Приложение №2

к муниципальному контракту

Содержание автомобильных дорог общего пользования в Орджоникидзевском районе города Перми

*(наименование стройки)*

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

*(локальная смета)*

на текущий ремонт дорог в микрорайонах частной застройки в Орджоникидзевском районе города Перми

*(наименование работ и затрат, наименование объекта)*

Основание: Техническое задание

Сметная стоимость 12917000,00руб.

Средства на оплату труда 1545142,27 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1кв. 2013 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | Т/з осн.  раб. на ед./  Всего | Т/з мех. на ед./  Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | В том числе | | Всего | В том числе | |
| Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел 1. Новый Раздел** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ФЕРр68-9-1  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала | 1000 м2 площади основания | 83,30525 | 6997,51 | 706,18 | 6230,33  755,44 | 582929,32 | 58828,50 | 519019,20  62932,12 | 87,29  7271,72 | 56  4665,09 |
| 2 | СЦМ-408-0014 1кв.2013г. | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм | м3 | 958 | 158,45 |  |  | 151795,10 |  |  |  |  |
| 3 | СЦМ-408-0015 1кв.2013г. | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 4582 | 147,29 |  |  | 674882,78 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | | 1409607,20 | 58828,50 | 519019,20  62932,12 | 7271,72 | 4665,09 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | | | | | | | | 8845216,68 | 746533,67 | 2958409,44  798608,60 | 7271,72 | 4665,09 |
| В том числе, справочно: | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| РЦЦС- индекс инфляции на 1 кв. 2013г.-дороги общего назначения ОЗП=12,69; ЭМ=5,7; ЗПМ=12,69; МАТ=6,18 (Поз. 1-3) | | | | | | | | 7435609,62 | 687705,16 | 2439390,24  735676,48 |  |  |
| Накладные расходы | | | | | | | | 1359725,20 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 88% = 104%\*0,85 ФОТ (от 1545142,27) (Поз. 1-3) | | | | | | | | 1359725,20 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | 741668,29 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 48% = 60%\*0,8 ФОТ (от 1545142,27) (Поз. 1-3) | | | | | | | | 741668,29 |  |  |  |  |
| **Итоги по смете:** | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) | | | | | | | | 10946610,17 |  |  | 7271,72 | 4665,09 |
| Итого | | | | | | | | 10946610,17 |  |  | 7271,72 | 4665,09 |
| В том числе: | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| Материалы | | | | | | | | 5140273,71 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | | | | | | | | 2958409,44 |  |  |  |  |
| ФОТ | | | | | | | | 1545142,27 |  |  |  |  |
| Накладные расходы | | | | | | | | 1359725,20 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | 741668,29 |  |  |  |  |
| НДС 18% | | | | | | | | 1970389,83 |  |  |  |  |
| **ВСЕГО по смете** | | | | | | | | **12917000,00** |  |  | **7271,72** | **4665,09** |