- Приложение № 1ТЗ

Техническое задание

на выполнение работ по содержанию объектов озеленения общего пользования

Мотовилихинского района г. Перми

Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по 14.10.2013г.

Стоимость работ: 189 796,75 рублей.

Все работы по содержанию объектов озеленения общего пользования Мотовилихинского района г.Перми должны быть произведены согласно:

1. Перечня нормативных документов, обязательных при выполнении работ. Решения ПГД №4 от 29.01.2008 г. «Об утверждении Правил благоустройства и содержания территории в городе Перми»; решения ПГД № 147 от 23.06.2009г. «Об утверждении эксплуатационных категорий и уровней содержания объектов озеленения общего пользования города Перми»; постановления администрации города Перми от 29 апреля 2011 г №188 «Об утверждении перечня объектов озеленения общего пользования города Перми».

2. Технологии производства работ и условий выполнения в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, требованиями нормативно-технической документации.

3. Перечня объектов и объемов работ по содержанию объектов озеленения общего пользования Мотовилихинского района г. Перми.;

4. Критериев оценки качества работ по содержанию объектов озеленения общего пользования.

Приложение №1к техническому заданию

1.Перечень нормативных документов, обязательных при выполнении работ

| 1 | МДС 13-5.2000 |  | «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | СНиП III-10-75 |  | «Благоустройство территории» |  |
| 3 | ГОСТ 25769-83 | с изм. от 01.01.1989г | «Саженцы деревьев хвойных пород для озеленения городов. Технические условия» |  |
| 4 | ГОСТ 26869-86 |  | «Саженцы декоративных кустарников. Технические условия» |  |
| 5 | ГОСТ 17.4.2.03-86 ГОСТ 17.4.2.01-81 ГОСТ 26213-91 |  | «Охрана природы. Почвы. Паспорт почв» «Охрана природы. Почва. Номенклатура показателей санитарного состояния» «Почва. Методы определения органического вещества» |  |
| 6 | ГОСТ 28329-89 |  | «Озеленение городов. Термины и определения» |  |
| 7 | ГОСТ 17.0.0.1-76 |  | «Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения» |  |
| 8 | ГОСТ 17.1.1.01-77* |  | «Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения» |  |
| 9 | ГОСТ 17.2.1.01-76* |  | «Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу» |  |
| 10 | ГОСТ 17.4.2.01-81* |  | «Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния» |  |
| 11 | ГОСТ 24909-81 | Изм. 01.01.1988г | «Саженцы деревьев декоративных лиственных пород. Технические условия» |  |
| 12 | ГОСТ 28055-89 |  | «Саженцы деревьев и кустарников. Садовые и архитектурные формы. Технические условия» |  |
| 13 | СНиП 2.07.01-89* |  | «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» |  |
| 14 | ВСН 8-89. |  | «Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог» |  |
| 15 | ВСН 37-84 |  | «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ» |  |

Приложение №2 к техническому заданию

2.Технология производства работ и условия выполнения работ

Подрядчик перед началом производства работ обследует объект, составляет план-схему объекта озеленения с нанесением на нее всех элементов благоустройства в соответствии с объемами содержания и видами работ, а так же составляет дефектную ведомость на объект. Данные документы предоставляются Заказчику в письменном виде не позднее пяти рабочих дней со дня заключения муниципального контракта.

Содержание элементов озеленения (газоны) заключается в комплексе мероприятий, направленных на улучшение среды произрастания и эстетического облика объекта. Технология содержания элементов озеленения включает в себя следующие виды работ:

- комплексная уборка газонов в весенний и осенний периоды;

- полив;

- рыхление;

- уборка поросли и мусора.

Индивидуальные виды работ по содержанию элементов озеленения:

- обыкновенные газоны – кошение, полив, уборка поросли и мусора, уборка сломанных и поваленных деревьев;

Общие требования по содержанию объектов озеленения общего пользования.

1. Сбор мусора (различных видов загрязнения) с территории газонов производится ежедневно на протяжении всего дня. Вывозка смета и мусора производится на городской полигон ТБО для захоронения в течение рабочей смены. Не допускается складирование на объекте различных материалов, мешков с мусором. Выполненные работы предъявляются Заказчику по факту. На вывезенный объем мусора предоставляется справка с полигона ТБО, подтверждающая объем утилизированного мусора.

2. Комплексная очистка газонов производится в весенние и осенние периоды (сроки могут корректироваться Заказчиком). Элементы озеленения очищаются от грязи, листвы, усохшей травы, мусора, механических остатков противогололедных реагентов после зимнего периода (различных видов загрязнения); газоны прочесываются граблями.

3. Не допускается заезд техники на газон. В случае порчи газонного покрытия, в ходе производства работ, Подрядчик обязан восстановить поврежденные участки за счет собственных средств. Необходимо регулярно производить удаление сломанных деревьев и ветвей на объекте.

4. Уход за обыкновенными газонами необходимо начинать с 15 апреля текущего года. После просыхания почвы на поверхности газона проводят боронование или прочесывание граблями для удаления остатков отмершей травы, мусора и рыхление поверхности почвы. Необходимо регулярно проводить кошение газона. Высота скашивания 7-10 см. Газон в осенний период, до установления снежного покрова, следует своевременно очищать от листьев и сухих веток, накопившегося мусора.

5. Подрядчик обязан предоставлять Заказчику общий журнал работ. Записи в журналах должны соответствовать фактически выполненным работам и фактическому состоянию элементов благоустройства на объекте.

6. Представитель Подрядчика и Заказчика регулярно осуществляют выезды на объект с составлением актов контрольной проверки качества работ, отражающих состояние объектов озеленения в соответствии с критериями оценки качества работ, не менее 4 раз за отчетный период, с фотофиксацией. По окончании отчетного периода составляется акт приемки выполненных работ за отчетный период.

7. Необходимо регулярно следить за внешним видом объекта и состоянием зеленых насаждений, их количеством. Своевременно предоставлять Заказчику данные о нанесении ущерба объекту (количество, вид элемента озеленения). Все элементы озеленения и благоустройства, находящиеся в границах объекта, используемые Подрядчиком при выполнении работ, являются муниципальной собственностью. Подрядчик за счет собственных средств возмещает ущерб, причиненный при выполнении работ по содержанию газонов. Подрядчик обеспечивает безопасность нахождения людей на территории объекта.

Качество применяемых материалов и условия выполнения работ должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам, согласно Приложению № 1 к техническому заданию

Показатели состояния элементов благоустройства объектов

озеленения на территории города Перми

- 1. Требования к содержанию элементов благоустройства объектов

озеленения на территории города Перми в летний период

- 1.1. Объекты озеленения 1-й категории

| Показатели состояния конструктивных элементов | Уровни содержания* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | допустимый |  | средний | высокий |
| Газоны |  |  |  |  |
| Допустимая высота травостоя | До 15 см | До 12 см |  | До 10 см |
| Невыполнение весеннего рыхления снега | Не допускается | Не допускается |  | Не допускается |
| Наличие мусора | Не допускается | Не допускается |  | Не допускается |
| Наличие листвы и мусора после комплексной очистки | Не допускается | Не допускается |  | Не допускается |
| Наличие повреждений (вытаптываемость) газона (учитывается, если объект после капитального ремонта или если предусмотрено условиями контракта) | Не допускается | Не допускается |  | Не допускается |
| Наличие сухих листьев | 10-15% | 5-10% |  | 0-5% |

- 1.3. Объекты озеленения 3-й категории

| Показатели состояния конструктивных элементов | Уровни содержания * |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | минимальный | допустимый | средний | высокий |
| Газон |  |  |  |  |
| Высота травостоя | До 15 см | До 15 см | До 15 см | До 15 см |
| Невыполнение весеннего рыхления снега | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие мусора | Не более 10% | Не более 5% | Не допускается | Не допускается |
| Наличие листвы и мусора после комплексной очистки, проводимой в апреле и октябре | Не более 15% от площади уборки | Не более 5% от площади уборки | Не допускается | Не допускается |
| Наличие сухих листьев | Не более 30% | Не более 20% | Не более 20% | Не более 10% |
| Вытаптываемость газона (учитывается, если объект после капремонта или если предусмотрено условиями контракта) | Не более 30% | Не более 20% | Не допускается | Не допускается |

- *- Требования к содержанию элементов благоустройства объектов озеленения на территории города Перми в летний период, оцениваются по высокому уровню содержания

Приложение №3 к техническому заданию

3.Перечень объектов и объемом работ по содержанию объектов озеленения общего пользования

Мотовилихинского района г. Перми

| №п/п | Наименование объекта | категория | Общая площадь объекта | Газоны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Площадь обыкновенного газона |
|  |  |  | м2 | м2 |
| 1 | Бульвар по ул.Дружбы от пл.Дружбы до ул.Тургенева | 1 | 14946 | 9903 |
| 2 | Сквер у школы №116, ул. Техническая, 10 | 3 | 17440 | 16600 |
| 3 | Зеленая зона от ул.Халтурина, 2 до ул. Халтурина,10 | 3 | 4100 | 4100 |
| итого |  |  | 36486 | 30603 |

Приложение №4 к техническому заданию

4.Критерии оценки качества работ по содержанию объектов озеленения общего пользования.

| Балл | Вид содержания | Показатели оценки состояния благоустройства и содержания |
| --- | --- | --- |
| Объекты озеленения 1 категории |  |  |
| 5 | летний период содержания | Высота травостоя – не более 10 см, скошенная трава вывезена в течение суток. Отсутствует мусор. Отсутствует листва и мусор после комплексной очистки. |
| 4 | летний период содержания | Высота травостоя – не более 10 см., скошенная трава вывезена в течение 2 суток. Отсутствует листва и мусор после комплексной очистки. |
| 3 | летний период содержания | Высота травостоя – от 10 до15 см., скошенная трава вывезена в течение 3 суток. Единичный мусор. Отсутствует мусор, частичное наличие листвы после комплексной очистки. |
| 2 | летний период содержания | Высота травостоя – более 15 см., скошенная трава не вывезена. Наличие мусора. Имеется листва и мусор после комплексной очистки. |
| Объекты озеленения 3 категории |  |  |
| 5 | летний период содержания | Высота травостоя – не более 15 см, скошенная трава вывезена в течение суток. Отсутствует листва и мусор после комплексной очистки. |
| 4 | летний период содержания | Высота травостоя – не более 15 см, скошенная трава вывезена в течение 2 суток. Единичный мусор. Отсутствует листва и мусор после комплексной очистки. Наличие сухих листьев не более 10%. |
| 3 | летний период содержания | Высота травостоя – от 15 до 20 см., скошенная трава вывезена в течение 3 суток. Наличие мусора. Отсутствует листва и мусор после комплексной очистки. Наличие сухих листьев не более 20%. |
| 2 | летний период содержания | Высота травостоя –более 20 см., скошенная трава не вывезена. Мусор на объекте. Присутствует листва и мусор после комплексной очистки. Наличие сухих листьев не более 20%. |

- Приложение №5 к техническому заданию

- Порядок

- расчета баллов и размера снижения стоимости за некачественно выполненные работы по содержанию объектов озеленения общего пользования

1. Баллы по содержанию объектов озеленения общего пользования города Перми,  определяется согласно критериям (Приложения № 4 к техническому заданию)

2. Итоговый балл по содержанию объектов озеленения общего пользования определяется как среднее арифметическое значение баллов по результатам проведенных проверок в течение месяца по формуле (1):

БОООП=∑СОООПi /y, где

БОООП – балл по содержанию объектов озеленения общего пользования, входящих в лот №    за ____месяц (с____по____) 20____года,

∑СОООПi – суммарный балл по содержанию объектов озеленения общего пользования по итогам i-х проверок. Определяется согласно критериям, указанным в приложении № 4 к техническому заданию.

y- количество проведенных проверок в течение отчетного месяца,

СОООПi определяется по формуле (2):

СОООПi= (nх5+ nх4+ nх3+ nх2)/N, где

n- количество объектов озеленения общего пользования, получивших оценку «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

N – количество проверенных объектов озеленения общего пользования.

- 3. Условия снижения стоимости работ.

- Снижение стоимости работ по содержанию объектов озеленения общего пользования производится согласно количеству баллов (БОООП), набранных по итогам отчетного месяца:

от 4,6 до 5 баллов -  снижение от 4 до 0%;

от 4,0 до 4,5 баллов – снижение от 15 до 10%;

от 3,6 до 3,9 баллов – снижение от 40 до 30%;

от 3,1 до 3,5 баллов – снижение от 60 до 50%;

от 2,5 баллов и ниже – оплата не производится

- Примечание:

- Снижение стоимости работ производится пропорционально полученным баллам

- 4. Расчет стоимости работ, принимаемых к оплате в отчетном периоде рассчитывается по формуле (4):

- S= Sпл*((100-П)/100)

- S – стоимость работ, принимаемых к оплате за отчетный период, руб.

- Sпл- стоимость работ за отчетный период согласно Приложению № 3 (Расчёт), руб.

- П- процент снижения, %