Приложение № 3

к извещению о проведении запроса котировок

от «03» апреля 2013г. №0356300030513000013

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

г. Пермь						                                          	 «___» __________ 20__г.

Муниципальное казенное учреждение «Содержание муниципального имущества», именуемое 
в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________________________, действующего на основании ______________________________________________________________________________, с одной стороны, и

______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании решения Единой комиссии протокол № ___________ от «_____» _________ 2013 года заключили настоящий Муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт кровли объекта по адресу: г.Пермь, ул.Советской Армии,23а (далее именуется - ПСД).

1.2. Разработка разделов ПСД осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ  № 87 от 16.02.2008 г., в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение № 1).

1.2. Срок выполнения работ 30 дней с момента заключения настоящего Контракта с возможностью досрочной сдачи выполненных работ.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена настоящего контракта составляет ____________ (_____________________________) рублей.

2.2. Цена настоящего Контракта включает в себя все расходы по выполнению работ, с учетом стоимости материалов и оборудования, транспортные расходы, выплаченные или подлежащие выплате налоговые, таможенные, страховые и прочие платежи и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объема и сроков оказания работ.

2.3. Оплата за выполненные Исполнителем работы производится Заказчиком после полного выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, путем перечисления денежных средств 
на расчетный счет Исполнителя, на основании подписанного Акта выполненных работ, счета и (или) счета-фактуры в зависимости от системы налогообложения Исполнителя в течение 10 дней со дня поступления документов на оплату в адрес Заказчика.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик обязуется:

3.1.1. Для исполнения настоящего Контракта передать Исполнителю исходно-разрешительную документацию в составе:

- копия акта осмотра от 16.05.2012 в 1 экз.;

- выкопировка из технического паспорта на 6 л. в 1 экз.

3.1.2. Своевременно производить приемку и оплату работ, выполненных в соответствии с настоящим Контрактом.

3.2. Заказчик имеет право осуществлять текущий контроль за деятельностью Исполнителя 
по исполнению настоящего Контракта.

3.3.   Заказчик вправе привлечь Исполнителя к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом в связи с недостатками разработанной им документации.

3.4. Исполнитель обязуется:

3.4.1. Предоставить до начала выполнения работ в срок до «__» ________ 2013г. Заказчику следующие документы:

1) копию свидетельства (с Приложением по видам работ), выданного саморегулируемой организацией, о допуске к следующим видам работ:

«II. Виды работ по подготовке проектной документации:

п.3. работы по подготовке конструктивных решений»;

2) смету на разработку проектно-сметной документации по цене контракта.

В случае непредставления или несоответствия указанных документов подписать Акт, фиксирующий данное нарушение, который будет считаться Соглашением о расторжении настоящего Контракта.

3.4.2. Своевременно и должным образом выполнять принятые на себя обязательства в соответствии 
с условиями настоящего Контракта.

3.4.3. Представить Заказчику ПСД в сроки, предусмотренные Контрактом.

3.4.4. В минимально возможный срок и за собственный счет устранять недостатки выполненной ПСД по получению от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества и полноты разрабатываемой и разработанной Исполнителем ПСД, или несоответствия ее условиям настоящего Контракта, а  также по замечаниям согласующих  и экспертных органов.

3.4.5. Согласовывать готовую ПСД с  Заказчиком,  а  при  необходимости совместно с Заказчиком – 
с компетентными государственными органами и органами  местного самоуправления и в минимально возможные сроки за свой счет  исправлять  работу  по  замечаниям указанных органов.

3.4.6. Назначить в 3-дневный срок с момента заключения настоящего Контракта представителей Исполнителя, ответственных за ход работ по настоящему  Контракту, официально известив об этом Заказчика в письменном виде с  указанием предоставленных им полномочий.

3.4.7. Осуществлять авторский надзор за капитальным ремонтом, необходимый в целях обеспечения соответствия решений, содержащихся в рабочей документации, выполняемым строительно-монтажным работам на объекте, в соответствии со Сводом правил СП 11-110-99, одобренных Постановлением Госстроя РФ № 44 от 10.06.1999.

3.5. Исполнитель не вправе передавать ПСД третьим лицам.

3.6. Исполнитель не вправе передавать исполнение своих обязательств по настоящему Контракту третьим лицам.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

## 4.1. При завершении работ исполнитель передает уполномоченному представителю Заказчика 
по накладной Акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением 4 (четырёх) экземпляров ПСД на бумажном носителе и 1 (одного) экземпляра на компакт диске в формате «pdf». Дата оформления накладной является датой выполнения Исполнителем работ и подтверждает получение Заказчиком разработанной документации.

## 4.2. Заказчик, в течение 15 (пятнадцати) дней с момента получения готовой ПСД, обязан направить Исполнителю подписанный Акт сдачи-приёмки работ, мотивированный отказ от приемки работ с перечнем необходимых доработок.

4.3. После устранения замечаний приемка работы Заказчиком производится в порядке, установленном п.п. 4.1-4.2 настоящего Контракта.

## 4.4.  В случае прекращения договорных отношений по инициативе Заказчика, последний оплачивает выполненные и принятые работы в соответствии с Актом прекращённых работ, подписанным Сторонами.

## 4.5. В случае приостановления или прекращения работ по административному решению инстанции, определяющей параметры для выполнения работ, Заказчик обязан:

## - известить об этом Исполнителя в 3-дневный срок со дня принятия (получения) решения 
о приостановлении или прекращении работ;

## - возместить в 10-дневный срок Исполнителю стоимость выполненных работ в соответствии 
с подписанным Актом прекращённых работ.

## 4.6. При досрочном прекращении договорных отношений Исполнитель передает Заказчику документацию, подтверждающую выполнение работ в соответствии с Актом прекращённых работ.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее выполнение ПСД, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе капитального ремонта, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе ПСД.

5.2. При обнаружении недостатков в ПСД Исполнитель по требованию Заказчика обязан безвозмездно их устранить, а также возместить Заказчику причиненные убытки, если законом 
не установлено иное. Срок устранения замечаний при приемке работ должен быть не более 10 календарных дней.

## 5.3. За нарушение конечного срока выполнения работ, сроков устранения недостатков Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки в размере 1/300 ставки рефинансирования Банка России от цены контракта. Заказчик вправе удержать неустойку с Исполнителя из любой суммы, подлежащей уплате последнему.

## 5.4. За нарушение сроков оплаты работ Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку за каждый день просрочки в размере 1/300 ставки рефинансирования Банка России от суммы просроченного платежа.

## 5.5. Взыскание неустойки не освобождает Стороны от исполнения принятых по настоящему Контракту обязательств либо устранения нарушений.

5.6. Если Исполнитель не приступает к исполнению муниципального контракта в сроки, указанные 
в п. 1.2. настоящего Контракта, или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения убытков.

5.7. Если во время выполнения работ станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Исполнителю разумный срок для устранения недостатков, 
и при неисполнении Исполнителем в назначенный срок этого требования, отказаться от муниципального контракта либо поручить исправление работ другому лицу за счет Исполнителя, а также потребовать возмещения убытков.

5.8. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств в случае, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий или прочих обстоятельств непреодолимой силы, которые Стороны не могли предвидеть при заключении Контракта, и если эти обстоятельства повлияли на исполнение обязательств, принятых по настоящему Контракту.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

  - Настоящий  Контракт  вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует 
до «31» декабря 2013 г. Окончание срока действия Контракта влечет прекращение обязательств сторон 
по Контракту. В части взаиморасчетов и гарантий Контракт действует до их полного завершения.

  - Все разногласия по настоящему Контракту решаются путем переговоров. В случае если Стороны не могут прийти к соглашению, спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Пермского края.

  - Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим Гражданским законодательством РФ.

  - Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.

  - Настоящий Контракт состоит из основного текста и приложений:

- Задание на проектирование (Приложение № 1);

- Смета на проектные работы (Приложение № 2);

- Свидетельство о допуске к работам (Приложение № 3).

- АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| Заказчик: МКУ «СМИ» Адрес: 614000, г. Пермь, ул. Н.Островского,27 Банковские реквизиты: л/счет 02163010062 в Департаменте финансов администрации г. Перми, р/с 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь ИНН 5904082670, КПП 590201001, БИК 045773001 Тел.: (342) 217-11-24, 217-10-18 | Исполнитель: |
| --- | --- |

______________ _____________/______________/          ______________ _____________/______________/

М.П.                                                                                         М.П.

Приложение № 1

к муниципальному контракту

от «__» ______ 2013 года № ___

# Задание

# на разработку проектно-сметной документации

на капитальный ремонт кровли объекта по адресу:

г. Пермь, ул. Советской Армии,23а

| № п/п | Общие положения | Основные данные |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | ## Характеристика объекта | Двухэтажное здание 1968 года постройки с кирпичными стенами, кровля – мягкая рулонная. Площадь кровли – 408,5 кв. м. |
| 2. | ## Вид строительства | Капитальный ремонт кровли. |
| 3. | ## Стадийность проектирования | Одностадийное – рабочая документация. |
| 4. | ## Состав и содержание проектной документации | В соответствии с постановлением правительства РФ от 16.02.2008 №87. |
| 5. | ## Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания | Оставить без изменения пространственных характеристик |
| 6. | ## Основные технические решения разделов проекта | Разработать проектно-сметную документацию на капитальный ремонт мягкой рулонной кровли из наплавляемых материалов с заменой утеплителя, в т.ч. выполнить теплотехнический расчет |
| 7. | ## Благоустройство территории и малые архитектурные формы | Не разрабатывать |
| 8. | ## Требования по разработке инженерно-технических мероприятий ГО и ЧС | Не требуется |
| 9. | ## Сроки выполнения проектной документации | По договору |
| 10. | ## Количество выдаваемых экземпляров | 4 (четыре) экземпляра ПСД на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр на компакт диске в формате «pdf». |

Заказчик:                                                                                     Исполнитель:

_____________/________________                                         _____________/_________________

МП                                                                                             МП