УТВЕРЖДАЮ

Директор

муниципального казенного учреждения «Благоустройство

Дзержинского района»

_______________ / Д.К. Галиханов/

«____» _________ 2013 г

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить муниципальный контракт на

«Выполнение работ по содержанию объектов озеленения общего пользования на территории Дзержинского района города Перми в 2013 г».

г. Пермь, 2013 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за и исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за размещением и исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о муниципальном заказчике |  |  |
| Наименование |  | муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Дзержинского района» |
| Место нахождения |  | 614087, г.Пермь, ул.Рабочая, 19 |
| Почтовый адрес |  | 614087, г.Пермь, ул.Рабочая, 19 |
| Адрес электронной почты |  | mbu-bdr@mail.ru |
| Контактный телефон |  | (342)238-29-90 |
| Контактное лицо |  | Бурмасова Надежда Петровна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет аукциона в электронной форме |  | Открытый аукцион в электронной форме на право заключить муниципальный контракт на «Выполнение работ по содержанию объектов озеленения общего пользования на территории Дзержинского района города Перми в 2013 г». |
| Предмет муниципального контракта |  | Выполнение работ по содержанию объектов озеленения общего пользования на территории Дзержинского района города Перми в 2013 г. |
| Начальная (максимальная) цена муниципального контракта |  | 1 793 646 (Один миллион семьсот девяносто три тысячи шестьсот сорок шесть) рублей 58 копеек. |
| Обоснование начальной (максимальной) цены муниципального контракта |  | Расчет стоимости работ (Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме). |
| Объем выполняемых работ |  | Объем выполняемых работ указан в Техническом задании и расчете стоимости (Приложение №1 к документации об аукционе в электронной форме) |
| Требования к выполняемым работам |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием и расчетом стоимости работ – приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме) и условиями муниципального контракта, являющегося приложением № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме. Товар (работы, услуги) должен (должны) быть поставлен (выполнены, оказаны) в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием) и условиями контракта, являющегося приложением к документации об аукционе. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), если иное не предусмотрено документацией об открытом аукционе в электронной форме. В случае, если в документации об открытом аукционе в электронной форме содержатся указания на товарные знаки, читать такие товарные знаки в редакции «… или ЭКВИВАЛЕНТ» в соответствии с ч.1 ст. 41.6 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Место, условия и сроки выполнения работ |  | Место выполнения работ: г. Пермь, Дзержинский район (в соответствии с требованиями Технического задания). Срок начала выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта. Срок окончания выполнения работ: 01 октября 2013 г. Вышеперечисленные виды работ осуществляются участником размещения заказа подающим заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме собственными силами. |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  | Основанием для рассмотрения фактически выполненных Подрядчиком объемов работ, являются акт оценки работы подрядного предприятия, акт контрольной проверки, акт сдачи-приёмки выполненных работ, справка стоимости работ, счета, журнал производства работ, счета-фактуры предоставленные Заказчику. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков (если таковые имеются), с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в муниципальном контракте. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком ежемесячно по безналичному расчету в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания сторонами актов приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и на основании предоставленной Заказчику счет-фактуры. Расчёт за выполненные объёмы работ производится в соответствии с расчётом стоимости работ заказчика с применением понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены контракта на стоимость работ, соответствующую расчёту стоимости работ заказчика. Понижающий коэффициент рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления. Сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения стоимости, указанной в расчете заказчика, являющимся приложением к документации об аукционе в электронной форме и муниципальному контракту, на полученный понижающий коэффициент. Например, при начальной (максимальной) цене муниципального контракта 1 000 000 рублей и цене муниципального контракта, предложенной победителем аукциона, 895 550 рублей расчетный коэффициент снижения составит 0,89555, следовательно, понижающий коэффициент равен 0,8955. Указанный коэффициент вносится в муниципальный контракт. Оплата по муниципальному контракту, являющемуся приложением к документации об аукционе в электронной форме, производится на счет поставщика (исполнителя, подрядчика), указанный в таком муниципальном контракте. Оплата по муниципальному контракту третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие Дзержинского района города Перми». |
| Порядок формирования цены муниципального контракта |  | Цена муниципального контракта включает в себя: все обязательные платежи, налоги и сборы, подлежащие выплате, и расходы, которые могут возникнуть при исполнении контракта (приобретение материалов, хранение, изготовление, погрузо-разгрузочные работы, транспортировка, страхование и др.). Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Оплата поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг осуществляется по цене, установленной контрактом. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения контракта. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены муниципального контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате муниципального контракта |  | Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или её нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит их двух частей: |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать сведения: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара. |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак. |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ. |  |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом Договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения муниципального контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена муниципального контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка (все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме) должна быть заполнена на русском языке. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота). - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 5 % от начальной (максимальной) цены муниципального контракта, что составляет: 89 682 рубля 32 копейки. Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 12.04.2013 09-00 ч (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 17.04.2013 |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | 22.04.2013 |
| - VII. Обеспечение исполнения контракта |  |  |
| Размер обеспечения исполнения контракта |  | Размер обеспечения исполнения муниципального контракта: составляет 30% от начальной (максимальной) цены муниципального контракта, что составляет 538 093 рубля 97 копеек. |
| Срок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта муниципального контракта участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект муниципального контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения муниципального контракта, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - Контракт заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) - в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. - Способ обеспечения исполнения контракта определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. - Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по контракту, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение 10 (Десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения контракта на тех же условиях и в том же размере. |
| Безотзывная банковская гарантия |  | При выборе в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта банковской гарантии необходимо представить оригинал банковской гарантии, которая должна содержать следующие условия: 1. Указание на безотзывность гарантии; 2. Указание в качестве Бенефициара Заказчика; 3. Ссылка на решение аукционной комиссии и муниципальный контракт; 4. Указание срока уплаты денежных средств, который не должен превышать 15 (пятнадцать) банковских дней с момента получения Гарантом письменного требования Бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении Принципалом обязательств по муниципальному контракту; 5. Условие о предоставление банковской гарантии в следующих размерах: - размер обеспечения исполнения муниципального контракта составляет 30 % от начальной (максимальной) цены муниципального контракта. 6. Срок действия Банковской гарантии должен распространяться до окончания гарантийного срока, предусмотренного муниципальным контрактом. Банковская гарантия должна быть оформлена и выдана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, кроме того, банк в связи с выдачей гарантии не должен нарушать нормативы и иные требования, установленные Банком России. |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта, перечисление участником аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МКУ «Благоустройство Дзержинского района», л/с 04934018343). ИНН; 5903089626. КПП; 590301001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ Пермь г.Пермь. БИК; 045744000. Назначение платежа; По договору залога от «__» ______ № ___ Участник размещения заказа, с которым заключается муниципальный контракт, заключает с заказчиком договор залога по форме Приложения № 3 к документации об открытом аукционе в электронной форме. Передача в залог денежных средств осуществляется в порядке и в сроки, указанные в Приложении № 3.. Заказчик возвращает перечисленную суммы в качестве залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) сумму, перечисленную победителем аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, вместе с окончательной оплатой за оказанные услуги в течение месяца после полного окончания оказания услуг (включая устранение замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков). |
| - VIII. Заключение контракта |  |  |
| Порядок заключения контракта |  | - Контракт заключается в порядке, предусмотренном статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. - В контракт включается цена контракта, предложенная участником открытого аукциона, с которым заключается контракт, сведения о товаре (товарный знак и (или) конкретные показатели товара), указанные в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме такого участника. - Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения контракта с иным участником открытого аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким участником открытого аукциона. - В случае, если при проведении открытого аукциона в электронной форме цена контракта снижена до нуля, проводится открытый аукцион в электронной форме на право заключить контракт в порядке, предусмотренном частью 18 статьи 41.10 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. - Победитель открытого аукциона в электронной форме на право заключить контракт или иной участник, с которым заключается контракт, перечисляет заказчику денежные средства в качестве оплаты права заключения контракта в сроки, предусмотренные для подписания контракта участником (части 4, 4.4, 4.6 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ). - Перечисление заказчику денежных средств в качестве оплаты права заключить контракт производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МКУ «Благоустройство Дзержинского района», л/с 04934018343). ИНН; 5903089626. КПП; 590301001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ Пермь г.Пермь. БИК; 045744000. Назначение платежа; Оплата права заключить контракт, извещение от 00.00.201_ № _. |

Приложение № 1

к документации об аукционе

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по содержанию объектов озеленения общего пользования на территории Дзержинского района города Перми в 2013 году.

1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего технического задания, а также требованиям по технологии и материалам, согласно нормативной (СНиП, ГОСТ и др.) и технической документации, рекомендаций, безопасности жизни и здоровья, сертификации, лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством РФ.

2. Материалы, используемые в работе, должны иметь сертификат и знак соответствия.

3. Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения пешеходов, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

4. В случае обнаружения недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течение срока, установленного в мотивированном отказе от приемки работ устранить недостатки, за свой счет.

5. Заказчик  вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ.

Перечень и состав работ:

| № | Виды работ | Единица измерения | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| I.Газоны по площади Гайдара (1категория) |  |  |  |
| 1. | Содержание цветников из многолетних растений. (Тюльпаны) Прополка, рыхление, полив, внесение удобрений. Удаление отцветших цветов в цветниках. Период содержания: 20.05.2013-20.06.2013 | м2 | 70 |
| 2. | Устройство цветников из однолетних растений до 06.06.2013 Цветник «Солнечные часы». Содержание цветников из однолетних растений. Прополка, рыхление, полив, внесение минеральных удобрений. Период содержания цветника с 06.06.2013- 20.09.2013 Удаление отцветших цветов в цветниках до 01.10.2013. | м2 | 2118 |
| II.Сквер по ул.9-го января (2 категория) |  |  |  |
| 1. | Содержание малых архитектурных форм. .Покраска скамей до 06.06.2013 | шт. | 2 |
| 2. | Содержание памятника до 06.06.2013 | м2 | 31,9 |
| III.Газон у тоннеля ст.Пермь-2 (1 категория) |  |  |  |
| 1. | Устройство цветников из однолетних растений до 06.06.2013 Содержание цветников из однолетних растений. Прополка, рыхление, полив. Период содержания цветника с 06.06.2013- 20.09.2013 Удаление отцветших цветов в цветниках до 01.10.2013. | м2 | 60 |
| Транспортная развязка по ул.Плеханова (2 категория) |  |  |  |
| 2 | Устройство цветников из однолетних растений до 06.06.2013 Содержание цветников из однолетних растений. Прополка, рыхление, полив. Период содержания цветника с 06.06.2013- 20.09.2013 Удаление отцветших цветов в цветниках до 01.10.2013. | м2 | 47 |
| IV.Зеленая зона вдоль трамвайных путей напротив ул.Петропавловская, 121-123 (2 категория) |  |  |  |
| 1. | Устройство цветников из однолетних растений до 06.06.2013 Цветник у «Дерева Великан» Содержание цветников из однолетних растений. Прополка, рыхление, полив. Период содержания цветника с 06.06.2013- 20.09.2013 Удаление отцветших цветов в цветниках до 01.10.2013. | м2 | 150 |
| V.сквер по ул.Таврическая (3 категория) |  |  |  |
| 1. | Устройство цветников из однолетних растений до 06.06.2013 Содержание цветников из однолетних растений. Прополка, рыхление, полив. Период содержания цветника с 06.06.2013- 20.09.2013 Удаление отцветших цветов в цветниках до 01.10.2013. | м2 | 24 |
| VI. Сквер по ул.Вавилова (3 категория) |  |  |  |
| 1. | Устройство цветников из однолетних растений до 06.06.2013 Содержание цветников из однолетних растений. Прополка, рыхление, полив. Период содержания цветника с 06.06.2013- 20.09.2013 Удаление отцветших цветов в цветниках до 01.10.2013. | м2 | 50 |
| VII. Газоны по ул.Подлесная (3 категория) |  |  |  |
| 1. | Устройство цветников из однолетних растений до 06.06.2013 Содержание цветников из однолетних растений. Прополка, рыхление, полив. Период содержания цветника с 06.06.2013- 20.09.2013 Удаление отцветших цветов в цветниках до 01.10.2013. | м2 | 200 |

Технические требования к выполнению работ:

I 1.Содержание включает подкормку удобрений, прополку и рыхление 1 раз за месяц. Полив 1 раз за период. Нужно выполнить работы по обрезанию после цветения, уборке луковиц тюльпанов с площади Гайдара, очистка от земли, просушка, обработка луковиц и хранение в темном сухом, проветриваемом помещении.

На выбранный участок на 1 кв. м вносят удобрения, необходимо 5 кг перепревшего навоза (перегной) или компоста. перекапать участок на глубину 30 см, разровнять, утрамбовать и сделать лунки, сделать отверстия и посадить луковицы, полностью засыпать и хорошо утромбовать. На 70 м2 высадить 4550шт. Посадка должна проводится в соответствии со СНиП III-10-75 (Благоустройство территорий), параграфом Е 18-25 ЕНиР 18 (Зеленое строительство). Посадку произвести в период с 20 сентября по 1 октября 2013г.

2.Устройство цветника «Солнечные цветы» должно полностью соответствовать проекту «Цветник Солнечные часы на площади Гайдара» № 02-06-05-2011-ГП. В цветнике «Солнечные часы» использовать  сорт серии петунии низкорослой или минитунии(красного цвета) для делений-12,14,16,18 и петунии низкорослой или минитунии (белого цвета)- для делений на 11,13,15,17,19 часов. Устройство цветников из однолетников включает полив перед и после посадки, посадка цветов. Цвет цветника – белый, красный. Количество однолетников 52950 шт. Количество цветов на 1 м2 - 25штук.Согласование перед посадкой с инженером учреждения. Посадка должна проводится в соответствии с пунктами 6.1 6.25 6.26 СНиП III-10-75 (Благоустройство территорий), параграфом Е 18-25 ЕНиР 18 (Зеленое строительство). На объекте работ не допускается наличие грязи и мусора. Цветочная композиция должна представлять собой сомкнутый цветущий ковёр. Провести полив цветника 1 раз в день на протяжении 30 дней.

Требования к рассаде: количество стеблей не менее 6, длина стеблей 20 см, наличие цветков и бутонов (не менее 5 цветков и бутонов на каждом побеге) Побеги  растений  должны быть симметрично развитыми и равномерно облиственными,  не должны быть вытянутыми и переплетёнными между собой; без признаков поражения болезнями и вредителями. Растения должны иметь закрытую корневую систему.

Содержание включает подкормку цветника минеральными удобрениями 1 раз в июне месяце, полив 8 раз в месяц, прополку и рыхление 1 раз в месяц, подсадку 10-15% цветов, почва должна быть влажной в течении всего вегатативного периода. Подрядная организация должна вести мониторинг состояния бъекта(цветника) в период всего вегатационного периода и осуществлять устранения самостоятельно в течении 1-3 дней, Уборка цветов с вывозом до 01.10.2013г.

II.1. Покраска скамей включает промывку, покраску масляной краской в темно-фиолетовый цвет. Ножки черный цвет.2.Содержание памятника включает покраску памятника (мемориальной стены) в мае месяце.

III.Устройство цветника возле «Бабочки». Посадка тагетиса ярко-желтого крупноцветкового (90% от площади цветника) и сальвии красного цвета. Цвет согласовывается перед посадкой с инженером МКУ. Количество цветов на цветник  2100  штук, на 1м2-  30 штук. На транспортной развязке посадка тагетиса желтого в цветник «Солнышко», завоз и добавление плодородной земли слоем 10 см на 47м2. Количество цветов на цветник1410 штук. Посадка должна проводится в соответствии с пунктами 6.1 6.25 6.26 СНиП III-10-75 (Благоустройство территорий), параграфом Е 18-25 ЕНиР 18 (Зеленое строительство). Содержание цветника включает прополку и рыхление один раз в месяц, полив  8 раз в месяц. Уборка цветов с вывозом до 01.10.2013г. Требования к рассаде: высота 20 см, побеги  растений  должны быть симметрично развитыми и равномерно облиственными. Растения должны иметь закрытую корневую систему. Рассада должна быть цветущей.

IV. Устройство цветника у основания «Дерева Великан» на зеленой зоне вдоль трамвайных путей напротив ул.Петропавловская, 121-123.Предоставить рисунки и эскизы цветника для согласования перед посадкой цветника. Посадка петунии махровой либо бахромчатой. Цвет белый, розовый, малиновый, сиреневый. Количество цветов на цветник  3750  штук, на 1м2-  25 штука. Посадка должна проводится в соответствии с пунктами 6.1 6.25 6.26 СНиП III-10-75

(Благоустройство территорий), параграфом Е 18-25 ЕНиР 18 (Зеленое строительство). Содержание цветника включает прополку и рыхление один раз в месяц, полив  8 раз в месяц. Уборка цветов с вывозом до 01.10.2013г.

Требования к рассаде: количество стеблей не менее 6, длина стеблей 20 см, наличие цветков и бутонов (не менее 5 цветков и бутонов на каждом побеге) Побеги  растений  должны быть симметрично развитыми и равномерно облиственными,  не должны быть вытянутыми и переплетёнными между собой; без признаков поражения болезнями и вредителями. Растения должны иметь закрытую корневую систему.

V. Посадка цветов в вазоны. Количество цветов на один вазон 60 штук. Общее количество цветов на вазоны 720 штук. Посадка тагетиса ярко-оранжевого и агератума. Посадка должна проводится в соответствии с пунктами 6.1 6.25 6.26 СНиП III-10-75 (Благоустройство территорий), параграфом Е 18-25 ЕНиР 18 (Зеленое строительство). Содержание цветника включает прополку и рыхление один раз в месяц, полив  8 раз в месяц. Уборка цветов с вывозом до 01.10.2013г.

VI. Устройство корыта под цветник 50м2 высотой 10см. Завоз плодородной земли слоем 5 см на 50 м2. Устройство цветника. Посадка петунии, тагетиса, агератума, цинерарии, сальвии. Эскиз цветника согласовывается перед посадкой с инженером МКУ. Количество цветов на цветник 1000 штук, на 1м2 – 20 штук. Посадка должна проводится в соответствии с пунктами 6.1 6.25 6.26 СНиП III-10-75 (Благоустройство территорий), параграфом Е 18-25 ЕНиР 18 (Зеленое строительство). Содержание цветника включает прополку и рыхление один раз в месяц, полив  8 раз в месяц. Уборка цветов с вывозом до 01.10.2013г.

VII. Устройство корыта под цветник высотой 10 см. Завоз плодородной земли слоем 10 см на 200м2. Устройство цветника. Посадка петунии крупноцветковой, тагетиса крупноцветкового. Цвет и эскизы согласовывается перед посадкой с инженером МКУ. Количество цветов на цветник 4600 штук, на 1 м2 – 23штуки. Посадка должна проводится в соответствии с пунктами 6.1 6.25 6.26 СНиП III-10-75 (Благоустройство территорий), параграфом Е 18-25 ЕНиР 18 (Зеленое строительство). Содержание цветника включает прополку и рыхление один раз в месяц, полив  8 раз в месяц. Уборка цветов с вывозом до 01.10.2013г.

Приложение № 1

к техническому заданию

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

на выполнение работ по содержанию объектов озеленения общего пользования в Дзержинском районе г. Перми в 2013 г.

| № п/п | Вид работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Газоны на площади Гайдара (1 кат.) |  |  |  |  |
| 1 | Содержание цветников из многолетних растений: 20.05.2013 - 20.06.2013 |  |  |  |
| 1.1 | Прополка, рыхление | 100 м2 | 0,70 | 1 440,05 |
| 1.2 | Полив | 100 м2 | 0,70 | 2 880,39 |
| 1.3 | Подкормка | 100 м2 | 0,70 | 851,73 |
| 1.4 | Удаление отцветших цветов | 100 м2 | 0,70 | 605,89 |
| 2 | Устройство цветников из однолетних растений | 100 м2 | 21,18 | 1 217 849,68 |
| 3 | Содержание цветников из однолетних растений: 06.06.2013-20.09.2013 |  |  |  |
| 3.1 | Прополка, рыхление | 100 м2 | 21,18 | 27 606,22 |
| 3.2 | Полив | 100 м2 | 21,18 | 61 674,04 |
| 3.3 | Подкормка | 100 м2 | 21,18 | 8 056,24 |
| 3.4 | Удаление отцветших цветов | 100 м2 | 21,18 | 18 332,35 |
| Итого: |  |  |  | 1 339 296,59 |
| Сквер по ул. 9-го Января (2 кат.) |  |  |  |  |
| 1 | Содержание малых архитектурных форм |  |  |  |
| 1.1 | Покраска скамей | 100 скамей | 0,02 | 470,44 |
| Итого: |  |  |  | 470,44 |
| Газон у тоннеля ст. Пермь-2 (1 кат.) |  |  |  |  |
| 1 | Устройство цветников из однолетних растений | 100 м2 | 0,60 | 45 944,23 |
| 2 | Содержание цветников из однолетних растений: 06.06.2013-20.09.2013 |  |  |  |
| 2.1 | Прополка, рыхление | 100 м2 | 0,60 | 782,05 |
| 2.2 | Полив | 100 м2 | 0,60 | 2 795,42 |
| 2.3 | Удаление отцветших цветов | 100 м2 | 0,60 | 519,33 |
| Итого: |  |  |  | 50 041,03 |
| Транспортная развязка по ул. Плеханова (2 кат.) |  |  |  |  |
| 1 | Устройство цветников из однолетних растений | 100 м2 | 1,07 | 81 933,87 |
| 2 | Содержание цветников из однолетних растений: 06.06.2013-20.09.2013 |  |  |  |
| 2.1 | Прополка, рыхление | 100 м2 | 1,07 | 1 394,65 |
| 2.2 | Полив | 100 м2 | 1,07 | 4 985,16 |
| 2.3 | Удаление отцветших цветов | 100 м2 | 1,07 | 771,79 |
| Итого: |  |  |  | 89 085,47 |
| Зеленая зона вдоль трамвайных путей (напротив ул. Петропавловская, 121-123) (2 кат.) |  |  |  |  |
| 1 | Устройство цветников из однолетних растений | 100 м2 | 1,50 | 95 692,10 |
| 2 | Содержание цветников из однолетних растений: 06.06.2013-20.09.2013 |  |  |  |
| 2.1 | Прополка, рыхление | 100 м2 | 1,50 | 1 955,12 |
| 2.2 | Полив | 100 м2 | 1,50 | 6 988,55 |
| 2.3 | Удаление отцветших цветов | 100 м2 | 1,50 | 1 081,95 |
| Итого: |  |  |  | 105 717,72 |
| Сквер по ул. Таврическая (3 кат.) |  |  |  |  |
| 1 | Устройство цветников из однолетних растений | 100 м2 | 0,24 | 18 377,69 |
| 2 | Содержание цветников из однолетних растений: 06.06.2013-20.09.2013 |  |  |  |
| 2.1 | Прополка, рыхление | 100 м2 | 0,24 | 312,82 |
| 2.2 | Полив | 100 м2 | 0,24 | 1 118,17 |
| 2.3 | Удаление отцветших цветов | 100 м2 | 0,24 | 138,49 |
| Итого: |  |  |  | 19 947,17 |
| Сквер по ул. Вавилова (3 кат.) |  |  |  |  |
| 1 | Устройство цветников из однолетних растений | 100 м2 | 0,50 | 38 286,86 |
| 2 | Содержание цветников из однолетних растений: 06.06.2013-20.09.2013 |  |  |  |
| 2.1 | Прополка, рыхление | 100 м2 | 0,50 | 651,71 |
| 2.2 | Полив | 100 м2 | 0,50 | 2 329,52 |
| 2.3 | Удаление отцветших цветов | 100 м2 | 0,50 | 288,52 |
| Итого: |  |  |  | 41 556,61 |
| Газоны по ул. Подлесная (3 кат.) |  |  |  |  |
| 1 | Устройство цветников из однолетних растений | 100 м2 | 2,00 | 77 310,06 |
| 2 | Содержание цветников из однолетних растений: 06.06.2013-20.09.2013 |  |  |  |
| 2.1 | Прополка, рыхление | 100 м2 | 2,00 | 2 606,82 |
| 2.2 | Полив | 100 м2 | 2,00 | 9 318,06 |
| 2.3 | Удаление отцветших цветов | 100 м2 | 2,00 | 1 154,08 |
| Итого: |  |  |  | 90 389,02 |
| Всего: |  |  |  | 1 736 504,05 |
| Всего с учетом индексов инфляции: |  |  |  | 1 793 646,58 |

Примечание:

- Постановление Администрации города Перми от 27.07.2011 № 378 «Об утверждении методики расчета и размера стоимости работ по содержанию, акарицидной и дератизационной обработке территорий общего пользования (объектов озеленения, пустошей, логов и водоохранных зон) города Перми» (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.08.2012 № 488);

- Отдельные виды работ рассчитаны сметами согласно письму от 27.11.2012 № 2536-ИП/12/ГС Министерства регионального развития РФ и ежеквартальному бюллетеню на 1 квартал 2013 года НП «Строители Урала» - Региональный центр по ценообразованию в строительстве.

Приложение № 2

к документации об аукционе

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

на выполнение работ по содержанию объектов озеленения общего пользования на территории Дзержинского района города Перми в 2013 г

г. Пермь                                                                                                     __________ 2013 г

Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Дзержинского района», именуемое  в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Галиханова Дмитрия Кадировича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ________, именуемое в дальнейшем  «Подрядчик», в лице ________, действующего на основании _____, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с решением  аукционной комиссии от _____ (протокол № _______), заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА.

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы по содержанию объектов озеленения общего пользования на территории Дзержинского района города Перми в 2013 г в соответствии с Техническим заданием, указанным в Приложение № 1 и являющимся неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта.

1.2. Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего муниципального контракта в соответствии с:

а) приложениями к настоящему муниципальному контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение №  1 –  техническое задание;

- Приложение №  2 –  расчет стоимости выполняемых работ;

- Приложение № 3 – оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ;

- Приложение № 4.1, 4.2, 4.3 – формы актов оценки работы подрядного предприятия, актов контрольной проверки, предписания;

- Приложение № 5 – форма донесения;

- Приложение № 6 – приказ о назначении уполномоченного представителя (Предоставляется Подрядчиком при заключении муниципального контракта);

- Приложение № 7 – график помесячной разбивки выполняемых объемов работ (Предоставляется Подрядчиком при заключении муниципального контракта).

- Приложение №8 – Перечень нормативных документов обязательных при выполнении работ.

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе «Правилами благоустройства и содержания территории в городе Перми», утвержденными решением Пермской городской Думы №4 от 29.01.2008, СНиП, ГОСТ.

- ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН.

2.1. Обязанности Заказчика:

2.1.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений  назначать уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку журнала производства работ;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

2.1.2. Утверждать расчет стоимости объемов работ, на условиях данного муниципального контракта.

2.1.3. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

2.1.4. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего муниципального контракта.

2.1.5. Осуществлять рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение пяти рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

2.2. Заказчик имеет право:

2.2.1. Осуществлять проверку и подписание представленных подрядчиком актов фактически выполненных работ.

2.2.2. Осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок, проводимых в течение отчетного месяца.

Периодические проверки проводятся в форме выезда на соответствующие объекты представителей Заказчика и Подрядчика.

При отказе представителя подрядчика  от подписания акта контрольных проверок в нем делается отметка об этом, акт подписывается представителем заказчика  и в течение суток направляется другой стороне заказным письмом с уведомлением или по факсимильному аппарату. Односторонний акт контрольной проверки является обязательным к исполнению и может быть признан недействительным только в судебном порядке.

При отказе представителя подрядчика от участия в контрольном мероприятии, представитель заказчика в одностороннем порядке проводит контрольное мероприятие, по результатам которого составляет акт контрольной проверки, обязательный для исполнения Подрядчиком.

Количество проверок определяется Заказчиком, но не менее одной проверки в декаду.

По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах (Приложение 4) выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

2.2.3. Производить в присутствии уполномоченного представителя Подрядчика  фотографирование объекта. Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка.

2.2.4. Заказчик вправе выдать предписание о выявлении дефектов и недостатков объекта производства работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и передать данное предписание представителю Подрядчика под роспись, либо  направить указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением или по факсимильной почте. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта производства работ.

2. 3. Права и обязанности Подрядчика.

2.3.1. Подрядчик обязан:

Приказом назначить уполномоченного представителя, имеющего право подписи контрольных актов проверки, или выдать доверенность уполномоченному представителю на представление интересов Подрядчика при проведении работ и подписания документации.

2.3.1. Обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего муниципального контракта в соответствии с условиями настоящего муниципального контракта, при соблюдении требований технической документации (рекомендации и т.д.)  и сдать выполненные работы в установленный срок.

К моменту подписания муниципального контракта представить расчет стоимости выполняемых работ с разбивкой по месяцам.

2.3.2. Вести журнал производства работ с начала производства работ до их завершения.

2.3.3. Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

2.3.4. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

2.3.5. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы, санитарно-гигиенические требования, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

2.3.6. Обеспечить выполнение работ по настоящему муниципальному контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись - наименование предприятия Подрядчика.

2.3.7. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик  в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика,  заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего муниципального контракта.

2.3.8. За свой счет  и своевременно  устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

Подрядчик обязан обеспечить Заказчику объезд и осмотр объектов для оценки качества выполняемых работ на транспортном средстве, предоставленном Подрядчиком.

2.4. Подрядчик имеет право:

2.4.1. В случае несогласия  с претензиями Заказчика,  организовать комиссионный выход и обследование объекта содержания с привлечением представителя Заказчика, а в необходимых случаях с привлечением представителя районной администрации.

- СТОИМОСТЬ РАБОТ, ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И ОПЛАТЫ.

3.1.  Общая стоимость работ,  подлежащих выполнению, составляет _______, без дальнейшей индексации.

3.2. Стоимость работ  включает в себя: полную стоимость работ, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме, все налоги  и сборы  (выплаченные или подлежащие выплате), расходы на страхование, транспортные расходы, расходы на погрузо-разгрузочные работы, приобретение материалов и прочие расходы, которые могут возникнуть при исполнении договора,  подлежит изменению в случае:

- уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением)    работ, применением санкций (приложение № 3).

3.3. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим муниципальным контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются: акт оценки работы подрядного предприятия   (приложение № 4.1), акт контрольной проверки  (приложение № 4.2), акт сдачи-приёмки выполненных работ, справка стоимости работ, счета, журнал производства работ, счета-фактуры предоставленные Заказчику в срок до 21 числа текущего месяца. В случае не предоставления Подрядчиком работ к приемке, по вине Подрядчика, в указанный срок, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце следующем за отчетным.

3.4. Форма оплаты: безналичный расчёт.

3.5. Сроки оплаты:

Оплата за выполненную Подрядчиком работу осуществляется Заказчиком в течение 30 банковских дней со дня подписания сторонами актов о приёмке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат, предоставления Заказчику счетов-фактур.

3.6. Порядок расчётов за выполненные объёмы работ:

Расчёт за выполненные объёмы работ производится в соответствии с  расчётом стоимости работ (в соответствии с Приложением № 2) с применением понижающего коэффициента и штрафных санкций, если таковые имеются.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены  муниципального контракта на стоимость работ, соответствующую  расчёту стоимости работ заказчика, составляет _____.

- СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.

4.1. Начало производства  работ: с момента заключения муниципального контракта.

4.2. Окончание производства работ:  01 октября 2013 г.

4.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего муниципального контракта.

- КАЧЕСТВО РАБОТ.

5.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения.

Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего муниципального контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно рекомендаций, государственных стандартов РФ, безопасности  жизни и здоровья, сертификации, лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством РФ.

5.2.  Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для:

а) требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим муниципальным контрактом.

5.3. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, выполняемых несколько раз в месяц,  Заказчик поручает Подрядчику в течение суток устранить дефекты и недостатки, указанные в акте контрольной проверки текущего содержания. В случае невыполнения и не устранения замечаний в течение 24 часов, Заказчик снимает 100 % стоимости с данного объекта за  период, предшествующий предыдущей контрольной проверке.

В случае некачественного выполнения ежедневных работ на объекте, Заказчик делает снижение стоимости работ (согласно приложению № 3) в день проверки.

- Ответственность сторон.

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного производства работ по настоящему муниципальному контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего муниципального контракта, требований  действующего законодательства и нормативной документации.

6.3. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему муниципальному контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

6.4. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств принятых по настоящему муниципальному контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

6.4.1. За просрочку сроков сдачи работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1 % от общей стоимости работ по муниципальному контракту, за каждый день просрочки.

6.4.2. За просрочку сроков устранения дефектов Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере  1 % от общей стоимости работ указанных в п. 3.1 настоящего муниципального контракта за каждый день просрочки.

6.4.3.  За выданное Заказчиком и неисполненное предписание в указанные сроки Подрядчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

6.5. Заказчик за несвоевременную оплату муниципального контракта уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

- Действие и прекращение действия муниципального контракта.

7.1. Настоящий муниципальный контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями Сторон, а также, по соглашению Сторон, в 3 (Трёх) экземплярах на бумажном носителе.

7.2. Настоящий муниципальный контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по муниципальному контракту.

7.3. Настоящий муниципальный контракт может быть расторгнут в случае неисполнения Подрядчиком двух или более предписаний, с учетом п. 7.5.

7.4. Расторжение муниципального контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7.5. При расторжении настоящего муниципального контракта по решению суда по вине Подрядчика, либо по соглашению сторон вследствие существенного нарушения условий муниципального контракта,  Подрядчик уплачивает Заказчику единовременную неустойку в размере 25 % от общей цены работ,  указанной в п.3.1 настоящего муниципального контракта.

- Разрешение споров между сторонами.

8.1. Правоотношения между сторонами по настоящему муниципальному контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

8.2. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему муниципальному контракту, решаются путем переговоров, что не является претензионным порядком. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в арбитражном суде Пермского края.

9.Обстоятельства непреодолимой силы.

9.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему муниципальному контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

9.2.При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему муниципальному контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Заказчик:                                                                                       Подрядчик:

| Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Дзержинского района» 614087, г. Пермь, ул. Рабочая, 19 тел. (342) 238-30-30, 238-29-90 ИНН 5903089626 КПП 590301001 р./с № 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ банка России по Пермскому краю УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми, Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Дзержинского района», л/с 02934018343) БИК 045773001 |  |
| --- | --- |
| ________________ Д.К. Галиханов М.п. | ________________ М.п. |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№  от «__» _____ 2013 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по содержанию объектов озеленения общего пользования на территории Дзержинского района города Перми в 2013 году.

1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего технического задания, а также требованиям по технологии и материалам, согласно нормативной (СНиП, ГОСТ и др.) и технической документации, рекомендаций, безопасности жизни и здоровья, сертификации, лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством РФ.

2. Материалы, используемые в работе, должны иметь сертификат и знак соответствия.

3. Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения пешеходов, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

4. В случае обнаружения недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течение срока, установленного в мотивированном отказе от приемки работ устранить недостатки, за свой счет.

5. Заказчик  вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ.

Перечень и состав работ:

| № | Виды работ | Единица измерения | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| I.Газоны по площади Гайдара (1категория) |  |  |  |
| 1. | Содержание цветников из многолетних растений. (Тюльпаны) Прополка, рыхление, полив, внесение удобрений. Удаление отцветших цветов в цветниках. Период содержания: 20.05.2013-20.06.2013 | м2 | 70 |
| 2. | Устройство цветников из однолетних растений до 06.06.2013 Цветник «Солнечные часы». Содержание цветников из однолетних растений. Прополка, рыхление, полив, внесение минеральных удобрений. Период содержания цветника с 06.06.2013- 20.09.2013 Удаление отцветших цветов в цветниках до 01.10.2013. | м2 | 2118 |
| II.Сквер по ул.9-го января (2 категория) |  |  |  |
| 1. | Содержание малых архитектурных форм. .Покраска скамей до 06.06.2013 | шт. | 2 |
| 2. | Содержание памятника до 06.06.2013 | м2 | 31,9 |
| III.Газон у тоннеля ст.Пермь-2 (1 категория) |  |  |  |
| 1. | Устройство цветников из однолетних растений до 06.06.2013 Содержание цветников из однолетних растений. Прополка, рыхление, полив. Период содержания цветника с 06.06.2013- 20.09.2013 Удаление отцветших цветов в цветниках до 01.10.2013. | м2 | 60 |
| Транспортная развязка по ул.Плеханова (2 категория) |  |  |  |
| 2 | Устройство цветников из однолетних растений до 06.06.2013 Содержание цветников из однолетних растений. Прополка, рыхление, полив. Период содержания цветника с 06.06.2013- 20.09.2013 Удаление отцветших цветов в цветниках до 01.10.2013. | м2 | 47 |
| IV.Зеленая зона вдоль трамвайных путей напротив ул.Петропавловская, 121-123 (2 категория) |  |  |  |
| 1. | Устройство цветников из однолетних растений до 06.06.2013 Цветник у «Дерева Великан» Содержание цветников из однолетних растений. Прополка, рыхление, полив. Период содержания цветника с 06.06.2013- 20.09.2013 Удаление отцветших цветов в цветниках до 01.10.2013. | м2 | 150 |
| V.сквер по ул.Таврическая (3 категория) |  |  |  |
| 1. | Устройство цветников из однолетних растений до 06.06.2013 Содержание цветников из однолетних растений. Прополка, рыхление, полив. Период содержания цветника с 06.06.2013- 20.09.2013 Удаление отцветших цветов в цветниках до 01.10.2013. | м2 | 24 |
| VI. Сквер по ул.Вавилова (3 категория) |  |  |  |
| 1. | Устройство цветников из однолетних растений до 06.06.2013 Содержание цветников из однолетних растений. Прополка, рыхление, полив. Период содержания цветника с 06.06.2013- 20.09.2013 Удаление отцветших цветов в цветниках до 01.10.2013. | м2 | 50 |
| VII. Газоны по ул.Подлесная (3 категория) |  |  |  |
| 1. | Устройство цветников из однолетних растений до 06.06.2013 Содержание цветников из однолетних растений. Прополка, рыхление, полив. Период содержания цветника с 06.06.2013- 20.09.2013 Удаление отцветших цветов в цветниках до 01.10.2013. | м2 | 200 |

Технические требования к выполнению работ:

I 1.Содержание включает подкормку удобрений, прополку и рыхление 1 раз за месяц. Полив 1 раз за период. Нужно выполнить работы по обрезанию после цветения, уборке луковиц тюльпанов с площади Гайдара, очистка от земли, просушка, обработка луковиц и хранение в темном сухом, проветриваемом помещении.

На выбранный участок на 1 кв. м вносят удобрения, необходимо 5 кг перепревшего навоза (перегной) или компоста. перекапать участок на глубину 30 см, разровнять, утрамбовать и сделать лунки, сделать отверстия и посадить луковицы, полностью засыпать и хорошо утромбовать. На 70 м2 высадить 4550шт. Посадка должна проводится в соответствии со СНиП III-10-75 (Благоустройство территорий), параграфом Е 18-25 ЕНиР 18 (Зеленое строительство). Посадку произвести в период с 20 сентября по 1 октября 2013г.

2.Устройство цветника «Солнечные цветы» должно полностью соответствовать проекту «Цветник Солнечные часы на площади Гайдара» № 02-06-05-2011-ГП. В цветнике «Солнечные часы» использовать  сорт серии петунии низкорослой или минитунии(красного цвета) для делений-12,14,16,18 и петунии низкорослой или минитунии (белого цвета)- для делений на 11,13,15,17,19 часов. Устройство цветников из однолетников включает полив перед и после посадки, посадка цветов. Цвет цветника – белый, красный. Количество однолетников 52950 шт. Количество цветов на 1 м2 - 25штук.Согласование перед посадкой с инженером учреждения. Посадка должна проводится в соответствии с пунктами 6.1 6.25 6.26 СНиП III-10-75 (Благоустройство территорий), параграфом Е 18-25 ЕНиР 18 (Зеленое строительство). На объекте работ не допускается наличие грязи и мусора. Цветочная композиция должна представлять собой сомкнутый цветущий ковёр. Провести полив цветника 1 раз в день на протяжении 30 дней.

Требования к рассаде: количество стеблей не менее 6, длина стеблей 20 см, наличие цветков и бутонов (не менее 5 цветков и бутонов на каждом побеге) Побеги  растений  должны быть симметрично развитыми и равномерно облиственными,  не должны быть вытянутыми и переплетёнными между собой; без признаков поражения болезнями и вредителями. Растения должны иметь закрытую корневую систему.

Содержание включает подкормку цветника минеральными удобрениями 1 раз в июне месяце, полив 8 раз в месяц, прополку и рыхление 1 раз в месяц, подсадку 10-15% цветов, почва должна быть влажной в течении всего вегатативного периода. Подрядная организация должна вести мониторинг состояния бъекта(цветника) в период всего вегатационного периода и осуществлять устранения самостоятельно в течении 1-3 дней, Уборка цветов с вывозом до 01.10.2013г.

II.1. Покраска скамей включает промывку, покраску масляной краской в темно-фиолетовый цвет. Ножки черный цвет.2.Содержание памятника включает покраску памятника (мемориальной стены) в мае месяце.

III.Устройство цветника возле «Бабочки». Посадка тагетиса ярко-желтого крупноцветкового (90% от площади цветника) и сальвии красного цвета. Цвет согласовывается перед посадкой с инженером МКУ. Количество цветов на цветник  2100  штук, на 1м2-  30 штук. На транспортной развязке посадка тагетиса желтого в цветник «Солнышко», завоз и добавление плодородной земли слоем 10 см на 47м2. Количество цветов на цветник1410 штук. Посадка должна проводится в соответствии с пунктами 6.1 6.25 6.26 СНиП III-10-75 (Благоустройство территорий), параграфом Е 18-25 ЕНиР 18 (Зеленое строительство). Содержание цветника включает прополку и рыхление один раз в месяц, полив  8 раз в месяц. Уборка цветов с вывозом до 01.10.2013г. Требования к рассаде: высота 20 см, побеги  растений  должны быть симметрично развитыми и равномерно облиственными. Растения должны иметь закрытую корневую систему. Рассада должна быть цветущей.

IV. Устройство цветника у основания «Дерева Великан» на зеленой зоне вдоль трамвайных путей напротив ул.Петропавловская, 121-123.Предоставить рисунки и эскизы цветника для согласования перед посадкой цветника. Посадка петунии махровой либо бахромчатой. Цвет белый, розовый, малиновый, сиреневый. Количество цветов на цветник  3750  штук, на 1м2-  25 штука. Посадка должна проводится в соответствии с пунктами 6.1 6.25 6.26 СНиП III-10-75

(Благоустройство территорий), параграфом Е 18-25 ЕНиР 18 (Зеленое строительство). Содержание цветника включает прополку и рыхление один раз в месяц, полив  8 раз в месяц. Уборка цветов с вывозом до 01.10.2013г.

Требования к рассаде: количество стеблей не менее 6, длина стеблей 20 см, наличие цветков и бутонов (не менее 5 цветков и бутонов на каждом побеге) Побеги  растений  должны быть симметрично развитыми и равномерно облиственными,  не должны быть вытянутыми и переплетёнными между собой; без признаков поражения болезнями и вредителями. Растения должны иметь закрытую корневую систему.

V. Посадка цветов в вазоны. Количество цветов на один вазон 60 штук. Общее количество цветов на вазоны 720 штук. Посадка тагетиса ярко-оранжевого и агератума. Посадка должна проводится в соответствии с пунктами 6.1 6.25 6.26 СНиП III-10-75 (Благоустройство территорий), параграфом Е 18-25 ЕНиР 18 (Зеленое строительство). Содержание цветника включает прополку и рыхление один раз в месяц, полив  8 раз в месяц. Уборка цветов с вывозом до 01.10.2013г.

VI. Устройство корыта под цветник 50м2 высотой 10см. Завоз плодородной земли слоем 5 см на 50 м2. Устройство цветника. Посадка петунии, тагетиса, агератума, цинерарии, сальвии. Эскиз цветника согласовывается перед посадкой с инженером МКУ. Количество цветов на цветник 1000 штук, на 1м2 – 20 штук. Посадка должна проводится в соответствии с пунктами 6.1 6.25 6.26 СНиП III-10-75 (Благоустройство территорий), параграфом Е 18-25 ЕНиР 18 (Зеленое строительство). Содержание цветника включает прополку и рыхление один раз в месяц, полив  8 раз в месяц. Уборка цветов с вывозом до 01.10.2013г.

VII. Устройство корыта под цветник высотой 10 см. Завоз плодородной земли слоем 10 см на 200м2. Устройство цветника. Посадка петунии крупноцветковой, тагетиса крупноцветкового. Цвет и эскизы согласовывается перед посадкой с инженером МКУ. Количество цветов на цветник 4600 штук, на 1 м2 – 23штуки. Посадка должна проводится в соответствии с пунктами 6.1 6.25 6.26 СНиП III-10-75 (Благоустройство территорий), параграфом Е 18-25 ЕНиР 18 (Зеленое строительство). Содержание цветника включает прополку и рыхление один раз в месяц, полив  8 раз в месяц. Уборка цветов с вывозом до 01.10.2013г.

Заказчик ____________/Д.К. Галиханов/                                               Подрядчик ____________//

М.п.								М.п

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№  от «__» ____ 2013 г

Расчет стоимости

на выполнение работ по содержанию объектов озеленения общего пользования в Дзержинском районе г. Перми в 2013 г.

| № п/п | Вид работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Газоны на площади Гайдара (1 кат.) |  |  |  |  |
| 1 | Содержание цветников из многолетних растений: 20.05.2013 - 20.06.2013 |  |  |  |
| 1.1 | Прополка, рыхление | 100 м2 | 0,70 | 1 440,05 |
| 1.2 | Полив | 100 м2 | 0,70 | 2 880,39 |
| 1.3 | Подкормка | 100 м2 | 0,70 | 851,73 |
| 1.4 | Удаление отцветших цветов | 100 м2 | 0,70 | 605,89 |
| 2 | Устройство цветников из однолетних растений | 100 м2 | 21,18 | 1 217 849,68 |
| 3 | Содержание цветников из однолетних растений: 06.06.2013-20.09.2013 |  |  |  |
| 3.1 | Прополка, рыхление | 100 м2 | 21,18 | 27 606,22 |
| 3.2 | Полив | 100 м2 | 21,18 | 61 674,04 |
| 3.3 | Подкормка | 100 м2 | 21,18 | 8 056,24 |
| 3.4 | Удаление отцветших цветов | 100 м2 | 21,18 | 18 332,35 |
| Итого: |  |  |  | 1 339 296,59 |
| Сквер по ул. 9-го Января (2 кат.) |  |  |  |  |
| 1 | Содержание малых архитектурных форм |  |  |  |
| 1.1 | Покраска скамей | 100 скамей | 0,02 | 470,44 |
| Итого: |  |  |  | 470,44 |
| Газон у тоннеля ст. Пермь-2 (1 кат.) |  |  |  |  |
| 1 | Устройство цветников из однолетних растений | 100 м2 | 0,60 | 45 944,23 |
| 2 | Содержание цветников из однолетних растений: 06.06.2013-20.09.2013 |  |  |  |
| 2.1 | Прополка, рыхление | 100 м2 | 0,60 | 782,05 |
| 2.2 | Полив | 100 м2 | 0,60 | 2 795,42 |
| 2.3 | Удаление отцветших цветов | 100 м2 | 0,60 | 519,33 |
| Итого: |  |  |  | 50 041,03 |
| Транспортная развязка по ул. Плеханова (2 кат.) |  |  |  |  |
| 1 | Устройство цветников из однолетних растений | 100 м2 | 1,07 | 81 933,87 |
| 2 | Содержание цветников из однолетних растений: 06.06.2013-20.09.2013 |  |  |  |
| 2.1 | Прополка, рыхление | 100 м2 | 1,07 | 1 394,65 |
| 2.2 | Полив | 100 м2 | 1,07 | 4 985,16 |
| 2.3 | Удаление отцветших цветов | 100 м2 | 1,07 | 771,79 |
| Итого: |  |  |  | 89 085,47 |
| Зеленая зона вдоль трамвайных путей (напротив ул. Петропавловская, 121-123) (2 кат.) |  |  |  |  |
| 1 | Устройство цветников из однолетних растений | 100 м2 | 1,50 | 95 692,10 |
| 2 | Содержание цветников из однолетних растений: 06.06.2013-20.09.2013 |  |  |  |
| 2.1 | Прополка, рыхление | 100 м2 | 1,50 | 1 955,12 |
| 2.2 | Полив | 100 м2 | 1,50 | 6 988,55 |
| 2.3 | Удаление отцветших цветов | 100 м2 | 1,50 | 1 081,95 |
| Итого: |  |  |  | 105 717,72 |
| Сквер по ул. Таврическая (3 кат.) |  |  |  |  |
| 1 | Устройство цветников из однолетних растений | 100 м2 | 0,24 | 18 377,69 |
| 2 | Содержание цветников из однолетних растений: 06.06.2013-20.09.2013 |  |  |  |
| 2.1 | Прополка, рыхление | 100 м2 | 0,24 | 312,82 |
| 2.2 | Полив | 100 м2 | 0,24 | 1 118,17 |
| 2.3 | Удаление отцветших цветов | 100 м2 | 0,24 | 138,49 |
| Итого: |  |  |  | 19 947,17 |
| Сквер по ул. Вавилова (3 кат.) |  |  |  |  |
| 1 | Устройство цветников из однолетних растений | 100 м2 | 0,50 | 38 286,86 |
| 2 | Содержание цветников из однолетних растений: 06.06.2013-20.09.2013 |  |  |  |
| 2.1 | Прополка, рыхление | 100 м2 | 0,50 | 651,71 |
| 2.2 | Полив | 100 м2 | 0,50 | 2 329,52 |
| 2.3 | Удаление отцветших цветов | 100 м2 | 0,50 | 288,52 |
| Итого: |  |  |  | 41 556,61 |
| Газоны по ул. Подлесная (3 кат.) |  |  |  |  |
| 1 | Устройство цветников из однолетних растений | 100 м2 | 2,00 | 77 310,06 |
| 2 | Содержание цветников из однолетних растений: 06.06.2013-20.09.2013 |  |  |  |
| 2.1 | Прополка, рыхление | 100 м2 | 2,00 | 2 606,82 |
| 2.2 | Полив | 100 м2 | 2,00 | 9 318,06 |
| 2.3 | Удаление отцветших цветов | 100 м2 | 2,00 | 1 154,08 |
| Итого: |  |  |  | 90 389,02 |
| Всего: |  |  |  | 1 736 504,05 |
| Всего с учетом индексов инфляции: |  |  |  | 1 793 646,58 |

Примечание:

- Постановление Администрации города Перми от 27.07.2011 № 378 «Об утверждении методики расчета и размера стоимости работ по содержанию, акарицидной и дератизационной обработке территорий общего пользования (объектов озеленения, пустошей, логов и водоохранных зон) города Перми» (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.08.2012 № 488);

- Отдельные виды работ рассчитаны сметами согласно письму от 27.11.2012 № 2536-ИП/12/ГС Министерства регионального развития РФ и ежеквартальному бюллетеню на 1 квартал 2013 года НП «Строители Урала» - Региональный центр по ценообразованию в строительстве.

Понижающий коэффициент __.

Стоимость работ с учётом понижающего коэффициента ________.

Заказчик ____________/Д.К. Галиханов/           Подрядчик ____________//

М.п.								М.п.

Приложение № 3

к  муниципальному контракту

№ __ от _____2013 г

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

| № п/п | Перечень возможных нарушений | % снижения за качество выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отсутствие или не ведение журнала работ | 100% |
| 2 | Не соответствие сорту и цвету цветочных культур согласно ТЗ в контракте | 100% |
| 3 | Не проведена подкормка удобрениями цветников | 100% |
| 4 | Не соблюдены правила при посадке цветочных культур, Не соблюдена плотность посадки в цветнике | 60% |
| 5 | Не проведен полив и прополка цветника, наличие сорной растительности | 60% |
| 6. | Скамьи, памятник не окрашены | 100% |
| 7. | В случае неисполнения предписания Заказчика | 30 тыс. руб. |

Заказчик ____________ / Д.К. Галиханов /                            Подрядчик ____________ //

МП								МП

Приложение № 4.1

к муниципальному контракту

№__  от ____2013 г

АКТ

оценки работы подрядного предприятия по содержанию

объектов озеленения общего пользования на территории  Дзержинского района города Перми.

за ______________________ 20 __ г

(месяц)

по ________________________

(наименование подрядного предприятия)

| № | Наименование объекта | Объем выполненных работ | Оценка качества |  |  | Средняя оценка за месяц | % снижения оплаты выполненных работ | Стоимость к оплате |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 объезд | 2 объезд | 3 объезд |  |  |  |
| 1. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | - | - | - | - | - | - | - | - |

Заказчик:   ____________________/Д.К. Галиханов/

МП

Подрядчик:  __________________//

МП

Приложение № 4.2

к муниципальному контракту

№ __ от ____2013 г

А К Т

Контрольной проверки содержания объектов озеленения общего пользования за декаду

___________________ 20__г.

____________________________________________

( Наименование подрядного предприятия )

________________________20 __ г

( дата )

Проверка произведена ____________________________________________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество куратора )

и ___________________________________________________________________________________________

| № лота | Наименование объекта | Замечания | Подпись ответственного лица | Отметка об устранении замечаний | Процент снижения по объекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

Все работы предусмотренные муниципальным контрактом №  от _____ 2013 г проверены в полном объеме и замечаний   к качеству исполнения не имеют, кроме перечисленных в данном акте.

Заказчик:

____________________/Д.К. Галиханов/

МП

Подрядчик:

_______________________//

МП

Приложение № 4.3

к муниципальному контракту

№ __ от _____2013 г

(форма)

ПРЕДПИСАНИЕ

от _______________                                                                                               № __________

Наименование Подрядчика___________ ___________________________________________

На основании п.п.______ муниципального контракта от ________ № ________ необходимо устранить выявленные недостатки и нарушения работ по _________________, требований действующего законодательства РФ, правовых актов города Перми, условий муниципального контракта от ________ № _______, технической документации, выявленные в результате ___________________________________________________________________________:

| № | Предписание | Место, где выявлен дефект, недостаток, нарушение | Срок для устранения дефекта, недостатка, нарушения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении срока для устранения выявленных нарушений о результатах их устранения сообщить __________________________________ в письменной форме и подтвердить фотодокументами с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и время снимка.

Срок для сообщения об устранении дефекта, недостатка, нарушения законодательства и правовых актов, обязательств и условий муниципального контракта __________________.

Представитель Заказчика:_______________________________________________________.

Представитель Подрядчика:_____________________________________________________.

Отметка об устранении дефекта, недостатка, нарушения:___________________________________________________________________.

Устранение дефекта, недостатка, нарушений проверил представитель Заказчика:  Ф.И.О._______________________  подпись__________________ дата_________________.

Заказчик:

____________________/Д.К. Галиханов/

МП

Подрядчик:

_______________________//

МП

Приложение № 5

к муниципальному контракту

№ __ от _____2013 г

ДОНЕСЕНИЕ

О случаях нанесения ущерба скверам, садам и сооружениям на них

1. Наименование виновного лица (адреса, телефон, марка и номер транспортного средства, в случае нанесения ущерба транспортным средством)_________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Дата, время и место нанесения ущерба________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Краткое описание нанесения ущерба__________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Меры, принятые к устранению _______________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заказчик   _____________/Д.К. Галиханов/

МП

Подрядчик ______________//

МП

Приложение № 6

к муниципальному контракту

№ __ от ____2013 г

Приказ о назначении ответственного представителя

Наименование организации

Подрядчика

ПРИКАЗ

__________ № ___________

/о назначении ответственного представителя/

В связи с началом производства работ на объекте _________________________________,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Назначить ответственным лицом за производством на выполнение работ по ______________________________________________________ с правом подписи документации по исполнению муниципального контракта ____________________________________ (Ф.И.О., должность).

Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на _________________________ (Ф.И.О., должность)

Директор _________________________________________ (Фамилия, инициалы)

(подпись)

Приложение № 7

к муниципальному контракту

№ __ от ____2013 г

График помесячной разбивки выполняемых объемов работ

руб.

| Стоимость работ на 2013 год | 1 квартал | в т.ч. по месяцам |  |  | 2 квартал | в т.ч. по месяцам |  |  | 3 квартал | в т.ч. по месяцам |  |  | 4 квартал | в т.ч. по месяцам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | январь | февраль | март |  | апрель | май | июнь |  | июль | август | сентябрь |  | октябрь | ноябрь | декабрь |

Заказчик:                                                                                Подрядчик:

_______________________/Д.К. Галиханов/             __________________//

МП								МП

Приложение № 8

к муниципальному контракту

№ __ от ____2013 г

Перечень нормативных документов обязательных при выполнении работ

| 1 | ЕНиР 18 | Зеленое строительство |
| --- | --- | --- |
| 2 | ГОСТ 17.4.2.01-81* | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 3 | СНиП III-10-75 | Благоустройство территорий |
| 4 | ГОСТ 17.0.0.1-76 | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 5 | ГОСТ 17.1.1.01-77* | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 6 | ГОСТ 17.2.1.01-76* | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 7 | ГОСТ 17.4.2.01-81* | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |

Заказчик:                                                                                Подрядчик:

_______________________/Д.К. Галиханов/             __________________//

МП								МП

Приложение № 3

к документации об аукционе

Договор залога.

г.Пермь «___» _________ 20__г.

__________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и _________________________, именуемый в дальнейшем Участник размещения заказа, в лице ______________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании Протокола №_____ от «____»__________20__года заключили настоящий договор залога (далее – Договор залога) о нижеследующем.

- Статья 1. Предмет муниципального контракта

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства поставить товары (оказать услуги, выполнить работы) по _________________________________________________________________ 					(предмет  муниципального контракта, № и дата извещения о проведении аукциона)

- Статья 2. Предмет договора залога

2.1. Участник размещения заказа в безналичном порядке перечисляет Заказчику в качестве обеспечения исполнения обязательств Участника размещения заказа по муниципальному контракту, указанному в статье 1 настоящего Договора залога (далее – Договор залога), денежные средства в размере ________ (______) рублей (далее - обеспечение), а Заказчик принимает обеспечение на счет по следующим реквизитам:

________________________________________ (указываются реквизиты Заказчика)

назначение платежа: «Денежные средства по договору залога № _____ от «____»___________ 20__ г.»

2.2. Стороны оценивают предмет залога в размере __________ (______) рублей.

2.3. Настоящий Договор залога служит обеспечением исполнения Участником размещения заказа обязательств по муниципальному контракту в течение всего срока его действия, в том числе и в случае продления действия указанного муниципального контракта, а также распространяется на гарантийные обязательства, предусмотренные муниципальным контрактом.

2.4. Участник размещения заказа отвечает перед Заказчиком закладываемым имуществом в полном объеме своих обязательств по муниципальному контракту, включая неустойку, возмещение убытков, а также возмещение необходимых расходов Заказчика, связанных с обращением взыскания на предмет залога.

2.5. Взыскание на заложенное имущество для удовлетворения требований Заказчика может быть обращено в случае полного или частичного неисполнения Участником размещения заказа своих обязательств перед Заказчиком в порядке, установленном законодательством и настоящим Договором залога.

- Статья 3. Передача денежных средств

3.1. Сумма обеспечения, указанная в пункте 2.1 настоящего Договора залога, должна быть внесена Участником размещения заказа на счет Заказчика до истечения срока заключения муниципального контракта, указанного в конкурсной документации (документации об аукционе), и считается внесенной с момента ее поступления на счет Заказчика.

Документом, подтверждающим внесение обеспечения на счет Заказчика, является платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств.

В случае непоступления в указанный срок суммы обеспечения обязательства Участника размещения заказа по внесению в залог денежных средств считаются неисполненными. В указанном случае Участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

3.2. Участник размещения заказа не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет Заказчика в качестве обеспечения.

На денежные средства, перечисленные Участниками размещения заказа в соответствии с настоящим Договором залога на счет Заказчика, проценты не начисляются.

- Статья 4. Возврат и удержание обеспечения

4.1. Заказчик в течение 30 (Тридцати) календарных дней после полного исполнения обязательств по муниципальному контракту, в том числе в части возмещения убытков, выплаты неустойки в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением муниципального контракта и надлежащего документального подтверждения Участником размещения заказа исполнения обязательств по муниципальному контракту осуществляет возврат обеспечения по реквизитам, указанным в настоящем Договоре залога, за исключением суммы удержания предусмотренных п. 4.2. настоящего Договора залога.

4.2. Требования Заказчика удовлетворяются из заложенного имущества (денежных средств) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по муниципальному контракту во внесудебном порядке путем удержания денежных средств в размере, указанном в договоре.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по муниципальному контракту денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения переходят в собственность Заказчика в размере, указанном в договоре.

Статья 5. Заключительные положения

5.1. Настоящий Договор залога вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия муниципального контракта, включая гарантийные обязательства.

5.2. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение Арбитражного суда Пермского края или суда общей юрисдикции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Настоящий Договор залога составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах (один - для Заказчика, один - для Участника размещения заказа).

5.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором залога, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 6. Адреса и реквизиты сторон

| Заказчик | Участник размещения заказа |
| --- | --- |
| Реквизиты | Реквизиты |
| _________________/_________________/ М.П. | _________________/_________________/ М.П. |