УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального казенного учреждения «Благоустройство Орджоникидзевского района»

_______________ Е.В.Карабатов

«08» апреля 2013 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по текущему ремонту ограждений вдоль улиц и дорог Орджоникидзевского района города Перми.

г. Пермь, 2013 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 №157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района». |
| Место нахождения |  | 614038, г. Пермь, ул. Веденеева,86а. |
| Почтовый адрес |  | 614038, г. Пермь, ул. Веденеева,86а. |
| Адрес электронной почты |  | mby-bor@yandex.ru |
| Контактный телефон |  | 8 (342) 284-35-64, 8(342) 284-35-35. |
| Контактное лицо |  | Чеклецов Алексей Владимирович |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет контракта |  | Выполнение работ по текущему ремонту ограждений вдоль улиц и дорог Орджоникидзевского района города Перми |
| Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) |  | 537 786 рублей 53 копейки |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  | - Локальный сметный расчет на выполнение работ по текущему ремонту ограждений вдоль улиц и дорог Орджоникидзевского района города Перми (Приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |  | Согласно техническому заданию и локальному сметному расчету (Приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе Техническим заданием (Приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме) и условиями муниципального контракта (Приложение №2 к документации об открытом аукционе в электронной форме). В случае, если в документации об открытом аукционе в электронной форме содержатся указания на товарные знаки, читать такие товарные знаки в редакции «… или ЭКВИВАЛЕНТ» в соответствии с ч.1 ст. 41.6 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ |
| Показатели, используемые для определения соответствия потребностям заказчика и(или) эквивалентности предлагаемого к использованию при выполнении работ товара, их значения |  | Установлены в Приложении №3 к документации об открытом аукционе в электронной форме. В связи с тем, что ГОСТ, ТУ, марка являются, в том числе, набором показателей и их значений, показатели и значения, содержащиеся в таком ГОСТе, ТУ, марке, являются показателями и их значениями, установленными документацией об открытом аукционе в электронной форме. |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | Место выполнения работ: г.Пермь, Орджоникидзевский район. |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | Сроки выполнения работ: согласно техническому заданию Заказчика и проекта муниципального контракта. Условия выполнения работ: Подрядчик обязан выполнить работы, предусмотренные муниципальным контрактом. |
| Гарантийный срок и (или) объем предоставления гарантий качества работы |  | Срок предоставление гарантий качества всего объема выполняемых работ составляет 24 месяца, течение которого начинается с момента приемки выполненных работ |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг |  | Форма оплаты – безналичный расчёт. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты результата выполненных Подрядчиком работ являются: исполнительная документация, акты сдачи-приемки выполненных работ (КС-2), предъявляемые Заказчику в срок до 21 числа текущего месяца; справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и счета-фактуры, предъявляемые Заказчику в срок до 25 числа текущего месяца. Оплата результата выполненных Подрядчиком работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков в течение 15 банковских дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), а также получения Заказчиком счета-фактуры со стоимостью выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ. Расчет за выполненные работы, производится в соответствии с расчетом стоимости работ заказчика с применением понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены муниципального контракта, предложенной победителем аукциона в электронной форме, на начальную (максимальную) цену муниципального контракта. Указанный коэффициент вносится в муниципальный контракт. В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента). |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта (цены лота) |  | Цена муниципального контракта устанавливается на основании итогов аукциона в электронной форме и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объёма, качества и сроков выполнения. Цена муниципального контракта должна включать в себя полную стоимость работ, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме, все расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие издержки Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. Техническое задание и локальный сметный расчет (расчет стоимости) будут являться составной частью муниципального контракта, подписанного сторонами по итогам аукциона в электронной форме. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ. |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта |  | Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: |  |  |
| При размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется товар: - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак.. - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара.. |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения муниципального контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена муниципального контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - В заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме необходимо указать товарный знак. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 5% начальной (максимальной) цены муниципального контракта – 26 889 рублей 32 копейки. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 18.04.2013г. 09:00 (время местное). |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 24.04.2013г. |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - 29.04.2013г. |
| - VII. Обеспечение исполнения муниципального контракта |  |  |
| - Размер обеспечения исполнения контракта |  | - 10 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). |
| - Срок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта контракта участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения контракта предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| - Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - Контракт заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) - в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. - Способ обеспечения исполнения контракта определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. - Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по контракту, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение 5 (пять) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения контракта на тех же условиях и в том же размере. |
| - Безотзывная банковская гарантия |  | - Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по контракту. - При выборе в качестве обеспечения исполнения контракта безотзывной Банковской гарантии необходимо представить Банковскую гарантию, которая должна содержать следующие необходимые условия: - 1.Указание на безотзывность гарантии. - 2. Указание в качестве Бенефициара Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района». - 3. Ссылка на решения аукционной комиссии и контракт. - 4. Указание срока уплаты денежных средств, который не должен превышать 15(пятнадцать) банковских дней с момента получения Гарантом письменного требования Бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении Принципалом обязательств по контракту. - 5. Условие о предоставлении банковской гарантии в следующих размерах: - -размер обеспечения исполнения контракта составляет 10% от начальной (максимальной) цены контракта. - 6. Срок действия Банковской гарантии должен распространяться - до окончания срока, предусмотренного контрактом. - Банковская гарантия должна быть оформлена и выдана в соответствии - с действующим законодательством Российской Федерации, кроме того, банк в связи с выдачей гарантии не должен нарушать нормативы и иные требования, установленные Банком России. |
| - Залог денежных средств |  | - В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта, перечисление участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района» л/с № 04937018397). ИНН; 5907038291. КПП; 590701001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ г.Перми. БИК; 045744000. Назначение платежа Обеспечение исполнения контракта, извещение от______________ № _______________________. |
| - VIII. Заключение контракта |  |  |
| Порядок заключения контракта |  | - Контракт заключается в порядке, предусмотренном статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. - В контракт включается цена контракта, предложенная участником открытого аукциона, с которым заключается контракт, сведения о товаре (товарный знак и (или) конкретные показатели товара), указанные в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме такого участника. - Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения контракта с иным участником открытого аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким участником открытого аукциона. - В случае, если при проведении открытого аукциона в электронной форме цена контракта снижена до нуля, проводится открытый аукцион в электронной форме на право заключить контракт в порядке, предусмотренном частью 18 статьи 41.10 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. - Победитель открытого аукциона в электронной форме на право заключить контракт или иной участник, с которым заключается контракт, перечисляет заказчику денежные средства в качестве оплаты права заключения контракта в сроки, предусмотренные для подписания контракта участником (части 4, 4.4, 4.6 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ). - Перечисление заказчику денежных средств в качестве оплаты права заключить контракт производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района» л/с № 04937018397). ИНН; 5907038291. КПП; 590701001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ г.Перми. БИК; 045744000. Назначение платежа Оплата права заключить контракт, извещение от______________ № _______________________. |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

на выполнение работ по текущему ремонту ограждений вдоль улиц и дорог Орджоникидзевского района города Перми

Срок выполнения: с момента заключения контракта по 05.06.2013г.

Объем выполняемых работ определяется локальным сметным расчетом.

Перечень объектов подлежащих текущему ремонту:

Состав работ:

| № п/п | Наименование работ | Объем работ |
| --- | --- | --- |
| - Плотина КамГЭС |  |  |
| 1 | Ремонт ограждения (выправка на месте погнутых элементов, скрепление деталей электросваркой) | 4 п.м. |
| 2 | Покраска ограждения | 994 п.м. |
| - ул. Веденеева (эскиз – приложение №1 к техническому заданию) |  |  |
| 1 | Устройство ям, размер 0,3х0,3х0,5м. | 13 шт. |
| 2 | Восстановление металлических пешеходных ограждении, согласно требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам, согласно приложению №4 к техническому заданию. | 13,2 п.м. |
| 3 | Бетонирование металлических стоек (огрунтованных, окрашенных на 2 раза). | 13 шт. |
| 4 | Ремонт ограждения (выправка на месте погнутых элементов, скрепление деталей электросваркой) | 2,2 п.м. |
| 5 | Покраска ограждения | 471,2 п.м. |
| - Площадь у ст. Молодежная |  |  |
| 1 | Покраска ограждения | 519 п.м. |
| - ул. Писарева (эскиз – приложение №1 к техническому заданию) |  |  |
| 1 | Устройство ям, размер 0,3х0,3х0,5м. | 4 шт. |
| 2 | Восстановление металлических пешеходных ограждении, согласно требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам, согласно приложению №4 к техническому заданию. | 7,7 п.м. |
| 3 | Бетонирование металлических стоек (огрунтованных, окрашенных на 2 раза). | 4 шт. |
| 4 | Ремонт ограждения (выправка на месте погнутых элементов, скрепление деталей электросваркой) | 5,5 п.м. |
| 5 | Покраска ограждения | 268,4 п.м. |
| - ул. Пулковская (эскиз – приложение №1 к техническому заданию) |  |  |
| 1 | Устройство ям, размер 0,3х0,3х0,5м. | 1 шт. |
| 2 | Восстановление металлических пешеходных ограждении, согласно требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам, согласно приложению №4 к техническому заданию. | 3,3 п.м. |
| 3 | Бетонирование металлических стоек (огрунтованных, окрашенных на 2 раза). | 1 шт. |
| 4 | Покраска ограждения | 50,6 п.м. |
| - ул. Репина (эскиз – приложение №1 к техническому заданию) |  |  |
| 1 | Устройство ям, размер 0,3х0,3х0,5м. | 16 шт. |
| 2 | Восстановление металлических пешеходных ограждении, согласно требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам, согласно приложению №4 к техническому заданию. | 16,5 п.м. |
| 3 | Бетонирование металлических стоек (огрунтованных, окрашенных на 2 раза). | 16 шт. |
| 4 | Ремонт ограждения (выправка на месте погнутых элементов, скрепление деталей электросваркой) | 38,1 п.м |
| 5 | Покраска ограждения | 50,1 п.м. |
| - ул. Новогайвинская (эскиз – приложение №2 к техническому заданию) |  |  |
| 1 | Устройство ям, размер 0,3х0,3х0,4м. | 4 шт. |
| 2 | Восстановление металлических пешеходных ограждении, согласно требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам, согласно приложению №4 к техническому заданию. | 11,2 п.м. |
| 3 | Бетонирование металлических стоек (огрунтованных, окрашенных на 2 раза). | 4 шт. |
| - ул. Генерала Черняховского |  |  |
| 1 | Покраска ограждения | 37 п.м. |

Технология производства работ и условия выполнения работ:

Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения текущего ремонта, а также ограждение мест производства работ по текущему ремонту должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам, согласно приложению №4 к техническому заданию.

1.Перед началом производства работ Подрядчик согласовывает

с Заказчиком:

- план расположения - перехода, ограждения;

- используемые материалы (конструкцию поручней перил).

После согласования и утверждения выше перечисленных документов, Подрядчик допускается до выполнения работ.

При демонтаже существующих покрытий на данной территории, погрузка и перевозка строительного мусора выполняется в течение рабочей смены, текущего дня. Складирование материалов на объекте не допускается.

На местности производятся работы по разбивке участка и подготовке территории.

2. Стойки и секции должны быть огрунтованы, окрашены перед монтажом. Сварные детали не должны иметь выступающих частей. Поверхность ограждения не должна иметь острых частей. Верхняя часть стойки должна быть закрыта металлической заглушкой. Закрепление стоек следует производить после выверки положения ограды в плане и в профиле. Стоек - по вертикали, верха секции - по горизонтали. Металлические элементы оград и сварные соединения должны быть прокрашены атмосферостойкими красками.

3. Вывозка собранного мусора и различных видов загрязнений, порубочных остатков производится на полигон ТБО для захоронения в течение суток.

Качество применяемых материалов и условия выполнения работ должны отвечать требованиям, приложению №4 к техническому заданию и другим нормативным документам. Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми.

Подрядчик должен обеспечить надлежащее качество выполнения данных работ. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств Подрядчик несет имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока. Оценка качества выполняемых работ и снижение стоимости за некачественную работу производятся в соответствии с приложением№3 к техническому заданию. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема ремонта с предоставлением фотодокументов, схем, общих журналов работ, документов подтверждающих качество применяемых материалов.

Гарантийный срок на работы, выполненные Подрядчиком - 24 месяца со дня подписания актов выполненных работ.

Приложение №1

к техническому заданию

Эскиз ограждающих конструкций.

Приложение №2

к техническому заданию

Эскиз ограждающих конструкций.

Приложение №3

к техническому заданию

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

Общие положения

Настоящие требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядными организациями, осуществляющими текущий ремонт Орджоникидзевского района г.Перми по муниципальному заказу.

Настоящие Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (ГОСТ, СНиП, рекомендации и т.п.), Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми.

При некачественном выполнении работ будет производиться следующее снижение стоимости выполнения работ:

| № п/п | Критерии оценки качества работ по текущему ремонту | % снижения от стоимости вида работ по текущему ремонту |
| --- | --- | --- |
|  | Ограждение и поручни перил у пандусов |  |
| 1 | Поверхность металлических каркасов имеет неоднородную окраску | -30 |
| 2 | Имеются не проваренные и не зачищенные участки. | -50 |
| 3 | Диагональные и крестовые связи не плотно пригнаны, ненадежно закреплены ограждения | -70 |
| 4 | Сварочный шов имеет неоднородность, пористость, непрямолинейность поперечных и продольных сопряжений по результатам визуального осмотра | -80 |
| 5 | Отклонение в положении всей ограды и отдельных ее элементов в плане по вертикали и по горизонтали более 20 мм. | -100 |

Методика качества принятия выполненных работ

Качество и % снижения стоимости работ определяется на основании обследования в присутствии представителя подрядной организации или комиссии. Замечания отражаются в акте проверки, который подписывается заказчиком и подрядчиком, или членами комиссии, с указанием замечаний. Отсутствие замечаний также отражаются в акте проверки. Оплата выполненных работ осуществляется на основании акта проверки качества.

Приложение №4

к техническому заданию

Перечень нормативных документов, обязательных при выполнении работ

| 1 | МДС 13-5.2000 |  | «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации» |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | СНиП III-10-75 |  | Благоустройство территории |
| 3 | СНиП 23-01-99 |  | Строительная климатология. |
| 4 | СНиП III-4-2000 |  | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 5 | ГОСТ Р.8.563-96 | Попр 10/03 и 1/04 | Методики выполнения измерений. |
| 6 | ГОСТ 17.0.0.1-76 |  | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 7 | ГОСТ 17.1.1.01-77* |  | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 8 | ГОСТ 17.2.1.01-76* |  | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 9 | ГОСТ 17.4.2.01-81* |  | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 10 | ОДМ 218.011-98 |  | МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ |
| 11 | СНиП 2.07.01-89* |  | ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ |
| 12 | ВСН 37-84 |  | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73). |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Содержание и текущий ремонт дорог в Орджоникидзевском районе города Перми.

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

На текущий ремонт ограждений вдоль улиц и дорог Орджоникидзевского района города Перми.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание:  Техническое задание.

Сметная стоимость 537786,53 руб.

- Средства  на оплату труда 139251,68 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2013 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Барьерное ограждение, плотина КамГЭС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРр68-23-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Ремонт металлических ограждений: мелкий | 1 м2 | 3,6 | 22,04 | 16,24 | 3,65 | 79,34 | 58,46 | 13,14 |
| 2 | ФЕРр62-39-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: ограждений | 100 м2 промытой поверх. | 8,946 | 55,03 | 47,48 |  | 492,30 | 424,76 |  |
| 3 | ФЕРр62-35-5 И4-Пр. Минрегион от 14.05.12 №197 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических ограждений:барьерных | 100 м2 окрашиваемой поверх. | 8,946 | 770,04 | 412,59 | 0,87 | 6888,78 | 3691,03 | 7,78 |
| Раздел 2. Пешеходное ограждение, ул. Веденеева. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ФЕР27-09-002-05 И1-Пр. Минрегион от 27.02.10 №81 | Устройство ограждений из стали на металлических стойках, шаг стоек: 1 м | 100 м | 0,132 | 39406,36 | 2754,95 | 2475,75 241,36 | 5201,64 | 363,65 | 326,80 31,86 |
| 5 | ФЕРр68-23-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Ремонт металлических ограждений: мелкий | 1 м2 | 1,98 | 22,04 | 16,24 | 3,65 | 43,64 | 32,16 | 7,23 |
| 6 | ФЕРр62-39-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: ограждений | 100 м2 промытой поверх. | 4,2408 | 55,03 | 47,48 |  | 233,37 | 201,35 |  |
| 7 | ФЕРр62-35-5 И4-Пр. Минрегион от 14.05.12 №197 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических ограждений: пешеходных | 100 м2 окрашиваемой поверх. | 4,2408 | 770,04 | 412,59 | 0,87 | 3265,59 | 1749,71 | 3,69 |
| Раздел 3. Пешеходное ограждение, площадь у ст. Молодежная. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ФЕРр62-39-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: ограждений | 100 м2 промытой поверх. | 2,46525 | 55,03 | 47,48 |  | 135,66 | 117,05 |  |
| 9 | ФЕРр62-35-5 И4-Пр. Минрегион от 14.05.12 №197 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических ограждений: пешеходных | 100 м2 окрашиваемой поверх. | 2,46525 | 770,04 | 412,59 | 0,87 | 1898,34 | 1017,14 | 2,14 |
| Раздел 4. Пешеходное ограждение, ул. Писарева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ФЕР27-09-002-05 И1-Пр. Минрегион от 27.02.10 №81 | Устройство ограждений из стали на металлических стойках, шаг стоек: 1 м | 100 м | 0,077 | 39406,36 | 2754,95 | 2475,75 241,36 | 3034,29 | 212,13 | 190,63 18,58 |
| 11 | ФЕРр68-23-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Ремонт металлических ограждений: мелкий | 1 м2 | 4,95 | 22,04 | 16,24 | 3,65 | 109,10 | 80,39 | 18,07 |
| 12 | ФЕРр62-39-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: ограждений | 100 м2 промытой поверх. | 2,4156 | 55,03 | 47,48 |  | 132,93 | 114,69 |  |
| 13 | ФЕРр62-35-5 И4-Пр. Минрегион от 14.05.12 №197 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических ограждений: пешеходных | 100 м2 окрашиваемой поверх. | 2,4156 | 770,04 | 412,59 | 0,87 | 1860,11 | 996,65 | 2,10 |
| Раздел 5. Пешеходное ограждение, ул. Пулковская. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ФЕР27-09-002-05 И1-Пр. Минрегион от 27.02.10 №81 | Устройство ограждений из стали на металлических стойках, шаг стоек: 1 м | 100 м | 0,033 | 39406,36 | 2754,95 | 2475,75 241,36 | 1300,41 | 90,91 | 81,70 7,96 |
| 15 | ФЕРр62-39-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: ограждений | 100 м2 промытой поверх. | 0,4554 | 55,03 | 47,48 |  | 25,06 | 21,62 |  |
| 16 | ФЕРр62-35-5 И4-Пр. Минрегион от 14.05.12 №197 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических ограждений: пешеходных | 100 м2 окрашиваемой поверх. | 0,4554 | 770,04 | 412,59 | 0,87 | 350,68 | 187,89 | 0,40 |
| Раздел 6. Пешеходное ограждение, ул. Репина. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ФЕР27-09-002-05 И1-Пр. Минрегион от 27.02.10 №81 | Устройство ограждений из стали на металлических стойках, шаг стоек: 1 м | 100 м | 0,165 | 39406,36 | 2754,95 | 2475,75 241,36 | 6502,05 | 454,57 | 408,50 39,82 |
| 18 | ФЕРр68-23-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Ремонт металлических ограждений: мелкий | 1 м2 | 34,29 | 22,04 | 16,24 | 3,65 | 755,75 | 556,87 | 125,16 |
| 19 | ФЕРр62-39-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: ограждений | 100 м2 промытой поверх. | 0,4509 | 55,03 | 47,48 |  | 24,81 | 21,41 |  |
| 20 | ФЕРр62-35-5 И4-Пр. Минрегион от 14.05.12 №197 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических ограждений: пешеходных | 100 м2 окрашиваемой поверх. | 0,4509 | 770,04 | 412,59 | 0,87 | 347,21 | 186,04 | 0,39 |
| Раздел 7. Пешеходное ограждение, ул. Новогайвинская. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ФЕР27-09-002-03 И1-Пр. Минрегион от 27.02.10 №81 | Устройство ограждений из стали на металлических стойках, шаг стоек: 3м | 100 м | 0,112 | 22540,29 | 1109,12 | 1623,48 171,61 | 2524,51 | 124,22 | 181,83 19,22 |
| Раздел 8. Пешеходное ограждение, ул. Генерала Черняховского. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ФЕРр62-39-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: ограждений | 100 м2 промытой поверх. | 0,333 | 55,03 | 47,48 |  | 18,33 | 15,81 |  |
| 23 | ФЕРр62-35-5 И4-Пр. Минрегион от 14.05.12 №197 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических ограждений: пешеходных | 100 м2 окрашиваемой поверх. | 0,333 | 770,04 | 412,59 | 0,87 | 256,42 | 137,39 | 0,29 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 35480,32 | 10855,90 | 1369,85 117,44 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  | 289282,75 | 137761,37 | 7808,14 1490,31 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЦЦС-Индекс инфляции на 1кв.2013г(авт.дороги общ.назн.) ОЗП=12,69; ЭМ=5,7; ЗПМ=12,69; МАТ=6,18 (Поз. 1, 5, 11, 18, 2-3, 6-9, 12-13, 15-16, 19-20, 22-23, 4, 10, 14, 17, 21) |  |  |  |  |  |  |  | 253802,43 | 126905,47 | 6438,30 1372,87 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 105705,08 |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68% = 80%*0,85 ФОТ (от 112719,43) (Поз. 2-3, 6-9, 12-13, 15-16, 19-20, 22-23) |  |  |  |  |  |  |  | 76649,21 |  |  |
| 88% = 104%*0,85 ФОТ (от 9236,8) (Поз. 1, 5, 11, 18) |  |  |  |  |  |  |  | 8128,38 |  |  |
| 121% = 142%*0,85 ФОТ (от 17295,45) (Поз. 4, 10, 14, 17, 21) |  |  |  |  |  |  |  | 20927,49 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 60763,47 |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 112719,43) (Поз. 2-3, 6-9, 12-13, 15-16, 19-20, 22-23) |  |  |  |  |  |  |  | 45087,77 |  |  |
| 48% = 60%*0,8 ФОТ (от 9236,8) (Поз. 1, 5, 11, 18) |  |  |  |  |  |  |  | 4433,66 |  |  |
| 65% = 95%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 17295,45) (Поз. 4, 10, 14, 17, 21) |  |  |  |  |  |  |  | 11242,04 |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 455751,30 |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 143713,24 |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 7808,14 |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 139251,68 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 105705,08 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 60763,47 |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 82035,23 |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 537786,53 |  |  |

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Муниципальный контракт №_____

(проект)

г. Пермь 								               «___» _________ 2013 года

Муниципальное казённое учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора ____________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  ____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________, действующего на основании ________, с другой стороны, в соответствии с решением аукционной комиссии (протокол от _______2013 года  № ___) заключили настоящий  Контракт о следующем:

1. Предмет контракта.

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик    принимает на себя обязательство лично (без привлечения субподрядчика) выполнить работу по текущему ремонту ограждений вдоль улиц и дорог Орджоникидзевского района города Перми согласно Перечню Технического задания и сдать её результат Заказчику.

1.2.  Подрядчик обеспечит выполнение работ,  указанных в п. 1.1. контракта, в соответствии с:

а) приложениями к  контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

техническим заданием (Приложение № 1),

локальным сметным расчетом (Приложение № 2);

б) требованиями действующего законодательства, правовых актов города Перми.

2. Срок выполнения работы.

2.1. Срок выполнения работы с момента заключения контракта по 05.06.2013 г.

3.Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Цена контракта составляет: __________(_______) рублей, без дальнейшей  индексации.

3.2. Цена контракта включает в себя все расходы  на  уплату  налогов и сборов и другие издержки Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

3.3. Заказчик приступает к приемке результата выполненных работ  в течение 3-х дней с момента получения сообщения от Подрядчика о готовности сдать результат выполненных работ и предоставления Подрядчиком  комплекта исполнительной документации. Приемка результата  работ производится по факту  его предъявления к сдаче.

3.4. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты результата выполненных Подрядчиком  работ являются: исполнительная документация, акты сдачи-приемки выполненных работ (КС-2), предъявляемые Заказчику в срок до 21 числа текущего месяца; справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и счета-фактуры, предъявляемые Заказчику в срок до 25 числа   текущего месяца.

3.5. Порядок расчетов за выполненные  работы:

Расчет за выполненные  работы производится в соответствии с расчетом стоимости работ заказчика с применением понижающего коэффициента.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона,  на начальную (максимальную) цену контракта  и составляет ___.

Сумма, подлежащая оплате за выполненные объемы работ, определяется путем умножения расчетной стоимости работ, согласно расчету стоимости работ заказчика, на полученный коэффициент (________).

В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента).

3.6. Оплата результата  выполненных Подрядчиком  работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков    в течение 15 банковских дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), а также получения Заказчиком счета-фактуры со стоимостью выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ.

3.7.  Форма оплаты: безналичный расчет.

3.8. Финансирование работ по контракту  производится из городского бюджета.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения и несет материальную ответственность за последствия, связанные с некачественно выполненной работой. Качество работ определяется их соответствием условиям контракта.

4.2. В случае обнаружения  недостатков  работ, Заказчик дает предписание Подрядчику в течение суток устранить их.

Если по объективным причинам (неблагоприятные погодные условия и др.) устранить  недостатки в течение суток не представляется возможным, срок для их устранения устанавливается в предписании по соглашению сторон.

4.3. В  соответствии со ст. 722 ГК РФ на результаты выполненных работ Подрядчик устанавливает   гарантийный срок 24 месяца, течение которого начинается с момента окончательной приемки результата выполненных работ Заказчиком.

5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. В соответствии с условиями Контракта  обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. контракта, и сдать их результат в установленный срок.

5.1.2. Вести  Общий журнал работ  с  начала производства работ до их завершения.

5.1.3. Назначить приказом уполномоченного представителя, имеющего право производства работ,  ведения Общего журнала работ. Копия соответствующего приказа должна быть представлена  Заказчику до начала работ.

5.1.4. Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспорта и пешеходов, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.1.5. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.1.6. Обеспечить беспрепятственный доступ к месту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на применяемые материалы для осуществления надзора за ходом выполнения работ.

5.1.7. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика,  в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также в течение суток с момента, когда ему это стало известно,  уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению условий контракта.

5.1.8. Безвозмездно и своевременно устранять недостатки, указанные в предписании Заказчика.

5.1.9. Обеспечить своих работников спецодеждой, содержащей надпись – наименование предприятия Подрядчика.

5.1.10. Извещать Заказчика в письменном виде, в течение 4-х рабочих дней, об изменении своего местонахождения, почтового адреса, номеров телефонов. Извещения доставляются Заказчику заказным письмом, телеграммой, факсом или нарочным. При неисполнении, либо ненадлежащем исполнении данной обязанности, документы и письма, направленные Подрядчику, считаются направленными надлежащим образом.

5.2. Подрядчик имеет право:

5.2.1. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика,  организовать комиссионный выход и обследование ремонтируемого объекта  с привлечением представителя Заказчика, а в необходимых случаях с привлечением представителя администрации Орджоникидзевского      района г. Перми.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Заказчик имеет право:

6.1.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений  назначить уполномоченного представителя, имеющего право:

-  присутствовать на объекте производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

- давать письменные предписания об устранении  недостатков, а также устанавливать срок их устранения;

-  производить проверку  Общего журнала  работ и делать в нем  замечания;

- осуществлять  иные полномочия и мероприятия по контролю за качеством работ.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Составить  локальный сметный расчет на работы, указанные в п. 1.1  контракта.

6.2.2. Осуществлять надзор за качеством выполненных Подрядчиком работ.

6.2.3. Своевременно осуществлять освидетельствование скрытых работ и приемку выполненных  работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

6.2.4. Осуществлять рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение пяти рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.2.5. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3  Настоящего контракта.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий контракта.

7.3. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.4. За просрочку сдачи работ  Заказчик вправе потребовать уплату пеней в размере  1% от цены контракта за каждый день просрочки.

7.5. За просрочку устранения недостатков Заказчик вправе потребовать уплату  пеней в размере 1% от стоимости ненадлежащее выполненных работ за каждый день просрочки.

7.6. . За неисполнение предписания, вынесенного в соответствии с п. 4.2 контракта,  Заказчик вправе потребовать уплату   штрафа в сумме 10000 рублей за каждое неисполненное предписание.

7.7. Подрядчик несет ответственность за невыполнение  условий Контракта по качеству  работ  в соответствии с Приложением № 3 «Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ» к Техническому заданию.

7.8. За несвоевременную оплату Контракта по вине Заказчика  Подрядчик вправе потребовать уплату пеней  в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки  ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

7.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.10. Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

### 8. Действие, изменение и расторжение Контракта.

8.1.  Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

8.2. Изменение и расторжение настоящего Контракта осуществляются по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ.

8.3. Соглашения сторон об изменении и расторжении Контракта совершаются в письменной форме и являются обязательными приложениями к Контракту.

8.4. Сторона, желающая расторгнуть Контракт, должна не менее чем за 10 дней направить письменное предложение о расторжении настоящего Контракта другой Стороне. Предложение о расторжении Контракта направляется заказным письмом с уведомлением о вручении по почте России.

8.5. Требование об изменении или расторжении настоящего Контракта может быть заявлено в Арбитражный суд Пермского края только после письменного отказа другой стороны на предложение о расторжении Контракта, либо неполучении ответа в  15 - дневный срок с момента направления предложения о расторжении Контракта.

8.6. Если основанием для расторжения Контракта послужило существенное нарушение Контракта одной из Сторон, то другая Сторона вправе требовать возмещения убытков, понесенных расторжением Контракта.

### 9. Обстоятельства непреодолимой силы.

9.1. Любая Сторона Контракта освобождается от ответственности за  его  нарушение, если такое нарушение явилось  следствием обстоятельств непреодолимой  силы, возникших после заключения Контракта в результате событий  чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни  предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой  силы относятся  события,  на  которые  Стороны не могут  оказывать влияние, например,  землетрясение, наводнение, пожар, ураган, а  также  восстание, гражданские беспорядки, забастовка, акты государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению данного Контракта, не связанное с его просчетом и небрежностью, предусмотренное п.3 статьи 401 Гражданского кодекса.

9.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Стороны  должны незамедлительно направить письменное уведомление о возникновении таких обстоятельств и их причинах, обязуясь предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

10. Обеспечение исполнения  контракта.

10.1.Обеспечение исполнения контракта составляет  10 % от начальной (максимальной цены контракта, что составляет  53778 рублей 65 копеек в виде:

- банковской гарантии,

- залога денежных средств, в том числе в виде вклада (депозита).

10.2. Способ обеспечение исполнения контракта из перечисленных в п. 10.1. выбирается Подрядчиком самостоятельно.

10.3. Обеспечение исполнения настоящего Контракта действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, включая срок гарантии на результат работ.

10.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта, установленное п.10.1, перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Подрядчик должен в течение 10 (десяти) банковских дней с момента невозможности обеспечить исполнение Контракта предоставить Заказчику иное обеспечение исполнения Контракта, установленное п.10.1, на тех же условиях и в том же размере.

Залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) не может быть заменен другим способом обеспечения исполнения обязательства.

10.5. Требования Заказчика удовлетворяются из заложенного имущества (денежных средств) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по  контракту во внесудебном порядке путем удержания денежных средств в размере, указанном в  контракте.

При расторжении настоящего  контракта по решению суда по вине Подрядчика, обеспечение исполнения  контракта в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается.

10.6. Заказчик в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней после полного исполнения обязательств по  контракту, в том числе в части возмещения убытков, выплаты неустойки в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением  контракта и надлежащего документального подтверждения Участником размещения заказа исполнения обязательств по  контракту осуществляет возврат обеспечения по реквизитам, указанным в настоящем Договоре, за исключением сумм удержания, предусмотренных п. 10.5 настоящего договора.

### 11. Разрешение споров.

11.1. Споры между сторонами, возникающие при исполнении Контракта, разрешаются путем переговоров, при недостижении соглашения – в Арбитражном суде Пермского края.

12. Прочие условия.

12.1. Вопросы, не урегулированные Контрактом, регулируются действующим законодательством РФ.

12.2. Любое уведомление, которое в соответствии с Контрактом одна сторона направляет другой, высылается с обязательным подтверждением получения в виде письма, телеграммы или факса по адресу другой Стороны, указанному ниже.

12.3. Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

12.4. Для решения текущих вопросов по Контракту от Заказчика назначается ответственное лицо.

12.5. К Контракту прилагается: Приложения, указанные в п. 1.2.

13. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                                Подрядчик:

Муниципальное казённое учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района» Адрес: 614038, г. Пермь, ул. Веденеева, 86/а Т./факс. 284-35-35; Адрес электронной почты: mby-bor@yandex.ru ИНН 5907038291/590701001 ОГРН 1085907001949, ОКПО 88061156 ОКВЭД 75.11.31 УФК по Пермскому краю Департамент финансов г.Перми (Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района», л/счет 02937018397) р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю БИК 045773001

Директор __________________ м.п.

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№_____ от __________________ 2013г.

Техническое задание

на выполнение работ по текущему ремонту ограждений вдоль улиц и дорог Орджоникидзевского района города Перми

Срок выполнения: с момента заключения контракта по 05.06.2013г.

Объем выполняемых работ определяется локальным сметным расчетом.

Перечень объектов подлежащих текущему ремонту:

Состав работ:

| № п/п | Наименование работ | Объем работ |
| --- | --- | --- |
| - Плотина КамГЭС |  |  |
| 1 | Ремонт ограждения (выправка на месте погнутых элементов, скрепление деталей электросваркой) | 4 п.м. |
| 2 | Покраска ограждения | 994 п.м. |
| - ул. Веденеева (эскиз – приложение №1 к техническому заданию) |  |  |
| 1 | Устройство ям, размер 0,3х0,3х0,5м. | 13 шт. |
| 2 | Восстановление металлических пешеходных ограждении, согласно требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам, согласно приложению №4 к техническому заданию. | 13,2 п.м. |
| 3 | Бетонирование металлических стоек (огрунтованных, окрашенных на 2 раза). | 13 шт. |
| 4 | Ремонт ограждения (выправка на месте погнутых элементов, скрепление деталей электросваркой) | 2,2 п.м. |
| 5 | Покраска ограждения | 471,2 п.м. |
| - Площадь у ст. Молодежная |  |  |
| 1 | Покраска ограждения | 519 п.м. |
| - ул. Писарева (эскиз – приложение №1 к техническому заданию) |  |  |
| 1 | Устройство ям, размер 0,3х0,3х0,5м. | 4 шт. |
| 2 | Восстановление металлических пешеходных ограждении, согласно требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам, согласно приложению №4 к техническому заданию. | 7,7 п.м. |
| 3 | Бетонирование металлических стоек (огрунтованных, окрашенных на 2 раза). | 4 шт. |
| 4 | Ремонт ограждения (выправка на месте погнутых элементов, скрепление деталей электросваркой) | 5,5 п.м. |
| 5 | Покраска ограждения | 268,4 п.м. |
| - ул. Пулковская (эскиз – приложение №1 к техническому заданию) |  |  |
| 1 | Устройство ям, размер 0,3х0,3х0,5м. | 1 шт. |
| 2 | Восстановление металлических пешеходных ограждении, согласно требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам, согласно приложению №4 к техническому заданию. | 3,3 п.м. |
| 3 | Бетонирование металлических стоек (огрунтованных, окрашенных на 2 раза). | 1 шт. |
| 4 | Покраска ограждения | 50,6 п.м. |
| - ул. Репина (эскиз – приложение №1 к техническому заданию) |  |  |
| 1 | Устройство ям, размер 0,3х0,3х0,5м. | 16 шт. |
| 2 | Восстановление металлических пешеходных ограждении, согласно требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам, согласно приложению №4 к техническому заданию. | 16,5 п.м. |
| 3 | Бетонирование металлических стоек (огрунтованных, окрашенных на 2 раза). | 16 шт. |
| 4 | Ремонт ограждения (выправка на месте погнутых элементов, скрепление деталей электросваркой) | 38,1 п.м |
| 5 | Покраска ограждения | 50,1 п.м. |
| - ул. Новогайвинская (эскиз – приложение №2 к техническому заданию) |  |  |
| 1 | Устройство ям, размер 0,3х0,3х0,4м. | 4 шт. |
| 2 | Восстановление металлических пешеходных ограждении, согласно требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам, согласно приложению №4 к техническому заданию. | 11,2 п.м. |
| 3 | Бетонирование металлических стоек (огрунтованных, окрашенных на 2 раза). | 4 шт. |
| - ул. Генерала Черняховского |  |  |
| 1 | Покраска ограждения | 37 п.м. |

Технология производства работ и условия выполнения работ:

Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения текущего ремонта, а также ограждение мест производства работ по текущему ремонту должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам, согласно приложению №4 к техническому заданию.

1.Перед началом производства работ Подрядчик согласовывает

с Заказчиком:

- план расположения - перехода, ограждения;

- используемые материалы (конструкцию поручней перил).

После согласования и утверждения выше перечисленных документов, Подрядчик допускается до выполнения работ.

При демонтаже существующих покрытий на данной территории, погрузка и перевозка строительного мусора выполняется в течение рабочей смены, текущего дня. Складирование материалов на объекте не допускается.

На местности производятся работы по разбивке участка и подготовке территории.

2. Стойки и секции должны быть огрунтованы, окрашены перед монтажом. Сварные детали не должны иметь выступающих частей. Поверхность ограждения не должна иметь острых частей. Верхняя часть стойки должна быть закрыта металлической заглушкой. Закрепление стоек следует производить после выверки положения ограды в плане и в профиле. Стоек - по вертикали, верха секции - по горизонтали. Металлические элементы оград и сварные соединения должны быть прокрашены атмосферостойкими красками.

3. Вывозка собранного мусора и различных видов загрязнений, порубочных остатков производится на полигон ТБО для захоронения в течение суток.

Качество применяемых материалов и условия выполнения работ должны отвечать требованиям, приложению №4 к техническому заданию и другим нормативным документам. Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми.

Подрядчик должен обеспечить надлежащее качество выполнения данных работ. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств Подрядчик несет имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока. Оценка качества выполняемых работ и снижение стоимости за некачественную работу производятся в соответствии с приложением№3 к техническому заданию. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема ремонта с предоставлением фотодокументов, схем, общих журналов работ, документов подтверждающих качество применяемых материалов.

Гарантийный срок на работы, выполненные Подрядчиком - 24 месяца со дня подписания актов выполненных работ.

Заказчик  ______________ 				Подрядчик ________________

Приложение №1

к техническому заданию

Эскиз ограждающих конструкций.

Приложение №2

к техническому заданию

Эскиз ограждающих конструкций.

Приложение №3

к техническому заданию

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

Общие положения

Настоящие требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядными организациями, осуществляющими текущий ремонт Орджоникидзевского района г.Перми по муниципальному заказу.

Настоящие Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (ГОСТ, СНиП, рекомендации и т.п.), Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми.

При некачественном выполнении работ будет производиться следующее снижение стоимости выполнения работ:

| № п/п | Критерии оценки качества работ по текущему ремонту | % снижения от стоимости вида работ по текущему ремонту |
| --- | --- | --- |
|  | Ограждение и поручни перил у пандусов |  |
| 1 | Поверхность металлических каркасов имеет неоднородную окраску | -30 |
| 2 | Имеются не проваренные и не зачищенные участки. | -50 |
| 3 | Диагональные и крестовые связи не плотно пригнаны, ненадежно закреплены ограждения | -70 |
| 4 | Сварочный шов имеет неоднородность, пористость, непрямолинейность поперечных и продольных сопряжений по результатам визуального осмотра | -80 |
| 5 | Отклонение в положении всей ограды и отдельных ее элементов в плане по вертикали и по горизонтали более 20 мм. | -100 |

Методика качества принятия выполненных работ

Качество и % снижения стоимости работ определяется на основании обследования в присутствии представителя подрядной организации или комиссии. Замечания отражаются в акте проверки, который подписывается заказчиком и подрядчиком, или членами комиссии, с указанием замечаний. Отсутствие замечаний также отражаются в акте проверки. Оплата выполненных работ осуществляется на основании акта проверки качества.

Заказчик  ______________ 				Подрядчик ________________

Приложение №4

к техническому заданию

Перечень нормативных документов, обязательных при выполнении работ

| 1 | МДС 13-5.2000 |  | «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации» |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | СНиП III-10-75 |  | Благоустройство территории |
| 3 | СНиП 23-01-99 |  | Строительная климатология. |
| 4 | СНиП III-4-2000 |  | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 5 | ГОСТ Р.8.563-96 | Попр 10/03 и 1/04 | Методики выполнения измерений. |
| 6 | ГОСТ 17.0.0.1-76 |  | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 7 | ГОСТ 17.1.1.01-77* |  | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 8 | ГОСТ 17.2.1.01-76* |  | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 9 | ГОСТ 17.4.2.01-81* |  | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 10 | ОДМ 218.011-98 |  | МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ |
| 11 | СНиП 2.07.01-89* |  | ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ |
| 12 | ВСН 37-84 |  | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73). |

Заказчик  ______________ 				Подрядчик ________________

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№_____ от __________________ 2013г.

Согласовано:                                                                                                                                                                                         Утверждаю:

_________________					                         		                                               		  _______________

«____» _______________ 2013г.                                                                                                                                                         «____» ______________ 2013г.

Содержание и текущий ремонт дорог в Орджоникидзевском районе города Перми.

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

На текущий ремонт ограждений вдоль улиц и дорог Орджоникидзевского района города Перми.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание:  Техническое задание.

Сметная стоимость 537786,53 руб.

- Средства  на оплату труда 139251,68 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2013 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Барьерное ограждение, плотина КамГЭС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРр68-23-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Ремонт металлических ограждений: мелкий | 1 м2 | 3,6 | 22,04 | 16,24 | 3,65 | 79,34 | 58,46 | 13,14 |
| 2 | ФЕРр62-39-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: ограждений | 100 м2 промытой поверх. | 8,946 | 55,03 | 47,48 |  | 492,30 | 424,76 |  |
| 3 | ФЕРр62-35-5 И4-Пр. Минрегион от 14.05.12 №197 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических ограждений:барьерных | 100 м2 окрашиваемой поверх. | 8,946 | 770,04 | 412,59 | 0,87 | 6888,78 | 3691,03 | 7,78 |
| Раздел 2. Пешеходное ограждение, ул. Веденеева. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ФЕР27-09-002-05 И1-Пр. Минрегион от 27.02.10 №81 | Устройство ограждений из стали на металлических стойках, шаг стоек: 1 м | 100 м | 0,132 | 39406,36 | 2754,95 | 2475,75 241,36 | 5201,64 | 363,65 | 326,80 31,86 |
| 5 | ФЕРр68-23-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Ремонт металлических ограждений: мелкий | 1 м2 | 1,98 | 22,04 | 16,24 | 3,65 | 43,64 | 32,16 | 7,23 |
| 6 | ФЕРр62-39-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: ограждений | 100 м2 промытой поверх. | 4,2408 | 55,03 | 47,48 |  | 233,37 | 201,35 |  |
| 7 | ФЕРр62-35-5 И4-Пр. Минрегион от 14.05.12 №197 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических ограждений: пешеходных | 100 м2 окрашиваемой поверх. | 4,2408 | 770,04 | 412,59 | 0,87 | 3265,59 | 1749,71 | 3,69 |
| Раздел 3. Пешеходное ограждение, площадь у ст. Молодежная. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ФЕРр62-39-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: ограждений | 100 м2 промытой поверх. | 2,46525 | 55,03 | 47,48 |  | 135,66 | 117,05 |  |
| 9 | ФЕРр62-35-5 И4-Пр. Минрегион от 14.05.12 №197 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических ограждений: пешеходных | 100 м2 окрашиваемой поверх. | 2,46525 | 770,04 | 412,59 | 0,87 | 1898,34 | 1017,14 | 2,14 |
| Раздел 4. Пешеходное ограждение, ул. Писарева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ФЕР27-09-002-05 И1-Пр. Минрегион от 27.02.10 №81 | Устройство ограждений из стали на металлических стойках, шаг стоек: 1 м | 100 м | 0,077 | 39406,36 | 2754,95 | 2475,75 241,36 | 3034,29 | 212,13 | 190,63 18,58 |
| 11 | ФЕРр68-23-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Ремонт металлических ограждений: мелкий | 1 м2 | 4,95 | 22,04 | 16,24 | 3,65 | 109,10 | 80,39 | 18,07 |
| 12 | ФЕРр62-39-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: ограждений | 100 м2 промытой поверх. | 2,4156 | 55,03 | 47,48 |  | 132,93 | 114,69 |  |
| 13 | ФЕРр62-35-5 И4-Пр. Минрегион от 14.05.12 №197 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических ограждений: пешеходных | 100 м2 окрашиваемой поверх. | 2,4156 | 770,04 | 412,59 | 0,87 | 1860,11 | 996,65 | 2,10 |
| Раздел 5. Пешеходное ограждение, ул. Пулковская. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ФЕР27-09-002-05 И1-Пр. Минрегион от 27.02.10 №81 | Устройство ограждений из стали на металлических стойках, шаг стоек: 1 м | 100 м | 0,033 | 39406,36 | 2754,95 | 2475,75 241,36 | 1300,41 | 90,91 | 81,70 7,96 |
| 15 | ФЕРр62-39-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: ограждений | 100 м2 промытой поверх. | 0,4554 | 55,03 | 47,48 |  | 25,06 | 21,62 |  |
| 16 | ФЕРр62-35-5 И4-Пр. Минрегион от 14.05.12 №197 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических ограждений: пешеходных | 100 м2 окрашиваемой поверх. | 0,4554 | 770,04 | 412,59 | 0,87 | 350,68 | 187,89 | 0,40 |
| Раздел 6. Пешеходное ограждение, ул. Репина. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ФЕР27-09-002-05 И1-Пр. Минрегион от 27.02.10 №81 | Устройство ограждений из стали на металлических стойках, шаг стоек: 1 м | 100 м | 0,165 | 39406,36 | 2754,95 | 2475,75 241,36 | 6502,05 | 454,57 | 408,50 39,82 |
| 18 | ФЕРр68-23-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Ремонт металлических ограждений: мелкий | 1 м2 | 34,29 | 22,04 | 16,24 | 3,65 | 755,75 | 556,87 | 125,16 |
| 19 | ФЕРр62-39-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: ограждений | 100 м2 промытой поверх. | 0,4509 | 55,03 | 47,48 |  | 24,81 | 21,41 |  |
| 20 | ФЕРр62-35-5 И4-Пр. Минрегион от 14.05.12 №197 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических ограждений: пешеходных | 100 м2 окрашиваемой поверх. | 0,4509 | 770,04 | 412,59 | 0,87 | 347,21 | 186,04 | 0,39 |
| Раздел 7. Пешеходное ограждение, ул. Новогайвинская. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ФЕР27-09-002-03 И1-Пр. Минрегион от 27.02.10 №81 | Устройство ограждений из стали на металлических стойках, шаг стоек: 3м | 100 м | 0,112 | 22540,29 | 1109,12 | 1623,48 171,61 | 2524,51 | 124,22 | 181,83 19,22 |
| Раздел 8. Пешеходное ограждение, ул. Генерала Черняховского. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ФЕРр62-39-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: ограждений | 100 м2 промытой поверх. | 0,333 | 55,03 | 47,48 |  | 18,33 | 15,81 |  |
| 23 | ФЕРр62-35-5 И4-Пр. Минрегион от 14.05.12 №197 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических ограждений: пешеходных | 100 м2 окрашиваемой поверх. | 0,333 | 770,04 | 412,59 | 0,87 | 256,42 | 137,39 | 0,29 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 35480,32 | 10855,90 | 1369,85 117,44 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  | 289282,75 | 137761,37 | 7808,14 1490,31 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЦЦС-Индекс инфляции на 1кв.2013г(авт.дороги общ.назн.) ОЗП=12,69; ЭМ=5,7; ЗПМ=12,69; МАТ=6,18 (Поз. 1, 5, 11, 18, 2-3, 6-9, 12-13, 15-16, 19-20, 22-23, 4, 10, 14, 17, 21) |  |  |  |  |  |  |  | 253802,43 | 126905,47 | 6438,30 1372,87 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 105705,08 |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68% = 80%*0,85 ФОТ (от 112719,43) (Поз. 2-3, 6-9, 12-13, 15-16, 19-20, 22-23) |  |  |  |  |  |  |  | 76649,21 |  |  |
| 88% = 104%*0,85 ФОТ (от 9236,8) (Поз. 1, 5, 11, 18) |  |  |  |  |  |  |  | 8128,38 |  |  |
| 121% = 142%*0,85 ФОТ (от 17295,45) (Поз. 4, 10, 14, 17, 21) |  |  |  |  |  |  |  | 20927,49 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 60763,47 |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 112719,43) (Поз. 2-3, 6-9, 12-13, 15-16, 19-20, 22-23) |  |  |  |  |  |  |  | 45087,77 |  |  |
| 48% = 60%*0,8 ФОТ (от 9236,8) (Поз. 1, 5, 11, 18) |  |  |  |  |  |  |  | 4433,66 |  |  |
| 65% = 95%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 17295,45) (Поз. 4, 10, 14, 17, 21) |  |  |  |  |  |  |  | 11242,04 |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 455751,30 |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 143713,24 |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 7808,14 |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 139251,68 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 105705,08 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 60763,47 |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 82035,23 |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 537786,53 |  |  |

Понижающий коэффициент: _________

Стоимость с учетом понижающего коэффициента: _________  ( _____ ) рублей  ___ копеек.

Заказчик  ______________                                                                                                          Подрядчик _____________

Приложение №3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Показатели, используемые для определения соответствия потребностям заказчика и (или) эквивалентности предлагаемого к использованию при выполнении работ товара, их значения.

| № п/п | Показатели товара, их значения |
| --- | --- |
| 1 | Стойки металлические для ограждений ТУ 5216-063-01393697-2006 |
| 2 | Металлоконструкции ограждения: секции из прокатных и гнутых профилей полосовой и круглой стали ТУ 5216-063-01393697-2006 |
| 3 | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 |
| 4 | Эмаль ПФ-115, ГОСТ 6465-76 "Эмали ПФ-115. Технические условия" |
| 5 | Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150) ГОСТ 26633-91 |