- Приложение № 1

- техническое задание

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по содержанию трамвайных остановочных пунктов на территории Мотовилихинского района города Перми

Стоимость работ: 66 854 рублей 47 копеек

Сроки выполнения работ:

с 01.05.2013 г. по 20.07.2013 г. – летнее содержание (81 сутки).

Место выполнения работ: г. Пермь, Мотовилихинский район.

Работы должны выполнятся на объектах согласно прилагаемому перечню трамвайных остановочных пунктов на территории Мотовилихинского района г. Перми (Приложение №1).

Приложение № 1

к техническому заданию

| Перечень трамвайных остановочных пунктов Мотовилихинского района г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование остановочного пункта | Местоположение остановочного пункта | Свойства остановочного пункта |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наличие павильона | Обычный павильон или павильон с дизайном | Используемое изображение или без изображения | Наличие или отсутствие торгового комплекса | Наличие или отсутствие дорожного знака остановочного пункта и информационной таблички | Наличие или отсутствие электронного информационного табло | Площадь остановочного пункта, м2 | Урны, шт. |
| 1 | Цирк | Ул.Крупской (направление - из города) | + | с дизайном АЛ 7500/1700 | граффити | - | + | - | 60 | 2 |
| 2 | Улица Студенческая | Бульвар Гагарина (направление - из города) | - | - | - | - | + | - | 97 | 1 |
| 3 | Улица Макаренко | Бульвар Гагарина (направление - из города) | - | - | - | - | + | - | 116 | - |
| 4 | Пермская Ярмарка | Бульвар Гагарина (направление - из города) | - | - | - | - | + | - | 60 | 2 |
| 5 | Улица Ушинского | Бульвар Гагарина (направление - из города) | + | с дизайном АЛ 5000/1700 | граффити | - | + | - | 154 | 2 |
| 6 | Авторадио | Бульвар Гагарина (направление - из города) | - | - | - | - | + | - | 60 | 2 |
| 7 | Микрорайон Висим | 1905 года (направление - в город) | + | НП-103 | без изображения | - | + | - | 40 | - |
| 8 | Микрорайон Висим | 1905 года (направление - из города) | - | - | - | - | + | - | 40 | - |
| 9 | Улица 1905 года | 1905 года (направление - из города) | - | - | - | - | + | - | 40 | - |
| 10 | Улица Ивановская | Уральская (направление - в город) | + | с дизайном АЛ 7500/1700 | граффити | - | + | - | 60 | 2 |
| 11 | Улица Ивановская | Уральская (направление - из города) | + | с дизайном АЛ 7500/1700 | граффити | - | + | - | 80 | 2 |
| 12 | Улица Грачёва | Уральская (направление - из города) | + | НП-103 | без изображения | - | + | - | 40 | 2 |
| 13 | Улица Грачёва | Уральская (направление - в город) | - | - | - | - | + | - | 55 | 1 |
| 14 | Рабочий посёлок | Уральская (направление - в город) | + | НП-103 | без изображения | - | + | - | 90 | 2 |
| 15 | Рабочий посёлок | Уральская (направление - из города) | + | с дизайном АЛ 7500/1700 | граффити | - | + | - | 110 | 2 |
| 16 | Дворец культуры имени Ленина | Уральская (направление - из города) | - | - | - | - | + | - | 80 | 2 |
| 17 | Улица Розалии Землячки | Уральская (направление - в город) | - | - | - | - | + | - | 40 | - |
| 18 | Улица Розалии Землячки | Уральская (направление - из города) | + | НП-103 | без изображения | - | + | - | 70 | 2 |
| 19 | Улица Старцева | ул. Старцева (направление - в город) | - | - | - | - | + | - | 90 | 2 |
| 20 | Улица Старцева | ул. Старцева (направление - из города) | - | - | - | - | + | - | 60 | 2 |
| 21 | Улица Крупской | ул. Старцева (направление - в город) | - | - | - | - | + | - | 45 | 2 |
| 22 | Улица Крупской | ул. Старцева (направление - из города) | - | - | - | - | + | - | 60 | 2 |
| 23 | ОАО "Вагоноремонтный завод" | ул. Старцева (направление - в город) | - | - | - | - | + | - | 40 | - |
| 24 | ОАО "Вагоноремонтный завод" | ул. Старцева (направление - из города) | - | - | - | - | + | - | 200 | 1 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  | 1787 | 33 |

Приложение № 2

к техническому заданию

- Порядок

- расчета баллов и размера снижения стоимости за некачественно выполненные работы по содержанию трамвайных остановочных пунктов

1.  Баллы по содержанию остановочных пунктов на территории Мотовилихинского района города Перми, определяются согласно критериям, обозначенным в приложении №4 к техническому заданию.

2. Итоговый балл по содержанию остановочных пунктов определяется как среднее арифметическое значение баллов по результатам проведенных проверок в течение месяца по формуле (1):

БОП=(∑СОПi /y), где

БОП – балл по содержанию остановочных пунктов,

∑СОПi – суммарный балл по содержанию остановочных пунктов по итогам i-х проверок. Определяется согласно критериям, указанным в приложении №3 к техническому заданию.

y- количество проведенных проверок в течение отчетного месяца,

СОПi определяется по формуле (2):

СОПi= (nх5+ nх4+ nх3+ nх2)/N, где

n- количество остановочных пунктов, получивших оценку «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

N – количество проверенных остановочных пунктов.

- 3. Условия снижения стоимости работ по содержанию остановочных пунктов,

- Снижение стоимости работ производится согласно количеству баллов (БОП), набранных по итогам отчетного месяца:

от 4,6 до 5 баллов -  снижение от 4% до 0%;

от 4,0 до 4,5 баллов – снижение от 15% до 10%;

от 3,6 до 3,9 баллов – снижение от 40% до 30%;

от 3,1 до 3,5 баллов – снижение от 60% до 50%;

от 2,6 до 3,0 баллов – снижение от 80% до 70%;

от 2,5 баллов и ниже  – оплата не производится.

- Примечание:

- Снижение стоимости работ производится пропорционально полученным баллам

- 4. Расчет стоимости работ, принимаемых к оплате в отчетном периоде рассчитывается по формуле (4):

- S= Sпл*((100-П)/100)

- S – стоимость работ, принимаемых к оплате за отчетный период, руб.

- Sпл- стоимость работ за отчетный период контракту.

- П- процент снижения, %

Приложение № 3

к техническому заданию

| Таблица зависимости снижения стоимости за некачественное содержание трамвайных остановочных пунктов от количества итоговых баллов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| балл | снижение, % |  | балл | снижение, % |  | балл | снижение, % |  | балл | снижение, % |  | балл | снижение, % |  | балл | снижение, % |
| 5,00 | 0,0 |  | 4,51 | 9,4 |  | 4,02 | 14,8 |  | 3,53 | 47,0 |  | 3,04 | 64,0 |  | 2,55 | 96,7 |
| 4,99 | 0,1 |  | 4,50 | 10,0 |  | 4,01 | 14,9 |  | 3,52 | 48,0 |  | 3,03 | 64,7 |  | 2,54 | 97,3 |
| 4,98 | 0,2 |  | 4,49 | 10,1 |  | 4,00 | 15,0 |  | 3,51 | 49,0 |  | 3,02 | 65,3 |  | 2,53 | 98,0 |
| 4,97 | 0,3 |  | 4,48 | 10,2 |  | 3,99 | 16,5 |  | 3,50 | 50,0 |  | 3,01 | 66,0 |  | 2,52 | 98,7 |
| 4,96 | 0,4 |  | 4,47 | 10,3 |  | 3,98 | 18,0 |  | 3,49 | 50,2 |  | 3,00 | 66,7 |  | 2,51 | 99,3 |
| 4,95 | 0,5 |  | 4,46 | 10,4 |  | 3,97 | 19,5 |  | 3,48 | 50,5 |  | 2,99 | 67,3 |  | 2,50 | 100,0 |
| 4,94 | 0,6 |  | 4,45 | 10,5 |  | 3,96 | 21,0 |  | 3,47 | 50,7 |  | 2,98 | 68,0 |  |  |  |
| 4,93 | 0,7 |  | 4,44 | 10,6 |  | 3,95 | 22,5 |  | 3,46 | 51,0 |  | 2,97 | 68,7 |  |  |  |
| 4,92 | 0,8 |  | 4,43 | 10,7 |  | 3,94 | 24,0 |  | 3,45 | 21,2 |  | 2,96 | 69,3 |  |  |  |
| 4,91 | 0,9 |  | 4,42 | 10,8 |  | 3,93 | 25,5 |  | 3,44 | 51,5 |  | 2,95 | 70,0 |  |  |  |
| 4,90 | 1,0 |  | 4,41 | 10,9 |  | 3,92 | 27,0 |  | 3,43 | 51,7 |  | 2,94 | 70,7 |  |  |  |
| 4,89 | 1,1 |  | 4,40 | 11,0 |  | 3,91 | 28,5 |  | 3,42 | 52,0 |  | 2,93 | 71,3 |  |  |  |
| 4,88 | 1,2 |  | 4,39 | 11,1 |  | 3,90 | 30,0 |  | 3,41 | 52,2 |  | 2,92 | 72,0 |  |  |  |
| 4,87 | 1,3 |  | 4,38 | 11,2 |  | 3,89 | 30,3 |  | 3,40 | 52,5 |  | 2,91 | 72,7 |  |  |  |
| 4,86 | 1,4 |  | 4,37 | 11,3 |  | 3,88 | 30,7 |  | 3,39 | 52,7 |  | 2,90 | 73,3 |  |  |  |
| 4,85 | 1,5 |  | 4,36 | 11,4 |  | 3,87 | 31,0 |  | 3,38 | 53,0 |  | 2,89 | 74,0 |  |  |  |
| 4,84 | 1,6 |  | 4,35 | 11,5 |  | 3,86 | 31,3 |  | 3,37 | 53,2 |  | 2,88 | 74,7 |  |  |  |
| 4,83 | 1,7 |  | 4,34 | 11,6 |  | 3,85 | 31,7 |  | 3,36 | 53,5 |  | 2,87 | 75,3 |  |  |  |
| 4,82 | 1,8 |  | 4,33 | 11,7 |  | 3,84 | 32,0 |  | 3,35 | 53,7 |  | 2,86 | 76,0 |  |  |  |
| 4,81 | 1,9 |  | 4,32 | 11,8 |  | 3,83 | 32,3 |  | 3,34 | 54,0 |  | 2,85 | 76,7 |  |  |  |
| 4,80 | 2,0 |  | 4,31 | 11,9 |  | 3,82 | 32,7 |  | 3,33 | 54,2 |  | 2,84 | 77,3 |  |  |  |
| 4,79 | 2,1 |  | 4,30 | 12,0 |  | 3,81 | 33,0 |  | 3,32 | 54,5 |  | 2,83 | 78,0 |  |  |  |
| 4,78 | 2,2 |  | 4,29 | 12,1 |  | 3,80 | 33,3 |  | 3,31 | 54,7 |  | 2,82 | 78,7 |  |  |  |
| 4,77 | 2,3 |  | 4,28 | 12,2 |  | 3,79 | 33,7 |  | 3,30 | 55,0 |  | 2,81 | 79,3 |  |  |  |
| 4,76 | 2,4 |  | 4,27 | 12,3 |  | 3,78 | 34,0 |  | 3,29 | 55,2 |  | 2,80 | 80,0 |  |  |  |
| 4,75 | 2,5 |  | 4,26 | 12,4 |  | 3,77 | 34,3 |  | 3,28 | 55,5 |  | 2,79 | 80,7 |  |  |  |
| 4,74 | 2,6 |  | 4,25 | 12,5 |  | 3,76 | 34,7 |  | 3,27 | 55,7 |  | 2,78 | 81,3 |  |  |  |
| 4,73 | 2,7 |  | 4,24 | 12,6 |  | 3,75 | 35,0 |  | 3,26 | 56,0 |  | 2,77 | 82,0 |  |  |  |
| 4,72 | 2,8 |  | 4,23 | 12,7 |  | 3,74 | 35,3 |  | 3,25 | 56,2 |  | 2,76 | 82,7 |  |  |  |
| 4,71 | 2,9 |  | 4,22 | 12,8 |  | 3,73 | 35,7 |  | 3,24 | 56,5 |  | 2,75 | 83,3 |  |  |  |
| 4,70 | 3,0 |  | 4,21 | 12,9 |  | 3,72 | 36,0 |  | 3,23 | 56,7 |  | 2,74 | 84,0 |  |  |  |
| 4,69 | 3,1 |  | 4,20 | 13,0 |  | 3,71 | 36,3 |  | 3,22 | 57,0 |  | 2,73 | 84,7 |  |  |  |
| 4,68 | 3,2 |  | 4,19 | 13,1 |  | 3,70 | 36,7 |  | 3,21 | 57,2 |  | 2,72 | 85,3 |  |  |  |
| 4,67 | 3,3 |  | 4,18 | 13,2 |  | 3,69 | 37,0 |  | 3,20 | 57,5 |  | 2,71 | 86,0 |  |  |  |
| 4,66 | 3,4 |  | 4,17 | 13,3 |  | 3,68 | 37,3 |  | 3,19 | 57,7 |  | 2,70 | 86,7 |  |  |  |
| 4,65 | 3,5 |  | 4,16 | 13,4 |  | 3,67 | 37,7 |  | 3,18 | 58,0 |  | 2,69 | 87,3 |  |  |  |
| 4,64 | 3,6 |  | 4,15 | 13,5 |  | 3,66 | 38,0 |  | 3,17 | 58,2 |  | 2,68 | 88,0 |  |  |  |
| 4,63 | 3,7 |  | 4,14 | 13,6 |  | 3,65 | 38,3 |  | 3,16 | 58,5 |  | 2,67 | 88,7 |  |  |  |
| 4,62 | 3,8 |  | 4,13 | 13,7 |  | 3,64 | 38,7 |  | 3,15 | 58,7 |  | 2,66 | 89,3 |  |  |  |
| 4,61 | 3,9 |  | 4,12 | 13,8 |  | 3,63 | 39,0 |  | 3,14 | 59,0 |  | 2,65 | 90,0 |  |  |  |
| 4,60 | 4,0 |  | 4,11 | 13,9 |  | 3,62 | 39,3 |  | 3,13 | 59,2 |  | 2,64 | 90,7 |  |  |  |
| 4,59 | 4,6 |  | 4,10 | 14,0 |  | 3,61 | 39,7 |  | 3,12 | 59,5 |  | 2,63 | 91,3 |  |  |  |
| 4,58 | 5,2 |  | 4,09 | 14,1 |  | 3,60 | 40,0 |  | 3,11 | 59,7 |  | 2,62 | 92,0 |  |  |  |
| 4,57 | 5,8 |  | 4,08 | 14,2 |  | 3,59 | 41,0 |  | 3,10 | 60,0 |  | 2,61 | 92,7 |  |  |  |
| 4,56 | 6,4 |  | 4,07 | 14,3 |  | 3,58 | 42,0 |  | 3,09 | 60,7 |  | 2,60 | 93,3 |  |  |  |
| 4,55 | 7,0 |  | 4,06 | 14,4 |  | 3,57 | 43,0 |  | 3,08 | 61,3 |  | 2,59 | 94,0 |  |  |  |
| 4,54 | 7,6 |  | 4,05 | 14,5 |  | 3,56 | 44,0 |  | 3,07 | 62,0 |  | 2,58 | 94,7 |  |  |  |
| 4,53 | 8,2 |  | 4,04 | 14,6 |  | 3,55 | 45,0 |  | 3,06 | 62,7 |  | 2,57 | 95,3 |  |  |  |
| 4,52 | 8,8 |  | 4,03 | 14,7 |  | 3,54 | 46,0 |  | 3,05 | 63,3 |  | 2,56 | 96,0 |  |  |  |

Приложение № 4

к техническому заданию

Критерии оценки качества работ по содержанию трамвайных остановочных пунктов

| Балл | Вид содержания | Показатели оценки состояния по содержанию |
| --- | --- | --- |
| 5 | Летнее содержание | На территории остановочной площадки для посадки-высадки пассажиров и ожидания транспорта, на тротуарах и подходах к остановочной площадке отсутствует мусор, смёт, твёрдо-бытовые отходы, сорная растительность. Остановочная площадка, тротуары и подходы к остановочному пункту прометены. Остановочный павильон (навес) полностью очищен от объявлений, граффити, вымыт. Урны находятся в нормативном состоянии и очищены от мусора. Мусор, смёт, твердо-бытовые отходы собраны и вывезены. Скамейки остановочных павильонов (навесов) очищены от мусора, вымыты. |
| 4 | Летнее содержание | На территории остановочной площадки для посадки-высадки пассажиров и ожидания транспорта, на тротуарах и подходах к остановочной площадке присутствует единичный мусор, смёт убран со всей площади содержания. Остановочная площадка, тротуары и подходы к остановочному пункту прометены. Остановочный павильон (навес) полностью очищен от объявлений, граффити, вымыт. Урны находятся в нормативном состоянии, очищены от мусора. Мусор, смёт, твердо-бытовые отходы собраны и вывезены. Скамейки остановочных павильонов (навесов) очищены от мусора, вымыты. |
| 3 | Летнее содержание | На территории остановочной площадки для посадки-высадки пассажиров и ожидания транспорта, на тротуарах и подходах к остановочной площадке присутствует мусор, смёт убран не со всей площади содержания. Остановочная площадка, тротуары и подходы к остановочному пункту прометены не по всей площади. Остановочный павильон (навес) не полностью очищен от объявлений, присутствует наличие граффити, вымыт только частично. Урны находятся в нормативном состоянии, не очищены от мусора. Мусор, смёт, твердо-бытовые отходы собраны и вывезены. Скамейки остановочных павильонов (навесов) очищены от мусора, вымыты. |
| 2 | Летнее содержание | Остановочная площадка для посадки-высадки пассажиров и ожидания транспорта, тротуары и подходы к остановочной площадке не очищены от мусора, смёта, твёрдо-бытовых отходов, сорной растительности. Остановочная площадка, тротуары и подходы к остановочному пункту не прометены. Остановочный павильон (навес) не очищен от объявлений, граффити, не вымыт. Урны находятся в ненормативном состоянии (имеется наличие грязи; расклеена объявлениями; урна установлена не вертикально; урна имеет повреждения, вмятины, дефекты), не очищены от мусора. Мусор, смёт, твердо-бытовые отходы собраны и не вывезены. Скамейки остановочных павильонов (навесов) не очищены от мусора, не вымыты. |

Приложение № 5

к техническому заданию

Состав работ по содержанию трамвайных остановочных пунктов

Летнее содержание – 81 сутки

| № | Наименование операций | Единица измерения | Объём | Стоимость работ, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подметание, уборка от мусора | 1000 м2 | 1,787 | 66854,47 |
| 2 | Погрузка и вывозка смета на свалку | т/1000 м2 | 5,2/1,787 |  |
| 3 | Очистка урн от мусора | шт. | 33 |  |
| 4 | Погрузка и вывозка бытового и промышленного мусора из урн на свалку | т/шт. | 13,365/33 |  |
| 5 | Очистка и мойка скамей павильонов | 10 м2 | 0,056 |  |
| 6 | Мытье стен остановочных пунктов (с 2-х сторон) | 100 м2 | 2,881 |  |
| 7 | Очистка от граффити и объявлений | 100 м2 | 1,4405 |  |

Технология производства и условия выполнения работ

Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения работ по содержанию трамвайных остановочных пунктов должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам (Приложение №6 к техническому заданию).

Уборка площадей от смёта должна производиться механическим, либо ручным способом.

Механизированное подметание, либо ручная зачистка площадей остановок пассажирского транспорта должно быть завершено к 07.00 часам утра.

- При выполнении работ в сухую погоду подметание осуществляется с предварительным увлажнением искусственного покрытия.

- Технология и режимы производства уборочных работ по содержанию остановочных пунктов, выполняемых на территории Мотовилихинского района города Перми, должны обеспечивать безопасное беспрепятственное движение транспортных средств и пешеходов независимо от погодных условий.

Приложение № 6

к техническому заданию

Перечень нормативных документов

| 1 | ГОСТ Р 50597-93 | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения |
| --- | --- | --- |
| 2 | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73). |
| 3 | ГОСТ Р 52289-2004 | Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |
| 4 | - Решение Пермской городской Думы от 29 января 2008 г. N 4 - (с последующими изменениями) | Правила благоустройства и содержания территории в городе Перми |