Приложение № 2

к документации

об открытом аукционе в электронной форме

Стоимость выполнения работ на период 2013 год, 2014 год, 2015год, 2016 год.

| Наименование объекта | Стоимость выполнения работ за весь период действия муниципального контракта, руб. | в том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| ЛОТ № 1 |  |  |  |  |  |
| в том числе: | 169 691 123,07 | 20 958 128,04 | 55 183 874,85 | 57 658 940,49 | 35 890 179,69 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования | 133 278 490,48 | 16 869 457,94 | 42 586 429,22 | 45 284 593,39 | 28 538 009,93 |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования | 33 320 685,20 | 3 652 408,43 | 11 583 812,98 | 11 348 006,58 | 6 736 457,21 |
| Содержание остановочных пунктов | 3 091 947,39 | 436 261,67 | 1 013 632,65 | 1 026 340,52 | 615 712,55 |

Заказчик МКУ «Благоустройство Индустриального района»	                          Подрядчик

Директор _________________ А.С. Полыгалов

Расчет стоимости выполнения работ на период 2013год, 2014 год, 2015 год, 2016 год

| Расчет стоимости выполнения работ на 2013год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет стоимости выполнения работ с 21.07.2013 г. по 20.12.2013 г. |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование операций | Ед-ца измерения | Объем | Цена за единицу измер на весь период, руб с НДС | Стоимость работ на весь период, руб с НДС |
|  | Дороги 1-ой категории. |  |  |  |  |
|  | Летнее содержание |  |  |  |  |
| 1 | Уборка газонов и элементов обустройства дорог от мусора | 1000м2 | 203,399 | 3515,68 | 715 085,80 |
| 2 | Кошение газонов | 1000м2 | 203,399 | 7244,16 | 1 473 454,90 |
| 3 | Комплексная уборка газонов | 1000м2 | 203,399 | 2650,56 | 539 121,25 |
| 4 | Вывозка смета, мусора | т | 659 | 275,06 | 181 264,54 |
|  | ИТОГО по летнему содержанию |  |  |  | 2 908 926,49 |
|  | Зимнее содержание |  |  |  |  |
| 1 | Уборка газонов и элементов обустройства дорог от мусора | 1000м2 | 203,399 | 2738,96 | 557 101,73 |
|  | Итого по зимнему содержанию |  |  |  | 557 101,73 |
|  | ИТОГО по 1-ой категории |  |  | 3 466 028,22 |  |
|  | Дороги 2-ой категории. |  |  |  |  |
|  | Летнее содержание |  |  |  |  |
| 1 | Подметание проезжей части | 1000м2 | 95,5434 | 2608,81 | 249 254,69 |
| 2 | Мойка проезжей части | 1000м2 | 95,5434 | 1506,96 | 143 980,15 |
| 3 | Подметание и мойка прилотковой части | 1000м2 | 47,7646 | 12327,67 | 588 825,69 |
| 4 | Уборка крупного мусора с дорог | 1000м2 | 143,3080 | 343,56 | 49 234,90 |
| 5 | Уборка заездных карманов | 1000м2 | 0,8190 | 7991,48 | 6 545,02 |
| 6 | Уборка заездных карманов | 1000м2 | 11,7500 | 7196,35 | 84 557,19 |
| 7 | Уборка съездов | 1000м2 | 11,1760 | 3237,04 | 36 177,16 |
| 8 | Планировка обочин | 1000м2 | 5,5100 | 703,89 | 3 878,43 |
| 9 | Уборка обочин от мусора | 1000м2 | 5,5100 | 1144,64 | 6 306,97 |
| 10 | Уборка газонов и элементов обустройства дорог от мусора | 1000м2 | 35,8230 | 1144,64 | 41 004,44 |
| 11 | Очистка тротуаров (руч) | 1000м2 | 0,1850 | 7264,86 | 1 344,00 |
| 12 | Очистка тротуаров (мех) | 1000м2 | 38,8390 | 1076,04 | 41 792,32 |
| 13 | Очистка урн от мусора | шт | 34,0000 | 465,69 | 15 833,46 |
| 14 | Кошение газонов | 1000м2 | 35,8230 | 7244,16 | 259 507,54 |
| 15 | Комплексная уборка газонов | 1000м2 | 35,8230 | 2650,56 | 94 951,01 |
| 16 | Вывозка смета, мусора | т | 1 169,00 | 275,06 | 321 545,14 |
|  | ИТОГО по летнему содержанию |  |  |  | 1944738,11 |
|  | Зимнее содержание |  |  |  |  |
| 1 | Подметание и сгребание снега с проезжей части | 1000м2 | 143,3080 | 3605,94 | 516 760,05 |
| 2 | Обработка проезжей части, в том числе на искусственных дорожных сооружениях противогололедными материалами | 1000м2 | 143,3080 | 6112,41 | 875 957,25 |
| 3 | Уборка проезжей части от мусора | 1000м2 | 143,3080 | 269,94 | 38 684,56 |
| 4 | Подметание и сгребание снега, обработка противогололедным материалом заездных карманов | 1000м2 | 11,7500 | 9988,29 | 117 362,42 |
| 5 | Очистка от мусора и подметание заездных карманов | 1000м2 | 0,8190 | 142996,76 | 117 114,35 |
| 6 | Очистка мусора с обочин | 1000м2 | 5,5100 | 899,36 | 4 955,47 |
| 7 | Уборка съездов | 1000м2 | 11,1760 | 8594,09 | 96 047,55 |
| 8 | Ручная очистка и подметание тротуаров | 1000м2 | 0,1850 | 76672,70 | 14 184,45 |
| 9 | Ручная обработка тротуаров фрикционными материалами | 1000м2 | 0,1850 | 18517,08 | 3 425,66 |
| 10 | Уборка газонов и элементов обустройства дорог от мусора | 1000м2 | 35,8230 | 899,36 | 32 217,77 |
| 11 | Механизированная очистка и подметание тротуаров | 1000м2 | 38,8390 | 2180,76 | 84 698,54 |
| 12 | Механизированная обработка тротуаров фрикционными материалами | 1000м2 | 38,8390 | 3012,06 | 116 985,40 |
| 13 | Очистка борта и прилотковой части после вывозки снега | 1000м2 | 8,8090 | 22188,87 | 195 461,76 |
| 15 | Очистка урн от мусора | шт | 34,0000 | 368,22 | 12 519,48 |
| 16 | Очистка обочин от снега | 1000м2 | 5,5100 | 380,06 | 2 094,13 |
| 17 | Вывозка снега | т | 13 193,00 | 185,81 | 2 451 391,33 |
| 18 | Вывоз мусора | т | 11,00 | 275,06 | 3 025,66 |
|  | Итого по зимнему содержанию |  |  |  | 4 682 885,83 |
|  | ИТОГО по 2-ой категории |  |  |  | 6 627 623,94 |
|  | Дороги 3-ей категории. |  |  |  |  |
|  | Летнее содержание |  |  |  |  |
| 1 | Подметание проезжей части | 1000м2 | 117,3719 | 1031,39 | 121 056,17 |
| 2 | Мойка проезжей части | 1000м2 | 117,3719 | 914,94 | 107 388,22 |
| 3 | Подметание и мойка прилотковой части | 1000м2 | 58,6771 | 4873,73 | 285 976,50 |
| 4 | Уборка крупного мусора с дорог | 1000м2 | 176,0490 | 343,56 | 60 483,39 |
| 5 | Уборка заездных карманов | 1000м2 | 3,1740 | 3265,59 | 10 364,99 |
| 6 | Уборка заездных карманов | 1000м2 | 0,0890 | 4852,02 | 431,83 |
| 7 | Уборка съездов | 1000м2 | 6,9900 | 1279,76 | 8 945,52 |
| 8 | Планировка обочин | 1000м2 | 101,6890 | 703,89 | 71 577,87 |
| 9 | Уборка обочин от мусора | 1000м2 | 101,6890 | 1144,64 | 116 397,30 |
| 10 | Уборка газонов и элементов обустройства дорог от мусора | 1000м2 | 105,8950 | 1144,64 | 121 211,65 |
| 11 | Очистка тротуаров (руч) | 1000м2 | 0,0000 | 0,00 | - |
| 12 | Очистка тротуаров (мех) | 1000м2 | 16,7790 | 1076,04 | 18 054,88 |
| 13 | Очистка урн от мусора | шт | 6,0000 | 465,69 | 2 794,14 |
| 14 | Кошение газонов | 1000м2 | 105,8950 | 3622,08 | 383 560,16 |
| 15 | Комплексная уборка газонов | 1000м2 | 105,8950 | 2650,56 | 280 681,05 |
| 16 | Вывозка смета, мусора | т | 1 409,00 | 275,06 | 387 559,54 |
|  | ИТОГО по летнему содержанию |  |  |  | 1 976 483,21 |
|  | Зимнее содержание |  |  |  |  |
| 1 | Подметание и сгребание снега с проезжей части | 1000м2 | 176,0490 | 3605,94 | 634 822,13 |
| 2 | Обработка проезжей части, в том числе на искусственных дорожных сооружениях противогололедными материалами | 1000м2 | 176,0490 | 6112,41 | 1 076 083,67 |
| 3 | Уборка проезжей части от мусора | 1000м2 | 176,0490 | 208,59 | 36 722,06 |
| 4 | Подметание и сгребание снега, обработка противогололедным материалом заездных карманов | 1000м2 | 3,1740 | 9926,94 | 31 508,10 |
| 5 | Очистка от мусора и подметание заездных карманов | 1000м2 | 0,0890 | 142996,74 | 12 726,71 |
| 6 | Очистка мусора с обочин | 1000м2 | 101,6890 | 694,96 | 70 669,79 |
| 7 | Уборка съездов | 1000м2 | 6,9900 | 8594,09 | 60 072,69 |
| 8 | Уборка газонов и элементов обустройства дорог от мусора | 1000м2 | 105,8950 | 694,96 | 73 592,79 |
| 9 | Механизированная очистка и подметание тротуаров | 1000м2 | 16,7790 | 1411,08 | 23 676,51 |
| 10 | Механизированная обработка тротуаров фрикционными материалами | 1000м2 | 16,7790 | 1948,98 | 32 701,94 |
| 11 | Очистка борта и прилотковой части после вывозки снега | 1000м2 | 0,2160 | 9861,71 | 2 130,13 |
| 12 | Очистка и подметание посадочных площадок, обработка фрикционными материалами | 1000м2 |  |  |  |
| 13 | Очистка урн от мусора | шт | 6,0000 | 238,26 | 1 429,56 |
| 14 | Очистка обочин от снега | 1000м2 | 101,6890 | 380,06 | 38 647,92 |
| 15 | Вывозка снега | т | 2600,0000 | 164,57 | 427 882,00 |
| 16 | Вывоз мусора | т | 2,0000 | 275,06 | 550,12 |
|  | Итого по зимнему содержанию |  |  |  | 2 523 216,12 |
|  | ИТОГО по 3-ей категории |  |  |  | 4 499 699,33 |
|  | ВКП |  |  |  |  |
|  | Летнее содержание |  |  |  |  |
| 1 | Подметание проезжей части | 1000м2 | 25,3178 | 538,83 | 13 641,99 |
| 2 | Уборка смета у борта | 1000м2 | 25,3178 | 305,46 | 7 733,58 |
| 3 | Уборка крупного мусора с дорог | 1000м2 | 25,3178 | 134,97 | 3 417,14 |
| 4 | Уборка газонов и элементов обустройства дорог от мусора | 1000м2 | 32,7050 | 1144,64 | 37 435,45 |
| 5 | Очистка тротуаров | 1000м2 | 0,9230 | 1144,64 | 1 056,50 |
| 6 | Кошение газонов | 1000м2 | 32,7050 | 7244,16 | 236 920,25 |
| 7 | Комплексная уборка газонов | 1000м2 | 32,7050 | 2650,56 | 86 686,56 |
| 8 | Вывозка смета, мусора | т | 57,0000 | 275,06 | 15 678,42 |
|  | ИТОГО по летнему содержанию |  |  |  | 402 569,89 |
|  | Зимнее содержание |  |  |  |  |
| 1 | Подметание, сгребание снега с проезжей части , расширение проезжей части, удаление наката | 1000м2 | 25,3178 | 5941,12 | 150 416,09 |
| 2 | Обработка проезжей части, в том числе на искусственных дорожных сооружениях противогололедными материалами | 1000м2 | 25,3178 | 7137,51 | 180 706,05 |
| 3 | Механизированная очистка и подметание тротуаров | 1000м2 | 0,9230 | 2180,76 | 2 012,84 |
| 4 | Механизированная обработка тротуаров фрикционными материалами | 1000м2 | 0,9230 | 1948,98 | 1 798,91 |
| 5 | Вывозка снега | т | 280,00 | 164,57 | 46 079,60 |
|  | Итого по зимнему содержанию |  |  |  | 381 013,49 |
|  | ИТОГО по ВКП |  |  |  | 783 583,38 |
| Прочие работы |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка урн | шт | 56 | 3068,38 | 171 829,28 |
| 2 | Ремонт верхнего строения колодца | шт | 2 | 8862,80 | 17 725,60 |
| 3 | Установка ливнеприемных решеток | шт | 5 | 3577,56 | 17 887,80 |
| 4 | Установка крышки ливнеприемного колодца | шт | 2 | 2692,42 | 5 384,84 |
| 5 | Мойка дорожного ограждения за 2 прохода | 1 п. км | 0,16 | 1000,06 | 160,01 |
| 6 | Укрепление обочины щебнем | м2 | 5359,95 | 181,28 | 971 651,74 |
| 7 | Очистка водоотводных канав | 1 п.м. | 24 | 34,66 | 831,84 |
| 8 | Формовочная обрезка деревьев высотой более 5м | 1 дер. | 35 | 3825,81 | 133 903,35 |
| 9 | Ремонт пешеходных ограждений | п.м. | 14 | 1155,65 | 16 179,10 |
| 10 | Ремонт барьерных ограждений | п.м. | 1 | 1555,19 | 1 555,19 |
| 11 | Ремонт борта | п.м. | 64 | 1319,98 | 84 478,72 |
| 12 | Очистка водопропускных труб | п.м. | 25 | 161,70 | 4 042,50 |
| 13 | Ликвидация аварийных деревьев | 1 дер. | 15 | 4459,54 | 66 893,10 |
|  | Итого по прочим работам |  |  |  | 1 492 523,07 |
|  | Остановочные пункты |  |  |  |  |
|  | Летнее содержание |  |  |  |  |
| 1 | Очистка и подметание посадочных площадок | 1000м2 | 4,5862 | 5815,36 | 26 670,40 |
| 2 | Очистка урн от мусора | шт | 83,0000 | 931,38 | 77 304,54 |
| 3 | Мойка павильонов | м2 | 1156,80 | 15,19 | 17 571,79 |
| 4 | Очистка павильонов от граффити и объявлений | м2 | 1156,80 | 24,65 | 28 515,12 |
| 5 | Вывозка смета, мусора | т | 59,00 | 275,06 | 16 228,54 |
|  | ИТОГО по летнему содержанию |  |  |  | 166 290,39 |
|  | Зимнее содержание |  |  |  |  |
| 1 | Очистка и подметание посадочных площадок, обработка фрикционными материалами | 1000м2 | 4,5862 | 36396,10 | 166 919,79 |
| 2 | Очистка урн от мусора | шт | 83,0000 | 725,61 | 60 225,63 |
| 3 | Вывозка снега | т | 147,0000 | 238,94 | 35 124,18 |
| 4 | Вывоз мусора | т | 28,0000 | 275,06 | 7 701,68 |
|  | Итого по зимнему содержанию |  |  |  | 269 971,28 |
|  | ИТОГО по ОП |  |  |  | 436 261,67 |
|  | Ремонт |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт покрытия проезжей части картами площадью более 25 м2, асфальтобетонной смесью тип Б марка II , | м2 | 2 072,00 | 553,36 | 1 146 559,77 |
| 2 | Ремонт покрытия проезжей части картами площадью более 25 м2, с фрезерованием | м2 | 2 072,00 | 607,96 | 1 259 690,18 |
| 3 | Ремонт покрытия проезжей части литым асфальтом | м2 | 820,00 | 1 308,24 | 1 072 756,18 |
| 4 | Ремонт покрытия проезжей части площадью до 5 м2, асфальтобетонной смесью тип Б марка II , | м2 | 116,00 | 865,27 | 100 371,03 |
| 5 | Ремонт покрытия проезжей части площадью до 25 м2,асфальтобетонной смесью тип Б марка II , | м2 | 100,00 | 730,31 | 73 031,27 |
|  | Итого по ремонту |  |  |  | 3 652 408,43 |
|  | Всего на 2013 год |  |  |  | 20 958 128,04 |

| Расчет стоимости выполнения работ на 2014год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет стоимости выполнения работ с 21.12.2013 г. по 20.12.2014г. |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование операций | Ед-ца измерения | Объем | Цена за единицу измер на весь период, руб с НДС | Стоимость работ на весь период, руб с НДС |
|  | Дороги 1-ой категории. |  |  |  |  |
|  | Летнее содержание |  |  |  |  |
| 1 | Уборка газонов и элементов обустройства дорог от мусора | 1000м2 | 203,399 | 8019,06 | 1 631 068,78 |
| 2 | Кошение газонов | 1000м2 | 203,399 | 11648,61 | 2 369 315,63 |
| 3 | Комплексная уборка газонов | 1000м2 | 203,399 | 5682,82 | 1 155 879,91 |
| 4 | Вывозка смета, мусора | т | 1 328,00 | 294,87 | 391 587,36 |
|  | ИТОГО по летнему содержанию |  |  |  | 5 547 851,68 |
|  | Зимнее содержание |  |  |  |  |
| 1 | Уборка газонов и элементов обустройства дорог от мусора | 1000м2 | 203,399 | 7975,24 | 1 622 155,84 |
|  | Итого по зимнему содержанию |  |  |  | 1 622 155,84 |
|  | ИТОГО по 1-ой категории |  |  | 7 170 007,52 |  |
|  | Дороги 2-ой категории. |  |  |  |  |
|  | Летнее содержание |  |  |  |  |
| 1 | Подметание проезжей части | 1000м2 | 95,5434 | 5983,68 | 571 701,39 |
| 2 | Мойка проезжей части | 1000м2 | 95,5434 | 3462,00 | 330 771,40 |
| 3 | Подметание и мойка прилотковой части | 1000м2 | 47,7646 | 28274,36 | 1 350 512,26 |
| 4 | Уборка крупного мусора с дорог | 1000м2 | 143,3080 | 789,00 | 113 070,01 |
| 5 | Уборка заездных карманов | 1000м2 | 0,8190 | 18357,59 | 15 034,87 |
| 6 | Уборка заездных карманов | 1000м2 | 11,7500 | 16510,27 | 193 995,78 |
| 7 | Уборка съездов | 1000м2 | 11,1760 | 7424,40 | 82 975,09 |
| 8 | Планировка обочин | 1000м2 | 5,5100 | 1509,12 | 8 315,25 |
| 9 | Уборка обочин от мусора | 1000м2 | 5,5100 | 2629,20 | 14 486,89 |
| 10 | Уборка газонов и элементов обустройства дорог от мусора | 1000м2 | 35,8230 | 2629,20 | 94 185,83 |
| 11 | Очистка тротуаров (руч) | 1000м2 | 0,1850 | 16689,03 | 3 087,47 |
| 12 | Очистка тротуаров (мех) | 1000м2 | 38,8390 | 2472,00 | 96 010,01 |
| 13 | Очистка урн от мусора | шт | 63,0000 | 1068,12 | 67 291,56 |
| 14 | Кошение газонов | 1000м2 | 35,8230 | 11648,61 | 417 288,16 |
| 15 | Комплексная уборка дорог ( 30% площади) | 1000м2 | 42,9924 | 5259,15 | 226 103,48 |
| 16 | Комплексная уборка тротуаров ( 30% площади) | 1000м2 | 11,7072 | 5259,15 | 61 569,92 |
| 17 | Комплексная уборка заездных карманов | 1000м2 | 12,5690 | 5259,15 | 66 102,26 |
| 18 | Комплексная уборка съездов | 1000м2 | 11,1760 | 5259,15 | 58 776,26 |
| 19 | Комплексная уборка обочин | 1000м2 | 5,5100 | 2264,36 | 12 476,62 |
| 20 | Комплексная уборка газонов | 1000м2 | 35,8230 | 5682,82 | 203 575,66 |
| 21 | Вывозка смета, мусора | т | 2 961,00 | 294,87 | 873 110,07 |
|  | ИТОГО по летнему содержанию |  |  |  | 4 860 440,24 |
|  | Зимнее содержание |  |  |  |  |
| 1 | Подметание и сгребание снега с проезжей части | 1000м2 | 143,3080 | 10501,40 | 1 504 934,63 |
| 2 | Обработка проезжей части, в том числе на искусственных дорожных сооружениях противогололедными материалами | 1000м2 | 143,3080 | 17799,60 | 2 550 825,08 |
| 3 | Уборка проезжей части от мусора | 1000м2 | 143,3080 | 789,00 | 113 070,01 |
| 4 | Подметание и сгребание снега, обработка противогололедным материалом заездных карманов | 1000м2 | 11,7500 | 29090,00 | 341 807,50 |
| 5 | Очистка от мусора и подметание заездных карманов | 1000м2 | 0,8190 | 416406,90 | 341 037,25 |
| 6 | Очистка мусора с обочин | 1000м2 | 5,5100 | 2629,20 | 14 486,89 |
| 7 | Уборка съездов | 1000м2 | 11,1760 | 25026,82 | 279 699,74 |
| 8 | Ручная очистка и подметание тротуаров | 1000 м2 | 0,1850 | 219987,03 | 40 697,60 |
| 9 | Ручная обработка тротуаров фрикционными материалами | 1000 м2 | 0,1850 | 53128,54 | 9 828,78 |
| 10 | Уборка газонов и элементов обустройства дорог от мусора | 1000м2 | 35,8230 | 2629,20 | 94 185,83 |
| 11 | Механизированная очистка и подметание тротуаров | 1000м2 | 38,8390 | 6257,16 | 243 021,84 |
| 12 | Механизированная обработка тротуаров фрикционными материалами | 1000м2 | 38,8390 | 8642,27 | 335 657,12 |
| 13 | Очистка борта и прилотковой части после вывозки снега | 1000м2 | 8,8090 | 66073,50 | 582 041,46 |
| 14 | Очистка урн от мусора | шт | 63,0000 | 1056,51 | 66 560,13 |
| 15 | Очистка обочин от снега | 1000м2 | 5,5100 | 1222,26 | 6 734,65 |
| 16 | Вывозка снега | т | 35 837,00 | 199,19 | 7 138 372,03 |
| 17 | Вывоз мусора | т | 57,00 | 294,87 | 16 807,59 |
|  | Итого по зимнему содержанию |  |  |  | 13 679 768,13 |
|  | ИТОГО по 2-ой категории |  |  |  | 18 540 208,37 |
|  | Дороги 3-ей категории. |  |  |  |  |
|  | Летнее содержание |  |  |  |  |
| 1 | Подметание проезжей части | 1000м2 | 117,3719 | 2406,48 | 282 453,05 |
| 2 | Мойка проезжей части | 1000м2 | 117,3719 | 2134,90 | 250 577,20 |
| 3 | Подметание и мойка прилотковой части | 1000м2 | 58,6771 | 11371,21 | 667 229,99 |
| 4 | Уборка крупного мусора с дорог | 1000м2 | 176,0490 | 789,00 | 138 902,66 |
| 5 | Уборка заездных карманов | 1000м2 | 3,1740 | 7606,76 | 24 143,86 |
| 6 | Уборка заездных карманов | 1000м2 | 0,0890 | 11320,56 | 1 007,53 |
| 7 | Уборка съездов | 1000м2 | 6,9900 | 2985,90 | 20 871,44 |
| 8 | Планировка обочин | 1000м2 | 101,6890 | 1509,12 | 153 460,90 |
| 9 | Уборка обочин от мусора | 1000м2 | 101,6890 | 2629,20 | 267 360,72 |
| 10 | Уборка газонов и элементов обустройства дорог от мусора | 1000м2 | 105,8950 | 2629,20 | 278 419,13 |
| 11 | Очистка тротуаров (руч) | 1000м2 | 0,0000 | 0,00 |  |
| 12 | Очистка тротуаров (мех) | 1000м2 | 16,7790 | 2472,00 | 41 477,69 |
| 13 | Очистка урн от мусора | шт | 21,0000 | 1068,12 | 22 430,52 |
| 14 | Кошение газонов | 1000м2 | 105,8950 | 11648,61 | 1 233 529,56 |
| 15 | Комплексная уборка дорог ( 30% от площади ) | 1000м2 | 52,8147 | 5259,15 | 277 760,43 |
| 16 | Комплексная уборка тротуаров ( 30% от площади) | 1000м2 | 5,0337 | 5259,15 | 26 472,98 |
| 17 | Комплексная уборка заездных карманов | 1000м2 | 3,2630 | 5259,15 | 17 160,61 |
| 18 | Комплексная уборка съездов | 1000м2 | 6,9900 | 5259,15 | 36 761,46 |
| 19 | Комплексная уборка обочин | 1000м2 | 101,6890 | 2264,36 | 230 260,50 |
| 20 | Комплексная уборка газонов | 1000м2 | 105,8950 | 5682,82 | 601 782,22 |
| 21 | Вывозка смета, мусора | т | 3 646,00 | 294,87 | 1 075 096,02 |
|  | ИТОГО по летнему содержанию |  |  |  | 5 647 158,47 |
|  | Зимнее содержание |  |  |  |  |
| 1 | Подметание и сгребание снега с проезжей части | 1000м2 | 176,0490 | 10501,40 | 1 848 760,97 |
| 2 | Обработка проезжей части, в том числе на искусственных дорожных сооружениях противогололедными материалами | 1000м2 | 176,0490 | 17799,60 | 3 133 601,78 |
| 3 | Уборка проезжей части от мусора | 1000м2 | 176,0490 | 604,90 | 106 492,04 |
| 4 | Подметание и сгребание снега, обработка противогололедным материалом заездных карманов | 1000м2 | 3,1740 | 28905,90 | 91 747,32 |
| 5 | Очистка от мусора и подметание заездных карманов | 1000м2 | 0,0890 | 416406,85 | 37 060,21 |
| 6 | Очистка мусора с обочин | 1000м2 | 101,6890 | 2015,72 | 204 976,55 |
| 7 | Уборка съездов | 1000м2 | 6,9900 | 25026,82 | 174 937,47 |
| 8 | Уборка газонов и элементов обустройства дорог от мусора | 1000м2 | 105,8950 | 2015,72 | 213 454,67 |
| 9 | Механизированная очистка и подметание тротуаров | 1000м2 | 16,7790 | 4125,60 | 69 223,44 |
| 10 | Механизированная обработка тротуаров фрикционными материалами | 1000м2 | 16,7790 | 5698,20 | 95 610,10 |
| 11 | Очистка борта и прилотковой части после вывозки снега | 1000м2 | 0,2160 | 31715,28 | 6 850,50 |
| 12 | Очистка урн от мусора | шт | 21,0000 | 696,60 | 14 628,60 |
| 13 | Очистка обочин от снега | 1000м2 | 101,6890 | 1222,26 | 124 290,40 |
| 14 | Вывозка снега | т | 7 063,00 | 176,42 | 1 246 054,46 |
| 15 | Вывоз мусора | т | 19,00 | 294,87 | 5 602,53 |
|  | Итого по зимнему содержанию |  |  |  | 7 373 291,04 |
|  | ИТОГО по 3-ей категории |  |  |  | 13 020 449,51 |
|  | ВКП |  |  |  |  |
|  | Летнее содержание |  |  |  |  |
| 1 | Подметание проезжей части | 1000м2 | 25,3178 | 1155,24 | 29 248,14 |
| 3 | Уборка смета у борта | 1000м2 | 25,3178 | 654,84 | 16 579,11 |
| 4 | Уборка крупного мусора с дорог | 1000м2 | 25,3178 | 315,60 | 7 990,30 |
| 5 | Уборка газонов и элементов обустройства дорог от мусора | 1000м2 | 32,7050 | 2629,20 | 85 987,99 |
| 6 | Очистка тротуаров (руч) | 1000м2 | 0,9230 | 2629,20 | 2 426,75 |
| 7 | Кошение газонов | 1000м2 | 32,7050 | 11648,61 | 380 967,79 |
| 8 | Комплексная уборка газонов | 1000м2 | 32,7050 | 5682,82 | 185 856,63 |
| 9 | Вывозка смета, мусора | т | 117,0000 | 294,87 | 34 499,79 |
|  | ИТОГО по летнему содержанию |  |  |  | 743 556,50 |
|  | Зимнее содержание |  |  |  |  |
| 1 | Подметание, сгребание снега с проезжей части , расширение проезжей части, удаление наката | 1000м2 | 25,3178 | 17045,46 | 431 553,54 |
| 2 | Обработка проезжей части, в том числе на искусственных дорожных сооружениях противогололедными материалами | 1000м2 | 25,3178 | 20784,40 | 526 215,28 |
| 3 | Механизированная очистка и подметание тротуаров | 1000м2 | 0,9230 | 6257,16 | 5 775,36 |
| 4 | Механизированная обработка тротуаров фрикционными материалами | 1000м2 | 0,9230 | 5698,20 | 5 259,44 |
| 5 | Вывозка снега | т | 760,0000 | 176,42 | 134 079,20 |
|  | Итого по зимнему содержанию |  |  |  | 1 102 882,82 |
|  | ИТОГО по ВКП |  |  |  | 1 846 439,32 |
| Прочие работы |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка урн | шт | 56 | 3289,30 | 184 200,80 |
| 2 | Ремонт верхнего строения колодца | шт | 4 | 9500,92 | 38 003,68 |
| 3 | Установка ливнеприемных решеток | шт | 5 | 3835,14 | 19 175,70 |
| 4 | Установка крышки ливнеприемного колодца | шт | 2,00 | 2886,28 | 5 772,56 |
| 5 | Мойка дорожного ограждения за 2 прохода | 1 п. км | 0,16 | 2144,13 | 343,06 |
| 6 | Мойка мпешеходных ограждений и прочих | 1 п.м. | 1 385,00 | 16,30 | 22 575,50 |
| 7 | Очистка колодцев ливневой канализации от грязи | 1м3 | 100,00 | 1020,93 | 102 093,00 |
| 8 | Укрепление обочины щебнем | м2 | 5 359,95 | 194,33 | 1 041 599,08 |
| 9 | Очистка водоотводных канав | 1 п.м. | 47,00 | 37,15 | 1 746,05 |
| 10 | Формовочная обрезка деревьев высотой более 5м | 1 дер. | 35,00 | 4101,27 | 143 544,45 |
| 11 | Ремонт пешеходных ограждений | п.м. | 28,00 | 1238,86 | 34 688,08 |
| 12 | Ремонт барьерных ограждений | п.м. | 2,00 | 1667,16 | 3 334,32 |
| 13 | Ремонт борта | п.м. | 64,00 | 1415,02 | 90 561,28 |
| 14 | Очистка водопропускных труб | п.м. | 25,00 | 173,34 | 4 333,50 |
| 15 | Ликвидация аварийных деревьев | 1 дер. | 15,00 | 4780,62 | 71 709,30 |
| 16 | Покраска урны | шт. | 84,00 | 521,86 | 43 836,24 |
| 17 | Покраска ограждения | п.м. | 1 545,00 | 130,62 | 201 807,90 |
|  | Итого по прочим работам |  |  |  | 2 009 324,50 |
|  | Остановочные пункты |  |  |  |  |
|  | Летнее содержание |  |  |  |  |
| 1 | Очистка и подметание посадочных площадок | 1000м2 | 4,5862 | 9534,46 | 43 726,94 |
| 2 | Очистка урн от мусора | шт | 83,0000 | 2124,63 | 176 344,29 |
| 3 | Мойка павильонов | м2 | 1156,80 | 32,58 | 37 688,54 |
| 4 | Очистка павильонов от граффити и объявлений | м2 | 1156,80 | 52,86 | 61 148,45 |
| 5 | Вывозка смета, мусора | т | 125,00 | 294,87 | 36 858,75 |
|  | ИТОГО по летнему содержанию |  |  |  | 355 766,97 |
|  | Зимнее содержание |  |  |  |  |
| 1 | Очистка и подметание посадочных площадок, обработка фрикционными материалами | 1000м2 | 4,5862 | 78033,02 | 357 875,04 |
| 2 | Очистка урн от мусора | шт | 83,0000 | 2113,02 | 175 380,66 |
| 3 | Вывозка снега | т | 399,0000 | 256,14 | 102 199,86 |
| 4 | Вывоз мусора | т | 76,0000 | 294,87 | 22 410,12 |
|  | Итого по зимнему содержанию |  |  |  | 657 865,68 |
|  | ИТОГО по ОП |  |  |  | 1 013 632,65 |
|  | Ремонт |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт покрытия проезжей части картами площадью более 25 м2, асфальтобетонной смесью тип Б марка II , | м2 | 6130,42 | 593,20 | 3 636 570,08 |
| 2 | Ремонт покрытия проезжей части картами площадью более 25 м2, с фрезерованием | м2 | 6130,42 | 651,73 | 3 995 388,43 |
| 3 | Ремонт покрытия проезжей части литым асфальтом | м2 | 2425,2 | 1402,43 | 3 401 179,21 |
| 4 | Ремонт покрытия проезжей части площадью до 5 м2, асфальтобетонной смесью тип Б марка II , | м2 | 343 | 927,57 | 318 155,39 |
| 5 | Ремонт покрытия проезжей части площадью до 25 м2,асфальтобетонной смесью тип Б марка II , | м2 | 297 | 782,90 | 232 519,87 |
|  | Итого по ремонту |  |  |  | 11 583 812,98 |
|  | Всего на 2014 год |  |  |  | 55 183 874,85 |

| Расчет стоимости выполнения работ на 2015 год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет стоимости выполнения работ с 21.12.2014 г. по 20.12.2015г. |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование операций | Ед-ца измерения | Объем | Цена за единицу измер на весь период, руб с НДС | Стоимость работ на весь период, руб с НДС |
|  | Дороги 1-ой категории. |  |  |  |  |
|  | Летнее содержание |  |  |  |  |
| 1 | Уборка газонов и элементов обустройства дорог от мусора | 1000м2 | 203,399 | 8507,67 | 1 730 451,57 |
| 2 | Кошение газонов | 1000м2 | 203,399 | 12359,16 | 2 513 840,78 |
| 3 | Комплексная уборка газонов | 1000м2 | 203,399 | 6029,46 | 1 226 386,13 |
| 4 | Вывозка смета, мусора | т | 1 328,00 | 312,85 | 415 464,80 |
|  | ИТОГО по летнему содержанию |  |  |  | 5 886 143,28 |
|  | Зимнее содержание |  |  |  |  |
| 1 | Уборка газонов и элементов обустройства дорог от мусора | 1000м2 | 203,399 | 8461,18 | 1 720 995,55 |
|  | Итого по зимнему содержанию |  |  |  | 1 720 995,55 |
|  | ИТОГО по 1-ой категории |  |  | 7 607 138,83 |  |
|  | Дороги 2-ой категории. |  |  |  |  |
|  | Летнее содержание |  |  |  |  |
| 1 | Подметание проезжей части | 1000м2 | 95,5434 | 6348,92 | 606 597,68 |
| 2 | Мойка проезжей части | 1000м2 | 95,5434 | 3673,20 | 350 950,18 |
| 3 | Подметание и мойка прилотковой части | 1000м2 | 47,7646 | 29999,36 | 1 432 906,12 |
| 4 | Уборка крупного мусора с дорог | 1000м2 | 143,3080 | 837,00 | 119 948,80 |
| 5 | Уборка заездных карманов | 1000м2 | 0,8190 | 19477,20 | 15 951,83 |
| 6 | Уборка заездных карманов | 1000м2 | 11,7500 | 17517,52 | 205 831,02 |
| 7 | Уборка съездов | 1000м2 | 11,1760 | 7877,04 | 88 033,80 |
| 8 | Планировка обочин | 1000м2 | 5,5100 | 1601,16 | 8 822,39 |
| 9 | Уборка обочин от мусора | 1000м2 | 5,5100 | 2789,40 | 15 369,59 |
| 10 | Уборка газонов и элементов обустройства дорог от мусора | 1000м2 | 35,8230 | 2789,40 | 99 924,68 |
| 11 | Очистка тротуаров (руч) | 1000м2 | 0,1850 | 17706,59 | 3 275,72 |
| 12 | Очистка тротуаров (мех) | 1000м2 | 38,8390 | 2622,60 | 101 859,16 |
| 13 | Очистка урн от мусора | шт | 83,0000 | 1133,44 | 94 075,52 |
| 14 | Кошение газонов | 1000м2 | 35,8230 | 12359,16 | 442 742,19 |
| 15 | Комплексная уборка дорог (30% площади) | 1000м2 | 42,9924 | 5579,96 | 239 895,87 |
| 16 | Комплексная уборка тротуаров ( 30% площади) | 1000м2 | 11,7072 | 5579,96 | 65 325,71 |
| 17 | Комплексная уборка заездных карманов | 1000м2 | 12,5690 | 5579,96 | 70 134,52 |
| 18 | Комплексная уборка съездов | 1000м2 | 11,1760 | 5579,96 | 62 361,63 |
| 19 | Комплексная уборка обочин | 1000м2 | 5,5100 | 2402,49 | 13 237,72 |
| 20 | Комплексная уборка газонов | 1000м2 | 35,8230 | 6029,46 | 215 993,35 |
| 21 | Вывозка смета, мусора | т | 2 979,00 | 312,85 | 931 980,15 |
|  | ИТОГО по летнему содержанию |  |  |  | 5 185 217,63 |
|  | Зимнее содержание |  |  |  |  |
| 1 | Подметание и сгребание снега с проезжей части | 1000м2 | 143,3080 | 11142,04 | 1 596 743,47 |
| 2 | Обработка проезжей части, в том числе на искусственных дорожных сооружениях противогололедными материалами | 1000м2 | 143,3080 | 18886,14 | 2 706 534,95 |
| 3 | Уборка проезжей части от мусора | 1000м2 | 143,3080 | 837,00 | 119 948,80 |
| 4 | Подметание и сгребание снега, обработка противогололедным материалом заездных карманов | 1000м2 | 11,7500 | 30865,18 | 362 665,87 |
| 5 | Очистка от мусора и подметание заездных карманов | 1000м2 | 0,8190 | 441806,83 | 361 839,79 |
| 6 | Очистка мусора с обочин | 1000м2 | 5,5100 | 2789,40 | 15 369,59 |
| 7 | Уборка съездов | 1000м2 | 11,1760 | 26551,98 | 296 744,93 |
| 8 | Ручная очистка и подметание тротуаров | м2 | 0,1850 | 233406,81 | 43 180,26 |
| 9 | Ручная обработка тротуаров фрикционными материалами | м2 | 0,1850 | 56369,03 | 10 428,27 |
| 10 | Уборка газонов и элементов обустройства дорог от мусора | 1000м2 | 35,8230 | 2789,40 | 99 924,68 |
| 11 | Механизированная очистка и подметание тротуаров | 1000м2 | 38,8390 | 6638,45 | 257 830,76 |
| 12 | Механизированная обработка тротуаров фрикционными материалами | 1000м2 | 38,8390 | 9169,16 | 356 121,01 |
| 13 | Очистка борта и прилотковой части после вывозки снега | 1000м2 | 8,8090 | 70104,00 | 617 546,14 |
| 15 | Очистка урн от мусора | шт | 83,0000 | 1121,12 | 93 052,96 |
| 16 | Очистка обочин от снега | 1000м2 | 5,5100 | 1296,84 | 7 145,59 |
| 17 | Вывозка снега | т | 35 837,00 | 211,34 | 7 573 791,58 |
| 18 | Вывоз мусора | т | 76,00 | 312,85 | 23 776,60 |
|  | Итого по зимнему содержанию |  |  |  | 14 542 645,25 |
|  | ИТОГО по 2-ой категории |  |  |  | 19 727 862,88 |
|  | Дороги 3-ей категории. |  |  |  |  |
|  | Летнее содержание |  |  |  |  |
| 1 | Подметание проезжей части | 1000м2 | 117,3719 | 2553,37 | 299 693,81 |
| 2 | Мойка проезжей части | 1000м2 | 117,3719 | 2265,14 | 265 863,71 |
| 3 | Подметание и мойка прилотковой части | 1000м2 | 58,6771 | 12064,96 | 707 937,25 |
| 4 | Уборка крупного мусора с дорог | 1000м2 | 176,0490 | 837,00 | 147 353,01 |
| 5 | Уборка заездных карманов | 1000м2 | 3,1740 | 8070,75 | 25 616,57 |
| 6 | Уборка заездных карманов | 1000м2 | 0,0890 | 12010,90 | 1 068,97 |
| 7 | Уборка съездов | 1000м2 | 6,9900 | 3167,94 | 22 143,90 |
| 8 | Планировка обочин | 1000м2 | 101,6890 | 1601,16 | 162 820,36 |
| 9 | Уборка обочин от мусора | 1000м2 | 101,6890 | 2789,40 | 283 651,30 |
| 10 | Уборка газонов и элементов обустройства дорог от мусора | 1000м2 | 105,8950 | 2789,40 | 295 383,51 |
| 11 | Очистка тротуаров (мех) | 1000м2 | 16,7790 | 2622,60 | 44 004,61 |
| 12 | Очистка урн от мусора | шт | 32,0000 | 1133,44 | 36 270,08 |
| 13 | Кошение газонов | 1000м2 | 105,8950 | 12359,16 | 1 308 773,25 |
| 15 | Комплексная уборка дорог ( 30% от площади ) | 1000м2 | 52,8147 | 5579,96 | 294 703,91 |
| 16 | Комплексная уборка тротуаров ( 30% от площади) | 1000м2 | 5,0337 | 5579,96 | 28 087,84 |
| 17 | Комплексная уборка заездных карманов | 1000м2 | 3,2630 | 5579,96 | 18 207,41 |
| 18 | Комплексная уборка съездов | 1000м2 | 6,9900 | 5579,96 | 39 003,92 |
| 19 | Комплексная уборка обочин | 1000м2 | 101,6890 | 2402,49 | 244 306,81 |
| 20 | Комплексная уборка газонов | 1000м2 | 105,8950 | 6029,46 | 638 489,67 |
| 21 | Вывозка смета, мусора | т | 3 656,00 | 312,85 | 1 143 779,60 |
|  | ИТОГО по летнему содержанию |  |  |  | 6 007 159,49 |
|  | Зимнее содержание |  |  |  |  |
| 1 | Подметание и сгребание снега с проезжей части | 1000м2 | 176,0490 | 11142,04 | 1 961 545,00 |
| 2 | Обработка проезжей части, в том числе на искусственных дорожных сооружениях противогололедными материалами | 1000м2 | 176,0490 | 18886,14 | 3 324 886,06 |
| 3 | Уборка проезжей части от мусора | 1000м2 | 176,0490 | 641,70 | 112 970,64 |
| 4 | Подметание и сгребание снега, обработка противогололедным материалом заездных карманов | 1000м2 | 3,1740 | 30669,88 | 97 346,20 |
| 5 | Очистка от мусора и подметание заездных карманов | 1000м2 | 0,0890 | 441806,85 | 39 320,81 |
| 6 | Очистка мусора с обочин | 1000м2 | 101,6890 | 2138,54 | 217 465,99 |
| 7 | Уборка съездов | 1000м2 | 6,9900 | 26551,98 | 185 598,34 |
| 8 | Уборка газонов и элементов обустройства дорог от мусора | 1000м2 | 105,8950 | 2138,54 | 226 460,69 |
| 9 | Механизированная очистка и подметание тротуаров | 1000м2 | 16,7790 | 4377,00 | 73 441,68 |
| 10 | Механизированная обработка тротуаров фрикционными материалами | 1000м2 | 16,7790 | 6045,60 | 101 439,12 |
| 11 | Очистка борта и прилотковой части после вывозки снега | 1000м2 | 0,2160 | 33649,91 | 7 268,38 |
| 12 | Очистка урн от мусора | шт | 32,0000 | 739,20 | 23 654,40 |
| 13 | Очистка обочин от снега | 1000м2 | 101,6890 | 1296,84 | 131 874,36 |
| 14 | Вывозка снега | т | 7 063,00 | 187,18 | 1 322 052,34 |
| 15 | Вывоз мусора | т | 29,00 | 312,85 | 9 072,65 |
|  | Итого по зимнему содержанию |  |  |  | 7 834 396,66 |
|  | ИТОГО по 3-ей категории |  |  |  | 13 841 556,15 |
|  | ВКП |  |  |  |  |
|  | Летнее содержание |  |  |  |  |
| 1 | Подметание проезжей части | 1000м2 | 25,3178 | 1225,80 | 31 034,56 |
| 3 | Уборка смета у борта | 1000м2 | 25,3178 | 694,80 | 17 590,81 |
| 4 | Уборка крупного мусора с дорог | 1000м2 | 25,3178 | 334,80 | 8 476,40 |
| 5 | Уборка газонов и элементов обустройства дорог от мусора | 1000м2 | 32,7050 | 2789,40 | 91 227,33 |
| 6 | Очистка тротуаров (руч) | 1000м2 | 0,9230 | 2789,40 | 2 574,62 |
| 7 | Кошение газонов | 1000м2 | 32,7050 | 12359,16 | 404 206,33 |
| 8 | Комплексная уборка газонов | 1000м2 | 32,7050 | 6029,46 | 197 193,49 |
| 9 | Вывозка смета, мусора | т | 117,0000 | 312,85 | 36 603,45 |
|  | ИТОГО по летнему содержанию |  |  |  | 788 906,99 |
|  | Зимнее содержание |  |  |  |  |
| 1 | Подметание, сгребание снега с проезжей части , расширение проезжей части, удаление наката | 1000м2 | 25,3178 | 18084,52 | 457 860,26 |
| 2 | Обработка проезжей части, в том числе на искусственных дорожных сооружениях противогололедными материалами | 1000м2 | 25,3178 | 22051,12 | 558 285,85 |
| 3 | Механизированная очистка и подметание тротуаров | 1000м2 | 0,9230 | 6638,45 | 6 127,29 |
| 4 | Механизированная обработка тротуаров фрикционными материалами | 1000м2 | 0,9230 | 6045,60 | 5 580,09 |
| 5 | Вывозка снега | т | 760,0000 | 187,18 | 142 256,80 |
|  | Итого по зимнему содержанию |  |  |  | 1 170 110,29 |
|  | ИТОГО по ВКП |  |  |  | 1 959 017,28 |
| Прочие работы |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка урн | шт | 56 | 3489,95 | 195 437,20 |
| 2 | Ремонт верхнего строения колодца | шт | 4,00 | 10080,48 | 40 321,92 |
| 3 | Установка ливнеприемных решеток | шт | 5 | 4069,09 | 20 345,45 |
| 4 | Установка крышки ливнеприемного колодца | шт | 2,00 | 3062,34 | 6 124,68 |
| 5 | Мойка дорожного ограждения за 2 прохода | 1 п. км | 0,16 | 2274,94 | 363,99 |
|  | Мойка мпешеходных ограждений и прочих | 1 п.м. | 1 385,00 | 17,28 | 23 932,80 |
|  | Очистка колодцев ливневой канализации от грязи | 1м3 | 100,00 | 1083,21 | 108 321,00 |
| 6 | Укрепление обочины щебнем | м2 | 5 359,95 | 206,18 | 1 105 114,49 |
| 7 | Очистка водоотводных канав | 1 п.м. | 47,00 | 39,42 | 1 852,74 |
| 8 | Формовочная обрезка деревьев высотой более 5м | 1 дер. | 35,00 | 4351,45 | 152 300,75 |
| 9 | Ремонт пешеходных ограждений | п.м. | 28,00 | 1314,43 | 36 804,04 |
| 10 | Ремонт барьерных ограждений | п.м. | 2,00 | 1768,86 | 3 537,72 |
| 11 | Ремонт борта | п.м. | 64,00 | 1501,33 | 96 085,12 |
| 12 | Очистка водопропускных труб | п.м. | 25,00 | 183,92 | 4 598,00 |
| 13 | Ликвидация аварийных деревьев | 1 дер. | 15,00 | 5072,24 | 76 083,60 |
| 14 | Покраска урны | шт. | 115,00 | 553,68 | 63 673,20 |
| 15 | Покраска ограждения | п.м. | 1 545,00 | 138,59 | 214 121,55 |
|  | Итого по прочим работам |  |  |  | 2 149 018,25 |
|  | Остановочные пункты |  |  |  |  |
|  | Летнее содержание |  |  |  |  |
| 1 | Очистка и подметание посадочных площадок | 1000м2 | 4,5862 | 8948,84 | 41 041,17 |
| 2 | Очистка урн от мусора | шт | 83,0000 | 2254,56 | 187 128,48 |
| 3 | Мойка павильонов | м2 | 1156,80 | 34,56 | 39 979,01 |
| 4 | Очистка павильонов от граффити и объявлений | м2 | 1156,80 | 56,08 | 64 873,34 |
| 5 | Вывозка смета, мусора | т | 125,00 | 312,85 | 39 106,25 |
|  | ИТОГО по летнему содержанию |  |  |  | 372 128,25 |
|  | Зимнее содержание |  |  |  |  |
| 1 | Очистка и подметание посадочных площадок, обработка фрикционными материалами | 1000м2 | 4,5862 | 73240,05 | 335 893,52 |
| 2 | Очистка урн от мусора | шт | 83,0000 | 2242,24 | 186 105,92 |
| 3 | Вывозка снега | т | 399,0000 | 271,77 | 108 436,23 |
| 4 | Вывоз мусора | т | 76,0000 | 312,85 | 23 776,60 |
|  | Итого по зимнему содержанию |  |  |  | 654 212,27 |
|  | ИТОГО по ОП |  |  |  | 1 026 340,52 |
|  | Ремонт |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт покрытия проезжей части картами площадью более 25 м2, асфальтобетонной смесью тип Б марка II , | м2 | 5660,25 | 629,39 | 3 562 482,41 |
| 2 | Ремонт покрытия проезжей части картами площадью более 25 м2, с фрезерованием | м2 | 5660,25 | 691,49 | 3 913 990,58 |
| 3 | Ремонт покрытия проезжей части литым асфальтом | м2 | 2239,47 | 1487,98 | 3 332 288,46 |
| 4 | Ремонт покрытия проезжей части площадью до 5 м2, асфальтобетонной смесью тип Б марка II , | м2 | 316,7 | 984,15 | 311 679,77 |
| 5 | Ремонт покрытия проезжей части площадью до 25 м2,асфальтобетонной смесью тип Б марка II , | м2 | 273,96 | 830,65 | 227 565,36 |
|  | Итого по ремонту |  |  |  | 11 348 006,58 |
|  | Всего на 2015 год |  |  |  | 57 658 940,49 |

| Расчет стоимости выполнения работ на 2016 год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет стоимости выполнения работ с 21.12.2015 г. по 20.07.2016г. |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование операций | Ед-ца измерения | Объем | Цена за единицу измер на весь период, руб с НДС | Стоимость работ на весь период, руб с НДС |
|  | Дороги 1-ой категории. |  |  |  |  |
|  | Летнее содержание |  |  |  |  |
| 1 | Уборка газонов и элементов обустройства дорог от мусора | 1000м2 | 203,399 | 4509,53 | 917 233,89 |
| 2 | Кошение газонов | 1000м2 | 203,399 | 8239,44 | 1 675 893,86 |
| 3 | Комплексная уборка газонов | 1000м2 | 203,399 | 3014,73 | 613 193,07 |
| 4 | Вывозка смета, мусора | т | 1 328,00 | 157,84 | 209 609,50 |
|  | ИТОГО по летнему содержанию |  |  |  | 3 415 930,32 |
|  | Зимнее содержание |  |  |  |  |
| 1 | Уборка газонов и элементов обустройства дорог от мусора | 1000м2 | 670,00 | 1637,16 | 1 096 898,26 |
|  | Итого по зимнему содержанию |  |  |  | 1 096 898,26 |
|  | ИТОГО по 1-ой категории |  |  | 4 512 828,58 |  |
|  | Дороги 2-ой категории. |  |  |  |  |
|  | Летнее содержание |  |  |  |  |
| 1 | Подметание проезжей части | 1000м2 | 95,5434 | 3381,49 | 323 079,20 |
| 2 | Мойка проезжей части | 1000м2 | 95,5434 | 1959,04 | 187 173,43 |
| 3 | Подметание и мойка прилотковой части | 1000м2 | 47,7646 | 15977,92 | 763 178,26 |
| 4 | Уборка крупного мусора с дорог | 1000м2 | 143,3080 | 446,40 | 63 972,69 |
| 5 | Уборка заездных карманов | 1000м2 | 0,8190 | 10387,84 | 8 507,64 |
| 6 | Уборка заездных карманов | 1000м2 | 11,7500 | 9332,36 | 109 655,37 |
| 7 | Уборка съездов | 1000м2 | 11,1760 | 4195,38 | 46 887,57 |
| 8 | Планировка обочин | 1000м2 | 5,5100 | 800,58 | 4 411,20 |
| 9 | Уборка обочин от мусора | 1000м2 | 5,5100 | 1487,68 | 8 197,12 |
| 10 | Уборка газонов и элементов обустройства дорог от мусора | 1000м2 | 35,8230 | 1487,68 | 53 293,16 |
| 11 | Очистка тротуаров (руч) | 1000м2 | 0,1850 | 9443,51 | 1 747,05 |
| 12 | Очистка тротуаров (мех) | 1000м2 | 38,8390 | 1398,72 | 54 324,89 |
| 13 | Очистка урн от мусора | шт | 83,0000 | 603,68 | 50 105,44 |
| 14 | Кошение газонов | 1000м2 | 35,8230 | 8239,44 | 295 161,46 |
| 15 | Комплексная уборка дорог ( 30% площади) | 1000м2 | 42,9924 | 5579,96 | 239 895,87 |
| 16 | Комплексная уборка тротуаров ( 30% площади) | 1000м2 | 11,7072 | 5579,96 | 65 325,71 |
| 17 | Комплексная уборка заездных карманов | 1000м2 | 12,5690 | 5579,96 | 70 134,52 |
| 18 | Комплексная уборка съездов | 1000м2 | 11,1760 | 5579,96 | 62 361,63 |
| 19 | Комплексная уборка обочин | 1000м2 | 5,5100 | 2402,49 | 13 237,72 |
| 20 | Комплексная уборка газонов | 1000м2 | 35,8230 | 3014,73 | 107 996,67 |
| 21 | Вывозка смета, мусора | т | 1 789,00 | 312,85 | 559 688,65 |
|  | ИТОГО по летнему содержанию |  |  |  | 3 088 335,25 |
|  | Зимнее содержание |  |  |  |  |
| 1 | Подметание и сгребание снега с проезжей части | 1000м2 | 143,3080 | 7101,52 | 1 017 704,63 |
| 2 | Обработка проезжей части, в том числе на искусственных дорожных сооружениях противогололедными материалами | 1000м2 | 143,3080 | 12037,32 | 1 725 044,25 |
| 3 | Уборка проезжей части от мусора | 1000м2 | 143,3080 | 530,10 | 75 967,57 |
| 4 | Подметание и сгребание снега, обработка противогололедным материалом заездных карманов | 1000м2 | 11,7500 | 19668,94 | 231 110,05 |
| 5 | Очистка от мусора и подметание заездных карманов | 1000м2 | 0,8190 | 281591,16 | 230 623,16 |
| 6 | Очистка мусора с обочин | 1000м2 | 5,5100 | 1766,62 | 9 734,08 |
| 7 | Уборка съездов | 1000м2 | 11,1760 | 16923,24 | 189 134,13 |
| 8 | Ручная очистка и подметание тротуаров | 1000м2 | 0,1850 | 148764,76 | 27 521,48 |
| 9 | Ручная обработка тротуаров фрикционными материалами | 1000м2 | 0,1850 | 35927,51 | 6 646,59 |
| 10 | Уборка газонов и элементов обустройства дорог от мусора | 1000м2 | 35,8230 | 1766,62 | 63 285,63 |
| 11 | Механизированная очистка и подметание тротуаров | 1000м2 | 38,8390 | 4231,10 | 164 331,69 |
| 12 | Механизированная обработка тротуаров фрикционными материалами | 1000м2 | 38,8390 | 5844,08 | 226 978,22 |
| 13 | Очистка борта и прилотковой части после вывозки снега | 1000м2 | 8,8090 | 44866,56 | 395 229,53 |
| 15 | Очистка урн от мусора | шт | 83,0000 | 714,56 | 59 308,48 |
| 16 | Очистка обочин от снега | 1000м2 | 5,5100 | 864,56 | 4 763,73 |
| 17 | Вывозка снега | т | 22 842,00 | 211,34 | 4 827 428,28 |
| 18 | Вывоз мусора | т | 48,00 | 312,85 | 15 016,80 |
|  | Итого по зимнему содержанию |  |  |  | 9 269 828,30 |
|  | ИТОГО по 2-ой категории |  |  |  | 12 358 163,55 |
|  | Дороги 3-ей категории. |  |  |  |  |
|  | Летнее содержание |  |  |  |  |
| 1 | Подметание проезжей части | 1000м2 | 117,3719 | 1311,19 | 153 896,82 |
| 2 | Мойка проезжей части | 1000м2 | 117,3719 | 1163,18 | 136 524,61 |
| 3 | Подметание и мойка прилотковой части | 1000м2 | 58,6771 | 6195,52 | 363 535,34 |
| 4 | Уборка крупного мусора с дорог | 1000м2 | 176,0490 | 446,40 | 78 588,27 |
| 5 | Уборка заездных карманов | 1000м2 | 3,1740 | 4161,03 | 13 207,11 |
| 6 | Уборка заездных карманов | 1000м2 | 0,0890 | 6167,75 | 548,93 |
| 7 | Уборка съездов | 1000м2 | 6,9900 | 1626,78 | 11 371,19 |
| 8 | Планировка обочин | 1000м2 | 101,6890 | 800,58 | 81 410,18 |
| 9 | Уборка обочин от мусора | 1000м2 | 101,6890 | 1487,68 | 151 280,69 |
| 10 | Уборка газонов и элементов обустройства дорог от мусора | 1000м2 | 105,8950 | 1487,68 | 157 537,87 |
| 11 | Очистка тротуаров (руч) | 1000м2 |  |  |  |
| 12 | Очистка тротуаров (мех) | 1000м2 | 16,7790 | 1398,72 | 23 469,12 |
| 13 | Очистка урн от мусора | шт | 32,0000 | 603,68 | 19 317,76 |
| 14 | Кошение газонов | 1000м2 | 105,8950 | 8239,44 | 872 515,50 |
| 15 | Комплексная уборка дорог ( 30% от площади ) | 1000м2 | 52,8147 | 5579,96 | 294 703,91 |
| 16 | Комплексная уборка тротуаров ( 30% от площади) | 1000м2 | 5,0337 | 5579,96 | 28 087,84 |
| 17 | Комплексная уборка заездных карманов | 1000м2 | 3,2630 | 5579,96 | 18 207,41 |
| 18 | Комплексная уборка съездов | 1000м2 | 6,9900 | 5579,96 | 39 003,92 |
| 19 | Комплексная уборка обочин | 1000м2 | 101,6890 | 2402,49 | 244 306,81 |
| 20 | Комплексная уборка газонов | 1000м2 | 105,8950 | 3014,73 | 319 244,83 |
| 21 | Вывозка смета, мусора | т | 2 235,00 | 312,85 | 699 219,75 |
|  | ИТОГО по летнему содержанию |  |  |  | 3 705 977,86 |
|  | Зимнее содержание |  |  |  |  |
| 1 | Подметание и сгребание снега с проезжей части | 1000м2 | 176,0490 | 7101,52 | 1 250 215,49 |
| 2 | Обработка проезжей части, в том числе на искусственных дорожных сооружениях противогололедными материалами | 1000м2 | 176,0490 | 12037,32 | 2 119 158,15 |
| 3 | Уборка проезжей части от мусора | 1000м2 | 176,0490 | 404,55 | 71 220,62 |
| 4 | Подметание и сгребание снега, обработка противогололедным материалом заездных карманов | 1000м2 | 3,1740 | 19543,39 | 62 030,71 |
| 5 | Очистка от мусора и подметание заездных карманов | 1000м2 | 0,0890 | 281591,12 | 25 061,61 |
| 6 | Очистка мусора с обочин | 1000м2 | 101,6890 | 1348,21 | 137 098,13 |
| 7 | Уборка съездов | 1000м2 | 6,9900 | 16923,24 | 118 293,45 |
| 8 | Уборка газонов и элементов обустройства дорог от мусора | 1000м2 | 105,8950 | 1348,21 | 142 768,70 |
| 9 | Механизированная очистка и подметание тротуаров | 1000м2 | 16,7790 | 2772,10 | 46 513,07 |
| 10 | Механизированная обработка тротуаров фрикционными материалами | 1000м2 | 16,7790 | 3828,88 | 64 244,78 |
| 11 | Очистка борта и прилотковой части после вывозки снега | 1000м2 | 0,2160 | 22433,29 | 4 845,59 |
| 12 | Очистка урн от мусора | шт | 32,0000 | 468,16 | 14 981,12 |
| 13 | Очистка обочин от снега | 1000м2 | 101,6890 | 864,56 | 87 916,24 |
| 14 | Вывозка снега | т | 4 502,00 | 187,18 | 842 684,36 |
| 15 | Вывоз мусора | т | 19,00 | 312,85 | 5 944,15 |
|  | Итого по зимнему содержанию |  |  |  | 4 992 976,17 |
|  | ИТОГО по 3-ей категории |  |  |  | 8 698 954,03 |
|  | ВКП |  |  |  |  |
|  | Летнее содержание |  |  |  |  |
| 1 | Подметание проезжей части | 1000м2 | 25,3178 | 681,00 | 17 241,42 |
| 2 | Уборка смета у борта | 1000м2 | 25,3178 | 386,00 | 9 772,67 |
| 3 | Уборка крупного мусора с дорог | 1000м2 | 25,3178 | 181,35 | 4 591,38 |
| 4 | Уборка газонов и элементов обустройства дорог от мусора | 1000м2 | 32,7050 | 1487,68 | 48 654,57 |
| 5 | Очистка тротуаров (руч) | 1000м2 | 0,9230 | 1487,68 | 1 373,13 |
| 6 | Кошение газонов | 1000м2 | 32,7050 | 8239,44 | 269 470,89 |
| 7 | Комплексная уборка газонов | 1000м2 | 32,7050 | 3014,73 | 98 596,74 |
| 8 | Вывозка смета, мусора | т | 61,0000 | 312,85 | 19 083,85 |
|  | ИТОГО по летнему содержанию |  |  |  | 468 784,65 |
|  | Зимнее содержание |  |  |  |  |
| 1 | Подметание, сгребание снега с проезжей части , расширение проезжей части, удаление наката | 1000м2 | 25,3178 | 11667,28 | 295 389,86 |
| 2 | Обработка проезжей части, в том числе на искусственных дорожных сооружениях противогололедными материалами | 1000м2 | 25,3178 | 14054,56 | 355 830,54 |
| 3 | Механизированная очистка и подметание тротуаров | 1000м2 | 0,9230 | 4231,11 | 3 905,31 |
| 4 | Механизированная обработка тротуаров фрикционными материалами | 1000м2 | 0,9230 | 3828,88 | 3 534,06 |
| 5 | Вывозка снега | т | 484,0000 | 187,18 | 90 595,12 |
|  | Итого по зимнему содержанию |  |  |  | 749 254,89 |
|  | ИТОГО по ВКП |  |  |  | 1 218 039,54 |
| Прочие работы |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка урн | шт | 28 | 3489,95 | 97 718,60 |
| 2 | Ремонт верхнего строения колодца | шт | 3,00 | 10080,48 | 30 241,44 |
| 3 | Установка ливнеприемных решеток | шт | 2 | 4069,09 | 8 138,18 |
| 4 | Установка крышки ливнеприемного колодца | шт | 2,00 | 3062,34 | 6 124,68 |
| 5 | Мойка дорожного ограждения за 2 прохода | 1 п. км | 0,16 | 1137,44 | 181,99 |
| 6 | Мойка пешеходных ограждений и прочих | 1 п.м. | 1 385,00 | 8,64 | 11 966,40 |
| 7 | Очистка колодцев ливневой канализации от грязи | 1м3 | 100,00 | 1083,21 | 108 321,00 |
| 8 | Укрепление обочины щебнем | м2 | 5 359,95 | 206,18 | 1 105 114,49 |
| 9 | Очистка водоотводных канав | 1 п.м. | 47,00 | 39,42 | 1 852,74 |
| 11 | Ремонт пешеходных ограждений | п.м. | 19,00 | 1314,43 | 24 974,17 |
| 12 | Ремонт барьерных ограждений | п.м. | 1,00 | 1768,86 | 1 768,86 |
| 13 | Ремонт борта | п.м. | 45,00 | 1501,33 | 67 559,85 |
| 14 | Очистка водопропускных труб | п.м. | 25,00 | 183,92 | 4 598,00 |
| 15 | Ликвидация аварийных деревьев | 1 дер. | 7,00 | 5072,24 | 35 505,68 |
| 16 | Покраска урны | шт. | 115,00 | 276,84 | 31 836,60 |
| 17 | Покраска ограждения | п.м. | 1 545,00 | 138,59 | 214 121,55 |
|  | Итого по прочим работам |  |  |  | 1 750 024,23 |
|  | Остановочные пункты |  |  |  |  |
|  | Летнее содержание |  |  |  |  |
| 1 | Очистка и подметание посадочных площадок | 1000м2 | 4,5862 | 4668,96 | 21 412,78 |
| 2 | Очистка урн от мусора | шт | 83,0000 | 1195,04 | 99 188,32 |
| 3 | Мойка павильонов | м2 | 1156,80 | 17,28 | 19 989,50 |
| 4 | Очистка павильонов от граффити и объявлений | м2 | 1156,80 | 28,04 | 32 436,67 |
| 5 | Вывозка смета, мусора | т | 67,00 | 312,85 | 20 960,95 |
|  | ИТОГО по летнему содержанию |  |  |  | 193 988,22 |
|  | Зимнее содержание |  |  |  |  |
| 1 | Очистка и подметание посадочных площадок, обработка фрикционными материалами | 1000м2 | 4,5862 | 47765,25 | 219 060,99 |
| 2 | Очистка урн от мусора | шт | 83,0000 | 1429,12 | 118 616,96 |
| 3 | Вывозка снега | т | 254,0000 | 271,77 | 69 029,58 |
| 4 | Вывоз мусора | т | 48,0000 | 312,85 | 15 016,80 |
|  | Итого по зимнему содержанию |  |  |  | 421 724,33 |
|  | ИТОГО по ОП |  |  |  | 615 712,55 |
|  | Ремонт |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт покрытия проезжей части картами площадью более 25 м2, асфальтобетонной смесью тип Б марка II , | м2 | 3360,07 | 629,39 | 2 114 781,20 |
| 2 | Ремонт покрытия проезжей части картами площадью более 25 м2, с фрезерованием | м2 | 3360,07 | 691,49 | 2 323 445,49 |
| 3 | Ремонт покрытия проезжей части литым асфальтом | м2 | 1329,4 | 1487,98 | 1 978 121,74 |
| 4 | Ремонт покрытия проезжей части площадью до 5 м2, асфальтобетонной смесью тип Б марка II , | м2 | 188 | 984,15 | 185 019,88 |
| 5 | Ремонт покрытия проезжей части площадью до 25 м2,асфальтобетонной смесью тип Б марка II , | м2 | 162,63 | 830,65 | 135 088,90 |
|  | Итого по ремонту |  |  |  | 6 736 457,21 |
|  | Всего на 2016 год |  |  |  | 35 890 179,69 |

| Расчет стоимости выполнения работ по месяцам на 2013 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента объекта |  | Летнее содержание 86 суток |  |  |  |  |  |  | Итого летнее содержание |  |  | Зимнее содержание 67 суток |  |  |  |  |  | Итого зимнее содержание |  |  | Всего содержание |  |  |
|  |  | Август 31 сутки (с 21.07.2013 по 20.08.2013) |  |  | Сентябрь 31 сутки (с 21.08.2013 по 20.09.2013) |  | Октябрь 24 сутки (с 21.09.2013 по 14.10.2013) |  |  |  |  | Октябрь 6 суток (с 15.10.2013 по 20.10.2013) |  | Ноябрь 31 сутки (с 21.10.2013 по 20.11.2013) |  | Декабрь 30 суток (с 21.11.2013 по 20.12.2013) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |  |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования |  | 2 684 812,95 |  |  | 2 684 812,95 |  | 3 355 614,87 |  | 8 725 240,77 |  |  | 729 332,88 |  | 3 768 219,88 |  | 3 646 664,41 |  | 8 144 217,17 |  |  | 16 869 457,94 |  |  |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования |  | 1 740 635,59 |  |  | 1 697 221,60 |  | 214 551,24 |  | 3 652 408,43 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | 3 652 408,43 |  |  |
| Содержание остановочных пунктов |  | 59 941,88 |  |  | 59 941,88 |  | 46 406,63 |  | 166 290,39 |  |  | 24 176,53 |  | 124 912,09 |  | 120 882,66 |  | 269 971,28 |  |  | 436 261,67 |  |  |
| Итого |  | 4 485 390,42 |  |  | 4 441 976,43 |  | 3 616 572,74 |  | 12 543 939,59 |  |  | 753 509,41 |  | 3 893 131,97 |  | 3 767 547,07 |  | 8 414 188,45 |  |  | 20 958 128,04 |  |  |

Расчет стоимости выполнения работ по месяцам на 2014 год.

| Наименование элемента объекта | Зимнее содержание 115суток |  |  |  | Летние содержание 183 суток |  |  |  |  |  |  | Зимнее содержание 67 суток |  |  | Итого летнее содержание | Итого зимнее содержание | Всего содержание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Январь 31 сутки (с 21.12.2013 по 20.01.2014) | Февраль 31 сутки (с 21.01.2014 по 20.02.2014) | Март 28 суток (с 21.02.2014 по 20.03.2014) | Апрель 24 сутки (с 21.03.2014 по 14.04.2014) | Апрель 6 суток (с 15.04.2014 по 20.04.2014) | Май 30 суток (с 21.04.2014 по 20.05.2014) | Июнь 31 суток (с 21.05.2014 по 20.06.2014) | Июль 30 суток (с 21.06.2014 по 20.07.2014) | Август 31 сутки (с 21.07.2014 по 20.08.2014) | Сентябрь 31 сутки (с 21.08.2014 по 20.09.2014) | Октябрь 24 сутки (с 21.09.2014 по 14.10.2014) | Октябрь 6 суток (с 15.10.2014 по 20.10.2014) | Ноябрь 31 сутки (с 21.10.2014 по 20.11.2014) | Декабрь 30 суток (с 21.11.2014 по 20.12.2014) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования | 4 050 115,57 | 4 050 115,57 | 3 658 168,90 | 3 266 222,22 | 526 905,33 | 4 003 386,14 | 2 722 344,17 | 2 634 526,62 | 2 722 344,17 | 2 722 344,17 | 3 476 480,79 | 783 893,33 | 4 050 115,57 | 3 919 466,67 | 18 808 331,39 | 23 778 097,83 | 42 586 429,22 |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования | - | - | - | - | 374 624,81 | 2 486 821,56 | 2 555 835,33 | 2 385 776,37 | 1 567 512,98 | 1 873 124,01 | 340 117,92 | - | - | - | 11 583 812,98 | - | 11 583 812,98 |
| Содержание остановочных пунктов | 112 054,04 | 112 054,04 | 101 210,10 | 90 366,17 | 11 664,49 | 58 322,45 | 60 266,54 | 58 322,45 | 60 266,54 | 60 266,54 | 46 657,96 | 21 687,89 | 112 054,04 | 108 439,40 | 355 766,97 | 657 865,68 | 1 013 632,65 |
| Итого | 4 162 169,61 | 4 162 169,61 | 3 759 379,00 | 3 356 588,39 | 913 194,63 | 6 548 530,15 | 5 338 446,04 | 5 078 625,44 | 4 350 123,69 | 4 655 734,72 | 3 863 256,67 | 805 581,22 | 4 162 169,61 | 4 027 906,07 | 30 747 911,34 | 24 435 963,51 | 55 183 874,85 |

Расчет стоимости выполнения работ по месяцам на 2015 год.

| Наименование элемента объекта | Зимнее содержание 115суток |  |  |  | Летние содержание 183 суток |  |  |  |  |  |  | Зимнее содержание 67 суток |  |  | Итого летнее содержание | Итого зимнее содержание | Всего содержание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Январь 31 сутки (с 21.12.2014 по 20.01.2015) | Февраль 31 сутки (с 21.01.2015 по 20.02.2015) | Март 28 суток (с 21.02.2015 по 20.03.2015) | Апрель 24 сутки (с 21.03.2013 по 14.04.2013) | Апрель 6 суток (с 15.04.2015 по 20.04.2015) | Май 30 суток (с 21.04.2015 по 20.05.2015) | Июнь 31 суток (с 21.05.2015 по 20.06.2015) | Июль 30 суток (с 21.06.2015 по 20.07.2015) | Август 31 сутки (с 21.07.2015 по 20.08.2015) | Сентябрь 31 сутки (с 21.08.2015 по 20.09.2015) | Октябрь 24 сутки (с 21.09.2015 по 14.10.2015) | Октябрь 6 суток (с 15.10.2015 по 20.10.2015) | Ноябрь 31 сутки (с 21.10.2015 по 20.11.2015) | Декабрь 30 суток (с 21.11.2015 по 20.12.2015) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования | 4 303 915,28 | 4 303 915,28 | 3 887 407,35 | 3 470 899,41 | 572 809,31 | 4 136 927,45 | 2 959 514,74 | 2 864 046,53 | 2 959 514,74 | 2 959 514,74 | 3 564 118,13 | 833 015,85 | 4 303 915,28 | 4 165 079,30 | 20 016 445,64 | 25 268 147,75 | 45 284 593,39 |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования | - | - | - | - | 473 731,74 | 2 529 884,33 | 2 343 458,43 | 2 437 127,03 | 1 535 586,57 | 1 694 989,63 | 333 228,85 |  |  |  | 11 348 006,58 | - | 11 348 006,58 |
| Содержание остановочных пунктов | 111 431,76 | 111 431,76 | 100 648,04 | 89 864,32 | 12 200,93 | 61 004,63 | 63 038,12 | 61 004,63 | 63 038,12 | 63 038,12 | 48 803,70 | 21 567,44 | 111 431,76 | 107 837,19 | 372 128,25 | 654 212,27 | 1 026 340,52 |
| Итого | 4 415 347,04 | 4 415 347,04 | 3 988 055,39 | 3 560 763,73 | 1 058 741,98 | 6 727 816,41 | 5 366 011,29 | 5 362 178,19 | 4 558 139,43 | 4 717 542,49 | 3 946 150,68 | 854 583,29 | 4 415 347,04 | 4 272 916,49 | 31 736 580,47 | 25 922 360,02 | 57 658 940,49 |

Расчет стоимости выполнения работ по месяцам на 2016 год.

| Наименование элемента объекта | Зимнее содержание 116суток |  |  |  | Летние содержание 97 суток |  |  |  | Итого летнее содержание | Итого зимнее содержание | Всего содержание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Январь 31 сутки (с 21.12.2015 по 20.01.2016) | Февраль 31 сутки (с 21.01.2016 по 20.02.2016) | Март 29 суток (с 21.02.2016 по 20.03.2016) | Апрель 24 сутки (с 21.03.2016 по 14.04.2016) | Апрель 6 суток (с 15.04.2016 по 20.04.2016) | Май 30 суток (с 21.04.2016 по 20.05.2016) | Июнь 31 суток (с 21.05.2016 по 20.06.2016) | Июль 30 суток (с 21.06.2016 по 20.07.2016) |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования | 4 304 980,05 | 4 304 980,05 | 4 027 239,40 | 3 471 758,12 | 678 961,58 | 4 847 314,83 | 3 507 968,08 | 3 394 807,82 | 12 429 052,31 | 16 108 957,62 | 28 538 009,93 |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования | - | - | - | - | 772 551,79 | 2 258 853,94 | 2 258 853,94 | 1 446 197,54 | 6 736 457,21 | - | 6 736 457,21 |
| Содержание остановочных пунктов | 112 702,19 | 112 702,19 | 105 431,08 | 90 888,87 | 11 999,27 | 59 996,36 | 61 996,23 | 59 996,36 | 193 988,22 | 421 724,33 | 615 712,55 |
| Итого | 4 417 682,24 | 4 417 682,24 | 4 132 670,48 | 3 562 646,99 | 1 463 512,64 | 7 166 165,13 | 5 828 818,25 | 4 901 001,72 | 19 359 497,74 | 16 530 681,95 | 35 890 179,69 |