Приложение № 3

к документации

об открытом аукционе в электронной форме

Стоимость выполнения работ на период 2013 год, 2014 год, 2015год, 2016 год.

| Наименование объекта | Стоимость выполнения работ за весь период действия муниципального контракта, руб. | в том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| ЛОТ № 2 |  |  |  |  |  |
| в том числе: | 324 045 717,11 | 38 488 031,80 | 105 773 912,26 | 110 831 294,43 | 68 952 478,62 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования | 258 254 565,79 | 31 067 801,58 | 83 034 410,82 | 88 482 492,61 | 55 669 860,78 |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования | 59 095 774,38 | 6 478 072,64 | 20 544 584,59 | 20 125 884,62 | 11 947 232,53 |
| Содержание остановочных пунктов | 6 695 376,94 | 942 157,58 | 2 194 916,85 | 2 222 917,20 | 1 335 385,31 |

Заказчик МКУ «Благоустройство Индустриального района»	                          Подрядчик

Директор _________________ А.С. Полыгалов

Приложение № 2.1

к муниципальному контракту

№ _______от «___»______2013г.

Расчет стоимости выполнения работ на период 2013год, 2014 год, 2015 год, 2016 год

|  |  | ЛОТ 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет стоимости выполнения работ на 2013год |  |  |  |  |  |
| Расчет стоимости выполнения работ с 21.07.2013 г. по 20.12.2013 г. |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование операций | Ед-ца измерения | Объем | Цена за единицу измер на весь период, руб с НДС | Стоимость работ на весь период, руб с НДС |
|  | Дороги 1-ой категории. |  |  |  |  |
|  | Летнее содержание |  |  |  |  |
| 1 | Подметание проезжей части | 1000м2 | 51,8073 | 5217,62 | 270 310,58 |
| 2 | Мойка проезжей части | 1000м2 | 51,8073 | 4628,52 | 239 790,92 |
| 3 | Подметание и мойка прилотковой части | 1000м2 | 25,8997 | 24655,34 | 638 566,97 |
| 4 | Уборка крупного мусора с дорог | 1000м2 | 77,7070 | 1055,22 | 81 997,98 |
| 5 | Уборка заездных корманов | 1000м2 | 7,5940 | 15837,27 | 120 268,20 |
| 6 | Уборка заездных карманов | 1000м2 | 0,4880 | 24545,27 | 11 978,09 |
| 7 | Уборка съездов | 1000м2 | 1,7220 | 6474,08 | 11 148,37 |
| 8 | Уборка газонов и элементов обустройства дорог от мусора | 1000м2 | 92,0150 | 3515,68 | 323 495,30 |
| 9 | Очистка тротуаров (руч) | 1000м2 | 0,1070 | 22313,55 | 2 387,55 |
| 10 | Очистка тротуаров (мех) | 1000м2 | 40,6360 | 3304,98 | 134 301,17 |
| 11 | Очистка урн от мусора | шт | 20,0000 | 1862,76 | 37 255,20 |
| 12 | Кошение газонов | 1000м2 | 92,0150 | 7244,16 | 666 571,38 |
| 13 | Комплексная уборка газонов | 1000м2 | 92,0150 | 2650,56 | 243 891,28 |
| 14 | Трамвайные пути | 1000м2 | 29,3000 | 5148,82 | 150 860,43 |
| 15 | Вывозка смета, мусора | т | 1 099,00 | 275,06 | 302 290,94 |
|  | ИТОГО по летнему содержанию |  |  |  | 3 235 114,36 |
|  | Зимнее содержание |  |  |  |  |
| 1 | Подметание и сгребание снега с проезжей части | 1000м2 | 77,7070 | 7211,88 | 560 413,56 |
| 2 | Обработка проезжей части, в том числе на искусственных дорожных сооружениях противогололедными материалами | 1000м2 | 77,7070 | 12224,82 | 949 954,09 |
| 3 | Уборка проезжей части от мусора | 1000м2 | 77,7070 | 822,09 | 63 882,15 |
| 4 | Подметание и сгребание снега, обработка противогололедным материалом заездных карманов | 1000м2 | 7,5940 | 21080,88 | 160 088,20 |
| 5 | Очистка от мусора и подметание заездных карманов | 1000м2 | 0,4880 | 285993,52 | 139 564,84 |
| 6 | Уборка мусора с обочин | 1000м2 |  |  |  |
| 7 | Уборка съездов | 1000м2 | 1,7220 | 17188,18 | 29 598,05 |
| 8 | Ручная очистка и подметание тротуаров | 1000м2 | 0,1070 | 151090,37 | 16 166,67 |
| 9 | Ручная обработка тротуаров фрикционными материалами | 1000м2 | 0,1070 | 36489,53 | 3 904,38 |
| 10 | Уборка газонов и элементов обустройства дорог от мусора | 1000м2 | 92,0150 | 2738,96 | 252 025,40 |
| 11 | Механизированная очистка и подметание тротуаров | 1000м2 | 40,6360 | 4297,38 | 174 628,33 |
| 12 | Механизированная обработка тротуаров фрикционными материалами | 1000м2 | 40,6360 | 5935,53 | 241 196,20 |
| 13 | Очистка борта и прилотковой части после вывозки снега | 1000м2 | 4,2180 | 54239,46 | 228 782,04 |
| 14 | Очистка урн от мусора | шт | 20,0000 | 1451,22 | 29 024,40 |
| 15 | Трамвайные пути | 1000м2 | 29,3000 | 7211,88 | 211 308,08 |
| 16 | Вывозка снега | т | 10 087,00 | 238,94 | 2 410 187,78 |
| 17 | Вывоз мусора | т | 7,00 | 275,06 | 1 925,42 |
|  | Итого по зимнему содержанию |  |  |  | 5 472 649,59 |
|  | ИТОГО по 1-ой категории |  |  |  | 8 707 763,95 |
|  | Дороги 2-ой категории. |  |  |  |  |
|  | Летнее содержание |  |  |  |  |
| 1 | Подметание проезжей части | 1000м2 | 105,8206 | 2608,81 | 276 065,90 |
| 2 | Мойка проезжей части | 1000м2 | 105,8206 | 1506,96 | 159 467,45 |
| 3 | Подметание и мойка прилотковой части | 1000м2 | 52,9024 | 12327,67 | 652 163,03 |
| 4 | Уборка крупного мусора с дорог | 1000м2 | 158,7230 | 343,56 | 54 530,87 |
| 5 | Уборка заездных корманов | 1000м2 | 1,1990 | 7991,48 | 9 581,78 |
| 6 | Уборка заездных карманов | 1000м2 | 10,1630 | 7196,36 | 73 136,57 |
| 7 | Уборка съездов | 1000м2 | 12,9958 | 3237,04 | 42 067,92 |
| 8 | Планировка обочин | 1000м2 | 2,7900 | 703,89 | 1 963,85 |
| 9 | Уборка обочин от мусора | 1000м2 | 2,7900 | 1144,64 | 3 193,55 |
| 10 | Уборка газонов и элементов обустройства дорог от мусора | 1000м2 | 187,2280 | 1144,64 | 214 308,66 |
| 11 | Очистка тротуаров (руч) | 1000м2 | 2,7940 | 7264,88 | 20 298,07 |
| 12 | Очистка тротуаров (мех) | 1000м2 | 62,4923 | 1076,04 | 67 244,21 |
| 13 | Очистка урн от мусора | шт | 48,0000 | 465,69 | 22 353,12 |
| 14 | Кошение газонов | 1000м2 | 187,2280 | 7244,16 | 1 356 309,59 |
| 15 | Комплексная уборка газонов | 1000м2 | 187,2280 | 2650,56 | 496 259,05 |
| 16 | Трамвайные пути | 1000м2 | 8,1820 | 2574,41 | 21 063,82 |
| 17 | Вывозка смета, мусора | т | 1 919,00 | 275,06 | 527 840,14 |
|  | ИТОГО по летнему содержанию |  |  |  | 3 997 847,58 |
|  | Зимнее содержание |  |  |  |  |
| 1 | Подметание и сгребание снега с проезжей части | 1000м2 | 158,7230 | 3605,94 | 572 345,61 |
| 2 | Обработка проезжей части, в том числе на искусственных дорожных сооружениях противогололедными материалами | 1000м2 | 158,7230 | 6112,41 | 970 180,05 |
| 3 | Уборка проезжей части от мусора | 1000м2 | 158,7230 | 269,94 | 42 845,69 |
| 4 | Подметание и сгребание снега, обработка противогололедным материалом заездных карманов | 1000м2 | 10,1630 | 9988,29 | 101 510,99 |
| 5 | Очистка от мусора и подметание заездных карманов | 1000м2 | 1,1990 | 142996,76 | 171 453,12 |
| 6 | Очистка мусора с обочин | 1000м2 | 2,7900 | 899,36 | 2 509,21 |
| 7 | Уборка съездов | 1000м2 | 12,9958 | 8594,09 | 111 687,07 |
| 8 | Ручная очистка и подметание тротуаров | 1000м2 | 2,7940 | 76672,72 | 214 223,58 |
| 9 | Ручная обработка тротуаров фрикционными материалами | 1000м2 | 2,7940 | 18517,08 | 51 736,72 |
| 10 | Уборка газонов и элементов обустройства дорог от мусора | 1000м2 | 187,2280 | 899,36 | 168 385,37 |
| 11 | Механизированная очистка и подметание тротуаров | 1000м2 | 62,4923 | 2180,76 | 136 280,71 |
| 12 | Механизированная обработка тротуаров фрикционными материалами | 1000м2 | 62,4923 | 3012,06 | 188 230,56 |
| 13 | Очистка борта и прилотковой части после вывозки снега | 1000м2 | 8,3500 | 22188,87 | 185 277,06 |
| 14 | Очистка урн от мусора | шт | 48,0000 | 368,22 | 17 674,56 |
| 15 | Очистка обочин от снега | 1000 м2 | 2,7900 | 380,06 | 1 060,37 |
| 16 | Трамвайные пути | 1000м2 | 8,1820 | 3605,94 | 29 503,80 |
| 17 | Вывозка снега | т | 16 424,00 | 185,81 | 3 051 743,44 |
| 18 | Вывоз мусора | т | 16,00 | 275,06 | 4 400,96 |
|  | Итого по зимнему содержанию |  |  |  | 6 021 048,87 |
|  | ИТОГО по 2-ой категории |  |  |  | 10 018 896,45 |
|  | Дороги 3-ей категории. |  |  |  |  |
|  | Летнее содержание |  |  |  |  |
| 1 | Подметание проезжей части | 1000м2 | 219,9803 | 1031,39 | 226 885,51 |
| 2 | Мойка проезжей части | 1000м2 | 219,9803 | 914,94 | 201 268,80 |
| 3 | Подметание и мойка прилотковой части | 1000м2 | 109,9737 | 4873,73 | 535 981,96 |
| 4 | Уборка крупного мусора с дорог | 1000м2 | 329,9540 | 343,56 | 113 359,00 |
| 5 | Уборка мусора с заездных корманов | 1000м2 | 12,3952 | 3265,59 | 40 477,66 |
| 6 | Уборка заездных карманов (руч) | 1000м2 | 0,8540 | 4851,97 | 4 143,58 |
| 7 | Уборка съездов | 1000м2 | 19,3740 | 1279,76 | 24 794,07 |
| 8 | Планировка обочин | 1000м2 | 56,2020 | 703,89 | 39 560,03 |
| 9 | Уборка обочин от мусора | 1000м2 | 56,2020 | 1144,64 | 64 331,06 |
| 10 | Уборка газонов и элементов обустройства дорог от мусора | 1000м2 | 138,5270 | 1144,64 | 158 563,55 |
| 11 | Очистка тротуаров (руч) | 1000м2 | 0,7320 | 7264,88 | 5 317,89 |
| 12 | Очистка тротуаров (мех) | 1000м2 | 59,9490 | 1076,04 | 64 507,52 |
| 13 | Очистка урн от мусора | шт | 24,0000 | 465,69 | 11 176,56 |
| 14 | Кошение газонов | 1000м2 | 138,5270 | 3622,08 | 501 755,88 |
| 15 | Комплексная уборка газонов | 1000м2 | 138,5270 | 2650,56 | 367 174,13 |
| 16 | Трамвайные пути | 1000м2 | 22,6260 | 1017,79 | 23 028,52 |
| 17 | Вывозка смета, мусора | т | 2 725,00 | 275,06 | 749 538,50 |
|  | ИТОГО по летнему содержанию |  |  |  | 3 131 864,22 |
|  | Зимнее содержание |  |  |  |  |
| 1 | Подметание и сгребание снега с проезжей части | 1000м2 | 329,9540 | 3605,94 | 1 189 794,33 |
| 2 | Обработка проезжей части, в том числе на искусственных дорожных сооружениях противогололедными материалами | 1000м2 | 329,9540 | 6112,41 | 2 016 814,13 |
| 3 | Уборка проезжей части от мусора | 1000м2 | 329,9540 | 208,59 | 68 825,10 |
| 4 | Подметание и сгребание снега, обработка противогололедным материалом заездных карманов | 1000м2 | 12,3952 | 9926,94 | 123 046,40 |
| 5 | Очистка от мусора и подметание заездных карманов | 1000м2 | 0,8540 | 142996,76 | 122 119,23 |
| 6 | Очистка мусора с обочин | 1000м2 | 56,2020 | 694,96 | 39 058,14 |
| 7 | Уборка съездов | 1000м2 | 19,3740 | 8594,09 | 166 501,90 |
| 8 | Ручная очистка и подметание тротуаров | 1000м2 | 0,7320 | 49611,76 | 36 315,81 |
| 9 | Ручная обработка тротуаров фрикционными материалами | 1000м2 | 0,7320 | 11981,64 | 8 770,56 |
| 10 | Уборка газонов и элементов обустройства дорог от мусора | 1000м2 | 138,5270 | 694,96 | 96 270,72 |
| 11 | Механизированная очистка и подметание тротуаров | 1000м2 | 59,9490 | 1411,08 | 84 592,83 |
| 12 | Механизированная обработка тротуаров фрикционными материалами | 1000м2 | 59,9490 | 1948,98 | 116 839,40 |
| 13 | Очистка борта и прилотковой части после вывозки снега | 1000м2 | 1,1060 | 9861,72 | 10 907,06 |
| 14 | Очистка урн от мусора | шт | 24,0000 | 238,26 | 5 718,24 |
| 15 | Очистка обочин от снега | 1000м2 | 56,2020 | 380,06 | 21 360,13 |
| 16 | Трамвайные пути | 1000м2 | 22,6260 | 3605,94 | 81 588,00 |
| 17 | Вывозка снега | т | 5 709,00 | 164,57 | 939 530,13 |
| 18 | Вывоз мусора | т | 8,00 | 275,06 | 2 200,48 |
|  | Итого по зимнему содержанию |  |  |  | 5 130 252,59 |
|  | ИТОГО по 3-ей категории |  |  |  | 8 262 116,81 |
|  | ВКП |  |  |  |  |
|  | Летнее содержание |  |  |  |  |
| 1 | Подметание проезжей части | 1000м2 | 72,3133 | 538,83 | 38 964,59 |
| 2 | Уборка смета у борта | 1000м2 | 72,3133 | 305,46 | 22 088,83 |
| 3 | Уборка крупного мусора с дорог | 1000м2 | 72,3133 | 134,97 | 9 760,13 |
| 4 | Уборка мусора с заездных корманов | 1000м2 | 0,8600 | 134,97 | 116,07 |
| 5 | Уборка заездных карманов | 1000м2 | 0,8600 | 538,83 | 463,39 |
| 6 | Уборка газонов и элементов обустройства дорог от мусора | 1000м2 | 81,3750 | 1144,64 | 93 145,08 |
| 7 | Очистка тротуаров (руч) | 1000м2 | 9,3327 | 1144,64 | 10 682,58 |
| 8 | Очистка урн от мусора | шт | 3,0000 | 931,38 | 2 794,14 |
| 9 | Кошение газонов | 1000м2 | 81,3750 | 7244,16 | 589 493,52 |
| 10 | Комплексная уборка газонов | 1000м2 | 81,3750 | 2650,56 | 215 689,32 |
| 11 | Вывозка смета, мусора | т | 152,00 | 275,06 | 41 809,12 |
|  | ИТОГО по летнему содержанию |  |  |  | 1 025 006,77 |
|  | Зимнее содержание |  |  |  |  |
| 1 | Подметание, сгребание снега с проезжей части , расширение проезжей части, удаление наката | 1000м2 | 72,3133 | 5941,12 | 429 622,11 |
| 2 | Обработка проезжей части, в том числе на искусственных дорожных сооружениях противогололедными материалами | 1000м2 | 72,3133 | 7137,51 | 516 137,04 |
| 3 | Подметание и сгребание снега, обработка противогололедным материалом заездных карманов | 1000м2 | 0,8600 | 11434,90 | 9 834,01 |
| 4 | Ручная очистка и подметание тротуаров | м2 | 150,00 | 49,49 | 7 424,02 |
| 5 | Ручная обработка тротуаров фрикционными материалами | м2 | 150,00 | 12,54 | 1 881,13 |
| 6 | Механизированная очистка и подметание тротуаров | 1000м2 | 9,1827 | 2180,76 | 20 025,26 |
| 7 | Механизированная обработка тротуаров фрикционными материалами | 1000м2 | 9,1827 | 1948,98 | 17 896,90 |
| 8 | Очистка урн от мусора | шт | 3,00 | 725,61 | 2 176,83 |
| 9 | Вывозка снега | т | 808,00 | 164,57 | 132 972,56 |
| 10 | Вывоз мусора | т | 1,00 | 275,06 | 275,06 |
|  | Итого по зимнему содержанию |  |  |  | 1 138 244,92 |
|  | ИТОГО по ВКП |  |  |  | 2 163 251,69 |
| Прочие работы |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка урн | шт | 166,00 | 3068,38 | 509 351,08 |
| 2 | Ремонт верхнего строения колодца | шт | 21,00 | 8862,80 | 186 118,80 |
| 3 | Установка ливнеприемных решеток | шт | 24,00 | 3577,56 | 85 861,44 |
| 4 | Установка крышки ливнеприемного колодца | шт | 26,00 | 2692,42 | 70 002,92 |
| 5 | Мойка дорожного ограждения за 2 прохода | 1 п. км | 0,94 | 1000,06 | 940,06 |
| 6 | Укрепление обочины щебнем | м2 | 2 949,60 | 181,28 | 534 703,49 |
| 7 | Очистка водоотводных канав | 1 п.м. | 384,00 | 34,66 | 13 309,44 |
| 8 | Формовочная обрезка деревьев высотой более 5м | 1 дер. | 62,30 | 3825,81 | 238 347,96 |
| 9 | Ремонт пешеходных ограждений | п.м. | 16,00 | 1155,65 | 18 490,40 |
| 10 | Ремонт барьерных ограждений | п.м. | 5,00 | 1555,19 | 7 775,95 |
| 11 | Ремонт борта | п.м. | 97,00 | 1319,98 | 128 038,06 |
| 12 | Очистка водопропускных труб | п.м. | 15,00 | 161,70 | 2 425,50 |
| 13 | Ликвидация аварийных деревьев | 1 дер. | 27 | 4459,54 | 120 407,58 |
|  | Итого по прочим работам |  |  |  | 1 915 772,68 |
|  | Остановочные пункты |  |  |  |  |
|  | Летнее содержание |  |  |  |  |
| 1 | Очистка и подметание посадочных площадок | 1000м2 | 9,8866 | 5815,36 | 57 494,14 |
| 2 | Очистка урн от мусора | шт | 186,0000 | 931,38 | 173 236,68 |
| 3 | Мойка павильонов | м2 | 2217,60 | 15,19 | 33 685,34 |
| 4 | Очистка павильонов от граффити и объявлений | м2 | 2217,60 | 24,65 | 54 663,84 |
| 5 | Вывозка смета, мусора | т | 129,00 | 275,06 | 35 482,74 |
|  | ИТОГО по летнему содержанию |  |  |  | 354 562,74 |
|  | Зимнее содержание |  |  |  |  |
| 1 | Очистка и подметание посадочных площадок, обработка фрикционными материалами | 1000м2 | 9,8866 | 36396,10 | 359 833,68 |
| 2 | Очистка урн от мусора | шт | 186,0000 | 725,61 | 134 963,46 |
| 3 | Вывозка снега | т | 317,0000 | 238,94 | 75 743,98 |
| 4 | Вывоз мусора | т | 62,0000 | 275,06 | 17 053,72 |
|  | Итого по зимнему содержанию |  |  |  | 587 594,84 |
|  | ИТОГО по ОП |  |  |  | 942 157,58 |
|  | Ремонт |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт покрытия проезжей части картами площадью более 25 м2, асфальтобетонной смесью тип Б марка II , | м2 | 3675,2 | 553,36 | 2 033 704,85 |
| 2 | Ремонт покрытия проезжей части картами площадью более 25 м2, с фрезерованием | м2 | 3675,2 | 607,96 | 2 234 369,38 |
| 3 | Ремонт покрытия проезжей части литым асфальтом | м2 | 1453,88 | 1308,24 | 1 902 022,87 |
| 4 | Ремонт покрытия проезжей части площадью до 5 м2, асфальтобетонной смесью тип Б марка II , | м2 | 205,55 | 865,27 | 177 855,73 |
| 5 | Ремонт покрытия проезжей части площадью до 25 м2,асфальтобетонной смесью тип Б марка II , | м2 | 178,17 | 730,31 | 130 119,81 |
|  | Итого по ремонту |  |  |  | 6 478 072,64 |
|  | Всего на 2013 год |  |  |  | 38 488 031,80 |

|  |  | ЛОТ 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет стоимости выполнения работ на 2014год |  |  |  |  |  |
| Расчет стоимости выполнения работ с 21.12.2013 г. по 20.12.2014 г. |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование операций | Ед-ца измерения | Объем | Цена за единицу измер на весь период, руб с НДС | Стоимость работ на весь период, руб с НДС |
|  | Дороги 1-ой категории. |  |  |  |  |
|  | Летнее содержание |  |  |  |  |
| 1 | Подметание проезжей части | 1000м2 | 51,8073 | 11902,32 | 616 626,55 |
| 2 | Мойка проезжей части | 1000м2 | 51,8073 | 10559,10 | 547 038,01 |
| 3 | Подметание и мойка прилотковой части | 1000м2 | 25,8997 | 56241,39 | 1 456 637,55 |
| 4 | Уборка крупного мусора с дорог | 1000м2 | 77,7070 | 2406,45 | 186 998,01 |
| 5 | Уборка заездных корманов | 1000м2 | 7,5940 | 36126,73 | 274 346,42 |
| 6 | Уборка заездных карманов | 1000м2 | 0,4880 | 55990,68 | 27 323,45 |
| 7 | Уборка съездов | 1000м2 | 1,7220 | 14768,10 | 25 430,67 |
| 8 | Уборка газонов и элементов обустройства дорог от мусора | 1000м2 | 92,0150 | 8019,06 | 737 873,81 |
| 9 | Очистка тротуаров (руч) | 1000м2 | 0,1070 | 50901,50 | 5 446,46 |
| 10 | Очистка тротуаров (мех) | 1000м2 | 40,6360 | 7539,60 | 306 379,19 |
| 11 | Очистка урн от мусора | шт | 34,0000 | 4249,26 | 144 474,84 |
| 12 | Кошение газонов | 1000м2 | 92,0150 | 11648,61 | 1 071 846,85 |
| 13 | Комплексная уборка дорог ( 30% от площади ) | 1000м2 | 23,3121 | 5259,15 | 122 601,83 |
| 14 | Комплексная уборка тротуаров ( 30% от площади) | 1000м2 | 12,2229 | 5259,15 | 64 282,06 |
| 15 | Комплексная уборка заездных карманов | 1000м2 | 8,0820 | 5259,15 | 42 504,45 |
| 16 | Комплексная уборка съездов | 1000м2 | 1,7220 | 5259,15 | 9 056,26 |
| 17 | Комплексная уборка газонов | 1000м2 | 92,0150 | 5682,82 | 522 904,68 |
| 18 | Трамвайные пути | 1000м2 | 29,3000 | 11744,94 | 344 126,74 |
| 19 | Вывозка смета, мусора | т | 2 574,00 | 294,87 | 758 995,38 |
|  | ИТОГО по летнему содержанию |  |  |  | 7 264 893,21 |
|  | Зимнее содержание |  |  |  |  |
| 1 | Подметание и сгребание снега с проезжей части | 1000м2 | 77,7070 | 21002,80 | 1 632 064,58 |
| 2 | Обработка проезжей части, в том числе на искусственных дорожных сооружениях противогололедными материалами | 1000м2 | 77,7070 | 35599,20 | 2 766 307,03 |
| 3 | Уборка проезжей части от мусора | 1000м2 | 77,7070 | 2393,30 | 185 976,16 |
| 4 | Подметание и сгребание снега, обработка противогололедным материалом заездных карманов | 1000м2 | 7,5940 | 61388,60 | 466 185,02 |
| 5 | Очистка от мусора и подметание заездных карманов | 1000м2 | 0,4880 | 832813,79 | 406 413,13 |
| 6 | Уборка съездов | 1000м2 | 1,7220 | 50053,64 | 86 192,37 |
| 7 | Ручная очистка и подметание тротуаров | 1000м2 | 0,1070 | 439974,11 | 47 077,23 |
| 8 | Ручная обработка тротуаров фрикционными материалами | 1000м2 | 0,1070 | 106257,10 | 11 369,51 |
| 9 | Уборка газонов и элементов обустройства дорог от мусора | 1000м2 | 92,0150 | 7975,24 | 733 841,71 |
| 10 | Механизированная очистка и подметание тротуаров | 1000м2 | 40,6360 | 12514,32 | 508 531,91 |
| 11 | Механизированная обработка тротуаров фрикционными материалами | 1000м2 | 40,6360 | 17284,54 | 702 374,57 |
| 12 | Очистка борта и прилотковой части после вывозки снега | 1000м2 | 4,2180 | 158576,40 | 668 875,26 |
| 14 | Очистка урн от мусора | шт | 34,0000 | 4226,04 | 143 685,36 |
| 15 | Трамвайные пути | 1000м2 | 29,3000 | 21002,80 | 615 382,04 |
| 16 | Вывозка снега | т | 27 399,00 | 256,14 | 7 017 979,86 |
| 17 | Вывоз мусора | т | 31,00 | 294,87 | 9 140,97 |
|  | Итого по зимнему содержанию |  |  |  | 16 001 396,71 |
|  | ИТОГО по 1-ой категории |  |  |  | 23 266 289,92 |
|  | Дороги 2-ой категории. |  |  |  |  |
|  | Летнее содержание |  |  |  |  |
| 1 | Подметание проезжей части | 1000м2 | 105,8206 | 5983,68 | 633 196,75 |
| 2 | Мойка проезжей части | 1000м2 | 105,8206 | 3462,00 | 366 351,00 |
| 3 | Подметание и мойка прилотковой части | 1000м2 | 52,9024 | 28274,36 | 1 495 780,82 |
| 4 | Уборка крупного мусора с дорог | 1000м2 | 158,7230 | 789,00 | 125 232,45 |
| 5 | Уборка заездных карманов | 1000м2 | 1,1990 | 18357,60 | 22 010,76 |
| 6 | Уборка заездных карманов | 1000м2 | 10,1630 | 16510,28 | 167 793,97 |
| 7 | Уборка съездов | 1000м2 | 12,9958 | 7424,40 | 96 486,02 |
| 8 | Планировка обочин | 1000м2 | 2,7900 | 1509,12 | 4 210,44 |
| 9 | Уборка обочин от мусора | 1000м2 | 2,7900 | 2629,20 | 7 335,47 |
| 10 | Уборка газонов и элементов обустройства дорог от мусора | 1000м2 | 187,2280 | 2629,20 | 492 259,86 |
| 11 | Очистка тротуаров (руч) | 1000м2 | 2,7940 | 16689,00 | 46 629,07 |
| 12 | Очистка тротуаров (мех) | 1000м2 | 62,4923 | 2472,00 | 154 480,97 |
| 13 | Очистка урн от мусора | шт | 128,0000 | 1068,12 | 136 719,36 |
| 14 | Кошение газонов | 1000м2 | 187,2280 | 11648,61 | 2 180 945,95 |
| 15 | Комплексная уборка дорог ( 30% площади ) | 1000м2 | 47,6169 | 5259,15 | 250 424,42 |
| 16 | Комплексная уборка тротуаров ( 30% площади) | 1000м2 | 19,5859 | 5259,15 | 103 005,13 |
| 17 | Комплексная уборка заездных карманов | 1000м2 | 11,3620 | 5259,15 | 59 754,46 |
| 18 | Комплексная уборка съездов | 1000м2 | 12,9958 | 5259,15 | 68 346,86 |
| 19 | Комплексная уборка обочин | 1000м2 | 2,7900 | 2264,36 | 6 317,56 |
| 20 | Комплексная уборка газонов | 1000м2 | 187,2280 | 5682,82 | 1 063 983,02 |
| 21 | Трамвайные пути | 1000м2 | 8,1820 | 5904,56 | 48 311,11 |
| 22 | Вывозка смета, мусора | т | 4 614,00 | 294,87 | 1 360 530,18 |
|  | ИТОГО по летнему содержанию |  |  |  | 8 890 105,63 |
|  | Зимнее содержание |  |  |  |  |
| 1 | Подметание и сгребание снега с проезжей части | 1000м2 | 158,7230 | 10501,40 | 1 666 813,71 |
| 2 | Обработка проезжей части, в том числе на искусственных дорожных сооружениях противогололедными материалами | 1000м2 | 158,7230 | 17799,60 | 2 825 205,91 |
| 3 | Уборка проезжей части от мусора | 1000м2 | 158,7230 | 789,00 | 125 232,45 |
| 4 | Подметание и сгребание снега, обработка противогололедным материалом заездных карманов | 1000м2 | 10,1630 | 29090,00 | 295 641,67 |
| 5 | Очистка от мусора и подметание заездных карманов | 1000м2 | 1,1990 | 416406,90 | 499 271,87 |
| 6 | Очистка мусора с обочин | 1000м2 | 2,7900 | 2629,20 | 7 335,47 |
| 7 | Уборка съездов | 1000м2 | 12,9958 | 25026,82 | 325 243,55 |
| 8 | Ручная очистка и подметание тротуаров | 1000м2 | 2,7940 | 219987,04 | 614 643,79 |
| 9 | Ручная обработка тротуаров фрикционными материалами | 1000м2 | 2,7940 | 53128,53 | 148 441,11 |
| 10 | Уборка газонов и элементов обустройства дорог от мусора | 1000м2 | 187,2280 | 2629,20 | 492 259,86 |
| 11 | Механизированная очистка и подметание тротуаров | 1000м2 | 62,4923 | 6257,16 | 391 024,32 |
| 12 | Механизированная обработка тротуаров фрикционными материалами | 1000м2 | 62,4923 | 8642,27 | 540 075,33 |
| 13 | Очистка борта и прилотковой части после вывозки снега | 1000м2 | 8,3500 | 66073,50 | 551 713,73 |
| 14 | Очистка урн от мусора | шт | 128,0000 | 1056,51 | 135 233,28 |
| 15 | Очистка обочин от снега | 1000м2 | 2,7900 | 1222,26 | 3 410,11 |
| 16 | Трамвайные пути | 1000м2 | 8,1820 | 10501,40 | 85 922,45 |
| 17 | Вывозка снега | т | 44 614,00 | 199,19 | 8 886 662,66 |
| 18 | Вывоз мусора | т | 116,00 | 294,87 | 34 204,92 |
|  | Итого по зимнему содержанию |  |  |  | 17 628 336,19 |
|  | ИТОГО по 2-ой категории |  |  |  | 26 518 441,82 |
|  | Дороги 3-ей категории. |  |  |  |  |
|  | Летнее содержание |  |  |  |  |
| 1 | Подметание проезжей части | 1000м2 | 219,9803 | 2406,48 | 529 378,27 |
| 2 | Мойка проезжей части | 1000м2 | 219,9803 | 2134,90 | 469 636,01 |
| 3 | Подметание и мойка прилотковой части | 1000м2 | 109,9737 | 11371,21 | 1 250 533,68 |
| 4 | Уборка крупного мусора с дорог | 1000м2 | 329,9540 | 789,00 | 260 333,71 |
| 5 | Уборка заездных карманов | 1000м2 | 0,8540 | 11320,52 | 9 667,72 |
| 6 | Уборка заездных карманов | 1000м2 | 12,3952 | 7606,76 | 94 287,34 |
| 7 | Уборка съездов | 1000м2 | 19,3740 | 2985,90 | 57 848,83 |
| 8 | Планировка обочин | 1000м2 | 56,2020 | 1509,12 | 84 815,56 |
| 9 | Уборка обочин от мусора | 1000м2 | 56,2020 | 2629,20 | 147 766,30 |
| 10 | Уборка газонов и элементов обустройства дорог от мусора | 1000м2 | 138,5270 | 2629,20 | 364 215,19 |
| 11 | Очистка тротуаров (руч) | 1000м2 | 0,7320 | 16689,00 | 12 216,35 |
| 12 | Очистка тротуаров (мех) | 1000м2 | 59,9490 | 2472,00 | 148 193,93 |
| 13 | Очистка урн от мусора | шт | 68,0000 | 1068,12 | 72 632,16 |
| 14 | Кошение газонов | 1000м2 | 138,5270 | 11648,61 | 1 613 647,00 |
| 15 | Комплексная уборка дорог ( 30% площади ) | 1000м2 | 98,9862 | 5259,15 | 520 583,27 |
| 16 | Комплексная уборка тротуаров ( 30% площади) | 1000м2 | 18,2043 | 5259,15 | 95 739,14 |
| 17 | Комплексная уборка заездных карманов | 1000м2 | 13,2492 | 5259,15 | 69 679,53 |
| 18 | Комплексная уборка съездов | 1000м2 | 19,3740 | 5259,15 | 101 890,77 |
| 19 | Комплексная уборка обочин | 1000м2 | 56,2020 | 2264,36 | 127 261,56 |
| 20 | Комплексная уборка газонов | 1000м2 | 138,5270 | 5682,82 | 787 224,01 |
| 21 | Трамвайные пути | 1000м2 | 22,6260 | 2374,66 | 53 729,06 |
| 22 | Вывозка смета, мусора | т | 6 794,00 | 294,87 | 2 003 346,78 |
|  | ИТОГО по летнему содержанию |  |  |  | 8 874 626,17 |
|  | Зимнее содержание |  |  |  |  |
| 1 | Подметание и сгребание снега с проезжей части | 1000м2 | 329,9540 | 10501,40 | 3 464 978,94 |
| 2 | Обработка проезжей части, в том числе на искусственных дорожных сооружениях противогололедными материалами | 1000м2 | 329,9540 | 17799,60 | 5 873 049,22 |
| 3 | Уборка проезжей части от мусора | 1000м2 | 329,9540 | 604,90 | 199 589,17 |
| 4 | Подметание и сгребание снега, обработка противогололедным материалом заездных карманов | 1000м2 | 12,3952 | 28905,90 | 358 294,41 |
| 5 | Очистка от мусора и подметание заездных карманов | 1000м2 | 0,8540 | 416406,90 | 355 611,49 |
| 6 | Очистка мусора с обочин | 1000м2 | 56,2020 | 2015,72 | 113 287,50 |
| 7 | Уборка съездов | 1000м2 | 19,3740 | 25026,82 | 484 869,61 |
| 8 | Ручная очистка и подметание тротуаров | 1000м2 | 0,7320 | 145046,39 | 106 173,96 |
| 9 | Ручная обработка тротуаров фрикционными материалами | 1000м2 | 0,7320 | 35029,80 | 25 641,81 |
| 10 | Уборка газонов и элементов обустройства дорог от мусора | 1000м2 | 138,5270 | 2015,72 | 279 231,64 |
| 11 | Механизированная очистка и подметание тротуаров | 1000м2 | 59,9490 | 4125,60 | 247 325,59 |
| 12 | Механизированная обработка тротуаров фрикционными материалами | 1000м2 | 59,9490 | 5698,20 | 341 601,39 |
| 13 | Очистка борта и прилотковой части после вывозки снега | 1000м2 | 1,1060 | 31715,28 | 35 077,10 |
| 15 | Очистка урн от мусора | шт | 68,0000 | 696,60 | 47 368,80 |
| 16 | Очистка обочин от снега | 1000м2 | 56,2020 | 1222,26 | 68 693,46 |
| 16 | Трамвайные пути | 1000м2 | 22,6260 | 10501,40 | 237 604,68 |
| 17 | Вывозка снега | т | 15 508,00 | 176,42 | 2 735 921,36 |
| 18 | Вывоз мусора | т | 62,00 | 294,87 | 18 281,94 |
|  | Итого по зимнему содержанию |  |  |  | 14 992 602,07 |
|  | ИТОГО по 3-ей категории |  |  |  | 23 867 228,24 |
|  | ВКП |  |  |  |  |
|  | Летнее содержание |  |  |  |  |
| 1 | Подметание проезжей части | 1000м2 | 72,3133 | 1155,24 | 83 539,24 |
| 2 | Мойка проезжей части | 1000м2 |  |  |  |
| 3 | Уборка смета у борта | 1000м2 | 72,3133 | 654,84 | 47 353,65 |
| 4 | Уборка крупного мусора с дорог | 1000м2 | 72,3133 | 315,60 | 22 822,08 |
| 5 | Уборка мусора с заездных карманов | 1000м2 | 0,8600 | 315,60 | 271,42 |
| 6 | Уборка заездных карманов | 1000м2 | 0,8600 | 1155,24 | 993,51 |
| 7 | Уборка газонов от мусора | 1000м2 | 81,3750 | 2629,20 | 213 951,15 |
| 8 | Очистка тротуаров (руч) | 1000м2 | 9,3327 | 2629,20 | 24 537,53 |
| 9 | Очистка урн от мусора | шт | 3,0000 | 2124,63 | 6 373,89 |
| 10 | Кошение газонов | 1000м2 | 81,3750 | 11648,61 | 947 905,64 |
| 11 | Комплексная уборка газонов | 1000м2 | 81,3750 | 5682,82 | 462 439,48 |
| 12 | Вывозка смета, мусора | т | 320,0000 | 294,87 | 94 358,40 |
|  | ИТОГО по летнему содержанию |  |  |  | 1 904 545,99 |
|  | Зимнее содержание |  |  |  |  |
| 1 | Подметание, сгребание снега с проезжей части , расширение проезжей части, удаление наката | 1000м2 | 72,3133 | 17045,46 | 1 232 613,81 |
| 2 | Обработка проезжей части, в том числе на искусственных дорожных сооружениях противогололедными материалами | 1000м2 | 72,3133 | 20784,41 | 1 502 988,97 |
| 3 | Подметание и сгребание снега, обработка противогололедным материалом заездных карманов | 1000м2 | 0,8600 | 33298,72 | 28 636,90 |
| 4 | Ручная очистка и подметание тротуаров | м2 | 150,0000 | 142,01 | 21 300,83 |
| 5 | Ручная обработка тротуаров фрикционными материалами | м2 | 150,0000 | 36,66 | 5 499,72 |
| 6 | Механизированная очистка и подметание тротуаров | 1000м2 | 9,1827 | 6257,16 | 57 457,62 |
| 7 | Механизированная обработка тротуаров фрикционными материалами | 1000м2 | 9,1827 | 5698,20 | 52 324,86 |
| 8 | Очистка урн от мусора | шт | 3,0000 | 2113,02 | 6 339,06 |
| 9 | Вывозка снега | т | 2195,0000 | 176,42 | 387 241,90 |
| 10 | Вывоз мусора | т | 3,0000 | 294,87 | 884,61 |
|  | Итого по зимнему содержанию |  |  |  | 3 295 288,28 |
|  | ИТОГО по ВКП |  |  |  | 5 199 834,27 |
| Прочие работы |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка урн | шт | 166,00 | 3289,30 | 546 023,80 |
| 2 | Покраска урны | шт | 230,00 | 521,86 | 120 027,80 |
| 3 | Покраска ограждения | 1п.м. | 2 557,00 | 130,62 | 333 995,34 |
| 4 | Ремонт верхнего строения колодца | шт | 53,00 | 9500,92 | 503 548,76 |
| 5 | Установка ливнеприемных решеток | шт | 24,00 | 3835,14 | 92 043,36 |
| 6 | Установка крышки ливнеприемного колодца | шт | 26,00 | 2886,28 | 75 043,28 |
| 7 | Мойка дорожного ограждения за 2 прохода | 1 п. км | 0,94 | 2144,12 | 2 015,47 |
| 8 | Мойка пешеходного ограждения и прочих | 1п.м. | 1 617,00 | 16,30 | 26 357,10 |
| 9 | Очистка колодцев ливневой канализации от грязи | 1м3 | 1 276,00 | 1020,93 | 1 302 706,68 |
| 10 | Укрепление обочины щебнем | м2 | 2 949,60 | 194,33 | 573 195,77 |
| 11 | Очистка водоотводных канав | 1 п.м. | 769,00 | 37,15 | 28 568,35 |
| 12 | Формовочная обрезка деревьев высотой более 5м | 1 дер. | 62,30 | 4101,27 | 255 509,12 |
| 13 | Ремонт пешеходных ограждений | п.м. | 32,00 | 1238,86 | 39 643,52 |
| 14 | Ремонт барьерных ограждений | п.м. | 9,00 | 1667,16 | 15 004,44 |
| 15 | Ремонт борта | п.м. | 97,00 | 1415,02 | 137 256,94 |
| 16 | Очистка водопропускных труб | п.м. | 15,00 | 173,34 | 2 600,10 |
| 17 | Ликвидация аварийных деревьев | 1 дер. | 27 | 4780,62 | 129 076,74 |
|  | Итого по прочим работам |  |  |  | 4 182 616,57 |
|  | Остановочные пункты |  |  |  |  |
|  | Летнее содержание |  |  |  |  |
| 1 | Очистка и подметание посадочных площадок | 1000м2 | 9,8866 | 9534,46 | 94 263,39 |
| 2 | Очистка урн от мусора | шт | 186,0000 | 2124,63 | 395 181,18 |
| 3 | Мойка павильонов | м2 | 2217,60 | 32,58 | 72 249,41 |
| 4 | Очистка павильонов от граффити и объявлений | м2 | 2217,60 | 52,86 | 117 222,34 |
| 5 | Вывозка смета, мусора | т | 276,00 | 294,87 | 81 384,12 |
|  | ИТОГО по летнему содержанию |  |  |  | 760 300,44 |
|  | Зимнее содержание |  |  |  |  |
| 1 | Очистка и подметание посадочных площадок, обработка фрикционными материалами | 1000м2 | 9,8866 | 78033,02 | 771 481,26 |
| 2 | Очистка урн от мусора | шт | 186,0000 | 2113,02 | 393 021,72 |
| 3 | Вывозка снега | т | 860,0000 | 256,14 | 220 280,40 |
| 4 | Вывоз мусора | т | 169,0000 | 294,87 | 49 833,03 |
|  | Итого по зимнему содержанию |  |  |  | 1 434 616,41 |
|  | Итого по ОП |  |  |  | 2 194 916,85 |
|  | Ремонт |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт покрытия проезжей части картами площадью более 25 м2, асфальтобетонной смесью тип Б марка II , | м2 | 10872,38 | 593,20 | 6 449 504,57 |
| 2 | Ремонт покрытия проезжей части картами площадью более 25 м2, с фрезерованием | м2 | 10872,38 | 651,73 | 7 085 873,61 |
| 3 | Ремонт покрытия проезжей части литым асфальтом | м2 | 4301,97 | 1402,43 | 6 033 222,39 |
| 4 | Ремонт покрытия проезжей части площадью до 5 м2, асфальтобетонной смесью тип Б марка II , | м2 | 608,28 | 927,57 | 564 220,30 |
| 5 | Ремонт покрытия проезжей части площадью до 25 м2,асфальтобетонной смесью тип Б марка II , | м2 | 525,95 | 782,90 | 411 763,72 |
|  | Итого по ремонту |  |  |  | 20 544 584,59 |
|  | Всего на 2014 год |  |  |  | 105 773 912,26 |

|  |  | ЛОТ 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет стоимости выполнения работ на 2015год |  |  |  |  |  |
| Расчет стоимости выполнения работ с 21.12.2014 г. по 20.12.2015 г. |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование операций | Ед-ца измерения | Объем | Цена за единицу измер на весь период, руб с НДС | Стоимость работ на весь период, руб с НДС |
|  | Дороги 1-ой категории. |  |  |  |  |
|  | Летнее содержание |  |  |  |  |
| 1 | Подметание проезжей части | 1000м2 | 51,8073 | 12628,83 | 654 265,04 |
| 2 | Мойка проезжей части | 1000м2 | 51,8073 | 11203,26 | 580 410,17 |
| 3 | Подметание и мойка прилотковой части | 1000м2 | 25,8997 | 59672,64 | 1 545 506,04 |
| 4 | Уборка крупного мусора с дорог | 1000м2 | 77,7070 | 2552,85 | 198 374,31 |
| 5 | Уборка заездных карманов | 1000м2 | 7,5940 | 38330,59 | 291 082,53 |
| 6 | Уборка заездных карманов (руч) | 1000м2 | 0,4880 | 59405,45 | 28 989,86 |
| 7 | Уборка съездов | 1000м2 | 1,7220 | 15668,46 | 26 981,09 |
| 8 | Уборка газонов и элементов обустройства дорог от мусора | 1000м2 | 92,0150 | 8507,67 | 782 833,26 |
| 9 | Очистка тротуаров (руч) | 1000м2 | 0,1070 | 54005,14 | 5 778,55 |
| 10 | Очистка тротуаров (мех) | 1000м2 | 40,6360 | 7998,93 | 325 044,52 |
| 11 | Очистка урн от мусора | шт | 44,0000 | 4509,12 | 198 401,28 |
| 12 | Кошение газонов | 1000м2 | 92,0150 | 12359,16 | 1 137 228,11 |
| 13 | Комплексная уборка дорог ( 30% от площади ) | 1000м2 | 23,3121 | 5579,96 | 130 080,59 |
| 14 | Комплексная уборка тротуаров (30% от площади) | 1000м2 | 12,2229 | 5579,96 | 68 203,29 |
| 15 | Комплексная уборка заездных карманов | 1000м2 | 8,0820 | 5579,96 | 45 097,24 |
| 16 | Комплексная уборка съездов | 1000м2 | 1,7220 | 5579,96 | 9 608,69 |
| 17 | Комплексная уборка газонов | 1000м2 | 92,0150 | 6029,46 | 554 800,76 |
| 18 | Трамвайные пути | 1000м2 | 29,3000 | 12462,30 | 365 145,39 |
| 19 | Вывозка смета, мусора | т | 2 583,00 | 312,85 | 808 091,55 |
|  | ИТОГО по летнему содержанию |  |  |  | 7 755 922,27 |
|  | Зимнее содержание |  |  |  |  |
| 1 | Подметание и сгребание снега с проезжей части | 1000м2 | 77,7070 | 22284,08 | 1 731 629,00 |
| 2 | Обработка проезжей части, в том числе на искусственных дорожных сооружениях противогололедными материалами | 1000м2 | 77,7070 | 37772,28 | 2 935 170,56 |
| 3 | Уборка проезжей части от мусора | 1000м2 | 77,7070 | 2538,90 | 197 290,30 |
| 4 | Подметание и сгребание снега, обработка противогололедным материалом заездных карманов | 1000м2 | 7,5940 | 65134,16 | 494 628,80 |
| 5 | Очистка от мусора и подметание заездных карманов | 1000м2 | 0,4880 | 883613,65 | 431 203,46 |
| 6 | Уборка мусора с обочин | 1000м2 |  |  |  |
| 7 | Уборка съездов | 1000м2 | 1,7220 | 53103,96 | 91 445,02 |
| 8 | Ручная очистка и подметание тротуаров | 1000м2 | 0,1070 | 466813,64 | 49 949,06 |
| 9 | Ручная обработка тротуаров фрикционными материалами | 1000м2 | 0,1070 | 112738,04 | 12 062,97 |
| 10 | Уборка газонов и элементов обустройства дорог от мусора | 1000м2 | 92,0150 | 8461,18 | 778 555,48 |
| 11 | Механизированная очистка и подметание тротуаров | 1000м2 | 40,6360 | 13276,90 | 539 520,11 |
| 12 | Механизированная обработка тротуаров фрикционными материалами | 1000м2 | 40,6360 | 18338,32 | 745 195,97 |
| 13 | Очистка борта и прилотковой части после вывозки снега | 1000м2 | 4,2180 | 168249,60 | 709 676,81 |
| 14 | Очистка урн от мусора | шт | 44,0000 | 4484,48 | 197 317,12 |
| 15 | Трамвайные пути | 1000м2 | 29,3000 | 22284,08 | 652 923,54 |
| 16 | Вывозка снега | т | 27 399,00 | 271,77 | 7 446 226,23 |
| 17 | Вывоз мусора | т | 40,00 | 312,85 | 12 514,00 |
|  | Итого по зимнему содержанию |  |  |  | 17 025 308,43 |
|  | ИТОГО по 1-ой категории |  |  |  | 24 781 230,70 |
|  | Дороги 2-ой категории. |  |  |  |  |
|  | Летнее содержание |  |  |  |  |
| 1 | Подметание проезжей части | 1000м2 | 105,8206 | 6348,92 | 671 846,68 |
| 2 | Мойка проезжей части | 1000м2 | 105,8206 | 3673,20 | 388 700,32 |
| 3 | Подметание и мойка прилотковой части | 1000м2 | 52,9024 | 29999,36 | 1 587 037,42 |
| 4 | Уборка крупного мусора с дорог | 1000м2 | 158,7230 | 837,00 | 132 851,15 |
| 5 | Уборка заездных карманов | 1000м2 | 1,1990 | 19477,20 | 23 353,16 |
| 6 | Уборка заездных карманов | 1000м2 | 10,1630 | 17517,53 | 178 030,70 |
| 7 | Уборка съездов | 1000м2 | 12,9958 | 7877,04 | 102 368,44 |
| 8 | Планировка обочин | 1000м2 | 2,7900 | 1601,16 | 4 467,24 |
| 9 | Уборка обочин от мусора | 1000м2 | 2,7900 | 2789,40 | 7 782,43 |
| 10 | Уборка газонов и элементов обустройства дорог от мусора | 1000м2 | 187,2280 | 2789,40 | 522 253,78 |
| 11 | Очистка тротуаров (руч) | 1000м2 | 2,7940 | 17706,60 | 49 472,24 |
| 12 | Очистка тротуаров (мех) | 1000м2 | 62,4923 | 2622,60 | 163 892,31 |
| 13 | Очистка урн от мусора | шт | 184,0000 | 1133,44 | 208 552,96 |
| 14 | Кошение газонов | 1000м2 | 187,2280 | 12359,16 | 2 313 980,81 |
| 15 | Комплексная уборка дорог ( 30% площади ) | 1000м2 | 47,6169 | 5579,96 | 265 700,40 |
| 16 | Комплексная уборка тротуаров ( 30% площади) | 1000м2 | 19,5859 | 5579,96 | 109 288,48 |
| 17 | Комплексная уборка заездных карманов | 1000м2 | 11,3620 | 5579,96 | 63 399,51 |
| 18 | Комплексная уборка съездов | 1000м2 | 12,9958 | 5579,96 | 72 516,04 |
| 19 | Комплексная уборка обочин | 1000м2 | 2,7900 | 2402,49 | 6 702,95 |
| 20 | Комплексная уборка газонов | 1000м2 | 187,2280 | 6029,46 | 1 128 883,74 |
| 21 | Трамвайные пути | 1000м2 | 8,1820 | 6265,20 | 51 261,87 |
| 22 | Вывозка смета, мусора | т | 4 665,00 | 312,85 | 1 459 445,25 |
|  | ИТОГО по летнему содержанию |  |  |  | 9 511 787,88 |
|  | Зимнее содержание |  |  |  |  |
| 1 | Подметание и сгребание снега с проезжей части | 1000м2 | 158,7230 | 11142,04 | 1 768 498,01 |
| 2 | Обработка проезжей части, в том числе на искусственных дорожных сооружениях противогололедными материалами | 1000м2 | 158,7230 | 18886,14 | 2 997 664,80 |
| 3 | Уборка проезжей части от мусора | 1000м2 | 158,7230 | 837,00 | 132 851,15 |
| 4 | Подметание и сгребание снега, обработка противогололедным материалом заездных карманов | 1000м2 | 10,1630 | 30865,18 | 313 682,82 |
| 5 | Очистка от мусора и подметание заездных карманов | 1000м2 | 1,1990 | 441806,82 | 529 726,38 |
| 6 | Очистка мусора с обочин | 1000м2 | 2,7900 | 2789,40 | 7 782,43 |
| 7 | Уборка съездов | 1000м2 | 12,9958 | 26551,98 | 345 064,22 |
| 8 | Ручная очистка и подметание тротуаров | 1000м2 | 2,7940 | 233406,81 | 652 138,63 |
| 9 | Ручная обработка тротуаров фрикционными материалами | 1000м2 | 2,7940 | 56369,04 | 157 495,10 |
| 10 | Уборка газонов и элементов обустройства дорог от мусора | 1000м2 | 187,2280 | 2789,40 | 522 253,78 |
| 11 | Механизированная очистка и подметание тротуаров | 1000м2 | 62,4923 | 6638,45 | 414 852,01 |
| 12 | Механизированная обработка тротуаров фрикционными материалами | 1000м2 | 62,4923 | 9169,16 | 573 001,90 |
| 13 | Очистка борта и прилотковой части после вывозки снега | 1000м2 | 8,3500 | 70104,00 | 585 368,40 |
| 14 | Очистка урн от мусора | шт | 184,0000 | 1121,12 | 206 286,08 |
| 15 | Очистка обочин от снега | 1000м2 | 2,7900 | 1296,84 | 3 618,18 |
| 16 | Трамвайные пути | 1000м2 | 8,1820 | 11142,04 | 91 164,17 |
| 17 | Вывозка снега | т | 44 614,00 | 211,34 | 9 428 722,76 |
| 18 | Вывоз мусора | т | 167,00 | 312,85 | 52 245,95 |
|  | Итого по зимнему содержанию |  |  |  | 18 782 416,77 |
|  | ИТОГО по 2-ой категории |  |  |  | 28 294 204,65 |
|  | Дороги 3-ей категории. |  |  |  |  |
|  | Летнее содержание |  |  |  |  |
| 1 | Подметание проезжей части | 1000м2 | 219,9803 | 2553,37 | 561 691,18 |
| 2 | Мойка проезжей части | 1000м2 | 219,9803 | 2265,14 | 498 286,25 |
| 3 | Подметание и мойка прилотковой части | 1000м2 | 109,9737 | 12064,96 | 1 326 827,91 |
| 4 | Уборка крупного мусора с дорог | 1000м2 | 329,9540 | 837,00 | 276 171,50 |
| 5 | Уборка заездных карманов | 1000м2 | 0,8540 | 12010,94 | 10 257,34 |
| 6 | Уборка заездных карманов | 1000м2 | 12,3952 | 8070,75 | 100 038,57 |
| 7 | Уборка съездов | 1000м2 | 19,3740 | 3167,94 | 61 375,67 |
| 8 | Планировка обочин | 1000м2 | 56,2020 | 1601,16 | 89 988,39 |
| 9 | Уборка обочин от мусора | 1000м2 | 56,2020 | 2789,40 | 156 769,86 |
| 10 | Уборка газонов и элементов обустройства дорог от мусора | 1000м2 | 138,5270 | 2789,40 | 386 407,21 |
| 11 | Очистка тротуаров (руч) | 1000м2 | 0,7320 | 17706,60 | 12 961,23 |
| 12 | Очистка тротуаров (мех) | 1000м2 | 59,9490 | 2622,60 | 157 222,25 |
| 13 | Очистка урн от мусора | шт | 99,0000 | 1133,44 | 112 210,56 |
| 14 | Кошение газонов | 1000м2 | 138,5270 | 12359,16 | 1 712 077,36 |
| 15 | Комплексная уборка дорог ( 30% площади ) | 1000м2 | 98,9862 | 5579,96 | 552 339,04 |
| 16 | Комплексная уборка тротуаров ( 30% площади) | 1000м2 | 18,2043 | 5579,96 | 101 579,27 |
| 17 | Комплексная уборка заездных карманов | 1000м2 | 13,2492 | 5579,96 | 73 930,01 |
| 18 | Комплексная уборка съездов | 1000м2 | 19,3740 | 5579,96 | 108 106,15 |
| 19 | Комплексная уборка обочин | 1000м2 | 56,2020 | 2402,49 | 135 024,74 |
| 20 | Комплексная уборка газонов | 1000м2 | 138,5270 | 6029,46 | 835 243,01 |
| 21 | Трамвайные пути | 1000м2 | 22,6260 | 2519,70 | 57 010,73 |
| 22 | Вывозка смета, мусора | т | 6 822,00 | 312,85 | 2 134 262,70 |
|  | ИТОГО по летнему содержанию |  |  |  | 9 459 780,93 |
|  | Зимнее содержание |  |  |  |  |
| 1 | Подметание и сгребание снега с проезжей части | 1000м2 | 329,9540 | 11142,04 | 3 676 360,67 |
| 2 | Обработка проезжей части, в том числе на искусственных дорожных сооружениях противогололедными материалами | 1000м2 | 329,9540 | 18886,14 | 6 231 557,44 |
| 3 | Уборка проезжей части от мусора | 1000м2 | 329,9540 | 641,70 | 211 731,48 |
| 4 | Подметание и сгребание снега, обработка противогололедным материалом заездных карманов | 1000м2 | 12,3952 | 30669,88 | 380 159,29 |
| 5 | Очистка от мусора и подметание заездных карманов | 1000м2 | 0,8540 | 441806,81 | 377 303,02 |
| 6 | Очистка мусора с обочин | 1000м2 | 56,2020 | 2138,54 | 120 190,23 |
| 7 | Уборка съездов | 1000м2 | 19,3740 | 26551,98 | 514 418,06 |
| 8 | Ручная очистка и подметание тротуаров | 1000м2 | 0,7320 | 153894,60 | 112 650,85 |
| 9 | Ручная обработка тротуаров фрикционными материалами | 1000м2 | 0,7320 | 37166,39 | 27 205,80 |
| 10 | Уборка газонов и элементов обустройства дорог от мусора | 1000м2 | 138,5270 | 2138,54 | 296 245,53 |
| 11 | Механизированная очистка и подметание тротуаров | 1000м2 | 59,9490 | 4377,00 | 262 396,77 |
| 12 | Механизированная обработка тротуаров фрикционными материалами | 1000м2 | 59,9490 | 6045,60 | 362 427,67 |
| 13 | Очистка борта и прилотковой части после вывозки снега | 1000м2 | 1,1060 | 33649,92 | 37 216,81 |
| 14 | Очистка урн от мусора | шт | 99,0000 | 739,20 | 73 180,80 |
| 15 | Очистка обочин от снега | 1000м2 | 56,2020 | 1296,84 | 72 885,00 |
| 16 | Трамвайные пути | 1000м2 | 22,6260 | 11142,04 | 252 099,80 |
| 17 | Вывозка снега | т | 15 508,00 | 187,18 | 2 902 787,44 |
| 18 | Вывоз мусора | т | 90,00 | 312,85 | 28 156,50 |
|  | Итого по зимнему содержанию |  |  |  | 15 938 973,16 |
|  | ИТОГО по 3-ей категории |  |  |  | 25 398 754,09 |
|  | ВКП |  |  |  |  |
|  | Летнее содержание |  |  |  |  |
| 1 | Подметание проезжей части | 1000м2 | 72,3133 | 1225,80 | 88 641,67 |
| 2 | Уборка смета у борта | 1000м2 | 72,3133 | 694,80 | 50 243,29 |
| 3 | Уборка крупного мусора с дорог | 1000м2 | 72,3133 | 334,80 | 24 210,50 |
| 4 | Уборка мусора с заездных карманов | 1000м2 | 0,8600 | 334,80 | 287,93 |
| 5 | Уборка заездных карманов | 1000м2 | 0,8600 | 1225,80 | 1 054,19 |
| 6 | Уборка газонов и элементов обустройства дорог от мусора | 1000м2 | 81,3750 | 2789,40 | 226 987,43 |
| 7 | Очистка тротуаров (руч) | 1000м2 | 9,3327 | 2789,40 | 26 032,63 |
| 8 | Очистка урн от мусора | шт | 3,0000 | 2254,56 | 6 763,68 |
| 9 | Кошение газонов | 1000м2 | 81,3750 | 12359,16 | 1 005 726,65 |
| 10 | Комплексная уборка газонов | 1000м2 | 81,3750 | 6029,46 | 490 647,31 |
| 11 | Вывозка смета, мусора | т | 320,0000 | 312,85 | 100 112,00 |
|  | ИТОГО по летнему содержанию |  |  |  | 2 020 707,28 |
|  | Зимнее содержание |  |  |  |  |
| 1 | Подметание, сгребание снега с проезжей части , расширение проезжей части, удаление наката | 1000м2 | 72,3133 | 18084,52 | 1 307 751,68 |
| 2 | Обработка проезжей части, в том числе на искусственных дорожных сооружениях противогололедными материалами | 1000м2 | 72,3133 | 22051,13 | 1 594 589,70 |
| 3 | Подметание и сгребание снега, обработка противогололедным материалом заездных карманов | 1000м2 | 0,8600 | 35328,01 | 30 382,09 |
| 4 | Ручная очистка и подметание тротуаров | м2 | 150,0000 | 150,67 | 22 600,17 |
| 5 | Ручная обработка тротуаров фрикционными материалами | м2 | 150,0000 | 38,90 | 5 835,15 |
| 6 | Механизированная очистка и подметание тротуаров | 1000м2 | 9,1827 | 6638,45 | 60 958,89 |
| 7 | Механизированная обработка тротуаров фрикционными материалами | 1000м2 | 9,1827 | 6045,60 | 55 514,93 |
| 8 | Очистка урн от мусора | шт | 3,0000 | 2242,24 | 6 726,72 |
| 9 | Вывозка снега | т | 2195,0000 | 187,18 | 410 860,10 |
| 10 | Вывоз мусора | т | 3,0000 | 312,85 | 938,55 |
|  | Итого по зимнему содержанию |  |  |  | 3 496 157,98 |
|  | ИТОГО по ВКП |  |  |  | 5 516 865,26 |
| Прочие работы |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка урн | шт | 166,00 | 3489,95 | 579 331,70 |
| 2 | Покраска урны | шт | 327,00 | 553,68 | 181 053,36 |
| 3 | Покраска ограждения | 1п.м. | 2 557,00 | 138,59 | 354 374,63 |
| 4 | Ремонт верхнего строения колодца | шт | 53,00 | 10080,48 | 534 265,44 |
| 5 | Установка ливнеприемных решеток | шт | 24,00 | 4069,09 | 97 658,16 |
| 6 | Установка крышки ливнеприемного колодца | шт | 26,00 | 3062,34 | 79 620,84 |
| 7 | Мойка дорожного ограждения за 2 прохода | 1 п. км | 0,94 | 2274,91 | 2 138,42 |
| 8 | Мойка пешеходного ограждения и прочих | 1п.м. | 1 617,00 | 17,28 | 27 941,76 |
| 9 | Очистка колодцев ливневой канализации от грязи | 1м3 | 1 276,00 | 1083,21 | 1 382 175,96 |
| 10 | Укрепление обочины щебнем | м2 | 2 949,60 | 206,18 | 608 148,53 |
| 11 | Очистка водоотводных канав | 1 п.м. | 769,00 | 39,42 | 30 313,98 |
| 12 | Формовочная обрезка деревьев высотой более 5м | 1 дер. | 62,30 | 4351,45 | 271 095,34 |
| 13 | Ремонт пешеходных ограждений | п.м. | 32,00 | 1314,43 | 42 061,76 |
| 14 | Ремонт барьерных ограждений | п.м. | 9,00 | 1768,86 | 15 919,74 |
| 15 | Ремонт борта | п.м. | 97,00 | 1501,33 | 145 629,01 |
| 16 | Очистка водопропускных труб | п.м. | 15,00 | 183,92 | 2 758,80 |
| 17 | Ликвидация аварийных деревьев | 1 дер. | 27 | 5072,24 | 136 950,48 |
|  | Итого по прочим работам |  |  |  | 4 491 437,91 |
|  | Остановочные пункты |  |  |  |  |
|  | Летнее содержание |  |  |  |  |
| 1 | Очистка и подметание посадочных площадок | 1000м2 | 9,8866 | 8948,84 | 88 473,60 |
| 2 | Очистка урн от мусора | шт | 186,0000 | 2254,56 | 419 348,16 |
| 3 | Мойка павильонов | м2 | 2217,60 | 34,56 | 76 640,26 |
| 4 | Очистка павильонов от граффити и объявлений | м2 | 2217,60 | 56,08 | 124 363,01 |
| 5 | Вывозка смета, мусора | т | 276,00 | 312,85 | 86 346,60 |
|  | ИТОГО по летнему содержанию |  |  |  | 795 171,63 |
|  | Зимнее содержание |  |  |  |  |
| 1 | Очистка и подметание посадочных площадок, обработка фрикционными материалами | 1000м2 | 9,8866 | 73240,05 | 724 095,08 |
| 2 | Очистка урн от мусора | шт | 186,0000 | 2242,24 | 417 056,64 |
| 3 | Вывозка снега | т | 860,0000 | 271,77 | 233 722,20 |
| 4 | Вывоз мусора | т | 169,0000 | 312,85 | 52 871,65 |
|  | Итого по зимнему содержанию |  |  |  | 1 427 745,57 |
|  | ИТОГО по ОП |  |  |  | 2 222 917,20 |
|  | Ремонт |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт покрытия проезжей части картами площадью более 25 м2, асфальтобетонной смесью тип Б марка II , | м2 | 10038,55 | 629,39 | 6 318 123,37 |
| 2 | Ремонт покрытия проезжей части картами площадью более 25 м2, с фрезерованием | м2 | 10038,55 | 691,49 | 6 941 529,11 |
| 3 | Ремонт покрытия проезжей части литым асфальтом | м2 | 3971,77 | 1487,98 | 5 909 917,68 |
| 4 | Ремонт покрытия проезжей части площадью до 5 м2, асфальтобетонной смесью тип Б марка II , | м2 | 561,62 | 984,15 | 552 717,37 |
| 5 | Ремонт покрытия проезжей части площадью до 25 м2,асфальтобетонной смесью тип Б марка II , | м2 | 485,88 | 830,65 | 403 597,09 |
|  | Итого по ремонту |  |  |  | 20 125 884,62 |
|  | Всего на 2015год |  |  |  | 110 831 294,43 |

|  |  | ЛОТ 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет стоимости выполнения работ на 2016 год |  |  |  |  |  |
| Расчет стоимости выполнения работ с 21.12.2015 г. по 20.07.2016 г. |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование операций | Ед-ца измерения | Объем | Цена за единицу измер на весь период, руб с НДС | Стоимость работ на весь период, руб с НДС |
|  | Дороги 1-ой категории. |  |  |  |  |
|  | Летнее содержание |  |  |  |  |
| 1 | Подметание проезжей части | 1000м2 | 51,8073 | 6693,97 | 346 796,22 |
| 2 | Мойка проезжей части | 1000м2 | 51,8073 | 5938,34 | 307 649,11 |
| 3 | Подметание и мойка прилотковой части | 1000м2 | 25,8997 | 31629,76 | 819 202,66 |
| 4 | Уборка крупного мусора с дорог | 1000м2 | 77,7070 | 1353,15 | 105 149,23 |
| 5 | Уборка заездных карманов | 1000м2 | 7,5940 | 20317,31 | 154 289,65 |
| 6 | Уборка заездных карманов (руч) | 1000м2 | 0,4880 | 31488,14 | 15 366,21 |
| 7 | Уборка съездов | 1000м2 | 1,7220 | 8305,14 | 14 301,45 |
| 8 | Уборка газонов и элементов обустройства дорог от мусора | 1000м2 | 92,0150 | 4509,53 | 414 944,40 |
| 9 | Очистка тротуаров (руч) | 1000м2 | 0,1070 | 28625,70 | 3 062,95 |
| 10 | Очистка тротуаров (мех) | 1000м2 | 40,6360 | 4239,87 | 172 291,36 |
| 11 | Очистка урн от мусора | шт | 44,0000 | 2390,08 | 105 163,52 |
| 12 | Кошение газонов | 1000м2 | 92,0150 | 8239,44 | 758 152,07 |
| 13 | Комплексная уборка дорог ( 30% от площади ) | 1000м2 | 23,3121 | 5579,96 | 130 080,59 |
| 14 | Комплексная уборка тротуаров ( 30% от площади) | 1000м2 | 12,2229 | 5579,96 | 68 203,29 |
| 15 | Комплексная уборка заездных карманов | 1000м2 | 8,0820 | 5579,96 | 45 097,24 |
| 16 | Комплексная уборка съездов | 1000м2 | 1,7220 | 5579,96 | 9 608,69 |
| 17 | Комплексная уборка газонов | 1000м2 | 92,0150 | 3014,73 | 277 400,38 |
| 18 | Трамвайные пути | 1000м2 | 29,3000 | 6605,70 | 193 547,01 |
| 19 | Вывозка смета, мусора | т | 1 474,00 | 312,85 | 461 140,90 |
|  | ИТОГО по летнему содержанию |  |  |  | 4 401 446,93 |
|  | Зимнее содержание |  |  |  |  |
| 1 | Подметание и сгребание снега с проезжей части | 1000м2 | 77,7070 | 14203,04 | 1 103 675,63 |
| 2 | Обработка проезжей части, в том числе на искусственных дорожных сооружениях противогололедными материалами | 1000м2 | 77,7070 | 24074,64 | 1 870 768,05 |
| 3 | Уборка проезжей части от мусора | 1000м2 | 77,7070 | 1618,20 | 125 745,47 |
| 4 | Подметание и сгребание снега, обработка противогололедным материалом заездных карманов | 1000м2 | 7,5940 | 41514,08 | 315 257,93 |
| 5 | Очистка от мусора и подметание заездных карманов | 1000м2 | 0,4880 | 563182,32 | 274 832,97 |
| 6 | Уборка мусора с обочин | 1000м2 |  |  |  |
| 7 | Уборка съездов | 1000м2 | 1,7220 | 33846,48 | 58 283,64 |
| 8 | Ручная очистка и подметание тротуаров | 1000м2 | 0,1070 | 297529,53 | 31 835,66 |
| 9 | Ручная обработка тротуаров фрикционными материалами | 1000м2 | 0,1070 | 71855,05 | 7 688,49 |
| 10 | Уборка газонов и элементов обустройства дорог от мусора | 1000м2 | 92,0150 | 5392,84 | 496 222,17 |
| 11 | Механизированная очистка и подметание тротуаров | 1000м2 | 40,6360 | 8462,20 | 343 869,96 |
| 12 | Механизированная обработка тротуаров фрикционными материалами | 1000м2 | 40,6360 | 11688,16 | 474 960,07 |
| 13 | Очистка борта и прилотковой части после вывозки снега | 1000м2 | 4,2180 | 106558,08 | 449 461,98 |
| 14 | Очистка урн от мусора | шт | 44,0000 | 2858,24 | 125 762,56 |
| 15 | Трамвайные пути | 1000м2 | 29,3000 | 14203,04 | 416 149,07 |
| 16 | Вывозка снега | т | 17 463,00 | 271,77 | 4 745 919,51 |
| 17 | Вывоз мусора | т | 26,00 | 312,85 | 8 134,10 |
|  | Итого по зимнему содержанию |  |  |  | 10 848 567,26 |
|  | ИТОГО по 1-ой категории |  |  |  | 15 250 014,19 |
|  | Дороги 2-ой категории. |  |  |  |  |
|  | Летнее содержание |  |  |  |  |
| 1 | Подметание проезжей части | 1000м2 | 105,8206 | 3381,49 | 357 831,38 |
| 2 | Мойка проезжей части | 1000м2 | 105,8206 | 1959,04 | 207 306,84 |
| 3 | Подметание и мойка прилотковой части | 1000м2 | 52,9024 | 15977,92 | 845 269,93 |
| 4 | Уборка крупного мусора с дорог | 1000м2 | 158,7230 | 446,40 | 70 853,95 |
| 5 | Уборка заездных карманов | 1000м2 | 1,1990 | 10387,84 | 12 455,02 |
| 6 | Уборка заездных карманов | 1000м2 | 10,1630 | 9332,37 | 94 844,90 |
| 7 | Уборка съездов | 1000м2 | 12,9958 | 4195,38 | 54 522,32 |
| 8 | Планировка обочин | 1000м2 | 2,7900 | 800,58 | 2 233,62 |
| 9 | Уборка обочин от мусора | 1000м2 | 2,7900 | 1487,68 | 4 150,63 |
| 10 | Уборка газонов и элементов обустройства дорог от мусора | 1000м2 | 187,2280 | 1487,68 | 278 535,35 |
| 11 | Очистка тротуаров (руч) | 1000м2 | 2,7940 | 9443,52 | 26 385,19 |
| 12 | Очистка тротуаров (мех) | 1000м2 | 62,4923 | 1398,72 | 87 409,23 |
| 13 | Очистка урн от мусора | шт | 184,0000 | 603,68 | 111 077,12 |
| 14 | Кошение газонов | 1000м2 | 187,2280 | 8239,44 | 1 542 653,87 |
| 15 | Комплексная уборка дорог ( 30% площади ) | 1000м2 | 47,6169 | 5579,96 | 265 700,40 |
| 16 | Комплексная уборка тротуаров ( 30% площади) | 1000м2 | 19,5859 | 5579,96 | 109 288,48 |
| 17 | Комплексная уборка заездных карманов | 1000м2 | 11,3620 | 5579,96 | 63 399,51 |
| 18 | Комплексная уборка съездов | 1000м2 | 12,9958 | 5579,96 | 72 516,04 |
| 19 | Комплексная уборка обочин | 1000м2 | 2,7900 | 2402,49 | 6 702,95 |
| 20 | Комплексная уборка газонов | 1000м2 | 187,2280 | 3014,73 | 564 441,87 |
| 21 | Трамвайные пути | 1000м2 | 8,1820 | 3336,90 | 27 302,52 |
| 22 | Вывозка смета, мусора | т | 2 687,00 | 312,85 | 840 627,95 |
|  | ИТОГО по летнему содержанию |  |  |  | 5 645 509,07 |
|  | Зимнее содержание |  |  |  |  |
| 1 | Подметание и сгребание снега с проезжей части | 1000м2 | 158,7230 | 7101,52 | 1 127 174,56 |
| 2 | Обработка проезжей части, в том числе на искусственных дорожных сооружениях противогололедными материалами | 1000м2 | 158,7230 | 12037,32 | 1 910 599,54 |
| 3 | Уборка проезжей части от мусора | 1000м2 | 158,7230 | 530,10 | 84 139,06 |
| 4 | Подметание и сгребание снега, обработка противогололедным материалом заездных карманов | 1000м2 | 10,1630 | 19668,94 | 199 895,44 |
| 5 | Очистка от мусора и подметание заездных карманов | 1000м2 | 1,1990 | 281591,16 | 337 627,80 |
| 6 | Очистка мусора с обочин | 1000м2 | 2,7900 | 1766,62 | 4 928,87 |
| 7 | Уборка съездов | 1000м2 | 12,9958 | 16923,24 | 219 931,04 |
| 8 | Ручная очистка и подметание тротуаров | 1000м2 | 2,7940 | 148764,78 | 415 648,80 |
| 9 | Ручная обработка тротуаров фрикционными материалами | 1000м2 | 2,7940 | 35927,52 | 100 381,49 |
| 10 | Уборка газонов и элементов обустройства дорог от мусора | 1000м2 | 187,2280 | 1766,62 | 330 760,73 |
| 11 | Механизированная очистка и подметание тротуаров | 1000м2 | 62,4923 | 4231,10 | 264 411,17 |
| 12 | Механизированная обработка тротуаров фрикционными материалами | 1000м2 | 62,4923 | 5844,08 | 365 210,00 |
| 13 | Очистка борта и прилотковой части после вывозки снега | 1000м2 | 8,3500 | 44866,56 | 374 635,78 |
| 14 | Очистка урн от мусора | шт | 184,0000 | 714,56 | 131 479,04 |
| 15 | Очистка обочин от снега | 1000м2 | 2,7900 | 864,56 | 2 412,12 |
| 16 | Трамвайные пути | 1000м2 | 8,1820 | 7101,52 | 58 104,64 |
| 17 | Вывозка снега | т | 28 436,00 | 211,34 | 6 009 664,24 |
| 18 | Вывоз мусора | т | 107,00 | 312,85 | 33 474,95 |
|  | Итого по зимнему содержанию |  |  |  | 11 970 479,27 |
|  | ИТОГО по 2-ой категории |  |  |  | 17 615 988,34 |
|  | Дороги 3-ей категории. |  |  |  |  |
|  | Летнее содержание |  |  |  |  |
| 1 | Подметание проезжей части | 1000м2 | 219,9803 | 1311,19 | 288 436,01 |
| 2 | Мойка проезжей части | 1000м2 | 219,9803 | 1163,18 | 255 876,72 |
| 3 | Подметание и мойка прилотковой части | 1000м2 | 109,9737 | 6195,52 | 681 344,06 |
| 4 | Уборка крупного мусора с дорог | 1000м2 | 329,9540 | 446,40 | 147 291,47 |
| 5 | Уборка заездных карманов | 1000м2 | 0,8540 | 6167,78 | 5 267,28 |
| 6 | Уборка заездных карманов | 1000м2 | 12,3952 | 4161,03 | 51 576,80 |
| 7 | Уборка съездов | 1000м2 | 19,3740 | 1626,78 | 31 517,24 |
| 8 | Планировка обочин | 1000м2 | 56,2020 | 800,58 | 44 994,20 |
| 9 | Уборка обочин от мусора | 1000м2 | 56,2020 | 1487,68 | 83 610,59 |
| 10 | Уборка газонов и элементов обустройства дорог от мусора | 1000м2 | 138,5270 | 1487,68 | 206 083,85 |
| 11 | Очистка тротуаров (руч) | 1000м2 | 0,7320 | 9443,52 | 6 912,66 |
| 12 | Очистка тротуаров (мех) | 1000м2 | 59,9490 | 1398,72 | 83 851,87 |
| 13 | Очистка урн от мусора | шт | 99,0000 | 603,68 | 59 764,32 |
| 14 | Кошение газонов | 1000м2 | 138,5270 | 8239,44 | 1 141 384,90 |
| 15 | Комплексная уборка дорог ( 30% площади ) | 1000м2 | 98,9862 | 5579,96 | 552 339,04 |
| 16 | Комплексная уборка тротуаров ( 30% площади) | 1000м2 | 18,2043 | 5579,96 | 101 579,27 |
| 17 | Комплексная уборка заездных карманов | 1000м2 | 13,2492 | 5579,96 | 73 930,01 |
| 18 | Комплексная уборка съездов | 1000м2 | 19,3740 | 5579,96 | 108 106,15 |
| 19 | Комплексная уборка обочин | 1000м2 | 56,2020 | 2402,49 | 135 024,74 |
| 20 | Комплексная уборка газонов | 1000м2 | 138,5270 | 3014,73 | 417 621,50 |
| 21 | Трамвайные пути | 1000м2 | 22,6260 | 1293,90 | 29 275,78 |
| 22 | Вывозка смета, мусора | т | 4 065,00 | 312,85 | 1 271 735,25 |
|  | ИТОГО по летнему содержанию |  |  |  | 5 777 523,71 |
|  | Зимнее содержание |  |  |  |  |
| 1 | Подметание и сгребание снега с проезжей части | 1000м2 | 329,9540 | 7101,52 | 2 343 174,93 |
| 2 | Обработка проезжей части, в том числе на искусственных дорожных сооружениях противогололедными материалами | 1000м2 | 329,9540 | 12037,32 | 3 971 761,88 |
| 3 | Уборка проезжей части от мусора | 1000м2 | 329,9540 | 404,55 | 133 482,89 |
| 4 | Подметание и сгребание снега, обработка противогололедным материалом заездных карманов | 1000м2 | 12,3952 | 19543,39 | 242 244,23 |
| 5 | Очистка от мусора и подметание заездных карманов | 1000м2 | 0,8540 | 281591,16 | 240 478,85 |
| 6 | Очистка мусора с обочин | 1000м2 | 56,2020 | 1348,21 | 75 772,10 |
| 7 | Уборка съездов | 1000м2 | 19,3740 | 16923,24 | 327 870,85 |
| 8 | Ручная очистка и подметание тротуаров | 1000м2 | 0,7320 | 97466,58 | 71 345,54 |
| 9 | Ручная обработка тротуаров фрикционными материалами | 1000м2 | 0,7320 | 23538,72 | 17 230,34 |
| 10 | Уборка газонов и элементов обустройства дорог от мусора | 1000м2 | 138,5270 | 1348,21 | 186 763,49 |
| 11 | Механизированная очистка и подметание тротуаров | 1000м2 | 59,9490 | 2772,10 | 166 184,62 |
| 12 | Механизированная обработка тротуаров фрикционными материалами | 1000м2 | 59,9490 | 3828,88 | 229 537,53 |
| 13 | Очистка борта и прилотковой части после вывозки снега | 1000м2 | 1,1060 | 22433,28 | 24 811,21 |
| 14 | Очистка урн от мусора | шт | 99,0000 | 468,16 | 46 347,84 |
| 15 | Очистка обочин от снега | 1000м2 | 56,2020 | 864,56 | 48 590,00 |
| 16 | Трамвайные пути | 1000м2 | 22,6260 | 7101,52 | 160 678,99 |
| 17 | Вывозка снега | т | 9 884,00 | 187,18 | 1 850 087,12 |
| 18 | Вывоз мусора | т | 57,00 | 312,85 | 17 832,45 |
|  | Итого по зимнему содержанию |  |  |  | 10 154 194,86 |
|  | ИТОГО по 3-ей категории |  |  |  | 15 931 718,57 |
|  | ВКП |  |  |  |  |
|  | Летнее содержание |  |  |  |  |
| 1 | Подметание проезжей части | 1000м2 | 72,3133 | 681,00 | 49 245,37 |
| 2 | Уборка смета у борта | 1000м2 | 72,3133 | 386,00 | 27 912,94 |
| 3 | Уборка крупного мусора с дорог | 1000м2 | 72,3133 | 181,35 | 13 114,02 |
| 4 | Уборка мусора с заездных карманов | 1000м2 | 0,8600 | 181,35 | 155,96 |
| 5 | Уборка заездных карманов | 1000м2 | 0,8600 | 681,00 | 585,66 |
| 6 | Уборка газонов и элементов обустройства дорог от мусора | 1000м2 | 81,3750 | 1487,68 | 121 059,96 |
| 7 | Очистка тротуаров (руч) | 1000м2 | 9,3327 | 1487,68 | 13 884,07 |
| 8 | Очистка урн от мусора | шт | 3,0000 | 1195,04 | 3 585,12 |
| 9 | Кошение газонов | 1000м2 | 81,3750 | 8239,44 | 670 484,43 |
| 10 | Комплексная уборка газонов | 1000м2 | 81,3750 | 3014,73 | 245 323,65 |
| 11 | Вывозка смета, мусора | т | 164,0000 | 312,85 | 51 307,40 |
|  | ИТОГО по летнему содержанию |  |  |  | 1 196 658,58 |
|  | Зимнее содержание |  |  |  |  |
| 1 | Подметание, сгребание снега с проезжей части , расширение проезжей части, удаление наката | 1000м2 | 72,3133 | 11667,28 | 843 699,76 |
| 2 | Обработка проезжей части, в том числе на искусственных дорожных сооружениях противогололедными материалами | 1000м2 | 72,3133 | 14054,56 | 1 016 331,89 |
| 3 | Подметание и сгребание снега, обработка противогололедным материалом заездных карманов | 1000м2 | 0,8600 | 22516,76 | 19 364,41 |
| 4 | Ручная очистка и подметание тротуаров | м2 | 150,0000 | 96,03 | 14 404,51 |
| 5 | Ручная обработка тротуаров фрикционными материалами | м2 | 150,0000 | 24,64 | 3 695,60 |
| 6 | Механизированная очистка и подметание тротуаров | 1000м2 | 9,1827 | 4231,10 | 38 852,92 |
| 7 | Механизированная обработка тротуаров фрикционными материалами | 1000м2 | 9,1827 | 3828,88 | 35 159,46 |
| 8 | Очистка урн от мусора | шт | 3,0000 | 1429,12 | 4 287,36 |
| 9 | Вывозка снега | т | 1399,0000 | 187,18 | 261 864,82 |
| 10 | Вывоз мусора | т | 2,0000 | 312,85 | 625,70 |
|  | Итого по зимнему содержанию |  |  |  | 2 238 286,43 |
|  | ИТОГО по ВКП |  |  |  | 3 434 945,01 |
| Прочие работы |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка урн | шт | 83,00 | 3489,95 | 289 665,85 |
| 2 | Покраска урны | шт | 327,00 | 276,84 | 90 526,68 |
| 3 | Покраска ограждения | 1п.м. | 2 557,00 | 138,59 | 354 374,63 |
| 4 | Ремонт верхнего строения колодца | шт | 36,00 | 10080,48 | 362 897,28 |
| 5 | Установка ливнеприемных решеток | шт | 12,00 | 4069,09 | 48 829,08 |
| 6 | Установка крышки ливнеприемного колодца | шт | 12,00 | 3062,34 | 36 748,08 |
| 7 | Мойка дорожного ограждения за 2 прохода | 1 п. км | 0,94 | 1137,46 | 1 069,21 |
| 8 | Мойка пешеходного ограждения и прочих | 1п.м. | 1 617,00 | 8,64 | 13 970,88 |
| 9 | Очистка колодцев ливневой канализации от грязи | 1м3 | 1 276,00 | 1083,21 | 1 382 175,96 |
| 10 | Укрепление обочины щебнем | м2 | 2 949,60 | 206,18 | 608 148,53 |
| 11 | Очистка водоотводных канав | 1 п.м. | 769,00 | 39,42 | 30 313,98 |
| 12 | Ремонт пешеходных ограждений | п.м. | 23,00 | 1314,43 | 30 231,89 |
| 13 | Ремонт барьерных ограждений | п.м. | 7,00 | 1768,86 | 12 382,02 |
| 14 | Ремонт борта | п.м. | 68,00 | 1501,33 | 102 090,44 |
| 15 | Очистка водопропускных труб | п.м. | 15,00 | 183,92 | 2 758,80 |
| 16 | Ликвидация аварийных деревьев | 1 дер. | 14 | 5072,24 | 71 011,36 |
|  | Итого по прочим работам |  |  |  | 3 437 194,67 |
|  | Остановочные пункты |  |  |  |  |
|  | Летнее содержание |  |  |  |  |
| 1 | Очистка и подметание посадочных площадок | 1000м2 | 9,8866 | 4668,96 | 46 160,14 |
| 2 | Очистка урн от мусора | шт | 186,0000 | 1195,04 | 222 277,44 |
| 3 | Мойка павильонов | м2 | 2217,60 | 17,28 | 38 320,13 |
| 4 | Очистка павильонов от граффити и объявлений | м2 | 2217,60 | 28,04 | 62 181,50 |
| 5 | Вывозка смета, мусора | т | 146,00 | 312,85 | 45 676,10 |
|  | ИТОГО по летнему содержанию |  |  |  | 414 615,31 |
|  | Зимнее содержание |  |  |  |  |
| 1 | Очистка и подметание посадочных площадок, обработка фрикционными материалами | 1000м2 | 9,8866 | 47765,25 | 472 235,92 |
| 2 | Очистка урн от мусора | шт | 186,0000 | 1429,12 | 265 816,32 |
| 3 | Вывозка снега | т | 548,0000 | 271,77 | 148 929,96 |
| 4 | Вывоз мусора | т | 108,0000 | 312,85 | 33 787,80 |
|  | Итого по зимнему содержанию |  |  |  | 920 770,00 |
|  | ИТОГО по ОП |  |  |  | 1 335 385,31 |
|  | Ремонт |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт покрытия проезжей части картами площадью более 25 м2, асфальтобетонной смесью тип Б марка II , | м2 | 5959,13 | 629,39 | 3 750 593,32 |
| 2 | Ремонт покрытия проезжей части картами площадью более 25 м2, с фрезерованием | м2 | 5959,13 | 691,49 | 4 120 662,28 |
| 3 | Ремонт покрытия проезжей части литым асфальтом | м2 | 2357,75 | 1487,98 | 3 508 286,84 |
| 4 | Ремонт покрытия проезжей части площадью до 5 м2, асфальтобетонной смесью тип Б марка II , | м2 | 333,39 | 984,15 | 328 105,20 |
| 5 | Ремонт покрытия проезжей части площадью до 25 м2,асфальтобетонной смесью тип Б марка II , | м2 | 288,43 | 830,65 | 239 584,89 |
|  | Итого по ремонту |  |  |  | 11 947 232,53 |
|  | Всего на год |  |  |  | 68 952 478,62 |

Заказчик МКУ «Благоустройство Индустриального района»

Директор ______________ А.С. Полыгалов

Подрядчик

Приложение № 2.2.

к муниципальному контракту№ _______

от «____»________2013г.

| Расчет стоимости выполнения работ по месяцам на 2013 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента объекта |  | Летнее содержание 86 суток |  |  |  |  |  |  | Итого летнее содержание |  |  | Зимнее содержание 67 суток |  |  |  |  |  | Итого зимнее содержание |  |  | Всего содержание |  |  |
|  |  | Август 31 сутки (с 21.07.2013 по 20.08.2013) |  |  | Сентябрь 31 сутки (с 21.08.2013 по 20.09.2013) |  | Октябрь 24 сутки (с 21.09.2013 по 14.10.2013) |  |  |  |  | Октябрь 6 суток (с 15.10.2013 по 20.10.2013) |  | Ноябрь 31 сутки (с 21.10.2013 по 20.11.2013) |  | Декабрь 30 суток (с 21.11.2013 по 20.12.2013) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |  |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования |  | 4 196 063,49 |  |  | 4 196 063,49 |  | 4 913 478,63 |  | 13 305 605,61 |  |  | 1 590 644,43 |  | 8 218 329,47 |  | 7 953 222,07 |  | 17 762 195,97 |  |  | 31 067 801,58 |  |  |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования |  | 3 773 841,70 |  |  | 2 323 826,37 |  | 380 404,57 |  | 6 478 072,64 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | 6 478 072,64 |  |  |
| Содержание остановочных пунктов |  | 127 807,50 |  |  | 127 807,50 |  | 98 947,74 |  | 354 562,74 |  |  | 52 620,43 |  | 271 872,24 |  | 263 102,17 |  | 587 594,84 |  |  | 942 157,58 |  |  |
| Итого |  | 8 097 712,69 |  |  | 6 647 697,36 |  | 5 392 830,94 |  | 20 138 240,99 |  |  | 1 643 264,86 |  | 8 490 201,71 |  | 8 216 324,24 |  | 18 349 790,81 |  |  | 38 488 031,80 |  |  |

Расчет стоимости выполнения работ по месяцам на 2014 год.

| Наименование элемента объекта | Зимнее содержание 115суток |  |  |  | Летние содержание 183 суток |  |  |  |  |  |  | Зимнее содержание 67 суток |  |  | Итого летнее содержание | Итого зимнее содержание | Всего содержание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Январь 31 сутки (с 21.12.2013 по 20.01.2014) | Февраль 31 сутки (с 21.01.2014 по 20.02.2014) | Март 28 суток (с 21.02.2014 по 20.03.2014) | Апрель 24 сутки (с 21.03.2014 по 14.04.2014) | Апрель 6 суток (с 15.04.2014 по 20.04.2014) | Май 30 суток (с 21.04.2014 по 20.05.2014) | Июнь 31 суток (с 21.05.2014 по 20.06.2014) | Июль 30 суток (с 21.06.2014 по 20.07.2014) | Август 31 сутки (с 21.07.2014 по 20.08.2014) | Сентябрь 31 сутки (с 21.08.2014 по 20.09.2014) | Октябрь 24 сутки (с 21.09.2014 по 14.10.2014) | Октябрь 6 суток (с 15.10.2014 по 20.10.2014) | Ноябрь 31 сутки (с 21.10.2014 по 20.11.2014) | Декабрь 30 суток (с 21.11.2014 по 20.12.2014) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования | 8 843 111,66 | 8 843 111,66 | 7 987 326,66 | 7 131 541,65 | 903 186,54 | 6 300 731,72 | 4 666 463,81 | 4 515 932,71 | 4 666 463,81 | 4 666 463,81 | 5 397 545,17 | 1 711 569,99 | 8 843 111,66 | 8 557 849,97 | 31 116 787,57 | 51 917 623,25 | 83 034 410,82 |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования | - | - | - | - | 664 445,16 | 4 410 578,03 | 5 258 392,02 | 4 231 162,80 | 2 780 026,58 | 2 596 657,76 | 603 322,24 | - |  |  | 20 544 584,59 | - | 20 544 584,59 |
| Содержание остановочных пунктов | 244 357,74 | 244 357,74 | 220 710,22 | 197 062,69 | 24 927,88 | 124 639,42 | 128 794,06 | 124 639,42 | 128 794,06 | 128 794,06 | 99 711,54 | 47 295,05 | 244 357,74 | 236 475,23 | 760 300,44 | 1 434 616,41 | 2 194 916,85 |
| Итого | 9 087 469,40 | 9 087 469,40 | 8 208 036,88 | 7 328 604,34 | 1 592 559,58 | 10 835 949,17 | 10 053 649,89 | 8 871 734,93 | 7 575 284,45 | 7 391 915,63 | 6 100 578,95 | 1 758 865,04 | 9 087 469,40 | 8 794 325,20 | 52 421 672,60 | 53 352 239,66 | 105 773 912,26 |

Расчет стоимости выполнения работ по месяцам на 2015 год.

| Наименование элемента объекта | Зимнее содержание 115суток |  |  |  | Летние содержание 183 суток |  |  |  |  |  |  | Зимнее содержание 67 суток |  |  | Итого летнее содержание | Итого зимнее содержание | Всего содержание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Январь 31 сутки (с 21.12.2014 по 20.01.2015) | Февраль 31 сутки (с 21.01.2015 по 20.02.2015) | Март 28 суток (с 21.02.2015 по 20.03.2015) | Апрель 24 сутки (с 21.03.2013 по 14.04.2013) | Апрель 6 суток (с 15.04.2015 по 20.04.2015) | Май 30 суток (с 21.04.2015 по 20.05.2015) | Июнь 31 суток (с 21.05.2015 по 20.06.2015) | Июль 30 суток (с 21.06.2015 по 20.07.2015) | Август 31 сутки (с 21.07.2015 по 20.08.2015) | Сентябрь 31 сутки (с 21.08.2015 по 20.09.2015) | Октябрь 24 сутки (с 21.09.2015 по 14.10.2015) | Октябрь 6 суток (с 15.10.2015 по 20.10.2015) | Ноябрь 31 сутки (с 21.10.2015 по 20.11.2015) | Декабрь 30 суток (с 21.11.2015 по 20.12.2015) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования | 9 409 497,51 | 9 409 497,51 | 8 498 900,98 | 7 588 304,44 | 965 649,72 | 6 721 908,54 | 4 989 190,20 | 4 828 248,58 | 4 989 190,20 | 4 989 190,20 | 5 756 258,83 | 1 821 193,08 | 9 409 497,51 | 9 105 965,31 | 33 239 636,27 | 55 242 856,34 | 88 482 492,61 |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования | - | - | - | - | 721 974,88 | 5 031 471,15 | 4 440 479,38 | 4 144 983,50 | 2 723 386,82 | 2 472 597,12 | 590 991,77 | - | - | - | 20 125 884,62 | - | 20 125 884,62 |
| Содержание остановочных пунктов | 243 187,43 | 243 187,43 | 219 653,16 | 196 118,90 | 26 071,20 | 130 356,00 | 134 701,21 | 130 356,00 | 134 701,21 | 134 701,21 | 104 284,80 | 47 068,54 | 243 187,43 | 235 342,68 | 795 171,63 | 1 427 745,57 | 2 222 917,20 |
| Итого | 9 652 684,94 | 9 652 684,94 | 8 718 554,14 | 7 784 423,34 | 1 713 695,80 | 11 883 735,69 | 9 564 370,79 | 9 103 588,08 | 7 847 278,23 | 7 596 488,53 | 6 451 535,40 | 1 868 261,62 | 9 652 684,94 | 9 341 307,99 | 54 160 692,52 | 56 670 601,91 | 110 831 294,43 |

Расчет стоимости выполнения работ по месяцам на 2016 год.

| Наименование элемента объекта | Зимнее содержание 116суток |  |  |  | Летние содержание 97 суток |  |  |  | Итого летнее содержание | Итого зимнее содержание | Всего содержание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Январь 31 сутки (с 21.12.2015 по 20.01.2016) | Февраль 31 сутки (с 21.01.2016 по 20.02.2016) | Март 29 суток (с 21.02.2016 по 20.03.2016) | Апрель 24 сутки (с 21.03.2016 по 14.04.2016) | Апрель 6 суток (с 15.04.2016 по 20.04.2016) | Май 30 суток (с 21.04.2016 по 20.05.2016) | Июнь 31 суток (с 21.05.2016 по 20.06.2016) | Июль 30 суток (с 21.06.2016 по 20.07.2016) |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования | 9 409 977,26 | 9 409 977,26 | 8 802 881,96 | 7 588 691,34 | 1 148 330,28 | 7 635 311,40 | 5 933 039,83 | 5 741 651,45 | 20 458 332,96 | 35 211 527,82 | 55 669 860,78 |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования | - | - | - | - | 1 370 137,60 | 4 006 117,04 | 4 006 117,04 | 2 564 860,85 | 11 947 232,53 | - | 11 947 232,53 |
| Содержание остановочных пунктов | 246 067,84 | 246 067,84 | 230 192,50 | 198 441,82 | 25 646,31 | 128 231,54 | 132 505,92 | 128 231,54 | 414 615,31 | 920 770,00 | 1 335 385,31 |
| Итого | 9 656 045,10 | 9 656 045,10 | 9 033 074,46 | 7 787 133,16 | 2 544 114,19 | 11 769 659,98 | 10 071 662,79 | 8 434 743,84 | 32 820 180,80 | 36 132 297,82 | 68 952 478,62 |

Заказчик МКУ «Благоустройство Индустриального района»	                          Подрядчик

Директор _________________ А.С. Полыгалов