Приложение № 3 к документации

об открытом аукционе в электронной форме

Стоимость выполнения работ на период 2013 год, 2014 год, 2015год, 2016 год

| Наименование объекта | Стоимость выполнения работ за весь период действия муниципального контракта, руб. | в том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования | 145 209 791,34 | 16 637 161,40 | 46 829 105,13 | 49 848 545,15 | 31 894 979,66 |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования | 39 176 755,45 | 3 553 226,27 | 13 343 729,70 | 13 038 843,93 | 9 240 955,55 |
| Содержание остановочных пунктов | 3 734 431,95 | 722 366,50 | 1 115 963,79 | 1 138 283,15 | 757 818,51 |

Расчет стоимости выполнения работ на период 2013год, 2014 год, 2015 год, 2016 год.

2013 г.

Расчет стоимости выполнения работ с 21.12.2012 г. по 20.12.2013 г.

| Содержание автомобильных дорог в г. Перми (Дзержинский район). Дороги 1 категории. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование операции | Ед. изм. | Объем в ед. изм. | Расценка на ед. изм, руб/сезон | Стоимость работ, руб |
| ЛЕТНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ |  |  |  |  |  |
|  | ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1 | Мойка проезжей части (дороги) | 1000м2 | 24,58 | 4 628,52 | 113 783,97 |
| 2 | Подметание проезжей части (дороги) | 1000м2 | 24,58 | 5 217,62 | 128 265,95 |
| 3 | Подметание лотковых зон (дороги) | 1000м2 | 12,29 | 7 455,34 | 91 624,42 |
| 4 | Мойка лотковых зон (дороги) | 1000м2 | 12,29 | 17 200,00 | 211 384,06 |
| 5 | Уборка крупного мусора с дорог | 1000м2 | 36,87 | 1 055,22 | 38 909,13 |
| 6 | Мойка проезжей части (заездные карманы) | 1000м2 | 0,58 | 4 628,52 | 2 687,76 |
| 7 | Подметание проезжей части (заездные карманы) | 1000м2 | 0,58 | 5 217,62 | 3 029,85 |
| 8 | Подметание лотковых зон (заездные карманы) | 1000м2 | 0,29 | 7 455,34 | 2 164,32 |
| 9 | Мойка лотковых зон (заездные карманы) | 1000м2 | 0,29 | 17 200,00 | 4 993,23 |
| 10 | Уборка крупного мусора с заездных карманов | 1000м2 | 0,87 | 1 055,22 | 919,10 |
| 11 | Уборка заездных карманов | 1000м2 | 0,11 | 24 545,26 | 2 798,16 |
| 12 | Уборка съездов | 1000м2 | 0,66 | 6 474,08 | 4 272,89 |
| 13 | Уборка газонов от мусора | 1000м2 | 20,44 | 3 515,68 | 71 874,56 |
| 14 | Очистка урн от мусора | 1 урна | 5,00 | 3 725,52 | 9 313,80 |
| 15 | Очистка тротуаров | 1000м2 | 11,79 | 3 304,98 | 38 949,19 |
| 16 | Кошение газонов | 1000м2 | 20,44 | 7 244,16 | 148 099,61 |
| 17 | Комплексная уборка газонов | 1000м2 | 20,44 | 2 650,56 | 54 188,05 |
|  | Итого по основным операциям |  |  |  | 927 258,05 |
|  | ВЫВОЗКА СМЕТА, МУСОРА |  |  |  |  |
| 1 | Вывозка при постоянной уборке | тн/сезон | 264,00 | 288,67 | 76 208,88 |
| 2 | Вывозка при комплексной уборке | тн/сезон | 58,00 | 288,67 | 16 742,86 |
|  | Итого по вывозке смета |  |  |  | 92 951,74 |
|  | ПРОЧИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |
| 1 | Установка урны | шт | 64,00 | 3 068,38 | 196 376,32 |
| 2 | Ремонт верхнего строения колодца | 1 шт | 25,00 | 8 862,80 | 221 570,00 |
| 3 | Установка ливнеприемных решеток | 1шт | 33,00 | 3 577,56 | 118 059,48 |
| 4 | Установка крышки ливнеприемного колодца | 1 шт | 37,00 | 2 692,42 | 99 619,54 |
| 5 | Мойка дорожного ограждения за 2 прохода | 1 п. км. | 0,08 | 1 000,06 | 75,00 |
| 6 | Укрепление обочин щебнем | 1м2 | 937,30 | 181,28 | 169 913,74 |
| 7 | Очистка водоотводных канав | 1 п.м. | 59,75 | 34,66 | 2 070,94 |
| 8 | Формовочная обрезка дерева высотой более 5м | 1 дерево | 20,00 | 3 825,81 | 76 516,20 |
| 9 | Ремонт пешеходных ограждений | п.м. | 45 | 1 155,65 | 51 461,09 |
| 10 | Ремонт барьерных ограждений | п.м. | 0 | 1 555,19 | 583,20 |
| 11 | Ремонт борта | 1м | 64 | 1 319,98 | 84 912,63 |
| 12 | Очистка водопропускных труб | п.м. | 51 | 161,70 | 8 246,70 |
| 13 | Ликвидация аварийных деревьев | 1 дерево | 8 | 4 459,54 | 35 676,32 |
|  | Итого по прочим работам |  |  |  | 1 065 081,16 |
|  | Всего по летнему содержанию |  |  |  | 2 085 290,95 |
| ЗИМНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ |  |  |  |  |  |
| 1 | Подметание и сгребание снега (проезжая часть) | 1000м2 | 36,87 | 14 423,76 | 265 923,65 |
| 2 | Обработка проезжей части противогололедными мат-ми | 1000м2 | 36,87 | 24 449,64 | 450 765,79 |
| 3 | Уборка проезжей части от мусора | 1000м2 | 36,87 | 822,09 | 30 312,92 |
| 4 | Подметание и сгребание снега (заездные карманы) | 1000м2 | 0,87 | 14 423,76 | 6 281,55 |
| 5 | Обработка заездных карманов противогололедными мат-ми | 1000м2 | 0,87 | 24 449,64 | 10 647,82 |
| 6 | Уборка заездных карманов от мусора | 1000м2 | 0,87 | 3 288,36 | 1 432,08 |
| 7 | Очистка и подметание заездных карманов | 1000м2 | 0,11 | 571 987,04 | 32 603,26 |
| 8 | Уборка мусора с газонов | 1000м2 | 20,44 | 2 738,96 | 55 995,30 |
| 9 | Уборка съездов | 1000м2 | 0,66 | 34 376,36 | 11 344,20 |
| 10 | Очистка и подметание тротуаров | 1000м2 | 11,79 | 4 297,38 | 50 644,62 |
| 11 | Обработка тротуаров фрикционными материалами | 1000м2 | 11,79 | 5 935,53 | 69 950,22 |
| 12 | Очистка урн от мусора | 1 урна | 5,00 | 2 902,44 | 7 256,10 |
| 13 | Очистка борта и прилотковой части после вывозки снега | 1000м2 | 3,24 | 17 899,02 | 175 497,20 |
|  | Итого по основным операциям |  |  |  | 1 168 654,71 |
|  | ВЫВОЗКА СНЕГА |  |  |  |  |
| 1 | Вывозка снега | тн/сезон | 3 220,00 | 238,94 | 769 386,80 |
|  | Итого по вывозке снега |  |  |  | 769 386,80 |
|  | ВЫВОЗКА МУСОРА |  |  |  |  |
| 1 | Вывозка мусора из урн | тн/сезон | 2,00 | 288,67 | 577,34 |
|  | Итого по вывозке смета |  |  |  | 577,34 |
|  | Всего по зимнему содержанию |  |  |  | 1 938 618,85 |
|  | ВСЕГО по 1 категории дорог Дзержинский район | год |  |  | 4 023 909,80 |
| Содержание автомобильных дорог в г. Перми (Дзержинский район). Дороги 2 категории. |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование операции | Ед. изм. | Объем в ед. изм. | Расценка на ед. изм, руб/сезон | Стоимость работ по уровням содержания, руб |
| ЛЕТНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ |  |  |  |  |  |
|  | ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1 | Мойка проезжей части (дороги) | 1000м2 | 86,95 | 497,30 | 131 026,68 |
| 2 | Подметание проезжей части (дороги) | 1000м2 | 86,95 | 1 304,41 | 226 829,98 |
| 3 | Подметание лотковых зон (дороги) | 1000м2 | 43,47 | 1 863,84 | 162 031,82 |
| 4 | Мойка лотковых зон (дороги) | 1000м2 | 43,47 | 4 300,00 | 373 818,95 |
| 5 | Уборка крупного мусора с дорог | 1000м2 | 130,42 | 113,37 | 44 805,38 |
| 6 | Мойка проезжей части (заездные карманы) | 1000м2 | 3,52 | 497,30 | 5 299,74 |
| 7 | Подметание проезжей части (заездные карманы) | 1000м2 | 3,52 | 1 304,41 | 9 174,77 |
| 8 | Подметание лотковых зон (заездные карманы) | 1000м2 | 1,76 | 1 863,84 | 6 553,83 |
| 9 | Мойка лотковых зон (заездные карманы) | 1000м2 | 1,76 | 4 300,00 | 15 120,15 |
| 10 | Уборка крупного мусора с заездных карманов | 1000м2 | 5,28 | 113,37 | 1 812,28 |
| 11 | Уборка заездных карманов | 1000м2 | 0,75 | 2 637,19 | 5 985,62 |
| 12 | Уборка съездов | 1000м2 | 8,91 | 3 237,04 | 28 835,55 |
| 13 | Уборка газонов от мусора | 1000м2 | 68,28 | 377,73 | 78 157,16 |
| 14 | Очистка урн от мусора | 1 урна | 13,00 | 232,85 | 6 053,97 |
| 15 | Трамвайные пути | 1000м2 | 13,03 | 1 287,21 | 33 544,56 |
| 16 | Очистка тротуаров | 1000м2 | 49,24 | 355,09 | 52 987,44 |
| 17 | Кошение газонов | 1000м2 | 68,28 | 7 244,16 | 494 638,49 |
| 18 | Комплексная уборка газонов | 1000м2 | 68,28 | 2 650,56 | 180 982,89 |
|  | Итого по основным операциям |  |  |  | 1 857 659,26 |
|  | ВЫВОЗКА СМЕТА, МУСОРА |  |  |  |  |
| 1 | Вывозка при постоянной уборке | тн/сезон | 1 078,00 | 288,67 | 311 186,26 |
| 2 | Вывозка при комплексной уборке | тн/сезон | 193,00 | 288,67 | 55 713,31 |
|  | Итого по вывозке смета |  |  |  | 366 899,57 |
|  | Всего по летнему содержанию |  |  |  | 2 224 558,83 |
| ЗИМНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ |  |  |  |  |  |
| 1 | Подметание и сгребание снега (проезжая часть) | 1000м2 | 130,42 | 3 605,94 | 470 268,67 |
| 2 | Обработка проезжей части противогололедными мат-ми | 1000м2 | 130,42 | 6 112,41 | 797 149,95 |
| 3 | Уборка проезжей части от мусора | 1000м2 | 130,42 | 89,08 | 35 204,23 |
| 4 | Подметание и сгребание снега (заездные карманы) | 1000м2 | 5,28 | 3 605,94 | 19 021,33 |
| 5 | Обработка заездных карманов противогололедными мат-ми | 1000м2 | 5,28 | 6 112,41 | 32 242,96 |
| 6 | Уборка заездных карманов от мусора | 1000м2 | 5,28 | 89,08 | 1 423,93 |
| 7 | Очистка и подметание заездных карманов | 1000м2 | 0,75 | 142 996,76 | 107 104,57 |
| 8 | Уборка мусора с газонов | 1000м2 | 68,28 | 296,79 | 61 409,20 |
| 9 | Уборка съездов | 1000м2 | 8,91 | 8 594,09 | 76 556,15 |
| 10 | Очистка и подметание тротуаров | 1000м2 | 49,24 | 1 090,38 | 107 387,16 |
| 11 | Обработка тротуаров фрикционными материалами | 1000м2 | 49,24 | 1 506,03 | 148 322,87 |
| 12 | Очистка урн от мусора | 1 урна | 13,00 | 184,11 | 4 786,86 |
| 13 | Очистка борта и прилотковой части после вывозки снега | 1000м2 | 0,98 | 3 106,44 | 21 789,47 |
| 14 | Трамвайные пути | 1000м2 | 13,03 | 3 605,94 | 46 985,40 |
|  | Итого по основным операциям |  |  |  | 1 929 652,75 |
|  | ВЫВОЗКА СНЕГА |  |  |  |  |
| 1 | Вывозка снега | тн/сезон | 13 292,00 | 185,81 | 2 469 786,52 |
|  | Итого по вывозке снега |  |  |  | 2 469 786,52 |
|  | ВЫВОЗКА МУСОРА |  |  |  |  |
| 1 | Вывозка мусора из урн | тн/сезон | 4,00 | 288,67 | 1 154,68 |
|  | Итого по вывозке смета |  |  |  | 1 154,68 |
|  | Всего по зимнему содержанию |  |  |  | 4 400 593,95 |
|  | ВСЕГО по 2 категории дорог Дзержинский район | год |  |  | 6 625 152,78 |
| Содержание автомобильных дорог в г. Перми (Дзержинский район). Дороги 3 категории. |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование операции | Ед. изм. | Объем в ед. изм. | Расценка на ед. изм, руб/сезон | Стоимость работ по уровням содержания, руб |
| ЛЕТНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ |  |  |  |  |  |
|  | ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1 | Мойка проезжей части (дороги) | 1000м2 | 124,35 | 182,99 | 113 775,43 |
| 2 | Подметание проезжей части (дороги) | 1000м2 | 124,35 | 206,28 | 128 256,32 |
| 3 | Подметание лотковых зон (дороги) | 1000м2 | 62,17 | 294,75 | 91 617,54 |
| 4 | Мойка лотковых зон (дороги) | 1000м2 | 62,17 | 680,00 | 211 368,19 |
| 5 | Уборка крупного мусора с дорог | 1000м2 | 186,52 | 113,37 | 64 080,81 |
| 6 | Мойка проезжей части (заездные карманы) | 1000м2 | 3,83 | 182,99 | 3 502,57 |
| 7 | Подметание проезжей части (заездные карманы) | 1000м2 | 3,83 | 206,28 | 3 948,36 |
| 8 | Подметание лотковых зон (заездные карманы) | 1000м2 | 1,91 | 294,75 | 2 820,44 |
| 9 | Мойка лотковых зон (заездные карманы) | 1000м2 | 1,91 | 680,00 | 6 506,95 |
| 10 | Уборка крупного мусора с заездных карманов | 1000м2 | 5,74 | 113,37 | 1 972,72 |
| 11 | Уборка заездных карманов | 1000м2 | 0,24 | 970,39 | 1 183,88 |
| 12 | Уборка съездов | 1000м2 | 11,30 | 1 279,76 | 14 456,17 |
| 13 | Планировка обочин | 1000м2 | 18,74 | 703,89 | 13 191,60 |
| 14 | Уборка обочин от мусора | 1000м2 | 18,74 | 377,73 | 21 451,70 |
| 15 | Уборка газонов от мусора | 1000м2 | 106,66 | 377,73 | 122 090,74 |
| 16 | Очистка урн от мусора | 1 урна | 10,00 | 232,85 | 4 656,90 |
| 17 | Очистка тротуаров | 1000м2 | 42,07 | 355,09 | 45 263,62 |
| 18 | Кошение газонов | 1000м2 | 106,66 | 3 622,08 | 386 341,92 |
| 19 | Комплексная уборка газонов | 1000м2 | 106,66 | 2 650,56 | 282 716,68 |
|  | Итого по основным операциям |  |  |  | 1 519 202,54 |
|  | ВЫВОЗКА СМЕТА, МУСОРА |  |  |  |  |
| 1 | Вывозка при постоянной уборке | тн/сезон | 1 292,00 | 288,67 | 372 961,64 |
| 2 | Вывозка при комплексной уборке | тн/сезон | 302,00 | 288,67 | 87 178,34 |
|  | Итого по вывозке смета |  |  |  | 460 139,98 |
|  | Всего по летнему содержанию |  |  |  | 1 979 342,52 |
| ЗИМНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ |  |  |  |  |  |
| 1 | Подметание и сгребание снега (проезжая часть) | 1000м2 | 186,52 | 3 605,94 | 672 579,93 |
| 2 | Обработка проезжей части противогололедными мат-ми | 1000м2 | 186,52 | 6 112,41 | 1 140 086,71 |
| 3 | Уборка проезжей части от мусора | 1000м2 | 186,52 | 52,15 | 38 906,21 |
| 4 | Подметание и сгребание снега (заездные карманы) | 1000м2 | 5,74 | 3 605,94 | 20 705,31 |
| 5 | Обработка заездных карманов противогололедными мат-ми | 1000м2 | 5,74 | 6 112,41 | 35 097,46 |
| 6 | Уборка заездных карманов от мусора | 1000м2 | 5,74 | 52,15 | 1 197,72 |
| 7 | Очистка и подметание заездных карманов | 1000м2 | 0,24 | 142 996,76 | 34 891,21 |
| 8 | Уборка мусора с обочин | 1000м2 | 18,74 | 173,74 | 13 024,25 |
| 9 | Уборка мусора с газонов | 1000м2 | 106,66 | 173,74 | 74 126,52 |
| 10 | Уборка съездов | 1000м2 | 11,30 | 8 594,09 | 97 078,84 |
| 11 | Очистка и подметание тротуаров | 1000м2 | 42,07 | 465,66 | 59 357,08 |
| 12 | Обработка тротуаров фрикционными материалами | 1000м2 | 42,07 | 643,16 | 81 983,84 |
| 13 | Очистка урн от мусора | 1 урна | 10,00 | 78,63 | 2 382,60 |
| 14 | Очистка борта и прилотковой части после вывозки снега | 1000м2 | 0,07 | 690,32 | 710,04 |
| 15 | Очитска обочин от снега | 1000м2 | 18,74 | 380,06 | 7 122,70 |
|  | Итого по основным операциям |  |  |  | 2 279 250,42 |
|  | ВЫВОЗКА СНЕГА |  |  |  |  |
| 1 | Вывозка снега | тн/сезон | 3 148,00 | 164,57 | 518 066,36 |
|  | Итого по вывозке снега |  |  |  | 518 066,36 |
|  | ВЫВОЗКА МУСОРА |  |  |  |  |
| 1 | Вывозка мусора из урн | тн/сезон | 3,00 | 288,67 | 866,01 |
|  | Итого по вывозке смета |  |  |  | 866,01 |
|  | Всего по зимнему содержанию |  |  |  | 2 798 182,79 |
|  | ВСЕГО по 3 категории дорог Дзержинский район | год |  |  | 4 777 525,31 |
|  | ВСЕГО по ДЗЕРЖИНСКОМУ РАЙОНУ | год | 2013 |  | 15 426 587,89 |

2014 г.

Расчет стоимости выполнения работ с 21.12.2013 г. по 20.12.2014 г.

| Содержание автомобильных дорог в г. Перми (Дзержинский район). Дороги 1 категории. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование операции | Ед. изм. | Объем в ед. изм. | Расценка на ед. изм, руб/сезон | Стоимость работ, руб |
| ЛЕТНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ |  |  |  |  |  |
|  | ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1 | Мойка проезжей части (дороги) | 1000м2 | 24,58 | 10 559,10 | 259 576,77 |
| 2 | Подметание проезжей части (дороги) | 1000м2 | 24,58 | 11 902,32 | 292 597,46 |
| 3 | Подметание лотковых зон (дороги) | 1000м2 | 12,29 | 17 006,19 | 209 002,18 |
| 4 | Мойка лотковых зон (дороги) | 1000м2 | 12,29 | 39 235,20 | 482 191,62 |
| 5 | Уборка крупного мусора с дорог | 1000м2 | 36,87 | 2 406,45 | 88 733,03 |
| 6 | Мойка проезжей части (заездные карманы) | 1000м2 | 0,58 | 10 559,10 | 6 131,62 |
| 7 | Подметание проезжей части (заездные карманы) | 1000м2 | 0,58 | 11 902,32 | 6 911,63 |
| 8 | Подметание лотковых зон (заездные карманы) | 1000м2 | 0,29 | 17 006,19 | 4 936,97 |
| 9 | Мойка лотковых зон (заездные карманы) | 1000м2 | 0,29 | 39 235,20 | 11 390,15 |
| 10 | Уборка крупного мусора с заездных карманов | 1000м2 | 0,87 | 2 406,45 | 2 096,02 |
| 11 | Уборка заездных карманов | 1000м2 | 0,11 | 55 990,68 | 6 382,94 |
| 12 | Уборка съездов | 1000м2 | 0,66 | 14 768,10 | 9 746,95 |
| 13 | Уборка газонов от мусора | 1000м2 | 20,44 | 8 019,06 | 163 941,66 |
| 14 | Очистка урн от мусора | 1 урна | 10,00 | 8 498,52 | 42 492,60 |
| 15 | Очистка тротуаров | 1000м2 | 11,79 | 7 539,60 | 88 854,19 |
| 16 | Кошение газонов | 1000м2 | 20,44 | 11 648,61 | 238 144,18 |
| 17 | Комплексная уборка дорог 30% площади | 1000м2 | 11,06 | 5 259,15 | 58 176,19 |
| 18 | Комплексная уборка тротуаров 30% площади | 1000м2 | 3,54 | 5 259,15 | 18 593,72 |
| 19 | Комплексная уборка заездных карманов | 1000м2 | 0,99 | 5 259,15 | 5 180,26 |
| 20 | Комплексная уборка съездов | 1000м2 | 0,66 | 5 259,15 | 3 471,04 |
| 21 | Комплексная уборка газонов | 1000м2 | 20,44 | 5 682,82 | 116 179,57 |
|  | Итого по основным операциям |  |  |  | 2 114 730,75 |
|  | ВЫВОЗКА СМЕТА, МУСОРА |  |  |  |  |
| 1 | Вывозка при постоянной уборке | тн/сезон | 565,00 | 309,45 | 174 839,25 |
| 2 | Вывозка при комплексной уборке | тн/сезон | 208,00 | 309,45 | 64 365,60 |
|  | Итого по вывозке смета |  |  |  | 239 204,85 |
|  | ПРОЧИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |
| 1 | Установка урны | шт | 64,00 | 3 289,30 | 210 515,20 |
| 2 | Покраска урны | 1 шт | 88,00 | 521,86 | 45 923,68 |
| 3 | Покраска ограждения | 1п.м. | 4 492,00 | 130,62 | 586 745,04 |
| 4 | Ремонт верхнего строения колодца | 1 шт | 63,00 | 9 500,92 | 598 557,96 |
| 5 | Установка ливнеприемных решеток | 1шт | 33,00 | 3 835,14 | 126 559,62 |
| 6 | Установка крышки ливнеприемного колодца | 1 шт | 37,00 | 2 886,28 | 106 792,36 |
| 7 | Мойка дорожного ограждения за 2 прохода | 1 п. км. | 0,08 | 2 144,12 | 160,81 |
| 8 | Мойка пешеходных ограждений и прочих | 1п.м | 4 417,00 | 16,30 | 71 997,10 |
| 9 | Очистка колодцев ливневой канализации от грязи | 1м3 | 1 344,00 | 1 020,93 | 1 372 129,92 |
| 10 | Укрепление обочин щебнем | 1м2 | 937,30 | 194,33 | 182 145,51 |
| 11 | Очистка водоотводных канав | 1 п.м. | 119,50 | 37,15 | 4 439,43 |
| 12 | Формовочная обрезка дерева высотой более 5м | 1 дерево | 20,00 | 4 101,27 | 82 025,40 |
| 13 | Ремонт пешеходных ограждений | п.м. | 88,34 | 1 238,86 | 109 440,89 |
| 14 | Ремонт барьерных ограждений | п.м. | 0,75 | 1 667,16 | 1 250,37 |
| 15 | Ремонт борта | 1м | 64,33 | 1 415,02 | 91 026,44 |
| 16 | Очистка водопропускных труб | п.м. | 51,00 | 173,34 | 8 840,34 |
| 17 | Ликвидация аварийных деревьев | 1 дерево | 8,00 | 4 780,62 | 38 244,96 |
|  | Итого по прочим работам |  |  |  | 3 636 795,03 |
|  | Всего по летнему содержанию |  |  |  | 5 990 730,63 |
| ЗИМНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ |  |  |  |  |  |
| 1 | Подметание и сгребание снега (проезжая часть) | 1000м2 | 36,87 | 42 005,60 | 774 436,24 |
| 2 | Обработка проезжей части противогололедными мат-ми | 1000м2 | 36,87 | 71 198,40 | 1 312 649,30 |
| 3 | Уборка проезжей части от мусора | 1000м2 | 36,87 | 2 393,30 | 88 248,15 |
| 4 | Подметание и сгребание снега (заездные карманы) | 1000м2 | 0,87 | 42 005,60 | 18 293,44 |
| 5 | Обработка заездных карманов противогололедными мат-ми | 1000м2 | 0,87 | 71 198,40 | 31 006,90 |
| 6 | Уборка заездных карманов от мусора | 1000м2 | 0,87 | 9 573,20 | 4 169,13 |
| 7 | Очистка и подметание заездных карманов | 1000м2 | 0,11 | 1 665 627,60 | 94 940,77 |
| 8 | Уборка мусора с газонов | 1000м2 | 20,44 | 7 975,24 | 163 045,81 |
| 9 | Уборка съездов | 1000м2 | 0,66 | 100 107,28 | 33 035,40 |
| 10 | Очистка и подметание тротуаров | 1000м2 | 11,79 | 12 514,32 | 147 481,26 |
| 11 | Обработка тротуаров фрикционными материалами | 1000м2 | 11,79 | 17 284,54 | 203 698,30 |
| 12 | Очистка урн от мусора | 1 урна | 10,00 | 8 452,08 | 42 260,40 |
| 13 | Очистка борта и прилотковой части после вывозки снега | 1000м2 | 3,24 | 52 330,21 | 513 089,80 |
|  | Итого по основным операциям |  |  |  | 3 426 354,90 |
|  | ВЫВОЗКА СНЕГА |  |  |  |  |
| 1 | Вывозка снега | тн/сезон | 8 748,00 | 256,14 | 2 240 712,72 |
|  | Итого по вывозке снега |  |  |  | 2 240 712,72 |
|  | ВЫВОЗКА МУСОРА |  |  |  |  |
| 1 | Вывозка мусора из урн | тн/сезон | 9,00 | 309,45 | 2 785,05 |
|  | Итого по вывозке смета |  |  |  | 2 785,05 |
|  | Всего по зимнему содержанию |  |  |  | 5 669 852,67 |
|  | ВСЕГО по 1 категории дорог Дзержинский район | год |  |  | 11 660 583,30 |
| Содержание автомобильных дорог в г. Перми (Дзержинский район). Дороги 2 категории. |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование операции | Ед. изм. | Объем в ед. изм. | Расценка на ед. изм, руб/сезон | Стоимость работ по уровням содержания, руб |
| ЛЕТНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ |  |  |  |  |  |
|  | ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1 | Мойка проезжей части (дороги) | 1000м2 | 86,95 | 1 142,46 | 301 012,87 |
| 2 | Подметание проезжей части (дороги) | 1000м2 | 86,95 | 2 991,84 | 520 267,10 |
| 3 | Подметание лотковых зон (дороги) | 1000м2 | 43,47 | 4 274,78 | 371 626,46 |
| 4 | Мойка лотковых зон (дороги) | 1000м2 | 43,47 | 9 862,40 | 857 384,18 |
| 5 | Уборка крупного мусора с дорог | 1000м2 | 130,42 | 260,37 | 102 897,44 |
| 6 | Мойка проезжей части (заездные карманы) | 1000м2 | 3,52 | 1 142,46 | 12 175,31 |
| 7 | Подметание проезжей части (заездные карманы) | 1000м2 | 3,52 | 2 991,84 | 21 043,66 |
| 8 | Подметание лотковых зон (заездные карманы) | 1000м2 | 1,76 | 4 274,78 | 15 031,47 |
| 9 | Мойка лотковых зон (заездные карманы) | 1000м2 | 1,76 | 9 862,40 | 34 679,31 |
| 10 | Уборка крупного мусора с заездных карманов | 1000м2 | 5,28 | 260,37 | 4 161,98 |
| 11 | Уборка заездных карманов | 1000м2 | 0,75 | 6 058,01 | 13 749,84 |
| 12 | Уборка съездов | 1000м2 | 8,91 | 7 424,40 | 66 136,56 |
| 13 | Уборка газонов от мусора | 1000м2 | 68,28 | 867,64 | 179 524,41 |
| 14 | Очистка урн от мусора | 1 урна | 39,00 | 534,06 | 41 656,68 |
| 15 | Трамвайные пути | 1000м2 | 13,03 | 2 952,28 | 76 936,42 |
| 16 | Очистка тротуаров | 1000м2 | 49,24 | 815,76 | 121 728,70 |
| 17 | Кошение газонов | 1000м2 | 68,28 | 11 648,61 | 795 378,74 |
| 18 | Комплексная уборка дорог 30% площади | 1000м2 | 39,12 | 5 259,15 | 205 761,61 |
| 19 | Комплексная уборка тротуаров 30% площади | 1000м2 | 14,77 | 5 259,15 | 77 692,90 |
| 20 | Комплексная уборка заездных карманов | 1000м2 | 6,02 | 5 259,15 | 31 681,12 |
| 21 | Комплексная уборка съездов | 1000м2 | 8,91 | 5 259,15 | 46 848,51 |
| 22 | Комплексная уборка газонов | 1000м2 | 68,28 | 5 682,82 | 388 028,63 |
|  | Итого по основным операциям |  |  |  | 4 285 403,90 |
|  | ВЫВОЗКА СМЕТА, МУСОРА |  |  |  |  |
| 1 | Вывозка при постоянной уборке | тн/сезон | 2 317,00 | 309,45 | 716 995,65 |
| 2 | Вывозка при комплексной уборке | тн/сезон | 776,00 | 309,45 | 240 133,20 |
|  | Итого по вывозке смета |  |  |  | 957 128,85 |
|  | Всего по летнему содержанию |  |  |  | 5 242 532,75 |
| ЗИМНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ |  |  |  |  |  |
| 1 | Подметание и сгребание снега (проезжая часть) | 1000м2 | 130,42 | 10 501,40 | 1 369 540,08 |
| 2 | Обработка проезжей части противогололедными мат-ми | 1000м2 | 130,42 | 17 799,60 | 2 321 334,83 |
| 3 | Уборка проезжей части от мусора | 1000м2 | 130,42 | 260,37 | 102 897,44 |
| 4 | Подметание и сгребание снега (заездные карманы) | 1000м2 | 5,28 | 10 501,40 | 55 394,89 |
| 5 | Обработка заездных карманов противогололедными мат-ми | 1000м2 | 5,28 | 17 799,60 | 93 892,89 |
| 6 | Уборка заездных карманов от мусора | 1000м2 | 5,28 | 260,37 | 4 161,98 |
| 7 | Очистка и подметание заездных карманов | 1000м2 | 0,75 | 416 406,90 | 311 888,77 |
| 8 | Уборка мусора с газонов | 1000м2 | 68,28 | 867,64 | 179 524,41 |
| 9 | Уборка съездов | 1000м2 | 8,91 | 25 026,82 | 222 938,91 |
| 10 | Очистка и подметание тротуаров | 1000м2 | 49,24 | 3 128,58 | 308 121,33 |
| 11 | Обработка тротуаров фрикционными материалами | 1000м2 | 49,24 | 4 321,14 | 425 571,30 |
| 12 | Очистка урн от мусора | 1 урна | 39,00 | 528,26 | 41 203,89 |
| 13 | Очистка борта и прилотковой части после вывозки снега | 1000м2 | 0,98 | 9 250,29 | 64 884,18 |
| 14 | Трамвайные пути | 1000м2 | 13,03 | 10 501,40 | 136 833,24 |
|  | Итого по основным операциям |  |  |  | 5 638 188,14 |
|  | ВЫВОЗКА СНЕГА |  |  |  |  |
| 1 | Вывозка снега | тн/сезон | 36 105,00 | 199,19 | 7 191 754,95 |
|  | Итого по вывозке снега |  |  |  | 7 191 754,95 |
|  | ВЫВОЗКА МУСОРА |  |  |  |  |
| 1 | Вывозка мусора из урн | тн/сезон | 35,00 | 309,45 | 10 830,75 |
|  | Итого по вывозке смета |  |  |  | 10 830,75 |
|  | Всего по зимнему содержанию |  |  |  | 12 840 773,84 |
|  | ВСЕГО по 2 категории дорог Дзержинский район | год |  |  | 18 083 306,59 |
| Содержание автомобильных дорог в г. Перми (Дзержинский район). Дороги 3 категории. |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование операции | Ед. изм. | Объем в ед. изм. | Расценка на ед. изм, руб/сезон | Стоимость работ по уровням содержания, руб |
| ЛЕТНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ |  |  |  |  |  |
|  | ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1 | Мойка проезжей части (дороги) | 1000м2 | 124,35 | 426,98 | 265 480,97 |
| 2 | Подметание проезжей части (дороги) | 1000м2 | 124,35 | 481,30 | 299 252,73 |
| 3 | Подметание лотковых зон (дороги) | 1000м2 | 62,17 | 687,68 | 213 756,03 |
| 4 | Мойка лотковых зон (дороги) | 1000м2 | 62,17 | 1 586,56 | 493 159,30 |
| 5 | Уборка крупного мусора с дорог | 1000м2 | 186,52 | 260,37 | 147 164,28 |
| 6 | Мойка проезжей части (заездные карманы) | 1000м2 | 3,83 | 426,98 | 8 172,81 |
| 7 | Подметание проезжей части (заездные карманы) | 1000м2 | 3,83 | 481,30 | 9 212,47 |
| 8 | Подметание лотковых зон (заездные карманы) | 1000м2 | 1,91 | 687,68 | 6 580,46 |
| 9 | Мойка лотковых зон (заездные карманы) | 1000м2 | 1,91 | 1 586,56 | 15 181,86 |
| 10 | Уборка крупного мусора с заездных карманов | 1000м2 | 5,74 | 260,37 | 4 530,44 |
| 11 | Уборка заездных карманов | 1000м2 | 0,24 | 2 264,10 | 2 762,21 |
| 12 | Уборка съездов | 1000м2 | 11,30 | 2 985,90 | 33 728,73 |
| 13 | Планировка обочин | 1000м2 | 18,74 | 1 509,12 | 28 282,42 |
| 14 | Уборка обочин от мусора | 1000м2 | 18,74 | 867,64 | 49 273,84 |
| 15 | Уборка газонов от мусора | 1000м2 | 106,66 | 867,64 | 280 438,36 |
| 16 | Очистка урн от мусора | 1 урна | 39,00 | 534,06 | 41 656,68 |
| 17 | Очистка тротуаров | 1000м2 | 42,07 | 815,76 | 103 984,68 |
| 18 | Кошение газонов | 1000м2 | 106,66 | 11 648,61 | 1 242 475,69 |
| 19 | Комплексная уборка дорог 30% площади | 1000м2 | 55,96 | 5 259,15 | 294 281,00 |
| 20 | Комплексная уборка тротуаров 30% площади | 1000м2 | 12,62 | 5 259,15 | 66 367,84 |
| 21 | Комплексная уборка заездных карманов | 1000м2 | 5,99 | 5 259,15 | 31 481,27 |
| 22 | Комплексная уборка съездов | 1000м2 | 11,30 | 5 259,15 | 59 407,36 |
| 23 | Комплексная уборка обочин | 1000м2 | 18,74 | 2 264,36 | 42 436,37 |
| 24 | Комплексная уборка газонов | 1000м2 | 106,66 | 5 682,82 | 606 146,63 |
|  | Итого по основным операциям |  |  |  | 4 345 214,43 |
|  | ВЫВОЗКА СМЕТА, МУСОРА |  |  |  |  |
| 1 | Вывозка при постоянной уборке | тн/сезон | 2 776,00 | 309,45 | 859 033,20 |
| 2 | Вывозка при комплексной уборке | тн/сезон | 1 143,00 | 309,45 | 353 701,35 |
|  | Итого по вывозке смета |  |  |  | 1 212 734,55 |
|  | Всего по летнему содержанию |  |  |  | 5 557 948,98 |
| ЗИМНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ |  |  |  |  |  |
| 1 | Подметание и сгребание снега (проезжая часть) | 1000м2 | 186,52 | 10 501,40 | 1 958 721,13 |
| 2 | Обработка проезжей части противогололедными мат-ми | 1000м2 | 186,52 | 17 799,60 | 3 319 981,39 |
| 3 | Уборка проезжей части от мусора | 1000м2 | 186,52 | 151,23 | 112 825,95 |
| 4 | Подметание и сгребание снега (заездные карманы) | 1000м2 | 5,74 | 10 501,40 | 60 299,04 |
| 5 | Обработка заездных карманов противогололедными мат-ми | 1000м2 | 5,74 | 17 799,60 | 102 205,30 |
| 6 | Уборка заездных карманов от мусора | 1000м2 | 5,74 | 151,23 | 3 473,34 |
| 7 | Очистка и подметание заездных карманов | 1000м2 | 0,24 | 416 406,90 | 101 603,28 |
| 8 | Уборка мусора с обочин | 1000м2 | 18,74 | 503,93 | 37 776,61 |
| 9 | Уборка мусора с газонов | 1000м2 | 106,66 | 503,93 | 215 002,74 |
| 10 | Уборка съездов | 1000м2 | 11,30 | 25 026,82 | 282 702,96 |
| 11 | Очистка и подметание тротуаров | 1000м2 | 42,07 | 1 361,45 | 173 543,36 |
| 12 | Обработка тротуаров фрикционными материалами | 1000м2 | 42,07 | 1 880,41 | 239 694,78 |
| 13 | Очистка урн от мусора | 1 урна | 39,00 | 229,88 | 27 167,40 |
| 14 | Очистка борта и прилотковой части после вывозки снега | 1000м2 | 0,07 | 2 220,07 | 2 283,50 |
| 15 | Очитска обочин от снега | 1000м2 | 18,74 | 1 222,26 | 22 906,37 |
|  | Итого по основным операциям |  |  |  | 6 660 187,15 |
|  | ВЫВОЗКА СНЕГА |  |  |  |  |
| 1 | Вывозка снега | тн/сезон | 8 551,00 | 176,42 | 1 508 567,42 |
|  | Итого по вывозке снега |  |  |  | 1 508 567,42 |
|  | ВЫВОЗКА МУСОРА |  |  |  |  |
| 1 | Вывозка мусора из урн | тн/сезон | 35,00 | 309,45 | 10 830,75 |
|  | Итого по вывозке смета |  |  |  | 10 830,75 |
|  | Всего по зимнему содержанию |  |  |  | 8 179 585,32 |
|  | ВСЕГО по 3 категории дорог Дзержинский район | год |  |  | 13 737 534,30 |
|  | ВСЕГО по ДЗЕРЖИНСКОМУ РАЙОНУ | год | 2014 |  | 43 481 424,19 |

2015 г.

Расчет стоимости выполнения работ с 21.12.2014 г. по 20.12.2015 г.

| Содержание автомобильных дорог в г. Перми (Дзержинский район). Дороги 1 категории. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование операции | Ед. изм. | Объем в ед. изм. | Расценка на ед. изм, руб/сезон | Стоимость работ, руб |
| ЛЕТНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ |  |  |  |  |  |
|  | ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1 | Мойка проезжей части (дороги) | 1000м2 | 24,58 | 11 203,26 | 275 412,31 |
| 2 | Подметание проезжей части (дороги) | 1000м2 | 24,58 | 12 628,83 | 310 457,42 |
| 3 | Подметание лотковых зон (дороги) | 1000м2 | 12,29 | 18 043,80 | 221 754,17 |
| 4 | Мойка лотковых зон (дороги) | 1000м2 | 12,29 | 41 628,84 | 511 608,91 |
| 5 | Уборка крупного мусора с дорог | 1000м2 | 36,87 | 2 552,85 | 94 131,24 |
| 6 | Мойка проезжей части (заездные карманы) | 1000м2 | 0,58 | 11 203,26 | 6 505,68 |
| 7 | Подметание проезжей части (заездные карманы) | 1000м2 | 0,58 | 12 628,83 | 7 333,51 |
| 8 | Подметание лотковых зон (заездные карманы) | 1000м2 | 0,29 | 18 043,80 | 5 238,19 |
| 9 | Мойка лотковых зон (заездные карманы) | 1000м2 | 0,29 | 41 628,84 | 12 085,03 |
| 10 | Уборка крупного мусора с заездных карманов | 1000м2 | 0,87 | 2 552,85 | 2 223,53 |
| 11 | Уборка заездных карманов | 1000м2 | 0,11 | 59 405,46 | 6 772,22 |
| 12 | Уборка съездов | 1000м2 | 0,66 | 15 668,46 | 10 341,18 |
| 13 | Уборка газонов от мусора | 1000м2 | 20,44 | 8 507,67 | 173 930,81 |
| 14 | Очистка урн от мусора | 1 урна | 14,00 | 9 018,24 | 63 127,68 |
| 15 | Очистка тротуаров | 1000м2 | 11,79 | 7 998,93 | 94 267,39 |
| 16 | Кошение газонов | 1000м2 | 20,44 | 12 359,16 | 252 670,67 |
| 17 | Комплексная уборка дорог 30% площади | 1000м2 | 11,06 | 5 579,96 | 61 724,96 |
| 18 | Комплексная уборка тротуаров 30% площади | 1000м2 | 3,54 | 5 579,96 | 19 727,95 |
| 19 | Комплексная уборка заездных карманов | 1000м2 | 0,99 | 5 579,96 | 5 496,26 |
| 20 | Комплексная уборка съездов | 1000м2 | 0,66 | 5 579,96 | 3 682,77 |
| 21 | Комплексная уборка газонов | 1000м2 | 20,44 | 6 029,46 | 123 266,28 |
|  | Итого по основным операциям |  |  |  | 2 261 758,16 |
|  | ВЫВОЗКА СМЕТА, МУСОРА |  |  |  |  |
| 1 | Вывозка при постоянной уборке | тн/сезон | 569,00 | 328,33 | 186 819,77 |
| 2 | Вывозка при комплексной уборке | тн/сезон | 208,00 | 328,33 | 68 292,64 |
|  | Итого по вывозке смета |  |  |  | 255 112,41 |
|  | ПРОЧИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |
| 1 | Установка урны | шт | 64,00 | 3 489,95 | 223 356,80 |
| 2 | Покраска урны | 1 шт | 130,00 | 553,68 | 71 978,40 |
| 3 | Покраска ограждения | 1п.м. | 4 492,00 | 138,59 | 622 546,28 |
| 4 | Ремонт верхнего строения колодца | 1 шт | 63,00 | 10 080,48 | 635 070,24 |
| 5 | Установка ливнеприемных решеток | 1шт | 33,00 | 4 069,09 | 134 279,97 |
| 6 | Установка крышки ливнеприемного колодца | 1 шт | 37,00 | 3 062,34 | 113 306,58 |
| 7 | Мойка дорожного ограждения за 2 прохода | 1 п. км. | 0,08 | 2 274,92 | 170,62 |
| 8 | Мойка пешеходных ограждений и прочих | 1п.м | 4 417,00 | 17,28 | 76 325,76 |
| 9 | Очистка колодцев ливневой канализации от грязи | 1м3 | 1 344,00 | 1 083,21 | 1 455 834,24 |
| 10 | Укрепление обочин щебнем | 1м2 | 937,30 | 206,18 | 193 252,51 |
| 11 | Очистка водоотводных канав | 1 п.м. | 119,50 | 39,42 | 4 710,69 |
| 12 | Формовочная обрезка дерева высотой более 5м | 1 дерево | 20,00 | 4 351,45 | 87 029,00 |
| 13 | Ремонт пешеходных ограждений | п.м. | 88 | 1 314,43 | 116 116,75 |
| 14 | Ремонт барьерных ограждений | п.м. | 1 | 1 768,86 | 1 326,65 |
| 15 | Ремонт борта | 1м | 64 | 1 501,33 | 96 578,65 |
| 16 | Очистка водопропускных труб | п.м. | 51 | 183,92 | 9 379,92 |
| 17 | Ликвидация аварийных деревьев | 1 дерево | 8 | 5 072,24 | 40 577,92 |
|  | Итого по прочим работам |  |  |  | 3 881 840,98 |
|  | Всего по летнему содержанию |  |  |  | 6 398 711,55 |
| ЗИМНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ |  |  |  |  |  |
| 1 | Подметание и сгребание снега (проезжая часть) | 1000м2 | 36,87 | 44 568,16 | 821 680,88 |
| 2 | Обработка проезжей части противогололедными мат-ми | 1000м2 | 36,87 | 75 544,56 | 1 392 777,28 |
| 3 | Уборка проезжей части от мусора | 1000м2 | 36,87 | 2 538,90 | 93 616,86 |
| 4 | Подметание и сгребание снега (заездные карманы) | 1000м2 | 0,87 | 44 568,16 | 19 409,43 |
| 5 | Обработка заездных карманов противогололедными мат-ми | 1000м2 | 0,87 | 75 544,56 | 32 899,66 |
| 6 | Уборка заездных карманов от мусора | 1000м2 | 0,87 | 10 155,60 | 4 422,76 |
| 7 | Очистка и подметание заездных карманов | 1000м2 | 0,11 | 1 767 227,28 | 100 731,95 |
| 8 | Уборка мусора с газонов | 1000м2 | 20,44 | 8 461,18 | 172 980,36 |
| 9 | Уборка съездов | 1000м2 | 0,66 | 106 207,92 | 35 048,61 |
| 10 | Очистка и подметание тротуаров | 1000м2 | 11,79 | 13 276,90 | 156 468,27 |
| 11 | Обработка тротуаров фрикционными материалами | 1000м2 | 11,79 | 18 338,32 | 216 117,10 |
| 12 | Очистка урн от мусора | 1 урна | 14,00 | 8 968,96 | 62 782,72 |
| 13 | Очистка борта и прилотковой части после вывозки снега | 1000м2 | 3,24 | 55 522,37 | 544 388,41 |
|  | Итого по основным операциям |  |  |  | 3 653 324,29 |
|  | ВЫВОЗКА СНЕГА |  |  |  |  |
| 1 | Вывозка снега | тн/сезон | 8 748,00 | 271,77 | 2 377 443,96 |
|  | Итого по вывозке снега |  |  |  | 2 377 443,96 |
|  | ВЫВОЗКА МУСОРА |  |  |  |  |
| 1 | Вывозка мусора из урн | тн/сезон | 13,00 | 328,33 | 4 268,29 |
|  | Итого по вывозке смета |  |  |  | 4 268,29 |
|  | Всего по зимнему содержанию |  |  |  | 6 035 036,54 |
|  | ВСЕГО по 1 категории дорог Дзержинский район | год |  |  | 12 433 748,09 |
| Содержание автомобильных дорог в г. Перми (Дзержинский район). Дороги 2 категории. |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование операции | Ед. изм. | Объем в ед. изм. | Расценка на ед. изм, руб/сезон | Стоимость работ по уровням содержания, руб |
| ЛЕТНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ |  |  |  |  |  |
|  | ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1 | Мойка проезжей части (дороги) | 1000м2 | 86,95 | 1 212,16 | 319 376,22 |
| 2 | Подметание проезжей части (дороги) | 1000м2 | 86,95 | 3 174,46 | 552 023,87 |
| 3 | Подметание лотковых зон (дороги) | 1000м2 | 43,47 | 4 535,60 | 394 300,75 |
| 4 | Мойка лотковых зон (дороги) | 1000м2 | 43,47 | 10 464,08 | 909 691,02 |
| 5 | Уборка крупного мусора с дорог | 1000м2 | 130,42 | 276,21 | 109 157,36 |
| 6 | Мойка проезжей части (заездные карманы) | 1000м2 | 3,52 | 1 212,16 | 12 918,07 |
| 7 | Подметание проезжей части (заездные карманы) | 1000м2 | 3,52 | 3 174,46 | 22 328,15 |
| 8 | Подметание лотковых зон (заездные карманы) | 1000м2 | 1,76 | 4 535,60 | 15 948,60 |
| 9 | Мойка лотковых зон (заездные карманы) | 1000м2 | 1,76 | 10 464,08 | 36 795,00 |
| 10 | Уборка крупного мусора с заездных карманов | 1000м2 | 5,28 | 276,21 | 4 415,18 |
| 11 | Уборка заездных карманов | 1000м2 | 0,75 | 6 427,48 | 14 588,42 |
| 12 | Уборка съездов | 1000м2 | 8,91 | 7 877,04 | 70 168,67 |
| 13 | Уборка газонов от мусора | 1000м2 | 68,28 | 920,50 | 190 463,02 |
| 14 | Очистка урн от мусора | 1 урна | 57,00 | 566,72 | 64 606,08 |
| 15 | Трамвайные пути | 1000м2 | 13,03 | 3 132,60 | 81 635,56 |
| 16 | Очистка тротуаров | 1000м2 | 49,24 | 865,46 | 129 144,69 |
| 17 | Кошение газонов | 1000м2 | 68,28 | 12 359,16 | 843 895,80 |
| 18 | Комплексная уборка дорог 30% площади | 1000м2 | 39,12 | 5 579,96 | 218 313,15 |
| 19 | Комплексная уборка тротуаров 30% площади | 1000м2 | 14,77 | 5 579,96 | 82 432,19 |
| 20 | Комплексная уборка заездных карманов | 1000м2 | 6,02 | 5 579,96 | 33 613,68 |
| 21 | Комплексная уборка съездов | 1000м2 | 8,91 | 5 579,96 | 49 706,28 |
| 22 | Комплексная уборка газонов | 1000м2 | 68,28 | 6 029,46 | 411 697,56 |
|  | Итого по основным операциям |  |  |  | 4 567 219,32 |
|  | ВЫВОЗКА СМЕТА, МУСОРА |  |  |  |  |
| 1 | Вывозка при постоянной уборке | тн/сезон | 2 333,00 | 328,33 | 765 993,89 |
| 2 | Вывозка при комплексной уборке | тн/сезон | 776,00 | 328,33 | 254 784,08 |
|  | Итого по вывозке смета |  |  |  | 1 020 777,97 |
|  | Всего по летнему содержанию |  |  |  | 5 587 997,29 |
| ЗИМНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ |  |  |  |  |  |
| 1 | Подметание и сгребание снега (проезжая часть) | 1000м2 | 130,42 | 11 142,04 | 1 453 089,15 |
| 2 | Обработка проезжей части противогололедными мат-ми | 1000м2 | 130,42 | 18 886,14 | 2 463 035,95 |
| 3 | Уборка проезжей части от мусора | 1000м2 | 130,42 | 276,21 | 109 157,36 |
| 4 | Подметание и сгребание снега (заездные карманы) | 1000м2 | 5,28 | 11 142,04 | 58 774,26 |
| 5 | Обработка заездных карманов противогололедными мат-ми | 1000м2 | 5,28 | 18 886,14 | 99 624,39 |
| 6 | Уборка заездных карманов от мусора | 1000м2 | 5,28 | 276,21 | 4 415,18 |
| 7 | Очистка и подметание заездных карманов | 1000м2 | 0,75 | 441 806,82 | 330 913,31 |
| 8 | Уборка мусора с газонов | 1000м2 | 68,28 | 920,50 | 190 463,02 |
| 9 | Уборка съездов | 1000м2 | 8,91 | 26 551,98 | 236 525,04 |
| 10 | Очистка и подметание тротуаров | 1000м2 | 49,24 | 3 319,23 | 326 897,19 |
| 11 | Обработка тротуаров фрикционными материалами | 1000м2 | 49,24 | 4 584,58 | 451 516,95 |
| 12 | Очистка урн от мусора | 1 урна | 57,00 | 560,56 | 63 903,84 |
| 13 | Очистка борта и прилотковой части после вывозки снега | 1000м2 | 0,98 | 9 814,56 | 68 842,13 |
| 14 | Трамвайные пути | 1000м2 | 13,03 | 11 142,04 | 145 180,78 |
|  | Итого по основным операциям |  |  |  | 6 002 338,55 |
|  | ВЫВОЗКА СНЕГА |  |  |  |  |
| 1 | Вывозка снега | тн/сезон | 36 105,00 | 211,34 | 7 630 430,70 |
|  | Итого по вывозке снега |  |  |  | 7 630 430,70 |
|  | ВЫВОЗКА МУСОРА |  |  |  |  |
| 1 | Вывозка мусора из урн | тн/сезон | 52,00 | 328,33 | 17 073,16 |
|  | Итого по вывозке смета |  |  |  | 17 073,16 |
|  | Всего по зимнему содержанию |  |  |  | 13 649 842,41 |
|  | ВСЕГО по 2 категории дорог Дзержинский район | год |  |  | 19 237 839,70 |
| Содержание автомобильных дорог в г. Перми (Дзержинский район). Дороги 3 категории. |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование операции | Ед. изм. | Объем в ед. изм. | Расценка на ед. изм, руб/сезон | Стоимость работ по уровням содержания, руб |
| ЛЕТНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ |  |  |  |  |  |
|  | ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1 | Мойка проезжей части (дороги) | 1000м2 | 124,35 | 453,03 | 281 676,69 |
| 2 | Подметание проезжей части (дороги) | 1000м2 | 124,35 | 510,67 | 317 518,92 |
| 3 | Подметание лотковых зон (дороги) | 1000м2 | 62,17 | 729,64 | 226 798,07 |
| 4 | Мойка лотковых зон (дороги) | 1000м2 | 62,17 | 1 683,35 | 523 245,70 |
| 5 | Уборка крупного мусора с дорог | 1000м2 | 186,52 | 276,21 | 156 117,24 |
| 6 | Мойка проезжей части (заездные карманы) | 1000м2 | 3,83 | 453,03 | 8 671,39 |
| 7 | Подметание проезжей части (заездные карманы) | 1000м2 | 3,83 | 510,67 | 9 774,79 |
| 8 | Подметание лотковых зон (заездные карманы) | 1000м2 | 1,91 | 729,64 | 6 981,96 |
| 9 | Мойка лотковых зон (заездные карманы) | 1000м2 | 1,91 | 1 683,35 | 16 108,07 |
| 10 | Уборка крупного мусора с заездных карманов | 1000м2 | 5,74 | 276,21 | 4 806,05 |
| 11 | Уборка заездных карманов | 1000м2 | 0,24 | 2 402,19 | 2 930,67 |
| 12 | Уборка съездов | 1000м2 | 11,30 | 3 167,94 | 35 785,05 |
| 13 | Планировка обочин | 1000м2 | 18,74 | 1 601,16 | 30 007,34 |
| 14 | Уборка обочин от мусора | 1000м2 | 18,74 | 920,50 | 52 276,15 |
| 15 | Уборка газонов от мусора | 1000м2 | 106,66 | 920,50 | 297 525,77 |
| 16 | Очистка урн от мусора | 1 урна | 59,00 | 566,72 | 66 872,96 |
| 17 | Очистка тротуаров | 1000м2 | 42,07 | 865,46 | 110 319,67 |
| 18 | Кошение газонов | 1000м2 | 106,66 | 12 359,16 | 1 318 265,08 |
| 19 | Комплексная уборка дорог 30% площади | 1000м2 | 55,96 | 5 579,96 | 312 232,24 |
| 20 | Комплексная уборка тротуаров 30% площади | 1000м2 | 12,62 | 5 579,96 | 70 416,31 |
| 21 | Комплексная уборка заездных карманов | 1000м2 | 5,99 | 5 579,96 | 33 401,64 |
| 22 | Комплексная уборка съездов | 1000м2 | 11,30 | 5 579,96 | 63 031,23 |
| 23 | Комплексная уборка обочин | 1000м2 | 18,74 | 2 402,49 | 45 025,07 |
| 24 | Комплексная уборка газонов | 1000м2 | 106,66 | 6 029,46 | 643 120,29 |
|  | Итого по основным операциям |  |  |  | 4 632 908,35 |
|  | ВЫВОЗКА СМЕТА, МУСОРА |  |  |  |  |
| 1 | Вывозка при постоянной уборке | тн/сезон | 2 794,00 | 328,33 | 917 354,02 |
| 2 | Вывозка при комплексной уборке | тн/сезон | 1 143,00 | 328,33 | 375 281,19 |
|  | Итого по вывозке смета |  |  |  | 1 292 635,21 |
|  | Всего по летнему содержанию |  |  |  | 5 925 543,56 |
| ЗИМНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ |  |  |  |  |  |
| 1 | Подметание и сгребание снега (проезжая часть) | 1000м2 | 186,52 | 11 142,04 | 2 078 213,30 |
| 2 | Обработка проезжей части противогололедными мат-ми | 1000м2 | 186,52 | 18 886,14 | 3 522 642,83 |
| 3 | Уборка проезжей части от мусора | 1000м2 | 186,52 | 160,43 | 119 689,88 |
| 4 | Подметание и сгребание снега (заездные карманы) | 1000м2 | 5,74 | 11 142,04 | 63 977,59 |
| 5 | Обработка заездных карманов противогололедными мат-ми | 1000м2 | 5,74 | 18 886,14 | 108 444,22 |
| 6 | Уборка заездных карманов от мусора | 1000м2 | 5,74 | 160,43 | 3 684,64 |
| 7 | Очистка и подметание заездных карманов | 1000м2 | 0,24 | 441 806,82 | 107 800,86 |
| 8 | Уборка мусора с обочин | 1000м2 | 18,74 | 534,64 | 40 078,38 |
| 9 | Уборка мусора с газонов | 1000м2 | 106,66 | 534,64 | 228 103,09 |
| 10 | Уборка съездов | 1000м2 | 11,30 | 26 551,98 | 299 931,17 |
| 11 | Очистка и подметание тротуаров | 1000м2 | 42,07 | 1 444,41 | 184 118,51 |
| 12 | Обработка тротуаров фрикционными материалами | 1000м2 | 42,07 | 1 995,05 | 254 308,16 |
| 13 | Очистка урн от мусора | 1 урна | 59,00 | 243,94 | 43 612,80 |
| 14 | Очистка борта и прилотковой части после вывозки снега | 1000м2 | 0,07 | 2 355,49 | 2 422,79 |
| 15 | Очитска обочин от снега | 1000м2 | 18,74 | 1 296,84 | 24 304,08 |
|  | Итого по основным операциям |  |  |  | 7 081 332,30 |
|  | ВЫВОЗКА СНЕГА |  |  |  |  |
| 1 | Вывозка снега | тн/сезон | 8 551,00 | 187,18 | 1 600 576,18 |
|  | Итого по вывозке снега |  |  |  | 1 600 576,18 |
|  | ВЫВОЗКА МУСОРА |  |  |  |  |
| 1 | Вывозка мусора из урн | тн/сезон | 54,00 | 328,33 | 17 729,82 |
|  | Итого по вывозке смета |  |  |  | 17 729,82 |
|  | Всего по зимнему содержанию |  |  |  | 8 699 638,30 |
|  | ВСЕГО по 3 категории дорог Дзержинский район | год |  |  | 14 625 181,86 |
|  | ВСЕГО по ДЗЕРЖИНСКОМУ РАЙОНУ | год | 2015 |  | 46 296 769,65 |

2016 г.

Расчет стоимости выполнения работ с 21.12.2015 г. по 20.07.2016 г.

| Содержание автомобильных дорог в г. Перми (Дзержинский район). Дороги 1 категории. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование операции | Ед. изм. | Объем в ед. изм. | Расценка на ед. изм, руб/сезон | Стоимость работ, руб |
| ЛЕТНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ |  |  |  |  |  |
|  | ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1 | Мойка проезжей части (дороги) | 1000м2 | 24,58 | 5 938,34 | 145 983,57 |
| 2 | Подметание проезжей части (дороги) | 1000м2 | 24,58 | 6 693,97 | 164 559,40 |
| 3 | Подметание лотковых зон (дороги) | 1000м2 | 12,29 | 9 564,20 | 117 541,83 |
| 4 | Мойка лотковых зон (дороги) | 1000м2 | 12,29 | 22 065,56 | 271 180,68 |
| 5 | Уборка крупного мусора с дорог | 1000м2 | 36,87 | 1 353,15 | 49 894,70 |
| 6 | Мойка проезжей части (заездные карманы) | 1000м2 | 0,58 | 5 938,34 | 3 448,37 |
| 7 | Подметание проезжей части (заездные карманы) | 1000м2 | 0,58 | 6 693,97 | 3 887,16 |
| 8 | Подметание лотковых зон (заездные карманы) | 1000м2 | 0,29 | 9 564,20 | 2 776,53 |
| 9 | Мойка лотковых зон (заездные карманы) | 1000м2 | 0,29 | 22 065,56 | 6 405,73 |
| 10 | Уборка крупного мусора с заездных карманов | 1000м2 | 0,87 | 1 353,15 | 1 178,59 |
| 11 | Уборка заездных карманов | 1000м2 | 0,11 | 31 488,14 | 3 589,65 |
| 12 | Уборка съездов | 1000м2 | 0,66 | 8 305,14 | 5 481,39 |
| 13 | Уборка газонов от мусора | 1000м2 | 20,44 | 4 509,53 | 92 192,83 |
| 14 | Очистка урн от мусора | 1 урна | 14,00 | 4 780,16 | 33 461,12 |
| 15 | Очистка тротуаров | 1000м2 | 11,79 | 4 239,87 | 49 966,87 |
| 15 | Кошение газонов | 1000м2 | 20,44 | 8 239,44 | 168 447,11 |
| 16 | Комплексная уборка дорог 30% площади | 1000м2 | 11,06 | 5 579,96 | 61 724,96 |
| 17 | Комплексная уборка тротуаров 30% площади | 1000м2 | 3,54 | 5 579,96 | 19 727,95 |
| 18 | Комплексная уборка заездных карманов | 1000м2 | 0,99 | 5 579,96 | 5 496,26 |
| 19 | Комплексная уборка съездов | 1000м2 | 0,66 | 5 579,96 | 3 682,77 |
| 20 | Комплексная уборка газонов | 1000м2 | 20,44 | 3 014,73 | 61 633,14 |
|  | Итого по основным операциям |  |  |  | 1 272 260,61 |
|  | ВЫВОЗКА СМЕТА, МУСОРА |  |  |  |  |
| 1 | Вывозка при постоянной уборке | тн/сезон | 301,00 | 328,33 | 98 827,33 |
| 2 | Вывозка при комплексной уборке | тн/сезон | 150,00 | 328,33 | 49 249,50 |
|  | Итого по вывозке смета |  |  |  | 148 076,83 |
|  | ПРОЧИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |
| 1 | Установка урны | шт | 32,00 | 3 489,95 | 111 678,40 |
| 2 | Покраска урны | 1 шт | 130,00 | 276,84 | 35 989,20 |
| 3 | Покраска ограждения | 1п.м. | 4 492,00 | 138,59 | 622 546,28 |
| 4 | Ремонт верхнего строения колодца | 1 шт | 44,00 | 10 080,48 | 443 541,12 |
| 5 | Установка ливнеприемных решеток | 1шт | 16,00 | 4 069,09 | 65 105,44 |
| 6 | Установка крышки ливнеприемного колодца | 1 шт | 18,00 | 3 062,34 | 55 122,12 |
| 7 | Мойка дорожного ограждения за 2 прохода | 1 п. км. | 0,08 | 1 137,46 | 85,31 |
| 8 | Мойка пешеходных ограждений и прочих | 1п.м | 4 417,00 | 8,64 | 38 162,88 |
| 9 | Очистка колодцев ливневой канализации от грязи | 1м3 | 1 344,00 | 1 083,21 | 1 455 834,24 |
| 10 | Укрепление обочин щебнем | 1м2 | 937,30 | 206,18 | 193 252,51 |
| 11 | Очистка водоотводных канав | 1 п.м. | 119,50 | 39,42 | 4 710,69 |
| 12 | Ремонт пешеходных ограждений | п.м. | 62 | 1 314,43 | 81 281,72 |
| 13 | Ремонт барьерных ограждений | п.м. | 1 | 1 768,86 | 928,65 |
| 14 | Ремонт борта | 1м | 45 | 1 501,33 | 67 605,05 |
| 15 | Очистка водопропускных труб | п.м. | 51 | 183,92 | 9 379,92 |
| 16 | Ликвидация аварийных деревьев | 1 дерево | 4 | 5 072,24 | 20 288,96 |
|  | Итого по прочим работам |  |  |  | 3 205 512,49 |
|  | Всего по летнему содержанию |  |  |  | 4 625 849,93 |
| ЗИМНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ |  |  |  |  |  |
| 1 | Подметание и сгребание снега (проезжая часть) | 1000м2 | 36,87 | 28 406,08 | 523 708,69 |
| 2 | Обработка проезжей части противогололедными мат-ми | 1000м2 | 36,87 | 48 149,28 | 887 704,20 |
| 3 | Уборка проезжей части от мусора | 1000м2 | 36,87 | 1 618,20 | 59 667,89 |
| 4 | Подметание и сгребание снега (заездные карманы) | 1000м2 | 0,87 | 28 406,08 | 12 370,85 |
| 5 | Обработка заездных карманов противогололедными мат-ми | 1000м2 | 0,87 | 48 149,28 | 20 969,01 |
| 6 | Уборка заездных карманов от мусора | 1000м2 | 0,87 | 6 472,80 | 2 818,90 |
| 7 | Очистка и подметание заездных карманов | 1000м2 | 0,11 | 1 126 364,64 | 64 202,78 |
| 8 | Уборка мусора с газонов | 1000м2 | 20,44 | 5 392,84 | 110 251,22 |
| 9 | Уборка съездов | 1000м2 | 0,66 | 67 692,96 | 22 338,68 |
| 10 | Очистка и подметание тротуаров | 1000м2 | 11,79 | 8 462,20 | 99 727,03 |
| 11 | Обработка тротуаров фрикционными материалами | 1000м2 | 11,79 | 11 688,16 | 137 744,97 |
| 12 | Очистка урн от мусора | 1 урна | 14,00 | 5 716,48 | 40 015,36 |
| 13 | Очистка борта и прилотковой части после вывозки снега | 1000м2 | 3,24 | 35 164,17 | 344 779,32 |
|  | Итого по основным операциям |  |  |  | 2 326 298,90 |
|  | ВЫВОЗКА СНЕГА |  |  |  |  |
| 1 | Вывозка снега | тн/сезон | 5 576,00 | 271,77 | 1 515 389,52 |
|  | Итого по вывозке снега |  |  |  | 1 515 389,52 |
|  | ВЫВОЗКА МУСОРА |  |  |  |  |
| 1 | Вывозка мусора из урн | тн/сезон | 8,00 | 328,33 | 2 626,64 |
|  | Итого по вывозке смета |  |  |  | 2 626,64 |
|  | Всего по зимнему содержанию |  |  |  | 3 844 315,06 |
|  | ВСЕГО по 1 категории дорог Дзержинский район | год |  |  | 8 470 164,99 |
| Содержание автомобильных дорог в г. Перми (Дзержинский район). Дороги 2 категории. |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование операции | Ед. изм. | Объем в ед. изм. | Расценка на ед. изм, руб/сезон | Стоимость работ по уровням содержания, руб |
| ЛЕТНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ |  |  |  |  |  |
|  | ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1 | Мойка проезжей части (дороги) | 1000м2 | 86,95 | 646,48 | 170 333,98 |
| 2 | Подметание проезжей части (дороги) | 1000м2 | 86,95 | 1 690,75 | 294 012,71 |
| 3 | Подметание лотковых зон (дороги) | 1000м2 | 43,47 | 2 415,70 | 210 008,01 |
| 4 | Мойка лотковых зон (дороги) | 1000м2 | 43,47 | 5 573,26 | 484 509,35 |
| 5 | Уборка крупного мусора с дорог | 1000м2 | 130,42 | 147,31 | 58 217,26 |
| 6 | Мойка проезжей части (заездные карманы) | 1000м2 | 3,52 | 646,48 | 6 889,64 |
| 7 | Подметание проезжей части (заездные карманы) | 1000м2 | 3,52 | 1 690,75 | 11 892,17 |
| 8 | Подметание лотковых зон (заездные карманы) | 1000м2 | 1,76 | 2 415,70 | 8 494,36 |
| 9 | Мойка лотковых зон (заездные карманы) | 1000м2 | 1,76 | 5 573,26 | 19 597,34 |
| 10 | Уборка крупного мусора с заездных карманов | 1000м2 | 5,28 | 147,31 | 2 354,76 |
| 11 | Уборка заездных карманов | 1000м2 | 0,75 | 3 427,99 | 7 780,49 |
| 12 | Уборка съездов | 1000м2 | 8,91 | 4 195,38 | 37 372,45 |
| 13 | Уборка газонов от мусора | 1000м2 | 68,28 | 490,93 | 101 580,28 |
| 14 | Очистка урн от мусора | 1 урна | 57,00 | 301,84 | 34 409,76 |
| 15 | Трамвайные пути | 1000м2 | 13,03 | 1 668,45 | 43 479,81 |
| 16 | Очистка тротуаров | 1000м2 | 49,24 | 461,58 | 68 877,17 |
| 17 | Кошение газонов | 1000м2 | 68,28 | 8 239,44 | 562 597,20 |
| 18 | Комплексная уборка дорог 30% площади | 1000м2 | 39,12 | 5 579,96 | 218 313,15 |
| 19 | Комплексная уборка тротуаров 30% площади | 1000м2 | 14,77 | 5 579,96 | 82 432,19 |
| 20 | Комплексная уборка заездных карманов | 1000м2 | 6,02 | 5 579,96 | 33 613,68 |
| 21 | Комплексная уборка съездов | 1000м2 | 8,91 | 5 579,96 | 49 706,28 |
| 22 | Комплексная уборка газонов | 1000м2 | 68,28 | 3 014,73 | 205 848,78 |
|  | Итого по основным операциям |  |  |  | 2 712 320,82 |
|  | ВЫВОЗКА СМЕТА, МУСОРА |  |  |  |  |
| 1 | Вывозка при постоянной уборке | тн/сезон | 1 236,00 | 328,33 | 405 815,88 |
| 2 | Вывозка при комплексной уборке | тн/сезон | 583,00 | 328,33 | 191 416,39 |
|  | Итого по вывозке смета |  |  |  | 597 232,27 |
|  | Всего по летнему содержанию |  |  |  | 3 309 553,09 |
| ЗИМНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ |  |  |  |  |  |
| 1 | Подметание и сгребание снега (проезжая часть) | 1000м2 | 130,42 | 7 101,52 | 926 144,73 |
| 2 | Обработка проезжей части противогололедными мат-ми | 1000м2 | 130,42 | 12 037,32 | 1 569 847,09 |
| 3 | Уборка проезжей части от мусора | 1000м2 | 130,42 | 174,93 | 69 132,99 |
| 4 | Подметание и сгребание снега (заездные карманы) | 1000м2 | 5,28 | 7 101,52 | 37 460,52 |
| 5 | Обработка заездных карманов противогололедными мат-ми | 1000м2 | 5,28 | 12 037,32 | 63 496,86 |
| 6 | Уборка заездных карманов от мусора | 1000м2 | 5,28 | 174,93 | 2 796,28 |
| 7 | Очистка и подметание заездных карманов | 1000м2 | 0,75 | 281 591,16 | 210 911,78 |
| 8 | Уборка мусора с газонов | 1000м2 | 68,28 | 582,98 | 120 626,58 |
| 9 | Уборка съездов | 1000м2 | 8,91 | 16 923,24 | 150 752,22 |
| 10 | Очистка и подметание тротуаров | 1000м2 | 49,24 | 2 115,55 | 208 352,06 |
| 11 | Обработка тротуаров фрикционными материалами | 1000м2 | 49,24 | 2 922,04 | 287 780,03 |
| 12 | Очистка урн от мусора | 1 урна | 57,00 | 357,28 | 40 729,92 |
| 13 | Очистка борта и прилотковой части после вывозки снега | 1000м2 | 0,98 | 6 281,32 | 44 058,96 |
| 14 | Трамвайные пути | 1000м2 | 13,03 | 7 101,52 | 92 532,81 |
|  | Итого по основным операциям |  |  |  | 3 824 622,83 |
|  | ВЫВОЗКА СНЕГА |  |  |  |  |
| 1 | Вывозка снега | тн/сезон | 23 013,00 | 211,34 | 4 863 567,42 |
|  | Итого по вывозке снега |  |  |  | 4 863 567,42 |
|  | ВЫВОЗКА МУСОРА |  |  |  |  |
| 1 | Вывозка мусора из урн | тн/сезон | 33,00 | 328,33 | 10 834,89 |
|  | Итого по вывозке смета |  |  |  | 10 834,89 |
|  | Всего по зимнему содержанию |  |  |  | 8 699 025,14 |
|  | ВСЕГО по 2 категории дорог Дзержинский район | год |  |  | 12 008 578,23 |
| Содержание автомобильных дорог в г. Перми (Дзержинский район). Дороги 3 категории. |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование операции | Ед. изм. | Объем в ед. изм. | Расценка на ед. изм, руб/сезон | Стоимость работ по уровням содержания, руб |
| ЛЕТНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ |  |  |  |  |  |
|  | ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1 | Мойка проезжей части (дороги) | 1000м2 | 124,35 | 232,64 | 144 644,79 |
| 2 | Подметание проезжей части (дороги) | 1000м2 | 124,35 | 262,24 | 163 050,26 |
| 3 | Подметание лотковых зон (дороги) | 1000м2 | 62,17 | 374,68 | 116 463,88 |
| 4 | Мойка лотковых зон (дороги) | 1000м2 | 62,17 | 864,42 | 268 693,74 |
| 5 | Уборка крупного мусора с дорог | 1000м2 | 186,52 | 147,31 | 83 262,53 |
| 6 | Мойка проезжей части (заездные карманы) | 1000м2 | 3,83 | 232,64 | 4 452,88 |
| 7 | Подметание проезжей части (заездные карманы) | 1000м2 | 3,83 | 262,24 | 5 019,49 |
| 8 | Подметание лотковых зон (заездные карманы) | 1000м2 | 1,91 | 374,68 | 3 585,33 |
| 9 | Мойка лотковых зон (заездные карманы) | 1000м2 | 1,91 | 864,42 | 8 271,71 |
| 10 | Уборка крупного мусора с заездных карманов | 1000м2 | 5,74 | 147,31 | 2 563,23 |
| 11 | Уборка заездных карманов | 1000м2 | 0,24 | 1 233,56 | 1 504,94 |
| 12 | Уборка съездов | 1000м2 | 11,30 | 1 626,78 | 18 376,11 |
| 13 | Планировка обочин | 1000м2 | 18,74 | 800,58 | 15 003,67 |
| 14 | Уборка обочин от мусора | 1000м2 | 18,74 | 490,93 | 27 880,61 |
| 15 | Уборка газонов от мусора | 1000м2 | 106,66 | 490,93 | 158 680,41 |
| 16 | Очистка урн от мусора | 1 урна | 59,00 | 301,84 | 35 617,12 |
| 17 | Очистка тротуаров | 1000м2 | 42,07 | 461,58 | 58 837,16 |
| 18 | Кошение газонов | 1000м2 | 106,66 | 8 239,44 | 878 843,39 |
| 19 | Комплексная уборка дорог 30% площади | 1000м2 | 55,96 | 5 579,96 | 312 232,24 |
| 20 | Комплексная уборка тротуаров 30% площади | 1000м2 | 12,62 | 5 579,96 | 70 416,31 |
| 21 | Комплексная уборка заездных карманов | 1000м2 | 5,99 | 5 579,96 | 33 401,64 |
| 22 | Комплексная уборка съездов | 1000м2 | 11,30 | 5 579,96 | 63 031,23 |
| 23 | Комплексная уборка обочин | 1000м2 | 18,74 | 2 402,49 | 45 025,07 |
| 24 | Комплексная уборка газонов | 1000м2 | 106,66 | 3 014,73 | 321 560,15 |
|  | Итого по основным операциям |  |  |  | 2 840 417,89 |
|  | ВЫВОЗКА СМЕТА, МУСОРА |  |  |  |  |
| 1 | Вывозка при постоянной уборке | тн/сезон | 1 480,00 | 328,33 | 485 928,40 |
| 2 | Вывозка при комплексной уборке | тн/сезон | 841,00 | 328,33 | 276 125,53 |
|  | Итого по вывозке смета |  |  |  | 762 053,93 |
|  | Всего по летнему содержанию |  |  |  | 3 602 471,82 |
| ЗИМНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ |  |  |  |  |  |
| 1 | Подметание и сгребание снега (проезжая часть) | 1000м2 | 186,52 | 7 101,52 | 1 324 575,51 |
| 2 | Обработка проезжей части противогололедными мат-ми | 1000м2 | 186,52 | 12 037,32 | 2 245 200,93 |
| 3 | Уборка проезжей части от мусора | 1000м2 | 186,52 | 101,14 | 75 456,67 |
| 4 | Подметание и сгребание снега (заездные карманы) | 1000м2 | 5,74 | 7 101,52 | 40 776,93 |
| 5 | Обработка заездных карманов противогололедными мат-ми | 1000м2 | 5,74 | 12 037,32 | 69 118,29 |
| 6 | Уборка заездных карманов от мусора | 1000м2 | 5,74 | 101,14 | 2 322,93 |
| 7 | Очистка и подметание заездных карманов | 1000м2 | 0,24 | 281 591,16 | 68 708,24 |
| 8 | Уборка мусора с обочин | 1000м2 | 18,74 | 337,05 | 25 266,80 |
| 9 | Уборка мусора с газонов | 1000м2 | 106,66 | 337,05 | 143 804,12 |
| 10 | Уборка съездов | 1000м2 | 11,30 | 16 923,24 | 191 164,92 |
| 11 | Очистка и подметание тротуаров | 1000м2 | 42,07 | 914,79 | 116 608,39 |
| 12 | Обработка тротуаров фрикционными материалами | 1000м2 | 42,07 | 1 263,53 | 161 061,84 |
| 13 | Очистка урн от мусора | 1 урна | 59,00 | 154,49 | 27 621,44 |
| 14 | Очистка борта и прилотковой части после вывозки снега | 1000м2 | 0,07 | 1 570,33 | 1 615,20 |
| 15 | Очитска обочин от снега | 1000м2 | 18,74 | 864,56 | 16 202,72 |
|  | Итого по основным операциям |  |  |  | 4 509 504,93 |
|  | ВЫВОЗКА СНЕГА |  |  |  |  |
| 1 | Вывозка снега | тн/сезон | 5 450,00 | 187,18 | 1 020 131,00 |
|  | Итого по вывозке снега |  |  |  | 1 020 131,00 |
|  | ВЫВОЗКА МУСОРА |  |  |  |  |
| 1 | Вывозка мусора из урн | тн/сезон | 34,00 | 328,33 | 11 163,22 |
|  | Итого по вывозке смета |  |  |  | 11 163,22 |
|  | Всего по зимнему содержанию |  |  |  | 5 540 799,15 |
|  | ВСЕГО по 3 категории дорог Дзержинский район | год |  |  | 9 143 270,97 |
|  | ВСЕГО по ДЗЕРЖИНСКОМУ РАЙОНУ | год | 2016 |  | 29 622 014,19 |

| Содержание дорог частного сектора, внутриквартальных проездов |  |  |  |  | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание с 21.07.2013-20.12.2013 |  |  |  |  |  |
| зимний период: 15.10.2013-20.12.2013; летний период: 21.07.2013-14.10.2013 |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование операции | Ед. изм. | Объем в ед. изм. | Расценка на ед. изм, руб/сезон | Стоимость работ, руб. |
| Зимнее содержание |  |  |  |  |  |
| СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ЧАСТНОГО СЕКТОРА |  |  |  |  |  |
| 1 | Расширение проезжей части | 1000м2 | 59,09 | 239,44 | 101 064,99 |
|  | Итого |  |  |  | 101 064,99 |
| СОДЕРЖАНИЕ ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ |  |  |  |  |  |
| 1 | Подметание и сгребание снега КО-707 | 1000м2 | 62,9280 | 4 297,38 | 270 425,53 |
| 2 | Расширение проезжей части | 1000м2 | 62,9280 | 39,90 | 25 108,27 |
| 3 | Посыпка ПСС | 1000м2 | 62,9280 | 7 137,51 | 449 149,23 |
| 4 | Удаление наката | 1000м2 | 62,9280 | 124,47 | 78 329,00 |
|  | Вывозка снега |  |  |  |  |
| 1 | на расстояние 8 км | тн/сезон | 695,00 | 164,57 | 114 376,15 |
|  | Итого |  |  |  | 937 388,18 |
| СОДЕРЖАНИЕ ТРОТУАРОВ |  |  |  |  |  |
| 1 | Подметание снега, мусора | 1000м2 | 4,687 | 1 090,38 | 10 221,22 |
| 2 | Посыпка песком | 1000м2 | 4,687 | 643,16 | 9 134,87 |
|  | Итого |  |  |  | 19 356,09 |
|  | Всего по зимнему содержанию |  |  |  | 1 057 809,26 |
| Летнее содержание |  |  |  |  |  |
| СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ЧАСТНОГО СЕКТОРА |  |  |  |  |  |
| 1 | Уборка проезжей части от крупного мусора | 1000м2 | 59,093 | 122,64 | 7 247,17 |
| 2 | Планировка проезжей части | 1000м2 | 47,274 | 1 117,68 | 52 837,65 |
|  | Вывозка смета, мусора |  |  |  |  |
| 1 | на расстояние 33 км | тн/сезон | 42,00 | 288,67 | 12 124,14 |
|  | Итого |  |  |  | 72 208,96 |
| СОДЕРЖАНИЕ ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ |  |  |  |  |  |
| 1 | Подметание проезжей части | 1000м2 | 62,9280 | 53,88 | 33 907,49 |
| 2 | Уборка смета у борта | 1000м2 | 62,9280 | 30,55 | 19 221,99 |
| 3 | Уборка проезжей части от крупного мусора | 1000м2 | 62,9280 | 17,55 | 8 493,39 |
|  | Вывозка смета, мусора |  |  |  |  |
| 1 | на расстояние 33 км | тн/сезон | 44,00 | 288,67 | 12 701,48 |
|  | Итого |  |  |  | 74 324,4 |
| СОДЕРЖАНИЕ ТРОТУАРОВ |  |  |  |  |  |
| 1 | Уборка от мусора | 1000м2 | 4,687 | 377,73 | 5 364,93 |
|  | Вывозка смета, мусора |  |  |  |  |
| 1 | на расстояние 33 км | тн/сезон | 3,00 | 288,67 | 866,01 |
|  | Итого |  |  |  | 6 230,94 |
|  | Всего по летнему содержанию |  |  |  | 152 764,25 |
|  | Всего по Дзержинскому району | 2013 |  |  | 1 210 573,51 |
| Содержание дорог частного сектора, внутриквартальных проездов |  |  |  |  | 2014 |
| Содержание с 21.12.2013-20.12.2014 |  |  |  |  |  |
| зимний период: 21.12.2013-14.04.2014, 15.10.2014-20.12.2014; летний период: 15.04.2014-14.10.2014 |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование операции | Ед. изм. | Объем в ед. изм. | Расценка на ед. изм, руб/сезон | Стоимость работ, руб. |
| Зимнее содержание |  |  |  |  |  |
| СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ЧАСТНОГО СЕКТОРА |  |  |  |  |  |
| 1 | Расширение проезжей части | 1000м2 | 59,09 | 712,99 | 300 945,88 |
|  | Итого |  |  |  | 300 945,88 |
| СОДЕРЖАНИЕ ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ |  |  |  |  |  |
| 1 | Подметание и сгребание снега КО-707 | 1000м2 | 62,9280 | 12 514,32 | 787 501,13 |
| 2 | Расширение проезжей части | 1000м2 | 62,9280 | 110,00 | 69 219,54 |
| 3 | Посыпка ПСС | 1000м2 | 62,9280 | 20 784,40 | 1 307 920,72 |
| 4 | Удаление наката | 1000м2 | 62,9280 | 343,12 | 215 916,04 |
|  | Вывозка снега |  |  |  |  |
| 1 | на расстояние 8 км | тн/сезон | 1 888,00 | 176,42 | 333 080,96 |
|  | Итого |  |  |  | 2 713 638,39 |
| СОДЕРЖАНИЕ ТРОТУАРОВ |  |  |  |  |  |
| 1 | Подметание снега, мусора | 1000м2 | 4,687 | 3 128,58 | 29 327,31 |
| 2 | Посыпка песком | 1000м2 | 4,687 | 1 880,41 | 26 707,46 |
|  | Итого |  |  |  | 56 034,77 |
|  | Всего по зимнему содержанию |  |  |  | 3 070 619,04 |
| Летнее содержание |  |  |  |  |  |
| СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ЧАСТНОГО СЕКТОРА |  |  |  |  |  |
| 1 | Уборка проезжей части от крупного мусора | 1000м2 | 59,093 | 262,92 | 15 536,73 |
| 2 | Планировка проезжей части | 1000м2 | 47,274 | 1 198,15 | 56 641,82 |
| 1 | на расстояние 33 км | тн/сезон | 89,00 | 309,45 | 27 541,05 |
|  | Итого |  |  |  | 99 719,60 |
| СОДЕРЖАНИЕ ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ |  |  |  |  |  |
| 1 | Подметание проезжей части | 1000м2 | 62,9280 | 115,52 | 72 696,94 |
| 2 | Уборка смета у борта | 1000м2 | 62,9280 | 65,48 | 41 207,77 |
| 3 | Уборка проезжей части от крупного мусора | 1000м2 | 62,9280 | 41,03 | 19 860,08 |
|  | Вывозка смета, мусора |  |  |  |  |
| 1 | на расстояние 33 км | тн/сезон | 94,00 | 309,45 | 29 088,30 |
|  | Итого |  |  |  | 162 853,1 |
| СОДЕРЖАНИЕ ТРОТУАРОВ |  |  |  |  |  |
| 1 | Уборка от мусора | 1000м2 | 4,687 | 867,64 | 12 323,06 |
|  | Вывозка смета, мусора |  |  |  |  |
| 1 | на расстояние 33 км | тн/сезон | 7,00 | 309,45 | 2 166,15 |
|  | Итого |  |  |  | 14 489,21 |
|  | Всего по летнему содержанию |  |  |  | 277 061,90 |
|  | Всего по Дзержинскому району | 2014 |  |  | 3 347 680,94 |
| Содержание дорог частного сектора, внутриквартальных проездов |  |  |  |  | 2015 |
| Содержание с 21.12.2014-20.12.2015 |  |  |  |  |  |
| зимний период: 21.12.2014-14.04.2015,15.10.2015-20.12.2015; летний период: 15.04.2015-14.10.2015 |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование операции | Ед. изм. | Объем в ед. изм. | Расценка на ед. изм, руб/сезон | Стоимость работ, руб. |
| Зимнее содержание |  |  |  |  |  |
| СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ЧАСТНОГО СЕКТОРА |  |  |  |  |  |
| 1 | Расширение проезжей части | 1000м2 | 59,09 | 756,49 | 319 309,03 |
|  | Итого |  |  |  | 319 309,03 |
| СОДЕРЖАНИЕ ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ |  |  |  |  |  |
| 1 | Подметание и сгребание снега КО-707 | 1000м2 | 62,9280 | 13 276,90 | 835 488,76 |
| 2 | Расширение проезжей части | 1000м2 | 62,9280 | 116,71 | 73 444,53 |
| 3 | Посыпка ПСС | 1000м2 | 62,9280 | 22 051,12 | 1 387 632,88 |
| 4 | Удаление наката | 1000м2 | 62,9280 | 364,05 | 229 089,38 |
|  | Вывозка снега |  |  |  |  |
| 1 | на расстояние 8 км | тн/сезон | 1 888,00 | 187,18 | 353 395,84 |
|  | Итого |  |  |  | 2 879 051,39 |
| СОДЕРЖАНИЕ ТРОТУАРОВ |  |  |  |  |  |
| 1 | Подметание снега, мусора | 1000м2 | 4,687 | 3 319,23 | 31 114,42 |
| 2 | Посыпка песком | 1000м2 | 4,687 | 1 995,05 | 28 335,73 |
|  | Итого |  |  |  | 59 450,15 |
|  | Всего по зимнему содержанию |  |  |  | 3 257 810,57 |
| Летнее содержание |  |  |  |  |  |
| СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ЧАСТНОГО СЕКТОРА |  |  |  |  |  |
| 1 | Уборка проезжей части от крупного мусора | 1000м2 | 59,093 | 278,94 | 16 483,40 |
| 2 | Планировка проезжей части | 1000м2 | 47,274 | 1 271,24 | 60 097,11 |
|  | Вывозка смета, мусора |  |  |  |  |
| 1 | на расстояние 33 км | тн/сезон | 89,00 | 328,33 | 29 221,37 |
|  | Итого |  |  |  | 105 801,88 |
| СОДЕРЖАНИЕ ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ |  |  |  |  |  |
| 1 | Подметание проезжей части | 1000м2 | 62,9280 | 122,58 | 77 137,14 |
| 2 | Уборка смета у борта | 1000м2 | 62,9280 | 69,48 | 43 722,37 |
| 3 | Уборка проезжей части от крупного мусора | 1000м2 | 62,9280 | 43,52 | 21 068,29 |
|  | Вывозка смета, мусора |  |  |  |  |
| 1 | на расстояние 33 км | тн/сезон | 94,00 | 328,33 | 30 863,02 |
|  | Итого |  |  |  | 172 790,8 |
| СОДЕРЖАНИЕ ТРОТУАРОВ |  |  |  |  |  |
| 1 | Уборка от мусора | 1000м2 | 4,687 | 920,50 | 13 073,92 |
|  | Вывозка смета, мусора |  |  |  |  |
| 1 | на расстояние 33 км | тн/сезон | 7,00 | 328,33 | 2 298,31 |
|  | Итого |  |  |  | 15 372,23 |
|  | Всего по летнему содержанию |  |  |  | 293 964,93 |
|  | Всего по Дзержинскому району | 2015 |  |  | 3 551 775,50 |
| Содержание дорог частного сектора, внутриквартальных проездов |  |  |  |  | 2016 |
| Содержание с 21.12.2015-20.07.2016 |  |  |  |  |  |
| зимний период: 21.12.2015-14.04.2016; летний период: 15.04.2016-20.07.2016 |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование операции | Ед. изм. | Объем в ед. изм. | Расценка на ед. изм, руб/сезон | Стоимость работ, руб. |
| Зимнее содержание |  |  |  |  |  |
| СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ЧАСТНОГО СЕКТОРА |  |  |  |  |  |
| 1 | Расширение проезжей части | 1000м2 | 59,09 | 484,15 | 204 357,78 |
|  | Итого |  |  |  | 204 357,78 |
| СОДЕРЖАНИЕ ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ |  |  |  |  |  |
| 1 | Подметание и сгребание снега КО-707 | 1000м2 | 62,9280 | 8 462,20 | 532 509,32 |
| 2 | Расширение проезжей части | 1000м2 | 62,9280 | 77,81 | 48 963,02 |
| 3 | Посыпка ПСС | 1000м2 | 62,9280 | 14 054,56 | 884 425,35 |
| 4 | Удаление наката | 1000м2 | 62,9280 | 242,70 | 152 726,26 |
|  | Вывозка снега |  |  |  |  |
| 1 | на расстояние 8 км | тн/сезон | 1 203,00 | 187,18 | 225 177,54 |
|  | Итого |  |  |  | 1 843 801,49 |
| СОДЕРЖАНИЕ ТРОТУАРОВ |  |  |  |  |  |
| 1 | Подметание снега, мусора | 1000м2 | 4,687 | 2 115,55 | 19 831,17 |
| 2 | Посыпка песком | 1000м2 | 4,687 | 1 263,53 | 17 945,96 |
|  | Итого |  |  |  | 37 777,13 |
|  | Всего по зимнему содержанию |  |  |  | 2 085 936,40 |
| Летнее содержание |  |  |  |  |  |
| СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ЧАСТНОГО СЕКТОРА |  |  |  |  |  |
| 1 | Уборка проезжей части от крупного мусора | 1000м2 | 59,093 | 139,47 | 8 241,70 |
| 2 | Планировка проезжей части | 1000м2 | 47,274 | 1 271,24 | 60 097,11 |
|  | Вывозка смета, мусора |  |  |  |  |
| 1 | на расстояние 33 км | тн/сезон | 47,00 | 328,33 | 15 431,51 |
|  | Итого |  |  |  | 83 770,32 |
| СОДЕРЖАНИЕ ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ |  |  |  |  |  |
| 1 | Подметание проезжей части | 1000м2 | 62,9280 | 68,10 | 42 853,97 |
| 2 | Уборка смета у борта | 1000м2 | 62,9280 | 38,60 | 24 290,21 |
| 3 | Уборка проезжей части от крупного мусора | 1000м2 | 62,9280 | 23,58 | 11 411,99 |
|  | Вывозка смета, мусора |  |  |  |  |
| 1 | на расстояние 33 км | тн/сезон | 50,00 | 328,33 | 16 416,50 |
|  | Итого |  |  |  | 94 972,7 |
| СОДЕРЖАНИЕ ТРОТУАРОВ |  |  |  |  |  |
| 1 | Уборка от мусора | 1000м2 | 4,687 | 490,93 | 6 972,76 |
|  | Вывозка смета, мусора |  |  |  |  |
| 1 | на расстояние 33 км | тн/сезон | 4,00 | 328,33 | 1 313,32 |
|  | Итого |  |  |  | 8 286,08 |
|  | Всего по летнему содержанию |  |  |  | 187 029,07 |
|  | Всего по Дзержинскому району | 2016 |  |  | 2 272 965,47 |

Ремонт автомобильных дорог в г. Перми (Дзержинский район).

| Стоимость м2 (руб., цены 2013 года) |  | Стоимость м2 (руб., цены 2014 года) | Стоимость м2 (руб., цены 2015 года) | Стоимость м2 (руб., цены 2016 года) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| литой | 1 308,24 | 1 402,43 | 1 487,98 | 1 487,98 |
| до 5 м2 | 865,27 | 927,57 | 984,15 | 984,15 |
| до 25 м2 | 730,31 | 782,90 | 830,65 | 830,65 |
| более 25 м2 (с фрезированием) | 607,96 | 651,73 | 691,49 | 691,49 |
| более 25 м2 | 553,36 | 593,20 | 629,39 | 629,39 |
| щебень | 166,18 | 178,15 | 189,02 | 189,02 |
| фрез.материал | 18,54 | 19,88 | 21,09 | 21,09 |

| 1-3 категории, ВКП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Район | Общая площадь, м2, в том числе | Литой |  | до 5 м2 |  | до 25 м2 |  | Всего |  |
|  |  | м2 | руб. | м2 | руб. | м2 | руб. | м2 | руб. |
| ЛОТ 3 | 1 048,40 | 25,42 | 33 255,44 | 326,87 | 282 829,98 | 696,11 | 508 377,95 | 1 048,40 | 824 463,36 |
| 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОТ 3 | 3 686,48 | 89,37 | 125 335,39 | 1 149,38 | 1 066 126,66 | 2 447,73 | 1 916 316,00 | 3 686,48 | 3 107 778,00 |
| 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОТ 3 | 3 373,77 | 81,79 | 121 701,95 | 1 051,90 | 1 035 225,61 | 2 240,08 | 1 860 726,43 | 3 373,77 | 3 017 653,99 |
| 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОТ 3 | 2 393,47 | 58,03 | 86 347,53 | 746,24 | 734 410,83 | 1 589,20 | 1 320 071,80 | 2 393,47 | 2 140 830,16 |
| ВСЕГО, по 4 годам | 10 502,12 | 254,61 | 366 640,31 | 3 274,39 | 3 118 593,08 | 6 973,12 | 5 605 492,18 | 10 502,12 | 9 090 725,51 |

| 1-3 категории, ВКП |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Район | Общая площадь, м2, в том числе | более 25 м2 (с фрезированием) |  | более 25 м2 |  | Всего |  |
|  |  | м2 | руб. | м2 | руб. | м2 | руб. |
| ЛОТ 3 | 4 193,64 | 2 096,82 | 1 274 779,71 | 2 096,82 | 1 160 294,13 | 4 193,64 | 2 435 073,85 |
| 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОТ 3 | 14 745,96 | 7 372,98 | 4 805 204,05 | 7 372,98 | 4 373 657,67 | 14 745,96 | 9 178 861,70 |
| 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОТ 3 | 13 495,32 | 6 747,66 | 4 665 920,71 | 6 747,66 | 4 246 883,10 | 13 495,32 | 8 912 803,81 |
| 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОТ 3 | 9 573,84 | 4 786,92 | 3 310 094,04 | 4 786,92 | 3 012 820,69 | 9 573,84 | 6 322 914,73 |
| ВСЕГО, по 4 годам | 42 008,76 | 21 004,38 | 14 055 998,51 | 21 004,38 | 12 793 655,60 | 42 008,76 | 26 849 654,09 |

| 4 категория |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Район | Общая площадь, м2, в том числе | щебень |  | фрез.материал |  | Всего |  |
|  |  | м2 | руб. | м2 | руб. | м2 | руб. |
| ЛОТ 3 | 3 630,12 | 1 533,30 | 254 810,66 | 2 096,82 | 38 878,40 | 3 630,12 | 293 689,06 |
| 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОТ 3 | 12 484,08 | 5 111,10 | 910 541,25 | 7 372,98 | 146 549,74 | 12 484,08 | 1 057 090,00 |
| 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОТ 3 | 11 858,76 | 5 111,10 | 966 084,27 | 6 747,66 | 142 301,86 | 11 858,76 | 1 108 386,13 |
| 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОТ 3 | 8 364,69 | 3 577,77 | 676 258,99 | 4 786,92 | 100 951,68 | 8 364,69 | 777 210,66 |
| ВСЕГО, по 4 годам | 36 337,65 | 15 333,27 | 2 807 695,17 | 21 004,38 | 428 681,67 | 36 337,65 | 3 236 375,85 |

Содержание остановочных пунктов в г. Перми (Дзержинский район).

| Содержание остановочных пунктов, 2013 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость ед. изм., руб. | Стоимость, руб. |
| Летнее содержание: |  |  |  |  |
| Очистка остановочных пунктов от смета и мусора | 1000 м2 | 3,434 | 3 532,10 | 12 129,22 |
| Очистка урн от мусора | 1 урна | 76 | 845,36 | 64 247,46 |
| Погрузка и перевозка мусора | т | 32,68 | 1 009,90 | 33 003,42 |
| Промывка поверхности павильонов от пыли, грязи и объявлений | 100 м2 | 13,76 | 3 038,07 | 41 803,86 |
| Промывка поверхности павильонов с применением Антиграфити Ремувер | 100 м2 | 2,53184 | 53 477,61 | 135 396,74 |
| Окраска металлических конструкций остановок | 100 м2 | 3,16 | 18 150,72 | 57 356,26 |
| Зимнее содержание: |  |  |  |  |
| Очистка остановочных пунктов от смета и мусора | 1000 м2 | 3,434 | 2 792,62 | 9 589,86 |
| Очистка урн от мусора | 100 урн | 0,76 | 68 121,71 | 51 772,50 |
| Очистка от уплотненного снега | 1000 м2 | 1,717 | 14 006,74 | 24 049,58 |
| Посыпка песком | 1000 м2 | 1,717 | 6 107,55 | 10 486,66 |
| Погрузка и перевозка мусора, снега | т | 255,32 | 252,32 | 64 422,10 |
| Итого: |  |  |  | 504 257,66 |

| Содержание остановочных пунктов, 2014 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость ед. изм., руб. | Стоимость, руб. |
| Летнее содержание: |  |  |  |  |
| Очистка остановочных пунктов от смета и мусора | 1000 м2 | 3,434 | 8 683,52 | 29 819,20 |
| Очистка урн от мусора | 1 урна | 76 | 900,74 | 68 456,53 |
| Погрузка и перевозка мусора | т | 34,96 | 1 005,85 | 35 164,38 |
| Промывка поверхности павильонов от пыли, грязи и объявлений | 100 м2 | 11,2832 | 1 513,47 | 17 076,82 |
| Промывка поверхности павильонов с применением Антиграфити Ремувер | 100 м2 | 2,53184 | 53 263,69 | 134 855,15 |
| Окраска металлических конструкций остановок | 100 м2 | 3,16 | 18 078,11 | 57 126,83 |
| Зимнее содержание: |  |  |  |  |
| Очистка остановочных пунктов от смета и мусора | 1000 м2 | 3,434 | 17 178,46 | 58 990,83 |
| Очистка урн от мусора | 100 урн | 0,76 | 181 590,04 | 138 008,43 |
| Очистка от уплотненного снега | 1000 м2 | 1,717 | 35 873,76 | 61 595,25 |
| Посыпка песком | 1000 м2 | 1,717 | 16 868,72 | 28 963,60 |
| Погрузка и перевозка мусора, снега | т | 824,38 | 244,44 | 201 514,69 |
| Итого: |  |  |  | 831 571,71 |

| Содержание остановочных пунктов, 2015 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость ед. изм., руб. | Стоимость, руб. |
| Летнее содержание: |  |  |  |  |
| Очистка остановочных пунктов от смета и мусора | 1000 м2 | 3,434 | 8 857,19 | 30 415,59 |
| Очистка урн от мусора | 1 урна | 76 | 918,76 | 69 825,66 |
| Погрузка и перевозка мусора | т | 34,96 | 1 025,96 | 35 867,67 |
| Промывка поверхности павильонов от пыли, грязи и объявлений | 100 м2 | 11,2832 | 1 543,74 | 17 418,35 |
| Промывка поверхности павильонов с применением Антиграфити Ремувер | 100 м2 | 2,53184 | 54 328,97 | 137 552,26 |
| Окраска металлических конструкций остановок | 100 м2 | 3,16 | 18 439,67 | 58 269,37 |
| Зимнее содержание: |  |  |  |  |
| Очистка остановочных пунктов от смета и мусора | 1000 м2 | 3,434 | 17 522,03 | 60 170,65 |
| Очистка урн от мусора | 100 урн | 0,76 | 185 221,84 | 140 768,60 |
| Очистка от уплотненного снега | 1000 м2 | 1,717 | 36 591,23 | 62 827,15 |
| Посыпка песком | 1000 м2 | 1,717 | 17 206,10 | 29 542,87 |
| Погрузка и перевозка мусора, снега | т | 824,38 | 249,33 | 205 544,98 |
| Итого: |  |  |  | 848 203,15 |

| Содержание остановочных пунктов, 2015 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость ед. изм., руб. | Стоимость, руб. |
| Летнее содержание: |  |  |  |  |
| Очистка остановочных пунктов от смета и мусора | 1000 м2 | 3,434 | 3 080,40 | 10 578,08 |
| Очистка урн от мусора | 1 урна | 76 | 319,57 | 24 287,40 |
| Погрузка и перевозка мусора | т | 12,16 | 1 026,66 | 12 484,15 |
| Промывка поверхности павильонов от пыли, грязи и объявлений | 100 м2 | 7,89824 | 1 543,29 | 12 189,25 |
| Промывка поверхности павильонов с применением Антиграфити Ремувер | 100 м2 | 1,772288 | 54 327,55 | 96 284,06 |
| Окраска металлических конструкций остановок | 100 м2 | 2,212 | 18 439,19 | 40 787,48 |
| Зимнее содержание: |  |  |  |  |
| Очистка остановочных пунктов от смета и мусора | 1000 м2 | 3,434 | 11 071,14 | 38 018,29 |
| Очистка урн от мусора | 100 урн | 0,76 | 118 053,57 | 89 720,71 |
| Очистка от уплотненного снега | 1000 м2 | 1,717 | 16 262,85 | 27 923,31 |
| Посыпка песком | 1000 м2 | 1,717 | 10 717,16 | 18 401,36 |
| Погрузка и перевозка мусора, снега | т | 811,84 | 237,34 | 192 679,62 |
| Итого: |  |  |  | 563 353,71 |

Содержание трамвайных остановочных пунктов в г. Перми (Дзержинский район).

| Содержание трамвайных остановочных пунктов, 2013 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость ед. изм., руб. | Стоимость, руб. |
| Летнее содержание: |  |  |  |  |
| Очистка остановочных пунктов от смета и мусора | 1000 м2 | 0,526 | 3 533,27 | 1 858,50 |
| Очистка урн от мусора | 1 урна | 30 | 845,39 | 25 361,74 |
| Погрузка и перевозка мусора | т | 12,9 | 1 009,22 | 13 018,94 |
| Промывка поверхности павильонов от пыли, грязи и объявлений | 100 м2 | 6,9 | 3 036,53 | 20 952,08 |
| Промывка поверхности павильонов с применением Антиграфити Ремувер | 100 м2 | 1,2144 | 53 486,73 | 64 954,28 |
| Окраска металлических конструкций остановок | 100 м2 | 1,404 | 18 147,12 | 25 478,56 |
| Зимнее содержание: |  |  |  |  |
| Очистка остановочных пунктов от смета и мусора | 1000 м2 | 0,526 | 5 500,68 | 2 893,36 |
| Очистка урн от мусора | 100 урн | 0,3 | 134 240,73 | 40 272,22 |
| Очистка от уплотненного снега | 1000 м2 | 0,263 | 14 007,45 | 3 683,96 |
| Посыпка песком | 1000 м2 | 0,263 | 6 101,90 | 1 604,80 |
| Погрузка и перевозка мусора, снега | т | 47,25 | 381,60 | 18 030,40 |
| Итого: |  |  |  | 218 108,84 |

| Содержание трамвайных остановочных пунктов, 2014 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость ед. изм., руб. | Стоимость, руб. |
| Летнее содержание: |  |  |  |  |
| Очистка остановочных пунктов от смета и мусора | 1000 м2 | 0,526 | 6 108,54 | 3 213,09 |
| Очистка урн от мусора | 1 урна | 30 | 1 453,46 | 43 603,67 |
| Погрузка и перевозка мусора | т | 27,45 | 816,03 | 22 400,12 |
| Промывка поверхности павильонов от пыли, грязи и объявлений | 100 м2 | 6,9 | 2 453,52 | 16 929,28 |
| Промывка поверхности павильонов с применением Антиграфити Ремувер | 100 м2 | 0,94185 | 43 215,32 | 40 702,35 |
| Окраска металлических конструкций остановок | 100 м2 | 0,636 | 14 674,87 | 9 333,22 |
| Зимнее содержание: |  |  |  |  |
| Очистка остановочных пунктов от смета и мусора | 1000 м2 | 0,526 | 12 079,32 | 6 353,72 |
| Очистка урн от мусора | 100 урн | 0,3 | 294 632,03 | 88 389,61 |
| Очистка от уплотненного снега | 1000 м2 | 0,263 | 29 103,50 | 7 654,22 |
| Посыпка песком | 1000 м2 | 0,263 | 10 727,11 | 2 821,23 |
| Погрузка и перевозка мусора, снега | т | 148,3 | 289,90 | 42 991,57 |
| Итого: |  |  |  | 284 392,08 |

| Содержание трамвайных остановочных пунктов, 2015 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость ед. изм., руб. | Стоимость, руб. |
| Летнее содержание: |  |  |  |  |
| Очистка остановочных пунктов от смета и мусора | 1000 м2 | 0,526 | 6 230,70 | 3 277,35 |
| Очистка урн от мусора | 1 урна | 30 | 1 482,52 | 44 475,74 |
| Погрузка и перевозка мусора | т | 27,45 | 832,35 | 22 848,12 |
| Промывка поверхности павильонов от пыли, грязи и объявлений | 100 м2 | 6,9 | 2 502,59 | 17 267,87 |
| Промывка поверхности павильонов с применением Антиграфити Ремувер | 100 м2 | 0,94185 | 44 079,63 | 41 516,40 |
| Окраска металлических конструкций остановок | 100 м2 | 0,636 | 14 968,38 | 9 519,89 |
| Зимнее содержание: |  |  |  |  |
| Очистка остановочных пунктов от смета и мусора | 1000 м2 | 0,526 | 12 320,91 | 6 480,80 |
| Очистка урн от мусора | 100 урн | 0,3 | 300 524,67 | 90 157,40 |
| Очистка от уплотненного снега | 1000 м2 | 0,263 | 29 685,55 | 7 807,30 |
| Посыпка песком | 1000 м2 | 0,263 | 10 941,63 | 2 877,65 |
| Погрузка и перевозка мусора, снега | т | 148,3 | 295,69 | 43 851,48 |
| Итого: |  |  |  | 290 080,00 |

| Содержание трамвайных остановочных пунктов, 2016 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость ед. изм., руб. | Стоимость, руб. |
| Летнее содержание: |  |  |  |  |
| Очистка остановочных пунктов от смета и мусора | 1000 м2 | 0,526 | 3 318,73 | 1 745,65 |
| Очистка урн от мусора | 1 урна | 30 | 785,85 | 23 575,56 |
| Погрузка и перевозка мусора | т | 14,55 | 831,88 | 12 103,84 |
| Промывка поверхности павильонов от пыли, грязи и объявлений | 100 м2 | 6,9 | 1 252,99 | 8 645,60 |
| Промывка поверхности павильонов с применением Антиграфити Ремувер | 100 м2 | 0,94185 | 44 079,63 | 41 516,40 |
| Окраска металлических конструкций остановок | 100 м2 | 0,636 | 14 968,38 | 9 519,89 |
| Зимнее содержание: |  |  |  |  |
| Очистка остановочных пунктов от смета и мусора | 1000 м2 | 0,526 | 7 787,47 | 4 096,21 |
| Очистка урн от мусора | 100 урн | 0,3 | 189 888,83 | 56 966,65 |
| Очистка от уплотненного снега | 1000 м2 | 0,263 | 19 790,38 | 5 204,87 |
| Посыпка песком | 1000 м2 | 0,263 | 7 450,99 | 1 959,61 |
| Погрузка и перевозка мусора, снега | т | 101,85 | 286,01 | 29 130,52 |
| Итого: |  |  |  | 194 464,80 |