**УТВЕРЖДАЮ**

и.о. директора МКУ «Благоустройство

Кировского района»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.С. Павлушин

16 апреля 2013 года

**Документация об открытом аукционе**

**в электронной форме**

на право заключить муниципальный контракт

на выполнение работ по обустройству мест массового отдыха у воды

Кировского района г. Перми в 2013 году.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Т.В.Беленко/

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Ю.В.Никитина/

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Е.Н.Тамаева/

г. Пермь, 2013 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Общие сведения.** | | | |
| Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:   * Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; * решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; * постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за размещением и исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». | | | |
| **I. Сведения о муниципальном Заказчике** | | | |
| Наименование | | | Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Кировского района» |
| Место нахождения | | | 614113, РФ, Пермский край, г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова,4 |
| Почтовый адрес | | | 614113,РФ Пермский край, г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова,4 |
| Адрес электронной почты | | | [mbukirow@mail.ru](mailto:mbukirow@mail.ru) |
| Контактный телефон | | | телефон (342) 2501562, факс (342) 2501561 |
| Контактное лицо | | | Тамаева Елена Николаевна |
| **II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме** | | | |
| Предмет аукциона | | | **Выполнение работ по обустройству мест массового отдыха у воды Кировского района г. Перми в 2013 году.** |
| Предмет муниципального контракта | | | Выполнение работ по обустройству мест массового отдыха у воды Кировского района г. Перми в 2013 году. |
| Начальная (максимальная) цена контракта | | | **492 605 (Четыреста девяноста две тысячи шестьсот пять) рублей 62 копейки.** |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) | | | Расчет стоимости (Приложение №2 к документации об открытом аукционе в электронной форме), локальный сметный расчет (Приложение №3 к документации об открытом аукционе в электронной форме) Заказчика |
| Объем работ | | | Полный перечень и расшифровка объёмов работ в соответствии с техническим заданием Заказчика (приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Требования к выполняемым работам | | | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об аукционе в электронной форме в том числе:  - техническим заданием;  - расчетом стоимости работ;  - локальным сметным расчетом;  - условиями муниципального контракта, являющихся приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме. (Приложение №1,2,3,4 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Место выполнения работ | | | Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, Кировский район  Местонахождение объекта – приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме. |
| Сроки выполнения работ | | | Начало выполнения работ: с даты заключения муниципального контракта  Окончание выполнения работ: 31.08.2013г  Срок выполнения по видам работ - приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме. |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ | | | **Форма оплаты:** безналичный расчет.  Оплата по муниципальному контракту третьим лицам не допускается.  **Сроки оплаты:**  Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком в течение 30 календарных дней после подписания Сторонами актов выполненных работ, справки стоимости работ по форме КС-3, предоставления Заказчику счетов-фактур, при условии устранения Подрядчиком всех замечаний со стороны Заказчика по выявленным в процессе работ недостаткам с учетом применения мер ответственно­сти к Подрядчику согласно условиям, установленным в заключённом по итогам аукциона муниципального контракта.  Оплата за выполненные объёмы работ производится с использованием  *«*понижающего коэффициента», который определяется как частное от деления цены муниципального контракта, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, на начальную (максимальную) цену муниципального контракта, соответствующую стоимости работ Заказчика (Приложение № 2,3 к документации об открытом аукционе в электронной форме).  Понижающий коэффициент рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления.  Например, при начальной (максимальной) цене муниципального контракта 1 000 000 рублей и цене муниципального контракта, предложенной победителем аукциона, 895 550 рублей, расчетный коэффициент снижения составит 0,8955, следовательно, понижающий коэффициент равен 0,8955.  Указанный коэффициент вносится в муниципальный контракт. |
| Источник финансирования заказа | | | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены муниципального контракта | | | Цена муниципального контракта, должна включать в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, а также иные расходы, которые могут возникнуть при исполнении обязательств в полном объеме.  Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев определенных документацией об открытом аукционе в электронной форме и муниципальным контрактом. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены муниципального контракта и расчетов с исполнителями | | | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного муниципального контракта | | | Не применяется |
| **III. Требования к участникам размещения заказа:** | | | |
| Участниками размещения заказа являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта.  Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.  Участники размещения заказа имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. | | | |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: | | | |
|  | Не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; | | |
|  | Не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; | | |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. | | |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. | | |
| **IV. Требования к содержанию и составу, заявки на участие в аукционе в электронной форме:** | | | |
| **Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей.** | | | |
|  | **Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения:**  1. Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг. | | |
|  | **Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:**  1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;  2) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения оказание услуг, являющихся предметом договора подряда, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения договора подряда являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора подряда не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. | | |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | | Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме.  Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.  Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении предмета аукциона.  Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. | |
| **V. Обеспечение заявки на участие в аукционе** | | | |
| Размер обеспечения заявки  на участие в аукционе | | | **5 % начальной (максимальной) цены муниципального контракта.**  Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| Платёжные реквизиты для перечисления денежных средств при уклонении участника размещения заказа от заключения договора подряда: | | | |
| Номер расчётного счёта | | | 40302810000005000009 |
| Номер лицевого счёта | | | 04936018408 |
| БИК банка | | | 045744000 |
| **VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме** | | | |
| Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | | | «24» апреля 2013 года 18:00 |
| Дата окончания срока рассмотрения первых частей  заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | | | «26» апреля 2013 года |
| Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | | | «29» мая 2013 года |
| **VII. Обеспечение исполнения муниципального контракта – не предусматривается** | | | |

Приложение № 1

к документации об аукционе

**Техническое задание на выполнение работ по обустройству мест массового отдыха у воды**

**в Кировском районе г.Перми в 2013 году.**

**1.Местонахождение объекта:** по линии ул.Кировоградская между ул.Астраханской и

ул. Оборонщиков

**2. Содержание пляжа**

**2.1.Перечень и объёмы работ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Перечень работ | Ед. изм. | Объём |
| 2.1.1 | Уборка зоны отдыха: очистка территории пляжа от мусора (сбор различных видов загрязнений), очистка урн, погрузка и вывозка мусора. | м² | 2000 |
| 2.1.2. | Уборка прилегающей к пляжу территории (между лестничным переходом Шишкина и водокачкой, Кировоградская,70) и с плит бе- регоукрепления: очистка участка от мусора (сбор различных видов загрязнений) , очистка урн, погрузка и вывозка мусора. | м2 | 1200 |
| 2.1.3. | Очистка контейнеров | ед. | 2 |
| 2.1.4. | Уборка мусора в кабинках для переодевания (4 ед.) | м² | 16 |
| 2.1.5. | Уборка прибрежной водной акватории (сбор различных видов загрязнений), погрузка и вывозка мусора. | м² | 720 |
| 2.1.6. | Дезинфекция кабинок для переодевания (4 ед.) | м² | 32 |
| 2.1.7. | Уборка кабинок для переодевания (мойка стен) | м² | 32 |
| 2.1.8. | Дезинфекция биотуалетов (2 ед.) | м² | 24 |
| 2.1.9. | Уборка биотуалетов (мойка внутренних стен, пола, сидений) | м² | 24 |
| 2.1.10. | Уборка мелкого мусора с рыхлением верхнего слоя песка граблями | м² | 2000 |
| 2.1.11. | Заправка бензогенератора бензином АИ- 95 | л | 100 |
| 2.1.12. | Удаление несанкционированных надписей, граффити с  контейнеров, кабин для переодевания, информационных щитов, ограждений (в т.ч. лестничных и навеса тренажеров), МАФ в течение сезона эксплуатации, в т.ч. закрашивание надписей краской. | м2 | 700 |

**2. 2. Условия выполнения работ**:

2.2.1. Производство работ осуществляется до 08-00 часов утра.

2.2.2. Вывозка мусора после сбора с территории пляжа, урн, контейнеров для мусора должна производиться в течение 1 часа после сбора мусора. Складирование мусора в мешках на территории пляжа не допускается.

**3. Обустройство мест массового отдыха у воды**

**3.1. Обновление основания пляжа**

3.1.1. Перечень и объёмы работ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | Уборка зоны отдыха, прибрежной зоны и акватория, прилегающей к пляжу территории (между лестничным переходом Шишкина и водокачкой, Кировоградская,70) и с плит берегоукрепления: Очистка участка от мусора (сбор различных видов загрязнений (мусора, травы, поросли, камней, коряг, бревен, остатков бетона и строительного мусора в т.ч. в прибрежной зоне и акватории), рыхление и разравнивание песка граблями, погрузка и вывозка мусора. | м2 | 3200 |
| 2 | Доставка до места, выгрузка погрузчиком через берегоукрепительные плиты и перемещение чистого песка по территории пляжа с разравниванием | м3 | 100 |
| 3 | Разравнивание песка по территории и планировка площадей | м2 | 2000 |

**3.1.2. Используемые материалы:**

- природный песок для строительных работ, средний и мелкий, ГОСТ 8736-93

**3.1.3 Условия выполнения и приемки работ:**

3.1.3.1. При несоответствии пробы почвы СанПиН 2.1.7.1287-03, проведение мероприятий по рыхлению с повторным проведением анализов почвы Подрядчиком до выдачи государственными контролирующими органами заключения о соответствии почвы СанПиН 2.1.7.1287-03

3.1.3.2. Уборка остатков песка в течение 24 часов после разгрузки и спуска его на территорию пляжа.

3.1.3.3. При сдаче выполненных работ предоставление Заказчику сертификатов соответствия, паспорта качества; счета-фактуры на используемый материал; санитарно-эпидемиологическое заключение с допуском к использованию в рекреационных зонах.

**3.2. Ремонт и покраска, установка оборудования, щитов, игровых форм и МАФ**

**3.2.1. Перечень и объёмы работ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п.п. | Состав работ | Объем работ |
| **1.** | **Подготовка оборудования, щитов, игровых форм и МАФ к эксплуатации:** |  |
| 1.1. | Ремонт металлических поверхностей и деталей, в том числе:  - ремонт с выправлением металлических листов и деталей крепления кабинок -4 кабинки;  - замена ограждающих металлических листов т.0,5 мм между склоном и кабинками для предотвращения осыпания грунта - 4 кабинки;  - изготовление и навешивание не достающих крючков (из расчета 4 шт. на кабинку);  - ремонт игровых и спортивных форм с изготовлением недостающих деталей и заменой деформированных деталей – 7 форм;  - ремонт урн, скамеек, металлических навесов с заменой сломанных деталей: металлического каркаса, закладных деталей - 8 комплектов;  - ремонт металлического навеса тренажеров;  - ремонт с выправлением металлических листов и деталей крепления контейнеров- 2 ед.;  - ремонт информационных щитов: замена сломанных аншлагов, стоек металлических;  - выпрямление листов после монтажа металлических наружных стен спасательного пункта 6,0\*2,4\*2,6м. | 0,13 тн |
| 1.2. | Ремонт деревянных поверхностей и деталей (замена деформированных досок), в том числе:  - скамеек, песочниц с грибками;  - замена досок деревянного настила кабинок;  - сидений качели и карусели;  - ремонт с заменой деревянных деталей трапа. | 8,0 м2 |
| 1.3. | Окрашивание масляными атмосферостойкими составами за 2 раза ранее окрашенных металлических поверхностей и деталей с предварительной очисткой поверхностей от пыли и грязи, расчисткой отстающей краски и грунтованием расчищенных мест , в том числе:  - стен кабинок для переодевания с 2-х сторон – 4 шт;  - подкрашивание в местах истирания, ржавчины, граффити игровых и спортивных форм: качели, карусель, труба скользящая, мишени «Павлин», комплект дуги, лаз «Вишенка»- 7 ед.;  - урн- 12 ед;  - скамеек- 12 ед;  - контейнеров для мусора- 2 ед;  - информационных щитов- 7 ед.;  - наружных стен спасательного пункта металлического 6,0\*2,4\*2,6м. | 150 м2 |
| 1.4. | Окрашивание масляными атмосферостойкими составами за 2 раза ранее окрашенных деревянных поверхностей и деталей с предварительной очисткой поверхностей от пыли и грязи, расчисткой отстающей краски и грунтованием расчищенных мест: , в том числе:  - скамеек- 12 шт;  - досок деревянного настила и опалубки кабинок- 4 шт;  - сидений качели и карусели- 2 ед.;  - подкрашивание в местах истирания и деформации песочниц с грибками- 3  комплекта. | 27 м2 |
| **2.** | **Установка оборудования, щитов, игровых форм и МАФ:** |  |
| 2.1. | Подготовка кабинок для переодевания:  - расчистка территории кабинок от грунта, мусора и различного рода загрязнений- 16 м2;  - выемка грунта вокруг кабинок, в т.ч. по склону (соблюдать уклон, предотвращающий осыпание грунта после земляных работ) на ширину 0,5 м - 1 м3; | 4 шт. |
| 2.2. | Доставка до места установки ( расстояние 1 км) оборудования и форм | 2 тн |
| 2.3. | Установка оборудования и форм: рытье ям-7 м3, монтаж стоек закладными деталями в грунте, сборка навесных деталей конструкций, укрепление стоек бетонированием-1 м3, обратная засыпка грунта с трамбованием-7 м3:  - урн- 12 ед;  - скамеек- 12 ед;  - информационных щитов- 7 ед.;  - игровых и спортивных форм: качели, карусель, труба скользящая, мишени «Павлин», комплект дуги, лаз «Вишенка»- 7 ед.  - теневых навесов скамеек – 8 шт. | 1,7 тн |
| 2.4. | Установка оборудования на готовое основание:  - биотуалетов- 2 ед;  - мусорных контейнеров- 2шт;  - бензогенератора- 1 шт.  -ремонт бетонного основания- 2,0 м2 | 0,3 тн. |
| 2,5. | Установка деревянного трапа с закреплением к плитам для передвижения спасателей от вагончика до береговой зоны пляжа. | 9 п.м. |
| **3.** | **Монтаж спасательного пункта** металлического: 6,0\*2,4\*2,6м.  Погрузка, доставка и разгрузка кран-бортом. | 1 шт. |
| **4.** | **Установка обоновки с якорем на воду;**  - расстояние установки 25-30 м от береговой зоны,  - устройство якоря (50 кг) на каждую единицу обоновки,  - при необходимости во время эксплуатации произвести дополнительную установку. | 9 шт. |

**3.2.2. Условия выполнения и приемки работ:**

3.2.2.1. Подрядчик осуществляет погрузку, доставку и разгрузку оборудования самостоятельно с места складирования, указанного Заказчиком.

3.2.2.2. Перед установкой Подрядчик производит ремонт и окрашивание оборудования.

3.2.2.3. Подрядчик ведет ведомость объемов по видам работ (окрашивание, ремонт).

**3.3. Монтаж питьевых фонтанчиков, ремонт и покраска ограждений.**

**3.3.1. Перечень, объёмы работ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| **1.** | **Подготовка питьевых фонтанчиков к эксплуатации:** |  |  |
| 1.1 | Очистка плитки стен и площадки ограждения фонтанчиков от пыли, грязи и граффити. | м2 | 14 |
| 1.2. | Очистка от грунта на ширину 0,5 м, мусора вокруг ограждения фонтанчиков. | м3 | 0,5 |
| 1.3. | Прочистка дренажей сливных (2 шт) | м | 3 |
| 1.4. | Установка счетчиков (водомеров) СВ 15-Х с заменой колец уплотнительных | шт | 1 |
| 1.5. | Промывка и дезинфекция трубопроводов диаметром: 40 мм | п.м. | 340 |
| 1.6. | Монтаж питьевых фонтанчиков с присоединением к водопроводной сети, установкой вентилей, тройников. | шт | 2 |
| 1.7. | Проведение мероприятий к взятию пробы питьевой воды фонтанчиков, при несоответствии пробы воды СанПиН, проведение мероприятий по повторной промывке и дезинфекции трубопровода и с повторным проведением анализов питьевой воды Подрядчиком до выдачи государственными контролирующими органами положительного заключения о соответствии питьевой воды СанПиН ( до начала эксплуатации пляжа) |  |  |
| **2.** | **Ремонт и покраска ограждений:** |  |  |
| **2.1.** | **Ограждение плит берегоукрепления в границах пляжа от родника по ул.Шишкина до лестничного перехода ул.Астраханской** |  |  |
| 2.1.1 | Очистка бетонного и металлического ограждения с 2-х сторон от пыли и грязи. | м2 | 398 |
| 2.1.2. | Ремонт металлических секций ограждений :  - выправка погнутых элементов,  - вырезка отдельных негодных деталей,  - скрепление деталей электросваркой,  - заготовка и установка новых деталей: изготовление недостающих деталей ограждений: верхней планки из угловой стали 32\*32\*3 свариванием «П» сплошным швом по верхней планке;  - сверление отверстий под установку анкеров;  - крепление элементов ограждения анкерами д=8мм в стены бетонного ограждения,  -выправка ограждения в вертикальное положение;  - заделка мест крепления анкеров. | т | 0,12 |
| 2.1.3. | Окраска ранее окрашенных бетонных ограждений за два раза фасадными атмосферостойкими красками с 2-х сторон с расчисткой старой краски, граффити и грунтованием расчищенных мест.  Цвет- серый. | м2 | 360 |
| 2.1.4. | Окраска металлических ограждений за два раза атмосферостойкими красками по металлу с 2-х сторон с расчисткой старой краски и грунтованием расчищенных мест.  Цвет-черный. | м2 окрашиваемой поверхности | 38 |
| **2.2.** | **Ограждение спасательного пункта** |  |  |
| 2.2.1. | Выемка осыпавшегося грунта, бревен и мусора между склоном и ограждением на ширину 0,5м. | м3 | 2,5 |
| 2.2.2. | Уплотнение грунта вокруг ограждения | м3 | 2,5 |
| 2.2.3. | Заделка трещин панелей железобетонного ограждения цементным раствором:  - вскрытие трещин;  - расчистка трещин с удалением пришедшего в негодность  бетона, старой краски, пыли и других видов загрязнения.  - зачистка и расшивка швов раствором . | п.м. | 30 |
| 2.2.4. | Окраска ранее окрашенных бетонных ограждений и бортового камня за два раза фасадными атмосферостойкими красками с расчисткой старой краски, граффити и грунтованием расчищенных мест.  Цвет- красный, желтый, светлозеленый, розовый (согласно существующей окраски). | м2 | 53 |

**3.3.2.Условия выполнения и приемки работ:**

3.3.2.1. Монтаж питьевых фонтанчиков производится с подключением к существующей сети водопровода, с предварительной промывкой и дезинфекцией трубы.

3.3.2.2. При необходимости Подрядчиком производится ремонт или замена деталей подключения (кранов, заглушек и т.д.) в течение всего периода эксплуатации.

3.3.2.3. При выемке и трамбовании грунта соблюдать уклон, предотвращающий осыпание грунта после земляных работ на пешеходную дорожку.

**4. Демонтаж оборудования, щитов, игровых форм и МАФ**

**4.1. Перечень, объёмы работ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п.п. | Состав работ | Объем работ |
| 1 | Демонтаж оборудования и форм.  - урн- 12 ед;  - скамеек- 12 ед;  - информационных щитов- 7 ед.;  - навесных деталей конструкций игровых и спортивных форм- 7 ед.;  - теневых навесов скамеек-8 шт;  - мусорных контейнеров- 2ед.  -биотуалетов- 2 шт;  - бензогенератора- 1 шт;  - деревянного трапа- 9 п.м. | 2 тн |
| 2 | Погрузка и доставка до места складирования ( расстояние 1 км) оборудования и форм | 2 тн |
| 3. | Демонтаж спасательного пункта металлического: 6,0\*2,4\*2,6м.  Погрузка, доставка и разгрузка кран-бортом. | 1 шт. |
| 4. | Демонтаж обоновки с якорем на воду;  - поднятие из воды;  - погрузка и доставка до места складирования (расстояние 1 км). | 9 шт |

**4.2. Условия выполнения работ:**

4.2.1. Оборудование, щиты, игровые и спортивные формы и МАФ после демонтажа должны быть исправны, иметь надлежащий вид, не деформированы.

4.2.2. После демонтажа привести территорию в нормативное состояние: уборка мусора, остатков бетона в грунте, погрузка и вывоз мусора, обратная засыпка и выравнивание грунта.

**5. Общие требования к выполнению работ:**

5.1. Производство работ: ремонт, окраску и грунтование следует производить в сухую погоду при температуре не ниже + 5 град. С. Перед грунтовкой поверхность должна быть очищена от грязи, старой краски, налета, ржавчины и пыли. Окрашивание производится атмосферостойкими красками.

Запрещается производить окраску и грунтование при дождливой погоде, а также по влажной поверхности.

5.2. Обустройство мест производства работ предупреждающими знаками и ограждениями в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, правилами техники безопасности.

5.3. Согласование до начала производства работ типа, марки, цветовой гаммы, материалов с Заказчиком.

5.4. Ведение общего журнала производства работ с отражением всех технологических операций с начала производства работ до их завершения.

В состав исполнительной документации кроме журнала производства работ входят акты скрытых работ, сертификаты соответствия и паспорта качества на используемый материал, исполнительные схемы, ведомости объемов по видам работ;

Вывоз мусора производится на полигон ТБО. Выполненные работы предъявляются Заказчику с предоставлением: подлинника справки с полигона ТБО на доставку и утилизацию мусора.

5.5. Выполнение работ по ремонту, замене деформированных и сломанных деталей оборудования, щитов, игровых и спортивных форм, МАФ в период всего срока эксплуатации.

Подрядчик несет ответственность за сохранность МАФ, оборудования, конструктивных сооружений до момента сдачи объекта (пляжа) в эксплуатацию.

5.6. Согласование с Заказчиком графика проведения работ по обустройству мест массового отдыха у воды.

**6. Сроки выполнения работ**:

**-** содержание объекта: **с 10.06.2013г. по 31.08.2013г.;**

**-** операции по подготовке пляжа к эксплуатации: с даты заключения муниципального контракта до **05.06.2013г**. по графику, согласованному с Заказчиком;

**-** работы по демонтажу оборудования: **с 30.08.2013г. по 31.08.2013г.**

**7. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема работ с предоставлением**:

- общих журналов производства работ, актов на скрытые работы, ведомости объемов по видам работ, исполнительных схем, фотодокументации на бумажном носителе до- и после- производства работ;

- сертификатов и паспортов соответствия ГОСТ на применяемые материалы.

**8. Выполняемые работы и условия выполнения работ должны отвечать требованиям нормативных документов:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | СНиП III-10-75 | Благоустройство территории |
| 2 | СНиП 23-01-99 | Строительная климатология. |
| 3 | СНиП 3.02.01-87 | Земляные сооружения, основания и фундаменты |
| 4 | СНиП 3.03.01-87 | Несущие и ограждающие конструкции |
| 5 | СНиП 3.04.01-87 | Изоляционные и отделочные покрытия |
| 6 | СНиП 3.04.03-85 | Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии |
| 7 | СНиП 2.03.11-85 | Защита строительных конструкций от коррозии |
| 8 | СНиП 52-01-2003 | Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения |
| 9 | СНиП 3.05.04-85 | Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации |
| 10 | ГОСТ 18958-73 | Краски силикатные |
| 11 | ГОСТ 1979-73 | Краски полимерцементные |
| 12 | ГОСТ 25129-82 | Грунтовка ГФ- 021. Технические условия |
| 13 | ГОСТ 28013-98 | Растворы строительные. Общие технические условия. |
| 14 | ГОСТ 9.401-91 | Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. |
| 15 | ГОСТ 10922-90 | Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия. |
| 16 | ГОСТ 8735-88 | Песок для строительных работ. Методы испытаний. |
| 17 | ГОСТ 8736-93 | Песок для строительных работ. Технические условия. |
| 18 | ГОСТ 17.0.0.1-76 | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 19 | ГОСТ 17.1.1.01-77\* | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 20 | ГОСТ 17.2.1.01-76\* | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 21 | ГОСТ 17.4.2.01-81\* | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 22 | ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ | Вредные вещества.Классификация и общие требования безопасности. |
| 23 | СНиП2.07.01-89\* | Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений |
| 24 | СНиП III-4-2000 | Правила производства и приемки работ.  Техника безопасности в строительстве. |
| 25 | ГОСТ Р 51582-2000 | Технические средства организации дорожного движения. |
| 26 | [ВСН 8-89](javascript:navigate('nd=1200006727&prevdoc=1200032208',%20'mark=3VSPGEJ000002K0000PQT3OR0RO02C4SF1616ORT6J2G0LFVB347E5UN')). | Инструкцию по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог. |
| 27 | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
| 28 | СНиП 12-01-2004 | Организация строительства. |
| 29 | СанПин 2.1.7.1287-03 | Санитарно-эпидемиалогические требования к качеству почвы |
| 30 | СанПин 2.1.4.1074-01 | Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. |
| 31 | СанПин 42-128-4690-88 | Санитарные правила содержания территорий населенных мест |
| 32 | ГОСТ 17.1.5.02-80 | Охрана природы.Гидросфера.Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов |
| 33 | Постановление Правительства Пермского края от 10.08.2006г. № 22-п | Об утверждении Правил охраны жизни людей на воде на территории Пермского края |
| 34 | Решение Пермской городской думы от 29.01.2008 г. № 4 | «Об утверждении правил благоустройства и содержания территории в городе Перми» |

Приложение № 2

к документации об аукционе

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расчет стоимости работ по содержанию мест массового отдыха у воды в**  **Кировском районе г.Перми в 2013 году** | | | | | |
|  | | | | | |
| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Объем | Ст-ть 1 ед. за период, руб. | Всего стоимость |
| 1 | Уборка зоны отдыха: очистка территории пляжа от мусора (сбор различных видов загрязнений ), очистка урн, погрузка и вывозка мусора. | 1000 м2 | 2,0 | 8 984,51 | 17 969,02 |
| 2 | Уборка прилегающей к пляжу территории (между лестничным переходом Шишкина и водокачкой, Кировоградская,70) и с плит берегоукрепления: очистка участка от мусора (сбор различных видов загрязнений) , очистка урн, погрузка мусора. | 1000 м2 | 1,2 | 8 984,51 | 10 781,41 |
| 3 | Очистка контейнеров | шт | 2 | 558,02 | 1 116,04 |
| 4 | Уборка мусора в кабинках для переодевания | 1000 м2 | 0,016 | 8 984,38 | 143,75 |
| 5 | Уборка прибрежной акватории, в воде на ширину по глубине воды до 1,2 м (сбор различных видов загрязнений), погрузка и вывозка мусора на полигон ТБО. | 1000 м2 | 0,720 | 97 566,15 | 70 247,63 |
| 6 | Дезинфекция кабинок для переодевания | м2 | 32,0 | 59,66 | 1 909,21 |
| 7 | Уборка кабинок для переодевания (мойка стен) | м2 | 32,0 | 35,10 | 1 123,06 |
| 8 | Дезинфекция биотуалетов | м2 | 24,0 | 59,66 | 1 431,91 |
| 9 | Уборка биотуалетов (мойка внутренних стен, пола,сидений) | м2 | 24,0 | 35,10 | 842,30 |
| 10 | Уборка мелкого мусора с рыхлением верхнего слоя песка граблями | 1000 м2 | 2,0 | 28 837,71 | 57 675,41 |
| 11 | Заправка бензогенератора АИ-95 | л | 100,0 | 26,27 | 2 627,10 |
| 12 | Удаление несанкционированных надписей, граффити с контейнеров, ограждений, кабин для переодевания, информационных щитов, МАФ, в т.ч. окраска | м2 | 700,0 | 12,91 | 9 037,00 |
|  | **Итого** |  |  |  | **174 903,84** |
| 14 | Общая стоимость моющих и дезинфецирующих средств: белизна, порошок |  |  |  | 2 198,09 |
| 15 | Вывоз мусора ежедневно. | тн | 35,0 | 420,74 | 14 725,90 |
|  | **Итого** |  |  |  | **191 827,83** |
|  | НДС |  |  |  | 34 529,01 |
|  | **Всего с НДС** |  |  |  | **226 356,84** |

Приложение №3

к документации об аукционе

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО:** | | |  | |  |  |  |  |  |  |  | **УТВЕРЖДАЮ:** | | | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |
| " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013г. | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013 г. | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ**  (локальная смета) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **выполнение работ по обустройству мест массового отдыха у воды в Кировском районе г. Перми в 2013 году.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | Основание: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | Сметная стоимость | | | | | | **266248,78** | | руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | Средства на оплату труда | | | | | | **73630,95** | | руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01 кв. 2013г | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | | Общая стоимость, руб. | | | | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
| Всего | В том числе | | | Всего | В том числе | | |
| Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| **Раздел 1. Обновление основания пляжа** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **ФЕР47-01-001-04** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Очистка участка от мусора | 100 м2 | 32 | 30,5 | 30,5 |  |  | 976 | 976 |  |  | 3,91 | 125,12 |  |  |
| 2 | **ФЕР47-01-001-01** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Рыхление и планировка участка | 100 м2 | 32 | 17,19 |  | 17,19 | 3,78 | 550,08 |  | 550,08 | 120,96 |  |  | 0,28 | 8,96 |
| 3 | **ЕНиР1-2-2-01 прим** | Погрузка и перемещение сыпучих материалов погрузчиками автомобильными | 100 м3 | 1 | 1784,29 |  | 1784,29 | 69,6 | 1784,29 |  | 1784,29 | 69,6 |  |  | 6 | 6 |
| 5 | **ФССЦ-408-0122** *Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308* | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 100 | 55,26 |  |  |  | 5526 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | **ФЕР47-01-001-01** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Планировка участка | 100 м2 | 20 | 17,19 |  | 17,19 | 3,78 | 343,8 |  | 343,8 | 75,6 |  |  | 0,28 | 5,6 |
| **Раздел 2. Ремонт и покраска, установка оборудования, щитов, игровых форм и МАФ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Подготовка оборудования, щитов, игровых форм и МАФ к эксплуатации** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | **ФЕРм38-01-006-08** *И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №95* | Ремонт металических поверхностей и деталей (прим) | 1 т конструкций | 0,13 | 9826,33 | 1222 | 1866 | 14,79 | 1277,42 | 158,86 | 242,58 | 1,92 | 130 | 16,9 | 1,3 | 0,17 |
| 11 | **ФЕРр57-8-3** *Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207* | Ремонт деревянных поверхностей и деталей (замена досок),(прим) | 100 м2 пола | 0,08 | 5584,57 | 502,15 | 75,71 | 5,45 | 446,77 | 40,17 | 6,06 | 0,44 | 62,07 | 4,97 | 0,47 | 0,04 |
| 12 | **ФЕРр62-29-2** *Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207* | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей : за два раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,5 | 568,11 | 163,61 | 0,87 |  | 852,17 | 245,42 | 1,31 |  | 18,72 | 28,08 |  |  |
| 13 | **ФЕРр62-11-5** *Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207* | Улучшенная окраска масляными атмосферостойкими составами ранее окрашенных деревянных поверхностей: за два раза с расчисткой старой краски | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,27 | 1078,03 | 393,98 | 8,36 | 1,16 | 291,07 | 106,37 | 2,26 | 0,31 | 45,6 | 12,31 | 0,1 | 0,03 |
| **Установка оборудования, щитов, игровых форм и МАФ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **подготовка кабинок для переодевания** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | **ФЕР47-01-001-04** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Очистка кабинок от грунта, мусора и различного рода загрязнений (прим) | 100 м2 | 0,16 | 30,5 | 30,5 |  |  | 4,88 | 4,88 |  |  | 3,91 | 0,63 |  |  |
| 24 | **ФЕР01-02-057-02** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Выемка грунта вокруг кабинок | 100 м3 грунта | 0,01 | 1201,2 | 1201,2 |  |  | 12,01 | 12,01 |  |  | 154 | 1,54 |  |  |
| **Доставка до места установки оборудования и форм** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | **ФССЦпг01-01-01-014** *И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189* | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Изделия: оборудование и формы | 1 т груза | 2 | 8,36 |  | 8,36 |  | 16,72 |  | 16,72 |  |  |  |  |  |
| 27 | **ФССЦпг03-21-01-001** *Пр. Минрегион от 20.07.11 №354* | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза | 1 т груза | 2 | 2,91 |  | 2,91 |  | 5,82 |  | 5,82 |  |  |  |  |  |
| 28 | **ФССЦпг01-01-02-014** *И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189* | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Изделия: оборудование и формы | 1 т груза | 2 | 8,36 |  | 8,36 |  | 16,72 |  | 16,72 |  |  |  |  |  |
| **Установка оборудования и форм** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | **ФЕР01-02-057-01** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0,07 | 920,4 | 920,4 |  |  | 64,43 | 64,43 |  |  | 118 | 8,26 |  |  |
| 30 | **ФЕР09-06-001-02** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Монтаж оборудования и форм, сборка навесных деталей конструкций (прим) *(МАТ=0 к расх.)* | 1 т конструкций | 1,7 | 566,16 | 433,24 | 132,92 | 1,62 | 962,47 | 736,51 | 225,96 | 2,75 | 50,79 | 86,34 | 0,12 | 0,2 |
| 31 | **ФЕР06-01-001-01** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Укрепление стоек бетонированием | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,01 | 58585,02 | 1404 | 1590,53 | 243 | 585,85 | 14,04 | 15,91 | 2,43 | 180 | 1,8 | 18 | 0,18 |
| 32 | **ФЕР01-02-061-01** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Обратная засыпка ям | 100 м3 грунта | 0,07 | 663,75 | 663,75 |  |  | 46,46 | 46,46 |  |  | 88,5 | 6,2 |  |  |
| 33 | **ФЕР01-02-005-01** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0,07 | 417,61 | 106,88 | 310,73 | 30,58 | 29,23 | 7,48 | 21,75 | 2,14 | 12,53 | 0,88 | 3,04 | 0,21 |
| **Установка оборудования** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | **ФЕР09-06-001-02** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Установка оборудования на готовое основание *(МАТ=0 к расх.)* | 1 т конструкций | 0,3 | 566,16 | 433,24 | 132,92 | 1,62 | 169,85 | 129,97 | 39,88 | 0,49 | 50,79 | 15,24 | 0,12 | 0,04 |
| 35 | **ФЕР11-01-011-03** *И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339* | Ремонт бетонного основания (прим) | 100 м2 стяжки | 0,02 | 1591,66 | 317,07 | 42,05 | 14,73 | 31,83 | 6,34 | 0,84 | 0,29 | 40,65 | 0,81 | 1,27 | 0,03 |
| 36 | **ФЕРр69-7-2** *Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207* | Установка деревянного трапа с закреплением к плитам берегоукрепления *(МАТ=0 к расх.)* | 100 п. м переходных мостиков | 0,09 | 999,86 | 837,29 | 162,57 | 5,34 | 89,99 | 75,36 | 14,63 | 0,48 | 104,4 | 9,4 | 0,46 | 0,04 |
| 37 | **ФЕРм37-01-001-06** *Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321* | Монтаж спасательного пункта металлического: 6,0\*2,4\*2,6м. Погрузка, доставка и разгрузка , установка на месте кран-бортом (прим) *(МАТ=0 к расх.)* | 1 шт. | 1 | 657,79 | 349,76 | 308,03 | 21,47 | 657,79 | 349,76 | 308,03 | 21,47 | 38,1 | 38,1 | 1,59 | 1,59 |
| 38 | **ФЕР27-09-004-02** *И7-Пр. Минрегион от 05.05.12 №188* | Установка обоновки с якорями на воду (50 кг на каждый якорь *(МАТ=0 к расх.)* | 100 шт. | 0,09 | 203,11 | 91,82 | 111,29 | 10,9 | 18,28 | 8,26 | 10,02 | 0,98 | 11,35 | 1,02 | 0,94 | 0,08 |
| **Раздел 3. Монтаж питьевых фонтанчиков, устройство ограждения** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | **ФЕРр62-39-1** *Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207* | Очистка плитки стен и площадки ограждения фонтанчиков от пыли, грязи и граффити (прим) | 100 м2 промытой поверхности | 0,14 | 47,83 | 47,48 |  |  | 6,7 | 6,65 |  |  | 5,98 | 0,84 |  |  |
| 40 | **ФССЦ-113-0589** *И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629* | Порошок чистящий | кг | 0,1 | 17,8 |  |  |  | 1,78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | **ФЕР01-02-057-01** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Очистка от грунта на ширину 0,5 м, мусора вокруг ограждения фонтанчиков, группа грунтов: 1 (прим) | 100 м3 грунта | 0,005 | 920,4 | 920,4 |  |  | 4,6 | 4,6 |  |  | 118 | 0,59 |  |  |
| 42 | **ФЕРр65-10-2** *Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207* | Прочистка дренажей сливных (прим) | 100 м трубопровода | 0,03 | 959,22 | 882,36 |  |  | 28,78 | 26,47 |  |  | 108 | 3,24 |  |  |
| 43 | **ФЕР16-06-005-01** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Установка счетчиков (водомеров) СВ 15-Х с заменой уплотнительных колец | 1 счетчик (водомер) | 1 | 5,56 | 3,85 | 0,87 |  | 5,56 | 3,85 | 0,87 |  | 0,41 | 0,41 |  |  |
| 44 | **ФЕР22-06-001-01** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 40 мм | 1 км трубопровода | 0,34 | 513,71 | 483,65 |  |  | 174,66 | 164,44 |  |  | 56,7 | 19,28 |  |  |
| 45 | **ФЕР17-01-006-01** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском, с присоединением к сети и установкой вентелей, тройников (прим) | 10 компл. | 0,2 | 310,86 | 210,77 | 20,55 | 1,49 | 62,17 | 42,15 | 4,11 | 0,3 | 21,91 | 4,38 | 0,11 | 0,02 |
| 46 | **ФССЦ-507-0876** *Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308* | Соединительная арматура трубопроводов: диаметром 40 мм | 10 шт. | 0,2 | 58,56 |  |  |  | 11,71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | **ФССЦ-302-1345** *Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308* | Вентили , диаметром 40 мм | шт. | 2 | 67,12 |  |  |  | 134,24 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Раздел 4. Ремонт и покраска ограждений** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ограждение плит берегоукрепления в границах пляжа | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | **ФЕРр62-39-1** *Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207* | Очистка бетонного и металического ограждения с 2-х сторон от пыли и грязи (прим) | 100 м2 промытой поверхности | 3,98 | 55,03 | 47,48 |  |  | 219,02 | 188,97 |  |  | 5,98 | 23,8 |  |  |
| 53 | **ФЕРм38-01-006-08** *И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №95* | Ремонт с изготовлением металических ограждений (прим) | 1 т конструкций | 0,12 | 9826,33 | 1222 | 1866 | 14,79 | 1179,16 | 146,64 | 223,92 | 1,77 | 130 | 15,6 | 1,3 | 0,16 |
| 54 | **ФЕР46-08-012-01** *И8-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №262* | Установка анкеров со сверлением отверстий глубиной 100 мм, диаметр анкера: до 8 мм | 100 шт. | 0,28 | 71,33 | 56,9 | 14,43 |  | 19,97 | 15,93 | 4,04 |  | 6,67 | 1,87 |  |  |
| 55 | **ФССЦ-101-4465** *И1-Пр. Минрегион от 03.08.10 №359* | Анкер, размер 8,0х100 мм | шт. | 28 | 1,16 |  |  |  | 32,48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | **ФЕРр62-35-2** *И4-Пр. Минрегион от 14.05.12 №197* | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,38 | 1030,83 | 697,51 | 0,87 |  | 391,72 | 265,05 | 0,33 |  | 80,73 | 30,68 |  |  |
| 57 | **ФЕРр62-24-1** *Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207* | Окраска фасадными атмосферостойкими красками за 2 раза ранее окрашенных бетонных ограждений | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,6 | 381,88 | 219,29 | 4,53 |  | 1374,77 | 789,44 | 16,31 |  | 25,09 | 90,32 |  |  |
| ремонт ограждения спасательного пункта | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | **ФЕР01-02-057-02** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Выемка осыпавшегося грунта, бревен, мусора (прим) | 100 м3 грунта | 0,025 | 1201,2 | 1201,2 |  |  | 30,03 | 30,03 |  |  | 154 | 3,85 |  |  |
| 60 | **ФЕР01-02-005-01** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0,025 | 417,61 | 106,88 | 310,73 | 30,58 | 10,44 | 2,67 | 7,77 | 0,76 | 12,53 | 0,31 | 3,04 | 0,08 |
| 61 | **ФЕРр53-14-1** *Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207* | Заделка трещин в стенах: цементным раствором | 10 м трещин | 3 | 34,73 | 24,31 |  |  | 104,19 | 72,93 |  |  | 2,71 | 8,13 |  |  |
| 62 | **ФЕРр62-24-1** *Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207* | Окраска фасадными атмосферостойкими красками за 2 раза ранее окрашенных бетонных ограждений | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,53 | 381,88 | 219,29 | 4,53 |  | 202,4 | 116,22 | 2,4 |  | 25,09 | 13,3 |  |  |
| **Раздел 5. Демонтаж оборудования, щитов, игровых форм и МАФ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | **ФЕР09-06-001-02** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Демонтаж оборудования и форм *(5.Прил.9.3 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)* | 1 т конструкций | 2 | 396,31 | 303,27 | 93,04 | 1,13 | 792,62 | 606,54 | 186,08 | 2,26 | 35,553 | 71,11 | 0,084 | 0,17 |
| 64 | **ФЕРр69-7-2** *Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207* | Демонтаж деревянного трапа *(ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)* | 100 п. м переходных мостиков | 0,09 | 399,94 | 334,92 | 65,02 | 2,14 | 35,99 | 30,14 | 5,85 | 0,19 | 41,76 | 3,76 | 0,184 | 0,02 |
| 65 | **ФССЦпг01-01-01-014** *И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189* | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Изделия: оборудование и формы | 1 т груза | 2 | 8,36 |  | 8,36 |  | 16,72 |  | 16,72 |  |  |  |  |  |
| 66 | **ФССЦпг03-21-01-001** *Пр. Минрегион от 20.07.11 №354* | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза | 1 т груза | 2 | 2,91 |  | 2,91 |  | 5,82 |  | 5,82 |  |  |  |  |  |
| 67 | **ФССЦпг01-01-02-014** *И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189* | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Изделия: оборудование и формы | 1 т груза | 2 | 8,36 |  | 8,36 |  | 16,72 |  | 16,72 |  |  |  |  |  |
| 68 | **ФЕРм37-01-001-06** *Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321* | Демонтаж спасательного пункта металлического: 6,0\*2,4\*2,6м. Погрузка, доставка и разгрузка кран-бортом.1,5 т *(ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)* | 1 шт. | 1 | 263,12 | 139,91 | 123,21 | 8,59 | 263,12 | 139,91 | 123,21 | 8,59 | 15,24 | 15,24 | 0,636 | 0,64 |
| 69 | **ФЕР27-09-004-02** *И7-Пр. Минрегион от 05.05.12 №188* | Демонтаж обоновки с якорем *(Новый коэффициент ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)* | 100 шт. | 0,09 | 81,24 | 36,73 | 44,51 | 4,36 | 7,31 | 3,31 | 4 | 0,39 | 4,54 | 0,41 | 0,376 | 0,03 |
| **Раздел 6. Новый Раздел** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | **ФССЦпг03-21-01-031** *Пр. Минрегион от 20.07.11 №354* | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 31 км I класс груза | 1 т груза | 8 | 19,68 |  | 19,68 |  | 157,44 |  | 157,44 |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | | | 20050,05 | 5638,26 | 4382,25 | 314,12 |  | 664,72 |  | 24,29 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | | | | | | | | | 136207,68 | 69745,28 | 21838,13 | 3885,67 |  | 664,72 |  | 24,29 |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОЗП=12,37; ЭМ=5,21; ЗПМ=12,37; МАТ=4,37 (Поз. 1-2, 6, 23, 3-5, 38, 69, 11-13, 39-40, 52, 56-57, 62, 24, 29, 32, 41, 58, 30, 34, 63, 31, 33, 60, 35-36, 64, 42-43, 45, 44, 46-47, 54-55, 61, 10, 53, 37, 68) | | | | | | | | | 115362,44 | 64107,02 | 17455,88 | 3571,54 |  |  |  |  |
| перевозка ПЗ=4,37 (Поз. 26, 28, 65, 67, 27, 66, 70) | | | | | | | | | 795,19 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 59641,09 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81% = 95%\*0,85 ФОТ (от 73630,95) (Поз. 1-2, 6, 23, 3-5, 38, 69, 11-13, 39-40, 52, 56-57, 62, 24, 29, 32, 41, 58, 30, 34, 63, 31, 33, 60, 35-36, 64, 42-43, 45, 44, 46-47, 54-55, 61, 10, 53, 37, 68) | | | | | | | | | 59641,09 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 27107,89 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40% = 50%\*0,8 ФОТ (от 34555,96) (Поз. 11-13, 39-40, 52, 56-57, 62, 36, 64, 42, 61, 10, 53, 37, 68) | | | | | | | | | 13822,39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34% = 50%\*0.85 \* 0,8 ФОТ (от 39074,99) (Поз. 1-2, 6, 23, 3-5, 38, 69, 24, 29, 32, 41, 58, 30, 34, 63, 31, 33, 60, 35, 43, 45, 44, 46-47, 54-55) | | | | | | | | | 13285,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итоги по смете:** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы | | | | | | | | | 188674,52 |  |  |  |  | 578,88 |  | 21,73 |
| Итого Монтажные работы | | | | | | | | | 34282,14 |  |  |  |  | 85,84 |  | 2,56 |
| Итого | | | | | | | | | 222956,66 |  |  |  |  | 664,72 |  | 24,29 |
| В том числе: | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | | | | | | | | | 43829,08 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | 21838,13 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | | | | | | | | | 73630,95 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 59641,09 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 27107,89 |  |  |  |  |  |  |  |
| Талоны на утилизацию | | | | | | | | | 2677,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого с учетом доп. затрат в тек ценах** | | | | | | | | | **225634,56** |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | | | | | | | | | 40614,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| **ВСЕГО по смете** | | | | | | | | | **266248,78** |  |  |  |  | **664,72** |  | **24,29** |

Приложение № 4

к документации об аукционе

**ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА**

**НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРЕДМЕТОМ**

**АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ**

г. Пермь \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013год.

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Кировского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Сергеева Дмитрия Юрьевича, действующей на основании Устава с одной стороны и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ действующий на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с решением конкурсной (аукционной) комиссии от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(протокол № \_\_\_\_\_), заключили муниципальный контракт о нижеследующем:

**1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.**

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по обустройству мест массового отдыха у воды Кировского района г. Перми в 2013 году в соответствии с:

а) приложениями к муниципальному контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – техническое задание;

- Приложение № 2 – расчёт стоимости работ;

- Приложение № 3 – локальный сметный расчет;

- Приложение № 4 – оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ;

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, нормативных документов (СНиП, ГОСТ и др.).

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях предусмотренных разделом 3 муниципального контракта.

**2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН**

**2.1. Обязанности Заказчика**

2.1.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений назначить уполномоченного представителя, имеющего право:

1. присутствовать на объекте производства работ;
2. производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;
3. отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;
4. принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;
5. производить проверку журнала производства работ, актов на скрытые работы;
6. осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

2.1.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

2.1.3. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 муниципального контракта.

2.1.4. Осуществлять рассмотрение документации по приёмке и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение десяти рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

**2.2. Права Заказчика:**

2.2.1. Осуществлять проверку и подписание представленных Подрядчиком актов фактически выполненных работ.

2.2.2. Осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок.

Количество проверок и сроки проведения определяется Заказчиком.

По итогам каждой проверки представители Заказчика и Подрядчика составляют акт контрольной проверки качества работ по форме согласно Приложению № 5 к муниципальному контракту.

Проверки проводятся в форме выезда на Объект представителей Заказчика и Подрядчика.

В акте контрольной проверки качества работ фиксируются выявленные недостатки работ, а также нарушения при производстве работ, указываются замечания к качеству выполнения работ и сроки по их устранению.

При отказе Подрядчика от проведения проверки, а также от подписания акта контрольной проверки, в акте делается отметка об этом, акт подписывается Заказчиком в одностороннем порядке и в течение суток направляется Подрядчику по факсимильной связи, а также заказным письмом в адрес Подрядчика с уведомлением или курьером с проставлением отметки о получении.

Односторонний акт контрольной проверки является обязательным к исполнению и может быть признан недействительным только в судебном порядке.

2.2.3. Требовать от Подрядчика устранения недостатков, выявленных в ходе:

- контрольных проверок;  
- приёмки выполненных работ.

2.2.4. Выдавать предписания об устранении выявленных дефектов и недостатков объекта выполнения работ в одностороннем порядке (приложение № 5), самостоятельно устанавливать срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направлять указанную документацию Подрядчику по факсимильной почте.

В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта выполнения работ.

2.2.5. Данные журналов производства работ, актов на скрытые работы, фотодокументации и актов контрольных проверок служат основанием для снижения оплаты работ, применения санкций в соответствии с условиями муниципального контракта.

**2.3. Обязанности Подрядчика:**

2.3.1. Обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. муниципального контракта и сдать выполненные работы в установленный срок, в соответствии с условиями муниципального контракта, при соблюдении требований действующего законодательства, технической документации, нормативных документов (СНиП, ГОСТ и др.).

2.3.2. Назначить соответствующим приказом уполномоченных представителей, имеющих право подписания актов контрольных проверок, фотодокументов и документов, входящих в состав исполнительной документации.

2.3.3. Вести журнал производства работ, составлять акты на скрытые работы с начала производства работ до их завершения.

2.3.4. Предоставлять фотодокументацию по письменной заявке Заказчика.

Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка. Выполнение фотографирования осуществляется в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.

2.3.5. Обеспечить на объекте выполнения работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

2.3.6. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по муниципальному контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случаев, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

2.3.7. Письменно информировать Заказчика о необходимости приёмки скрытых работ по мере их готовности.

Продолжение производства работ без освидетельствования представителем Заказчика скрытых работ не допускается.

В случае предъявления выполненных работ без предварительной фиксации скрытых работ представителем Заказчика, эти объемы Заказчиком не принимаются.

2.3.8. Самостоятельно приобрести материалы и оборудование, необходимое для выполнения работ по муниципальному контракту.

2.3.9. Осуществить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ (при необходимости).

2.3.10. В случае необходимости произвести согласование с органами государственного надзора порядка выполнения работ.

2.3.11. Обеспечить надлежащую охрану имущества третьих лиц, находящегося на объекте, в течение всего срока выполнения работ (действия муниципального контракта).

2.3.12. Извещать Заказчика в письменном виде в течение 4-х рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса, или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика.

При неисполнении, либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности документы и письма, направленные Подрядчику, считаются направленными надлежащим образом.

2.3.13. В сроки, установленные Заказчиком, прибыть лично, либо направить представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления актов приёмки выполненных работ.

Представитель Подрядчика обязан представить и передать Заказчику заверенную копию доверенности до начала составления акта.

В случае если от имени Подрядчика на составление акта выполненных работ явилось лицо без доверенности, либо от имени Подрядчика представитель не прибыл, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте, считаются установленными надлежащим образом.

Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком.

2.3.14. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика и заблаговременно уведомлять Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего договора.

2.3.15. Обеспечить выполнение работ по муниципальному контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись – наименование Подрядчика.

2.3.16. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту выполнения работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, акты на скрытые работы, сертификаты на материалы, санитарно-эпидемиологические заключения (при необходимости - по требованию Заказчика)

2.3.17. За свой счет и своевременно устранять недостатки, выявленные в ходе контрольных проверок и приёмки выполненных работ.

2.3.18. Выполнять предписания и письменные указания Заказчика в сроки, установленные Заказчиком.

2.3.19. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других разделах муниципального контракта.

**2.4. Права Подрядчика:**

2.4.1. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта с привлечением представителя Заказчика и представителя администрации Кировского района г. Перми

**3. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ.**

3.1. Общая стоимость работ по обустройству мест массового отдыха у воды Кировского района г. Перми, подлежащих выполнению в 2013 году определяется на основании цены, предложенной победителем аукциона, составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_), без дальнейшей индексации.

3.2. Стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, а также иные расходы, которые могут возникнуть при исполнении обязательств в полном объеме, подлежит уменьшению в случае, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от условий муниципального контракта, ухудшившими результат работ, некачественным выполнением работ или с иными недостатками, которые делают результат работ не пригодным для использования Объекта.

Уменьшение стоимости работ в связи с некачественным выполнением работ производится в порядке согласно Приложению № 4 к муниципальному контракту.

3.3. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном муниципальным контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются:

- акт контрольной проверки (приложение № 6);

- акт оценки работы по содержанию мест массового отдыха у воды (приложение № 7);

- акт приёмки выполненных работ (приложение № 8);

- акт приёмки выполненных работ по форме КС 2 (приложение № 9);

- справка стоимости работ по форме КС- 3 (приложение № 10);

- счета-фактуры.

3.4. Форма оплаты: безналичный расчёт.

3.5. Сроки оплаты:

- в течение 30 календарных дней с даты подписания Сторонами акта приёмки выполненных работ, справки стоимости работ по форме КС -3, получения Заказчиком счёта-фактуры.

3.6. Порядок расчётов за выполненные объёмы работ:

Расчёт за выполненные объёмы работ производится в соответствии с расчётом стоимости работ Заказчика с применением понижающего коэффициента.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены контракта на стоимость работ, соответствующую расчёту стоимости работ Заказчика, составляет \_\_\_\_\_\_\_\_.

3.7. Работы по муниципальному контракту оплачиваются за счет средств бюджета города Перми.

**4.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.**

4.1.Начало выполнения работ: **с даты заключения муниципального контракта**

4.2.Окончание выполнения работ: **31.08.2013г**.

4.3.Срок выполнения по видам работ - приложение № 1 (техническое задание).

**5. КАЧЕСТВО РАБОТ.**

5.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения, соответствующее требованиям Заказчика (приложение № 1 к муниципальному контракту)

5.2. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для:

- требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

- снижения стоимости работ в порядке, установленном муниципальным контрактом.

5.3. Стороны предусматривают следующие дополнительные меры обеспечения надлежащего качества работ:

В случае выявления дефектов и недостатков при приёмке работ Заказчик имеет право:

- отказаться от приёмки работ до устранения дефектов и недостатков Подрядчиком в срок установленный Заказчиком;

- принять выполненные работы при условии их оплаты по сниженной стоимости в соответствии с приложением № 4 настоящего договора, если устранить дефект не предоставляется возможным и данный дефект не является критичным.

**6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.**

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, Стороны настоящего контракта несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту.

6.3. Заказчик за несвоевременную оплату выполненных и принятых в соответствии с условиями настоящего контракта работ, уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика.

6.4. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств, принятых по настоящему контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

6.4.1. За неисполнение в установленный срок Предписания **(**Приложение № 5**)** об устранении нарушений обязательств и условий Контракта, выданного Заказчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 10 000, 00 (десять тысяч) рублей.

Оплата удержанных Заказчиком штрафов производится в бюджет города Перми на основании локального нормативного акта Заказчика.

6.4.2. За просрочку сроков сдачи работ по обустройству мест массового отдыха Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1% от общей стоимости работ по обустройству мест массового отдыха у воды за каждый день просрочки.

Оплата удержанной Заказчиком неустойки производится в бюджет города Перми на основании локального нормативного акта Заказчика.

6.5. Удержание неустойки (штрафов) производится Заказчиком при расчетах согласно разделу 3 настоящего контракта.

6.6. Уплата неустойки (штрафов), а также возмещение убытков не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств в натуре.

**7.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.**

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств.

**8.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.**

8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует до фактического исполнения Сторонами своих обязательств.

8.2. Условия настоящего контракта могут быть изменены по письменному соглашению Сторон.

8.3. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон или по решению суда.

8.4. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами, решаются путем переговоров.

В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

8.5. В части, не предусмотренной настоящим контрактом, Стороны руководствуются законодательством РФ.

8.6. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

**9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.**

**Заказчик: Подрядчик:**

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальное казенное учреждение  «Благоустройство Кировского района»  614113, г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова,4  т. 2501560, 2501561.  ИНН 5908041586  КПП 590801001  р./сч. № 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ банка  России по Пермскому краю УФК по Пермскому  Краю (ДФ администрации города МКУ «Благо-  устройство Кировского района» л/с 02936018408)  БИК 045773001 |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Д.Ю.Сергеев  « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013 года.  м.п. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013 года.  м.п. |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

от\_\_\_\_\_\_\_2013г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Техническое задание на выполнение работ по обустройству мест массового отдыха у воды**

**в Кировском районе г.Перми в 2013 году.**

**1.Местонахождение объекта:** по линии ул.Кировоградская между ул.Астраханской и

ул. Оборонщиков

**2. Содержание пляжа**

**2.1.Перечень и объёмы работ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Перечень работ | Ед. изм. | Объём |
| 2.1.1 | Уборка зоны отдыха: очистка территории пляжа от мусора (сбор различных видов загрязнений), очистка урн, погрузка и вывозка мусора. | м² | 2000 |
| 2.1.2. | Уборка прилегающей к пляжу территории (между лестничным переходом Шишкина и водокачкой, Кировоградская,70) и с плит берегоукрепления: очистка участка от мусора (сбор различных видов загрязнений) , очистка урн, погрузка и вывозка мусора. | м2 | 1200 |
| 2.1.3. | Очистка контейнеров | ед. | 2 |
| 2.1.4. | Уборка мусора в кабинках для переодевания (4 ед.) | м² | 16 |
| 2.1.5. | Уборка прибрежной водной акватории (сбор различных видов загрязнений), погрузка и вывозка мусора. | м² | 720 |
| 2.1.6. | Дезинфекция кабинок для переодевания (4 ед.) | м² | 32 |
| 2.1.7. | Уборка кабинок для переодевания (мойка стен) | м² | 32 |
| 2.1.8. | Дезинфекция биотуалетов (2 ед.) | м² | 24 |
| 2.1.9. | Уборка биотуалетов (мойка внутренних стен, пола, сидений) | м² | 24 |
| 2.1.10. | Уборка мелкого мусора с рыхлением верхнего слоя песка граблями | м² | 2000 |
| 2.1.11. | Заправка бензогенератора бензином АИ- 95 | л | 100 |
| 2.1.12. | Удаление несанкционированных надписей, граффити с  контейнеров, кабин для переодевания, информационных щитов, ограждений (в т.ч. лестничных и навеса тренажеров), МАФ в течение сезона эксплуатации, в т.ч. закрашивание надписей краской. | м2 | 700 |

**2. 2. Условия выполнения работ**:

2.2.1. Производство работ осуществляется до 08-00 часов утра.

2.2.2. Вывозка мусора после сбора с территории пляжа, урн, контейнеров для мусора должна производиться в течение 1 часа после сбора мусора. Складирование мусора в мешках на территории пляжа не допускается.

**3. Обустройство мест массового отдыха у воды**

**3.1. Обновление основания пляжа**

3.1.1. Перечень и объёмы работ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | Уборка зоны отдыха, прибрежной зоны и акватория, прилегающей к пляжу территории (между лестничным переходом Шишкина и водокачкой, Кировоградская,70) и с плит берегоукрепления: Очистка участка от мусора (сбор различных видов загрязнений (мусора, травы, поросли, камней, коряг, бревен, остатков бетона и строительного мусора в т.ч. в прибрежной зоне и акватории), рыхление и разравнивание песка граблями, погрузка и вывозка мусора. | м2 | 3200 |
| 2 | Доставка до места, выгрузка погрузчиком через берегоукрепительные плиты и перемещение чистого песка по территории пляжа с разравниванием | м3 | 100 |
| 3 | Разравнивание песка по территории и планировка площадей | м2 | 2000 |

**3.1.2. Используемые материалы:**

- природный песок для строительных работ, средний и мелкий, ГОСТ 8736-93

**3.1.3 Условия выполнения и приемки работ:**

3.1.3.1. При несоответствии пробы почвы СанПиН 2.1.7.1287-03, проведение мероприятий по рыхлению песка с повторным проведением анализов почвы Подрядчиком до выдачи государственными контролирующими органами заключения о соответствии почвы СанПиН 2.1.7.1287-03

3.1.3.2. Уборка остатков песка в течение 24 часов после разгрузки и спуска его на территорию пляжа.

3.1.3.3. При сдаче выполненных работ предоставление Заказчику сертификатов соответствия, паспорта качества; счета-фактуры на используемый материал; санитарно-эпидемиологическое заключение с допуском к использованию в рекреационных зонах.

**3.2. Ремонт и покраска, установка оборудования, щитов, игровых форм и МАФ**

**3.2.1. Перечень и объёмы работ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п.п. | Состав работ | Объем работ |
| **1.** | **Подготовка оборудования, щитов, игровых форм и МАФ к эксплуатации:** |  |
| 1.1. | Ремонт металлических поверхностей и деталей, в том числе:  - ремонт с выправлением металлических листов и деталей крепления кабинок -4 кабинки;  - замена ограждающих металлических листов т.0,5 мм между склоном и кабинками для предотвращения осыпания грунта , 4 кабинки  - изготовление и навешивание не достающих крючков (из расчета 4 шт. на кабинку);  - ремонт игровых и спортивных форм с изготовлением недостающих деталей и заменой деформированных деталей – 7 форм;  - ремонт урн, скамеек, металлических навесов с заменой сломанных деталей: металлического каркаса, закладных деталей - 8 комплектов;  - ремонт металлического навеса тренажеров;  - ремонт с выправлением металлических листов и деталей крепления контейнеров- 2 ед.;  - ремонт информационных щитов: замена сломанных аншлагов, стоек металлических- 2 щита;  - выпрямление листов после монтажа металлических наружных стен спасательного пункта 6,0\*2,4\*2,6м. | 0,13 тн |
| 1.2. | Ремонт деревянных поверхностей и деталей (замена деформированных досок), в том числе:  - скамеек, песочниц с грибками;  - замена досок деревянного настила кабинок;  - сидений качели и карусели;  - ремонт с заменой деревянных деталей трапа. | 8,0 м2 |
| 1.3. | Окрашивание масляными атмосферостойкими составами за 2 раза ранее окрашенных металлических поверхностей и деталей с предварительной очисткой поверхностей от пыли и грязи, расчисткой отстающей краски и грунтованием расчищенных мест, в том числе:  - стен кабинок для переодевания с 2-х сторон – 4 шт;  - подкрашивание в местах истирания, ржавчины, граффити игровых и спортивных форм: качели, карусель, труба скользящая, мишени «Павлин», комплект дуги, лаз «Вишенка»- 7 ед.;  - урн- 12 ед;  - скамеек- 12 ед;  - контейнеров для мусора- 2 ед;  - информационных щитов- 7 ед.;  - наружных стен спасательного пункта металлического 6,0\*2,4\*2,6м. | 150 м2 |
| 1.4. | Окрашивание масляными атмосферостойкими составами за 2 раза ранее окрашенных деревянных поверхностей и деталей с предварительной очисткой поверхностей от пыли и грязи, расчисткой отстающей краски и грунтованием расчищенных мест: , в том числе:  - скамеек- 12 шт;  - досок деревянного настила и опалубки кабинок- 4 шт;  - сидений качели и карусели- 2 ед.;  - подкрашивание в местах истирания и деформации песочниц с грибками- 3  комплекта. | 27 м2 |
| **2.** | **Установка оборудования, щитов, игровых форм и МАФ:** |  |
| 2.1. | Подготовка кабинок для переодевания:  - расчистка территории кабинок от грунта, мусора и различного рода загрязнений- 16 м2;  - выемка грунта вокруг кабинок, в т.ч. по склону (соблюдать уклон, предотвращающий осыпание грунта после земляных работ) на ширину 0,5 м - 1 м3; | 4 шт. |
| 2.2. | Доставка до места установки ( расстояние 1 км) оборудования и форм | 2 тн |
| 2.3. | Установка оборудования и форм: рытье ям-7 м3, монтаж стоек закладными деталями в грунте, сборка навесных деталей конструкций, укрепление стоек бетонированием-1 м3, обратная засыпка грунта с трамбованием-7 м3:  - урн- 12 ед;  - скамеек- 12 ед;  - информационных щитов- 7 ед.;  - игровых и спортивных форм: качели, карусель, труба скользящая, мишени «Павлин», комплект дуги, лаз «Вишенка»- 7 ед.  - теневых навесов скамеек – 8 шт. | 1,7 тн |
| 2.4. | Установка оборудования на готовое основание:  - биотуалетов- 2 ед;  - мусорных контейнеров- 2шт;  - бензогенератора- 1 шт.  -ремонт бетонного основания- 2,0 м2 | 0,3 тн. |
| 2,5. | Установка деревянного трапа с закреплением к плитам для передвижения спасателей от вагончика до береговой зоны пляжа. | 9 п.м. |
| **3.** | **Монтаж спасательного пункта** металлического: 6,0\*2,4\*2,6м.  Погрузка, доставка и разгрузка кран-бортом. | 1 шт. |
| **4.** | **Установка обоновки с якорем на воду;**  - расстояние установки 25-30 м от береговой зоны,  - устройство якоря (50 кг) на каждую единицу обоновки,  - при необходимости во время эксплуатации произвести дополнительную установку. | 9 шт. |

**3.2.2. Условия выполнения и приемки работ:**

3.2.2.1. Подрядчик осуществляет погрузку, доставку и разгрузку оборудования самостоятельно с места складирования, указанного Заказчиком.

3.2.2.2. Перед установкой Подрядчик производит ремонт и окрашивание оборудования.

3.2.2.3. Подрядчик ведет ведомость объемов по видам работ (окрашивание, ремонт).

**3.3. Монтаж питьевых фонтанчиков, ремонт и покраска ограждений.**

**3.3.1. Перечень, объёмы работ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| **1.** | **Подготовка питьевых фонтанчиков к эксплуатации:** |  |  |
| 1.1 | Очистка плитки стен и площадки ограждения фонтанчиков от пыли, грязи и граффити. | м2 | 14 |
| 1.2. | Очистка от грунта на ширину 0,5 м, мусора вокруг ограждения фонтанчиков. | м3 | 0,5 |
| 1.3. | Прочистка дренажей сливных (2 шт) | м | 3 |
| 1.4. | Установка счетчиков (водомеров) СВ 15-Х с заменой колец уплотнительных | шт | 1 |
| 1.5. | Промывка и дезинфекция трубопроводов диаметром: 40 мм | п.м. | 340 |
| 1.6. | Монтаж питьевых фонтанчиков с присоединением к водопроводной сети, установкой вентилей, тройников. | шт | 2 |
| 1.7. | Проведение мероприятий к взятию пробы питьевой воды фонтанчиков, при несоответствии пробы воды СанПиН, проведение мероприятий по повторной промывке и дезинфекции трубопровода и с повторным проведением анализов питьевой воды Подрядчиком до выдачи государственными контролирующими органами положительного заключения о соответствии питьевой воды СанПиН ( до начала эксплуатации пляжа) |  |  |
| **2.** | **Ремонт и покраска ограждений:** |  |  |
| **2.1.** | **Ограждение плит берегоукрепления в границах пляжа от родника по ул.Шишкина до лестничного перехода ул.Астраханской** |  |  |
| 2.1.1 | Очистка бетонного и металлического ограждения с 2-х сторон от пыли и грязи. | м2 | 398 |
| 2.1.2. | Ремонт металлических секций ограждений :  - выправка погнутых элементов,  - вырезка отдельных негодных деталей,  - скрепление деталей электросваркой,  - заготовка и установка новых деталей: изготовление недостающих деталей ограждений: верхней планки из угловой стали 32\*32\*3 свариванием «П» сплошным швом по верхней планке;  - сверление отверстий под установку анкеров;  - крепление элементов ограждения анкерами д=8мм в стены бетонного ограждения,  -выправка ограждения в вертикальное положение;  - заделка мест крепления анкеров. | т | 0,12 |
| 2.1.3. | Окраска ранее окрашенных бетонных ограждений за два раза фасадными атмосферостойкими красками с 2-х сторон с расчисткой старой краски, граффити и грунтованием расчищенных мест.  Цвет- серый. | м2 | 360 |
| 2.1.4. | Окраска металлических ограждений за два раза атмосферостойкими красками по металлу с 2-х сторон с расчисткой старой краски и грунтованием расчищенных мест.  Цвет-черный. | м2 окрашиваемой поверхности | 38 |
| **2.2.** | **Ограждение спасательного пункта** |  |  |
| 2.2.1. | Выемка осыпавшегося грунта, бревен и мусора между склоном и ограждением на ширину 0,5м. | м3 | 2,5 |
| 2.2.2. | Уплотнение грунта вокруг ограждения | м3 | 2,5 |
| 2.2.3. | Заделка трещин панелей железобетонного ограждения цементным раствором:  - вскрытие трещин;  - расчистка трещин с удалением пришедшего в негодность  бетона, старой краски, пыли и других видов загрязнения.  - зачистка и расшивка швов раствором . | п.м. | 30 |
| 2.2.4. | Окраска ранее окрашенных бетонных ограждений и бортового камня за два раза фасадными атмосферостойкими красками с расчисткой старой краски, граффити и грунтованием расчищенных мест.  Цвет- красный, желтый, светлозеленый, розовый (согласно существующей окраски). | м2 | 53 |

**3.3.2.Условия выполнения и приемки работ:**

3.3.2.1. Монтаж питьевых фонтанчиков производится с подключением к существующей сети водопровода, с предварительной промывкой и дезинфекцией трубы.

3.3.2.2. При необходимости Подрядчиком производится ремонт или замена деталей подключения (кранов, заглушек и т.д.) в течение всего периода эксплуатации.

3.3.2.3. При выемке и трамбовании грунта соблюдать уклон, предотвращающий осыпание грунта после земляных работ на пешеходную дорожку.

**4. Демонтаж оборудования, щитов, игровых форм и МАФ**

**4.1. Перечень, объёмы работ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п.п. | Состав работ | Объем работ |
| 1 | Демонтаж оборудования и форм.  - урн- 12 ед;  - скамеек- 12 ед;  - информационных щитов- 7 ед.;  - навесных деталей конструкций игровых и спортивных форм- 7 ед.;  - теневых навесов скамеек-8 шт;  - мусорных контейнеров- 2ед.  -биотуалетов- 2 шт;  - бензогенератора- 1 шт;  - деревянного трапа- 9 п.м. | 2 тн |
| 2 | Погрузка и доставка до места складирования ( расстояние 1 км) оборудования и форм | 2 тн |
| 3. | Демонтаж спасательного пункта металлического: 6,0\*2,4\*2,6м.  Погрузка, доставка и разгрузка кран-бортом. | 1 шт. |
| 4. | Демонтаж обоновки с якорем на воду;  - поднятие из воды;  - погрузка и доставка до места складирования ( расстояние 1 км). | 9 шт |

**4.2. Условия выполнения работ:**

4.2.1. Оборудование, щиты, игровые и спортивные формы и МАФ после демонтажа должны быть исправны, иметь надлежащий вид, не деформированы.

4.2.2. После демонтажа привести территорию в нормативное состояние: уборка мусора, остатков бетона в грунте, погрузка и вывоз мусора, обратная засыпка и выравнивание грунта.

**5. Общие требования к выполнению работ:**

5.1. Производство работ: ремонт, окраску и грунтование следует производить в сухую погоду при температуре не ниже + 5 град. С. Перед грунтовкой поверхность должна быть очищена от грязи, старой краски, налета, ржавчины и пыли. Окрашивание производится атмосферостойкими красками.

Запрещается производить окраску и грунтование при дождливой погоде, а также по влажной поверхности.

5.2. Обустройство мест производства работ предупреждающими знаками и ограждениями в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, правилами техники безопасности.

5.3. Согласование до начала производства работ типа, марки, цветовой гаммы, материалов с Заказчиком.

5.4. Ведение общего журнала производства работ с отражением всех технологических операций с начала производства работ до их завершения.

В состав исполнительной документации кроме журнала производства работ входят акты скрытых работ, сертификаты соответствия и паспорта качества на используемый материал, исполнительные схемы, ведомости объемов по видам работ;

Вывоз мусора производится на полигон ТБО. Выполненные работы предъявляются Заказчику с предоставлением: подлинника справки с полигона ТБО на доставку и утилизацию мусора.

5.5. Выполнение работ по ремонту, замене деформированных и сломанных деталей оборудования, щитов, игровых и спортивных форм, МАФ в период всего срока эксплуатации.

Подрядчик несет ответственность за сохранность МАФ, оборудования, конструктивных сооружений до момента сдачи объекта (пляжа) в эксплуатацию.

5.6. Согласование с Заказчиком графика проведения работ по обустройству мест массового отдыха у воды.

**6. Сроки выполнения работ**:

**-** содержание объекта: **с 10.06.2013г. по 31.08.2013г.;**

**-** операции по подготовке пляжа к эксплуатации: с даты заключения муниципального контракта до **05.06.2013г**. по графику, согласованному с Заказчиком;

**-** работы по демонтажу оборудования: **с 30.08.2013г. по 31.08.2013г.**

**7. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема работ с предоставлением**:

- общих журналов производства работ, актов на скрытые работы, ведомости объемов по видам работ, исполнительных схем, фотодокументации на бумажном носителе до- и после- производства работ;

- сертификатов и паспортов соответствия ГОСТ на применяемые материалы.

**8. Выполняемые работы и условия выполнения работ должны отвечать требованиям нормативных документов:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | СНиП III-10-75 | Благоустройство территории |
| 2 | СНиП 23-01-99 | Строительная климатология. |
| 3 | СНиП 3.02.01-87 | Земляные сооружения, основания и фундаменты |
| 4 | СНиП 3.03.01-87 | Несущие и ограждающие конструкции |
| 5 | СНиП 3.04.01-87 | Изоляционные и отделочные покрытия |
| 6 | СНиП 3.04.03-85 | Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии |
| 7 | СНиП 2.03.11-85 | Защита строительных конструкций от коррозии |
| 8 | СНиП 52-01-2003 | Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения |
| 9 | СНиП 3.05.04-85 | Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации |
| 10 | ГОСТ 18958-73 | Краски силикатные |
| 11 | ГОСТ 1979-73 | Краски полимерцементные |
| 12 | ГОСТ 25129-82 | Грунтовка ГФ- 021. Технические условия |
| 13 | ГОСТ 28013-98 | Растворы строительные. Общие технические условия. |
| 14 | ГОСТ 9.401-91 | Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. |
| 15 | ГОСТ 10922-90 | Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия. |
| 16 | ГОСТ 8735-88 | Песок для строительных работ. Методы испытаний. |
| 17 | ГОСТ 8736-93 | Песок для строительных работ. Технические условия. |
| 18 | ГОСТ 17.0.0.1-76 | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 19 | ГОСТ 17.1.1.01-77\* | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 20 | ГОСТ 17.2.1.01-76\* | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 21 | ГОСТ 17.4.2.01-81\* | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 22 | ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ | Вредные вещества.Классификация и общие требования безопасности. |
| 23 | СНиП2.07.01-89\* | Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений |
| 24 | СНиП III-4-2000 | Правила производства и приемки работ.  Техника безопасности в строительстве. |
| 25 | ГОСТ Р 51582-2000 | Технические средства организации дорожного движения. |
| 26 | [ВСН 8-89](javascript:navigate('nd=1200006727&prevdoc=1200032208',%20'mark=3VSPGEJ000002K0000PQT3OR0RO02C4SF1616ORT6J2G0LFVB347E5UN')). | Инструкцию по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог. |
| 27 | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
| 28 | СНиП 12-01-2004 | Организация строительства. |
| 29 | СанПин 2.1.7.1287-03 | Санитарно-эпидемиалогические требования к качеству почвы |
| 30 | СанПин 2.1.4.1074-01 | Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. |
| 31 | СанПин 42-128-4690-88 | Санитарные правила содержания территорий населенных мест |
| 32 | ГОСТ 17.1.5.02-80 | Охрана природы.Гидросфера.Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов |
| 33 | Постановление Правительства Пермского края от 10.08.2006г. № 22-п | Об утверждении Правил охраны жизни людей на воде на территории Пермского края |
| 34 | Решение Пермской городской думы от 29.01.2008 г. № 4 | «Об утверждении правил благоустройства и содержания территории в городе Перми» |

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расчет стоимости работ по содержанию мест массового отдыха у воды в**  **Кировском районе г.Перми в 2013 году** | | | | | |
|  | | | | | |
| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Объем | Ст-ть 1 ед. за период, руб. | Всего стоимость |
| 1 | Уборка зоны отдыха: очистка территории пляжа от мусора (сбор различных видов загрязнений) , очистка урн, погрузка мусора. | 1000 м2 | 2,0 | 8 984,51 | 17 969,02 |
| 2 | Уборка прилегающей к пляжу территории (между лестничным переходом Шишкина и водокачкой, Кировоградская,70) и с плит берегоукрепления: очистка участка от мусора (сбор различных видов загрязнений), очистка урн, погрузка мусора. | 1000 м2 | 1,2 | 8 984,51 | 10 781,41 |
| 3 | Очистка контейнеров | шт | 2 | 558,02 | 1 116,04 |
| 4 | Уборка мусора в кабинках для переодевания | 1000 м2 | 0,016 | 8 984,38 | 143,75 |
| 5 | Уборка прибрежной акватории, в воде на ширину по глубине воды до 1,2 м (сбор различных видов загрязнений), погрузка и вывозка мусора на полигон ТБО. | 1000 м2 | 0,720 | 97 566,15 | 70 247,63 |
| 6 | Дезинфекция кабинок для переодевания | м2 | 32,0 | 59,66 | 1 909,21 |
| 7 | Уборка кабинок для переодевания (мойка стен) | м2 | 32,0 | 35,10 | 1 123,06 |
| 8 | Дезинфекция биотуалетов | м2 | 24,0 | 59,66 | 1 431,91 |
| 9 | Уборка биотуалетов (мойка внутренних стен, пола, сидений) | м2 | 24,0 | 35,10 | 842,30 |
| 10 | Уборка мелкого мусора с рыхлением верхнего слоя песка граблями | 1000 м2 | 2,0 | 28 837,71 | 57 675,41 |
| 11 | Заправка бензогенератора АИ-95 | л | 100,0 | 26,27 | 2 627,10 |
| 12 | Удаление несанкционированных надписей, граффити с контейнеров, ограждений, кабин для переодевания, информационных щитов, МАФ, в т.ч. окраска | м2 | 700,0 | 12,91 | 9 037,00 |
|  | **Итого** |  |  |  | **174 903,84** |
| 14 | Общая стоимость моющих и дезинфецирующих средств: белизна, порошок |  |  |  | 2 198,09 |
| 15 | Вывоз мусора ежедневно. | тн | 35,0 | 420,74 | 14 725,90 |
|  | **Итого** |  |  |  | **191 827,83** |
|  | НДС |  |  |  | 34 529,01 |
|  | **Всего с НДС** |  |  |  | **226 356,84** |

Заказчик:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подрядчик:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО:** | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | Приложение №3  к муниципальному контракту  **УТВЕРЖДАЮ:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013г. | | | | | | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013 г. | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | | | | |  | | |  |
|  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | | | | |  | | |  |
| **ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ**  (локальная смета) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | | | | |  | | |  |
|  | | **выполнение работ по обустройству мест массового отдыха у воды в Кировском районе г. Перми в 2013 году.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | | | Основание: | | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | | | | |  | | |  |
|  | |  | |  | | | | Сметная стоимость | | | | | | | | | | | **266248,78** | | | | руб. | |  | |  |  | | | | |  | | |  |
|  | |  | |  | | | | Средства на оплату труда | | | | | | | | | | | **73630,95** | | | | руб. | |  | |  |  | | | | |  | | |  |
|  | |  | |  | | | | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01 кв 2013г | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | | |  | | |  | | |
| № пп | | Обосно- вание | | Наименование | Ед. изм. | | | Кол. | | Стоимость единицы, руб. | | | | | | | | | Общая стоимость, руб. | | | | | | | | | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | | Т/з мех. на ед. | | | Т/з мех. Всего | | |
| Всего | | В том числе | | | | | | | Всего | | В том числе | | | | | | |
| Осн.З/п | | | Эк.Маш | | З/пМех | | Осн.З/п | | Эк.Маш | | З/пМех | | |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | | | 5 | | 6 | | 7 | | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | | 14 | 15 | | 16 | | | 17 | | |
| **Раздел 1. Обновление основания пляжа** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | **ФЕР47-01-001-04** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | | Очистка участка от мусора | 100 м2 | | | 32 | | 30,5 | | 30,5 | | |  | |  | | 976 | | 976 | |  | |  | | | 3,91 | 125,12 | |  | | |  | | |
| 2 | | **ФЕР47-01-001-01** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | | Рыхление и планировка участка | 100 м2 | | | 32 | | 17,19 | |  | | | 17,19 | | 3,78 | | 550,08 | |  | | 550,08 | | 120,96 | | |  |  | | 0,28 | | | 8,96 | | |
| 3 | | **ЕНиР1-2-2-01 прим** | | Погрузка и перемещение сыпучих материалов погрузчиками автомобильными | 100 м3 | | | 1 | | 1784,29 | |  | | | 1784,29 | | 69,6 | | 1784,29 | |  | | 1784,29 | | 69,6 | | |  |  | | 6 | | | 6 | | |
| 5 | | **ФССЦ-408-0122** *Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308* | | Песок природный для строительных работ средний | м3 | | | 100 | | 55,26 | |  | | |  | |  | | 5526 | |  | |  | |  | | |  |  | |  | | |  | | |
| 6 | | **ФЕР47-01-001-01** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | | Планировка участка | 100 м2 | | | 20 | | 17,19 | |  | | | 17,19 | | 3,78 | | 343,8 | |  | | 343,8 | | 75,6 | | |  |  | | 0,28 | | | 5,6 | | |
| **Раздел 2. Ремонт и покраска, установка оборудования, щитов, игровых форм и МАФ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Подготовка оборудования, щитов, игровых форм и МАФ к эксплуатации** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | **ФЕРм38-01-006-08** *И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №95* | | Ремонт металических поверхностей и деталей (прим) | 1 т конструкций | | | 0,13 | | 9826,33 | | 1222 | | | 1866 | | 14,79 | | 1277,42 | | 158,86 | | 242,58 | | 1,92 | | | 130 | 16,9 | | 1,3 | | | 0,17 | | |
| 11 | | **ФЕРр57-8-3** *Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207* | | Ремонт деревянных поверхностей и деталей (замена досок),(прим) | 100 м2 пола | | | 0,08 | | 5584,57 | | 502,15 | | | 75,71 | | 5,45 | | 446,77 | | 40,17 | | 6,06 | | 0,44 | | | 62,07 | 4,97 | | 0,47 | | | 0,04 | | |
| 12 | | **ФЕРр62-29-2** *Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207* | | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей : за два раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | | | 1,5 | | 568,11 | | 163,61 | | | 0,87 | |  | | 852,17 | | 245,42 | | 1,31 | |  | | | 18,72 | 28,08 | |  | | |  | | |
| 13 | | **ФЕРр62-11-5** *Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207* | | Улучшенная окраска масляными атмосферостойкими составами ранее окрашенных деревянных поверхностей: за два раза с расчисткой старой краски | 100 м2 окрашиваемой поверхности | | | 0,27 | | 1078,03 | | 393,98 | | | 8,36 | | 1,16 | | 291,07 | | 106,37 | | 2,26 | | 0,31 | | | 45,6 | 12,31 | | 0,1 | | | 0,03 | | |
| **Установка оборудования, щитов, игровых форм и МАФ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **подготовка кабинок для переодевания** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | **ФЕР47-01-001-04** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | | Очистка кабинок от грунта, мусора и различного рода загрязнений (прим) | 100 м2 | | | 0,16 | | 30,5 | | 30,5 | | |  | |  | | 4,88 | | 4,88 | |  | |  | | | 3,91 | 0,63 | |  | | |  | | |
| 24 | | **ФЕР01-02-057-02** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | | Выемка грунта вокруг кабинок | 100 м3 грунта | | | 0,01 | | 1201,2 | | 1201,2 | | |  | |  | | 12,01 | | 12,01 | |  | |  | | | 154 | 1,54 | |  | | |  | | |
| **Доставка до места установки оборудования и форм** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | **ФССЦпг01-01-01-014** *И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189* | | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Изделия: оборудование и формы | 1 т груза | | | 2 | | 8,36 | |  | | | 8,36 | |  | | 16,72 | |  | | 16,72 | |  | | |  |  | |  | | |  | | |
| 27 | | **ФССЦпг03-21-01-001** *Пр. Минрегион от 20.07.11 №354* | | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза | 1 т груза | | | 2 | | 2,91 | |  | | | 2,91 | |  | | 5,82 | |  | | 5,82 | |  | | |  |  | |  | | |  | | |
| 28 | | **ФССЦпг01-01-02-014** *И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189* | | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Изделия: оборудование и формы | 1 т груза | | | 2 | | 8,36 | |  | | | 8,36 | |  | | 16,72 | |  | | 16,72 | |  | | |  |  | |  | | |  | | |
| **Установка оборудования и форм** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | **ФЕР01-02-057-01** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | | | 0,07 | | 920,4 | | 920,4 | | |  | |  | | 64,43 | | 64,43 | |  | |  | | | 118 | 8,26 | |  | | |  | | |
| 30 | | **ФЕР09-06-001-02** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | | Монтаж оборудования и форм, сборка навесных деталей конструкций (прим) *(МАТ=0 к расх.)* | 1 т конструкций | | | 1,7 | | 566,16 | | 433,24 | | | 132,92 | | 1,62 | | 962,47 | | 736,51 | | 225,96 | | 2,75 | | | 50,79 | 86,34 | | 0,12 | | | 0,2 | | |
| 31 | | **ФЕР06-01-001-01** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | | Укрепление стоек бетонированием | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | | | 0,01 | | 58585,02 | | 1404 | | | 1590,53 | | 243 | | 585,85 | | 14,04 | | 15,91 | | 2,43 | | | 180 | 1,8 | | 18 | | | 0,18 | | |
| 32 | | **ФЕР01-02-061-01** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | | Обратная засыпка ям | 100 м3 грунта | | | 0,07 | | 663,75 | | 663,75 | | |  | |  | | 46,46 | | 46,46 | |  | |  | | | 88,5 | 6,2 | |  | | |  | | |
| 33 | | **ФЕР01-02-005-01** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | | | 0,07 | | 417,61 | | 106,88 | | | 310,73 | | 30,58 | | 29,23 | | 7,48 | | 21,75 | | 2,14 | | | 12,53 | 0,88 | | 3,04 | | | 0,21 | | |
| **Установка оборудования** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | **ФЕР09-06-001-02** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | | Установка оборудования на готовое основание *(МАТ=0 к расх.)* | 1 т конструкций | | | 0,3 | | 566,16 | | 433,24 | | | 132,92 | | 1,62 | | 169,85 | | 129,97 | | 39,88 | | 0,49 | | | 50,79 | 15,24 | | 0,12 | | | 0,04 | | |
| 35 | | **ФЕР11-01-011-03** *И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339* | | Ремонт бетонного основания (прим) | 100 м2 стяжки | | | 0,02 | | 1591,66 | | 317,07 | | | 42,05 | | 14,73 | | 31,83 | | 6,34 | | 0,84 | | 0,29 | | | 40,65 | 0,81 | | 1,27 | | | 0,03 | | |
| 36 | | **ФЕРр69-7-2** *Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207* | | Установка деревянного трапа с закреплением к плитам берегоукрепления *(МАТ=0 к расх.)* | 100 п. м переходных мостиков | | | 0,09 | | 999,86 | | 837,29 | | | 162,57 | | 5,34 | | 89,99 | | 75,36 | | 14,63 | | 0,48 | | | 104,4 | 9,4 | | 0,46 | | | 0,04 | | |
| 37 | | **ФЕРм37-01-001-06** *Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321* | | Монтаж спасательного пункта металлического: 6,0\*2,4\*2,6м. Погрузка, доставка и разгрузка , установка на месте кран-бортом (прим) *(МАТ=0 к расх.)* | 1 шт. | | | 1 | | 657,79 | | 349,76 | | | 308,03 | | 21,47 | | 657,79 | | 349,76 | | 308,03 | | 21,47 | | | 38,1 | 38,1 | | 1,59 | | | 1,59 | | |
| 38 | | **ФЕР27-09-004-02** *И7-Пр. Минрегион от 05.05.12 №188* | | Установка обоновки с якорями на воду (50 кг на каждый якорь *(МАТ=0 к расх.)* | 100 шт. | | | 0,09 | | 203,11 | | 91,82 | | | 111,29 | | 10,9 | | 18,28 | | 8,26 | | 10,02 | | 0,98 | | | 11,35 | 1,02 | | 0,94 | | | 0,08 | | |
| **Раздел 3. Монтаж питьевых фонтанчиков, устройство ограждения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | | **ФЕРр62-39-1** *Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207* | | Очистка плитки стен и площадки ограждения фонтанчиков от пыли, грязи и граффити (прим) | 100 м2 промытой поверхности | | | 0,14 | | 47,83 | | 47,48 | | |  | |  | | 6,7 | | 6,65 | |  | |  | | | 5,98 | 0,84 | |  | | |  | | |
| 40 | | **ФССЦ-113-0589** *И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629* | | Порошок чистящий | кг | | | 0,1 | | 17,8 | |  | | |  | |  | | 1,78 | |  | |  | |  | | |  |  | |  | | |  | | |
| 41 | | **ФЕР01-02-057-01** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | | Очистка от грунта на ширину 0,5 м, мусора вокруг ограждения фонтанчиков, группа грунтов: 1 (прим) | 100 м3 грунта | | | 0,005 | | 920,4 | | 920,4 | | |  | |  | | 4,6 | | 4,6 | |  | |  | | | 118 | 0,59 | |  | | |  | | |
| 42 | | **ФЕРр65-10-2** *Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207* | | Прочистка дренажей сливных (прим) | 100 м трубопровода | | | 0,03 | | 959,22 | | 882,36 | | |  | |  | | 28,78 | | 26,47 | |  | |  | | | 108 | 3,24 | |  | | |  | | |
| 43 | | **ФЕР16-06-005-01** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | | Установка счетчиков (водомеров) СВ 15-Х с заменой уплотнительных колец | 1 счетчик (водомер) | | | 1 | | 5,56 | | 3,85 | | | 0,87 | |  | | 5,56 | | 3,85 | | 0,87 | |  | | | 0,41 | 0,41 | |  | | |  | | |
| 44 | | **ФЕР22-06-001-01** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 40 мм | 1 км трубопровода | | | 0,34 | | 513,71 | | 483,65 | | |  | |  | | 174,66 | | 164,44 | |  | |  | | | 56,7 | 19,28 | |  | | |  | | |
| 45 | | **ФЕР17-01-006-01** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | | Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском, с присоединением к сети и установкой вентелей, тройников (прим) | 10 компл. | | | 0,2 | | 310,86 | | 210,77 | | | 20,55 | | 1,49 | | 62,17 | | 42,15 | | 4,11 | | 0,3 | | | 21,91 | 4,38 | | 0,11 | | | 0,02 | | |
| 46 | | **ФССЦ-507-0876** *Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308* | | Соединительная арматура трубопроводов: диаметром 40 мм | 10 шт. | | | 0,2 | | 58,56 | |  | | |  | |  | | 11,71 | |  | |  | |  | | |  |  | |  | | |  | | |
| 47 | | **ФССЦ-302-1345** *Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308* | | Вентили , диаметром 40 мм | шт. | | | 2 | | 67,12 | |  | | |  | |  | | 134,24 | |  | |  | |  | | |  |  | |  | | |  | | |
| **Раздел 4. Ремонт и покраска ограждений** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ограждение плит берегоукрепления в границах пляжа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | | **ФЕРр62-39-1** *Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207* | | Очистка бетонного и металического ограждения с 2-х сторон от пыли и грязи (прим) | 100 м2 промытой поверхности | | | 3,98 | | 55,03 | | 47,48 | | |  | |  | | 219,02 | | 188,97 | |  | |  | | | 5,98 | 23,8 | |  | | |  | | |
| 53 | | **ФЕРм38-01-006-08** *И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №95* | | Ремонт с изготовлением металических ограждений (прим) | 1 т конструкций | | | 0,12 | | 9826,33 | | 1222 | | | 1866 | | 14,79 | | 1179,16 | | 146,64 | | 223,92 | | 1,77 | | | 130 | 15,6 | | 1,3 | | | 0,16 | | |
| 54 | | **ФЕР46-08-012-01** *И8-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №262* | | Установка анкеров со сверлением отверстий глубиной 100 мм, диаметр анкера: до 8 мм | 100 шт. | | | 0,28 | | 71,33 | | 56,9 | | | 14,43 | |  | | 19,97 | | 15,93 | | 4,04 | |  | | | 6,67 | 1,87 | |  | | |  | | |
| 55 | | **ФССЦ-101-4465** *И1-Пр. Минрегион от 03.08.10 №359* | | Анкер, размер 8,0х100 мм | шт. | | | 28 | | 1,16 | |  | | |  | |  | | 32,48 | |  | |  | |  | | |  |  | |  | | |  | | |
| 56 | | **ФЕРр62-35-2** *И4-Пр. Минрегион от 14.05.12 №197* | | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | | | 0,38 | | 1030,83 | | 697,51 | | | 0,87 | |  | | 391,72 | | 265,05 | | 0,33 | |  | | | 80,73 | 30,68 | |  | | |  | | |
| 57 | | **ФЕРр62-24-1** *Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207* | | Окраска фасадными атмосферостойкими красками за 2 раза ранее окрашенных бетонных ограждений | 100 м2 окрашиваемой поверхности | | | 3,6 | | 381,88 | | 219,29 | | | 4,53 | |  | | 1374,77 | | 789,44 | | 16,31 | |  | | | 25,09 | 90,32 | |  | | |  | | |
| ремонт ограждения спасательного пункта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | | **ФЕР01-02-057-02** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | | Выемка осыпавшегося грунта, бревен, мусора (прим) | 100 м3 грунта | | | 0,025 | | 1201,2 | | 1201,2 | | |  | |  | | 30,03 | | 30,03 | |  | |  | | | 154 | 3,85 | |  | | |  | | |
| 60 | | **ФЕР01-02-005-01** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | | | 0,025 | | 417,61 | | 106,88 | | | 310,73 | | 30,58 | | 10,44 | | 2,67 | | 7,77 | | 0,76 | | | 12,53 | 0,31 | | 3,04 | | | 0,08 | | |
| 61 | | **ФЕРр53-14-1** *Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207* | | Заделка трещин в стенах: цементным раствором | 10 м трещин | | | 3 | | 34,73 | | 24,31 | | |  | |  | | 104,19 | | 72,93 | |  | |  | | | 2,71 | 8,13 | |  | | |  | | |
| 62 | | **ФЕРр62-24-1** *Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207* | | Окраска фасадными атмосферостойкими красками за 2 раза ранее окрашенных бетонных ограждений | 100 м2 окрашиваемой поверхности | | | 0,53 | | 381,88 | | 219,29 | | | 4,53 | |  | | 202,4 | | 116,22 | | 2,4 | |  | | | 25,09 | 13,3 | |  | | |  | | |
| **Раздел 5. Демонтаж оборудования, щитов, игровых форм и МАФ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | | **ФЕР09-06-001-02** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | | Демонтаж оборудования и форм *(5.Прил.9.3 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)* | 1 т конструкций | | | 2 | | 396,31 | | 303,27 | | | 93,04 | | 1,13 | | 792,62 | | 606,54 | | 186,08 | | 2,26 | | | 35,553 | 71,11 | | 0,084 | | | 0,17 | | |
| 64 | | **ФЕРр69-7-2** *Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207* | | Демонтаж деревянного трапа *(ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)* | 100 п. м переходных мостиков | | | 0,09 | | 399,94 | | 334,92 | | | 65,02 | | 2,14 | | 35,99 | | 30,14 | | 5,85 | | 0,19 | | | 41,76 | 3,76 | | 0,184 | | | 0,02 | | |
| 65 | | **ФССЦпг01-01-01-014** *И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189* | | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Изделия: оборудование и формы | 1 т груза | | | 2 | | 8,36 | |  | | | 8,36 | |  | | 16,72 | |  | | 16,72 | |  | | |  |  | |  | | |  | | |
| 66 | | **ФССЦпг03-21-01-001** *Пр. Минрегион от 20.07.11 №354* | | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза | 1 т груза | | | 2 | | 2,91 | |  | | | 2,91 | |  | | 5,82 | |  | | 5,82 | |  | | |  |  | |  | | |  | | |
| 67 | | **ФССЦпг01-01-02-014** *И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189* | | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Изделия: оборудование и формы | 1 т груза | | | 2 | | 8,36 | |  | | | 8,36 | |  | | 16,72 | |  | | 16,72 | |  | | |  |  | |  | | |  | | |
| 68 | | **ФЕРм37-01-001-06** *Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321* | | Демонтаж спасательного пункта металлического: 6,0\*2,4\*2,6м. Погрузка, доставка и разгрузка кран-бортом.1,5 т *(ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)* | 1 шт. | | | 1 | | 263,12 | | 139,91 | | | 123,21 | | 8,59 | | 263,12 | | 139,91 | | 123,21 | | 8,59 | | | 15,24 | 15,24 | | 0,636 | | | 0,64 | | |
| 69 | | **ФЕР27-09-004-02** *И7-Пр. Минрегион от 05.05.12 №188* | | Демонтаж обоновки с якорем *(Новый коэффициент ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)* | 100 шт. | | | 0,09 | | 81,24 | | 36,73 | | | 44,51 | | 4,36 | | 7,31 | | 3,31 | | 4 | | 0,39 | | | 4,54 | 0,41 | | 0,376 | | | 0,03 | | |
| **Раздел 6. Новый Раздел** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | | **ФССЦпг03-21-01-031** *Пр. Минрегион от 20.07.11 №354* | | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 31 км I класс груза | 1 т груза | | | 8 | | 19,68 | |  | | | 19,68 | |  | | 157,44 | |  | | 157,44 | |  | | |  |  | |  | | |  | | |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20050,05 | | 5638,26 | | 4382,25 | | 314,12 | | |  | 664,72 | |  | | | 24,29 | | |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 136207,68 | | 69745,28 | | 21838,13 | | 3885,67 | | |  | 664,72 | |  | | | 24,29 | | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | |  | | |  | | |
| ОЗП=12,37; ЭМ=5,21; ЗПМ=12,37; МАТ=4,37 (Поз. 1-2, 6, 23, 3-5, 38, 69, 11-13, 39-40, 52, 56-57, 62, 24, 29, 32, 41, 58, 30, 34, 63, 31, 33, 60, 35-36, 64, 42-43, 45, 44, 46-47, 54-55, 61, 10, 53, 37, 68) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 115362,44 | | 64107,02 | | 17455,88 | | 3571,54 | | |  |  | |  | | |  | | |
| перевозка ПЗ=4,37 (Поз. 26, 28, 65, 67, 27, 66, 70) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 795,19 | |  | |  | |  | | |  |  | |  | | |  | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 59641,09 | |  | |  | |  | | |  |  | |  | | |  | | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | |  | | |  | | |
| 81% = 95%\*0,85 ФОТ (от 73630,95) (Поз. 1-2, 6, 23, 3-5, 38, 69, 11-13, 39-40, 52, 56-57, 62, 24, 29, 32, 41, 58, 30, 34, 63, 31, 33, 60, 35-36, 64, 42-43, 45, 44, 46-47, 54-55, 61, 10, 53, 37, 68) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 59641,09 | |  | |  | |  | | |  |  | |  | | |  | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27107,89 | |  | |  | |  | | |  |  | |  | | |  | | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | |  | | |  | | |
| 40% = 50%\*0,8 ФОТ (от 34555,96) (Поз. 11-13, 39-40, 52, 56-57, 62, 36, 64, 42, 61, 10, 53, 37, 68) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13822,39 | |  | |  | |  | | |  |  | |  | | |  | | |
| 34% = 50%\*0.85 \* 0,8 ФОТ (от 39074,99) (Поз. 1-2, 6, 23, 3-5, 38, 69, 24, 29, 32, 41, 58, 30, 34, 63, 31, 33, 60, 35, 43, 45, 44, 46-47, 54-55) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13285,5 | |  | |  | |  | | |  |  | |  | | |  | | |
| **Итоги по смете:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | |  | | |  | | |
| Итого Строительные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 188674,52 | |  | |  | |  | | |  | 578,88 | |  | | | 21,73 | | |
| Итого Монтажные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34282,14 | |  | |  | |  | | |  | 85,84 | |  | | | 2,56 | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 222956,66 | |  | |  | |  | | |  | 664,72 | |  | | | 24,29 | | |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | |  | | |  | | |
| Материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 43829,08 | |  | |  | |  | | |  |  | |  | | |  | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21838,13 | |  | |  | |  | | |  |  | |  | | |  | | |
| ФОТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 73630,95 | |  | |  | |  | | |  |  | |  | | |  | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 59641,09 | |  | |  | |  | | |  |  | |  | | |  | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27107,89 | |  | |  | |  | | |  |  | |  | | |  | | |
| Талоны на утилизацию | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2677,9 | |  | |  | |  | | |  |  | |  | | |  | | |
| **Итого с учетом доп. затрат в тек ценах** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **225634,56** | |  | |  | |  | | |  |  | |  | | |  | | |
| НДС 18% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40614,22 | |  | |  | |  | | |  |  | |  | | |  | | |
| **ВСЕГО по смете** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **266248,78** | |  | |  | |  | | |  | **664,72** | |  | | | **24,29** | | |

**Понижающий коэффициент \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Стоимость работ с учетом понижающего коэффициента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_\_\_\_\_\_ копеек.**

Заказчик Подрядчик

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

Приложение № 4

к муниципальному контракту

от\_\_\_\_\_\_\_2013г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Критерии оценки качества работ по содержанию мест массового отдыха у воды**

**Кировского района города Перми**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Балл | Вид содержания | Показатели оценки состояния по содержанию |
| 5 | Летний период содержания | До 8:00 часов утра произведена ручная уборка прибрежной зоны, зоны отдыха  На всей территории содержания, отсутствуют различные виды загрязнений (осколки стекла, окурки и другие различные виды загрязнений).  Произведено перемещение верхнего слоя песка граблями прибрежной зоны на 100% площади содержания. Произведена ручная уборка прибрежной зоны, зоны отдыха.  Произведена погрузка в автомашины и вывоз мусора.  Произведена очистка контейнеров для мусора с вывозкой.  Отсутствует несанкционированные надписи и граффити на контейнерах, ограждении, кабинах для переодевания, информационных щитах, МАФ.  Произведена дезинфекция и помывка биотуалетов, кабинок для переодевания. |
| 4 | Летний период содержания | До 8:00 часов утра произведена ручная уборка прибрежной зоны, зоны отдыха  На всей территории содержания, отсутствуют различные виды загрязнений (осколки стекла, окурки и другие различные виды загрязнений).  Произведено перемещение верхнего слоя песка граблями прибрежной зоны на 100% площади содержания. Произведена ручная уборка прибрежной зоны, зоны отдыха.  Произведена погрузка в автомашины и вывоз мусора.  Произведена очистка контейнеров для мусора с вывозкой.  Отсутствует несанкционированные надписи и граффити на контейнерах, ограждении, кабинах для переодевания, информационных щитах, МАФ.  Произведена дезинфекция и помывка биотуалетов, кабинок для переодевания. |
| 3 | Летний период содержания | До 8:00 часов утра произведена ручная уборка прибрежной зоны, зоны отдыха  На всей территории содержания, отсутствуют различные виды загрязнений (осколки стекла, окурки и другие различные виды загрязнений).  **Не произведено перемещение верхнего слоя песка граблями прибрежной зоны на 100% площади содержания.**  Произведена погрузка в автомашины и вывоз мусора.  Произведена очистка контейнеров для мусора с вывозкой.  **Присутствуют несанкционированные надписи и граффити на контейнерах, ограждении, кабинах для переодевания, информационных щитах, МАФ.**  Произведена дезинфекция и помывка биотуалетов, кабинок для переодевания.  Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена заказчику в течение 3-х календарных дней |
| 2 | Летний период содержания | До 8:00 часов утра не произведена ручная уборка прибрежной зоны, зоны отдыха  Присутствуют различные виды загрязнений (осколки стекла, окурки и другие различные виды загрязнений).  Не произведено перемещение верхнего слоя песка граблями прибрежной зоны на 100% площади содержания.  Не произведена погрузка в автомашины и вывоз мусора.  Не произведена очистка контейнеров для мусора с вывозкой.  Присутствуют несанкционированные надписи и граффити на контейнерах, ограждении, кабинах для переодевания, информационных щитах, МАФ.  Не произведена дезинфекция и помывка биотуалетов,кабинок для переодевния. |

**Порядок расчета баллов и размера снижения стоимости за некачественно выполненные работы по содержанию мест массового отдыха у воды Кировского района города Перми**

1. Баллы по содержанию мест массового отдыха у воды по линии ул. Кировоградская между ул.Астраханской и ул. Оборонщиков Кировского района города Перми, определяется согласно критериям приложения № 4 к муниципальному контракту.

2. Итоговый балл по содержанию мест массового отдыха у воды по линии ул.Кировоградская между ул.Астраханской и ул. Оборонщиков Кировского района города Перми определяется как среднее арифметическое значение баллов по результатам проведенных проверок в расчётного периода по формуле:

**y**

**БММО=(**∑С**ММОi /y),** где

БММО – балл по содержанию места массового отдыха у воды Кировского района г. Перми

∑СММОi – суммарный балл по содержанию места массового отдыха у воды Кировского района по итогам i-х проверок. Определяется согласно критериям, указанным в приложении 2 к МК.

y - количество проведенных проверок в течение отчетного периода.

3. Условия снижения стоимости работ по содержанию места массового отдыха у воды Кировского района города Перми:

Снижение стоимости работ производится согласно количеству баллов (БММО), набранных по итогам отчетного периода:

от 4,6 до 5 баллов - снижение от 4 до 0%;

от 4,0 до 4,5 баллов – снижение от 15 до 10%;

от 3,6 до 3,9 баллов – снижение от 40 до 30%;

от 3,1 до 3,5 баллов – снижение от 60 до 50%;

от 2,5 баллов и ниже – оплата не производится

**Примечание:**

Снижение стоимости работ производится пропорционально полученным баллам.

4. Расчет стоимости работ, принимаемых к оплате в отчетном периоде рассчитывается по формуле :

S= Sпл\*((100-П)/100)

S – стоимость работ по содержанию, принимаемых к оплате за отчетный период, руб.

Sпл- стоимость работ по содержанию за отчетный период контракту.

П- процент снижения, %

Приложение № 5

к муниципальному контракту

№ \_\_\_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# 

**МКУ «БЛАГОУСТРОЙСТВО КИРОВСКОГО РАЙОНА»**

**ПРЕДПИСАНИЕ (ОБРАЗЕЦ)**

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013 г. Кому\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Копия\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

На основании\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Предлагаю устранить выявленные дефекты и следующие нарушения технических правил:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п.п. | Предписание | Место | Срок выполнения |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |

По истечении указанного срока сообщить о выполнении предписания.

Представитель Заказчика: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ФИО/

(подпись)

Представитель Подрядчика: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ФИО/

(подпись)

Приложение № 6

к муниципальному контракту

№ \_\_\_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Форма)

**А К Т**

**контрольной проверки качества работ по обустройству мест массового отдыха в Кировском районе города Перми**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(Наименование Подрядчика)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.

(дата)

Проверка произведена \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, фамилия, имя, отчество подрядчика)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | От | До | Количество баллов | Замечания |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Все работы, предусмотренные муниципальным контрактом №\_\_\_\_\_ от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют, кроме перечисленных в данном акте.

Представитель Заказчика\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Представитель Подрядчика\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 7

к муниципальному контракту

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

А К Т

оценки работы по содержанию мест массового отдыха у воды Кировского района г. Перми.

за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013 г

(месяц)

по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование подрядного предприятия)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Оценка качества | | | | %  снижения оплаты |
| 1 объезд  \_\_\_\_\_\_\_\_  ( дата) | 2 объезд  \_\_\_\_\_\_\_\_  ( дата) | 3 объезд  \_\_\_\_\_\_\_\_  ( дата) | 4 объезд  \_\_\_\_\_\_\_\_  ( дата) |
| 1. |  |  |  |  |  |  |

Заказчик Подрядчик

Приложение № 8

к муниципальному контракту №\_\_\_\_\_от\_«\_\_»\_\_\_\_\_\_2013г

**АКТ №\_\_\_\_**

**приемки выполненных работ**

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013г.

за период с \_\_\_\_\_\_по\_\_\_\_\_\_\_2013г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Стоимость работ по контракту, с учетом НДС** | **Процент снижения по акту оценки** | **Принятая сумма к оплате с учетом НДС** |
|  |  |  |  |  |
| **Всего по акту с НДС** | | | | |
| **В том числе без НДС** | | | | |
| **НДС** | | | | |

**Сдал: Принял**

**Подрядчик Заказчик**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(должность) (должность)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(подпись, расшифровка подписи) (подпись, расшифровка подписи)*

Приложение № 9

к МК № \_\_\_от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_2013 г.

# №\_\_\_\_\_\_от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Унифицированная форма № КС-2 | | | | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждена постановлением Госкомстата России | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | от 11 ноября 1999 года №100 | | | | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код | | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма по ОКУД | 322005 | | |  | |  |
|  | Инвестор - | |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  | | |  | |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) - | | | |  |  |  |  |  | по ОКПО |  | | |  | |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) - | | | | |  |  |  |  | по ОКПО |  | | |  | |  |
|  | Стройка - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |
|  | Объект - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  | | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  | | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Номер документа | | Дата составления | | Отчетный период | | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | с | | по |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  | АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ | | | | | | | | | |  |  | |  |
|  |  | Смета №, | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | | | | | | | | | | | | | | |
| Номера | | Обоснова-ние | Наименова-ние работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы | | | Общая стоимость | | | | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин | |  |  |
| по порядку | поз. по смете | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины | |  |  |
| оплата труда | в т.ч. оплата труда | в т.ч. оплата труда | на ед-цу | |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |  |  |
| Итого прямые затраты по акту | | | | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  |
| ИТОГО | | | | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  | Сдал: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  | Принял: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |

Приложение № 10

к МК № \_\_\_\_\_от «\_\_» \_\_\_\_\_2013 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Унифицированная форма № КС-3 | | | | | |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата | | | |
|  |  | России от 11.11.99 № 100 | | | |
| Инвестор | |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик | | |  |  |  |
|  |  | |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: | |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП | |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Договор подряда(контракт) |  | Номер | Дата |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период | |
|  |  | С | по |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **С П Р А В К А** | |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат | | | |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат | | |
| с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: |  |  |  |  |
|  | по договору |  |  |  |  |
|  | по доп.заданию |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  | Сумма НДС 18% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность | |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность | |  |  |