УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

Муниципального бюджетного учреждения

здравоохранения

«Городская детская поликлиника № 4»

_______________/ О. Е. Чернышова

«18»  апреля  2013 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения гражданско-правового договора

для бюджетного учреждения

на осуществление функций технического надзора за ремонтом

г. Пермь, 2013 год

| Общие сведения. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |  |
| Наименование |  |  | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранение «Городская детская поликлиника № 4» |
| Место нахождения |  |  | 614113, Пермский край, город Пермь, ул. Маршала Рыбалко, 44 |
| Почтовый адрес |  |  | 614113, Пермский край, город Пермь, ул. Маршала Рыбалко, 44 |
| Адрес электронной почты |  |  | gdp-4@mail.ru |
| Контактный телефон |  |  | (342) 282-83-15 |
| Контактное лицо |  |  | Галинова Нелли Николаевна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |
| Предмет договора |  |  | Осуществление функций технического надзора за ремонтом |
| Начальная (максимальная) цена Договора |  |  | 195 914,08 рублей (сто девяносто пять тысяч девятьсот четырнадцать рублей 08 коп). |
| Обоснование начальной (максимальной) цены договора |  |  | Обоснование начальной (максимальной) цены договора представлено в Приложении № 3 к документации об открытом аукционе в электронной форме. |
| Объем оказываемых услуг |  |  | Требования указаны в Техническом задании (Приложение №1 к документации об аукционе) |
| Требования к оказываемым услугам. |  |  | Требования указаны в Техническом задании (Приложение №1 к документации об аукционе) |
| Место оказания услуг. |  |  | Требования указаны в Техническом задании (Приложение №1 к документации об аукционе) |
| Условия и сроки (периоды) оказания услуг |  |  | Начало оказания услуг – 2 квартал 2013 г. Окончание - 25.12.2013г. Сдача работ поэтапно на основании актов выполненных работ на каждом объекте |
| Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работы |  |  | Требования к сроку предоставления гарантий качества: (в соответствии с частью 4 статьи 41.6 Федерального закона) – 2 года, работы должны соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации. Дополнительные условия содержатся в Приложении № 1 «Техническое задание» и Приложении № 2 «Проект гражданско-правового договора» соответственно, данной документации об электронном аукционе. |
| Форма, сроки и порядок оказания услуг |  |  | Расчеты производятся поэтапно на основании актов выполненных работ в соответствии с фактически выполненными объемами работ Расчеты производятся путем перечисления денежных средств со своего расчетного счета на расчетный счет исполнителя в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента предоставления оформленных в установленном порядке: акта приемки выполненных работ(КС-2), и справки о стоимости выполненных работ (КС-3), счета-фактуры, счета. |
| Источник финансирования заказа |  |  | Средства, полученные от иной приносящий доход деятельности. |
| Порядок формирования цены договора |  |  | Стоимость договора включает в себя стоимость всех услуг по техническому надзору за капитальным ремонтом и проверку проектно-сметной документацией включая заработную плату, транспортные и командировочные расходы, питание, а также уплата всех обязательных налогов, сборов и других обязательных платежей, действующие на момент заключения договора. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения контракта. В случае если процентное соотношение стоимости услуг технического надзора к окончательной стоимости выполнения Работ, рассчитанное по результатам проведения процедур размещения заказа на Работы указанные в разделе I технического задания (Приложение №1), превышает процент установленный при формировании начальной (максимальной) цены, стоимость договора по техническому надзору подлежит пересчету исходя из окончательной стоимости Работ и процента, установленного при формировании начальной (максимальной) цены. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками |  |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного договора |  |  | Не применяется |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |
| Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, предъявляемым к участникам размещения заказа в соответствии с пунктами 2-4 части 1 и пунктом 2 части 2 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон): Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение договора. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участие в электронном аукционе возможно только для участников размещения заказа, прошедших аккредитацию на электронной торговой площадке, на которой состоится проведение настоящего электронного аукциона. Аккредитация производится участниками размещения заказа самостоятельно с учётом условий и требований, установленных ФЗ-94 и регламентом электронной торговой площадки. Адрес электронной торговой площадки указан в Извещении и - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме - Допуск СРО на требуемые виды работ в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 года № 624, 32. Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком или привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем: 32.1 Строительный контроль за общестроительными работами; 32.5 Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции; |  |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |  |
| - Для участия в электронном аукционе участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в электронном аукционе состоящую из двух частей: |  |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: |  |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |  |
|  | - .Копии документов, подтверждающих соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов в соответствии с п.1 раздела 3; |  |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка (все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме) должна быть заполнена на русском языке. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - В случае непредоставления участником размещения заказа необходимых сведений, документов, несоответствия сведений требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме или предоставления недостоверных сведений в составе заявки участник размещения заказа не допускается к участию в открытом аукционе в электронной форме - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Разъяснение положений документации о проведении электронного аукциона |  |  |  |
| 1. |  | - Любой участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение данного электронного аукциона, запрос о разъяснении положений настоящей документации. При этом такой участник размещения заказа вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений настоящей документации. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор электронной площадки направляет запрос муниципальному заказчику, в уполномоченный орган. |  |
| 2. |  | - В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной площадки запроса Заказчик размещают разъяснение положений настоящей документации с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос, на официальных сайтах (www.zakupki.gov.ru) при условии, что указанный запрос поступил Заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в электронном аукционе или, если начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не позднее чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в электронном аукционе. |  |
| VI. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  |  | - 5% начальной (максимальной) цены договора. Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VII. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  | 26.04.2013 г. 09.00 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  | 29.04.2013 г. |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  | - 06.05.2013 г. |
| VI. Обеспечение исполнения договора |  |  |  |
| Размер обеспечения исполнения договора |  |  | - 5 % начальной (максимальной) цены договора. |
| Срок предоставления обеспечения исполнения договора |  |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения договора, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения договора предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения договора |  |  | - Договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) - в размере обеспечения исполнения договора, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. - Способ обеспечения исполнения договора определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. - Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по Договору, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение 5 (пять) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения Договора на тех же условиях и в том же размере. |
| Безотзывная банковская гарантия |  |  | Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по договору. Необходимо представить сканированный оригинал банковской гарантии, которая должна содержать следующие условия: - ссылку на аукцион, по результатам которого должен быть заключен договор (полное наименование аукциона, дата и номер извещения), - указание в качестве принципала поставщика по договору, - указание в качестве бенефициара Заказчика (полное наименование Заказчика), - указание на безотзывность банковской гарантии (банковская гарантия не может быть отозвана гарантом), - сумму, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по договору, которая должна быть не менее размера обеспечения исполнения договора. Сумма банковской гарантии указывается в рублях РФ, - банковская гарантия должна вступать в силу со дня заключения договора, - срок действия безотзывной банковской гарантии должен быть на 30 дней больше срока окончания поставки по договору, - банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии, - в качестве обязательств, в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения которых гарант уплачивает сумму банковской гарантии, должны быть указаны следующие обязательства принципала по договору: нарушения сроков поставки товара полностью или его части; отказа от поставки товара полностью или его части (недопоставка – количество поставленного товара в партии меньше заказанного количества согласно заявке заказчика); несоответствие качества поставленного товара, требованиям, предусмотренным договором. Банковская гарантия не должна содержать дополнительных требований и (или) документов, связанных с предъявлением бенефициаром требования об уплате суммы гарантии. - в качестве места предъявления требования по банковской гарантии должно быть указано место нахождения гаранта, - в качестве места исполнения банковской гарантии должно быть указано место нахождения бенефициара, - срок исполнения гарантом своих обязательств по гарантии (срок уплаты денежных средств) не должен превышать 15 (Пятнадцать) банковских дней с момента получения гарантом письменного требования бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении принципалом обязательств по договору. Ответственность Гаранта не должна быть ограничена суммой банковской гарантии. Участник аукциона, с которым заключается договора вместе с банковской гарантией, должен представить: - 1) в случае, если гарантия выдана кредитной организацией – заверенную копию действующей лицензии на осуществление банковских операций, предоставляющей кредитной организации право выдачи банковских гарантий. |
| Залог денежных средств |  |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора, перечисление участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МБУЗ «ГДП № 4» л/с 06920002898). ИНН; 5908037727. КПП; 590801001. Р/с; р/с 40701810300003000001 в РКЦ Пермь, г. Пермь ДОП КИ 20000. БИК; 045744000. Назначение платежа; Обеспечение исполнения договора по извещению №_____ от «___»___________2013г. Во избежание проблем для зачисления средств на лицевой счет нашего учреждения в платежных поручениях в поле «назначение платежа» обязательно должен быть указан номер лицевого счета 06920002898, ДОП КИ 20000, КОСГУ 130. |

Приложение № 1

к Документации об открытом аукционе

в электронной форме

от «18» апреля   2013 г.

Техническое задание

на осуществление функций технического надзора за капитальным  ремонтом.

- Предметом технического надзора является контроль за выполнением  капитального ремонта зданий.

- Капитальный ремонт системы вентиляции, включающий пусконаладочные работы:

Поликлиника №2, расположенная по адресу Ласьвинская,68/а

Поликлиника №4, расположенная по адресу ул. Калинина,74

Детская  молочная кухне, расположенная по адресу ул. Ушакова,55/2

- Капитальный ремонт зданий – общестроительные работы:

Поликлиника №2, расположенная по адресу Ласьвинская,68/а

Поликлиника № 3, расположенная по адресу ул. Шишкина,31

Поликлиника №4, расположенная по адресу ул. Калинина,74

Детская  молочная кухне, расположенная по адресу ул. Ушакова,55/2

- Предварительная стоимость работ  составляет

- Организация, осуществляющая технический надзор за капитальным ремонтом, выполняет следующие основные функции:

1.	Проверяет проектно-сметную документацию.

2.	Контролирует устранение дефектов в проектной документации, выявленные в процессе ремонта, осуществляет возврат дефектной проектной документации  с указанием обоснованных причин, а также принимает исправленную документацию от проектной организации.

3..	Контролирует выполнение в соответствии с требованиями законодательных и нормативных документов комплекса работ по подготовке к началу капитального ремонта объектов, находящихся на балансе МБУЗ «ГДП № 4», включающего в себя   контроль наличия подготовленных подрядными организациями проектов производства работ, общего и специальных журналов работ.

5.	Приостанавливать производство строительно-монтажных работ, если выполнены нарушениями требований проекта и СНиП, а также в случае применения некачественных материалов и изделий.

6.	Осуществляет контроль за соответствием выполняемых строительно-монтажных работ утвержденной проектно-сметной документации, за соблюдением требований нормативных документов, технологии выполнения общестроительных, монтажных и специальных работ, за качеством используемых строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, соответствующего техническому заданию, с предварительным предоставлением сертификатов и счетов на это оборудование.

7.	Контролирует своевременное и качественное выполнение Подрядчиком требований и указаний работников технического и авторского надзора, органов государственного надзора, изложенных соответственно в общем и специальном журналах работ, журнале авторского надзора, в предписаниях надзорных органов, относящихся к вопросам организационно-правового порядка, качества выполняемых строительно-монтажных работ. Контролирует выполнение Подрядчиком необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды.

  - 8. Контролирует соответствие предъявленных к оплате выполненных объемов строительно-монтажных работ утвержденной проектно-сметной документации.

  - 9.	Контролирует соблюдение установленных договором сроков выполнения этапов работ  согласно графику и сроков завершения выполнения работ, подписывает акты приемки работ и справки о стоимости выполненных работ, вести учет выполненных и оплаченных работ по каждому объекту.

  - 10.	Осуществляет проверку оформления первичных документов в соответствии с Постановлением Госкомстата РФ № 100 от 11.11.1999 г. «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтных строительных работ». При наличии замечаний, в течение 5 рабочих дней, отправляет представленные акты на доработку Подрядчику с одновременным уведомлением Заказчика.

  - 11.	Согласовывает акты сдачи-приемки выполненных работ, акт о приемке в эксплуатацию объекта капитального строительства, осуществляет приемку скрытых работ, выполненных работ и результата работ.

  - 12.	Участвует в приемке Заказчиком от Подрядчика завершенного объема строительно-монтажных работ в целом.

- По завершению работ по ремонту объектов предоставляет Заказчику исполнительную документацию со всем набором требуемых документов.

Для участия в аукционе необходимо наличие свидетельства саморегулируемой организации о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с Приказом Минрегонразвития РФ № 624 от 30.12.2009г.

Требования к сроку предоставления гарантий качества: (в соответствии с частью 4 статьи 41.6 Федерального закона) – 2 года, работы должны соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации.

Законодательное основание:

Постановление Правительства РФ от 21.06.2010г № 468  «О порядке проведения технического надзора при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»

Приложение № 2

к Документации об открытом

аукционе в электронной форме

- от «18» апреля  2013 г.

- ПРОЕКТ

Гражданско-правовой договор №

на осуществление функций технического надзора   за  капитальным  ремонтом

| г. Пермь | «____» ________ 2013г. |
| --- | --- |

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская детская поликлиника № 4», именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице главного врача Чернышовой Ольги Евгеньевны, действующего на основании Устава с    одной    стороны,  и  ___________________________________  _________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице_______________________________________________________,  действующего на основании __________________, с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны», на основании итогов проведения открытого аукциона в электронной форме (протокол №___от «     » 2013 год) заключили настоящий гражданско-правовой договор бюджетного учреждения (далее – договор) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА

1.1.  Исполнитель обязуется на условиях настоящего  договора в установленный настоящим  договором срок осуществлять функции технического надзора   за   капитальным ремонтом зданий и  за капитальным ремонтом системы вентиляции (далее-Работы), в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1), а Заказчик - принять и оплатить стоимость работ (цену  договора) в соответствии с условиями настоящего  договора.

2. ЦЕНА  ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет: ________________ (______________________рублей ___ копеек), в т.ч.  НДС.

Стоимость договора включает в себя стоимость  всех услуг по техническому  надзору за капитальным ремонтом здания и  капитальным ремонтом системы вентиляции включая заработную плату, транспортные и командировочные расходы, питание,  а также уплата всех обязательных налогов, сборов  и других обязательных платежей, действующие на момент заключения договора.

2.2. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения контракта.

В случае если процентное соотношение стоимости услуг технического надзора к окончательной стоимости выполнения Работ, рассчитанное по результатам проведения процедур размещения  заказа на  Работы указанные в разделе I технического  задания (Приложение №1), превышает процент установленный при формировании начальной (максимальной) цены, стоимость договора  по техническому надзору подлежит пересчету исходя из окончательной стоимости Работ и процента, установленного при формировании начальной (максимальной) цены. Изменение стоимости  договора  оформляется дополнительным соглашением.

2.3.  Исполнитель представляет Заказчику акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), счет-фактуру, счет.

Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения рассматривает, проверяет представленные документы и подписывает их или направляет обоснованный отказ. Отсутствие исполнительной документации на объем представленных к приемке работ является основанием для отказа в их проверке.

2.4. Подписание Заказчиком форм № КС-2  подтверждает факт выполнения работ Подрядчиком и услуг Исполнителем.

2.5. Расчеты производятся поэтапно на основании актов выполненных работ в соответствии с фактически выполненными объемами работ

Расчеты производятся путем перечисления денежных средств со своего расчетного счета на расчетный счет исполнителя в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента предоставления оформленных в установленном порядке: акта приемки выполненных работ (КС-2), и справки о стоимости выполненных работ (КС-3), счета-фактуры, счета.

3. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

3.1. Начало оказания услуг – 2 квартал 2013 г.

Окончание -  25.12.2013г.

Сдача работ поэтапно на основании актов выполненных работ  на каждом объекте.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

Заказчик обязан:

4.1.  Передать Исполнителю по акту приема-передачи проектно-сметную документацию на выполнение капитального ремонта зданий МБУЗ «ГДП № 4», а также передать объект капитального ремонта в работу.

4.2. Проверять  предъявленные к оплате документы и производить оплату оказанных услуг.

4.3. Проверять представленные Исполнителем, выполненные Подрядчиком работы по объекту.

4.4. По завершении капитального ремонта подписать акт выполненных работ (КС-2).

Заказчик вправе:

4.4.  Требовать  от Исполнителя  выполнения условий настоящего  договора в полном объеме и в сроки, установленные  договором.

4.5. Контролировать действия Исполнителя на всех этапах выполнения работ, предусмотренных технической документацией и календарным графиком работ.

Самостоятельно или совместно с представителем  Исполнителя имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода капитального ремонта.

4.6. Уведомить  Исполнителя  о необходимости приостановки работ на объекте в случаях:

− отсутствия или недостаточного финансирования капитального ремонта объекта в текущем (очередном) финансовом году. В этом случае стороны заключают дополнительное соглашение о продление срока действия договора;

− отсутствия или недостаточного финансирования капитального ремонта объекта в текущем (очередном) финансовом году;

− отступления Подрядчика от требований, утвержденных технической документацией, нормативных документов, технических регламентов, условий, правил безопасности и иных положений действующего законодательства в области строительства;

− наличия обстоятельств, влекущих прекращение действия Свидетельств саморегулируемых организаций на услуги по строительному контролю и работы, выполнение которых предусмотрено технической документацией по настоящему  договору, их приостановление и аннулирование.

4.7. Для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим  договором, привлекать независимые специализированные организации без согласования с Исполнителем и Подрядчиком по своему выбору.

4.8. В случае выявления на отдельных этапах капитального ремонта фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей Исполнителем и Подрядчиком отказаться от подписания акта о приемке оказанных услуг (форма  № КС-2).

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Исполнитель обязан:

5.1.Осуществлять проверку проектно-сметной документации, предоставленной Заказчиком.

5.2. Контролировать устранение дефектов в проектной документации, выявленные в процессе ремонта, осуществлять возврат дефектной проектной документации  с указанием обоснованных причин, а также принимать исправленную документацию от проектной организации.

5.3. Осуществлять функции технического надзора при капитальном ремонте объекта в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, включая контроль за качеством выполнения работ по капитальному ремонту объекта и инженерных коммуникаций, пуско-наладочных работ, сроками их выполнения, применением соответствующих материалов, поставкой необходимого оборудования; а также осуществлять контроль соответствия применяемых конструкций, изделий, материалов и поставляемого оборудования по техническому заданию, требованиям строительных норм и правил, стандартов, технических условий и других нормативных документов.

5.4. Осуществлять проверку наличия документов, удостоверяющих качество используемых конструкций, изделий, материалов и оборудования  (технических паспортов, сертификатов, результатов лабораторных испытаний и т.д.).

5.5.  Принимать участие в проверках состояния и соответствия технической документации поступающего на монтаж оборудования, в оценке качества его монтажа, комплексном опробовании и приемке и предоставлять Заказчику требуемую информацию, непосредственно связанную с вопросами качества предоставляемых работ.

5.6.  Осуществлять контроль за соответствием выполнения объемов работ с утвержденной проектно-сметной документацией, за качеством выполняемых и предъявленных к оплате строительно-монтажных работ, вести учет объемов и стоимости принятых и оплаченных строительно-монтажных работ, а также объемов и стоимости некачественно выполненных подрядной организацией строительно-монтажных работ и затрат на устранение дефектов и переделки, за выполнением необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды.

5.7. Проводить приемку выполненных на объекте работ, в том числе скрытых работ (подтверждать объемы выполненных работ, указанные в актах форм   № КС-2), а также обеспечивать соблюдение требований по запрещению производства дальнейших работ до оформления актов освидетельствования скрытых работ

5.8.	Контролировать своевременное и качественное выполнение Подрядчиком требований и указаний работников технического и авторского надзора, органов государственного надзора, изложенных соответственно в общем и специальном журналах работ, журнале авторского надзора, в предписаниях надзорных органов, относящихся к вопросам организационно-правового порядка, качества выполняемых строительно-монтажных работ.

5.9.	Приостанавливать производство строительно-монтажных работ, если выполнены нарушениями требований проекта и СНиП, а также в случае применения некачественных материалов и изделий.

5.10. Организовывать и принимать участие в проведении рабочими комиссиями (приемочными комиссиями) проверок качества отдельных конструкций и узлов, видов строительно-монтажных работ, оборудования и механизмов при их приемке.

5.11. Контролировать  соблюдение установленных договором сроков завершения выполнения работ согласно графику, подписывать акты приемки работ и справки о стоимости выполненных работ, вести учет выполненных и оплаченных работ по каждому объекту.

5.12. Исполнитель гарантирует  наличие свидетельства «О допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», выданного саморегулируемой организацией и предусматривающего виды работ,  являющихся предметом  договора.

5.13.  В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления актов приёмки выполненных работ (форма № КС-2) проверить и согласовать представленные документы или представить Подрядчику обоснованный отказ в согласовании с указанием причин такого отказа от подписания акта в связи с несоответствием объема указанных в акте работ фактически выполненным, обнаруженным несоответствиям выполненных работ требованиям к их качеству, предусмотренным в технической документации на объект капитального ремонта, а также отступлением Подрядчика от технической документации, требований СНиПов, технических условий и других нормативных документов, регулирующих виды выполненных работ, отсутствием паспортов, сертификатов на применяемые материалы, изделия, полуфабрикаты, использованные при производстве работ, результатов лабораторных анализов и испытаний, исполнительно-технической документации, а также неправильным оформлением подлежащих передаче Заказчику документов.

5.14. Надлежащим образом исполнять иные функции, возложенные на него настоящим  договором.

Исполнитель вправе:

5.15.  До принятия выполненной работы указывать Подрядчику на дефекты и недостатки выполненной и предъявленной в целях приёмки работы.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

6.1. Результаты выполненных по настоящему  договору работ (с обязательным ведением журналов работ согласно нормативных требований) оформляются актами приёмки выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (КС-3), а также иными установленными действующим законодательством на момент приёмки выполненной работы унифицированными формами.

6.2. Акты приёмки выполненных работ представляются Подрядчиком на рассмотрение и согласование Исполнителю по факту выполненных работ.

6.3. Приемка работ производится Исполнителем при наличии комплекта оформленной исполнительно-технической документации на каждый вид работ (сертификаты качества, сертификаты безопасности, сертификаты соответствия, протоколы о результатах испытаний, разрешения на эксплуатацию в отношении использованных в строительстве материалов, его цену, конструкций оборудования, техники и иные необходимые в соответствии с действующим законодательством документы). Отсутствие исполнительной документации на объем представленных к приемке работ является основанием для отказа в приемке.

6.4. Исполнитель обязан подписать представленный Подрядчиком акт выполненных работ не позднее 10 (десяти) дней с момента его получения или представить Подрядчику мотивированный отказ от подписания акта.

Отказ от подписания акта допускается в случае обнаружения Исполнителем  недостатков, которые исключают возможность использования объекта капитального ремонта в соответствии с его назначением.

6.5. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня письменного уведомления Исполнителем Подрядчика об обнаружении дефектов в принятых работах, Подрядчик направляет своего представителя для участия в составлении акта обнаружения дефектов. В случае неприбытия представителя Подрядчика, Исполнитель составляет односторонний акт, обязательный для исполнения Подрядчиком. В случае отказа Подрядчика от подписания акта обнаружения дефектов, данный акт составляется с участием выбранной специализированной организации. Подрядчик обязуется устранить обнаруженные дефекты в течение срока, определенного Исполнителем за свой счет.

6.6   Заказчик обязуется провести проверку представленного Исполнителем пакета документов по исполнению настоящего  договора в течение 10 (десяти) рабочих дней.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, стороны Договора несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Исполнитель несет ответственность:

- За соответствие принятых объемов и стоимости произведенных работ с утвержденной проектно-сметной документацией в соответствие с действующим законодательством;

- За обоснованность применения норм, расценок и коэффициентов в проектно-сметной документации, для чего делается отметка Исполнителя в письменном виде на сметах и актах выполненных надзираемых работ в соответствии с действующим законодательством;

- За соответствие выполненных и принятых по актам объемов работ.

7.3. За нарушение срока начала выполнения работ, превышение сроков выполнения работ, сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ по вине Исполнителя, Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки исполнения обязательств по Договору.

7.4. За выполнение работ не соответствующих по качеству требованиям, предусмотренным Договором; невыполнение полного объема работ, предусмотренных Договором;  при не выполнении (не полном выполнении) условий п. 7.2. настоящего договора либо иных обязательств установленных в разделе 5 настоящего Договора, Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 10% от цены Договора.

Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы.

7.5. Факты нарушения сроков выполнения этапов работ, срока окончания выполнения работ, сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ фиксируются в соответствующих актах Заказчика.

7.6. Взыскание неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения лежащих на нем обязательств по Договору либо устранения нарушений, а также возмещения убытков, причиненных Заказчику либо третьим лицам.

7.7. За нарушение сроков оплаты принятых работ по Договору, Исполнитель вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения обязательства предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.8. Исполнитель несет имущественную ответственность за причинение вреда третьим лицам.

8.	ГАРАНТИИ

8.1.	Исполнитель гарантирует, что работы будут выполнены в  соответствии с  требованиями Заказчика, указанными в техническом  задании (Приложение № 1).  Качество  работ будет соответствовать действующим в Российской Федерации техническим условиям, стандартам и иным требованиям, предъявляемым к работам такого рода

8.2.Требования к сроку предоставления гарантий качества: (в соответствии с частью 4 статьи 41.6 Федерального закона) – 2 года, работы должны соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации.

9. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ  ДОГОВОРА

9.1. Изменение либо расторжение договора допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Настоящий  договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания и действует до момента исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

10.2. Споры сторон, возникающие в ходе исполнения настоящего  договора, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

10.3. Изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и имеют юридическую силу, если они выполнены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями сторон в соответствии с ч.5 ст.9 Федерального закона Российской Федерации от 21.07.2005 № 94-ФЗ.

10.4. Настоящий договор составлен в одном подлинном экземпляре в электронной форме.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

«ЗАКАЗЧИК»                                                                            «ИСПОЛНИТЕЛЬ»

| МБУЗ «ГДП № 4» Адрес: 614113,г. Пермь, ул.М.Рыбалко,44 тел./факс: 282-98-59 ИНН 5908037727 КПП 590801001 Р/с 40701810300003000001 Департамент финансов Администрации г. Перми (МБУЗ «ГДП № 4» л/с № 06920002898) Банк: РКЦ Пермь г. Перми БИК 045744000 |  |
| --- | --- |

_____________________/О.Е. Чернышова/                                ________________ / ______________

(подпись)                                                                                                     (подпись)

«__» __________ 2013год.						 «___» ___________2013год

Приложение № 1

к Договору №_____ «___» _________   2013 г.

Техническое задание

на осуществление функций технического надзора за капитальным  ремонтом

- Предметом технического надзора является контроль за выполнением  капитального ремонта зданий.

- Капитальный ремонт системы вентиляции, включающий пусконаладочные работы:

Поликлиника №2, расположенная по адресу Ласьвинская,68/а

Поликлиника №4, расположенная по адресу ул. Калинина,74

Детская  молочная кухне, расположенная по адресу ул. Ушакова,55/2

- Капитальный ремонт зданий – общестроительные работы:

Поликлиника №2, расположенная по адресу Ласьвинская,68/а

Поликлиника № 3, расположенная по адресу ул. Шишкина,31

Поликлиника №4, расположенная по адресу ул. Калинина,74

Детская  молочная кухне, расположенная по адресу ул. Ушакова,55/2

- Предварительная стоимость работ  составляет

- Организация, осуществляющая технический надзор за капитальным ремонтом, выполняет следующие основные функции:

1.	Проверяет проектно-сметную документацию.

2.	Контролирует устранение дефектов в проектной документации, выявленные в процессе ремонта, осуществляет возврат дефектной проектной документации  с указанием обоснованных причин, а также принимает исправленную документацию от проектной организации.

3..	Контролирует выполнение в соответствии с требованиями законодательных и нормативных документов комплекса работ по подготовке к началу капитального ремонта объектов, находящихся на балансе МБУЗ «ГДП № 4», включающего в себя   контроль наличия подготовленных подрядными организациями проектов производства работ, общего и специальных журналов работ.

5.	Приостанавливать производство строительно-монтажных работ, если выполнены нарушениями требований проекта и СНиП, а также в случае применения некачественных материалов и изделий.

6.	Осуществляет контроль за соответствием выполняемых строительно-монтажных работ утвержденной проектно-сметной документации, за соблюдением требований нормативных документов, технологии выполнения общестроительных, монтажных и специальных работ, за качеством используемых строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, соответствующего техническому заданию, с предварительным предоставлением сертификатов и счетов на это оборудование.

7.	Контролирует своевременное и качественное выполнение Подрядчиком требований и указаний работников технического и авторского надзора, органов государственного надзора, изложенных соответственно в общем и специальном журналах работ, журнале авторского надзора, в предписаниях надзорных органов, относящихся к вопросам организационно-правового порядка, качества выполняемых строительно-монтажных работ. Контролирует выполнение Подрядчиком необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды.

  - 8. Контролирует соответствие предъявленных к оплате выполненных объемов строительно-монтажных работ утвержденной проектно-сметной документации.

  - 9.	Контролирует соблюдение установленных договором сроков выполнения этапов работ  согласно графику и сроков завершения выполнения работ, подписывает акты приемки работ и справки о стоимости выполненных работ, вести учет выполненных и оплаченных работ по каждому объекту.

  - 10.	Осуществляет проверку оформления первичных документов в соответствии с Постановлением Госкомстата РФ № 100 от 11.11.1999 г. «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтных строительных работ». При наличии замечаний, в течение 5 рабочих дней, отправляет представленные акты на доработку Подрядчику с одновременным уведомлением Заказчика.

  - 11.	Согласовывает акты сдачи-приемки выполненных работ, акт о приемке в эксплуатацию объекта капитального строительства, осуществляет приемку скрытых работ, выполненных работ и результата работ.

  - 12.	Участвует в приемке Заказчиком от Подрядчика завершенного объема строительно-монтажных работ в целом.

- По завершению работ по ремонту объектов предоставляет Заказчику исполнительную документацию со всем набором требуемых документов.

Для участия в аукционе необходимо наличие свидетельства саморегулируемой организации о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с Приказом Минрегонразвития РФ № 624 от 30.12.2009г.

Требования к сроку предоставления гарантий качества: (в соответствии с частью 4 статьи 41.6 Федерального закона) – 2 года, работы должны соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации.

Законодательное основание:

Постановление Правительства РФ от 21.06.2010г № 468  «О порядке проведения технического надзора при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»

Приложение № 3

к Документации об открытом аукционе

в электронной форме

от «18» апреля  2013 г.

Обоснование начальной (максимальной) цены договора:

Начальная (максимальная) цена договора сформирована в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 21.06.2010г. № 468 «О прядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» на основании коммерческих предложений исполнителей работ на осуществление функций технического надзора  за  ремонтом. Расчет представлен в таблице.

| Наименование | Стоимость услуг, % от сметной стоимости капитального ремонта |  |  | Минимальная стоимость услуг (руб.) | Предварительная сумма стоимости ремонта, предусмотренная сметами до проведения торгов (руб) | Начальная (максимальная) цена договора (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 коммерческое предложение | 2 коммерческое предложение | Постановление Правительства РФ от 21.06.2010г. № 468 |  |  |  |
| осуществление функций технического надзора за ремонтом | 2,1 | 1,8 | 2,14 | 1,8% | 10 884 115,61 | 195 914,08 |