Приложение № 4

к извещению о проведении запроса котировок

**ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА**

г. Пермь \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013 год.

Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Кировского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Сергеева Дмитрия Юрьевича, действующего на основании Устава с одной стороны и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с решением конкурсной (аукционной) комиссии от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(протокол № \_\_\_\_\_), заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт) о нижеследующем:

**1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА**

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика собственными силами работы по устройству хоккейной коробки, расположенной по адресу: г. Пермь ул. Калинина, 30 в Кировском районе г. Перми в 2013 году в соответствии с:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – техническое задание;

- Приложение № 2 – локальный сметный расчёт;

- Приложение № 3 – образец предписания.

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, нормативных документов (СНиП, ГОСТ и др.).

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях предусмотренных разделом 3 настоящего контракта.

**2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН**

**2.1. Обязанности Заказчика**

2.1.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений назначить уполномоченного представителя, имеющего право:

1. присутствовать на объекте производства работ;
2. производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;
3. отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;
4. принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;
5. производить проверку журнала производства работ, актов на скрытые работы;
6. осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

2.1.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

2.1.3. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

2.1.4. Осуществлять рассмотрение документации по приёмке и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение десяти рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

**2.2. Права Заказчика:**

2.2.1. Осуществлять проверку и подписание представленных Подрядчиком актов фактически выполненных работ.

2.2.2. Требовать от Подрядчика устранения недостатков, выявленных в ходе  
приёмки выполненных работ.

2.2.3. Выдавать предписания об устранении выявленных дефектов и недостатков объекта выполнения работ в одностороннем порядке, самостоятельно устанавливать срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком.

В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта выполнения работ.

**2.3. Обязанности Подрядчика:**

2.3.1. Обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок, в соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований действующего законодательства, технической документации, нормативных документов (СНиП, ГОСТ и др.).

2.3.2. Назначить соответствующим приказом уполномоченных представителей, имеющих право подписания документов, входящих в состав исполнительной документации.

2.3.3. Вести журнал производства работ с отражением всех технологических операций, составлять акты на скрытые работы с начала производства работ до их завершения.

2.3.4. Обеспечить на объекте выполнения работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

2.3.5. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случаев, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

2.3.6. Письменно информировать Заказчика о необходимости приёмки скрытых работ по мере их готовности.

Продолжение производства работ без освидетельствования представителем Заказчика скрытых работ не допускается.

В случае предъявления выполненных работ без предварительной фиксации скрытых работ представителем Заказчика, эти объемы Заказчиком не принимаются.

2.3.7. Самостоятельно приобрести материалы и оборудование, необходимое для выполнения работ по настоящему контракту.

2.3.8. Осуществить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ (при необходимости).

2.3.9. В случае необходимости произвести согласование с органами государственного надзора порядка выполнения работ.

2.3.10. Извещать Заказчика в письменном виде в течение 4-х рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса, или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика.

При неисполнении, либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности документы и письма, направленные Подрядчику, считаются направленными надлежащим образом.

2.3.11. В сроки, установленные Заказчиком, прибыть лично, либо направить представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления актов приёмки выполненных работ. Представитель Подрядчика обязан представить и передать Заказчику заверенную копию доверенности до начала составления акта.

В случае если от имени Подрядчика на составление акта выполненных работ явилось лицо без доверенности, либо от имени Подрядчика представитель не прибыл, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте, считаются установленными надлежащим образом.

Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком.

2.3.12. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика и заблаговременно уведомлять Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

2.3.13. Обеспечить выполнение работ по настоящему контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись – наименование Подрядчика.

2.3.14. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту выполнения работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, акты на скрытые работы, сертификаты соответствия и паспорта качества на используемые материалы, исполнительные схемы, санитарно-эпидемиологические заключения (при необходимости по требованию Заказчика).

2.3.15. За свой счет и своевременно устранять недостатки, выявленные в ходе приёмки выполненных работ.

2.3.16. Выполнять предписания и письменные указания Заказчика в сроки, установленные Заказчиком.

2.3.17. Осуществлять ограждение мест производства работ в соответствии с требованиями нормативных документов (ГОСТ, СНиП и др.).

2.3.18. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего контракта.

**2.4. Права Подрядчика:**

2.4.1. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта с привлечением представителя Заказчика и представителя администрации Кировского района г. Перми

**3. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ.**

3.1. Общая стоимость работ по устройству хоккейной коробки в Кировском районе г. Перми в 2013г., подлежащих выполнению в 2013 году определяется на основании цены, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, в соответствии со стоимостью выполнения работ согласно приложению № 2 к настоящему контракту составляет **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), без дальнейшей индексации**.**

3.2. Стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, так же иные расходы, которые могут возникнуть при исполнении обязательств в полном объеме.

3.3. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются:

- акт приёмки выполненных работ по форме КС- 2 (приложение № 4);

- справка стоимости работ по форме КС- 3 (приложение № 5);

- счета-фактуры.

3.4. Форма оплаты: безналичный расчёт.

3.5. Сроки оплаты:

- в течение 30 календарных днейс даты подписания Сторонами акта приёмки выполненных работ по форме КС-2, справки стоимости работ по форме КС -3, получения Заказчиком счёта-фактуры.

3.6. Порядок расчётов за выполненные объёмы работ:

Расчёт за выполненные объёмы работ производится в соответствии с расчётом стоимости работ Заказчика с применением понижающего коэффициента.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены контракта на стоимость работ, соответствующую расчёту стоимости работ Заказчика, составляет \_\_\_\_\_\_\_\_.

3.7. Работы по настоящему контракту оплачиваются за счет средств бюджета города Перми.

**4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.**

4.1. Срок выполнения работ – с **20.05.2013** г. по **30.05.2013** г.

**5. КАЧЕСТВО РАБОТ.**

5.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения, соответствующее требованиям Заказчика (приложение № 1 к настоящему контракту) и условиям настоящего контракта.

5.2. Стороны предусматривают следующие дополнительные меры обеспечения надлежащего качества работ:

В случае выявления дефектов и недостатков при приёмке работ Заказчик имеет право:

- отказаться от приёмки работ до устранения дефектов и недостатков Подрядчиком в срок установленный Заказчиком.

5.3. Срок предоставления гарантий качества всего объема выполняемых работ по настоящему контракту составляет:

- 24 месяца с даты подписания сторонами актов приёмки выполненных работ.

**6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.**

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, Стороны настоящего контракта несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту.

6.3. Заказчик за несвоевременную оплату выполненных и принятых в соответствии с условиями настоящего контракта работ, уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика.

6.4. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств, принятых по настоящему контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

6.4.1. За неисполнение в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательств и условий контракта, выданного Заказчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 30 000, 00 (тридцать тысяч) рублей.

Оплата удержанных Заказчиком штрафов производится в бюджет города Перми на основании локального нормативного акта Заказчика.

6.4.2. За просрочку сроков сдачи работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1 % от общей стоимости работ предъявленных к сдаче, за каждый день просрочки.

Оплата удержанной Заказчиком неустойки производится в бюджет города Перми на основании локального нормативного акта Заказчика.

6.5. Удержание неустойки (штрафов) производится Заказчиком при расчетах согласно разделу 3 настоящего контракта.

6.6. Уплата неустойки (штрафов), а также возмещение убытков не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств в натуре.

**7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.**

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств.

**8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.**

8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует до фактического исполнения Сторонами своих обязательств.

8.2. Условия настоящего контракта могут быть изменены по письменному соглашению Сторон.

8.3. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон или по решению суда.

8.4. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами, решаются путем переговоров.

В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

8.5. В части, не предусмотренной настоящим контрактом, Стороны руководствуются законодательством РФ.

8.6. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

**10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.**

**Заказчик: Подрядчик:**

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Кировского района»  614113, г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова,4  т. 2501560, 2501561.  ИНН 5908041586  КПП 590801001  р./сч. № 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ банка России по Пермскому краю УФК по Пермскому краю (ДФ администрации города МКУ «Благоустройство Кировского района» л/с 02936018408)  БИК 045773001 |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Д. Ю. Сергеев/  « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013 года.  м.п. |  |

Приложение №1 к МК

№ \_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2013 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО УСТРОЙСТВУ ХОККЕЙНОЙ КОРОБКИ**

**В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ Г. ПЕРМИ В 2013 г.**

1. **Место выполнения работ: г.Пермь, ул.Калинина,30**
2. **Состав и объем выполняемых работ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | **Раздел 1. Устройство деревянной коробки** |  |  |
| 1 | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами, группа грунтов 2 | 100 ям | 0,50 |
| 2 | Монтаж металлических стоек хоккейной коробки:  - устройство подстилающих слоев из щебня фр.20-40 М600- 0,45 м3;  - установка и крепление стоек: швеллер №12,общей длиной 2200мм, высота над уровнем земли 1250мм, количество- 50 шт;  - установка бруса 100\*60\*2200 в швеллер 50 шт. (с привязкой к швеллеру анкерами - 2 стяжных анкера на стойку);  -бетонирование стоек, бетон М 150- 4,0 м3. | 1 тн  конструкций | 1,144 |
| 3 | Устройство каркаса из доски обрезной 100\*50 по периметру ограждения в 2 ряда (искл. участок калитки) | п.м. | 238 |
| 4 | Обшивка: досками обшивки по каркасу высотой 1250 мм  - доска обрезная строганная с внутренней стороны коробки, 1 сорт толщиной 40 мм | 100 м2 | 1,48 |
| 5 | Устройство поручня по периметру площадки шириной 100 мм. | п.м. | 119 |
| 6 | Навеска плотнических ворот (калитки шириной 100 см) на качающихся петлях  -прирезка и пригонка дверных полотен к проему;  - установка и крепление петель на шурупах;  -постановка приборов и навеска дверей на петлях. | 100 м2  полотен | 0,0125 |
| 7 | Окраска масляными составами деревянных элементов коробки со всех сторон за 2 раза. | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,4 |
| 9 | Огрунтовка металлических поверхностей стоек ограждений. | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,44 |
| 10 | Окраска металлических поверхностей стоек ограждений: атмосферостойкой краской для наружных работ по металлу за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,22 |
|  | **Раздел 2. Устройство основания хоккейной коробки** |  |  |
| 11 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2  - срезка дерна и неровностей, планировка земляного полотна. | 1000м2 | 0,800 |
| 12 | Устройство основания: песчаного т.100 мм:  -разравнивание и трамбование основания;  -песок для строительных работ природный средний – 96 м3. | 1 м3  основания | 80 |

**3. Условия выполнения работ:**

3.1. Размеры хоккейной коробки 20 м\*40 м, радиус закругления 4,5 м, высота борта 1,25 м.

3.2. Производство работ по покраске: ремонт, окраску и грунтование следует производить в сухую погоду при температуре не ниже + 5 град. С. Перед окраской поверхность должна быть очищена от грязи и пыли, произведена расшивка и ремонт трещин, грунтование поверхности.

Запрещается производить ремонт, окраску и грунтование при дождливой погоде, а также по влажной поверхности.

Перед производством работ колер окраски согласовать с Заказчиком.

3.3. Стальные элементы металлоконструкций изготавливаются с применением ручной дуговой сварки, сварной шов- сплошной. Поверхность металлических конструкций перед нанесением лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) не должна иметь острых кромок, сварочных брызг, наплывов, прожогов

Металлические элементы и сварные соединения должны быть прокрашены атмосферостойким лакокрасочным защитным материалом в следующей последовательности:

- нанесение и сушка грунтовок; нанесение и сушка покрывных слоев.

3.4. Производство работ, требующих подключения инструментов к источнику электропитания производятся с переносным электрогенератором Подрядчика.

3.5. Обустройство мест производства работ предупреждающими знаками и ограждениями в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, правилами техники безопасности.

3.6. Ведение общего журнала производства работ с отражением всех технологических операций с начала производства работ до их завершения.

3.7. По окончании работ приведение места производства работ в нормативное состояние: уборка строительного мусора.

**4. Сроки выполнения работ: с 20 мая по 30 мая 2013г**.

**5. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема работ с предоставлением**:

- общих журналов производства работ, актов на скрытые работы, исполнительные схемы;

- фото-документации на бумажном носителе после выполнения работ;

- сертификатов и паспортов соответствия ГОСТ на применяемые материалы.

**6. Срок гарантий на выполненные работы**

24 месяца с даты подписания сторонами актов выполненных работ.

**7. Выполняемые работы и условия выполнения работ должны отвечать требованиям нормативных документов:**

|  |  |
| --- | --- |
| СНиП 3.04.01-87 | Изоляционные и отделочные покрытия |
| СНиП 3.04.03-85 | Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии |
| СНиП 2.03.11-85 | Защита строительных конструкций от коррозии |
| СНиП 52-01-2003 | Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения |
| СНиП 23-01-99 | Строительная климатология. |
| СНиП 3.03.01-87 | Несущие и ограждающие конструкции |
| СНиП III-10-75 | Благоустройство территории |
| ГОСТ 10922-90 | Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия. |
| ГОСТ 25129-82 | Грунтовка ГФ- 021. Технические условия |
| ГОСТ 23118-99 | Конструкции стальные строительные. Общие технические условия |
| ГОСТ 5264-80 | Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры |
| ГОСТ 27772-88 | Прокат для строительных стальных конструкций. Общие технические условия |
| ГОСТ 18958-73 | Краски силикатные |
| ГОСТ 1979-73 | Краски полимерцементные |
| ГОСТ 28013-98 | Растворы строительные. Общие технические условия. |
| ГОСТ 9.401-91 | Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. |
| ГОСТ Р.8.563-96 | Методики выполнения измерений. |
| ГОСТ 17.0.0.1-76 | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| ГОСТ 17.1.1.01-77\* | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| ГОСТ 17.2.1.01-76\* | Охрана природы. Атмосфера.  Классификация выбросов по составу. |
| ГОСТ 17.4.2.01-81\* | Охрана природы. Почвы.  Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ | Вредные вещества.Классификация и общие требования безопасности. |
| СНиП III-4-2000 | Правила производства и приемки работ.  Техника безопасности в строительстве. |
| ГОСТ Р 51582-2000 | Технические средства организации дорожного движения. |
| ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
| СНиП 12-01-2004 | Организация строительства. |
| ГОСТ 8486-86 | Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия. |
| ГОСТ 8242-88 | Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства. |

Приложение №2 к МК

№ \_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_ 2013г

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО:** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **УТВЕРЖДАЮ:** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |
| " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013 г. | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013г. | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ**  (локальная смета)  **Выполнение работ по устройству хоккейной коробки по адресу: г. Пермь, ул. Калинина,30** |
|  |  |

Основание**:**

Сметная стоимость: **300 000,00**

Средства на оплату труда: **46730,83**

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 02 кв. 2013г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | | Общая стоимость, руб. | | | | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
| Всего | В том числе | | | Всего | В том числе | | |
| Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| **Раздел 1. Устройство деревянной коробки** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **ФЕР01-02-031-04** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2 | 100 ям | 0,5 | 2416,94 | 118,56 | 2298,38 | 192,44 | 1208,47 | 59,28 | 1149,19 | 96,22 | 15,2 | 7,6 | 16,59 | 8,3 |
| 2 | **ФЕР08-01-002-02** *И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339* | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | 1 м3 основания | 0,45 | 302,58 | 19,61 | 58,36 | 5,56 | 136,16 | 8,82 | 26,26 | 2,5 | 2,4 | 1,08 | 0,54 | 0,24 |
| 4 | **ФЕР09-03-029-01** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Монтаж металличеких стоек хоккейной коробки | 1 т конструкций | 1,144 | 1068,54 | 304,28 | 691,89 | 76,25 | 1222,41 | 348,1 | 791,52 | 87,23 | 32,37 | 37,03 | 5,64 | 6,45 |
| 6 | **ФССЦ-102-0089** *Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308* | Бруски обрезные хвойных пород | м3 | 0,66 | 1054,53 |  |  |  | 695,99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | **ФССЦ-101-1929** *Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308* | Болты анкерные | т | 0,01234 | 10068 |  |  |  | 124,24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | **ФССЦ-101-3686** *Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308* | Швеллеры № 12 | т | 1,144 | 6334,78 |  |  |  | 7246,99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | **ФЕР06-01-001-01** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Бетонирование стоек | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,04 | 60853,5 | 1404 | 1590,53 | 243 | 2434,14 | 56,16 | 63,62 | 9,72 | 180 | 7,2 | 18 | 0,72 |
| 11 | **ФЕР10-01-010-01** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Устройство каркаса из доски обрезной 100\*50 по периметру ограждения в 2 ряда (антисептированной) | 1 м3 древесины в конструкции | 1,19 | 1375,36 | 188,55 | 33,51 |  | 1636,68 | 224,37 | 39,88 |  | 22,5 | 26,78 |  |  |
| 13 | **ФЕР10-01-008-02** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Острожка: досок с одной стороны | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 1,48 | 85,09 | 64,06 | 21,03 |  | 125,93 | 94,81 | 31,12 |  | 7,51 | 11,11 |  |  |
| 14 | **ФЕР10-01-012-01** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Обшивка : досками обшивки по каркасу | 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 1,48 | 4938,96 | 313,63 | 49,16 |  | 7309,66 | 464,17 | 72,76 |  | 36,3 | 53,72 |  |  |
| 16 | **ФЕР10-01-010-01** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Устройство поручня по периметру ограждения (прим) | 1 м3 древесины в конструкции | 0,595 | 394,65 | 188,55 | 33,51 |  | 234,82 | 112,19 | 19,94 |  | 22,5 | 13,39 |  |  |
| 17 | **тек.цена** *Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308* | Бруски строганные, хвойных пород | м3 | 0,595 | 3803,88 |  |  |  | 2263,31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | **ФЕРр56-22-5** *Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207* | Навеска плотничных ворот шириной 0,9 м : на качающихся петлях | 100 м2 полотен | 0,014 | 28172,45 | 58,69 | 110,37 | 15,08 | 394,41 | 0,82 | 1,55 | 0,21 | 6,88 | 0,1 | 1,3 | 0,02 |
| 20 | **ФЕР15-04-025-01** *И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339* | Улучшенная окраска масляными составами по дереву, за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,4 | 1353,64 | 530,78 | 7,29 | 0,12 | 4602,38 | 1804,65 | 24,79 | 0,41 | 58,52 | 198,97 | 0,01 | 0,03 |
| 21 | **ФЕР13-03-002-04** *И8-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №262* | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,44 | 268,7 | 56,55 | 9,43 | 0,1 | 118,23 | 24,88 | 4,15 | 0,04 | 5,31 | 2,34 | 0,01 |  |
| 22 | **ФЕР13-03-004-26** *И8-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №262* | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: атмосферостойкой краской для наружных работ за 2 раза *(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))* | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,22 | 644,48 | 69,48 | 12,44 | 0,2 | 141,79 | 15,29 | 2,74 | 0,04 | 7,66 | 1,69 | 0,02 |  |
| **Раздел 2. Подсыпка песка** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | **ФЕР01-02-027-02** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 спланированной площади | 0,8 | 106,5 |  | 106,5 | 15,46 | 85,2 |  | 85,2 | 12,37 |  |  | 1,1 | 0,88 |
| 24 | **ФЕР27-04-001-01** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,8 | 2281,99 | 126,07 | 2143,72 | 177,53 | 1825,59 | 100,86 | 1714,98 | 142,02 | 15,72 | 12,58 | 13,88 | 11,1 |
| 25 | **ФССЦ-408-0122** *Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308* | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 96 | 68,06 |  |  |  | 6533,76 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | | | 38340,16 | 3314,4 | 4027,7 | 350,76 |  | 373,59 |  | 27,74 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | | | | | | | | | 200496,03 | 42258,63 | 21225,98 | 4472,2 |  | 373,59 |  | 27,74 |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОЗП=12,75; ЭМ=5,27; ЗПМ=12,75; МАТ=4,42 (Поз. 1, 23, 2, 25, 4, 6-8, 10-11, 13-14, 16-17, 19-22, 24) | | | | | | | | | 162155,87 | 38944,2 | 17198,28 | 4121,43 |  |  |  |  |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 37851,97 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81% = 95%\*0,85 ФОТ (от 46730,83) (Поз. 1, 23, 2, 25, 4, 6-8, 10-11, 13-14, 16-17, 19-22, 24) | | | | | | | | | 37851,97 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 15889,29 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40% = 50%\*0,8 ФОТ (от 13,14) (Поз. 19) | | | | | | | | | 5,26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34% = 50%\*0.85 \* 0,8 ФОТ (от 46717,69) (Поз. 1, 23, 2, 25, 4, 6-8, 10-11, 13-14, 16-17, 20-22, 24) | | | | | | | | | 15884,03 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итоги по смете:** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | | | | | | | | | 9722,46 |  |  |  |  | 7,6 |  | 9,18 |
| Конструкции из кирпича и блоков | | | | | | | | | 29742,84 |  |  |  |  | 1,08 |  | 0,24 |
| Строительные металлические конструкции | | | | | | | | | 51015,66 |  |  |  |  | 37,03 |  | 6,45 |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | | | | | | | | | 12246,76 |  |  |  |  | 7,2 |  | 0,72 |
| Деревянные конструкции | | | | | | | | | 71871,03 |  |  |  |  | 105 |  |  |
| Проемы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | 1767,35 |  |  |  |  | 0,1 |  | 0,02 |
| Отделочные работы | | | | | | | | | 61863,02 |  |  |  |  | 198,97 |  | 0,03 |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | | | | | | | | | 2079,92 |  |  |  |  | 4,03 |  |  |
| Автомобильные дороги | | | | | | | | | 13928,25 |  |  |  |  | 12,58 |  | 11,1 |
| Итого | | | | | | | | | 254237,29 |  |  |  |  | 373,59 |  | 27,74 |
| В том числе: | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | | | | | | | | | 137011,42 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | 21225,98 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | | | | | | | | | 46730,83 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 37851,97 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 15889,29 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | | | | | | | | | 45762,71 |  |  |  |  |  |  |  |
| **ВСЕГО по смете** | | | | | | | | | **300000,00** |  |  |  |  | **373,59** |  | **27,74** |

Приложение № 3 к МК

№ \_\_\_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# 

**МКУ «БЛАГОУСТРОЙСТВО КИРОВСКОГО РАЙОНА»**

**ПРЕДПИСАНИЕ (ОБРАЗЕЦ)**

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013 г. Кому\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Копия\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

На основании\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Предлагаю устранить выявленные дефекты и следующие нарушения технических правил:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п.п. | Предписание | Место | Срок выполнения |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |

По истечении указанного срока сообщить о выполнении предписания.

Представитель заказчика: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ФИО/

(подпись)

Приложение № 4 к МК

# №\_\_\_\_\_\_от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Унифицированная форма № КС-2 | | | | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждена постановлением Госкомстата России | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | от 11 ноября 1999 года №100 | | | | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код | | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма по ОКУД | 322005 | | |  | |  |
|  | Инвестор - | |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  | | |  | |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) - | | | |  |  |  |  |  | по ОКПО |  | | |  | |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) - | | | | |  |  |  |  | по ОКПО |  | | |  | |  |
|  | Стройка - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |
|  | Объект - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  | | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  | | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Номер документа | | Дата составления | | Отчетный период | | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | с | | по |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  | АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ | | | | | | | | | |  |  | |  |
|  |  | Смета №, | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | | | | | | | | | | | | | | |
| Номера | | Обоснова-ние | Наименова-ние работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы | | | Общая стоимость | | | | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин | |  |  |
| по порядку | поз. по смете | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины | |  |  |
| оплата труда | в т.ч. оплата труда | в т.ч. оплата труда | на ед-цу | |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |  |  |
| Итого прямые затраты по акту | | | | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  |
| ИТОГО | | | | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  | Сдал: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  | Принял: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |

Приложение № 5 к МК

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Унифицированная форма № КС-3 | | | | | |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата | | | |
|  |  | России от 11.11.99 № 100 | | | |
| Инвестор | |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик | | |  |  |  |
|  |  | |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: | |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП | |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Договор подряда(контракт) |  | Номер | Дата |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период | |
|  |  | С | по |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **С П Р А В К А** | |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат | | | |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат | | |
| с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: |  |  |  |  |
|  | по договору |  |  |  |  |
|  | по доп.заданию |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  | Сумма НДС 18% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность | |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность | |  |  |