| СОГЛАСОВАНО Начальник управления внешнего благоустройства администрации города Перми ______________ Н.Б.Уханов ____ ____________ 2013 года | УТВЕРЖДАЮ Директор муниципального казенного учреждения «Пермблагоустройство» _________________ Е.В. Масалев ___ _______________ 2013 года |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить муниципальный контракт

для субъектов малого предпринимательства

на выполнение работ по обследованию коммунального моста через р.Каму в г.Перми

(в рамках капитального ремонта)

_____________ С.И.Лазукова

_____________ Е.В.Петрова

____________   Н.Ю.Саврасова

_____________ Г.Н. Прожерина

_____________ И.А.Колпащикова

_____________ М.В. Чувашов

г. Пермь, 2013 г

| Общие сведения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; постановлением администрации города от 08.05.2007 №157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за размещением и исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |  |  |  |  |
| I. Сведения о муниципальном заказчике |  |  |  |  |  |  |
| Наименование |  |  |  |  |  | Муниципальное казенное учреждение «Пермблагоустройство» |
| Место нахождения |  |  |  |  |  | 614000, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 25 |
| Почтовый адрес |  |  |  |  |  | 614000, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 25 |
| Адрес электронной почты |  |  |  |  |  | mku-pb@gorodperm.ru |
| Контактный телефон |  |  |  |  |  | 7 (342) 212-89-46 |
| Контактное лицо |  |  |  |  |  | Лазукова Светлана Ивановна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |  |  |  |
| Предмет муниципального контракта |  |  |  |  |  | выполнение работ по обследованию коммунального моста через р.Каму в г.Перми ( рамках капитального ремонта) |
| Начальная (максимальная) цена муниципального контракта |  |  |  |  |  | 2 209 820 (Два миллиона двести девять тысяч восемьсот двадцать) рублей 00 копеек |
| Обоснование начальной (максимальной) цены муниципального контракта |  |  |  |  |  | Сметный расчет (приложение №2 к документации об открытом аукционе в электронной форме). Источник информации о цене работ: приказ Минрегиона РФ от 28.05.2010 № 260 "Об утверждении Справочников базовых цен на проектные работы в строительстве" |
| Объем выполняемых работ |  |  |  |  |  | Согласно технического задания (приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Требования к выполняемым работам |  |  |  |  |  | Работы, должны быть выполнены в полном соответствии с требованиям аукционной документации и условиями муниципального контракта (приложение №3 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Место выполнения работ |  |  |  |  |  | Коммунальный мост через р.Каму в г.Перми |
| Условия и сроки (периоды) выполнения работ |  |  |  |  |  | До 01.10.2013 г. |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  |  |  |  |  | Форма оплаты: безналичный расчет. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты выполненных Подрядчиком объемов работ являются акт о приемке выполненных работ и счета-фактуры. Указанные документы предоставляются Подрядчиком Заказчику не позднее 3 (трех) дней с момента приемки. В случае не предоставления Подрядчиком работ к приемке, по вине Подрядчика, в указанный срок, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце следующим за отчетным, с применением штрафных санкций, предусмотренных муниципальным контрактом. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в муниципальном контракте. Оплата за выполненные объёмы работ производится с использованием «понижающего коэффициента», который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, на начальную (максимальную) цену контракта, соответствующую стоимости работ Заказчика (Приложение № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме). Понижающий коэффициент рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления. Например, при начальной (максимальной) цене контракта 1 000 000 рублей и цене контракта, предложенной победителем аукциона, 895 550 рублей, расчетный коэффициент снижения составит 0,8955, следовательно, понижающий коэффициент равен 0,8955. Указанный коэффициент вносится в контракт. |
| Источник финансирования заказа |  |  |  |  |  | Бюджет города Перми |
| Порядок формирования цены муниципального контракта |  |  |  |  |  | Цена муниципального контракта должна включать в себя все обязательные платежи, налоги, подлежащие выплате, и расходы которые могут возникнуть при исполнении муниципального контракта (приобретение материалов, хранение, изготовление, погрузо-разгрузочные работы, транспортировка, страхование и др.). Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев определенных документацией об аукционе и контрактом. В случае, если муниципальный контракт заключается с физическим лицом, Заказчик, уменьшает цену контракта, предложенную таким лицом на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены муниципального контракта и расчетов с исполнителями |  |  |  |  |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного муниципального контракта |  |  |  |  |  | Не применяется |
| Сведения о возможности заказчика изменить предусмотренные муниципальным контрактом объём работ |  |  |  |  |  | Не предусмотрено |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |  |  |  |
| Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |  |  |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |  |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона в электронной форме; |  |  |  |  |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |  |  |  |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |  |  |  |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |  |  |  |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |  |  |  |  |
| 6. | Участниками размещения заказа могут являться только субъекты малого предпринимательства, которые должны соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее – индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям: - для юридических лиц – суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов; - средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать ста человек включительно; 3. выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого предпринимательства (400 млн. руб.). |  |  |  |  |  |
| IV. Требования к содержанию и составу, заявки на участие в аукционе в электронной форме: |  |  |  |  |  |  |
| Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |  |  |  |  |
|  | Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: 1. Согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. |  |  |  |  |  |
|  | Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: 1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; 2) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. 3) копия свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включающее виды работ, выполненные собственными силами: 6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их комплексов - 8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации - 12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений. |  |  |  |  |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении предмета аукциона. Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |  |  |  |  |
| V. Обеспечение заявки на участие в аукционе |  |  |  |  |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  |  |  | 2 % начальной (максимальной) цены муниципального контракта, что составляет 44 196 рублей 40 копеек. Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |  |  |
| - VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |  |  |  |
| Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |  | «13» мая 2013 года 09:00 часов (время местное) |  |  |
| Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |  | «16» мая 2013 года |  |  |
| Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |  | «20» мая 2013 года |  |  |
| - VII. Обеспечение исполнения контракта |  |  |  |  |  |  |
| Размер обеспечения исполнения муниципального контракта, срок и порядок его предоставления |  |  |  |  | - Обеспечение исполнения муниципального контракта может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии или передачи заказчику в залог денежных средств, 30% начальной (максимальной) цены муниципального контракта. - Муниципальный контракт может быть заключен только после предоставления, в соответствии с требованиями настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, обеспечения исполнения контракта. - Способ обеспечения исполнения контракта из указанных способов определяется участником аукциона самостоятельно. - В случае, если обеспечение исполнения контракта предоставляется Участником аукциона, с которым заключается контракт, в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, банковская гарантия должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и настоящей документации: - В случае предоставления безотзывной банковской гарантии: - - банковская гарантия должна быть выдана банком или иной кредитной организацией; - - банковская гарантия должна вступать в силу безусловно, со дня ее выдачи; - - банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации; - - в банковской гарантии в обязательном порядке должно быть определено, что сумма гарантии по обязательству обеспечивает надлежащее исполнение Подрядчиком (Принципалом) своих обязательств перед Заказчиком (Бенефициаром) по муниципальному контракту; - - сумма, в пределах которой банк гарантирует надлежащее исполнение обязательств Подрядчиком (Принципалом) по муниципальному контракту, должна быть выражена в рублях Российской Федерации и равна сумме, установленной настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме и не может быть сокращена по причине частичного исполнения контракта; - - банковская гарантия должна содержать указание на предмет муниципального контракта, исполнение которого она обеспечивает, стороны контракта, ссылки на протокол как основание заключения контракта; - - срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом установленного общего срока выполнения работ по муниципальному контракту и истекать по истечении 2 месяцев с даты подписания итогового акта о приемке выполненных работ; - - банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии, независимо от уведомлений о таких изменениях, дополнениях; - - банковская гарантия должна содержать указание на ее безотзывность, а также перечень документов, представляемых Заказчиком (Бенефициаром) в случае предъявления требования к гаранту об исполнении обязательств, вытекающих из банковской гарантии; - - в банковской гарантии в обязательном порядке должна быть установлена обязанность Гаранта уплатить сумму гарантии в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств по заключаемому Контракту, в том числе обязательств по выплате неустойки и возмещению убытков, а также по уплате процентов на указанные суммы в порядке ст. 395 Гражданского кодекса РФ. - Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется. - Все споры между Гарантом и Бенефициаром, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края. |  |
| Залог денежных средств |  |  |  |  | - В случае предоставления в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита): - - заключается договор залога денежных средств по обеспечению исполнения муниципального контакта, который направляется Заказчику с платежным поручением, подтверждающим внесение денежных средств через электронную площадку одновременно с подписанным муниципальным контрактом; - - денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, в качестве залога должны быть перечислены в размере, установленном настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме; - - залогом обеспечиваются обязательства Подрядчика (залогодателя) по муниципальному контракту, включая обязательства по уплате неустойки и возмещения убытков в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Подрядчиком своих обязательств по муниципальному контракту, а также уплата процентов на указанные суммы в порядке установленном ст. 395 Гражданского кодекса РФ; - - факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения муниципального контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты, выпиской из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»); - В противном случае обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств считается не предоставленным. - В случае расторжения муниципального контракта по вине Подрядчика, договор залога действует до момента исполнения Подрядчиком своих обязательств по уплате неустойки и возмещению убытков, возникших в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств во время действия муниципального контракта или вызванных досрочным прекращением муниципального контракта; - - если соглашением Заказчика и Подрядчика в соответствии с законодательством Российской Федерации изменяются условия муниципального контракта, залог сохраняет силу и является обеспечением измененных обязательств. - - в случае исполнения Подрядчиком обязательств по муниципальному контракту, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются Подрядчику путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в Договоре залога денежных средств по обеспечению исполнения муниципального контракта, по истечении одного месяца с даты подписания итогового акта о приемке выполненных работ; - - денежные средства в размере предъявленных санкций и не оплаченные в добровольном порядке остаются на расчетном счете Заказчика и возврату не подлежат. Получатель; департамент финансов администрации г. Перми (МКУ «Пермблагоустройство», л/с 04944018111). ИНН; 5902293435. КПП; 590201001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ Пермь г. Пермь. БИК; 045744000. Назначение платежа; Обеспечение исполнения муниципального контракта, извещение №___ от __.__.2013. |
| - VIII. Заключение контракта |  |  |  |  |  |  |
| Порядок заключения контракта |  |  | - Контракт заключается в порядке, предусмотренном статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. - В контракт включается цена контракта, предложенная участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, сведения о товаре (товарный знак и (или) конкретные показатели товара), указанные в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме такого участника. - Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения контракта с иным участником открытого аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким участником открытого аукциона в электронной форме. - В случае, если при проведении открытого аукциона в электронной форме цена контракта снижена до нуля, проводится открытый аукцион в электронной форме на право заключить контракт в порядке, предусмотренном частью 18 статьи 41.10 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. - Победитель открытого аукциона в электронной форме на право заключить контракт или иной участник, с которым заключается контракт, перечисляет заказчику денежные средства в качестве оплаты права заключения контракта в сроки, предусмотренные для подписания контракта участником (части 4, 4.4, 4.6 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ). - Перечисление заказчику денежных средств в качестве оплаты права заключить контракт производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации г. Перми (МКУ «Пермблагоустройство», л/с 04944018111). ИНН; 5902293435. КПП; 590201001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ Пермь г. Пермь. БИК; 045744000. Назначение платежа; Оплата права заключить контракт, извещение №___ от __.__201__г.. |

- Приложение №1 к аукционной документации

Техническое задание

На выполнение работ по обследованию

коммунального моста через р. Каму в г. Перми

(в рамках капитального ремонта)

| - Основные цели и задачи обследования | 1.1. Основные цели обследования: - оценка текущего технического состояния моста; - определение степени соответствия сооружения действующим нормативным требованиям. - оценка ресурса работоспособности и безопасности; - определение контрольных параметров для постоянного и периодического мониторинга; - определение возможностей уширения и усиления сооружения по различным вариантам капитального ремонта(реконструкции). 1.2. Основные задачи обследования: - выявление полного комплекса дефектов с определением их категорий и оценкой степени влияния на интенсивность износа конструкций; - инструментальное обследование несущих конструкций; - выдача рекомендаций по эксплуатации -составление общих рекомендаций по режимам постоянного мониторинга; -оценка возможностей полного или частичного использования несущих конструкций сооружения для различных вариантов капитального ремонта(реконструкции моста). |
| --- | --- |
| 2. Тип обследования | Тип 9 по классификации ОДМ 218.4.001-2008. |
| 2. Исходные данные для обследования | Сбор исходных данных выполняется подрядной организацией. |
| 3. Основные технические характеристики объекта | Коммунальный мост через р.Каму в г.Перми: - длина – 996м; - поперечный габарит на мосту: Г-16,0 + 2х2,0м; - материал – железобетон; - год постройки – 1967; - статическая система: эстакадной части – балочно-разрезная, русловой – рамно-подвесная. |
| 4. Требования к выполнению работ | 4.1. Организация должна иметь (Свидетельство СРО) о допуске к работам по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений: -Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их комплексов -Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации -Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений. 4.2. Обследование моста выполнить в один этап с выдачей документаций по разд.5 настоящего Задания. 4.3. Обследование сооружения выполнить в соответствии с требованиями: - СНиП 3.06.07-86 «Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний»; - ВСН 4-81 «Инструкция по проведению осмотров мостов и труб на автомобильных дорогах»; - ОДМ 218.4.001-2008 «Методические рекомендации по организации обследования и испытания мостовых сооружений на автомобильных дорогах»; - ОДМ.218.4.002-2008 «Руководство по проведению мониторинга состояния эксплуатируемых мостовых сооружений»; - СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений». 4.5. Предварительные выводы по результатам обследования и режиму эксплуатации предоставить Заказчику. |
| 5. Предоставляемая документация | 5.1. Форма отчетной документации – научно-технический отчет. 5.2. Научно-технический отчет предоставляется по форме «Требований к техническому отчету по обследованиям и испытаниям мостового сооружения на автодороге», Минтранс РФ, 1996г. с учетом требований ВСН 4-81 «Инструкция по проведению осмотров мостов и труб на автомобильных дорогах». 5.3. Отчет должен содержать: - обоснованный перечень контролируемых параметров для постоянного и переодического мониторинга; -рекомендации по вариантам реконструкции моста с его уширением и усилением с оценкой возможностей полного или частичного использования существующих несущих конструкций; - перечень наиболее уязвимых по долговечности деталей и узлов с указанием по их эксплуатации. 5.4. Вся документация предоставляется Заказчику в 4-х экз. в переплете и 1экз. на СD диске. |
| 6. Особые условия | 6.1. Инструментальное обследование провести в объемах, требующихся для достоверной диагностики состояния сооружения. 6.2. Все работы, выполняемые с использованием разрушающих методов контроля (отборов проб), обосновать и в обязательном порядке предварительно согласовать с Заказчиком, включая восстановительные мероприятия. 6.3. В обязательном порядке выполнить инструментальное обследование состояния бетона несущих конструкций и 100% металлоконструкций подвесных механизмов методами неразрушающего контроля. Объемы и методы до начала работ согласовать с Заказчиком. 6.4. Выполнить обследование фасадных поверхностей с предоставлением фотоматериалов. 6.5. Режим полевых работ согласовать с Заказчиком и обслуживающей организацией. Состав, сроки и режим работы у кабельной линии 110кВ согласовать с Заказчиком, обслуживающей организацией и собственником сетей. |
| Срок выполнения работ: | до 01.10 2013 г. |
| Стоимость: | 2 209 820 рублей. |

Приложение №2 к аукционной документации

|  |  | Сметный расчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на обследование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта: |  | Коммунальный мост (обследование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства | Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стоимость, руб |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 1 | Инженерное обследование коммунального моста через р.Каму. Длина – 996 м., Поперечный габарит на мосту: Г-16,0+2х2,0м. | СБЦ «На обмерные работы и обследования зданий и сооружений». Таблица 3. Категория сложности сооружения II. Категория сложности работ III. Коэфф.перехода в тек.цены Ктек = 27,6 таб.10 п.6 К1=1,15 | 26,34*620,050*27,6*1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 518 381 |  |
| 2 | Длина – 996 м., Поперечный габарит на мосту: Г-16,0+2х2,0м. | СБЦ 2004 Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Искусственные сооружения» Таблица 1 п.2.11 Коэфф.перехода в тек.цены Ктек = 3,58 п.2.3. (ширина) К1= 1,21 п.1.16. (город) К2=1,1 Разделы проектной документации: Проект 8% (к-ты к табл.1 п.1) | (395+2*996)*3,58*1,21*1,1*0,5*1000*0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 455 751 |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 974 133 |
|  | Кк.район. = 1.075 (Уральск) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 047 193 |
|  | Итого с НДС (18%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 188 495 |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 209 820 |

Приложение №3 к аукционной документации

Проект муниципального контракта  № ______

на выполнение работ по обследованию коммунального моста через р.Каму в г.Перми

(в рамках капитального ремонта)

г. Пермь                                                                      	                          «___» ____________ 2013 года

Муниципальное казенное учреждение «Пермблагоустройство», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора учреждения Масалева Евгения Владимировича, действующего на основании Устава, и  ______________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________________________, действующего на основании __________________, в соответствии со свидетельством о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № _____ от «__»_________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт(далее «контракт») о нижеследующем:

- Предмет контракта

- 1.1. Согласно решения аукционной комиссии (протокол от «___»_____2013 №__________) и в пределах доведенных до Заказчика ежегодных лимитов бюджетных средств, Заказчик поручает, а Подрядчик берет на себя обязательства  выполнить работы по обследованию коммунального моста через р.Каму в г.Перми (в рамках капитального ремонта), далее по тексту «объект».

1.2. Подрядчик осуществляет выполнение обязательств в соответствии с:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – техническое задание;

- Приложение № 2 – сметный расчет;

- Приложение № 3 – акт о приемке выполненных работ;

- Приложение №4 – приказ о назначении ответственного лица Подрядчика.

Б) требованиями действующего законодательства, условиями настоящего контракта.

- Срок исполнения обязательств

2.1. Начало выполнения работ: с даты заключения контракта. Срок окончания выполнения работ – до 01.10.2013 г..

2.2. Контракт действует с момента подписания обеими сторонами до полного исполнения сторонами всех обязательств.

2.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

- Стоимость работ и порядок расчетов

3.1.Общая стоимость работ по настоящему контракту (цена контракта) составляет _________________(______________________________) рублей, в т.ч. НДС _________________  и формируется на основании цены, предложенной победителем аукциона в электронной форме.

3.2. Стоимость работ  включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы.

3.3. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты выполненных Подрядчиком объемов работ являются акты приёмки-сдачи выполненных работ и счета-фактуры. Указанные документы предоставляются Подрядчиком Заказчику не позднее 3 (трех) дней с момента приемки. В случае не предоставления Подрядчиком работ к приемке, по вине Подрядчика, в указанный срок, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце следующим за отчетным, с применением штрафных санкций, предусмотренных контрактом.

3.4. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.5. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком в течение 60 календарных дней с момента подписания актов о приемке выполненных работ (Приложение №3 к настоящему контракту) после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в контракте.

3.6. Оплата работ осуществляется по актам выполненных работ с учетом понижающего коэффициента, который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона в электронной форме на начальную (максимальную) цену контракта. Коэффициент снижения рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления. Т.е. стоимость работ, подлежащая сдаче за выполненные объемы, определяется путем умножения сметной стоимости Заказчика на полученный коэффициент снижения (_________).

3.7. Работы по настоящему контракту финансируются из бюджета города Перми на основании постановления от 15 марта 2013 г. № 158.

В соответствии со ст.313 ГК РФ удержанные, по условиям контракта, средства, перечисляются Заказчиком в доход соответствующего бюджета.

- Порядок сдачи и приемки продукции:

4.1. Приемка и оценка продукции осуществляется в соответствии с требованиями задания на выполнение работ по обследованию объекта и условиями настоящего контракта.

4.2. Работы  считаются выполненными и сданными Заказчику после предоставления научно-технического отчета в соответствии с разделом 1 настоящего контракта.

4.3. Подрядчик выдает научно-технический отчет Заказчику в  4 (Четырех) экземплярах в переплете и один экземпляр на электронном носителе.

4.4. При сдаче работ Подрядчик уведомляет об этом Заказчика, предъявляет 1 экземпляр научно-технического отчета (для ознакомления), акт приемке выполненных работ, счет-фактуру. Оставшиеся экземпляры передаются Заказчику в течение трех дней после устранения замечаний.

4.5. Заказчик в течение 15 дней со дня получения акта о приемки выполненных работ, экземпляра научно-технического отчета (для ознакомления), счета-фактуры, направляет Подрядчику подписанный акт о приемке выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ стороны составляют двусторонний протокол с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. В случае отсутствия мотивированного отказа Заказчика от приемки работ в течение 15 дней со дня получения научно-технического отчета для ознакомления, работа считается принятой и подлежит оплате на общих основаниях.

4.6. В случае несоответствия результатов работы условиям контракта Заказчик имеет право отказаться от приемки работ до устранения дефектов и недостатков Подрядчиком в срок, установленный по соглашению сторон. В данном случае оплата работ производится после устранения претензий Заказчика.

4.7. Подрядчик обязан за собственный счет обеспечить устранение ошибок, недостатков, иных нарушений, в том числе, выявленных после приемки работ, в сроки согласованные с Заказчиком.

4.8. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы по цене, установленной данным контрактом, с учетом п. 4.5 настоящего контракта.

4.9. Подрядчик в течение 7 рабочих дней с момента получения замечаний Заказчика должен устранить их, и в течение 1 рабочего дня после устранения направить откорректированные материалы на рассмотрение в адрес Заказчика заказным письмом с уведомлением, либо вручить лично через приемную Заказчика с отметкой о получении Заказчиком соответствующего документа.

В случае повторного получения Подрядчиком замечаний Заказчика, Подрядчик в том же порядке их устраняет. Переписка по устранению замечаний Подрядчика и Заказчика ведется только в письменном виде.

4.10. После завершения работ по настоящему контракту Подрядчик передает Заказчику научно-технический отчет, выполненный в соответствии с техническим заданием на выполнение работ по обследованию объекта и условиями настоящего контракта.

4.11. Передача Подрядчиком Заказчику научно-технического отчета производится по накладной после корректировки научно-технического отчета по замечаниям Заказчика.

4.12. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы по цене контракта при наличии финансовых средств.

- Права и обязанности сторон

5.1. Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта, собственными силами и в соответствии с условиями настоящего контракта, требованиями действующего законодательства, технической и нормативной  документации, указаниями Заказчика и предоставляет результат работ Заказчику в установленном порядке.

5.2. Подрядчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право действовать от имени Подрядчика и уведомляет об этом Заказчика. В случае если назначенный представитель по объективным причинам не удовлетворяет Заказчика, Заказчик вправе ходатайствовать перед Подрядчиком о назначении другого представителя, а Подрядчик обязан удовлетворить указанное ходатайство.

В случае изменения представителя, Подрядчик обязан уведомить об этом Заказчика в письменной форме в течение 1 рабочего дня с момента принятия соответствующего решения. Кроме того, полномочия нового представителя должны быть подтверждены оригиналом или надлежащим образом заверенной доверенностью.

5.3.Подрядчик и (или) его полномочные представители обязаны по приглашению Заказчика принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ по настоящему контракту.

В случае не явки Подрядчика на совещание, решение по повестке совещания будет учитываться Заказчиком без мнения Подрядчика и подлежит обязательному исполнению без замечаний.

5.4. Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничить их выполнение на основе разработанной Подрядчиком документации.

5.5. Подрядчик осуществляет необходимые согласования и сбор исходных данных для выполнения работ.

5.6. Подрядчик устраняет замечания по выполненным в полном объеме работам в двухнедельный срок после получения замечания Заказчика без дополнительной оплаты.

5.7. Подрядчик предоставляет Заказчику еженедельный отчёт по выполнению контракта.

5.8. В случае возникновения обстоятельств препятствующих выполнению работ в сроки, предусмотренные настоящим контрактом не по вине Подрядчика, Подрядчик обязан не позднее трех дней до дня истечения срока выполнения работ уведомить в письменном виде Заказчика о невозможности выполнения работ и предложить для согласования новые сроки выполнения работ.

Заказчик при получении письменного уведомления от Подрядчика о невозможности выполнения работ в сроки не по вине Подрядчика, вправе, если Подрядчик докажет объективность причин невозможности выполнения работ, согласовать с Подрядчиком новые сроки выполнения работ, в противном случае имеет право обратиться в суд для расторжения контракта.

5.9.  Обеспечить на месте производства работ выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, охране труда и технике безопасности своих работников при выполнении ими топографических и изыскательских работ (в соответствии с ВСН 37-84).

5.10. Для выполнения работ по настоящему Контракту Заказчик принимает на себя обязательства:

- Заказчик осуществляет  контроль за ходом выполнения работ, качеством принимаемых решений и за сроками подготовки научно-технического отчета.

-  Заказчик осуществляет  приемку и оплату выполненных работ по Контракту.

-  Заказчик обязан принять от Подрядчика научно-технический отчет, откорректированный по замечаниям и с учетом предложений Заказчика.

- Давать обязательные для Исполнителя указания при обнаружении отступлений от утвержденного технического задания на выполнение работ по обследованию объекта и действующих нормативных документов.

- Требования по качеству

6.1. Подрядчик обязан обеспечить качественное производство работ. Качество работ определяется их соответствием заданию Заказчика и предписаниям нормативной и  технической документации, СниП, ГОСТ и др. нормативные документы.

6.2. Подрядчик гарантирует, что результаты работы, определенные разделом 1 настоящего  контракта выполнены в соответствии с условиями настоящего контракта, Законами Российской Федерации, нормативными актами, государственными стандартами, а также заданием на выполнение работ по обследованию объекта.

6.3. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков, Заказчик составляет в одностороннем порядке данный акт, а при необходимости с привлечением независимых экспертов. Расходы по оплате услуг экспертов, при установлении вины Подрядчика, предъявляются ему в полном объёме.

- Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного третьим лицам.

7.3. В случае нарушения срока сдачи работ (этапа работ) Заказчик удерживает или взыскивает            с Подрядчика пени в размере 0,2 % от стоимости работ, сдаваемых с просрочкой, за каждый день просрочки.

7.4. Заказчик за несвоевременную оплату контракта уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.5. При обнаружении недостатков Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать научно-технический отчет и соответственно произвести необходимые дополнительные работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

7.8. В случае расторжения контракта по вине исполнителя по соглашению сторон или по  решению суда, Заказчик взыскивает с Подрядчика неустойку в размере обеспечения  контракта. В случае неисполнения Подрядчиком обязанности по оплате неустойки, Заказчик взыскивает с Гаранта/Поручителя предъявленную сумму неустойки. В случае, если обеспечение было представлено в виде залога денежных средств, Заказчик оставляет обеспечение на своем лицевом счете с последующим перечислением денежных средств в соответствующий бюджет.

7.9. В случае, если Заказчик будет подвергнут административному наказанию вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения порученных подрядчику работ по настоящему Контракту, в том числе по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения требований нормативных актов (нормативно-технических и иных документов), требования которых Исполнитель обязан  соблюдать в ходе реализации настоящего Контракта, Подрядчик обязуется в полном объеме возместить Заказчику убытки, возникшие вследствие назначения соответствующего вида и размера административного наказания.

7.10. При нарушении Контрактных обязательств по вине Подрядчика Заказчик вправе взыскать с него неустойку.

Заказчик удерживает штрафные санкции или Подрядчик уплачивает Заказчику посредством перечисления взыскиваемых сумм в соответствующей бюджет с представлением Заказчику соответствующего подтверждения (копии платежного поручения).

Применения предусмотренных настоящим пунктом санкций не лишает Заказчика права на возмещение в полном объеме убытков, возникших в результате не исполнения (ненадлежащего исполнения) Подрядчиком своих обязательств.

7.11. В случае мотивированного отказа Заказчика в приемке выполненных работ оплата работ задерживается до устранения Подрядчиком замечаний, без последующей индексации указанных сумм.

7.12. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление документации.

8. Действие и прекращение действия контракта.

8.1. Контракт действует с момента подписания обеими сторонами до полного исполнения сторонами всех обязательств.

8.2. По дополнительному соглашению сторон действие настоящего контракта может быть изменено, продлено, прекращено в сроки действия контракта. Дополнения и изменения контракта действительны за подписями сторон по контракту.

8.3. Расторжение Контракта возможно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.4. Расторжение Контракта возможно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

8.5. Основания, по которым Заказчик может инициировать расторжение Контракта:

- просрочка исполнения обязательства по контракту более чем на 10 дней	 в соответствии с условиями настоящего контракта;

- нарушение Подрядчиком (более двух раз) требований по качеству выполнения работ в соответствии с Заданием на выполнение работ по обследованию объекта

- невыполнение Подрядчиком в установленный срок Предписаний Заказчика 2 и более раз;

- нарушение существенных условий контракта;

- по иным основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

9.Обеспечение исполнения муниципального контракта.

9.1. Подрядчик при заключении муниципального контракта представил обеспечение исполнения муниципального контракта в размере 30% от начальной (максимальной) цены муниципального контракта в виде:

_________________________________________________________________________________________.

(указать наименование, номер, дату представленного документа)

9.2.  В случае, если во время действия Контракта выявилось, что обеспечение обязательств Подрядчика отсутствует, перестало отвечать требованиям законодательства Российской Федерации или является недействительным, Подрядчик в срок 15 дней с даты предъявления Заказчиком требования о предоставлении обеспечения исполнения обязательства обязуется представить надлежащее обеспечение исполнения обязательства (в виде безотзывной банковской гарантии, передачи в залог денежных средств).

9.3. В случае выбора Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения  муниципального контракта – залога денежных средств, Заказчик возвращает сумму, перечисленную Подрядчиком, в следующем порядке:

Заказчик возвращает 30% от начальной (максимальной) цены муниципального контракта перечисленной суммы в качестве залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), перечисленную победителем аукциона или участником аукциона с которым заключается муниципальный контракт,  вместе с окончательной оплатой за выполненные объемы работ в течение двух месяцев после полного окончания производства работ (включая устранение  замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков).

Возврат осуществляется вместе с окончательной оплатой  за выполненные Подрядчиком объемы работ в порядке, установленном в п. 3.5. настоящего муниципального контракта.

9.4. При расторжении настоящего муниципального контракта по решению суда по вине Подрядчика, обеспечение исполнения муниципального контракта в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается.

9.5. Обязательства по оформлению и предоставлению обеспечения по настоящему контракту несет  Подрядчик за счет собственных средств в соответствии с документацией об открытом аукционе в электронной форме.

- Разрешение споров между сторонами.

10.1 Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируются законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

- Обстоятельства непреодолимой силы.

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

11.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

- Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                                   Подрядчик:

| Муниципальное казенное учреждение «Пермблагоустройство» ИНН/КПП 5902293435/590201001 ОГРН 1065902058364 Адрес: 614000, г.Пермь, ул. Ленина,25 УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми МКУ «Пермблагоустройство» л/сч 029441018111) р/сч № 40204810300000000006 Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь БИК 045773001 |  |
| --- | --- |
| Масалев Е.В. ________________________ м.п. | / / ____________________ м.п. |

- Приложение №1 к муниципальному контракту

- №__________ от ___.____.2013г

Техническое задание

На выполнение работ по обследованию

коммунального моста через р. Каму в г. Перми

(рамках капитального ремонта)

| 1. Основные цели и задачи обследования | 1.1. Основные цели обследования: - оценка текущего технического состояния моста; - определение степени соответствия сооружения действующим нормативным требованиям. - оценка ресурса работоспособности и безопасности; - определение контрольных параметров для постоянного и периодического мониторинга; - определение возможностей уширения и усиления сооружения по различным вариантам капитального ремонта(реконструкции). 1.2. Основные задачи обследования: - выявление полного комплекса дефектов с определением их категорий и оценкой степени влияния на интенсивность износа конструкций; - инструментальное обследование несущих конструкций; - выдача рекомендаций по эксплуатации -составление общих рекомендаций по режимам постоянного мониторинга; -оценка возможностей полного или частичного использования несущих конструкций сооружения для различных вариантов капитального ремонта(реконструкции моста). |
| --- | --- |
| 2. Тип обследования | Тип 9 по классификации ОДМ 218.4.001-2008. |
| 2. Исходные данные для обследования | Сбор исходных данных выполняется подрядной организацией. |
| 3. Основные технические характеристики объекта | Коммунальный мост через р.Каму в г.Перми: - длина – 996м; - поперечный габарит на мосту: Г-16,0 + 2х2,0м; - материал – железобетон; - год постройки – 1967; - статическая система: эстакадной части – балочно-разрезная, русловой – рамно-подвесная. |
| 4. Требования к выполнению работ | 4.1. Организация должна иметь (Свидетельство СРО) о допуске к работам по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений: -Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их комплексов -Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации -Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений. 4.2. Обследование моста выполнить в один этап с выдачей документаций по разд.5 настоящего Задания. 4.3. Обследование сооружения выполнить в соответствии с требованиями: - СНиП 3.06.07-86 «Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний»; - ВСН 4-81 «Инструкция по проведению осмотров мостов и труб на автомобильных дорогах»; - ОДМ 218.4.001-2008 «Методические рекомендации по организации обследования и испытания мостовых сооружений на автомобильных дорогах»; - ОДМ.218.4.002-2008 «Руководство по проведению мониторинга состояния эксплуатируемых мостовых сооружений»; - СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений». 4.5. Предварительные выводы по результатам обследования и режиму эксплуатации предоставить Заказчику. |
| 5. Предоставляемая документация | 5.1. Форма отчетной документации – научно-технический отчет. 5.2. Научно-технический отчет предоставляется по форме «Требований к техническому отчету по обследованиям и испытаниям мостового сооружения на автодороге», Минтранс РФ, 1996г. с учетом требований ВСН 4-81 «Инструкция по проведению осмотров мостов и труб на автомобильных дорогах». 5.3. Отчет должен содержать: - обоснованный перечень контролируемых параметров для постоянного и переодического мониторинга; -рекомендации по вариантам реконструкции моста с его уширением и усилением с оценкой возможностей полного или частичного использования существующих несущих конструкций; - перечень наиболее уязвимых по долговечности деталей и узлов с указанием по их эксплуатации. 5.4. Вся документация предоставляется Заказчику в 4-х экз. в переплете и 1экз. на СD диске. |
| 6. Особые условия | 6.1. Инструментальное обследование провести в объемах, требующихся для достоверной диагностики состояния сооружения. 6.2. Все работы, выполняемые с использованием разрушающих методов контроля (отборов проб), обосновать и в обязательном порядке предварительно согласовать с Заказчиком, включая восстановительные мероприятия. 6.3. В обязательном порядке выполнить инструментальное обследование состояния бетона несущих конструкций и 100% металлоконструкций подвесных механизмов методами неразрушающего контроля. Объемы и методы до начала работ согласовать с Заказчиком. 6.4. Выполнить обследование фасадных поверхностей с предоставлением фотоматериалов. 6.5. Режим полевых работ согласовать с Заказчиком и обслуживающей организацией. Состав, сроки и режим работы у кабельной линии 110кВ согласовать с Заказчиком, обслуживающей организацией и собственником сетей. |
| Срок выполнения работ: | до 01.10 2013 г. |
| Стоимость: | 2 209 820 рублей. |

Заказчик                                                                                                                             Подрядчик

Приложение №2 к муниципальному контракту

№ _____ от  «___»________ г.

|  |  | Сметный расчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на обследование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта: |  | Коммунальный мост (обследование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства | Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стоимость, руб |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 1 | Инженерное обследование коммунального моста через р.Каму. Длина - 996 м., Поперечный габарит на мосту: Г-16,0+2х2,0м. | СБЦ "На обмерные работы и обследования зданий и сооружений". Таблица 3. Категория сложности сооружения II. Категория сложности работ III. Коэфф.перехода в тек.цены Ктек = 27,6 таб.10 п.6 К1=1,15 | 26,34*620,050*27,6*1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 518 381 |  |
| 2 | Длина - 996 м., Поперечный габарит на мосту: Г-16,0+2х2,0м. | СБЦ 2004 Справочник базовых цен на проектные работы для строительства "Искусственные сооружения" Таблица 1 п.2.11 Коэфф.перехода в тек.цены Ктек = 3,58 п.2.3. (ширина) К1= 1,21 п.1.16. (город) К2=1,1 Разделы проектной документации: Проект 8% (к-ты к табл.1 п.1) | (395+2*996)*3,58*1,21*1,1*0,5*1000*0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 455 751 |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 974 133 |
|  | Кк.район. = 1.075 (Уральск) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 047 193 |
|  | Итого с НДС (18%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 188 495 |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 209 820 |

Заказчик                                                                                                                                                                                                                                     Подрядчик

|  |  |  |  | Приложение № 3 к муниципальному контракту № _____ от _________________2013г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик: МКУ "Пермблагоустройство" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ от ________________2013г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На выполнение работ по обследованию коммунального моста через р.Каму в г.Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за отчетный период с ___________________2013г по __________________2013г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер | Наименование работ |  | Обоснование стоимости |  | Единица измерения | Выполнено работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по порядку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | количество |  | цена за единицу, руб. | стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по акту без НДС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по акту с НДС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО с начала проведения работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы выполнены в полном объеме в соответствии с техническим заданием (прил 1 к муниципальному контракту) и сметным расчетом(прил 2 к муниципальному контракту). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Претензии по качеству и срокам выполненных работ отсутствуют. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сдал: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принял: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЗАКАЗЧИК Директор МКУ "Пермблагоустройство" |  | ПОДРЯДЧИК: Руководитель организации |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ФИО |  | ФИО |
| м.п. |  | м.п. |  |

# Приложение №4 к муниципальному контракту

от _________ 2013 г. № _______

Наименование организации

подрядчика

ПРИКАЗ

__________ № _______

/о назначении ответственного/

В связи с началом производства работ на объекте ____________,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Назначить ответственным лицом за выполнением работ по _______________________________

/должность, Ф.И.О./

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ______________/ должность, Ф.И.О./

|  |  | ПОДРЯДЧИК: Руководитель организации |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ФИО |
|  |  | м.п. |  |