Приложение № 1

к документации об аукционе в электронной форме

Проект Муниципального контракта № ____

на выполнение работ по ремонту тротуаров и газонов в рамках реализации ведомственной целевой программы «Обустройство пешеходных зон города Перми» на 2013 год на территории Свердловского района города Перми» (открытого аукциона в электронной форме «На право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту тротуаров и газонов в рамках реализации ведомственной целевой программы «Обустройство пешеходных зон города Перми» на 2013 год на территории Свердловского района города Перми»).

г. Пермь                                                                                                                       «___» _________ 2013 г.

Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Свердловского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Жернокова Александра Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ___________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________, действующего на основании _________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, далее «контракт» о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

1.1.  Настоящий контракт заключается во исполнение постановления администрации города Перми от 19.10.2012 № 663 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Обустройство пешеходных зон города Перми», в соответствии с приказом  директора муниципального казенного учреждения «Благоустройство Свердловского района» от __________ г. № ____ о размещении муниципального заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме  «На право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту тротуаров и газонов в рамках реализации ведомственной целевой программы «Обустройство пешеходных зон города Перми»». Решением единой комиссии (протокол № ___ от __________ г).

По настоящему контракту Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту тротуаров и газонов в рамках реализации ведомственной целевой программы «Обустройство пешеходных зон города Перми» на 2013 год на территории Свердловского района города Перми», сдать результат выполненных работ Заказчику  по акту о приемке выполненных работ (приложение № 3 к контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить эти работы. Объем выполняемых работ, требования к выполняемым работам (результатам работ) указаны в приложении № 1  к контракту (Техническое задание на выполнение работ  по ремонту тротуаров и газонов в рамках реализации ведомственной целевой программы «Обустройство пешеходных зон города Перми» на 2013 год на территории Свердловского района города Перми»).

Место выполнения работ: г. Пермь, Свердловский район, улица  Куйбышева от ул. Пушкина до ул. Солдатова; улица Коломенская от ул. Бригадирская до ул. Загарьинская; улица Запорожская от ул. Холмогорская до ул. Суздальская; Комсомольский проспект от дома № 55 до дома № 59/1; Комсомольский проспект от ул. Коминтерна до ул. Чкалова; улица Серебрянский проезд  от ул. Солдатова до дома № 12 по Серебрянскому проезду; улица Хлебозаводская от ул. Куйбышева до ул. Героев Хасана; улица Козьмы Минина от ул. Краснополянская до ул. Краснополянская, 16; улица Никулина, 10 от ул. Кузбасская, 35 до ул. Новосибирская; улица Н. Островского, 68 от ул. Р. Крестьянская до МАОУ «Гимназия № 33»; улица Нестерова, 18 от ул. Нестерова до ул. Краснофлотская; улица Краснофлотская, 18 от ул. Краснофлотская, 18 до ул. Камчатовская, 18.

1.2. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта в соответствии с приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 - Техническое задание на выполнение работ  по ремонту тротуаров и газонов в рамках реализации ведомственной целевой программы «Обустройство пешеходных зон города Перми» на 2013 год на территории Свердловского района города Перми»;

- Приложение № 2 – Локальный сметный расчет;

- Приложение № 3 – Формы отчетности  (акт о приемке выполненных работ (КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3);

- Приложение №  4 – Форма акта контрольной проверки и  акта оценки работы подрядчика;

- Приложение № 5 – Оценка качества выполнения работ по ремонту тротуаров и газонов в рамках реализации ведомственной целевой программы «Обустройство пешеходных зон города Перми» на 2013 год на территории Свердловского района города Перми»;

- Приложение №  6 – Приказ о назначении уполномоченного представителя;

- Приложение № 7 – форма Предписания;

и требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе, рекомендаций по нормированию труда.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Сроки выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта до 15 августа 2013 года.

2.2. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Цена контракта, порядок приемки и оплаты.

3.1. Цена контракта устанавливается на основании проведения открытого аукциона в электронной форме,  предложена  Подрядчиком и   составляет ________________ (____________________________) рублей ____ коп., без дальнейшей индексации. Понижающий коэффициент составляет ________. Цена контракта включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, любые затраты Подрядчика.

3.2.  Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон контракта без изменений предусмотренных контрактом объемом работ и иных условий исполнения муниципального контракта.

3.3   Форма оплаты: безналичный расчет.

3.4. Оплата за выполненные Подрядчиком работы осуществляется Заказчиком после полного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту, в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня  подписания обеими сторонами акта о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) (приложение № 3 к контракту), акта контрольной проверки, акта оценки работы подрядчика, и предоставления Подрядчиком счета-фактуры, фотографий до начала производства работ и после окончания производства работ.

Приемка работ по настоящему контракту проводится по акту о приемке выполненных работ. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) составляется на основании акта контрольной проверки (приложение № 4 к контракту), с применением Оценки качества выполнения работ по ремонту тротуаров и газонов в рамках реализации ведомственной целевой программы «Обустройство пешеходных зон города Перми» на 2013 год на территории Свердловского района города Перми» (Приложение № 5 к контракту). Заказчик производит приемку выполненных работ на соответствие сроков, объема и качества  работ требованиям, установленным настоящим контрактом.

Акт контрольной проверки составляется представителями Заказчика и Подрядчика. Контрольная проверка проводится Заказчиком по итогам выполненных работ. По итогам проверки составляется акт контрольной проверки (приложение № 4 к контракту) в котором фиксируются выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, указывают замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

3.5. Работы по настоящему контракту финансируются из бюджета города Перми.

3.6. Приемка работ производится Заказчиком своевременно с подписанием акта о приемке выполненных работ.

3.7. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) (приложение № 3 к контракту) составляется в 2-х экземплярах и подписывается с одной стороны – Заказчиком, с другой стороны - Подрядчиком.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии, указанных в Приложении № 1 к настоящему контракту.

4.2. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в акте контрольной проверки (приложение № 4 к контракту), а также предписаниях, составленных по форме, согласно Приложению № 7 к Контракту  являющимся основанием для:

а) требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим контрактом.

4.3. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течение одних суток устранить дефекты и недостатки, указанные в акте контрольной проверки (приложение № 4 к контракту).

5. Производство работ.

5.1. Подрядчик гарантирует, что качество применяемого оборудования и материалов будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

Гарантийный срок на выполненные работы: 24 месяца с момента подписания акта приемки выполненных работ.

Гарантия заключается в безвозмездном восстановлении Подрядчиком объектов производства работ, на которые распространяется гарантийный срок (отдельных его элементов), в случае выявления дефектов и недостатков, возникших в гарантийный срок. Восстановлением объекта производства работ, на которые распространяется гарантийный срок (отдельных его элементов), является приведение его в состояние, соответствующее условиям, которые определены настоящим контрактом.

5.2. Подрядчик письменно информирует о готовности к сдаче выполненных  работ по мере их готовности.

5.3. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и за свой счет обязан в срок, установленный Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

5.4. Заказчик  вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.

6. Права и обязанности Подрядчика.

6.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований технической документации (рекомендации и т.д.) Подрядчик обязан:

- Обеспечить выполнение работ, указанных в пункте 1.1. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

- Своевременно и за свой счет устранять недостатки, указанные в акте контрольной проверки  (приложение № 4 к контракту).

- Вести журнал производства работ от их начала до завершения и предоставлять его Заказчику по первому требованию.

- Производить фотофиксаж до начала производства работ и после окончания производства работ.

- Предоставить Заказчику фотографии до начала производства работ и после окончания производства работ, схемы производства работ, общие журналы работ, акты на скрытые работы, сертификаты качества на используемые материалы.

- По требованию Заказчика предоставить справку о количестве вывезенного мусора на полигон ТБО.

- Обеспечить на объекте производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности насаждений.

- Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

- Выполнять предписания Заказчика в установленные Заказчиком сроки.

- Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя, сертификаты, санитарно-гигиенические требования, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

- В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

6.2. Подрядчик имеет право:

- В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта с привлечением представителя Заказчика.

7. Права и обязанности Заказчика.

7.1. Для осуществления контроля над ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного.

Заказчик обязан:

-Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

-Осуществить проверку и подписание представленного Подрядчиком акта о приемке выполненных работ (КС-2)  (приложение № 3 к контракту).

7.2. Заказчик имеет право:

- выдавать Предписания, составленные по форме согласно Приложению № 8 к настоящему контракту, об устранении выявленных недостатков работ по содержанию с указанием срока для устранения недостатков работ.

Предписание направляется по факсимильной связи и/или заказным письмом в адрес Подрядчика с уведомлением или курьером с проставлением отметки о получении.

-Осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством контрольной проверки. По итогам проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующем акте (приложение № 4 к контракту) выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

8. Ответственность сторон.

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного  контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки  устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости работ указанной в п. 3.1. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.3. В случае просрочки исполнения, неисполнения, ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается контрактом в размере 1% (одного процента) от цены контракта, указанной в п. 3.1. настоящего контракта. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

8.4. За неисполнение в установленный срок Предписания об устранении нарушений обязательств и условий настоящего контракта, выданного Заказчиком, Заказчик выписывает Подрядчику штраф в размере 30 000, 00 (тридцать тысяч) рублей.

9. Действие и прекращение действия контракта.

9.1. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы действующего законодательства.

9.4 Расторжение настоящего контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Разрешение споров между сторонами.

10.1. Правоотношения между сторонами по настоящему контракту  регулируется законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта  или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем переговоров между сторонами.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в суд.

11. Обстоятельства непреодолимой силы.

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

11.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

12. Обеспечение исполнения контракта.

12.1. Подрядчик для заключения контракта обязан представить обеспечение исполнения  контракта в виде одного из нижеперечисленных способов:

- банковской гарантии;

- залога денежных средств,

в размере 30 % от начальной (максимальной) цены контракта.

12.2.  Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных в п.12.1. выбирается Подрядчиком самостоятельно.

12.3. При расторжении настоящего контракта по решению суда по вине Подрядчика, обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается.

13. Адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                                 Подрядчик:

муниципальное казенное учреждение

«Благоустройство Свердловского района»

ИНН/КПП 5904194542 / 590401001

ОГРН 1085904016670

Адрес: г.Пермь, ул.Куйбышева,94	                           	                                                                        К/с 30101810300000000850

УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми,

муниципальное казенное учреждение

«Благоустройство Свердловского района»

л/с 2932018384)

р/с 40204810300000000006 в ГРКЦ Банка

России по Пермскому краю .г.Пермь.

БИК 045773001

А.С. Жерноков _____________________

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№ ____ от __________

Техническое задание

на выполнение работ по ремонту тротуаров и газонов в рамках реализации ведомственной целевой программы «Обустройство пешеходных зон города Перми» на 2013 год на территории Свердловского района города Перми.

1. Требования к выполняемым работам (результатам работ):

Ремонт пешеходных дорожек и тротуаров:

Улица  Куйбышева от ул. Пушкина до ул. Солдатова:

1. Разборка асфальтобетонных покрытий – 9151 м2.

2. Разборка покрытий и оснований щебеночных – 9151 м2.

3. Устройство  подстилающих  и  выравнивающих  слоев  оснований  из  щебня – 915,1 м3.

4. Щебень из природного камня для строительных работ марка 600 фракция 20-40 мм – 1153,026 м3.

5. Розлив вяжущих материалов на площади 9151 м2 – 5,655318 т.

6. Эмульсия битумная – 5,655318 т.

7. Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В – 9151 м2.

8. Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип В марки II  – 1105,5 т.

9. Погрузка и перевозка грузов (мусор строительный): расстояние перевозки 22 км; класс груза 1 –  2369 т.

10. Разборка бортовых камней на бетонном основании – 2451 м.

11. Разработка грунта вручную в траншеях шириной 0,35 м и глубиной 0,1 м – 85,785 м3.

12. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня под бортовой камень шириной не менее 0,35 м и толщиной не менее 0,1 м в уплотненном состоянии – 85,785 м3.

13. Щебень из природного камня для строительных работ марка 600 фракция 20-40 мм – 108,0891 м3.

14. Установка бортовых камней БР 100.20.8 – 2451 м.

15. Камни бортовые БР 100.20.8 вибропрессованные – 2451 шт.

16. Погрузка и перевозка грузов (мусор строительный): расстояние перевозки 22 км; класс груза 1 –  122 т.

17. Разборка бортовых камней на бетонном основании – 423 м.

18. Разработка грунта вручную в траншеях шириной 0,45 м и глубиной 0,1 м – 19,035 м3.

19. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня под бортовой камень шириной 0,45 м и толщиной 0,1 м в уплотненном состоянии – 19,035 м3.

20. Щебень из природного камня для строительных работ марка 600 фракция 20-40 мм – 23,9841 м3.

21. Установка бортовых камней БР 100.30.18 – 423 м.

22. Камни бортовые БР 100.30.18 вибропрессованные – 423 шт.

23. Погрузка и перевозка грузов (мусор строительный): расстояние перевозки 22 км; класс груза 1 –  52 т.

Улица Коломенская от ул. Бригадирская до ул. Загарьинская:

1. Разборка асфальтобетонных покрытий – 1852 м2.

2. Разборка покрытий и оснований щебеночных – 1852 м2.

3. Устройство  подстилающих  и  выравнивающих  слоев  оснований  из  щебня – 185,2 м3.

4. Щебень из природного камня для строительных работ марка 800 фракция 20-40 мм – 233,352 м3.

5. Розлив вяжущих материалов на площади 1852 м2 – 1,144536 т.

6. Эмульсия битумная – 1,144536 т.

7. Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В – 1852 м2.

8. Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип В марки II  – 223,72 т.

9. Погрузка и перевозка грузов (мусор строительный): расстояние перевозки 22 км; класс груза 1 –  478 т.

10. Разборка бортовых камней на бетонном основании – 382 м.

11. Разработка грунта вручную в траншеях шириной 0,35 м и глубиной 0,1 м – 13,37 м3.

12. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня под бортовой камень шириной не менее 0,35 м и толщиной не менее 0,1 м в уплотненном состоянии – 13,37 м3.

13. Щебень из природного камня для строительных работ марка 800 фракция 20-40 мм – 16,8462 м3.

14. Установка бортовых камней БР 100.20.8 – 382 м.

15. Камни бортовые БР 100.20.8 вибропрессованные – 382 шт.

16. Погрузка и перевозка грузов (мусор строительный): расстояние перевозки 22 км; класс груза 1 –  19 т.

17. Разборка бортовых камней на бетонном основании – 205 м.

18. Разработка грунта вручную в траншеях шириной 0,45 м и глубиной 0,1 м – 9,225 м3.

19. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня под бортовой камень шириной 0,45 м и толщиной 0,1 м в уплотненном состоянии – 9,225 м3.

20. Щебень из природного камня для строительных работ марка 800 фракция 20-40 мм – 11,6235 м3.

21. Установка бортовых камней БР 100.30.18 – 205 м.

22. Камни бортовые БР 100.30.18 вибропрессованные – 205 шт.

23. Погрузка и перевозка грузов (мусор строительный): расстояние перевозки 22 км; класс груза 1 –  25 т.

Улица Запорожская от ул. Холмогорская до ул. Суздальская:

1. Разборка асфальтобетонных покрытий – 544 м2.

2. Разборка покрытий и оснований щебеночных – 544 м2.

3. Устройство  подстилающих  и  выравнивающих  слоев  оснований  из  щебня – 54,4 м3.

4. Щебень  из  природного  камня  для строительных работ марка 800 фракция 20-40 мм – 68,544 м3.

5. Розлив вяжущих материалов на площади 544 м2 – 0,336192 т.

6. Эмульсия битумная – 0,336192 т.

7. Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В – 544 м2.

8. Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип В марки II  – 65,71 т.

9. Погрузка и перевозка грузов (мусор строительный): расстояние перевозки 22 км; класс груза 1 –  139 т.

10. Разборка бортовых камней на бетонном основании – 250 м.

11. Разработка грунта вручную в траншеях шириной 0,35 м и глубиной 0,1 м – 8,75 м3.

12. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня под бортовой камень шириной не менее 0,35 м и толщиной не менее 0,1 м в уплотненном состоянии – 8,75 м3.

13. Щебень из природного камня для строительных работ марка 800 фракция 20-40 мм – 11,025 м3.

14. Установка бортовых камней БР 100.20.8 – 250 м.

15. Камни бортовые БР 100.20.8 вибропрессованные – 250 шт.

16. Погрузка и перевозка грузов (мусор строительный): расстояние перевозки 22 км; класс груза 1 –  12 т.

17. Разборка бортовых камней на бетонном основании – 6 м.

18. Разработка грунта вручную в траншеях шириной 0,45 м и глубиной 0,1 м – 0,27 м3.

19. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня под бортовой камень шириной 0,45 м и толщиной 0,1 м в уплотненном состоянии – 0,27 м3.

20. Щебень из природного камня для строительных работ марка 800 фракция 20-40 мм – 0,3402 м3.

21. Установка бортовых камней БР 100.30.18 – 6 м.

22. Камни бортовые БР 100.30.18 вибропрессованные – 6 шт.

23. Погрузка и перевозка грузов (мусор строительный): расстояние перевозки 22 км; класс груза 1 –  0,7 т.

Комсомольский проспект от дома № 55 до дома № 59/1:

1. Разборка  плиточного покрытия – 100 м2.

2. Разборка покрытий и оснований щебеночных – 100 м2.

3. Разборка снований из песка – 100 м2.

4. Устройство  подстилающих  и  выравнивающих  слоев  оснований  из  щебня – 10 м3.

5. Щебень  из  природного  камня  для строительных работ марка 800 фракция 20-40 мм – 12,6 м3.

6. Устройство покрытия из тротуарной плитки с последующим заполнением швов цементно-песчаной смесью – 100 м2.

7. Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) «ВОЛНА», толщиной 60 мм, красная – 100 м2.

8. Погрузка и перевозка грузов (мусор строительный): расстояние перевозки 22 км; класс груза 1 –  41 т.

Комсомольский проспект от ул. Коминтерна до ул. Чкалова:

1. Разборка асфальтобетонных покрытий – 2132 м2.

2. Разборка покрытий и оснований щебеночных – 2132 м2.

3. Устройство  подстилающих  и  выравнивающих  слоев  оснований  из  щебня – 213,2 м3.

4. Щебень  из  природного  камня  для строительных работ марка 800 фракция 20-40 мм – 268,632 м3.

5. Розлив вяжущих материалов на площади 2132 м2 – 1,317576 т.

6. Эмульсия битумная – 1,317576 т.

7. Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В – 2132 м2.

8. Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип В марки II  – 257,59 т.

9. Погрузка и перевозка грузов (мусор строительный): расстояние перевозки 22 км; класс груза 1 –  553 т.

10. Разборка бортовых камней на бетонном основании – 616 м.

11. Разработка грунта вручную в траншеях шириной 0,35 м и глубиной 0,1 м – 21,56 м3.

12. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня под бортовой камень шириной не менее 0,35 м и толщиной не менее 0,1 м в уплотненном состоянии – 21,56 м3.

13. Щебень из природного камня для строительных работ марка 800 фракция 20-40 мм – 27,1656 м3.

14. Установка бортовых камней БР 100.20.8 – 616 м.

15. Камни бортовые БР 100.20.8 вибропрессованные – 616 шт.

16. Погрузка и перевозка грузов (мусор строительный): расстояние перевозки 22 км; класс груза 1 –  30,8 т.

17. Разборка бортовых камней на бетонном основании – 39 м.

18. Разработка грунта вручную в траншеях шириной 0,45 м и глубиной 0,1 м – 1,755 м3.

19. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня под бортовой камень шириной 0,45 м и толщиной 0,1 м в уплотненном состоянии – 1,755 м3.

20. Щебень из природного камня для строительных работ марка 800 фракция 20-40 мм – 2,2113 м3.

21. Установка бортовых камней БР 100.30.18 – 39 м.

22. Камни бортовые БР 100.30.18 вибропрессованные – 39 шт.

23. Погрузка и перевозка грузов (мусор строительный): расстояние перевозки 22 км; класс груза 1 –  4,8 т.

Улица Серебрянский проезд  от ул. Солдатова до дома № 12 по Серебрянскому проезду:

1. Разборка асфальтобетонных покрытий – 1606 м2.

2. Разборка покрытий и оснований щебеночных – 1606 м2.

3. Устройство  подстилающих  и  выравнивающих  слоев  оснований  из  щебня – 160,6 м3.

4. Щебень  из  природного  камня  для строительных работ марка 800 фракция 20-40 мм – 202,356 м3.

5. Розлив вяжущих материалов на площади 1606 м2 – 0,992508 т.

6. Эмульсия битумная – 0,992508 т.

7. Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В – 1606 м2.

8. Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип В марки II  – 193,97 т.

9. Погрузка и перевозка грузов (мусор строительный): расстояние перевозки 22 км; класс груза 1 –  417 т.

10. Разборка бортовых камней на бетонном основании – 473 м.

11. Разработка грунта вручную в траншеях шириной 0,35 м и глубиной 0,1 м – 16,555 м3.

12. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня под бортовой камень шириной не менее 0,35 м и толщиной не менее 0,1 м в уплотненном состоянии – 16,555 м3.

13. Щебень из природного камня для строительных работ марка 800 фракция 20-40 мм – 20,8593 м3.

14. Установка бортовых камней БР 100.20.8 – 473 м.

15. Камни бортовые БР 100.20.8 вибропрессованные – 473 шт.

16. Погрузка и перевозка грузов (мусор строительный): расстояние перевозки 22 км; класс груза 1 –  23 т.

17. Разборка бортовых камней на бетонном основании – 497 м.

18. Разработка грунта вручную в траншеях шириной 0,45 м и глубиной 0,1 м – 22,365 м3.

19. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня под бортовой камень шириной 0,45 м и толщиной 0,1 м в уплотненном состоянии – 22,365 м3.

20. Щебень из природного камня для строительных работ марка 800 фракция 20-40 мм – 28,1799 м3.

21. Установка бортовых камней БР 100.30.18 – 497 м.

22. Камни бортовые БР 100.30.18 вибропрессованные – 497 шт.

23. Погрузка и перевозка грузов (мусор строительный): расстояние перевозки 22 км; класс груза 1 –  62 т.

Улица Хлебозаводская от ул. Куйбышева до ул. Героев Хасана:

1. Разборка асфальтобетонных покрытий – 2228 м2.

2. Разборка покрытий и оснований щебеночных – 2228 м2.

3. Устройство  подстилающих  и  выравнивающих  слоев  оснований  из  щебня – 222,8 м3.

4. Щебень  из  природного  камня  для строительных работ марка 600 фракция 20-40 мм – 280,728 м3.

5. Розлив вяжущих материалов на площади 2228 м2 – 1,376904 т.

6. Эмульсия битумная – 1,376904 т.

7. Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В – 2228 м2.

8. Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип В марки II  – 269,12 т.

9. Погрузка и перевозка грузов (мусор строительный): расстояние перевозки 22 км; класс груза 1 –  579,3 т.

10. Разборка бортовых камней на бетонном основании – 715 м.

11. Разработка грунта вручную в траншеях шириной 0,45 м и глубиной 0,1 м – 32,175 м3.

12. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня под бортовой камень шириной не менее 0,45 м и толщиной не менее 0,1 м в уплотненном состоянии – 32,175 м3.

13. Щебень из природного камня для строительных работ марка 600 фракция 20-40 мм – 40,5405 м3.

14. Установка бортовых камней БР 100.30.18 – 715 м.

15. Камни бортовые БР 100.30.18 вибропрессованные – 715 шт.

16. Погрузка и перевозка грузов (мусор строительный): расстояние перевозки 22 км; класс груза 1 –  89,4 т.

Улица Козьмы Минина от ул. Краснополянская до ул. Краснополянская, 16:

1. Разборка асфальтобетонных покрытий – 360 м2.

2. Разборка покрытий и оснований щебеночных – 360 м2.

3. Устройство  подстилающих  и  выравнивающих  слоев  оснований  из  щебня – 36 м3.

4. Щебень  из  природного  камня  для строительных работ марка 800 фракция 20-40 мм – 45,36 м3.

5. Розлив вяжущих материалов на площади 360 м2 – 0,22248 т.

6. Эмульсия битумная – 0,22248 т.

7. Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В – 360 м2.

8. Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип В марки II  – 43,492 т.

9. Погрузка и перевозка грузов (мусор строительный): расстояние перевозки 22 км; класс груза 1 –  93,7 т.

10. Разборка бортовых камней на бетонном основании – 320 м.

11. Разработка грунта вручную в траншеях шириной 0,45 м и глубиной 0,1 м – 14,4 м3.

12. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня под бортовой камень шириной не менее 0,45 м и толщиной не менее 0,1 м в уплотненном состоянии – 14,4 м3.

13. Щебень из природного камня для строительных работ марка 800 фракция 20-40 мм – 18,144 м3.

14. Установка бортовых камней БР 100.30.18 – 320 м.

15. Камни бортовые БР 100.30.18 вибропрессованные – 320 шт.

16. Погрузка и перевозка грузов (мусор строительный): расстояние перевозки 22 км; класс груза 1 –  40 т.

Улица Никулина, 10 от ул. Кузбасская, 35 до ул. Новосибирская:

1. Разборка асфальтобетонных покрытий – 104 м2.

2. Разборка покрытий и оснований щебеночных – 104 м2.

3. Устройство  подстилающих  и  выравнивающих  слоев  оснований  из  щебня – 10,4 м3.

4. Щебень  из  природного  камня  для строительных работ марка 800 фракция 20-40 мм – 13,104 м3.

5. Розлив вяжущих материалов на площади 104 м2 – 0,064272 т.

6. Эмульсия битумная – 0,064272 т.

7. Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В – 104 м2.

8. Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип В марки II  – 12,567 т.

9. Погрузка и перевозка грузов (мусор строительный): расстояние перевозки 22 км; класс груза 1 –  27,4 т.

10. Разборка бортовых камней на бетонном основании – 104 м.

11. Разработка грунта вручную в траншеях шириной 0,35 м и глубиной 0,1 м – 3,64 м3.

12. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня под бортовой камень шириной не менее 0,35 м и толщиной не менее 0,1 м в уплотненном состоянии – 3,64 м3.

13. Щебень из природного камня для строительных работ марка 800 фракция 20-40 мм – 4,5864 м3.

14. Установка бортовых камней БР 100.20.8 – 104 м.

15. Камни бортовые БР 100.20.8 вибропрессованные – 104 шт.

16. Погрузка и перевозка грузов (мусор строительный): расстояние перевозки 22 км; класс груза 1 –  5,2 т.

Улица Н. Островского, 68 от ул. Р. Крестьянская до МАОУ «Гимназия № 33»:

1. Разборка асфальтобетонных покрытий – 342 м2.

2. Разборка покрытий и оснований щебеночных – 342 м2.

3. Устройство  подстилающих  и  выравнивающих  слоев  оснований  из  щебня – 34,2 м3.

4. Щебень  из  природного  камня  для строительных работ марка 800 фракция 20-40 мм – 43,092 м3.

5. Розлив вяжущих материалов на площади 342 м2 – 0,211356 т.

6. Эмульсия битумная – 0,211356 т.

7. Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В – 342 м2.

8. Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип В марки II  – 41,316 т.

9. Погрузка и перевозка грузов (мусор строительный): расстояние перевозки 22 км; класс груза 1 –  88,93 т.

10. Разборка бортовых камней на бетонном основании – 142 м.

11. Разработка грунта вручную в траншеях шириной 0,35 м и глубиной 0,1 м – 4,97 м3.

12. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня под бортовой камень шириной не менее 0,35 м и толщиной не менее 0,1 м в уплотненном состоянии – 4,97 м3.

13. Щебень из природного камня для строительных работ марка 800 фракция 20-40 мм – 6,2622 м3.

14. Установка бортовых камней БР 100.20.8 – 142 м.

15. Камни бортовые БР 100.20.8 вибропрессованные – 142 шт.

16. Погрузка и перевозка грузов (мусор строительный): расстояние перевозки 22 км; класс груза 1 –  7,1 т.

17. Разборка бортовых камней на бетонном основании – 100 м.

18. Разработка грунта вручную в траншеях шириной 0,45 м и глубиной 0,1 м –4,5 м3.

19. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня под бортовой камень шириной 0,45 м и толщиной 0,1 м в уплотненном состоянии – 4,5 м3.

20. Щебень из природного камня для строительных работ марка 800 фракция 20-40 мм – 5,67 м3.

21. Установка бортовых камней БР 100.30.18 – 100 м.

22. Камни бортовые БР 100.30.18 вибропрессованные – 100 шт.

23. Погрузка и перевозка грузов (мусор строительный): расстояние перевозки 22 км; класс груза 1 –  12,5 т.

Улица Нестерова, 18 от ул. Нестерова до ул. Краснофлотская:

1. Разборка асфальтобетонных покрытий – 225 м2.

2. Разборка покрытий и оснований щебеночных – 225 м2.

3. Устройство  подстилающих  и  выравнивающих  слоев  оснований  из  щебня – 22,5 м3.

4. Щебень  из  природного  камня  для строительных работ марка 800 фракция 20-40 мм – 28,35 м3.

5. Розлив вяжущих материалов на площади 225 м2 – 0,13905 т.

6. Эмульсия битумная – 0,13905 т.

7. Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В – 225 м2.

8. Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип В марки II  – 27,185 т.

9. Погрузка и перевозка грузов (мусор строительный): расстояние перевозки 22 км; класс груза 1 –  58,5 т.

10. Разборка бортовых камней на бетонном основании – 21 м.

11. Разработка грунта вручную в траншеях шириной 0,35 м и глубиной 0,1 м – 0,735 м3.

12. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня под бортовой камень шириной не менее 0,35 м и толщиной не менее 0,1 м в уплотненном состоянии – 0,735 м3.

13. Щебень из природного камня для строительных работ марка 800 фракция 20-40 мм – 0,9261 м3.

14. Установка бортовых камней БР 100.20.8 – 21 м.

15. Камни бортовые БР 100.20.8 вибропрессованные – 21 шт.

16. Погрузка и перевозка грузов (мусор строительный): расстояние перевозки 22 км; класс груза 1 –  1,05 т.

17. Разборка бортовых камней на бетонном основании – 139 м.

18. Разработка грунта вручную в траншеях шириной 0,45 м и глубиной 0,1 м – 6,255 м3.

19. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня под бортовой камень шириной 0,45 м и толщиной 0,1 м в уплотненном состоянии – 6,255 м3.

20. Щебень из природного камня для строительных работ марка 800 фракция 20-40 мм – 7,8813 м3.

21. Установка бортовых камней БР 100.30.18 – 139 м.

22. Камни бортовые БР 100.30.18 вибропрессованные – 139 шт.

23. Погрузка и перевозка грузов (мусор строительный): расстояние перевозки 22 км; класс груза 1 –  17,377 т.

Улица Краснофлотская, 18 от ул. Краснофлотская, 18 до ул. Камчатовская, 18:

1. Разборка асфальтобетонных покрытий – 130 м2.

2. Разборка покрытий и оснований щебеночных – 130 м2.

3. Устройство  подстилающих  и  выравнивающих  слоев  оснований  из  щебня – 13 м3.

4. Щебень  из  природного  камня  для строительных работ марка 600 фракция 20-40 мм – 16,38 м3.

5. Розлив вяжущих материалов на площади 130 м2 – 0,08034 т.

6. Эмульсия битумная – 0,08034 т.

7. Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В – 130 м2.

8. Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип В марки II  – 15,706 т.

9. Погрузка и перевозка грузов (мусор строительный): расстояние перевозки 22 км; класс груза 1 –  33,8 т.

10. Разборка бортовых камней на бетонном основании – 60 м.

11. Разработка грунта вручную в траншеях шириной 0,35 м и глубиной 0,1 м – 2,1 м3.

12. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня под бортовой камень шириной не менее 0,35 м и толщиной не менее 0,1 м в уплотненном состоянии – 2,1 м3.

13. Щебень из природного камня для строительных работ марка 600 фракция 20-40 мм – 2,646 м3.

14. Установка бортовых камней БР 100.20.8 – 60 м.

15. Камни бортовые БР 100.20.8 вибропрессованные – 60 шт.

16. Погрузка и перевозка грузов (мусор строительный): расстояние перевозки 22 км; класс груза 1 –  3 т.

17. Разборка бортовых камней на бетонном основании – 50 м.

18. Разработка грунта вручную в траншеях шириной 0,45 м и глубиной 0,1 м – 2,25 м3.

19. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня под бортовой камень шириной 0,45 м и толщиной 0,1 м в уплотненном состоянии – 2,25 м3.

20. Щебень из природного камня для строительных работ марка 600 фракция 20-40 мм – 2,835 м3.

21. Установка бортовых камней БР 100.30.18 – 50 м.

22. Камни бортовые БР 100.30.18 вибропрессованные – 50 шт.

23. Погрузка и перевозка грузов (мусор строительный): расстояние перевозки 22 км; класс груза 1 –  6,25 т.

Ремонт газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров:

Улица  Куйбышева от ул. Пушкина до ул. Солдатова:

1. Снятие грунта. Заготовка растительной земли толщиной 10 см на площади 1023 м2 – 102,3 м3.

2. Подготовка почвы для ремонта партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 10 см – 1023 м2.

3. Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную – 1023 м2.

4. Погрузка и перевозка грузов (мусор строительный): расстояние перевозки 22 км; класс груза 1 – 102,3 т.

Улица Коломенская от ул. Бригадирская до ул. Загарьинская:

1. Снятие грунта. Заготовка растительной земли толщиной не менее 10 см на площади 56 м2 – 5,6 м3.

2. Подготовка почвы для ремонта партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 10 см – 56 м2.

3. Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную – 56 м2.

4. Погрузка и перевозка грузов (мусор строительный): расстояние перевозки 22 км; класс груза 1 – 5,65 т.

Комсомольский проспект от ул. Коминтерна до ул. Чкалова:

1. Снятие дерна. Планировка участка механизированным способом – 3477 м2.

2. Ремонт газонов из готовых рулонных заготовок: горизонтальные поверхности и откосы с уклоном 1:2 – 3477 м2.

3. Земля растительная ручной заготовки – 347,7 м3.

4. Удобрение минеральное комплексное «Диаммофоска» – 34,77 кг.

5. Газоны готовые универсальные, двухлетние, в рулонах размером 0,4*2 м, весом 15-20 кг (состав травосмеси: 80 % мятлика, 20 % овсяницы) – 3825 м2.

6. Полив водой зеленых насаждений – 162,004 м3.

7. Погрузка и перевозка грузов (мусор строительный): расстояние перевозки 22 км; класс груза 1 – 161,45 т.

Улица Серебрянский проезд  от ул. Солдатова до дома № 12 по Серебрянскому проезду:

1. Снятие грунта. Заготовка растительной земли толщиной не менее 10 см на площади 900 м2 – 90 м3.

2. Подготовка почвы для ремонта партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 10 см – 900 м2.

3. Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную – 900 м2.

4. Погрузка и перевозка грузов (мусор строительный): расстояние перевозки 22 км; класс груза 1 – 90 т.

Улица Никулина, 10 от ул. Кузбасская, 35 до ул. Новосибирская:

1. Снятие грунта. Заготовка растительной земли толщиной не менее 10 см на площади 52 м2 – 5,2 м3.

2. Подготовка почвы для ремонта партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 10 см – 52 м2.

3. Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную – 52 м2.

4. Погрузка и перевозка грузов (мусор строительный): расстояние перевозки 22 км; класс груза 1 – 5,98 т.

Улица Н. Островского, 68 от ул. Р. Крестьянская до МАОУ «Гимназия № 33»:

1. Снятие грунта. Заготовка растительной земли толщиной не менее 10 см на площади 468 м2 – 46,8 м3.

2. Подготовка почвы для ремонта партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 10 см – 468 м2.

3. Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную – 468 м2.

4. Погрузка и перевозка грузов (мусор строительный): расстояние перевозки 22 км; класс груза 1 – 46,81 т.

Улица Нестерова, 18 от ул. Нестерова до ул. Краснофлотская:

1. Снятие грунта. Заготовка растительной земли толщиной не менее 10 см на площади 10 м2 – 1 м3.

2. Подготовка почвы для ремонта партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 10 см – 10 м2.

3. Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную – 10 м2.

4. Погрузка и перевозка грузов (мусор строительный): расстояние перевозки 22 км; класс груза 1 – 1,15 т.

Улица Краснофлотская, 18 от ул. Краснофлотская, 18 до ул. Камчатовская, 18:

1. Снятие грунта. Заготовка растительной земли толщиной не менее 10 см на площади 30 м2 – 3 м3.

2. Подготовка почвы для ремонта партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 10 см – 30 м2.

3. Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную – 30 м2.

4. Погрузка и перевозка грузов (мусор строительный): расстояние перевозки 22 км; класс груза 1 – 3,197 т.

2. Объем выполняемых работ: тротуары – 18774 м2; бортовой камень БР 100.30.18 – 2494 п.м.; бортовой камень БР 100.20.8 – 4499 п.м.; газоны – 6016 м2.

3. Сроки выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта  до 15 августа 2013 года.

4. Стоимость выполняемых работ:

Ремонт тротуаров –______________ Российский  рубль

Ремонт газонов – ______________ Российский  рубль

5. Место выполнения работ: г. Пермь, Свердловский район, улица  Куйбышева от ул. Пушкина до ул. Солдатова; улица Коломенская от ул. Бригадирская до ул. Загарьинская; улица Запорожская от ул. Холмогорская до ул. Суздальская; Комсомольский проспект от дома № 55 до дома № 59/1; Комсомольский проспект от ул. Коминтерна до ул. Чкалова; улица Серебрянский проезд  от ул. Солдатова до дома № 12 по Серебрянскому проезду; улица Хлебозаводская от ул. Куйбышева до ул. Героев Хасана; улица Козьмы Минина от ул. Краснополянская до ул. Краснополянская, 16; улица Никулина, 10 от ул. Кузбасская, 35 до ул. Новосибирская; улица Н. Островского, 68 от ул. Р. Крестьянская до МАОУ «Гимназия № 33»; улица Нестерова, 18 от ул. Нестерова до ул. Краснофлотская; улица Краснофлотская, 18 от ул. Краснофлотская, 18 до ул. Камчатовская, 18.

6. Условия выполнения работ:

- Работы выполняются по письменному заданию заказчика с приложением дефектных ведомостей.

- Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения работ должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам.

- Материалы, используемые при выполнении работ, должны соответствовать государственным стандартам, иметь сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество

- Работы выполняются с учетом стандартов для объектов с пониженным бортом для подхода МГН (маломобильных групп населения) (высота борта не менее 2,5 см и не более 4,0 см).

- Предоставление результатов (протоколов) испытания вырубок (кернов), произведённых лабораторией, получившей аккредитацию. Количество отбираемых проб – не менее 3-х на 7000 м2, с участков согласованных с Заказчиком. При устройстве асфальтобетонных покрытий площадью менее 7000 м2 количество отобранных проб принимается не менее 1 вырубки на объект или по усмотрению Заказчика.

- Предоставление фотографий до начала производства работ и после окончания производства работ, схем производства работ, общих журналов работ, актов на скрытые работы, сертификатов качества на используемые материалы.

- В случае обнаружения дефектов и недостатков Заказчик имеет право выписывать предписания для их устранения.

- Материал, толщина и цвет  плитки, рисунок мощения должен быть согласован с Заказчиком.

При ремонте газонов:

- Пригодность растительной земли   должна быть подтверждена качественным удостоверением или лабораторными анализами. После выполнения работ Заказчику должны быть переданы документы по качеству на газон и растительный грунт.

- При подготовке почвы необходимо внести удобрения - суперфосфат, аммиачную селитру, калийную соль, либо  комплексное минеральное удобрение.

- Правильно спланировать и произвести  рыхление поверхности на глубину не менее 10 см.

- Четко выдержать   требуемые границы устроенного газона.

- Поверхность газона должна быть  ровной, на 3-5 см ниже бордюра

- Использовать травосмесь для города с овсяницей красной и мятликом луговым

- Готовый рулон должен быть плотным, без включений сорняков,  однородным по окраске, ровным, без выпадов, иметь густой, сомкнутый травостой

- Произвести  прикатывание и последующий полив из расчета  10 л/м2

- Поливать газон до первой стрижки  и произвести первую стрижку

7. Гарантийный срок на выполненные работы: 24 месяца с момента подписания акта о приемке выполненных работ.

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№ ___ от ________

| Составил: ___________________________инженер -сметчик /_______/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил: ___________________________Начальник СДО Майская С.Л. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Составил: ___________________________инженер -сметчик /_______/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил: ___________________________Начальник СДО Майская С.Л. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Понижающий коэффициент составляет:

Сумма с учетом понижающего коэффициента:

Приложение № 3

к муниципальному контракту

№ ____ от __________

Приложение № 4

к муниципальному контракту

№ ____ от __________

А К Т

контрольной проверки _______________________________________________ 201_ г.

________________________________________________________________________

( Наименование подрядного предприятия)

_____________________201_ г.

( дата )

Проверка произведена ____________________________________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество куратора заказчика)

и ________________________________________________________________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя подрядчика)

| № п/п | Наименование объекта | Замечания | Подпись ответст. лица | Отметка об устранении замечаний | Процент снижения по объекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Все работы предусмотренные муниципальным контрактом  от _________ № ____________ проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют, кроме перечисленных в данном акте.

Куратор заказчика ____________________          _______________________

(подпись)                                         (расшифровка подписи)

Уполномоченный представитель подрядчика ________________  _______________________

(подпись)                             (расшифровка подписи)

Заказчик ____________                                                                                             Подрядчик_____________

А К Т

оценки работы подрядчика

за ___________________201_ г

(месяц)

по ____________________________________

(наименование подрядного предприятия)

| № | Наименование объекта | Первоначальная стоимость | Оценка качества |  |  | Стоимость к оплате* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 объезд _______ (декада) | 2 объезд ________ (декада) | 3 объезд ________ (декада) |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

*При оценке «неудовлетворительно» по отдельно взятому объекту снижение может достигать до 100%.

Заказчик __________________________  ______________________  _____________________________

(должность)                                      (подпись)                                            (расшифровка)

Подрядчик________________________  _______________________  _____________________________

(должность)                                      (подпись)                                            (расшифровка)

Заказчик ____________                                                                                             Подрядчик_____________

Приложение № 5

к муниципальному контракту

№ ____ от ___________

Оценка качества выполнения работ по ремонту тротуаров и газонов в рамках реализации ведомственной целевой программы «Обустройство пешеходных зон города Перми» на 2013 год на территории Свердловского района города Перми»

- Щебеночное основание:

| Критерии оценки качества работ | Размер снижения стоимости работ (%) |
| --- | --- |
| Не соблюдаются сроки выполнения работ. | 1 % за каждый день просрочки. |
| Толщина слоя |  |
| До 10% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 15 мм до плюс 20мм, 90% результатов измерений могут иметь отклонения от минус 10мм до плюс 10мм | 0 % |
| От10% до15% результатов измерений имеют отклонения от минус 15 мм до плюс 20мм остальные результаты измерений могут иметь отклонения от плюс 10мм до минус 10мм | 10 % |
| От15% до 20% результатов измерений имеют отклонения от минус 15 мм до плюс 20мм остальные результаты измерений могут иметь отклонения от плюс 10мм до минус 10мм | 50 % |
| Свыше 20% результатов измерений имеют отклонения от минус 15 мм до плюс 20мм или результаты измерений имеют отклонения более чем от минус 15мм до плюс 20 мм | 100 % |
| Ровность (просвет под рейкой длинной 3м) |  |
| До 2% результатов могут иметь значения просветов в пределах до 10мм, 95% результатов измерений могут иметь значение просветов до 5мм | 0 % |
| От 2% до 5% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 10 мм, остальные результаты измерений могут иметь просвет в пределах до 5 мм | 10 % |
| От 5% до 10% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 10 мм, остальные результаты измерений могут иметь просвет в пределах до 5 мм | 50 % |
| Свыше 10% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 10мм и выше | 100 % |
| Используемый щебень не промыт, грязный, с примесью глинистых частиц. | 30 % |
| Несоответствие щебня по фракции и марке. | 100 % |
| Не уплотнено щебеночное основание. | 100 % |

- Асфальтобетонное покрытие:

|  | Критерии оценки качества работ | Размер снижения стоимости работ (%) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Толщина покрытия |  |  |
|  | До 5% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров до минус 10мм до , 95%результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 5 мм до плюс 5 мм | 0 % |  |
|  | От 5% до 10% результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров до минус 10мм, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 5 мм до плюс 5 мм | 10 % |  |
|  | От 10% до 20 % результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров до минус 10мм, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 5 мм до плюс 5 мм | 50 % |  |
|  | Свыше 20% результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров до минус 10 мм или результаты измерений имеют отклонения более чем до минус 10мм | 100 % |  |
|  | Ровность (просвет под рейкой длинной 3м) |  |  |
|  | До 5% результатов измерений могут иметь значения в пределах до 6мм, 95% результатов измерений могут иметь значение просветов до 3мм | 0 % |  |
|  | До 5% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 8мм остальные результаты измерений могут иметь значение просвета до 3 мм | 10 % |  |
|  | От 5% до 10% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 8мм остальные результаты измерений могут иметь значение просвета до 3 мм | 50 % |  |
|  | Свыше 10% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 8мм ,или результаты измерений имеют значение просвета свыше 8 мм | 100 % |  |
|  | Поперечное сопряжение: разница в уровнях на поперечных сопряжениях (просвет под рейкой длинной 3 м) |  |  |
|  | На каждом стыке просвет под рейкой до 1мм | 0 % |  |
|  | На каждом стыке просвет под рейкой до 3мм | 10 % |  |
|  | На каждом стыке просвет под рейкой до 6 мм | 50 % |  |
|  | На каждом стыке просвет под рейкой более 6 мм | 100 % |  |
|  | Продольное сопряжение |  |  |
|  | Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра отсутствуют | 0 % |  |
|  | Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра присутствуют на 10 % площади | 10 % |  |
|  | Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра присутствуют на 15 % площади | 50 % |  |
|  | Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра присутствуют более чем на 15 % площади | 100 % |  |
|  | Уплотнение покрытия |  |  |
|  | На 3 вырубках на 7000 м2 Коэффициент уплотнения соответствует требованиям СНиП 3.06.03-85 | 0 % |  |
|  | На 1 вырубке из трех на 7000 м2 коэффициент уплотнения ниже требуемого на 0,01 | 10 % |  |
|  | На 2-х вырубках из трех на 7000 м2 коэффициент уплотнения ниже требуемого на 0,01 | 50 % |  |
|  | На одной вырубке из трех на 7000 м2 коэффициент ниже требуемого на 0,02 и более | 100 % |  |
|  | Качество асфальтобетонной смеси по результатам испытания вырубок |  |  |
|  | Зерновой состав соответствует требованиям Гост 9128-97 | 0 % |  |
|  | От 1 до 2 сит (диаметром: 15; 10; 2,5; 1,2; 0,315; 0,16) зерновой состав не соответствует требованиям Гост 9128-97 на 1,5% от верхнего и нижнего предела | 10 % |  |
|  | Более, чем на 2 ситах (диаметром: 15; 10; 2,5; 1,2; 0,315; 0,16) зерновой состав не соответствует требованиям Гост9128-97 на 1,5% от верхнего и нижнего предела | 50 % |  |
|  | Зерновой состав сит не соответствует требованиям Гост 9128-97 более, чем на 2% от верхнего и нижнего предела | 100 % |  |
|  | Водонасыщение переформованных образцов и образцов из а/б покрытия |  |  |
|  | Водонасыщение переформованных образцов и образцов из а/б покрытия соответствуют требованиям Гост 9128-97 | 0 % |  |
|  | На одной вырубке из трех на 7000 м2 водонасыщение выходит за пределы требований Гост 9128-97 на 0,5% | 10 % |  |
|  | На одной вырубке из трех на 7000 м2 водонасыщение выходит за пределы требований Гост 9128-97 более, чем на 1 % по нижнему пределу и 0,5% по верхнему пределу | 50 % |  |
|  | На двух вырубках из трех на 7000 м2 водонасыщение выходит за пределы требований Гост 9128-97 более, чем на 0,5% по верхнему пределу и более чем на 1% по нижнему пределу | 100 % |  |
|  | Коэффициент водостойкости переформованных образцов, а/б смесей |  |  |
|  | Коэффициент водостойкости переформованных образцов, а/б смесей соответствует требованиям Гост 9128-97 | 0 % |  |
|  | На одной вырубке из трех на 7000м2. Водостойкости переформованных образцов, а/б смесей ниже требуемого на 0,02 | 10 % |  |
|  | На одной вырубке из трех на 7000 м2 коэффициент водостойкости переформованных образцов, а/б смесей ниже требуемого более чем на 0,03 | 50 % |  |
|  | На двух вырубках из трех на 7000 м2 коэффициент водостойкости переформованных образцов, а/б смесей ниже требуемого более чем на 0,03 | 100 % |  |
|  | Не соблюдаются сроки выполнения работ. | 1 % за каждый день просрочки. |  |
|  | Заделка ям без обработки стенок битумом. | 30 % |  |
|  | - Работы не соответствуют требованиям СНИП и ГОСТ. - Не соответствие асфальтобетона типу и марке. - Заделка без зачистки основания от мусора и грязи. - На одной вырубке из трех на 7000 м.2 по результатам испытаний три или более показателей не соответствуют требованиям Гост9128-97. - Не уплотнено щебеночное основание. - Зерновой состав а/б смеси не соответствует ГОСТ 9128 по контрольным ситам | 100 % |  |
|  | - Каждое не выполненное предписание. | 30 000 руб. |  |
|  | При устройстве асфальтобетонных покрытий площадью менее 7000 м2 количество отобранных проб принимается не менее 1 вырубки на объект или по усмотрению Заказчика. |  |  |
| Критерии оценки при устройстве плиточного покрытия, бортового камня, газона |  |  | % снижения |
| Смещение в плане лицевой грани одного бортового камня относительно другого |  |  |  |
| До 3 мм |  |  | Без снижения |
| От 3 мм до 5 мм |  |  | 1 тыс. руб. за каждый шов |
| Свыше 5 мм |  |  | Работа не принимается |
| Превышение одного бортового камня над другим |  |  |  |
| До 3 мм |  |  | Без снижения |
| От 3 мм до 5 мм |  |  | 1 тыс. руб. за каждый шов |
| Свыше 5 мм |  |  | Работа не принимается |
| Высота бортового камня над покрытием (на 1 м/п камня) |  |  |  |
| Отклонение значения от требования в пределах от «минус» 1 см до «плюс» 1 см |  |  | Без снижения |
| Отклонение значения от требования в пределах от «минус» 1 см до «плюс» 2 см |  |  | 20% с 1 м/п |
| Отклонение значения от требования свыше пределов от «минус» 1 см до «плюс» 1 см |  |  | Работа не принимается |
| Не соответствие качества установленного бортового камня требованиям ГОСТ 6666-81, ГОСТ 30629-99 |  |  | Работа не принимается |
| Работы произведены с соблюдением общестроительных норм и правил, представлен сертификат качества на материалы и изделия. Соблюдены все требования, указанные в техническом задании. Линии расшивки швов прямые и перпендикулярные к продольной оси бортовых камней. Величина зазора на стыках бортовых камней везде одинакова и равна 6 - 8 мм. При ремонте дорожек полностью соблюдена технология: подготовлено щебеночное основание, укатанное катками или виброплитой, выравнивающий слой из песка, затем - слой цементно-песчаной смеси, плитка, заданной толщины. Швы между плиткой засыпаны цементно-песчаной смесью. Покрытие ровное, просвет под 3м рейкой не превышает 3 мм, превышение краев смежных плит не более 2 мм, ширина швов между плитами не более 2 мм Завезена качественная растительная земля с предоставлением лабораторного заключения. Полностью соблюдена технология устройства газона. Внесены удобрения, соблюдены установленные нормы высева семян, глубина их заделки в почву. Произведено прикатывание и последующий полив. Поверхность газона ровная, на 3-5 см ниже окаймляющего борта. Всходы семян равномерные и достаточной густоты, без примесей сорной растительности. Своевременно убран и вывезен мусор. При содержании. Газон из плотного дернистого травяного покрова высотой 10 см, отсутствуют вытоптанные участки, своевременно обрезаны бровки после кошения. |  |  | 0 % |
| Требования те же, присутствуют дефекты, сказывающиеся на эстетическом восприятии, не представлен сертификат качества на материалы и изделия. |  |  | 10% |
| Требования те же, местами встречаются неровности, просвет под 3м рейкой превышает 3 мм, превышение краев смежных плит более 2 мм, ширина швов между плитами более 2 мм. На газоне местами неравномерное распределение толщины растительного грунта (не более 10 %). Несвоевременно вывезен мусор. Несвоевременный уход за газоном, сорняки в небольшом количестве. |  |  | 40% |
| Работы выполнены с нарушением общестроительных норм и правил, не представлен сертификат качества на материалы и изделия. Не соблюдены требования, указанные в техническом задании. |  |  | 100% |

Примечание:

Подрядная организация в течение суток обеспечивает ликвидацию последствий аварий. Обеспечивает безопасность движения транспортных средств и пешеходов в период ликвидации последствий аварий,  осуществляют в необходимых случаях установку ограждений и соответствующих дорожных знаков.

Заказчик ____________                                                                                             Подрядчик____________

Приложение № 6

к муниципальному контракту

№ ___ от __________

ПРИКАЗ

о назначении уполномоченного представителя.

Заказчик ____________                                                                                             Подрядчик_____________

Приложение № 7

к муниципальному контракту

№ ___ от __________

(форма)

ПРЕДПИСАНИЕ

"____"_______________20__ г.                                      Кому_________________________

_____________________________

Копия________________________

_____________________________

На основании______________________________________________________________________

Предлагаю устранить выявленные дефекты и недостатки:

| № п.п. | Предписание | Место, где выявлен дефект, недостаток, нарушение | Срок для устранения дефекта, недостатка, нарушения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении указанного срока сообщить о выполнении предписания.

| Представители Заказчика: | должность |  | ФИО |
| --- | --- | --- | --- |
| Предписание получил Представитель Подрядчика: | должность |  | ФИО |