МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ  № ________

на выполнение работ по ремонту муниципального пустующего жилого помещения

г. Пермь                                                                    	                                          « ___ »_____________2013 г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление муниципальным жилищным фондом города Перми», именуемое в дальнейшем «Заказчик», действующее от имени собственника жилого помещения муниципального образования город Пермь, в лице директора учреждения Кирьяновой Ольги Михайловны, действующей на основании Устава и _________________», именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________, действующей на основании __________________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик берет на себя обязательства по выполнению работ  по ремонту пустующего помещения муниципального фонда города Перми по адресу: ул. Сестрорецкая, д.10 кв.16 (далее по тексту – Объект), в соответствии с условиями настоящего Контракта, действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами, государственными стандартами, строительными нормами и правилами, методическими документами, действующими на момент заключения Контракта, требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и Локально – сметного расчета на производство работ (Приложение № 2), являющегося неотъемлемой часть настоящего контракта.

1.2. Место выполнения работ: г.Пермь, ул. Сесторецкаяю д.10 кв.16

1.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта до его приемки Заказчиком несет Подрядчик..

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Начало выполнения работ:14.06.2013г.

Окончание производства работ: определяется согласно графика производства работ, но не позднее 26 июня 2013г. (Приложение №3), являющегося неотъемлемой часть настоящего контракта.

2.2.  При завершении работ Подрядчик представляет Заказчику акт приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счета-фактуры, оформленные в порядке установленном законодательством Российской Федерации.

3. Цена Контракта и порядок расчетов

3.1. Цена контракта составляет  _______________ руб. (______________________) .

3.2. Цена Контракта включает в себя все затраты, связанные с выполнением обязательств по настоящему  Контракту, включая расходы на материалы и оборудование, на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.3. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением санкций, а также в зависимости от фактически выполненного Подрядчиком, подтвержденного и принятого Заказчиком объема работ.

3.4. Оплата по настоящему Контракту осуществляется Заказчиком в безналичной форме, в российских рублях, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

- расчет по контракту осуществляется в течение 10 (десяти) банковских дней со дня подписания Сторонами  акта приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости  выполненных работ и затрат (форма КС-3), акта приемки Объекта в эксплуатации, оформленного в порядке установленном законодательством Российской Федерации.

Оплата по Контракту третьим лицам не допускается.

3.5. Пересмотр цены может осуществляться по условиям и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

4. Качество работ.

4.1. Подрядчик обязан обеспечить надлежащее качество произведенных им работ. В соответствии со ст. 721 ГК РФ качество работ определяется их соответствием условиям настоящего Контракта.

4.2. Стороны предусматривают  следующие дополнительные меры обеспечения надлежащего качества работ:

4.2.1. По выявленным дефектам и недостаткам Объекта производства работ Заказчиком оформляются предписания, которые служат основанием для устранения дефектов и недостатков Подрядчиком за свой счет. Срок устранения дефектов и недостатков устанавливается Заказчиком.

4.2.2. В случае если Подрядчик уклоняется от участия в процедурах, направленных на выявление, фиксацию и устранение дефектов и недостатков Объекта производства работ, в том числе:

- по первому требованию Заказчика не принимает участия в процедурах осмотра или исследования выявленных дефектов и недостатков;

- по первому требованию Заказчика отказывается от подписания предписания о выявлении дефектов и недостатков, соглашения Сторон по установлению сроков устранения дефектов и недостатков;

- иными действиями или бездействием уклоняется от процесса приведения Объекта производства работ в надлежащее состояние, то Заказчик вправе выдать предписание о выявленных  дефектах и недостатках Объекта производства работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направить указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением и (или) по факсимильной почте. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки Объекта производства работ.

4.2.3.Подрядчик самостоятельно привлекает для работ по ремонту и установке газового оборудования в квартире (газовая колонка, газовая плита) специализированную организацию на выполнение данных работ. Подрядчик  предоставляет Заказчику акт приемки в эксплуатацию  газового оборудования.

5. Порядок производства работ.

- 5.1. Подготовительным этапом производства работ является направление Подрядчиком Заказчику для согласования перечень материалов, используемых при выполнении работ.

- 5.2. Подрядчик имеет право приступить к работам только после подписания Сторонами акта передачи Объекта для производства работ и  выполнения условий, предусмотренных п.5.1 Контракта.

5.3. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на Объекте осуществляет Подрядчик за свой счет, если иное не предусмотрено проектно-сметной документацией.

5.4. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя по ведению строительного контроля, имеющего право:

- присутствовать на Объекте производства работ;

- производить соответствующие измерения, испытания, мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ. При несогласии Подрядчика с результатами контрольных испытаний, выполненных Заказчиком, Подрядчик имеет право оспорить результаты в  недельный срок с момента их получения;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения технологий, материалов, конструкций, не обеспечивающих установленными техническими условиями уровень качества;

- проводить освидетельствование скрытых работ с подписанием соответствующих актов;

- принимать выполненные объемы  работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков;

- осуществлять строительный контроль за ходом производства работ и приемочный контроль;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качественным выполнением работ.

5.5. Подрядчик при исполнении Контракта по письменному согласованию с Заказчиком может привлечь субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием, персоналом и иными ресурсами, а в случаях, предусмотренных законодательством, лицензиями, сертификатами, либо другими документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. Подрядчик может заключить договор субподряда по работам Контракта только после получения соответствующего письменного разрешения Заказчика. При невыполнении Подрядчиком указанного выше условия Заказчик вправе не оплачивать ему работы, выполненные субподрядной организацией, привлеченной без согласия Заказчика.

5.6. Подрядчик для обеспечения в полном объеме необходимого контроля за выполнением работ, качества  рабочей и исполнительной документации, выполнения своих обязательств по Контракту, контроля за работой субподрядных организаций, назначает приказом ответственное лицо, которое обязано обладать необходимыми знаниями и квалификацией и постоянно присутствовать при выполнении работ на строительной площадке. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о назначения такого лица (предоставить заверенную копию приказа о его назначении).

5.7. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан незамедлительно проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего Контракта.

5.8. Заказчик в процессе выполнения работ осуществляет промежуточную приемку предъявленных Подрядчиком выполненных работ (этапов работ).

5.9. Подрядчик за 2 (два) дня до даты освидетельствования, официально в письменной форме информирует Заказчика о готовности к освидетельствованию скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ (этапов работ) только после приемки (освидетельствования) в установленном порядке скрытых работ и составления соответствующих актов. Если Заказчик не был информирован о готовности к освидетельствованию скрытых работ или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет в сроки установленные Заказчиком.

6. Права и обязанности Подрядчика

6.1. Подрядчик обязуется выполнить все работы в полном объеме и в сроки, предусмотренные условиями настоящего Контракта, и сдать результаты работ Заказчику в соответствии с утвержденным Заказчиком сметной документацией, графиком производства работ, действующим законодательством  РФ, Пермского края, нормативными актами, государственными стандартами, строительными нормами и правилами и вправе отступить от них только с письменного согласия Заказчика.

6.2. Подрядчик обязан представлять Заказчику все необходимые документы на материалы и оборудование в оригиналах и/или заверенных копиях. На копии документа выполняется надпись или проставляется печать "Копия верна", указывается ФИО и подпись лица, заверившего документ, и заверяется оригинальной круглой печатью организации Подрядчика.

6.3 Подрядчик обязан обеспечить беспрепятственный доступ уполномоченного представителя Заказчика к Объекту производства работ по всем видам работ в течение всего периода их производства.

6.4. Подрядчик самостоятельно проводит согласование условий отключения и подключения к существующим на Объекте инженерным коммуникациям с организацией по управлению многоквартирных домов, а также производит оплату затраченных  энергоресурсов.

6.5  Подрядчик обязан обеспечить на территории Объекта производства работ:

-   безопасность движения транспортных средств и пешеходов;

-  выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, муниципального и  иного имущества, в соответствии с требованиями действующего законодательства;

-  содержание и уборку территории производства работ и прилегающей территории.

6.6. Нести риск пожара, стихийных бедствий, противоправных действий третьих лиц, и  иных рисков гибели и повреждения объектов незавершенного строительства, материалов, оборудования и иного имущества, необходимого для исполнения  условий Контракта.

6.7 Подрядчик обязан принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, в том числе третьим лицам, связанного с выполнением работ по настоящему Контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба  вне зависимости от того, кто виновен в его причинении.

Любые повреждения в процессе производства работ имущества третьих лиц, произошедшие по его вине, Подрядчик устраняет за свой счет в сроки, установленные Заказчиком, и несет полную материальную ответственность перед Заказчиком, государственными, муниципальными органами и третьими лицами.

6.8 Осуществлять надлежащую охрану Объекта, материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории Объекта от начала работ до их завершения и приемки приемочной комиссией законченного Объекта

6.9 Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение работ по настоящему Контракту, привлеченных субподрядчиков, за координацию их деятельности.

6.10 Участвовать в работе приемочной комиссии. Обеспечить устранение недостатков и нарушений, выявленных в ходе работы комиссии, не нарушая срока указанного в  п.2.1 Контракта

6.11 Устранить в течение 5 (пяти) рабочих дней нарушения, выявленные Заказчиком при приемке выполненных работ, и повторно представить выполненные работы Заказчику. При наложении штрафных санкций за несвоевременное выполнение  работ пени рассчитываются за период со дня истечения срока сдачи работ до дня их фактической приемки Заказчиком.

6.12  При обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения  Контракта и иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы и  препятствуют выполнению работ в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, Подрядчик обязан немедленно уведомить в письменном виде Заказчика о невозможности выполнения работ и до получения от Заказчика указаний приостановить работу. Подрядчик, не предупредивший Заказчика об указанных обстоятельствах, либо продолживший работу,  несет ответственность перед Заказчиком.

6.13 Направить в адрес Заказчика не менее чем за 3 (три) рабочих  дней до окончания работ уведомление с указанием срока готовности Объекта к приемке.

6.14 Произвести испытания смонтированного инженерного оборудования,  принять участие в их комплексном опробовании в присутствии представителей Заказчика.

6.15 В случае окончания срока действия свидетельства на виды работ по предмету Контракта, Подрядчик обязан  предоставить Заказчику документ, подтверждающий право на дальнейшее выполнение работ по Контракту в соответствии с действующим законодательством.

6.16 В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания акта приемки выполненных работ установленной формы вывезти с Объекта принадлежащие Подрядчику или субподрядчику строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции,  временные здания и сооружения и другое имущество,  а также строительный мусор.

7. Права и обязанности Заказчика.

7.1. Заказчик имеет право:

7.1.1. Проверять в любое время ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.

7.1.2. Предъявлять требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, и в случаях, если когда недостатки были выявлены по истечении срока, указанного в настоящем Контракте.

7.1.3. В целях осуществления независимого контроля и надзора за ведением работ, оценки качества работ, принятия оперативных решений Заказчик вправе привлекать специалистов, экспертов, специализированные организации,  проведение экспертиз, дачи заключений и пр. Вышеперечисленные действия являются правом Заказчика и не являются для Заказчика обязательным условием приемки работ, оценки их качества, предъявления претензий Подрядчику (включая претензии по устранению дефектов и недостатков в рамках гарантийных обязательств).

7.1.4. Заказчик при получении письменного уведомления от Подрядчика о невозможности выполнения работ в сроки установленные Контрактом, вправе, если Подрядчик докажет объективность причин невозможности выполнения работ, согласовать с Подрядчиком новые сроки выполнения работ, в противном случае имеет право обратиться в суд для расторжения Контракта.

7.1.5. Заказчик имеет право на самостоятельное устранение выявленных недостатков и (или) дефектов, выполненных работ, и возмещение за счет Подрядчика, связанных с этим расходов.

7.2. Заказчик обязан:

7.2.1. Перед началом производства работ Заказчик обязан согласовать представленный Подрядчиком перечень материалов.

7.2.2. Осуществлять контроль за производством работ, соответствием объемов, стоимости и качества выполненных работ, сметным расчетам, строительным нормам и правилам производства и приемки работ.

7.2.3. Принимать выполненные Подрядчиком работы согласно представленным актам приемки выполненных работ по форме № КС-2, справкам о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3.

7.2.4. Производить освидетельствование скрытых работ и промежуточную приемку ответственных конструкций Объекта.

7.2.5. Приостановить работы по ремонту Объекта при обнаружении отступлений от графика, а также при использовании Подрядчиком материалов и выполнение им работ, качество которых не отвечает требованиям ТУ, ГОСТ и СНиП  до устранения обнаруженных недостатков, дефектов.

7.2.6.  В течение 5 (пяти) дней после получения от Подрядчика извещения об окончании работ осмотреть и  принять результаты работ и немедленно  уведомить Подрядчика  при  обнаружении недостатков результатов работ, ухудшающих результаты работ.

7.2.7. Заказчик назначает рабочую комиссию по приемке Объекта в эксплуатацию. При непринятии Объекта рабочей комиссией, повторная приемка проводится Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний рабочей комиссии.

7.2.8. Принять участие в проведении Подрядчиком испытаний  смонтированного инженерного оборудования и в их комплексном опробовании.

7.2.9.  Оплатить  выполненные  Подрядчиком  работы  в  сумме и в сроки, установленные настоящим Контрактом.

8. Приемка законченного строительством Объекта.

8.1. Заказчик назначает своего представителя, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ.

8.2. Заказчик принимает от уполномоченного Подрядчиком лица выполненные работы к оплате при наличии у Подрядчика технических паспортов, сертификатов на материалы и оборудование. Приемка выполненных работ оформляется с составлением и представлением Подрядчиком Заказчику актов выполненных работ (форма КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Заказчик вправе отказать Подрядчику в  приемке и оплате выполненных работ, если объемы работ, стоимость и качество не подтверждается документацией.

8.3. Заказчик с участием Подрядчика принимает результаты выполненных работ и в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), обязан направить Подрядчику подписанный акт или мотивированный отказ от приемки выполненных работ  с указанием конкретных замечаний.

В случае мотивированного отказа Заказчика Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок, недостатков, подлежащих устранению, сроков их выполнения.  Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в указанные в акте сроки, устранить недостатки, осуществить доработки и вновь представить Заказчику.

Если в указанный срок оформленный Заказчиком акт о приемке выполненных работ или мотивированный отказ Заказчика от приемки выполненных работ Подрядчику не поступит, то выполненные работы считаются принятыми и подлежат оплате.

Причинами отказа в приемке выполненных работ могут являться: несоответствие объемов предъявляемых работ фактически выполненным, некачественно выполненные работы, отступления от сметной документации, СНиП и других нормативных документов, отсутствие паспортов и сертификатов на применяемые материалы и оборудование, отсутствие требуемой исполнительной документации, а также неправильное оформление документов  и пр.  Непринятые Заказчиком  работы оплате не подлежат.

8.4. Приемке подлежат полностью законченные работы по Контракту.

8.5. Подрядчик обязан не позднее, чем за три (три) рабочих дней до предполагаемой даты приемки законченного строительством Объекта направляет Заказчику уведомление с просьбой об организации приемки Объекта и предоставляет Заказчику 2 экземпляра исполнительной документации с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам, сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, оборудования и деталей, применяемых при строительстве; акты об освидетельствовании скрытых работ, иные документы, предусмотренные Контрактом, действующим законодательством и СНиП.

8.6. Сдача-приемка Объекта осуществляется приемочной комиссией Заказчика путем приемки результатов выполненных работ, который будет подписан Сторонами.

8.7. В случае обнаружения недостатков Заказчик составляет мотивированный отказ в приемке Объекта в эксплуатацию  и назначает дату повторной приемки.

8.8. При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

8.9. В случае досрочного выполнения Подрядчиком работ Заказчик может досрочно принять работы.

8.10. Подрядчик не считается выполнившим свои обязательства по Контракту, пока Сторонами не подписан Акт о приемке выполненных работ.

9. Гарантии

9.1.  Подрядчик гарантирует:

9.1.1. Надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество.

9.1.2. Бесперебойное функционирование инженерных систем  и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта.

9.1.3. Срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, материалов и работ в течение 24 (двадцати четырех) месяцев от даты подписания сторонами акта приемки выполненных работ  (гарантийный срок). Гарантийный срок эксплуатации Объекта распространяется на все входящие в него инженерные сооружения, оборудование, материалы и работы.

9.1.4.  Устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки недостатки, обнаруженные при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта и не позволяющие нормально эксплуатировать Объект, если не докажет, что выявленные  недостатки  являются следствием нормального износа Объекта или его частей либо действий Заказчика  с нарушением соответствующих норм, порядка  и правил содержания, ремонта и эксплуатации Объекта. При этом гарантийный срок продляется на время, затраченное  Подрядчиком  на устранение недостатков.

9.2. Недостатки, обнаруженные во время гарантийного срока эксплуатации Объекта, Стороны фиксируют в акте  в течение 3 (трех) рабочих дней после уведомления Подрядчика об обнаруженных недостатках.

9.3. Для составления соответствующего акта  Стороны вправе привлечь экспертную организацию - независимого эксперта в данной области. Экспертиза может быть назначена по требованию любой из Сторон.

9.4. В случае уклонения Подрядчика в течение 3-х дней от составления акта Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно с привлечением экспертной организации – независимого эксперта в данной области. При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик.

9.5. Заказчик ежегодно в течение действия гарантийного срока производит проверку гарантийного Объекта. Замечания, возникшие у Заказчика в результате проверки, Подрядчик обязан устранить в сроки, установленные Заказчиком. В случае не устранения замечаний Заказчика в течение установленного гарантийного срока, Подрядчик уплачивает единовременный штраф  в размере 5 000,00 (Пяти тысяч) рублей за каждое выявленное замечание. Уплата штрафа не освобождает Подрядчика от возмещения расходов по исправлению дефектов.

9.6. На период гарантийного срока эксплуатации Объекта, на Подрядчика возлагается ответственность за хранение и сохранность одного экземпляра любого документа из состава исполнительной документации, чертежей, технических условий. Подрядчик обязан по первому требованию предоставить Заказчику указанные документы.

10. Ответственность Сторон

10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с условиями настоящего Контракта и законодательством Российской Федерации.

10.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему Контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего Контракта, действующего законодательства РФ.

10.3. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения имущества до момента сдачи его Заказчику.

10.4. За нарушение срока начала производства работ установленного в п.2.1. настоящего Контракта и в графике производства работ Заказчик удерживает или Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 1 % стоимости работ, указанных в п.3.1 настоящего Контракта за каждый день просрочки.

10.5. За нарушение срока сдачи выполненных работ, предусмотренных п.2.1 настоящего Контракта Заказчик удерживает или Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,5 % стоимости работ по настоящему Контракту, за каждый день просрочки, но не свыше 10 дней.

10.6. За нарушение срока сдачи выполненных работ, предусмотренных п.2.1 настоящего Контракта на срок свыше 10 дней Заказчик удерживает или Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1% стоимости работ по настоящему Контракту, за каждый день просрочки.

10.7. За нарушение срока устранения дефектов и недоделок, указанных в актах приемочных комиссий, актах об устранении недостатков, и в течение гарантийного срока, Заказчик удерживает или Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 1% стоимости работ по настоящему Контракту, за каждый день просрочки.

10.8. Подрядчик освобождается от выплаты пени в случае, если нарушение сроков начала и окончания  работ непосредственно связаны с задержкой  передачи ему проектной документации или выплаты  соответствующих денежных средств, на срок такой задержки.

- 10.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, другая Сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

10.10. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с применением Подрядчиком материалов и технологий,  не соответствующих техническому заданию и не согласованных Заказчиком, а также противоречащих требованиям технической документации (СниП, ГОСТ и т.п.), Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, возместить убытки в полном объеме.

10.11. В случае заключения договора субподряда без согласования с Заказчиком Заказчик удерживает или Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 15% от стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации, с обязательным расторжением заключенного договора субподряда.

10.12. Заказчик вправе произвести окончательный расчет за досрочно выполненные работы Подрядчику после освобождения Объекта от мусора и имущества.

10.13. При нарушении Подрядчиком земельного законодательства, законодательства об охране природы, правил благоустройства и содержания территории в городе Перми, все штрафные санкции, предъявленные Заказчику, либо должностным лицам Заказчика, компенсируются Подрядчиком, путем перечисления денежных средств.

10.14. Заказчик не несет ответственности при предъявлении со стороны третьих лиц каких-либо претензий, вытекающих из нарушения Подрядчиком их прав при исполнении настоящего Контракта. При предъявлении таких претензий Подрядчиком за свой счет и на свой риск незамедлительно обязан принять меры к урегулированию заявленных претензий.

10.15. Стороны не несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых обязательств из-за возникновения форс-мажорных обстоятельств.

10.16. Уплата штрафов,  пеней и неустоек, а также возмещение убытков, причиненных  ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от  исполнения обязательств по Контракту.

10.17. При неисполнении, ненадлежащем исполнении или просрочке исполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту Заказчик оставляет за собой право самостоятельно рассчитать неустойку в соответствии с разделом 10 настоящего Контракта и удержать рассчитанную сумму неустойки из суммы, подлежащей оплате Подрядчику в соответствии с разделом 3 Контракта.

11. Действие и прекращение действия Контракта

11.1. Настоящий Контракт считается заключенным с момента подписания и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств Сторонами по Контракту.

11.2. По дополнительному соглашению Сторон действие настоящего Контракта может быть изменено, продлено, прекращено.

11.3.  В случае принятия решения Подрядчиком о расторжении настоящего Контракта Подрядчик обязан уведомить Заказчика о принятом решении не менее чем за 5 (пять) рабочих дней.

11.4. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

11.5. При расторжении настоящего Контракта по решению суда, подтверждающего вину Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику  единовременную неустойку в размере 25 % от общей стоимости работ, указанной в п.3.1 настоящего Контракта.

11.6. При расторжении Контракта по соглашению Сторон незаконченное производство передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определенном обеими Сторонами.

11.7. Любое уведомление по данному Контракту направляется почтой, электронной почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала и вступает в силу в день получения уведомления лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, настоящим Контрактом.

11.8. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на момент заключения настоящего Контракта и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств, действующих на дату начала действия изменений законодательных и нормативных актов, договоренности по сроком  и стоимости строительства должны быть соответствующим образом скорректированы Сторонами и закреплены дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта.

11.9. При изменении законодательства и нормативных актов, вносящих существенные изменения в предмет Контракта и условия его исполнения Заказчик вправе расторгнуть Контракт в одностороннем порядке. При этом Заказчиком оплачивает Подрядчику работы, произведенные и принятые Заказчиком на момент расторжения Контракта.

- 11.10. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по такому Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

- 11.11. При исполнении  Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12. Разрешение споров между Сторонами

12.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.

12.2. При рассмотрении спора между Заказчиком и Подрядчиком  по поводу недостатков выполненной работы (этапов работ) или их причин по требованию любой из Сторон может быть назначена независимая экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Контракта или причиной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную судом, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

12.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края в установленном порядке с соблюдением претензионного досудебного порядка разрешения споров. Претензия, предъявленная одной Стороной, должна быть рассмотрена другой Стороной в течение 10 (десяти) календарных дней. Сторона, получившая претензию, обязана сообщить заявителю о результатах рассмотрения претензии. Ответ на претензию отправляется заказным письмом или вручается под роспись.

13. Обстоятельства непреодолимой силы

13.1. Подрядчик в письменной форме информирует Заказчика о любом событии или положении, вызванном не зависящими от него непредвиденными обстоятельствами (форс-мажорные обстоятельства) которые делают невозможным выполнение обязательств Подрядчика по настоящему Контракту.

13.2. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств по настоящему Контракту, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

13.3. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным уполномоченным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой  силы.

13.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Контракт может быть расторгнут одной Стороной путем направления уведомления другой Стороне.

14. Особые условия

14.1. При исполнении настоящего Контракта Стороны руководствуются нормативно-правовыми актами Российской Федерации и настоящим Контрактом.

14.2. Уведомление, направленное одной Стороной в адрес другой Стороны почтой, электронной почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала вступает в силу в день получения уведомления лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, настоящим Контрактом.

14.3. Подрядчик представляет по запросу Заказчика в сроки, указанные в запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

14.4. Изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами. Указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

15. Прочие условия.

15.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до  исполнения Сторонами своих обязательств и завершения всех взаиморасчетов по Контракту.

15.2. При изменении у одной из Сторон местонахождения, наименования, банковских и других реквизитов она обязана в течение 5 (пяти) календарных дней письменно известить об этом другую Сторону. В письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

15.3. Настоящий контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

15.4. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются следующие приложения:

15.4.1.  Приложение № 1 – Техническое задание на __9_ листах

15.4.2.  Приложение № 2 –  Локально – сметный расчет на  20 листах;

15.4.3.  Приложение № 3 -  График производства работ на _1_ листах;

15.4.4.  Приложение № 4 -  Акт о снижении стоимости выполненных работ на 1 листе;

15.4.5.  Приложение № 5-  Приказ о назначении ответственного на _1_листе;

15.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

15.6. Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр - для Заказчика, один – для Подрядчика.

16. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик:                                                                          Подрядчик:

| Муниципальное казенное учреждение "Управление муниципальным жилищным фондом города Перми", ИНН/КПП 5905270796/590501001 ОГРН 1095905002962 614066, г. Пермь, ул.Стахановская,51 УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми МКУ "Управление муниципальным жилищным фондом города Перми ", л/сч 02991018855) Р/сч 40204810300000000006 Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г.Пермь БИК 045773001 |  |
| --- | --- |
| Директор учреждения _______________________ О.М.Кирьянова м.п. | Директор _______________________________ / _________/ м.п. |

Приложение № 4  к контракту

от ____________2013г. № _________

Акт №___

о снижении стоимости выполненных работ на объекте

МКУ "Управление муниципальным жилищным фондом города Перми"

за отчетный период  c ___.___.2013г.  по ___.___.2013г.

1. Представитель Заказчика

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, занимаемая должность)

2. Представитель подрядной организации

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________                                              (фамилия, инициалы, занимаемая должность)

3. Наименование объекта

______________________________________________________________________________

На основании акта инспекционной проверки были выявлены следующие нарушения, по которым были применены штрафные санкции:

| Перечень видов работ и конструктивных элементов, по которым применены штрафные санкции | Ед. изм. | Кол-во | Сметн. стоимость, руб. | Процент снижения, % | Сумма снижения, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |

Общая сумма снижения за отчетный период составила ___________ руб.

С начала производства работ                                             ___________ руб.

| Представители Заказчика | Директор |  | ФИО |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Куратор |  | ФИО |
| Представитель Подрядчика (Субподрядчика) | Руководитель организации |  | ФИО |

| ЗАКАЗЧИК Директор МКУ "Управление муниципальным жилищным фондом города Перми" |  | ПОДРЯДЧИК: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | О.М.Кирьянова |  | /_________________/ |
| м.п. |  | м.п. |  |

# Приложение № 5 к контракту

от __________.2013г. № ______

Наименование организации

подрядчика

ПРИКАЗ

от______________ № _______

/о назначении ответственного/

В связи с началом производства работ на объекте _____________________________________,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Назначить ответственным лицом за производство ремонтных работ с правом (без права) подписи актов выполненных работ формы КС-2  _____________/Должность, Ф.И.О./

Назначить ответственным лицом за производство ремонтных работ субподрядными организациями  _____________/Должность, Ф.И.О./

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ______________/Должность, Ф.И.О./

| ЗАКАЗЧИК Директор МКУ "Управление муниципальным жилищным фондом города Перми" |  | ПОДРЯДЧИК: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | О.М.Кирьянова |  | /_______________/ |
| м.п. |  | м.п. |  |