Приложение №1

к договору

Приложение № 1 к конкурсной документации

Техническое задание на сопровождение и развитие автоматизированной системы контроля и управления общественным транспортом города Перми МАЯК-СН.

- Назначение и цели работ по сопровождению и развитию системы МАЯК-СН

  - Назначение

МАЯК-СН предназначена для совершенствования организации и улучшения параметров диспетчерского управления пассажирским транспортом на регулярных городских автобусных, трамвайных и троллейбусных маршрутах города Перми в соответствии с современным уровнем развития информационных технологий.

Проведение работ по сопровождению и развитию системы должно обеспечивать:

  - надежную и исправную работу Системы;

  - выполнение Системой всех возложенных на нее задач и функций в полном объеме;

  - расширения функций и параметров работы Системы (в области контроля общественного транспорта, обеспечения информирования населения и прочее);

  - приведение работы Системы в соответствие с современным уровнем развития информационных технологий в области навигационного контроля транспорта;

  - повышения удобства работы пользователя за счета автоматизации определенного Заказчиком ряда действий и направлений работы.

  - Цели

Целью применения МАЯК-СН является повышение потребительских качеств, предоставляемых услуг по перевозке пассажиров на регулярных городских автобусных, трамвайных и троллейбусных маршрутах за счет использования метода фиксирования местоположения контролируемых объектов в режиме реального времени с использованием системы спутниковой навигации. Использование данного метода фиксирования достигается за счет обеспечения возможности постоянной связи с объектами, позволяющей повысить безопасность перевозочного процесса и информированность пассажиров.

Целью сопровождения МАЯК-СН является обеспечение ее бесперебойной и исправной работы в полном объеме, согласно предъявляемых требований Заказчика, а также описания ее функциональных возможностей.

Целями развития МАЯК-СН являются:

  - повышение  информированности пассажиров;

  - обеспечения прозрачности процесса оценки транспортной работы;

  - вовлечения в рабочий процесс по диспетчеризации транспорта перевозчиков на новом уровне информационного взаимодействия;

  - повышение скорости работы системы;

  - повышение надежности работы системы;

  - создание условий для интеграции новых информационных систем.

Работы по сопровождению должны обеспечивать полноценное (с выполнением всех функций Системы) круглосуточное функционирование Системы с используемым для диспетчеризации количеством транспорта не менее 2000 единиц, при вовлечении в рабочий процесс не менее 12 рабочих мест диспетчеров и не менее 12 рабочих мест инженеров, без сбоев в работе, не позволяющих в полном объеме осуществлять диспетчеризацию транспорта, более 4 часов.

Работы по развитию системы должны обеспечить:

  - повышенную надежность работы МАЯК-СН;

  - расширение параметров контроля общественного транспорта;

  - интеграцию современных систем учета пассажиропотока, электронной оплаты проезда;

  - развитие информационных систем с использованием данных МАЯК-СН (с сохранением стабильной работы при уровне использования при обеспечении свободного доступа к информации о движении автобусов пользователям в количестве не менее чем 90000 пользователей в месяц (не менее 3000 в сутки), не менее 100 одновременно, возможности формировать новые данные перевозчикам в количестве не менее 120 человек одновременно);

  - обеспечение высокой скорости работы Системы (возможности формирования отчетов с максимальным затрачиваемым временем не более 15 минут на 1 отчет за отчетный период в размере 1 месяца).

- Характеристика объектов автоматизации

Система «МАЯК-СН» используется Заказчиком для осуществления услуг по диспетчеризации транспорта, оценки транспортной работы и информирования департамента дорог и транспорта администрации города Перми на основе полученных данных, информирования населения и перевозчиков о параметрах работы общественного транспорта на основе электронных информационных табло, мобильных средств коммуникации и Web-приложений.

В состав системы входят транспортные средства (ПЕ-подвижные единицы), бортовое навигационное оборудование, средства сотовой и интернет связи, и оборудование и программное обеспечение обработки информации. Бортовое навигационное оборудование (устройство подвижной единицы — УПЕ) устанавливается непосредственно на транспортных средствах. Данные, сформированные УПЕ на основе использования системы спутниковой навигации, передаются с помощью систем сотовой связи (по каналу GPRS) согласно протоколов производителя навигаторов посредством интернет связи на серверное приемное оборудование МАЯК-СН, где в дальнейшем обрабатывается. Данные передаются по каналу связи GPRS, на основе использования местного оператора сотовой связи и поступают посредством сетей интернет на приемное оборудование МАЯК-СН.

- Требования к объему и качеству выполнения работ по обслуживанию и модернизации системы

Данный раздел определяет требования к функционированию системы, объему и показателям качества работ по обслуживанию и перспективному развитию Системы.

  - Требования к работе системы в целом

    - Требования к структуре и функционированию системы

Проводимые работы по сопровождению должны поддерживать в исправном состоянии функционирование Системы в соответствие со следующим принципом ее построения и алгоритмов работы.

Условно работу МАЯК-СН можно разделить на следующие части:

  - получение навигационных и иных данных (сообщения, вызовы, сигналы с подключенных датчиков и оборудования и прочее) и их первичная обработка;

  - формирование плановых показателей работы;

  - обработка полученных навигационных и иных данных с учетом плановых показателей работы общественного транспорта, а также формирование на их основе полезной для дальнейшего использования информации;

  - создание и отражение оценки работы общественного транспорта (анализ и другие варианты использования полученных результатов, в том числе с использованием современных интернет-систем);

  - обеспечение транспортного обслуживания населения;

  - обеспечение работы современных интернет-систем.

      - Сопровождение и развитие Системы в части получения навигационных данных

В системе МАЯК-СН ведется получение обработка навигационных данных от разных типов оборудования с помощью профильных (по типам используемого на ТС навигационного оборудования) приемных программ. К приемным программам относятся:

  - Прием Гранит 02;

  - Прием Гранит 07;

  - Прием Гранит 02 ГЭТ;

  - Прием СНК;

  - Прием КБ РЭТ;

  - Прием Алмаз;

  - Прием Авто-трекер;

  - Прием АПК-КОМ;

  - Прием СТАТТ.

Приемные программы служат для выполнения следующих задач:

  - обеспечение непрерывной связи с используемым типом навигационного оборудования (далее УПЕ);

  - получение данных с УПЕ с заданной периодичностью;

  - отправка на УПЕ служебных сообщений и иной информации с заданной периодичностью;

  - обработка полученных навигационных данных с целью приведения их к единому виду, удобному для дальнейшего использования в системе МАЯК-СН;

  - сохранение полученных данных на отдельном хранилище;

  - накопление и хранение полученной информации в течении не менее чем 2 лет;

  - копирование поступающей информации в разрезе необходимых параметров и отправка их на внешние хранилища (рассылка данных средствами интернет связи);

  - контроль работоспособности УПЕ;

  - ведение журнала учета работы УПЕ и самой программы.

Комплекс работ по сопровождению Системы в части получения навигационных данных должен обеспечивать надлежащее выполнение вышеописанных задач всеми приемными программами в полном объеме в непрерывном режиме (24 часа в сутки, 7 дней в неделю),а также сохранять (не ухудшать) достигнутые параметры работы при нагрузке до 900 шт. УПЕ на одну приемную программу, с периодичностью приема и обработки данных до 3 раз в минуту с интервалом в 20 секунд. Работа приемных программ должна обеспечиваться во взаимосвязи с иными, входящими в состав МАЯК-СН, программами.

Комплекс работ по развитию Системы в части получения навигационных данных должен обеспечивать следующие возможности:

  - использования новых типов УПЕ (обеспечение приема данных за счет создания, установки и поддержания в исправном состоянии программ, поддерживающих новые типы оборудования);

  - расширения номенклатуры показателей работы транспорта (использование иных средств контроля помимо УПЕ и достижений навигационного слежения);

  - увеличения информативности поступающих данных до 2-х раз (количество контролируемых параметров в рамках пакета данных, полученных от УПЕ за один цикл соединения);

  - обеспечение возможности управления УПЕ и подключенными к нему устройствами.

При создании новой приемной программы для обеспечения получения данных от нового типа оборудования должны использоваться способы и методы, позволяющие обеспечить максимальную скорость ее работы, а также высокую надежность.

      - Сопровождение и развитие Системы в  части формирования плановых показателей работы

В системе МАЯК-СН для оценки работы общественного транспорта применяются следующие понятия:

  - сведения о маршруте;

  - сведения о перевозчиках;

  - сведения о ТС перевозчиков;

  - расписание движения;

  - активные варианты расписаний;

  - договорная принадлежность маршрутов (графиков) перевозчику;

  - план выпуска ТС на линию.

Для формирования плановых показателей работы в Системе используются следующие программы:

  - Графическое расписание;

  - Индивидуальные предприниматели;

  - Программа Клиент — WATP (передача данных перевозчикам);

  - Диспетчер ЦДС (справочники ТС, расписаний и прочее).

  - Планирование выхода подвижного состава на линию;

Для обеспечения транспортного обслуживания населения в Системе используются следующие программы:

  - Билетная касса;

  - Билетный склад;

  - Доходы по видам;

  - Анализ по доходам;

  - Билетная касса для органиазций.

Сопровождение МАЯК-СН в части формирования плановых показателей работы должно обеспечивать выполнение всех функций и задач используемых для этого (вышеописанных) программ в полном объеме в непрерывном режиме (24 часа в сутки, 7 дней в неделю),а также сохранять (не ухудшать) достигнутые параметры работы при нагрузке до 12 пользователей (работа пользователей в полном объеме одновременно, применительно к программе Диспетчер ЦДС — работа со справочниками) на каждую программу, до 100 подключенных программ Клиент — WATP и до 10 пользователей web-приложений одновременно. Используемые в программах общие показатели должны быть доступны для просмотра или изменения всем пользователям в соответствии с правами доступа.

Программа «Графическое  расписание» предназначена для снижения трудоемкости создания табличной части расписаний (времени прохождения остановок каждым запланированным ТС). Условное транспортное средство в расписаниях идентифицируется шифром расписания (уникальный набор данных состоящий из варианта, маршрута, графика, дня недели и смены). Под расписанием понимается в комплекс вышеуказанных данных доступных для работы из программы «Диспетчер». Структура данных расписания должна обеспечивать:

  - совместимость с данными   навигационного контроля, с возможностью автоматического пересчета последних в минутные отклонения от плановых значений по каждому контрольному (остановочному) пункту прописанных в табличной части  расписаний с  возможностью  автоматического пересчета последних ,согласно выбранного  оператором алгоритма(по отметкам, по конечным пунктам, по конечным пунктам или отметкам, по конечным пунктам и отметкам, по конечным пунктам – регулярность по 1 отметке), с сохранением результата в путевке в виде  фактических и регулярных рейсов;

  - совместимость с программами перевозчиков «Планирование выпуска ТС на линию» с последующей автоматической передачей «планов» на следующий день в систему МАЯК-СН, а также с программами использующими результат диспетчеризации (треки на карте, отклонения от расписания, рейсы, время работы и прочее), автоматически передаваемый перевозчикам компонентой системы «Клиент»;

  - использование понятия «вариант расписания» и «день недели» (набор данных в рамках которого зафиксированная траектория маршрута и основные параметры пассажиропотока изменяемые эпизодически, например, в праздничные дни, при смене сезона, проведении дорожно-строительных работ, вводе новых маршрутов и прочее);

Привязка варианта расписания к дате его ввода в действие (с применением встроенного «Справочника расписаний») используется для автоматизированного создания путевых листов в программах «Планирование выпуска на линию» и «Индивидуальные предприниматели», расчета плановых часов перевозчиков для расчета услуги по перевозке пассажиров, формирования план задания по выпуску подвижного состава на следующий месяц в разрезе маршрутов и перевозчиков.

Работа программы «Графическое расписание» должна обеспечивать:

  - удобную разработку и оперативное изменение заданных интервалов прохождения ТС на маршруте с учетом изменения траектории маршрута, количества графиков (максимального количества ТС на маршруте), часов ПИК, заданной скорости движения, пересменки времени обедов и прочее;

  - наполнение используемых в расписании данных по остановочным пунктам координатами (информация о месторасположении) и иными данными, необходимыми для пересчета полученных навигационных данных о движении ТС в отклонения от маршрутов, проходящих через конкретный остановочный пункт;

  - выполнение вышеописанных задач с минимальными трудозатратами;

  - возможность ввода шаблонов расписаний с учетом времени отправления, обедов и иных параметров движения;

  - создание расписаний в соответствии с введенными шаблонами, данными;

  - отображение сформированного расписания в удобном для восприятия и понятном виде;

  - возможность редактирования расписания в графическом режиме (смещение (одного КП, оборотного рейса, графика и пр.), отображение интервалов между рейсами, просмотр на экране промежуточных КП, удаление выделенных данных, добавление рейсов, сдвиг параметров расписания по времени, наложение расписаний друг на друга с отображением различий в характерных параметрах);

  - наличие и функционирование справочников контрольных пунктов (далее - КП) и остановочных пунктов;

  - возможность добавления в расписание времени из справочника «контрольные пункты» пропорционально расстояниям между остановочными пунктами;

  - возможности редактирования (смены КП, ввод времени, даты, добавления/удаления КП, иных параметров);

  - возможность распечатки полученного расписания, печати аналитического расписания, станционного расписания движения ТС по маршруту, характеристик маршрутов и активных расписаний;

  - сервисные возможности (удаление, копирование расписаний из варианта в другой вариант, в базу данных ЦДС, на иные носители).

Программа «Индивидуальные предприниматели» использует в работе основные данные, полученные и используемые программой «Графическое расписание», а также следующие справочники, привязанные к календарной дате (принадлежность графиков маршрутов перевозчикам, справочник активных вариантов расписаний, справочник «Дни года »(календарь)). Данная программа должна обеспечивать:

  - работу с основными показателями (ввод государственного регистрационного знака, данных о модели ТС, привязка к подразделению перевозчика, ввод номера sim карты, типа установленного оборудования, номера установленного оборудования, даты выпуска, признака низкопольности, нахождения ТС в аренде и иных данных) по каждому ТС перевозчика с возможностью их дополнения вспомогательными учетными показателями, касающимися плановой привязки ТС к графику маршрута, лицензионных и договорных данных;

  - возможность создания «месячной» путевки по ТС с указанием закрепленного маршрута и графика;

  - автоматическую генерацию ежедневных путевок с дальнейшей возможностью корректировки;

  - выполнение всех имеющихся по состоянию на 1 января 2013 года заложенных функций программы.

Программа «Клиент — WATP» должна обеспечивать:

  - автоматическую передачу запланированных у перевозчика планов выпуска ТС на линию в ЦДС на следующий день;

  - передавать и обновлять расписания у перевозчика (находящего в сеансе связи) дежурным ЦДС по запросу;

  - автоматическую периодическую передачу всех параметров работы ТС, позволяющих перевозчику хранить и контролировать движение ТС на карте, в виде отклонений от расписания, рейсов, времен фактического начала и конца работы, простоев, коротких рейсов, рассчитывать пробеги и продолжительность нахождения ТС на линии, дополнять путевку данными по топливу, выручке, заказам и пр.;

  - выполнение всех имеющихся по состоянию на 1 января 2013 года заложенных функций программы.

Программа «Диспетчер ЦДС» в части  работы с плановыми показателями (работа справочников) должна обеспечивать :

  - привязку основных параметров ТС (гос. номер, модель, подразделение и прочее) к дате при неизменности кода ПЕ в ЦДС, позволяющую оценить корректное планирование и обработку данных в условиях изменения как договора основного перевозчика с транспортным комитетом по принципу «один маршрут — один перевозчик» (в зависимости от специфики работы Заказчика данное требование может быть изменено), так и в внутри перевозчика, использующего арендованные ТС;

  - использование справочников, отражающих изменение дорожно-транспортной обстановки (перечень коротких рейсов, причины и места простоев и потерь рейсов, причины корректировки рейсов и прочее);

  - установка принадлежности типа навигационного оборудования, номера бортового комплекта и номера sim карты к каждому ТС;

  - хранение данных о  перестановке бортовых комплектов на заданное ТС;

  - ввод номера и даты выдачи лицензии на право перевозки пассажиров;

  - ввод и хранение других показателей в произвольной форме;

  - выполнение всех имеющихся по состоянию на 1 января 2013 года заложенных функций программы.

Работа вышеуказанных программ должна обеспечиваться в постоянной взаимосвязи за счет использования единой базы данных и единых справочников.

Программа «Планирование подвижного состава на линию» использует данные, сформированные в результате функционирования программ: графическое расписание, индивидуальные предприниматели, диспетчер ЦДС, клиент — WATP, сайт «Портал для перевозчиков». Данная программа должна обеспечивать:

  - привязку конкретного ТС к тому или иному маршруту, графику в соответствии с заложенным расписанием, с учетом сведений о ТС (номер УПЕ, гос. Номер, принадлежность к договору на обслуживание маршрута и прочее);

  - получение данных о привязке ТС из программы «Клиент — WATP», сайта «Портал для перевозчиков.

      - Сопровождение и развитие Системы в  части обработки полученных навигационных и иных данных с учетом плановых показателей работы общественного транспорта, а также формирование на их основе полезной для дальнейшего использования информации

В системе МАЯК-СН для оценки работы общественного транспорта используются следующие параметры контроля:

  - процент выполнение планового объема работы;

  - процент выполнение заданного расписания движения;

  - общий контроль за движением;

  - контроль движения в разрезе необходимых параметров (скорость, путь, время и прочее).

Выполнения данной части работы системы МАЯК-СН ведется в основном за счет использования программы «Диспетчер ЦДС»,  а также ряд программных продуктов, описанных в части 4.1.1.1 и 4.1.1.2.

Программа «Диспетчер ЦДС» должна обеспечивать:

  - круглосуточный автоматизированный контроль соблюдения ТС заданного маршрута движения, расписания, очередности работы, в непрерывном режиме;

  - автоматизированную оценку транспортной работы на основании ранее занесенных плановых показателей работы и заложенных алгоритмов функционирования;

  - автоматическое формирование служебных сообщений для передачи их на УПЕ и их передачу на ТС с задержкой не более 5 минут;

  - информирование диспетчера ЦДС о фактах превышения водителем ТС установленного скоростного режима, отклонения от расписания/маршрута движения, ДТП, поломке УПЕ (с задержкой не более 5 минут);

  - обеспечение устойчивой надежной голосовой связи диспетчера ЦДС с водителем (качество связи должно быть не менее 4 по 5 бальной системе, соединение должно происходить с 1 раза, допускается соединение со второго раза после не менее чем 50 удачных соединений с разными УПЕ с первого раза);

  - отображение ТС или группы ТС в разрезе необходимого параметра на электронной карте города Перми в режиме реального времени, а также в режиме просмотра истории движения (время отклика программы при отображении ТС не карте не должно превышать 5 секунд);

  - исправное формирование каждого из существующей номенклатуры отчетов в программе в направлении «Отчеты»;

  - оперативное регулирование диспетчером ЦДС движения транспорта, за счет использования голосовой связи с водителем, занесения дополнительных данных в путевой лист;

  - ручные корректировки путевого листа с введением дополнительных данных о причине, месте, времени и продолжительности простоя, дополнительных коротких рейсах электротранспорта, данных об опозданиях или сходах с маршрута, изменениями запланированных ТС, вследствие поломок и иных причин, введении соответствующих комментариев;

  - осуществление ввода коротких рейсов;

  - просмотр отметок расписания движения с отображением отклонения на маршруте;

  - возможность просмотра движения ТС на карте за любое время;

  - отображение схематической карты маршрута с опозданиями и отклонениями от расписания;

  - выполнение своих функций с обеспечением выполнения следующих параметров (количество одновременно работающих в программе пользователей не менее 20, максимальное время формирования отчета не более 15 минут в разрезе необходимых данных за 1 месяц, время отклика не более 2 секунд)

  - исправное выполнение уже имеющихся (по состоянию на 1 января 2013 года) функций программы.

При сопровождении Системы в  части обработки полученных навигационных и иных данных с учетом плановых показателей работы общественного транспорта, а также формирование на их основе полезной для дальнейшего использования информации, должно обеспечиваться выполнение вышеописанной ответственной программой всех своих функций в непрерывном режиме в полном объеме.

Проведение работ по развитию МАЯК-СН в части обработки данных с учетом плановых показателей работы должно обеспечивать:

  - соответствие работы Системы новым требованиям  оценки работы общественного транспорта (изменение алгоритмов оценки, номенклатуры и содержания отчетов, увеличения числа контролируемых параметров (подключенных к УПЕ дополнительных датчиков и устройств) и прочее);

  - автоматизация работы диспетчеров в области регулирования движения транспорта для обеспечения оперативности и повышенного удобства работы;

  - повышения удобства работы пользователей с программой;

  - улучшение основных параметров работы Системы (скорость обработки, отображения данных и прочее);

  - создание нового дизайна отображения данных;

  - вовлечение в процесс контроля сторонних систем и программных продуктов;

  - учет пассажиропотока в режиме реального времени;

  - интеграция с системой электронной оплаты проезда.

      - Сопровождение и развитие Системы в части создания и отражения оценки работы общественного транспорта.

Одной из главных задач работы системы МАЯК-СН является оценка работы общественного транспорта. Оценка ведется согласно алгоритмов заложенных в регламенте работы ЦДС «Регламент бизнес-процесса навигационного контроля транспорта»  утвержденным приказом №СЭД-12-01-06-153 от 18.10.12 (Приложение №1). Необходимый перечень отчетов, отраженных в регламенте, формируется программой «Плановая программа». Плановая программа должна обеспечивать:

  - единовременное получение (обновление) и долговременное хранение данных, отражающих итоговые (месячные и полумесячные) результаты диспетчеризации, проверок ТС на линии, других данных, хранимых в системе, в разрезе маршрутов (графиков) и перевозчиков, работающих по и вне договора;

  - обработка и выведение хранимых данных в форме заданной Заказчиком в соответствии с регламентом бизнес-процесса навигационного контроля транспорта (Приложение №1);

  - выполнение основных параметров работы (выход ПЕ на 8 часов план, выход ПЕ на 8 часов факт, выход ПЕ на 17 часов план, выход ПЕ на 17 часов факт, графики по договору, рейсы по договору план, рейсы план скорректированный, рейсы факт, рейсы регулярные, корректировка плана рейсов, часы всего факт, пробег, часы всего план, количество графиков, закрыто другими перевозчиками, 1 код габарита, часы на ТС с 1 кодом габарита, 2 код габарита, часы на ТС с 2 кодом габарита, 3 код габарита, часы на ТС с 3 кодом габарита,  последние отправления до 9:00 план, последние отправления до 9:00 факт, последние отправления после 21:00 план, последние отправления после 21:00 факт, укороченные рейсы план, укороченные рейсы факт, короткие рейсы план, короткие рейсы факт, корректировка плана, корректировка ограничения, пробег план с расписаний (без «нулевых» рейсов), данные проверки, количество баллов нарушений, количество нарушений, время факт по основным рейсам (без корректировок), пробег по основным рейсам, пассажирокилометры факт по основным рейсам и прочее);

  - выполнение всех имеющихся по состоянию на 1 января 2013 года заложенных функций программы.

Комплекс работ по сопровождению Системы в части создания и отражения оценки работы общественного транспорта должен обеспечивать надлежащее выполнение вышеописанных задач Плановой программой в полном объеме в непрерывном режиме (24 часа в сутки, 7 дней в неделю),а также обеспечивать следующие параметры:

  - минимальное время формирования отчета ;

  - гибкость и скорость изменения отчетов;

  - быстрое добавление новых показателей;

  - добавление новых отчетов.

Комплекс работ по развитию Системы в части создания и отражения оценки работы общественного транспорта должен обеспечивать выполнение следующих задач:

  - повышение скорости работы формирования данных;

  - создание конструктора отчетов;

  - формирования отчетов в разных форматах (pdf, xls и прочие);

  - автоматизация операций, необходимых для формирования отчетов;

  - повышение удобства использования;

  - дополнение отчетов графической информацией (график, диаграммы и прочее);

  - обеспечение совместной работы с web-приложениями Системы.

Также работы по развитию должны обеспечивать возможность формирования электронных документов—отчетов с возможностью использования «механизма генераторов отчетов» для оперативного редактирования алгоритма их создания, в том числе в варианте удаленного доступа.

Отчеты отображающие работу системы МАЯК-СН можно условно разделить на следующие группы:

  - отчеты по плановым данным, служащих для проверки и аналитики соответствующих справочников;

  - отчеты по первичным фактическим данным на основе путевого листа, обрабатываемого как автоматически, так и вручную с вводом комментариев, данных по заменам ТС, потерям рейсов, простоям и другим событиям (введенные вручную данные должны быть подтверждены информацией, полученной от водителя (сеанс голосовой связи) или диспетчером перевозчика).

  - отчеты, отражающие ведение электронных журналов;

  - аналитические отчеты на основе сохраняемых наборов итоговых месячных данных позволяющих уменьшить трудоемкость и упростить обработку больших массивов данных, с возможностью учета результатов проверок на линии, корректировок плана рейсов и прочее.

Учет плана и факта транспортной работы через рейсы (с последующим пересчетом в часы и километры) должен быть сохранен, так как позволяет выделить работу непосредственно на линии, что необходимо для корректного сравнительного анализа результатов работы транспорта.

Должен быть обеспечен минимальный состав диспетчерских отчетов:

  - отчеты о ТС перевозчиков по состоянию на дату (принадлежность ТС перевозчику, гос. номер с историей изменений, модель ТС с соответствующими параметрами вместимости и другими, необходимыми в оценке работы ТС, привязка ТС к маршруту, год выпуска ТС и дата ввода в эксплуатацию, данные о владельце лицензии, признак аренды ТС, признак принятия ТС на диспетчерский контроль, признак низкопольности ТС, данные о навигационном оборудовании и другие необходимые для полноценной работы Заказчика показатели);

  - вспомогательные отчеты (список коротких рейсов с данными по протяженности и продолжительно рейса, данные о маршрутах, данные учета рейсов и алгоритмы учета, принадлежность маршрутов и графиков перевозчикам и другие необходимые для полноценной работы Заказчика показатели);

  - отчеты группы расписаний (аналитическое расписание, станционное расписание движения, активны расписания, прохождения КП по часам суток, расписания по текущему графику и всем графикам, список остановочных пунктов, характеристика городских маршрутов и другие необходимые для полноценной работы Заказчика показатели);

  - отчет о текущей транспортной работе (табель ТС с плановыми, фактическими, регулярными и потерянными рейсами, форма 23 по рейсам электротранспорта с короткими рейсами, потерями рейсов и времени, форма 23 по рейсам автотранспорта, форма 7 с фактическими отметками прохождения ТС остановочных пунктов, интервалы движения по КП, автоматическое формирование отчетов с рейсами и отметками ТС для перевозчиков, получающих данные по электронной почте, журнал простоев на линии, журнал потерь рейсов на линии справка о простое (из-за ДТП), отчет о работе Диспетчеров, отчет о выходе на связь диспетчеров, выход графиков, сводка о работе транспорта, билетно-учетные листы, отчет для проверки автоматических и ручных корректировок, расчет услуги перевозчикам, табель ТС по маршрутам, перевозчикам и прочее);

  - отчеты, отражающие ведение электронных журналов (в том числе с автоматическим формированием и последующей рассылкой по электронной почте, акт пропадания отметок, дорожно-транспортная обстановка, дорожно-транспортные происшествия, прочие отчеты);

  - итоговые аналитические отчеты (разработанные на основе регламента бизнес-процесса навигационного контроля транспорта, акт выполненных работ, отчет о работе перевозчиков, объем выполненной транспортной работы, данные для распределения субсидий, данные для статистики).

      - Сопровождение и развитие в части транспортного обслуживания населения.

Работы по сопровождению Системы в части обеспечения транспортного обслуживания населения должны обеспечивать полноценное и исправное функционирование используемых программ (Доходы, Склад, Билетная касса и прочие) и изменение алгоритмов работы по требованию Заказчика.

Работы по развитию Системы в части обеспечения транспортного обслуживания населения подразумевают выполнение следующих направлений:

  - повышение удобства пользования;

  - обеспечение доступа к Системе с использованием web-приложений;

  - повышение качества и надежности работы;

  - увеличение количества используемых для работы параметров не более чем 20%.

4.1.1.6 Сопровождение и развитие Системы в части обеспечения работы современных интернет-систем

В систему МАЯК-СН входят следующие системы интернет-информирования:

  - сайт «Общественный транспорт города Перми»;

  - сайт «Портал для перевозчиков»;

  - сайт «Портал для департамента»;

  - сайт «Мобильное расписание»

  - сопутствующие системы, требующие получение оперативной информации о работе транспорта;

  - внешние открытые хранилища данных.

Комплекс работ по обслуживанию сайта «Общественный транспорт города Перми» должен обеспечивать:

  - стабильную работу ресурса в режиме 7 дней в неделю 24 часа в сутки;

  - отображение на сайте достоверной информации в удобном для пользователя виде;

  - реализацию всех заложенных возможностей сайта (отображение расписаний движения ТС в разрезе выбранного маршрута/остановки на выбранную дату, отображение движения ТС на карте, отображение маршрутов, проходящих через выбранную остановку, работа генератора маршрута (определение пути движения с использованием общественного транспорта по заданным начальному и конечному остановочным пунктам), отображение ожидаемого времени прибытия ТС на остановку).

Комплекс работ по модернизации сайта «Общественный транспорт города Перми» должен обеспечивать:

  - повышение удобства пользования;

  - повышение качества отображения информации (плавное непрерывное движение ТС по карте);

  - реализацию дополнительных функций сайта (оперативное информирование об изменениях в движении (при ДТП на пути движения трамваев, закрытии тех или иных улиц, участков дорог), информирование пользователей об особенностях маршрута (цена проезда, среднее время в пути), отражение дополнительной, согласованной с Заказчиком информации).

Комплекс работ по сопровождению сайта «Портал для перевозчиков» должен обеспечивать:

  - стабильную работу ресурса в режиме 7 дней в неделю 24 часа в сутки (допускается суммарное время работы в режиме сбоя 240 часов в год);

  - отражение достоверной информации в удобном для пользователя виде;

  - реализацию всех заложенных возможностей сайта (формирование каждого из предложенных отчетов, отображение ТС перевозчика в режиме он-лайн, отображение истории движения ТС, отображение параметров движения ТС в режиме текущего времени (состояние навигационного оборудования, оценку транспортной работы и прочее)).

Комплекс работ по развитию сайта «Портал для перевозчиков» должен обеспечивать:

  - повышение удобства пользования (изменения дизайна сайта, увеличение скорости и качества предоставляемой информации);

  - расширение номенклатуры отчетов, возможных для использования перевозчиком;

  - повышение скорости работы сайта;

  - повышение качества отображения информации;

  - повышение независимости работы портала от системы МАЯК-СН.

Комплекс работ по сопровождению сайта «Портал для департамента» должен обеспечивать:

  - стабильную работу ресурса в режиме 7 дней в неделю 24 часа в сутки (допускается суммарное время работы в режиме сбоя 240 часов в год);

  - отражение достоверной информации в удобном для пользователя виде;

  - реализацию всех заложенных возможностей сайта (возможность просматривать и редактировать перечень остановочных пунктов и их характеристики, отображение объектов на карте, синхронизация данных с БД системы МАЯК-СН, отображение расположения и  работы информационных табло).

Комплекс работ по развитию сайта «Портал для департамента» должен обеспечивать:

  - повышение удобства использования;

  - повышение качества и количества отображаемой информации;

  - отображение новых, требуемых ДДиТ администрации г. Перми, параметров работы системы МАЯК-СН.

Комплекс работ по сопровождению сайта «Мобильное расписание» должен обеспечивать:

  - стабильную работу ресурса в режиме 7 дней в неделю 24 часа в сутки (допускается суммарное время работы в режиме сбоя 240 часов в год);

  - отражение достоверной информации в удобном для пользователя виде;

  - реализацию всех заложенных возможностей сайта (отображение расписания движения ТС в разрезе маршрута на выбранную дату, отображение ожидаемого времени прибытия ТС, отображение картинки с ближайшим по ходу движения остановке ТС).

Комплекс работ по развитию сайта «Мобильное расписание» должен обеспечивать повышение удобства пользования, скорости и качества получения информации.

4.1.1.7Требования к характеристикам взаимосвязей системы со смежными системами, требования к ее совместимости.

Для МАЯК-СН смежными являются системы:

  - конструктор маршрутов;

  - удаленное открытое хранилище;

  - региональный центр навигационного контроля.

К информационному обмену с системой «Конструктор маршрутов» предъявляются следующие требования:

  - работа в режиме 24 часа в сутки 7 дней в неделю;

  - обеспечение доступа к Системе с использованием сайта «Портал для перевозчиков»;

  - автоматизированная ежедневная передача данных о существующих маршрутах, расписаниях движения, остановочных пунктах в удобном для формирования и дальнейшего использования формате.

В процессе работы с системой «Конструктор маршрутов» должен быть обеспечен обмен следующими данными:

  - перечень остановочных пунктов (в режиме постоянной синхронизации с БД системы МАЯК-СН);

  - данные о расписании движения ТС;

  - данные о маршрутах.

К информационному обмену с системой «Удаленное открытое хранилище» предъявляются следующие требования:

  - обмен данными по каналу связи локальной сети;

  - периодичность обмена данными раз в неделю или по запросу;

  - однонаправленность передачи данных (данные поступают из системы МАЯК-СН, к системе МАЯК-СН все запросы от удаленного хранилища должны блокироваться);

  - передаваемые данные должны быть обезличены;

  - данные должны передаваться по протоколу связи локальной сети.

Перечень данных для обмена с «Удаленным открытым хранилищем» должен  включать:

  - перечень остановочных пунктов;

  - расписание движения ТС;

  - данные о маршрутах;

  - навигационные данные;

  - другая необходимая по усмотрению Заказчика информация.

Данные должны передаваться в формате резервного копирования базы данных PostgreSQL

К информационному обмену с системой «Региональный центр навигационного контроля» предъявляются следующие требования:

  - передача данных в формате, установленным законодательными актами РФ в области навигационного контроля и развития средств ГЛОНАСС;

  - передача данных о движении ТС в режиме текущего времени;

  - передача данных о ТС и их характеристиках ежедневно в формате, необходимом для принятия и использования региональным центром Ространсназдора РФ;

  - передача данных по каналу связи интернет;

  - передача данных по протоколу, выданному региональным диспетчерским центром.

4.1.1.8. Требования к режимам функционирования системы

Комплекс работ по сопровождению и развитию Системы должен обеспечивать следующие режимы функционирования:

  - Основной режим, в котором МАЯК-СН и все входящие в нее подсистемы выполняют все свои функции;

  - Профилактический режим, в котором одна или все подсистемы МАЯК-СН не выполняют своих функций.

В основном режиме функционирования Система должна обеспечивать:

  - работу пользователей в режиме — 7 дней в неделю, 24 часа в день;

  - выполнение своих функций всеми составляющими Системы в полном объеме.

В профилактическом режиме МАЯК-СН должна обеспечивать проведение следующих работ:

  - техническое обслуживание;

  - модернизацию аппаратно-программного комплекса;

  - устранение аварийных ситуаций.

Выполнение работ по сопровождению и развитию системы МАЯК-СН должен обеспечивать следующие показатели надежности ее работы:

  - коэффициент готовности — 99,67%;

  - средняя наработка на отказ — 15000 часов;

  - среднее время восстановления работоспособного состояния — 1 час;

  - средний срок службы — 6 лет;

  - гарантий срок эксплуатации — 2 года;

  - время задержки поступающей информации о движении ТС не должно превышать 60 секунд.

При работе МАЯК-СН в профилактическом режиме должна обеспечиваться функциональная и технологическая независимость систем интернет-информирования (сбой в работе основных подсистем МАЯК-СН не должен влиять на работу интернет-приложений Системы в части отображения информации).

      - Требования по диагностированию системы

Для обеспечения высокой надежности функционирования Системы как системы в целом, так и её отдельных компонентов должно обеспечиваться выполнение требований по диагностированию её состояния.

Диагностирование Системы должно осуществляться следующими штатными средствами, входящими в комплект программного обеспечения:

  - СУБД - PostgreSQL;

  - средство визуализации — pgAdmin: PostgreSQL administration and managment tools;

Обязательно ведение журналов инцидентов в электронной форме, журналов выявленных нарушений в работе составляющих Системы, а также графиков в и журналов проведения планово-профилактических работ. Для всех технических компонентов необходимо обеспечить регулярный и постоянный контроль состояния силами Исполнителя, а обслуживание силами Заказчика.

      - Перспективы развития, модернизации системы

Дальнейшее развитие МАЯК-СН должно обеспечивать:

  - увеличение количества контролируемых ТС;

  - увеличение параметров контроля общественного транспорта;

  - интеграцию с региональными центрами навигационного контроля;

  - повышение надежности и универсальности системы;

  - оперативной разработки отчетов любой сложности.

      - Требования к режимам работы персонала

Персонал работающий с МАЯК-СН и выполняющий функции ее сопровождения, обслуживания и модернизации, должен работать в следующих режимах:

  - конечный пользователь — в соответствии с рабочим графиком подразделений Заказчика;

  - администратор систем обработки информации (программист) -  5 дней в неделю  + ненормируемый рабочий день;

  - Дежурный администратор — четырехсменный график, поочередно, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю

    - Требования к показателям назначения

      - Параметры, характеризующие степень соответствия системы назначению

Систем должна обеспечивать следующие количественный показатели, которые характеризуют степень соответствия ее назначению:

  - в части получения навигационных данных и их первичной обработки:

    - количество ТС находящихся на диспетчеризации одновременно — 2500 шт.;

    - количество блоков одного типа навигационного оборудования находящихся на связи одновременно — 600 шт.;

    - минимальный интервал приема и обработки навигационных данных при максимальном количестве ТС на диспетчеризации (до 2500 шт.) - 20 секунд;

    - обработка поступающих данных по не менее чем 8 параметрам (номер блока, координаты, питание, сигналы с не менее чем 4 подключенных датчиков);

    - отправка служебных сообщений на ТС в количестве до 2500 шт. каждые 60 секунд;

    - хранение информации поступившей и сформированной информации не менее 366 суток;

    - отображение расписания движения в непрерывном режиме на информационных табло в количестве не менее чем 100 штук одновременно;

  - в части формирования плановых показателей работы:

    - обеспечение планирования движения ТС на период до 60 суток;

    - обеспечение возможности хранения информации в справочнике ТС не менее чем по 6000 единиц;

    - время планирования 1 графика на 30 суток не должно превышать 2 секунды (после вода оператором данных и их подтверждения);

    - время отклика По на управляющие действия оператора не более 2 секунд;

    - одновременная работа до 6 пользователей в Системе в режиме планирования и до 20 удаленных пользователей в режиме планирования;

  - в части обработки навигационных данных:

    - осуществление работы в соответствии с Регламентом бизнес-процесса навигационного контроля общественного транспорта города Перми;

    - максимальное время необходимое на обработку поступивших навигационных от не более чем 2500 штук ТС с учетом плановых показателей работы не более 10 секунд;

    - единовременное отображение на карте до 50 ТС;

    - отражение параметров работы транспорта с минимальной периодичностью 20 секунд;

    - время отклика на управляющие действия диспетчера или инженера группы расписания не более 2 секунд при обращении к редко используемым функциям, и не более 1 секунду к часто используемым функциям;

    - время необходимое для отображения ТС на карте не более 5 секунд;

  - в части создания и отражения оценки работы общественного транспорта:

    - время затрачиваемое на формирование отчета в периодом формирования до 31 суток не более 10 минут;

    - формирование отчетов в соответствии с формами и принципами работы, изложенными в Регламенте бизнес-процесса навигационного контроля общественного транспорта города Перми (Приложение №1);

    - формируемые отчеты должны сохраняться в хранилище отчетов для их ускоренного получения при необходимости;

    - для формирования отчета должны быть доступны данные за период не менее чем 366 суток с даты обращения к программе пользователя;

    - должна быть обеспечена возможность одновременной работы не менее чем 30 пользователей одновременно с использованием ими всех возможностей ПО;

  - в части обеспечения работы систем интернет-информирования:

    - интернет-приложения  МАЯК-СН должны работать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю с выполнением полного перечня заложенных функций;

    - интернет-приложения должны сохранять состояние полной работоспособности и обеспечивать реализацию всех заложенных функций при нагрузке до 1000 пользователей единовременно в отношении систем отображения расписания транспорта (для каждой), до 100 пользователей единовременно в отношении интернет-приложений для перевозчиков и работников департаментов, при реализации ими всех возможностей используемых программных ресурсов;

    - время отображения информации на сайте «Мобильное расписание» не должно превышать 4 секунд, время отклика на действия пользователя не более 2 секунд;

    - работа сайта «Мобильное расписание» в части отображения маршрутов, остановок, заложенного расписания не должна зависеть от работоспособности МАЯК-СН;

    - время отображения ТС на карте в режиме реального времени на ресурсе «Общественный транспорт города Перми» не должно превышать более 10 секунд, время отклика на действия пользователя не более 2 секунд;

    - отображение расписания движения, маршрутов, остановочных пунктов и работа генератора маршрутов на сайте «Общественный транспорт города Перми» не должно зависеть от работоспособности системы МАЯК-СН;

    - время отображения ТС на карте в режиме реального времени либо просмотра истории на ресурсе «Портал для перевозчиков» не должно превышать 20 секунд, время формирования и отображения отчета не должно превышать 5 минут, после ввода пользователем всех необходимых параметров (при продолжительности временного интервала формирования отчета до 31 суток);

    - суммарное время работы каждого интернет-приложения МАЯК-СН (мобильное расписание/общественный транспорт города перми/портал для перевозчиков/портал для департаментов/удаленное хранилище данных) в режиме сбоя (отсутствие функционирования одной или всех заложенных функций) не должно превышать 240 часов в год.

      - Требования к приспособляемости системы к изменениям

Комплекс работ по развитию системы МАЯК-СН должен обеспечивать:

  - оперативное изменение алгоритмов и принципов формирования отчетов;

  - быстрое создание новых вариантов отчетов на основе существующих данных;

  - оперативное регулирование движения транспорта, за счет автоматизации ряда действий диспетчера и других пользователей системы;

  - интеграцию с современными системами информирования;

  - расширение параметров контроля общественного транспорта;

  - широкое использование накопленных и сформированных данных в других системах, используемых Заказчиком;

  - разработку новых программ по подключению новых типов оборудования;

  - модернизацию программ по дальнейшему улучшению функциональных возможностей программ.

Обеспечение приспособляемости МАЯК-СН к вышеизложенным направления должно обеспечиваться за счет:

  - своевременного администрирования;

  - модернизации процессов сбора и обработки информации;

  - модификации процедур доступа к информации.

      - Требования к сохранению работоспособности системы различных вероятных условиях

В зависимости от различных вероятных условий система должна выполнять требования, приведенные в таблице.

| Вероятное условие | Требование |
| --- | --- |
| Нарушения в работе системы внешнего электроснабжения серверного оборудования продолжительность до 15 минут | Функционирование в полном объеме |
| Выход из строя основного сервера системы | Уведомление администратора системы Если на ремонт требуется более 5 часов, должен быть произведен перенос оперативных данных и настроек на резервный сервер МАЯК-СН и запуск системы Работа интернет приложений в части отображения статичной информации (расписание, маршруты, остановки) Работа части приема данных в полном объеме |
| Выход из строя одного из приемных серверов | Замена резервным приемным сервером в течении 2 часов с факта регистрации выхода из строя Функционирование компонентов системы в полном объеме |
| Выход из строя каналов связи с навигационным оборудованием | Функционирование компонентов системы в полном объеме, за исключением оперативной обработки поступающих навигационных данных и отображения ТС в режиме он-лайн при использовании интернет приложений |
| Выход из строя сервера сервера интернет-приложений | Замена резервным приемным сервером в течении 2 часов с факта регистрации выхода из строя |
| Сбой в работе ПО Системы, вызванный действиями одного пользователя | Должна сохраняться возможность полноценной работы других пользователей Системы |

    - Требования к надежности

      - Состав показателей надежности для системы в целом

Надежность при сопровождении Системы должна обеспечиваться за счет:

  - своевременного выполнения процессов администрирования;

  - соблюдения правил эксплуатации и технического обслуживания программно-аппаратных средств;

  - предварительного обучения пользователей и обслуживающего персонала.

Время устранения отказа должно  быть следующим:

  - при перерыве и выходе за установленные пределы параметров электропитания - не более 15 минут;

  - при перерыве и выходе за установленные пределы параметров программного обеспечения — не более 12 часов;

  - при выходе из строя АПК МАЯК-СН — не более 2 часов для компонентов системы, не более 5 часов для главного сервера.

Система должна соответствовать следующим параметрам:

  - среднее время восстановления не более 1,5 часов — определяется как сумма всех времен восстановления за календарный период, поделенные на продолжительность данного периода;

  - коэффициент готовности 99,67% ;

      - Перечень аварийных ситуаций, по которым регламентируются требования к надежности

Под аварийной ситуацией понимается аварийное завершение процесса, выполняемого той или иной подсистемой МАЯК-СН, а также зависание данного процесса.

При работе системы возможны следующие аварийные ситуации, которые влияют на надежность работы Системы:

  - сбой в электроснабжении сервера;

  - сбой в электроснабжении рабочей станции пользователей Системы;

  - сбой в электроснабжении обеспечения локальной сети (поломка сети);

  - ошибки системы МАЯК-СН;

  - сбои в программном обеспечении серверов.

      - Требования к надежности технических средств и программного обеспечения

К надежности оборудования предъявляются следующие требования:

  - в качестве аппаратных платформ должны использоваться средства с повышенной надежностью;

  - применение технических средств соответствующих классу решаемых задач;

  - аппаратно-программный комплекс должен иметь возможность восстановления в случаях сбоев.

К надежности электроснабжения предъявляются следующие требования:

  - с целью повышения отказоустойчивости системы в целом необходима обязательная комплектация серверов источником бесперебойного питания с возможностью автономной работы не менее 15 минут;

  - система должна быть укомплектована подсистемой оповещения Администраторов о переходе в автономный режим работы;

  - система должна быть укомплектована агентами автоматической остановки операционной системы в случае, если перебой электропитания превышает 10 минут;

  - должно быть обеспечено бесперебойное питание активного сетевого оборудования.

Надежность аппаратных и программных средств должна обеспечиваться за счет следующих организационных мероприятий:

  - предварительного обучения обслуживающего персонала и пользователей;

  - своевременного выполнения процессов администрирования;

  - соблюдения правил эксплуатации и технического обслуживания программно-аппаратных средств;

  - своевременного выполнения процедур резервного копирования Системы;

  - правильной организации процесса антивирусной защиты АПК.

Надежность программных средств должна обеспечиваться за счет:

  - надежности общесистемного ПО и ПО, разрабатываемого Исполнителем;

  - проведением комплекса мероприятий отладки, поиска и исключения ошибок;

  - ведением журналов системных сообщений и ошибок по подсистемам для последующего анализа и изменения конфигурации.

    - Требования к информационной безопасности

      - Требования к информационной безопасности

Обеспечение информационной безопасности МАЯК-СН должно удовлетворять следующим требованиям:

  - защита Система должна обеспечиваться комплексом программно-технических средств и поддерживающих их организационных мер;

  - защита Системы должна обеспечиваться на всех технологических этапах обработки информации и во всех режимах функционирования, в том числе и при проведении ремонтных и регламентных работ;

  - программно-технические средства защиты не должны существенно ухудшать основные функциональные характеристики Системы (надежность, быстродействие, возможность изменения конфигурации);

  - разграничение прав пользователей и администраторов системы должно строиться по принципу «что не разрешено, то запрещено»;

  - уровень безопасности по защите от несанкционированного доступа к информации должен соответствовать требованиям, предусмотренным ФСТЭК России для объектов класса защищенности 1Г.

      - Требования к антивирусной защите

Средства антивирусной защиты должны быть установлены на всех рабочих местах пользователей и администраторов Системы. Средства антивирусной защиты рабочих мест пользователей и администраторов должны обеспечивать:

  - централизованное управление сканированием, удалением вирусов и протоколированием вирусной активности на рабочих местах пользователей;

  - централизованную автоматическую инсталяцию клиентского ПО на рабочих местах пользователей и администраторов;

  - централизованное и автоматическое обновление вирусных сигнатур на рабочих местах;

  - ведение журналов вирусной активности;

  - администрирование всех антивирусных продуктов.

Комплекс работ по обслуживанию МАЯК-СН должен обеспечивать поддержание антивирусного ПО в исправном состоянии и выполнение им вышеописанных задач.

    - Требования к сохранности информации при авариях

В МАЯК-СН должно быть обеспечено резервное копирование данных. Выход из строя части жестких дисков дискового массива не должен сказываться на работоспособности системы.

Комплекс работ по обслуживанию МАЯК-СН должен обеспечивать ежедневное (текущее) резервное копирование результатов работы Системы и накопленных данных, а также ежемесячное резервное копирование. Кроме того, должно быть организовано резервное копирование ПО при его модернизации или изменении настроек, для быстрого устранения возможных сбоев.

    - Требования к стандартизации и унификации

Работы, связанные с развитием Системы, должны осуществляться с использованием стандартных методологий функционального моделирования: IDEF0, DFD и информационного моделирования IE и IDEF1X в рамках рекомендаций по стандартизации Р50.1.028-2001 «Информационные технологии поддержки жизненного цикла продукции. Методология функционального моделирования».

Для работы с БД должен использоваться язык запросов SQL в рамках стандарта ANSI SQL-92.

Для разработки пользовательских интерфейсов и средств генерации отчетов (любых твердых копий) должны использоваться встроенные возможности ПО, а также, в случае необходимости, языки программирования Java, SQL.

В системе должны использоваться (при необходимости) общероссийские классификаторы и единые классификаторы и словари для различных видов алфавитно-цифровой и текстовой информации.

    - Дополнительные требования

Комплекс работ по сопровождению и развитию Системы должен обеспечивать его успешную эксплуатацию в соответствии с требованиями настоящего ТЗ на уже имеющемся у Заказчика аппаратно-техническом комплексе.

Необходимо предусмотреть отдельные самостоятельные зоны для модернизации и тестирования изменений Системы. Для зоны модернизации должны использоваться те же  программные средства, что и для зоны промышленной эксплуатации.

Внесение любых изменений в Систему должно быть согласованно с Заказчиком.

  - Требования к функциям, выполняемым Системой

    - Подсистема получения навигационных данных и их первичной обработки

4.2.1.1 Перечень функций, задач подлежащих выполнению подсистемой

| Функция | Задача |
| --- | --- |
| Получение навигационных данных | Получение отметок от навигационного оборудования с заданной периодичностью |
|  | Обработка полученных данных на основе протоколов работы соответствующих типов навигационного оборудования |
|  | Контроль параметров работы навигационного оборудования |
| Первичная обработка навигационных данных | Выделение из полученных данных необходимой информации (координаты, время, показания датчиков, параметров работы) |
|  | Привязка информации к необходимому ТС на основании данных справочника ТС |
| Сохранение данных | Сохранение полученных данных |
|  | Обеспечение сохранности полученных данных не менее чем 366 суток |
|  | Сохранение обработанных данных в БД МАЯК-СН |
| Работа с навигационным оборудованием | Контролирование параметров работы блоков |
|  | Отправка на навигационное оборудование служебных сообщений и сообщений диспетчера по каналу связи GPRS |
| Дублирование данных | Осуществление выборки поступающих данных по тем или иным параметрам (номер блока, географически заданная область и прочее) |
|  | Копирование и отправка результатов выборки на ПК перевозчиков, департаментов и пр. |
| Протоколирование результатов получения, обработки и загрузки данных | Ведение журналов результатов получения, обработки и загрузки данных |
|  | Оперативное извещение пользователей о всех нештатных ситуациях в процессе работы подсистемы |

      - Временной регламент реализации каждой функции, задачи

| Задача | Требования к временному регламенту |
| --- | --- |
| Получение отметок от навигационного оборудования с заданной периодичностью | Весь период функционирования системы в автоматическом режиме |
| Обработка полученных данных на основе протоколов работы соответствующих типов навигационного оборудования | Весь период функционирования системы в автоматическом режиме |
| Контроль параметров работы навигационного оборудования | Весь период функционирования системы в автоматическом режиме и при необходимости по конкретному навигационному блоку |
| Выделение из полученных данных необходимой информации (координаты, время, показания датчиков, параметров работы) | Весь период функционирования системы в автоматическом режиме |
| Привязка информации к необходимому ТС на основании данных справочника ТС | Весь период функционирования системы в автоматическом режиме |
| Сохранение полученных данных | После готовности данных для дальнейшего использования, текущее резервное копирование ежедневно во временном интервале 01:00 — 02:00 |
| Обеспечение сохранности полученных данных не менее чем 366 суток | Резервное копирование на отдельное хранилище данных ежемесячно во временном интервале 01:00 — 02:00 |
| Сохранение обработанных данных в БД МАЯК-СН | Весь период функционирования системы в автоматическом режиме |
| Контролирование параметров работы блоков | Весь период функционирования системы в автоматическом режиме |
| Отправка на навигационное оборудование служебных сообщений и сообщений диспетчера по каналу связи GPRS | Весь период функционирования системы в автоматическом режиме согласно принципам информирования водителей об оперативных результатах работы |
| Осуществление выборки поступающих данных по тем или иным параметрам (номер блока, географически заданная область и прочее) | Весь период функционирования системы в автоматическом режиме с заданной периодичностью |
| Копирование и отправка результатов выборки на ПК перевозчиков, департаментов и пр. | В соответствии с установленным графиком работы и периодичностью копирования |
| Ведение журналов результатов получения, обработки и загрузки данных | Регулярно, при работе подсистемы |
| Оперативное извещение пользователей о всех нештатных ситуациях в процессе работы подсистемы | Регулярно, при возникновении нештатной ситуации в процессе работы подсистемы |

      - Требования к качеству реализации функции, задач

| Задача | Форма предоставления выходной информации | Характеристики точности и времени выполнения |
| --- | --- | --- |
| Получение отметок от навигационного оборудования с заданной периодичностью | Информация в БД | Данные должны приниматься непрерывно, минимальный интервал получения данных 20 секунд |
| Обработка полученных данных на основе протоколов работы соответствующих типов навигационного оборудования | Информация в БД | Максимальное время обработки полученных данных 7 секунд, данные должны быть преобразованы для сохранения в БД МАЯК-СН |
| Контроль параметров работы навигационного оборудования | Отчет о работе оборудования по различным параметрам (работает/не работает, наличие питания, пропуски координат и прочее) в виде текстового файла | Отчет должен формироваться ежедневно в период времени с 07:00 до 07:30 и сохраняться на сетевом хранилище |
| Выделение из полученных данных необходимой информации (координаты, время, показания датчиков, параметров работы) | Информация в БД | Данные должны быть преобразованы для сохранения в БД МАЯК-СН |
| Привязка информации к необходимому ТС на основании данных справочника ТС | Информация в БД | Данные должны быть преобразованы для сохранения в БД МАЯК-СН |
| Сохранение полученных данных | Данные в структурах БД | Данные должны быть преобразованы для сохранения в БД МАЯК-СН |
| Обеспечение сохранности полученных данных не менее чем 366 суток | Информация в БД | Ежедневное резервирование информации. 1 раз в месяц выгрузка сохраненных данных на отдельное хранилище |
| Сохранение обработанных данных в БД МАЯК-СН | Данные в структурах БД | Непрерывно |
| Контролирование параметров работы блоков | Информация в БД | Весь период работы Системы |
| Отправка на навигационное оборудование служебных сообщений и сообщений диспетчера по каналу связи GPRS | Текстовое сообщение на ЖК экранах бортовых комплектов навигационного оборудования | От момента формирования сообщения до факта получения его соответствующим навигационным блоком должно быть не более 60 секунд |
| Осуществление выборки поступающих данных по тем или иным параметрам (номер блока, географически заданная область и прочее) | Данные в структурах БД | Данные должны быть преобразованы для отправки |
| Копирование и отправка результатов выборки на ПК перевозчиков, департаментов и пр. | Текстовый отчет | По запросу |
| Ведение журналов результатов получения, обработки и загрузки данных | Отчет в виде текстового файла | В момент выполнения получения и обработки данных |
| Оперативное извещение пользователей о всех нештатных ситуациях в процессе работы подсистемы | Текстовый файл с качественными показателями работы, оконное сообщение, email | Не позднее 15 минут после возникновения нештатной ситуации |

      - Перечень критериев отказа для каждой функции

| Функция | Критерий отказа | Время восстановления | Коэффициент готовности |
| --- | --- | --- | --- |
| Получение навигационных данных | Не выполняется одна из задач функции | 1,5 часа | 99,67% |
| Первичная обработка навигационных данных | Не выполняется одна из задач функции | 1,5 часа | 99,67% |
| Сохранение данных | Не выполняется одна из задач функции | 1,5 часа | 99,67% |
| Работа с навигационным оборудованием | Не выполняется одна из задач функции | 1,5 часа | 99,67% |
| Дублирование данных | Не выполняется одна из задач функции | 12 часов | 97,44% |
| Протоколирование результатов получения, обработки и загрузки данных | Не выполняется одна из задач функции | 8 часов | 98,28% |

    - Подсистема формирования плановых показателей работы

      - Перечень функций, задач подлежащих автоматизации

| Функция | Задача |
| --- | --- |
| Формирование маршрутов движения ТС | Занесение схемы маршрута |
|  | Определение используемых остановочных пунктов |
|  | Определение характеристик маршрута |
|  | Формирование справочных данных маршрута |
| Формирование расписаний движения ТС | Определение необходимого количества ТС на линии ежедневно |
|  | Определение времени выпуска и схода с линии каждого графика |
|  | Установление расписания движения для каждого ТС применительно к маршруту и каждой используемой остановке |
| Формирование данных о перевозчиках | Формирование справочника перевозчиков |
|  | Наполнение справочника перевозчиков необходимой информацией |
|  | Установление связи со справочником маршрутов |
| Формирование данных о ТС | Формирование справочника ТС |
|  | Занесение информации о ТС |
|  | Установление взаимосвязей со справочниками перевозчиков и маршрутов |
|  | Обеспечение информационного обмена с программами приема навигационных данных |
| Планирование выпуска в ЦДС | Привязка ТС к дате, маршруту, конкретному расписанию |
|  | Сохранение привязки в виде плана работы и ее распечатка |
| Планирование выпуска парками | Привязка ТС к дате, маршруту, конкретному расписанию |
|  | Передача данных на сервер МАЯК-СН |
|  | Изменение планов выпуска ЦДС на основе полученных данных |
|  | Подтверждение получения и факта внесения изменений |
| Планирование выпуска электротранспорта | Привязка ТС к дате, маршруту, конкретному расписанию |
|  | Внесение изменений в справочник ТС (привязка) |
|  | Передача данных на сервер МАЯК-СН |
|  | Подтверждение получения и факта внесения изменений |
| Оперативное регулирование плана | Изменение расписания движения ТС |
|  | Изменение привязки ТС к маршруту, дате, расписанию |

      - Временной регламент реализации каждой функции, задачи

| Задача | Требования к временному регламенту |
| --- | --- |
| Занесение схемы маршрута | Весь период функционирования системы, перед вводом в эксплуатацию маршрута, не более 2 часов |
| Определение используемых остановочных пунктов | Весь период функционирования системы, перед вводом в эксплуатацию маршрута, не более 2 часов |
| Определение характеристик маршрута | Весь период функционирования системы, перед вводом в эксплуатацию маршрута, не более 30 минут |
| Формирование справочных данных маршрута | Весь период функционирования системы, перед вводом в эксплуатацию маршрута, не более 30 минут |
| Определение необходимого количества ТС на линии ежедневно | Весь период функционирования системы, перед вводом в эксплуатацию маршрута, не более 20 минут |
| Определение времени выпуска и схода с линии каждого графика | Весь период функционирования системы, перед вводом в эксплуатацию маршрута, не более 2 часов |
| Установление расписания движения для каждого ТС применительно к маршруту и каждой используемой остановке | Весь период функционирования системы, перед вводом в эксплуатацию маршрута, не более 3 часов |
| Формирование справочника перевозчиков | Весь период функционирования системы |
| Наполнение справочника перевозчиков необходимой информацией | Весь период функционирования системы |
| Установление связи со справочником маршрутов | Весь период функционирования системы |
| Формирование справочника ТС | Весь период функционирования системы |
| Занесение информации о ТС | Регулярно, при необходимости |
| Установление взаимосвязей со справочниками перевозчиков и маршрутов | Весь период функционирования системы |
| Обеспечение информационного обмена с программами приема навигационных данных | Весь период функционирования системы |
| Привязка ТС к дате, маршруту, конкретному расписанию | Весь период функционирования системы, до начала отчетного месяца |
| Сохранение привязки в виде плана работы и ее распечатка | Весь период функционирования системы, до начала отчетного месяца, ежемесячно |
| Привязка ТС к дате, маршруту, конкретному расписанию | Весь период функционирования системы |
| Передача данных на сервер МАЯК-СН | Весь период функционирования системы, время передачи данных не более 10 минут, передача данных должна осуществляться до момента выпуска ТС на линию |
| Изменение планов выпуска ЦДС на основе полученных данных | Весь период функционирования системы |
| Подтверждение получения и факта внесения изменений | Весь период функционирования системы, время получения ответа не более 2 минут |
| Привязка ТС к дате, маршруту, конкретному расписанию | Весь период функционирования системы |
| Внесение изменений в справочник ТС (привязка) | Весь период функционирования системы |
| Передача данных на сервер МАЯК-СН | Весь период функционирования системы, время передачи данных не более 10 минут, передача данных должна осуществляться до момента выпуска ТС на линию |
| Подтверждение получения и факта внесения изменений | Весь период функционирования системы, время получения ответа не более 2 минут |
| Изменение расписания движения ТС | Весь период функционирования системы, время внесения изменений не более 1 минуты |
| Изменение привязки ТС к маршруту, дате, расписанию | Весь период функционирования системы, время изменения привязки ТС не более 1 минуты |

      - Требования к качеству реализации функций, задач

| Задача | Характеристики точности и времени выполнения |
| --- | --- |
| Занесение схемы маршрута | Отклонения схемы движения ТС на карте от установленных улиц и дорог не должны превышать 10 метров |
| Определение используемых остановочных пунктов | Определяется регламентом работы |
| Определение характеристик маршрута | Должны быть следующие сведения, доступные для дальнейшего использования: наименование, перечень остановочных пунктов, продолжительность, номер и др. |
| Формирование справочных данных маршрута | Должен производиться автоматически, время расчета не более 10 минут |
| Определение необходимого количества ТС на линии ежедневно | Должен производиться автоматически, время расчета не более 5 минут, либо заноситься пользователем |
| Определение времени выпуска и схода с линии каждого графика | Должен производиться автоматически, время расчета не более 15 минут |
| Установление расписания движения для каждого ТС применительно к маршруту и каждой используемой остановке | Должен производиться автоматически, время расчета не более 20 минут |
| Формирование справочника перевозчиков | Данные должны храниться в БД МАЯК-СН |
| Наполнение справочника перевозчиков необходимой информацией | Наполнение информацией производится пользователем, время заполнения одной учетной записи не должно превышать 5 минут |
| Установление связи со справочником маршрутов | В справочнике маршрутов, к маршруту прикрепляется тот или иной перевозчик для дальнейшего учета транспортной работы |
| Формирование справочника ТС | Данные должны храниться в БД МАЯК-СН |
| Занесение информации о ТС | Наполнение информацией производится пользователем, время заполнения одной учетной записи не должно превышать 5 минут |
| Установление взаимосвязей со справочниками перевозчиков и маршрутов | В справочнике ТС к каждому ТС прикрепляется тот или иной перевозчик для дальнейшего учета транспортной работы |
| Обеспечение информационного обмена с программами приема навигационных данных | В справочнике ТС к каждому ТС прикрепляется то или иное навигационное оборудование, определяемое подсистемой приема отметок |
| Привязка ТС к дате, маршруту, конкретному расписанию | Время, затрачиваемое пользователем, для выполнения данной процедуры не должно превышать 2 секунд (подтверждение занесенных данных) |
| Сохранение привязки в виде плана работы и ее распечатка | В текстовом варианте согласно регламента работы Заказчика |
| Привязка ТС к дате, маршруту, конкретному расписанию | Время, затрачиваемое пользователем, для выполнения данной процедуры не должно превышать 2 секунд (подтверждение занесенных данных) |
| Передача данных на сервер МАЯК-СН | Передача данных по каналу связи интернет с использованием протоколов связи TCP/IP, передача полного объема информации, время доставки не более 10 минут |
| Изменение планов выпуска ЦДС на основе полученных данных | Время изменения планов выпуска не более 1 минуты с момента получения корректировок в автоматическом режиме, информирование ответственного сотрудника Заказчика |
| Подтверждение получения и факта внесения изменений | Время отправки подтверждения не более 2 минут |
| Привязка ТС к дате, маршруту, конкретному расписанию | Время, затрачиваемое пользователем, для выполнения данной процедуры не должно превышать 2 секунд (подтверждение занесенных данных) |
| Внесение изменений в справочник ТС (привязка) | Время изменения не более 1 минуты с момента получения корректировок в автоматическом режиме, информирование ответственного сотрудника Заказчика |
| Передача данных на сервер МАЯК-СН | Передача данных по каналу связи интернет с использованием протоколов связи TCP/IP, передача полного объема информации, время доставки не более 10 минут |
| Подтверждение получения и факта внесения изменений | Время отправки подтверждения не более 2 минут |
| Изменение расписания движения ТС | При необходимости за счет действий пользователя, затрачиваемое время не более 1 минуты |
| Изменение привязки ТС к маршруту, дате, расписанию | При необходимости за счет действий пользователя, затрачиваемое время не более 1 минуты |

      - Перечень критериев отказа для каждой функции

| Функция | Критерии отказа | Время восстановления | Коэффициент готовности |
| --- | --- | --- | --- |
| Формирование маршрутов движения ТС | Отсутствие возможности ввода данных, недоступность сопутствующих справочников | 1,5 | 99,67% |
| Формирование расписаний движения ТС | Отсутствие возможности ввода данных, недоступность сопутствующих справочников | 1,5 | 99,67% |
| Формирование данных о перевозчиках | Отсутствие возможности ввода данных, недоступность сопутствующих справочников | 1,5 | 99,67% |
| Формирование данных о ТС | Отсутствие возможности ввода данных, недоступность сопутствующих справочников | 1,5 | 99,67% |
| Планирование выпуска в ЦДС | Отсутствие возможности ввода данных, недоступность сопутствующих справочников, отсутствие или неполное получение/передача данных о планируемом выпуске ТС | 1,5 | 99,67% |
| Планирование выпуска парками | Отсутствие возможности ввода данных, недоступность сопутствующих справочников, отсутствие или неполное получение/передача данных о планируемом выпуске ТС | 1,5 | 99,67% |
| Планирование выпуска электротранспорта | Отсутствие возможности ввода данных, недоступность сопутствующих справочников, отсутствие или неполное получение/передача данных о планируемом выпуске ТС | 1,5 | 99,67% |
| Оперативное регулирование плана | Отсутствие возможности ввода данных, недоступность сопутствующих справочников | 1,5 | 99,67% |

    - Подсистема обработки полученных данных

      - Перечень функций, задач подлежащей автоматизации

| Функция | Задача |
| --- | --- |
| Оперативная оценка транспортной работы | Контроль факт выпуска ТС на линию |
|  | Контроль выполнения рейсов в соответствии с расписанием |
|  | Контроль соблюдения маршрута |
|  | Учет событий транспортной работы (ДТП, сходы, простои) |
| Итоговая оценка транспортной работы | Формирование отчетов в соответствии с Регламентом бизнес-процесса навигационного контроля общественного транспорта |
|  | Ведение истории работы транспорта |

      - Временной регламент реализации каждой функции, задачи

| Задача | Требования к временному регламенту |
| --- | --- |
| Контроль факт выпуска ТС на линию | Весь период функционирования системы |
| Контроль выполнения рейсов в соответствии с расписанием | Весь период функционирования системы |
| Контроль соблюдения маршрута | Весь период функционирования системы |
| Учет событий транспортной работы (ДТП, сходы, простои и прочее) | Весь период функционирования системы, при возникновении событий |
| Формирование отчетов в соответствии с Регламентом бизнес-процесса навигационного контроля общественного транспорта | Весь период функционирования системы, согласно срокам, периодичности и перечня Регламента |
| Ведение истории работы транспорта | Весь период функционирования системы |

      - Требования к качеству реализации функций, задач

| Задача | Форма предоставления выходной информации | Характеристики точности и времени выполнения |
| --- | --- | --- |
| Контроль факт выпуска ТС на линию | Оконное сообщение, отчет в виде текстового файла | В течении временного периода с 05:00 до 07:00 ежедневно |
| Контроль выполнения рейсов в соответствии с расписанием | Оконное сообщение, графический вариант, отчет | Оконное сообщение должно появляться при отклонении ТС от заданного расписания, по желанию пользователя, отображение ситуации в режиме реального времени |
| Контроль соблюдения маршрута | Оконное сообщение | Должно появляться при отклонении ТС от заданного маршрута более чем 30 метров незамедлительно |
| Учет событий транспортной работы (ДТП, сходы, простои и прочее) | Оконное сообщение, отчеты. | Данные должны быть сохранены, занесены пользователем |
| Формирование отчетов в соответствии с Регламентом бизнес-процесса навигационного контроля общественного транспорта | Отчетные данные в соответствии с Регламентом | В соответствии с режимом работы Заказчика |
| Ведение истории работы транспорта | Информация в БД | Непрерывно, весь период формирования системы |

      - Перечень критериев отказа для каждой функции

| Функция | Критерий отказа | Время восстановления | Коэффициент готовности |
| --- | --- | --- | --- |
| Оперативная оценка транспортной работы | Не выполняется одна из задач | 1,5 часа | 99,67% |
| Итоговая оценка транспортной работы | Не выполняется одна из задач, а также выполняется с нарушением требований Регламента | 8 часов | 98,28% |

    - Подсистема интернет-информирования

      - Перечень функций, задач подлежащей автоматизации

| Функции | Задача |
| --- | --- |
| Информирование жителей города | Информирование о схемах движения |
|  | Отображение расписания |
|  | Отображение способов использования общественного транспорта |
|  | Предоставление полезной информации |
| Информирование перевозчиков | Отображении движения ТС в режиме реального времени |
|  | Отображении истории движения ТС на карте |
|  | Информирование с помощью отчетов |
|  | Отражение полезной информации |
| Работа с департаментами | Редактирование и контроль данных по остановочным пунктам |
|  | Контроль работы информационных табло |
|  | Предоставление доступа к служебной информации в соответствии с правами доступа |
| Работа с организациями | Предоставление информации о маршрутной сети города (актуальные/устаревшие до 14 суток данные) |
|  | Предоставление данных о расписании движения общественного транспорта (актуальные/устаревшие данные) |
|  | Предоставление данных о движении ТС в режиме реального времени |

      - Временной регламент реализации каждой функции, задачи

| Задача | Требования к временному регламенту |
| --- | --- |
| Информирование о схемах движения | Весь период работы системы круглосуточно в режиме 7*24 |
| Отображение расписания | Весь период работы системы круглосуточно в режиме 7*24 |
| Отображение способов использования общественного транспорта | Весь период работы системы круглосуточно в режиме 7*24 |
| Предоставление полезной информации | Весь период работы системы круглосуточно в режиме 7*24 |
| Отображении движения ТС в режиме реального времени | Весь период работы системы круглосуточно в режиме 7*24 |
| Отображении истории движения ТС на карте | Весь период работы системы круглосуточно в режиме 7*24 |
| Информирование с помощью отчетов | Весь период работы системы круглосуточно в режиме 7*24 |
| Отражение полезной информации | Весь период работы системы круглосуточно в режиме 7*24 |
| Редактирование и контроль данных по остановочным пунктам | Весь период работы системы круглосуточно в режиме 7*24 |
| Контроль работы информационных табло | Весь период работы системы круглосуточно в режиме 7*24 |
| Предоставление доступа к служебной информации в соответствии с правами доступа | Весь период работы системы круглосуточно в режиме 7*24 |
| Предоставление информации о маршрутной сети города (актуальные/устаревшие до 14 суток данные) | Весь период работы системы круглосуточно в режиме 7*24 |
| Предоставление данных о расписании движения общественного транспорта (актуальные/устаревшие данные) | Весь период работы системы круглосуточно в режиме 7*24 |
| Предоставление данных о движении ТС в режиме реального времени | Весь период работы системы круглосуточно в режиме 7*24 |

      - Требования к качеству реализации функций, задач

| Задача | Форма предоставления выходной информации | Характеристики точности и времени выполнения |
| --- | --- | --- |
| Информирование о схемах движения | На экране пользователя в удобном для восприятия и понятном виде | В течении не более чем 3 секунд после выбора маршрута |
| Отображение расписания | На экране пользователя в виде текста с разделением по часам | Отображение актуального (действующего на момент запроса на выбранную дату) расписания движения в течении не более чем 3 секунд после выбора маршрута и остановочного пункта; отображение ожидаемого времени прибытия ТС на остановку |
| Отображение способов использования общественного транспорта | На экране пользователя в графическом и текстовом варианте с детализацией по используемым средствам передвижения (маршрут, вид транспорта, время движения, стоимость поездки и прочее) | Не более чем через 10 секунд после ввода начальных параметров; детализация должна быть дополнена расписанием движения используемого транспорта и другой полезной (на усмотрение Заказчика) информацией |
| Предоставление полезной информации | В тестовом варианте на экране пользователя | Не более чем через 3 секунды с момента обращения к данному направлению информирования; информация должна дополняться видео, аудио и фотоматериалами |
| Отображении движения ТС в режиме реального времени | Отображение ТС на карте на экране пользователя в виде условных символов, осуществляющих непрерывное движение (двигаются с малой скоростью) | Должны отображаться ТС, запланированные на работу на выбранном маршруте; движение символов ТС должно быть непрерывным; период обновления местоположения ТС от 60 до 120 секунд; на момент обновления должно отображаться действительное местоположение ТС |
| Отображении истории движения ТС на карте | Отображение пути движения ТС на карте на экране пользователя с возможностью прокрутки данных в выбранном временном интервале, отображение сопутствующих данных (данные о ТС, скорость, координаты и прочее) | Данные для загрузки должны быть доступны не менее чем за 90 суток до момента совершения запроса, максимальный интервал запроса 24 часа. |
| Информирование с помощью отчетов | Файл в формате xls или pdf сформированный по подобию аналогичных, используемых в Регламенте (Приложение №1) в соответствии с требованиями заказчика | Время формирования отчета не более 5 минут при интервале необходимых данных до 31 суток, данные доступные для формирования отчета не менее чем за 90 суток до момента запроса, обеспечение возможности распечатки и сохранения сформированных данных |
| Отражение полезной информации | В тестовом варианте на экране пользователя | Не более чем через 3 секунды с момента обращения к данному направлению информирования; информация должна дополняться видео, аудио и фотоматериалами |
| Редактирование и контроль данных по остановочным пунктам | Отображение информации на экране пользователя в графическом и тестовом варианте в соответствии с требованиями Заказчика | Возможность занесения и редактирования информации по каждому остановочному пункту; отображение их на карте на экране пользователя, наполнение графической информацией |
| Контроль работы информационных табло | Отображение информации на экране пользователя в графическом и тестовом варианте в соответствии с требованиями Заказчика | Контроль работоспособности табло должен вестись в режиме текущего времени в соответствии с требованиям Заказчика, предоставление отчетов о работе табло за временной интервал не более чем за 90 суток в соответствии с требованиям Заказчика |
| Предоставление доступа к служебной информации в соответствии с правами доступа | Отображение информации в текстовом варианте на экране пользователя, а также в виде отчетов, в соответствии с требованиями Заказчика, отображение данных на о движении ТС на карте | Требования к качеству реализации данной задачи определяются Заказчиком при согласовании с Исполнителем |
| Предоставление информации о маршрутной сети города (актуальные/устаревшие до 14 суток данные) | Данные в структурах БД | Данные должны быть сохранены на отдельном, доступном для всех хранилище, обязательно наличие пояснительной записки или информации, удобной для восприятия, раскрывающей принципы извлечения необходимой информации из имеющейся БД (описание БД и методов работы с ней) |
| Предоставление данных о расписании движения общественного транспорта (актуальные/устаревшие данные) | Данные в структурах БД | Аналогично |
| Предоставление данных о движении ТС в режиме реального времени |  |  |

      - Перечень критериев отказа для каждой функции

| Функции | Критерии отказа | Время восстановления | Коэффициент готовности |
| --- | --- | --- | --- |
| Информирование жителей города | Не выполняется одна из задач | 2 часа |  |
| Информирование перевозчиков | Не выполняется одна из задач | 8 часов |  |
| Работа с департаментами | Не выполняется одна из задач | 8 часов |  |
| Работа с организациями | Не выполняется одна из задач | 48 часов |  |

  - Требования  к видам обеспечения

    - Требования к информационному обеспечению

В соответствиями с потребностями Заказчика должен обеспечиваться информационный обмен МАЯК-СН со смежными системами. Должна поддерживаться возможность экспорта данных в смежные системы через интерфейсные таблицы и файлы данных, а также должна обеспечиваться возможность загрузки данных, получаемых от смежных систем.

4.3.1.1 Требования по применению систем управления баз данных

Для работы МАЯК-СН должна использоваться СУБД Postrey SQL в версии не ниже 8.0.

4.3.1.2 Требования к защите данных от разрушений при авариях и сбоях в электропитании системы

Информация в базе данных МАЯК-СН должна сохраняться при возникновении аварийных ситуаций, связанных со сбоями электропитания.

Система должна иметь бесперебойное питание, обеспечивающее её нормальное функционирование в течении 15 минут в случае отсутствия внешнего энергоснабжения, и 5 минут дополнительно для корректного завершения всех процессов.

Резервное копирование данных должно осуществляться на регулярной основе в объемах, достаточных для восстановления информации в подсистемах хранения данных.

4.3.1.3 Требования к контролю, хранению и восстановлению данных

К контролю данных предъявляются следующие требования:

  - система должна протоколировать все события, связанные с изменением своего информационного наполнения, и иметь возможность в случае сбоя в работе восстанавливать свое состояние, используя ранее запротоколированные изменения данных.

К хранению данных предъявляются следующие требования:

- хранение исторических данных в системе должно производиться не более чем за 3 (три) предыдущих года, по истечении которых данные должны переходить в архив;

К обновлению и восстановлению данных предъявляются следующие требования:

  - для системы накопления сформированных данных резервное копирование должно производиться ежедневно;

  - для системы хранения исторических данных резервное копирование должно производиться каждые 2 недели;

  - текущая конфигурация и настройки системы должны копироваться в режиме текущего времени.

    - Требования к программному обеспечению

В работе Системы должны использоваться следующие программные средства:

  - Postgrey SQL;

  - VW Vare vShere;

  - иные программные средства по согласованию с Заказчиком

    - Требования к техническому обеспечению

Система должна исправно и полноценно работать на следующем оборудовании Заказчика:

  - сервер системы (Dell PE R710 2xX5650, 32Gb, 1500Gb);

  - сервер системы 2 (Dell PE R710 2xX5650, 24Gb, 1200Gb);

  - сервер приложений (3,2GHz, 16Gb, 1000Gb);

  - комплекты АРМ (2,1GHz, 4Gb, 500Gb);

  - иное оборудование Заказчика.

    - Требования к организационному обеспечению

Основными пользователями системы МАЯК-СН являются:

  - сотрудники Заказчика;

  - пользователи интернет-ресурсов Системы (гости и жители города Перми);

  - перевозчики;

  - работники департаментов.

К организации функционирования МАЯК-СН и порядку взаимодействия персонала, обеспечивающего эксплуатацию, и пользователей системы предъявляются следующие требования:

  - в части взаимодействия сотрудников Заказчика и Исполнителя процедура определяется Регламентом взаимодействия (Приложение №2);

  - в части взаимодействия пользователей должна быть предусмотрена обратная связь в виде отправки электронных писем на адрес Заказчика с указанием выявленных недостатков, достоинств и пожеланий (письма, поступившие Заказчику в отношении Системы, дублируются Исполнителю);

  - подразделения Исполнителя в сотрудничестве с Заказчиком должны информировать всех пользователей заранее (не менее чем за 3 дня, с указанием точного времени и продолжительности)  о переходе Системы в профилактический режим, а также о планируемых нововведениях и планируемых результатах.

К защите от ошибочных действий персонала предъявляются следующие требования:

  - должна быть предусмотрена система подтверждения легитимности пользователя при просмотре данных;

  - для всех пользователей должна быть запрещена возможность удаления преднастроенных объектов и отчетности;

  - для снижения ошибочных действий пользователей должно быть разработано полное и доступное руководство пользователя.

Состав и содержание работ по сопровождению и развитию системы

Работы по сопровождению Системы должны проводиться непрерывно весь период действия Договора. Работы по модернизации системы должны вестись параллельно с обслуживанием в следующие этапы:

  - согласование с Заказчиком проекта, объема работ и сроков;

  - реализация изменений;

  - тестирование изменений на АПК, работа которого не влияет на МАЯК-СН;

  - ввод в эксплуатацию полноценного и исправного программного модернизированного программного продукта.

4.3.4.1 Порядок контроля работ по сопровождению и развитию Системы

Работы по сопровождению Системы должны быть сданы Заказчику в следующих порядках:

  - ежедневно в период времени с 07:30 до 08:30 (отчет о работе системы, выявленных и устраненных сбоях и иная информация);

  - каждые две недели (сдача архивной копии);

  - ежемесячно (отчет о работе системы, отчет о выполненной работы с подробным указанием всех действий и их результатов, прочие данные по требованию Заказчика, сдача архивной копии);

  - по факту выполнения профилактических работ;

  - по факту устранения аварийной ситуации.

Работы по развитию Системы  должны быть сданы Заказчику в следующем порядке:

  - согласование порядка выполнения работ;

  - сдача опытных вариантов изменений;

  - тестирование нововведений;

  - ввод изменений в эксплуатацию в согласованные с Заказчиком сроки.

Требования к контролю работ по стадиям

| Стадия приемки | Участники | Место и срок проведения | Порядок согласования документации |
| --- | --- | --- | --- |
| Ежедневная приемка | Старший диспетчер Начальник ЦДС Начальник отдела АСУ Дежурный ЦДС (представить Исполнителя) | На территории Заказчика, кабинет старшего диспетчера, ежедневно в период времени с 07:30 до 08:30 | Участниками принимается работа по обслуживанию системы за прошедшие сутки, в «дневной» акт заносятся выявленные замечания и устанавливаются сроки их устранения, составляется автоматизированный отчет о работе Системы, акт подписывается всеми участниками приемки |
| Двухнедельная приемка | Начальник ЦДС Начальник отдела АСУ Администратор системы | На территории заказчика, кабинет обслуживающего персонала Системы, каждый второй понедельник, в период времени с 10:00 до 16:00 | Создается резервная копия БД Системы и сохраняется в отдельном хранилище, а также на сменном носителе, сохраняется копия файла настроек системы, ставится отметка о выполнении операции в ежемесячный акт выполненных работ, подписи участников приемки напротив отметки; сменный носитель передается (возвращается Заказчику) |
| Ежемесячная приемка | Начальник ЦДС Начальник отдела АСУ Начальник отдела УДТ Представитель Исполнителя | Ежемесячно в период с 1 по 5 число месяца, следующего за отчетным | Составляется акт выполненных работ за месяц с подробной детализацией о произведенных действиях, сбоях, результатах их устранения, с отметками о резервном копировании, и «дневными» актами приемки. Данные проверяются вносятся замечания, иная информации и ставятся подписи участников приемки |
| Приемка профилактических работ | Представитель Исполнителя Начальник ЦДС Начальник отдела АСУ | По факту выполнения профилактических работ в течении не более чем 2 суток с момента завершения | Исполнителем предоставляется отчет о выполненной работе, с указанием затраченного времени, внесенных изменений, другой необходимой информации и достигнутых результатах. В отчет вносятся замечания, ставятся подписи участников приемки |
| Приемка работ по устранению аварийной ситуации (невыполнение Системой одной из функций) | Начальник ЦДС Начальник отдела АСУ Представитель Исполнителя | По факту устранения аварийной ситуации в течении не более чем 2 суток с момента завершения работ | Исполнителем предоставляется отчет о выполненной работе с указанием причин сбоя, кратким описанием механизма неисправности и о предпринятых действиях по устранению сбоя. Также предоставляется план изменений, необходимых для устранения подобных случаев сбоя, согласовывается с Заказчиком (сроки и объем работ), данные заносятся в отчет и ставятся подписи участников приемки |

При развитии предусмотрены этапы приемки, приведенные в таблице

| Стадия приемки | Участники | Место и срок проведения | Порядок согласования документации |
| --- | --- | --- | --- |
| План работ и необходимые результаты | Представитель Исполнителя Начальник ЦДС Начальник отдела АСУ | На территории Заказчика | Заказчиком предъявляются требования и необходимые результаты Исполнитель предоставляет обоснованный план достижения поставленных результатов Согласование (корректировка требований и плана) отражаются в документе «План на модернизацию» и закрепляется подписями участников |
| Согласование сроков и инструментов реализации | Представитель Исполнителя Начальник ЦДС Начальник отдела АСУ | На территории Заказчика | Исполнитель предоставляет варианты программных и других решений поставленной задачи с указанием их достоинств, недостатков и другими данными (подробное описание изменений). Заказчик определяет один из вариантов и устанавливает сроки согласованные с Исполнителем. Создается документ «Эскиз модернизации» |
| Приемка опытного образца | Исполнителя Начальник ЦДС Начальник отдела АСУ | На территории Заказчика | Исполнитель демонстрирует работу нововведений без ухудшения работы системы МАЯК-СН. Акт приемки опытного образца. |
| Тестирование | Исполнителя Начальник ЦДС Начальник отдела АСУ | На территории Заказчика | По результатам тестирования устанавливаются сроки ввода в эксплуатацию нового программного продукта, дата и время перевода Системы в профилактический режим |
| Окончательная приемка | Исполнителя Начальник ЦДС Начальник отдела АСУ | На территории Заказчика | Составляется акт приемки нового программного продукта. Исполнитель предоставляется полное описание внесенных изменений, проводится контроль достижения необходимых результатов, создается документ «Ввод в действие программного продукта» |

Требования к составу и содержанию работ по подготовке системы по сопровождению и развитию Исполнителем

Для создания условий функционирования МАЯК-СН, при которых гарантируется соответствие работ по обслуживанию и модернизации Системы, содержащимися в настоящем техническом задании, и возможность эффективного ее использования, в организации Заказчика должен быть проведен комплекс технических мероприятий.

Технические мероприятия

Силами Заказчика в срок до начала передачи Системы на обслуживание Исполнителю должны быть выполнены следующие работы:

  - осуществлена подготовка помещения и оборудования Системы в соответствие с требованиями данного технического задания;

  - осуществлена закупка и установка необходимого АПК;

  - организовано необходимое сетевое взаимодействие.

Организационные мероприятия

Силами Заказчика в срок до начала передачи Системы на сопровождение Исполнителю должны быть решены организационные вопросы по взаимодействию с пользователями, смежными системами и вышестоящими организациями:

  - выделение ответственных специалистов со стороны Заказчика для взаимодействия с Исполнителем и пользователями.

Требования к документированию

| Этап | Документ |
| --- | --- |
| Обслуживание | Журнал взаимодействия |
|  | Дневной акт |
|  | Ежемесячный акт |
|  | Акт проведения профилактики |
|  | Акт сбоя Системы |
|  | Данные о Системы |
| Модернизация | План на модернизацию |
|  | Эскиз модернизации |
|  | Акт приемки |
|  | Документация на новый программный продукт |

Вся документация должна быть подготовлена и передана как в печатном, так и в электронном виде (формат doc или xls).

Приложение №1

к техническому заданию

Регламент

взаимодействия организации, проводящей сопровождение и развитие

системы МАЯК-СН, и организации, эксплуатирующей эту систему

Настоящий Регламент описывает схему взаимодействия организации, эксплуатирующей систему «МАЯК-СН», с организацией, проводящей обслуживание этой системы.

На основе настоящего Регламента подготовлены концепции и проекты документов, принятие которых устанавливает нормативное регулирование изложенных в настоящем Регламенте вариантов взаимодействия организаций, проводящих обслуживание и эксплуатацию системы «МАЯК-СН».

Настоящий Регламент определяет порядок осуществления взаимодействий между организацией, проводящей сопровождение и развитие, и организацией, эксплуатирующей систему «МАЯК-СН».

- Основные термины

  - В настоящем регламенте используются следующие понятия:

Заказчик — организация, эксплуатирующая систему «МАЯК-СН» (МБУ «Гортранс»);

Исполнитель — организация, которая проводит сопровождение и развитие системы «МАЯК-СН»;

МАЯК-СН — программно-аппаратный комплекс, позволяющий осуществлять контроль городского общественного пассажирского транспорта на основе использования технологий определения местоположения транспортных средств GPS (GPS/ГЛОНАСС) и вести учет работы транспорта в разрезе необходимых параметров;

GPS — (англ. Global Positioning System) спутниковая система навигации, позволяющая определять месторасположение и скорость объектов с помощью использования спутников;

GSM — (англ. Global System for Mobile Communications) глобальный цифровой стандарт для мобильной сотовой связи;

GPRS - (англ. General Packet Radio Service — пакетная радиосвязь общего пользования) — надстройка над технологией мобильной связи GSM, осуществляющая пакетную передачу данных. GPRS позволяет пользователю сети сотовой связи производить обмен данными с другими устройствами в сети GSM и с внешними сетями, в том числе Интернет;

КОМПАС — диспетчерская программа КОМПАС, обеспечивающая контроль и управление транспортом, а также составление необходимых отчетов;

ПЕ — подвижная единица;

ПО — программное обеспечение;

ЦДС — центральная диспетчерская служба;

АРМ — автоматизированное рабочее место;

ПК — персональный компьютер;

  - Описание организаций

МАЯК-СН эксплуатирует МБУ «Гортрансп», располагающаяся по адресу: г.Пермь, ул. Уральская, 108а. Учреждение является функциональным органом департамента дорог и транспорта администрации города и служит для централизованного управления общественным транспортом, оперативного контроля за качественным обслуживанием населения (регулярность и прочее) и обеспечения работы транспорта.

- Общие положения

2.1 Настоящий Регламент является приложением к техническому заданию на сопровождение и развитие системы МАЯК-СН, разработан на основании технического задания «Современная система диспетчеризации городского пассажирского транспорта на регулярных автобусных маршрутах», опыта эксплуатации системы и создан для описания процесса взаимодействия организаций.

2.2 Исполнитель предоставляет Заказчику услуги по техническому сопровождению и  развитию МАЯК-СН.

2.3 Исполнитель согласен с тем, что Заказчик является функциональным органом ДДиТ администрации города Перми и осуществляет свою деятельность в соответствии с принятым Регламентом бизнес процесса навигационного контроля, а также требованиями вышестоящих организаций (ДДиТ). Согласие Исполнителя с вышеизложенным означает, что он обязуется изменять программу в рамках договора при смене специфики отчетов и работы системы, вызванными новыми требованиями ДДиТ, для обеспечения полноценной работы Заказчика.

2.4 Исполнитель согласен с тем, что работы по сопровождению и развитию МАЯК-СН должны проводиться в полном объеме и обеспечивать полноценное исправное функционирование системы. Также Исполнитель согласен с тем, что в случае выявления недостатков в работе МАЯК-СН, вызванных некачественным обслуживанием ПО и аппаратных средств Исполнителем, Заказчик имеет право сокращать вознаграждение за сопровождение системы пропорционально понесенным потерям, оцениваемым Заказчиком.

2.5 Исполнитель обязуется осуществлять необходимые действия для поддержания МАЯК-СН в полностью исправном состоянии (обслуживание оборудования, модернизация ПО и прочее), а также устранять возникшие неисправности в установленные в разделе 3 настоящего приложения сроки.

2.6 Исполнитель не вправе:

  - проводить работы, связанные с изменением МАЯК-СН, не уведомив при этом Заказчика

  - разглашать сведения, ставшие доступными в ходе обслуживания МАЯК-СН, без согласия Заказчика

  - совершать действия, которые могут привести к ухудшению работы МАЯК-СН, без предварительного одобрения Заказчика

  - отказываться от необходимых работ по обслуживанию системы пока действует договор на обслуживание.

- Порядок работы при сопровождении и развитии МАЯК-СН

3.1 Комплекс работ по сопровождению и развитию МАЯК-СН (программного обеспечения) (необходимые изменения, устранение неисправностей и прочее) направлен на обеспечение бесперебойной исправной работы системы в соответствии с требованиями заказчика.

3.2 Для обеспечения бесперебойной работы ЦДС МБУ «Гортранс», эксплуатирующей МАЯК-СН, Исполнитель обязан обеспечить круглосуточное дежурство своих сотрудников в здании учреждения (ул. Уральская, 108а) с целью оперативного контроля работоспособности, выявления неисправностей и устранения их на месте, по возможности.

3.3 В результате работ по сопровождению и развитию МАЯК-СН должна быть обеспечена ее исправная и бесперебойная работа. Работа системы должна обеспечивать беспрепятственное выполнение сотрудниками ЦДС своих обязанностей. ПО МАЯК-СН должно обеспечивать полный функциональный набор Системы, имеющийся по состоянию на 1 января 2013 года.

3.4 Не допускаются следующие отклонения от нормальной работы системы:

  - отсутствие возможности осуществлять работу по диспетчеризации в течении более чем 20 минут (не более 4-х раз в неделю) или более 40 минут (не чаще 2-х раз в неделю), или более 1 часа (не чаще 1 раза в неделю), или более 3 часов (не чаще 1 раза в месяц)

  - отсутствие возможности формирования необходимых отчетов более 12 часов с момента выявления такового факта (формирование отчетов с искажениями данных и иными ошибками приравниваются отсутствию возможности формирования отчета)

  - ошибки в работе МАЯК-СН приводящие к остановке работы (существенному замедлению работы вплоть до полной остановки) программ более 1 минуты для часто используемых (более 3 раз в час) функций и более 10 минут к мало используемым функциям (по факту использования функции)

  - простой МАЯК-СН по причине выхода из строя оборудования более 12 часов, при наличии аналогичного, пригодного к использованию для устранения простоя оборудования, или более 24 часов при отсутствии такового, при выполнении Заказчиком своих обязательств

3.5 При осуществлении своей трудовой деятельности сотрудники МБУ «Гортранс» контролируют работу компонентов системы по факту (работает/не работает).

3.6 В случае выявления сотрудниками Заказчика неисправностей в работе МАЯК-СН, они сообщают об этом дежурному ЦДС (сотрудник Исполнителя), а также сотрудникам ЦДС, ответственным за работу с Исполнителем (старший диспетчер, специалист отдела АСУ ЦДС).

3.7 Устное сообщение сопровождается письменной заявкой на устранение выявленной неисправности. Заявка может быть составлена на официальном бланке Заказчика и передана по факсу Исполнителю, либо отражена в рукописной форме в «журнале заявок на отладку системы», находящегося у дежурного ЦДС (сотрудника Исполнителя). Обе заявки имеют равное право при составлении требований не устранение неисправностей и дальнейшем использовании.

3.8 Заявка (требование) на устранение неисправностей может быть передана дежурному ЦДС (делается запись в «журнале заявок на отладку системы», с указанием точного времени получения и закрепленная подписью заявителя и дежурного ЦДС(сотрудника Исполнителя)). Фиксация заявки вышеописанным способом в журнале заявок приравнивается к получению Исполнителем официального требования на устранение неисправностей.

3.9 Исполнитель обязуется устранить простой работы МАЯК-СН в течении одних суток с момента подачи заявки (простоем считается отсутствие возможности принимать и обрабатывать отметки от более чем 20% ТС, находящихся на диспетчеризации, а также затруднения в работе приводящие к отсутствию возможности осуществлять свою трудовую деятельность сотрудниками ЦДС более 4 часов суммарно в сутки).

3.10 Исполнитель обязуется устранить выявленные неисправности в течении 14 суток с даты получения заявки. В случае повторного выявления неисправности (по истечении 14 суток после первой заявки) Исполнитель обязуется устранить ее в течении 3 суток с момента повторной подачи заявки (факт повторного/неоднократного выявления неисправности указывается в примечании в заявке). В случае выявления неисправности в 3 раз и более Исполнитель обязуется устранить ее в течении 12 часов с момента подачи заявки.

3.11 Учет и классификация неисправностей, отражаемых в заявках, ведется по конечному состоянию системы (по аналогии работает/не работает функция, формируется/не формируется отчет, приходят вызовы и прочее), без учета выявленных причин неисправностей.

3.12 Исполнитель оказывает Заказчику консультационные услуги по вопросам использования новых типов (видов) программного обеспечения и использования нового оборудования.

3.13 Исполнитель обязуется оказать  в поставленные сроки, с заданным качеством, без остановки системы более чем на 2 часа и потери данных о движении ТС за время ввода изменений в эксплуатацию.

3.14 При реализации изменений по инициативе Исполнителя, Заказчик должен быть проинформирован в письменном виде не позднее чем за 7 суток планируемых изменений. Информация об изменениях должна включать в себя сведения о целях, задачах, способах реализации, сроках выполнения, ожидаемых результатах, возможных осложнений (неисправностей). Любые изменения МАЯК-СН допускаются с письменного разрешения  Заказчика.

3.15 В исключительных случаях (ситуации требующие немедленного принятия решений) по устной договоренности с начальником учреждения либо начальником ЦДС. В этом случае Заказчик должен быть проинформирован в письменном виде аналогично пункту 3.14 не позднее чем через 2 суток после заключения устной договоренности (факт заключения устной договоренности фиксируется старшим диспетчером ЦДС в «журнале заявок на отладку системы»).

3.16 Исполнитель обязуется обеспечить полное выполнение работ, необходимых для выполнения требований технического задания. Для этого Исполнитель обязуется обеспечить контроль работы системы с фиксацией неисправностей и выявлением их причин. Дежурный ЦДС обязан контролировать выполнение всех необходимых функций работы системы, фиксировать выявленные отклонения в «журнале дежурного», проводить первичное диагностирование неисправностей. По окончании рабочей смены дежурный ЦДС обязан отчитаться перед старшим диспетчером ЦДС о завершении рабочей смены, выявленных отклонениях от нормальной работы системы и принятых действиях.

3.17 Журнал дежурного, журнал заявок на отладку системы, журнал работ по обслуживанию и ремонту считаются документами служебного пользования и подлежат использованию при оценке работы Исполнителя.

3.18 При необходимости в обеспечении системы дополнительным оборудованием или замены существующего Исполнитель готовит предложение по замене/приобретении дополнительного оборудования с указанием причин подобных действий, подробным описанием конфигурации техники, подробным обоснованием заявленной конфигурации и ожидаемого эффекта от введения нового оборудования в эксплуатацию, а также несет ответственность за поданные данные. В случае отсутствия ожидаемого эффекта от введения в эксплуатацию нового оборудования, Заказчик в праве удержать сумму в размере не более стоимости приобретенного оборудования с вознаграждения Исполнителя за оказанные услуги.

3.19 Исполнитель обязуется консультировать Заказчика по вопросам функционирования, принципов работы, обработки используемых данных при работе МАЯК-СН, в объеме требуемом Заказчиком.

Приложение №2

к техническому заданию

РЕГЛАМЕНТ

бизнес-процесса навигационного контроля транспорта

Глава 1. Общие положения

Цель разработки:

Регламент бизнес-процесса навигационного контроля транспорта (далее – Регламент) устанавливает единый порядок действий по осуществлению контроля и регулирования городского пассажирского транспорта города Перми в рамках бизнес-процесса навигационного контроля транспорта.

Предметная область:

Регламент применяется при оперативном наблюдении, корректировке и анализе навигационных данных и принятии оперативных и стратегических решений по регулированию городского пассажирского транспорта города Перми.

Нормативные документы:

  - Решение Пермской городской Думы от 24.06.2008 № 201 «О департаменте дорог и транспорта администрации города Перми и о внесении изменений в отдельные решения Пермской городской Думы»;

  - Приказ Министерства автомобильного транспорта РСФСР «Об утверждении правил организации пассажирских перевозок на автомобильном транспорте» от 31.12.1981 № 200;

  - Решение Пермской городской Думы от 29.06.2006 № 138 «Об утверждении Положения об организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом на маршрутах регулярных перевозок города Перми»;

  - Постановление администрации города Перми от 20.06.2006 № 996/43ДСП «Об утверждении Плана автотранспортного обеспечения эвакуационных перевозок населения города Перми в военное время»;

  - Постановление администрации города Перми от 28.11.2006 № 2325ДСП «Об утверждении Плана автотранспортного обеспечения эвакуационных перевозок детей и сотрудников дошкольных учреждений города Перми автомобильного транспорта при возникновении чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера в мирное время».

Целевая аудитория:

Настоящий Регламент распространяется на участников бизнес-процесса навигационного контроля транспорта. Участники бизнес-процесса:

- Перевозчик;

- Диспетчер ЦДС;

- Старший диспетчер ЦДС;

- Специалист по поддержанию исправной работы системы контроля транспорта (далее – Системный администратор);

- Сотрудник ГАИД;

- Сотрудник группы расписаний;

- Начальник ЦДС;

- Начальник ГПТ;

- Начальник ДДТ;

- Начальник финансово-экономического отдела ДДиТ;

- Сотрудник ОАиИДОТ;

- Сотрудник ОПП;

- Сотрудник ОДД;

- Иные юридические или физические лица, находящиеся в договорных отношениях с ГТ по вопросам программного и технического обслуживания ПО и технологических средств

Глоссарий:

Бизнес-процесс навигационного контроля транспорта - последовательность взаимосвязанных мероприятий и задач, направленных на осуществление навигационного контроля транспорта.

Регламент – документ, который перечисляет и описывает порядок, функции, сроки и этапы, предпринимаемые участниками для выполнения бизнес-процесса.

Система контроля и управления транспортом  - совокупность технических каналов связи, серверного оборудования и программного обеспечения (интернет канал, канал сотовый связи, оборудование ЦДС, серверное оборудование навигационных систем), обеспечивающих поступление, хранение и обработку навигационных данных.

ДДиТ – департамент дорог и транспорта администрации города Перми.

ОАиИДОТ – отдел анализа и исполнения движения общественного транспорта управления транспортом, подразделение ДДиТ.

ОПП – отдел пассажирских перевозок управления транспортом, подразделение ДДиТ.

ОДД – отдел дорожного движения управления дорогами, подразделение ДДиТ.

ФЭО – финансово-экономический отдел, подразделение ДДиТ.

ГТ – МБУ «Городское управление пассажирского транспорта» - МБУ «Гортранс».

ЦДС – центральная диспетчерская служба, подразделение ГТ.

ГАИД – группа анализа исполненного движения, подразделение ГТ.

Перевозчик – юридическое или физическое лицо (либо официальное контактное лицо перевозчика), осуществляющее перевозку пассажиров по маршрутам и графикам в соответствии с договором на осуществление пассажирских перевозок, заключенным  с ДДиТ.

ПЕ – подвижная единица.

УПЕ – устройство подвижной единицы.

ЭПЛ – электронный путевой лист подвижной единицы.

Контрольный пункт – определенные на маршруте движения подвижной единицы, через которые необходимо проехать для закрытия рейса.

Отметка – пакет данных, поступающий с УПЕ при прохождении контрольного пункта.

ЭКГ – электронная карта города.

Функциональные рамки бизнес-процесса – это все мероприятия, которые необходимо выполнить от получения навигационных данных с ботовых блоков подвижного состава и до принятия управленческих решений разного уровня, как оперативных, так и стратегических.

Оперативные решения – решения, которые не требуют долгосрочного вовлечения ресурсов организации. Принятие оперативных или краткосрочных решений основывается на текущей экономической обстановке и оценке материальных, трудовых и финансовых ресурсов, которыми учреждение располагает в настоящее время.

Стратегические решения – решения в сфере управления, которые имеют кардинальные значения для функционирования учреждения и имеют долгосрочный характер.

ПС – подвижной состав.

ПК – персональный компьютер.

ПО – программное обеспечение.

ТС – транспортное средство.

Реестр документов – книга для регистрации документов, подтверждающих исполненное движение.

Комиссия по выполнению объемов работ – комиссия, организуемая внутри ГТ для разбора спорных ситуаций по закрытию рейсов.

Комиссия по выполненным работам – комиссия, организуемая внутри ДДиТ для рассмотрения и выработки решений по итогам работы перевозчиков в отчетном периоде на маршрутах регулярных перевозок города Перми.

ДТП – дорожно-транспортное происшествие.

ДПС – дорожно-патрульная служба.

ГИБДД – государственная инспекция дорожного движения.

МБУ – муниципальное бюджетное учреждение по благоустройству.

УВБ – Управление внешнего благоустройства администрации города Перми.

«Пробка» – скопление ТС на дороге, препятствующее нормальному движению транспорта.

Первый рейс – первое отправление на графике с началом отправления до 9.00.

Последний рейс – последнее отправление на графике с началом отправления после 21.00.

Глава 2. Регламент навигационного контроля

Часть 1. Корректировка информации о распределении подвижного состава на маршруты

- Диспетчер ЦДС при поступлении от Перевозчика информации об изменении ожидаемого выпуска и распределения ПС на маршруты, производит корректировку соответствующих данных в системе контроля и управления транспортом.

Часть 2. Выявление несоответствия ПС на линии данным ЦДС.

- В случае выявления Сотрудником группы линейного контроля либо другим уполномоченным лицом факта замены транспортного средства на линии без уведомления Диспетчера ЦДС или несоответствия УПЕ данным ЦДС составляется Акт о несогласованной замене УПЕ                      (Приложение 1.1–1.2) и производится уведомление Диспетчера ЦДС о замене подвижной единицы.

- Акт о несогласованной замене УПЕ направляется составившим его лицом Начальнику ЦДС в течение 1 рабочего дня с момента выявления нарушения.

- Начальник ЦДС в течение 1 рабочего дня согласовывает Акт о несогласованной замене УПЕ.

- На основании Акта о несогласованной замене УПЕ Перевозчику не засчитываются рейсы, выполненные соответствующей подвижной единицей со дня выявления замены до ее повторной приемки на навигационное обслуживание.

Часть 3. Тестирование неисправности УПЕ

- Диспетчер ЦДС за 40 минут до начала движения транспорта на маршрутах производит проверку исправности УПЕ путем отсылки сигнала тестирования на УПЕ.

- Диспетчер ЦДС в случае, если сигнал тестирования не подтверждает исправную работу УПЕ, незамедлительно звонит Перевозчику для уведомления о необходимости замены УПЕ, либо подвижной единицы.

Диспетчер ЦДС после уведомления Перевозчика фиксирует факт неисправности УПЕ и факт уведомления Перевозчика в электронном путевом листе подвижной единицы.

- Сотрудник ГАИД до 10 числа месяца следующего за отчетным составляет Отчет по поломкам УПЕ за месяц (Приложения 2.1–2.2) и направляет его Начальнику ЦДС.

- Начальник ЦДС в течение 1 дня с момента предоставления согласовывает Отчет и направляет его Начальнику ГТ.

- Начальник ГТ в течение 1 дня с момента предоставления утверждает Отчет по поломкам УПЕ за месяц.

Часть 3. Осуществление оперативного наблюдения поступающих данных

Ежедневно в 8.00 происходит передача смены Диспетчера ЦДС путем выхода из программы «Диспетчер ЦДС», сдающего смены Диспетчера, и входа в программу Диспетчера, принимающего смену.

В начале смены Диспетчер ЦДС рассылает всем водителям текстовое сообщение, содержащее приветствие и ФИО принявшего смену Диспетчера ЦДС.

В течение смены Диспетчер ЦДС отслеживает работу ПЕ на линии в соответствии со следующей схемой:

- В Системе контроля и управления транспортом возникли неисправности/сбои. Не поступают отметки по прохождению подвижными единицами контрольных пунктов.

  - Отсутствие отметок носит общий (системный) характер. Диспетчер ЦДС в случае возникновения неисправностей в системе контроля и управления транспортом незамедлительно информирует Старшего диспетчера ЦДС о характере возникших неполадок.

    - Диспетчер ЦДС в случае, если программное оборудование ЦДС вышло из строя, и навигационные данные не прописываются в диспетчерской программе, уведомляет Перевозчика о факте выхода из строя оборудования.

  - Старший диспетчер ЦДС незамедлительно вызывает Системного администратора для устранения неисправностей/сбоев в работе системы контроля и управления транспортом.

  - Системный администратор незамедлительно принимает меры по устранению неисправностей/сбоев в работе системы контроля и управления транспортом и составляет Акт о пропадании отметок в ЦДС (Приложение 3.1-3.2) в электронном и бумажном виде.

    - Старший диспетчер ЦДС в течение 1 часа с момента предоставления согласовывает Акт о пропадании отметок в ЦДС.

    - Начальник ЦДС в течение 1 дня с момента предоставления согласовывает Акт о пропадании отметок в ЦДС.

      - Начальник ЦДС на основании Акта пропадании отметок в ЦДС производит разбор каждого случая пропадания отметок путем уведомления стороны, ответственной за пропадание отметок в ЦДС о необходимости составления письменного объяснения о пропадании отметок.

  - Системный администратор 1 рабочего дня каждого месяца, следующего за отчетным, составляет Отчет о технических неисправностях/сбоях в работе системы контроля и управления транспортом за месяц в бумажном виде (Приложения 4.1-4.2).

    - Начальник ЦДС в течение 1 рабочего дня с момента предоставления согласовывает Отчет о технических неисправностях/сбоях в работе системы контроля и управления транспортом и направляет Отчет Начальнику ГТ.

    - Начальник ГТ в течение 1 рабочего дня с момента предоставления утверждает Отчет о технических неисправностях/сбоях в работе системы контроля и управления транспортом.

      - Начальник ГТ на основании Отчета о технических неисправностях/сбоях в работе системы контроля и управления транспортом в течение 1 рабочего дня принимает решения по регулированию работы подрядных организаций, принявших обязательства обеспечивать бесперебойную работу системы контроля и управления транспортом.

  - Прием рейсов осуществляется по билетно-учетным листам согласно части 5 настоящего Регламента.

- Система контроля и управления транспортом работает исправно.

  - Отметки по прохождению подвижной единицей контрольных пунктов не поступают. Отсутствие отметок носит локальный единичный характер.

    - В случае исправной и бесперебойной работы системы контроля и управления транспортом, Диспетчер ЦДС приступает к наблюдению за поступающими навигационными данными по маршрутам и графикам согласно Табелю работы сотрудника (Приложения 5.1-5.2).

    - Диспетчер ЦДС в случае отсутствия отметок по прохождению подвижной единицей одного или нескольких контрольных пунктов в течение не более 15 минут с момента отсутствия отметок с подвижной единицы проверяет наличие отображения пути следования подвижной единицы на электронной карте города.

      - Диспетчер ЦДС в случае, если путь следования подвижной единицы не отображается на электронной карте города, в течение не более 20 минут с момента отсутствия отметок с подвижной единицы звонит водителю подвижной единицы для выявления наличия или отсутствия подвижной единицы на маршруте и выяснения причин отсутствия отметок по прохождению контрольных пунктов.

Диспетчер ЦДС после получения информации от водителя подвижной единицы, с которой не поступают отметки о прохождении контрольных пунктов, заносит полученную информацию в электронный путевой лист подвижной единицы.

      - Диспетчер ЦДС в случае, если не удалось связаться с водителем подвижной единицы, с которой не поступают отметки о прохождении контрольных пунктов, в течение 10 минут с момента звонка водителю звонит Перевозчику для выяснения причин отсутствия отметок по прохождению контрольных пунктов.

Диспетчер ЦДС заносит полученную информацию в электронный путевой лист подвижной единицы и фиксирует факт уведомления Перевозчика об отсутствии отметок по прохождению контрольных пунктов в электронном путевом листе.

      - Перевозчик звонит диспетчеру ЦДС и сообщает о наличии или отсутствии подвижной единицы на маршруте и о причинах отсутствия отметок по прохождению контрольных пунктов.

Диспетчер ЦДС после получения информации от Перевозчика той подвижной единицы, с которой не поступают отметки о прохождении контрольных пунктов, заносит полученную информацию в электронный путевой лист подвижной единицы.

      - Системой контроля и управления транспортом по окончании первой и второй смен производится отсылка сообщений Перевозчику.

В сообщении должна содержаться информация о государственном номере ПЕ, с которой не поступали отметки о прохождении контрольных пунктов, времени отсутствия отметок и количестве выполненных рейсов за соответствующий период.

После отсылки сообщения в электронном  путевом листе автоматически фиксируется факт уведомления Перевозчика.

  - Поступают отметки по прохождению ПЕ контрольных пунктов, но регулярность движения не соблюдается. Наблюдается общий (системный) сбой в движении транспорта на определенных участках маршрутной сети.

    - Диспетчер ЦДС в случае, если причиной несоблюдения регулярности движения транспорта является ДТП, незамедлительно осуществляет уведомление о факте ДТП согласно утвержденной Схеме действий диспетчерской службы в случае отсутствия сотрудников ГИБДД на месте ДТП.

      - Старший диспетчер ЦДС после уведомления о факте ДТП составляет Отчет о ДТП (Приложения 6.1 – 6.2) и представляет Отчет Начальнику ЦДС.

      - Начальник ЦДС на основании Отчета о ДТП, производит оценку эффективности работы Старшего диспетчера ЦДС. Начальник ЦДС в случае неудовлетворительной работы Старшего диспетчера ЦДС, принимает решения по регулированию работы Старшего диспетчера ЦДС.

      - Начальник ЦДС 1 раз в неделю составляет и представляет Сотруднику ОДД Отчет о ДТП за неделю бумажном и электронном виде (Приложения 7.1 – 7.2).

    - Диспетчер ЦДС в случае получения информации о неудовлетворительном состоянии проезжей части незамедлительно уведомляет Старшего диспетчера ЦДС.

      - Старший диспетчер ЦДС, после уведомления о факте неудовлетворительного состояния проезжей части, заполняет поля Отчета об уведомлении о неудовлетворительном состоянии проезжей части за сутки (Приложения 8.1 – 8.2) с указанием улиц в графе «Комментарии» и по окончанию смены Отчет автоматически направляется в МБУ районов в электронном виде.

      - Начальник ЦДС на основании Отчета об уведомлении о неудовлетворительном состоянии проезжей части производит оценку эффективности работы старшего диспетчера ЦДС.

      - Начальник ЦДС в случае неудовлетворительной работы Старшего диспетчера ЦДС принимает решения по регулированию работы Старшего диспетчера ЦДС.

      - Начальник ЦДС 1 раз в неделю составляет и представляет Сотруднику ОДД Отчет об уведомлении о неудовлетворительном состоянии проезжей части за неделю в бумажном и электронном виде (Приложения 9.1-9.2).

    - Диспетчер ЦДС, в случае, если причиной несоблюдения регулярности движения является «пробка», по согласованию со Старшим диспетчером незамедлительно осуществляет оперативное регулирование движением транспорта (корректировка объемов работ в случае ДТП осуществляется согласно п. 19 настоящего Регламента).

- Сотрудники диспетчерской службы выполняют обязанности в составе штаба автомобильного транспорта гражданской защиты г.Перми при переводе учреждения в режим чрезвычайной ситуации, чрезвычайного или военного положения в соответствии с п.1.5-1.6 раздела 2 «Общие положения» настоящего документа.

Часть 4. Регулирование работы Диспетчеров ЦДС и Старшего диспетчера ЦДС

- Старший диспетчер ЦДС по окончании рабочей смены составляет Отчет о работе Диспетчеров ЦДС за сутки (Приложения 10.1-10.2) и представляет его Начальнику ЦДС в бумажном виде.

  - Старший диспетчер ЦДС по окончании рабочей смены на основании Отчета отчитывается перед Начальником ЦДС об итогах работы Диспетчеров за сутки.

  - Начальник ЦДС на основании Отчета о работе диспетчеров ЦДС за сутки производит анализ эффективности работы каждого Диспетчера ЦДС и Старшего диспетчера ЦДС и принимает меры к приведению работы к нормальному состоянию.

- Начальник ЦДС 7 числа каждого месяца, следующего за отчетным, составляет Отчет о работе Диспетчеров ЦДС за месяц (Приложения 11.1-11.2) и представляет его Начальнику ГПТ                      в бумажном виде.

  - Начальник ЦДС 7 числа каждого месяца, следующего за отчетным, отчитывается перед Начальником ГТ об итогах работы Диспетчеров и Старших Диспетчеров ЦДС за месяц и предоставляет список сотрудников на премирование согласно Положению о премировании сотрудников МБУ «Гортранс».

  - Начальник ГТ утверждает Отчет о работе Диспетчеров ЦДС за месяц и список сотрудников на премирование.

Часть 5. Внесение ручных корректировок о выполнении объемов работ

Диспетчеры ЦДС и Старший диспетчер ЦДС произвели оперативное наблюдение  поступающих данных.

- В случаях, перечисленных в п.п. 7 – 9 раздела «Осуществление оперативного наблюдения поступающих данных» настоящего документа, Перевозчик предоставляет в ЦДС документы, подтверждающие исполненное движение.

Перевозчик предоставляет документы, подтверждающие исполненное движение, за первую половину месяца до 15 числа отчетного месяца и за вторую половину месяца до 1 числа месяца, следующего за отчетным.

- Сотрудник ГАИД регистрирует предоставленные документы в Реестре документов и производит ручную корректировку объема работ согласно документам, подтверждающих исполненное движение. Ручная корректировка объема работ за месяц производится до 2 числа месяца, следующего за отчетным.

- Ручная корректировка данных о выполнении объемов работ Перевозчиками производится в следующих ситуациях:

  - УПЕ вышло из строя во время работы на линии

    - Перевозчик для доказательства выполненного объема работ, предоставляет Сотруднику Группы анализа исполненного движения:

      - Заявление (Приложения 12.1–12.2)

      - АКТ о проверке/ремонте УПЕ с указанием времени поступления в ремонт и времени выдачи из ремонта, номера УПЕ, гос. № автобуса, причины неисправности.

      - Билетно-учетные листы за период отсутствия отметок с УПЕ.

    - Если Перевозчик не выполнит требования пункта 18.1.1, либо если он выполнит эти требования, но в результате контроля работниками ЦДС будет установлено отсутствие подвижного состава на линии, то Перевозчик теряет право ссылаться на документы, подтверждающие выполнение объемов работ (пункты 18.1.1.1 – 18.1.1.3).

    - Корректировка объема работ производится не более чем за 1 рабочий день (до конца рабочей смены с момента выхода бортового блока из строя).

  - Программное оборудование ЦДС вышло из строя – данные поступают в серверную ЦДС, но не прописываются в диспетчерской программе, либо отсутствуют каналы связи (Интернет канал, канал сотовой связи).

    - Перевозчик для доказательства выполненного объема работ, в течение 3 рабочих дней с момента информирования предоставляет Сотруднику ГАИД:

      - Заявление (Приложения 12.1–12.2).

      - Билетно-учетные листы за период отсутствия отметок с УПЕ.

    - Объем работы по выполненным рейсам может быть закрыт на период выхода из строя программного оборудования ЦДС

    - Если перевозчик не выполнит требования пункта 18.2.1, либо если он выполнит эти требования, но в результате контроля работниками ЦДС на линии будет установлено отсутствие подвижного состава на линии, то Перевозчик теряет право ссылаться на документы, подтверждающие выполнение объемов работ (пункты 18.2.1.1 – 18.2.1.2 настоящего документа) на весь период сбоев программного оборудования ЦДС

- Ручная корректировка планового объема работ производится в следующих ситуациях:

  - Плановый объем работ может быть скорректирован при факте ДТП с отсутствием вины Перевозчика на объем работы в размере количества рейсов, предусмотренных расписанием от времени происшествия до конца текущей смены

    - Перевозчик предоставляет сотруднику ГАИД:

      - Заявление (Приложения 12.1–12.2)

      - Справку о ДТП из ГИБДД

  - Плановый объем работ может быть скорректирован при выполнении Перевозчиком поручения ДДиТ, заказов от административных, силовых структур, а также детских садов и школ при условии согласования данных заказов с ДДиТ, а также при выполнении Перевозчиком работ в рамках договора со службой автомобильного транспорта гражданской защиты г.Перми.

Часть 6. Регулирование работы Сотрудников ГАИД.

- Начальник ЦДС 1 раз в месяц формирует Отчеты по внесенным ручным корректировкам объемов работ за месяц в электронном виде (Приложения 13.1–13.2).

  - Начальник ЦДС на основании Отчетов производит анализ эффективности работы каждого Сотрудника ГАИД и принимает меры к приведению работы к нормальному состоянию.

Часть 7. Предоставление сведений Перевозчикам.

- Сотрудник ГАИД, при поступлении запроса от Перевозчика на предоставление данных о работе каждой подвижной единицы, в течение 3 рабочих дней с момента поступления запроса, предоставляет Перевозчику запрашиваемые данные.

- Сотрудник ГАИД до 4 числа месяца, следующего за отчетным, составляет и предоставляет Перевозчикам сведения о работе подвижного состава в виде Акта ЦДС о выполненных перевозчиком объемах транспортной работы (Приложения 14.1–14.2) в бумажном виде.

- Начальник ЦДС до 4 числа месяца, следующего за отчетным, утверждает Акты выполненных работ.

- Перевозчик до 5 числа месяца, следующего за отчетным, подписывает Акт выполненных работ:

  - В случае, если Перевозчик не подписывает Акт выполненных работ до 5 числа месяца, следующего за отчетным, без предоставления Начальнику ЦДС письменного обоснования, такой Акт выполненных работ считается подписанным.

  - В случае, если Перевозчик не согласен с содержанием Акта выполненных работ, Перевозчик имеет право до 5 числа месяца, следующего за отчетным, подать заявку о несогласии с содержанием Акта выполненных работ для рассмотрения на комиссии по выполнению объемов работ

Часть 8. Организация комиссии по выполнению объемов работ.

- Начальник ЦДС при наличии заявок Перевозчиков о несогласии с содержанием Акта выполненных работ 6 числа месяца, следующего за отчетным, организует комиссию по выполнению объемов работ

- Сотрудник ГАИД по результатам заседания комиссии 7 числа месяца, следующего за отчетным, производит ручную корректировку объема работ

Часть 9. Предоставление сведений Финансово-экономическому отделу ДДиТ.

- Сотрудник ГАИД до 8 числа месяца, следующего за отчетным, составляют Отчет «Объем выполненной работы» (Приложения 15.1-15.2) за отчетный месяц и предоставляет Отчет Начальнику ЦДС в бумажном виде.

  - Начальник ЦДС до 8 числа месяца, следующего за отчетным, согласовывает Отчет «Объем выполненной работы» и предоставляет Отчет Начальнику ГТ.

  - Начальник ГТ до 8 числа месяца, следующего за отчетным, утверждает Отчет «Объем выполненной работы» и предоставляет Отчет Начальнику Финансово-экономического отдела ДДиТ.

Часть 10. Предоставление сведений в Управление транспортом ДДиТ.

- Сотрудник ГАИД 10 числа месяца, следующего за отчетным, составляет Отчеты о работе Перевозчиков с оценкой качества за месяц (Приложения 16.1–16.3).

  - Сотрудник ГАИД предоставляет Начальнику ЦДС Отчет о работе Перевозчиков по маршрутам с оценкой качества в бумажном и электронном виде (Приложение 16.1), Отчет о работе Перевозчиков  с оценкой качества за месяц по графикам в электронном виде (Приложение 16.2).

  - Начальник ЦДС в течение 1 рабочего дня с момента предоставления Отчетов согласовывает и представляет Отчеты Начальнику ГТ.

  - Начальник ГТ в течение 1 рабочего дня с момента предоставления утверждает и предоставляет Сотруднику ОПП Отчет о работе Перевозчиков по маршрутам с оценкой качества в бумажном и электронном виде (Приложение 16.1), Отчет о работе Перевозчиков  с оценкой качества по графикам в электронном виде (Приложение 16.2).

  - Сотрудник ОПП на основании предоставленного Отчета в течение 6 рабочих дней с момента предоставления, производит анализ исполненного движения по оценке качества (Приложения 18.1–18.2) и составляет список Перевозчиков на Комиссию по выполненным работам.

    - Сотрудник ОПП направляет анализ исполненного движения по оценке качества Начальнику ДДиТ в бумажном виде.

    - Начальник ДДиТ, на основании предоставленного анализа в соответствие с принятыми нормативными актами принимает решения по регулированию транспорта:

- Решение о применении к Перевозчику мер ответственности по договору;

- Решение о расторжении договора с Перевозчиком;

- Решение по регулированию работы и взаимодействия ГТ, ДДиТ, экстренных служб, ГИБДД, УВБ.

- При необходимости Сотрудник ОПП направляет Сотруднику ГАИД запрос о предоставлении Отчета о выполнении первых, последних и специальных рейсов за определенную дату в бумажном виде (период) (Приложение 17.1-17.2).

  - Сотрудник ГАИД в течение 1 рабочего дня формирует Отчет о выполнении первых, последних и специальных рейсов за определенную дату (период) и направляет его на согласование Начальнику ЦДС.

  - Начальник ЦДС в течение 1 рабочего дня согласовывает Отчет о выполнении первых, последних и специальных рейсов за определенную дату (период) и направляет его Сотруднику ОПП.

- Сотрудник группы расписаний ГТ 1 раз в квартал до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет Сотруднику ОАИДОТ информацию об эксплуатационной скорости движения, определяемую исходя из расписания движения, по видам транспортных средств (автобус, трамвай, троллейбус) в электронном виде.

- Сотрудник ГАИД 1 раз в квартал до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет Сотруднику ОПП Отчет о  годе выпуска транспортных средств в электронном виде (Приложения 19.1–19.2).

- Сотрудник ГАИД 1 раз в месяц до 15 числа месяца, следующего за отчетным, направляет Сотруднику ОПП Отчет о количестве транспортных средств с низким расположением пола (Приложения 20.1-20.2).

Часть 11. Составление гибких/изменяющихся отчетов для потребителей навигационных данных.

Кроме фиксированных форм отчетности, перечисленных в Приложениях 1.1 – 20.2,             у участников процесса навигационного контроля транспорта может возникнуть необходимость в получении гибкой формы отчетности с изменяемыми параметрами фильтрации навигационных данных (Приложение 21).

- Участник процесса навигационного контроля транспорта, не имеющий доступа к приложению системы контроля и управления транспортом, формирующего отчеты, за 2 дня до даты предоставления отчета, составляет запрос на формирование отчета

  - Сотрудник ГАИД в течение 1 рабочего дня с момента поступления запроса, формирует необходимый Отчет и представляет Отчет Начальнику ЦДС в бумажном виде в случае, если в запросе указана необходимость согласования Отчета Начальником ЦДС

  - Начальник ЦДС в течение 1 рабочего дня с момента поступления Отчета, согласовывает Отчет и представляет Отчет Начальнику ГТ в случае, если в запросе указана необходимость утверждения Отчета Начальником ГТ

  - Начальник ГТ в течение 1 рабочего дня с момента поступления Отчета, утверждает Отчет.

- Участник процесса навигационного контроля транспорта, имеющий доступ к диспетчерской программе, формирующей отчеты, самостоятельно формирует необходимый Отчет путем выбора необходимых параметров.

Приложение 1.1

Акт о несогласованной замене УПЕ

Дата выявления:________________________

Время выявления:______________________

Перевозчик:						№ маршрута:

Наименование марки, модели ТС:

Номер государственной регистрации ТС:

Номер УПЕ, установленного на ТС:

Должность

Личная подпись              И.О.Фамилия

Дата

Начальник ЦДС МБУ «Гортранс»

Личная подпись              И.О.Фамилия

Дата

Приложение 1.2

Требования к заполнению Акта о несогласованной замене УПЕ

- В графе 1 Дата выявления» проставляется дата выявления замены ТС;

- В графе 2 «Время выявления» проставляется время выявления замены ТС;

- В графе 3 «Перевозчик» проставляется наименование Перевозчика, заменившего ТС без уведомления Диспетчера ЦДС;

- В графе 4 «№ маршрута» проставляется номер маршрута, на котором было заменено ТС;

- В графе 5 «Наименование марки, модели ТС» проставляется наименование марки и модели  ТС, работающего на линии;

- В графе «Номер государственной регистрации ТС» проставляется государственной регистрации ТС, работающего на линии;

- В графе «Номер УПЕ, установленного на ТС» проставляется номер УПЕ,  которое установлено на ТС, работающем на линии.

Приложение 2.1

Отчет по поломкам УПЕ за месяц

| № | Перевозчик | Тип УПЕ | Кол-во поломок УПЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Начальник ЦДС МБУ «Гортранс»

Личная подпись              И.О.Фамилия

Дата

Приложение 2.2

Требования к заполнению Отчета по поломкам бортовых навигационных блоков (УПЕ) за месяц

    - В графе «№» проставляется нумерация.

    - В графе «Перевозчик» проставляется наименование Перевозчика.

    - В графе «Тип УПЕ» проставляется тип УПЕ, установленный на ПЕ.

    - В графе «Кол-во поломок УПЕ» проставляется количество поломок УПЕ за период.

Приложение 3.1

АКТ

о пропадании отметок в ЦДС

Дата происшествия:________________________.

Время происшествия:______________________.

Причина пропадания отметок:_____________________________________________________

_______________________________________________________________________________.

Наименование оборудования, по которому произошел сбой:___________________________

_______________________________________________________________________________.

Предпринятые действия для восстановления работы системы:__________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________.

Сторона, ответственная за сбой в работе системы:____________________________________.

Дата восстановления работы системы:______________________.

Время на восстановление работы системы:__________________.

Кол-во потерянных рейсов в результате сбоя:________________.

(Дата)                  (Личная подпись)         (И.О.Фамилия)

Старший диспетчер (на момент происшествия)_________________/____________________/________________

Дежурный НПО «Сапир» (на момент происшествия)____________/____________________/________________

Старший диспетчер (на момент восстановления)________________/___________________/_________________

Дежурный НПО «Сапир» (на момент восстановления)___________/___________________/_________________

Начальник ЦДС МБУ «Гортранс»

Личная подпись             И.О. Фамилия

Дата

Приложение3.2

Требования к заполнению АКТа о пропадании отметок в ЦДС

1) В графе «Дата происшествия»  проставляется дата появления неисправности/сбоя в формате (дд.мм.гг).

2) В графе «Время происшествия» проставляется время появления неисправности/сбоя  в формате (чч.мм.сс.).

3) В графе «Причина пропадания отметок» проставляется одна или несколько причин пропадания отметок.

4) В графе «Наименование оборудования, по которому произошел сбой» проставляется одно или несколько наименований оборудования.

5) В графе «Предпринятые действия для восстановления работы системы» описываются действия, предпринятые Системным администратором для восстановления работы системы контроля и управления транспортом.

6) В графе «Сторона, ответственная за сбой в работе системы» проставляется наименование организации, ответственной за сбой в работе системы контроля и управления транспортом.

7) В графе «Дата восстановления работы системы» проставляется дата устранения неисправности/сбоя в формате (дд.мм.гг).

8) В графе «Время восстановления работы системы» проставляется время устранения неисправности/сбоя в формате (чч.мм).

9) В графе «Кол-во потерянных рейсов в результате сбоя» проставляется количество потерянных рейсов в результате сбоя в работе системы.

Приложение 4.1

Отчет о технических неисправностях/сбоях в работе системы контроля и управления транспортом за месяц

| № | Вид неисправности/ сбоя | Ответственная сторона | Время и дата неисправности / сбоя | Время и дата устранения неисправности / сбоя | Время на восстановление работы системы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Начальник ЦДС МБУ «Гортранс»

Личная подпись              И.О.Фамилия

Дата

Начальник МБУ «Гортранс»

Личная подпись              И.О.Фамилия

Дата

Приложение 4.2

Требования к заполнению Отчета о технических неисправностях/сбоях в работе системы контроля и управления транспортом за месяц

- В графе 1 «№» проставляется нумерация.

- В графе 2 «Вид неисправности/сбоя» проставляется один или несколько видов неисправностей/сбоев.

- В графе 3 «Ответственныя сторона» проставляется наименование организации, ответственной за сбой в работе системы контроля и управления транспортом.

- В графе 4 «Время и дата неисправности/сбоя» проставляется время в формате (чч.мм.сс.) и дата в формате (дд.мм.гг.) появления неисправности/сбоя.

- В графе 5 «Время и дата устранения неисправности/сбоя» проставляется время в формате (чч.мм.сс.) и дата в формате (дд.мм.гг) устранения неисправности/сбоя.

- В графе 6 «Время на восстановление работы системы» проставляется общее время, затраченное на восстановление работы системы в формате (чч.мм.сс.).

Приложение 5.1

Табель работы сотрудника

ФИО _____________________________________

Должность ________________________________

Перечень маршрутов для работы _________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________.

Количество графиков для работы ________________________________________________.

Должность

Личная подпись              И.О.Фамилия

Дата

Приложение 5.2

Требования к заполнению Табеля работы сотрудника

1) В графе «ФИО» проставляется фамилия, имя и отчество сотрудника;

2) В графе «Должность» проставляется должность сотрудника согласно утвержденного штатного расписания;

3)  В графе «Перечень маршрутов для работы» проставляются вид транспорта и номера выделенных маршрутов для работы в порядке возрастания номера маршрута.

4) В графе «Количество графиков для работы» проставляется общее количество графиков для работы.

Приложение 6.1

Отчет о ДТП

Дата_______________

| Дата ДТП | Место и лицо, сообщившее о ДТП | Время происшествия | Время передачи информации в «02», либо районное отделение ГИБДД | Время передачи информации Начальнику ЦДС | Время прибытия ДПС | Время возобновления движения | Общее время простоя в результате ДТП | Кол-во пострадавших в результате ДТП, чел. | Характер простоя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Старший диспетчер ЦДС МБУ «Гортранс»

Личная подпись              И.О.Фамилия

Дата

Начальник ЦДС МБУ «Гортранс»

Личная подпись              И.О.Фамилия

Дата

Приложение 6.2

Требования к заполнению Отчета о ДТП

    - В графе 1 «Дата ДТП» проставляется дата ДТП в формате (дд.мм.гг.).

    - В графе 2 «Место и лицо, сообщившее о ДТП» проставляется место дислокации ДТП и лицо, сообщившее о ДТП.

    - В графе 3 «Время происшествия» проставляется время ДТП в формате (чч.мм.).

    - В графе 4 «Время передачи информации в «02», либо районное отделение ГИБДД» проставляется время передачи информации в «02», либо районное отделение ГИБДД в формате (чч.мм.).

    - В графе 5 «Время передачи информации Начальнику ЦДС» проставляется время уведомления Начальника ЦДС о факте ДТП в формате (чч.мм.).

    - В графе 6 «Время прибытия ДПС» проставляется время прибытия сотрудников ДПС в формате (чч.мм.).

    - В графе 7 «Время возобновления движения» проставляется время возобновления движения ПЕ на маршруте по графику в формате (чч.мм.).

    - В графе 8 «Общее время простоя в результате ДТП» проставляется общее время отсутствия ПЕ на закрепленном за Перевозчиком графике в результате ДТП в формате (чч.мм.).

    - В графе 9 «Кол-во пострадавших в результате ДТП» проставляется количество пострадавших людей, получивших ранения и/или количество людей, погибших в результате ДТП.

    - В графе 10 «Характер простоя» проставляется характер простоя.

Приложение 7.1

Отчет о ДТП за неделю

С________по_________

| Дата ДТП | Место и лицо, сообщившее о ДТП | Время происшествия | Время передачи информации в «02», либо районное отделение ГИБДД | Время передачи информации Начальнику ЦДС | Время прибытия ДПС | Время возобновления движения | Общее время простоя в результате ДТП | Кол-во пострадавших в результате ДТП, чел. | Характер простоя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Начальник ЦДС МБУ «Гортранс»

Личная подпись              И.О.Фамилия

Дата

Приложение 7.2

Требования к заполнению Отчета о ДТП за неделю

    - В графе 1 «Дата ДТП» проставляется дата ДТП.

    - В графе 2 «Место и лицо, сообщившее о ДТП» проставляется место дислокации ДТП и лицо, сообщившее о ДТП.

    - В графе 3 «Время происшествия» проставляется время ДТП в формате (чч.мм.).

    - В графе 4 «Время передачи информации в «02», либо районное отделение ГИБДД» проставляется время передачи информации в «02», либо районное отделение ГИБДД в формате (чч.мм.).

    - В графе 5 «Время передачи информации Начальнику ЦДС» проставляется время уведомления Начальника ЦДС о факте ДТП в формате (чч.мм.).

    - В графе 6 «Время прибытия ДПС» проставляется время прибытия сотрудников ДПС в формате (чч.мм.).

    - В графе 7 «Время возобновления движения» проставляется время возобновления движения ПЕ на маршруте по графику в формате (чч.мм.).

    - В графе 8 «Общее время простоя в результате ДТП» проставляется общее время отсутствия ПЕ на закрепленном за Перевозчиком графике в результате ДТП в формате (чч.мм.).

    - В графе 9 «Кол-во пострадавших в результате ДТП» проставляется количество пострадавших людей, получивших ранения и/или количество людей, погибших в результате ДТП.

    - В графе 10 «Характер простоя» проставляется характер простоя.

Приложение 8.1

Отчет об уведомлении о неудовлетворительном состоянии проезжей части

Дата___________________

| Район | Описание замечания | Дата и время поступления замечания | Дата и время передачи информации в МБУ района | Лицо, принявшее информацию | Дата устранения | Диспетчер ЦДС | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Старший диспетчер ЦДС МБУ «Гортранс»

Личная подпись              И.О.Фамилия

Дата

Начальник ЦДС МБУ «Гортранс»

Личная подпись              И.О.Фамилия

Дата

Приложение 8.2

Требования к заполнению Отчета об уведомлении о неудовлетворительном состоянии проезжей части

- В графе 1 «Район» проставляется район.

- В графе 2 «Описание замечания» проставляется описание замечания о неудовлетворительном состоянии проезжей части.

- В графе 3 «Дата и время поступления замечания» проставляется дата в формате (дд.мм.гг.) и время в формате (чч.мм.) поступления сообщения о неудовлетворительном состоянии проезжей части.

- В графе 4 «Время передачи информации в МБУ района» проставляется время в формате (чч.мм.) передачи информации в МБУ района о неудовлетворительном состоянии проезжей части.

- В графе 5 «Лицо, принявшее информацию» проставляется фамилия, имя и отчество лица, принявшего информацию о о неудовлетворительном состоянии проезжей части в формате (Фамилия. И.О.).

- В графе 6 «Дата и время устранения» проставляется дата в формате (дд.мм.гг.) и время в формате (чч.мм.) приведения проезжей части в удовлетворительное состояние.

- В графе 7 «Диспетчер» проставляется фамилия, имя и отчество Старшего диспетчера ЦДС.

- В графе 8 «Комментарий» Старшим диспетчером ЦДС указываются улицы либо участки улиц указанного района, находящихся в неудовлетворительном состоянии.

Приложение 9.1

Отчет об уведомлении о неудовлетворительном состоянии проезжей части за неделю

С_________по_________

| Район | Описание замечания | Дата и время поступления замечания | Дата и время передачи информации в МБУ района | Лицо, принявшее информацию | Дата устранения | Диспетчер ЦДС | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Начальник ЦДС МБУ «Гортранс»

Личная подпись              И.О.Фамилия

Дата

Приложение 9.2

Требования к заполнению Отчета об уведомлении о неудовлетворительном состоянии проезжей части за неделю

- В графе 1 «Район» проставляется район.

- В графе 2 «Описание замечания» проставляется описание замечания о неудовлетворительном состоянии проезжей части.

- В графе 3 «Дата и время поступления замечания» проставляется дата в формате (дд.мм.гг.) и время в формате (чч.мм.) поступления сообщения о неудовлетворительном состоянии проезжей части.

- В графе 4 «Время передачи информации в МБУ района» проставляется время в формате (чч.мм.) передачи информации в МБУ района о неудовлетворительном состоянии проезжей части.

- В графе 5 «Лицо, принявшее информацию» проставляется фамилия, имя и отчество лица, принявшего информацию о о неудовлетворительном состоянии проезжей части в формате (Фамилия. И.О.).

- В графе 6 «Дата и время устранения» проставляется дата в формате (дд.мм.гг.) и время в формате (чч.мм.) приведения проезжей части в удовлетворительное состояние.

- В графе 7 «Диспетчер» проставляется фамилия, имя и отчество Старшего диспетчера ЦДС.

- В графе 8 «Комментарий» Старшим диспетчером ЦДС указываются улицы либо участки улиц указанного района, находящихся в неудовлетворительном состоянии.

Приложение 10.1

Отчет о работе Диспетчеров ЦДС за сутки

Дата____________

| № | ФИО Диспетчера ЦДС | № маршрутов для работы | Кол-во графиков для работы, шт. | % рег-ти рейсов по маршрутам, % | % рег-ти первых рейсов, % | % рег-ти последних рейсов, % | Кол-во выходов на связь, шт. | Кол-во случаев отсутствия комментариев в ЭПЛ, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Старший диспетчер ЦДС МБУ «Гортранс»

Личная подпись              И.О.Фамилия

Дата

Начальник ЦДС МБУ «Гортранс»

Личная подпись              И.О.Фамилия

Дата

Приложение 10.2

Требования к заполнению Отчета о работе Диспетчеров ЦДС за сутки

- В графе 1 «№» проставляется нумерация.

- В графе 2 «ФИО Диспетчера ЦДС» проставляется фамилия, имя и отчество Диспетчера ЦДС в формате (Фамилия, Имя, Отчетсво).

- В графе 3 «№ маршрутов для работы» проставляются номера маршрутов для работы согласно Табеля работы сотрудника (см. Приложения 3.1 – 3.2) в порядке возрастания номера маршрута.

- В графе 4 «Количество графиков для работы» проставляется общее количество графиков для работы согласно Табеля работы сотрудника (см. Приложения 3.1 – 3.2).

- В графе 5 «% рег-ти рейсов по маршрутам» проставляется общий процент регулярности рейсов по выделенным маршрутам для работы. Процент регулярности рейсов рассчитывается по формуле:

, где

% регулярностиi  - процент регулярности по i маршруту, выделенному для работы;

n – количество маршрутов, выделенных для работы.

- В графе 6 «% рег-ти первых рейсов» проставляется процент регулярности первых рейсов. Процент регулярности первых рейсов рассчитывается по формуле:

, где

% регулярности первого рейсаi  - процент регулярности первого рейса по i маршруту, выделенному для работы;

n – количество первых рейсов, выделенных для работы.

- В графе 7 «% рег-ти последних рейсов» проставляется процент регулярности последних рейсов. Процент регулярности последних рейсов рассчитывается по формуле:

, где

% регулярности последнего рейсаi  - процент регулярности последнего рейса по i маршруту, выделенному для работы;

n – количество последних рейсов, выделенных для работы.

- В графе 8 «Количество выходов на связь» проставляется количество выходов на связь Диспетчера ЦДС с водителем ПЕ за сутки.

- В графе 9 «Кол-во случаев отсутствия комментариев в ЭПЛ, шт.» проставляется количество отсутствующих комментариев в ЭПЛ.

Приложение 11.1

Отчет о работе Диспетчеров ЦДС за месяц

| № | ФИО Диспетчера ЦДС | Кол-во графиков для работы, шт. | % выполнения рейсов по маршрутам, % | % регулярности рейсов по маршрутам, % | Кол-во замечаний на работу Диспетчера, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Начальник ЦДС МБУ «Гортранс»

Личная подпись              И.О.Фамилия

Дата

Начальник МБУ «Гортранс»

Личная подпись              И.О.Фамилия

Дата

Приложение 11.2

Требования к заполнению Отчета о работе Диспетчеров ЦДС за месяц

- В графе 1 «№» проставляется нумерация.

- В графе 2 «ФИО Диспетчера ЦДС» проставляется фамилия, имя и отчество Диспетчера ЦДС в формате (Фамилия, Имя, Отчетсво).

- В графе 3 «Количество графиков для работы» проставляется общее количество графиков для работы согласно Табеля работы сотрудника (Приложения 3.1 – 3.2).

- В графе 4 «% выполнения рейсов по маршрутам» проставляется общий процент выполнения рейсов по выделенным маршрутам для работы. Процент выполнения рейсов рассчитывается по формуле:

, где

% выполненияi  - процент выполнения по i маршруту, выделенному для работы;

n – количество маршрутов, выделенных для работы.

- В графе 5 «% регулярности рейсов по маршрутам» проставляется общий процент регулярности рейсов по выделенным маршрутам для работы. Процент регулярности рейсов рассчитывается по формуле:

, где

% регулярностиi  - процент регулярности по i маршруту, выделенному для работы;

n – количество маршрутов, выделенных для работы.

- В графе 6 «Кол-во замечаний на работу Диспетчера, шт.» проставляется количество замечаний на работу Диспетчера за период.

Приложение 12.1

Начальнику ЦДС

И.О. Фамилия Начальника ЦДС

от________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу закрыть рейсы по билетно-учетным листам в связи с

(указать причину)

| м-т №_______ | гр._____ | за___________________2010г | УПЕ_______ | гос №________ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| м-т №_______ | гр._____ | за___________________2010г | УПЕ_______ | гос №________ |
| м-т №_______ | гр._____ | за___________________2010г | УПЕ_______ | гос №________ |
| м-т №_______ | гр._____ | за___________________2010г | УПЕ_______ | гос №________ |
| м-т №_______ | гр._____ | за___________________2010г | УПЕ_______ | гос №________ |

ФИО_________________________ Дата________________ Подпись____________________

Начальник ЦДС МБУ «Гортранс»

Личная подпись              И.О.Фамилия

Дата

Приложение 12.2

Требования к заполнению заявления

1) В графе «от____» проставляется наименование Перевозчика.

2) В графе «м-т №_____» проставляется номер маршрута.

3) В графе «гр._____» проставляется номер графика на маршруте.

4) В графе «за_____2010г» проставляется период отсутствия отметок в формате (дд.мм.).

5) В графе «№ УПЕ____» проставляется номер УПЕ, с которого не проходили отметки.

6) В графе «гос №____» проставляется государственный регистрационный номер транспортного средства, с которого не проходили отметки.

7) В графе «ФИО____» проставляется фамилия, имя и отчества лица, заполнявшего заявление.

8) В графе «Дата____» проставляется дата заполнения заявления в формате (дд.мм.гг).

9) В графе «Подпись____» проставляется подпись лица, заполнявшего заявление.

Приложение 13.1

Отчет по внесенным ручным корректировкам объемов работ (по маршрутам) за месяц

С_______по_________

| № | № Маршрута | Перевозчик | Дата корректировки | ФИО лица, внесшего корректировку | Кол-во закрытых рейсов в результате корректировки, шт. | Доля закрытых рейсов в результате корректировки из общего количества выполненных рейсов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Маршрут 1 | Перевозчик х |  |  |  |  |
|  |  | Перевозчик y |  |  |  |  |
|  | Маршрут 2 | Перевозчик y |  |  |  |  |
|  |  | Перевозчик z |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |

Приложение 13.2

Требования к заполнению Отчета по внесенным ручным корректировкам объемов работ (по маршрутам) за неделю

- В графе 1 «№» проставляется нумерация.

- В графе 2 «№ Маршрута» проставляется номер маршрута.

- В графе 3 «Перевозчик» проставляется наименование Перевозчика.

- В графе 4 «Дата корректировки» проставляется дата ручной корректировки.

- В графе 5 «ФИО лица, внесшего корректировку» проставляется  ФИО лица, внесшего корректировку в формате (Фамилия И.О.).

- В графе 6 «Кол-во закрытых рейсов в результате корректировки» проставляется количество закрытых рейсов после ручной корректировки.

- В графе 7 «Доля закрытых рейсов в результате корректировки из общего количества выполненных рейсов» проставляется доля закрытых рейсов в результате корректировки из общего количества выполненных рейсов. Рассчитывается по формуле:

Приложение 14.1

Акт Центральной диспетчерской службы о выполненных перевозчиком объемах транспортной работы

| Исполнитель: |  |  | ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик: |  |  | ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Договор: |  |  | ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отчетный период: |  |  |  | _______________________ |  |  |  |  |  |  |  | Дата выдачи: ____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Маршрут |  | Кол. дог. графи- ков, шт. |  | Рейсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Часы |  |  | Пробег, км. |  |  | Первые рейсы |  |  | Последние рейсы |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по договору, шт. | коррек- тировка шт. |  | план с коррек- тировкой шт. |  | по факту, шт. |  | регуляр шт. |  | % вып., % |  | % рег., % |  | план, час. |  | факт, час. |  |  |  | план, шт. | факт, шт. | % вып., % | план, шт. | факт, шт. | % вып., % |  |  |
| Договорные маршруты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по договорным маршрутам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внедоговорные маршруты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по внедоговорным маршрутам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по перевозчику: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Заказчик | Исполнитель |
| --- | --- |
| Наименование Перевозчика Подпись ответственного лица И.О. Фамилия Дата | Начальник ЦДС МБУ «Гортранс» Личная подпись И.О.Фамилия Дата |

Приложение 14.2

Требования к заполнению Акта Центральной диспетчерской службы о выполненных перевозчиком объемах транспортной работы

- В графе «Исполнитель» проставляется наименование и юридический адрес Исполнителя. Юридический адрес проставляется в формате (Почтовый индекс, город, улица, дом).

- В графе «Заказчик» проставляется наименование Заказчика согласно договору между Исполнителем и Заказчиком.

- В графе «Договор» проставляется номер и дата заключения договора.

- В графе «Отчетный период» проставляется отчетный период, за который предоставляются данные в формате (месяц, год).

- В графе «Дата выдачи» проставляется дата выдачи АКТа диспетчерской программой.

- В графе «Маршрут» проставляется номер маршрута с указанием начального и конечного пункта маршрута.

- В графе «Кол. дог. графиков» проставляется количество графиков на маршруте согласно договору между Исполнителем и Заказчиком.

- В графе «Рейсы, по договору» проставляется количество рейсов по договору.

- В графе «Рейсы, корректировка» проставляется количество скорректированных рейсов.

- В графе «Рейсы, план с корректировкой» проставляется количество рейсов по договору после произведенной корректировки рейсов.

- В графе «Рейсы, по факту» проставляется фактически выполненное количество рейсов.

- В графе «Рейсы, регуляр» проставляется количество регулярных рейсов из количества выполненных рейсов.

- В графе «Рейсы, % вып.» проставляется процент выполнения рейсов. Рассчитывается по формуле:

- В графе «Рейсы, % рег.» проставляется процент регулярных рейсов из числа фактически выполненных рейсов. Рассчитывается по формуле:

- В графе «Часы, план1» проставляется плановое количество часов по договору.

- В графе «Часы, факт» проставляется количество фактически отработанных часов.

- В графе «Пробег2» проставляется фактически выполненное количество километров.

- В графе «Первые рейсы, план» проставляется количество первых рейсов по договору.

- В графе «Первые рейсы, факт» проставляется количество фактически выполненных первых рейсов.

- В графе «Первые рейсы, % вып.» проставляется процент выполнения первых рейсов.

- В графе «Последние рейсы, план» проставляется количество последних рейсов по договору.

- В графе «Последние рейсы, факт» проставляется количество фактически выполненных последних рейсов.

- В графе «Последние рейсы, % вып.» проставляется процент выполнения последних рейсов

1 Часы разбиваются по классам ПЕ

2 Пробег проставляется по классам ПЕ

Приложение 15.1

УТВЕРЖДАЮ

Начальник МБУ «Гортранс» Личная подпись И.О.Фамилия Дата

Объем выполненной работы за месяц

| № п/п | № Маршрута | Наименование перевозчика | Класс транспортного средства | Объем работы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Плановый (по договору) |  | Фактический |  |
|  |  |  |  | Часы, мин. | Пробег, км. | Часы, мин. | Пробег, км. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник ЦДС МБУ «Гортранс»

Личная подпись              И.О.Фамилия

Дата

Приложение 15.2

Требования к заполнению Отчета «Объем выполненной работы за месяц»

1) В графе 1 «№» проставляется нумерация.

2) В графе 2 «№ Маршрута» проставляется номер маршрута в порядке возрастания номеров маршрута.

3) В графе 3 «Наименование перевозчика» в алфавитном порядке проставляется наименование перевозчика (графа «Заказчик» договора между МУ «ГорПассажирТранс» и Перевозчиком).

4) В графе 4 «Класс транспортного средства»  проставляется класс транспортного средства согласно паспорту транспортного средства:

- Особо большой;

- Большой;

- Средний;

- Малый;

- Особо малый.

5) В графе 5 «Плановый объем работы (по договору). Часы, мин.» проставляется плановый объем работы Перевозчика на маршруте за месяц согласно сводному аналитическому расписанию движения автобусов по маршрутам, утверждаемым Начальником ДДТ. Плановый объем работы проставляется в формате (чч.мм).

6)  В графе 6 «Плановый объем работы (по договору). Пробег, км.» проставляется плановый объем работы Перевозчика на маршруте за месяц согласно сводному аналитическому расписанию движения автобусов по маршрутам, утверждаемым Начальником ДДТ. Плановый объем работы проставляется в формате (км.метры).

7) В графе 7 «Объем работы по договору. Часы, мин.» проставляется фактически выполненный объем работы Перевозчика на маршруте за месяц. Объем работы по договору проставляется в формате (чч.мм).

8)  В графе 8 «Объем работы по договору. Пробег, км.» проставляется фактически выполненный объем работы Перевозчика на маршруте за месяц. Объем работы по договору проставляется в формате (км.метры).

Приложение 16.1

Отчет о работе Перевозчиков с оценкой качества по маршрутам

| № | Маршрут | кол. графиков, шт. | Выполнение основных рейсов |  |  |  |  |  |  | Выполнение первых, последних и специальных рейсов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Выполнение рейсов |  |  |  |  | Регулярность рейсов |  |  |  |  | % качества по актам | Итоговая оценка качества, % |
|  |  |  | план, шт. | план с корр., шт. | факт, шт. | факт,% | факт, шт. |  | факт, % | % вып. первых рейсов | % вып. последних рейсов | % вып. специал. рейсов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | По Маршруту №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перевозчик х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перевозчик у |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Маршруту №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | По Маршруту №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перевозчик х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перевозчик z |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Маршруту №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по маршрутам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник ЦДС МБУ «Гортранс»

Личная подпись              И.О.Фамилия

Дата

Начальник МБУ «Гортранс»

Личная подпись              И.О.Фамилия

Дата

Приложение 16.2

Отчет о работе Перевозчиков с оценкой качества по графикам

| № | Маршрут | кол. графиков, шт. | Выполнение основных рейсов |  |  |  |  |  |  | Выполнение первых, последних и специальных рейсов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Выполнение рейсов |  |  |  |  | Регулярность рейсов |  |  |  |  | % качества по актам | Итоговая оценка качества, % |
|  |  |  | План по договору, шт. | план с корр., шт. | факт, шт. | факт,% | факт, шт. |  | факт, % | % вып. первых рейсов | % вып. последних рейсов | % вып. специал. рейсов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Маршруту №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перевозчик x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | График 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | График 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перевозчик y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | График 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | График 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Маршруту №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Маршруту №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перевозчик x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | График 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | График 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перевозчик y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | График 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | График 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Маршруту №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по маршрутам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник ЦДС МБУ «Гортранс»

Личная подпись              И.О.Фамилия

Дата

Начальник МБУ «Гортранс»

Личная подпись              И.О.Фамилия

Дата

Приложение 16.3

Требования к заполнению Отчета о работе Перевозчиков (по маршрутам) за месяц

    - В графе 1 «№» проставляется нумерация.

    - В графе 2 «Маршрут» проставляются маршруты в порядке возрастания номера маршрута, Перевозчики, обслуживающие маршрут, номера обслуживаемых графиков.

    - В графе 3 «Кол. графиков» проставляется количество графиков на маршруте.

    - В графе 4 «Выполнение рейсов, план, шт.» проставляется плановое количество рейсов.

    - В графе 5 «Выполнение рейсов, план с корректировкой, шт.» проставляется плановое количество рейсов с корректировкой.

    - В графе 6 «Выполнение рейсов, факт, шт.» проставляется фактически выполненное количество рейсов.

    - В графе 7 «Выполнение рейсов, факт, %» проставляется показатель фактически выполненных рейсов. Процент выполнения рейсов рассчитывается по формуле:

    - В графе 8 «Регулярность рейсов, факт, шт.» проставляется количество регулярных рейсов.

    - В графе 9 «Регулярность рейсов, факт, %.» проставляется показатель фактически выполненных регулярных рейсов из числа фактически выполненных рейсов. Процент регулярных рейсов рассчитывается по формуле:

- В графе 10 «% вып. первых рейсов» проставляется процент выполнения первых рейсов по каждому графику маршрута. Рассчитывается по формуле:

- В графе 11 «% вып. последних рейсов» проставляется процент выполнения последних рейсов по каждому графику маршрута. Рассчитывается по формуле:

- В графе 12 «% вып. спец. рейсов» проставляется  процент выполнения специальных рейсов по каждому графику маршрута. Рассчитывается по формуле:

- В графе 13 «% качества по актам» проставляется процент качества, рассчитанный исходя из выявленных несоответствий на линии. Определяется по формуле:

- В графе 14 «Итоговая оценка качества, %» проставляется итоговая оценка качества по всем критериям, рассчитываемая по формуле:

ПР – плановое количество рейсов в соответствии с утвержденным расписанием движения по маршруту за месяц с учетом оперативных изменений, шт.;

ВР – фактически выполненное количество рейсов с отклонением до 20 минут включительно, шт.;

РР – фактически выполненное количество рейсов с отклонением до 5 минут включительно, шт.;

Приложение 17.1

Отчет о выполнении первых, последних и специальных рейсов за определенную дату (период)

| № | Маршрут | Дата (период): __________ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % вып. первых рейсов | % вып. последних рейсов | % вып. спец. рейсов |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
|  | По Маршруту №1 |  |  |  |
|  | Перевозчик х |  |  |  |
|  | Перевозчик у |  |  |  |
|  | Итого по Маршруту №1 |  |  |  |
|  | По Маршруту №2 |  |  |  |
|  | Перевозчик х |  |  |  |
|  | Перевозчик z |  |  |  |
|  | Итого по Маршруту №2 |  |  |  |
|  | Итого по маршрутам: |  |  |  |

Начальник ЦДС МБУ «Гортранс»

Личная подпись              И.О.Фамилия

Дата

Приложение 17.2

Требования к заполнению Отчета о выполнении первых, последних и укороченных рейсов за определенную дату

    - В графе 1 «№» проставляется нумерация.

    - В графе 2 «Маршрут» проставляются маршруты, указанные Участником процесса навигационного контроля транспорта, в порядке возрастания номера маршрута.

    - В графе 3 «% вып. первых рейсов» проставляется процент выполнения первых рейсов, рассчитанный по всем графикам маршрута. Рассчитывается по формуле:

    - В графе 4 «% вып. последних рейсов» проставляется процент выполнения последних рейсов, рассчитанный по всем графикам маршрута. Рассчитывается по формуле:

    - В графе 5 «% вып. спец. рейсов» проставляется  процент выполнения специальных (укороченных, удлиненных) рейсов, рассчитанный по всем графикам маршрута. Рассчитывается по формуле:

Приложение 18.1

Анализ исполненного движения по оценке качества за месяц

| № | Маршрут | Перевозчик | Оценка качества по маршруту, % |  |  |  | Комментарий Специалиста ОПП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |
| Оценка качества 80% и выше |  |  |  |  |  |  |  |
| Оценка качества от 70% включительно до 80% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отчетный месяц | Предыдущий месяц |  | Позапрошлый месяц |  |
| Оценка качества от 50% включительно до 70% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отчетный месяц |  | Предыдущий месяц |  |  |
| Оценка качества ниже 50% |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 18.2

Требования к заполнению Анализа исполненного движения по оценке качества

    - В графе 1 «№» проставляется нумерация.

    - В графе 2 «Маршрут» проставляется номер маршрута.

    - В графе 3 «Перевозчик» проставляется наименование Перевозчика, обслуживающего данный маршрут.

    - В графе 4 «Оценка качества по маршруту, %» проставляется оценка качества по данному маршруту, отсортированная в порядке убывания за отчетный месяц.

    - В графе 5 «Комментарий Специалиста ОПП» проставляется комментарий Специалиста отдела пассажирских перевозок ДДТ.

Приложение 19.1

Отчет о годе выпуска транспортных средств

| № п/п | Марка ТС | Всего | Год выпуска ТС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1970 | 1971 | … | 2009 | 2010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | .. | 33 | 34 |
|  | Автобусы: |  |  |  |  |  |  |
|  | Средний год выпуска по автобусам |  |  |  |  |  |  |
|  | Трамваи: |  |  |  |  |  |  |
|  | Средний год выпуска по трамваям |  |  |  |  |  |  |
|  | Троллейбусы: |  |  |  |  |  |  |
|  | Средний год выпуска по троллейбусам |  |  |  |  |  |  |

Приложение 19.2

Требования к заполнению формы предоставления информации о составе транспортных средств

    - В графе 1 «№ п/п» проставляется порядковый номер марки транспортного средства.

    - В графе 2 «Марка ТС» проставляется наименование марки транспортного средства.

    - В графе 3 «Всего» проставляется общее количество транспортных средств данной марки.

    - В графах 4-34 «Год выпуска ТС» проставляется количество транспортных средств данной марки, соответствующее данному году выпуска.

Приложение 20.1

Отчет о количестве транспортных средств с низким расположением пола

| № п/п | № маршрута | Наименование маршрута | Кол-во ТС по договору | Кол-во графиков | Кол-во ТС с низким расположением пола |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ед. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Автобусные маршруты |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |
| Трамвайные маршруты |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |
| Троллейбусные маршруты: |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |

Приложение 20.2

Требования к заполнению Отчета о количестве транспортных средств с низким расположением пола

    - В графе 1 «№ п/п» проставляется порядковый номер.

    - В графе 2 «№ маршрута» проставляется номер маршрута.

    - В графе 3 «Наименование маршрута» проставляется наименование маршрута.

    - В графе 4 «Кол-во ТС по договору» проставляется количество транспортных средств, указанных в договоре на осуществление пассажирских перевозок.

    - В графе 5 «Кол-во графиков» проставляется количество графиков на данном маршруте.

    - В графе 6 «Кол-во ТС с низким расположением пола» проставляется количество транспортных средств с низким расположением пола на данном маршруте.

Приложение 21

Изменяемые параметры фильтрации навигационных данных

|  | Общие | Варианты |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Вид транспорта | - Автобус; - Троллейбус; - Трамвай; - Маршрутное такси. |
| 2 | № маршрута | 1 - ∞ |
| 3 | № графика | 1 - ∞ |
| 4 | № смены | 1 - 2 |
| 5 | Направление | - Прямое; - Обратное. |
| 6 | Время рейса | 1 - ∞ |
| 7 | Длина рейса | 1 - ∞ |
| 8 | Наименование Перевозчика | Согласно договору с Перевозчиком |
| 9 | Код Перевозчика | Согласно договору с Перевозчиком |
| 10 | Номер и дата договора с Перевозчиком | Согласно договору с Перевозчиком |
| 11 | Государственный номер ТС | Согласно свидетельству о регистрации ТС |
| 12 | Марка, модель ТС | Согласно свидетельству о регистрации ТС |
| 13 | Тип ТС | - Особо большой; - Большой; - Средний; - Малый; - Особо малый. |
| 14 | Принадлежность ТС перевозчику | Перечень ТС в парке Перевозчика |
| 15 | Наименование УПЕ | Согласно договору между Перевозчиком и организацией, обслуживающей работу УПЕ |
| 16 | Номер УПЕ | 1 - ∞ |
| 17 | Принадлежность маршрутов и графиков Перевозчикам | Согласно распределению маршрутов и графиком Перевозчикам |
| 18 | Выполненные рейсы (план/факт) | Количество выполненных рейсов (см. Приложение 19) |
| 19 | Процент выполненных рейсов | 1 – 100 % |
| 20 | Регулярные рейсы (план/факт) | Количество регулярных рейсов (см. Приложение 19) |
| 21 | Процент регулярных рейсов | 1 – 100 % |
| 22 | Первые рейсы (план/факт) | Время начала первых рейсов |
| 23 | Процент выполненных первых рейсов | 1 – 100 % |
| 24 | Последние рейсы (план/факт) | Время начала и окончания последних рейсов |
| 25 | Процент выполненных последних рейсов | 1 – 100 % |
| 26 | Укороченные рейсы (план/факт) |  |
| 27 | Процент выполненных укороченных рейсов | 1 – 100 % |
| 28 | Выход графиков (план/факт) | Количество выхода графиков |
| 29 | Процент выхода по графикам | 1 – 100 % |
| 30 | Оценка качества по актам проверок | 1 – 100 % |
| 31 | Итоговая оценка качества | 1 – 100 % |
|  | Контрольные пункты |  |
| 32 | Название контрольного пункта |  |
| 33 | Номер контрольного пункта |  |
| 34 | Количество контрольных пунктов |  |
| 35 | Время прохождения контрольного пункта (план/факт) |  |
| 36 | Отклонение от контрольных пунктов (план/факт) |  |
| 37 | Интервалы движения по контрольным пунктам |  |
|  | Технико-экономические показатели |  |
| 38 | Объем работы (план/факт) | - В часах, минутах; - В км, метрах. |
| 39 | Марка используемого топлива |  |
| 40 | Расход топлива на 100 км. |  |
|  | Простои |  |
| 41 | Сход с маршрута | Время схода |
| 42 | Выход на маршрут | Время выхода |
| 43 | Общее время простоя |  |
| 44 | Причина простоя |  |
| 45 | Место простоя |  |
|  | Потери рейсов |  |
| 46 | Вид потерь |  |
| 47 | Количество потерянных рейсов |  |
|  | Внесение изменений и комментариев |  |
| 48 | Комментарии к путевым листам | Согласно Единому перечню обозначений |
| 49 | Причины ручной корректировки | - Движение ПЕ отображается на ЭКГ; - Бортовой навигационный блок (УПЕ) вышел из строя во время работы на линии; - Программное оборудование ЦДС |
|  |  | - вышло из строя; ДТП с отсутствием вины перевозчика. |
| 50 | Скорректированные рейсы | 1 - ∞ |
| 51 | Выход из строя бортового навигационного блока по видам УПЕ |  |
| 52 | Выход из строя программного оборудования ЦДС |  |
| 53 | ДТП | - ДТП с отсутствием вины перевозчика; - ДТП по вине перевозчика. |
| 54 | Выходы на связь Диспетчерами ЦДС |  |
| 55 | Информация о Диспетчере ЦДС, обслуживающем маршрут | ФИО |
| 56 | Информация о Сотруднике ГАИД, обслуживающем маршрут | ФИО |