УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора Муниципального

казенного учреждения

«Благоустройство Свердловского

района»

_______________ / И.С.Иванов

«       »                                20___ г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по текущему ремонту (установка топиарных конструкций) на объектах озеленения общего пользования в Свердловском  районе города Перми

г. Пермь, 2013 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Свердловского района» |
| Место нахождения |  | 614010, г. Пермь, ул. Куйбышева,94. |
| Почтовый адрес |  | 614010, г. Пермь, ул. Куйбышева,94. |
| Адрес электронной почты |  | blago-SDO@yandex.ru |
| Контактный телефон |  | (342) 244-52-62, (342) 241-40-95, (342) 241-08-02. |
| Контактное лицо |  | Яркова Светлана Анатольевна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет контракта |  | выполнение работ по текущему ремонту (установка топиарных конструкций) на объектах озеленения общего пользования в Свердловском районе города Перми. |
| Начальная (максимальная) цена контракта |  | 460 265,34 Российский рубль |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  | Локальный сметный расчет (Приложение № 2 к контракту) |
| Источник информации о цене работ |  | Локальный сметный расчет Источник информации о цене работ: Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 13.10.2008 № 207, Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 17.11.2008 № 253, Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.07.2009 № 307, Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.07.2009 № 308 |
| Объем выполняемых работ |  | В соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Требования к выполняемым работам |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями к документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием – Приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме) и условиями контракта (Приложение №2 к документации об открытом аукционе в электронной форме). В случае, если в документации об открытом аукционе в электронной форме содержатся указания на товарные знаки, читать такие товарные знаки в редакции «… или ЭКВИВАЛЕНТ» в соответствии с ч.1 ст. 41.6 от 21.07.2005 № 94-ФЗ |
| Показатели, используемые для определения соответствия потребностям заказчика и (или) эквивалентности поставляемого товара, предлагаемого к использованию при выполнении работ, оказании услуг товара, их значения |  | В соответствии с Показателями, используемые для определения соответствия потребностям заказчика и (или) эквивалентности предлагаемого к использованию при оказании услуг товара, их значения. Приложение № 1.1. к документации об открытом аукционе в электронной форме. |
| Место выполнения работ |  | г. Пермь, Свердловский район, бульвар им. Советской Армии, сквер по ул. Чкалова. |
| Условия и сроки (периоды) выполнения работ |  | 20 дней с момента заключения муниципального контракта на выполнение работ по установке топиарных конструкций, устройству цветников, посадке цветов в цветниках, уход за цветами - с момента посадки по 14 октября 2013 года. |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  | Форма оплаты: безналичный расчет. Оплата за выполненные Подрядчиком работы по установке топиарных конструкций, устройству цветников, посадке цветов в цветниках осуществляется Заказчиком после полного исполнения Подрядчиком указанных работ, по безналичному расчету в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания обеими сторонами: акта о приемке выполненных работ, акта контрольной проверки, акта оценки работы Подрядчика, и предоставления Подрядчиком счета-фактуры и фотографий до начала производства работ, во время производства работ и после окончания производства работ. Оплата выполненных Подрядчиком работ по уходу за цветами осуществляется Заказчиком ежемесячно по безналичному расчету в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания обеими сторонами: акта о приемке выполненных работ, актов контрольных проверок, акта оценки работы Подрядчика, и предоставления Подрядчиком счета-фактуры. Приемка работ по установке топиарных конструкций, устройству цветников, посадке цветов в цветниках осуществляется Заказчиком своевременно по акту о приемке выполненных работ (Приложение №3). Акт о приемке выполненных работ составляется на основании акта контрольной проверки и акта оценки работы подрядчика (Приложение № 4). Приемка работ по уходу за цветами осуществляется ежемесячно на 20 число текущего месяца по акту о приемке выполненных работ (Приложение №3). Акт о приемке выполненных работ составляется на основании актов контрольных проверок и акта оценки работы подрядчика (Приложение № 4). Заказчик производит приемку выполненных работ на соответствие сроков, объема и качества работ требованиям, установленным контрактом. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объёмы работ осуществляется в соответствии с локальным сметным расчетом заказчика, являющимся приложением к контракту, с учетом применения «понижающего коэффициента», который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену контракта. Понижающий коэффициент рассчитывается с точностью до 4 (четырех) знаков после запятой без округления. Указанный коэффициент вносится в контракт. Сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения расчета заказчика на полученный понижающий коэффициент. Например, при начальной (максимальной) цене контракта 1 000 000 рублей и цене контракта, предложенной победителем аукциона, 895 550 рублей расчетный коэффициент снижения составит 0,89555, следовательно, понижающий коэффициент равен 0,8955. Указанный коэффициент вносится в контракт. В актах о приемке выполненных работ указывается стоимость выполненных работ в соответствии с локальным сметным расчетом заказчика, понижающий коэффициент и стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента). Например, в течение месяца подрядчиком выполнены различные виды работ на сумму 100 000 рублей в соответствии с расчетом заказчика, являющимся приложением к контракту, что отражается в акте выполненных работ. При этом в акте выполненных работ также указывается понижающий коэффициент – 0,8955 и итоговая сумма, подлежащая оплате и составляющая 89 550 рублей. Оплата по контракту, являющемуся приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме, производится на счет подрядчика, указанного в таком контракте. Оплата по контракту третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта |  | Цена контракта устанавливается на основании итогов аукциона. Цена контракта должна включать в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, любые затраты Подрядчика. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной контрактом. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения контракта. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта |  | Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| 1. | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
| 2. | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
| 3. | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
| 4. | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
| 5. | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| 6. | Участниками размещения заказа могут являться только субъекты малого предпринимательства, которые должны соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям: - для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов; - средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать ста человек включительно; 3. выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого предпринимательства (400 млн. руб.). |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: |  |  |
| - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара.. |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка (все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме) должна быть заполнена на русском языке. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 2 % начальной (максимальной) цены контракта. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 05.06.2013 18.00 |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 07.06.2013 |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - 10.06.2013 |
| - VII. Обеспечение исполнения муниципального контракта |  |  |
| Размер обеспечения исполнения контракта |  | - 20 % начальной (максимальной) цены контракта. |
| Срок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта контракта участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения контракта предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником аукциона самостоятельно в виде одного из нижеперечисленных способов: - безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, - передача заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) - Размер обеспечения исполнения контракта, установлен документацией об открытом аукционе в электронной форме. - Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по контракту, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение 5 (пяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения контракта на тех же условиях и в том же размере. |
| Безотзывная банковская гарантия |  | - Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по контракту. |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта, перечисление участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, производится по следующим реквизитам: Получатель; УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми, МКУ «Благоустройство Свердловского района» л/с № 04932018384). ИНН; 5904194542. КПП; 590401001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ г.Пермь. БИК; 045744000. Назначение платежа; Обеспечение исполнения контракта по договору залога № _____ от «____»___________ 20__ г. Участник размещения заказа, с которым заключается контракт, заключает с заказчиком договор залога по форме Приложения № 3 к документации об открытом аукционе в электронной форме. Передача в залог денежных средств осуществляется в порядке и в сроки, указанные в Приложении № 3.. |
| - VIII. Заключение контракта |  |  |
| Порядок заключения контракта |  | - Контракт заключается в порядке, предусмотренном статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. - В контракт включается цена контракта, предложенная участником открытого аукциона, с которым заключается контракт, сведения о товаре (товарный знак и (или) конкретные показатели товара), указанные в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме такого участника. - Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения контракта с иным участником открытого аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким участником открытого аукциона. - В случае, если при проведении открытого аукциона в электронной форме цена контракта снижена до нуля, проводится открытый аукцион в электронной форме на право заключить контракт в порядке, предусмотренном частью 18 статьи 41.10 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. - Победитель открытого аукциона в электронной форме на право заключить контракт или иной участник, с которым заключается контракт, перечисляет заказчику денежные средства в качестве оплаты права заключения контракта в сроки, предусмотренные для подписания контракта участником (части 4, 4.4, 4.6 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ). - Перечисление заказчику денежных средств в качестве оплаты права заключить контракт производится по следующим реквизитам: Получатель; УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми, МКУ «Благоустройство Свердловского района» л/с № 04932018384). ИНН; 5904194542. КПП; 590401001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ г.Пермь. БИК; 045744000. Назначение платежа; Оплата права заключить контракт, извещение от 00.00.201_ № _. |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по текущему ремонту (установка топиарных конструкций) на объектах озеленения общего пользования   в Свердловском  районе города Перми

1.   Стоимость выполняемых работ:   460 265,34 Российский рубль.

2.  Срок выполняемых  работ:   20 дней с момента заключения муниципального контракта на выполнение работ по установке топиарных конструкций, устройству цветников, посадке цветов в цветниках, уход за цветами  -  с момента посадки по 14 октября 2013 года.

3. Место выполняемых работ: г. Пермь, Свердловский район, бульвар им. Советской Армии, сквер по ул. Чкалова.

4.  Состав работ:

4.1  Установка конструкций «Звезда» на бульваре им. Советской Армии на участке от ул. 1-я Красноармейская до ул. Швецова

4.2  Установка топиарной конструкции «Павлин» на бульваре им. Советской Армии на участке от ул. Белинского до ул. П. Осипенко

4.3  Установка топиарных конструкций «Лягушки» в сквере по ул. Г. Хасана - Чкалова, устройство цветника вокруг конструкций посадка цветов в цветник, уход за цветами – с момента посадки по 14 октября 2013 года.

Установка конструкций «Звезда»

(бульвар им. Советской Армии на участке от ул. 1-я Красноармейская до ул. Швецова – п. 4.1)

Состав работ:

1. Приобретение конструкций «Звезда» размером 1500*1500*150 мм – 4 шт., размером 1300*1300*150 мм- 4шт., размером  1000*1000*150 мм – 4 шт., размером 700*700*150 мм – 4 шт.

2. Монтаж конструкций «Звезда» в цветники (Рис. 1)

Рис. 1 Конструкции «Звезда» в цветнике

Объем работ:

| № пп | Наименование | Ед. изм. |  | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| Раздел. Конструкции «Звезды» |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение конструкций «Звезда» |  | шт. | 16 |  |
| 2 | Установка креплений. Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м |  | 1 т | 0,096 |  |
| 13 | Монтаж конструкций «Звезда» |  | м2 | 8,5 |  |

Технические требования к качеству цветочных конструкций:

1.  Конструкция «Звезда»,   размер 1 - 1500*1500*150 мм – 4 шт., размер 2 - 1500*1500*150 мм – 4 шт., размер 3 - 1000*1000*150 мм – 4 шт., размер 4 - 700*700*150 мм – 4 шт.,  материал - нержавеющая сталь.

2. Конструкция состоит звезды-чаши для посадки цветов с высотой бортика 150 мм и рамы, на которую устанавливаются звезды. Рама должна быть изготовлена из  металлических ножек-подставок и  прямоугольного  основания, которое  стоит на земле. Длина ножек разная, угол наклона 45 ºот земли, т.е. нижний край на уровне земли (или ≈ 10см от земли), а верх поднимается на 45 º. Вес "Звезды" в зависимости от размера колеблется от 12 кг до 85 кг.

Установка топиарной конструкции «Павлин»

(бульвар им. Советской Армии на участке от ул. Белинского

до  ул. П. Осипенко – п. 4.2)

Состав работ:

1. Приобретение и установка  топиарной конструкции «Павлин» размером 2500*2500*1500 мм (высота*длина*ширина) – 1 шт. (Рис. 2)

Рис. 2 Конструкция «Павлин»

2. Обтяжка каркаса конструкции «Павлин» рулонным покрытием в виде искусственного газона (Рис. 3)

INCLUDEPICTURE  "http://remontnick.ru/images/it/xxl_15913.jpeg" \* MERGEFORMATINET

Рис. 3  Искуственный газон Domo “Deco 20”

3. Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки  25 см (для формирования хвоста «павлина») - 12 м2

Объем работ:

| № пп | Наименование | Ед. изм. |  | Кол. |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| Раздел. Конструкция «Павлин» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение конструкции «Павлин» |  | шт. |  | 1 |  |  |
| 2 | Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной 0,7 м |  | шт. |  | 4 |  |  |
| 13 | Установка конструкции «Павлин» (установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1м) |  | т |  | 0,115 |  |  |
| 14 | Обтяжка каркаса конструкции рулонным покрытием в виде искусственного газона |  | м2 |  | 6 |  |  |
| 25 | Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 25 см |  | м2 |  | 12 |  |  |

Технические требования к качеству цветочных конструкций:

1. Каркас топиарной   конструкции  «Павлин» размером 2500*2500*1500 мм (высота*длина*ширина), металлический,   покрыт антикоррозийным составом или покрашен.

2.  Искусственный газон  Domo «Deco 20»,  цвет – зеленый, основа – резина, высота ворса- 20 мм, состав - полипропилен,  особенность – ландшафтная (Рис. 3) или эквивалент.

3.  Для  создания фигуры из искусственного газона требуется    усиленный каркас. Пример усиленного каркаса представлен на Рис. 4.

Рис. 4  Пример усиленного  каркаса под

искусственный газон

Установка топиарных конструкций «Лягушка»

(сквер по ул. Г. Хасана – Чкалова – п. 4.3)

Состав работ:

1. Приобретение и установка  топиарных конструкций «Лягушка» размером 1500*700*700 мм (высота*длина*ширина) – 2 шт. (Рис. 5)

Рис. 5 Конструкции «Лягушка»

2. Обтяжка каркаса конструкций «Лягушка» рулонным покрытием в виде искусственного газона (Рис. 3)

3.  Устройство корыта под цветники

4. Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки  20 см – 12,6 м2

5. Посадка цветов в цветник

6. Устройство декоративного слоя из мраморной крошки

7. Уход за цветником с момента посадки по 14 октября 2013 г.

Объем работ:

| № пп | Наименование | Ед. изм. |  | Кол. |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| Раздел. Конструкция «Лягушка» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение конструкций «Лягушка» |  | шт. |  | 2 |  |  |
| 2 | Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной 0,7 м |  | шт. |  | 4 |  |  |
| 13 | Установка конструкций «Лягушка» (установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1м) |  | т |  | 0,075 |  |  |
| 14 | Обтяжка каркаса конструкции рулонным покрытием в виде искусственного газона |  | м2 |  | 8 |  |  |
| 25 | Устройство корыта под цветники глубиной 20 см |  | м2 |  | 12,6 |  |  |
| 66 | Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см |  | м2 |  | 12,6 |  |  |
| 77 | Посадка цветов при густоте посадки 40 шт./м2 |  | м2 |  | 1212,6 |  |  |
| 88 | Установка бордюра металлического |  | м/п |  | 12,6 |  |  |
| 99 | Укладка геотекстиля |  | м2 |  | 1,9 |  |  |
| 110 | Устройство декоративного слоя из мраморной крошки белого цвета |  | т |  | 0,15 |  |  |
| 111 | Уход за цветниками |  | м2 |  | 12,6 |  |  |

Технические требования к качеству цветочных конструкций:

1. Каркас топиарных   конструкций  «Лягушка» размером 1500*700*700 мм (высота*длина*ширина), металлический,   покрыт антикоррозийным составом или покрашен.

2.  Искусственный газон  Domo «Deco 20»,  цвет – зеленый, основа – резина, высота ворса- 20 мм, состав - полипропилен,  особенность – ландшафтная (Рис. 3) или эквивалент.

3.  Для  создания фигуры из искусственного газона требуется    усиленный каркас. Пример усиленного каркаса представлен на Рис. 4.

5.  Технические требования к качеству выполняемых работ (результату работ):

5.1  Подрядчик допускается к выполнению работ только после согласования с Заказчиком топиарных конструкций, искусственного газона.

5.2  При подготовке почвы необходимо внести удобрения - суперфосфат, аммиачную селитру, калийную соль или комплексное удобрение после согласования с Заказчиком.

5.3  Эскиз цветника в основании конструкций «Лягушка», вид,  сорт, габариты и колер цветов  необходимо согласовать с Заказчиком.

5.4  Цветы должны высаживаться в стадии цветения, должны быть одинаковыми по высоте,   цветник после посадки должен  иметь вид цветущего сомкнутого ковра.

5. 5  Работы должны выполняться из материалов Подрядчика строго в соответствии с требованиями Строительных норм и правил.

5.6  Уход  за цветниками включает:

- прополку растений с рыхлением – 12 раз за сезон

- полив растений 1 раз в день  первые две недели, затем - 4 раза в неделю.

- прищипка цветочных растений – 12 раз за сезон

- очистка цветочных растений (удаление отцветших соцветий) – 24 раза за сезон.

- подкормка растений раствором минеральных удобрений– 12 раз за  сезон.

Погибшие или потерявшие декоративность цветы должны заменяться новыми в течение 24 часов.

Почва должна быть влажной на всю глубину залегания корней, однородной по составу, без сорной растительности и камней в течение всего вегетационного сезона.

Гарантийный срок на топиарные конструкции и искусственный газон  составляет 24 месяца со дня подписания актов о приемке выполненных работ.

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№ __ от __________

Понижающий коэффициент составляет:

Сумма с учетом понижающего коэффициент

Приложение № 1.1 к документации

об открытом аукционе в электронной форме

Показатели, используемые для определения соответствия потребностям заказчика и(или) эквивалентности предлагаемого к использованию при оказании услуг товара, их значения.

- Конструкция «Звезда» размером 1500*1500*150 мм

- Конструкция «Звезда»  размером 1300*1300*150 мм

- Конструкция «Звезда» размером  1000*1000*150 мм

4.   Конструкция «Звезда» размером 700*700*150 мм

5. Топиарная конструкция «Павлин» размером 2500*2500*1500 мм (высота*длина*ширина)

6.   Искусственный газон  Domo «Deco 20»,  цвет – зеленый, основа – резина, высота ворса- 20 мм, состав - полипропилен,  особенность – ландшафтная – 14 м2

7. Топиарная  конструкция «Лягушка» размером 1500*700*700 мм (высота*длина*ширина)

8. Удобрения - суперфосфат, аммиачная селитра, калийная соль или комплексное удобрение

Приложение № 2

к документации об открытом аукционе

в электронной форме

Проект Муниципального контракта № ______

на выполнение работ по текущему ремонту (установка топиарных конструкций) на объектах озеленения общего пользования в Свердловском  районе города Перми (открытого аукциона в электронной форме  «На право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по текущему ремонту (установка топиарных конструкций) на объектах озеленения общего пользования   в Свердловском  районе города Перми»).

г. Пермь                                                                                                                      «___» _________ 2013 г.

Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Свердловского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Жернокова Александра Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ___________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________, действующего на основании _________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, далее «контракт» о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

1.1. Настоящий контракт заключается во исполнение постановления администрации города Перми от 11.10.2012 № 611 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие Свердловского района города Перми» на 2013-2015 годы» (Мероприятие 5.1.1.  (Ремонт объектов озеленения общего пользования в пределах административных границ)), в соответствии с приказом  директора муниципального казенного учреждения «Благоустройство Свердловского района» от __________ г. № ____ о размещении муниципального заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме  «На право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по текущему ремонту (установка топиарных конструкций) на объектах озеленения общего пользования   в Свердловском  районе города Перми», Решением комиссии (протокол № ___ от __________ г).

По настоящему контракту Подрядчик обязуется выполнить работы по текущему ремонту (установка топиарных конструкций) на объектах озеленения общего пользования в Свердловском  районе города Перми, сдать результат выполненных работ Заказчику  по актам о приемке выполненных работ (приложение № 3 к контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить эти работы. Состав работ, технические требования к качеству выполняемых работ (результату работ) указаны в приложении № 1  к контракту (Техническое задание на выполнение работ по текущему ремонту (установка топиарных конструкций) на объектах озеленения общего пользования   в Свердловском  районе города Перми)  на территории Свердловского района города Перми).

Место выполняемых работ: г. Пермь, Свердловский район, бульвар им. Советской Армии, сквер по ул. Чкалова.

1.2. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта в соответствии с приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 –    Техническое  задание  на   выполнение   работ   по текущему ремонту (установка топиарных конструкций) на объектах озеленения общего пользования в Свердловском  районе города Перми;

- Приложение № 2 – Локальный сметный расчет;

- Приложение № 3 - Формы отчетности  (акт о приемке выполненных работ (КС-2), справка о

стоимости выполненных работ и затрат (КС-3);

- Приложение №  4 – Форма акта контрольной проверки и  акта оценки работы подрядчика;

- Приложение № 5 –  Критерии оценки качества выполняемых работ по текущему ремонту (установка топиарных конструкций) на объектах озеленения общего пользования в Свердловском  районе города Перми;

- Приложение №  6 – Приказ о назначении уполномоченного представителя.

и требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе, рекомендаций по нормированию труда.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Срок выполняемых  работ:

20 дней с момента заключения муниципального контракта на выполнение работ по установке топиарных конструкций, устройству цветников, посадке цветов в цветниках, уход за цветами  -  с момента посадки по 14 октября 2013 года.

2.2. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Цена контракта, порядок приемки и оплаты.

3.1. Цена контракта устанавливается на основании проведения открытого аукциона в электронной форме,  предложена  Подрядчиком и   составляет ________________ (____________________________) рублей ____ коп., без дальнейшей индексации. Понижающий коэффициент составляет ________. Цена контракта включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, любые затраты Подрядчика.

3.2.	Цена контракта, указанная в п.3.1. контракта, может быть снижена в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением санкций в соответствии с п.4.2. настоящего контракта.

3.3       Форма оплаты: безналичный расчет.

3.4.     Оплата за выполненные Подрядчиком работы по установке топиарных конструкций, устройству цветников, посадке цветов в цветниках осуществляется Заказчиком после полного исполнения Подрядчиком указанных работ, по безналичному расчету в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания обеими сторонами: акта о приемке выполненных работ, акта контрольной проверки, акта оценки работы Подрядчика, и предоставления Подрядчиком счета-фактуры и фотографий до начала производства работ, во время производства работ и после окончания производства работ.

Оплата выполненных Подрядчиком работ по уходу за цветами  осуществляется Заказчиком ежемесячно по безналичному расчету в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания обеими сторонами: акта о приемке выполненных работ, актов контрольных проверок, акта оценки работы Подрядчика, и предоставления Подрядчиком счета-фактуры.

3.5. Приемка работ по установке топиарных конструкций, устройству цветников, посадке цветов в цветниках осуществляется Заказчиком своевременно  по акту о приемке выполненных работ (Приложение №3).  Акт о приемке выполненных работ составляется на основании акта контрольной проверки и акта оценки работы подрядчика (Приложение № 4).

Приемка работ по уходу за цветами  осуществляется ежемесячно на 20 число текущего месяца  по акту о приемке выполненных работ (Приложение №3).  Акт о приемке выполненных работ составляется на основании актов контрольных проверок и акта оценки работы подрядчика (Приложение № 4).

Заказчик производит приемку выполненных работ на соответствие сроков, объема и качества  работ требованиям, установленным настоящим контрактом.

Акт контрольной проверки выполненных работ по установке топиарных конструкций, устройству цветников, посадке цветов в цветниках составляется представителями Заказчика и Подрядчика. Контрольная проверка проводится Заказчиком по итогам выполненных работ. По итогам проверки составляется акт контрольной проверки (Приложение № 4), в котором фиксируются выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, указываются замечания по качеству выполнения работ и сроки их устранения.

Акты контрольных проверок выполненных работ по уходу за цветами составляются представителями Заказчика и Подрядчика. Периодичность контрольных проверок определяется Заказчиком, но не реже одного раза в течение 7 (семи) дней. По итогам каждой проверки составляется акт контрольной проверки (Приложение № 4), в котором фиксируются выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, указываются замечания по качеству выполнения работ и сроки их устранения.

3.5. Работы по настоящему контракту финансируются из бюджета города Перми.

3.6. Акт о приемке выполненных работ (приложение № 3 к контракту) составляется в 3-х экземплярах и подписывается с одной стороны – Заказчиком, с другой стороны - Подрядчиком.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии, согласно  рекомендаций, указанных в Приложении № 1 к настоящему контракту.  Критерии оценки качества выполняемых работ по текущему ремонту (установка топиарных конструкций) на объектах озеленения общего пользования в Свердловском  районе города Перми указаны в Приложении № 5 к настоящему контракту.

4.2. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок (приложение № 4 к контракту), являющихся основанием для:

а) требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим контрактом.

4.3. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течение одних  суток  устранить  дефекты  и недостатки, указанные в актах контрольных проверок (приложение № 4 к контракту).

5. Производство работ.

5.1. Подрядчик гарантирует, что качество применяемых материалов и оборудования будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

Гарантийный срок на топиарные конструкции и искусственный газон составляет 24 месяца со дня подписания актов о приемке выполненных работ.

5.2. Подрядчик письменно информирует о готовности к сдаче выполненных  работ по мере их готовности.

5.3. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и за свой счет обязан в срок, установленный Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

5.4. Заказчик  вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.

6. Права и обязанности Подрядчика.

6.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований технической документации (рекомендации и т.д.) Подрядчик обязан:

- Обеспечить выполнение работ, указанных в пункте 1.1. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

- Производить фотофиксаж до начала производства работ, во время производства работ и после окончания производства работ по посадке кустарников, установке контейнеров на дорожные ограждения, конструкции «Букет», букв-цветочниц с надписью «Пермь 290», посадке цветов.

- Своевременно и за свой счет устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок  (приложение № 4 к контракту).

- Вести журнал производства работ от их начала до завершения.

- Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности насаждений.

- Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

- Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя, сертификаты, санитарно-гигиенические требования, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

- В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

6.2. Подрядчик имеет право:

- В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта с привлечением представителя Заказчика.

7. Права и обязанности Заказчика.

7.1. Для осуществления контроля над ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного.

Заказчик обязан:

-Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

-Осуществлять проверку и подписание представленных Подрядчиком актов о приемке выполненных работ  (приложение № 3 к контракту).

7.2. Заказчик имеет право:

-Осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством контрольных проверок. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах (приложение № 4 к контракту) выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

7.3. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения контракта.

8. Ответственность сторон.

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного  контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки  устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости работ указанной в п. 3.1. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.3. В случае просрочки исполнения, неисполнения, ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается контрактом в размере 1% (одного процента) от цены контракта, указанной в п. 3.1. настоящего контракта. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

9. Действие и прекращение действия контракта.

9.1. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы действующего законодательства.

9.4 Расторжение настоящего контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Разрешение споров между сторонами.

10.1. Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем переговоров между сторонами.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в суд.

11. Обстоятельства непреодолимой силы.

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

11.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

12. Обеспечение исполнения контракта.

12.1. Подрядчик для заключения контракта обязан представить обеспечение исполнения  контракта в виде одного из нижеперечисленных способов:

- банковской гарантии;

- залога денежных средств,

в размере 20 % от начальной (максимальной) цены контракта.

12.2.  Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных в п.12.1. выбирается Подрядчиком самостоятельно.

12.3. При расторжении настоящего контракта по решению суда по вине Подрядчика, обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается.

13. Адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                                 Подрядчик:

муниципальное казенное учреждение

«Благоустройство Свердловского района»

ИНН/КПП 5904194542 / 590401001

ОГРН 1085904016670

Адрес: г.Пермь, ул.Куйбышева,94

К/с 30101810300000000850

УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми,

муниципальное казенное учреждение

«Благоустройство Свердловского района»

л/с 2932018384)

р/с 40204810300000000006 в ГРКЦ Банка

России по Пермскому краю .г.Пермь.

БИК 045773001

А.С. Жерноков _____________________

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№ ____ от __________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по текущему ремонту (установка топиарных конструкций) на объектах озеленения общего пользования   в Свердловском  районе города Перми

1.   Стоимость выполняемых работ:

2.  Срок выполняемых  работ:   20 дней с момента заключения муниципального контракта на выполнение работ по установке топиарных конструкций, устройству цветников, посадке цветов в цветниках, уход за цветами  -  с момента посадки по 14 октября 2013 года.

3. Место выполняемых работ: г. Пермь, Свердловский район, бульвар им. Советской Армии, сквер по ул. Чкалова.

4.  Состав работ:

4.1  Установка конструкций «Звезда» на бульваре им. Советской Армии на участке от ул. 1-я Красноармейская до ул. Швецова

4.2  Установка топиарной конструкции «Павлин» на бульваре им. Советской Армии на участке от ул. Белинского до ул. П. Осипенко

4.3  Установка топиарных конструкций «Лягушки» в сквере по ул. Г. Хасана - Чкалова, устройство цветника вокруг конструкций посадка цветов в цветник, уход за цветами – с момента посадки по 14 октября 2013 года.

Установка конструкций «Звезда»

(бульвар им. Советской Армии на участке от ул. 1-я Красноармейская до ул. Швецова – п. 4.1)

Состав работ:

1. Приобретение конструкций «Звезда» размером 1500*1500*150 мм – 4 шт., размером 1300*1300*150 мм- 4шт., размером  1000*1000*150 мм – 4 шт., размером 700*700*150 мм – 4 шт.

2. Монтаж конструкций «Звезда» в цветники (Рис. 1)

Рис. 1 Конструкции «Звезда» в цветнике

Объем работ:

| № пп | Наименование | Ед. изм. |  | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| Раздел. Конструкции «Звезды» |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение конструкций «Звезда» |  | шт. | 16 |  |
| 2 | Установка креплений. Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м |  | 1 т | 0,096 |  |
| 13 | Монтаж конструкций «Звезда» |  | м2 | 8,5 |  |

Технические требования к качеству цветочных конструкций:

1.  Конструкция «Звезда»,   размер 1 - 1500*1500*150 мм – 4 шт., размер 2 - 1500*1500*150 мм – 4 шт., размер 3 - 1000*1000*150 мм – 4 шт., размер 4 - 700*700*150 мм – 4 шт.,  материал - нержавеющая сталь.

2. Конструкция состоит звезды-чаши для посадки цветов с высотой бортика 150 мм и рамы, на которую устанавливаются звезды. Рама должна быть изготовлена из  металлических ножек-подставок и  прямоугольного  основания, которое  стоит на земле. Длина ножек разная, угол наклона 45 ºот земли, т.е. нижний край на уровне земли (или ≈ 10см от земли), а верх поднимается на 45 º. Вес "Звезды" в зависимости от размера колеблется от 12 кг до 85 кг.

Установка топиарной конструкции «Павлин»

(бульвар им. Советской Армии на участке от ул. Белинского

до  ул. П. Осипенко – п. 4.2)

Состав работ:

1. Приобретение и установка  топиарной конструкции «Павлин» размером 2500*2500*1500 мм (высота*длина*ширина) – 1 шт. (Рис. 2)

Рис. 2 Конструкция «Павлин»

2. Обтяжка каркаса конструкции «Павлин» рулонным покрытием в виде искусственного газона (Рис. 3)

INCLUDEPICTURE  "http://remontnick.ru/images/it/xxl_15913.jpeg" \* MERGEFORMATINET

Рис. 3  Искуственный газон Domo “Deco 20”

3. Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки  25 см (для формирования хвоста «павлина») - 12 м2

Объем работ:

| № пп | Наименование | Ед. изм. |  | Кол. |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| Раздел. Конструкция «Павлин» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение конструкции «Павлин» |  | шт. |  | 1 |  |  |
| 2 | Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной 0,7 м |  | шт. |  | 4 |  |  |
| 13 | Установка конструкции «Павлин» (установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1м) |  | т |  | 0,115 |  |  |
| 14 | Обтяжка каркаса конструкции рулонным покрытием в виде искусственного газона |  | м2 |  | 6 |  |  |
| 25 | Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 25 см |  | м2 |  | 12 |  |  |

Технические требования к качеству цветочных конструкций:

1. Каркас топиарной   конструкции  «Павлин» размером 2500*2500*1500 мм (высота*длина*ширина), металлический,   покрыт антикоррозийным составом или покрашен.

2.  Искусственный газон  Domo «Deco 20»,  цвет – зеленый, основа – резина, высота ворса- 20 мм, состав - полипропилен,  особенность – ландшафтная (Рис. 3) или эквивалент.

3.  Для  создания фигуры из искусственного газона требуется    усиленный каркас. Пример усиленного каркаса представлен на Рис. 4.

Рис. 4  Пример усиленного  каркаса под

искусственный газон

Установка топиарных конструкций «Лягушка»

(сквер по ул. Г. Хасана – Чкалова – п. 4.3)

Состав работ:

1. Приобретение и установка  топиарных конструкций «Лягушка» размером 1500*700*700 мм (высота*длина*ширина) – 2 шт. (Рис. 5)

Рис. 5 Конструкции «Лягушка»

2. Обтяжка каркаса конструкций «Лягушка» рулонным покрытием в виде искусственного газона (Рис. 3)

3.  Устройство корыта под цветники

4. Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки  20 см – 12,6 м2

5. Посадка цветов в цветник

6. Устройство декоративного слоя из мраморной крошки

7. Уход за цветником с момента посадки по 14 октября 2013 г.

Объем работ:

| № пп | Наименование | Ед. изм. |  | Кол. |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| Раздел. Конструкция «Лягушка» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение конструкций «Лягушка» |  | шт. |  | 2 |  |  |
| 2 | Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной 0,7 м |  | шт. |  | 4 |  |  |
| 13 | Установка конструкций «Лягушка» (установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1м) |  | т |  | 0,075 |  |  |
| 14 | Обтяжка каркаса конструкции рулонным покрытием в виде искусственного газона |  | м2 |  | 8 |  |  |
| 25 | Устройство корыта под цветники глубиной 20 см |  | м2 |  | 12,6 |  |  |
| 66 | Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см |  | м2 |  | 12,6 |  |  |
| 77 | Посадка цветов при густоте посадки 40 шт./м2 |  | м2 |  | 1212,6 |  |  |
| 88 | Установка бордюра металлического |  | м/п |  | 12,6 |  |  |
| 99 | Укладка геотекстиля |  | м2 |  | 1,9 |  |  |
| 110 | Устройство декоративного слоя из мраморной крошки белого цвета |  | т |  | 0,15 |  |  |
| 111 | Уход за цветниками |  | м2 |  | 12,6 |  |  |

Технические требования к качеству цветочных конструкций:

1. Каркас топиарных   конструкций  «Лягушка» размером 1500*700*700 мм (высота*длина*ширина), металлический,   покрыт антикоррозийным составом или покрашен.

2.  Искусственный газон  Domo «Deco 20»,  цвет – зеленый, основа – резина, высота ворса- 20 мм, состав - полипропилен,  особенность – ландшафтная (Рис. 3) или эквивалент.

3.  Для  создания фигуры из искусственного газона требуется    усиленный каркас. Пример усиленного каркаса представлен на Рис. 4.

5.  Технические требования к качеству выполняемых работ (результату работ):

5.1  Подрядчик допускается к выполнению работ только после согласования с Заказчиком топиарных конструкций, искусственного газона.

5.2  При подготовке почвы необходимо внести удобрения - суперфосфат, аммиачную селитру, калийную соль или комплексное удобрение после согласования с Заказчиком.

5.3  Эскиз цветника в основании конструкций «Лягушка», вид,  сорт, габариты и колер цветов  необходимо согласовать с Заказчиком.

5.4  Цветы должны высаживаться в стадии цветения, должны быть одинаковыми по высоте,   цветник после посадки должен  иметь вид цветущего сомкнутого ковра.

5. 5  Работы должны выполняться из материалов Подрядчика строго в соответствии с требованиями Строительных норм и правил.

5.6  Уход  за цветниками включает:

- прополку растений с рыхлением – 12 раз за сезон

- полив растений 1 раз в день  первые две недели, затем - 4 раза в неделю.

- прищипка цветочных растений – 12 раз за сезон

- очистка цветочных растений (удаление отцветших соцветий) – 24 раза за сезон.

- подкормка растений раствором минеральных удобрений– 12 раз за  сезон.

Погибшие или потерявшие декоративность цветы должны заменяться новыми в течение 24 часов.

Почва должна быть влажной на всю глубину залегания корней, однородной по составу, без сорной растительности и камней в течение всего вегетационного сезона.

Гарантийный срок на топиарные конструкции и искусственный газон  составляет 24 месяца со дня подписания актов о приемке выполненных работ.

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№ __ от __________

Понижающий коэффициент составляет:

Сумма с учетом понижающего коэффициент

Приложение № 3

к  муниципальному контракту

№ __ от __________

Приложение № 4

к муниципальному контракту

№ ____ от __________

Заказчик (Генподрядчик) _____________________________________________________

(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик (Субподрядчик) ___________________________________________________

(организация, адрес, телефон, факс)

Контракт (муниципальный контракт) ___________________________________________

(№, дата, наименование работ)

А К Т

контрольной проверки _______________________________________________ 2013 г.

________________________________________________________________________

( Наименование подрядного предприятия)

_____________________2013 г.

( дата )

Проверка произведена ____________________________________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество куратора заказчика)

и ________________________________________________________________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя подрядчика)

| № п/п | Наименование объекта | Замечания | Подпись ответст. лица | Отметка об устранении замечаний | Процент снижения по объекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Все работы предусмотренные контрактом  от _________ № ____________ проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют, кроме перечисленных в данном акте.

Куратор заказчика ____________________  _______________________

(подпись)                                  (расшифровка подписи)

Уполномоченный представитель подрядчика ________________ _____________________

(подпись)                       (расшифровка подписи)

Заказчик (Генподрядчик) _____________________________________________________

(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик (Субподрядчик) ___________________________________________________

(организация, адрес, телефон, факс)

Контракт (муниципальный контракт) ___________________________________________

(№, дата, наименование работ)

А К Т

оценки работы подрядчика

за ____________________ 2013 г

(месяц)

по ____________________________________

(наименование подрядного предприятия)

| № | Наименование объекта | Первоначальная стоимость | Оценка качества |  |  | Стоимость к оплате* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 объезд _______ (декада) | 2 объезд ________ (декада) | 3 объезд ________ (декада) |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

*При оценке «неудовлетворительно» по отдельно взятому объекту снижение может достигать до 100%.

Заказчик __________________________  ______________________  _____________________________

(должность)                                      (подпись)                                            (расшифровка)

Подрядчик________________________  _______________________  _____________________________

(должность)                                      (подпись)                                            (расшифровка)

Приложение № 5

к муниципальному контракту

№ ____ от ___________

Критерии оценки качества выполняемых работ по текущему ремонту (установка топиарных конструкций) на объектах озеленения общего пользования в Свердловском  районе города Перми.

| Критерии оценки | Оценка качества | % снижения |
| --- | --- | --- |
| При установке Работы произведены с соблюдением общестроительных норм и правил, представлен сертификат качества на материалы и изделия. Тип конструкций, искусственного газона, цвет и материал, из которого они изготовлены, строго соответствуют техническому заданию и рисункам. Конструкции надежно закреплены. Требования к конструкциям: долговечность, эстетичность, экологическая чистота. При посадке использован улучшенный, просеянный на грохоте растительный грунт с внесением необходимого количества минеральных удобрений. Согласован эскизный план цветника. Использован качественный посадочный материал нужного ассортимента. Соблюдены календарные сроки посадки, полив произведен без размыва почвы, не допущены повреждения растений. Уход производится в соответствии с требованиями технического задания. Нет отцветших соцветий и сухих побегов. Погибшие и потерявшие декоративность цветы заменены новыми. | Отлично | 0 |
| Требования те же, присутствуют дефекты, сказывающиеся на эстетическом восприятии. | Хорошо | 10 |
| Требования те же. Тип конструкций, искусственного газона, цвет и материал, из которого они изготовлены, не полностью соответствуют требованиям технического задания и рисункам. При посадке нарушены календарные сроки, не произведена своевременно подкормка, прищипка растений, не удалены отцветшие соцветия, не заменены погибшие и потерявшие декоративность цветы. | Удовлетворительно | 40 |
| Работы произведены с нарушением общестроительных норм и правил, не представлен сертификат качества на материалы и изделия. Тип конструкций, искусственного газона, цвет и материал, из которого они изготовлены, не соответствуют техническому заданию и рисункам. Нарушены требования к конструкциям: долговечность, эстетичность, экологическая чистота. При посадке использован некачественный посадочный материал, не соблюдены сроки посадки. Несвоевременное устранение замечаний контролирующих лиц. Не произведены мероприятия по уходу, имеются отцветшие соцветия и сухие побеги. Не произведена замена потерявших декоративность цветов. | Неудовлетворительно | 100 |

Приложение № 6

к муниципальному контракту

№ ___ от __________

ПРИКАЗ

о назначении уполномоченного представителя.

Приложение № 3

к документации об открытом аукционе

в электронной форме

Договор залога.

г. Пермь                                                                «___» _________ 2013 г.

__________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и _________________________, именуемый в дальнейшем Участник размещения заказа, в лице ______________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании Протокола №_____ от «____»__________20__года заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

- Статья 1. Предмет контракта

1.1. Настоящий договор залога заключен в обеспечение исполнения муниципального контракта, заключаемого между Заказчиком и Участником размещения заказа, согласно которому Заказчик поручает, а Участник размещения заказа принимает на себя обязательства поставить товары (оказать услуги, выполнить работы) по _________________________________________________________________, далее – контракт. 					(предмет контракта, № и дата извещения о проведении аукциона)

- Статья 2. Предмет контракта

2.1. Участник размещения заказа в безналичном порядке перечисляет Заказчику в качестве обеспечения исполнения обязательств Участника размещения заказа по контракту, указанному в статье 1 настоящего договора, денежные средства в размере ________ (______) рублей (далее - обеспечение), а Заказчик принимает обеспечение на счет по следующим реквизитам:

________________________________________ (указываются реквизиты Заказчика)

назначение платежа: «Обеспечение исполнения контракта  по договору залога № _____ от «____»___________ 20__ г.»

2.2. Стороны оценивают предмет залога в размере __________ (______) рублей.

2.3. Настоящий договор служит обеспечением исполнения Участником размещения заказа обязательств по контракту в течение всего срока его действия, а также распространяется на гарантийные обязательства, предусмотренные муниципальным контрактом.

2.4. Участник размещения заказа отвечает перед Заказчиком закладываемым имуществом в полном объеме своих обязательств по контракту, включая неустойку, возмещение убытков, исполнение гарантийных обязательств, а также возмещение необходимых расходов Заказчика, связанных с обращением взыскания на предмет залога.

2.5. Взыскание на заложенное имущество для удовлетворения требований Заказчика может быть обращено в случае полного или частичного неисполнения Участником размещения заказа своих обязательств перед Заказчиком в порядке, установленном законодательством и настоящим договором.

- Статья 3. Передача денежных средств

3.1. Сумма обеспечения, указанная в пункте 2.1 настоящего договора, должна быть внесена Участником размещения заказа на счет Заказчика до истечения срока заключения контракта, указанного в конкурсной документации (документации об аукционе), и считается внесенной с момента ее поступления на счет Заказчика.

Документом, подтверждающим внесение обеспечения на счет Заказчика, является платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств.

В случае непоступления в указанный срок суммы обеспечения обязательства Участника размещения заказа по внесению в залог денежных средств считаются неисполненными. В указанном случае Участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения контракта.

3.2. Участник размещения заказа не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет Заказчика в качестве обеспечения.

На денежные средства, перечисленные Участниками размещения заказа в соответствии с настоящим договор на счет Заказчика, проценты не начисляются.

- Статья 4. Возврат и удержание обеспечения

4.1. Заказчик в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней после полного исполнения обязательств по контракту, в том числе, в части исполнения гарантийных обязательств, в части возмещения убытков, выплаты неустойки в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением контракта и надлежащего документального подтверждения Участником размещения заказа исполнения обязательств по контракту осуществляет возврат обеспечения по реквизитам, указанным в настоящем договоре, за исключением суммы удержания предусмотренных п. 4.2. настоящего договора.

4.2. Требования Заказчика удовлетворяются из заложенного имущества (денежных средств) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по контракту во внесудебном порядке путем удержания денежных средств в размере, указанном в п. 8.3. контракта.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств, в т.ч. по гарантийным обязательствам, по контракту денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения переходят в собственность Заказчика в размере, указанном в п. 8.3. контракта.

Статья 5. Заключительные положения

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия контракта, включая гарантийные обязательства.

5.2. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение Арбитражного суда Пермского края или суда общей юрисдикции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Настоящий договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах (один - для Заказчика, один - для Участника размещения заказа).

5.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 6. Адреса и реквизиты сторон

| Заказчик | Участник размещения заказа |
| --- | --- |
| Реквизиты | Реквизиты |
| _________________/_________________/ М.П. | _________________/_________________/ М.П. |