Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

от «     »                  2013 года

Техническое задание

для проведения запроса котировок

Раздел 1.

Наименование услуг:  На выполнение работ по демонтажу, перемещению,  хранению, транспортированию и захоронению, либо утилизации самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (в рамках реализации ведомственной целевой программы «Развитие Ленинского района города Перми» на 2013-2015 годы п.1.1.1.).

Перечень, характеристика, объем, сроки и место выполнения работ:

| № п/п | Наименование работ (услуг) /место выполнения /оказания/ /сроки выполнения/ оказания/ /количество объектов/ | Характеристики (услуг); требования, предъявляемые к работам (услугам): |
| --- | --- | --- |
| 1. | Перемещение самовольно установленных объектов некапитального типа. /территория Ленинского района г.Перми/ /с момента заключения контракта до 30 июня 2013 г./ /27 ед. / | 1. Исполнитель обязан предоставить Заказчику локально-сметный расчет в течение 3-х рабочих дней с момента заключения Муниципального контракта на согласование. 2.Исполнитель контракта обязан согласовать, утвердить Заказчиком перечень демонтируемых движимых объектов и график их перемещения в течение 3-х рабочих дней с момента заключения Муниципального контракта. 3.Предоставить документальное подтверждение наличия охраняемого земельного участка (базы) для складирования демонтируемых движимых объектов и имущества, находящегося в них (на момент подписания контракта). 4.Произвести демонтаж самовольно установленных движимых объектов. 4.1.Произвести вскрытие объектов (по мере необходимости) с оформлением акта и описи обнаруженного имущества. 5.Произвести погрузку на транспортное средство исполнителя демонтируемых объектов. 6. Произвести погрузку на транспортное средство исполнителя, имущества, находящегося в демонтируемых объектах. 6.1.Составить опись и акт перемещаемого имущества. 7.Обеспечеить транспортировку (транспортом Исполнителя) демонтируемых объектов и имущества, находящегося в них к месту хранения (место хранения Исполнителя). 8.Обеспечить выполнение законодательства Российской Федерации в части обеспечения безопасности и охраны труда при выполнении работ. 9.Обеспечить исполнение решения Пермской городской Думы от 29.01.2008 г. № 4 «Об утверждении правил благоустройства и содержания территории в городе Перми» (в ред. от 29.01.2013г. № 16) в части содержания территории ранее занятой демонтируемыми объектами некапитального типа. 10.Обеспечить сохранность демонтируемых объектов и имущества, находящего в нем в течение шести месяцев с момента демонтажа. 11. Представить финансовый отчет (акт сдачи - приемки выполненных работ, чеки, счет-фактура и др.) в течение 10 календарных дней, с момента выполнения работ. |

Раздел 2.

Требования к качеству оказанных услуг.

2.1. Условия/критерии, регламентирующие вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы по демонтажу, перемещению, хранению, транспортированию и захоронению, либо утилизации самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (в рамках реализации ведомственной целевой программы «Развитие Ленинского района города Перми» на 2013-2015 годы п.1.1.1.).

| № п/п | Критерии оценки оказания услуг | Оценка, % снижения от суммы муниципального контракта |
| --- | --- | --- |
| 1. | Демонтаж (снос, погрузка) самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов без видимых повреждений | Отлично, 0% |
|  | Демонтаж (снос, погрузка) самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов с повреждениями | Удовлетворительно, 5 % |
| 2. | Транспортировка (перемещение) самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов без видимых повреждений | Отлично, 0% |
|  | Транспортировка (перемещение) самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов с повреждениями имущества | Удовлетворительно, 5 % |
| 3. | Сохранение самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов | Отлично, 0% |
|  | Не сохранение самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов | Удовлетворительно, 5 % |

2.2.  Снижение оценки оказанных услуг будет производиться при не выполнении хотя бы одного из подпунктов критериев оценки. Процент снижения при нарушении двух и более подпунктов критериев не суммируется.

Заказчик:                                                                                  Исполнитель:

___________________________                                            ____________________________

«___» ________________2013г.                                          «___» ___________________2013г.

М.П.		                                                                         М.П.