Приложение № 1 к документации

об открытом аукционе в электронной форме

Договор № ____

на выполнение работ по капитальному ремонту здания МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 137»г. Перми

по адресу г. Пермь, ул. А. Невского, д. 12

г. Пермь                                                                                                                «___» __________2013г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад № 137» г. Пермь, 3Невскогоития ребёнка - детский 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000именуемый в дальнейшем  «Заказчик», в лице и. о. заведующего Буслаевой Ольги Александровны, действующего на основании Приказа от 12.04.2013г. № 395-к,  с одной стороны, и ______________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующего на основании ___________________, с  другой  стороны,   совместно именуемые Стороны», заключили на основании протокола аукционной  комиссии от ___ _______2013 г.  № ____ настоящий договор  о нижеследующем.

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по выполнение работ по капитальному ремонту здания МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 137»г. Перми

по адресу г. Пермь, ул. А. Невского, д. 12, а Заказчик обязуется  принять и оплатить эти работы.

1.2. В соответствии с договором выполнение работ осуществляется Подрядчиком в соответствии с проектно-сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (приложение № 1).

2.СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

2.1.Стоимость работ по настоящему договору (цена договора) составляет _____________________(__________________________________________) рублей., в т.ч. НДС18%.

2.2. Коэффициент снижения по результатам аукциона в электронной форме составляет __.

2.3. Стоимость работ по настоящему договору определена на основании аукциона в электронной форме.

2.4. Цена договора  включает  все расходы на выполнение Технического задания в полном объеме, а также расходы на комплектацию объекта всеми необходимыми материалами и оборудованием, выполнение работ, включая монтажные, пуско-наладочные и иные неразрывно связанные с выполнением работ на объекте, уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи.

.

3.ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

3.1.При выполнении настоящего договора Подрядчик обязан:

3.1.1. выполнить  работы, предусмотренные настоящим договором в соответствии с графиком производства работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 2).

3.1.2. выполнить в срок своими силами и средствами работы, предусмотренные настоящим договором и Приложением №1, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора, с учётом требований ГОСТов, СНиПов, СанПиНов и сдать их результат Заказчику, выполнить работу в сроки, установленные настоящим договором.

3.1.3. за свой счет приобрести материалы и оборудование, необходимое для выполнения работ по настоящему договору;

3.1.4. обеспечить выполнение на объектах необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений во время проведения работ;

3.1.5. обеспечить надлежащую охрану имущества третьих лиц, находящегося на объектах, в течение всего срока выполнения работ (действия настоящего договора);

3.1.6.выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других  разделах настоящего договора.

3.1.7.извещать Заказчика  в письменном виде в течение 3-рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные по адресу Подрядчика считаются направленными надлежащим образом.

3.1.8. в сроки, установленные Заказчиком, прибыть лично либо направить представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления актов сдачи-приемки  выполненных работ (КС-2, КС-3). Представитель Подрядчика обязан представить и передать заверенную копию доверенности Заказчику до начала составления акта.

3.1.9. В течение 15 рабочих дней устранять недостатки и дефекты, выявленные в ходе приемки работ.

3.2.В случае если от имени Подрядчика на составление акта явилось лицо без доверенности, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте считаются установленными надлежащим образом. Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком.

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА

4.1.Заказчик обязан:

4.1.1.обеспечить Подрядчика возможностью временного присоединения оборудования для производства работ к сетям и коммуникациям;

4.1.2. в течение 10 дней принять работы выполненные Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего договора;

4.1.3. оплатить выполненные Подрядчиком работы в порядке, предусмотренном настоящим договором;

4.1.4. при надлежащем  выполнении Подрядчиком всех условий настоящего договора, в течение 10 дней  возвратить Подрядчику сумму обеспечения исполнения договора, в случае если обеспечением договора является Залог денежных средств, зачисленных в установленном порядке на лицевой счет Заказчика.

4.2. Для осуществления контроля над деятельностью Подрядчика Заказчик вправе:

4.2.1. Назначить ответственное за исполнение договора официальное лицо (лиц), уведомив об этом Подрядчика.

4.2.2. Оценивать и проверять ход и качество порученных Подрядчику работ на соответствие требованиям ГОСТов, СНиПов и САНПиНов;

4.2.3. Выбрать уполномоченную организацию, осуществляющую контроль за выполнением объемов и видов работ по настоящему договору, МКУ «Управление строительства города Перми».

5.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1.Срок выполнения работ:

5.1.1.Началом выполнения работ - дата подписания договора.

5.1.2.Окончание выполнения работ - не более 160 дней с даты заключения договора, но не позднее 31 декабря 2013 года.

Датой окончания выполнения работ считается дата, указанная в акте о приемке объекта в эксплуатацию рабочей комиссией.

5.2.1.Сроки завершения отдельных этапов работ (промежуточные сроки) определены в «Графике производства работ» (Приложение №2 к Договору).

6.ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

6.1. Расчеты за выполненные работы производятся в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика.

6.2.  Заказчиком предусматривается следующая схема оплаты работ:

Этап I.Оплачиваются выполненные работы в объеме 10 % от стоимости договора в течение 25 банковских дней с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

Этап II. Оплачиваются фактически выполненные работы (за вычетом оплаты по предыдущему этапу) на основании подписанных актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в течение 25 банковских дней с момента их подписания.

Этап III. Окончательная оплата за выполненные работы в объеме 5 % от стоимости договора Заказчиком осуществляется в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента подписания   акта о приемке в эксплуатацию Объекта на основании документов:

- акта ввода объекта в эксплуатацию,

- подписанного сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2),

- справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3),

- счета-фактуры, счета;

- исполнительной документации, определенной действующими нормативами в строительстве и условиями   договора.

6.3.Финансирование работ осуществляется в пределах утвержденных бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных ассигнований).

6.4. Оплата работ осуществляется по актам выполненных работ с учетом понижающего коэффициента, который определяется как частное от деления цены договора, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену договора. Коэффициент снижения рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления. Т.е. стоимость работ, подлежащая сдаче за выполненные объемы, определяется путем умножения сметной стоимости Заказчика на полученный коэффициент снижения (_____).

7.ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

7.1. Производство монтажных работ.

7.1.1. Монтажные работы должны производиться в соответствии с требованиями разработанной и утвержденной проектной документацией, СНиПов, ГОСТов, СанПиНов, действующих  отраслевых стандартов и  других нормативных документов.

7.1.2. Работы должны производиться в соответствии с графиком производства работ (Приложение №2), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора, в котором Подрядчик должен предусмотреть по каждому виду работ отдельные этапы выполнения по объекту.

7.1.3. Подрядчик  письменно информирует Заказчика и уполномоченную организацию, осуществляющую контроль за выполнением объемов и видов работ по настоящему договору, со стороны Заказчика – МКУ «Управление строительства города Перми» (далее-Технадзор)  о необходимости приемки этапа  работ по мере его завершения.

7.1.4. При производстве работ и их приемке, а также в контроле за выполнением работ,  проверке представленных Подрядчиком актов приемки выполненных работ (форма КС-2), и справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3), составленных в соответствии с проектно-сметной документацией, а также в  проверке соответствия используемых Подрядчиком материалов условиям договора, участвует Технадзор, а также руководитель образовательного учреждения – объекта.

7.1.5. Подрядчик  в случае необходимости проводит согласование с ведомственными надзорными органами и иными инстанциями порядка выполнения работ на объекте. Обеспечение общего порядка на объектах является обязанностью Подрядчика.

7.1.6. Временные подсоединения коммуникаций, а также оплату коммунальных услуг на период выполнения работ на объекте осуществляет Подрядчик  за свой счет.

7.1.7. Подрядчик  письменно информирует Заказчика и Технадзор о необходимости приемки скрытых работ по мере их готовности. Подрядчик  приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Технадзора, внесенного в журнал производства работ.

7.1.8. Обнаруженные дефекты или недостатки в выполненных работах, отражаются в акте, где также указываются установленные Заказчиком сроки  устранения обнаруженных дефектов и недостатков. Подрядчик устраняет обнаруженные дефекты и недостатки  за свой счет.  В случае не устранения Подрядчиком обнаруженных дефектов или недостатков в выполненных работах в установленный Заказчиком срок, Заказчик вправе устранить указанные дефекты или недостатки силами третьих лиц за счет подрядчика.

7.1.9. Подрядчик  осуществляет уборку и содержание территории, вывоз строительного мусора (снега) с объекта в период производства работ. Право собственности на строительный мусор в течении и по окончании ремонтных работ для дальнейшего вывоза и размещения  переходит к Подрядчику.

7.1.10.  Заказчик привлекает Технадзор для осуществления контроля за выполнением объемов и видов работ по настоящему договору на объекте капитального ремонта по данному договору.

7.1.11. Заказчик и  Технадзор вправе в любое  время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ.

8. ПРИЕМКА ОБОРУДОВАНИЯ, РАБОТ И РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ

8.1. Приемка результата работ:

8.1.1. Приемка результата работ осуществляется  поэтапно и в соответствии с графиком производства работ, указанным в п.3.1.1. настоящего Договора.

8.1.2. Приемка Объекта в эксплуатацию производится в течение 5-ти (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем  получения  Заказчиком  и Технадзор письменного извещения от Подрядчика  о готовности к сдаче результата  выполненных работ по Объекту и оформляется актом о приемке в эксплуатацию уполномоченной организацией Заказчика. Акт о приёмке в эксплуатацию подписывается Сторонами, в том числе Технадзор, руководителем образовательного учреждения при условии оформленных в установленном порядке счетов-фактур на выполненные работы, счетов-фактур на материалы, актов приемки результата  выполненных работ (КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

8.1.3.При возникновении между  Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу обнаруженных при производстве работ недостатков, по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая ее назначения. Если экспертиза назначена по соглашению между сторонами – обеими сторонами поровну.

8.1.4. Подрядчик не освобождается от выполнения любого из обязательств, принятых по условиям настоящего Договора, которые остались невыполненными или выполненными ненадлежащим образом к моменту подписания акта, о чем будет сделана соответствующая запись в вышеуказанном акте. Подрядчик обязуется устранить недостатки в выполненных работах в срок, Установленный Заказчиком.

8.2.Приемка оборудования, техники:

8.2.1. Передача Оборудования, техники  от Подрядчика Заказчику производится по накладным установленной формы с оформлением акта сдачи-приемки. Одновременно с передачей оборудования, техники Подрядчик передает Заказчику документы на оборудование, технику и мебель (регистрационное удостоверение, сертификаты соответствия и т.п.) и принадлежности. При приемке оборудования, техники Заказчик должен произвести действия в соответствии со ст.513 ГК РФ. Передача оборудования Заказчику должна осуществляться представителем подрядчика, предоставившим надлежащим образом оформленную доверенность Подрядчика.

8.2.2. Оборудование и техника должны отгружаться в соответствующей упаковке с учетом необходимых маркировок в соответствии с требованиями стандартов и технических условий. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

8.2.3. Оборудование и техника, требующий специального обращения, должен иметь на упаковке дополнительную маркировку: "Осторожно", "Верх", "Не кантовать" (а также другие возможные обозначения, необходимые в зависимости от специфики товара).

8.2.4. В случае если при передаче Оборудования от Подрядчика к Заказчику будут обнаружены какие-либо дефекты упаковки, возникшие не по вине Заказчика, которые позволяют усомниться в целостности данной партии Оборудования, то в такой ситуации Стороны обязаны осуществить совместное вскрытие упаковки с участием представителей обеих Сторон для выявления возможных повреждений. В случае обнаружения повреждений Оборудования в процессе приемки, Заказчик имеет право отказаться от приемки поврежденного Оборудования.

8.2.5. В случае если при вскрытии упаковки в присутствии представителей обеих Сторон обнаружена некомплектность Оборудования и/или повреждения Оборудования, Заказчик вправе потребовать, а Подрядчик обязан заменить указанное Оборудование. Стороны составляют двусторонний документ, в котором указывают обнаруженные недостатки Оборудования. Подрядчик обязуется допоставить комплектное и неповрежденное Оборудование взамен не принятого Заказчиком в срок, установленный Заказчиком. Обязанность подрядчика заменить поврежденное, доукомплектовать или допоставить комплектное оборудование, технику и мебель возникает и в том случае, когда повреждение, дефекты, некомплектность обнаружены в процессе установки, монтажа, сборки, пусконаладки и проверочных испытаний оборудования, техники.

8.2.6. В случае если при повреждении упаковки в результате вскрытия упаковки не обнаружено повреждений Оборудования, Заказчик обязан принять поставку.

9.ГАРАНТИИ

9.1. Подрядчик гарантирует:

качество выполнения всех работ в соответствии с проектно-сметной документацией и действующими техническими нормами, ГОСТами, СНиПами, СанПиНами;

9.2. Срок гарантии качества на выполненные работы устанавливается 5 (пять) лет со дня подписания акта о приемке в объекта в эксплуатацию рабочей комиссией распространяется на весь объем работ; на установленное оборудование – в соответствии с документами производителя.

9.2.1.Гарантии качества осуществляются следующим образом: если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся недостатки, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. При этом составляется акт, фиксирующий недостатки и содержащий порядок и сроки их устранения. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

10.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

10.1.  Подрядчик не вправе уступить третьим лицам вытекающее из настоящего договора право (требование).

10.2. Подрядчик осуществляет оплату коммунальных услуг за весь период выполнения работ по договору на основании  отдельного договора с МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад             № 137» г. Перми (балансодержателем).

11.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, стороны настоящего договора несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. За нарушение сроков выполнения работ, сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от общей стоимости договора за каждый день просрочки исполнения обязательств по настоящему договору.

Факт нарушения сроков выполнения работ  фиксируется в соответствующем акте Заказчика.

Взыскание неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему договору либо устранения нарушений.

11.3.За нарушение сроков оплаты выполненных и принятых работ по настоящему договору, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения обязательства предусмотренного  договором, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств.

11.4. Подрядчик несет имущественную ответственность за причинение вреда третьим лицам.

11.5. В случае нарушения Подрядчиком существенных условий договора (в том числе сроки, качество, объем работ, услуг, комплектность поставок и др.), он теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения договора.

12. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

12.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОГОВОРА

13.1. Настоящим договором предусмотрено обеспечение исполнения договора в размере                            4 564 401,16 (Четыре миллиона пятьсот шестьдесят четыре тысячи четыреста один) рубль шестнадцать копеек, что составляет 10% начальной (максимальной) цены договора.

13.2. Способом обеспечения исполнения договора является _________________________________

_____________________________________________________________________________________

14.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1.Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего Договора, должна быть письменно  подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему Договору.

14.2.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, применяются нормы действующего  законодательства РФ.

14.3.Настоящий договор составлен в пяти экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (четыре для Заказчика, один для Подрядчика) и вступает в силу с момента его подписания.

14.4.Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору,  решаются путем переговоров. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

14.5.Для решения текущих вопросов по контракту назначается ответственное лицо:

от Заказчика: ______________________________тел. _____________________

от Подрядчика: _____________________________тел. _____________________

14.6.К настоящему контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение №1         Проектно-сметная документация.

Приложение № 2       График производства работ.

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 137» г. Перми Юридический адрес: 614113, г. Пермь, ул. А. Невского, 12. Почтовый адрес: 614113, г. Пермь, ул. Закамская, 27. ИНН/КПП 5908015811/590801001 БИК 04574400 Банк: РКЦ г. Пермь Расчетный счет 40701810300003000001 Получатель: Департамент финансов администрации города Перми(МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 137» г. Перми, л/с07930002498) Тел./факс (342) 283-38-35 |  |