**1 лот**

**2013 год: с 21.07.2013 по 20.08.2013 (31 день)**

**Содержание автомобильных дорог**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование операции | Ед. изм. | Фактический объем | Ст-ть 1 ед.изм.за период, руб. | Всего стоимость работ за период, руб. | | |
|  | | **1 категория** | | |  |  | | |
| **ЛЕТНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ** | | | | |  |  | | |
|  | | **ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ** |  |  |  |  | | |
| 1 | | Мойка проезжей части (дороги) | м2 | 59 348,30 | 1,668 | 99 017,89 | | |
| 2 | | Подметание проезжей части (дороги) | м2 | 59 348,30 | 1,881 | 111 620,50 | | |
| 3 | | Подметание лотковых зон (дороги) | м2 | 29 669,70 | 2,687 | 79 734,05 | | |
| 4 | | Мойка лотковых зон (дороги) | м2 | 29 669,70 | 6,200 | 183 952,14 | | |
| 5 | | Уборка крупного мусора с дорог | м2 | 89 018,00 | 0,380 | 33 859,78 | | |
| 7 | | Мойка проезжей части (заездные карманы) | м2 | 8 545,09 | 1,668 | 14 256,81 | | |
| 8 | | Подметание проезжей части (заездные карманы) | м2 | 8 545,09 | 1,881 | 16 071,36 | | |
| 9 | | Подметание лотковых зон (заездные карманы) | м2 | 4 271,91 | 2,687 | 11 480,28 | | |
| 10 | | Мойка лотковых зон (заездные карманы) | м2 | 4 271,91 | 6,200 | 26 485,82 | | |
| 11 | | Уборка крупного мусора с заездных карманов | м2 | 12 817,00 | 0,380 | 4 875,20 | | |
| 13 | | Уборка заездных карманов | м2 | 740,00 | 8,848 | 6 547,31 | | |
| 14 | | Уборка съездов | м2 | 5 061,40 | 2,334 | 11 811,69 | | |
| 18 | | Уборка газонов от мусора | м2 | 73 588,00 | 1,267 | 93 256,60 | | |
| 19 | | Очистка урн от мусора | м2 | 60,00 | 671,460 | 40 287,60 | | |
| 22 | | Очистка тротуаров | м2 | 960,00 | 8,043 | 7 721,53 | | |
| 23 | | Очистка тротуаров | м2 | 50 809,00 | 1,191 | 60 530,29 | | |
| 25 | | Кошение газонов | м2 | 73 588,00 | 3,622 | 266 541,62 | | |
|  | | **Итого по основным операциям** |  |  |  | **1 068 050,47** | | |
|  | | **ВЫВОЗКА СМЕТА, МУСОРА** |  |  |  |  | | |
| 1 | | Вывозка при постоянной уборке | тн/период | 309,00 | 362,09 | 111 885,81 | | |
|  | | **Итого по вывозке смета** |  |  |  | **111 885,81** | | |
|  | | **ВСЕГО по 1 категории дорог Кировский район** |  |  |  | **1 179 936,28** | | |
|  | **2 категория** | | | |  | |  | | |
| **ЛЕТНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ** | | | | |  | |  | | |
|  | **ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ** | |  |  |  | | |  | | |
| 1 | Мойка проезжей части (дороги) | | м2 | 14 048,30 | 0,538 | | | 7 560,80 | | |
| 2 | Подметание проезжей части (дороги) | | м2 | 14 048,30 | 0,971 | | | 13 636,97 | | |
| 3 | Подметание лотковых зон (дороги) | | м2 | 7 023,10 | 1,387 | | | 9 741,32 | | |
| 4 | Мойка лотковых зон (дороги) | | м2 | 7 023,10 | 3,200 | | | 22 473,91 | | |
| 5 | Уборка крупного мусора с дорог | | м2 | 21 071,40 | 0,123 | | | 2 585,46 | | |
| 7 | Мойка проезжей части (заездные карманы) | | м2 | 1 170,06 | 0,538 | | | 629,73 | | |
| 8 | Подметание проезжей части (заездные карманы) | | м2 | 1 170,06 | 0,971 | | | 1 135,80 | | |
| 9 | Подметание лотковых зон (заездные карманы) | | м2 | 584,94 | 1,387 | | | 811,34 | | |
| 10 | Мойка лотковых зон (заездные карманы) | | м2 | 584,94 | 3,200 | | | 1 871,81 | | |
| 11 | Уборка крупного мусора с заездных карманов | | м2 | 1 755,00 | 0,123 | | | 215,34 | | |
| 13 | Уборка заездных карманов | | м2 | 136,00 | 2,854 | | | 388,16 | | |
| 14 | Уборка съездов | | м2 | 1 458,00 | 1,204 | | | 1 756,13 | | |
| 15 | Планировка обочин | | м2 | 1 969,00 | 0,235 | | | 461,99 | | |
| 16 | Уборка обочин от мусора | | м2 | 1 969,00 | 0,409 | | | 804,93 | | |
| 18 | Уборка газонов от мусора | | м2 | 18 661,50 | 0,409 | | | 7 628,82 | | |
| 19 | Очистка урн от мусора | | м2 | 5,00 | 173,280 | | | 866,40 | | |
| 22 | Очистка тротуаров | | м2 | 1 036,00 | 2,595 | | | 2 688,01 | | |
| 23 | Очистка тротуаров | | м2 | 14 715,00 | 0,384 | | | 5 654,97 | | |
| 25 | Кошение газонов | | м2 | 18 661,50 | 3,622 | | | 67 593,45 | | |
|  | **Итого по основным операциям** | |  |  |  | | | **148 505,34** | | |
|  | **ВЫВОЗКА СМЕТА, МУСОРА** | |  |  |  | | |  | | |
| 1 | Вывозка при постоянной уборке | | тн/период | 77,00 | 362,09 | | | 27 880,93 | | |
|  | **Итого по вывозке смета** | |  |  |  | | | **27 880,93** | | |
|  | **ВСЕГО по 2 категории дорог Кировский район** | |  |  |  | | | **176 386,27** | | |
|  | **3 категория** | | | |  | |  | | |
| **ЛЕТНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ** | | | | |  | |  | | |
|  | **ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ** | |  |  |  | | |  | | |
| 1 | Мойка проезжей части (дороги) | | м2 | 127 788,06 | 0,323 | | | 41 265,32 | | |
| 2 | Подметание проезжей части (дороги) | | м2 | 127 788,06 | 0,364 | | | 46 517,41 | | |
| 3 | Подметание лотковых зон (дороги) | | м2 | 63 884,44 | 0,520 | | | 33 228,85 | | |
| 4 | Мойка лотковых зон (дороги) | | м2 | 63 884,44 | 1,200 | | | 76 661,33 | | |
| 5 | Уборка крупного мусора с дорог | | м2 | 191 672,50 | 0,123 | | | 23 518,22 | | |
| 7 | Мойка проезжей части (заездные карманы) | | м2 | 9 102,66 | 0,323 | | | 2 939,43 | | |
| 8 | Подметание проезжей части (заездные карманы) | | м2 | 9 102,66 | 0,364 | | | 3 313,55 | | |
| 9 | Подметание лотковых зон (заездные карманы) | | м2 | 4 550,64 | 0,520 | | | 2 366,97 | | |
| 10 | Мойка лотковых зон (заездные карманы) | | м2 | 4 550,64 | 1,200 | | | 5 460,77 | | |
| 11 | Уборка крупного мусора с заездных карманов | | м2 | 13 653,30 | 0,123 | | | 1 675,26 | | |
| 13 | Уборка заездных карманов | | м2 | 220,00 | 1,712 | | | 376,74 | | |
| 14 | Уборка съездов | | м2 | 17 414,40 | 0,452 | | | 7 865,74 | | |
| 15 | Планировка обочин | | м2 | 33 529,70 | 0,235 | | | 7 867,07 | | |
| 16 | Уборка обочин от мусора | | м2 | 33 529,70 | 0,409 | | | 13 706,94 | | |
| 18 | Уборка газонов от мусора | | м2 | 198 879,60 | 0,409 | | | 81 301,98 | | |
| 19 | Очистка урн от мусора | | 1 урна | 47,00 | 173,280 | | | 8 144,16 | | |
| 22 | Очистка тротуаров | | м2 | 60,00 | 2,595 | | | 155,68 | | |
| 23 | Очистка тротуаров | | м2 | 71 641,60 | 0,384 | | | 27 531,87 | | |
| 25 | Кошение газонов | | м2 | 198 879,60 | 3,622 | | | 720 357,82 | | |
|  | **Итого по основным операциям** | |  |  |  | | | **1 104 255,11** | | |
|  | **ВЫВОЗКА СМЕТА, МУСОРА** | |  |  |  | | |  | | |
| 1 | Вывозка при постоянной уборке | | тн/период | 575,00 | 362,090 | | | 208 201,75 | | |
|  | **Итого по вывозке смета** | |  |  |  | | | **208 201,75** | | |
|  | **ВСЕГО по 3 категории дорог Кировский район** | |  |  |  | | | **1 312 456,86** | | |
|  | ***ВСЕГО по УДС лот №1*** | |  |  |  | | | ***2 668 779,41*** | | |

**Содержание ВКП:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование операции | Ед. изм. | Фактический объем | Ст-ть 1 ед.изм.за период, руб. | Всего стоимость работ за период, руб. |
| **Летнее содержание** | | | |  |  |
| **СОДЕРЖАНИЕ ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ** | | | | | |
| 1 | Подметание проезжей части | м2 | 77 696,60 | 0,180 | 13 955,09 |
| 2 | Уборка смета у борта | м2 | 77 696,60 | 0,102 | 7 911,07 |
| 3 | Уборка проезжей части от крупного мусора | 1000м2 | 77 696,60 | 0,049 | 3 813,35 |
| 4 | Вывозка смета, мусора | тн/период | 20,00 | 362,09 | 7 241,80 |
|  | **Итого** |  |  |  | **32 921,31** |
| **СОДЕРЖАНИЕ ТРОТУАРОВ** | | | | | |
| 1 | Уборка от мусора | м2 | 1 226,50 | 0,409 | 501,38 |
| 2 | Вывозка смета, мусора | тн/период | 0,263 | 362,09 | 95,23 |
|  | **Итого** |  |  |  | **596,61** |
| **СОДЕРЖАНИЕ ГАЗОНОВ** | | | | | |
| 1 | Кошение травы на газонах | м2 | 22 067,0 | 3,622 | 79 928,44 |
| 2 | Уборка от мусора | м2 | 22 067,0 | 0,409 | 9 020,99 |
| 3 | Вывозка смета, мусора | тн/период | 9,00 | 362,09 | 3 258,81 |
|  | **Итого** |  |  |  | **92 0208,24** |
|  | **Всего по летнему содержанию** |  |  |  | **125 726,16** |

**Содержание остановок:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Летнее содержание (с 21.07.2013 г по 20.08.2013)** | **Ед. изм.** | **Объем на ед. изм.** | **Стоим. ед. изм. за период, руб.** | **Итого, руб.** |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Уборка и вывоз мусора и смета по категориям: |  |  |  |  |
|  | 1 категория | 1000 м2 | 1,04 | 4045,65 | 4 207,48 |
|  | 2 категория | 1000 м2 | 0,18 | 4045,65 | 728,22 |
|  | 3 категория | 1000 м2 | 0,69 | 2697,10 | 1 861,00 |
| 2 | Вывоз смета и мусора | тн | 1,46 | 554,52 | 810,49 |
| 3 | Очистка урн от мусора |  |  |  |  |
|  | 1 категория | шт | 24 | 280,86 | 6 740,64 |
|  | 2 категория | шт | 6 | 280,86 | 1 685,16 |
|  | 3 категория | шт | 9 | 90,6 | 815,40 |
| 4 | Вывоз мусора из урн | тн | 6,0 | 554,52 | 3 352,07 |
|  | **Итого** |  |  |  | **20 200,46** |

**Текущий ремонт дорог**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **Ед.изм.** | **Объем** | **Ст-ть на 1 ед.изм., руб.** | **Итого, руб.** |
| 2013 | М2 | 200 | 865,26 | **173 052,00** |

**Стоимость выполнения работ на период**

**с 21.07.2013 по 20.08.2013г (31 день)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование объекта** | **Стоимость выполнения работ за весь период действия муниципального контракта, руб.** |
| **ЛОТ № 1** | **2 987 758,03** |
| в том числе: |  |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования | **2 794 505,57** |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования | **173 052,00** |
| Содержание остановочных пунктов | **20 200,46** |