Приложение № 3 к документации

Стоимость выполнения работ на период 21.07.2013 г. по 20.08.2013 г.

| Наименование объекта | Стоимость выполнения работ за весь период действия муниципального контракта, руб. | в том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | с 21.07.2013 г. по 20.08.2013 г. |
| в том числе: | 2 999 846,65 | 2 999 846,65 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования | 2 705 377,92 | 2 705 377,92 |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования | 155 748,15 | 155 748,15 |
| Содержание остановочных пунктов | 138 720,58 | 138 720,58 |

Расчет стоимости выполнения работ на период

21.07.2013 г. по 20.08.2013 г.

| № п/п | Наименование операций |  | Ед-ца измерения |  | Объем | Цена за единицу измер на весь период, руб с НДС |  | Стоимость работ на весь период, руб с НДС |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дороги 1-ой категории. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Летнее содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подметание проезжей части |  | 1000м2 |  | 51,8073 | 1880,77 |  | 97 437,53 |  |  |
| 2 | Мойка проезжей части |  | 1000м2 |  | 51,8073 | 1668,42 |  | 86 436,26 |  |  |
| 3 | Подметание и мойка прилотковой части |  | 1000м2 |  | 25,8997 | 8887,39 |  | 230 181,12 |  |  |
| 4 | Уборка крупного мусора с дорог |  | 1000м2 |  | 77,7070 | 380,37 |  | 29 557,41 |  |  |
| 5 | Уборка заездных карманов |  | 1000м2 |  | 7,5940 | 5708,78 |  | 43 352,50 |  |  |
| 6 | Уборка заездных карманов |  | 1000м2 |  | 0,4880 | 8847,70 |  | 4 317,68 |  |  |
| 7 | Уборка съездов |  | 1000м2 |  | 1,7220 | 2333,68 |  | 4 018,60 |  |  |
| 10 | Очистка тротуаров (руч) |  | 1000м2 |  | 0,1070 | 8043,27 |  | 860,63 |  |  |
| 11 | Очистка тротуаров (мех) |  | 1000м2 |  | 40,6360 | 1191,33 |  | 48 410,89 |  |  |
| 12 | Очистка урн от мусора |  | шт |  | 20,0000 | 671,46 |  | 13 429,20 |  |  |
| 13 | Трамвайные пути |  | 1000м2 |  | 29,3000 | 1855,97 |  | 54 379,92 |  |  |
| 14 | Вывозка смета, мусора |  | т |  | 233,00 | 275,06 |  | 64 088,98 |  |  |
|  | ИТОГО по летнему содержанию |  |  |  |  |  |  | 676 470,72 |  |  |
|  | ИТОГО по 1-ой категории |  |  |  |  |  |  | 676 470,72 |  |  |
|  | Дороги 2-ой категории. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Летнее содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подметание проезжей части |  | 1000м2 |  | 201,3641 | 910,05 |  | 183 251,37 |  |  |
| 2 | Мойка проезжей части |  | 1000м2 |  | 201,3641 | 538,20 |  | 108 374,14 |  |  |
| 3 | Подметание и мойка прилотковой части |  | 1000м2 |  | 100,6669 | 4300,35 |  | 432 903,05 |  |  |
| 4 | Уборка крупного мусора с дорог |  | 1000м2 |  | 302,0310 | 122,70 |  | 37 059,20 |  |  |
| 5 | Уборка заездных карманов |  | 1000м2 |  | 2,0180 | 2854,10 |  | 5 759,57 |  |  |
| 6 | Уборка заездных карманов |  | 1000м2 |  | 21,9130 | 2521,56 |  | 55 254,84 |  |  |
| 7 | Уборка съездов |  | 1000м2 |  | 24,1718 | 1129,20 |  | 27 294,80 |  |  |
| 8 | Планировка обочин |  | 1000м2 |  | 8,3000 | 234,63 |  | 1 947,43 |  |  |
| 9 | Уборка обочин от мусора |  | 1000м2 |  | 8,3000 | 408,80 |  | 3 393,04 |  |  |
| 10 | Очистка тротуаров (руч) |  | 1000м2 |  | 2,9790 | 2594,60 |  | 7 729,31 |  |  |
| 11 | Очистка тротуаров (мех) |  | 1000м2 |  | 101,3313 | 384,30 |  | 38 941,62 |  |  |
| 12 | Очистка урн от мусора |  | шт |  | 82,0000 | 162,45 |  | 13 320,90 |  |  |
| 13 | Трамвайные пути |  | 1000м2 |  | 8,1820 | 898,05 |  | 7 347,85 |  |  |
| 14 | Вывозка смета, мусора |  | т |  | 687,00 | 275,06 |  | 188 966,22 |  |  |
|  | ИТОГО по летнему содержанию |  |  |  |  |  |  | 1 111 543,34 |  |  |
|  | ИТОГО по 2-ой категории |  |  |  |  |  |  | 1 111 543,34 |  |  |
|  | Дороги 3-ей категории. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Летнее содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подметание проезжей части |  | 1000м2 |  | 337,3522 | 364,02 |  | 122 802,95 |  |  |
| 2 | Мойка проезжей части |  | 1000м2 |  | 337,3522 | 161,46 |  | 54 468,89 |  |  |
| 3 | Подметание и мойка прилотковой части |  | 1000м2 |  | 168,6508 | 1120,14 |  | 188 912,51 |  |  |
| 4 | Уборка крупного мусора с дорог |  | 1000м2 |  | 506,0030 | 122,70 |  | 62 086,57 |  |  |
| 5 | Уборка мусора с заездных карманов |  | 1000м2 |  | 15,5692 | 1154,01 |  | 17 966,94 |  |  |
| 6 | Уборка заездных карманов (руч) |  | 1000м2 |  | 0,9430 | 1712,46 |  | 1 614,85 |  |  |
| 7 | Уборка съездов |  | 1000м2 |  | 26,3640 | 451,68 |  | 11 908,09 |  |  |
| 8 | Планировка обочин |  | 1000м2 |  | 157,8910 | 234,63 |  | 37 045,97 |  |  |
| 9 | Уборка обочин от мусора |  | 1000м2 |  | 157,8910 | 408,80 |  | 64 545,84 |  |  |
| 10 | Очистка тротуаров (руч) |  | 1000м2 |  | 0,7320 | 2594,60 |  | 1 899,25 |  |  |
| 11 | Очистка тротуаров (мех) |  | 1000м2 |  | 76,7280 | 384,30 |  | 29 486,57 |  |  |
| 12 | Очистка урн от мусора |  | шт |  | 30,0000 | 162,45 |  | 4 873,50 |  |  |
| 13 | Трамвайные пути |  | 1000м2 |  | 22,6260 | 359,22 |  | 8 127,71 |  |  |
| 14 | Вывозка смета, мусора |  | т |  | 970,00 | 275,06 |  | 266 808,20 |  |  |
|  | ИТОГО по летнему содержанию |  |  |  |  |  |  | 872 547,84 |  |  |
|  | ИТОГО по 3-ей категории |  |  |  |  |  |  | 872 547,84 |  |  |
|  | ВКП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Летнее содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подметание проезжей части |  | 1000м2 |  | 97,6311 | 179,61 |  | 17 535,53 |  |  |
| 2 | Уборка смета у борта |  | 1000м2 |  | 97,6311 | 101,82 |  | 9 940,80 |  |  |
| 3 | Уборка крупного мусора с дорог |  | 1000м2 |  | 97,6311 | 49,08 |  | 4 791,74 |  |  |
| 4 | Уборка мусора с заездных карманов |  | 1000м2 |  | 0,8600 | 49,08 |  | 42,21 |  |  |
| 5 | Уборка заездных карманов |  | 1000м2 |  | 0,8600 | 179,60 |  | 154,46 |  |  |
| 7 | Очистка тротуаров (руч) |  | 1000м2 |  | 10,2557 | 408,80 |  | 4 192,53 |  |  |
| 8 | Очистка урн от мусора |  | шт |  | 3,0000 | 335,73 |  | 1 007,19 |  |  |
| 9 | Вывозка смета, мусора |  | т |  | 26,00 | 275,06 |  | 7 151,56 |  |  |
|  | ИТОГО по летнему содержанию |  |  |  |  |  |  | 44 816,02 |  |  |
|  | ИТОГО по ВКП |  |  |  |  |  |  | 44 816,02 |  |  |
|  | Остановочные пункты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Летнее содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Очистка и подметание посадочных площадок |  | 1000м2 |  | 14,4728 | 2052,48 |  | 29 705,13 |  |  |
| 2 | Очистка урн от мусора |  | шт |  | 269,0000 | 335,73 |  | 90 311,37 |  |  |
| 3 | Вывозка смета, мусора |  | т |  | 68,00 | 275,06 |  | 18 704,08 |  |  |
|  | ИТОГО по летнему содержанию |  |  |  |  |  |  | 138 720,58 |  |  |
|  | ИТОГО по ОП |  |  |  |  |  |  | 138 720,58 |  |  |
|  | Ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт покрытия проезжей части площадью до 5 м2, асфальтобетонной смесью тип Б марка II , |  | м2 |  | 180,00 | 865,27 |  | 155 748,15 |  |  |
|  | Итого по ремонту |  |  |  |  |  |  | 155 748,15 |  |  |
|  | Всего с 21.07.2013 г. по 20.08.2013 г. |  |  |  |  |  |  | 2 999 846,65 |  |  |