2 лот

2013 год:      с 21.07.2013 по 20.08.2013 (31 день)

Содержание автомобильных дорог

| № п/п |  | Наименование операции | Ед. изм. |  | Фактический объем |  |  | Ст-ть 1 ед.изм.за период, руб. |  | Всего стоимость работ за период, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 категория |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛЕТНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Мойка проезжей части (дороги) | м2 |  | 1 579,41 |  |  | 1,668 |  | 2 635,12 |
| 2 |  | Подметание проезжей части (дороги) | м2 |  | 1 579,41 |  |  | 1,881 |  | 2 970,51 |
| 3 |  | Подметание лотковых зон (дороги) | м2 |  | 789,59 |  |  | 2,687 |  | 2 121,93 |
| 4 |  | Мойка лотковых зон (дороги) | м2 |  | 789,59 |  |  | 6,200 |  | 4 895,44 |
| 5 |  | Уборка крупного мусора с дорог | м2 |  | 2 369,00 |  |  | 0,380 |  | 901,10 |
|  |  | Итого по основным операциям |  |  |  |  |  |  |  | 13 524,10 |
|  |  | ВЫВОЗКА СМЕТА, МУСОРА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Вывозка при постоянной уборке | тн/период |  | 4,00 |  |  | 362,090 |  | 1 448,36 |
|  |  | Итого по вывозке смета |  |  |  |  |  |  |  | 1 448,36 |
|  |  | ВСЕГО по 1 категории дорог Кировский район |  |  |  |  |  |  |  | 14 972,46 |
|  |  | 2 категория |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛЕТНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мойка проезжей части (дороги) |  | м2 | 90 677,87 |  | 0,538 |  |  |  | 48 802,83 |
| 2 | Подметание проезжей части (дороги) |  | м2 | 90 677,87 |  | 0,971 |  |  |  | 88 022,82 |
| 3 | Подметание лотковых зон (дороги) |  | м2 | 45 332,13 |  | 1,387 |  |  |  | 62 877,48 |
| 4 | Мойка лотковых зон (дороги) |  | м2 | 45 332,13 |  | 3,200 |  |  |  | 145 062,83 |
| 5 | Уборка крупного мусора с дорог |  | м2 | 136 010,00 |  | 0,123 |  |  |  | 16 688,43 |
| 7 | Мойка проезжей части (заездные карманы) |  | м2 | 2 632,13 |  | 0,538 |  |  |  | 1 416,61 |
| 8 | Подметание проезжей части (заездные карманы) |  | м2 | 2 632,13 |  | 0,971 |  |  |  | 2 555,06 |
| 9 | Подметание лотковых зон (заездные карманы) |  | м2 | 1 315,87 |  | 1,387 |  |  |  | 1 825,16 |
| 10 | Мойка лотковых зон (заездные карманы) |  | м2 | 1 315,87 |  | 3,200 |  |  |  | 4 210,78 |
| 11 | Уборка крупного мусора с заездных карманов |  | м2 | 3 948,00 |  | 0,123 |  |  |  | 484,42 |
| 13 | Уборка заездных карманов |  | м2 | 434,00 |  | 2,854 |  |  |  | 1 238,68 |
| 14 | Уборка съездов |  | м2 | 4 751,70 |  | 1,204 |  |  |  | 5 723,33 |
| 15 | Планировка обочин |  | м2 | 38 646,00 |  | 0,235 |  |  |  | 9 067,51 |
| 16 | Уборка обочин от мусора |  | м2 | 38 646,00 |  | 0,409 |  |  |  | 15 798,48 |
| 18 | Уборка газонов от мусора |  | м2 | 42 810,40 |  | 0,409 |  |  |  | 17 500,89 |
| 19 | Очистка урн от мусора |  | м2 | 42,00 |  | 173,280 |  |  |  | 7 277,76 |
| 22 | Очистка тротуаров |  | м2 | 1 115,00 |  | 2,595 |  |  |  | 2 892,98 |
| 23 | Очистка тротуаров |  | м2 | 29 051,80 |  | 0,384 |  |  |  | 11 164,61 |
| 25 | Кошение газонов |  | м2 | 42 810,40 |  | 3,622 |  |  |  | 155 062,69 |
|  | Итого по основным операциям |  |  |  |  |  |  |  |  | 597 673,35 |
|  | ВЫВОЗКА СМЕТА, МУСОРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вывозка при постоянной уборке |  | тн/период | 336,00 |  | 362,09 |  |  |  | 121 662,24 |
|  | Итого по вывозке смета |  |  |  |  |  |  |  |  | 121 662,24 |
|  | ВСЕГО по 2 категории дорог Кировский район |  |  |  |  |  |  |  |  | 719 335,59 |
|  | 3 категория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛЕТНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мойка проезжей части (дороги) |  | м2 | 92 197,41 |  | 0,323 |  |  |  | 29 772,39 |
| 2 | Подметание проезжей части (дороги) |  | м2 | 92 197,41 |  | 0,364 |  |  |  | 33 561,70 |
| 3 | Подметание лотковых зон (дороги) |  | м2 | 46 091,79 |  | 0,520 |  |  |  | 23 974,18 |
| 4 | Мойка лотковых зон (дороги) |  | м2 | 46 091,79 |  | 1,200 |  |  |  | 55 310,15 |
| 5 | Уборка крупного мусора с дорог |  | м2 | 138 289,20 |  | 0,123 |  |  |  | 16 968,08 |
| 7 | Мойка проезжей части (заездные карманы) |  | м2 | 3 859,53 |  | 0,323 |  |  |  | 1 246,32 |
| 8 | Подметание проезжей части (заездные карманы) |  | м2 | 3 859,53 |  | 0,364 |  |  |  | 1 404,94 |
| 9 | Подметание лотковых зон (заездные карманы) |  | м2 | 1 929,47 |  | 0,520 |  |  |  | 1 003,60 |
| 10 | Мойка лотковых зон (заездные карманы) |  | м2 | 1 929,47 |  | 1,200 |  |  |  | 2 315,37 |
| 11 | Уборка крупного мусора с заездных карманов |  | м2 | 5 789,00 |  | 0,123 |  |  |  | 710,31 |
| 13 | Уборка заездных карманов |  | м2 | 133,00 |  | 1,712 |  |  |  | 227,76 |
| 14 | Уборка съездов |  | м2 | 14 716,60 |  | 0,452 |  |  |  | 6 647,19 |
| 15 | Планировка обочин |  | м2 | 30 333,20 |  | 0,235 |  |  |  | 7 117,08 |
| 16 | Уборка обочин от мусора |  | м2 | 30 333,20 |  | 0,409 |  |  |  | 12 400,21 |
| 18 | Уборка газонов от мусора |  | м2 | 194 519,90 |  | 0,409 |  |  |  | 79 519,74 |
| 19 | Очистка урн от мусора |  | 1 урна | 23,00 |  | 173,280 |  |  |  | 3 985,44 |
| 22 | Очистка тротуаров |  | м2 | 304,00 |  | 2,595 |  |  |  | 788,76 |
| 23 | Очистка тротуаров |  | м2 | 29 567,50 |  | 0,384 |  |  |  | 11 362,79 |
| 25 | Кошение газонов |  | м2 | 194 519,90 |  | 3,622 |  |  |  | 704 566,64 |
|  | Итого по основным операциям |  |  |  |  |  |  |  |  | 992 882,65 |
|  | ВЫВОЗКА СМЕТА, МУСОРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вывозка при постоянной уборке |  | тн/период | 379,00 |  | 362,090 |  |  |  | 137 232,11 |
|  | Итого по вывозке смета |  |  |  |  |  |  |  |  | 137 232,11 |
|  | ВСЕГО по 3 категории дорог Кировский район |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 130 114,76 |
|  | ВСЕГО по УДС лот № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 864 422,81 |

Содержание ВКП:

| № п/п | Наименование операции | Ед. изм. | Фактический объем | Ст-ть 1 ед.изм.за период, руб. | Всего стоимость работ за период, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Летнее содержание |  |  |  |  |  |
| СОДЕРЖАНИЕ ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ |  |  |  |  |  |
| 1 | Подметание проезжей части | м2 | 26 035,90 | 0,180 | 4 676,31 |
| 2 | Уборка смета у борта | м2 | 26 035,90 | 0,102 | 2 650,98 |
| 3 | Уборка проезжей части от крупного мусора | 1000м2 | 26 035,90 | 0,049 | 1 277,84 |
| 4 | Вывозка смета, мусора | тн/период | 7,00 | 362,09 | 2 534,63 |
|  | Итого |  |  |  | 11 139,76 |
| СОДЕРЖАНИЕ ТРОТУАРОВ |  |  |  |  |  |
| 1 | Уборка от мусора | м2 | 2 244,00 | 1,145 | 917,34 |
| 2 | Вывозка смета, мусора | тн/период | 0,481 | 362,09 | 174,17 |
|  | Итого |  |  |  | 1 091,51 |
| СОДЕРЖАНИЕ ГАЗОНОВ |  |  |  |  |  |
| 1 | Кошение травы на газонах | м2 | 3 937,0 | 3,622 | 14 260,13 |
| 2 | Уборка от мусора | м2 | 3 937,0 | 0,45 | 1 609,45 |
| 3 | Вывозка смета, мусора | тн/период | 2,00 | 362,09 | 724,18 |
|  | Итого |  |  |  | 16 593,76 |
|  | Всего по летнему содержанию |  |  |  | 28 825,03 |

Содержание остановок:

| № п/п | Летнее содержание (с 21.07.2013 г по 20.08.2013) | Ед. изм. | Объем на ед. изм. | Стоим. ед. изм. за период, руб. | Итого, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Уборка и вывоз мусора и смета по категориям: |  |  |  |  |
|  | 2 категория | 1000 м2 | 1,02 | 4045,65 | 4 126,56 |
|  | 3 категория | 1000 м2 | 0,57 | 2697,10 | 1537,35 |
| 2 | Вывоз смета и мусора | тн | 1,28 | 554,52 | 708,21 |
| 3 | Очистка урн от мусора |  |  |  |  |
|  | 2 категория | шт | 32 | 280,86 | 8987,52 |
|  | 3 категория | шт | 11 | 90,60 | 996,60 |
| 4 | Вывоз мусора из урн | тн | 6,66 | 554,52 | 3 695,88 |
|  | Итого |  |  |  | 20 052,12 |

Текущий ремонт дорог

| Год | Ед.изм. | Объем | Ст-ть на 1 ед.изм., руб. | Итого, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | М2 | 150 | 865,26 | 129 789,00 |

Стоимость выполнения работ на период

с 21.07.2013 по 20.08.2013г (31 день)

| Наименование объекта | Стоимость выполнения работ за весь период действия муниципального контракта, руб. |
| --- | --- |
| ЛОТ № 2 | 2 043 088,96 |
| в том числе: |  |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования | 1 893 247,84 |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования | 129 789,00 |
| Содержание остановочных пунктов | 20 052,12 |