УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента финансов

администрации города Перми

_______________ В.С. Титяпкина

«___» __________ 2013 года

РЕШЕНИЕ

о внесении изменений в конкурсную документацию

| 1. Сведения о размещаемом заказе |  |
| --- | --- |
| Форма торгов | Открытый конкурс |
| Номер извещения | 0156300000513000010 |
| Предмет конкурса | Создание информационно - аналитической системы «Публичный бюджет города Перми». |
| Предмет муниципального контракта | Создание информационно - аналитической системы «Публичный бюджет города Перми». |
| Дата принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию | 24.06.2013 |
| 2. Изменения в конкурсную документацию |  |
| Номер и название раздела, номер части (пункта) конкурсной документации, в который вносятся изменения | Раздел II конкурсной документации - Сведения о предмете открытого конкурса, пункт - Условия и сроки(периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; Техническое задание (Приложение № 1 к конкурсной документации), (Приложение №1 к муниципальному контракту). |

Новая редакция Раздела II конкурсной документации - Сведения о предмете открытого конкурса, пункта - Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

| Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Условия выполнения работ установлены муниципальным контрактом. Начало выполнения работ: с даты заключения муниципального контракта. Окончание работ: 1 этап - 5 дней с даты заключения муниципального контракта 2 этап - минимальный срок выполнения работ 15 (Пятнадцать) дней с даты заключения контракта максимальный срок выполнения работ 20 (Двадцать) дней с даты заключения контракта 3-этап - минимальный срок выполнения работ 93 (Девяносто три) дня с даты заключения контракта максимальный срок выполнения работ 124 (Сто двадцать четыре) дня с даты заключения контракта |
| --- | --- |

Новая редакция Технического задания (Приложение № 1 к конкурсной документации), (Приложение №1 к муниципальному контракту)

Техническое задание

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  - Наименование системы

Полное наименование: информационно - аналитическая система «Публичный бюджет города Перми».

Сокращения в тексте:  Система, Портал.

  - Основания для выполнения работ

Создание Системы должно проводиться в соответствии:

- со статьей 36 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

- положениями об обеспечении прозрачности и открытости бюджета и бюджетного процесса для общества, отраженными в Бюджетном послании Президента Российской Федерации Федеральному собранию от 28 июня 2012 г. «О бюджетной политике в 2013-2015 годах»,

- распоряжением администрации города Перми от 26 октября 2012 г. № 109 «О проведении мероприятий по созданию модели публичного бюджета города Перми».

  - Муниципальный заказчик

Муниципальный заказчик проекта: департамент финансов администрации города Перми.

Адрес: 614000, город Пермь, улица Ленина, 23.

Сокращение в тексте: Заказчик.

  - Пользователь

Пользователями Системы являются:

- представительный орган – Пермская городская Дума;

- орган финансового контроля – Контрольно-счетная палата города Перми;

- исполнительно-распорядительный орган – Администрация города Перми, в том числе финансовый орган – Департамент финансов Администрации города Перми (далее - ДФ) и другие функциональные органы и подразделения Администрации города Перми;

- главные распорядители бюджетных средств (далее - ГРБС);

- главные администраторы доходов бюджета (далее - ГАДБ);

- получатели бюджетных средств;

- муниципальные учреждения города Перми;

- жители города Перми;

- представители бизнеса, осуществляющие хозяйственную деятельность на территории города Перми;

- средства массовой информации;

- общественные организации.

  - Исполнитель

Исполнитель проекта определяется на основании результатов открытого конкурса на право заключения Муниципального контракта на выполнение работ по созданию Системы в целях обеспечения прозрачности (открытости) формирования и использования средств бюджета города Перми, создания функционала по развитию задач планирования, анализа и мониторинга, обеспечения возможности получения жителями города Перми актуальной информации о бюджете города Перми и оперативный доступ к ней.

  - Плановые сроки начала и окончания работ

Срок выполнения работ по созданию Системы:

Срок выполнения 1 этапа работ 5 (Пять) дней с даты заключения контракта.

Минимальный срок выполнения 2 этапа работ 15 (Пятнадцать) дней с даты заключения контракта.

Максимальный срок выполнения 2 этапа работ 20 (Двадцать) дней с даты заключения контракта.

Минимальный срок выполнения 3 этапа работ 93 (Девяносто три) дня с даты заключения контракта.

Максимальный срок выполнения 3 этапа работ 124 (Сто двадцать четыре) дня с даты заключения контракта.

Укрупненная оценка длительности стадий и этапов работ определена в разделе 5 настоящего ТЗ.

Детализированные плановые сроки выполнения стадий и этапов работ по данному Техническому заданию (далее – ТЗ) определяются Календарным планом работ Муниципального контракта.

  - Источники финансирования

Источником финансирования работ является бюджет города Перми.

  - Порядок финансирования

Порядок финансирования работ определяется в соответствии с нормативными правовыми актами города Перми, регулирующими вопросы финансирования расходов бюджета города Перми, и Муниципальным контрактом на выполнение работ, заключаемым по итогам конкурса.

  - Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ

Требования к составу и оформлению результатов работ определены разделами 5,6,7 и 8 настоящего ТЗ.

Результаты работ передаются муниципальному заказчику в порядке, определенном Муниципальным контрактом в соответствии с Календарным планом работ Муниципального контракта на основании Актов приема-передачи научно-технической продукции (далее - НТП).

Состав передаваемых на машинных носителях результатов работ оформляется документом «Ведомость машинных носителей информации».

Документация на Систему передается на бумажных (два экземпляра) и на машинных носителях (CD|DVD). Текстовые документы, передаваемые на машинных носителях, должны быть представлены в форматах MS Office.

Все материалы передаются с сопроводительными документами Исполнителя.

  - Особые условия

Изменения и дополнения к настоящему ТЗ оформляются и утверждаются в установленном порядке. Изменения к настоящему ТЗ являются основанием к заключению дополнительного соглашения к Муниципальному контракту.

Состав этапов, перечень работ по этапам и отчетные материалы, предъявляемые по окончанию соответствующего этапа и указанные в п. 5.1, окончательно определяются Календарным планом Муниципального контракта.

Состав этапов и работ по этапам могут изменяться по согласованию Заказчика и Исполнителя. Изменения оформляются дополнениями к настоящему ТЗ.

Необходимая для работ по настоящему ТЗ документация на Систему передается Заказчиком по запросу Исполнителя до начала работ.

  - Перечень сокращений

| Сокращения | Расшифровка сокращений |
| --- | --- |
| АРМ | Автоматизированное рабочее место |
| АС | Автоматизированная система |
| АЦК | Автоматизированный центр контроля |
| БД | База данных |
| ГАДБ | Главный администратор доходов бюджета |
| ГРБС | Главный распорядитель бюджетных средств |
| ДФ | Департамент финансов администрации города Перми |
| МК | Муниципальный контракт |
| КВД | Классификатор видов доходов |
| КВИ | Классификатор видов источников |
| КВР | Классификатор видов расходов |
| КОСГУ | Классификатор операций сектора государственного управления |
| КФСР | Классификатор функциональных статей расходов |
| КЦСР | Классификатор целевые статей расходов |
| ИАС | Информационно-аналитическая система |
| НСИ | Нормативно-справочная информация |
| НТП | Научно-техническая продукция |
| ОПО | Общее программное обеспечение |
| ОЗУ | Оперативное запоминающее устройство |
| ОС | Операционная система |
| ПМИ | Программа и методика испытаний |
| ПО | Программное обеспечение |
| ППО | Прикладное программное обеспечение |
| РД | Руководящий документ |
| РФ | Российская Федерация |
| СПО | Специальное программное обеспечение |
| СУБД | Система управления базами данных |
| ТЗ | Техническое задание |
| ЧТЗ | Частное техническое задание |

- Назначение и цели СОЗДАНИЯ системы

  - Назначение Системы

Назначением выполняемых работ является автоматизация и раскрытие информации об основных этапах бюджетного процесса в городе Перми, бюджете города Перми и деятельности органов власти в понятной для граждан форме, а так же обеспечение взаимодействия органов власти и гражданского общества.

В соответствии с настоящим ТЗ Исполнителем проекта должны быть реализованы следующие функциональные модули:

- главная страница Портала;

- модуль справочной информации о бюджете;

- модуль мониторинга и анализа проекта бюджета и решения о бюджете города Перми;

- модуль мониторинга и анализа исполнения бюджета города Перми;

- модуль мониторинга и анализа муниципальных целевых программ;

- модуль мониторинга и анализа основных направлений деятельности;

- модуль мониторинга объектов капитального строительства муниципальной собственности города Перми;

- модуль мониторинга и сравнительного анализа основных показателей социально-экономического развития города Перми;

- обратная связь и Личный кабинет главных распорядителей бюджетных средств;

- сбор с главных распорядителей бюджетных средств информации по направлениям деятельности.

- 2.1.1 Вид автоматизируемой деятельности

Раскрытие информации о бюджете города Перми и основных этапах бюджетного процесса в городе Перми в понятной для граждан форме и обеспечение прозрачности бюджетного процесса в городе Перми.

2.1.2 Перечень объектов автоматизации

Объектом автоматизации является раскрытие информации о бюджете города Перми и основных этапах бюджетного процесса в городе Перми в понятной для граждан форме.

- 2.1.3 Пользователи системы

Пользователями Системы являются:

- представительный орган – Пермская городская Дума;

- орган финансового контроля – Контрольно-счетная палата города Перми;

- исполнительно-распорядительный орган – Администрация города Перми, в том числе финансовый орган – ДФ и другие функциональные органы и подразделения Администрации города Перми;

- ГРБС;

- ГАДБ;

- получатели бюджетных средств;

- муниципальные учреждения города Перми;

- жители города Перми;

- представители бизнеса, осуществляющие хозяйственную деятельность на территории города Перми;

- средства массовой информации;

- общественные организации.

- 2.1.4 Эксплуатационное назначение системы

Эксплуатационным назначением работ, предусмотренных настоящим ТЗ, является обеспечение доступа граждан к детализированной, представленной в понятной форме информации о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми и деятельности органов городского самоуправления.

- 2.1.5 Функциональное назначение системы

Функциональным назначением Системы в части обеспечения доступа граждан к детализированной информации о бюджете и бюджетном процессе города Перми, представленной в понятной форме, является реализация возможности обработки и публикации в Системе результатов:

- мониторинга и анализа исполнения бюджета города Перми;

- мониторинга и анализа показателей проекта бюджета и решения о бюджете города Перми;

- мониторинга и анализа муниципальных целевых программ;

- мониторинга основных направлений деятельности;

- мониторинга объектов капитального строительства муниципальной собственности города Перми;

- мониторинга и сравнительного анализа основных показателей социально-экономического развития города Перми.

  - Цели создания Системы

Основной целью создания Системы является повышение открытости и доступности информации о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми для жителей и организаций города Перми за счет формирования единого открытого информационного пространства и применения информационных и телекоммуникационных технологий в сфере управления общественными финансами и экономикой города Перми, в том числе:

- повышение информированности населения и бизнеса:

- о финансовом состоянии города Перми;

- об объемах и источниках поступлений в бюджет города Перми;

- об основных приоритетах и направлениях расходования средств бюджета города Перми;

- создание позитивного образа и репутации органов городского самоуправления;

- публичность, прозрачность финансирования основных направлений деятельности органов городского самоуправления;

- повышение инвестиционной привлекательности города Перми.

Основной аудиторией Системы являются граждане, которые не являются специалистами в сфере государственных и муниципальных финансов, общественные организации, представители СМИ, бизнеса.

Критериями достижения поставленных целей являются:

- среднее количество уникальных посетителей Системы в день;

- публикация основных бюджетных показателей.

Оценка выполнения критериев достижения цели осуществляется экспертным заключением комиссии при проведении предварительных и приемочных испытаний системы.

- ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ

  - Краткие сведения об объекте автоматизации

Объектом автоматизации является Департамент финансов Администрации города Перми и другие функциональные органы и подразделения Администрации города Перми в части деятельности по планированию, анализу и мониторингу, обеспечению прозрачности бюджета города Перми.

  - Сведения об условиях эксплуатации объекта автоматизации и характеристиках окружающей среды

Требования к условиям эксплуатации объекта автоматизации и характеристиках окружающей среды определены технической документацией по соответствующему муниципальному контракту.

  - Описание места объекта автоматизации в совокупности окружающих информационных систем

Система должна быть интегрирована со следующими информационными системами:

- Система автоматизации процесса планирования бюджета («АЦК-Планирование»);

- Система автоматизации процесса исполнения бюджета («АЦК-Финансы»);

- Информационно-аналитическая система «Муниципальная статистика» (ИАС «Муниципальная статистика»).

Перечень информационных систем для интеграции будет определен в рамках частного технического задания (далее – ЧТЗ).

- ТРЕБОВАНИЯ К СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ

  - Требования к созданию Системы в целом

    - Требования к структуре и функционированию

      - Требования к совместимости и взаимосвязи системы со смежными системами

В рамках создания Системы должна быть обеспечена возможность организации взаимодействия со следующими информационными системами, в т.ч.:

- АЦК-Планирование;

- АЦК-Финансы;

- ИАС «Муниципальная статистика».

Система должна поддерживать возможность автоматического получения из внешних систем необходимой справочной информации и данных без необходимости выполнения ручных процедур выгрузки и загрузки данных.

      - Требования к перспективам развития, модернизации системы

Проектные решения, применяемые при создании Системы, должны обеспечивать возможность дальнейшего развития и модернизации, как программного обеспечения, так и комплекса технических средств.

При разработке (модернизации) Системы должны быть предусмотрены:

- возможность увеличения производительности Системы путем её масштабирования;

- возможность расширения функционала системы в части существующих модулей;

- увеличение количества систем, участвующих в информационном взаимодействии.

      - Требования к разработке архитектуры

Исполнитель должен разработать, описать и согласовать с Заказчиком архитектуру решения.

Решение по архитектуре должно отвечать, в том числе, нефункциональным требованиям, предъявляемым к системе.

В рамках описания архитектуры должны быть описаны:

- компоненты системы;

- прикладная архитектура;

- информационное взаимодействие;

- технологический дизайн;

- дизайн размещения на аппаратных средствах;

- политика резервного копирования;

- предлагаемое системное программное обеспечение.

Архитектура Системы должна быть разработана в соответствии с трехуровневой клиент-серверной архитектурой и состоять из следующих уровней:

- уровень хранения данных;

- уровень приложений;

- презентационный уровень, обеспечивающий взаимодействие с клиентскими приложениями.

Уровень презентаций должен быть разработан в соответствии с принципами архитектуры «тонкого клиента».

    - Требования по обеспечению защиты данных

В рамках выполнения работ по созданию Системы должны быть выполнены следующие требования по обеспечению защиты данных.

Для обеспечения защиты информации от несанкционированного доступа Система должна удовлетворять следующим требованиям:

- аутентификация доступа к Системе должна производиться по имени учётной записи пользователя в Системе и паролю. Должны определяться требования к минимальной длине пароля, частоте смены пароля;

- для разграничения доступа пользователям должны назначаться роли. Функциональные роли должны применяться для предоставления прав на совершение определенных действий с теми или иными классами информационных объектов Системы (документов и справочников). Организационные роли должны применяться для предоставления прав доступа к определенным экземплярам информационных объектов (к отдельным записям справочников);

- по умолчанию все действия для вновь создаваемых пользователей должны быть запрещены;

- должна существовать возможность входа под главной административной учетной записью, которая предоставляет право на совершение любых предусмотренных Системой действий в разделах Системы;

- регистрация действий пользователей и централизованное хранение журналов  регистрации.

    - Требования к патентной чистоте

Требования к патентной чистоте определены технической документацией, подготовленной в соответствии с муниципальным контрактом.

Дополнительных требований не предъявляется.

    - Требования к временным характеристикам отклика Системы

При эксплуатации Системы должны поддерживаться следующие показатели быстродействия:

- время отклика Системы при импорте данных из внешних систем не должно превышать 120 минут;

- время отклика Системы при сохранении данных должно быть: от 5-10 секунд для небольших объемов сохраняемых сведений, 30-40 секунд для больших объемов сохраняемых сведений;

- время отклика Системы на формирование пользователем отчетных форм не должно превышать: 10-15 секунд (отчеты среднего размера), 240 секунд (отчеты, отражающие большие массивы информации);

- время отклика Системы на другие действия пользователя не должно превышать 10 секунд.

  - Требования к функциям (задачам), выполняемым Системой

В Системе должны быть реализованы следующие модули:

- главная страница;

- модуль справочной информации о бюджете;

- модуль мониторинга и анализа проекта бюджета и решения о бюджете города Перми;

- модуль мониторинга и анализа исполнения бюджета города Перми;

- модуль мониторинга и анализа муниципальных целевых программ;

- модуль мониторинга и анализа основных направлений деятельности;

- модуль мониторинга объектов капитального строительства муниципальной собственности города Перми;

- модуль мониторинга и сравнительного анализа основных показателей социально-экономического развития города Перми;

- обратная связь и Личный кабинет главных распорядителей бюджетных средств;

- сбор с главных распорядителей бюджетных средств информации по направлениям деятельности.

По всем перечисленным модулям публикуемая информация должна регулярно актуализироваться. Периодичность актуализации информации должна быть определена в ЧТЗ.

Система должна обеспечивать автоматическую загрузку из «АЦК-Планирование» следующей информации:

- приложения к решению о бюджете на очередной финансовый год и плановый период:

  - ведомственная структура расходов;

  - функциональная структура расходов;

  - перечень главных администраторов доходов;

  - поступления доходов в бюджет;

  - бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности;

  - перечень ведомственных и долгосрочных целевых программ;

  - основные направления социально-экономического развития города Перми с плановыми показателями достижения результатов (в разрезе периодов планирования).

Перечень данных для автоматической загрузки должен быть уточнен в рамках  ЧТЗ.

Система должна обеспечивать автоматическую загрузку из «АЦК-Финансы» следующей информации:

- справочник администраторов поступлений и выбытий;

- справочник главных распорядителей бюджетных средств;

- справочник кодов бюджетной классификации (КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ, КВД, КВИ);

- сводная бюджетная роспись;

- исполнение бюджета по доходам - суммы кассовых поступлений по доходам в разрезе администраторов доходов, видов доходов, данные о структуре доходов по видам, в разрезе главных администраторов доходов;

- исполнение бюджета по расходам – суммы кассовых выплат по расходам в разрезе бюджетной классификации;

- информация из реестра расходных обязательств с показателями по суммам обязательств, выделенным ассигнованиям, исполнению;

- сведения о принятых бюджетных обязательствах с показателями по суммам обязательств, их исполнению в разрезе кодов бюджетной классификации;

- исполнение бюджета по источникам - кассовые поступления и выплаты по источникам в разрезе классификации источников финансирования дефицита бюджета.

Перечень данных для автоматической загрузки должен быть уточнен в рамках ЧТЗ.

Должна быть обеспечена возможность организации информационного взаимодействия с ИАС «Муниципальная статистика» в части передачи данных по показателям социально-экономического развития города Перми. Перечень показателей социально-экономического развития должен быть уточнен в рамках  ЧТЗ.

Система должна обеспечить возможность ввода следующей информации:

- перечень основных направлений деятельности с указанием параметров:

  - для этапа планирования:

  - значения показателей результативности;

  - общий планируемый объем расходов по  направлениям деятельности;

  - планируемый объем расходов на очередной финансовый год и плановый период;

  - для этапа мониторинга:

  - фактические значения показателей результативности на отчетную дату;

  - фактический объем расходов на отчетную дату.

Первичное наполнение системы данными и  формирование справочников осуществляется Исполнителем на основе данных, предоставленных Заказчиком.

    - Главная страница

Главная страница должна содержать новостную ленту, ключевую информацию о бюджетном процессе, бюджете, основных параметрах бюджета и об исполнении бюджета, а также ссылки на все основные разделы Портала.

    - Модуль справочной информации о бюджете

Справочная информация должна включать в себя краткое описание бюджетного процесса, перечень основных терминов и определений, нормативные правовые акты, относящиеся к бюджетному процессу.

В модуле справочной информации о бюджете должно быть:

- обеспечено ведение нормативной информации, а так же постоянная актуализация и отображение информации об изменениях в налоговом и бюджетном законодательстве;

- обеспечено отображение подходов к формированию бюджета, установленных законодательством;

- обеспечено отображение графика подготовки бюджета города Перми.

Модуль справочной информации о бюджете должен включать в себя следующие сервисы:

- «Бюджетный калькулятор», позволяющий пользователям составлять предложения по корректировке бюджета. Сервис должен обеспечивать возможность формирования предложений по увеличению или сокращению расходов бюджета и увеличению доходов бюджета. Сервис должен предоставлять пользователям возможность выбора приоритетных направлений расходования бюджетных средств и сумм, выделяемых из бюджета, выбора способов увеличения доходов бюджета, а так же возможность балансировки бюджета города Перми.

- «Семейный бюджет», позволяющий планировать семейные расходы и накопления. Сервис должен обеспечить расчет годовых доходов, расходов и накоплений семьи путем ввода информации о доходах семьи (после уплаты налогов) и информации о расходах семьи, таких как аренда жилья, коммунальные услуги, услуги связи, медицинские услуги, выплаты по кредитам, расходы на общественный транспорт, на содержание автомобиля, на страхование здоровья и жизни, на питание, на образование, на путешествия и развлечения и прочие расходы.

- «Налоговый калькулятор», позволяющий пользователям оценить свое участие в городских финансах. Калькулятор должен работать по следующему принципу: пользователем должен быть выбран способ налогообложения и введена сумма официального ежемесячного заработка или величина налогооблагаемой базы (в случае если пользователь является индивидуальным предпринимателем). После ввода этих значений должен быть произведен расчет размера уплаченного годового налога и страховых взносов, отчисленных пользователем в бюджет города Перми, а так же фактического и долевого распределения этих отчислений по основным статьям расходов бюджета города Перми. Должна быть обеспечена возможность выбора варианта распределения налогов по статьям бюджета.

Пользователю должна быть предоставлена возможность перехода на сайт Федеральной налоговой службы для более детального ознакомления с информацией о налогах.

    - Модуль мониторинга и анализа проекта бюджета и решения о бюджете города Перми

Модуль должен обеспечивать следующие основные возможности:

- представление в табличном и графическом видах ключевых направлений бюджетной политики и проекта бюджета и решения о бюджете города Перми с приложениями;

- мониторинг основных показателей бюджета – доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюджета – на текущий год и плановый период в графическом и табличном видах. Помимо преднастроенного представления данных должно быть доступно представление с использованием OLAP;

- публикация дополнительных документов к бюджету города Перми (например, перечень публичных нормативных обязательств, прогноз социально-экономического развития и др.).

Информация, представленная в модуле мониторинга и анализа проекта бюджета и решения о бюджете города Перми, должна соответствовать данным информационных систем Пермского края.

    - Модуль мониторинга и анализа исполнения бюджета города Перми

Модуль должен обеспечивать следующие основные возможности:

- оперативный мониторинг исполнения доходов, расходов, основных источников финансирования дефицита города Перми;

- анализ сводной оперативной информации об исполнении бюджета в разрезе основных направлений деятельности;

- публикация нормативных правовых актов, сопровождающих  исполнение бюджета города Перми;

- отображение динамики основных показателей бюджета в табличном и графическом видах, сравнение плановых и фактических значений показателей бюджета в динамике.

Помимо преднастроенного представления данных должно быть доступно представление с использованием OLAP.

Требования к составу и содержанию работ должны быть определены в ЧТЗ.

    - Модуль мониторинга и анализа муниципальных целевых программ

Данный модуль должен обеспечить ведение и отображение актуальных паспортов, публикацию полных текстов муниципальных целевых программ, мониторинг структуры расходов на муниципальные целевые программы.

    - Модуль мониторинга и анализа основных направлений деятельности

Данный модуль должен обеспечить:

- ведение и отображение актуальной информации по направлениям деятельности;

- детализация информации по основным направлениям деятельности до расходов и натуральных показателей;

- экспорт данных по основным направлениям деятельности в формат Excel и XML.

    - Модуль мониторинга объектов капитального строительства муниципальной собственности города Перми

Модуль должен позволить производить:

- импорт данных по объектам капитального строительства муниципальной собственности города Перми;

- мониторинг объектов капитального строительства муниципальной собственности города Перми.

Импорт данных должен обеспечить автоматическое обновление базы данных объектов на основе источников информации. Технология загрузки данных должна определяться в зависимости от форматов данных, предоставляемых источником.

Мониторинг объектов капитального строительства муниципальной собственности города Перми должен обеспечить визуализацию группировки объектов по территориальному признаку, формирование паспорта объекта, отображение степени завершенности объекта по исполненному объему финансирования.

Информация, отображаемая при формировании паспорта объекта, должна быть определена в ЧТЗ.

Также в рамках формирования паспорта объекта должен производиться мониторинг исполнения финансирования объекта за весь период и в рамках текущего финансового года.

В рамках решения задачи мониторинга должен быть реализован поиск конкретного объекта по следующим признакам:

- по территориальному признаку (по району или улице);

- по статусу объекта (строящийся или завершенный);

- по виду строительства;

- по ключевым словам.

Результаты поиска должны отображаться в табличном и картографическом видах.

Перечень отображаемой информации должен быть определен в ЧТЗ.

    - Модуль мониторинга и сравнительного анализа основных показателей социально-экономического развития города Перми

Модуль должен обеспечивать следующие основные возможности:

- публикация сводной информации о состоянии основных показателей социально-экономического развития города Перми;

- мониторинг динамики основных показателей социально-экономического развития города Перми;

- формирование рейтингов города Перми на основе сравнительной информации по городам-аналогам по основным показателям социально-экономического развития.

Информация, представленная в модуле мониторинга и сравнительного анализа основных показателей социально-экономического развития города Перми, должна быть сопоставима с другими городами по численности населения, объему доходов и расходов бюджета.

Перечень социально-экономических показателей должен быть определен в ЧТЗ.

    - Обратная связь и Личный кабинет главных распорядителей бюджетных средств

Модуль Обратной связи должен позволить гражданам и представителям бизнеса задавать вопросы, касающиеся бюджетного процесса. Кроме того, в модуле должен быть реализован инструмент для публикации ответов на Портале.

Личный кабинет главных распорядителей бюджетных средств должен содержать сведения об исполнении бюджета отдельного органа власти, а также должна быть реализована возможность просмотра адресованных ему сообщений от граждан и отвечать на них.

В личном кабинете главных распорядителей бюджетных средств должна быть обеспечена возможность предоставления OLAP-отчетов.

    - Сбор данных  с главных распорядителей бюджетных средств

Модуль должен обеспечивать возможность сбора данных по основным направлениям деятельности с главных распорядителей бюджетных средств.

Функция сбора данных должна обеспечивать следующие возможности:

- возможность ручного ввода данных;

- возможность выбора показателей из справочника.

С целью повышения эффективности работы с модулем должен быть разработан регламент взаимодействия Департамента финансов администрации города Перми и главных распорядителей бюджетных средств, регулирующий порядок и правила взаимодействия.

  - Требования к видам обеспечения

- 4.3.1 Требования к математическому обеспечению

В части математического обеспечения Системы (требования к составу, области применения (ограничения) и способам использования в системе математических методов и моделей, типовых алгоритмов и алгоритмов, подлежащих разработке и модификации), дополнительные требования не предъявляются.

      - Требования к составу, структуре и способам организации данных в системе

При выполнении работ по созданию Системы Исполнителем должны быть реализованы следующие требования к данным: полнота информации для выполнения всех функций в Системе, ее достоверность, однозначная идентификация, непротиворечивость и необходимая точность представления.

Уровень хранения данных должен быть организован на основе современных реляционных или объектно-реляционных СУБД. Для обеспечения целостности данных должны использоваться встроенные механизмы СУБД. Средства СУБД, а также средства используемых операционных систем должны обеспечивать документирование и протоколирование обрабатываемой в системе информации.

Базы данных Системы должны быть нормализованы. Все таблицы баз данных должны быть взаимосвязаны по первичным ключам, отдельные поля таблиц должны быть проиндексированы.

Структура базы данных должна поддерживать кодирование хранимой и обрабатываемой информации в соответствии с используемыми общероссийскими классификаторами.

Технические средства, обеспечивающие хранение информации, должны использовать современные технологии, позволяющие обеспечить повышенную надежность хранения данных и оперативную замену оборудования (зеркалирование; независимые дисковые массивы; кластеризация).

Система должна обеспечивать первичный контроль вводимых данных на соответствие формальным правилам: проверка типов, размерности, допустимости значений.

      - Требования к информационной совместимости со смежными информационными системами

Должна быть обеспечено информационное взаимодействие со следующими информационными системами:

- АЦК-Планирование»;

- АЦК-Финансы;

- ИАС «Муниципальная статистика».

Требования к информационной совместимости должны быть уточнены в ЧТЗ.

      - Требования по применению систем управления базами данных

СУБД Системы должна находиться под управлением промышленной СУБД Oracle (версии 11gR2 Standard Edition One), либо эквивалента, стандартно поддерживающего реализацию следующих типов индексов:

- B-tree;

- Function-based;

- Inverted index;

- Bitmap;

- Reverse.

СУБД Системы должна обеспечивать возможность реализации интеграции с информационными системами, такими как, «АЦК-Планирование», «АЦК-Финансы», ИАС «Муниципальная статистика».

      - Требования к структуре процесса сбора, обработки, передачи и представления данных в системе

Процессы сбора, обработки, передачи и представления данных в Системе определяются регламентными документами Заказчика.

- 4.3.2 Требования к средствам разработки

При создании Системы рекомендуется использовать следующие средства и технологии разработки:

- среда разработки - Eclipse PHP Development Tools 3.1.2 или эквивалент.

Для решения задач данной Системы наибольший интерес представляет Eclipse PHP Development Tools 3.1.2, так как эта среда разработки поддерживает все необходимые требования к ПО - бесплатность, подсветка синтаксиса и ошибок, форматирование кода, отладчик JavaScript, поддержка библиотеки jQuery, поддержка CSS, поддержка HTML, возможность работы с базой данных.

- клиентская часть Системы - с использованием DHTML и JavaScript, библиотеки jQuery.

- сервер баз данных – с использованием языка PL/SQL (процедурного расширения языка SQL).

- BI-платформа.

- 4.3.3 Требования к программному обеспечению

Обоснование выбора состава и структуры комплекса программных средств информационной системы основывается на имеющихся сведениях об эксплуатации аналогичных по классу систем, а также на требованиях, предъявляемых к техническим средствам производителями стороннего программного обеспечения, используемого при функционировании Системы.

Сервера web-приложений должны функционировать под управлением следующего специального программного обеспечения (далее – СПО):

- Серверная операционная система Microsoft Windows Server 2008 R2 (и выше), Linux;

- Клиент СУБД Oracle (версии 11gR2 Standard Edition One), либо эквивалент;

- Microsoft Internet Information Server 7.0 (и выше) либо аналог;

- PHP не ниже 5.4 или эквивалент.

Сервера баз данных должны функционировать под управлением следующего СПО:

- Серверная операционная система семейства Linux или Microsoft Windows 2008 R2 (и выше);

- СУБД Oracle (версии 11gR2 Standard Edition One), либо эквивалент.

Рабочие места пользователей должны функционировать под управлением операционных систем MS Windows 2000/XP/Vista/7/8.

На рабочих местах пользователей должно быть установлено следующее ППО:

- Браузер (последняя версия): Mozilla Firefox/Google Chrome/Internet Explorer/Safari/Opera;

- Microsoft Office 2007 (и выше) либо аналог.

Для повышения эффективности функционирования Системы должна быть использована единая интегрированная BI-платформа. Исполнитель должен передать Заказчику права (неисключительная лицензия) на использование BI-платформы в соответствии с Лицензионным договором.

Единая интегрированная BI-платформа должна включать в себя BI-инструментарий с широкими аналитическими возможностями.

BI-платформа должна предоставлять следующие средства и инструментарии:

- средства разработки приложений;

- интеграционные компоненты;

- инструментарий управления хранилищем данных, в том числе с возможностью создания хранилища данных с произвольной архитектурой и настройкой на источники с произвольной схемой организации данных;

- инструментарий ведения нормативно-справочной информации;

- инструментарий экспресс-анализа данных;

- конструктор аналитических панелей.

BI-платформа должна дополнительно предоставлять набор средств для работы с единым ядром платформы с помощью открытого API и набор DHTML компонентов. Платформа должна дополнительно позволять использовать входящие в ее состав базовые и высокоуровневые компоненты для разработки прикладных решений.

Исполнитель должен обладать правами использования перечисленного выше программного обеспечения в объеме, необходимом для выполнения работ в соответствии с настоящими техническими требованиями.

- 4.3.3.1. Требования к архитектуре единой интегрированной BI-платформы

Общая архитектура BI-платформы должна в себя включать следующие уровни:

- инструменты аналитической обработки и представления информации;

- средства разработки и интеграционные компоненты;

- единая инфраструктура ведения метаданных.

Уровень инструментов аналитической обработки и предоставления информации должен включать:

- инструментарий создания регламентной отчетности;

- инструмент экспресс-анализа на основе OLAP-технологий;

- инструментарий настройки аналитических панелей.

Уровень средств разработки и интеграционных компонентов должен включать:

- инструментарий управления хранилищем данных;

- модуль ведения нормативно-справочной информации;

- модуль извлечения, обработки и загрузки данных;

- среду разработки приложений;

- компоненты деловой графики.

Уровень единой инфраструктуры ведения метаданных должен включать:

- модуль администрирования и информационной безопасности;

- модуль управления метаданными;

- сервер приложения и web-сервисы.

Архитектура BI-платформы должна использовать принципы открытых систем и позволять:

- расширять функциональность и визуальные возможности приложений за счет подключения новых компонентов, библиотек функций и сервисов;

- интегрироваться в существующую программную инфраструктуру, выступая как в роли потребителя функций и сервисов, так и в роли поставщика.

- 4.3.3.2.	Требования к языкам программирования, технологиям и стандартам, используемым при реализации BI-платформы

При реализации BI-платформы должны использоваться:

- языки программирования, включающие в себя свойства низкоуровневых языков программирования для обеспечения высокой производительности программного обеспечения;

- единое ядро с открытым API и DHTML компоненты;

- открытая модель метаданных на основе XML и веб-сервисов;

- поддержка различных источников данных и соответствие открытым стандартам SQL/MDX.

- 4.3.3.3.	Требования к инструментарию экспресс-анализа BI-платформы

В состав платформы должен входить комплекс программных средств, обеспечивающих конструирование нерегламентированных отчетов и проведение экспресс-анализа данных.

Комплекс должен предоставлять визуальный интерфейс формирования произвольных выборок данных на основании многомерной модели хранения данных, представления информации в виде электронных таблиц, диаграмм, электронных картах территорий, средств оперативного анализа многомерных данных (OLAP).

Экспресс-анализ должен обеспечивать возможность оперирования массивами данных с неограниченным количеством разрезов.

Экспресс-анализ должен обеспечивать возможность оперировать несколькими массивами данных одновременно. В этом случае должен строиться так называемый виртуальный массив данных, содержащий общие и частные разрезы всех входящих в него массивов данных.

Экспресс-анализ данных должен обеспечивать следующие функциональные возможности:

- представление данных в виде:

  - таблиц - для представления массива данных в виде таблицы часть разрезов должна фиксироваться (шапка, боковик, фиксированная область), в каждом из разрезов должны определяться элементы, по которым будет построен срез данных. Срез данных должен представлять собой двумерную таблицу, в шапке и боковике которой должны отображаться элементы разрезов массива данных, расположенные по столбцам и по строкам;

  - диаграмм - должны строиться на базе среза данных, т.е. полученной двумерной таблицы. Должна быть обеспечена возможность подготовки следующих видов диаграмм:

- линейная диаграмма;

- диаграмма с частью значений, вынесенных в гистограмму;

- круговая диаграмма с частью значений, вынесенных во вторую диаграмму;

- столбиковая диаграмма;

- диаграмма с областями;

- смешанная диаграмма (отображение на одном графике различных рядов данных с различными типами диаграммы);

- круговая диаграмма;

- лепестковая диаграмма;

- точечная диаграмма;

- биржевая диаграмма;

- Bubble Chart;

  - карт - должна строиться на базе двумерной таблицы. На карте в виде цветовой раскраски территорий должны быть отражены значения выделенного диапазона таблицы. Закраска территорий должна определяться начальным и конечным цветами, которые соответствуют минимальному и максимальному значению на карте соответственно. Цвета промежуточных значений должны вычисляться автоматически;

- основные операции с таблицей, в т.ч.:

  - оформление таблицы (заголовки, форматирование, стили);

  - автоподбор размера ячеек;

  - автозаполнение ячеек данными;

  - поворот таблицы;

  - переход по уровням измерения;

  - поиск данных;

  - фильтрация данных;

  - сортировка данных;

  - работа с выделенными диапазонами;

  - ранжирование данных;

  - цветовая подсветка значений по условию (больше/меньше/равно введенному значению, индикаторы роста);

  - работа с измерениями;

  - отображение наименований измерений в уголке таблицы;

  - выбор источника данных;

  - управление листами;

- основные операции с диаграммами, в т.ч. настройка:

  - типа диаграммы;

  - легенды;

  - области построения;

  - параметров осей значений и категорий;

  - формата выделенного ряда данных;

- основные операции с картами, в т.ч. настройка:

  - заливки территорий;

  - легенды;

  - расшифровки территорий;

  - масштаба карты;

- вычисления:

  - расчет и отображение агрегатов (по источникам данных, показателям, времени) в online режиме. Создание алгоритмов вычислимых показателей должно осуществляться с помощью мастера выражений. Должна обеспечиваться поддержка следующих операций:

- Сумма/разность/умножение/деление;

- Среднее значение;

- Минимум;

- Максимум;

- Количество непустых/пустых;

- Среднеквадратичное отклонение;

- Общий итог;

  - преобразование данных с использованием следующих групп функций:

- арифметические – работа с абсолютными значениями ряда данных, округление;

- сглаживание – медианное сглаживание, скользящее сглаживание, метод экспоненциального сглаживания;

- математические преобразования – расчет коэффициентов роста, темпа прироста;

- методы накопления - использование методов: накопленный минимум/ максимум/среднее/сумма/умножение;

- методы заполнения пропусков – геометрическая интерполяция, линейная интерполяция, линейный тренд, среднее значение по выборке;

- статистические – нормализация (при этом устранение избыточности должно производиться за счет декомпозиции отношений таким образом, чтобы в каждом отношении хранились только первичные факты), стандартизация;

  - регрессия – линейная регрессия, линейная регрессия (оценка методом инструментальных переменных), модель коррекции ошибок, нелинейная регрессия;

- прогнозирование, в т.ч. следующими методами:

- ARIMA (для построения краткосрочных прогнозов) – с возможностью настройки констант, сезонных/несезонных параметров, периода сезонности, значимости доверительных границ;

- Тренд – должен обеспечить возможность исключить из временного ряда сезонную составляющую и построить теоретический временной ряд, в основе которого лежит математически-выраженная закономерность изменения. Должны быть предусмотрены следующие модели тренда: экспоненциальный тренд, обратный тренд, линейный тренд, логарифмический параболический тренд, параболический тренд, геометрический тренд;

- экспоненциальное сглаживание - должен обеспечивать возможность усреднения значений временного ряда с учетом результатов всех наблюдений исходного временного ряда, но с разными весовыми коэффициентами;

- настройка представления:

  - группировка данных в отчетах как с использованием иерархических областей строк и столбцов;

  - поворот, масштабирование и прокрутка таблицы;

- сохранение результатов:

  - автоматическая генерация печатных форм;

  - сохранение сформированного экспресс-отчета в виде объекта платформы;

  - сохранение результатов анализа для дальнейшего использования без подключения к базе данных (off-line анализ);

  - редактирование и сохранение данных в реляционные источники и OLAP-источники.

Инструмент должен обеспечивать поддержку печати сформированных нерегламентированных отчетов и экспорт результатов анализа во внешние форматы (XLS, HTML, PDF, RTF/DOC).

- 4.3.3.4.	Требования к конструктору аналитических панелей BI-платформы

В составе BI-платформы должен быть реализован конструктор аналитических панелей, обеспечивающий возможность формирования нерегламентных отчетов с произвольным оформлением, источниками данных, а также представление информации в табличном, графическом, картографическом и текстовом видах.

Основные функции конструктора аналитических панелей:

- создание новых и редактирование существующих аналитических панелей;

- разметка рабочей области аналитической панели;

- создание и настройка информационных блоков;

- подключение источников данных, настройка информационных блоков на использование источников данных;

- локализация пользовательских свойств;

- редактирование и сохранение данных в табличных информационных блоках;

- настройка взаимодействия информационных блоков;

- экспорт/импорт аналитических панелей в различные форматы;

- предварительный просмотр и печать аналитических панелей.

- 4.3.4 Требования к техническому обеспечению

Минимальная конфигурация серверов баз данных:

- Процессор: не менее 8 ядер (64 разрядная платформа);

- ОЗУ: не менее 32 Гб;

- Количество жестких дисков - от 2-4 шт. (общим объемом не менее 1 Тб).

Минимальная конфигурация серверов для web-приложений:

- Процессор: не менее 2 ядер (64 разрядная платформа);

- ОЗУ: не менее 16 Гб;

- Количество жестких дисков - 1 шт. (объем не менее 70 Гб).

Минимальная конфигурация рабочих станций пользователей:

- Процессор: Celeron 300 либо аналог (рекомендуется PIII либо аналог);

- ОЗУ: не менее 512 Мб (рекомендуется 1Гб);

- Свободный объем на жестком диске – 100 Мб.

Скорость соединения с Интернет должна быть не менее 256Кбит/с на каждого пользователя, выполняющего запрос (без сжатия траффика).

- 4.3.4.1. Требования к техническому сопровождению системы и поддержке пользователей

Исполнитель должен обеспечить размещение Системы на выделенных технических ресурсах Исполнителя, а также техническую поддержку и сопровождение Системы на все время действия контракта.

Технические характеристики сервера приложений должны быть не ниже следующих:

- ОЗУ 16 ГБ;

- жесткий диск 250 Гб;

- процессор Intel Xeon E5504 (4*2 GHz) * 2;

- операционная система Microsoft Windows Server 2008 R2 (или выше);

- BI-платформа.

Технические характеристики сервера СУБД должны быть не ниже следующих:

- ОЗУ 32 ГБ;

- жесткий диск 1 Тб;

- процессор Intel Xeon E5504 (4*2 GHz) * 2;

- операционная система Microsoft Windows Server 2008 R2 (или выше)/Linux;

- СУБД Oracle 11g R2 Standard Edition One, либо эквивалент.

- 4.3.5 Требования к методическому обеспечению

В рамках выполнения работ по  созданию Системы Исполнителем должны быть разработаны следующие эксплуатационные документы:

- Руководство пользователя;

- Руководство администратора.

- СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ

  - Сроки выполнения стадий и этапов

Сроки выполнения стадий и этапов работ определяются Календарным планом работ Муниципального контракта. Изменения сроков выполнения оформляются в соответствии с п. 1.10.

Описание этапов работ по созданию Системы содержит Таблица 1.

Таблица 1 - Этапы работ по созданию Системы

| п/п | Этапы работ | Состав работ | Отчетные материалы | Сроки выполнения этапа |  | Объем финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Этап 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Предоставление неисключительного права использования на единую интегрированную BI-платформу | Предоставление дистрибутива BI-платформы. | - Лицензионный договор о предоставлении неисключительного права использования BI-платформы. - Дистрибутив и установленное на технические средства Исполнителя программное обеспечение BI-платформы, содержащей контрольный пример, демонстрирующий возможности согласно требованиям настоящего технического задания. - Протокол соответствия возможностей BI-платформы требованиям настоящего ТЗ. | 5 дней с даты заключения муниципального контракта |  | 20% от цены Контракта |
| 2. | Этап 2 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка частного технического задания (ЧТЗ) | Разработка ЧТЗ на создание информационно-аналитической системы «Публичный бюджет Перми». | Частное техническое задание ЧТЗ на создание информационно-аналитической системы «Публичный бюджет». | 15-20 дней с даты заключения муниципального контракта |  | 20% от цены Контракта |
| 2.2 | Рабочее проектирование программного обеспечения (1 очередь) | Создание информационно-аналитической системы «Публичный бюджет Перми» (1 очередь) в составе следующих модулей: - главная страница; - модуль справочной информации о бюджете; - модуль мониторинга и анализа проекта бюджета и решения о бюджете города Перми. Установка и настройка программного обеспечения первой очереди на технических средствах Заказчика. Подготовка эксплуатационной документации (1 этап). | - Дистрибутив программного обеспечения информационно-аналитической системы «Публичный бюджет Перми» (1 очередь), выполняющего все требования, указанные в данном техническом задании. - Руководство пользователя. - Руководство администратора. - Ведомость машинных носителей информации. |  |  |  |
| 2.3 | Автономные предварительные испытания | Организация стенда. Проверка основных функциональных характеристик программного обеспечения информационно-аналитической системы «Публичный бюджет Перми» (1 очередь) в соответствии с разработанной программой и методикой предварительных испытаний. | - Программа и методика предварительных испытаний программного обеспечения информационно-аналитической системы «Публичный бюджет Перми» (1 очередь). - Протокол предварительных испытаний программного обеспечения информационно-аналитической системы «Публичный бюджет Перми» (1 очередь). - Ведомость машинных носителей информации. - Акт сдачи-приемки выполненных работ по 1 этапу. |  |  |  |
| 3. | Этап 3 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Рабочее проектирование программного обеспечения Системы (2 очередь) | Создание информационно-аналитической системы «Публичный бюджет Перми» (2 очередь) в составе следующих модулей: - модуль мониторинга и анализа исполнения бюджета города Перми; - модуль мониторинга и анализа муниципальных целевых программ; - модуль сбора данных по основным направлениям деятельности с главных распорядителей бюджетных средств; - модуль мониторинга и анализа основных направлений деятельности; - модуль мониторинга объектов капитального строительства муниципальной собственности города Перми; - модуль мониторинга и сравнительного анализа основных показателей социально-экономического развития города Перми; - обратная связь и Личный кабинет пользователя. Подготовка эксплуатационной документации (этап 2). | - Руководство администратора. - Ведомость машинных носителей информации. | 93-124 дня с даты заключения муниципального контракта | 60% от цены Контракта |  |
| 3.2 | Развертывание программного обеспечения Системы на технологической площадке | Настройка комплекса технических средств технологической площадки для установки и настройки программного обеспечения Системы. Установка и настройка программного обеспечения Системы | - Дистрибутив настроенного программного обеспечения информационно-аналитической системы «Публичный бюджет Перми» (2 очередь), выполняющего все требования, указанные в данном техническом задании. - Ведомость машинных носителей информации. |  |  |  |
| 3.3 | Настройка информационного обеспечения | Выполнение информационного наполнения: - первичное информационное наполнение на основе немашинных данных Заказчика; - конвертация данных из существующих источников данных, а также массивов данных, предоставленных Заказчиком; - подключение источников информационного обмена (смежные ИС). | Аннотационный отчет. |  |  |  |
| 3.4 | Подготовка персонала | Подготовка методического обеспечения обучения персонала по категориям на основе эксплуатационной документации (раздел 8). Разработка Плана-программы подготовки персонала по категориям. Проведение подготовки персонала. Формирование Отчета о подготовке персонала | - План-программа подготовки персонала. - Отчёт о подготовке персонала |  |  |  |
| 3.5 | Предварительные испытания | Проведение испытаний в соответствии с Программой и методикой предварительных испытаний. Разработка Программы опытной эксплуатации | - Программа и методика предварительных испытаний информационно-аналитической системы «Публичный бюджет Перми» (2 очередь). - Протокол предварительных испытаний программного обеспечения информационно-аналитической системы «Публичный бюджет Перми» (2 очередь). - Проект Программы опытной эксплуатации. - Акт приёмки в опытную эксплуатацию |  |  |  |
| 3.6 | Опытная эксплуатация | Выполнение мероприятий опытной эксплуатации в соответствии с Программой опытной эксплуатации. Формирование Отчёта о проведении опытной эксплуатации | Отчёт о проведении опытной эксплуатации |  |  |  |
| 3.7 | Приемочные испытания | Проведение испытаний в соответствии с Программой и методикой приёмочных испытаний | - Программа и методика приемочных испытаний. - Протокол приемочных испытаний программного обеспечения информационно-аналитической системы «Публичный бюджет Перми». - Акт приемки Системы в промышленную эксплуатацию. - Акт сдачи-приемки выполненных работ. |  |  |  |

  - Вид и порядок проведения контроля технической документации

Выходной контроль технической документации выполняется в специализированном подразделении Исполнителя.

Контроль технической документации со стороны Заказчика выполняется в рамках предусмотренных испытаний (раздел 6).

По инициативе Заказчика может быть проведена дополнительная экспертиза технической документации, выполняемая специализированной организацией по согласованию с Заказчиком.

  - Требования по организации процесса разработки

- 5.3.1. Требования к организации процесса разработки системы

При разработке системы должен применяться итерационный (модульный) подход в зависимости от длительности и сложности разработки.

При разработке системы должны проводиться следующие итерации:

- Разработка сервисов интеграции с внешними системами.

- Разработка базового функционала.

- После завершения каждой итерации разработки Исполнитель должен зафиксировать временной интервал в плане-графике для выполнения  следующих видов  работ:

  - функциональное тестирование;

  - приемо-сдаточные испытания;

  - контроль ПМИ на соответствие ТЗ.

Система должна быть разделена на несколько логических модулей, приемка которых будет проводиться последовательно, в случае если это невозможно, должна проводиться итерационная разработка. Состав работ по каждой итерации должен быть зафиксирован и передан Заказчику, сроки разработки каждой итерации должны быть зафиксированы в календарном плане работ и согласованы с Заказчиком.

Состав работ по каждой итерации должен быть зафиксирован заранее в плане-графике и согласован с заказчиком перед разработкой каждой итерации.

- 5.3.2. Требования к порядку сдачи Заказчику результатов работ по разработке

При передаче системы в результате каждой итерации заказчику версия должна быть зафиксирована, при исправлении дефектов версия системы должна изменяться.

Исполнитель должен при сдаче каждой итерации заказчику передавать следующий набор документации к Системе:

- инструкцию по установке системы на тестовый стенд;

- список реализованной функциональности;

- программу и методику испытаний (ПМИ);

- отчет о выполнении тестирования согласно ПМИ;

- детализированное техническое задание на систему.

Срок предоставления необходимой документации по каждой итерации необходимо зафиксировать в плане-графике проекта.

Исполнитель должен своевременно предоставить инсталляционный пакет системы, а также инструкцию по установке системы на тестовый стенд.

- ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ СИСТЕМЫ

  - Виды, состав, объем и методы испытаний Системы

Испытания должны быть организованы и проведены в соответствии с ГОСТ 34.603 «Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем».

Должны быть проведены следующие виды испытаний:

- предварительные испытания;

- опытная эксплуатация;

- приемочные испытания.

Отдельные виды испытаний проводятся поэтапно (п. 5.1) в сроки, установленные Календарным планом выполнения работ.

До начала этапа работ «Развертывание программного обеспечения Системы на технологической площадке» Исполнитель передает Заказчику полный набор логинов, паролей и других параметров доступа к развиваемой Системе, необходимых для ее развертывания и эксплуатации.

Объем и методы предварительных и приемочных испытаний определяются соответствующей «Программой и методикой испытаний».

При проведении перечисленных испытаний в части информационного взаимодействия Системы со смежными информационными системами  проверяется наличие в Системе и соответствие установленным требованиям сервисов приема/передачи данных. Возможность проверки реального информационного взаимодействия производится в случае предоставления оператором смежной информационной системы данных, определенных соответствующим Регламентом информационного взаимодействия.

Все обнаруженные недостатки в функционировании и в документации создаваемой Системы, выявленные в процессе испытаний, устраняются Исполнителем.

  - Общие требования к приемке работ по стадиям

Приемка результатов работ осуществляется поэтапно в соответствии с календарным планом выполнения работ по Муниципальному контракту.

Приемка результатов выполнения работ по этапам оформляется Актом сдачи-приемки работ. Основанием для составления и подписания Акта сдачи-приемки работ по отдельному этапу является передача Исполнителем результатов работ в соответствии с условиями Муниципального контракта и (при проведении испытаний) утвержденных сторонами Акта приемки в промышленную эксплуатацию.

Комплектность передаваемой НТП (документации) подлежит проверке Заказчиком.

Предусмотренные испытания (п.6.1) проводятся комиссией, формируемой Заказчиком на основании распорядительного документа, который должен определять состав комиссии проведения испытаний (предварительных и приемочных испытаний), порядок ее работы, место и сроки проведения испытаний.

В состав комиссии включаются представители организаций Заказчика Исполнителя, а также специалисты, привлекаемые Заказчиком.

Результаты проведения испытаний должны быть зафиксированы в соответствующих Протоколах испытаний. Как недостатки реализации оформляются исключительно выявленные отклонения от Технического задания (ЧТЗ). Прочие недостатки могут документироваться как желательные доработки. Наличие желательных доработок не влияет на процесс передачи в эксплуатацию.

По завершении предварительных и приемочных испытаний оформляются соответствующие Акты, содержащие вывод о соответствии Системы предъявляемым требованиям, а также сроки устранения замечаний и реализации рекомендаций, данных комиссией в ходе испытаний. Результаты опытной эксплуатации отражаются в документе «Отчет о проведении опытной эксплуатации» и рассматриваются в ходе приемочных испытаний.

Условием для передачи системы в опытную или промышленную эксплуатацию является устранение всех замечаний с высоким уровнем критичности на предыдущих этапах.

В случае значительного отклонения системы от требований, предъявляемых на испытаниях, сроки проведения испытаний могут быть перенесены / расширены Заказчиком в пределах сроков выполнения работ в соответствии с Календарным планом Муниципального контракта.

  - Сведения о гарантийном обслуживании Системы

Гарантийное обслуживание проводится в течение одного года.

Исполнитель должен гарантировать, что программное обеспечение Системы будет функционировать в соответствии со своим назначением не менее одного года. При этом возможны незначительные отклонения его технических и потребительских характеристик, а также отдельные ошибки, не создающие препятствий для получения положительных результатов от эксплуатации Системы.

Исполнитель не гарантирует отсутствие недостатков или сбоев в процессе работы, возникающих по причине несоответствия оборудования или установленного на рабочем месте программного обеспечения конечного пользователя требованиям, предъявляемым к характеристикам клиентских мест.

Иные условия и порядок проведения гарантийного обслуживания определяются Муниципальным контрактом.

  - Порядок выполнения доработок и устранения допущенных исполнителем ошибок, выявленных на стадии приемки

Недостатки и ошибки в программном обеспечении Системы, выявленные в ходе проведения испытаний, должны быть устранены Исполнителем в рамках выполнения работ по Муниципальному контракту. Порядок устранения замечаний и реализации рекомендаций комиссии должен быть определен в документе «Программа и методика испытаний». Сроки устранения замечаний и реализации рекомендаций, данных приемочной комиссией в ходе испытаний, определяются в соответствующих протоколах испытаний.

  - Статус приемочной комиссии

Статус приемочной комиссии: межведомственная.

  - Сведения об обслуживании системы

Состав работ (услуг) по эксплуатации Системы, а также их периодичность и требования к составу и квалификации обслуживающего персонала определяются в эксплуатационной документации на Систему. При этом требования к эксплуатации компьютерного оборудования, системного и прикладного программного обеспечения, входящего в состав Системы,  указываемые в эксплуатационной  документации,  должны соответствовать требованиям к эксплуатации соответствующего оборудования и программного обеспечения, изложенным в документации, поставляемой  вместе с данным оборудованием и программным обеспечением.

Системное и прикладное сопровождение, техническое сопровождение аппаратного обеспечения, системное сопровождение средств защиты информации, организация учебного процесса пользователей и другие работы (услуги) производятся на основании муниципальных контрактов на выполнение соответствующих работ (услуг).

- ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СОДЕРЖАНИЮ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ К ВВОДУ СИСТЕМЫ В ДЕЙСТВИЕ

Для создания условий функционирования Системы, при которых гарантируется соответствие Системы требованиям, содержащимся в настоящем техническом задании, и возможность эффективного её использования, силами Заказчика должны быть выделены ответственные специалисты для взаимодействия с Исполнителем по вопросам реализации проекта.

К моменту ввода Системы в опытную эксплуатацию Исполнителем должны быть проведены необходимые работы по установке и настройке специального программного обеспечения на комплексе технических средств  Исполнителя. Работы осуществляются техническими специалистами Исполнителя, имеющими квалификацию, необходимую для проведения соответствующих работ.

Исполнителем должно быть проведено первичное информационное наполнение БД информационно-аналитической системы  «Публичный бюджет города Перми».

- ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ

Техническая и эксплуатационная документация на Систему (далее – документы на Систему) должна быть разработана в составе, указанном в разделе 5, и должна удовлетворять требованиям комплекса стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы:

- ГОСТ 34.201-89;

- ГОСТ 34.601-90;

- ГОСТ 34.602-89;

- РД 50-34.698-90.

Документы на Систему оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105 на листах формата А4 по ГОСТ 2.301 без рамки, основной надписи и дополнительных граф к ней. Допускается для размещения рисунков и таблиц использование листов формата А3 с подшивкой по короткой стороне листа. Документы объемом более 25 листов должны содержать информационную часть, состоящую из аннотации и содержания.

Вся документация, разрабатываемая в рамках  создания  Системы, должна быть на русском языке.