УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента

_______________ / В.С. Титяпкина

«____» _________ 2013 года

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

(новая редакция)

на право заключить муниципальный контракт

на выполнение работ по созданию информационно - аналитической системы «Публичный бюджет города Перми»

г. Пермь, 2013 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый конкурс проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Департамент финансов администрации города Перми |
| Место нахождения |  | г. Пермь, ул. Ленина, 23 |
| Почтовый адрес |  | г. Пермь, ул. Ленина, 23 |
| Адрес электронной почты |  | df@gorodperm.ru |
| Контактный телефон |  | (342)2127512 |
| Контактное лицо |  | Пономарева Светлана Александровна |
| II. Сведения о предмете открытого конкурса |  |  |
| Предмет конкурса |  | Создание информационно - аналитической системы «Публичный бюджет города Перми». |
| Начальная (максимальная) цена контракта |  | 9 000 000(Девять миллионов) рублей 00 коп |
| Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |  | В соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Конкурсной документации). |
| Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам |  | В соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к конкурсной документации). Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями конкурсной документации (в том числе техническим заданием) и условиями контракта, являющегося приложением к конкурсной документации. |
| - Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара |  | Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Контракту работы составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Исполнитель (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов. |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | г. Пермь, ул. Ленина, 23 |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | Условия выполнения работ установлены муниципальным контрактом. Начало выполнения работ: с даты заключения муниципального контракта. Окончание работ: 1 этап - 5 дней с даты заключения муниципального контракта 2 этап - минимальный срок выполнения работ 15 (Пятнадцать) дней с даты заключения контракта максимальный срок выполнения работ 20 (Двадцать) дней с даты заключения контракта 3-этап - минимальный срок выполнения работ 93 (Девяносто три) дня с даты заключения контракта максимальный срок выполнения работ 124 (Сто двадцать четыре) дня с даты заключения контракта |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг |  | Оплата работ производится по итогам выполнения этапов работ, предусмотренных в Техническом задании (Приложение № 1 к Конкурсной документации), в течение 20 календарных дней с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по соответствующему этапу, на основании выставленного Исполнителем счета. Стоимость первого этапа составляет 20% от цены Муниципального Контракта. Стоимость второго этапа составляет 20% от цены Муниципального Контракта. Стоимость третьего этапа составляет 60% от цены Муниципального Контракта. Оплата поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг осуществляется по цене, установленной контрактом. Оплата по контракту, являющемуся приложением к конкурсной документации, производится на счет поставщика (исполнителя, подрядчика), указанный в таком контракте. Оплата по контракту третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) |  | Приложение № 9 к Конкурсной документации |
| Порядок формирования цены контракта (цены лота) |  | Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, определенных конкурсной документацией и контрактом. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения контракта. Цена контракта должна включать расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, расходов на страхование выполняемых работ и других обязательных платежей, которые могут возникнуть при исполнении контракта. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль Российской Федерации |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате контракта |  | Не применяется |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или её нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого конкурса устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в конкурсе: |  |  |
| Заявка на участие в конкурсе должна содержать: |  |  |
|  | Опись документов, входящих в состав заявки (тома заявки) на участие в конкурсе в соответствии с Приложением № 2. |  |
|  | Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; |  |
|  | Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса; |  |
|  | - Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица |  |
|  | - Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа: - детальное техническое предложение по выполнению работ, соответствующее структуре технических требований и содержащее постатейные комментарии к разделам Технического задания (Приложение №1 к конкурсной документации); - копии контрактов (договоров) с актами сдачи-приемки, подтверждающие опыт выполнения работ и оказания услуг для органов государственной власти Российской Федерации (центральной, региональной), органов местного самоуправления, аналогичных предмету конкурса, за период 2007-2013 года до момента опубликования извещения о проведении открытого конкурса; - копия действующего сертификата системы менеджмента качества ИСО 9001:2008 применительно к разработке программного обеспечения. - Отсутствие указанных документов в составе заявки на участие в конкурсе не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе |  |
|  | Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц). |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой |  |
|  | Предложение о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения контракта, в том числе предложение о цене контракта в соответствии с Приложением № 4. |  |
|  | Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе - платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого поручения. В платежном поручении в графе «Назначение платежа» необходимо указать: «обеспечение заявки на участие в конкурсе, «Выполнение работ по созданию информационно-аналитической системы «Публичный бюджет города Перми», далее указать номер и дату извещения о проведении открытого конкурса, по которому вносится обеспечение. |  |
| Требования к оформлению и форме заявки на участие в конкурсе. Инструкция по ее заполнению. |  | Для участия в конкурсе участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в срок и по форме (в соответствии с приложениями), которые установлены конкурсной документацией Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в запечатанном конверте или в форме электронного документа в отношении каждого предмета конкурса (лота) отдельно. На таком конверте указывается наименование открытого конкурса. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе документов и сведений. В заявке на участие в конкурсе декларируется соответствие участника размещения заказа требованиям, предусмотренным в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ (Приложение № 3). В целях повышения эффективности работы конкурсной комиссии и заказчика, просим участников размещения заказа не включать в состав заявки на участие в конкурсе документы, не указанные в конкурсной документации. Все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть составлены на русском языке. Допускается использование в документах, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, отдельных слов и словосочетаний на иностранном языке, обозначающих наименования, модели, торговые марки и т.п. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении предмета конкурса (лота). Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть представлены в соответствии с приложениями к документации и быть заполнены по всем пунктам. |
| Требования к описанию участниками размещения заказа поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг |  | Участник размещения заказа должен представить предложение о качестве работ, услуг в соответствии с Приложением № 4. |
| V. Обеспечение заявки на участие в конкурсе |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе |  | 5 %, что составляет 450 000 (Четыреста пятьдесят тысяч) рублей. |
| Срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе |  | Требование обеспечения заявки на участие в конкурсе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. Обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе предоставляется участником размещения заказа отдельно в отношении каждого лота. Денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе в размере, указанном в конкурсной документации, должны поступить по указанным реквизитам не позднее «13»июня 2013г. Денежные средства считаются внесенными с момента их зачисления на расчетный счет Получателя. |
| Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе |  | Получатель: Департамент финансов администрации городе Перми ИНН 5902290610 КПП 590201001 Департамент финансов администрации города Перми (Департамент финансов администрации города Перми л/с 04902010011) Расчетный счет 40302810000005000009 РКЦ ПЕРМЬ Г ПЕРМЬ БИК 045744000. Назначение платежа; Обеспечение заявки на участие в конкурсе, извещение № _ от __.__.2013г,. |
| VI. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе |  |  |
| Порядок подачи заявок на участие в конкурсе |  | Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме в отношении каждого предмета конкурса (лота) отдельно. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота). Каждый конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, поступивший в срок, указанный в конкурсной документации, регистрируется заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения. Заявки на участие в открытом конкурсе принимаются в рабочие дни с 09.00 час. до 13.00 час., с 14.00 час. до 18.00 час. местного времени, в пятницу – до 17.00 час. |
| Место подачи заявок на участие в конкурсе |  | г. Пермь, ул. Ленина 23, каб.330 |
| Дата начала подачи заявок на участие в конкурсе |  | «26» июня 2013 года |
| Дата окончания подачи заявок на участие в конкурсе |  | «18» июля 2013года, непосредственно до времени вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе |
| VII. Отзыв заявок на участие в конкурсе, внесение изменений в такие заявки |  |  |
| Порядок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки |  | - Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе. Отзыв заявки осуществляется в письменной форме и направляется заказчику без конверта (Приложение № 5). Получив уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе, заказчик незамедлительно возвращает конверт с заявкой на участие в конкурсе при условии возврата участником размещения заказа расписки в получении конверта с такой заявкой (в случае если на внешнем конверте указано наименование участника размещения заказа заявка на участие в конкурсе возвращается без предъявления расписки). В случае если к уведомлению об отзыве заявки на участие в конкурсе не приложена расписка, возврат заявки на участие в конкурсе осуществляется на процедуре вскрытия конвертов непосредственно после вскрытия конверта с заявкой на участие в конкурсе участника размещения заказа, направившего в адрес заказчика уведомление об отзыве заявки. - Изменения в заявку на участие в конкурсе подаются в запечатанном конверте. На конверте указывается: «Изменение заявки на участие в открытом конкурсе (наименование открытого конкурса, номер извещения, номер лота)». - Изменения в заявку на участие в конкурсе должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления заявок на участие в конкурсе. Каждый конверт с изменениями заявки на участие в конкурсе, поступивший в срок, регистрируется заказчиком в установленном порядке. Полученные после начала вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе уведомления об изменении или отзыве заявки на участие в конкурсе не рассматриваются, соответственно конкурсная комиссия будет рассматривать все заявки на участие в конкурсе без учета данных уведомлений, представленных после момента начала вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. |
| Срок отзыва заявок на участие в конкурсе |  | - В любое время до «18» июля 2013 года, непосредственно до начала вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. |
| - VIII. Предоставление участникам размещения заказа разъяснений положений конкурсной документации |  |  |
| Форма и порядок предоставления разъяснений |  | Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме (Приложение_6), в том числе в форме электронного документа, заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию. |
| Дата начала предоставления разъяснений |  | «25» июня 2013 года |
| Дата окончания предоставления разъяснений |  | - «13» июля 2013 года |
| - IX. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе |  |  |
| Место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе |  | - г. Пермь, ул. Ленина, 34, 3 этаж, каб.13 (вход с ул. Сибирская, 8) |
| Дата вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе |  | - «18»июля 2013 года |
| Время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе |  | - 14:00 (время местное) |
| Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе |  | После окончания срока представления заявок на участие в открытом конкурсе конкурсная комиссия в присутствии представителей участников размещения заказа, которые пожелают принять участие на заседании конкурсной комиссии, вскрывает конверты с заявками на участие в конкурсе. Участники размещения заказа или их уполномоченные представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе на основании соответствующей доверенности (для уполномоченного представителя участника размещения заказа) и/или документа, удостоверяющего личность. При этом они должны зарегистрироваться в журнале регистрации представителей участников размещения заказа. Регистрация начинается за 10 минут до начала заседания. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе или в случае проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными в отношении каждого лота, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и конкурсной документации, конкурсная комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Заявки, включая изменения, которые не были вскрыты и зачитаны вслух во время вскрытия конвертов, не принимаются для дальнейшего рассмотрения независимо от обстоятельств. Отозванные заявки в тот же день возвращаются участникам размещения заказа. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в конкурсе (лоте) при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника размещения заказа, не рассматриваются и возвращаются такому участнику. - Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе конверты с заявками вскрываются (в случае если на конверте не указан почтовый адрес участника размещения заказа), и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа. |
| - X. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе |  |  |
| Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе |  | Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. В случае установления недостоверных сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или проведения в отношении участника размещения заказа – юридического лица ликвидации участника размещения заказа — юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства, либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, заказчик, конкурсная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения. - В случае если конкурс признан несостоявшимся, и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, контракт заключается на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную цену контракта, указанную в извещении о проведении открытого конкурса. Такой участник не вправе отказаться от заключения контракта. |
| - XI. Оценка заявок на участие в конкурсе |  |  |
| Критерии оценки заявок на участие в конкурсе |  | Для определения лучших условий исполнения контракта, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет заявки на участие в конкурсе по следующим критериям: - цена контракта; - качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса; - сроки (периоды) выполнения работ по 2 и 3 этапам работ. Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются. |
| Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе |  | Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса. - Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения контракта в соответствии с критериями, указанными в конкурсной документации, в порядке, установленном в Приложении № 7. - Победителем конкурса признается участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер. |
| - XII. Заключение контракта |  |  |
| Порядок заключения контракта |  | 1) Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации. - 2) В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе передает такому участнику конкурса проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации. |
| Срок, в течение которого победитель конкурса должен подписать проект контракта |  | - Не менее чем десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе или протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе (в случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса) и не более чем двадцать дней со дня проведения торгов. - В случае, если участник конкурса, с которым заключается контракт (победитель конкурса), в указанный срок не представил заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта, такой участник конкурса (победитель конкурса) признается уклонившимся от заключения контракта. |
| - XIII. Обеспечение исполнения контракта |  |  |
| Размер обеспечения исполнения контракта |  | - 10% начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 900 000 рублей. - В случае если победителем открытого конкурса или участником открытого конкурса, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, обеспечение исполнения контракта не требуется. |
| Срок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - В срок, установленный для подписания контракта участником конкурса, с которым заключается контракт. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | Контракт заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается контракт: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, предусмотренном конкурсной документацией - Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных способов определяется участником конкурса самостоятельно. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по контракту, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение 10 (Десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения контракта на тех же условиях и в том же размере. |
| Безотзывная банковская гарантия |  | - Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по контракту |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта, перечисление участником конкурса, с которым заключается контракт, производится по следующим реквизитам: Получатель: Департамент финансов администрации городе Перми ИНН 5902290610 КПП 590201001 Департамент финансов администрации города Перми (Департамент финансов администрации города Перми л/с 04902010011) Расчетный счет 40302810000005000009 РКЦ ПЕРМЬ Г ПЕРМЬ БИК 045744000 Назначение платежа; Обеспечение исполнения контракта, извещение от 00.00.2013 № _,. |

Приложение № 1

к конкурсной документации

Техническое задание.

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  - Наименование системы

Полное наименование: информационно - аналитическая система «Публичный бюджет города Перми».

Сокращения в тексте:  Система, Портал.

  - Основания для выполнения работ

Создание Системы должно проводиться в соответствии:

- со статьей 36 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

- положениями об обеспечении прозрачности и открытости бюджета и бюджетного процесса для общества, отраженными в Бюджетном послании Президента Российской Федерации Федеральному собранию от 28 июня 2012 г. «О бюджетной политике в 2013-2015 годах»,

- распоряжением администрации города Перми от 26 октября 2012 г. № 109 «О проведении мероприятий по созданию модели публичного бюджета города Перми».

  - Муниципальный заказчик

Муниципальный заказчик проекта: департамент финансов администрации города Перми.

Адрес: 614000, город Пермь, улица Ленина, 23.

Сокращение в тексте: Заказчик.

  - Пользователь

Пользователями Системы являются:

- представительный орган – Пермская городская Дума;

- орган финансового контроля – Контрольно-счетная палата города Перми;

- исполнительно-распорядительный орган – Администрация города Перми, в том числе финансовый орган – Департамент финансов Администрации города Перми (далее - ДФ) и другие функциональные органы и подразделения Администрации города Перми;

- главные распорядители бюджетных средств (далее - ГРБС);

- главные администраторы доходов бюджета (далее - ГАДБ);

- получатели бюджетных средств;

- муниципальные учреждения города Перми;

- жители города Перми;

- представители бизнеса, осуществляющие хозяйственную деятельность на территории города Перми;

- средства массовой информации;

- общественные организации.

  - Исполнитель

Исполнитель проекта определяется на основании результатов открытого конкурса на право заключения Муниципального контракта на выполнение работ по созданию Системы в целях обеспечения прозрачности (открытости) формирования и использования средств бюджета города Перми, создания функционала по развитию задач планирования, анализа и мониторинга, обеспечения возможности получения жителями города Перми актуальной информации о бюджете города Перми и оперативный доступ к ней.

  - Плановые сроки начала и окончания работ

Срок выполнения работ по созданию Системы:

Срок выполнения 1 этапа работ 5 (Пять) дней с даты заключения контракта.

Минимальный срок выполнения 2 этапа работ 15 (Пятнадцать) дней с даты заключения контракта.

Максимальный срок выполнения 2 этапа работ 20 (Двадцать) дней с даты заключения контракта.

Минимальный срок выполнения 3 этапа работ 93 (Девяносто три) дня с даты заключения контракта.

Максимальный срок выполнения 3 этапа работ 124 (Сто двадцать четыре) дня с даты заключения контракта.

Укрупненная оценка длительности стадий и этапов работ определена в разделе 5 настоящего ТЗ.

Детализированные плановые сроки выполнения стадий и этапов работ по данному Техническому заданию (далее – ТЗ) определяются Календарным планом работ Муниципального контракта.

  - Источники финансирования

Источником финансирования работ является бюджет города Перми.

  - Порядок финансирования

Порядок финансирования работ определяется в соответствии с нормативными правовыми актами города Перми, регулирующими вопросы финансирования расходов бюджета города Перми, и Муниципальным контрактом на выполнение работ, заключаемым по итогам конкурса.

  - Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ

Требования к составу и оформлению результатов работ определены разделами 5,6,7 и 8 настоящего ТЗ.

Результаты работ передаются муниципальному заказчику в порядке, определенном Муниципальным контрактом в соответствии с Календарным планом работ Муниципального контракта на основании Актов приема-передачи научно-технической продукции (далее - НТП).

Состав передаваемых на машинных носителях результатов работ оформляется документом «Ведомость машинных носителей информации».

Документация на Систему передается на бумажных (два экземпляра) и на машинных носителях (CD|DVD). Текстовые документы, передаваемые на машинных носителях, должны быть представлены в форматах MS Office.

Все материалы передаются с сопроводительными документами Исполнителя.

  - Особые условия

Изменения и дополнения к настоящему ТЗ оформляются и утверждаются в установленном порядке. Изменения к настоящему ТЗ являются основанием к заключению дополнительного соглашения к Муниципальному контракту.

Состав этапов, перечень работ по этапам и отчетные материалы, предъявляемые по окончанию соответствующего этапа и указанные в п. 5.1, окончательно определяются Календарным планом Муниципального контракта.

Состав этапов и работ по этапам могут изменяться по согласованию Заказчика и Исполнителя. Изменения оформляются дополнениями к настоящему ТЗ.

Необходимая для работ по настоящему ТЗ документация на Систему передается Заказчиком по запросу Исполнителя до начала работ.

  - Перечень сокращений

| Сокращения | Расшифровка сокращений |
| --- | --- |
| АРМ | Автоматизированное рабочее место |
| АС | Автоматизированная система |
| АЦК | Автоматизированный центр контроля |
| БД | База данных |
| ГАДБ | Главный администратор доходов бюджета |
| ГРБС | Главный распорядитель бюджетных средств |
| ДФ | Департамент финансов администрации города Перми |
| МК | Муниципальный контракт |
| КВД | Классификатор видов доходов |
| КВИ | Классификатор видов источников |
| КВР | Классификатор видов расходов |
| КОСГУ | Классификатор операций сектора государственного управления |
| КФСР | Классификатор функциональных статей расходов |
| КЦСР | Классификатор целевые статей расходов |
| ИАС | Информационно-аналитическая система |
| НСИ | Нормативно-справочная информация |
| НТП | Научно-техническая продукция |
| ОПО | Общее программное обеспечение |
| ОЗУ | Оперативное запоминающее устройство |
| ОС | Операционная система |
| ПМИ | Программа и методика испытаний |
| ПО | Программное обеспечение |
| ППО | Прикладное программное обеспечение |
| РД | Руководящий документ |
| РФ | Российская Федерация |
| СПО | Специальное программное обеспечение |
| СУБД | Система управления базами данных |
| ТЗ | Техническое задание |
| ЧТЗ | Частное техническое задание |

- Назначение и цели СОЗДАНИЯ системы

  - Назначение Системы

Назначением выполняемых работ является автоматизация и раскрытие информации об основных этапах бюджетного процесса в городе Перми, бюджете города Перми и деятельности органов власти в понятной для граждан форме, а так же обеспечение взаимодействия органов власти и гражданского общества.

В соответствии с настоящим ТЗ Исполнителем проекта должны быть реализованы следующие функциональные модули:

- главная страница Портала;

- модуль справочной информации о бюджете;

- модуль мониторинга и анализа проекта бюджета и решения о бюджете города Перми;

- модуль мониторинга и анализа исполнения бюджета города Перми;

- модуль мониторинга и анализа муниципальных целевых программ;

- модуль мониторинга и анализа основных направлений деятельности;

- модуль мониторинга объектов капитального строительства муниципальной собственности города Перми;

- модуль мониторинга и сравнительного анализа основных показателей социально-экономического развития города Перми;

- обратная связь и Личный кабинет главных распорядителей бюджетных средств;

- сбор с главных распорядителей бюджетных средств информации по направлениям деятельности.

- 2.1.1 Вид автоматизируемой деятельности

Раскрытие информации о бюджете города Перми и основных этапах бюджетного процесса в городе Перми в понятной для граждан форме и обеспечение прозрачности бюджетного процесса в городе Перми.

2.1.2 Перечень объектов автоматизации

Объектом автоматизации является раскрытие информации о бюджете города Перми и основных этапах бюджетного процесса в городе Перми в понятной для граждан форме.

- 2.1.3 Пользователи системы

Пользователями Системы являются:

- представительный орган – Пермская городская Дума;

- орган финансового контроля – Контрольно-счетная палата города Перми;

- исполнительно-распорядительный орган – Администрация города Перми, в том числе финансовый орган – ДФ и другие функциональные органы и подразделения Администрации города Перми;

- ГРБС;

- ГАДБ;

- получатели бюджетных средств;

- муниципальные учреждения города Перми;

- жители города Перми;

- представители бизнеса, осуществляющие хозяйственную деятельность на территории города Перми;

- средства массовой информации;

- общественные организации.

- 2.1.4 Эксплуатационное назначение системы

Эксплуатационным назначением работ, предусмотренных настоящим ТЗ, является обеспечение доступа граждан к детализированной, представленной в понятной форме информации о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми и деятельности органов городского самоуправления.

- 2.1.5 Функциональное назначение системы

Функциональным назначением Системы в части обеспечения доступа граждан к детализированной информации о бюджете и бюджетном процессе города Перми, представленной в понятной форме, является реализация возможности обработки и публикации в Системе результатов:

- мониторинга и анализа исполнения бюджета города Перми;

- мониторинга и анализа показателей проекта бюджета и решения о бюджете города Перми;

- мониторинга и анализа муниципальных целевых программ;

- мониторинга основных направлений деятельности;

- мониторинга объектов капитального строительства муниципальной собственности города Перми;

- мониторинга и сравнительного анализа основных показателей социально-экономического развития города Перми.

  - Цели создания Системы

Основной целью создания Системы является повышение открытости и доступности информации о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми для жителей и организаций города Перми за счет формирования единого открытого информационного пространства и применения информационных и телекоммуникационных технологий в сфере управления общественными финансами и экономикой города Перми, в том числе:

- повышение информированности населения и бизнеса:

- о финансовом состоянии города Перми;

- об объемах и источниках поступлений в бюджет города Перми;

- об основных приоритетах и направлениях расходования средств бюджета города Перми;

- создание позитивного образа и репутации органов городского самоуправления;

- публичность, прозрачность финансирования основных направлений деятельности органов городского самоуправления;

- повышение инвестиционной привлекательности города Перми.

Основной аудиторией Системы являются граждане, которые не являются специалистами в сфере государственных и муниципальных финансов, общественные организации, представители СМИ, бизнеса.

Критериями достижения поставленных целей являются:

- среднее количество уникальных посетителей Системы в день;

- публикация основных бюджетных показателей.

Оценка выполнения критериев достижения цели осуществляется экспертным заключением комиссии при проведении предварительных и приемочных испытаний системы.

- ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ

  - Краткие сведения об объекте автоматизации

Объектом автоматизации является Департамент финансов Администрации города Перми и другие функциональные органы и подразделения Администрации города Перми в части деятельности по планированию, анализу и мониторингу, обеспечению прозрачности бюджета города Перми.

  - Сведения об условиях эксплуатации объекта автоматизации и характеристиках окружающей среды

Требования к условиям эксплуатации объекта автоматизации и характеристиках окружающей среды определены технической документацией по соответствующему муниципальному контракту.

  - Описание места объекта автоматизации в совокупности окружающих информационных систем

Система должна быть интегрирована со следующими информационными системами:

- Система автоматизации процесса планирования бюджета («АЦК-Планирование»);

- Система автоматизации процесса исполнения бюджета («АЦК-Финансы»);

- Информационно-аналитическая система «Муниципальная статистика» (ИАС «Муниципальная статистика»).

Перечень информационных систем для интеграции будет определен в рамках частного технического задания (далее – ЧТЗ).

- ТРЕБОВАНИЯ К СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ

  - Требования к созданию Системы в целом

    - Требования к структуре и функционированию

      - Требования к совместимости и взаимосвязи системы со смежными системами

В рамках создания Системы должна быть обеспечена возможность организации взаимодействия со следующими информационными системами, в т.ч.:

- АЦК-Планирование;

- АЦК-Финансы;

- ИАС «Муниципальная статистика».

Система должна поддерживать возможность автоматического получения из внешних систем необходимой справочной информации и данных без необходимости выполнения ручных процедур выгрузки и загрузки данных.

      - Требования к перспективам развития, модернизации системы

Проектные решения, применяемые при создании Системы, должны обеспечивать возможность дальнейшего развития и модернизации, как программного обеспечения, так и комплекса технических средств.

При разработке (модернизации) Системы должны быть предусмотрены:

- возможность увеличения производительности Системы путем её масштабирования;

- возможность расширения функционала системы в части существующих модулей;

- увеличение количества систем, участвующих в информационном взаимодействии.

      - Требования к разработке архитектуры

Исполнитель должен разработать, описать и согласовать с Заказчиком архитектуру решения.

Решение по архитектуре должно отвечать, в том числе, нефункциональным требованиям, предъявляемым к системе.

В рамках описания архитектуры должны быть описаны:

- компоненты системы;

- прикладная архитектура;

- информационное взаимодействие;

- технологический дизайн;

- дизайн размещения на аппаратных средствах;

- политика резервного копирования;

- предлагаемое системное программное обеспечение.

Архитектура Системы должна быть разработана в соответствии с трехуровневой клиент-серверной архитектурой и состоять из следующих уровней:

- уровень хранения данных;

- уровень приложений;

- презентационный уровень, обеспечивающий взаимодействие с клиентскими приложениями.

Уровень презентаций должен быть разработан в соответствии с принципами архитектуры «тонкого клиента».

    - Требования по обеспечению защиты данных

В рамках выполнения работ по созданию Системы должны быть выполнены следующие требования по обеспечению защиты данных.

Для обеспечения защиты информации от несанкционированного доступа Система должна удовлетворять следующим требованиям:

- аутентификация доступа к Системе должна производиться по имени учётной записи пользователя в Системе и паролю. Должны определяться требования к минимальной длине пароля, частоте смены пароля;

- для разграничения доступа пользователям должны назначаться роли. Функциональные роли должны применяться для предоставления прав на совершение определенных действий с теми или иными классами информационных объектов Системы (документов и справочников). Организационные роли должны применяться для предоставления прав доступа к определенным экземплярам информационных объектов (к отдельным записям справочников);

- по умолчанию все действия для вновь создаваемых пользователей должны быть запрещены;

- должна существовать возможность входа под главной административной учетной записью, которая предоставляет право на совершение любых предусмотренных Системой действий в разделах Системы;

- регистрация действий пользователей и централизованное хранение журналов  регистрации.

    - Требования к патентной чистоте

Требования к патентной чистоте определены технической документацией, подготовленной в соответствии с муниципальным контрактом.

Дополнительных требований не предъявляется.

    - Требования к временным характеристикам отклика Системы

При эксплуатации Системы должны поддерживаться следующие показатели быстродействия:

- время отклика Системы при импорте данных из внешних систем не должно превышать 120 минут;

- время отклика Системы при сохранении данных должно быть: от 5-10 секунд для небольших объемов сохраняемых сведений, 30-40 секунд для больших объемов сохраняемых сведений;

- время отклика Системы на формирование пользователем отчетных форм не должно превышать: 10-15 секунд (отчеты среднего размера), 240 секунд (отчеты, отражающие большие массивы информации);

- время отклика Системы на другие действия пользователя не должно превышать 10 секунд.

  - Требования к функциям (задачам), выполняемым Системой

В Системе должны быть реализованы следующие модули:

- главная страница;

- модуль справочной информации о бюджете;

- модуль мониторинга и анализа проекта бюджета и решения о бюджете города Перми;

- модуль мониторинга и анализа исполнения бюджета города Перми;

- модуль мониторинга и анализа муниципальных целевых программ;

- модуль мониторинга и анализа основных направлений деятельности;

- модуль мониторинга объектов капитального строительства муниципальной собственности города Перми;

- модуль мониторинга и сравнительного анализа основных показателей социально-экономического развития города Перми;

- обратная связь и Личный кабинет главных распорядителей бюджетных средств;

- сбор с главных распорядителей бюджетных средств информации по направлениям деятельности.

По всем перечисленным модулям публикуемая информация должна регулярно актуализироваться. Периодичность актуализации информации должна быть определена в ЧТЗ.

Система должна обеспечивать автоматическую загрузку из «АЦК-Планирование» следующей информации:

- приложения к решению о бюджете на очередной финансовый год и плановый период:

  - ведомственная структура расходов;

  - функциональная структура расходов;

  - перечень главных администраторов доходов;

  - поступления доходов в бюджет;

  - бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности;

  - перечень ведомственных и долгосрочных целевых программ;

  - основные направления социально-экономического развития города Перми с плановыми показателями достижения результатов (в разрезе периодов планирования).

Перечень данных для автоматической загрузки должен быть уточнен в рамках  ЧТЗ.

Система должна обеспечивать автоматическую загрузку из «АЦК-Финансы» следующей информации:

- справочник администраторов поступлений и выбытий;

- справочник главных распорядителей бюджетных средств;

- справочник кодов бюджетной классификации (КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ, КВД, КВИ);

- сводная бюджетная роспись;

- исполнение бюджета по доходам - суммы кассовых поступлений по доходам в разрезе администраторов доходов, видов доходов, данные о структуре доходов по видам, в разрезе главных администраторов доходов;

- исполнение бюджета по расходам – суммы кассовых выплат по расходам в разрезе бюджетной классификации;

- информация из реестра расходных обязательств с показателями по суммам обязательств, выделенным ассигнованиям, исполнению;

- сведения о принятых бюджетных обязательствах с показателями по суммам обязательств, их исполнению в разрезе кодов бюджетной классификации;

- исполнение бюджета по источникам - кассовые поступления и выплаты по источникам в разрезе классификации источников финансирования дефицита бюджета.

Перечень данных для автоматической загрузки должен быть уточнен в рамках ЧТЗ.

Должна быть обеспечена возможность организации информационного взаимодействия с ИАС «Муниципальная статистика» в части передачи данных по показателям социально-экономического развития города Перми. Перечень показателей социально-экономического развития должен быть уточнен в рамках  ЧТЗ.

Система должна обеспечить возможность ввода следующей информации:

- перечень основных направлений деятельности с указанием параметров:

  - для этапа планирования:

  - значения показателей результативности;

  - общий планируемый объем расходов по  направлениям деятельности;

  - планируемый объем расходов на очередной финансовый год и плановый период;

  - для этапа мониторинга:

  - фактические значения показателей результативности на отчетную дату;

  - фактический объем расходов на отчетную дату.

Первичное наполнение системы данными и  формирование справочников осуществляется Исполнителем на основе данных, предоставленных Заказчиком.

    - Главная страница

Главная страница должна содержать новостную ленту, ключевую информацию о бюджетном процессе, бюджете, основных параметрах бюджета и об исполнении бюджета, а также ссылки на все основные разделы Портала.

    - Модуль справочной информации о бюджете

Справочная информация должна включать в себя краткое описание бюджетного процесса, перечень основных терминов и определений, нормативные правовые акты, относящиеся к бюджетному процессу.

В модуле справочной информации о бюджете должно быть:

- обеспечено ведение нормативной информации, а так же постоянная актуализация и отображение информации об изменениях в налоговом и бюджетном законодательстве;

- обеспечено отображение подходов к формированию бюджета, установленных законодательством;

- обеспечено отображение графика подготовки бюджета города Перми.

Модуль справочной информации о бюджете должен включать в себя следующие сервисы:

- «Бюджетный калькулятор», позволяющий пользователям составлять предложения по корректировке бюджета. Сервис должен обеспечивать возможность формирования предложений по увеличению или сокращению расходов бюджета и увеличению доходов бюджета. Сервис должен предоставлять пользователям возможность выбора приоритетных направлений расходования бюджетных средств и сумм, выделяемых из бюджета, выбора способов увеличения доходов бюджета, а так же возможность балансировки бюджета города Перми.

- «Семейный бюджет», позволяющий планировать семейные расходы и накопления. Сервис должен обеспечить расчет годовых доходов, расходов и накоплений семьи путем ввода информации о доходах семьи (после уплаты налогов) и информации о расходах семьи, таких как аренда жилья, коммунальные услуги, услуги связи, медицинские услуги, выплаты по кредитам, расходы на общественный транспорт, на содержание автомобиля, на страхование здоровья и жизни, на питание, на образование, на путешествия и развлечения и прочие расходы.

- «Налоговый калькулятор», позволяющий пользователям оценить свое участие в городских финансах. Калькулятор должен работать по следующему принципу: пользователем должен быть выбран способ налогообложения и введена сумма официального ежемесячного заработка или величина налогооблагаемой базы (в случае если пользователь является индивидуальным предпринимателем). После ввода этих значений должен быть произведен расчет размера уплаченного годового налога и страховых взносов, отчисленных пользователем в бюджет города Перми, а так же фактического и долевого распределения этих отчислений по основным статьям расходов бюджета города Перми. Должна быть обеспечена возможность выбора варианта распределения налогов по статьям бюджета.

Пользователю должна быть предоставлена возможность перехода на сайт Федеральной налоговой службы для более детального ознакомления с информацией о налогах.

    - Модуль мониторинга и анализа проекта бюджета и решения о бюджете города Перми

Модуль должен обеспечивать следующие основные возможности:

- представление в табличном и графическом видах ключевых направлений бюджетной политики и проекта бюджета и решения о бюджете города Перми с приложениями;

- мониторинг основных показателей бюджета – доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюджета – на текущий год и плановый период в графическом и табличном видах. Помимо преднастроенного представления данных должно быть доступно представление с использованием OLAP;

- публикация дополнительных документов к бюджету города Перми (например, перечень публичных нормативных обязательств, прогноз социально-экономического развития и др.).

Информация, представленная в модуле мониторинга и анализа проекта бюджета и решения о бюджете города Перми, должна соответствовать данным информационных систем Пермского края.

    - Модуль мониторинга и анализа исполнения бюджета города Перми

Модуль должен обеспечивать следующие основные возможности:

- оперативный мониторинг исполнения доходов, расходов, основных источников финансирования дефицита города Перми;

- анализ сводной оперативной информации об исполнении бюджета в разрезе основных направлений деятельности;

- публикация нормативных правовых актов, сопровождающих  исполнение бюджета города Перми;

- отображение динамики основных показателей бюджета в табличном и графическом видах, сравнение плановых и фактических значений показателей бюджета в динамике.

Помимо преднастроенного представления данных должно быть доступно представление с использованием OLAP.

Требования к составу и содержанию работ должны быть определены в ЧТЗ.

    - Модуль мониторинга и анализа муниципальных целевых программ

Данный модуль должен обеспечить ведение и отображение актуальных паспортов, публикацию полных текстов муниципальных целевых программ, мониторинг структуры расходов на муниципальные целевые программы.

    - Модуль мониторинга и анализа основных направлений деятельности

Данный модуль должен обеспечить:

- ведение и отображение актуальной информации по направлениям деятельности;

- детализация информации по основным направлениям деятельности до расходов и натуральных показателей;

- экспорт данных по основным направлениям деятельности в формат Excel и XML.

    - Модуль мониторинга объектов капитального строительства муниципальной собственности города Перми

Модуль должен позволить производить:

- импорт данных по объектам капитального строительства муниципальной собственности города Перми;

- мониторинг объектов капитального строительства муниципальной собственности города Перми.

Импорт данных должен обеспечить автоматическое обновление базы данных объектов на основе источников информации. Технология загрузки данных должна определяться в зависимости от форматов данных, предоставляемых источником.

Мониторинг объектов капитального строительства муниципальной собственности города Перми должен обеспечить визуализацию группировки объектов по территориальному признаку, формирование паспорта объекта, отображение степени завершенности объекта по исполненному объему финансирования.

Информация, отображаемая при формировании паспорта объекта, должна быть определена в ЧТЗ.

Также в рамках формирования паспорта объекта должен производиться мониторинг исполнения финансирования объекта за весь период и в рамках текущего финансового года.

В рамках решения задачи мониторинга должен быть реализован поиск конкретного объекта по следующим признакам:

- по территориальному признаку (по району или улице);

- по статусу объекта (строящийся или завершенный);

- по виду строительства;

- по ключевым словам.

Результаты поиска должны отображаться в табличном и картографическом видах.

Перечень отображаемой информации должен быть определен в ЧТЗ.

    - Модуль мониторинга и сравнительного анализа основных показателей социально-экономического развития города Перми

Модуль должен обеспечивать следующие основные возможности:

- публикация сводной информации о состоянии основных показателей социально-экономического развития города Перми;

- мониторинг динамики основных показателей социально-экономического развития города Перми;

- формирование рейтингов города Перми на основе сравнительной информации по городам-аналогам по основным показателям социально-экономического развития.

Информация, представленная в модуле мониторинга и сравнительного анализа основных показателей социально-экономического развития города Перми, должна быть сопоставима с другими городами по численности населения, объему доходов и расходов бюджета.

Перечень социально-экономических показателей должен быть определен в ЧТЗ.

    - Обратная связь и Личный кабинет главных распорядителей бюджетных средств

Модуль Обратной связи должен позволить гражданам и представителям бизнеса задавать вопросы, касающиеся бюджетного процесса. Кроме того, в модуле должен быть реализован инструмент для публикации ответов на Портале.

Личный кабинет главных распорядителей бюджетных средств должен содержать сведения об исполнении бюджета отдельного органа власти, а также должна быть реализована возможность просмотра адресованных ему сообщений от граждан и отвечать на них.

В личном кабинете главных распорядителей бюджетных средств должна быть обеспечена возможность предоставления OLAP-отчетов.

    - Сбор данных  с главных распорядителей бюджетных средств

Модуль должен обеспечивать возможность сбора данных по основным направлениям деятельности с главных распорядителей бюджетных средств.

Функция сбора данных должна обеспечивать следующие возможности:

- возможность ручного ввода данных;

- возможность выбора показателей из справочника.

С целью повышения эффективности работы с модулем должен быть разработан регламент взаимодействия Департамента финансов администрации города Перми и главных распорядителей бюджетных средств, регулирующий порядок и правила взаимодействия.

  - Требования к видам обеспечения

- 4.3.1 Требования к математическому обеспечению

В части математического обеспечения Системы (требования к составу, области применения (ограничения) и способам использования в системе математических методов и моделей, типовых алгоритмов и алгоритмов, подлежащих разработке и модификации), дополнительные требования не предъявляются.

      - Требования к составу, структуре и способам организации данных в системе

При выполнении работ по созданию Системы Исполнителем должны быть реализованы следующие требования к данным: полнота информации для выполнения всех функций в Системе, ее достоверность, однозначная идентификация, непротиворечивость и необходимая точность представления.

Уровень хранения данных должен быть организован на основе современных реляционных или объектно-реляционных СУБД. Для обеспечения целостности данных должны использоваться встроенные механизмы СУБД. Средства СУБД, а также средства используемых операционных систем должны обеспечивать документирование и протоколирование обрабатываемой в системе информации.

Базы данных Системы должны быть нормализованы. Все таблицы баз данных должны быть взаимосвязаны по первичным ключам, отдельные поля таблиц должны быть проиндексированы.

Структура базы данных должна поддерживать кодирование хранимой и обрабатываемой информации в соответствии с используемыми общероссийскими классификаторами.

Технические средства, обеспечивающие хранение информации, должны использовать современные технологии, позволяющие обеспечить повышенную надежность хранения данных и оперативную замену оборудования (зеркалирование; независимые дисковые массивы; кластеризация).

Система должна обеспечивать первичный контроль вводимых данных на соответствие формальным правилам: проверка типов, размерности, допустимости значений.

      - Требования к информационной совместимости со смежными информационными системами

Должна быть обеспечено информационное взаимодействие со следующими информационными системами:

- АЦК-Планирование»;

- АЦК-Финансы;

- ИАС «Муниципальная статистика».

Требования к информационной совместимости должны быть уточнены в ЧТЗ.

      - Требования по применению систем управления базами данных

СУБД Системы должна находиться под управлением промышленной СУБД Oracle (версии 11gR2 Standard Edition One), либо эквивалента, стандартно поддерживающего реализацию следующих типов индексов:

- B-tree;

- Function-based;

- Inverted index;

- Bitmap;

- Reverse.

СУБД Системы должна обеспечивать возможность реализации интеграции с информационными системами, такими как, «АЦК-Планирование», «АЦК-Финансы», ИАС «Муниципальная статистика».

      - Требования к структуре процесса сбора, обработки, передачи и представления данных в системе

Процессы сбора, обработки, передачи и представления данных в Системе определяются регламентными документами Заказчика.

- 4.3.2 Требования к средствам разработки

При создании Системы рекомендуется использовать следующие средства и технологии разработки:

- среда разработки - Eclipse PHP Development Tools 3.1.2 или эквивалент.

Для решения задач данной Системы наибольший интерес представляет Eclipse PHP Development Tools 3.1.2, так как эта среда разработки поддерживает все необходимые требования к ПО - бесплатность, подсветка синтаксиса и ошибок, форматирование кода, отладчик JavaScript, поддержка библиотеки jQuery, поддержка CSS, поддержка HTML, возможность работы с базой данных.

- клиентская часть Системы - с использованием DHTML и JavaScript, библиотеки jQuery.

- сервер баз данных – с использованием языка PL/SQL (процедурного расширения языка SQL).

- BI-платформа.

- 4.3.3 Требования к программному обеспечению

Обоснование выбора состава и структуры комплекса программных средств информационной системы основывается на имеющихся сведениях об эксплуатации аналогичных по классу систем, а также на требованиях, предъявляемых к техническим средствам производителями стороннего программного обеспечения, используемого при функционировании Системы.

Сервера web-приложений должны функционировать под управлением следующего специального программного обеспечения (далее – СПО):

- Серверная операционная система Microsoft Windows Server 2008 R2 (и выше), Linux;

- Клиент СУБД Oracle (версии 11gR2 Standard Edition One), либо эквивалент;

- Microsoft Internet Information Server 7.0 (и выше) либо аналог;

- PHP не ниже 5.4 или эквивалент.

Сервера баз данных должны функционировать под управлением следующего СПО:

- Серверная операционная система семейства Linux или Microsoft Windows 2008 R2 (и выше);

- СУБД Oracle (версии 11gR2 Standard Edition One), либо эквивалент.

Рабочие места пользователей должны функционировать под управлением операционных систем MS Windows 2000/XP/Vista/7/8.

На рабочих местах пользователей должно быть установлено следующее ППО:

- Браузер (последняя версия): Mozilla Firefox/Google Chrome/Internet Explorer/Safari/Opera;

- Microsoft Office 2007 (и выше) либо аналог.

Для повышения эффективности функционирования Системы должна быть использована единая интегрированная BI-платформа. Исполнитель должен передать Заказчику права (неисключительная лицензия) на использование BI-платформы в соответствии с Лицензионным договором.

Единая интегрированная BI-платформа должна включать в себя BI-инструментарий с широкими аналитическими возможностями.

BI-платформа должна предоставлять следующие средства и инструментарии:

- средства разработки приложений;

- интеграционные компоненты;

- инструментарий управления хранилищем данных, в том числе с возможностью создания хранилища данных с произвольной архитектурой и настройкой на источники с произвольной схемой организации данных;

- инструментарий ведения нормативно-справочной информации;

- инструментарий экспресс-анализа данных;

- конструктор аналитических панелей.

BI-платформа должна дополнительно предоставлять набор средств для работы с единым ядром платформы с помощью открытого API и набор DHTML компонентов. Платформа должна дополнительно позволять использовать входящие в ее состав базовые и высокоуровневые компоненты для разработки прикладных решений.

Исполнитель должен обладать правами использования перечисленного выше программного обеспечения в объеме, необходимом для выполнения работ в соответствии с настоящими техническими требованиями.

- 4.3.3.1. Требования к архитектуре единой интегрированной BI-платформы

Общая архитектура BI-платформы должна в себя включать следующие уровни:

- инструменты аналитической обработки и представления информации;

- средства разработки и интеграционные компоненты;

- единая инфраструктура ведения метаданных.

Уровень инструментов аналитической обработки и предоставления информации должен включать:

- инструментарий создания регламентной отчетности;

- инструмент экспресс-анализа на основе OLAP-технологий;

- инструментарий настройки аналитических панелей.

Уровень средств разработки и интеграционных компонентов должен включать:

- инструментарий управления хранилищем данных;

- модуль ведения нормативно-справочной информации;

- модуль извлечения, обработки и загрузки данных;

- среду разработки приложений;

- компоненты деловой графики.

Уровень единой инфраструктуры ведения метаданных должен включать:

- модуль администрирования и информационной безопасности;

- модуль управления метаданными;

- сервер приложения и web-сервисы.

Архитектура BI-платформы должна использовать принципы открытых систем и позволять:

- расширять функциональность и визуальные возможности приложений за счет подключения новых компонентов, библиотек функций и сервисов;

- интегрироваться в существующую программную инфраструктуру, выступая как в роли потребителя функций и сервисов, так и в роли поставщика.

- 4.3.3.2.	Требования к языкам программирования, технологиям и стандартам, используемым при реализации BI-платформы

При реализации BI-платформы должны использоваться:

- языки программирования, включающие в себя свойства низкоуровневых языков программирования для обеспечения высокой производительности программного обеспечения;

- единое ядро с открытым API и DHTML компоненты;

- открытая модель метаданных на основе XML и веб-сервисов;

- поддержка различных источников данных и соответствие открытым стандартам SQL/MDX.

- 4.3.3.3.	Требования к инструментарию экспресс-анализа BI-платформы

В состав платформы должен входить комплекс программных средств, обеспечивающих конструирование нерегламентированных отчетов и проведение экспресс-анализа данных.

Комплекс должен предоставлять визуальный интерфейс формирования произвольных выборок данных на основании многомерной модели хранения данных, представления информации в виде электронных таблиц, диаграмм, электронных картах территорий, средств оперативного анализа многомерных данных (OLAP).

Экспресс-анализ должен обеспечивать возможность оперирования массивами данных с неограниченным количеством разрезов.

Экспресс-анализ должен обеспечивать возможность оперировать несколькими массивами данных одновременно. В этом случае должен строиться так называемый виртуальный массив данных, содержащий общие и частные разрезы всех входящих в него массивов данных.

Экспресс-анализ данных должен обеспечивать следующие функциональные возможности:

- представление данных в виде:

  - таблиц - для представления массива данных в виде таблицы часть разрезов должна фиксироваться (шапка, боковик, фиксированная область), в каждом из разрезов должны определяться элементы, по которым будет построен срез данных. Срез данных должен представлять собой двумерную таблицу, в шапке и боковике которой должны отображаться элементы разрезов массива данных, расположенные по столбцам и по строкам;

  - диаграмм - должны строиться на базе среза данных, т.е. полученной двумерной таблицы. Должна быть обеспечена возможность подготовки следующих видов диаграмм:

- линейная диаграмма;

- диаграмма с частью значений, вынесенных в гистограмму;

- круговая диаграмма с частью значений, вынесенных во вторую диаграмму;

- столбиковая диаграмма;

- диаграмма с областями;

- смешанная диаграмма (отображение на одном графике различных рядов данных с различными типами диаграммы);

- круговая диаграмма;

- лепестковая диаграмма;

- точечная диаграмма;

- биржевая диаграмма;

- Bubble Chart;

  - карт - должна строиться на базе двумерной таблицы. На карте в виде цветовой раскраски территорий должны быть отражены значения выделенного диапазона таблицы. Закраска территорий должна определяться начальным и конечным цветами, которые соответствуют минимальному и максимальному значению на карте соответственно. Цвета промежуточных значений должны вычисляться автоматически;

- основные операции с таблицей, в т.ч.:

  - оформление таблицы (заголовки, форматирование, стили);

  - автоподбор размера ячеек;

  - автозаполнение ячеек данными;

  - поворот таблицы;

  - переход по уровням измерения;

  - поиск данных;

  - фильтрация данных;

  - сортировка данных;

  - работа с выделенными диапазонами;

  - ранжирование данных;

  - цветовая подсветка значений по условию (больше/меньше/равно введенному значению, индикаторы роста);

  - работа с измерениями;

  - отображение наименований измерений в уголке таблицы;

  - выбор источника данных;

  - управление листами;

- основные операции с диаграммами, в т.ч. настройка:

  - типа диаграммы;

  - легенды;

  - области построения;

  - параметров осей значений и категорий;

  - формата выделенного ряда данных;

- основные операции с картами, в т.ч. настройка:

  - заливки территорий;

  - легенды;

  - расшифровки территорий;

  - масштаба карты;

- вычисления:

  - расчет и отображение агрегатов (по источникам данных, показателям, времени) в online режиме. Создание алгоритмов вычислимых показателей должно осуществляться с помощью мастера выражений. Должна обеспечиваться поддержка следующих операций:

- Сумма/разность/умножение/деление;

- Среднее значение;

- Минимум;

- Максимум;

- Количество непустых/пустых;

- Среднеквадратичное отклонение;

- Общий итог;

  - преобразование данных с использованием следующих групп функций:

- арифметические – работа с абсолютными значениями ряда данных, округление;

- сглаживание – медианное сглаживание, скользящее сглаживание, метод экспоненциального сглаживания;

- математические преобразования – расчет коэффициентов роста, темпа прироста;

- методы накопления - использование методов: накопленный минимум/ максимум/среднее/сумма/умножение;

- методы заполнения пропусков – геометрическая интерполяция, линейная интерполяция, линейный тренд, среднее значение по выборке;

- статистические – нормализация (при этом устранение избыточности должно производиться за счет декомпозиции отношений таким образом, чтобы в каждом отношении хранились только первичные факты), стандартизация;

  - регрессия – линейная регрессия, линейная регрессия (оценка методом инструментальных переменных), модель коррекции ошибок, нелинейная регрессия;

- прогнозирование, в т.ч. следующими методами:

- ARIMA (для построения краткосрочных прогнозов) – с возможностью настройки констант, сезонных/несезонных параметров, периода сезонности, значимости доверительных границ;

- Тренд – должен обеспечить возможность исключить из временного ряда сезонную составляющую и построить теоретический временной ряд, в основе которого лежит математически-выраженная закономерность изменения. Должны быть предусмотрены следующие модели тренда: экспоненциальный тренд, обратный тренд, линейный тренд, логарифмический параболический тренд, параболический тренд, геометрический тренд;

- экспоненциальное сглаживание - должен обеспечивать возможность усреднения значений временного ряда с учетом результатов всех наблюдений исходного временного ряда, но с разными весовыми коэффициентами;

- настройка представления:

  - группировка данных в отчетах как с использованием иерархических областей строк и столбцов;

  - поворот, масштабирование и прокрутка таблицы;

- сохранение результатов:

  - автоматическая генерация печатных форм;

  - сохранение сформированного экспресс-отчета в виде объекта платформы;

  - сохранение результатов анализа для дальнейшего использования без подключения к базе данных (off-line анализ);

  - редактирование и сохранение данных в реляционные источники и OLAP-источники.

Инструмент должен обеспечивать поддержку печати сформированных нерегламентированных отчетов и экспорт результатов анализа во внешние форматы (XLS, HTML, PDF, RTF/DOC).

- 4.3.3.4.	Требования к конструктору аналитических панелей BI-платформы

В составе BI-платформы должен быть реализован конструктор аналитических панелей, обеспечивающий возможность формирования нерегламентных отчетов с произвольным оформлением, источниками данных, а также представление информации в табличном, графическом, картографическом и текстовом видах.

Основные функции конструктора аналитических панелей:

- создание новых и редактирование существующих аналитических панелей;

- разметка рабочей области аналитической панели;

- создание и настройка информационных блоков;

- подключение источников данных, настройка информационных блоков на использование источников данных;

- локализация пользовательских свойств;

- редактирование и сохранение данных в табличных информационных блоках;

- настройка взаимодействия информационных блоков;

- экспорт/импорт аналитических панелей в различные форматы;

- предварительный просмотр и печать аналитических панелей.

- 4.3.4 Требования к техническому обеспечению

Минимальная конфигурация серверов баз данных:

- Процессор: не менее 8 ядер (64 разрядная платформа);

- ОЗУ: не менее 32 Гб;

- Количество жестких дисков - от 2-4 шт. (общим объемом не менее 1 Тб).

Минимальная конфигурация серверов для web-приложений:

- Процессор: не менее 2 ядер (64 разрядная платформа);

- ОЗУ: не менее 16 Гб;

- Количество жестких дисков - 1 шт. (объем не менее 70 Гб).

Минимальная конфигурация рабочих станций пользователей:

- Процессор: Celeron 300 либо аналог (рекомендуется PIII либо аналог);

- ОЗУ: не менее 512 Мб (рекомендуется 1Гб);

- Свободный объем на жестком диске – 100 Мб.

Скорость соединения с Интернет должна быть не менее 256Кбит/с на каждого пользователя, выполняющего запрос (без сжатия траффика).

- 4.3.4.1. Требования к техническому сопровождению системы и поддержке пользователей

Исполнитель должен обеспечить размещение Системы на выделенных технических ресурсах Исполнителя, а также техническую поддержку и сопровождение Системы на все время действия контракта.

Технические характеристики сервера приложений должны быть не ниже следующих:

- ОЗУ 16 ГБ;

- жесткий диск 250 Гб;

- процессор Intel Xeon E5504 (4*2 GHz) * 2;

- операционная система Microsoft Windows Server 2008 R2 (или выше);

- BI-платформа.

Технические характеристики сервера СУБД должны быть не ниже следующих:

- ОЗУ 32 ГБ;

- жесткий диск 1 Тб;

- процессор Intel Xeon E5504 (4*2 GHz) * 2;

- операционная система Microsoft Windows Server 2008 R2 (или выше)/Linux;

- СУБД Oracle 11g R2 Standard Edition One, либо эквивалент.

- 4.3.5 Требования к методическому обеспечению

В рамках выполнения работ по  созданию Системы Исполнителем должны быть разработаны следующие эксплуатационные документы:

- Руководство пользователя;

- Руководство администратора.

- СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ

  - Сроки выполнения стадий и этапов

Сроки выполнения стадий и этапов работ определяются Календарным планом работ Муниципального контракта. Изменения сроков выполнения оформляются в соответствии с п. 1.10.

Описание этапов работ по созданию Системы содержит Таблица 1.

Таблица 1 - Этапы работ по созданию Системы

| п/п | Этапы работ | Состав работ | Отчетные материалы | Сроки выполнения этапа |  | Объем финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Этап 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Предоставление неисключительного права использования на единую интегрированную BI-платформу | Предоставление дистрибутива BI-платформы. | - Лицензионный договор о предоставлении неисключительного права использования BI-платформы. - Дистрибутив и установленное на технические средства Исполнителя программное обеспе- чение BI-платформы, содержащей контрольный пример, демонстрирующий возможности согласно требованиям настоящего технического задания. - Протокол соответствия возможностей BI-платформы требованиям настоящего ТЗ. | 5 дней с даты заключения муниципального контракта |  | 20% от цены Контракта |
| 2. | Этап 2 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка частного технического задания (ЧТЗ) | Разработка ЧТЗ на создание информационно-аналитической системы «Публичный бюджет Перми». | Частное техническое задание ЧТЗ на создание информационно-аналитической системы «Публичный бюджет». | 15-20 дней с даты заключения муниципального контракта |  | 20% от цены Контракта |
| 2.2 | Рабочее проектирование программного обеспечения (1 очередь) | Создание информационно-аналитической системы «Публичный бюджет Перми» (1 очередь) в составе следующих модулей: - главная страница; - модуль справочной информации о бюджете; - модуль мониторинга и анализа проекта бюджета и решения о бюджете города Перми. Установка и настройка программного обеспечения первой очереди на технических средствах Заказчика. Подготовка эксплуатационной документации (1 этап). | - Дистрибутив программного обеспечения информационно-аналитической системы «Публичный бюджет Перми» (1 очередь), выполняющего все требования, указанные в данном техническом задании. - Руководство пользователя. - Руководство администратора. - Ведомость машинных носителей информации. |  |  |  |
| 2.3 | Автономные предварительные испытания | Организация стенда. Проверка основных функциональных характеристик программного обеспечения информационно-аналитической системы «Публичный бюджет Перми» (1 очередь) в соответствии с разработанной программой и методикой предварительных испытаний. | - Программа и методика предварительных испытаний программного обеспечения информационно-аналитической системы «Публичный бюджет Перми» (1 очередь). - Протокол предварительных испытаний программного обеспечения информационно-аналитической системы «Публичный бюджет Перми» (1 очередь). - Ведомость машинных носителей информации. - Акт сдачи-приемки выполненных работ по 1 этапу. |  |  |  |
| 3. | Этап 3 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Рабочее проектирование программного обеспечения Системы (2 очередь) | Создание информационно-аналитической системы «Публичный бюджет Перми» (2 очередь) в составе следующих модулей: - модуль мониторинга и анализа исполнения бюджета города Перми; - модуль мониторинга и анализа муниципальных целевых программ; - модуль сбора данных по основным направлениям деятельности с главных распорядителей бюджетных средств; - модуль мониторинга и анализа основных направлений деятельности; - модуль мониторинга объектов капитального строительства муниципальной собственности города Перми; - модуль мониторинга и сравнительного анализа основных показателей социально-экономического развития города Перми; - обратная связь и Личный кабинет пользователя. Подготовка эксплуатационной документации (этап 2). | - Руководство администратора. - Ведомость машинных носителей информации. | 93-124 дня с даты заключения муниципального контракта | 60% от цены Контракта |  |
| 3.2 | Развертывание программного обеспечения Системы на технологической площадке | Настройка комплекса технических средств технологической площадки для установки и настройки программного обеспечения Системы. Установка и настройка программного обеспечения Системы | - Дистрибутив настроенного программного обеспечения информационно-аналитической системы «Публичный бюджет Перми» (2 очередь), выполняющего все требования, указанные в данном техническом задании. - Ведомость машинных носителей информации. |  |  |  |
| 3.3 | Настройка информационного обеспечения | Выполнение информационного наполнения: - первичное информационное наполнение на основе немашинных данных Заказчика; - конвертация данных из существующих источников данных, а также массивов данных, предоставленных Заказчиком; - подключение источников информационного обмена (смежные ИС). | Аннотационный отчет. |  |  |  |
| 3.4 | Подготовка персонала | Подготовка методического обеспечения обучения персонала по категориям на основе эксплуатационной документации (раздел 8). Разработка Плана-программы подготовки персонала по категориям. Проведение подготовки персонала. Формирование Отчета о подготовке персонала | - План-программа подготовки персонала. - Отчёт о подготовке персонала |  |  |  |
| 3.5 | Предварительные испытания | Проведение испытаний в соответствии с Программой и методикой предварительных испытаний. Разработка Программы опытной эксплуатации | - Программа и методика предварительных испытаний информационно-аналитической системы «Публичный бюджет Перми» (2 очередь). - Протокол предварительных испытаний программного обеспечения информационно-аналитической системы «Публичный бюджет Перми» (2 очередь). - Проект Программы опытной эксплуатации. - Акт приёмки в опытную эксплуатацию |  |  |  |
| 3.6 | Опытная эксплуатация | Выполнение мероприятий опытной эксплуатации в соответствии с Программой опытной эксплуатации. Формирование Отчёта о проведении опытной эксплуатации | Отчёт о проведении опытной эксплуатации |  |  |  |
| 3.7 | Приемочные испытания | Проведение испытаний в соответствии с Программой и методикой приёмочных испытаний | - Программа и методика приемочных испытаний. - Протокол приемочных испытаний программного обеспечения информационно-аналитической системы «Публичный бюджет Перми». - Акт приемки Системы в промышленную эксплуатацию. - Акт сдачи-приемки выполненных работ. |  |  |  |

  - Вид и порядок проведения контроля технической документации

Выходной контроль технической документации выполняется в специализированном подразделении Исполнителя.

Контроль технической документации со стороны Заказчика выполняется в рамках предусмотренных испытаний (раздел 6).

По инициативе Заказчика может быть проведена дополнительная экспертиза технической документации, выполняемая специализированной организацией по согласованию с Заказчиком.

  - Требования по организации процесса разработки

- 5.3.1. Требования к организации процесса разработки системы

При разработке системы должен применяться итерационный (модульный) подход в зависимости от длительности и сложности разработки.

При разработке системы должны проводиться следующие итерации:

- Разработка сервисов интеграции с внешними системами.

- Разработка базового функционала.

- После завершения каждой итерации разработки Исполнитель должен зафиксировать временной интервал в плане-графике для выполнения  следующих видов  работ:

  - функциональное тестирование;

  - приемо-сдаточные испытания;

  - контроль ПМИ на соответствие ТЗ.

Система должна быть разделена на несколько логических модулей, приемка которых будет проводиться последовательно, в случае если это невозможно, должна проводиться итерационная разработка. Состав работ по каждой итерации должен быть зафиксирован и передан Заказчику, сроки разработки каждой итерации должны быть зафиксированы в календарном плане работ и согласованы с Заказчиком.

Состав работ по каждой итерации должен быть зафиксирован заранее в плане-графике и согласован с заказчиком перед разработкой каждой итерации.

- 5.3.2. Требования к порядку сдачи Заказчику результатов работ по разработке

При передаче системы в результате каждой итерации заказчику версия должна быть зафиксирована, при исправлении дефектов версия системы должна изменяться.

Исполнитель должен при сдаче каждой итерации заказчику передавать следующий набор документации к Системе:

- инструкцию по установке системы на тестовый стенд;

- список реализованной функциональности;

- программу и методику испытаний (ПМИ);

- отчет о выполнении тестирования согласно ПМИ;

- детализированное техническое задание на систему.

Срок предоставления необходимой документации по каждой итерации необходимо зафиксировать в плане-графике проекта.

Исполнитель должен своевременно предоставить инсталляционный пакет системы, а также инструкцию по установке системы на тестовый стенд.

- ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ СИСТЕМЫ

  - Виды, состав, объем и методы испытаний Системы

Испытания должны быть организованы и проведены в соответствии с ГОСТ 34.603 «Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем».

Должны быть проведены следующие виды испытаний:

- предварительные испытания;

- опытная эксплуатация;

- приемочные испытания.

Отдельные виды испытаний проводятся поэтапно (п. 5.1) в сроки, установленные Календарным планом выполнения работ.

До начала этапа работ «Развертывание программного обеспечения Системы на технологической площадке» Исполнитель передает Заказчику полный набор логинов, паролей и других параметров доступа к развиваемой Системе, необходимых для ее развертывания и эксплуатации.

Объем и методы предварительных и приемочных испытаний определяются соответствующей «Программой и методикой испытаний».

При проведении перечисленных испытаний в части информационного взаимодействия Системы со смежными информационными системами  проверяется наличие в Системе и соответствие установленным требованиям сервисов приема/передачи данных. Возможность проверки реального информационного взаимодействия производится в случае предоставления оператором смежной информационной системы данных, определенных соответствующим Регламентом информационного взаимодействия.

Все обнаруженные недостатки в функционировании и в документации создаваемой Системы, выявленные в процессе испытаний, устраняются Исполнителем.

  - Общие требования к приемке работ по стадиям

Приемка результатов работ осуществляется поэтапно в соответствии с календарным планом выполнения работ по Муниципальному контракту.

Приемка результатов выполнения работ по этапам оформляется Актом сдачи-приемки работ. Основанием для составления и подписания Акта сдачи-приемки работ по отдельному этапу является передача Исполнителем результатов работ в соответствии с условиями Муниципального контракта и (при проведении испытаний) утвержденных сторонами Акта приемки в промышленную эксплуатацию.

Комплектность передаваемой НТП (документации) подлежит проверке Заказчиком.

Предусмотренные испытания (п.6.1) проводятся комиссией, формируемой Заказчиком на основании распорядительного документа, который должен определять состав комиссии проведения испытаний (предварительных и приемочных испытаний), порядок ее работы, место и сроки проведения испытаний.

В состав комиссии включаются представители организаций Заказчика Исполнителя, а также специалисты, привлекаемые Заказчиком.

Результаты проведения испытаний должны быть зафиксированы в соответствующих Протоколах испытаний. Как недостатки реализации оформляются исключительно выявленные отклонения от Технического задания (ЧТЗ). Прочие недостатки могут документироваться как желательные доработки. Наличие желательных доработок не влияет на процесс передачи в эксплуатацию.

По завершении предварительных и приемочных испытаний оформляются соответствующие Акты, содержащие вывод о соответствии Системы предъявляемым требованиям, а также сроки устранения замечаний и реализации рекомендаций, данных комиссией в ходе испытаний. Результаты опытной эксплуатации отражаются в документе «Отчет о проведении опытной эксплуатации» и рассматриваются в ходе приемочных испытаний.

Условием для передачи системы в опытную или промышленную эксплуатацию является устранение всех замечаний с высоким уровнем критичности на предыдущих этапах.

В случае значительного отклонения системы от требований, предъявляемых на испытаниях, сроки проведения испытаний могут быть перенесены / расширены Заказчиком в пределах сроков выполнения работ в соответствии с Календарным планом Муниципального контракта.

  - Сведения о гарантийном обслуживании Системы

Гарантийное обслуживание проводится в течение одного года.

Исполнитель должен гарантировать, что программное обеспечение Системы будет функционировать в соответствии со своим назначением не менее одного года. При этом возможны незначительные отклонения его технических и потребительских характеристик, а также отдельные ошибки, не создающие препятствий для получения положительных результатов от эксплуатации Системы.

Исполнитель не гарантирует отсутствие недостатков или сбоев в процессе работы, возникающих по причине несоответствия оборудования или установленного на рабочем месте программного обеспечения конечного пользователя требованиям, предъявляемым к характеристикам клиентских мест.

Иные условия и порядок проведения гарантийного обслуживания определяются Муниципальным контрактом.

  - Порядок выполнения доработок и устранения допущенных исполнителем ошибок, выявленных на стадии приемки

Недостатки и ошибки в программном обеспечении Системы, выявленные в ходе проведения испытаний, должны быть устранены Исполнителем в рамках выполнения работ по Муниципальному контракту. Порядок устранения замечаний и реализации рекомендаций комиссии должен быть определен в документе «Программа и методика испытаний». Сроки устранения замечаний и реализации рекомендаций, данных приемочной комиссией в ходе испытаний, определяются в соответствующих протоколах испытаний.

  - Статус приемочной комиссии

Статус приемочной комиссии: межведомственная.

  - Сведения об обслуживании системы

Состав работ (услуг) по эксплуатации Системы, а также их периодичность и требования к составу и квалификации обслуживающего персонала определяются в эксплуатационной документации на Систему. При этом требования к эксплуатации компьютерного оборудования, системного и прикладного программного обеспечения, входящего в состав Системы,  указываемые в эксплуатационной  документации,  должны соответствовать требованиям к эксплуатации соответствующего оборудования и программного обеспечения, изложенным в документации, поставляемой  вместе с данным оборудованием и программным обеспечением.

Системное и прикладное сопровождение, техническое сопровождение аппаратного обеспечения, системное сопровождение средств защиты информации, организация учебного процесса пользователей и другие работы (услуги) производятся на основании муниципальных контрактов на выполнение соответствующих работ (услуг).

- ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СОДЕРЖАНИЮ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ К ВВОДУ СИСТЕМЫ В ДЕЙСТВИЕ

Для создания условий функционирования Системы, при которых гарантируется соответствие Системы требованиям, содержащимся в настоящем техническом задании, и возможность эффективного её использования, силами Заказчика должны быть выделены ответственные специалисты для взаимодействия с Исполнителем по вопросам реализации проекта.

К моменту ввода Системы в опытную эксплуатацию Исполнителем должны быть проведены необходимые работы по установке и настройке специального программного обеспечения на комплексе технических средств  Исполнителя. Работы осуществляются техническими специалистами Исполнителя, имеющими квалификацию, необходимую для проведения соответствующих работ.

Исполнителем должно быть проведено первичное информационное наполнение БД информационно-аналитической системы  «Публичный бюджет города Перми».

- ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ

Техническая и эксплуатационная документация на Систему (далее – документы на Систему) должна быть разработана в составе, указанном в разделе 5, и должна удовлетворять требованиям комплекса стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы:

- ГОСТ 34.201-89;

- ГОСТ 34.601-90;

- ГОСТ 34.602-89;

- РД 50-34.698-90.

Документы на Систему оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105 на листах формата А4 по ГОСТ 2.301 без рамки, основной надписи и дополнительных граф к ней. Допускается для размещения рисунков и таблиц использование листов формата А3 с подшивкой по короткой стороне листа. Документы объемом более 25 листов должны содержать информационную часть, состоящую из аннотации и содержания.

Вся документация, разрабатываемая в рамках  создания  Системы, должна быть на русском языке.

Приложение № 2

к конкурсной документации

Опись документов,

входящих в состав заявки (тома заявки) на участие в конкурсе

| Наименование открытого конкурса |  |
| --- | --- |
| Номер и дата извещения |  |
| Номер лота (при наличии) |  |

| № п/п | Наименование представленных документов (копий документов) | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| … |  |  |
| n |  |  |
| ИТОГО |  |  |

Приложение № 3

к конкурсной документации

Декларирование соответствия участника размещения заказа требованиям, установленным законодательством.

Настоящим декларирую, что ________________________________________________________

(наименование или Ф.И.О. участника размещения заказа)

соответствует требованиям, предусмотренным в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ:

- непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

| Сведения об участнике размещения заказа: |  |
| --- | --- |
| Почтовый адрес (для юридического лица) |  |
| Паспортные данные (для индивидуального предпринимателя) |  |
| Номер контактного телефона |  |
| Контактное лицо | Указывается по желанию участника размещения заказа |

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись, м.п. 			        Ф.И.О.

Приложение № 4

к конкурсной документации

- Предложение о качестве работ и иные предложения об условиях исполнения муниципального контракта, в том числе предложение о цене контракта

___________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

- обязуется заключить прилагаемый к конкурсной документации контракт в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ, на условиях, указанных в настоящей заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации;

- выполнить работы в полном соответсвии с требованиями конкурсной документации, муниципального контракта (со всеми приложениями), в том числе требованиями к качеству работ.

| Условия исполнения контракта, являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе | Предложения участника размещения заказа |
| --- | --- |
| Цена контракта | Указать рублей |
| Срок выполнения работ: 2 этап 3 этап | Указать дней Указать дней |

Сведения о квалификации участника

(указывается при использовании критерия «Квалификация участника конкурса»):

| Наименование показателя | Подтверждающие документы | Предложения участника (указание кол-ва, наличия) |
| --- | --- | --- |
| Качество работ и проработанности предложений участника конкурса по реализации требований к выполняемым работам для достижения наилучшего результата | Может быть подтверждено описанием работ, определенным в Приложении №1 к Конкурсной документации «Техническое задание». Описание может содержать детальное техническое предложение по выполнению работ, соответствующее структуре технических требований, и содержащее постатейные комментарии к разделам Технического задания, позволяющие оценить возможность их выполнения для достижения цели работ в объеме и с качеством, ожидаемым Заказчиком. |  |
| Наличие у участника опыта выполнения работ и оказания услуг для органов государственной власти Российской Федерации (центральной, региональной), органов местного самоуправления, аналогичных предмету конкурса за период 2007-2013 года до момента опубликования извещения о проведении открытого конкурса | Подтверждается копиями контрактов (договоров) с актами сдачи-приемки выполненных работ / оказанных услуг |  |
| Наличие у участника сертифицированной системы менеджмента качества ИСО 9001:2008 применительно к разработке программного обеспечения | Наличие подтверждается представлением копии действующего сертификата системы менеджмента качества ИСО 9001:2008 применительно к разработке программного обеспечения. |  |

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись, м.п. 			        Ф.И.О.

Приложение № 5

- к конкурсной документации

Уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе.

Кому

____________________

(наименование

____________________
заказчика)

____________________

«___» ____________ 20__ года

Прошу вернуть заявку на участие в конкурсе.

| Сведения об открытом конкурсе: |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого конкурса |  |
| Номер и дата извещения |  |
| Номер лота (при наличии) |  |
| Сведения об участнике размещения заказа: |  |
| Наименование | Данные |
| Место нахождения | сведения |
| Почтовый адрес | указываются |
| Адрес электронной почты (при наличии) | по желанию |
| Контактный телефон | участника размещения заказа |
| Контактное лицо | (при наличии расписки) |
| Сведения о заявке на участие в открытом конкурсе: |  |
| Регистрационный номер заявки |  |
| Дата подачи заявки |  |
| Время подачи заявки |  |
| Способ подачи заявки |  |

_________________________		_________________			_____________

должность 				        подпись, М.П. 			        Ф.И.О.

Приложение № 6

- к конкурсной документации

Запрос о разъяснении положений конкурсной документации.

Кому

____________________

(наименование

____________________
заказчика)

____________________

«___» ____________ 20__ года

Прошу разъяснить положения конкурсной документации.

| Сведения об открытом конкурсе: |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого конкурса |  |
| Номер и дата извещения |  |
| Номер лота (при наличии) |  |
| Сведения об участнике размещения заказа: |  |
| Наименование |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Адрес электронной почты (при наличии) |  |
| Контактный телефон |  |
| Контактное лицо |  |
| Положения конкурсной документации, требующие разъяснения | Вопрос |

_________________________		_________________			_____________

должность 				        подпись, М.П. 			        Ф.И.О.

Приложение № 7

к конкурсной документации

Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения контракта в соответствии с критериями, указанными в разделе XI конкурсной документации, в следующем порядке.

Каждой заявке по каждому критерию оценки, установленному в разделе XI конкурсной документации, присуждается рейтинг. Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

Оценка заявок по критерию

«цена контракта» («цена контракта за единицу товара, работы, услуги»)

Значимость критерия «цена контракта» («цена контракта за единицу товара, работы, услуги») составляет 35% (Kai).

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена контракта» («цена контракта за единицу товара, работы, услуги»), определяется по формуле:

| Rai = | Amax - Ai | х | 100, |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Amax |  |  |

где:

Rai – рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию;

Amax – начальная (максимальная) цена контракта, установленная в конкурсной документации (сумма начальных (максимальных) цен за единицу товара, работы, услуги, установленных в конкурсной документации);

Ai – цена контракта (сумма цен за единицу товара, работы, услуги), предложенная в i-ой заявке.

Итоговый рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена контракта» («цена контракта за единицу товара, работы, услуги»), определяется по формуле:

| FRai = | Rai х | Kai |
| --- | --- | --- |
|  |  | 100% |

где:

FRai – итоговый рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию;

Rai – рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию;

Kai – значимость указанного критерия.

Оценка заявок по критерию

«качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг»

Значимость критерия «качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг» составляет 20% (Kci ).

Для оценки заявок по данному критерию используются следующие подкритерии:

- Качество работ и проработанности предложений участника конкурса по реализации требований к выполняемым работам для достижения наилучшего результата

Может быть подтверждено описанием работ, определенным в Части VI Конкурсной документации «Техническое задание».

Описание может содержать детальное техническое предложение по выполнению  работ, соответствующее структуре технических требований, и содержащее постатейные комментарии к разделам Технического задания, позволяющие оценить возможность их выполнения для достижения цели работ в объеме и с качеством, ожидаемым Заказчиком

Максимальное значение указанного показателя (подкритерия) – 60 баллов

Каждой заявке выставляется от 0 до 60 баллов.

Для получения оценки (значения в баллах) по критерию (показателю) для каждой заявки вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами конкурсной комиссии по критерию (показателю).

- Наличие у участника опыта выполнения работ и оказания услуг для органов государственной  власти Российской Федерации (центральной, региональной), органов местного самоуправления, аналогичных предмету конкурса за период 2007-2013 года до момента опубликования извещения о проведении открытого конкурса

При применении данного показателя (подкритерия) оценивается опыт выполнения в 2007-2013 гг. аналогичных предмету конкурса работ на основании документально подтвержденной информации (на основании всех представленных документов, подтверждающих опыт выполнения работ).

Подтверждающими документами являются:

- копии контрактов (договоров) с актами сдачи-приемки выполненных работ / оказанных услуг

Аналогичными предмету конкурса работами признаются работы по созданию, модернизации, развитию информационно-аналитических систем.

В случае представления двух или более контрактов (договоров), являющихся продолжением друг друга (работы выполнялись в несколько этапов (стадий), на каждый из которых был заключен контракт (договор), такие контракты (договоры) будут учтены как один контракт (договор).

Сведения об опыте работы, не подтвержденные документально, не оцениваются.

Максимальное значение указанного показателя (подкритерия) – 30 баллов

Значение в баллах по данному показателю (подкритерию) определяется по формуле:

| Ci = | Ci | х | Кс, |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cmax |  |  |

где:

Ci – значение в баллах, присуждаемое i-ой заявке по указанному показателю (подкритерию);

Cmax – максимальное (лучшее) предложение по указанному показателю (подкритерию), содержащееся в заявках участников конкурса (максимальное количество контрактов (договоров));

Ci – значение указанного показателя (подкритерия), предложенное в i-ой заявке (количество контрактов (договоров));

Кс – максимальное значение указанного показателя (подкритерия) в баллах.

Каждый член комиссии выставляет каждой заявке оценку в баллах по данному показателю (подкритерию) по вышеуказанной формуле.

- Наличие у участника сертифицированной системы менеджмента качества ИСО 9001:2008  применительно к разработке программного обеспечения

Наличие у участника действующего сертификата системы менеджмента качества ИСО 9001:2008 применительно к разработке программного обеспечения.

Максимальное значение указанного показателя (подкритерия) – 10 баллов

Каждый член комиссии выставляет каждой заявке оценку в баллах по данному показателю (подкритерию).

Рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по критерию «качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса определяется по формуле:

| Rci = | Ci 1 + | Ci2 + | … | + Cik , |
| --- | --- | --- | --- | --- |

где:

Rci – рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию;

Cik – значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии), присуждаемое комиссией i-ой заявке по k-му подкритерию, где k – количество установленных подкритериев (показателей).

Итоговый рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг», определяется по формуле:

| FRci = | Rci х | Kci |
| --- | --- | --- |
|  |  | 100% |

где:

FRci – итоговый рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию;

Rci – рейтинг, присуждаемый заявке по указанному критерию;

Kci – значимость указанного критерия.

Оценка заявок по критерию

«сроки (периоды) выполнения работ  по 2 и 3 этапам работ»

Оценка осуществляется по нескольким срокам (периодам) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, установленным в документации.

Значимость критерия «сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг» составляет 45 % (Kfi).

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг», определяется по формуле:

| Rfi = | (Fmaxпер1 - Fiпер1) + (Fmaxпер2 - Fiпер2) + … + (Fmaxперk - Fiперk) | х | 100, |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (Fmaxпер1 - Fminпер1) + (Fmaxпер2 - Fminпер2)+…+(Fmaxперk - Fminперk) |  |  |

где:

Rfi – рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию;

Fmaxперk – максимальный срок поставки, установленный в конкурсной документации, по k-му сроку (периоду) поставки в единицах измерения срока (периода) поставки (количество лет, месяцев, дней, часов) с даты заключения контракта;

Fminперk – минимальный срок поставки, установленный в конкурсной документации, по k-му сроку (периоду) поставки в единицах измерения срока (периода) поставки (количество лет, месяцев, дней, часов) с даты заключения контракта;

Fiперk – предложение по k-му сроку (периоду) поставки в i-ой заявке в единицах измерения срока (периода) поставки (количество лет, месяцев, дней, часов) с даты заключения контракта;

Итоговый рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг», определяется по формуле:

| FRfi = | Rfi х | Kfi |
| --- | --- | --- |
|  |  | 100% |

где:

FRfi – итоговый рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию;

Rfi – рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию;

Kfi – значимость указанного критерия.

Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения итоговых рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в конкурсной документации.

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке) конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта (заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг), присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

Победителем конкурса признается участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

Приложение № 8

- к конкурсной документации

- ПРОЕКТ

- МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на выполнение работ

г. Пермь				        		          “___” ______________ 2013 года

Департамент финансов администрации города Перми, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________, действующего на основании ______________, с одной стороны, и ____________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________, действующего на основании __________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем “Стороны”, заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) по результатам проведения открытого конкурса (протокол от ______ №_______________) о нижеследующем.

1. Предмет Контракта

## По настоящему Контракту Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ по  созданию информационно-аналитической системы «Публичный бюджет города Перми» в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

## Требования к выполняемым работам указаны в Техническом задании (Приложение № 1).

2. Сроки выполнения работ:

## Начало выполнения работ по настоящему Контракту: с момента заключения Контракта.

## Срок выполнения работ по настоящему Контракту: ______ календарных дней с момента заключения Контракта.

3.Стоимость работ и порядок расчетов

## Стоимость работ по настоящему Контракту составляет ____________ (________________) рублей __ копеек, включая НДС (18%), в том числе:

## стоимость первого этапа составляет ____________ (________________) рублей __ копеек;

## стоимость второго этапа составляет ____________ (________________) рублей __ копеек, включая НДС (18%) ____________ (________________) рублей __ копеек;

## стоимость третьего этапа составляет ____________ (________________) рублей __ копеек, включая НДС (18%) ____________ (________________) рублей __ копеек;

## и не может быть изменена за исключением случая, предусмотренного п.3.4. настоящего Контракта.

- Указанная в п.3.1 стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги, таможенные пошлины, расходы на страхование выполняемых работ и прочие расходы Исполнителя, которые могут возникнуть при исполнении Контракта.

## Оплата работ производится по итогам выполнения этапов работ, предусмотренных в Техническом задании (Приложение № 1), в течение 20 календарных дней с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по соответствующему этапу, на основании выставленного Исполнителем счета.

## Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов объем всех предусмотренных Контрактом работ. При выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

4. Порядок сдачи-приемки работ

## Фактом выполнения работ является передача оформленных в установленном порядке результатов этапов работ (документов и материалов) согласно Техническому заданию (Приложение № 1). Передача результатов этапов работ (документов и материалов) оформляется путем подписания обеими сторонами Актов сдачи-приемки выполненных работ.

## Заказчик в течение 10 рабочих дней со дня получения Акта сдачи-приемки выполненных работ и результатов этапов работ (документов и материалов), обязан направить Исполнителю подписанный Акт сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ.

## В случае направления Заказчиком мотивированного отказа в приемке выполненных работ, сторонами составляется двухсторонний Акт с указанием перечня необходимых доработок, сроков их выполнения. Все доработки производятся за счет Исполнителя.

5. Права и обязанности Сторон

- Исполнитель обязан:

    - Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1).

    - Приступить к исполнению Контракта и завершить работу в сроки, установленные настоящим Контрактом.

    - Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят годности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

    - Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ.

    - Устранять обнаруженные Заказчиком недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего Контракта.

    - Назначить уполномоченного представителя, имеющего право действовать от имени Исполнителя и письменно уведомить об этом Заказчика.

    - Не передавать результаты работ третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

    - Выполнять иные действия, связанные с исполнением настоящего Контракта.

- Заказчик обязан:

## Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ и соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

## По окончании выполнения Исполнителем работ (этапов работ) осуществить приемку их результатов.

## Оплатить выполненные Исполнителем работы на условиях настоящего Контракта.

## В случае необходимости приостановки работ направить извещение Исполнителю о приостановке выполнения работ с указанием срока возобновления указанных работ.

6.Срок действия муниципального контракта, досрочное расторжение

## Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств.

## Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

## Досрочное расторжение Контракта допускается по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим гражданским законодательством.

7. Авторские права

- Право на использование результатов работы по настоящему Контракту в любой форме принадлежит Заказчику.

- Исполнитель не вправе использовать и передавать третьим лицам результаты работ по настоящему Контракту без письменного согласования с Заказчиком.

- Исключительное право на программу для ЭВМ, являющуюся BI-платформой при выполнении работ по Контракту, в полном объеме остаётся у Исполнителя либо другого правообладателя и не переходит к Заказчику в результате выполнения работ. Исполнитель должен предоставить Заказчику права (неисключительная лицензия) на использование BI-платформы в соответствии с Лицензионным договором.

8.Ответственность Сторон

## За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего Контракта и действующим законодательством РФ.

## В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ (этапов работ), Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока выполнения работ (этапов работ). Размер неустойки устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательств по настоящему Контракту. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

## Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от исполнения обязательств по Контракту или устранения нарушений.

## В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате, предусмотренных Контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату пеней. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательств по уплате, предусмотренных Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств. Величина пеней устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

9.Обстоятельства непреодолимой силы

## Стороны освобождаются от исполнения своих обязательств по настоящему Контракту в случае и на период наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих их исполнению, которые Стороны не смогли предвидеть и предотвратить при заключении Контракта и которые возникли не по вине Сторон.

## К обстоятельствам непреодолимой силы относятся войны, эпидемии, аварии, пожары, землетрясения, наводнения и иные стихийные бедствия.

## Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана известить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в письменной форме в течение 3 дней представить документ, выданный соответствующим компетентным органом. В этом документе должны содержаться сведения о виде и конкретных обстоятельствах непреодолимой силы, оценка их влияния на выполнение обязательств по настоящему Контракту и на соблюдение сроков по нему.

## При наступлении названных обстоятельств непреодолимой силы исполнение обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства или последствия, вызванные этими обстоятельствами. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 3 месяцев, Стороны имеют право пересмотреть условия настоящего Контракта в установленном законом порядке.

10. Порядок рассмотрения споров

- Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.

## Все споры, по которым между сторонами не было достигнуто соглашение в переговорах, подлежат разрешению Арбитражным судом Пермского края.

## Положения, не урегулированные настоящим Контрактом, регулируются положениями действующего законодательства РФ.

11. Обеспечение исполнения муниципального контракта.

- Исполнитель для заключения Контракта обязан представить обеспечение исполнения Контракта в виде:

  - безотзывной банковской гарантии;

  - залога денежных средств, в размере 10 % от стоимости работ по настоящему Контракту, что составляет ___________. (__________) рублей ___ копеек.

- Способ обеспечения исполнения Контракта из перечисленных в п.11.1. выбирается Исполнителем самостоятельно.

- В случае выбора Исполнителем в качестве обеспечения исполнения Контракта залога денежных средств, Заказчик возвращает сумму, перечисленную Исполнителем, в следующем порядке:

- Заказчик возвращает перечисленную сумму в качестве залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) сумму, перечисленную Исполнителем, вместе с оплатой за выполнение третьего этапа работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) в течение 20 (Двадцати) банковских дней после подписания соответствующего Акта сдачи-приемки выполненных работ (включая устранение замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков).

- При расторжении настоящего Контракта по решению суда по вине Исполнителя, обеспечение исполнения Контракта в виде залога денежных средств Исполнителю не возвращается.

12. Гарантии

- Исполнитель гарантирует качество выполнения работ в соответствии с требованиями, указанными в пункте 5.1.1. Контракта.

- Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Контракту работы составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

- Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Исполнитель (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

13. Общие положения

- Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

## Обо всех изменениях в платежных, почтовых и других реквизитах Стороны обязаны немедленно (в течение трех дней) извещать друг друга.

## Для решения текущих вопросов по Контракту назначается ответственное лицо:

от Заказчика: ____________________ тел. ____________.

от Исполнителя: ____________________ тел. ____________.

## К Контракту прилагается и является его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Техническое задание.

14.Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

| ЗАКАЗЧИК: Департамент финансов администрации города Перми 614000 г. Пермь, ул. Ленина 23 212-99-23 факс 212-92-80 Департамент финансов администрации города Перми л/с 02902010011 Р/счет: 40204810300000000006 БИК 045773001 Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь ИНН 5902290610 КПП 590201001 ОКПО 02292403 ОКОНХ 97610 ОГРН 1025900523406 ОКАТО 57401000000 | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |
| От имени Заказчика: Должность: ______________/________________/ «__»__________________2013 г. М.П. | От имени Исполнителя: Должность: ______________/________________/ «__»________________2013 г. М.П. |

Приложение №1 к муниципальному контракту

№____________ от ___________________2013г

Техническое задание.

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  - Наименование системы

Полное наименование: информационно - аналитическая система «Публичный бюджет города Перми».

Сокращения в тексте:  Система, Портал.

  - Основания для выполнения работ

Создание Системы должно проводиться в соответствии:

- со статьей 36 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

- положениями об обеспечении прозрачности и открытости бюджета и бюджетного процесса для общества, отраженными в Бюджетном послании Президента Российской Федерации Федеральному собранию от 28 июня 2012 г. «О бюджетной политике в 2013-2015 годах»,

- распоряжением администрации города Перми от 26 октября 2012 г. № 109 «О проведении мероприятий по созданию модели публичного бюджета города Перми».

  - Муниципальный заказчик

Муниципальный заказчик проекта: департамент финансов администрации города Перми.

Адрес: 614000, город Пермь, улица Ленина, 23.

Сокращение в тексте: Заказчик.

  - Пользователь

Пользователями Системы являются:

- представительный орган – Пермская городская Дума;

- орган финансового контроля – Контрольно-счетная палата города Перми;

- исполнительно-распорядительный орган – Администрация города Перми, в том числе финансовый орган – Департамент финансов Администрации города Перми (далее - ДФ) и другие функциональные органы и подразделения Администрации города Перми;

- главные распорядители бюджетных средств (далее - ГРБС);

- главные администраторы доходов бюджета (далее - ГАДБ);

- получатели бюджетных средств;

- муниципальные учреждения города Перми;

- жители города Перми;

- представители бизнеса, осуществляющие хозяйственную деятельность на территории города Перми;

- средства массовой информации;

- общественные организации.

  - Исполнитель

Исполнитель проекта определяется на основании результатов открытого конкурса на право заключения Муниципального контракта на выполнение работ по созданию Системы в целях обеспечения прозрачности (открытости) формирования и использования средств бюджета города Перми, создания функционала по развитию задач планирования, анализа и мониторинга, обеспечения возможности получения жителями города Перми актуальной информации о бюджете города Перми и оперативный доступ к ней.

  - Плановые сроки начала и окончания работ

Срок выполнения работ по созданию Системы:

Срок выполнения 1 этапа работ 5 (Пять) дней с даты заключения контракта.

Минимальный срок выполнения 2 этапа работ 15 (Пятнадцать) дней с даты заключения контракта.

Максимальный срок выполнения 2 этапа работ 20 (Двадцать) дней с даты заключения контракта.

Минимальный срок выполнения 3 этапа работ 93 (Девяносто три) дня с даты заключения контракта.

Максимальный срок выполнения 3 этапа работ 124 (Сто двадцать четыре) дня с даты заключения контракта.

Укрупненная оценка длительности стадий и этапов работ определена в разделе 5 настоящего ТЗ.

Детализированные плановые сроки выполнения стадий и этапов работ по данному Техническому заданию (далее – ТЗ) определяются Календарным планом работ Муниципального контракта.

  - Источники финансирования

Источником финансирования работ является бюджет города Перми.

  - Порядок финансирования

Порядок финансирования работ определяется в соответствии с нормативными правовыми актами города Перми, регулирующими вопросы финансирования расходов бюджета города Перми, и Муниципальным контрактом на выполнение работ, заключаемым по итогам конкурса.

  - Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ

Требования к составу и оформлению результатов работ определены разделами 5,6,7 и 8 настоящего ТЗ.

Результаты работ передаются муниципальному заказчику в порядке, определенном Муниципальным контрактом в соответствии с Календарным планом работ Муниципального контракта на основании Актов приема-передачи научно-технической продукции (далее - НТП).

Состав передаваемых на машинных носителях результатов работ оформляется документом «Ведомость машинных носителей информации».

Документация на Систему передается на бумажных (два экземпляра) и на машинных носителях (CD|DVD). Текстовые документы, передаваемые на машинных носителях, должны быть представлены в форматах MS Office.

Все материалы передаются с сопроводительными документами Исполнителя.

  - Особые условия

Изменения и дополнения к настоящему ТЗ оформляются и утверждаются в установленном порядке. Изменения к настоящему ТЗ являются основанием к заключению дополнительного соглашения к Муниципальному контракту.

Состав этапов, перечень работ по этапам и отчетные материалы, предъявляемые по окончанию соответствующего этапа и указанные в п. 5.1, окончательно определяются Календарным планом Муниципального контракта.

Состав этапов и работ по этапам могут изменяться по согласованию Заказчика и Исполнителя. Изменения оформляются дополнениями к настоящему ТЗ.

Необходимая для работ по настоящему ТЗ документация на Систему передается Заказчиком по запросу Исполнителя до начала работ.

  - Перечень сокращений

| Сокращения | Расшифровка сокращений |
| --- | --- |
| АРМ | Автоматизированное рабочее место |
| АС | Автоматизированная система |
| АЦК | Автоматизированный центр контроля |
| БД | База данных |
| ГАДБ | Главный администратор доходов бюджета |
| ГРБС | Главный распорядитель бюджетных средств |
| ДФ | Департамент финансов администрации города Перми |
| МК | Муниципальный контракт |
| КВД | Классификатор видов доходов |
| КВИ | Классификатор видов источников |
| КВР | Классификатор видов расходов |
| КОСГУ | Классификатор операций сектора государственного управления |
| КФСР | Классификатор функциональных статей расходов |
| КЦСР | Классификатор целевые статей расходов |
| ИАС | Информационно-аналитическая система |
| НСИ | Нормативно-справочная информация |
| НТП | Научно-техническая продукция |
| ОПО | Общее программное обеспечение |
| ОЗУ | Оперативное запоминающее устройство |
| ОС | Операционная система |
| ПМИ | Программа и методика испытаний |
| ПО | Программное обеспечение |
| ППО | Прикладное программное обеспечение |
| РД | Руководящий документ |
| РФ | Российская Федерация |
| СПО | Специальное программное обеспечение |
| СУБД | Система управления базами данных |
| ТЗ | Техническое задание |
| ЧТЗ | Частное техническое задание |

- Назначение и цели СОЗДАНИЯ системы

  - Назначение Системы

Назначением выполняемых работ является автоматизация и раскрытие информации об основных этапах бюджетного процесса в городе Перми, бюджете города Перми и деятельности органов власти в понятной для граждан форме, а так же обеспечение взаимодействия органов власти и гражданского общества.

В соответствии с настоящим ТЗ Исполнителем проекта должны быть реализованы следующие функциональные модули:

- главная страница Портала;

- модуль справочной информации о бюджете;

- модуль мониторинга и анализа проекта бюджета и решения о бюджете города Перми;

- модуль мониторинга и анализа исполнения бюджета города Перми;

- модуль мониторинга и анализа муниципальных целевых программ;

- модуль мониторинга и анализа основных направлений деятельности;

- модуль мониторинга объектов капитального строительства муниципальной собственности города Перми;

- модуль мониторинга и сравнительного анализа основных показателей социально-экономического развития города Перми;

- обратная связь и Личный кабинет главных распорядителей бюджетных средств;

- сбор с главных распорядителей бюджетных средств информации по направлениям деятельности.

- 2.1.1 Вид автоматизируемой деятельности

Раскрытие информации о бюджете города Перми и основных этапах бюджетного процесса в городе Перми в понятной для граждан форме и обеспечение прозрачности бюджетного процесса в городе Перми.

2.1.2 Перечень объектов автоматизации

Объектом автоматизации является раскрытие информации о бюджете города Перми и основных этапах бюджетного процесса в городе Перми в понятной для граждан форме.

- 2.1.3 Пользователи системы

Пользователями Системы являются:

- представительный орган – Пермская городская Дума;

- орган финансового контроля – Контрольно-счетная палата города Перми;

- исполнительно-распорядительный орган – Администрация города Перми, в том числе финансовый орган – ДФ и другие функциональные органы и подразделения Администрации города Перми;

- ГРБС;

- ГАДБ;

- получатели бюджетных средств;

- муниципальные учреждения города Перми;

- жители города Перми;

- представители бизнеса, осуществляющие хозяйственную деятельность на территории города Перми;

- средства массовой информации;

- общественные организации.

- 2.1.4 Эксплуатационное назначение системы

Эксплуатационным назначением работ, предусмотренных настоящим ТЗ, является обеспечение доступа граждан к детализированной, представленной в понятной форме информации о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми и деятельности органов городского самоуправления.

- 2.1.5 Функциональное назначение системы

Функциональным назначением Системы в части обеспечения доступа граждан к детализированной информации о бюджете и бюджетном процессе города Перми, представленной в понятной форме, является реализация возможности обработки и публикации в Системе результатов:

- мониторинга и анализа исполнения бюджета города Перми;

- мониторинга и анализа показателей проекта бюджета и решения о бюджете города Перми;

- мониторинга и анализа муниципальных целевых программ;

- мониторинга основных направлений деятельности;

- мониторинга объектов капитального строительства муниципальной собственности города Перми;

- мониторинга и сравнительного анализа основных показателей социально-экономического развития города Перми.

  - Цели создания Системы

Основной целью создания Системы является повышение открытости и доступности информации о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми для жителей и организаций города Перми за счет формирования единого открытого информационного пространства и применения информационных и телекоммуникационных технологий в сфере управления общественными финансами и экономикой города Перми, в том числе:

- повышение информированности населения и бизнеса:

- о финансовом состоянии города Перми;

- об объемах и источниках поступлений в бюджет города Перми;

- об основных приоритетах и направлениях расходования средств бюджета города Перми;

- создание позитивного образа и репутации органов городского самоуправления;

- публичность, прозрачность финансирования основных направлений деятельности органов городского самоуправления;

- повышение инвестиционной привлекательности города Перми.

Основной аудиторией Системы являются граждане, которые не являются специалистами в сфере государственных и муниципальных финансов, общественные организации, представители СМИ, бизнеса.

Критериями достижения поставленных целей являются:

- среднее количество уникальных посетителей Системы в день;

- публикация основных бюджетных показателей.

Оценка выполнения критериев достижения цели осуществляется экспертным заключением комиссии при проведении предварительных и приемочных испытаний системы.

- ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ

  - Краткие сведения об объекте автоматизации

Объектом автоматизации является Департамент финансов Администрации города Перми и другие функциональные органы и подразделения Администрации города Перми в части деятельности по планированию, анализу и мониторингу, обеспечению прозрачности бюджета города Перми.

  - Сведения об условиях эксплуатации объекта автоматизации и характеристиках окружающей среды

Требования к условиям эксплуатации объекта автоматизации и характеристиках окружающей среды определены технической документацией по соответствующему муниципальному контракту.

  - Описание места объекта автоматизации в совокупности окружающих информационных систем

Система должна быть интегрирована со следующими информационными системами:

- Система автоматизации процесса планирования бюджета («АЦК-Планирование»);

- Система автоматизации процесса исполнения бюджета («АЦК-Финансы»);

- Информационно-аналитическая система «Муниципальная статистика» (ИАС «Муниципальная статистика»).

Перечень информационных систем для интеграции будет определен в рамках частного технического задания (далее – ЧТЗ).

- ТРЕБОВАНИЯ К СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ

  - Требования к созданию Системы в целом

    - Требования к структуре и функционированию

      - Требования к совместимости и взаимосвязи системы со смежными системами

В рамках создания Системы должна быть обеспечена возможность организации взаимодействия со следующими информационными системами, в т.ч.:

- АЦК-Планирование;

- АЦК-Финансы;

- ИАС «Муниципальная статистика».

Система должна поддерживать возможность автоматического получения из внешних систем необходимой справочной информации и данных без необходимости выполнения ручных процедур выгрузки и загрузки данных.

      - Требования к перспективам развития, модернизации системы

Проектные решения, применяемые при создании Системы, должны обеспечивать возможность дальнейшего развития и модернизации, как программного обеспечения, так и комплекса технических средств.

При разработке (модернизации) Системы должны быть предусмотрены:

- возможность увеличения производительности Системы путем её масштабирования;

- возможность расширения функционала системы в части существующих модулей;

- увеличение количества систем, участвующих в информационном взаимодействии.

      - Требования к разработке архитектуры

Исполнитель должен разработать, описать и согласовать с Заказчиком архитектуру решения.

Решение по архитектуре должно отвечать, в том числе, нефункциональным требованиям, предъявляемым к системе.

В рамках описания архитектуры должны быть описаны:

- компоненты системы;

- прикладная архитектура;

- информационное взаимодействие;

- технологический дизайн;

- дизайн размещения на аппаратных средствах;

- политика резервного копирования;

- предлагаемое системное программное обеспечение.

Архитектура Системы должна быть разработана в соответствии с трехуровневой клиент-серверной архитектурой и состоять из следующих уровней:

- уровень хранения данных;

- уровень приложений;

- презентационный уровень, обеспечивающий взаимодействие с клиентскими приложениями.

Уровень презентаций должен быть разработан в соответствии с принципами архитектуры «тонкого клиента».

    - Требования по обеспечению защиты данных

В рамках выполнения работ по созданию Системы должны быть выполнены следующие требования по обеспечению защиты данных.

Для обеспечения защиты информации от несанкционированного доступа Система должна удовлетворять следующим требованиям:

- аутентификация доступа к Системе должна производиться по имени учётной записи пользователя в Системе и паролю. Должны определяться требования к минимальной длине пароля, частоте смены пароля;

- для разграничения доступа пользователям должны назначаться роли. Функциональные роли должны применяться для предоставления прав на совершение определенных действий с теми или иными классами информационных объектов Системы (документов и справочников). Организационные роли должны применяться для предоставления прав доступа к определенным экземплярам информационных объектов (к отдельным записям справочников);

- по умолчанию все действия для вновь создаваемых пользователей должны быть запрещены;

- должна существовать возможность входа под главной административной учетной записью, которая предоставляет право на совершение любых предусмотренных Системой действий в разделах Системы;

- регистрация действий пользователей и централизованное хранение журналов  регистрации.

    - Требования к патентной чистоте

Требования к патентной чистоте определены технической документацией, подготовленной в соответствии с муниципальным контрактом.

Дополнительных требований не предъявляется.

    - Требования к временным характеристикам отклика Системы

При эксплуатации Системы должны поддерживаться следующие показатели быстродействия:

- время отклика Системы при импорте данных из внешних систем не должно превышать 120 минут;

- время отклика Системы при сохранении данных должно быть: от 5-10 секунд для небольших объемов сохраняемых сведений, 30-40 секунд для больших объемов сохраняемых сведений;

- время отклика Системы на формирование пользователем отчетных форм не должно превышать: 10-15 секунд (отчеты среднего размера), 240 секунд (отчеты, отражающие большие массивы информации);

- время отклика Системы на другие действия пользователя не должно превышать 10 секунд.

  - Требования к функциям (задачам), выполняемым Системой

В Системе должны быть реализованы следующие модули:

- главная страница;

- модуль справочной информации о бюджете;

- модуль мониторинга и анализа проекта бюджета и решения о бюджете города Перми;

- модуль мониторинга и анализа исполнения бюджета города Перми;

- модуль мониторинга и анализа муниципальных целевых программ;

- модуль мониторинга и анализа основных направлений деятельности;

- модуль мониторинга объектов капитального строительства муниципальной собственности города Перми;

- модуль мониторинга и сравнительного анализа основных показателей социально-экономического развития города Перми;

- обратная связь и Личный кабинет главных распорядителей бюджетных средств;

- сбор с главных распорядителей бюджетных средств информации по направлениям деятельности.

По всем перечисленным модулям публикуемая информация должна регулярно актуализироваться. Периодичность актуализации информации должна быть определена в ЧТЗ.

Система должна обеспечивать автоматическую загрузку из «АЦК-Планирование» следующей информации:

- приложения к решению о бюджете на очередной финансовый год и плановый период:

  - ведомственная структура расходов;

  - функциональная структура расходов;

  - перечень главных администраторов доходов;

  - поступления доходов в бюджет;

  - бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности;

  - перечень ведомственных и долгосрочных целевых программ;

  - основные направления социально-экономического развития города Перми с плановыми показателями достижения результатов (в разрезе периодов планирования).

Перечень данных для автоматической загрузки должен быть уточнен в рамках  ЧТЗ.

Система должна обеспечивать автоматическую загрузку из «АЦК-Финансы» следующей информации:

- справочник администраторов поступлений и выбытий;

- справочник главных распорядителей бюджетных средств;

- справочник кодов бюджетной классификации (КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ, КВД, КВИ);

- сводная бюджетная роспись;

- исполнение бюджета по доходам - суммы кассовых поступлений по доходам в разрезе администраторов доходов, видов доходов, данные о структуре доходов по видам, в разрезе главных администраторов доходов;

- исполнение бюджета по расходам – суммы кассовых выплат по расходам в разрезе бюджетной классификации;

- информация из реестра расходных обязательств с показателями по суммам обязательств, выделенным ассигнованиям, исполнению;

- сведения о принятых бюджетных обязательствах с показателями по суммам обязательств, их исполнению в разрезе кодов бюджетной классификации;

- исполнение бюджета по источникам - кассовые поступления и выплаты по источникам в разрезе классификации источников финансирования дефицита бюджета.

Перечень данных для автоматической загрузки должен быть уточнен в рамках ЧТЗ.

Должна быть обеспечена возможность организации информационного взаимодействия с ИАС «Муниципальная статистика» в части передачи данных по показателям социально-экономического развития города Перми. Перечень показателей социально-экономического развития должен быть уточнен в рамках  ЧТЗ.

Система должна обеспечить возможность ввода следующей информации:

- перечень основных направлений деятельности с указанием параметров:

  - для этапа планирования:

  - значения показателей результативности;

  - общий планируемый объем расходов по  направлениям деятельности;

  - планируемый объем расходов на очередной финансовый год и плановый период;

  - для этапа мониторинга:

  - фактические значения показателей результативности на отчетную дату;

  - фактический объем расходов на отчетную дату.

Первичное наполнение системы данными и  формирование справочников осуществляется Исполнителем на основе данных, предоставленных Заказчиком.

    - Главная страница

Главная страница должна содержать новостную ленту, ключевую информацию о бюджетном процессе, бюджете, основных параметрах бюджета и об исполнении бюджета, а также ссылки на все основные разделы Портала.

    - Модуль справочной информации о бюджете

Справочная информация должна включать в себя краткое описание бюджетного процесса, перечень основных терминов и определений, нормативные правовые акты, относящиеся к бюджетному процессу.

В модуле справочной информации о бюджете должно быть:

- обеспечено ведение нормативной информации, а так же постоянная актуализация и отображение информации об изменениях в налоговом и бюджетном законодательстве;

- обеспечено отображение подходов к формированию бюджета, установленных законодательством;

- обеспечено отображение графика подготовки бюджета города Перми.

Модуль справочной информации о бюджете должен включать в себя следующие сервисы:

- «Бюджетный калькулятор», позволяющий пользователям составлять предложения по корректировке бюджета. Сервис должен обеспечивать возможность формирования предложений по увеличению или сокращению расходов бюджета и увеличению доходов бюджета. Сервис должен предоставлять пользователям возможность выбора приоритетных направлений расходования бюджетных средств и сумм, выделяемых из бюджета, выбора способов увеличения доходов бюджета, а так же возможность балансировки бюджета города Перми.

- «Семейный бюджет», позволяющий планировать семейные расходы и накопления. Сервис должен обеспечить расчет годовых доходов, расходов и накоплений семьи путем ввода информации о доходах семьи (после уплаты налогов) и информации о расходах семьи, таких как аренда жилья, коммунальные услуги, услуги связи, медицинские услуги, выплаты по кредитам, расходы на общественный транспорт, на содержание автомобиля, на страхование здоровья и жизни, на питание, на образование, на путешествия и развлечения и прочие расходы.

- «Налоговый калькулятор», позволяющий пользователям оценить свое участие в городских финансах. Калькулятор должен работать по следующему принципу: пользователем должен быть выбран способ налогообложения и введена сумма официального ежемесячного заработка или величина налогооблагаемой базы (в случае если пользователь является индивидуальным предпринимателем). После ввода этих значений должен быть произведен расчет размера уплаченного годового налога и страховых взносов, отчисленных пользователем в бюджет города Перми, а так же фактического и долевого распределения этих отчислений по основным статьям расходов бюджета города Перми. Должна быть обеспечена возможность выбора варианта распределения налогов по статьям бюджета.

Пользователю должна быть предоставлена возможность перехода на сайт Федеральной налоговой службы для более детального ознакомления с информацией о налогах.

    - Модуль мониторинга и анализа проекта бюджета и решения о бюджете города Перми

Модуль должен обеспечивать следующие основные возможности:

- представление в табличном и графическом видах ключевых направлений бюджетной политики и проекта бюджета и решения о бюджете города Перми с приложениями;

- мониторинг основных показателей бюджета – доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюджета – на текущий год и плановый период в графическом и табличном видах. Помимо преднастроенного представления данных должно быть доступно представление с использованием OLAP;

- публикация дополнительных документов к бюджету города Перми (например, перечень публичных нормативных обязательств, прогноз социально-экономического развития и др.).

Информация, представленная в модуле мониторинга и анализа проекта бюджета и решения о бюджете города Перми, должна соответствовать данным информационных систем Пермского края.

    - Модуль мониторинга и анализа исполнения бюджета города Перми

Модуль должен обеспечивать следующие основные возможности:

- оперативный мониторинг исполнения доходов, расходов, основных источников финансирования дефицита города Перми;

- анализ сводной оперативной информации об исполнении бюджета в разрезе основных направлений деятельности;

- публикация нормативных правовых актов, сопровождающих  исполнение бюджета города Перми;

- отображение динамики основных показателей бюджета в табличном и графическом видах, сравнение плановых и фактических значений показателей бюджета в динамике.

Помимо преднастроенного представления данных должно быть доступно представление с использованием OLAP.

Требования к составу и содержанию работ должны быть определены в ЧТЗ.

    - Модуль мониторинга и анализа муниципальных целевых программ

Данный модуль должен обеспечить ведение и отображение актуальных паспортов, публикацию полных текстов муниципальных целевых программ, мониторинг структуры расходов на муниципальные целевые программы.

    - Модуль мониторинга и анализа основных направлений деятельности

Данный модуль должен обеспечить:

- ведение и отображение актуальной информации по направлениям деятельности;

- детализация информации по основным направлениям деятельности до расходов и натуральных показателей;

- экспорт данных по основным направлениям деятельности в формат Excel и XML.

    - Модуль мониторинга объектов капитального строительства муниципальной собственности города Перми

Модуль должен позволить производить:

- импорт данных по объектам капитального строительства муниципальной собственности города Перми;

- мониторинг объектов капитального строительства муниципальной собственности города Перми.

Импорт данных должен обеспечить автоматическое обновление базы данных объектов на основе источников информации. Технология загрузки данных должна определяться в зависимости от форматов данных, предоставляемых источником.

Мониторинг объектов капитального строительства муниципальной собственности города Перми должен обеспечить визуализацию группировки объектов по территориальному признаку, формирование паспорта объекта, отображение степени завершенности объекта по исполненному объему финансирования.

Информация, отображаемая при формировании паспорта объекта, должна быть определена в ЧТЗ.

Также в рамках формирования паспорта объекта должен производиться мониторинг исполнения финансирования объекта за весь период и в рамках текущего финансового года.

В рамках решения задачи мониторинга должен быть реализован поиск конкретного объекта по следующим признакам:

- по территориальному признаку (по району или улице);

- по статусу объекта (строящийся или завершенный);

- по виду строительства;

- по ключевым словам.

Результаты поиска должны отображаться в табличном и картографическом видах.

Перечень отображаемой информации должен быть определен в ЧТЗ.

    - Модуль мониторинга и сравнительного анализа основных показателей социально-экономического развития города Перми

Модуль должен обеспечивать следующие основные возможности:

- публикация сводной информации о состоянии основных показателей социально-экономического развития города Перми;

- мониторинг динамики основных показателей социально-экономического развития города Перми;

- формирование рейтингов города Перми на основе сравнительной информации по городам-аналогам по основным показателям социально-экономического развития.

Информация, представленная в модуле мониторинга и сравнительного анализа основных показателей социально-экономического развития города Перми, должна быть сопоставима с другими городами по численности населения, объему доходов и расходов бюджета.

Перечень социально-экономических показателей должен быть определен в ЧТЗ.

    - Обратная связь и Личный кабинет главных распорядителей бюджетных средств

Модуль Обратной связи должен позволить гражданам и представителям бизнеса задавать вопросы, касающиеся бюджетного процесса. Кроме того, в модуле должен быть реализован инструмент для публикации ответов на Портале.

Личный кабинет главных распорядителей бюджетных средств должен содержать сведения об исполнении бюджета отдельного органа власти, а также должна быть реализована возможность просмотра адресованных ему сообщений от граждан и отвечать на них.

В личном кабинете главных распорядителей бюджетных средств должна быть обеспечена возможность предоставления OLAP-отчетов.

    - Сбор данных  с главных распорядителей бюджетных средств

Модуль должен обеспечивать возможность сбора данных по основным направлениям деятельности с главных распорядителей бюджетных средств.

Функция сбора данных должна обеспечивать следующие возможности:

- возможность ручного ввода данных;

- возможность выбора показателей из справочника.

С целью повышения эффективности работы с модулем должен быть разработан регламент взаимодействия Департамента финансов администрации города Перми и главных распорядителей бюджетных средств, регулирующий порядок и правила взаимодействия.

  - Требования к видам обеспечения

- 4.3.1 Требования к математическому обеспечению

В части математического обеспечения Системы (требования к составу, области применения (ограничения) и способам использования в системе математических методов и моделей, типовых алгоритмов и алгоритмов, подлежащих разработке и модификации), дополнительные требования не предъявляются.

      - Требования к составу, структуре и способам организации данных в системе

При выполнении работ по созданию Системы Исполнителем должны быть реализованы следующие требования к данным: полнота информации для выполнения всех функций в Системе, ее достоверность, однозначная идентификация, непротиворечивость и необходимая точность представления.

Уровень хранения данных должен быть организован на основе современных реляционных или объектно-реляционных СУБД. Для обеспечения целостности данных должны использоваться встроенные механизмы СУБД. Средства СУБД, а также средства используемых операционных систем должны обеспечивать документирование и протоколирование обрабатываемой в системе информации.

Базы данных Системы должны быть нормализованы. Все таблицы баз данных должны быть взаимосвязаны по первичным ключам, отдельные поля таблиц должны быть проиндексированы.

Структура базы данных должна поддерживать кодирование хранимой и обрабатываемой информации в соответствии с используемыми общероссийскими классификаторами.

Технические средства, обеспечивающие хранение информации, должны использовать современные технологии, позволяющие обеспечить повышенную надежность хранения данных и оперативную замену оборудования (зеркалирование; независимые дисковые массивы; кластеризация).

Система должна обеспечивать первичный контроль вводимых данных на соответствие формальным правилам: проверка типов, размерности, допустимости значений.

      - Требования к информационной совместимости со смежными информационными системами

Должна быть обеспечено информационное взаимодействие со следующими информационными системами:

- АЦК-Планирование»;

- АЦК-Финансы;

- ИАС «Муниципальная статистика».

Требования к информационной совместимости должны быть уточнены в ЧТЗ.

      - Требования по применению систем управления базами данных

СУБД Системы должна находиться под управлением промышленной СУБД Oracle (версии 11gR2 Standard Edition One), либо эквивалента, стандартно поддерживающего реализацию следующих типов индексов:

- B-tree;

- Function-based;

- Inverted index;

- Bitmap;

- Reverse.

СУБД Системы должна обеспечивать возможность реализации интеграции с информационными системами, такими как, «АЦК-Планирование», «АЦК-Финансы», ИАС «Муниципальная статистика».

      - Требования к структуре процесса сбора, обработки, передачи и представления данных в системе

Процессы сбора, обработки, передачи и представления данных в Системе определяются регламентными документами Заказчика.

- 4.3.2 Требования к средствам разработки

При создании Системы рекомендуется использовать следующие средства и технологии разработки:

- среда разработки - Eclipse PHP Development Tools 3.1.2 или эквивалент.

Для решения задач данной Системы наибольший интерес представляет Eclipse PHP Development Tools 3.1.2, так как эта среда разработки поддерживает все необходимые требования к ПО - бесплатность, подсветка синтаксиса и ошибок, форматирование кода, отладчик JavaScript, поддержка библиотеки jQuery, поддержка CSS, поддержка HTML, возможность работы с базой данных.

- клиентская часть Системы - с использованием DHTML и JavaScript, библиотеки jQuery.

- сервер баз данных – с использованием языка PL/SQL (процедурного расширения языка SQL).

- BI-платформа.

- 4.3.3 Требования к программному обеспечению

Обоснование выбора состава и структуры комплекса программных средств информационной системы основывается на имеющихся сведениях об эксплуатации аналогичных по классу систем, а также на требованиях, предъявляемых к техническим средствам производителями стороннего программного обеспечения, используемого при функционировании Системы.

Сервера web-приложений должны функционировать под управлением следующего специального программного обеспечения (далее – СПО):

- Серверная операционная система Microsoft Windows Server 2008 R2 (и выше), Linux;

- Клиент СУБД Oracle (версии 11gR2 Standard Edition One), либо эквивалент;

- Microsoft Internet Information Server 7.0 (и выше) либо аналог;

- PHP не ниже 5.4 или эквивалент.

Сервера баз данных должны функционировать под управлением следующего СПО:

- Серверная операционная система семейства Linux или Microsoft Windows 2008 R2 (и выше);

- СУБД Oracle (версии 11gR2 Standard Edition One), либо эквивалент.

Рабочие места пользователей должны функционировать под управлением операционных систем MS Windows 2000/XP/Vista/7/8.

На рабочих местах пользователей должно быть установлено следующее ППО:

- Браузер (последняя версия): Mozilla Firefox/Google Chrome/Internet Explorer/Safari/Opera;

- Microsoft Office 2007 (и выше) либо аналог.

Для повышения эффективности функционирования Системы должна быть использована единая интегрированная BI-платформа. Исполнитель должен передать Заказчику права (неисключительная лицензия) на использование BI-платформы в соответствии с Лицензионным договором.

Единая интегрированная BI-платформа должна включать в себя BI-инструментарий с широкими аналитическими возможностями.

BI-платформа должна предоставлять следующие средства и инструментарии:

- средства разработки приложений;

- интеграционные компоненты;

- инструментарий управления хранилищем данных, в том числе с возможностью создания хранилища данных с произвольной архитектурой и настройкой на источники с произвольной схемой организации данных;

- инструментарий ведения нормативно-справочной информации;

- инструментарий экспресс-анализа данных;

- конструктор аналитических панелей.

BI-платформа должна дополнительно предоставлять набор средств для работы с единым ядром платформы с помощью открытого API и набор DHTML компонентов. Платформа должна дополнительно позволять использовать входящие в ее состав базовые и высокоуровневые компоненты для разработки прикладных решений.

Исполнитель должен обладать правами использования перечисленного выше программного обеспечения в объеме, необходимом для выполнения работ в соответствии с настоящими техническими требованиями.

- 4.3.3.1. Требования к архитектуре единой интегрированной BI-платформы

Общая архитектура BI-платформы должна в себя включать следующие уровни:

- инструменты аналитической обработки и представления информации;

- средства разработки и интеграционные компоненты;

- единая инфраструктура ведения метаданных.

Уровень инструментов аналитической обработки и предоставления информации должен включать:

- инструментарий создания регламентной отчетности;

- инструмент экспресс-анализа на основе OLAP-технологий;

- инструментарий настройки аналитических панелей.

Уровень средств разработки и интеграционных компонентов должен включать:

- инструментарий управления хранилищем данных;

- модуль ведения нормативно-справочной информации;

- модуль извлечения, обработки и загрузки данных;

- среду разработки приложений;

- компоненты деловой графики.

Уровень единой инфраструктуры ведения метаданных должен включать:

- модуль администрирования и информационной безопасности;

- модуль управления метаданными;

- сервер приложения и web-сервисы.

Архитектура BI-платформы должна использовать принципы открытых систем и позволять:

- расширять функциональность и визуальные возможности приложений за счет подключения новых компонентов, библиотек функций и сервисов;

- интегрироваться в существующую программную инфраструктуру, выступая как в роли потребителя функций и сервисов, так и в роли поставщика.

- 4.3.3.2.	Требования к языкам программирования, технологиям и стандартам, используемым при реализации BI-платформы

При реализации BI-платформы должны использоваться:

- языки программирования, включающие в себя свойства низкоуровневых языков программирования для обеспечения высокой производительности программного обеспечения;

- единое ядро с открытым API и DHTML компоненты;

- открытая модель метаданных на основе XML и веб-сервисов;

- поддержка различных источников данных и соответствие открытым стандартам SQL/MDX.

- 4.3.3.3.	Требования к инструментарию экспресс-анализа BI-платформы

В состав платформы должен входить комплекс программных средств, обеспечивающих конструирование нерегламентированных отчетов и проведение экспресс-анализа данных.

Комплекс должен предоставлять визуальный интерфейс формирования произвольных выборок данных на основании многомерной модели хранения данных, представления информации в виде электронных таблиц, диаграмм, электронных картах территорий, средств оперативного анализа многомерных данных (OLAP).

Экспресс-анализ должен обеспечивать возможность оперирования массивами данных с неограниченным количеством разрезов.

Экспресс-анализ должен обеспечивать возможность оперировать несколькими массивами данных одновременно. В этом случае должен строиться так называемый виртуальный массив данных, содержащий общие и частные разрезы всех входящих в него массивов данных.

Экспресс-анализ данных должен обеспечивать следующие функциональные возможности:

- представление данных в виде:

  - таблиц - для представления массива данных в виде таблицы часть разрезов должна фиксироваться (шапка, боковик, фиксированная область), в каждом из разрезов должны определяться элементы, по которым будет построен срез данных. Срез данных должен представлять собой двумерную таблицу, в шапке и боковике которой должны отображаться элементы разрезов массива данных, расположенные по столбцам и по строкам;

  - диаграмм - должны строиться на базе среза данных, т.е. полученной двумерной таблицы. Должна быть обеспечена возможность подготовки следующих видов диаграмм:

- линейная диаграмма;

- диаграмма с частью значений, вынесенных в гистограмму;

- круговая диаграмма с частью значений, вынесенных во вторую диаграмму;

- столбиковая диаграмма;

- диаграмма с областями;

- смешанная диаграмма (отображение на одном графике различных рядов данных с различными типами диаграммы);

- круговая диаграмма;

- лепестковая диаграмма;

- точечная диаграмма;

- биржевая диаграмма;

- Bubble Chart;

  - карт - должна строиться на базе двумерной таблицы. На карте в виде цветовой раскраски территорий должны быть отражены значения выделенного диапазона таблицы. Закраска территорий должна определяться начальным и конечным цветами, которые соответствуют минимальному и максимальному значению на карте соответственно. Цвета промежуточных значений должны вычисляться автоматически;

- основные операции с таблицей, в т.ч.:

  - оформление таблицы (заголовки, форматирование, стили);

  - автоподбор размера ячеек;

  - автозаполнение ячеек данными;

  - поворот таблицы;

  - переход по уровням измерения;

  - поиск данных;

  - фильтрация данных;

  - сортировка данных;

  - работа с выделенными диапазонами;

  - ранжирование данных;

  - цветовая подсветка значений по условию (больше/меньше/равно введенному значению, индикаторы роста);

  - работа с измерениями;

  - отображение наименований измерений в уголке таблицы;

  - выбор источника данных;

  - управление листами;

- основные операции с диаграммами, в т.ч. настройка:

  - типа диаграммы;

  - легенды;

  - области построения;

  - параметров осей значений и категорий;

  - формата выделенного ряда данных;

- основные операции с картами, в т.ч. настройка:

  - заливки территорий;

  - легенды;

  - расшифровки территорий;

  - масштаба карты;

- вычисления:

  - расчет и отображение агрегатов (по источникам данных, показателям, времени) в online режиме. Создание алгоритмов вычислимых показателей должно осуществляться с помощью мастера выражений. Должна обеспечиваться поддержка следующих операций:

- Сумма/разность/умножение/деление;

- Среднее значение;

- Минимум;

- Максимум;

- Количество непустых/пустых;

- Среднеквадратичное отклонение;

- Общий итог;

  - преобразование данных с использованием следующих групп функций:

- арифметические – работа с абсолютными значениями ряда данных, округление;

- сглаживание – медианное сглаживание, скользящее сглаживание, метод экспоненциального сглаживания;

- математические преобразования – расчет коэффициентов роста, темпа прироста;

- методы накопления - использование методов: накопленный минимум/ максимум/среднее/сумма/умножение;

- методы заполнения пропусков – геометрическая интерполяция, линейная интерполяция, линейный тренд, среднее значение по выборке;

- статистические – нормализация (при этом устранение избыточности должно производиться за счет декомпозиции отношений таким образом, чтобы в каждом отношении хранились только первичные факты), стандартизация;

  - регрессия – линейная регрессия, линейная регрессия (оценка методом инструментальных переменных), модель коррекции ошибок, нелинейная регрессия;

- прогнозирование, в т.ч. следующими методами:

- ARIMA (для построения краткосрочных прогнозов) – с возможностью настройки констант, сезонных/несезонных параметров, периода сезонности, значимости доверительных границ;

- Тренд – должен обеспечить возможность исключить из временного ряда сезонную составляющую и построить теоретический временной ряд, в основе которого лежит математически-выраженная закономерность изменения. Должны быть предусмотрены следующие модели тренда: экспоненциальный тренд, обратный тренд, линейный тренд, логарифмический параболический тренд, параболический тренд, геометрический тренд;

- экспоненциальное сглаживание - должен обеспечивать возможность усреднения значений временного ряда с учетом результатов всех наблюдений исходного временного ряда, но с разными весовыми коэффициентами;

- настройка представления:

  - группировка данных в отчетах как с использованием иерархических областей строк и столбцов;

  - поворот, масштабирование и прокрутка таблицы;

- сохранение результатов:

  - автоматическая генерация печатных форм;

  - сохранение сформированного экспресс-отчета в виде объекта платформы;

  - сохранение результатов анализа для дальнейшего использования без подключения к базе данных (off-line анализ);

  - редактирование и сохранение данных в реляционные источники и OLAP-источники.

Инструмент должен обеспечивать поддержку печати сформированных нерегламентированных отчетов и экспорт результатов анализа во внешние форматы (XLS, HTML, PDF, RTF/DOC).

- 4.3.3.4.	Требования к конструктору аналитических панелей BI-платформы

В составе BI-платформы должен быть реализован конструктор аналитических панелей, обеспечивающий возможность формирования нерегламентных отчетов с произвольным оформлением, источниками данных, а также представление информации в табличном, графическом, картографическом и текстовом видах.

Основные функции конструктора аналитических панелей:

- создание новых и редактирование существующих аналитических панелей;

- разметка рабочей области аналитической панели;

- создание и настройка информационных блоков;

- подключение источников данных, настройка информационных блоков на использование источников данных;

- локализация пользовательских свойств;

- редактирование и сохранение данных в табличных информационных блоках;

- настройка взаимодействия информационных блоков;

- экспорт/импорт аналитических панелей в различные форматы;

- предварительный просмотр и печать аналитических панелей.

- 4.3.4 Требования к техническому обеспечению

Минимальная конфигурация серверов баз данных:

- Процессор: не менее 8 ядер (64 разрядная платформа);

- ОЗУ: не менее 32 Гб;

- Количество жестких дисков - от 2-4 шт. (общим объемом не менее 1 Тб).

Минимальная конфигурация серверов для web-приложений:

- Процессор: не менее 2 ядер (64 разрядная платформа);

- ОЗУ: не менее 16 Гб;

- Количество жестких дисков - 1 шт. (объем не менее 70 Гб).

Минимальная конфигурация рабочих станций пользователей:

- Процессор: Celeron 300 либо аналог (рекомендуется PIII либо аналог);

- ОЗУ: не менее 512 Мб (рекомендуется 1Гб);

- Свободный объем на жестком диске – 100 Мб.

Скорость соединения с Интернет должна быть не менее 256Кбит/с на каждого пользователя, выполняющего запрос (без сжатия траффика).

- 4.3.4.1. Требования к техническому сопровождению системы и поддержке пользователей

Исполнитель должен обеспечить размещение Системы на выделенных технических ресурсах Исполнителя, а также техническую поддержку и сопровождение Системы на все время действия контракта.

Технические характеристики сервера приложений должны быть не ниже следующих:

- ОЗУ 16 ГБ;

- жесткий диск 250 Гб;

- процессор Intel Xeon E5504 (4*2 GHz) * 2;

- операционная система Microsoft Windows Server 2008 R2 (или выше);

- BI-платформа.

Технические характеристики сервера СУБД должны быть не ниже следующих:

- ОЗУ 32 ГБ;

- жесткий диск 1 Тб;

- процессор Intel Xeon E5504 (4*2 GHz) * 2;

- операционная система Microsoft Windows Server 2008 R2 (или выше)/Linux;

- СУБД Oracle 11g R2 Standard Edition One, либо эквивалент.

- 4.3.5 Требования к методическому обеспечению

В рамках выполнения работ по  созданию Системы Исполнителем должны быть разработаны следующие эксплуатационные документы:

- Руководство пользователя;

- Руководство администратора.

- СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ

  - Сроки выполнения стадий и этапов

Сроки выполнения стадий и этапов работ определяются Календарным планом работ Муниципального контракта. Изменения сроков выполнения оформляются в соответствии с п. 1.10.

Описание этапов работ по созданию Системы содержит Таблица 1.

Таблица 2 - Этапы работ по созданию Системы

| п/п | Этапы работ | Состав работ | Отчетные материалы | Сроки выполнения этапа |  | Объем финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Этап 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Предоставление неисключительного права использования на единую интегрированную BI-платформу | Предоставление дистрибутива BI-платформы. | - Лицензионный договор о предоставлении неисключительного права использования BI-платформы. - Дистрибутив и установленное на технические средства Исполнителя программное обеспечение BI-платформы, содержащей контрольный пример, демонстрирующий возможности согласно требованиям настоящего технического задания. - Протокол соответствия возможностей BI-платформы требованиям настоящего ТЗ. | 5 дней с даты заключения муниципального контракта |  | 20% от цены Контракта |
| 2. | Этап 2 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка частного технического задания (ЧТЗ) | Разработка ЧТЗ на создание информационно-аналитической системы «Публичный бюджет Перми». | Частное техническое задание ЧТЗ на создание информационно-аналитической системы «Публичный бюджет». | 15-20 дней с даты заключения муниципального контракта |  | 20% от цены Контракта |
| 2.2 | Рабочее проектирование программного обеспечения (1 очередь) | Создание информационно-аналитической системы «Публичный бюджет Перми» (1 очередь) в составе следующих модулей: - главная страница; - модуль справочной информации о бюджете; - модуль мониторинга и анализа проекта бюджета и решения о бюджете города Перми. Установка и настройка программного обеспечения первой очереди на технических средствах Заказчика. Подготовка эксплуатационной документации (1 этап). | - Дистрибутив программного обеспечения информационно-аналитической системы «Публичный бюджет Перми» (1 очередь), выполняющего все требования, указанные в данном техническом задании. - Руководство пользователя. - Руководство администратора. - Ведомость машинных носителей информации. |  |  |  |
| 2.3 | Автономные предварительные испытания | Организация стенда. Проверка основных функциональных характеристик программного обеспечения информационно-аналитической системы «Публичный бюджет Перми» (1 очередь) в соответствии с разработанной программой и методикой предварительных испытаний. | - Программа и методика предварительных испытаний программного обеспечения информационно-аналитической системы «Публичный бюджет Перми» (1 очередь). - Протокол предварительных испытаний программного обеспечения информационно-аналитической системы «Публичный бюджет Перми» (1 очередь). - Ведомость машинных носителей информации. - Акт сдачи-приемки выполненных работ по 1 этапу. |  |  |  |
| 3. | Этап 3 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Рабочее проектирование программного обеспечения Системы (2 очередь) | Создание информационно-аналитической системы «Публичный бюджет Перми» (2 очередь) в составе следующих модулей: - модуль мониторинга и анализа исполнения бюджета города Перми; - модуль мониторинга и анализа муниципальных целевых программ; - модуль сбора данных по основным направлениям деятельности с главных распорядителей бюджетных средств; - модуль мониторинга и анализа основных направлений деятельности; - модуль мониторинга объектов капитального строительства муниципальной собственности города Перми; - модуль мониторинга и сравнительного анализа основных показателей социально-экономического развития города Перми; - обратная связь и Личный кабинет пользователя. Подготовка эксплуатационной документации (этап 2). | - Руководство администратора. - Ведомость машинных носителей информации. | 93-124 дня с даты заключения муниципального контракта | 60% от цены Контракта |  |
| 3.2 | Развертывание программного обеспечения Системы на технологической площадке | Настройка комплекса технических средств технологической площадки для установки и настройки программного обеспечения Системы. Установка и настройка программного обеспечения Системы | - Дистрибутив настроенного программного обеспечения информационно-аналитической системы «Публичный бюджет Перми» (2 очередь), выполняющего все требования, указанные в данном техническом задании. - Ведомость машинных носителей информации. |  |  |  |
| 3.3 | Настройка информационного обеспечения | Выполнение информационного наполнения: - первичное информационное наполнение на основе немашинных данных Заказчика; - конвертация данных из существующих источников данных, а также массивов данных, предоставленных Заказчиком; - подключение источников информационного обмена (смежные ИС). | Аннотационный отчет. |  |  |  |
| 3.4 | Подготовка персонала | Подготовка методического обеспечения обучения персонала по категориям на основе эксплуатационной документации (раздел 8). Разработка Плана-программы подготовки персонала по категориям. Проведение подготовки персонала. Формирование Отчета о подготовке персонала | - План-программа подготовки персонала. - Отчёт о подготовке персонала |  |  |  |
| 3.5 | Предварительные испытания | Проведение испытаний в соответствии с Программой и методикой предварительных испытаний. Разработка Программы опытной эксплуатации | - Программа и методика предварительных испытаний информационно-аналитической системы «Публичный бюджет Перми» (2 очередь). - Протокол предварительных испытаний программного обеспечения информационно-аналитической системы «Публичный бюджет Перми» (2 очередь). - Проект Программы опытной эксплуатации. - Акт приёмки в опытную эксплуатацию |  |  |  |
| 3.6 | Опытная эксплуатация | Выполнение мероприятий опытной эксплуатации в соответствии с Программой опытной эксплуатации. Формирование Отчёта о проведении опытной эксплуатации | Отчёт о проведении опытной эксплуатации |  |  |  |
| 3.7 | Приемочные испытания | Проведение испытаний в соответствии с Программой и методикой приёмочных испытаний | - Программа и методика приемочных испытаний. - Протокол приемочных испытаний программного обеспечения информационно-аналитической системы «Публичный бюджет Перми». - Акт приемки Системы в промышленную эксплуатацию. - Акт сдачи-приемки выполненных работ. |  |  |  |

  - Вид и порядок проведения контроля технической документации

Выходной контроль технической документации выполняется в специализированном подразделении Исполнителя.

Контроль технической документации со стороны Заказчика выполняется в рамках предусмотренных испытаний (раздел 6).

По инициативе Заказчика может быть проведена дополнительная экспертиза технической документации, выполняемая специализированной организацией по согласованию с Заказчиком.

  - Требования по организации процесса разработки

- 5.3.1. Требования к организации процесса разработки системы

При разработке системы должен применяться итерационный (модульный) подход в зависимости от длительности и сложности разработки.

При разработке системы должны проводиться следующие итерации:

- Разработка сервисов интеграции с внешними системами.

- Разработка базового функционала.

- После завершения каждой итерации разработки Исполнитель должен зафиксировать временной интервал в плане-графике для выполнения  следующих видов  работ:

  - функциональное тестирование;

  - приемо-сдаточные испытания;

  - контроль ПМИ на соответствие ТЗ.

Система должна быть разделена на несколько логических модулей, приемка которых будет проводиться последовательно, в случае если это невозможно, должна проводиться итерационная разработка. Состав работ по каждой итерации должен быть зафиксирован и передан Заказчику, сроки разработки каждой итерации должны быть зафиксированы в календарном плане работ и согласованы с Заказчиком.

Состав работ по каждой итерации должен быть зафиксирован заранее в плане-графике и согласован с заказчиком перед разработкой каждой итерации.

- 5.3.2. Требования к порядку сдачи Заказчику результатов работ по разработке

При передаче системы в результате каждой итерации заказчику версия должна быть зафиксирована, при исправлении дефектов версия системы должна изменяться.

Исполнитель должен при сдаче каждой итерации заказчику передавать следующий набор документации к Системе:

- инструкцию по установке системы на тестовый стенд;

- список реализованной функциональности;

- программу и методику испытаний (ПМИ);

- отчет о выполнении тестирования согласно ПМИ;

- детализированное техническое задание на систему.

Срок предоставления необходимой документации по каждой итерации необходимо зафиксировать в плане-графике проекта.

Исполнитель должен своевременно предоставить инсталляционный пакет системы, а также инструкцию по установке системы на тестовый стенд.

- ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ СИСТЕМЫ

  - Виды, состав, объем и методы испытаний Системы

Испытания должны быть организованы и проведены в соответствии с ГОСТ 34.603 «Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем».

Должны быть проведены следующие виды испытаний:

- предварительные испытания;

- опытная эксплуатация;

- приемочные испытания.

Отдельные виды испытаний проводятся поэтапно (п. 5.1) в сроки, установленные Календарным планом выполнения работ.

До начала этапа работ «Развертывание программного обеспечения Системы на технологической площадке» Исполнитель передает Заказчику полный набор логинов, паролей и других параметров доступа к развиваемой Системе, необходимых для ее развертывания и эксплуатации.

Объем и методы предварительных и приемочных испытаний определяются соответствующей «Программой и методикой испытаний».

При проведении перечисленных испытаний в части информационного взаимодействия Системы со смежными информационными системами  проверяется наличие в Системе и соответствие установленным требованиям сервисов приема/передачи данных. Возможность проверки реального информационного взаимодействия производится в случае предоставления оператором смежной информационной системы данных, определенных соответствующим Регламентом информационного взаимодействия.

Все обнаруженные недостатки в функционировании и в документации создаваемой Системы, выявленные в процессе испытаний, устраняются Исполнителем.

  - Общие требования к приемке работ по стадиям

Приемка результатов работ осуществляется поэтапно в соответствии с календарным планом выполнения работ по Муниципальному контракту.

Приемка результатов выполнения работ по этапам оформляется Актом сдачи-приемки работ. Основанием для составления и подписания Акта сдачи-приемки работ по отдельному этапу является передача Исполнителем результатов работ в соответствии с условиями Муниципального контракта и (при проведении испытаний) утвержденных сторонами Акта приемки в промышленную эксплуатацию.

Комплектность передаваемой НТП (документации) подлежит проверке Заказчиком.

Предусмотренные испытания (п.6.1) проводятся комиссией, формируемой Заказчиком на основании распорядительного документа, который должен определять состав комиссии проведения испытаний (предварительных и приемочных испытаний), порядок ее работы, место и сроки проведения испытаний.

В состав комиссии включаются представители организаций Заказчика Исполнителя, а также специалисты, привлекаемые Заказчиком.

Результаты проведения испытаний должны быть зафиксированы в соответствующих Протоколах испытаний. Как недостатки реализации оформляются исключительно выявленные отклонения от Технического задания (ЧТЗ). Прочие недостатки могут документироваться как желательные доработки. Наличие желательных доработок не влияет на процесс передачи в эксплуатацию.

По завершении предварительных и приемочных испытаний оформляются соответствующие Акты, содержащие вывод о соответствии Системы предъявляемым требованиям, а также сроки устранения замечаний и реализации рекомендаций, данных комиссией в ходе испытаний. Результаты опытной эксплуатации отражаются в документе «Отчет о проведении опытной эксплуатации» и рассматриваются в ходе приемочных испытаний.

Условием для передачи системы в опытную или промышленную эксплуатацию является устранение всех замечаний с высоким уровнем критичности на предыдущих этапах.

В случае значительного отклонения системы от требований, предъявляемых на испытаниях, сроки проведения испытаний могут быть перенесены / расширены Заказчиком в пределах сроков выполнения работ в соответствии с Календарным планом Муниципального контракта.

  - Сведения о гарантийном обслуживании Системы

Гарантийное обслуживание проводится в течение одного года.

Исполнитель должен гарантировать, что программное обеспечение Системы будет функционировать в соответствии со своим назначением не менее одного года. При этом возможны незначительные отклонения его технических и потребительских характеристик, а также отдельные ошибки, не создающие препятствий для получения положительных результатов от эксплуатации Системы.

Исполнитель не гарантирует отсутствие недостатков или сбоев в процессе работы, возникающих по причине несоответствия оборудования или установленного на рабочем месте программного обеспечения конечного пользователя требованиям, предъявляемым к характеристикам клиентских мест.

Иные условия и порядок проведения гарантийного обслуживания определяются Муниципальным контрактом.

  - Порядок выполнения доработок и устранения допущенных исполнителем ошибок, выявленных на стадии приемки

Недостатки и ошибки в программном обеспечении Системы, выявленные в ходе проведения испытаний, должны быть устранены Исполнителем в рамках выполнения работ по Муниципальному контракту. Порядок устранения замечаний и реализации рекомендаций комиссии должен быть определен в документе «Программа и методика испытаний». Сроки устранения замечаний и реализации рекомендаций, данных приемочной комиссией в ходе испытаний, определяются в соответствующих протоколах испытаний.

  - Статус приемочной комиссии

Статус приемочной комиссии: межведомственная.

  - Сведения об обслуживании системы

Состав работ (услуг) по эксплуатации Системы, а также их периодичность и требования к составу и квалификации обслуживающего персонала определяются в эксплуатационной документации на Систему. При этом требования к эксплуатации компьютерного оборудования, системного и прикладного программного обеспечения, входящего в состав Системы,  указываемые в эксплуатационной  документации,  должны соответствовать требованиям к эксплуатации соответствующего оборудования и программного обеспечения, изложенным в документации, поставляемой  вместе с данным оборудованием и программным обеспечением.

Системное и прикладное сопровождение, техническое сопровождение аппаратного обеспечения, системное сопровождение средств защиты информации, организация учебного процесса пользователей и другие работы (услуги) производятся на основании муниципальных контрактов на выполнение соответствующих работ (услуг).

- ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СОДЕРЖАНИЮ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ К ВВОДУ СИСТЕМЫ В ДЕЙСТВИЕ

Для создания условий функционирования Системы, при которых гарантируется соответствие Системы требованиям, содержащимся в настоящем техническом задании, и возможность эффективного её использования, силами Заказчика должны быть выделены ответственные специалисты для взаимодействия с Исполнителем по вопросам реализации проекта.

К моменту ввода Системы в опытную эксплуатацию Исполнителем должны быть проведены необходимые работы по установке и настройке специального программного обеспечения на комплексе технических средств  Исполнителя. Работы осуществляются техническими специалистами Исполнителя, имеющими квалификацию, необходимую для проведения соответствующих работ.

Исполнителем должно быть проведено первичное информационное наполнение БД информационно-аналитической системы  «Публичный бюджет города Перми».

- ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ

Техническая и эксплуатационная документация на Систему (далее – документы на Систему) должна быть разработана в составе, указанном в разделе 5, и должна удовлетворять требованиям комплекса стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы:

- ГОСТ 34.201-89;

- ГОСТ 34.601-90;

- ГОСТ 34.602-89;

- РД 50-34.698-90.

Документы на Систему оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105 на листах формата А4 по ГОСТ 2.301 без рамки, основной надписи и дополнительных граф к ней. Допускается для размещения рисунков и таблиц использование листов формата А3 с подшивкой по короткой стороне листа. Документы объемом более 25 листов должны содержать информационную часть, состоящую из аннотации и содержания.

Вся документация, разрабатываемая в рамках  создания  Системы, должна быть на русском языке.

| От имени Заказчика: Должность: ______________/________________/ «__»__________________2013 г. М.П. | От имени Исполнителя: Должность: ______________/________________/ «__»________________2013 г. М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 9

- к конкурсной документации

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

|  | Цена, руб |
| --- | --- |
| Поставщик 1, предложение от 04.02.2013 №1.54/П-13 | 8 000 000,00 |
| Поставщик 2, предложение от 04.02.2013, исх№ 16/2013 | 9 000 000,00 |
| Поставщик 3, предложение от 04.02.2013, № 151 | 10 250 000,00 |
| Средняя цена | 9 083 333,00 |

Начальная (максимальная) цена контракта 9000000,00руб

Порядок оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить контракт на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, содержание и значимость критериев оценки заявок в зависимости от видов товаров, работ, услуг для оценки и сопоставления заявок, осуществляемых конкурсными комиссиями в целях выявления лучших условий исполнения муниципального контракта установлен Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2009 № 722 «Об утверждении Правил оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить государственный или муниципальный контракт на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд».