Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Проект

Муниципальный контракт  № ______

на выполнение работ по ремонту газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров Мотовилихинского района г.Перми

г. Пермь                                                                                                          ____  2013  год

Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Лепешкин Юрий Анатольевич, действующего на основании Устава, с одной стороны и ______________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________________, действующего на основании _________, с другой стороны, в соответствии с решением аукционной комиссии (протокол от "___" ______________ 2013г. № _______________) заключили настоящий  муниципальный контракт (далее – Контракт) о следующем:

1.Предмет Контракта

1.1. По настоящему Контракту Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по ремонту газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров Мотовилихинского района г. Перми (далее – Объект).

1.2. Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в п.1.1. настоящего Контракта, в соответствии с:

а) приложениями к настоящему Контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 -  Техническое задание;

Приложение № 2 – Технология производства работ и условия выполнения работ;

Приложение № 2.1 –Материалы, используемые Подрядчиком, при выполнении работ

Приложение №  3 - Перечень нормативных документов, обязательных при выполнении работ;

Приложение № 4 – Порядок расчета баллов и размера снижения стоимости за некачественно выполненные работы по содержанию газонного покрытия газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров;

Приложение № 5 - Оценка качества выполняемых работ и условия снижения;

Приложение № 6 – Расчет стоимости выполнения работ по периодам;

Приложение № 7 – Локальный сметный расчет;

Приложение № 8 – Акт контрольной проверки качества работ по ремонту газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров (форма);

Приложение № 8.1 – Акт итоговой контрольной проверки качества работ по содержанию газонного покрытия вдоль пешеходных дорожек и тротуаров (форма);

Приложение № 8.2 – Акт контрольной проверки качества работ по содержанию газонного покрытия вдоль пешеходных дорожек и тротуаров (форма);

Приложение № 9 – Акт освидетельствования пластов рулонных газонов, разрешающий выполнять работы по укладке газонов на объекте (форма);

Приложение № 10 – Уведомление о случаях нанесения ущерба, о других нарушениях (форма);

Приложение № 11 – Предписание (форма);

б) требованиями действующего законодательства, правовых актов города Перми, условиями настоящего Контракта, нормативно-технической документации (СНиП, ГОСТ, Приложение №4).

2.Сроки исполнения обязательств

2.1. Срок производства работ ремонту газонного покрытия (устройству газонного покрытия) ул.Ким от ул.Соломина до ул. Индустриалиции:

-  ремонт газонного покрытия:  с 16.08.2013 г.  по  30.08.2013 г.

- выполнение работ по содержанию газонного покрытия: с 30.08.2013 г. по 15.10. 2013 г.

2.2. Срок выполнения работ по ремонту газонного покрытия ул.Гашкова от дома №20 до дома        №28:

-  ремонт газонного покрытия:  с 16.08.2013 г.  по  30.08.2013 г.

2.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в порядке, установленном в разделе 3 настоящего Контракта.

- Стоимость работ,  порядок приемки и оплаты работ

3.1. Общая стоимость работ составляет _______ (___________________) руб. _______  коп., без дальнейшей индексации, в т.ч. НДС  ____ руб. ______ коп.

3.2. Стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, обязательные платежи и подлежит уменьшению в случае, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Контракта, ухудшившими результат работ, (некачественное выполнение работ) или с иными недостатками, которые делают результат работ не пригодным для использования Объекта, а также в случае удержания штрафа;

Уменьшение стоимости работ в связи с некачественным выполнением работ производится в порядке согласно Приложению № 5 к настоящему Контракту.

3.3. Приемка работ по ремонту газонного покрытия осуществляется через 21 день после окончания работ по ремонту газона. О месте и времени приемки Подрядчик письменно уведомляет Заказчика, не менее чем за сутки до приемки. Сдача – приемка работ по содержанию осуществляется до 20.10.2013 г.

3.4. Основанием для приемки и последующей оплаты работ (в порядке, установленном настоящим Контрактом) с учетом качества выполненных Подрядчиком работ являются подписанные сторонами  акты  контрольных  проверок  качества работ (Приложение № 8, 8.1, 8.2 к контракту), акт освидетельствования пластов рулонных газонов (Приложение №9. Акт о приемке выполненных работ формы КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 и счет-фактура, предоставляемые Заказчику в течение  трех дней. В случае не предоставления по вине Подрядчика в указанный срок работ к приемке, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце, следующим за отчетным.

3.5. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.6. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком на основании подписанных актов о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ за фактически выполненный объем работ в течение месяца, следующего за отчетным, при условии устранения Подрядчиком всех замечаний со стороны Заказчика по выявленным в процессе работ недостаткам с учетом применения мер ответственности к Подрядчику согласно условиям, установленным в настоящем Контракте.

3.7. При обнаружении представителем Заказчика недостатков в результате производства работ, Заказчик применяет снижение стоимости работ в порядке согласно Приложению № 5 к настоящему Контракту.

3.8. Работы по настоящему Контракту финансируются из бюджета города Перми в соответствии с постановлением администрации г. Перми от 19.10.2012 №663  «Об утверждении ведомственной целевой программы «Обустройство пешеходных зон города Перми».

4. Качество работ

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего Контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно СНиП, ГОСТ, рекомендациям (Приложение №3).

4.2.  Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в предписаниях, являющихся основанием для:

а) требования устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим Контрактом.

4.3. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику  устранить дефекты и недостатки, указанные в предписании.

4.4.Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания акта выполненных работ 18 месяцев.

5. Права и обязанности Подрядчика

5.1. Приступить к исполнению обязательств незамедлительно после заключения контракта.

5.2. В соответствии с условиями настоящего Контракта, при соблюдении требований нормативной документации (СНиП, ГОСТ и т.д.) обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего Контракта, и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.3. Вести журнал производства работ с начала производства работ до их завершения, своевременно оформлять и предоставлять Заказчику акты на скрытые работы.

5.4. Обеспечить на Объекте производства работ  выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.5. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему Контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.6. Обеспечить беспрепятственный доступ к Объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы, санитарно-эпидемиологические заключения, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.7. Обеспечить выполнение работ по настоящему Контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись - наименование предприятия Подрядчика.

5.8. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего Контракта.

5.9. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование Объекта ремонта  с привлечением представителя Заказчика.

5.10.  По исполнению предписаний Подрядчик обязан сообщить об устранении замечаний в указанный срок Заказчику и предоставить подтверждающие фотодокументы. На основании этого Заказчик производить проверку исполнения предписания, после чего, в случае отсутствия замечаний по качеству выполнения работ, предписание считается исполненным.

- Права и обязанности Заказчика

6.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

присутствовать на объекте производства работ;

производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества;

принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

производить проверку журнала производства работ;

осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за ходом и качеством производства работ;

составлять и подписывать акты о нарушениях Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Утверждать расчет стоимости  работ по настоящему Контракту.

6.2.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

6.2.3.  Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего Контракта.

6.2.4. Осуществлять рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком работ и подписание представленных Подрядчиком актов выполненных работ в течение 7 дней.

6.3. Заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ и фиксирует выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика.

6.4.  Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования Объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка.

6.5. Данные журналов производства работ, фотодокументации  и актов контрольных проверок служат основанием для снижения оплаты работ, применения санкций в соответствии с условиями настоящего Контракта, а также могут служить основанием для расторжения Контракта.

6.6. Заказчик вправе выдать предписание о выявлении дефектов и недостатков объекта производства работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направить указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением или по факсимильной почте. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта производства работ.

7. Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного производства работ по настоящему Контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего Контракта, требований  действующего законодательства и нормативной документации (СНиП, ГОСТ и др.).

7.3. В случае несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, не выполнения отдельных технологических операций (видов работ), подлежащих выполнению в соответствии с условиями настоящего Контракта и технологией, стоимость работ снижается Заказчиком в соответствии с условиями, установленными в настоящем Контракте.

7.4. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему Контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.5. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств, принятых по настоящему Контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

7.5.1. За просрочку  окончания производства работ по ремонту и начало содержания работ газонного покрытия  Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1% от общей стоимости работ, предъявленных к сдаче, за каждый день просрочки до фактического выполнения работ и сдачи результата Заказчику.

7.5.2. За просрочку сроков устранения дефектов Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1% от общей стоимости работ, указанных в п.3.1. настоящего Контракта, за каждый день просрочки.

7.5.3. За выданные Заказчиком и неисполненные Подрядчиком предписания в указанные сроки, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере, установленном разделом 7 Приложения №5 к Контракту, по иным основаниям  штраф в размере 30000 (Тридцать тысяч) рублей.

7.5.4. За несвоевременное предоставление документов (актов выполненных работ, ф.КС-3, счета-фактуры) в установленные сроки Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 0,1% от

общей стоимости работ по Контракту за каждый день просрочки до момента предоставления документов Заказчику.

7.6. За нарушения иных обязательств Подрядчиком, Заказчик вправе взыскать штраф в размере 2 000 (Две тысячи) рублей за каждое выявленное нарушение.

7.7. Заказчик за несвоевременную оплату Контракта уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика.

7.8. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.9.Заказчик вправе удержать  штрафы, пени, неустойки при расчетах согласно разделу 3 настоящего Контракта.

7.10. Уплата неустойки (штрафов, пеней), а также возмещение убытков и выплата обеспечения исполнения Контракта не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств в натуре.

8. Действие и прекращение действия Контракта

8.1. Настоящий Контракт подписан обеими сторонами с применением электронной цифровой подписи и размещен на электронной торговой площадке.

8.2. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств.

8.3. Дополнения и изменения настоящего Контракта действительны за подписями Сторон по Контракту.

8.4. Расторжение настоящего Контракта допускается по согласованию сторон, по решению суда либо вследствие отказа одной из сторон Контракта от исполнения принятых обязательств.

8.5. В случае одностороннего отказа от исполнения обязательств, сторона, принявшая такое решение обязана в письменной форме уведомить другую строну не менее, чем за 15 дней до предстоящего расторжения.

8.6. Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Контракта только после получения отказа Подрядчика на предложение расторгнуть настоящий Контракт либо неполучения ответа в течение 10 календарных дней с момента направления предложения Подрядчику.

8.7. В случае расторжения Контракта неустойки (штрафы и пени) начисляются до момента расторжения Контракта и могут быть покрыты за счет предоставленного Подрядчиком обеспечения.

8.8. При расторжении настоящего Контракта по решению суда по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику единовременную неустойку в размере 25 % от общей стоимости работ по ремонту Объекта, указанной в п.3.1 настоящего Контракта.

- Разрешение споров между сторонами

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируются законодательством РФ.

9.2. Если между Сторонами в процессе реализации настоящего Контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), Стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения спора каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

- Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему Контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

- Обеспечение исполнения Контракта

11.1. Подрядчик для заключения Контракта обязан представить обеспечение исполнения настоящего Контракта в виде:

- безотзывной банковской гарантии,

- передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита),

в размере 30 % от начальной (максимальной) цены Контракта, из которых 5% действуют до момента окончания действия гарантийных обязательств по выполненным работам по ремонту.

11.2. В случае выбора Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта - залога денежных средств, Заказчик возвращает сумму, перечисленную Подрядчиком, в следующем порядке:

- Заказчик возвращает сумму в качестве залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) сумму, перечисленную победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается Контракт, в течение месяца после полного исполнения Сторонами своих обязательств, включая устранение замечаний Заказчика по выявленным недостаткам работ в период производства работ.

11.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта, установленное п.11.1. перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Подрядчик должен в течение 10 (десяти) банковских дней с момента невозможности обеспечить исполнение Контракта предоставить Заказчику иное обеспечение исполнения Контракта, установленное п.11.1. на тех же условиях и в том же размере;

Залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) не может быть заменен другим способом обеспечения исполнения обязательства.

11.4. При расторжении настоящего Контракта по решению суда по вине Подрядчика, обеспечение исполнения Контракта в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается.

11.5. Срок действия обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту должен превышать конечный срок исполнения обязательств Подрядчиком не менее, чем на 15 дней.

- Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

| ЗАКАЗЧИК Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района» 614014, г. Пермь, ул.Уральская, 36 Тел.: 266-08-92, факс: 266-08-30 Банковские реквизиты: ИНН 5906085556 КПП 590601001 УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми, МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района», л/сч. 02563000380) Р/сч.40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю л/сч 02933018336 БИК 045773001 | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |

ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК Директор МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» _______________________ Ю.А.Лепешкин | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |

Приложение №1

к муниципальному контракту

№ __ от «____» _______ 2013 г.

Техническое задание

на выполнение работ по  ремонту газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров

Мотовилихинского района г.Перми

работы выполняются в соответствии с постановлением администрации г. Перми от 19.10.2012 №663 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Обустройство пешеходных зон города Перми»

Стоимость выполнения работ: (по результатам аукциона).

1.Срок выполнения работ по ремонту газонного покрытия: с 16.08.2013 г.  по  30.08.2013 г.

2. Срок выполнения работ по содержанию газонного покрытия: с 30.08.2013 г. по 15.10.2013 г.

ул.Ким от ул.Соломина до ул. Индустриалиции. Устройство рулонного газона. 1.Срок выполнения работ по ремонту газонного покрытия: с 16.08.2013 г. по 30.08.2013 г. Приемка работ осуществляется через 21 день после окончания работ по ремонту газона. 2.Срок выполнения работ по содержанию газонного покрытия: с 31.08.2013 г. по 15.10.2013 г. Стоимость выполнения работ: (по результатам аукциона). 1.Разборка грунта (снятие верхнего покрова земли-дернины) вручную, толщиной 10 см – 3287,4 м2; 2.Погрузка перевозка грунта (дернины) на полигон ТБО для захоронения – 328,7 т; 3.Вскапывание и боронование подпочвенного слоя земли вручную на глубину 10 см – 3287,4 м2; 4.Разравнивание планировка подпочвенного слоя земли граблями вручную с разбивкой комьев, выборкой камней, корневищ, различных видов загрязнения, уплотнение осуществляется проходами ручных катков с поливом из расчета 10-12 л/м2 (за 10-15 часов до укладки) – 3287,4 м2; 5.Укладка растительной земли (почвогрунт) осуществляется с разравниванием вдоль и поперек ремонтируемого участка в ручную. В местах просадок почвогрунт должен быть досыпан, спрофилирован и повторно уплотнен. Почвогрунт плодородный должен состоять из трехкомпонентной почвенной смеси: 50% торф низовой, 35% пойменная земля, 15% песок (иметь лабораторный анализ состава и пригодности растительной земли, подтвержденный уполномоченными органами в данной сфере). Толщина растительной земли (почвогрунта) – 10 см в уплотненном состоянии на площади - 3287,4 м2/328,7 м3; 6.Раскладка и укладка готовых рулонных газонов вручную (пластов дернины) осуществляется с подрезкой и закреплением – 3287,4 м2 7.Рулонный газон состоящий из мятлика – на 100%, 4-х сортов европейской селекции. Вес пласта рулонного газона (18 кг), размер (0,4 х 2 м). Толщина дерна должна быть равномерной 2,0-2,5 см, высота травяного покрова – 4–5 см. Трава – однородного цвета у всех рулонов, сорняки должны отсутствовать – 3287,4 м2; 8.Прикатывание после укладки готовых рулонных газонов легкими ручными катками – 3287,4 м2; 9.Полив газонов после укладки готовых рулонных газонов при помощи дождевания – 3287,4 м2 10.Внесение удобрений «Диаммофоска» ТУ 113-08-569-98 – 15,89 кг; 11.Уборка мусора и отходов с площади на полигон ТБО для захоронения – 3287,4м2; 12.Содержание рулонных газонов - уходные работы: полив, кошение, удаление сорняков, аэрация – 3287,4 м2. Условия необходимые при выполнении работ по устройству рулонного газона: 1.Пласты дерна в шахматном порядке раскатывают рядами. Края газонных рулонов должны быть плотно прижаты, не заходить друг на друга. Маленькие куски дернины располагаются внутри укладки, а не по краям. Каждый ряд должен заканчиваться пластом не менее половины его стандартной длины. 2.Лишние фрагменты при устройстве рулонного газона отрезают аккуратно ножом. В ходе работы передвигаться следует по уложенному поверх настеленного газона дощатому настилу. 3.Укатку рулонного газона необходимо делать сразу после раскатывания, обрезки и размещения элементов, ручным катком. Корни рулонного газона должны плотно соприкасаться с почвогрунтом. 4.Швы между пластинами дерна засыпать смесью плодородной земли и песка. Затем готовый участок с задерненной поверхностью требуется обильно полить, так, чтобы увлажнились и сам газон, и земля под ним. Расход воды при первом поливе должен составлять 10-12 л/м2. 5.Со второго дня устройство газонного покрытия полив осуществляют в течение семи дней, расходуя 5-10 литров воды на квадратный метр поверхности. 6.Через неделю после устройства рулонного газона необходимо провести первый покос. Стрижку травы следует вести поперек направления укладки дерна. Параметры которым должен отвечать рулонный газон: Пласты дерна, доставляются на объект свернутыми в рулоны, должны иметь стандартный вес (18 кг) и размер (0,4 х 2 м). Толщина дерна должна быть равномерной, 2,0-2,5 см, высота травяного покрова – 4–5 см. Трава – однородного цвета у всех рулонов, сорняки должны отсутствовать. Если пласт рулонного газона встряхнуть, он не должен рваться. Корни должны быть густо переплетены. Рулонный газон должен иметь документ из специализированного питомника откуда его доставили со сроками его срезки в питомники. Время на доставку с момента заготовки не должно превышать 24 часов.

ул.Гашкова от дома №20 до дома №28. Ремонт газонного покрытия. Срок выполнения работ по ремонту газонного покрытия: с 16.08.2013 г. по 30.08.2013 г. Приемка работ осуществляется через 21 день после окончания работ по ремонту газона. Стоимость выполнения работ: (по результатам аукциона). 1.Разборка грунта (снятие верхнего покрова земли-дернины) вручную, толщиной 5 см – 6170,1 м2; 2.Погрузка перевозка грунта (дернины) на полигон ТБО для захоронения – 357,7 т; 3.Вскапывание и боронование подпочвенного слоя земли вручную на глубину 10 см – 6170,1 м2; 4.Разравнивание планировка подпочвенного слоя земли граблями вручную с разбивкой комьев, выборкой камней, корневищ, различных видов загрязнения, уплотнение осуществляется проходами ручных катков с поливом из расчета 10-12 л/м2 (за 10-15 часов до укладки) – 6170,1 м2; 5.Укладка растительной земли (почвогрунт) осуществляется с разравниванием вдоль и поперек ремонтируемого участка вручную. В местах просадок слой почвогрунта должен быть досыпан, спрофилирован и повторно уплотнен. Почвогрунт плодородный должен состоять из трехкомпонентной почвенной смеси: 50% торф низовой, 35% пойменная земля, 15% песок (иметь лабораторный анализ состава и пригодности растительной земли, подтвержденный уполномоченными органами в данной сфере). Толщина растительной земли (почвогрунта) – 10 см в уплотненном состоянии на площади – 6170,1 м2/617,01 м3; 6. Посев газонов партерных вручную 20 грамм травосмеси на 1 м2 – 6170,1 м2; 7. Состав травосмеси для устройства партерного газона: Мятлик Луговой - 40%, Овсяница красная - 50%, Райграс многолетний пастбищный - 10% - 123,4 кг. 7.Прикатывание после посева газонов легкими ручными катками – 6170,1 м2; 8. Внесение удобрений «Диаммофоска» ТУ 113-08-569-98 - 30 кг; 9. Полив газонов после посева и прикатывания при помощи дождевания – 6170,1 м2 10.Уборка мусора и отходов с площади на полигон ТБО для захоронения – 6170,1 м2;

Заказчик 								Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»

_______ Ю.А. Лепешкин

Приложение №2

к муниципальному контракту

№ __ от «____» _______ 2013г.

Технология производства работ и условия выполнения работ.

1. Качество применяемых материалов должно отвечать по качеству и параметрам требованиям ГОСТа, СНиП III-10-75 «Благоустройство территории», МДС 13-5.2000. «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации». Посадочный материал (семена газонных трав, рулонные газоны) должны иметь сертификаты, паспорт соответствия - подтвержденный документами от уполномоченного органа в данной сфере.

2.Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения ремонта должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам, согласно Приложению №3 к Контракту.

Перед началом производства работ, Подрядчик согласовывает с владельцами подземных коммуникаций и сетей  выполнение земляных работ.

Ограждение мест производства работ по ремонту производится в соответствии с требованиями ВСН 37-84.

Перед началом производства работ Подрядчик согласовывает график производства работ, используемые материалы и план-схему ремонтируемых участков.

Выше перечисленные согласования с Заказчиком осуществляются в письменном виде до начала производства работ.

После согласования и утверждения выше перечисленных документов, Подрядчик допускается до выполнения работ. При отклонении Подрядчика от утвержденного графика производства работ, с Подрядчика взимаются штрафы в связи со срывами промежуточных и конечных сроков выполнения работ.

3. На местности производятся работы по разбивке участка и подготовке территории, удалению верхнего слоя почвы, уборке мусора, планировке участка вручную.

4. Растительная земля (почвогрунт) должен иметь мелкокомковатую структуру, удобренную. Земля должна представлять однородную массу без камней, корневищ сорных трав, просеянная через грохот. Подрядчик представляет лабораторный анализ состава и пригодности почвы, подтвержденный уполномоченными органами в данной сфере. Не допускается использование торфа при устройстве газона. При устройстве газона необходимо производить прокатку катком до и после укладки рулонного газона и посева, затем газон необходимо пролить водой. Содержание рулонного газона осуществляется по следующей технологии: ежедневная поливка в зависимости от погодных условий. Систематически производится рыхление, аэрация, прополка, кошение. Скошенную траву сгребают и вывозят в течение 4 часов.

5.При нарушении элементов благоустройства в зоне производства работ: целостности газонного покрытия, ограждения, бортового камня, древесных насаждений Подрядчик за свой счет восстанавливает нарушенное благоустройство. Складирование материалов на объекте  допускается исключительно в течение рабочей смены.

6.Вывозка собранного мусора и различных видов загрязнений производится на городской полигон ТБО для захоронения в течение рабочей смены. Складирование материалов допускается на объекте в течение рабочей смены.

7.Подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполненных работ соответствующих данному техническому заданию. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, стороны несут  имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока. Выполненные работы предъявляются Заказчику по факту выполненного объема работ с предоставлением фотодокументов, схем-планов, журналов производства работ, актов на скрытые работы, документов подтверждающих качество применяемых материалов. Приемка работ по устройству газонного покрытия осуществляется после приживаемости рулонного газона и всхожести травосмеси.

8.Оплата выполненных работ осуществляется на основании: приложений № 8, 8.1 , 8.2 и 9 к Контракту. Оценка качества выполняемых работ и снижение стоимости производятся в соответствии с Приложением №5 к Контракту.

Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания акта выполненных работ по ремонту газонов - 18 месяцев.

Заказчик 								Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»       _______ Ю.А. Лепешкин

Приложение № 2.1

к муниципальному контракту

№ __ от «____» _______ 2013г

Материалы, используемые Подрядчиком, при выполнении работ

(заполняются по предложениям, представленным участником размещения заказа на аукцион)

| № п/п | Показатели товара, их значения |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |

Заказчик 								Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»       _______ Ю.А. Лепешкин

Приложение №3

к муниципальному контракту

№ __ от «____» _______ 2013г

Перечень нормативных документов, обязательных при выполнении работ

| № п/п | МДС 13-5.2000 | «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации» |
| --- | --- | --- |
| 1 | СНиП III-10-75 | Благоустройство территории |
| 2 | ГОСТ 17.4.2.03-86 ГОСТ 17.4.2.01-81 ГОСТ 26213-91 | «Почвы» «Почва» Номенклатура показателей санитарного состояния «Почва» Методы определения органического вещества |
| 3 | ГОСТ 28329-89 | «Озеленение городов термины и определения» |
| 4 | ГОСТ 17.0.0.1-76 | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 5 | ГОСТ 17.1.1.01-77* | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 6 | ГОСТ 17.2.1.01-76* | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 7 | ГОСТ 17.4.2.01-81* | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 8 | СНиП 12-03-99 | Безопасность труда в строительстве |
| 9 | ОДМ 218.011-98 | Методические рекомендации по озеленению автомобильных дорог |
| 10 | СНиП 2.07.01-89* | Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. |
| 11 | СНиП III-4-80* | Техника безопасности в строительстве. Москва 2000. |
| 12 | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |

Заказчик 								Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»       _______ Ю.А. Лепешкин

Приложение №4

к муниципальному контракту

№ __ от «____» _______ 2013г

- Порядок

расчета баллов и размера снижения стоимости за некачественно выполненные работы

по содержанию газонного покрытия вдоль пешеходных дорожек и тротуаров

1. Баллы по содержанию газонного покрытия вдоль пешеходных дорожек и тротуаров определяются согласно Приложению №5 к Контракту.

2. Итоговый балл по содержанию газонного покрытия вдоль пешеходных дорожек и тротуаров определяется как среднее арифметическое значение баллов по результатам проведенных проверок в течение периода по формуле (1):

y

БГ=∑СГi /y, где

БУ – балл по  содержанию газонного покрытия вдоль пешеходных дорожек и тротуаров за ____ этапа (с____по____) 20____года,

∑СГi – суммарный балл по содержанию газонного покрытия вдоль пешеходных дорожек и тротуаров по итогам i-х проверок. Определяется согласно критериям, указанным в Приложении №3 к техническому заданию.

y- количество проведенных проверок в течение отчетного периода,

СГi определяется по формуле (2):

СГi= (nх5+ nх4+ nх3+ nх2)/N, где

n- количество газонов, получивших оценку «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

N – количество проверенных газонов.

- 3. Условия снижения стоимости работ.

- Снижение стоимости работ по содержанию газонного покрытия вдоль пешеходных дорожек и тротуаров производится согласно количеству баллов (БГ), набранных по итогам отчетного месяца:

от 4,6 до 5 баллов -  снижение от 4 до 0%;

от 4,0 до 4,5 баллов – снижение от 15 до 10%;

от 3,6 до 3,9 баллов – снижение от 40 до 30%;

от 3,1 до 3,5 баллов – снижение от 60 до 50%;

от 2,5 баллов и ниже – оплата не производится

- Примечание:

- Снижение стоимости работ производится пропорционально полученным баллам

- 4. Расчет стоимости работ, принимаемых к оплате в отчетном периоде рассчитывается по формуле (4):

- S= Sпл*((100-П)/100)

- S – стоимость работ, принимаемых к оплате за отчетный период, руб.

- Sпл- стоимость работ за отчетный период согласно Приложению № 6  к Контракту, руб.

- П- процент снижения, %.

Заказчик 								Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»       _______Ю.А. Лепешкин

Приложение №5

к муниципальному контракту

№ __ от «____» _______ 2013г

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости

по ремонту газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров

в Мотовилихинском районе г. Перми

Настоящие требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядным организациям, осуществляющим работы по ремонту газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров в Мотовилихинском районе г. Перми по муниципальному заказу. Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию: (ГОСТ, СНиП рекомендации и т.п.), Правилами содержания территории г.Перми, Уставом города Перми.

I. Критерии оценки качества устройства рулонного газона

| № п/п | Критерии оценки качества | Размер снижения от стоимости вида работ по объекту % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работы выполнены в полном соответствии с требованиями технического задания: -Вид газонного покрытия согласован в письменном виде с Заказчиком. - Произведены работы по планировке прикатыванию и поливу - Четко соблюдены и выполнены требуемые границы ремонтируемого газона. На скрытые работы и качество использованных материалов в полном объеме имеется необходимая документация. Уплотнен почвогрунт. Швы между пластинами дерна - газона менее 0,5 см и не заходят друг на друга. Толщина пластов рулонного газона (дернины) соответствует техническому заданию. Надземная часть дернины однородного цвета. | 0% |
| 2 | Толщина слоя растительного грунта меньше указанной в техническом задании на 2 см, наличие в небольшом количестве нежелательных механических включений в составе грунта (камней, корней и т.д.), вскрытых при приемке (в пределах не более 5% от общей площади объекта).Не уплотнен почвогрунт. | - 25% |
| 3 | Толщина слоя растительного грунта меньше проектной на 3 см, наличие в небольшом количестве нежелательных механических включений в составе грунта (камней, корней и т.д.), вскрытых при приемке (в пределах не более 10% от общей площади объекта). Не уплотнен почвогрунт. | - 50% |
| 4 | Толщина слоя растительного грунта меньше проектной на 4 см, наличие в небольшом количестве нежелательных механических включений в составе грунта (камней, корней и т.д.), вскрытых при приемке (более 10% от общей площади объекта). Не уплотнен почвогрунт | -100% |
| 5 | Рулонный газон не соответствует параметрам технического задания | -100% |
| 6 | Наличие земли на прилегающих территориях (тротуары или проезжая часть). | - 15% |
| 7 | Устройство газона выполнено без соблюдения требований технического задания: поверхность не ровная, газон не пролит, не укатан не заделаны швы между пластами дерна. | -100% |
| 8 | Высота травяного покрова рулонного газона превышает 5 см | -60% |
| 9 | Пласты рулонного газона при поднятии рвутся | -40% |
| 10 | Толщина рулонного газона менее 2-х см | -40% |
| 11 | Каждый ряд заканчивается пластом менее половины его стандартной длины | -30% |
| 12 | Разравнивание подпочвенного слоя земли не произведено, комья не разбиты, не выполнена выборка камней, корневищ, различных видов загрязнения. | -20% |
| 13 | Основание подпочвенного слоя не спрофилировано имеются просадки, бугры. | -20% |
| 14 | Почвогрунт не соответствует заявленным показателя технического задания. Не предоставлен анализ почвогрунта. | - 80% |
| 15 | Присутствуют сорняки в дернине | - 10% |

II. Критерии оценки качества устройства посевных газонов

| № п/п | Критерии оценки качества | Размер снижения от стоимости вида работ по объекту % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работы выполнены в полном соответствии с требованиями технического задания: - Произведены прикатывание и последующий полив - Четко соблюдены и выполнены требуемые границы устроенного газона. На скрытые работы и качество использованных материалов в полном объеме имеется необходимая документация. Почвогрунт уплотнен. | -0% |
| 2 | Толщина слоя растительного грунта меньше указанной в техническом задании на 2 см, наличие в небольшом количестве нежелательных механических включений в составе грунта (камней, корней и т.д.), вскрытых при приемке (в пределах не более 5% от общей площади объекта). | -25% |
| 3 | Толщина слоя растительного грунта меньше проектной на 3 см, наличие в небольшом количестве нежелательных механических включений в составе грунта (камней, корней и т.д.), вскрытых при приемке (в пределах не более 10% от общей площади объекта). | -50% |
| 4 | Толщина слоя растительного грунта меньше проектной на 4 см, наличие в небольшом количестве нежелательных механических включений в составе грунта (камней, корней и т.д.), вскрытых при приемке (более 10% от общей площади объекта). | -100% |
| 5 | Наличие земли на прилегающих территориях (тротуары или проезжая часть). | -15% |
| 6 | Устройство газона выполнено без соблюдения требований технического задания: поверхность не ровная, газон не пролит, не укатан. | -100% |
| 7 | Трава не взошла | -100% |
| 8 | Не уплотнен почвогрунт | -30% |
| 9 | Плотность посева травы не соответствует норме (20 г/м2) | -80% |
| 10 | Разравнивание подпочвенного слоя земли не произведено, комья не разбиты, не выполнена выборка камней, корневищ, различных видов загрязнения. | -20% |
| 11 | Почвогрунт не соответствует заявленным показателям технического задания. Не предоставлен анализ почвогрунта. | - 80% |
| 13 | Основание подпочвенного слоя не спрофилировано имеются просадки, бугры. | -15% |

Методика оценки качества работ

Оценка качества и снижение стоимости работ осуществляется на основании обследования в присутствии представителя подрядной организации или комиссии. Замечания отражаются в акте контрольной проверки, который подписывается Заказчиком и Подрядчиком, или членами комиссии (если присутствие Подрядчика не обеспечено), с указанием замечаний. Отсутствие замечаний также отражается в акте контрольной проверки. Оплата выполненных работ осуществляется на основании актов контрольных проверок качества работ.

III. Критерии оценки качества выполнения работ по содержанию газонного покрытия

| балл | Вид | Показатели оценки состояния благоустройства |
| --- | --- | --- |
| 5 | летний период | Отсутствует сорная растительность, газон прополот. Произведена подкормка удобрениями. Почва под газоном увлажнена. Газон высотой не более 5 см. |
| 4 | летний период | Отсутствует сорная растительность, газон прополот. Произведена подкормка удобрениями. Почва под газоном увлажнена не по всей площади ремонтируемого газона. Газон высотой не более 5 см. Скошенная трава не собрана и не вывезена. |
| 3 | летний период | Отсутствует сорная растительность, газон прополот. Произведена подкормка удобрениями. Почва под газоном увлажнена не по всей площади ремонтируемого газона. Газон высотой более 5 см. Скошенная трава не собрана и не вывезена. |
| 2 | летний период | Присутствует сорная растительность, газон не прополот. Не произведена подкормка удобрениями. Почва под газоном увлажнена не по всей площади ремонтируемого газона. Газон высотой более 5 см. Скошенная трава не собрана и не вывезена. |

Заказчик 								Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»

_______Ю.А. Лепешкин

| Приложение № 6 к муниципальному контракту №____ от ________2013 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет стоимости выполнения работ по периодам |  |  |  |  |
| № п/п | Объект. Вид работ. | Стоимость* работ за сезон, руб. с НДС | Сроки выполнения работ |  |
|  |  |  | 16.08.2013 -20.09.2013 г. | 21.09.2013 г. - 15.10.2013 г. |
|  | Ремонт газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров |  |  |  |
| 1. | Ул. Ким от ул. Соломина до ул. Индустриализации. | 1 535 402,16 | 1 509 627,21 | 25 774,95 |
| 1.1 | Устройство рулонного газона. | 1 509 627,21 | 1 509 627,21 | - |
| 1.2 | Содержание газонного покрытия | 25 774,95 | - | 25 774,95 |
| 2. | ул.Гашкова от дома №20 до дома №28: | 1 774 600,54 | 1 774 600,54 | - |
| 2.1 | Ремонт газонного покрытия. | 1 774 600,54 | 1 774 600,54 | - |
|  | ВСЕГО: | 3 310 002,70 | 3 284 227,75 | 25 774,95 |
| *С учетом коэффициента пересчета по итогам аукциона |  |  |  |  |
| Заказчик Подрядчик Директор МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» _______Ю.А. Лепешкин |  |  |  |  |

Приложение № 7

к муниципальному контракту

№____ от  ________2013 г.

Локальный сметный расчет

Предоставляется с учетом коэффициента пересчета по итогам аукциона

Заказчик 								Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»

_______Ю.А. Лепешкин

Приложение № 8

к муниципальному контракту

№____ от  ________2013 г.

(форма)

А К Т

контрольной проверки качества работ по ремонту газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров

___________________________________

(Наименование Подрядчика)

______________  20____г.

( дата )

Проверка произведена ___________________________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество представителя заказчика)

и ______________________________________________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество представителя подрядчика)

| № | Наименование объекта | Размер снижения (%) от стоимости работ по объекту | Критерии оценки качества |
| --- | --- | --- | --- |

Все работы, предусмотренные муниципальным контрактом №_____ от____________ проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют,  кроме перечисленных в данном акте.

Размер снижения определяются по критериям согласно раздела  I и II  Приложения №5  к контракту.

Представитель Заказчика:                                                                                                   Представитель Подрядчика:

Заказчик 								Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»

_______Ю.А. Лепешкин

Приложение № 8.1

к муниципальному контракту

№____ от  ________2013 г.

(форма)

А К Т итоговой

контрольной проверки качества работ по содержанию газонного покрытия вдоль пешеходных дорожек и тротуаров

за _______________ 20____г.

(месяц)

Подрядчик _____________________________

|  | Объезд 1 | Объезд 2 | Объезд 3 | Объезд 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | баллы за объезд | баллы за объезд | баллы за объезд | баллы за объезд |
| БГ |  |  |  |  |
| ΣСГ |  |  |  |  |
| БГ (средний балл) |  |  |  |  |
| Процент снижения (П) |  |  |  |  |

Представитель Заказчика                                                                                               	Представитель Подрядчика

Заказчик 								Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»

_______Ю.А. Лепешкин

Приложение № 8.2

к муниципальному контракту

№____ от  ________2013 г.

(форма)

А К Т

контрольной проверки качества работ по содержанию газонного покрытия газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров

___________________________________

(Наименование Подрядчика)

______________  20____г.

( дата )

Проверка произведена ___________________________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество представителя заказчика)

и ______________________________________________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество представителя подрядчика)

| № | Наименование объекта | Категория объекта | Количество баллов | Замечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Все работы, предусмотренные муниципальным контрактом №_____ от____________ проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют,  кроме перечисленных в данном акте.

Срок устранения недостатков определяет Заказчик.  Баллы  определяются по критериям согласно  раздела III  Приложения №5  к контракту.

Представитель Заказчика:                                                                                                   Представитель Подрядчика:

Заказчик 								Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»

_______Ю.А. Лепешкин

Приложение № 9

к муниципальному контракту

№____ от  ________2013 г.

Акт освидетельствования:

пластов рулонных газонов

разрешающий выполнять работы по укладке газонов на объекте

_______________ 20____г.

Представитель Заказчика ____________________________________________________________________________

Представитель Подрядчика__________________________________________________________________

| №п/п | Наименование материала | Количество | Дата проверки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Подписи:

Заказчик

Подрядчик

Примечание: осмотр производится по согласованию с Заказчиком. Согласование времени и места Подрядчик производит в письменном виде не позднее, чем за 24 часа планируемого освидетельствования.

| ЗАКАЗЧИК Директор МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» _______________________ Ю.А.Лепешкин | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |

Приложение №10

к муниципальному контракту

№ __от «____» _______ 2013 г

Уведомление

- о случаях нанесения ущерба по ______________,

- о других нарушениях

1. Наименование виновного лица (если известны, указать адрес, телефон, марку и номер транспортного средства)__________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Дата, время и место нанесения ущерба________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Краткое описание нанесения ущерба__________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Меры, принятые к устранению ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата

Подрядчик (Представитель Подрядчика)     ______________(___________________________________)

Подпись                                     Ф.И.О.

Заказчик Директор МКУ

«Благоустройство Мотовилихинского района»

____________________ Ю.А. Лепешкин

Подрядчик    _______________

Приложение №11

к муниципальному контракту

№ __от «____» _______ 2013г.

ПРЕДПИСАНИЕ

от _______________                                                                                               № __________

Наименование Подрядчика___________ ___________________________________________

На основании п.п.______ Контракта от ________ № ________ необходимо

устранить выявленные дефекты, недостатки и нарушения работ по содержанию, требований действующего законодательства РФ, правовых актов города Перми, условий Контракта от ________ № _______, технической документации, выявленные в результате ___________________________________________________________________________:

| № | Предписание | Место, где выявлен дефект, недостаток, нарушение | Срок для устранения дефекта, недостатка, нарушения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении срока для устранения выявленных нарушений о результатах их устранения сообщить __________________________________ в письменной форме и подтвердить фотодокументами с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и время снимка.

Срок для сообщения об устранении дефекта, недостатка, нарушения законодательства и правовых актов, обязательств и условий Контракта __________________.

Представитель Заказчика:_______________________________________________________.

Представитель Подрядчика:_____________________________________________________.

Отметка об устранении дефекта, недостатка, нарушения:___________________________________________________________________.

Устранение дефекта, недостатка, нарушений проверил представитель Заказчика:  Ф.И.О._______________________  подпись__________________ дата_________________.

Заказчик                                                                                                               Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»

______________Ю.А. Лепешкин                                                       ______________