УТВЕРЖДАЮ

Директор

муниципального казенного учреждения «Благоустройство

Дзержинского района»

_______________ / Д.К. Галиханов/

«____» _________ 2013 г

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить муниципальный контракт на

«Выполнение работ по текущему ремонту искусственных инженерных сооружений (пешеходные лестницы, мостики) в Дзержинском районе города Перми в 2013 г».

г. Пермь, 2013 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за и исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за размещением и исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о муниципальном заказчике |  |  |
| Наименование |  | муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Дзержинского района» |
| Место нахождения |  | 614087, г.Пермь, ул.Рабочая, 19 |
| Почтовый адрес |  | 614087, г.Пермь, ул.Рабочая, 19 |
| Адрес электронной почты |  | mbu-bdr@mail.ru |
| Контактный телефон |  | (342)238-29-90 |
| Контактное лицо |  | Бурмасова Надежда Петровна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет аукциона в электронной форме |  | Открытый аукцион в электронной форме на право заключить муниципальный контракт на «Выполнение работ по текущему ремонту искусственных инженерных сооружений (пешеходные лестницы, мостики) в Дзержинском районе города Перми в 2013 г». |
| Предмет муниципального контракта |  | Выполнение работ по текущему ремонту искусственных инженерных сооружений (пешеходные лестницы, мостики) в Дзержинском районе города Перми в 2013 г. |
| Начальная (максимальная) цена муниципального контракта |  | 360 073 (Триста шестьдесят тысяч семьдесят три) рубля 46 копеек. |
| Обоснование начальной (максимальной) цены муниципального контракта |  | Расчет стоимости работ (Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме). |
| Объем выполняемых работ |  | Объем выполняемых работ указан в Техническом задании и расчете стоимости (Приложение №1; №3 к документации об аукционе в электронной форме). |
| Требования к выполняемым работам |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием и расчетом стоимости работ – приложение № 1; №3 к документации об открытом аукционе в электронной форме) и условиями муниципального контракта, являющегося приложением № 4 к документации об открытом аукционе в электронной форме. Товар (работы, услуги) должен (должны) быть поставлен (выполнены, оказаны) в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием) и условиями контракта, являющегося приложением к документации об аукционе. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), если иное не предусмотрено документацией об открытом аукционе в электронной форме. В случае, если в документации об открытом аукционе в электронной форме содержатся указания на товарные знаки, читать такие товарные знаки в редакции «… или ЭКВИВАЛЕНТ» в соответствии с ч.1 ст. 41.6 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Показатели, используемые для определения соответствия потребностям заказчика и(или) эквивалентности предлагаемого к использованию при выполнении работ товара, их значения |  | Установлены в Приложениях №2 к документации об открытом аукционе в электронной форме. |
| Место, условия и сроки выполнения работ |  | Место выполнения работ: г. Пермь, Дзержинский район (в соответствии с требованиями Технического задания). Срок начала выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта. Срок окончания выполнения работ: через 30 (Тридцать) календарных дней с момента подписания контракта. Вышеперечисленные виды работ осуществляются участником размещения заказа подающим заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме собственными силами. |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества работ |  | Гарантийный срок на выполненные работы 24 месяца с момента приемки выполненных работ. |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  | Основанием для рассмотрения фактически выполненных Подрядчиком объемов работ, являются акты контрольных проверок, схемы производства работ, акты на скрытые работы, акты приемки выполненных работ, журнал производства работ, сертификаты качества на используемые материалы, фотографии до начала производства работ и после окончания производства работ, счет-фактуры, предоставляемые Заказчику. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков (если таковые имеются), с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в муниципальном контракте. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком по безналичному расчету в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания сторонами актов приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и на основании предоставленной Заказчику счет-фактуры. Оплата за выполненные Подрядчиком объёмы работ производится в соответствии с локальным сметным расчетом (Предоставляется Подрядчиком при заключении контракта) – должен полностью учитывать объем работ, заложенный в техническом задании. В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого контракта уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта. Оплата по муниципальному контракту, являющемуся приложением к документации об аукционе в электронной форме, производится на счет поставщика (исполнителя, подрядчика), указанный в таком муниципальном контракте. Оплата по муниципальному контракту третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие Дзержинского района города Перми». |
| Порядок формирования цены муниципального контракта |  | Цена муниципального контракта включает в себя: все обязательные платежи, налоги и сборы, подлежащие выплате, и расходы, которые могут возникнуть при исполнении контракта (приобретение материалов, хранение, изготовление, погрузо-разгрузочные работы, транспортировка, страхование и др.). Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Оплата поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг осуществляется по цене, установленной контрактом. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения контракта. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены муниципального контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате муниципального контракта |  | Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или её нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит их двух частей: |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать сведения: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара. |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ. |  |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом Договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения муниципального контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена муниципального контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка (все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме) должна быть заполнена на русском языке. Исключения составляют товарный знак, марка, торговое наименование, производитель товара и т.д., которые могут быть указаны на иностранном языке. - При описании товаров, предлагаемых к использованию при выполнении работ, в заявке на участие в аукционе в электронной форме должны быть указаны сведения в отношении товаров, значения показателей которых установлены в Приложении № 2 к документации об аукционе в электронной форме. Показатели товаров, в отношении которых установлены значения, которые не могут изменяться (например, ширина 300 мм, фракция 20-40), в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме должны быть указаны конкретным значением (марка, характеристика, величина и т.д.). Показатели товаров, в отношении которых установлены минимальные и (или) максимальные значения (т.е. использованы слова «не более», «не менее», «выше», «ниже», «от», «до», знак тире и т.п.), и которые могут изменяться в рамках установленных минимальных и (или) максимальных значений, в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме должны быть указаны конкретным значением (марка, характеристика, величина и т.д.). Показатели товаров, в отношении которых установлены минимальные и (или) максимальные значения (т.е. использованы слова «не более», «не менее», «выше», «ниже», «от», «до», знак тире и т.п.), и которые могут изменяться в рамках установленных минимальных и (или) максимальных значений, а также заданы условия выбора показателей (например, марка товара), в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме должны быть указаны конкретным значением (марка, характеристика, величина и т.д.). Использование при указании конкретных показателей (значений) слов «не более», «не менее», «выше», «ниже», «от», «до», знака тире и т.п. возможно исключительно в случае, если указать такой показатель (значение) без использования таких слов, знака тире невозможно (например, применительно к щебню показатель «фракция 20-40»). - Заявка на участие в аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 5 % от начальной (максимальной) цены муниципального контракта. Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 05.07.2013 09-00 ч (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 08.07.2013 |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | 11.07.2013 |
| - VII. Обеспечение исполнения контракта |  |  |
| Размер обеспечения исполнения контракта |  | Размер обеспечения исполнения муниципального контракта: составляет 30 % от начальной (максимальной) цены Контракта, из которых 5% действуют до момента окончания действия гарантийных обязательств по выполненным работам. |
| Срок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта муниципального контракта участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект муниципального контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения муниципального контракта, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - Контракт заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) - в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. - Способ обеспечения исполнения контракта определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. - Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по контракту, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение 10 (Десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения контракта на тех же условиях и в том же размере. |
| Безотзывная банковская гарантия |  | При выборе в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта банковской гарантии необходимо представить оригинал банковской гарантии, которая должна содержать следующие условия: 1. Указание на безотзывность гарантии; 2. Указание в качестве Бенефициара Заказчика; 3. Ссылка на решение аукционной комиссии и муниципальный контракт; 4. Указание срока уплаты денежных средств, который не должен превышать 15 (пятнадцать) банковских дней с момента получения Гарантом письменного требования Бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении Принципалом обязательств по муниципальному контракту; 5. Условие о предоставление банковской гарантии в следующих размерах: - размер обеспечения исполнения муниципального контракта составляет 30 % от начальной (максимальной) цены муниципального контракта, из которых 5% действуют до момента окончания действия гарантийных обязательств по выполненным работам. 6. Срок действия Банковской гарантии должен распространяться до окончания гарантийного срока, предусмотренного муниципальным контрактом. Банковская гарантия должна быть оформлена и выдана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, кроме того, банк в связи с выдачей гарантии не должен нарушать нормативы и иные требования, установленные Банком России. |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта, перечисление участником аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МКУ «Благоустройство Дзержинского района», л/с 04934018343). ИНН; 5903089626. КПП; 590301001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ Пермь г.Пермь. БИК; 045744000. Назначение платежа; По договору залога от «__» ______ № ___ Участник размещения заказа, с которым заключается муниципальный контракт, заключает с заказчиком договор залога по форме Приложения № 5 к документации об открытом аукционе в электронной форме. Передача в залог денежных средств осуществляется в порядке и в сроки, указанные в Приложении № 5.. Заказчик возвращает перечисленную суммы в качестве залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) сумму, перечисленную победителем аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, вместе с окончательной оплатой за оказанные услуги в течение месяца после полного окончания оказания услуг (включая устранение замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков). |
| - VIII. Заключение контракта |  |  |
| Порядок заключения контракта |  | - Контракт заключается в порядке, предусмотренном статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. - В контракт включается цена контракта, предложенная участником открытого аукциона, с которым заключается контракт, сведения о товаре (товарный знак и (или) конкретные показатели товара), указанные в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме такого участника. - Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения контракта с иным участником открытого аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким участником открытого аукциона. - В случае, если при проведении открытого аукциона в электронной форме цена контракта снижена до нуля, проводится открытый аукцион в электронной форме на право заключить контракт в порядке, предусмотренном частью 18 статьи 41.10 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. - Победитель открытого аукциона в электронной форме на право заключить контракт или иной участник, с которым заключается контракт, перечисляет заказчику денежные средства в качестве оплаты права заключения контракта в сроки, предусмотренные для подписания контракта участником (части 4, 4.4, 4.6 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ). - Перечисление заказчику денежных средств в качестве оплаты права заключить контракт производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МКУ «Благоустройство Дзержинского района», л/с 04934018343). ИНН; 5903089626. КПП; 590301001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ Пермь г.Пермь. БИК; 045744000. Назначение платежа; Оплата права заключить контракт, извещение от 00.00.201_ № _. |

Приложение № 1

к документации об аукционе

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по текущему ремонту искусственных инженерных сооружений (пешеходные лестницы, мостики) в Дзержинском районе г.Перми в 2013 году

1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего технического задания, а также требованиям по технологии и материалам, согласно нормативной  (СНиП, ГОСТ и др.) и технической документации, рекомендаций, безопасности жизни и здоровья, сертификации, лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством РФ.

2. Материалы, используемые в работе, должны иметь сертификат и знак соответствия.

3. Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения пешеходов, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

4. В случае обнаружения недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течение срока, установленного в мотивированном отказе от приемки работ устранить недостатки, за свой счет.

5. Заказчик  вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ.

6. Подрядчик самостоятельно определяет технологию производства работ по всем видам работ и конструктивным элементам с учетом требований настоящего технического задания. Технология производства работ, контролируемые параметры и методы контроля, взаимная увязка технологических процессов.

7. Подрядчик самостоятельно определяет площадь и места размещения строительной техники, складирования материалов, хозяйственно-бытовых построек и т.п. и согласовывает их с собственником территории, администрацией района и Заказчиком;

8. Все демонтируемые и пригодные к использованию материалы и конструкции следует передать собственникам либо эксплуатирующим организациям по акту. Для сжигания пней и порубочных отходов необходимо использовать площадки, временно отводимые для этих целей. Подрядчик самостоятельно оформляет площадки и получает необходимые разрешения на сжигание отходов.

Ведомость объёмов работ:

| № | Наименование работ | ед. изм. | кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Крисанова,17 (Петропавловская, 97 -Крисанова,17) |  |  |
|  | Ремонт ступеней бетоном тяжелым с крупностью заполнителя до10 мм, класса B 20 (М-250) | м2 | 15,4 |
|  | Устройство настила деревянного обрезного с пазом высотой 50 мм. Ширина доски 200 мм | м2 | 10,395 |
|  | Обработка настила деревянного антисептиком с двух сторон | м2 | 20,79 |
|  | Покраска настила деревянного морилкой для древесины. Цвет коричневый | м2 | 10,395 |
|  | Крепление настила к основанию (болты анкерные) | м2 | 10,395 |
| 2 | Крисанова,13 (склон от тротуара) |  |  |
|  | Ремонт ступеней бетоном тяжелым с крупностью заполнителя до10 мм, класса B 20 (М-250) | м2 | 8,82 |
|  | Устройство настила деревянного обрезного с пазом высотой 50 мм. Ширина доски 200 мм | м2 | 8,82 |
|  | Обработка настила деревянного антисептиком с двух сторон | м2 | 17,64 |
|  | Покраска настила деревянного морилкой для древесины. Цвет коричневый | м2 | 8,82 |
|  | Крепление настила к основанию (болты анкерные) | м2 | 8,82 |
|  | Устройство колясочных съездов(швеллер 10 п Ст.3 ПС ) | м.п | 9 |
|  | Окраска перильного ограждения (черный цвет) | м2 | 0,36 |
| 3 | Крисанова,17 (до тротуара) |  |  |
|  | Ремонт ступеней бетоном тяжелым с крупностью заполнителя до10 мм, класса B 20 (М-250) | м2 | 26,28 |
|  | Устройство настила деревянного обрезного с пазом высотой 50 мм. Ширина доски 200 мм | м2 | 16,79 |
|  | Обработка настила деревянного антисептиком с двух сторон | м2 | 33,58 |
|  | Покраска настила деревянного морилкой для древесины. Цвет коричневый | м2 | 16,79 |
|  | Крепление настила к основанию (болты анкерные) | м2 | 16,79 |
|  | Устройство колясочных съездов(швеллер 10 п Ст.3 ПС ) | м.п. | 18 |
|  | Оштукатуривание и окраска бетонного парапета | м2 | 7,2 |
| 4 | ул. Толмачёва (от ул. Петропавловская, 111 вдоль школы №84 до ул. Я.Колоса) |  |  |
|  | лестница №1 |  |  |
|  | Ремонт ступеней бетоном тяжелым с крупностью заполнителя до10 мм, класса B 20 (М-250) | м2 | 20,52 |
|  | Устройство настила деревянного обрезного с пазом высотой 50 мм. Ширина доски 200 мм | м2 | 7,98 |
|  | Обработка настила деревянного антисептиком с двух сторон | м2 | 15,96 |
|  | Покраска настила деревянного морилкой для древесины. Цвет коричневый | м2 | 7,98 |
|  | Крепление настила к основанию (болты анкерные) | м2 | 7,98 |
|  | Окраска перильного ограждения (черный цвет) | м2 | 7,2 |
|  | лестница№2 |  |  |
|  | Устройство настила деревянного обрезного с пазом высотой 50 мм. Ширина доски 200 мм | м2 | 4,68 |
|  | Обработка настила деревянного антисептиком с двух сторон | м2 | 9,36 |
|  | Покраска настила деревянного морилкой для древесины. Цвет коричневый | м2 | 4,68 |
|  | Крепление настила к основанию (болты анкерные) | м2 | 4,68 |
|  | Окраска перильного ограждения (черный цвет) | м2 | 6,2 |
|  | лестница №3 |  |  |
|  | Ремонт ступеней бетоном тяжелым с крупностью заполнителя до10 мм, класса B 20 (М-250) | м2 | 7,56 |
|  | Устройство настила деревянного обрезного с пазом высотой 50 мм. Ширина доски 200 мм | м2 | 3,92 |
|  | Обработка настила деревянного антисептиком с двух сторон | м2 | 7,84 |
|  | Покраска настила деревянного морилкой для древесины. Цвет коричневый | м2 | 3,92 |
|  | Крепление настила к основанию (болты анкерные) | м2 | 3,92 |
|  | Окраска перильного ограждения (черный цвет) | м2 | 0,5 |
| 5 | ул. Плеханова, 46 |  |  |
|  | Ремонт ступеней бетоном тяжелым с крупностью заполнителя до10 мм, класса B 20 (М-250) | м2 | 36,89 |
|  | Устройство настила деревянного обрезного с пазом высотой 50 мм. Ширина доски 200 мм | м2 | 27,37 |
|  | Обработка настила деревянного антисептиком с двух сторон | м2 | 54,74 |
|  | Покраска настила деревянного морилкой для древесины. Цвет коричневый | м2 | 27,37 |
|  | Крепление настила к основанию (болты анкерные) | м2 | 27,37 |
|  | Окраска перильного ограждения (черный цвет) | м2 | 0,52 |
| 6 | ул. Плеханова (от дома №61 до дома №57) |  |  |
|  | Ремонт ступеней бетоном тяжелым с крупностью заполнителя до10 мм, класса B 20 (М-250) | м2 | 4,25 |
|  | Устройство настила деревянного обрезного с пазом высотой 50 мм. Ширина доски 200 мм | м2 | 1,8 |
|  | Обработка настила деревянного антисептиком с двух сторон | м2 | 3,6 |
|  | Покраска настила деревянного морилкой для древесины. Цвет коричневый | м2 | 1,8 |
|  | Крепление настила к основанию (болты анкерные) | м2 | 1,8 |
|  | Окраска перильного ограждения (черный цвет) | м2 | 0,6 |
|  | Устройство колясочных съездов(швеллер 10 п Ст.3 ПС ) | м.п. | 6 |
| 7 | ул.Хабаровская, 163-165 |  |  |
|  | лестница №1 |  |  |
|  | Устройство настила деревянного обрезного с пазом высотой 50 мм. Ширина доски 200 мм | м2 | 7,04 |
|  | Обработка настила деревянного антисептиком с двух сторон | м2 | 14,08 |
|  | Покраска настила деревянного морилкой для древесины. Цвет коричневый | м2 | 7,04 |
|  | Крепление настила к основанию (болты анкерные) | м2 | 7,04 |
|  | Окраска перильного ограждения (черный цвет) | м2 | 1,8 |
|  | лестница №2 |  |  |
|  | Ремонт ступеней бетоном тяжелым с крупностью заполнителя до10 мм, класса B 20 (М-250) | м2 | 11,616 |
|  | Устройство настила деревянного обрезного с пазом высотой 50 мм. Ширина доски 200 мм | м2 | 8,976 |
|  | Обработка настила деревянного антисептиком с двух сторон | м2 | 17,952 |
|  | Покраска настила деревянного морилкой для древесины. Цвет коричневый | м2 | 8,976 |
|  | Крепление настила к основанию (болты анкерные) | м2 | 8,976 |
|  | Окраска перильного ограждения (черный цвет) | м2 | 1,2 |
| 8 | ул. Хабаровская, 171 (чётная и нечётная сторона) |  |  |
|  | лестница №1 |  |  |
|  | Ремонт ступеней бетоном тяжелым с крупностью заполнителя до10 мм, класса B 20 (М-250) | м2 | 5,1 |
|  | Устройство настила деревянного обрезного с пазом высотой 50 мм. Ширина доски 200 мм | м2 | 2,85 |
|  | Обработка настила деревянного антисептиком с двух сторон | м2 | 5,7 |
|  | Покраска настила деревянного морилкой для древесины. Цвет коричневый | м2 | 2,85 |
|  | Крепление настила к основанию (болты анкерные) | м2 | 2,85 |
|  | Окраска перильного ограждения (черный цвет) | м2 | 0,3 |
|  | Устройство колясочных съездов(швеллер 10 п Ст.3 ПС ) | м.п | 3 |
|  | лестница №2 |  |  |
|  | Ремонт ступеней бетоном тяжелым с крупностью заполнителя до10 мм, класса B 20 (М-250) | м2 | 12,285 |
|  | Устройство настила деревянного обрезного с пазом высотой 50 мм. Ширина доски 200 мм | м2 | 8,82 |
|  | Обработка настила деревянного антисептиком с двух сторон | м2 | 17,64 |
|  | Покраска настила деревянного морилкой для древесины. Цвет коричневый | м2 | 8,82 |
|  | Крепление настила к основанию (болты анкерные) | м2 | 8,82 |
|  | Устройство перильного ограждения ( труба d51х2,5 ) | м.п. | 12 |
|  | Окраска перильного ограждения (черный цвет) | м2 | 1,2 |
|  | Устройство колясочных съездов(швеллер 10 п Ст.3 ПС ) | м.п | 6 |
|  | лестница №3 |  |  |
|  | Ремонт ступеней бетоном тяжелым с крупностью заполнителя до10 мм, класса B 20 (М-250) | м2 | 18,48 |
|  | Устройство настила деревянного обрезного с пазом высотой 50 мм. Ширина доски 200 мм | м2 | 12,6 |
|  | Обработка настила деревянного антисептиком с двух сторон | м2 | 25,2 |
|  | Покраска настила деревянного морилкой для древесины. Цвет коричневый | м2 | 12,6 |
|  | Крепление настила к основанию (болты анкерные) | м2 | 12,6 |
|  | Окраска перильного ограждения (черный цвет) | м2 | 0,43 |
|  | Устройство колясочных съездов(швеллер 10 п Ст.3 ПС ) | м.п | 10 |
|  | лестница №4 |  |  |
|  | Ремонт ступеней бетоном тяжелым с крупностью заполнителя до10 мм, класса B 20 (М-250) | м2 | 15,48 |
|  | Устройство настила деревянного обрезного с пазом высотой 50 мм. Ширина доски 200 мм | м2 | 10,8 |
|  | Обработка настила деревянного антисептиком с двух сторон | м2 | 21,6 |
|  | Покраска настила деревянного морилкой для древесины. Цвет коричневый | м2 | 10,8 |
|  | Крепление настила к основанию (болты анкерные) | м2 | 10,8 |
|  | Устройство перильного ограждения ( труба d51х2,5 ) | м2 | 9,4 |
|  | Окраска перильного ограждения (черный цвет) | м2 | 0,94 |
|  | Устройство колясочных съездов(швеллер 10 п Ст.3 ПС ) | м.п | 6,8 |
| 9 | ул. Ветлужская (спуск от остановки м/р Железнодорожный) |  |  |
|  | лестница №1 |  |  |
|  | Ремонт ступеней бетоном тяжелым с крупностью заполнителя до10 мм, класса B 20 (М-250) | м2 | 10,935 |
|  | Устройство настила деревянного обрезного с пазом высотой 50 мм. Ширина доски 200 мм | м2 | 7,695 |
|  | Обработка настила деревянного антисептиком с двух сторон | м2 | 15,39 |
|  | Покраска настила деревянного морилкой для древесины. Цвет коричневый | м2 | 7,695 |
|  | Крепление настила к основанию (болты анкерные) | м2 | 7,695 |
|  | Окраска перильного ограждения (черный цвет) | м2 | 1,2 |
|  | Устройство колясочных съездов(швеллер 10 п Ст.3 ПС ) | м.п | 12 |
|  | лестница №2 |  |  |
|  | Ремонт ступеней бетоном тяжелым с крупностью заполнителя до10 мм, класса B 20 (М-250) | м2 | 7,92 |
|  | Устройство настила деревянного обрезного с пазом высотой 50 мм. Ширина доски 200 мм | м2 | 7,92 |
|  | Обработка настила деревянного антисептиком с двух сторон | м2 | 15,84 |
|  | Покраска настила деревянного морилкой для древесины. Цвет коричневый | м2 | 7,92 |
|  | Крепление настила к основанию (болты анкерные) | м2 | 7,92 |
|  | Окраска перильного ограждения (черный цвет) | м2 | 1,7 |
| 10 | ул. Ветлужская, 97 (в сторону ул. Красноводская) |  |  |
|  | Ремонт ступеней бетоном тяжелым с крупностью заполнителя до10 мм, класса B 20 (М-250) | м2 | 21,9 |
|  | Устройство настила деревянного обрезного с пазом высотой 50 мм. Ширина доски 200 мм | м2 | 9 |
|  | Обработка настила деревянного антисептиком с двух сторон | м2 | 18 |
|  | Покраска настила деревянного морилкой для древесины. Цвет коричневый | м2 | 9 |
|  | Крепление настила к основанию (болты анкерные) | м2 | 9 |
|  | Окраска перильного ограждения (черный цвет) | м2 | 1,8 |
|  | Устройство колясочных съездов(швеллер 10 п Ст.3 ПС ) | м.п | 13 |
| 11 | ул. Лестница от ул. Хохрякова к памятнику воинам-дзержинцам на ул. Хохрякова |  |  |
|  | демонтаж разрушенных плит из природного материала | м2 | 19,152 |
|  | укладка плит из природного материала (аналог по цвету и материалу существующего покрытия ступеней) | м2 | 19,152 |
| 12 | ул. Ш.Космонавтов (спуск на ул. Кронштадтскую с путепровода) |  |  |
|  | Ремонт ступеней бетоном тяжелым с крупностью заполнителя до10 мм, класса B 20 (М-250) | м2 | 7,92 |
|  | Устройство настила деревянного обрезного с пазом высотой 50 мм. Ширина доски 200 мм | м2 | 7,92 |
|  | Обработка настила деревянного антисептиком с двух сторон | м2 | 15,84 |
|  | Покраска настила деревянного морилкой для древесины. Цвет коричневый | м2 | 7,92 |
|  | Крепление настила к основанию (болты анкерные) | м2 | 7,92 |
|  | Окраска перильного ограждения (черный цвет) | м2 | 1,66 |

Требования по объему гарантий качества работ

1.На результат работы устанавливается гарантийный срок продолжительностью 24 месяца с момента подписания акта контроля выполнения работ;

2.Обязанности подрядчика в течение гарантийного срока - устранение за свой счет в срок, устанавливаемый Заказчиком,  дефектов на объектах находящихся на гарантии независимо от причин их возникновения;

Сроки проведения работ

Начало: с момента заключения контракта

Окончание: через 30 календарных дней с момента заключения контракта

Приложение № 2

к документации об аукционе

Конкретные показатели товара, используемые при выполнении работ

Бетон тяжёлый ГОСТ 26633-91

Класс не ниже В20, марка по морозостойкости не ниже F75, марка по водонепроницаемости не нижеW6, наибольшая крупность заполнителя, мм, не более, 40, фракция крупного заполнителя от 5(3) до 10-св.20 до 40, на щебне из изверженных или метаморфических или осадочных пород марки не ниже 300 или на гравии и щебне из гравия не ниже 600

Труба ГОСТ 10704-92

Электросварная прямошовная со снятой фаской (без заусениц) или без фаски, мерной или немерной длины, из стали марок БСт2кп-БСт4кп наружный диаметр 51 мм, толщина стенки 2,5-2,8 мм, класс точности по длине I или II.

Приложение № 3

к документации об аукционе

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

выполнение работ по текущему ремонту искусственных инженерных сооружений (пешеходные лестницы, мостики) в Дзержинском районе г. Перми в 2013 г

| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Крисанова, 17 (Петропавловская, 97 - Крисанова, 17) |  |  |  |  |  |
| Ремонт бетонных ступеней |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР06-01-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,00462 | 352,00 |
| 2 | ФССЦ-401-0007 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Бетон тяжелый, класс В20 (М250) | м3 | 0,462 | 1635,00 |
| Устройство настила деревянного |  |  |  |  |  |
| 3 | ФЕР11-01-033-02 И7-Пр. Минрегион от 05.05.12 №188 | Устройство настила деревянного обрезного: толщиной 50 мм (прим.) | 100 м2 покрытия | 0,10395 | 2439,06 |
| 4 | ПСВ № 4, 2013, стр. 131 | Доска обрезная 50х200х6000 мм | м3 | 0,3857 | 2256,20 |
| 5 | ФССЦ-101-1929 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Болты анкерные | т | 0,0027 | 144,00 |
| 6 | ФЕРр69-10-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Антисептирование древесины: водными растворами | 100 м2 обработанной поверхности | 0,2079 | 207,00 |
| 7 | ФЕР15-04-002-05 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 | Покраска настила деревянного морилкой (прим.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,10395 | 174,00 |
| 8 | ФССЦ-101-3563 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Морилка натуральная | т | 0,0021 | 363,00 |
| Итого: |  |  |  |  | 7570,26 |
| Раздел 2. Крисанова, 13 (склон от тротуара) |  |  |  |  |  |
| Ремонт бетонных ступеней |  |  |  |  |  |
| 9 | ФЕР06-01-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,002646 | 228,00 |
| 10 | ФССЦ-401-0007 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Бетон тяжелый, класс В20 (М250) | м3 | 0,2646 | 937,00 |
| Устройство настила деревянного |  |  |  |  |  |
| 11 | ФЕР11-01-033-02 И7-Пр. Минрегион от 05.05.12 №188 | Устройство настила деревянного обрезного: толщиной 50 мм (прим.) | 100 м2 покрытия | 0,0882 | 2074,00 |
| 12 | ПСВ № 4, 2013, стр. 131 | Доска обрезная 50х200х6000 мм | м3 | 0,3272 | 1914,00 |
| 13 | ФССЦ-101-1929 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Болты анкерные | т | 0,0023 | 123,00 |
| 14 | ФЕРр69-10-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Антисептирование древесины: водными растворами | 100 м2 обработанной поверхности | 0,1764 | 190,00 |
| 15 | ФЕР15-04-002-05 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 | Покраска настила деревянного морилкой (прим.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0882 | 138,10 |
| 16 | ФССЦ-101-3563 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Морилка натуральная | т | 0,0018 | 309,20 |
| Устройство съездов для колясок |  |  |  |  |  |
| 17 | ФЕРр54-8-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Укладка швеллера и приваривание (прим.) | 1 т балок | 0,07731 | 706,00 |
| 18 | ФССЦ-101-3685 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Швеллеры № 10 сталь марки Ст3пс | т | 0,07731 | 2017,00 |
| Окраска перильного ограждения |  |  |  |  |  |
| 19 | ФЕРр62-35-1 И4-Пр. Минрегион от 14.05.12 №197 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0036 | 70,00 |
| Итого: |  |  |  |  | 8706,3 |
| Раздел 3. Крисанова, 17 (до тротуара) |  |  |  |  |  |
| Ремонт бетонных ступеней |  |  |  |  |  |
| 20 | ФЕР06-01-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,007884 | 627,00 |
| 21 | ФССЦ-401-0007 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Бетон тяжелый, класс В20 (М250) | м3 | 0,7884 | 2789,00 |
| Устройство настила деревянного |  |  |  |  |  |
| 22 | ФЕР11-01-033-02 И7-Пр. Минрегион от 05.05.12 №188 | Устройство настила деревянного обрезного: толщиной 50 мм (прим.) | 100 м2 покрытия | 0,1679 | 3958,00 |
| 23 | ПСВ № 4, 2013, стр. 131 | Доска обрезная 50х200х6000 мм | м3 | 0,6229 | 3644,00 |
| 24 | ФССЦ-101-1929 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Болты анкерные | т | 0,0044 | 234,00 |
| 25 | ФЕРр69-10-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Антисептирование древесины: водными растворами | 100 м2 обработанной поверхности | 0,3358 | 347,00 |
| 26 | ФЕР15-04-002-05 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 | Покраска настила деревянного морилкой (прим.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1679 | 315,10 |
| 27 | ФССЦ-101-3563 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Морилка натуральная | т | 0,0034 | 586,00 |
| Устройство съездов для колясок |  |  |  |  |  |
| 28 | ФЕРр54-8-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Укладка швеллера и приваривание (прим.) | 1 т балок | 0,15462 | 1442,00 |
| 29 | ФССЦ-101-3685 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Швеллеры № 10 сталь марки Ст3пс | т | 0,15462 | 4035,00 |
| Оштукатуривание и окраска парапета |  |  |  |  |  |
| 30 | ФЕР15-02-001-01 И1-Пр. Минрегион от 27.02.10 №81 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,072 | 2171,20 |
| 31 | ФЕРр62-26-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 1 раз с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,072 | 387,04 |
| Итого: |  |  |  |  | 20535,34 |
| Раздел 4. ул. Толмачева (от ул. Петропавловская, 111 вдоль школы № 84 до ул. Я. Колоса) |  |  |  |  |  |
| ЛЕСТНИЦА №1 |  |  |  |  |  |
| Ремонт бетонных ступеней |  |  |  |  |  |
| 32 | ФЕР06-01-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,006156 | 491,00 |
| 33 | ФССЦ-401-0007 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Бетон тяжелый, класс В20 (М250) | м3 | 0,6156 | 2177,10 |
| Устройство настила деревянного |  |  |  |  |  |
| 34 | ФЕР11-01-033-02 И7-Пр. Минрегион от 05.05.12 №188 | Устройство настила деревянного обрезного: толщиной 50 мм (прим.) | 100 м2 покрытия | 0,0798 | 1868,00 |
| 35 | ПСВ № 4, 2013, стр. 131 | Доска обрезная 50х200х6000 мм | м3 | 0,2961 | 1732,24 |
| 36 | ФССЦ-101-1929 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Болты анкерные | т | 0,0021 | 112,10 |
| 37 | ФЕРр69-10-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Антисептирование древесины: водными растворами | 100 м2 обработанной поверхности | 0,1596 | 155,00 |
| 38 | ФЕР15-04-002-05 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 | Покраска настила деревянного морилкой (прим.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0798 | 138,06 |
| 39 | ФССЦ-101-3563 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Морилка натуральная | т | 0,0016 | 277,30 |
| Окраска перильного ограждения |  |  |  |  |  |
| 40 | ФЕРр62-35-1 И4-Пр. Минрегион от 14.05.12 №197 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,072 | 1344,02 |
| ЛЕСТНИЦА № 2 |  |  |  |  |  |
| Устройство настила деревянного |  |  |  |  |  |
| 41 | ФЕР11-01-033-02 И7-Пр. Минрегион от 05.05.12 №188 | Устройство настила деревянного обрезного: толщиной 50 мм (прим.) | 100 м2 покрытия | 0,0468 | 1105,66 |
| 42 | ПСВ № 4, 2013, стр. 131 | Доска обрезная 50х200х6000 мм | м3 | 0,1736 | 1016,00 |
| 43 | ФССЦ-101-1929 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Болты анкерные | т | 0,0012 | 63,72 |
| 44 | ФЕРр69-10-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Антисептирование древесины: водными растворами | 100 м2 обработанной поверхности | 0,0936 | 94,40 |
| 45 | ФЕР15-04-002-05 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 | Покраска настила деревянного морилкой (прим.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0468 | 69,62 |
| 46 | ФССЦ-101-3563 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Морилка натуральная | т | 0,0009 | 154,58 |
| Окраска перильного ограждения |  |  |  |  |  |
| 47 | ФЕРр62-35-1 И4-Пр. Минрегион от 14.05.12 №197 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,062 | 1167,02 |
| ЛЕСТНИЦА №3 |  |  |  |  |  |
| Ремонт бетонных ступеней |  |  |  |  |  |
| 48 | ФЕР06-01-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,002268 | 185,26 |
| 49 | ФССЦ-401-0007 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Бетон тяжелый, класс В20 (М250) | м3 | 0,2268 | 803,58 |
| Устройство настила деревянного |  |  |  |  |  |
| 50 | ФЕР11-01-033-02 И7-Пр. Минрегион от 05.05.12 №188 | Устройство настила деревянного обрезного: толщиной 50 мм (прим.) | 100 м2 покрытия | 0,0392 | 901,52 |
| 51 | ПСВ № 4, 2013, стр. 131 | Доска обрезная 50х200х6000 мм | м3 | 0,1454 | 850,78 |
| 52 | ФССЦ-101-1929 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Болты анкерные | т | 0,001 | 53,10 |
| 53 | ФЕРр69-10-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Антисептирование древесины: водными растворами | 100 м2 обработанной поверхности | 0,0784 | 89,68 |
| 54 | ФЕР15-04-002-05 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 | Покраска настила деревянного морилкой (прим.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0392 | 69,62 |
| 55 | ФССЦ-101-3563 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Морилка натуральная | т | 0,0008 | 138,06 |
| Окраска перильного ограждения |  |  |  |  |  |
| 56 | ФЕРр62-35-1 И4-Пр. Минрегион от 14.05.12 №197 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,005 | 102,66 |
| Итого: |  |  |  |  | 15160,08 |
| Раздел 5. ул. Плеханова, 46 |  |  |  |  |  |
| Ремонт бетонных ступеней |  |  |  |  |  |
| 57 | ФЕР06-01-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,011067 | 895,62 |
| 58 | ФССЦ-401-0007 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Бетон тяжелый, класс В20 (М250) | м3 | 1,1067 | 3916,42 |
| Устройство настила деревянного |  |  |  |  |  |
| 59 | ФЕР11-01-033-02 И7-Пр. Минрегион от 05.05.12 №188 | Устройство настила деревянного обрезного: толщиной 50 мм (прим.) | 100 м2 покрытия | 0,2737 | 6435,72 |
| 60 | ПСВ № 4, 2013, стр. 131 | Доска обрезная 50х200х6000 мм | м3 | 1,015 | 5937,76 |
| 61 | ФССЦ-101-1929 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Болты анкерные | т | 0,0072 | 383,50 |
| 62 | ФЕРр69-10-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Антисептирование древесины: водными растворами | 100 м2 обработанной поверхности | 0,5474 | 579,38 |
| 63 | ФЕР15-04-002-05 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 | Покраска настила деревянного морилкой (прим.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2737 | 459,02 |
| 64 | ФССЦ-101-3563 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Морилка натуральная | т | 0,0055 | 952,26 |
| Окраска перильного ограждения |  |  |  |  |  |
| 65 | ФЕРр62-35-1 И4-Пр. Минрегион от 14.05.12 №197 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0052 | 102,66 |
| Итого: |  |  |  |  | 19662,34 |
| Раздел 6. ул. Плеханова (от дома № 61 до дома № 57) |  |  |  |  |  |
| Ремонт бетонных ступеней |  |  |  |  |  |
| 66 | ФЕР06-01-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,001275 | 100,30 |
| 67 | ФССЦ-401-0007 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Бетон тяжелый, класс В20 (М250) | м3 | 0,1275 | 451,94 |
| Устройство настила деревянного |  |  |  |  |  |
| 68 | ФЕР11-01-033-02 И7-Пр. Минрегион от 05.05.12 №188 | Устройство настила деревянного обрезного: толщиной 50 мм (прим.) | 100 м2 покрытия | 0,018 | 447,22 |
| 69 | ПСВ № 4, 2013, стр. 131 | Доска обрезная 50х200х6000 мм | м3 | 0,0668 | 390,58 |
| 70 | ФССЦ-101-1929 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Болты анкерные | т | 0,0005 | 27,14 |
| 71 | ФЕРр69-10-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Антисептирование древесины: водными растворами | 100 м2 обработанной поверхности | 0,036 | 42,48 |
| 72 | ФЕР15-04-002-05 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 | Покраска настила деревянного морилкой (прим.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,018 | 35,40 |
| 73 | ФССЦ-101-3563 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Морилка натуральная | т | 0,0004 | 69,62 |
| Окраска перильного ограждения |  |  |  |  |  |
| 74 | ФЕРр62-35-1 И4-Пр. Минрегион от 14.05.12 №197 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,006 | 107,38 |
| Устройство съездов для колясок |  |  |  |  |  |
| 75 | ФЕРр54-8-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Укладка швеллера и приваривание (прим.) | 1 т балок | 0,05154 | 479,08 |
| 76 | ФССЦ-101-3685 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Швеллеры № 10 сталь марки Ст3пс | т | 0,05154 | 1346,38 |
| Итого: |  |  |  |  | 3497,52 |
| Раздел 7. ул. Хабаровская, 163-165 |  |  |  |  |  |
| ЛЕСТНИЦА №1 |  |  |  |  |  |
| Устройство настила деревянного |  |  |  |  |  |
| 77 | ФЕР11-01-033-02 И7-Пр. Минрегион от 05.05.12 №188 | Устройство настила деревянного обрезного: толщиной 50 мм (прим.) | 100 м2 покрытия | 0,0704 | 1665,00 |
| 78 | ПСВ № 4, 2013, стр. 131 | Доска обрезная 50х200х6000 мм | м3 | 0,2612 | 1528,10 |
| 79 | ФССЦ-101-1929 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Болты анкерные | т | 0,0018 | 95,58 |
| 80 | ФЕРр69-10-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Антисептирование древесины: водными растворами | 100 м2 обработанной поверхности | 0,1408 | 148,68 |
| 81 | ФЕР15-04-002-05 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 | Покраска настила деревянного морилкой (прим.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0704 | 138,06 |
| 82 | ФССЦ-101-3563 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Морилка натуральная | т | 0,0014 | 239,54 |
| Окраска перильного ограждения |  |  |  |  |  |
| 83 | ФЕРр62-35-1 И4-Пр. Минрегион от 14.05.12 №197 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,018 | 342,20 |
| ЛЕСТНИЦА № 2 |  |  |  |  |  |
| Ремонт бетонных ступеней |  |  |  |  |  |
| 84 | ФЕР06-01-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,003485 | 280,00 |
| 85 | ФССЦ-401-0007 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Бетон тяжелый, класс В20 (М250) | м3 | 0,34848 | 1234,28 |
| Устройство настила деревянного |  |  |  |  |  |
| 86 | ФЕР11-01-033-02 И7-Пр. Минрегион от 05.05.12 №188 | Устройство настила деревянного обрезного: толщиной 50 мм (прим.) | 100 м2 покрытия | 0,08976 | 2112,20 |
| 87 | ПСВ № 4, 2013, стр. 131 | Доска обрезная 50х200х6000 мм | м3 | 0,333 | 1948,18 |
| 88 | ФССЦ-101-1929 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Болты анкерные | т | 0,0024 | 127,44 |
| 89 | ФЕРр69-10-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Антисептирование древесины: водными растворами | 100 м2 обработанной поверхности | 0,17952 | 190,00 |
| 90 | ФЕР15-04-002-05 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 | Покраска настила деревянного морилкой (прим.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,08976 | 173,50 |
| 91 | ФССЦ-101-3563 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Морилка натуральная | т | 0,0018 | 309,20 |
| Окраска перильного ограждения |  |  |  |  |  |
| 92 | ФЕРр62-35-1 И4-Пр. Минрегион от 14.05.12 №197 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,012 | 237,20 |
| Итого: |  |  |  |  | 10769,16 |
| Раздел 8. ул. Хабаровская, 171 (четная и нечетная сторона) |  |  |  |  |  |
| ЛЕСТНИЦА № 1 |  |  |  |  |  |
| Ремонт бетонных ступеней |  |  |  |  |  |
| 93 | ФЕР06-01-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,00153 | 105,02 |
| 94 | ФССЦ-401-0007 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Бетон тяжелый, класс В20 (М250) | м3 | 0,153 | 543,00 |
| Устройство настила деревянного |  |  |  |  |  |
| 95 | ФЕР11-01-033-02 И7-Пр. Минрегион от 05.05.12 №188 | Устройство настила деревянного обрезного: толщиной 50 мм (прим.) | 100 м2 покрытия | 0,0285 | 657,30 |
| 96 | ПСВ № 4, 2013, стр. 131 | Доска обрезная 50х200х6000 мм | м3 | 0,1057 | 618,32 |
| 97 | ФССЦ-101-1929 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Болты анкерные | т | 0,0007 | 37,80 |
| 98 | ФЕРр69-10-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Антисептирование древесины: водными растворами | 100 м2 обработанной поверхности | 0,057 | 53,10 |
| 99 | ФЕР15-04-002-05 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 | Покраска настила деревянного морилкой (прим.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0285 | 35,40 |
| 100 | ФССЦ-101-3563 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Морилка натуральная | т | 0,0006 | 101,50 |
| Окраска перильного ограждения |  |  |  |  |  |
| 101 | ФЕРр62-35-1 И4-Пр. Минрегион от 14.05.12 №197 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,003 | 64,00 |
| Устройство съездов для колясок |  |  |  |  |  |
| 102 | ФЕРр54-8-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Укладка швеллера и приваривание (прим.) | 1 т балок | 0,02577 | 226,60 |
| 103 | ФССЦ-101-3685 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Швеллеры № 10 сталь марки Ст3пс | т | 0,02577 | 670,24 |
| ЛЕСТНИЦА № 2 |  |  |  |  |  |
| Ремонт бетонных ступеней |  |  |  |  |  |
| 104 | ФЕР06-01-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,003686 | 285,60 |
| 105 | ФССЦ-401-0007 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Бетон тяжелый, класс В20 (М250) | м3 | 0,36855 | 1304,00 |
| Устройство настила деревянного |  |  |  |  |  |
| 106 | ФЕР11-01-033-02 И7-Пр. Минрегион от 05.05.12 №188 | Устройство настила деревянного обрезного: толщиной 50 мм (прим.) | 100 м2 покрытия | 0,0882 | 2073,30 |
| 107 | ПСВ № 4, 2013, стр. 131 | Доска обрезная 50х200х6000 мм | м3 | 0,3272 | 1914,00 |
| 108 | ФССЦ-101-1929 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Болты анкерные | т | 0,0023 | 123,00 |
| 109 | ФЕРр69-10-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Антисептирование древесины: водными растворами | 100 м2 обработанной поверхности | 0,1764 | 190,00 |
| 110 | ФЕР15-04-002-05 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 | Покраска настила деревянного морилкой (прим.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0882 | 138,06 |
| 111 | ФССЦ-101-3563 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Морилка натуральная | т | 0,0018 | 309,16 |
| Устройство перил |  |  |  |  |  |
| 112 | ФЕРр54-8-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Установка стоек, перил и приваривание (прим.) | 1 т балок | 0,03588 | 335,12 |
| 113 | ФССЦ-103-0137 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 51 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 12 | 1474,00 |
| Окраска перильного ограждения |  |  |  |  |  |
| 114 | ФЕРр62-35-1 И4-Пр. Минрегион от 14.05.12 №197 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,012 | 237,20 |
| Устройство съездов для колясок |  |  |  |  |  |
| 115 | ФЕРр54-8-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Укладка швеллера и приваривание (прим.) | 1 т балок | 0,05154 | 479,10 |
| 116 | ФССЦ-101-3685 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Швеллеры № 10 сталь марки Ст3пс | т | 0,05154 | 1346,40 |
| ЛЕСТНИЦА № 3 |  |  |  |  |  |
| Ремонт бетонных ступеней |  |  |  |  |  |
| 117 | ФЕР06-01-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,005544 | 442,00 |
| 118 | ФССЦ-401-0007 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Бетон тяжелый, класс В20 (М250) | м3 | 0,5544 | 1964,00 |
| Устройство настила деревянного |  |  |  |  |  |
| 119 | ФЕР11-01-033-02 И7-Пр. Минрегион от 05.05.12 №188 | Устройство настила деревянного обрезного: толщиной 50 мм (прим.) | 100 м2 покрытия | 0,126 | 2973,00 |
| 120 | ПСВ № 4, 2013, стр. 131 | Доска обрезная 50х200х6000 мм | м3 | 0,4675 | 2735,24 |
| 121 | ФССЦ-101-1929 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Болты анкерные | т | 0,0033 | 176,00 |
| 122 | ФЕРр69-10-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Антисептирование древесины: водными растворами | 100 м2 обработанной поверхности | 0,252 | 254,00 |
| 123 | ФЕР15-04-002-05 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 | Покраска настила деревянного морилкой (прим.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,126 | 210,04 |
| 124 | ФССЦ-101-3563 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Морилка натуральная | т | 0,0025 | 431,00 |
| Окраска перильного ограждения |  |  |  |  |  |
| 125 | ФЕРр62-35-1 И4-Пр. Минрегион от 14.05.12 №197 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0043 | 70,00 |
| Устройство съездов для колясок |  |  |  |  |  |
| 126 | ФЕРр54-8-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Укладка швеллера и приваривание (прим.) | 1 т балок | 0,0859 | 785,00 |
| 127 | ФССЦ-101-3685 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Швеллеры № 10 сталь марки Ст3пс | т | 0,0859 | 2241,00 |
| ЛЕСТНИЦА № 4 |  |  |  |  |  |
| Ремонт бетонных ступеней |  |  |  |  |  |
| 128 | ФЕР06-01-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,004644 | 381,20 |
| 129 | ФССЦ-401-0007 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Бетон тяжелый, класс В20 (М250) | м3 | 0,4644 | 1645,00 |
| Устройство настила деревянного |  |  |  |  |  |
| 130 | ФЕР11-01-033-02 И7-Пр. Минрегион от 05.05.12 №188 | Устройство настила деревянного обрезного: толщиной 50 мм (прим.) | 100 м2 покрытия | 0,108 | 2525,20 |
| 131 | ПСВ № 4, 2013, стр. 131 | Доска обрезная 50х200х6000 мм | м3 | 0,4007 | 2344,70 |
| 132 | ФССЦ-101-1929 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Болты анкерные | т | 0,0028 | 148,70 |
| 133 | ФЕРр69-10-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Антисептирование древесины: водными растворами | 100 м2 обработанной поверхности | 0,216 | 233,00 |
| 134 | ФЕР15-04-002-05 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 | Покраска настила деревянного морилкой (прим.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,108 | 210,04 |
| 135 | ФССЦ-101-3563 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Морилка натуральная | т | 0,0022 | 378,00 |
| Устройство перил |  |  |  |  |  |
| 136 | ФЕРр54-8-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Установка стоек, перил и приваривание (прим.) | 1 т балок | 0,028106 | 262,00 |
| 137 | ФССЦ-103-0137 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 51 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 9,4 | 1155,22 |
| Окраска перильного ограждения |  |  |  |  |  |
| 138 | ФЕРр62-35-1 И4-Пр. Минрегион от 14.05.12 №197 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0094 | 170,00 |
| Устройство съездов для колясок |  |  |  |  |  |
| 139 | ФЕРр54-8-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Укладка швеллера и приваривание (прим.) | 1 т балок | 0,058412 | 551,06 |
| 140 | ФССЦ-101-3685 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Швеллеры № 10 сталь марки Ст3пс | т | 0,058412 | 1522,20 |
| Итого: |  |  |  |  | 37128,82 |
| Раздел 9. ул. Ветлужская (спуск от остановки м/р Железнодорожный) |  |  |  |  |  |
| ЛЕСТНИЦА № 1 |  |  |  |  |  |
| Ремонт бетонных ступеней |  |  |  |  |  |
| 141 | ФЕР06-01-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,003281 | 273,00 |
| 142 | ФССЦ-401-0007 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Бетон тяжелый, класс В20 (М250) | м3 | 0,32805 | 1160,00 |
| Устройство настила деревянного |  |  |  |  |  |
| 143 | ФЕР11-01-033-02 И7-Пр. Минрегион от 05.05.12 №188 | Устройство настила деревянного обрезного: толщиной 50 мм (прим.) | 100 м2 покрытия | 0,07695 | 1821,00 |
| 144 | ПСВ № 4, 2013, стр. 131 | Доска обрезная 50х200х6000 мм | м3 | 0,2855 | 1670,00 |
| 145 | ФССЦ-101-1929 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Болты анкерные | т | 0,002 | 106,20 |
| 146 | ФЕРр69-10-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Антисептирование древесины: водными растворами | 100 м2 обработанной поверхности | 0,1539 | 155,00 |
| 147 | ФЕР15-04-002-05 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 | Покраска настила деревянного морилкой (прим.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,07695 | 138,06 |
| 148 | ФССЦ-101-3563 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Морилка натуральная | т | 0,0015 | 261,00 |
| Окраска перильного ограждения |  |  |  |  |  |
| 149 | ФЕРр62-35-1 И4-Пр. Минрегион от 14.05.12 №197 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,012 | 237,20 |
| Устройство съездов для колясок |  |  |  |  |  |
| 150 | ФЕРр54-8-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Укладка швеллера и приваривание (прим.) | 1 т балок | 0,10308 | 961,00 |
| 151 | ФССЦ-101-3685 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Швеллеры № 10 сталь марки Ст3пс | т | 0,10308 | 2688,04 |
| ЛЕСТНИЦА № 2 |  |  |  |  |  |
| Ремонт бетонных ступеней |  |  |  |  |  |
| 152 | ФЕР06-01-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,002376 | 185,30 |
| 153 | ФССЦ-401-0007 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Бетон тяжелый, класс В20 (М250) | м3 | 0,2376 | 841,40 |
| Устройство настила деревянного |  |  |  |  |  |
| 154 | ФЕР11-01-033-02 И7-Пр. Минрегион от 05.05.12 №188 | Устройство настила деревянного обрезного: толщиной 50 мм (прим.) | 100 м2 покрытия | 0,0792 | 1868,00 |
| 155 | ПСВ № 4, 2013, стр. 131 | Доска обрезная 50х200х6000 мм | м3 | 0,2938 | 1719,30 |
| 156 | ФССЦ-101-1929 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Болты анкерные | т | 0,0021 | 112,10 |
| 157 | ФЕРр69-10-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Антисептирование древесины: водными растворами | 100 м2 обработанной поверхности | 0,1584 | 155,00 |
| 158 | ФЕР15-04-002-05 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 | Покраска настила деревянного морилкой (прим.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0792 | 138,06 |
| 159 | ФССЦ-101-3563 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Морилка натуральная | т | 0,0016 | 277,30 |
| Окраска перильного ограждения |  |  |  |  |  |
| 160 | ФЕРр62-35-1 И4-Пр. Минрегион от 14.05.12 №197 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,017 | 310,40 |
| Итого: |  |  |  |  | 15077,36 |
| Раздел 10. ул. Ветлужская, 97 (в сторону ул. Красноводская) |  |  |  |  |  |
| Ремонт бетонных ступеней |  |  |  |  |  |
| 161 | ФЕР06-01-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,00657 | 520,40 |
| 162 | ФССЦ-401-0007 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Бетон тяжелый, класс В20 (М250) | м3 | 0,657 | 2326,00 |
| Устройство настила деревянного |  |  |  |  |  |
| 163 | ФЕР11-01-033-02 И7-Пр. Минрегион от 05.05.12 №188 | Устройство настила деревянного обрезного: толщиной 50 мм (прим.) | 100 м2 покрытия | 0,09 | 2153,00 |
| 164 | ПСВ № 4, 2013, стр. 131 | Доска обрезная 50х200х6000 мм | м3 | 0,3339 | 1953,00 |
| 165 | ФССЦ-101-1929 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Болты анкерные | т | 0,0024 | 128,00 |
| 166 | ФЕРр69-10-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Антисептирование древесины: водными растворами | 100 м2 обработанной поверхности | 0,18 | 190,00 |
| 167 | ФЕР15-04-002-05 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 | Покраска настила деревянного морилкой (прим.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,09 | 174,00 |
| 168 | ФССЦ-101-3563 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Морилка натуральная | т | 0,0018 | 309,20 |
| Окраска перильного ограждения |  |  |  |  |  |
| 169 | ФЕРр62-35-1 И4-Пр. Минрегион от 14.05.12 №197 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,018 | 342,20 |
| Устройство съездов для колясок |  |  |  |  |  |
| 170 | ФЕРр54-8-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Укладка швеллера и приваривание (прим.) | 1 т балок | 0,11167 | 1041,00 |
| 171 | ФССЦ-101-3685 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Швеллеры № 10 сталь марки Ст3пс | т | 0,11167 | 2911,06 |
| Итого: |  |  |  |  | 12047,86 |
| Раздел 11. Лестница от ул. Хохрякова к памятнику воинам-дзержинцам на ул. Хохрякова |  |  |  |  |  |
| 172 | ФЕРр68-12-20 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Разборка лестниц: из природных материалов на цементно-песчанном монтажном слое толщиной 50 мм (прим.) | 100 м2 площади разборки | 0,19152 | 18260,00 |
| 173 | ФССЦ-101-2423 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Диск алмазный для твердых материалов, диаметр 600 мм | шт. | 0,136 | 899,16 |
| 174 | ФЕР11-01-031-07 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство покрытий: из природных плит при количестве плит на 1 м2 до 3 шт. (прим.) | 100 м2 покрытия | 0,19152 | 18006,00 |
| 176 | ФССЦ-412-0105 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм | м2 | 19,15 | 167147,00 |
| Итого: |  |  |  |  | 204312,16 |
| Раздел 12. ул. Ш. Космонавтов (спуск на ул. Кронштадская с путепровода) |  |  |  |  |  |
| Ремонт бетонных ступеней |  |  |  |  |  |
| 177 | ФЕР06-01-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,002376 | 185,26 |
| 178 | ФССЦ-401-0007 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Бетон тяжелый, класс В20 (М250) | м3 | 0,2376 | 841,34 |
| Устройство настила деревянного |  |  |  |  |  |
| 179 | ФЕР11-01-033-02 И7-Пр. Минрегион от 05.05.12 №188 | Устройство настила деревянного обрезного: толщиной 50 мм (прим.) | 100 м2 покрытия | 0,0792 | 1867,94 |
| 180 | ПСВ № 4, 2013, стр. 131 | Доска обрезная 50х200х6000 мм | м3 | 0,2938 | 1719,26 |
| 181 | ФССЦ-101-1929 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Болты анкерные | т | 0,0021 | 112,10 |
| 182 | ФЕРр69-10-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Антисептирование древесины: водными растворами | 100 м2 обработанной поверхности | 0,1584 | 154,60 |
| 183 | ФЕР15-04-002-05 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 | Покраска настила деревянного морилкой (прим.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0792 | 138,06 |
| 184 | ФССЦ-101-3563 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Морилка натуральная | т | 0,0016 | 277,30 |
| Окраска перильного ограждения |  |  |  |  |  |
| 185 | ФЕРр62-35-1 И4-Пр. Минрегион от 14.05.12 №197 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0166 | 310,40 |
| Итого: |  |  |  |  | 5606,26 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |
| 66% = 78%*0.85 ФОТ (от 916) (Поз. 6, 14, 25, 37, 44, 53, 62, 71, 80, 89, 98, 109, 122, 133, 146, 157, 166, 182) |  |  |  |  |  |
| 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 2055) (Поз. 19, 31, 40, 47, 56, 65, 74, 83, 92, 101, 114, 125, 138, 149, 160, 169, 185) |  |  |  |  |  |
| 72% = 85%*0.85 ФОТ (от 2566) (Поз. 17-18, 28-29, 75-76, 102-103, 112, 115-116, 126-127, 136, 139-140, 150-151, 170-171) |  |  |  |  |  |
| 88% = 104%*0.85 ФОТ (от 5183) (Поз. 172-173) |  |  |  |  |  |
| 89% = 105%*0.85 ФОТ (от 3286) (Поз. 1-2, 9-10, 20-21, 32-33, 48-49, 57-58, 66-67, 84-85, 93-94, 104-105, 117-118, 128-129, 141-142, 152-153, 161-162, 177-178, 7-8, 15-16, 26-27, 30, 38-39, 45-46, 54-55, 63-64, 72-73, 81-82, 90-91, 99-100, 110-111, 123-124, 134-135, 147-148, 158-159, 167-168, 183-184) |  |  |  |  |  |
| 105% = 123%*0.85 ФОТ (от 17868) (Поз. 3, 5, 11, 13, 22, 24, 34, 36, 41, 43, 50, 52, 59, 61, 68, 70, 77, 79, 86, 88, 95, 97, 106, 108, 119, 121, 130, 132, 143, 145, 154, 156, 163, 165, 174, 176, 179, 181) |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |
| 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 2971) (Поз. 6, 14, 25, 37, 44, 53, 62, 71, 80, 89, 98, 109, 122, 133, 146, 157, 166, 182, 19, 31, 40, 47, 56, 65, 74, 83, 92, 101, 114, 125, 138, 149, 160, 169, 185) |  |  |  |  |  |
| 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1767) (Поз. 7-8, 15-16, 26-27, 30, 38-39, 45-46, 54-55, 63-64, 72-73, 81-82, 90-91, 99-100, 110-111, 123-124, 134-135, 147-148, 158-159, 167-168, 183-184) |  |  |  |  |  |
| 48% = 60%*0.8 ФОТ (от 5183) (Поз. 172-173) |  |  |  |  |  |
| 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1519) (Поз. 1-2, 9-10, 20-21, 32-33, 48-49, 57-58, 66-67, 84-85, 93-94, 104-105, 117-118, 128-129, 141-142, 152-153, 161-162, 177-178) |  |  |  |  |  |
| 51% = 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 17868) (Поз. 3, 5, 11, 13, 22, 24, 34, 36, 41, 43, 50, 52, 59, 61, 68, 70, 77, 79, 86, 88, 95, 97, 106, 108, 119, 121, 130, 132, 143, 145, 154, 156, 163, 165, 174, 176, 179, 181) |  |  |  |  |  |
| 64% = 80%*0.8 ФОТ (от 2566) (Поз. 17-18, 28-29, 75-76, 102-103, 112, 115-116, 126-127, 136, 139-140, 150-151, 170-171) |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 360073,46 |

Примечание:

- Ежеквартальный бюллетень на 2 квартал 2013 года НП «Строители Урала» Региональный центр по ценообразованию в строительстве (ОЗП=13,09; ЭМ=5,46; ЗПМ=13,09; МАТ=4,51);

- Письмо Министерства регионально развития РФ от 27 ноября 2012 г. № 2536-ИП/12/ГС «О нормативах накладных расходов и сметной прибыли».

Приложение № 4

к документации об аукционе

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Выполнение работ по  текущему ремонту искусственных инженерных сооружений (пешеходные лестницы, мостики) в Дзержинском районе города Перми в 2013 году.

.

г. Пермь                                                                                                                   «__» ______  2013 года

Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Дзержинского района»,  именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора учреждения Галиханова Дмитрия Кадировича, действующего на основании Устава, с одной стороны и __________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________, действующего на основании _________, с другой стороны,  заключили настоящий контракт, далее контракт о нижеследующем:

- Предмет контракта

1.1. На основании приказа директора учреждения от «__» ____ 2013 года № __ «О размещении муниципального заказа» и решения аукционной комиссии (протокол от «__»  2013 года № ______), Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по настоящему контракту на выполнение работ по текущему ремонту искусственных инженерных сооружений (пешеходные лестницы, мостики) в Дзержинском районе города Перми в 2013 году», согласно техническому заданию (Приложение № 1 к контракту).

1.2. Подрядчик обеспечивает  выполнение работ по настоящему контракту в соответствии с:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – техническое задание на выполнение работ по текущему ремонту искусственных инженерных сооружений (пешеходные лестницы, мостики) в Дзержинском районе города Перми в 2013 году;

- Приложение № 2 – расчет стоимости на выполнение работ по текущему ремонту искусственных инженерных сооружений (пешеходные лестницы, мостики) в Дзержинском районе города Перми в 2013 году;

- Приложение № 3 – оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ;

- Приложение № 4- перечень нормативных документов обязательных при выполнении работ;

- Приложение № 5 – приказ о назначении ответственного представителя (Предоставляется подрядчиком при заключении контракта);

- Приложение № 6 – локальный сметный расчет (Предоставляется подрядчиком при заключении контракта).

- Приложение № 7 – график помесячной разбивки выполняемых объемов работ (Предоставляется подрядчиком при заключении контракта);

- Приложение № 8 – журнал производства работ (форма);

- Приложение №9 – предписание (форма);

- Приложение №10 - показатели товаров, используемых для выполнении работ, и их значения.

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, нормативных документов.

1.3. Подрядчик обязан выполнить работы по настоящему контракту лично, иждивением Подрядчика: из его материалов, его силами и средствами.

2. Сроки действия контракта

2.1. Срок действия договора: с момента заключения настоящего контракта до момента исполнения сторонами обязательств.

2.2. Срок начала выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта.

2.3. Срок окончания выполнения работ: через 30 (Тридцать) календарных дней с момента заключения контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты

3.1 Общая стоимость работ, подлежащих выполнению, составляет _____ , без дальнейшей индексации.

3.2. Стоимость работ включает в себя все обязательные платежи, налоги и сборы, подлежащие выплате, и расходы, которые могут возникнуть при исполнении настоящего контракта (приобретение материалов, хранение, изготовление, погрузо-разгрузочные работы, транспортировка, страхование и др.).

3.3. Основанием для рассмотрения фактически выполненных Подрядчиком объемов работ, являются акты контрольных проверок, схемы производства работ, акты на скрытые работы, акты приемки выполненных работ, журнал производства работ, сертификаты качества на используемые материалы, фотографии до начала производства работ и после окончания производства работ, счет-фактуры, предоставляемые Заказчику.

3.4. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков (если таковые имеются), с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в контракте (Приложение №3 к настоящему контракту).

3.5. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком по безналичному расчету в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания сторонами актов приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и на основании предоставленной Заказчику счет-фактуры.

3.6. Стоимость выполняемых работ подлежит изменению в связи с неоказанием (некачественным выполнением) работ и последующим применением санкций, предусмотренных разделом 7 настоящего контракта, а также в случае изменения бюджета.

3.7. Оплата за выполненные Подрядчиком объёмы работ производится в соответствии с локальным сметным расчетом (Предоставляется Подрядчиком при заключении контракта) – должен полностью учитывать объем работ, заложенный в техническом задании.

3.8. Работы по настоящему контракту финансируются из городского бюджета по ведомственной целевой программе «Развитие Дзержинского района города Перми».

3.9. В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого контракта уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

3.10. Оплата по контракту, являющемуся приложением к документации об аукционе, производится на счет поставщика (исполнителя, подрядчика), указанный в таком контракте. Оплата по контракту третьим лицам не допускается.

4. Качество работ

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям по качеству работ, а также требованиям по технологии и материалам, рекомендаций, государственных стандартов РФ, безопасности  жизни и здоровья, сертификации, лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством РФ.

4.2. Срок предоставления гарантий качества всего объема выполняемых работ составляет 24  месяца, течение которого начинается с момента приемки выполненных работ Заказчиком.

Гарантия заключается в безвозмездном восстановлении Подрядчиком объекта производства работ (отдельных его элементов), в случае выявления дефектов и недостатков, возникших в гарантийные сроки при условии соблюдения требований по эксплуатации объекта. Восстановлением объекта является приведение его в состояние, соответствующее условиям, которые определены как настоящим контрактом, так и действующей нормативной документацией.

4.3. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объемов работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для:

4.3.1. требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

4.3.2. снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим контрактом.

4.4. В случае несоответствия выполняемых объемов работ требованиям технического задания, а также действующей нормативной документации работы не принимаются.

5. Права и обязанности Подрядчика

5.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований нормативной документации обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.2. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.2. Подрядчик назначает уполномоченных представителей, имеющих право подписания актов контрольных проверок, актов приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ, фотодокументов.

5.3. Предоставлять фотодокументацию по письменной заявке Заказчика (заявка должна содержать наименование объекта и срок предоставления фотодокументации). Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка. Выполнение фотографирования осуществляется в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.

5.4. Обеспечить на объекте выполнения работ постоянное, бесперебойное и безопасное движение транспортных средств и иных участников дорожного движения, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.5. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.6. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту выполнения  работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя общий журнал работ, акты на скрытые работы, сертификаты на материалы, санитарно-эпидемиологические заключения, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.7. В случае приостановки выполнения работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик в течение суток, с момента, когда Подрядчик узнал о наступлении таких событий, уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

5.8. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта с привлечением представителя Заказчика и представителя администрации Дзержинского района г. Перми

5.9. Подрядчик за свой счет  и своевременно обязан устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

5.10. Подрядчик обязан выполнять предписания и письменные указания, в сроки указанные Заказчиком.

5.11. Подрядчик обязан обеспечить Заказчику объезд и осмотр объектов для оценки качества выполняемых работ на транспортном средстве, предоставленном Подрядчиком.

6. Права и обязанности Заказчика

6.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

6.2. Заказчик обязан своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

6.3. Заказчик обязан производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

6.4. Заказчик осуществляет рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение семи рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.5. Заказчик осуществляет проверку и подписание представленных подрядчиком актов фактически выполненных работ.

6.6. Заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок. Количество проверок определяется Заказчиком. По итогам каждой проверки представители Заказчика и Подрядчика составляют акты контрольной проверки, в которых, в том числе фиксируют выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, указывают замечания по качеству выполнения работ. Периодические проверки проводятся в форме выезда на соответствующие объекты представителей Заказчика и Подрядчика. При отказе одной из сторон от подписания актов контрольных проверок в нем делается отметка об этом, акт подписывается другой стороной и в течение суток направляется другой стороне заказным письмом с уведомлением или по факсимильному аппарату. Односторонний акт контрольной проверки является обязательным к исполнению Подрядчиком и может быть признан недействительным только в судебном порядке.

6.7. Данные актов контрольных проверок служат основанием для применения санкций в соответствии с условиями настоящего контракта.

6.8. Заказчик вправе выдать предписание о выявлении дефектов и недостатков объекта производства работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направить указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением и по факсимильной почте. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта производства работ.

6.9. Заказчик имеет право приостановить работы по договору в случае выполнения работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также в случае решения администрации района о приостановке работ в отношении объекта.

7. Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного выполнения работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения выполнения  работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и нормативной документации.

7.3. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.4. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств принятых по настоящему контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

7.4.1. За просрочку сроков сдачи работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1 % от общей стоимости работ по контракту за каждый день просрочки.

7.4.2. За просрочку сроков устранения дефектов Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере  1 % от общей стоимости работ указанных в п. 3.1 настоящего контракта за каждый день просрочки.

7.4.3. За выданные Заказчиком и неисполненные предписания в указанные сроки Подрядчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

7.5. Заказчик за несвоевременную оплату контракта уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.6. Удержание штрафов, пеней, неустойки производится Заказчиком при расчетах согласно п. 3.5. настоящего контракта.

8. Действие и прекращение действия контракта

8.1 Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями Сторон, а также, по соглашению Сторон, в 3 (Трёх) экземплярах на бумажном носителе.

8.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту.

8.3. Расторжение контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.4. При расторжении настоящего контракта по решению суда по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику единовременную неустойку в размере 25 % от общей цены работ,  указанной в п.3.1 настоящего контракта.

9. Разрешение споров между сторонами

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

11. Обеспечение исполнения Контракта

11.1. Подрядчик для заключения муниципального контракта обязан представить обеспечение исполнения настоящего Контракта в виде:

- безотзывной банковской гарантии,

- передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере 30 % от начальной (максимальной) цены Контракта, из которых 5% действуют до момента окончания действия гарантийных обязательств по выполненным работам по ремонту.

11.2. В случае выбора Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта - залога денежных средств, Заказчик возвращает сумму, перечисленную Подрядчиком, в следующем порядке:

- Заказчик возвращает сумму в качестве залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) сумму, перечисленную победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается Контракт, в течение месяца после полного исполнения Сторонами своих обязательств, включая устранение замечаний Заказчика по выявленным недостаткам работ в период производства работ.

11.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта, установленное п.11.1. перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Подрядчик должен в течение 10 (десяти) банковских дней с момента невозможности обеспечить исполнение Контракта предоставить Заказчику иное обеспечение исполнения Контракта, установленное п.11.1. на тех же условиях и в том же размере;

Залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) не может быть заменен другим способом обеспечения исполнения обязательства.

11.4. При расторжении настоящего Контракта по решению суда по вине Подрядчика, обеспечение исполнения Контракта в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается.

11.5. Обеспечение исполнения настоящего Контракта действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                             	Подрядчик:

| Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Дзержинского района» 614087, г. Пермь, ул. Рабочая, 19 тел.: (342)238-30-30 Получатель: УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми МКУ «Благоустройство Дзержинского района» л/с 02934018343) ИНН 5903089626 КПП 590301001 р/сч 40204810300000000006 ГКРЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь БИК 045773001 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Директор ________________ Д.К. Галиханов м.п. |  |  |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№  от «__» _____ 2013 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по текущему ремонту искусственных инженерных сооружений (пешеходные лестницы, мостики) в Дзержинском районе г.Перми в 2013 году

1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего технического задания, а также требованиям по технологии и материалам, согласно нормативной  (СНиП, ГОСТ и др.) и технической документации, рекомендаций, безопасности жизни и здоровья, сертификации, лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством РФ.

2. Материалы, используемые в работе, должны иметь сертификат и знак соответствия.

3. Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения пешеходов, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

4. В случае обнаружения недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течение срока, установленного в мотивированном отказе от приемки работ устранить недостатки, за свой счет.

5. Заказчик  вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ.

6. Подрядчик самостоятельно определяет технологию производства работ по всем видам работ и конструктивным элементам с учетом требований настоящего технического задания. Технология производства работ, контролируемые параметры и методы контроля, взаимная увязка технологических процессов.

7. Подрядчик самостоятельно определяет площадь и места размещения строительной техники, складирования материалов, хозяйственно-бытовых построек и т.п. и согласовывает их с собственником территории, администрацией района и Заказчиком;

8. Все демонтируемые и пригодные к использованию материалы и конструкции следует передать собственникам либо эксплуатирующим организациям по акту. Для сжигания пней и порубочных отходов необходимо использовать площадки, временно отводимые для этих целей. Подрядчик самостоятельно оформляет площадки и получает необходимые разрешения на сжигание отходов.

Ведомость объёмов работ:

| № | Наименование работ | ед. изм. | кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Крисанова,17 (Петропавловская, 97 -Крисанова,17) |  |  |
|  | Ремонт ступеней бетоном тяжелым с крупностью заполнителя до10 мм, класса B 20 (М-250) | м2 | 15,4 |
|  | Устройство настила деревянного обрезного с пазом высотой 50 мм. Ширина доски 200 мм | м2 | 10,395 |
|  | Обработка настила деревянного антисептиком с двух сторон | м2 | 20,79 |
|  | Покраска настила деревянного морилкой для древесины. Цвет коричневый | м2 | 10,395 |
|  | Крепление настила к основанию (болты анкерные) | м2 | 10,395 |
| 2 | Крисанова,13 (склон от тротуара) |  |  |
|  | Ремонт ступеней бетоном тяжелым с крупностью заполнителя до10 мм, класса B 20 (М-250) | м2 | 8,82 |
|  | Устройство настила деревянного обрезного с пазом высотой 50 мм. Ширина доски 200 мм | м2 | 8,82 |
|  | Обработка настила деревянного антисептиком с двух сторон | м2 | 17,64 |
|  | Покраска настила деревянного морилкой для древесины. Цвет коричневый | м2 | 8,82 |
|  | Крепление настила к основанию (болты анкерные) | м2 | 8,82 |
|  | Устройство колясочных съездов(швеллер 10 п Ст.3 ПС ) | м.п | 9 |
|  | Окраска перильного ограждения (черный цвет) | м2 | 0,36 |
| 3 | Крисанова,17 (до тротуара) |  |  |
|  | Ремонт ступеней бетоном тяжелым с крупностью заполнителя до10 мм, класса B 20 (М-250) | м2 | 26,28 |
|  | Устройство настила деревянного обрезного с пазом высотой 50 мм. Ширина доски 200 мм | м2 | 16,79 |
|  | Обработка настила деревянного антисептиком с двух сторон | м2 | 33,58 |
|  | Покраска настила деревянного морилкой для древесины. Цвет коричневый | м2 | 16,79 |
|  | Крепление настила к основанию (болты анкерные) | м2 | 16,79 |
|  | Устройство колясочных съездов(швеллер 10 п Ст.3 ПС ) | м.п. | 18 |
|  | Оштукатуривание и окраска бетонного парапета | м2 | 7,2 |
| 4 | ул. Толмачёва (от ул. Петропавловская, 111 вдоль школы №84 до ул. Я.Колоса) |  |  |
|  | лестница №1 |  |  |
|  | Ремонт ступеней бетоном тяжелым с крупностью заполнителя до10 мм, класса B 20 (М-250) | м2 | 20,52 |
|  | Устройство настила деревянного обрезного с пазом высотой 50 мм. Ширина доски 200 мм | м2 | 7,98 |
|  | Обработка настила деревянного антисептиком с двух сторон | м2 | 15,96 |
|  | Покраска настила деревянного морилкой для древесины. Цвет коричневый | м2 | 7,98 |
|  | Крепление настила к основанию (болты анкерные) | м2 | 7,98 |
|  | Окраска перильного ограждения (черный цвет) | м2 | 7,2 |
|  | лестница№2 |  |  |
|  | Устройство настила деревянного обрезного с пазом высотой 50 мм. Ширина доски 200 мм | м2 | 4,68 |
|  | Обработка настила деревянного антисептиком с двух сторон | м2 | 9,36 |
|  | Покраска настила деревянного морилкой для древесины. Цвет коричневый | м2 | 4,68 |
|  | Крепление настила к основанию (болты анкерные) | м2 | 4,68 |
|  | Окраска перильного ограждения (черный цвет) | м2 | 6,2 |
|  | лестница №3 |  |  |
|  | Ремонт ступеней бетоном тяжелым с крупностью заполнителя до10 мм, класса B 20 (М-250) | м2 | 7,56 |
|  | Устройство настила деревянного обрезного с пазом высотой 50 мм. Ширина доски 200 мм | м2 | 3,92 |
|  | Обработка настила деревянного антисептиком с двух сторон | м2 | 7,84 |
|  | Покраска настила деревянного морилкой для древесины. Цвет коричневый | м2 | 3,92 |
|  | Крепление настила к основанию (болты анкерные) | м2 | 3,92 |
|  | Окраска перильного ограждения (черный цвет) | м2 | 0,5 |
| 5 | ул. Плеханова, 46 |  |  |
|  | Ремонт ступеней бетоном тяжелым с крупностью заполнителя до10 мм, класса B 20 (М-250) | м2 | 36,89 |
|  | Устройство настила деревянного обрезного с пазом высотой 50 мм. Ширина доски 200 мм | м2 | 27,37 |
|  | Обработка настила деревянного антисептиком с двух сторон | м2 | 54,74 |
|  | Покраска настила деревянного морилкой для древесины. Цвет коричневый | м2 | 27,37 |
|  | Крепление настила к основанию (болты анкерные) | м2 | 27,37 |
|  | Окраска перильного ограждения (черный цвет) | м2 | 0,52 |
| 6 | ул. Плеханова (от дома №61 до дома №57) |  |  |
|  | Ремонт ступеней бетоном тяжелым с крупностью заполнителя до10 мм, класса B 20 (М-250) | м2 | 4,25 |
|  | Устройство настила деревянного обрезного с пазом высотой 50 мм. Ширина доски 200 мм | м2 | 1,8 |
|  | Обработка настила деревянного антисептиком с двух сторон | м2 | 3,6 |
|  | Покраска настила деревянного морилкой для древесины. Цвет коричневый | м2 | 1,8 |
|  | Крепление настила к основанию (болты анкерные) | м2 | 1,8 |
|  | Окраска перильного ограждения (черный цвет) | м2 | 0,6 |
|  | Устройство колясочных съездов(швеллер 10 п Ст.3 ПС ) | м.п. | 6 |
| 7 | ул.Хабаровская, 163-165 |  |  |
|  | лестница №1 |  |  |
|  | Устройство настила деревянного обрезного с пазом высотой 50 мм. Ширина доски 200 мм | м2 | 7,04 |
|  | Обработка настила деревянного антисептиком с двух сторон | м2 | 14,08 |
|  | Покраска настила деревянного морилкой для древесины. Цвет коричневый | м2 | 7,04 |
|  | Крепление настила к основанию (болты анкерные) | м2 | 7,04 |
|  | Окраска перильного ограждения (черный цвет) | м2 | 1,8 |
|  | лестница №2 |  |  |
|  | Ремонт ступеней бетоном тяжелым с крупностью заполнителя до10 мм, класса B 20 (М-250) | м2 | 11,616 |
|  | Устройство настила деревянного обрезного с пазом высотой 50 мм. Ширина доски 200 мм | м2 | 8,976 |
|  | Обработка настила деревянного антисептиком с двух сторон | м2 | 17,952 |
|  | Покраска настила деревянного морилкой для древесины. Цвет коричневый | м2 | 8,976 |
|  | Крепление настила к основанию (болты анкерные) | м2 | 8,976 |
|  | Окраска перильного ограждения (черный цвет) | м2 | 1,2 |
| 8 | ул. Хабаровская, 171 (чётная и нечётная сторона) |  |  |
|  | лестница №1 |  |  |
|  | Ремонт ступеней бетоном тяжелым с крупностью заполнителя до10 мм, класса B 20 (М-250) | м2 | 5,1 |
|  | Устройство настила деревянного обрезного с пазом высотой 50 мм. Ширина доски 200 мм | м2 | 2,85 |
|  | Обработка настила деревянного антисептиком с двух сторон | м2 | 5,7 |
|  | Покраска настила деревянного морилкой для древесины. Цвет коричневый | м2 | 2,85 |
|  | Крепление настила к основанию (болты анкерные) | м2 | 2,85 |
|  | Окраска перильного ограждения (черный цвет) | м2 | 0,3 |
|  | Устройство колясочных съездов(швеллер 10 п Ст.3 ПС ) | м.п | 3 |
|  | лестница №2 |  |  |
|  | Ремонт ступеней бетоном тяжелым с крупностью заполнителя до10 мм, класса B 20 (М-250) | м2 | 12,285 |
|  | Устройство настила деревянного обрезного с пазом высотой 50 мм. Ширина доски 200 мм | м2 | 8,82 |
|  | Обработка настила деревянного антисептиком с двух сторон | м2 | 17,64 |
|  | Покраска настила деревянного морилкой для древесины. Цвет коричневый | м2 | 8,82 |
|  | Крепление настила к основанию (болты анкерные) | м2 | 8,82 |
|  | Устройство перильного ограждения ( труба d51х2,5 ) | м.п. | 12 |
|  | Окраска перильного ограждения (черный цвет) | м2 | 1,2 |
|  | Устройство колясочных съездов(швеллер 10 п Ст.3 ПС ) | м.п | 6 |
|  | лестница №3 |  |  |
|  | Ремонт ступеней бетоном тяжелым с крупностью заполнителя до10 мм, класса B 20 (М-250) | м2 | 18,48 |
|  | Устройство настила деревянного обрезного с пазом высотой 50 мм. Ширина доски 200 мм | м2 | 12,6 |
|  | Обработка настила деревянного антисептиком с двух сторон | м2 | 25,2 |
|  | Покраска настила деревянного морилкой для древесины. Цвет коричневый | м2 | 12,6 |
|  | Крепление настила к основанию (болты анкерные) | м2 | 12,6 |
|  | Окраска перильного ограждения (черный цвет) | м2 | 0,43 |
|  | Устройство колясочных съездов(швеллер 10 п Ст.3 ПС ) | м.п | 10 |
|  | лестница №4 |  |  |
|  | Ремонт ступеней бетоном тяжелым с крупностью заполнителя до10 мм, класса B 20 (М-250) | м2 | 15,48 |
|  | Устройство настила деревянного обрезного с пазом высотой 50 мм. Ширина доски 200 мм | м2 | 10,8 |
|  | Обработка настила деревянного антисептиком с двух сторон | м2 | 21,6 |
|  | Покраска настила деревянного морилкой для древесины. Цвет коричневый | м2 | 10,8 |
|  | Крепление настила к основанию (болты анкерные) | м2 | 10,8 |
|  | Устройство перильного ограждения ( труба d51х2,5 ) | м2 | 9,4 |
|  | Окраска перильного ограждения (черный цвет) | м2 | 0,94 |
|  | Устройство колясочных съездов(швеллер 10 п Ст.3 ПС ) | м.п | 6,8 |
| 9 | ул. Ветлужская (спуск от остановки м/р Железнодорожный) |  |  |
|  | лестница №1 |  |  |
|  | Ремонт ступеней бетоном тяжелым с крупностью заполнителя до10 мм, класса B 20 (М-250) | м2 | 10,935 |
|  | Устройство настила деревянного обрезного с пазом высотой 50 мм. Ширина доски 200 мм | м2 | 7,695 |
|  | Обработка настила деревянного антисептиком с двух сторон | м2 | 15,39 |
|  | Покраска настила деревянного морилкой для древесины. Цвет коричневый | м2 | 7,695 |
|  | Крепление настила к основанию (болты анкерные) | м2 | 7,695 |
|  | Окраска перильного ограждения (черный цвет) | м2 | 1,2 |
|  | Устройство колясочных съездов(швеллер 10 п Ст.3 ПС ) | м.п | 12 |
|  | лестница №2 |  |  |
|  | Ремонт ступеней бетоном тяжелым с крупностью заполнителя до10 мм, класса B 20 (М-250) | м2 | 7,92 |
|  | Устройство настила деревянного обрезного с пазом высотой 50 мм. Ширина доски 200 мм | м2 | 7,92 |
|  | Обработка настила деревянного антисептиком с двух сторон | м2 | 15,84 |
|  | Покраска настила деревянного морилкой для древесины. Цвет коричневый | м2 | 7,92 |
|  | Крепление настила к основанию (болты анкерные) | м2 | 7,92 |
|  | Окраска перильного ограждения (черный цвет) | м2 | 1,7 |
| 10 | ул. Ветлужская, 97 (в сторону ул. Красноводская) |  |  |
|  | Ремонт ступеней бетоном тяжелым с крупностью заполнителя до10 мм, класса B 20 (М-250) | м2 | 21,9 |
|  | Устройство настила деревянного обрезного с пазом высотой 50 мм. Ширина доски 200 мм | м2 | 9 |
|  | Обработка настила деревянного антисептиком с двух сторон | м2 | 18 |
|  | Покраска настила деревянного морилкой для древесины. Цвет коричневый | м2 | 9 |
|  | Крепление настила к основанию (болты анкерные) | м2 | 9 |
|  | Окраска перильного ограждения (черный цвет) | м2 | 1,8 |
|  | Устройство колясочных съездов(швеллер 10 п Ст.3 ПС ) | м.п | 13 |
| 11 | ул. Лестница от ул. Хохрякова к памятнику воинам-дзержинцам на ул. Хохрякова |  |  |
|  | демонтаж разрушенных плит из природного материала | м2 | 19,152 |
|  | укладка плит из природного материала (аналог по цвету и материалу существующего покрытия ступеней) | м2 | 19,152 |
| 12 | ул. Ш.Космонавтов (спуск на ул. Кронштадтскую с путепровода) |  |  |
|  | Ремонт ступеней бетоном тяжелым с крупностью заполнителя до10 мм, класса B 20 (М-250) | м2 | 7,92 |
|  | Устройство настила деревянного обрезного с пазом высотой 50 мм. Ширина доски 200 мм | м2 | 7,92 |
|  | Обработка настила деревянного антисептиком с двух сторон | м2 | 15,84 |
|  | Покраска настила деревянного морилкой для древесины. Цвет коричневый | м2 | 7,92 |
|  | Крепление настила к основанию (болты анкерные) | м2 | 7,92 |
|  | Окраска перильного ограждения (черный цвет) | м2 | 1,66 |

Требования по объему гарантий качества работ

1.На результат работы устанавливается гарантийный срок продолжительностью 24 месяца с момента подписания акта контроля выполнения работ;

2.Обязанности подрядчика в течение гарантийного срока - устранение за свой счет в срок, устанавливаемый Заказчиком,  дефектов на объектах находящихся на гарантии независимо от причин их возникновения;

Сроки проведения работ

Начало: с момента заключения контракта

Окончание: через 30 календарных дней с момента заключения контракта

Заказчик ____________/Д.К. Галиханов/                                               Подрядчик ____________//

М.п.								М.п

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№  от «__» ____ 2013 г

Расчет стоимости

на выполнение работ по текущему ремонту искусственных инженерных сооружений

в Дзержинском районе г. Перми

| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Крисанова, 17 (Петропавловская, 97 - Крисанова, 17) |  |  |  |  |  |
| Ремонт бетонных ступеней |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР06-01-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,00462 | 352,00 |
| 2 | ФССЦ-401-0007 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Бетон тяжелый, класс В20 (М250) | м3 | 0,462 | 1635,00 |
| Устройство настила деревянного |  |  |  |  |  |
| 3 | ФЕР11-01-033-02 И7-Пр. Минрегион от 05.05.12 №188 | Устройство настила деревянного обрезного: толщиной 50 мм (прим.) | 100 м2 покрытия | 0,10395 | 2439,06 |
| 4 | ПСВ № 4, 2013, стр. 131 | Доска обрезная 50х200х6000 мм | м3 | 0,3857 | 2256,20 |
| 5 | ФССЦ-101-1929 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Болты анкерные | т | 0,0027 | 144,00 |
| 6 | ФЕРр69-10-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Антисептирование древесины: водными растворами | 100 м2 обработанной поверхности | 0,2079 | 207,00 |
| 7 | ФЕР15-04-002-05 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 | Покраска настила деревянного морилкой (прим.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,10395 | 174,00 |
| 8 | ФССЦ-101-3563 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Морилка натуральная | т | 0,0021 | 363,00 |
| Итого: |  |  |  |  | 7570,26 |
| Раздел 2. Крисанова, 13 (склон от тротуара) |  |  |  |  |  |
| Ремонт бетонных ступеней |  |  |  |  |  |
| 9 | ФЕР06-01-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,002646 | 228,00 |
| 10 | ФССЦ-401-0007 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Бетон тяжелый, класс В20 (М250) | м3 | 0,2646 | 937,00 |
| Устройство настила деревянного |  |  |  |  |  |
| 11 | ФЕР11-01-033-02 И7-Пр. Минрегион от 05.05.12 №188 | Устройство настила деревянного обрезного: толщиной 50 мм (прим.) | 100 м2 покрытия | 0,0882 | 2074,00 |
| 12 | ПСВ № 4, 2013, стр. 131 | Доска обрезная 50х200х6000 мм | м3 | 0,3272 | 1914,00 |
| 13 | ФССЦ-101-1929 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Болты анкерные | т | 0,0023 | 123,00 |
| 14 | ФЕРр69-10-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Антисептирование древесины: водными растворами | 100 м2 обработанной поверхности | 0,1764 | 190,00 |
| 15 | ФЕР15-04-002-05 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 | Покраска настила деревянного морилкой (прим.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0882 | 138,10 |
| 16 | ФССЦ-101-3563 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Морилка натуральная | т | 0,0018 | 309,20 |
| Устройство съездов для колясок |  |  |  |  |  |
| 17 | ФЕРр54-8-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Укладка швеллера и приваривание (прим.) | 1 т балок | 0,07731 | 706,00 |
| 18 | ФССЦ-101-3685 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Швеллеры № 10 сталь марки Ст3пс | т | 0,07731 | 2017,00 |
| Окраска перильного ограждения |  |  |  |  |  |
| 19 | ФЕРр62-35-1 И4-Пр. Минрегион от 14.05.12 №197 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0036 | 70,00 |
| Итого: |  |  |  |  | 8706,3 |
| Раздел 3. Крисанова, 17 (до тротуара) |  |  |  |  |  |
| Ремонт бетонных ступеней |  |  |  |  |  |
| 20 | ФЕР06-01-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,007884 | 627,00 |
| 21 | ФССЦ-401-0007 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Бетон тяжелый, класс В20 (М250) | м3 | 0,7884 | 2789,00 |
| Устройство настила деревянного |  |  |  |  |  |
| 22 | ФЕР11-01-033-02 И7-Пр. Минрегион от 05.05.12 №188 | Устройство настила деревянного обрезного: толщиной 50 мм (прим.) | 100 м2 покрытия | 0,1679 | 3958,00 |
| 23 | ПСВ № 4, 2013, стр. 131 | Доска обрезная 50х200х6000 мм | м3 | 0,6229 | 3644,00 |
| 24 | ФССЦ-101-1929 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Болты анкерные | т | 0,0044 | 234,00 |
| 25 | ФЕРр69-10-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Антисептирование древесины: водными растворами | 100 м2 обработанной поверхности | 0,3358 | 347,00 |
| 26 | ФЕР15-04-002-05 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 | Покраска настила деревянного морилкой (прим.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1679 | 315,10 |
| 27 | ФССЦ-101-3563 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Морилка натуральная | т | 0,0034 | 586,00 |
| Устройство съездов для колясок |  |  |  |  |  |
| 28 | ФЕРр54-8-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Укладка швеллера и приваривание (прим.) | 1 т балок | 0,15462 | 1442,00 |
| 29 | ФССЦ-101-3685 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Швеллеры № 10 сталь марки Ст3пс | т | 0,15462 | 4035,00 |
| Оштукатуривание и окраска парапета |  |  |  |  |  |
| 30 | ФЕР15-02-001-01 И1-Пр. Минрегион от 27.02.10 №81 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,072 | 2171,20 |
| 31 | ФЕРр62-26-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 1 раз с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,072 | 387,04 |
| Итого: |  |  |  |  | 20535,34 |
| Раздел 4. ул. Толмачева (от ул. Петропавловская, 111 вдоль школы № 84 до ул. Я. Колоса) |  |  |  |  |  |
| ЛЕСТНИЦА №1 |  |  |  |  |  |
| Ремонт бетонных ступеней |  |  |  |  |  |
| 32 | ФЕР06-01-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,006156 | 491,00 |
| 33 | ФССЦ-401-0007 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Бетон тяжелый, класс В20 (М250) | м3 | 0,6156 | 2177,10 |
| Устройство настила деревянного |  |  |  |  |  |
| 34 | ФЕР11-01-033-02 И7-Пр. Минрегион от 05.05.12 №188 | Устройство настила деревянного обрезного: толщиной 50 мм (прим.) | 100 м2 покрытия | 0,0798 | 1868,00 |
| 35 | ПСВ № 4, 2013, стр. 131 | Доска обрезная 50х200х6000 мм | м3 | 0,2961 | 1732,24 |
| 36 | ФССЦ-101-1929 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Болты анкерные | т | 0,0021 | 112,10 |
| 37 | ФЕРр69-10-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Антисептирование древесины: водными растворами | 100 м2 обработанной поверхности | 0,1596 | 155,00 |
| 38 | ФЕР15-04-002-05 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 | Покраска настила деревянного морилкой (прим.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0798 | 138,06 |
| 39 | ФССЦ-101-3563 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Морилка натуральная | т | 0,0016 | 277,30 |
| Окраска перильного ограждения |  |  |  |  |  |
| 40 | ФЕРр62-35-1 И4-Пр. Минрегион от 14.05.12 №197 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,072 | 1344,02 |
| ЛЕСТНИЦА № 2 |  |  |  |  |  |
| Устройство настила деревянного |  |  |  |  |  |
| 41 | ФЕР11-01-033-02 И7-Пр. Минрегион от 05.05.12 №188 | Устройство настила деревянного обрезного: толщиной 50 мм (прим.) | 100 м2 покрытия | 0,0468 | 1105,66 |
| 42 | ПСВ № 4, 2013, стр. 131 | Доска обрезная 50х200х6000 мм | м3 | 0,1736 | 1016,00 |
| 43 | ФССЦ-101-1929 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Болты анкерные | т | 0,0012 | 63,72 |
| 44 | ФЕРр69-10-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Антисептирование древесины: водными растворами | 100 м2 обработанной поверхности | 0,0936 | 94,40 |
| 45 | ФЕР15-04-002-05 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 | Покраска настила деревянного морилкой (прим.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0468 | 69,62 |
| 46 | ФССЦ-101-3563 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Морилка натуральная | т | 0,0009 | 154,58 |
| Окраска перильного ограждения |  |  |  |  |  |
| 47 | ФЕРр62-35-1 И4-Пр. Минрегион от 14.05.12 №197 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,062 | 1167,02 |
| ЛЕСТНИЦА №3 |  |  |  |  |  |
| Ремонт бетонных ступеней |  |  |  |  |  |
| 48 | ФЕР06-01-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,002268 | 185,26 |
| 49 | ФССЦ-401-0007 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Бетон тяжелый, класс В20 (М250) | м3 | 0,2268 | 803,58 |
| Устройство настила деревянного |  |  |  |  |  |
| 50 | ФЕР11-01-033-02 И7-Пр. Минрегион от 05.05.12 №188 | Устройство настила деревянного обрезного: толщиной 50 мм (прим.) | 100 м2 покрытия | 0,0392 | 901,52 |
| 51 | ПСВ № 4, 2013, стр. 131 | Доска обрезная 50х200х6000 мм | м3 | 0,1454 | 850,78 |
| 52 | ФССЦ-101-1929 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Болты анкерные | т | 0,001 | 53,10 |
| 53 | ФЕРр69-10-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Антисептирование древесины: водными растворами | 100 м2 обработанной поверхности | 0,0784 | 89,68 |
| 54 | ФЕР15-04-002-05 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 | Покраска настила деревянного морилкой (прим.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0392 | 69,62 |
| 55 | ФССЦ-101-3563 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Морилка натуральная | т | 0,0008 | 138,06 |
| Окраска перильного ограждения |  |  |  |  |  |
| 56 | ФЕРр62-35-1 И4-Пр. Минрегион от 14.05.12 №197 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,005 | 102,66 |
| Итого: |  |  |  |  | 15160,08 |
| Раздел 5. ул. Плеханова, 46 |  |  |  |  |  |
| Ремонт бетонных ступеней |  |  |  |  |  |
| 57 | ФЕР06-01-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,011067 | 895,62 |
| 58 | ФССЦ-401-0007 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Бетон тяжелый, класс В20 (М250) | м3 | 1,1067 | 3916,42 |
| Устройство настила деревянного |  |  |  |  |  |
| 59 | ФЕР11-01-033-02 И7-Пр. Минрегион от 05.05.12 №188 | Устройство настила деревянного обрезного: толщиной 50 мм (прим.) | 100 м2 покрытия | 0,2737 | 6435,72 |
| 60 | ПСВ № 4, 2013, стр. 131 | Доска обрезная 50х200х6000 мм | м3 | 1,015 | 5937,76 |
| 61 | ФССЦ-101-1929 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Болты анкерные | т | 0,0072 | 383,50 |
| 62 | ФЕРр69-10-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Антисептирование древесины: водными растворами | 100 м2 обработанной поверхности | 0,5474 | 579,38 |
| 63 | ФЕР15-04-002-05 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 | Покраска настила деревянного морилкой (прим.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2737 | 459,02 |
| 64 | ФССЦ-101-3563 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Морилка натуральная | т | 0,0055 | 952,26 |
| Окраска перильного ограждения |  |  |  |  |  |
| 65 | ФЕРр62-35-1 И4-Пр. Минрегион от 14.05.12 №197 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0052 | 102,66 |
| Итого: |  |  |  |  | 19662,34 |
| Раздел 6. ул. Плеханова (от дома № 61 до дома № 57) |  |  |  |  |  |
| Ремонт бетонных ступеней |  |  |  |  |  |
| 66 | ФЕР06-01-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,001275 | 100,30 |
| 67 | ФССЦ-401-0007 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Бетон тяжелый, класс В20 (М250) | м3 | 0,1275 | 451,94 |
| Устройство настила деревянного |  |  |  |  |  |
| 68 | ФЕР11-01-033-02 И7-Пр. Минрегион от 05.05.12 №188 | Устройство настила деревянного обрезного: толщиной 50 мм (прим.) | 100 м2 покрытия | 0,018 | 447,22 |
| 69 | ПСВ № 4, 2013, стр. 131 | Доска обрезная 50х200х6000 мм | м3 | 0,0668 | 390,58 |
| 70 | ФССЦ-101-1929 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Болты анкерные | т | 0,0005 | 27,14 |
| 71 | ФЕРр69-10-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Антисептирование древесины: водными растворами | 100 м2 обработанной поверхности | 0,036 | 42,48 |
| 72 | ФЕР15-04-002-05 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 | Покраска настила деревянного морилкой (прим.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,018 | 35,40 |
| 73 | ФССЦ-101-3563 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Морилка натуральная | т | 0,0004 | 69,62 |
| Окраска перильного ограждения |  |  |  |  |  |
| 74 | ФЕРр62-35-1 И4-Пр. Минрегион от 14.05.12 №197 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,006 | 107,38 |
| Устройство съездов для колясок |  |  |  |  |  |
| 75 | ФЕРр54-8-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Укладка швеллера и приваривание (прим.) | 1 т балок | 0,05154 | 479,08 |
| 76 | ФССЦ-101-3685 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Швеллеры № 10 сталь марки Ст3пс | т | 0,05154 | 1346,38 |
| Итого: |  |  |  |  | 3497,52 |
| Раздел 7. ул. Хабаровская, 163-165 |  |  |  |  |  |
| ЛЕСТНИЦА №1 |  |  |  |  |  |
| Устройство настила деревянного |  |  |  |  |  |
| 77 | ФЕР11-01-033-02 И7-Пр. Минрегион от 05.05.12 №188 | Устройство настила деревянного обрезного: толщиной 50 мм (прим.) | 100 м2 покрытия | 0,0704 | 1665,00 |
| 78 | ПСВ № 4, 2013, стр. 131 | Доска обрезная 50х200х6000 мм | м3 | 0,2612 | 1528,10 |
| 79 | ФССЦ-101-1929 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Болты анкерные | т | 0,0018 | 95,58 |
| 80 | ФЕРр69-10-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Антисептирование древесины: водными растворами | 100 м2 обработанной поверхности | 0,1408 | 148,68 |
| 81 | ФЕР15-04-002-05 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 | Покраска настила деревянного морилкой (прим.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0704 | 138,06 |
| 82 | ФССЦ-101-3563 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Морилка натуральная | т | 0,0014 | 239,54 |
| Окраска перильного ограждения |  |  |  |  |  |
| 83 | ФЕРр62-35-1 И4-Пр. Минрегион от 14.05.12 №197 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,018 | 342,20 |
| ЛЕСТНИЦА № 2 |  |  |  |  |  |
| Ремонт бетонных ступеней |  |  |  |  |  |
| 84 | ФЕР06-01-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,003485 | 280,00 |
| 85 | ФССЦ-401-0007 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Бетон тяжелый, класс В20 (М250) | м3 | 0,34848 | 1234,28 |
| Устройство настила деревянного |  |  |  |  |  |
| 86 | ФЕР11-01-033-02 И7-Пр. Минрегион от 05.05.12 №188 | Устройство настила деревянного обрезного: толщиной 50 мм (прим.) | 100 м2 покрытия | 0,08976 | 2112,20 |
| 87 | ПСВ № 4, 2013, стр. 131 | Доска обрезная 50х200х6000 мм | м3 | 0,333 | 1948,18 |
| 88 | ФССЦ-101-1929 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Болты анкерные | т | 0,0024 | 127,44 |
| 89 | ФЕРр69-10-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Антисептирование древесины: водными растворами | 100 м2 обработанной поверхности | 0,17952 | 190,00 |
| 90 | ФЕР15-04-002-05 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 | Покраска настила деревянного морилкой (прим.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,08976 | 173,50 |
| 91 | ФССЦ-101-3563 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Морилка натуральная | т | 0,0018 | 309,20 |
| Окраска перильного ограждения |  |  |  |  |  |
| 92 | ФЕРр62-35-1 И4-Пр. Минрегион от 14.05.12 №197 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,012 | 237,20 |
| Итого: |  |  |  |  | 10769,16 |
| Раздел 8. ул. Хабаровская, 171 (четная и нечетная сторона) |  |  |  |  |  |
| ЛЕСТНИЦА № 1 |  |  |  |  |  |
| Ремонт бетонных ступеней |  |  |  |  |  |
| 93 | ФЕР06-01-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,00153 | 105,02 |
| 94 | ФССЦ-401-0007 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Бетон тяжелый, класс В20 (М250) | м3 | 0,153 | 543,00 |
| Устройство настила деревянного |  |  |  |  |  |
| 95 | ФЕР11-01-033-02 И7-Пр. Минрегион от 05.05.12 №188 | Устройство настила деревянного обрезного: толщиной 50 мм (прим.) | 100 м2 покрытия | 0,0285 | 657,30 |
| 96 | ПСВ № 4, 2013, стр. 131 | Доска обрезная 50х200х6000 мм | м3 | 0,1057 | 618,32 |
| 97 | ФССЦ-101-1929 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Болты анкерные | т | 0,0007 | 37,80 |
| 98 | ФЕРр69-10-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Антисептирование древесины: водными растворами | 100 м2 обработанной поверхности | 0,057 | 53,10 |
| 99 | ФЕР15-04-002-05 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 | Покраска настила деревянного морилкой (прим.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0285 | 35,40 |
| 100 | ФССЦ-101-3563 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Морилка натуральная | т | 0,0006 | 101,50 |
| Окраска перильного ограждения |  |  |  |  |  |
| 101 | ФЕРр62-35-1 И4-Пр. Минрегион от 14.05.12 №197 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,003 | 64,00 |
| Устройство съездов для колясок |  |  |  |  |  |
| 102 | ФЕРр54-8-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Укладка швеллера и приваривание (прим.) | 1 т балок | 0,02577 | 226,60 |
| 103 | ФССЦ-101-3685 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Швеллеры № 10 сталь марки Ст3пс | т | 0,02577 | 670,24 |
| ЛЕСТНИЦА № 2 |  |  |  |  |  |
| Ремонт бетонных ступеней |  |  |  |  |  |
| 104 | ФЕР06-01-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,003686 | 285,60 |
| 105 | ФССЦ-401-0007 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Бетон тяжелый, класс В20 (М250) | м3 | 0,36855 | 1304,00 |
| Устройство настила деревянного |  |  |  |  |  |
| 106 | ФЕР11-01-033-02 И7-Пр. Минрегион от 05.05.12 №188 | Устройство настила деревянного обрезного: толщиной 50 мм (прим.) | 100 м2 покрытия | 0,0882 | 2073,30 |
| 107 | ПСВ № 4, 2013, стр. 131 | Доска обрезная 50х200х6000 мм | м3 | 0,3272 | 1914,00 |
| 108 | ФССЦ-101-1929 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Болты анкерные | т | 0,0023 | 123,00 |
| 109 | ФЕРр69-10-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Антисептирование древесины: водными растворами | 100 м2 обработанной поверхности | 0,1764 | 190,00 |
| 110 | ФЕР15-04-002-05 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 | Покраска настила деревянного морилкой (прим.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0882 | 138,06 |
| 111 | ФССЦ-101-3563 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Морилка натуральная | т | 0,0018 | 309,16 |
| Устройство перил |  |  |  |  |  |
| 112 | ФЕРр54-8-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Установка стоек, перил и приваривание (прим.) | 1 т балок | 0,03588 | 335,12 |
| 113 | ФССЦ-103-0137 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 51 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 12 | 1474,00 |
| Окраска перильного ограждения |  |  |  |  |  |
| 114 | ФЕРр62-35-1 И4-Пр. Минрегион от 14.05.12 №197 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,012 | 237,20 |
| Устройство съездов для колясок |  |  |  |  |  |
| 115 | ФЕРр54-8-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Укладка швеллера и приваривание (прим.) | 1 т балок | 0,05154 | 479,10 |
| 116 | ФССЦ-101-3685 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Швеллеры № 10 сталь марки Ст3пс | т | 0,05154 | 1346,40 |
| ЛЕСТНИЦА № 3 |  |  |  |  |  |
| Ремонт бетонных ступеней |  |  |  |  |  |
| 117 | ФЕР06-01-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,005544 | 442,00 |
| 118 | ФССЦ-401-0007 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Бетон тяжелый, класс В20 (М250) | м3 | 0,5544 | 1964,00 |
| Устройство настила деревянного |  |  |  |  |  |
| 119 | ФЕР11-01-033-02 И7-Пр. Минрегион от 05.05.12 №188 | Устройство настила деревянного обрезного: толщиной 50 мм (прим.) | 100 м2 покрытия | 0,126 | 2973,00 |
| 120 | ПСВ № 4, 2013, стр. 131 | Доска обрезная 50х200х6000 мм | м3 | 0,4675 | 2735,24 |
| 121 | ФССЦ-101-1929 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Болты анкерные | т | 0,0033 | 176,00 |
| 122 | ФЕРр69-10-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Антисептирование древесины: водными растворами | 100 м2 обработанной поверхности | 0,252 | 254,00 |
| 123 | ФЕР15-04-002-05 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 | Покраска настила деревянного морилкой (прим.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,126 | 210,04 |
| 124 | ФССЦ-101-3563 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Морилка натуральная | т | 0,0025 | 431,00 |
| Окраска перильного ограждения |  |  |  |  |  |
| 125 | ФЕРр62-35-1 И4-Пр. Минрегион от 14.05.12 №197 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0043 | 70,00 |
| Устройство съездов для колясок |  |  |  |  |  |
| 126 | ФЕРр54-8-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Укладка швеллера и приваривание (прим.) | 1 т балок | 0,0859 | 785,00 |
| 127 | ФССЦ-101-3685 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Швеллеры № 10 сталь марки Ст3пс | т | 0,0859 | 2241,00 |
| ЛЕСТНИЦА № 4 |  |  |  |  |  |
| Ремонт бетонных ступеней |  |  |  |  |  |
| 128 | ФЕР06-01-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,004644 | 381,20 |
| 129 | ФССЦ-401-0007 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Бетон тяжелый, класс В20 (М250) | м3 | 0,4644 | 1645,00 |
| Устройство настила деревянного |  |  |  |  |  |
| 130 | ФЕР11-01-033-02 И7-Пр. Минрегион от 05.05.12 №188 | Устройство настила деревянного обрезного: толщиной 50 мм (прим.) | 100 м2 покрытия | 0,108 | 2525,20 |
| 131 | ПСВ № 4, 2013, стр. 131 | Доска обрезная 50х200х6000 мм | м3 | 0,4007 | 2344,70 |
| 132 | ФССЦ-101-1929 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Болты анкерные | т | 0,0028 | 148,70 |
| 133 | ФЕРр69-10-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Антисептирование древесины: водными растворами | 100 м2 обработанной поверхности | 0,216 | 233,00 |
| 134 | ФЕР15-04-002-05 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 | Покраска настила деревянного морилкой (прим.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,108 | 210,04 |
| 135 | ФССЦ-101-3563 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Морилка натуральная | т | 0,0022 | 378,00 |
| Устройство перил |  |  |  |  |  |
| 136 | ФЕРр54-8-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Установка стоек, перил и приваривание (прим.) | 1 т балок | 0,028106 | 262,00 |
| 137 | ФССЦ-103-0137 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 51 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 9,4 | 1155,22 |
| Окраска перильного ограждения |  |  |  |  |  |
| 138 | ФЕРр62-35-1 И4-Пр. Минрегион от 14.05.12 №197 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0094 | 170,00 |
| Устройство съездов для колясок |  |  |  |  |  |
| 139 | ФЕРр54-8-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Укладка швеллера и приваривание (прим.) | 1 т балок | 0,058412 | 551,06 |
| 140 | ФССЦ-101-3685 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Швеллеры № 10 сталь марки Ст3пс | т | 0,058412 | 1522,20 |
| Итого: |  |  |  |  | 37128,82 |
| Раздел 9. ул. Ветлужская (спуск от остановки м/р Железнодорожный) |  |  |  |  |  |
| ЛЕСТНИЦА № 1 |  |  |  |  |  |
| Ремонт бетонных ступеней |  |  |  |  |  |
| 141 | ФЕР06-01-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,003281 | 273,00 |
| 142 | ФССЦ-401-0007 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Бетон тяжелый, класс В20 (М250) | м3 | 0,32805 | 1160,00 |
| Устройство настила деревянного |  |  |  |  |  |
| 143 | ФЕР11-01-033-02 И7-Пр. Минрегион от 05.05.12 №188 | Устройство настила деревянного обрезного: толщиной 50 мм (прим.) | 100 м2 покрытия | 0,07695 | 1821,00 |
| 144 | ПСВ № 4, 2013, стр. 131 | Доска обрезная 50х200х6000 мм | м3 | 0,2855 | 1670,00 |
| 145 | ФССЦ-101-1929 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Болты анкерные | т | 0,002 | 106,20 |
| 146 | ФЕРр69-10-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Антисептирование древесины: водными растворами | 100 м2 обработанной поверхности | 0,1539 | 155,00 |
| 147 | ФЕР15-04-002-05 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 | Покраска настила деревянного морилкой (прим.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,07695 | 138,06 |
| 148 | ФССЦ-101-3563 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Морилка натуральная | т | 0,0015 | 261,00 |
| Окраска перильного ограждения |  |  |  |  |  |
| 149 | ФЕРр62-35-1 И4-Пр. Минрегион от 14.05.12 №197 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,012 | 237,20 |
| Устройство съездов для колясок |  |  |  |  |  |
| 150 | ФЕРр54-8-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Укладка швеллера и приваривание (прим.) | 1 т балок | 0,10308 | 961,00 |
| 151 | ФССЦ-101-3685 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Швеллеры № 10 сталь марки Ст3пс | т | 0,10308 | 2688,04 |
| ЛЕСТНИЦА № 2 |  |  |  |  |  |
| Ремонт бетонных ступеней |  |  |  |  |  |
| 152 | ФЕР06-01-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,002376 | 185,30 |
| 153 | ФССЦ-401-0007 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Бетон тяжелый, класс В20 (М250) | м3 | 0,2376 | 841,40 |
| Устройство настила деревянного |  |  |  |  |  |
| 154 | ФЕР11-01-033-02 И7-Пр. Минрегион от 05.05.12 №188 | Устройство настила деревянного обрезного: толщиной 50 мм (прим.) | 100 м2 покрытия | 0,0792 | 1868,00 |
| 155 | ПСВ № 4, 2013, стр. 131 | Доска обрезная 50х200х6000 мм | м3 | 0,2938 | 1719,30 |
| 156 | ФССЦ-101-1929 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Болты анкерные | т | 0,0021 | 112,10 |
| 157 | ФЕРр69-10-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Антисептирование древесины: водными растворами | 100 м2 обработанной поверхности | 0,1584 | 155,00 |
| 158 | ФЕР15-04-002-05 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 | Покраска настила деревянного морилкой (прим.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0792 | 138,06 |
| 159 | ФССЦ-101-3563 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Морилка натуральная | т | 0,0016 | 277,30 |
| Окраска перильного ограждения |  |  |  |  |  |
| 160 | ФЕРр62-35-1 И4-Пр. Минрегион от 14.05.12 №197 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,017 | 310,40 |
| Итого: |  |  |  |  | 15077,36 |
| Раздел 10. ул. Ветлужская, 97 (в сторону ул. Красноводская) |  |  |  |  |  |
| Ремонт бетонных ступеней |  |  |  |  |  |
| 161 | ФЕР06-01-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,00657 | 520,40 |
| 162 | ФССЦ-401-0007 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Бетон тяжелый, класс В20 (М250) | м3 | 0,657 | 2326,00 |
| Устройство настила деревянного |  |  |  |  |  |
| 163 | ФЕР11-01-033-02 И7-Пр. Минрегион от 05.05.12 №188 | Устройство настила деревянного обрезного: толщиной 50 мм (прим.) | 100 м2 покрытия | 0,09 | 2153,00 |
| 164 | ПСВ № 4, 2013, стр. 131 | Доска обрезная 50х200х6000 мм | м3 | 0,3339 | 1953,00 |
| 165 | ФССЦ-101-1929 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Болты анкерные | т | 0,0024 | 128,00 |
| 166 | ФЕРр69-10-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Антисептирование древесины: водными растворами | 100 м2 обработанной поверхности | 0,18 | 190,00 |
| 167 | ФЕР15-04-002-05 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 | Покраска настила деревянного морилкой (прим.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,09 | 174,00 |
| 168 | ФССЦ-101-3563 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Морилка натуральная | т | 0,0018 | 309,20 |
| Окраска перильного ограждения |  |  |  |  |  |
| 169 | ФЕРр62-35-1 И4-Пр. Минрегион от 14.05.12 №197 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,018 | 342,20 |
| Устройство съездов для колясок |  |  |  |  |  |
| 170 | ФЕРр54-8-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Укладка швеллера и приваривание (прим.) | 1 т балок | 0,11167 | 1041,00 |
| 171 | ФССЦ-101-3685 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Швеллеры № 10 сталь марки Ст3пс | т | 0,11167 | 2911,06 |
| Итого: |  |  |  |  | 12047,86 |
| Раздел 11. Лестница от ул. Хохрякова к памятнику воинам-дзержинцам на ул. Хохрякова |  |  |  |  |  |
| 172 | ФЕРр68-12-20 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Разборка лестниц: из природных материалов на цементно-песчанном монтажном слое толщиной 50 мм (прим.) | 100 м2 площади разборки | 0,19152 | 18260,00 |
| 173 | ФССЦ-101-2423 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Диск алмазный для твердых материалов, диаметр 600 мм | шт. | 0,136 | 899,16 |
| 174 | ФЕР11-01-031-07 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство покрытий: из природных плит при количестве плит на 1 м2 до 3 шт. (прим.) | 100 м2 покрытия | 0,19152 | 18006,00 |
| 176 | ФССЦ-412-0105 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм | м2 | 19,15 | 167147,00 |
| Итого: |  |  |  |  | 204312,16 |
| Раздел 12. ул. Ш. Космонавтов (спуск на ул. Кронштадская с путепровода) |  |  |  |  |  |
| Ремонт бетонных ступеней |  |  |  |  |  |
| 177 | ФЕР06-01-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,002376 | 185,26 |
| 178 | ФССЦ-401-0007 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Бетон тяжелый, класс В20 (М250) | м3 | 0,2376 | 841,34 |
| Устройство настила деревянного |  |  |  |  |  |
| 179 | ФЕР11-01-033-02 И7-Пр. Минрегион от 05.05.12 №188 | Устройство настила деревянного обрезного: толщиной 50 мм (прим.) | 100 м2 покрытия | 0,0792 | 1867,94 |
| 180 | ПСВ № 4, 2013, стр. 131 | Доска обрезная 50х200х6000 мм | м3 | 0,2938 | 1719,26 |
| 181 | ФССЦ-101-1929 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Болты анкерные | т | 0,0021 | 112,10 |
| 182 | ФЕРр69-10-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Антисептирование древесины: водными растворами | 100 м2 обработанной поверхности | 0,1584 | 154,60 |
| 183 | ФЕР15-04-002-05 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 | Покраска настила деревянного морилкой (прим.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0792 | 138,06 |
| 184 | ФССЦ-101-3563 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Морилка натуральная | т | 0,0016 | 277,30 |
| Окраска перильного ограждения |  |  |  |  |  |
| 185 | ФЕРр62-35-1 И4-Пр. Минрегион от 14.05.12 №197 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0166 | 310,40 |
| Итого: |  |  |  |  | 5606,26 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |
| 66% = 78%*0.85 ФОТ (от 916) (Поз. 6, 14, 25, 37, 44, 53, 62, 71, 80, 89, 98, 109, 122, 133, 146, 157, 166, 182) |  |  |  |  |  |
| 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 2055) (Поз. 19, 31, 40, 47, 56, 65, 74, 83, 92, 101, 114, 125, 138, 149, 160, 169, 185) |  |  |  |  |  |
| 72% = 85%*0.85 ФОТ (от 2566) (Поз. 17-18, 28-29, 75-76, 102-103, 112, 115-116, 126-127, 136, 139-140, 150-151, 170-171) |  |  |  |  |  |
| 88% = 104%*0.85 ФОТ (от 5183) (Поз. 172-173) |  |  |  |  |  |
| 89% = 105%*0.85 ФОТ (от 3286) (Поз. 1-2, 9-10, 20-21, 32-33, 48-49, 57-58, 66-67, 84-85, 93-94, 104-105, 117-118, 128-129, 141-142, 152-153, 161-162, 177-178, 7-8, 15-16, 26-27, 30, 38-39, 45-46, 54-55, 63-64, 72-73, 81-82, 90-91, 99-100, 110-111, 123-124, 134-135, 147-148, 158-159, 167-168, 183-184) |  |  |  |  |  |
| 105% = 123%*0.85 ФОТ (от 17868) (Поз. 3, 5, 11, 13, 22, 24, 34, 36, 41, 43, 50, 52, 59, 61, 68, 70, 77, 79, 86, 88, 95, 97, 106, 108, 119, 121, 130, 132, 143, 145, 154, 156, 163, 165, 174, 176, 179, 181) |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |
| 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 2971) (Поз. 6, 14, 25, 37, 44, 53, 62, 71, 80, 89, 98, 109, 122, 133, 146, 157, 166, 182, 19, 31, 40, 47, 56, 65, 74, 83, 92, 101, 114, 125, 138, 149, 160, 169, 185) |  |  |  |  |  |
| 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1767) (Поз. 7-8, 15-16, 26-27, 30, 38-39, 45-46, 54-55, 63-64, 72-73, 81-82, 90-91, 99-100, 110-111, 123-124, 134-135, 147-148, 158-159, 167-168, 183-184) |  |  |  |  |  |
| 48% = 60%*0.8 ФОТ (от 5183) (Поз. 172-173) |  |  |  |  |  |
| 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1519) (Поз. 1-2, 9-10, 20-21, 32-33, 48-49, 57-58, 66-67, 84-85, 93-94, 104-105, 117-118, 128-129, 141-142, 152-153, 161-162, 177-178) |  |  |  |  |  |
| 51% = 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 17868) (Поз. 3, 5, 11, 13, 22, 24, 34, 36, 41, 43, 50, 52, 59, 61, 68, 70, 77, 79, 86, 88, 95, 97, 106, 108, 119, 121, 130, 132, 143, 145, 154, 156, 163, 165, 174, 176, 179, 181) |  |  |  |  |  |
| 64% = 80%*0.8 ФОТ (от 2566) (Поз. 17-18, 28-29, 75-76, 102-103, 112, 115-116, 126-127, 136, 139-140, 150-151, 170-171) |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 360073,46 |

Примечание:

- Ежеквартальный бюллетень на 2 квартал 2013 года НП «Строители Урала» Региональный центр по ценообразованию в строительстве (ОЗП=13,09; ЭМ=5,46; ЗПМ=13,09; МАТ=4,51);

- Письмо Министерства регионально развития РФ от 27 ноября 2012 г. № 2536-ИП/12/ГС «О нормативах накладных расходов и сметной прибыли».

Понижающий коэффициент __.

Стоимость работ с учётом понижающего коэффициента ________.

Заказчик ____________/Д.К. Галиханов/           Подрядчик ____________//

М.п.								М.п.

Приложение № 3

к муниципальному контракту

№ __ от «__» _____ 2013 г

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

| № п/п | Перечень возможных нарушений при ремонте лестниц | % снижения за качество выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Высота уложенного настила менее 50 мм | Работы не принимаются |
| 2 | Неоднородность, не прямолинейность элементов по результатам визуального осмотра | 100% |
| 3 | Крепление настила без использования анкеров | 100% |
| 4 | Восстановление парапета произведено не полностью | 100% |
| 5 | Строительный мусор не вывезен в течение 1 суток | 10% от полной стоимости контракта за каждые сутки |
| 6 | Толщина окраски металлических конструкций по результатам не менее 3-х измерений не соответствует техническому заданию | 50% от всего объёма по контракту на данный вид работ |
| 7 | Деревянные ступени не обработаны антисептиком | 100% |
| 8 | Не произведена окраска парапета | 100% |
| 9 | Укладка бетона без зачистки основания от мусора, пыли и грязи | 100% |
| 10 | Марка бетона ниже, указанной в техническом задании | Работы не принимаются |
| 11 | Использован материал не соответствующий техническому заданию | Работы не принимаются |
| 12 | Размеры металлического профиля не соответствуют техническому заданию | Работы не принимаются |
| 13 | Глубина и диаметр скважины не соответствует техническому заданию | 100% |
| 14 | В случае неисполнения предписания Заказчика | 30 тыс. руб. |
| 15 | Несвоевременное ведение исполнительной документации | Работы не принимаются |

Заказчик ____________/Д.К. Галиханов/                Подрядчик ____________//

М.п.								М.п.

Приложение № 4

к муниципальному контракту

№  от «» 2013 г

Перечень нормативных документов обязательных при выполнении работ

| 1 | ГОСТ 7473-94 | Смеси бетонные. Технические условия |
| --- | --- | --- |
| 2 | ГОСТ 25192-82 | Бетоны. Классификация и общие технические требования |
| 3 | ГОСТ 26633-91 | Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия |
| 4 | ГОСТ 8240-89 | - Швеллеры стальные горячекатаные |
| 5 | СНиП III-4-2000 | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 6 | СП 63.13330.2012 | Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения |
| 7 | СП 28.13330.2012 | Защита строительных конструкций от коррозии |
| 8 | СНиП 3.04.03-85 | Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии |
| 9 | СП 45.13330.2012 | Земляные сооружения, основания и фундаменты |
| 10 | СНиП 3.03.01-87 | Несущие и ограждающие конструкции |
| 11 | СП 48.13330.2011 | Организация строительства. |
| 12 | СП 42.13330.2011 | Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. |
| 13 | СНиП 3.02.01-87 | Земляные сооружения, основания и фундаменты |
| 14 | СНиП 3.02.01-87 | Земляные сооружения, основания и фундаменты |
| 15 | ГОСТ Р 52085-2003 | Опалубка. Общие технические условия |
| 16 | ГОСТ Р 52086-2003 | Опалубка. Термины и определения |
| 17 | ГОСТ 8.000-2000 | Государственная система обеспечения единства измерений. Основные положения |
| 18 | ГОСТ 12.1.004-91 | ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования |
| 19 | ГОСТ 12.1.010-76 | ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования |
| 20 | ГОСТ 12.1.013-78 | ССБТ. Строительство. Электробезопасность. Общие требования |
| 21 | ГОСТ 17.1.1.01-77* | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения |
| 22 | ГОСТ 17.2.1.01-76* | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу |
| 23 | ГОСТ 17.4.2.01-81* | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния |
| 24 | ГОСТ 17.4.3.02-85 | Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ |
| 25 | ГОСТ 17.5.1.02-85 | Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации |
| 26 | ГОСТ 17.5.3.05-84 | Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования |
| 27 | ГОСТ 17.6.1 01-83 | Охрана природы. Охрана и защита лесов. Термины и определения |
| 28 | ГОСТ 17.8.1.01-86 | Охрана природы. Ландшафты. Термины и определения |
| 29 | ГОСТ 8832-76 (ИСО 1514-84) с изм 1,2 | Материалы лакокрасочные. Методы получения лакокрасочного покрытия для испытания. |
| 30 | ГОСТ 9980.(1-3;5)- 86 | Материалы лакокрасочные. Правила приемки. Отбор проб для испытаний. Упаковка. Транспортирование и хранение |
| 31 | ГОСТ 9980.4-2002 | Материалы лакокрасочные. Маркировка. |
| 32 | ГОСТ 10060.(0-4)- 95 | Бетоны. Методы определения морозостойкости |
| 33 | ГОСТ 10178-85 | Портландцемент и шлакопортландцемент |
| 34 | ГОСТ 10180-90 | Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам |
| 35 | ГОСТ 10181-2000 | Смеси бетонные. Методы испытаний. |
| 36 | ГОСТ 10922-90 | Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия |
| 37 | ГОСТ 12730.(0-4)- 78 | Бетоны. Общие требования и методы определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости |
| 38 | ГОСТ 12730.5-84 | Бетоны. Методы определения водонепроницаемости. |
| 39 | ГОСТ 13015-2003 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. |
| 40 | ГОСТ 13087-81 | Бетоны. Методы определения истираемости |
| 41 | ГОСТ 19007-73 | Материалы лакокрасочные. Метод определения времени и степени высыхания. |
| 42 | РД-11-05-2007 | Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства. |
| 43 | РД-11-02-2006 | Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения |
| 44 | Распоряжение Росавтодора от 23.05.2002 № ИС- 478-р | Об утверждении сборника форм исполнительной производственно-технической документации при строительстве (реконструкции) автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |

Заказчик ____________/Д.К. Галиханов/           Подрядчик ____________//

М.п.								М.п.

Приложение № 5

К муниципальному контракту

№  от «» 2013 г

Приказ о назначении ответственного представителя

Наименование организации

Подрядчика

ПРИКАЗ

__________ № ___________

/о назначении ответственного представителя/

В связи с началом производства работ на объекте _________________________________,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Назначить ответственным лицом за производством на выполнение работ по ______________________________________________________ с правом подписи документации по исполнению контракта ____________________________________ (Ф.И.О., должность).

Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на _________________________ (Ф.И.О., должность)

Директор _________________________________________ (Фамилия, инициалы)

(подпись)

Приложение № 6

к муниципальному контракту

№  от «» 2013 г

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Приложение №7

к муниципальному контракту

№  от «» 2013 г

график помесячной разбивки выполняемых объемов работ

руб.

| Стоимость работ на 2013 год | 1 квартал | в т.ч. по месяцам |  |  | 2 квартал | в т.ч. по месяцам |  |  | 3 квартал | в т.ч. по месяцам |  |  | 4 квартал | в т.ч. по месяцам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | январь | февраль | март |  | апрель | май | июнь |  | июль | август | сентябрь |  | октябрь | ноябрь | декабрь |

Заказчик ____________/Д.К. Галиханов/           Подрядчик _____________//

МП							МП

Приложение № 8

к  муниципальному контракту

№ __ от «__» _____ 2013 г

- журнал производства работ (форма)

______________________________________

(наименование объединения,

______________________________________

строительного (ремонтно-строительного)

______________________________________

управления)

- журнал производства работ

по строительству ________________________________________________________

(наименование объекта,

_________________________________________________________________________

пускового комплекса)

- Содержание журнала производства работ

Указания о порядке заполнения журнала производства работ

Раздел 1

1.1. Титульный лист

1.2. Основные показатели строящегося объекта

1.3. Субподрядные организации и выполняемые ими виды работ

1.4. Организации, разработавшие проектно-сметную документацию

1.5. Изменения, вносимые в проектно-сметную документацию

1.6. Изменения, вносимые в состав пускового комплекса

1.7. Отметка об изменениях в записях на титульном листе

Раздел 2

2.1. Список инженерно-технического персонала, занятого на строительстве объекта

2.2. Примерный перечень работ, подлежащих освидетельствованию (скрытые работы)

2.3. Примерный перечень ответственных конструкций, подлежащих промежуточной приемке

2.4. Регистрация актов скрытых работ и промежуточной приемки ответственных конструкций

Раздел 3

3.1. Ежедневные сведения о выполнении дорожно-строительных (мостовых) работ

3.2. Особые отметки

- Указания
о порядке заполнения журнала производства работ

1. Журнал производства работ является основным первичным производственным документом, отражающим последовательность, сроки и условия выполнения дорожно-строительных (мостовых) работ.

При ведении журнала производства работ допускается не заполнять специальные журналы работ:

укладки материалов, конструкций, изделий;

бетонирования стыков;

сварочных работ;

клепальных работ;

постановки высокопрочных болтов;

очистки элементов стальных мостовых конструкций с соединениями на высокопрочных болтах;

антикоррозионной защиты сварных соединений и др.

2. Журнал производства работ ведется на строительстве (реконструкции) самостоятельного пускового комплекса. В журнал заносятся сведения о всех производимых на объекте работах, в том числе выполняемых субподрядными организациями.

Специализированные организации ведут специальные разделы журнала работ.

3. Титульный лист журнала работ заполняется до начала строительства генеральной подрядной организацией с участием заказчика и проектной организации.

В разделе 1 регистрируются все изменения, вносимые в проектно-сметную документацию в период строительства объекта с указанием органа, внесшего изменения, должности и фамилии лица, утвердившего изменения.

В соответствии с п.21 Правил приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов, утвержденных Минтрансстроем СССР, в этом же разделе регистрируются изменения, вносимые в состав пускового комплекса.

4. В разделе 2 приводятся также два перечня работ, подлежащих освидетельствованию на стадии промежуточной приемки с составлением: акта скрытых работ (по перечню N 1) и акта промежуточной приемки ответственных конструкций (по перечню N 2). Оба перечня согласовываются с заказчиком и проектной организацией.

5. Журнал работ ведет старший производитель работ (начальник участка) и заполняет ежесменно с первого дня работы на объекте. По поручению старшего прораба и под его контролем записи в журнале могут вести начальники смен.

6. При передаче объекта другой строительной организации или замене на объекте одного производителя работ другим журнал работ передается по приемо-сдаточному акту с соответствующей записью в самом журнале.

7. По мере оформления актов промежуточной приемки (актов скрытых работ и ответственных конструкций) производят их регистрацию в разделе 2 журнала с получением разрешения от заказчика на дальнейшее производство работ.

8. В разделе 3 журнала запись о производстве выполненных работ является его основной частью, которая содержит ежесменные сведения о начале каждого вида работ и подробно отражает весь ход его выполнения. Описание работ должно производиться по всем конструктивным элементам по мере их выполнения со ссылкой на номера рабочих чертежей и другой документации, по применяемым конструкциям и материалам со ссылкой на номера специальных журналов, характеризующих их качество, а также на данные по метеорологическим условиям.

9. В разделе "Особые отметки" журнала работ указывается время аварий или несчастных случаев, дается краткое их описание, указывается время составления актов на аварии или несчастные случаи, имевшие место на объекте.

10. Замечания представителей технического надзора, заказчика, авторского надзора, руководителей подрядных организаций по качеству выполняемых работ и применяемых материалов заносятся в раздел 3 "Записи производства выполненных работ".

11. После исправления замечаний контролирующих лиц должна быть сделана запись о принятых мерах.

12. Журнал производства работ является одним из основных исполнительных документов, предъявляемых заказчиком Государственной приемочной комиссии при сдаче пускового комплекса (объекта) в эксплуатацию, и подлежит последующей передаче вместе с другой исполнительной документацией эксплуатационной организации.

13. Журнал производства работ, пронумерованный, прошнурованный и скрепленный печатями подрядчика, хранится непосредственно на объекте и должен предъявляться по первому требованию контролирующих лиц.

Заказчик ____________/Д.К. Галиханов/           Подрядчик ____________//

М.п.								М.п.

Приложение № 9

к  муниципальному контракту

№ __ от «__» _____ 2013 г

(форма)

ПРЕДПИСАНИЕ

от _______________                                                                                               № __________

Наименование Подрядчика___________ ___________________________________________

На основании п.п.______ контракта от ________ № ________ необходимо устранить выявленные недостатки и нарушения работ по _________________, требований действующего законодательства РФ, правовых актов города Перми, условий контракта от ________ № _______, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, выявленные в результате ___________________________________________________________________________:

| № | Предписание | Место, где выявлен дефект, недостаток, нарушение | Срок для устранения дефекта, недостатка, нарушения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении срока для устранения выявленных нарушений о результатах их устранения сообщить __________________________________ в письменной форме и подтвердить фотодокументами с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и время снимка.

Срок для сообщения об устранении дефекта, недостатка, нарушения законодательства и правовых актов, обязательств и условий контракта __________________.

Представитель Заказчика:_______________________________________________________.

Представитель Подрядчика:_____________________________________________________.

Отметка об устранении дефекта, недостатка, нарушения:___________________________________________________________________.

Устранение дефекта, недостатка, нарушений проверил представитель Заказчика:  Ф.И.О._______________________  подпись__________________ дата_________________.

Заказчик ____________/Д.К. Галиханов/           Подрядчик _____________//

МП							МП

Приложение № 10

к  муниципальному контракту

№ __ от «__» _____ 2013 г

Показатели товаров, используемых для выполнении работ, и их значения.

Приложение № 5

к документации об аукционе

Договор залога.

г.Пермь «___» _________ 20__г.

__________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и _________________________, именуемый в дальнейшем Участник размещения заказа, в лице ______________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании Протокола №_____ от «____»__________20__года заключили настоящий договор залога (далее – Договор залога) о нижеследующем.

- Статья 1. Предмет муниципального контракта

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства поставить товары (оказать услуги, выполнить работы) по _________________________________________________________________ 					(предмет  муниципального контракта, № и дата извещения о проведении аукциона)

- Статья 2. Предмет договора залога

2.1. Участник размещения заказа в безналичном порядке перечисляет Заказчику в качестве обеспечения исполнения обязательств Участника размещения заказа по муниципальному контракту, указанному в статье 1 настоящего Договора залога (далее – Договор залога), денежные средства в размере ________ (______) рублей (далее - обеспечение), а Заказчик принимает обеспечение на счет по следующим реквизитам:

________________________________________ (указываются реквизиты Заказчика)

назначение платежа: «Денежные средства по договору залога № _____ от «____»___________ 20__ г.»

2.2. Стороны оценивают предмет залога в размере __________ (______) рублей.

2.3. Настоящий Договор залога служит обеспечением исполнения Участником размещения заказа обязательств по муниципальному контракту в течение всего срока его действия, в том числе и в случае продления действия указанного муниципального контракта, а также распространяется на гарантийные обязательства, предусмотренные муниципальным контрактом.

2.4. Участник размещения заказа отвечает перед Заказчиком закладываемым имуществом в полном объеме своих обязательств по муниципальному контракту, включая неустойку, возмещение убытков, а также возмещение необходимых расходов Заказчика, связанных с обращением взыскания на предмет залога.

2.5. Взыскание на заложенное имущество для удовлетворения требований Заказчика может быть обращено в случае полного или частичного неисполнения Участником размещения заказа своих обязательств перед Заказчиком в порядке, установленном законодательством и настоящим Договором залога.

- Статья 3. Передача денежных средств

3.1. Сумма обеспечения, указанная в пункте 2.1 настоящего Договора залога, должна быть внесена Участником размещения заказа на счет Заказчика до истечения срока заключения муниципального контракта, указанного в конкурсной документации (документации об аукционе), и считается внесенной с момента ее поступления на счет Заказчика.

Документом, подтверждающим внесение обеспечения на счет Заказчика, является платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств.

В случае непоступления в указанный срок суммы обеспечения обязательства Участника размещения заказа по внесению в залог денежных средств считаются неисполненными. В указанном случае Участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

3.2. Участник размещения заказа не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет Заказчика в качестве обеспечения.

На денежные средства, перечисленные Участниками размещения заказа в соответствии с настоящим Договором залога на счет Заказчика, проценты не начисляются.

- Статья 4. Возврат и удержание обеспечения

4.1. Заказчик в течение 30 (Тридцати) календарных дней после полного исполнения обязательств по муниципальному контракту, в том числе в части возмещения убытков, выплаты неустойки в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением муниципального контракта и надлежащего документального подтверждения Участником размещения заказа исполнения обязательств по муниципальному контракту осуществляет возврат обеспечения по реквизитам, указанным в настоящем Договоре залога, за исключением суммы удержания предусмотренных п. 4.2. настоящего Договора залога.

4.2. Требования Заказчика удовлетворяются из заложенного имущества (денежных средств) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по муниципальному контракту во внесудебном порядке путем удержания денежных средств в размере, указанном в договоре.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по муниципальному контракту денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения переходят в собственность Заказчика в размере, указанном в договоре.

Статья 5. Заключительные положения

5.1. Настоящий Договор залога вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия муниципального контракта, включая гарантийные обязательства.

5.2. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение Арбитражного суда Пермского края или суда общей юрисдикции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Настоящий Договор залога составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах (один - для Заказчика, один - для Участника размещения заказа).

5.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором залога, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 6. Адреса и реквизиты сторон

| Заказчик | Участник размещения заказа |
| --- | --- |
| Реквизиты | Реквизиты |
| _________________/_________________/ М.П. | _________________/_________________/ М.П. |