УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения

«Городская детская клиническая больница № 15»

_______________  Д. В. Антонов

«____» _________ 2013 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить договор

на выполнение работ по капитальному ремонту системы холодного, горячего водоснабжения и противопожарного водопровода в здании

МБУЗ «Городская детская клиническая больница №15»

по адресу: г.Пермь, ул. Баумана, 17,литер А

г. Пермь, 2013 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская детская клиническая больница № 15» |
| Место нахождения |  | 614066, г. Пермь, ул. Баумана, 17, литер А |
| Почтовый адрес |  | 614066, г. Пермь, ул. Баумана, 17, литер А |
| Адрес электронной почты |  | PermGDKB15@LPU.Perm.ru |
| Контактный телефон |  | (342) 221-55-02 |
| Контактное лицо |  | Рычина Галина Александровна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет аукциона |  | Выполнение работ по капитальному ремонту системы холодного, горячего водоснабжения и противопожарного водопровода в здании МБУЗ «Городская детская клиническая больница №15» по адресу: г.Пермь, ул. Баумана, 17,литер А |
| Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |  | Представлено в Техническом задании (Приложение № 1) к настоящей документации |
| Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг |  | 614066, г. Пермь, ул. Баумана, 17, литер А |
| Условия и сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг |  | Срок выполнения работ: со дня заключения договора в течение 70 календарных дней. По согласованию с Заказчиком возможна досрочная сдача объекта. Срок представления гарантии качества выполненных работ: 5 лет (исчисляется со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ). |
| Начальная (максимальная) цена |  | 1 738 190,00 рублей |
| Обоснование начальной (максимальной) цены договора |  | Обоснование начальной (максимальной) цены договора в Приложение № 3 к документации. |
| Источник финансирования заказа |  | Средства бюджета. |
| Величина понижения начальной (максимальной) цены договора «шаг аукциона» |  | Шаг аукциона от 0,5% до 5%. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара |  | Оплата выполненных работ осуществляется заказчиком в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на счет подрядчика. Расчеты осуществляются путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти)банковских дней. Аванс не предусмотрен. Оплата производится по факту выполнения работ по безналичному расчету с момента подписания форм КС-3,КС-2 |
| Порядок формирования цены Договора |  | Цена договора формируется с учётом НДС и включает расходы на выполнение Технического задания (Спецификация) в полном объеме (стоимость выполненных работ и материалов), выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, транспортные и прочие расходы по договору. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены Договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного Договора |  | Не применяется. |
| Сведения о возможности снижения цены договора |  | - В ходе исполнения договора по согласованию с подрядчиком цена договора может быть снижена без изменения предусмотренных договором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения договора |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение Договора. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме. |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
|  | Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать: 1.1. При размещении заказа на поставку товара: 1.1.1. В случае, когда документация об открытом аукционе в электронной форме содержит указание на товарный знак (его словесное обозначение): Участник размещения заказа предлагает поставку товара того же товарного знака (его словесное обозначение); Участник размещения заказа предлагает поставку эквивалентного товара. Согласие участника размещения заказа на поставку товар, того же товарного знака (его словесное обозначения), указание на который содержится в документации об открытом аукционе в электронной форме (может быть представлено по форме 1.3); Сведения о поставляемом товаре с указанием на товарный знак (его словесное обозначение) и конкретных показателей и характеристик товара, не подразумевающие ни каких разночтений, соответствующих ни каких разночтений, соответствующих значениям эквивалентности, установленным в документации об открытом аукционе в электронной форме (могут быть представлены по форме 1.1). 1.1.2. В случае, когда в документации об открытом аукционе в электронной форме отсутствует указание на товарный знак (его словесное обозначение): - сведения о поставляемом товаре с указанием на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) и конкретных показателей, соответствующих значениям, установленным в документации об открытом аукционе в электронной форме (могут быть представлены по форме 1.1). 1.2. При размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг предоставляется согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме (может быть представлено по форме 1.3). 1.3. При размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется товар: 1.3.1. В случае, когда документация об открытом аукционе в электронной форме содержит указание на товарный знак (его словесное обозначение) используемого товара: Участник размещения заказа предлагает поставку товара того же товарного знака (его словесного обозначения); Участник размещения заказа предлагает поставку эквивалентного товара. Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, в том числе означающее согласие на использование товара того же товарного знака (его словесного обозначения) указание на который содержится в документации об открытом аукционе в электронной форме (может быть представлено по форме 1.3).; Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме (может быть предоставлено по форме 1.3); и Сведения об используемых товарах с указанием на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого и конкретных показателей товара, соответствующих значениям эквивалентности (не подразумевающий под сбой разночтений), установленным в документации об открытом аукционе в электронной форме (могут быть представлены по форме 1.1).. 1.3.2. В случае, когда в документации об открытом аукционе в электронной форме отсутствует указание на товарный знак (его словесное обозначение): 1.3.2.1. согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме (может быть представлено по форме 1.3), 1.3.2.2. сведения об используемом товаре с указанием на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии) и конкретных показателей используемого товара, соответствующих значениям, установленных в документации об открытом аукционе в электронной форме (могут быть представлены по форме 1.1). - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара. |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ. |  |  |
|  | Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: 2.1. Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме: 2.1.1. Для юридических лиц: 2.1.1.1. Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика, которые могут быть подготовлены по форме 1.2 «Сведения об участнике размещения заказа» Приложение № 4. Образцы форм, представляемых в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме. 2.1.1.2. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта по лоту не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. 2.1.2. Для индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица: 2.1.2.1. Фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика, которые могут быть подготовлены по форме 1.2 «Сведения об участнике размещения заказа» Приложение № 4 Образцы форм, представляемых в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме. 2.1.3. Для физических лиц: 2.1.3.1. Фамилия, имя, отчество, паспортные данные, идентификационный номер налогоплательщика, сведения о месте жительства, номер контактного телефона, которые могут быть подготовлены по форме 1.2 «Сведения об участнике размещения заказа» Приложение № 4 Образцы форм, представляемых в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме. 2.1.4. Для иностранных лиц: 2.1.4.1. Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридических лиц), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика которые могут быть подготовлены по форме 1.2 «Сведения об участнике размещения заказа» Приложение № 4 Образцы форм, представляемых в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме. 2.2. Документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в открытом аукционе в электронной форме, или копии таких документов. -копия действующего свидетельства, выданного саморегулируемой организацией участнику размещения заказа, о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства - копия действующей лицензии Министерства по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий, полученная в соответствии с требованиями Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (с изменениями и дополнениями) дающая право на выполнение следующих работ: - монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации. |  |
| Требования к описанию поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг |  | - 1. Показатели, характеризующие товары, должны соответствовать или быть не ниже показателей, установленных в Приложении № 1 «Техническое задание». - Участник размещения заказа может оформить указанные сведения по форме 1.1 Приложение № 4 «Образцы форм, представляемых в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме». 2. При описании условий и предложений участник размещения заказа должен применять общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, если иное не указано в Приложении № 1 «Техническое задание». В описании условий и предложений участник размещения заказа не должен допускать двусмысленных толкований. |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, подготовленная участником размещения заказа, должна быть заполнена на русском языке. Отдельные документы (или их части), предоставленные участником размещения заказа в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, могут быть подготовлены на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться точный перевод необходимых разделов на русский язык. Удостоверение верности перевода с иностранного языка на русский язык осуществляется в соответствии со статьей 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, утвержденных Верховным Советом РФ 11.02.1993 года №4462-1. - 2. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме должна быть подписана электронно-цифровой подписью участника размещения заказа или лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа. |
| Основания для признания заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме несоответствующей требованиям и условиям документации об открытом аукционе в электронной форме |  | 1. Участник размещения заказа не предоставил документы, перечень которых установлен в части IV - Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме. 2. Установлена недостоверность сведений об участнике размещения заказа, содержащихся в представленных документах. Под «недостоверностью» понимаются неполные, противоречивые, вызывающие сомнения в своей достоверности сведения (информация) об участнике размещения заказа, которые не могут использоваться без дополнительной проверки (например, несоответствие адресов участника размещения заказа, лиц, имеющих право действовать от имени участника размещения заказа, указанных в различных документах; истечение сроков полномочий лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа и т.д.) 3. Документы, поданные в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, перечень которых установлен в части IV – «Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме» не соответствуют требованиям настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме. 4. Участник размещения заказа не соответствует требованиям, установленным в части III «Требования к участникам размещения заказа». 5. В реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке документы, указанные в ст. 41.3 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ: - отсутствуют; - не соответствуют требованиям документации; - содержат недостоверные сведения об участнике размещения заказа. Единая комиссия обязана отстранить участника размещения заказа от участия в открытом аукционе в электронной форме на любом этапе его проведения вплоть до заключения муниципального контракта в случае установления факта: - предоставления заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме; - проведения ликвидации юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа (юридического лица или индивидуального предпринимателя) банкротом и об открытии конкурсного производства; - приостановления деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; - нахождения имущества участника размещения заказа под арестом, наложенным по решению суда, балансовая стоимость которого на момент истечения срока заключения контракта превышает 25 % балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; - наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 2 % начальной (максимальной) цены Договора. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме. |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «11» июля 2013 г. «09» часов «00» минут (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «17» июля 2013 г. |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | «22» июля 2013 г. |
| - VII. Обеспечение исполнения Договора |  |  |
| Размер обеспечения исполнения Договора |  | - 30,0 % от начальной (максимальной) цены договора. |
| Срок предоставления обеспечения исполнения Договора |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения договора, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения договора предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения Договора |  | Обеспечение исполнения договора предоставляется участником аукциона, с которым заключается договор, в виде: - безотзывной банковской гарантии, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). - Способ обеспечения исполнения договора из перечисленных способов определяется участником аукциона самостоятельно. |
| Безотзывная банковская гарантия |  | Безотзывная банковская гарантия должна содержать следующие условия: - ссылку на договор, исполнение обязательств по которому обеспечивается банковской гарантией (полное наименование договора); - указание в качестве принципала исполнителя по договору; - указание в качестве бенефициара заказчика (полное наименование заказчика); - указание на безотзывность банковской гарантии (банковская гарантия не может быть отозвана гарантом); - сумму, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по договору, которая должна составлять 30,0 % от начальной (максимальной) цены. Сумма банковской гарантии указывается в рублях РФ; - банковская гарантия должна вступать в силу со дня заключения договора; - срок действия банковской гарантии должен начинаться со дня заключения договора и заканчиваться через тридцать дней со дня поставки товара; - в качестве обязательств, в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения которых гарант уплачивает Заказчику сумму банковской гарантии, должны быть указаны следующие обязательства принципала по договору (нарушение сроков поставки товара; отказ от поставки товара, поставка товара не в соответствии со спецификацией; поставка товара, который не соответствует требованиям и условиям, предусмотренных договором); - банковская гарантия не должна содержать дополнительных условий, связанных с выплатой бенефициару суммы банковской гарантии; - в качестве места исполнения банковской гарантии должно быть указано место нахождения бенефициара; - срок исполнения гарантом своих обязательств по гарантии (срок уплаты денежных средств) не должен превышать 15 (Пятнадцать) банковских дней с момента получения гарантом письменного требования бенефициара; - банковская гарантия должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; Участник аукциона, с которым заключается договор, вместе с банковской гарантией должен представить: - заверенную банком копию действующей лицензии, на осуществление банковских операций, предоставляющей кредитной организации право выдачи банковских гарантий. |
| Залог денежных средств |  | - В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора, сумма залога должна составлять 30,0 % начальной (максимальной) цены договора. - Перечисление денежных средств участником аукциона, с которым заключается договор, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации г. Перми (МБУЗ «ГДКБ №15», л/с 06920003215). ИНН; 5905000430. Р/с; 40701810300003000001. Банк; РКЦ Пермь г.Пермь. БИК; 045744000. В поле платежного поручения «Назначение платежа» необходимо указать: «Л/сч 06920003215, КОСГУ 130, КВФО 3, код субсидии 20000, Обеспечение исполнения Договора, извещение № _от 20 г.).» Обеспечение исполнения договора возвращается Заказчиком Исполнителю после надлежащего исполнения им обязательств по договору в течение 30 банковских дней. В случае нарушения Исполнителем условий договора (нарушение сроков поставки товара, выполнения работ, оказания услуг отказ от поставки товара, выполнения работ, оказания услуг полностью или частично, нарушение сроков оказания вспомогательных услуг, поставка товара, выполнение работ, оказание услуг ненадлежащего качества) Исполнитель теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения договора, а Заказчик обращает взыскание на сумму залога во внесудебном порядке – залог поступает в собственность залогодержателя. |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

Прикреплено отдельным файлом.

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

ПРОЕКТ Гражданско-правового договора

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР  № ____

на выполнение работ по капитальному ремонту системы холодного,

горячего водоснабжения и противопожарного водопровода в здании

МБУЗ «Городская детская клиническая больница №15»

по адресу: г.Пермь, ул. Баумана, 17, лит,А.

г. Пермь                                                     						«___» ____________ 2013 г.

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская детская клиническая больница № 15»,  именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Антонова Дмитрия Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________, действующего на основании __________ , с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны», по результату открытого аукциона в электронной форме (протокол № ___ от «__» __________ 2013 г.) заключили настоящий Гражданско-правовой договор (далее - договор) о нижеследующем:

- 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство собственными силами или с привлечением субподрядных организаций, и средствами выполнить работы по капитальному ремонту системы холодного, горячего водоснабжения и противопожарного водопровода в здании МБУЗ «Городская детская клиническая больница №15», в соответствии с наименованиями и объемами работ, указанными в приложении № 1 к договору, в полном объеме, надлежащего качества, и в установленный настоящим контрактом срок передать их Заказчику.

1.2. Заказчик обязуется принять выполненные в соответствии с условиями настоящего контракта работы и  оплатить обусловленную договором цену.

1.3. Место выполнения работ: г.Пермь, ул. Баумана, 17,лит А

2. СРОКИ  ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

2.1. Сроки выполнения работ по договору:

со дня заключения договора в течение 70 календарных дней.

2.2. Календарные сроки выполнения работ по договору, дата окончания работ по договору и сроки завершения отдельных этапов работ определяются графиком производства работ (Приложение № 6 к договору), разработанных Подрядчиком и  утвержденным Заказчиком. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ и представление их к оплате Заказчиком в соответствии с утвержденным графиком производства работ.

2.3. Дата окончания работ по договору «____» _______ 2013 года является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков капитального ремонта объекта.

2.4. Датой окончания работ по договору является дата подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

2.5. Подрядчик  имеет право, по согласованию с Заказчиком, на досрочную  сдачу объекта.

3. СТОИМОСТЬ  ДОГОВОРА И ОПЛАТА РАБОТ

3.1. Общая стоимость работ по настоящему договору в соответствии  локальными сметными расчетами (Приложение №2 к договору) составляет __________________ рублей, в том числе НДС 18% - _____________ рублей.

3.2. Стоимость работ по настоящему договору определена на основании предложения наиболее низкой цены договора победителем аукциона и является твердой, не подлежащей изменению в течение срока действия договора в рамках оговоренного объема, качества и сроков выполнения работ, кроме случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

3.3. Сметная стоимость работ формируется  базисно - индексным методом, с применением индекса инфляции ФГУ ФЦЦС по Пермскому краю на момент заключения договора. В течение всего периода выполнения работ индекс инфляции остается неизменным.

Для разработки сметного расчета применить действующую базу ФЕР в новой редакции. В остальном сметные расчеты составляются согласно действующему законодательству в сфере ценообразования и сметного нормирования с учетом требований МДС 81-35.2004.

3.4. Сметная стоимость работ (цена контракта) должна включать стоимость работ и материалов, выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, транспортные и прочие расходы по договору.

3.5. В ходе исполнения договора по согласованию с Подрядчиком цена договора может быть снижена без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения договора.

3.6. Заказчик осуществляет финансирование и оплату работ по настоящему договору путем безналичного перечисления Подрядчику денежных средств на расчетный счет, указанный в настоящем контракте.

3.7 Источник финансирования:

3.8.  Порядок оплаты.

Расчеты осуществляются путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти)банковских дней. Аванс не предусмотрен. Оплата производится по факту выполнения работ по безналичному расчету с момента подписания форм КС-3, КС-2.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. выполнить работу в полном объеме, установленном настоящим договором, надлежащего качества и сдать выполненные работы Заказчику в установленный срок;

4.1.2. обеспечить производство работ в полном соответствии с наименованиями и объемами работ (приложение №1 к договору), графиком производства работ (приложение №6 к договору).

4.1.3. разработать и согласовать график производства работ и согласовывать с Заказчиком не позднее, чем через 5 дней после заключения договора.

4.1.4. обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии со СНиП, ТУ, санитарными нормами, нормами противопожарной безопасности и другими действующими нормами и нормативными документами РФ по видам работ, являющихся предметом договора.

4.1.5. оформить акт-допуск на строительную площадку, согласованный с Заказчиком.

4.1.6. обеспечить за свой счет своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при производстве, приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

4.1.7. самостоятельно приобрести материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ по настоящему договору;

4.1.8. не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, использование которых может привести к нарушению безопасности ремонтных работ;

4.1.9. обеспечить выполнение на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды. Ответственность за соблюдение техники безопасности при выполнении работ  несет Подрядчик.

4.1.10. обеспечить надлежащую охрану имущества (в том числе строительных материалов), находящегося на объекте, в течение всего срока выполнения ремонтных работ;

4.1.11. при готовности объекта, не менее чем за три рабочих дня, письменно известить об этом Заказчика для создания комиссии по приемке выполненных работ;

4.1.12. своевременно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы или иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок;

4.1.13. извещать Заказчика в письменной форме в течение 3-х рабочих дней об изменении места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов, номеров телефонов (факсов) Подрядчика. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы, письма, финансовые средства, направленные Подрядчику, считаются направленными надлежащим образом;

4.1.14. обеспечить допуск представителей Заказчика для проверки выполненных объемов и качества работ в соответствии с документацией;

4.1.15. в процессе выполнения работ представлять паспорта, сертификаты соответствия или другие документы, подтверждающие качество используемых материалов установленным стандартам, ГОСТам и другим нормативным документам;

4.1.16. для сдачи выполненных работ предъявлять Заказчику формы №КС-2, №КС-3 в 5-ти экземплярах на бумажном носителе и дополнительно в электронном виде в формате сметной программы;

4.1.17. Подрядчик должен содержать за свой счет освещение, охрану, ограждения, временные сооружения и инженерные коммуникации, связанные с ремонтом объекта, обеспечивать в соответствии с требованиями норм и технических условий установку ограждений, производить уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории.

4.1.18. обеспечить содержание и уборку объекта и прилегающей территории от строительного мусора;

4.1.19. получить все необходимые согласования и разрешения, необходимые для производства работ по договору;

4.1.20. выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других  разделах настоящего договора;

4.2. Подрядчик имеет право:

4.2.1. по предварительному письменному согласованию с Заказчиком выполнить обязательства по настоящему договору досрочно;

4.2.2. Подрядчик обладает иными правами в соответствии с действующим законодательством.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. передать в течение 3-х рабочих дней с момента подписания контракта рабочую площадку для производства работ и определить место для складирования строительных материалов и строительных отходов;

4.3.3. осуществлять контроль и технический надзор за выполнением работ в соответствии с условиями настоящего контракта и требованиями нормативных документов в области ремонтных работ;

4.3.4. произвести приемку работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в Разделе 7 настоящего договора;

4.3.5. в течение десяти рабочих дней подписать формы КС-2, КС-3, предъявленные Подрядчиком, или возвратить с обоснованным письменным отказом;

4.3.6. оплатить выполненные Подрядчиком работы в порядке, предусмотренном настоящим договором;

4.3.7. по письменному уведомлению Подрядчика принять скрытые работы, выполненные Подрядчиком.

4.3.8. выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором.

4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. в случаях, если работа выполнена с отступлениями от требований настоящего договора, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, делающими результаты работ  непригодными для предусмотренного в договоре использования, а при отсутствии в договоре соответствующего условия - обычного использования, потребовать от Подрядчика исправления некачественно выполненных работ собственными силами или силами третьих лиц за счет Подрядчика в указанные Заказчиком в предписании реальные сроки.

4.4.2. назначать своих представителей с правом беспрепятственного доступа на объект в любое время в течение всего периода выполнения работ для осуществления проверки условий выполнения договора, объёмов и качества выполнения работ Подрядчиком.

4.4.3. Заказчик вправе, по своему усмотрению, самостоятельно или с привлечением сторонних организаций, проводить проверки выполненных Подрядчиком работ, в рамках настоящего договора, проводить испытания и измерения не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.4.4. В случае если произведенные Заказчиком испытания и измерения выявили нарушения, допущенные Подрядчиком при исполнении договора, Заказчик вправе взыскать с него понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений.

4.4.5. помимо прав, определенных в пп. 4.4.1-4.4.4, Заказчик обладает иными правами в соответствии с действующим законодательством.

5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

5.1. Заказчик назначает представителя, который от его имени совместно с Подрядчиком проверяет и принимает акты сдачи-приемки выполненных работ, осуществляет технический надзор  и контроль за сроками выполнения, объемами  и качеством работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов  условиям договора.

Подрядчик строго соблюдает сроки, указанные в графике производства работ (приложение № 6 к договору), а представитель Заказчика контролирует ход работ по графику производства работ.

5.2.  Обеспечение общего порядка на объекте является обязанностью Подрядчика.

5.3.  Все необходимые разрешения и согласования выполняет Подрядчик.

5.4. Подрядчик гарантирует, что качество применяемых материалов и оборудования будет соответствовать ГОСТам, установленным законодательством стандартам, санитарным нормам, нормам противопожарной безопасности;

Все материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество, предъявляемые Заказчику до начала их применения.

5.5. Подрядчик письменно не менее чем за сутки до начала приемки извещает Заказчика о готовности скрытых работ. Их готовность подтверждается двусторонними актами освидетельствования скрытых работ.

5.6. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в общий журнал работ.

5.7. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, затем восстановить ее. При невыполнении указанных требований Заказчик вправе предъявить штрафные санкции, указанные в приложении №4 к контракту.

5.8. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и за свой счет обязан в срок, установленный Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. Если вследствие некачественно или несвоевременно выполненных работ будет нанесён ущерб имуществу Заказчика или третьих лиц, Подрядчик обязан возместить ущерб или восстановить имущество Заказчика или третьих лиц в сроки, установленные Заказчиком в одностороннем порядке. Если Подрядчик в установленный  срок не исправит некачественно  выполненные работы, Заказчик вправе привлечь третьих лиц для исправления некачественно выполненных Подрядчиком работ. Все расходы, связанные с переделкой таких работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком.

5.9. Подрядчик осуществляет уборку и содержание территории, вывоз строительного мусора с объектов в период производства работ.

5.10. По окончании работ в течение 5 рабочих дней объект освобождается от инструментов, техники, материалов и строительного мусора. Образовавшийся строительный мусор должен быть погружен Подрядчиком на автотранспорт и вывезен на городскую свалку ТБО, что подтверждается соответствующими документами.

5.11. Подрядчик ведет со дня начала работ на объекте и до окончания работ оформленный и заверенный в установленном порядке общий журнал работ, согласно нормативно-техническим документам. Подрядчик своими силами в соответствии с действующими нормативно-техническими документами осуществляет контроль выполняемых работ.

5.12. По записям представителей Заказчика в общем журнале работ о допущенных отклонениях Подрядчик обязан принять меры по их устранению за свой счет (немедленно или в указанные Заказчиком сроки) и сделать соответствующие отметки в журнале.

6. ПРИЕМКА РАБОТ

6.1 Уполномоченное лицо от Заказчика осуществляет приемку предъявленных Подрядчиком работ. Приемка выполненных работ осуществляется и оформляется в соответствии с требованиями действующего законодательства с составлением и представлением Подрядчиком актов установленной формы КС-2(с подтверждением текущей цены материалов и оборудования счетами-фактурами и накладными по требованию Заказчика), КС-3 в 5-ти экземплярах. Дополнительно представляются электронные варианты указанных документов в формате сметной программы.

6.2. Не менее чем за три рабочих дня до даты завершения работ Подрядчик письменно информирует назначенного представителя Заказчика о готовности к приёмке результатов выполненных работ по договору.

6.3. Приёмка работ  осуществляется после выполнения Подрядчиком всех своих обязательств, предусмотренных настоящим договором,  приемочной комиссией, создаваемой Заказчиком, с участием представителя МБУЗ «Городская детская клиническая больница № 15» и представителя сторонней организации, привлеченной для проверки выполненных Подрядчиком работ, на усмотрение заказчика.

6.4. Подрядчик  обязан передать совместно с выполненными работами в адрес Заказчика сопроводительную исполнительную техническую документацию (общий журнал работ, паспорта, сертификаты на строительные материалы, исполнительные схемы, акты скрытых работ и др).

6.5. Стороны подписывают акт сдачи-приемки выполненных работ при отсутствии у приемочной комиссии замечаний к качеству и объему их выполнения. В случае если Заказчик не согласен подписать акт сдачи-приемки выполненных работ, то он должен представить мотивированный отказ от его подписания с указанием перечня выявленных в процессе приемки замечаний (недоработок, недоделок, ошибок и т.п.) в течение 10 (десяти) дней с момента получения акта сдачи-приемки выполненных работ. Мотивированный отказ Заказчика является основанием для устранения замечаний в сроки, устанавливаемые Заказчиком. Допущенные дефекты, недоработки, недоделки, ошибки Подрядчик устраняет за свой счёт.

6.6. Подрядчик обеспечивает оформление акта сдачи-приемки выполненных работ.

7. ГАРАНТИИ И КАЧЕСТВО

7.1. Подрядчик гарантирует:

а) качество выполнения всех работ в соответствии

-  графиком производства работ;

- СНиП, ГОСТ, СП, РД, ПУЭ, НПБ, действующими на период выполнения работ

б) своевременное устранение дефектов (недостатков), выявленных при  производстве, приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации объекта.

в) возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока.

7.2. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему контракту работы составляет 5 лет со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

7.3. Гарантийный срок эксплуатации объекта распространяется на  входящие в него инженерные сооружения, оборудование, материалы и работы.

7.4. Подрядчик несет ответственность за дефекты (недостатки), обнаруженные в пределах гарантийного срока Заказчиком (в период капитального ремонта и сдачи объекта) или эксплуатирующей объект организацией (в период эксплуатации объекта), если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или не правильности инструкций по его эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта.

7.5. При обнаружении в течение  гарантийного срока Заказчиком (в период капитального ремонта и сдачи объекта) или эксплуатирующей объект организацией (в период эксплуатации объекта) дефектов (недостатков), допущенных по вине Подрядчика Заказчик (эксплуатирующая организация) должен заявить о них Подрядчику в разумный срок после их обнаружения.

7.6. В течение 5 дней после получения Подрядчиком уведомления об обнаруженных дефектах (недостатках) стороны составляют акт, в котором фиксируют обнаруженные недостатки.

7.7. Для составления указанного акта стороны вправе привлечь экспертную организацию –независимого эксперта в данной области. Экспертиза может быть назначена также одной из сторон.

7.8. В случае уклонения Подрядчика в течение 10 дней от подписания указанного в пункте 8.6 акта Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно. При необходимости привлечь экспертную организацию - независимого эксперта.

При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком данного контракта или причинно-следственной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами - обе стороны поровну.

7.9. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

7.10. В случае выявления дефектов (недостатков) в пределах гарантийного срока, Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в сроки, указанные в акте, в котором фиксируются данные недостатки.

7.11. В случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения дефектов (недостатков) указанных выше, или в случаях если в течение 10 дней со дня подписания, указанного в пункте 8.6 акта от Подрядчика не получено письменного отказа от устранения дефектов (недостатков), либо уклонения Подрядчика от устранения соответствующих  дефектов (недостатков) Заказчик вправе привлечь в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о размещении заказов, для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.

7.12. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны Заказчика и третьих лиц, а также случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами.

8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

8.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту, если это  явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть таких обстоятельств, которые независимо от воли сторон не могли быть ими предвидены в момент заключения настоящего договора и предотвращены разумными средствами при их наступлении.

8.2. К обстоятельствам, предусмотренным пунктом 9.1. настоящего контракта  относятся войны и военные действия, восстания, эпидемии, землетрясения, наводнения и другие чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, доказательством наличия и  продолжительности которых является соответствующее письменное свидетельство компетентных органов государственной власти Российской Федерации.

8.3 Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств обязана  в пятидневный срок в письменной форме уведомить другую сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия соответствующих обстоятельств. Если эта сторона не сообщит о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, она лишается права ссылаться на них, за исключением случая, когда эти обстоятельства препятствовали отправлению такого сообщения.

8.4. Наступление обстоятельств, предусмотренных настоящим разделом, при условии соблюдения пункта 9.3. настоящего контракта  продлевает срок исполнения договорных обязательств на период, который соответствует сроку действия наступивших обстоятельств и разумному сроку для их устранения.

8.5. В случае если обстоятельства, предусмотренные настоящим разделом, длятся более 10 дней, стороны совместно решают вопрос об изменении или расторжении настоящего контракта.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств,  стороны настоящего договора несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. За нарушение сроков выполнения работ, определенных в пп. 2.1. и 6.10. настоящего договора, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку  в размере 0,5% общей цены договора и начисляемой за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по договору.

9.3. За нарушение промежуточных сроков выполнения работ, предусмотренных графиком производства работ (Приложение № 6), Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,5% от суммы неисполненной части договора и начисляемой за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по договору, за исключением срока окончания работ.

9.4.  За неисполнение обязательств, указанных в Приложении №4 к настоящему договору – штрафные санкции в соответствии с указанным Приложением.

9.5. Подрядчик  освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

9.6. Взыскание неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему договору либо устранения нарушений.

9.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная  со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки  устанавливается в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от цены договора. Заказчик освобождается от уплаты неустойки,  если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.8. До сдачи объекта Подрядчик несет имущественную ответственность за причинение вреда третьим лицам, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

9.9. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с применением Подрядчиком материалов и технологий, не соответствующих техническому заданию и не согласованных Заказчиком, а также противоречащих требованиям технической документации (СНиП, ГОСТ и т.п.), Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки в полном объеме.

9.10. При  оплате выполненных работ производится снижение  оплаты на величину начисленной неустойки: за нарушение сроков выполнения работ (пункт 9.2. настоящего договора), за нарушение промежуточных сроков выполнения работ (пункт 9.3. настоящего договора), за неисполнение обязательств, указанных в Приложении №4 (пункт 9.4. настоящего договора). Уведомление о снижении оплаты выполненных работ оформляется Заказчиком в виде претензии и направляется Подрядчику.

10. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон или  решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

10.2. При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенные работы передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определенном ими совместно. При  этом если для завершения работ на объекте потребуется переделка выполненного Подрядчиком объёма работ, такие работы и материалы оплате не подлежат.

10.3. Расторжение договора влечет за собой прекращение обязательств сторон по нему, но не освобождает Подрядчика от исполнения гарантийных обязательств в отношении работ, принятых Заказчиком до расторжения договора, от ответственности за неисполнение договорных обязательств, которые имели место до расторжения договора.

10.4. Расторжение контракта по соглашению сторон осуществляется в порядке, предусмотренном  Гражданским Кодексом Российской Федерации

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Интересы Заказчика по договору представляет _____________________.

11.2. Интересы Подрядчика по договору представляет _____________________.

11.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде, подписаны сторонами и соответствуют законодательству Российской Федерации.

11.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, применяются нормы действующего  законодательства РФ.

11.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах (по одному экземпляру для каждой из сторон), имеющих одинаковую юридическую силу, и вступает в силу с момента его подписания.

11.6. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде Пермского края согласно установленному законодательством Российской Федерации порядку.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

12.1. Срок действия договора:

- Начало – со дня подписания договора сторонами

- Окончание  - до исполнения сторонами всех обязательств по договору

- 12.2. Выполнение сторонами обязательств не освобождает от ответственности за нарушение условий договора и выполнения Подрядчиком гарантийных обязательств по качеству работ.

- 13. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

Приложение № 1.  Спецификация (Техническое задание)

Приложение № 2. Локальные сметные расчеты

- Приложение № 3.  Гарантийные обязательства.

- Приложение № 4.  Размер штрафных санкций за фактическое качество работ.

- Приложение № 5.  Ведомость цены договора

- Приложение № 6.  График производства работ (предоставляется Подрядчиком в бумажной форме, не позднее, чем через 5 дней после заключения договора)

- 14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: МБУЗ «Городская детская клиническая больница № 15» Адрес: 614066, г. Пермь, ул. Баумана, 17, литер А Р\с БИК ИНН КПП ______________________ Д. В. Антонов МП | ПОДРЯДЧИК: ________________________________________ Юридический адрес: Почтовый адрес: тел./факс БИК ИНН КПП р/с к/с __________________________ (Ф.И.О.) МП |
| --- | --- |

Приложение  №3

к договору

от ______________ №_____

## Гарантийные обязательства

Выполнение работ по капитальному ремонту системы холодного,

горячего водоснабжения и противопожарного водопровода в здании

МБУЗ «Городская детская клиническая больница №15»

по адресу: г.Пермь, ул. Баумана, 17,литер А

1. Подрядчик гарантирует:

а) качество выполнения всех работ в соответствии

-  графиком производства работ;

- СНиП, ГОСТ, СП, РД, ПУЭ, НПБ, действующими на период выполнения работ

б) своевременное устранение дефектов (недостатков), выявленных при  производстве, приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации объекта.

в) возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока.

2. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему контракту работы составляет 5 лет со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

3. Гарантийный срок эксплуатации объекта распространяется на  входящие в него инженерные сооружения, оборудование, материалы и работы.

4. Подрядчик несет ответственность за дефекты (недостатки), обнаруженные в пределах гарантийного срока Заказчиком (в период капитального ремонта и сдачи объекта) или эксплуатирующей объект организацией (в период эксплуатации объекта), если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или не правильности инструкций по его эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта.

5. При обнаружении в течение  гарантийного срока Заказчиком (в период строительства и сдачи объекта) или эксплуатирующей объект организацией (в период эксплуатации объекта) дефектов (недостатков), допущенных по вине Подрядчика Заказчик (эксплуатирующая организация) должен заявить о них Подрядчику в разумный срок после их обнаружения.

6. В течение 5 дней после получения Подрядчиком уведомления об обнаруженных дефектах (недостатках) стороны составляют акт, в котором фиксируют обнаруженные недостатки.

7. Для составления указанного акта стороны вправе привлечь экспертную организацию –независимого эксперта в данной области. Экспертиза может быть назначена также одной из сторон.

8. В случае уклонения Подрядчика в течение 10 дней от подписания указанного в пункте 8.6 акта Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно с привлечением экспертной организации - независимого эксперта в данной области.

При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком данного контракта или причинно-следственной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами - обе стороны поровну.

9. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

10. В случае выявления дефектов (недостатков) в пределах гарантийного срока, Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в сроки, указанные в акте, в котором фиксируются данные недостатки.

11. В случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения дефектов (недостатков) указанных выше, или в случаях если в течение 10 дней со дня подписания, указанного в пункте 8.6 акта от Подрядчика не получено письменного отказа от устранения дефектов (недостатков), либо уклонения Подрядчика от устранения соответствующих  дефектов (недостатков) Заказчик вправе привлечь в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о размещении заказов, для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.

12. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны Заказчика и третьих лиц, а также случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами.

Подрядчик:

Руководитель предприятия

М.П.

Приложение  №4

к договору

от ______________ №_____

РАЗМЕР ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ

ЗА ФАКТИЧЕСКОЕ КАЧЕСТВО РАБОТ

Выполнение работ по капитальному ремонту системы холодного,

горячего водоснабжения и противопожарного водопровода в здании

МБУЗ «Городская детская клиническая больница №15»

по адресу: г.Пермь, ул. Баумана, 17,литер А

| Контролируемый параметр | Размер штрафных санкций |
| --- | --- |
| 1. Неисполнение обязательств, указанных в пунктах договора: п.4.1.15.непредоставление сертификатов соответствия или других документов, подтверждающих качество используемых материалов; п.6.11 отсутствие или ненадлежащее ведение общего журнала работ; - п.7.4. не предоставление, несвоевременное или не в полном объеме предоставление исполнительной документации; | 15 тыс. руб. за каждое нарушение |
| - 2. Не предъявили Заказчику скрытые работы для освидетельствования и приступили к выполнению последующих работ (п.6.5; 6.6; 6.7). |  |
| 3. Неисполнение предписаний Заказчика в срок, указанный Заказчиком в предписании. |  |
| - Неисполнение, ненадлежащее исполнение гарантийных обязательств (раздел 8 договора) |  |

Выплата Подрядчиком штрафных санкций не освобождает от выполнения своих обязательств по договору

Заказчик                                                        Подрядчик

________________ Д.В.Антонов

М.П.                                                           М.П.

Приложение №5

к договору

от ________________ №___

- ВЕДОМОСТЬ ЦЕНЫ ДОГОВОРА

Выполнение работ по капитальному ремонту системы холодного,

горячего водоснабжения и противопожарного водопровода в здании

МБУЗ «Городская детская клиническая больница №15»

по адресу: г.Пермь, ул. Баумана, 17,литер А

| Наименование | Сметная стоимость |
| --- | --- |
| Стоимость работ |  |
| НДС |  |
| Цена с учетом НДС |  |

Заказчик                                                        Подрядчик

________________ Д.В. Антонов

М.П.                                                           М.П.

Приложение №6

к договору

от ________________ №___

СОГЛАСОВАНО                                      УТВЕРЖДАЮ

Подрядчик:                                                 Заказчик:

________________                                  ________________

МП                                                            МП

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Выполнение работ по капитальному ремонту системы холодного,

горячего водоснабжения и противопожарного водопровода в здании

МБУЗ «Городская детская клиническая больница №15»

по адресу: г.Пермь, ул. Баумана, 17,литер А

| №п/п | Наименование работ | Ед. изм | В том числе по месяцам (декадам) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

Начало работ:   с момента заключения договора

Окончание работ: _____________  года

Приложение № 3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Обоснование начальной (максимальной) цены

Прикреплено отдельным файлом.

Приложение № 4

к документации об открытом

## аукционе в электронной форме

## ОБРАЗЦЫ ФОРМ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

ФОРМА 1.1 ФОРМА СВЕДЕНИЙ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) ТОВАРОВ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ (рекомендуемая)

СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) ТОВАРОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ

| № п/п | Требования Заказчика к материалам согласно технического задания | Предложение участника размещения заказа, характеризующее: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование материала, товарный знак, марку, производителя | Описание предлагаемых свойств |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Форма заполняется участником размещения заказа

## ФОРМА 1.2 ФОРМА СВЕДЕНИЙ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА (РЕКОМЕНДУЕМАЯ)

Сведения об Участнике размещения заказа – ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ

| 1. | Фирменное наименование (наименование) |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Организационно-правовая форма |  |
| 3. | ИНН |  |
| 4. | Место нахождения |  |
| 5. | Почтовый адрес |  |
| 6. | Номер контактного телефона |  |
| 7 | Контактное лицо |  |

Сведения об Участнике размещения заказа – ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ

| 1. | Фамилия, имя, отчество |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Паспортные данные: |  |
| 2.1. | серия паспорта |  |
| 2.2. | номер паспорта |  |
| 2.3. | дата выдачи паспорта |  |
| 2.4. | орган, выдавший паспорт |  |
| 3. | ИНН |  |
| 4. | Место жительства |  |
| 5. | Номер контактного телефона |  |

Сведения об Участнике размещения заказа – ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ

| 1. | Фамилия, имя, отчество |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Паспортные данные: |  |
| 2.1. | серия паспорта |  |
| 2.2. | номер паспорта |  |
| 2.3. | дата выдачи паспорта |  |
| 2.4. | орган, выдавший паспорт |  |
| 3. | ИНН |  |
| 4. | Место жительства |  |
| 5. | Номер контактного телефона |  |

Форма. 1.3 форма свЕдений о согласии на поставку товароВ (выполнение работ, оказание услуг)

сведения о согласии на поставку товара

Участник размещения заказ согласен/не согласен (указать) поставить товар _________________________________________________.

(наименование товара с указанием товарного знака)

Сведения о сОгласии на выполнение работ

Участник размещения заказ согласен/не согласен (указать) выполнить работ  _____________________________________________ на условиях,

(наименование товара с указанием товарного знака)

предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме.

СВЕДЕНИЯ О СОГЛАСИИ НА ОКАЗАНИЕ  УСЛУГ

Участник размещения заказа согласен/ не согласен (указать) оказать услуги _____________________________________________ на условиях,

(наименование товара с указанием товарного знака)

Предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме.