Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Контракт  № ______ (проект)

на выполнение работ по обустройству родника (текущий ремонт родника по адресу:

ул. Встречная (напротив грязелечебницы) Индустриального района города Перми

г. Пермь                                                                                                      «____» ___________ 2013 года

Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Индустриального района»,  именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора учреждения Полыгалова Александра Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и _______________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны,  заключили настоящий контракт о нижеследующем:

- Предмет контракта

1.1. На основании приказа директора учреждения от «____» ____________ 2013 года № _____  и решения аукционной комиссии (протокол от «____» _____________ 2013 года № ______), Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение следующих обязательств по контракту:

- выполнение работ по обустройству родника (текущий ремонт родника по адресу: ул. Встречная (напротив грязелечебницы) Индустриального района города Перми.

1.2. Подрядчик обеспечивает  выполнение работ по настоящему контракту в соответствии с:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

Приложение №1 – техническое задание на выполнение работ по обустройству родника (текущий ремонт родника по адресу: ул. Встречная (напротив грязелечебницы) Индустриального района города Перми;

Приложение №2 – оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ;

Приложение №3 – образец составления предписания;

Приложение №4 – образец составления акта контрольной проверки, объекта общего пользования;

Приложение №5 – образец составления уведомления;

Приложение №6 – локальный сметный расчет на выполнение работ по обустройству родника (текущий ремонт родника по адресу: ул. Встречная (напротив грязелечебницы) Индустриального района города Перми;

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, нормативных документов.

2. Сроки действия контракта

2.1. Срок действия контракта: с даты заключения контракта до полного исполнения сторонами всех принятых на себя обязательств.

2.2. Срок выполнения работ: В течение 14 дней с даты заключения контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты

3.1 Общая цена работ, подлежащих выполнению, определена на основании итогов проведения открытого аукциона в электронной форме и составляет ____________ (____________________________) рублей ____ копеек, в т.ч. НДС ___________ (______________________________) рубля ___ копеек, без дальнейшей индексации.    Коэффициент снижения составляет _______.

3.2. Цена контракта включает в себя полную стоимость  работ, все обязательные платежи, налоги и сборы, подлежащие выплате, и расходы, которые могут возникнуть при исполнении контракта (приобретение материалов, хранение, изготовление, погрузо-разгрузочные работы, транспортировка, страхование и др.).

3.3. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной контрактом. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципального контракта.

3.4. Основанием для рассмотрения фактически выполненных Подрядчиком объемов работ, являются акты контрольных проверок, дефектные ведомости, схемы производства работ, акты на скрытые работы, акты приемки выполненных работ (форма КС-2), предоставляемые Заказчику.

3.5. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков (если таковые имеются), с учетом применения штрафных санкций согласно условиям, установленным в контракте.

3.6. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком по безналичному расчету в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты подписания сторонами актов приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и на основании предоставленной Заказчику счет-фактуры (счета).

3.7. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объёмы работ осуществляется в соответствии с локальным сметным расчетом Заказчика, содержащемся в приложении № 8 к настоящему контракту, с учетом применения процента снижения (приложение №2).

В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ в соответствии с расчетом стоимости работ Заказчика, процент снижения и стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом процента снижения).

4. Качество работ

4.1. При выполнении работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно нормативной  и технической документации.

4.2. Срок предоставления гарантий качества всего объема выполняемых работ по обустройству родника (текущий ремонт родника по адресу: ул. Встречная (напротив грязелечебницы) Индустриального района города Перми составляет 24 месяца, течение которого начинается с даты приемки выполненных работ Заказчиком.

Гарантия заключается в безвозмездном восстановлении Подрядчиком объекта производства работ (отдельных его элементов), в случае выявления дефектов и недостатков, возникших в гарантийные сроки.

Восстановлением объекта является приведение его в состояние, соответствующее условиям, которые определены как настоящим контрактом, так и действующей нормативной документацией.

4.3.  Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для:

а) требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим контрактом.

5. Права и обязанности Подрядчика

5.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований нормативной документации Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.2. Подрядчик назначает уполномоченных представителей, имеющих право подписания актов контрольных проверок, актов приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), фотодокументов, а также документов указанных в п. 1.2. контракта.

5.3. Подрядчик обязан вести общий журнал работ, акты на скрытые работы с начала производства работ до их завершения.

5.4. Подрядчик обязан предоставлять фотодокументацию по письменной заявке Заказчика (заявка должна содержать наименование объекта и срок предоставления фотодокументации).

Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка. Выполнение фотографирования осуществляется в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.

5.5. Подрядчик обязан обеспечить на объекте выполнения работ постоянное, бесперебойное и безопасное движение транспортных средств и иных участников дорожного движения, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.6. Подрядчик обязан принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.7. Подрядчик обязан обеспечить беспрепятственный доступ к объекту выполнения  работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя общий журнал работ, акты на скрытые работы, сертификаты на материалы, санитарно-эпидемиологические заключения, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.8. Обеспечить выполнение работ по настоящему контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись – наименование предприятия Подрядчика.

5.9. В случае приостановки выполнения работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик в течение суток, с момента, когда Подрядчик узнал о наступлении таких событий, уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

5.10. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта текущего ремонта с привлечением представителя Заказчика и представителя администрации Индустриального района г. Перми.

5.11. Подрядчик за свой счет  и своевременно обязан устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

5.12. Подрядчик обязан выполнять предписания и письменные указания, в сроки указанные Заказчиком.

5.13. Подрядчик обязан  осуществлять ограждение мест производства работ в соответствии с требованиями нормативных документов.

5.14. Подрядчик по согласованию с Заказчиком имеет право привлекать к работам  субподрядные организации.

5.15. Подрядчик обязан получить у Заказчика письменное задание о конкретном месте, объемах и сроках выполнения работ.

5.16. Подрядчик обязан обеспечить Заказчику объезд и осмотр объектов для оценки качества выполняемых работ на транспортном средстве, предоставленном Подрядчиком.

5.17. Подрядчик обязан предоставить Заказчику свой номер факса и адрес электронной почты для обмена документами.

6. Права и обязанности Заказчика

6.1. Для осуществления контроля за ходом выполнения работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте выполнения работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством выполнения работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке выполнения работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку общего журнала работ, актов на скрытые работы;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

6.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ, принимать фотодокументацию.

6.3. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

6.4. Заказчик осуществляет рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение семи рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.5. Заказчик осуществляет проверку и подписание представленных подрядчиком актов фактически выполненных работ.

6.6. Заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок. Количество проверок определяется Заказчиком. По итогам каждой проверки представители Заказчика и Подрядчика составляют акты контрольной проверки, в которых, в том числе фиксируют выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, указывают замечания по качеству выполнения работ. Периодические проверки проводятся в форме выезда на соответствующие объекты представителей Заказчика и Подрядчика. При отказе одной из сторон от подписания актов контрольных проверок в нем делается отметка об этом, акт подписывается другой стороной и в течение суток направляется другой стороне заказным письмом с уведомлением или по факсимильному аппарату. Односторонний акт контрольной проверки является обязательным к исполнению и может быть признан недействительным только в судебном порядке.

6.7. Данные общих журналов работ, актов на скрытые работы, фотодокументации и актов контрольных проверок служат основанием для снижения оплаты работ, применения санкций в соответствии с условиями настоящего контракта.

6.8. Заказчик вправе выдать предписание о выявлении дефектов и недостатков объекта выполнения работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направить указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением и по факсимильной почте. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта выполнение работ.

7. Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного выполнения работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения выполнения  работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и нормативной документации.

7.3. В случае несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, не выполнения отдельных технологических операций (видов работ), подлежащих выполнению в соответствии с условиями настоящего контракта и технологией, стоимость работ снижается Заказчиком в соответствии с условиями, установленными в приложении № 2 к настоящему  контракту.

7.4. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.5. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств, принятых по настоящему контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

7.5.1. За нарушение сроков сдачи работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 0,1% от стоимости работ, предъявленных к сдаче в периоде, следующего за отчетным, за каждый день просрочки.

7.5.2. За просрочку сроков устранения дефектов Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 0,1% от стоимости работ, предъявленных к сдаче в периоде, следующего за отчетным, за каждый день просрочки.

7.5.3. За каждое выданное Заказчиком и неисполненное предписание в указанные сроки Подрядчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей.

7.5.4. За нарушение срока начала производства работ (п. 2.2. контракта) Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 0,1% от стоимости работ, предъявленных к сдаче в периоде, следующего за отчетным, за каждый день просрочки.

7.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,  предусмотренного контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства явилась следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего контракта в результате событий чрезвычайного характера или по вине другой стороны.

8. Действие и прекращение действия контракта

8.1. Расторжение контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9. Разрешение споров между сторонами

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем переговоров. В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                               Подрядчик:

| Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Индустриального района» 614066 г. Пермь, ул. Стахановская, 51 Получатель: УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми МКУ «Благоустройство Индустриального района» л/с 02935018365) ИНН 5905264538 КПП 590501001 ОГРН 1085905007121 ОКПО 88058958 р/сч 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь БИК 045773001 Директор _____________ А.С. Полыгалов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение №  1

к контракту № __________ от ____________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по обустройству родника

(текущий ремонт родника по адресу: ул. Встречная (напротив грязелечебницы) Индустриального района города Перми

Место выполнения работ: г. Пермь, Индустриальный район, родник по ул. Встречная (напротив грязелечебницы).

Срок выполнения работ: В течение 14 дней с даты заключения контракта.

Состав выполняемых работ:

Вырубка поросли с площади 25 м2.

Демонтаж деревянных элементов:

Кровля – 8 м2

Стойки навеса – 4 шт. высотой 2 м

Лестницы – 27,5 м2

Перилла – 20 п.м.

Стойки лестниц– 8 шт. высотой 1 м.

Монтаж кровли, основания:

Разработка грунта (копание ям вручную 0,5х0,5х1 – 4 шт.)

Установка металлических стоек диаметром не менее 80 мм (толщина стоек не менее 4 мм) с бетонированием – 4 шт. высотой 3 м.

Устройство кровли из оцинкованного профнастила – 6 кв.м. с обрешеткой обрезной доской толщиной не менее 44 мм на уголок (уголок из стали размером 50х50 толщиной не менее 4 мм – 10 п.м.)

Устройство лаг на основание из обрезной доски толщиной не менее 44 мм – 9 п.м. на уголок (уголок из стали размером 50х50 толщиной не менее 4 мм – 10 п.м.)

Устройство деревянного основания – 6 кв.м.

Устройство деревянного настила лавочки длиной 5 п.м., шириной 0,4 м на уголок из стали Ст3сп размером 25х25 толщиной не менее 4 мм – 11,2 п.м.

Установка бортового камня с бетонированием БР100.30.15 – 1 шт.

Монтаж лестницы (металлический каркас с деревянными ступенями, общая длина – 25 м, 61 ступень размером 1,1х0,4):

Устройство основания – швеллер №8 сталь марки Ст3пс – 50 п.м.

Разработка грунта (копание ям вручную 0,3х0,3х0,3)

Устройство стоек с бетонированием (11 шт. высотой – 1,3 м, 11 шт. высотой – 0,5 м) – сталь квадратная марки Ст3пс, размером 40х40 мм толщиной не менее 4 мм – 19,8 п.м.

Устройство перилл – сталь квадратная Ст3пс, размером 40х40 мм толщиной не менее 4 мм – 25 п.м.

Устройство деревянного настила лестниц (площадью 27,5) на уголок из стали размером 25х25 толщиной не менее 4 мм (общей протяженностью – 183 п.м.)

Применение деревянных досок: доски обрезные хвойных пород шириной 100 мм, толщиной 44 мм, II сорта.

Крепление металлических деталей производится электросваркой.

Применение бетона тяжелого, крупность заполнителя 20 мм, класс В10 (М150).

Антисептирование по всей поверхности деревянных элементов.

Огрунтовка и окраска всех металлических элементов лестницы.

Условия выполнения работ:

Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения текущего ремонта должны отвечать требованиям приложенных нормативных документов.

До начала производства работ представитель подрядной организации самостоятельно согласовывает с владельцами подземных инженерных коммуникаций схему производства работ.

Ограждение мест производства работ производить в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и других нормативных документов.

Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема с  предоставлением фотодокументов, схем, общих журналов работ, актов на скрытые работы и сертификатов, подтверждающих качество применяемых материалов.

Металлические конструкции соединяются при помощи сварки. Все сварные соединения консолей, стоек и диагональных связей следует выполнять согласно СНиП III-18-75, ГОСТ 5264-80.

Работы считаются выполненными в срок после устранения замечаний заказчика (если имеются) и подписания акта проверки выполненных объемов работ сторонами заказчика и подрядчика.

Перечень нормативных документов

| 1 |  | СНиП 2.05.02-85 | Автомобильные дороги. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | СНиП 3.06.03-85 | Автомобильные дороги. |  |  |
| 3 |  | СНиП 23-01-99 | Строительная климатология. |  |  |
| 4 |  | СНиП III-4-2000 | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |  |  |
| 5 |  | ГОСТ Р.8.563-96 | Методики выполнения измерений. |  |  |
| 6 |  | ГОСТ 17.0.0.1-76 | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |  |  |
| 7 |  | ГОСТ 17.1.1.01-77* | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |  |  |
| 8 |  | ГОСТ 17.2.1.01-76* | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |  |  |
| 9 |  | ГОСТ 17.4.2.01-81* | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |  |  |
| 10 |  | ГОСТ 3344-83 | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия. |  |  |
| 11 |  | ГОСТ 5578-94 | Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия. |  |  |
| 12 |  | ГОСТ 8267-93 | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |  |  |
| 13 |  | ГОСТ 8296.0-97 | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы испытаний. |  |  |
| 14 |  | ГОСТ 8269.1-97 | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа. |  |  |
| 15 |  | ГОСТ 9757-90 | Гравий, щебень и песок искусственные. Технические условия. |  |  |
| 16 |  | ГОСТ Р 50597-93 | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. |  |  |
| 17 |  | ГОСТ Р 50971-96 | Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |  |  |
| 18 |  | ГОСТ Р 51582-2000 | Технические средства организации дорожного движения. |  |  |
| 19 |  | ВСН 19-89 | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |  |  |
| 20 |  | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73). |  |  |
| 24 |  | Ремонт и содержание автомобильных дорог | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. 2004 (взамен ВСН 24-88). |  |  |
| 25 |  | СНиП 12-01-2004 | Организация строительства |  |  |
| 26 |  | ГОСТ Р 52289-2004 | Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |  |  |
| 27 |  | ГОСТ Р 50970-96 | Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |  |  |
|  | Заказчик: МКУ «Благоустройство Индустриального района» Директор _____________ А.С. Полыгалов |  |  | Подрядчик: |  |

Приложение №  2

к контракту № ___________ от ___________

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

| № п/п | Критерии оценки качества | Размер снижения стоимости работ (%) от общей стоимости работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отклонение стоек по вертикали, а также их положение в плане до 10 мм | - 10 |
| 2 | Строительный мусор не вывезен в течение 24 часов | - 20 |
| 3 | Не произведено антисептирование древесины | - 30 |
| 4 | Места сварочных швов не окрашены и не зачищены | - 50 |
| 5 | Имеются непроваренные участки в сварных соединениях | - 70 |
| 6 | Поверхность металлических элементов имеет неоднородную окраску | - 80 |
| 7 | Несоответствие по толщине установленных деревянных ступеней и настилов | - 100 |
| 8 | Несоответствие материала требованиям технического задания по типу, марке, профилю и без согласования с заказчиком | - 100 |
| 9 | Некачественное закрепление конструкций лестничного перехода (ступеней, настила, перил, подперильников, стоек, навеса) | - 100 |
| 10 | Бетонное основание не выровнено | - 100 |

| Заказчик: МКУ «Благоустройство Индустриального района» Директор _____________ А.С. Полыгалов | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение №  3

к контракту № ____________ от ______________

ПРЕДПИСАНИЕ (образец)

г.Пермь                                                                                                        «___»_______________2013 г.

Наименование Подрядчика___________ ___________________________________________

На основании п.п.______ контракта от ________ № ________ необходимо

устранить выявленные дефекты, недостатки и нарушения работ по ремонту, требований действующего законодательства РФ, правовых актов города Перми, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, выявленные в результате ___________________________________________________________________________:

| № | Предписание | Место, где выявлен дефект, недостаток, нарушение | Срок для устранения дефекта, недостатка, нарушения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении срока для устранения выявленных нарушений о результатах их устранения сообщить в письменной форме и подтвердить фотодокументами с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и время снимка.

Срок для сообщения об устранении дефекта, недостатка, нарушения законодательства и правовых актов, обязательств и условий Контракта __________________.

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

Отметка об устранении дефекта, недостатка, нарушения:

____________________________________________________________________________.

Устранение дефекта, недостатка, нарушений проверил:

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

| Заказчик: МКУ «Благоустройство Индустриального района» Директор _____________ А.С. Полыгалов | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение №  4

к контракту № __________ от ___________

А К Т (образец)

контрольной проверки объектов общего пользования

______________________________________________

(наименование подрядного предприятия)

______________ 2013 г.

( дата )

Проверка произведена __________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и представителем подрядной организации_________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество)

| Наименование объекта | Замечания | Процент снижения |
| --- | --- | --- |

Все работы предусмотренные контрактом  от _____________ № _______ проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют, кроме перечисленных в данном акте.

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

| Заказчик: МКУ «Благоустройство Индустриального района» Директор _____________ А.С. Полыгалов | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение №  5

к контракту № ____________ от _____________

Уведомление (образец)

о случаях нанесения ущерба объектам общего пользования

г. Пермь                                                                                         «___»_______________2013 г.

1. Наименование виновного лица (если известны, указать адрес, телефон, марку и номер транспортного средства)__________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Дата, время и место нанесения ущерба________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Краткое описание нанесения ущерба__________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Меры, принятые к устранению _______________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.. Меры, принятые к обеспечению безопасности дорожного движения, проходу пешеходов

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

| Заказчик: МКУ «Благоустройство Индустриального района» Директор _____________ А.С. Полыгалов | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение №  6

к контракту №  _____________ от ____________

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на выполнение работ по обустройству родника (текущий ремонт родника по адресу:

ул. Встречная (напротив грязелечебницы) Индустриального района города Перми

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 83 899,49 руб.

- Средства  на оплату труда 10615,51 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2кв. 2013г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Разборка конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР01-02-119-02 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли | 100 м2 | 0,25 | 37,79 | 37,79 |  | 9,45 | 9,45 |  |
| 2 | ФЕРр58-1-1 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 0,08 | 160,11 | 120,37 | 39,74 6,21 | 12,81 | 9,63 | 3,18 0,50 |
| 3 | ФЕР10-01-053-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | Демонтаж каркаса из брусьев для навесов и крылец КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | 1 м3 | 0,04 | 360,70 | 331,92 | 28,78 1,51 | 14,43 | 13,28 | 1,15 0,06 |
| 4 | ФССЦпг01-01-01-041 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0,2 | 42,98 | 42,98 |  | 8,60 | 8,60 |  |
| 5 | ФССЦпг03-21-01-032 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 32 км I класс груза | 1 т груза | 0,2 | 20,08 |  | 20,08 | 4,02 |  | 4,02 |
| Раздел 2. Восстановление навеса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ФЕР01-02-058-06 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,01 | 1201,20 | 1201,20 |  | 12,01 | 12,01 |  |
| 7 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 ( под борт ) | 100 м3 грунта | 0,0015 | 1201,20 | 1201,20 |  | 1,80 | 1,80 |  |
| 8 | ФЕР06-01-015-06 | ПРИМ Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона ( стойки) | 1 т | 0,1 | 8994,58 | 445,69 | 496,68 23,63 | 899,46 | 44,57 | 49,67 2,36 |
| 9 | ФССЦ-201-0775 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций | т | -0,1 | 7980,00 |  |  | -798,00 |  |  |
| 10 | ФССЦ-103-0020 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4 мм | м | 12 | 68,40 |  |  | 820,80 |  |  |
| 11 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,01 | 58585,02 | 1404,00 | 1590,53 243,00 | 585,85 | 14,04 | 15,91 2,43 |
| 12 | 401-0061 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) | м3 | -1,02 | 520,00 |  |  | -530,40 |  |  |
| 13 | ФССЦ-401-0004 | Бетон тяжелый, класс В10 (М150) | м3 | 1,02 | 490,00 |  |  | 499,80 |  |  |
| 14 | ФЕР09-05-002-01 | ПРИМ Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: каркасов в целом ( обвязка ) | 10 т конструкций | 0,0061 | 1333,28 | 442,72 | 439,10 | 8,13 | 2,70 | 2,68 |
| 15 | ФССЦ-101-5451 | Сталь угловая равнополочная размером 50х50х4 мм | кг | 61 | 5,43 |  |  | 331,23 |  |  |
| 16 | ФЕР09-05-002-01 | ПРИМ Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: каркасов в целом ( лавочка) | 10 т конструкций | 0,00164 | 1333,28 | 442,72 | 439,10 | 2,19 | 0,73 | 0,72 |
| 17 |  | Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, размером 25х25х4 мм | т | 0,0164 | 5954,55 |  |  | 97,65 |  |  |
| 18 | ФЕР10-01-023-01 | Укладка ходовых досок ( для устройства лавочки ) | 100 м ходов | 0,2 | 1051,44 | 31,84 | 12,45 1,08 | 210,29 | 6,37 | 2,49 0,22 |
| 19 | ФССЦ-102-0077 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | -0,24 | 832,70 |  |  | -199,85 |  |  |
| 20 | ФССЦ-102-0060 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 | 0,09 | 1320,00 |  |  | 118,80 |  |  |
| 21 | ФЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,08 | 268,70 | 56,55 | 9,43 0,10 | 21,50 | 4,52 | 0,75 0,01 |
| 22 | ФЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,08 | 322,24 | 34,74 | 6,22 0,10 | 25,78 | 2,78 | 0,50 0,01 |
| 23 | ФЕР12-01-007-08 | ПРИМ Устройство кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов (с обрешоткой) | 100 м2 кровли | 0,06 | 13372,19 | 824,01 | 56,58 6,75 | 802,33 | 49,44 | 3,39 0,41 |
| 24 | 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | т | -0,0522 | 11200,00 |  |  | -584,64 |  |  |
| 25 | ФССЦ-101-4540 | Профнастил оцинкованный Н60-845-0,7 | м2 | 6 | 76,36 |  |  | 458,16 |  |  |
| 26 | ФЕР10-01-023-01 | Укладка ходовых досок ( лаги ) | 100 м ходов | 0,09 | 1051,44 | 31,84 | 12,45 1,08 | 94,63 | 2,87 | 1,12 0,10 |
| 27 | ФССЦ-102-0077 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | -0,108 | 832,70 |  |  | -89,93 |  |  |
| 28 | ФССЦ-102-0060 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 | 0,04 | 1320,00 |  |  | 52,80 |  |  |
| 29 | ФЕР11-01-033-02 | ПРИМ Устройство покрытий: дощатых толщиной | 100 м2 покрытия | 0,06 | 8755,48 | 569,04 | 126,14 8,82 | 525,33 | 34,14 | 7,57 0,53 |
| 30 | ФССЦ-203-0346 | Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип ДП-35 толщиной 35 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм | м3 | -0,2226 | 2088,00 |  |  | -464,79 |  |  |
| 31 | ФССЦ-102-0060 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 | 0,26 | 1320,00 |  |  | 343,20 |  |  |
| 32 | ФЕРр69-10-1 | Антисептирование древесины: водными растворами ( лавка и настил ) | 100 м2 обработанной поверхности | 0,08 | 90,17 | 21,41 | 1,74 | 7,21 | 1,71 | 0,14 |
| 33 | ФЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,01 | 4413,33 | 643,64 | 79,64 9,18 | 44,13 | 6,44 | 0,80 0,09 |
| 34 |  | Камни бортовые БР100.30.15 вибропресованные | пм | 1 | 110,51 |  |  | 110,51 |  |  |
| Раздел 3. Ремонт лестницы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ФЕРр59-1-1 | Разборка деревянных: лестниц с маршами и площадками | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,275 | 1007,50 | 997,03 | 10,47 | 277,06 | 274,18 | 2,88 |
| 36 | ФССЦпг01-01-01-041 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 1 | 42,98 | 42,98 |  | 42,98 | 42,98 |  |
| 37 | ФССЦпг03-21-01-032 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 32 км I класс груза | 1 т груза | 1 | 20,08 |  | 20,08 | 20,08 |  | 20,08 |
| 38 | ФЕР01-02-058-02 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,00297 | 2184,00 | 2184,00 |  | 6,49 | 6,49 |  |
| 39 | ФЕР06-01-015-06 | ПРИМ Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона ( стойки) | 1 т | 0,0853 | 8994,58 | 445,69 | 496,68 23,63 | 767,24 | 38,02 | 42,37 2,02 |
| 40 | ФССЦ-201-0775 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций | т | -0,0853 | 7980,00 |  |  | -680,69 |  |  |
| 41 | ФССЦ-103-1487 | Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 40х40 мм, толщина стенки 4 мм | м | 19,8 | 38,47 |  |  | 761,71 |  |  |
| 42 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,006 | 58585,02 | 1404,00 | 1590,53 243,00 | 351,51 | 8,42 | 9,54 1,46 |
| 43 | 401-0061 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) | м3 | -0,612 | 520,00 |  |  | -318,24 |  |  |
| 44 | ФССЦ-401-0004 | Бетон тяжелый, класс В10 (М150) | м3 | 0,612 | 490,00 |  |  | 299,88 |  |  |
| 45 | ФЕР09-05-002-01 | ПРИМ Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: каркасов в целом ( основание ) | 10 т конструкций | 0,03525 | 1333,28 | 442,72 | 439,10 | 47,00 | 15,61 | 15,48 |
| 46 | ФССЦ-101-3684 | Швеллеры № 8 сталь марки Ст3пс | т | 0,4295 | 5000,00 |  |  | 2147,50 |  |  |
| 47 | ФЕР09-05-002-01 | ПРИМ Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: каркасов в целом | 10 т конструкций | 0,02672 | 1333,28 | 442,72 | 439,10 | 35,63 | 11,83 | 11,73 |
| 48 |  | Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, размером 25х25х4 мм | т | 0,2672 | 5954,55 |  |  | 1591,06 |  |  |
| 49 | ФЕР09-05-002-01 | ПРИМ Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: каркасов в целом ( перила ) | 10 т конструкций | 0,010775 | 1333,28 | 442,72 | 439,10 | 14,37 | 4,77 | 4,73 |
| 50 | ФССЦ-103-1487 | Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 40х40 мм, толщина стенки 4 мм | м | 25 | 38,47 |  |  | 961,75 |  |  |
| 51 | ФЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,415 | 268,70 | 56,55 | 9,43 0,10 | 111,51 | 23,47 | 3,91 0,04 |
| 52 | ФЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,415 | 322,24 | 34,74 | 6,22 0,10 | 133,73 | 14,42 | 2,58 0,04 |
| 53 | ФЕР11-01-033-02 | ПРИМ Устройство покрытий: дощатых толщиной | 100 м2 покрытия | 0,275 | 8755,48 | 569,04 | 126,14 8,82 | 2407,76 | 156,49 | 34,69 2,43 |
| 54 | ФССЦ-203-0346 | Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип ДП-35 толщиной 35 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм | м3 | -1,02 | 2088,00 |  |  | -2129,76 |  |  |
| 55 | ФССЦ-102-0060 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 | 1,2 | 1320,00 |  |  | 1584,00 |  |  |
| 56 | ФЕРр69-10-1 | Антисептирование древесины: водными растворами | 100 м2 обработанной поверхности | 0,275 | 90,17 | 21,41 | 1,74 | 24,80 | 5,89 | 0,48 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 11912,66 | 827,65 | 242,56 12,71 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  | 57168,42 | 10450,90 | 1504,50 164,61 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОЗП=12,95; ЭМ-ЗПМ=5,84; ЗПМ=12,95; МАТ=4,17 (Поз. 1-3, 18-19, 26-27, 6-7, 38, 8-9, 11-13, 39-40, 42-44, 10, 14-17, 41, 45-50, 20, 28, 31, 35, 55, 21-22, 51-52, 23-25, 29-30, 53-54, 32, 56, 33-34) |  |  |  |  |  |  |  | 44792,33 | 9274,04 | 1147,71 151,88 |
| ПЗ=7,77 (ОЗП=7,77; ЭМ=7,77; ЗПМ=7,77; МАТ=7,77) (Поз. 4, 36) |  |  |  |  |  |  |  | 349,20 | 349,20 |  |
| ПЗ=5,74 (ОЗП=5,74; ЭМ=5,74; ЗПМ=5,74; МАТ=5,74) (Поз. 5, 37) |  |  |  |  |  |  |  | 114,23 |  | 114,23 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 8871,43 |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65% = 76%*0,85 ФОТ (от 3550,63) (Поз. 20, 28, 31, 35, 55) |  |  |  |  |  |  |  | 2307,91 |  |  |
| 66% = 78%*0,85 ФОТ (от 98,42) (Поз. 32, 56) |  |  |  |  |  |  |  | 64,96 |  |  |
| 68% = 80%*0,85 ФОТ (от 385,27) (Поз. 1, 6-7, 38) |  |  |  |  |  |  |  | 261,99 |  |  |
| 71% = 83%*0,85 ФОТ (от 131,19) (Поз. 2) |  |  |  |  |  |  |  | 93,14 |  |  |
| 77% = 90%*0,85 ФОТ (от 1048,05) (Поз. 10, 14-17, 41, 45-50, 21-22, 51-52) |  |  |  |  |  |  |  | 807,00 |  |  |
| 85% = 100%*0,85 ФОТ (от 400,78) (Поз. 4, 36) |  |  |  |  |  |  |  | 340,66 |  |  |
| 89% = 105%*0,85 ФОТ (от 1467,5) (Поз. 8-9, 11-13, 39-40, 42-44) |  |  |  |  |  |  |  | 1306,08 |  |  |
| 100% = 118%*0,85 ФОТ (от 296,55) (Поз. 3, 18-19, 26-27) |  |  |  |  |  |  |  | 296,55 |  |  |
| 102% = 120%*0,85 ФОТ (от 645,56) (Поз. 23-25) |  |  |  |  |  |  |  | 658,47 |  |  |
| 105% = 123%*0,85 ФОТ (от 2506,99) (Поз. 29-30, 53-54) |  |  |  |  |  |  |  | 2632,34 |  |  |
| 121% = 142%*0,85 ФОТ (от 84,57) (Поз. 33-34) |  |  |  |  |  |  |  | 102,33 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 4770,71 |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31% = 45%*(0,8*0,85) ФОТ (от 385,27) (Поз. 1, 6-7, 38) |  |  |  |  |  |  |  | 119,44 |  |  |
| 34% = 50%*(0,8*0,85) ФОТ (от 98,42) (Поз. 32, 56) |  |  |  |  |  |  |  | 33,46 |  |  |
| 41% = 60%*(0,8*0,85) ФОТ (от 3951,41) (Поз. 4, 36, 20, 28, 31, 35, 55) |  |  |  |  |  |  |  | 1620,08 |  |  |
| 43% = 63%*(0,8*0,85) ФОТ (от 296,55) (Поз. 3, 18-19, 26-27) |  |  |  |  |  |  |  | 127,52 |  |  |
| 44% = 65%*(0,8*0,85) ФОТ (от 2244,25) (Поз. 2, 8-9, 11-13, 39-40, 42-44, 23-25) |  |  |  |  |  |  |  | 987,47 |  |  |
| 48% = 70%*(0,8*0,85) ФОТ (от 586,51) (Поз. 21-22, 51-52) |  |  |  |  |  |  |  | 281,52 |  |  |
| 51% = 75%*(0,8*0,85) ФОТ (от 2506,99) (Поз. 29-30, 53-54) |  |  |  |  |  |  |  | 1278,56 |  |  |
| 58% = 85%*(0,8*0,85) ФОТ (от 461,54) (Поз. 10, 14-17, 41, 45-50) |  |  |  |  |  |  |  | 267,69 |  |  |
| 65% = 95%*(0,8*0,85) ФОТ (от 84,57) (Поз. 33-34) |  |  |  |  |  |  |  | 54,97 |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  |  |  |  |  | 243,54 |  |  |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  | 297,70 |  |  |
| Деревянные конструкции |  |  |  |  |  |  |  | 755,75 |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках |  |  |  |  |  |  |  | 905,76 |  |  |
| Перевозка грузов автотранспортом |  |  |  |  |  |  |  | 138,33 |  |  |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  |  |  |  | 523,16 |  |  |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве |  |  |  |  |  |  |  | 7617,76 |  |  |
| Строительные металлические конструкции |  |  |  |  |  |  |  | 29430,34 |  |  |
| Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  | 16083,12 |  |  |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  |  |  |  |  |  | 2363,34 |  |  |
| Кровли |  |  |  |  |  |  |  | 4203,47 |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |  |  | 7087,96 |  |  |
| Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 299,66 |  |  |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  | 860,67 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 70810,56 |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 45213,02 |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 1504,50 |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 10615,51 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 8871,43 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 4770,71 |  |  |
| талоны на свалку 153 руб/м3 |  |  |  |  |  |  |  | 290,70 |  |  |
| Итого с учетом доп. затрат в тек ценах |  |  |  |  |  |  |  | 71101,26 |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 12798,23 |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 83899,49 |  |  |

Стоимость работ с учетом проведенного  аукциона составила  ___________ (______________________________) руб. ____ коп.,  в т.ч. НДС ___________  (____________________________ ) руб. ___ коп., без дальнейшей индексации.  Коэффициент снижения составляет ______ .

## Проверил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

| Заказчик: МКУ «Благоустройство Индустриального района» Директор _____________ А.С. Полыгалов | Подрядчик: |
| --- | --- |