проект

# Муниципальный контракт №

на  выполнение работ по обследованию системы отопления

в административных зданиях

г. Пермь                                                                                                «___»____________ 2013 г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя Гагарина Александра Аркадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  ______________________________________________________, именуемое (ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании результатов размещения муниципального заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме (протокол № __ от «___» ______ 2013 г.) заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по обследованию системы отопления в административных зданиях, расположенных по адресам: г. Пермь,                       ул. Сибирская, 15/ул. Ленина, 23; ул. Ленина, 25; ул. Ленина, 23; ул. Ленина, 27 (литер А);     ул. Ленина, 27 (литер В), в соответствии с техническим заданием (приложение   № 1; приложение     № 2; приложение № 3; приложение № 4; приложение № 5) и локальным сметным расчетом (приложение № 6), которые являются неотъемлемой частью контракта, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

  - Подрядчик обеспечивает выполнение работ в строгом соответствии со сметной документацией и строительными нормами и правилами.

  - Срок выполнения работ: 30 календарных дней с  момента заключения муниципального контракта.

- Цена контракта и порядок расчетов

  - Цена контракта составляет ______________________ (___________________) рублей,             в том числе НДС (без НДС).

  - Цена контракта определена по результатам проведения открытого аукциона в электронной форме и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объема, качества и сроков выполняемых работ.

  - Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объемов работ и иных условий исполнения контракта.

  - Цена контракта включает в себя стоимость работ,  материалов, их транспортировку, погрузку, разгрузку, страхование (если необходимо), уборку и перевозку мусора, налоги, таможенные пошлины и  другие обязательные платежи.

  - Заказчик производит оплату фактически выполненных работ путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика после выполнения Подрядчиком всех своих обязательств, предусмотренных  муниципальным контрактом, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней на основании полного пакета отчетных документов, необходимых при сдаче выполненных работ и оформленных в установленном порядке:

- актов выполненных работ по форме КС-2;

- справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3;

- счетов и счет-фактур.

Авансирование не предусмотрено.

  - В случае применения неустойки в соответствии с условиями контракта, Заказчик производит оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки.

В данном случае оплата по контракту осуществляется на основании акта выполненных работ, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного контракта, размер неустойки, подлежащий взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки, итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику.

3. Срок действия контракта

3.1. Настоящий контракт подписывается в электронной форме электронной цифровой подписью и вступает в силу с момента направления оператором электронной площадки участнику открытого аукциона в электронной форме контракта в соответствии с частью 7 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и действует до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему контракту.

3.2. Контракт может быть расторгнут до истечения срока его действия по соглашению сторон, решению суда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.3. В соответствии со ст. 19.2. Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего контракта при неисполнении и/или ненадлежащем исполнении Подрядчиком условий настоящего контракта (в том числе условий технического задания). В данном случае Заказчик направляет в адрес Поставщика уведомление об одностороннем отказе от контракта. Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Оформление сторонами соглашения о расторжении контракта не требуется. Расторжение контракта не освобождает Подрядчика от уплаты неустойки.

4. Права и обязанности сторон

  - Подрядчик вправе:

    - требовать оплаты выполненных работ в соответствии с условиями настоящего контракта;

    - в случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика организовать комиссионный выход для осмотра выполняемых работ с привлечением представителя Заказчика.

  - Подрядчик обязан:

    - иметь действующее свидетельство о допуске, выданное саморегулируемой организацией, к видам работ:

-  работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:

- работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения;

4.2.2. в соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, рекомендаций, обеспечить выполнение работ надлежащего качества в порядке, сроки и объеме определенные условиями настоящего контракта;

4.2.3. предоставить Заказчику по окончании выполнения работ подписанный акт выполненных работ формы КС-2, КС-3 и иные необходимые для оплаты документы;

4.2.4. вести журнал производства работ с начала выполнения работ до их завершения;

4.2.5. обеспечить на объекте производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и соблюдение законодательства об охране окружающей среды и безопасности работ, иных требований законодательства в данной сфере;

4.2.6. до приемки работ вывезти принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструмент, материалы и строительный мусор, а также произвести уборку помещения, в котором выполнялись работы;

4.2.7. принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба;

4.2.8. обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их выполнения, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы;

4.2.9. в случае приостановки хода выполнения работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта;

4.2.10. за свой счет  и своевременно устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок, которые составляются Заказчиком;

4.2.11. устранять недостатки и дефекты, выявленные в результате работы в разумный срок, в одностороннем порядке установленный Заказчиком. Срок для устранения недостатков не может быть более одного месяца.

4.2.12. сдать результат работы – технический отчет Заказчику.

4.3. Заказчик вправе:

4.3.1. для осуществления контроля над ходом выполнения работ и принятия оперативных решений назначить уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте при выполнении работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль качества выполнения работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке хода выполнения работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку журнала производства работ;

- осуществлять проверку и подписание предоставленных Подрядчиком актов фактически выполненных работ;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля над качеством и ходом выполнения работ.

4.3.2. заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок. Количество проверок определяется Заказчиком. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

4.3.3. потребовать расторжения настоящего муниципального контракта, отказаться от контракта в случае, если Подрядчик не приступает своевременно к выполнению работ или выполняет работы настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

4.3.4. В случаях, если Заказчиком в ходе выполнения работ, при приемке работ, обнаружены недостатки, Заказчик вправе по своему усмотрению потребовать от Подрядчика:

- возмещения своих расходов, которые Заказчик должен будет понести для устранения недостатков, либо привлечь других лиц для устранения недостатков;

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

4.4. Заказчик обязан:

4.4.1. своевременно осуществлять приемку выполненных работ, подписывать акты выполненных работ в течение 5 (пяти) дней с момента их предоставления Подрядчиком в адрес Заказчика, рассматривать предоставленные Подрядчиком иные документы, связанные с выполнением работ по настоящему контракту;

4.4.2. производить оплату выполненных работ в порядке и в сроки, определенные разделом                2 настоящего контракта;

4.4.3. осуществлять контроль качества выполняемых Подрядчиком работ посредством периодических проверок. Количество проверок определяется Заказчиком;

4.4.4. составлять акты контрольных проверок, в которых фиксируются претензии и недостатки выполняемых Подрядчиком работ, которые впоследствии являются основанием для снижения стоимости выполненных работ;

4.4.5. обеспечить доступ работников Подрядчика к месту выполнения работ. С момента предоставления доступа и до сдачи результата работ Заказчику Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата работы.

5. Порядок приемки выполненных работ и гарантия их качества

5.1. По завершении всех работ, Подрядчик письменно извещает Заказчика о завершении и сдачи работ. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, организует и в установленном порядке и назначает ответственного за прием выполненных работ. Подрядчик представляет ответственному лицу Заказчика акт о приёмке выполненных работ по форме КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат КС-3, предусмотренные контрактом, подписанные Подрядчиком, в 2 (Двух) экземплярах, технический отчет, надлежащим образом оформленный. Приемка выполненных работ производится Заказчиком только после представления Подрядчиком полного комплекта надлежащим образом оформленной и подписанной документации.

5.2. В случае непредставления Подрядчиком всей документации или какой-то её части, работы не принимаются.

  - При обнаружении Заказчиком недостатков в выполненной работе Заказчиком составляется соответствующий акт, в котором фиксируется перечень недостатков, сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной контрактом. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.

  - Заказчик рассматривает акт выполненных работ в течение 5 (пяти) дней с момента  его направления Подрядчиком в адрес Заказчика.

  - Подписанный сторонами акт  выполненных работ является подтверждением того, что работы выполнены надлежащим образом и приняты Заказчиком.

  - В случае направления Заказчиком мотивированного отказа от принятия выполненных работ, Подрядчик направляет в адрес Заказчика предложение об устранении выявленных недостатков с указанием сроков их устранения. Сроки устранения выявленных недостатков должны быть согласованы с Заказчиком.

  - При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений подрядчиком контракта или причинной связи между действиями подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

6. Ответственность Сторон

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом.

6.2. Подрядчик несет ответственность за действия субподрядных организаций, в случае привлечения, при выполнении работ.

6.3. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту, в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ, иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ,  рекомендации).

6.4. В случае несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, не выполнения отдельных технологических операций (видов работ), подлежащих выполнению в соответствии с условиями настоящего контракта, стоимость указанных работ снижается Заказчиком в соответствии с условиями, установленными настоящим контрактом.

6.5. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

6.6. За несвоевременную оплату выполненных по настоящему контракту работ Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.7. За нарушение Подрядчиком срока выполнения работ Заказчик вправе взыскать неустойку в размере 3 (Трех) %  от общей стоимости работ по контракту за каждый день просрочки.

6.8. Основанием для удержания неустойки будет являться акт приемки выполненных работ и акт контрольной проверки с указанием выявленных недостатков.

- Прочие условия

7.1. Выполнение работ по настоящему контракту не должно препятствовать или создавать неудобства в работе функциональных или территориальных органов, функциональных подразделений администрации города Перми или представлять угрозу для сотрудников или посетителей зданий. Все шумные работы выполнять строго с 19 час. 00 мин до 08 час. 00 мин.

7.2. При возникновении споров и разногласий стороны обязуются соблюдать досудебный порядок урегулирования спора в виде направления претензий, срок рассмотрения которых составляет не более 10 (Десяти) рабочих дней.

8. Приложения к муниципальному контракту

8.1. Техническое задание – приложение   № 1; приложение     № 2; приложение № 3; приложение № 4; приложение № 5.

8.2. Локальный сметный расчет – приложение № 6.

- Реквизиты и подписи сторон

Заказчик:                                                                Подрядчик:

| Муниципальное казенное учреждение «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми» Адрес: ул. Ленина, 27, г. Пермь, 614000 ИНН 5902293837 КПП 590201001 УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми, л/с 02975018912 Муниципальное казенное учреждение «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми») Р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Перми БИК 045773001 |  |  |
| --- | --- | --- |
| /А.А. Гагарин/ _____________________________ м.п. | /____________/_____________________ м.п. |  |

Приложение №1

К муниципальному контракту

№___________ от  ______2013

I. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по теме:

«Обследование системы отопления здания, 
расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская,15/Ленина,23»

| 1 | Заказчик | МКУ «Управление по эксплуатации административных зданий» г. Перми |
| --- | --- | --- |
| 2 | Исполнитель | Определяется среди претендентов, по результатам аукциона. Требования предъявляемые к претенденту: Наличие свидетельства (саморегулируемой организации - СРО) о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения |
| 3 | Полное наименование объекта обследования | Обследование системы отопления здания, расположенного по адресу: г.Пермь, ул. Сибирская,15/Ленина,23 |
| 4 | Местонахождение | г.Пермь, ул. ул. Сибирская,15/Ленина,23 |
| 5 | Назначение объекта | Учреждение |
| 6 | Год постройки, срок эксплуатации объекта | Неизвестен |
| 7 | Краткая характеристика объектов | Здание трехэтажное с подвалом. Строительный объем здания 11461 м3, площадь помещения 2132 м2. Отопление центральное от ТЭЦ. |
| 8 | Основные габаритные размеры объекта | Здание – прямоугольное в плане, габаритными размерами 17x44м, с подвалом. |
| 90 | Условия эксплуатации строительных конструкций | Среда неагрессивная |
| 10 | Наличие грузоподъемного оборудования (мостовые краны, подвесные краны) | Отсутствует |
| 11 | Наличие технологического оборудования | Отсутствует |
| 12 | Наличие проектной и технической документации | Уточняется в процессе обследования |
| 13 | Данные о предыдущих обследованиях объекта | Уточняется в процессе обследования |
| 14 | Вид обследования | Первичный |
| 15 | Цели обследования | - Оценка технического состояния инженерных систем относительно нормативных требований. - Оценка физического, морального износа обследуемых инженерных систем и сетей. - Оценка возможности дальнейшей эксплуатация обследуемых систем. |
| 16 | Состав обследования | Обследование выполнить согласно ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» |
| 17 | Обследуемые конструкции | Система отопления здания |
| 18 | Перечень работ, выполняемых Исполнителем | - Изучение и анализ имеющейся проектной и исполнительной технической документации представленной Заказчиком. - Описание системы, определение типов и марок отопительных приборов; обследование наиболее ответственных элементов системы, обследование трубопроводов, отопительных приборов, запорно-регулирующей арматуры, - Определение отклонений в системе от проекта; - Выявление повреждений, неисправностей и дефектов. - Фотофиксация дефектов и повреждений. - Производство инструментальных измерений: температуры наружного воздуха, температуры воды в подающем трубопроводе тепловой сети, температуры воды на обратном трубопроводе тепловой линии, температуры поверхности отопительных стояков у верхнего и нижнего оснований, температуры поверхности отопительных приборов, температуры поверхности подводок подающих и обратных к отопительным приборам, температуры воздуха в отапливаемых помещениях, уклонов разводящих трубопроводов, давления в системе: в подающем и обратном трубопроводе тепловой сети. - Установление степени соответствия на основе результатов обследования. - Разработка рекомендаций по дальнейшей эксплуатации системы. - Оформление технического отчета по результатам обследования с выводами и рекомендациями по дальнейшей эксплуатациисистемы. |
| 19 | Результат работы, форма отчетности | Результаты работы оформляются в виде технического отчета: «Обследование системы отопления здания, расположенного по адресу: г.Пермь, ул. Сибирская,15/Ленина,23» |
| 20 | Разработка проектной документации на капремонт и усиление конструкций | Необходимость разработки проектной документации на капремонт и замену системы отопления определяется по результатам обследования. В объем данной работы не входит |
| 21 | Другие исходные данные | Технический паспорт нежилого помещения от 06.07.2011г. |
| 22 | Работы, выполняемые Заказчиком | 1. Предоставление имеющейся проектно-технической документации 2. Предоставление возможности подключения приборов и оборудования к сети переменного тока 220в. 3. Предоставление места для переодевания сотрудников Подрядчика. 4. Предоставление возможности осуществлять фотофиксацию обследуемых систем. 5. Обеспечение доступа исполнителей к обследуемым конструкциям. 6. Предоставление лестниц, подмостей, стремянок, автовышки при производстве работ на высоте. |

| Заказчик: /А.А. Гагарин/ ___________________________ м.п. | Подрядчик: /____________/_____________________ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 2

К муниципальному контракту

№___________ от  ______2013

II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по теме:

«Обследование системы отопления здания, 
расположенного по адресу: г.Пермь, ул. Ленина, 23»

| 1 | Заказчик | МКУ «Управление по эксплуатации административных зданий» г. Перми |
| --- | --- | --- |
| 2 | Исполнитель | Определяется среди претендентов, по результатам аукциона. Требования предъявляемые к претенденту: Наличие свидетельства (саморегулируемой организации - СРО) о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения |
| 3 | Полное наименование объекта обследования | Обследование системы отопления здания, расположенного по адресу: г.Пермь, ул. Ленина, 23 |
| 4 | Местонахождение | г.Пермь, ул. Ленина, 23 |
| 5 | Назначение объекта | Учреждение |
| 6 | Год постройки, срок эксплуатации объекта | До 1917г., 3 и 4 этаж 1931г. |
| 7 | Краткая характеристика объектов | Здание четырехэтажное с подвалом. Строительный объем здания 35579 м3, площадь помещения 6912,5 м2. Отопление центральное от ТЭЦ. |
| 8 | Основные габаритные размеры объекта | Здание – П-образное в плане, габаритными размерами 42,55x59,05м, с холодными пристроями. |
| 9 | Условия эксплуатации строительных конструкций | Среда неагрессивная |
| 10 | Наличие грузоподъемного оборудования (мостовые краны, подвесные краны) | Отсутствует |
| 11 | Наличие технологического оборудования | Отсутствует |
| 12 | Наличие проектной и технической документации | Уточняется в процессе обследования |
| 13 | Данные о предыдущих обследованиях объекта | Уточняется в процессе обследования |
| 14 | Вид обследования | Первичный |
| 15 | Цели обследования | - Оценка технического состояния инженерных систем относительно нормативных требований. - Оценка физического, морального износа обследуемых инженерных систем и сетей. - Оценка возможности дальнейшей эксплуатация обследуемых систем. |
| 16 | Состав обследования | Обследование выполнить согласно ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» |
| 17 | Обследуемые конструкции | Система отопления здания |
| 18 | Перечень работ, выполняемых Исполнителем | - Изучение и анализ имеющейся проектной и исполнительной технической документации представленной Заказчиком. - Описание системы, определение типов и марок отопительных приборов; обследование наиболее ответственных элементов системы, обследование трубопроводов, отопительных приборов, запорно-регулирующей арматуры, - Определение отклонений в системе от проекта; - Выявление повреждений, неисправностей и дефектов. - Фотофиксация дефектов и повреждений. - Производство инструментальных измерений: температуры наружного воздуха, температуры воды в подающем трубопроводе тепловой сети, температуры воды на обратном трубопроводе тепловой линии, температуры поверхности отопительных стояков у верхнего и нижнего оснований, температуры поверхности отопительных приборов, температуры поверхности подводок подающих и обратных к отопительным приборам, температуры воздуха в отапливаемых помещениях, уклонов разводящих трубопроводов, давления в системе: в подающем и обратном трубопроводе тепловой сети. - Установление степени соответствия на основе результатов обследования. - Разработка рекомендаций по дальнейшей эксплуатации системы. - Оформление технического отчета по результатам обследования с выводами и рекомендациями по дальнейшей эксплуатациисистемы. |
| 19 | Результат работы, форма отчетности | Результаты работы оформляются в виде технического отчета: «Обследование системы отопления здания, расположенного по адресу: г.Пермь, ул. Ленина, 23» |
| 20 | Разработка проектной документации на капремонт и усиление конструкций | Необходимость разработки проектной документации на капремонт и замену системы отопления определяется по результатам обследования. В объем данной работы не входит. |
| 21 | Другие исходные данные | Технический паспорт нежилого помещения от 24.05.06г. |
| 22 | Работы, выполняемые Заказчиком | 1. Предоставление имеющейся проектно-технической документации 2. Предоставление возможности подключения приборов и оборудования к сети переменного тока 220в. 3. Предоставление места для переодевания сотрудников Подрядчика. 4. Предоставление возможности осуществлять фотофиксацию обследуемых систем. 5. Обеспечение доступа исполнителей к обследуемым конструкциям. 6. Предоставление лестниц, подмостей, стремянок, автовышки при производстве работ на высоте. |

| Заказчик: /А.А. Гагарин/ ___________________________ м.п. | Подрядчик: /____________/_____________________ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 3

К муниципальному контракту

№___________ от  ______2013

III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по теме:

«Обследование системы отопления здания, 
расположенного по адресу: г.Пермь, ул. Ленина, 25»

| 1 | Заказчик | МКУ «Управление по эксплуатации административных зданий» г. Перми |
| --- | --- | --- |
| 2 | Исполнитель | Определяется среди претендентов, по результатам аукциона. Требования предъявляемые к претенденту: Наличие свидетельства (саморегулируемой организации - СРО) о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения |
| 3 | Полное наименование объекта обследования | Обследование системы отопления здания, расположенного по адресу: г.Пермь, ул. Ленина, 25 |
| 4 | Местонахождение | г.Пермь, ул. Ленина, 25 |
| 5 | Назначение объекта | Административное здание |
| 6 | Год постройки, срок эксплуатации объекта | Устанавливается в процессе обследования |
| 7 | Краткая характеристика объектов | Здание двухэтажное с подвалом и мансардой. Площадь помещения 841,4 м2, высота здания 6,85 м. Отопление центральное от ТЭЦ. |
| 8 | Основные габаритные размеры объекта | Здание – П-образное плане, габаритными размерами 24х28м. |
| 9 | Условия эксплуатации строительных конструкций | Среда неагрессивная |
| 10 | Наличие грузоподъемного оборудования (мостовые краны, подвесные краны) | Отсутствует |
| 11 | Наличие технологического оборудования | Отсутствует |
| 12 | Наличие проектной и технической документации | Уточняется в процессе обследования |
| 13 | Данные о предыдущих обследованиях объекта | Уточняется в процессе обследования |
| 14 | Вид обследования | Первичный |
| 15 | Цели обследования | - Оценка технического состояния инженерных систем относительно нормативных требований. - Оценка физического, морального износа обследуемых инженерных систем и сетей. - Оценка возможности дальнейшей эксплуатация обследуемых систем. |
| 16 | Состав обследования | Обследование выполнить согласно ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» |
| 17 | Обследуемые конструкции | Система отопления здания |
| 18 | Перечень работ, выполняемых Исполнителем | - Изучение и анализ имеющейся проектной и исполнительной технической документации представленной Заказчиком. - Описание системы, определение типов и марок отопительных приборов; обследование наиболее ответственных элементов системы, обследование трубопроводов, отопительных приборов, запорно-регулирующей арматуры, - Определение отклонений в системе от проекта; - Выявление повреждений, неисправностей и дефектов. - Фотофиксация дефектов и повреждений. - Производство инструментальных измерений: температуры наружного воздуха, температуры воды в подающем трубопроводе тепловой сети, температуры воды на обратном трубопроводе тепловой линии, температуры поверхности отопительных стояков у верхнего и нижнего оснований, температуры поверхности отопительных приборов, температуры поверхности подводок подающих и обратных к отопительным приборам, температуры воздуха в отапливаемых помещениях, уклонов разводящих трубопроводов, давления в системе: в подающем и обратном трубопроводе тепловой сети. - Установление степени соответствия на основе результатов обследования. - Разработка рекомендаций по дальнейшей эксплуатации системы. - Оформление технического отчета по результатам обследования с выводами и рекомендациями по дальнейшей эксплуатациисистемы. |
| 19 | Результат работы, форма отчетности | Результаты работы оформляются в виде технического отчета: «Обследование системы отопления здания, расположенного по адресу: г.Пермь, ул. Ленина, 25» |
| 20 | Разработка проектной документации на капремонт и усиление конструкций | Необходимость разработки проектной документации на капремонт и замену системы отопления определяется по результатам обследования. В объем данной работы не входит. |
| 21 | Другие исходные данные | Технический паспорт нежилого помещения от 24.05.06г. |
| 22 | Работы, выполняемые Заказчиком | 1. Предоставление имеющейся проектно-технической документации 2. Предоставление возможности подключения приборов и оборудования к сети переменного тока 220в. 3. Предоставление места для переодевания сотрудников Подрядчика. 4. Предоставление возможности осуществлять фотофиксацию обследуемых систем. 5. Обеспечение доступа исполнителей к обследуемым конструкциям. 6. Предоставление лестниц, подмостей, стремянок, автовышки при производстве работ на высоте. |

| Заказчик: /А.А. Гагарин/ ___________________________ м.п. | Подрядчик: /____________/_____________________ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 4

К муниципальному контракту

№___________ от  ______2013

IV. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по теме:

«Обследование системы отопления здания, 
расположенного по адресу: г.Пермь, ул. Ленина, 27 (Литер А)»

| 1 | Заказчик | МКУ «Управление по эксплуатации административных зданий» г. Перми |
| --- | --- | --- |
| 2 | Исполнитель | Определяется среди претендентов, по результатам аукциона. Требования предъявляемые к претенденту: Наличие свидетельства (саморегулируемой организации - СРО) о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения |
| 3 | Полное наименование объекта обследования | Обследование системы отопления здания, расположенного по адресу: г.Пермь, ул. Ленина, 27 (Литер А) |
| 4 | Местонахождение | г.Пермь, ул. Ленина, 27 (Литер А) |
| 5 | Назначение объекта | Учреждение |
| 6 | Год постройки, срок эксплуатации объекта | До 1917г. |
| 7 | Краткая характеристика объектов | Здание двухэтажное с пристроенным тамбуром. Строительный объем здания 2750 м3, площадь помещения 526,9 м2. Отопление центральное от ТЭЦ. |
| 8 | Основные габаритные размеры объекта | Здание – прямоугольное в плане, габаритными размерами 22,1x27,5м, с пристроенным тамбуром. |
| 9 | Условия эксплуатации строительных конструкций | Среда неагрессивная |
| 10 | Наличие грузоподъемного оборудования (мостовые краны, подвесные краны) | Отсутствует |
| 11 | Наличие технологического оборудования | Отсутствует |
| 12 | Наличие проектной и технической документации | Уточняется в процессе обследования |
| 13 | Данные о предыдущих обследованиях объекта | Уточняется в процессе обследования |
| 14 | Вид обследования | Первичный |
| 15 | Цели обследования | - Оценка технического состояния инженерных систем относительно нормативных требований. - Оценка физического, морального износа обследуемых инженерных систем и сетей. - Оценка возможности дальнейшей эксплуатация обследуемых систем. |
| 16 | Состав обследования | Обследование выполнить согласно ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» |
| 17 | Обследуемые конструкции | Система отопления здания |
| 18 | Перечень работ, выполняемых Исполнителем | - Изучение и анализ имеющейся проектной и исполнительной технической документации представленной Заказчиком. - Описание системы, определение типов и марок отопительных приборов; обследование наиболее ответственных элементов системы, обследование трубопроводов, отопительных приборов, запорно-регулирующей арматуры, - Определение отклонений в системе от проекта; - Выявление повреждений, неисправностей и дефектов. - Фотофиксация дефектов и повреждений. - Производство инструментальных измерений: температуры наружного воздуха, температуры воды в подающем трубопроводе тепловой сети, температуры воды на обратном трубопроводе тепловой линии, температуры поверхности отопительных стояков у верхнего и нижнего оснований, температуры поверхности отопительных приборов, температуры поверхности подводок подающих и обратных к отопительным приборам, температуры воздуха в отапливаемых помещениях, уклонов разводящих трубопроводов, давления в системе: в подающем и обратном трубопроводе тепловой сети. - Установление степени соответствия на основе результатов обследования. - Разработка рекомендаций по дальнейшей эксплуатации системы. - Оформление технического отчета по результатам обследования с выводами и рекомендациями по дальнейшей эксплуатациисистемы. |
| 19 | Результат работы, форма отчетности | Результаты работы оформляются в виде технического отчета: «Обследование системы отопления здания, расположенного по адресу: г.Пермь, ул. Ленина, 27 (Литер А)» |
| 20 | Разработка проектной документации на капремонт и усиление конструкций | Необходимость разработки проектной документации на капремонт и замену системы отопления определяется по результатам обследования. В объем данной работы не входит |
| 21 | Другие исходные данные | Технический паспорт нежилого помещения от 06.07.2011г. |
| 22 | Работы, выполняемые Заказчиком | 1. Предоставление имеющейся проектно-технической документации 2. Предоставление возможности подключения приборов и оборудования к сети переменного тока 220в. 3. Предоставление места для переодевания сотрудников Подрядчика. 4. Предоставление возможности осуществлять фотофиксацию обследуемых систем. 5. Обеспечение доступа исполнителей к обследуемым конструкциям. 6. Предоставление лестниц, подмостей, стремянок, автовышки при производстве работ на высоте. |

| Заказчик: /А.А. Гагарин/ ___________________________ м.п. | Подрядчик: /____________/_____________________ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 5

К муниципальному контракту

№___________ от  ______2013

V. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по теме:

«Обследование системы отопления здания, 
расположенного по адресу: г.Пермь, ул. Ленина, 27 (Литер В)»

| 1 | Заказчик | МКУ «Управление по эксплуатации административных зданий» г. Перми |
| --- | --- | --- |
| 32 | Исполнитель | Определяется среди претендентов, по результатам аукциона. Требования предъявляемые к претенденту: Наличие свидетельства (саморегулируемой организации - СРО) о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения |
| 3 | Полное наименование объекта обследования | Обследование системы отопления здания, расположенного по адресу: г.Пермь, ул. Ленина, 27 (Литер В) |
| 4 | Местонахождение | г.Пермь, ул. Ленина, 27 (Литер В) |
| 5 | Назначение объекта | Учреждение |
| 6 | Год постройки, срок эксплуатации объекта | До 1917г. |
| 7 | Краткая характеристика объектов | Здание одноэтажное с цокольным этажом. Строительный объем здания 2602 м3, площадь помещения 503,9 м2. Отопление центральное от ТЭЦ. |
| 8 | Основные габаритные размеры объекта | Здание – Г-образное в плане, габаритными размерами 20x20м. |
| 9 | Условия эксплуатации строительных конструкций | Среда неагрессивная |
| 10 | Наличие грузоподъемного оборудования (мостовые краны, подвесные краны) | Отсутствует |
| 11 | Наличие технологического оборудования | Отсутствует |
| 12 | Наличие проектной и технической документации | Уточняется в процессе обследования |
| 13 | Данные о предыдущих обследованиях объекта | Уточняется в процессе обследования |
| 14 | Вид обследования | Первичный |
| 15 | Цели обследования | - Оценка технического состояния инженерных систем относительно нормативных требований. - Оценка физического, морального износа обследуемых инженерных систем и сетей. - Оценка возможности дальнейшей эксплуатация обследуемых систем. |
| 16 | Состав обследования | Обследование выполнить согласно ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» |
| 17 | Обследуемые конструкции | Система отопления здания |
| 18 | Перечень работ, выполняемых Исполнителем | - Изучение и анализ имеющейся проектной и исполнительной технической документации представленной Заказчиком. - Описание системы, определение типов и марок отопительных приборов; обследование наиболее ответственных элементов системы, обследование трубопроводов, отопительных приборов, запорно-регулирующей арматуры, - Определение отклонений в системе от проекта; - Выявление повреждений, неисправностей и дефектов. - Фотофиксация дефектов и повреждений. - Производство инструментальных измерений: температуры наружного воздуха, температуры воды в подающем трубопроводе тепловой сети, температуры воды на обратном трубопроводе тепловой линии, температуры поверхности отопительных стояков у верхнего и нижнего оснований, температуры поверхности отопительных приборов, температуры поверхности подводок подающих и обратных к отопительным приборам, температуры воздуха в отапливаемых помещениях, уклонов разводящих трубопроводов, давления в системе: в подающем и обратном трубопроводе тепловой сети. - Установление степени соответствия на основе результатов обследования. - Разработка рекомендаций по дальнейшей эксплуатации системы. - Оформление технического отчета по результатам обследования с выводами и рекомендациями по дальнейшей эксплуатациисистемы. |
| 19 | Результат работы, форма отчетности | Результаты работы оформляются в виде технического отчета: «Обследование системы отопления здания, расположенного по адресу: г.Пермь, ул. Ленина, 27 (Литер В)» |
| 20 | Разработка проектной документации на капремонт и усиление конструкций | Необходимость разработки проектной документации на капремонт и замену системы отопления определяется по результатам обследования. В объем данной работы не входит |
| 21 | Другие исходные данные | Технический паспорт нежилого помещения от 06.07.2011г. |
| 22 | Работы, выполняемые Заказчиком | 1. Предоставление имеющейся проектно-технической документации 2. Предоставление возможности подключения приборов и оборудования к сети переменного тока 220в. 3. Предоставление места для переодевания сотрудников Подрядчика. 4. Предоставление возможности осуществлять фотофиксацию обследуемых систем. 5. Обеспечение доступа исполнителей к обследуемым конструкциям. 6. Предоставление лестниц, подмостей, стремянок, автовышки при производстве работ на высоте. |

| Заказчик: /А.А. Гагарин/ ___________________________ м.п. | Подрядчик: /____________/_____________________ м.п. |
| --- | --- |