Приложение №1 к конкурсной документации (к муниципальному контракту № __________/

от «__» ____________ 2013 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на использование и внедрение программного обеспечения

Г. Пермь

2013 год

Оглавление

1.	перечень принятых сокращений и обозначений	4

2.	Общие положения	5

2.1.	НАИМЕНОВАНИЕ 	5

2.2.	Полное наименование Системы и ее условное обозначение	5

2.3.	Требования к срокам и составу оказываемых услуг	5

3.	Назначение и задачи СИСТЕМЫ	6

3.1.	НАЗНАЧЕНИЕ	6

3.2.	Цель создания	6

4.	Требования к СИСТЕМЕ	7

4.1.	Общие требования	7

4.2.	Требования к ИНФОРМАЦИИ	7

4.3.	требования к модулям системы	7

4.4.	Требования к функциям	10

4.4.1.	Основные требования.	10

4.4.2.	Обеспечение работы с системой территориально удаленных пользователей.	13

4.4.3.	Требования к возможностям настройки.	14

4.4.4.	Требования к функциональным возможностям.	15

4.4.4.1.	Типы объектов системы	15

4.4.4.2.	Пользователи и группы пользователей	16

4.4.4.3.	Роли пользователя в системе	18

4.4.4.4.	Иерархическая структура объектов	19

4.4.4.5.	Главная страница объекта	20

4.4.4.6.	Диаграмма Гантта	20

4.4.4.7.	Жизненный цикл реализации проекта	22

4.4.4.8.	Справочники	22

4.4.4.9.	Дискуссии	23

4.4.4.10.	Документы	24

4.4.4.11.	Модуль статистики	25

4.4.4.12.	Построение отчетов	26

4.4.4.13.	Календарь	27

4.4.4.14.	Шаблоны проектов	28

4.4.4.15.	Рабочий стол пользователя	28

4.4.4.16.	Новости	29

4.4.4.17.	Географическая карта	29

4.4.4.18.	Система уведомлений	29

4.4.4.19.	Система поиска	31

4.4.4.20.	Администраторская часть	31

4.5.	Требования к программному обеспечению.	32

4.6.	Технические требования.	32

4.6.1.	Требования к программному обеспечению сервера приложения и сервера базы данных	33

4.6.2.	Требования к аппаратному обеспечению сервера приложения и сервера базы данных	33

4.6.3.	Требования к программному обеспечению рабочего места	34

4.7.	Требования к надежности.	34

4.8.	ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ.	34

4.9.	ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ	36

4.9.1.	Хранение и информации и доступ к ней	36

4.9.2.	Учетные записи пользователей	36

4.9.3.	Передача данных по сети	36

4.9.4.	Доставка уведомлений по электронной почте	37

4.9.5.	Работа в VPN	37

4.10.	ТРЕБОВАНИЯ К ПАТЕНТНОЙ ЧИСТОТЕ	37

5.	Требования К гарантийному и послегарантийному сопровождению	39

6.	Формы отчетов	40

6.1.	Реестр проектов	40

6.2.	Прогресс проектов	40

6.3.	Финансирование проектов	41

6.4.	Объем финансирования проекта	41

6.5.	Отчет о статусе проектов	41

6.6.	Обзор проектов в разрезе по стадиям и управленческим округам	42

6.7.	Обзор проектов в разрезе по исполнителям	43

# перечень принятых сокращений и обозначений

- WBS (англ. Work Breakdown Structure) – Иерархическая структура работ, структуризация работ проекта, отражающая его основные результаты и определяющая его рамки.

- E-mail (англ. electronic mail) – адрес электронной почты пользователя.

- OLAP (англ. online analytical processing, аналитическая обработка в реальном времени) – технология обработки информации, включающая составление и динамическую публикацию отчётов и документов.

- OLAP-куб – многомерный массив данных, как правило, разрежённый и долговременно хранимый.

- IPad – интернет-планшет, выпускаемый компанией Apple.

- KPI (Key Performance Indicators)– ключевые показатели эффективности.

# Общие положения

## НАИМЕНОВАНИЕ

Автоматизированная система управления проектами

## Полное наименование Системы и ее условное обозначение

Полное наименование системы – Автоматизированная система управления проектами МКУ «Управление строительства города Перми».

Краткое наименование системы - Система.

## Требования к срокам и составу ПРОЕКТА

Таблица 1. Перечень этапов работ

| Наименование этапа/работы |  | Период, рабочих дней |
| --- | --- | --- |
|  | Инициация проекта | 4 |
|  | - Разработка и согласование Устава проекта - Подготовка Приказа о запуске проекта - Установка программного обеспечения на сервер Заказчика |  |
|  | Реализация проекта | 30 |
|  | Настройка и запуск модулей: - Документооборот и контроль поручений - Управление проектами - Управление финансами - Управление человеческими ресурсами - Корпоративный портал - Управление портфелем проектов - Администрирование системы |  |
|  | Завершение проекта | 8 |
|  | - Передача системы в эксплуатацию - Организация сервиса поддержки |  |
|  | Итого | 48 |

# Назначение и задачи СИСТЕМЫ

## НАЗНАЧЕНИЕ

Система предназначена для повышения эффективности деятельности подразделений МКУ «Управление строительства города Перми» в части реализации ими своих полномочий и функций в сфере контроля и мониторинга реализации инвестиционных и организационных проектов и целевых программ.

## Цель создания

Основные цели создания Системы:

- удобная среда для ведения проектов и поручений и хранения всех связанных с ними данных;

- автоматизация регламентов сопровождения инвестиционных проектов;

- статистические данные по источникам проблем в реализации проектов;

- оперативное взаимодействие в части обсуждения проблем и вопросов.

- повышение качества и достоверности информации о ходе выполнения инвестиционных проектов;

- повышение эффективности межведомственного взаимодействия;

- повышение инвестиционной привлекательности города.

# Требования к СИСТЕМЕ

## Общие требования

- Система должна функционировать в локальной вычислительной сети МКУ «Управление строительства города Перми» и должна предоставлять удаленный доступ всем участникам процесса посредством сети Интернет в любой точке мира в реальном масштабе времени.

- Система должна обеспечивать возможность гибкой настройки и расширения функциональности без программирования.

- Пользовательские интерфейсы, документация, средства настройки и администрирования должны быть составлены на русском языке.

- Работа пользователей и администраторов Системы должна осуществляться с помощью WEB-браузера, и не требовать установки дополнительного программного обеспечения.

- Обязательно должна быть обеспечена работоспособность системы на IPad.

## Требования к ИНФОРМАЦИИ

В системе должно быть предусмотрено хранение следующей информации:

- Информация по проектам: название, цели, границы, сроки, стоимость, куратор проекта со стороны МКУ «Управление строительства города Перми», исполнитель проекта, статус т.п,;

- Перечень задач по проекту; информация о согласовании задач проекта с сотрудниками подразделений;

- Информация о Заказчиках: реквизиты предприятия, реквизиты контактных лиц, информация о заключенных договорах, взаиморасчетах с Заказчиком;

- Реестр документации в разрезе по объектам системы;

- Дискуссии и обсуждения рабочих вопросов в разрезе по объектам системы с сохранением всей истории обсуждения в привязке к участникам.

## требования к модулям системы

Система должна содержать следующие модули:

- Документооборот и контроль поручений:

- Контроль поручений

  - Создание структуры для постановки поручений в разрезе руководителей

  - Постановка поручений

  - Отчетность по выполнению поручений

  - Управление приемкой результатов

  - Контроль исполнительской дисциплины (отчеты)

  - Инструкция "Постановка поручений"

  - Инструкция "Отчетность по выполнению поручений"

- Договорной учет

  - Журнал регистрации документов

  - Форма карточки договора

  - Управление статусами договора

  - Обсуждение договоров при их разработке через дискуссии

  - Создание новых версий договоров

  - Инструкция "Работа с договорами"

- Согласования документов

  - Создание последовательных согласований

  - Создание параллельных согласований

  - Создание шаблонов маршрутов согласований

  - Инструкция "Согласования документов"

- Управление проектами

- Календарное планирование и контроль проекта

  - Разработка паспорта проекта

  - Создание структуры проекта (WBS)

  - Формирование календарного плана проекта (диаграмма Ганта)

  - Импорт плана проекта из MS Project или MS Excel (в случае необходимости)

  - Делегирование задач исполнителям

  - Отчетность по выполнению в разрезе статусов

  - Управление приемкой задач, в том числе по контрольным документам

  - Контроль процента выполнения проекта

  - Инструкция "Планирование проекта"

- Коммуникации и работа с документами

  - Дискуссии для обсуждения рабочих вопросов, проблем, изменений

  - Организация хранения документов в проекте

  - Обсуждения документов

  - Создание задач по обсуждению проблем

  - Инструкция "Работа с документами"

  - Инструкция "Работа с дискуссиями"

- Управление рисками

  - Создание реестра рисков проекта

  - Оценка вероятности и ущерба рисков

  - Анализ диаграмм рисков с оценкой вероятного ущерба

  - Создание базы типовых рисков

- Управление финансами

- Бюджет проекта

  - Формирование плана затрат/поступлений в разрезе по статьям

  - Отражение факта затрат/поступлений в разрезе по статьям

  - Сводный баланс проекта

  - Анализ дебиторской задолженности проекта

  - Анализ кредиторской задолженности по проекту

  - Процедура утверждения бюджета проекта

  - Панели (диаграммы) в паспорте проекта

- Платежный календарь

  - Привязка платежей к срокам выполнения работ

  - Создание финансового плана проекта в разрезе по периодам

- Тендеры и контракты

  - Тендер (контракт) – как объект управления с собственным паспортом

  - Определение жизненного цикла тендера (контракта)   с процедурой перехода по стадиям

  - Создание шаблона тендера (контракта) с контрольными документами по контрольным точкам

- Управление человеческими ресурсами

- Общий пул ресурсов

  - Организация ввода в систему всех сотрудников компании

  - Формирование организационной структуры

  - Интеграция с Active Directory

- Корпоративный портал

- Визуализация структуры бизнеса

  - Создание структуры тематических каталогов для управления основными направлениями бизнеса

  - Определение состава объектов управления – активы, контрагенты, типы проектов, типы задач

  - Отражение бизнеса на географической карте

- Управление портфелем проектов

- Реестр проектов и мониторинг их состояния

  - Создание реестра проектов

  - Процедура сбора отчетов о статусе

  - Формирование различных отчетов по реализации проектов

- Шаблоны различных видов проектов

  - Определение типовых этапов и задач для шаблонов различных видов проектов

  - Определение ответственных для типовых этапов и задач

  - Определение контрольных документов на уровне вех

- Жизненный цикл проекта

  - Определение жизненного цикла проекта с процедурой перехода по стадиям (инициация, планирование и т.д.)

  - Формирование отчетов в разрезе по стадиям, в том числе отчетов по технологии Stage - Gate

- Финансы  портфеля проектов

  - Финансовые отчеты по портфелю проектов

  - Отчеты по контрактации

  - Отчеты по освоенному объему по портфелю проектов

- Рейтинг проектов

  - Механизмы оценки проектов экспертами

  - Настраиваемый алгоритм расчета рейтинга проекта

  - Определение самых приоритетных проектов для реализации

- Администрирование системы

- Курс по настройкам и администрированию

  - Управление пользователями

  - Дизайн архитектуры объектов

  - Дизайн отчетов

  - Управление правами доступа

## Требования к функциям

### Основные требования.

- Возможность настройки произвольной архитектуры объектов системы (целевая программа, проект, задача, контрагент и т.д.) и связей между объектами, свойств подчинения объектов друг другу, а также визуализации каждого типа объекта в виде иконки. Должна быть возможность проверки уникальности названий объекта,

- Возможность настройки индивидуального «рабочего стола» пользователя с областью входящей/исходящей информации (назначения, вопросы, запросы на заполнение данных), ссылками на настроенные отчеты, перечнем уведомлений о событиях в системе. Должна быть возможность отображения графических отчетов сразу на рабочем столе пользователя.

- Возможность настройки панели управления руководителя портфеля проектов, где для каждого портфеля предусматривается выбор различных инструментов визуализации: графические отчеты, значения показателя KPI, статистика по проектам или стратегическая карта.

- Возможность создания без дополнительного программирования стратегических дорожных карт в виде блок-схем, с помощью которых можно отображать визуальные планы для достижения поставленных стратегических целей и связывать отдельные блоки схемы с объектами (проектами, программами) системы с возможностью отражения статуса проекта непосредственно на стратегической карте. Предусмотреть возможность преобразовывать элементы схемы в новые объекты, которые затем можно добавить в иерархическую структуру.

- Возможность формирования индивидуальной регистрационной карточки для разных типов объектов (настройка их реквизитов и классификаторов) без дополнительного программирования.

- Возможность управления статусами мероприятий, проектов и задач: не начат, в работе, требует внимания, готов к проверке, завершен, отложен, отменен. Должен поддерживаться механизм приемки задачи руководителем, в том числе задание контрольных документов, без наличия которых невозможно завершение задачи.

- Возможность построения иерархической структуры объектов (каталогов, контрагентов, мероприятий, проектов, структуры задач по проектам и т.д.) с возможностью перемещения по иерархии и разграничения зон ответственности по реализации задач.

- Система должна иметь механизмы интеграции с MS Project  с возможностью выгрузки/загрузки иерархической структуры объектов, в том числе плана проекта в виде декомпозиции задач (WBS, наименование задачи, % выполнения, дата начала и дата окончания, ресурсы, трудозатраты).

- Возможность выгрузки/загрузки иерархической структуры объектов системы через MS Excel, включая значения реквизитов, посредством пользовательского интерфейса. При этом должна производиться проверка введенных данных на наличие повторений, а также правильности ввода допустимых значений.

- Возможность создания без дополнительного программирования специальных справочников, содержащих дополнительную информацию о контактных лицах, плановых/фактических затратах по проекту и т.д. в виде связанных с объектами системы таблиц с настраиваемым набором реквизитов.

- Возможность загрузки данных из таблиц MS Excel в справочники объектов через пользовательский интерфейс.

- Возможность настройки показателей и измерений OLAP-куба для расчета числовых данных введенных в табличные формы, в том числе с использованием математических формул. Сведение полученных расчетов в отчет в разрезе объектов, в которых были введены данные. Представление результатов расчетов в графическом виде на карточках объектов, рабочих кабинетах и панелях управления руководителей.

- Возможность рассылки автоматических и ручных запросов ответственному лицу на заполнение данных в справочники. Должна быть реализована возможность настройки без дополнительного программирования формы запроса с указанием полей для заполнения, а также периодичности автоматического запроса.

- Поддержка механизма утверждения данных в справочниках. Данные должны иметь два состояния – «на редактировании» и «утверждены». Возможность перевода данных из одного состояния в другое должна регулироваться настройками прав доступа.

- Возможность прикреплять документы любого формата и организовывать онлайн обсуждения вопросов на любом уровне общей структуры иерархии объектов.

- Возможность перемещения любого объекта в рамках структуры иерархии объектов вместе со связанной с ним информацией (документами, обсуждениями, задачами, справочниками и т.д.).

- Возможность создания без дополнительного программирования двухсторонних связей (ссылок) между объектами, между объектами и контактами, объектами и документами, документами и документами.

- Документооборот в разрезе объектов системы, управление документами с любого уровня иерархии (каталог, проект, задача, контрагент, мероприятие, структурная единица).

  - Хранение электронных документов произвольного формата.

  - Возможность настройки без дополнительного программирования реквизитов и классификаторов для документов, в том числе зависимых друг от друга.

  - Получение статистических отчетов по документам и поиск документов.

  - Поддержка версионности документов. Учет времени и авторства при прикреплении версий документа.

  - Возможность организации коллективной работы с документами (редактирование, изменения, согласование, обсуждение).

  - Возможность приглашения пользователей к обсуждению документа в режиме удаленного доступа.

- Наличие в системе средств на WEB-интерфейсе для одновременной работы пользователей в режиме удаленного доступа:

  - Возможность одновременного изменения данных разными пользователями (получившими права на эти действия).

  - Редактирование иерархической структуры объектов.

  - Обсуждение рабочих вопросов, проблем при реализации задач проекта.

  - Информирование пользователей о событиях в системе посредством отсылки уведомлений по электронной почте (о статусе задачи, проекта, назначении ответственных, добавлении новой версии документа, возникновении проблем и т.д.).

  - Организация виртуальных совещаний с возможностью формирования задач по результатам обсуждения и назначения ответственных за решение задач.

- Ведение дискуссий и обсуждение рабочих вопросов

  - В системе должна быть возможность ведения дискуссий с механизмом адресного приглашения участников дискуссии. У приглашенного участника дискуссии должен генерироваться запрос на обязательный ответ, а также уведомление на электронный адрес.

  - Должен быть реализован механизм управления дискуссией - отображаться статусы наличия ответов у ее участников, кнопки для повторных запросов.

  - Должна быть возможность создавать задачи, связанные в виде сквозной двухсторонней связи с дискуссиями, и встраиваемые в иерархическую структуру дерева объектов.

  - Должен быть реализован механизм управления статусом дискуссии - открытая и закрытая дискуссия.

- Наличие в системе персонального календаря для планирования пользователями ежедневных задач:

  - Возможность отображения в календаре всех задач, ответственность за выполнение которых возложена на пользователя.

  - Возможность планирования в календаре текущих задач, не связанных с объектами системы.

  - Возможность настройки всплывающих напоминаний о дате и времени начала/окончания задачи/проекта.

  - Возможность отображения календаря на день, неделю, месяц и любой выбранный диапазон дат.

  - Возможность добавления любой задачи в структуре проекта в календарь.

  - Возможность фильтрации отображаемых задач в календаре по статусу.

  - Возможность отображения задач из календаря пользователя в «рабочем кабинете» в виде списка дел.

- Возможность гибкой настройки (без дополнительного программирования) уведомлений о событиях в системе, их отображение на рабочем столе в виде обновляемой ленты новостей, и возможность отправки уведомлений на E-mail пользователя:

  - Создание нового объекта;

  - Редактирование реквизитов объекта;

  - Изменение статуса объекта;

  - Уведомления о превышении сроков выполнения задач проекта;

  - Создание/редактирование/удаление версии документа;

  - Создание новой темы для обсуждения, создание ответов в теме;

  - Приглашение участников к обсуждению проблем и рабочих вопросов;

  - Создание/редактирование/удаление записи в специальных справочниках объекта (контактное лицо, финансирование проекта и т.д.).

- Возможность настройки без дополнительного программирования механизма управления жизненным циклом реализации проекта.

- Возможность самостоятельной настройки пользователем отчетов по данным, внесенным в систему:

  - Табличные отчеты с возможностью фильтрации и группировки данных по заданным параметрам.

  - Средства анализа для принятия стратегических решений: возможность просмотра данных в виде графических диаграмм.

  - Возможность построения многомерных OLAP-кубов на основе введенных данных и отображение их в виде отчетов в разрезе объектов.

  - Возможность отображения информации о портфеле проектов в виде пузырьковых диаграмм.

- Возможность экспорта отчетов из системы в MS Excel.

- Возможность настройки системы прав доступа, разделение прав доступа должно осуществляться на уровне срезов информации по объектам.

### Обеспечение работы с системой территориально удаленных пользователей.

- Для обеспечения доступа к системе территориально удаленных пользователей должны быть обеспечены следующие возможности:

- Вход в систему должен осуществляться посредством доступа к серверу через сеть Internet, Ethernet с любого компьютера пользователя.

- Вход в систему должен осуществляться посредством Интернет-браузера: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome.

- Система должна обеспечивать возможность доступа с IPad.

- Система должна предусматривать идентификацию пользователя посредством ввода логина и пароля на странице авторизации.

- Система должна предусматривать возможность регистрации любого пользователя посредством заполнения им регистрационной карточки на странице авторизации, проверки данных пользователя и выдачи ему персонального логина и пароля для доступа.

- Должен быть реализован интуитивно-понятный интерфейс, не требующий детального обучения пользователя. Для ознакомления с основными функциями системы должна быть предусмотрена простая инструкция, доступная на странице авторизации пользователя.

- Использование при передаче данных канала с шифрованием.

### Требования к возможностям настройки.

- Система должна обеспечивать гибкие возможности настройки к особенностям работы МКУ «Управление строительства города Перми» без дополнительного программирования, в том числе:

- Возможность настройки разных типов объектов: программа, проект, задача, контрагент и других по мере необходимости. С каждым типом объекта должна быть связана иконка для визуального отображения в реестре объектов и отчетах.

- Возможность настройки набора реквизитов, определяющих особенности данного типа объекта:

  - программа: наименование, основание для разработки программы, государственный заказчик, основные разработчики программы, сроки и этапы реализации и др.

  - Проект: название, цели, границы, сроки, стоимость, куратор, статус, источник финансирования, объемы финансирования и др.

  - Контрагент: название, организационно-правовая форма, виды деятельности, юридический адрес, почтовый адрес, отрасль, город, величина уставного капитала и др.

- Реквизиты могут иметь предопределенный набор значений для выбора, должен быть предусмотрен выбор одного или нескольких значений. Должна быть возможность изменения набора значений в процессе использования системы без программирования.

- Должна быть предусмотрена возможность удаления, перенастройки, добавления новых реквизитов в процессе использования системы без программирования.

- Возможность настройки дополнительных справочников для накопления данных об объекте без дополнительного программирования. Например, справочник по финансированию проекта должен накапливать информацию о плановых и фактических суммах, выделяемых на проект с указанием источника финансирования и дополнительной информации. Должна быть предусмотрена возможность добавления полей в справочник.

- Возможность настройки без дополнительного программирования OLAP-кубов для сведения данных табличных справочников в едином отчете c рассчитываемыми показателями.

- Возможность настройки без дополнительного программирования набора реквизитов для документов, дискуссий и пользователей.

### Требования к функциональным возможностям.

- В данном разделе описаны требования по обеспечению функций, перечисленных в разделе 4.4.1.

### Типы объектов системы

- В системе должны быть предусмотрены типы объектов, указанных в таблице 2.

Таблица 1. Типы объектов системы

| Тип объекта | Описание |
| --- | --- |
| Проект | Основной тип объекта, который может иметь сроки начала и окончания, связанные реквизиты и справочники. |
| Задача | Основной тип объекта, который может иметь сроки начала и окончания, связанные реквизиты и справочники. |
| Специальный тип объекта (настраиваемый) | Дополнительно настраиваемые типы объектов, которые имеют уникальное имя и графический знак (иконку), а также ограничения на типы родительских и дочерних объектов. С ним могут быть связаны дополнительно настраиваемые реквизиты объекта. |

- Объект «Проект» должен обладать следующими свойствами:

- Название – наименование, кратко характеризующее проект. Название не обязано быть уникальным, то есть в системе может быть несколько проектов с одним и тем же названием.

- Статус	 – отражает состояние проекта, предусматривает выбор значения из справочника. Должны быть предусмотрены следующие статусы:

  - не начат

  - в работе

  - требует внимания

  - приостановлен

  - готов к проверке

  - завершен

  - отменен

  - отложенный

- % завершения – отражает процент завершенности проекта согласно оценкам его руководителя и участников. Должна быть предусмотрена возможность автоматического расчета процента на основании % завершения нижестоящих задач проекта. Расчет должен осуществляться с учетом длительности задач. При этом задачи со статусом «Отменен» не должны  учитываться в расчете.

- Цель – описание цели проекта.

- Планируемая дата начала/окончания – даты реализации проекта в соответствии с планом, поле типа «Дата».

- Фактическая дата начала/окончания – фактические даты реализации проекта, поле типа «Дата».

- Объект «Задача» должен обладать следующими свойствами:

- Название – наименование, краткая характеристика задачи. Название не обязано быть уникальным, то есть в системе может быть несколько задач с одним и тем же названием.

- Статус	 – отражает состояние задачи, предусматривает выбор значения из справочника. Должны быть предусмотрены следующие статусы:

  - не начат

  - в работе

  - требует внимания

  - приостановлен

  - готов к проверке

  - завершен

  - отменен

  - отложенный

- % завершения – отражает процент завершенности задачи согласно оценкам его руководителя и участников. Должна быть предусмотрена возможность автоматического расчета процента на основании % завершения нижестоящих задач. Расчет должен осуществляться с учетом длительности задач. При этом задачи со статусом «Отменен» не должны  учитываться в расчете.

- Цель/описание – описание целей выполнения задачи.

- Планируемая дата начала/окончания – даты реализации задачи в соответствии с планом, поле типа «Дата».

- Фактическая дата начала/окончания – фактические даты реализации задачи, поле типа «Дата». Фактические даты реализации задачи должны фиксироваться автоматически при изменении статуса задачи: при переводе статуса в состояние «в работе» - фиксируется фактическая дата начала, при переводе статуса в состояние «завершен» фиксируется фактическая дата окончания.

Система должна предусматривать гибкую возможность настройки без программирования дополнительных типов объектов, связывания с ними настраиваемых реквизитов и справочников, настройку проверки уникальности названия объекта, определения ограничений на дочерние и родительские объекты.

### Пользователи и группы пользователей

Для описания пользователя должны быть предусмотрены следующие свойства:

- Имя входа в систему (уникальное, обязательное)

- Пароль входа в систему (обязательное)

- Тип лицензии (обязательное): пользователь с типом лицензии «Руководитель» может назначать/делегировать проекты и задачи другим пользователям. Пользователь с типом лицензии «Исполнитель» выполняет все операции в системе и формирует отчеты в соответствии с правами доступа.

- Флаг о разрешении входа в систему

- Дата истечения действия учетной записи

- Имя (обязательное)

- Фамилия (обязательное)

- Название организации (обязательное)

- Должность (обязательное)

- Номер телефона (обязательное)

- Номер мобильного телефона

- Адрес электронной почты (уникальное, обязательное)

- Флаг об отправке запросов на адрес электронной почты (всегда, никогда, только когда пользователь вне системы, обязательное)

- Флаг об отправке уведомлений на адрес электронной почты (всегда, никогда, только когда пользователь вне системы, обязательное)

- Альтернативный адрес электронной почты (уникальное)

- Флаг об отправке запросов и уведомлений на альтернативный адрес электронной почты

- Фото – подгружаемый файл с фотографией пользователя в формате JPG, PNG или GIF

Система должна предусматривать гибкую возможность настройки без дополнительного программирования дополнительных свойств пользователя (реквизитов).

Для входа пользователя в систему должна быть предусмотрена страница авторизации, где пользователь должен ввести имя входа в систему и пароль. Система должна попытаться аутентифицировать пользователя по указанной информации, и если аутентификация прошла успешно, то авторизовать его.

В случае ввода более 3 раз неверного пароля учетная запись пользователя должна быть заблокирована. Заблокированный пользователь в дальнейшем не должен быть авторизован при любых условиях до момента снятии блокировки. Снятие блокировки производится только пользователями, которые имеют на это право.

Должна быть предусмотрена функция сброса пароля в случае, если пользователь его забыл. Ссылка на функцию сброса пароля должна присутствовать на странице входа в систему. При нажатии на эту ссылку должна быть отображена форма с полем ввода адреса электронной почты. Система должна найти пользователя со значением свойства адреса электронной почты, соответствующему введенному паролю, сгенерировать новый пароль, и отправить его на адрес электронной почты.

Регистрация нового пользователя осуществляется посредством заполнения регистрационной формы на странице авторизации системы. Подтверждение регистрации осуществляют только пользователи, которые имеют на это право.

Пользователь не должен иметь доступ к каким-либо данным системы, если его учетная запись находится в статусе ожидания регистрации.

Должна быть предусмотрена возможность приглашения нового пользователя. При этом пользователю на указанный адрес электронной почты отправляется приглашение войти в систему и зарегистрироваться.

Согласно правам доступа должна быть предусмотрена возможность отображения списка пользователей и их данных: имя (фамилия, имя), адрес электронной почты, организация, должность, номер телефона, номер мобильного телефона. Список должен быть отсортирован по фамилии. Имя пользователя является ссылкой, которая должна вести на страницу просмотра сведений о пользователе.

Для просмотра списка пользователей должна быть предусмотрена страница системы, на которой в виде таблицы отображается перечень пользователей с постраничной раскладкой – по 20 строк на экране.

Должна быть предусмотрена возможность фильтрации по алфавиту и по группам пользователей. Должно быть предусмотрено поле ввода строки для поиска по любому полю, отображаемому в таблице.

Должна быть возможность гибкой настройки отображения/скрытия в таблице всех реквизитов пользователя. Должна быть предусмотрена возможность фильтрации по любому реквизиту.

Должна быть предусмотрена возможность визуального отображения списка пользователей в виде страницы системы, на которой отображается фото пользователя и информация о нем, с постраничной раскладкой – 9 карточек пользователей на экране. Должно быть предусмотрено три вкладки с отображением разной информации:

- контактные данные

- статистка по действиям пользователей в системе с возможностью выбора периода для отображения;

- ключевые показатели деятельности пользователей с возможностью выбора периода для отображения.

Также должны присутствовать кнопки для поиска и фильтрации пользователей. Здесь же должна быть предусмотрена возможность задать вопрос пользователю в разрезе реализуемых задач.

Должна быть предусмотрена возможность объединения пользователей в группы, при этом каждый пользователь может быть участником одной или нескольких групп. Число групп, участником которых может быть пользователь, неограниченно.

Группа обладает следующими свойствами:

- Название (уникальное, обязательное)

- Описание

- Руководитель группы

- Связанные отчеты (доступные всем пользователям группы через рабочий кабинет)

Система должна предусматривать гибкую возможность настройки без дополнительного программирования дополнительных свойств группы пользователей (реквизитов).

По умолчанию руководителем группы назначается пользователь, создавший группу.

Должна быть предусмотрена специальная неизменяемая группа с названием Все пользователи, куда входят все пользователи системы.

### Роли пользователя в системе

В системе для каждого объекта должны быть предусмотрены роли пользователя: руководитель, исполнитель, участник. По умолчанию руководителем и исполнителей становится пользователь, создавший этот объект. Ссылка на руководителя и исполнителя (если это разные пользователи) должна присутствовать на странице просмотра сведений об объекте в виде имени и фамилии, и вести на страницу просмотра сведений о пользователе. Каждый объект должен быть ассоциирован только с одним руководителем и одним исполнителем.

Участник – это пользователь, имеющий доступ на просмотр данных объекта с ограничениями, задаваемыми правами доступа. Объект может иметь сколь угодно большое число участников, один и тот же пользователь может являться участником сколь угодно большого числа объектов.

Для передачи ответственности за актуализацию данных об объекте и его составляющих должна быть предусмотрена возможность делегирования исполнения другому пользователю. При этом система должна сформировать запрос пользователю на прием полномочий и отправить его на электронный адрес. Должна быть предусмотрена возможность принять и отклонить полномочия. При отклонении полномочий система должна требовать ввод комментария.

Должна быть предусмотрена возможность отображения текущего списка участников со ссылками на страницу просмотра сведений о пользователе и простая процедура приглашения и удаления участников из списка.

Должна быть предусмотрена возможность, в качестве добавляемого участника, выбрать группу пользователей. На странице просмотра списка участников, те участники, которые еще не приняли приглашения, должны быть отмечены специальным индикатором.

### Иерархическая структура объектов

В системе должна быть предусмотрена возможность отображения иерархической структуры объектов в табличном виде.

При этом должна отображаться следующая информация:

- наименование объекта (ссылка, при нажатии на которую должно открываться окно просмотра основных сведений об объекте);

- статус – состояние объекта;

- % выполнения (для проекта);

- ответственный исполнитель;

- плановые и фактические даты начала и окончания выполнения (для проекта, задачи или целевой программы).

Должна быть предусмотрена возможность добавления нового объекта в иерархической структуре. При этом должны заполняться основные сведения о новом объекте в зависимости от его типа, а также должна быть возможность назначения ответственного за актуализацию сведений об объекте. Исполнителем по умолчанию должен быть пользователь, создавший данный объект.

Должна быть предусмотрена возможность загрузки иерархической структуры объектов из формата MS Excel. При этом должна загружаться следующая информация:

- наименование;

- описание;

- запланированная дата начала (для проекта, задачи или целевой программы);

- запланированная дата окончания (для проекта, задачи или целевой программы);

- значения дополнительных реквизитов.

Иерархическая структура объектов должна иметь средства выгрузки в формат MS Excel.

### Главная страница объекта

Для просмотра и изменения сведений об объекте в системе должен быть предусмотрен специальный раздел. Информация должна распределяться по вкладкам, ссылки на которые имеют визуальное представление в виде иконок и расположены в верхней части страницы. При нажатии на иконку открывается страница соответствующего раздела. Должны быть предусмотрены следующие разделы:

- Главная

- Гант

- Дискусии

- Документы

- Участники

- Уведомления

- Дополнительные настраиваемые вкладки – Справочники

Над иконками разделов должно отображаться наименование объекта и его место в иерархической структуре объектов системы. Наименование родительских объектов в этом списке должно быть ссылкой на главную страницу этих объектов.

Раздел «Главная» предназначен для отображения основной информации по объектам: Наименование, иконка типа объекта, графическое отображение статуса проекта,

В верхней части страницы должны

### Диаграмма Гантта

Диаграмма Гантта предусматривает отображение иерархической структуры в табличном и графическом виде на временной шкале в виде цветных отрезков.

Диаграмма Гантта должна реализовывать следующую функциональность:

- Отображение иерархии объектов в режиме, позволяющем редактирование следующих свойств: название объекта, % выполнения, статус, запланированная дата начала, запланированная дата окончания, длительность, исполнитель.

- Отображение расчетной длительности выполнения на временной шкале в виде цветных отрезков, цвет которых зависит от статуса объекта.

- Отображение для каждого объекта второго отрезка с фактической длительностью выполнения задачи.

- Отображение для незавершенных задач и проектов прогнозных дат, которые рассчитываются с учетом связей и фактических дат завершенных задач.

- Визуализация (подкрашивание) задач, находящихся на критическом пути – т.е. задач, у которых дата начала либо окончания не имеет общего временного резерва (опционально).

- Вертикальный скроллинг иерархической структуры.

- Горизонтальный скроллинг иерархической структуры.

- Горизонтальный скроллинг временной шкалы.

- Изменение масштаба временной шкалы.

- Задание и удаление зависимостей между задачами всех четырех типов (SS, FF, FS, SF).

- Вставка новых объектов в существующую (отображаемую) иерархию.

- Удаление объектов из существующей (отображаемой) иерархии.

- Свертывание и развертывание узлов иерархии.

- Возможность изменения порядка следования объектов в иерархии.

- Возможность отображения исполнителя на временной шкале (опционально).

- Возможность передачи данных в формат .pdf и .png (для вывода на принтер) в виде диаграммы Гантта с выбором полей для печати.

Все изменения, сделанные на диаграмме Гантта, должны сохраняться в базе данных.

При изменении плановых дат выполнения должна быть предусмотрена возможность отображения расчетных дат задач, связанных с измененной задачей зависимостями. Расчет графика производится системой немедленно при возникновении фактора, влияющего на изменение графика. Рассчитанные в результате даты должны сохраняться в системе как оценочные до их утверждения в качестве плановых.

На изменение графика влияют следующие факторы:

- Изменение статуса задачи. При изменении статуса задачи на статус Отменен или Завершен, изменяется фактическая дата окончания проекта (как это было описано ранее), и производится расчет системных дат для связанных задач с учетом фактической даты и запланированных дат.

- Изменение запланированной даты начала, окончания или длительности выполнения задачи.

- Задание и удаление зависимости между двумя задачами.

Расчет оценочных дат начала и окончания задач должен производиться с учетом производственного календаря.

Между двумя задачами может быть определена зависимость. Система должна поддерживать зависимости следующих типов:

- SS (одновременное начало). Данный тип означает, что задачи должны начинаться одновременно.

- FF (одновременное окончание). Данный тип означает, что задачи должны закончиться одновременно.

- FS (окончание к старту). Данный тип означает, что вторая задача должна начинаться после окончания первой задачи.

- SF (начало к окончанию). Данный тип означает, что вторая задача должна быть закончена к началу первой задачи.

В системе должны быть предусмотрены следующие ограничители по запланированным датам начала и окончания:

- Фиксированные даты начала и окончания

- Начать не позже, начать не раньше (при этом указывается дата начала)

- Завершить не позже, завершить не раньше (при этом указывается дата окончания)

Производственный календарь системы должен позволять хранить и использовать следующую информацию:

- Число рабочих часов в день

- Первый день рабочей недели (пн…вс)

- Выходные дни недели

- Нерабочие дни (праздники), число, месяц и год для каждого праздника.

- Рабочие дни (выходные, являющиеся рабочими днями) число, месяц и год.

Создавать и изменять календарь может только администратор системы.

### Жизненный цикл реализации проекта

Система должна предусматривать возможность настройки поэтапных процессов для управления жизненным циклом объекта. Визуальная панель отображения текущего этапа (фазы) процесса и кнопка для перехода на следующую фазу должна находиться на главной странице объекта.

Необходимо предусмотреть возможности фазовых проектов:

- Визуализированная панель состояния объекта, на которой цветом выделен текущий этап (фаза) процесса.

- Переход на следующий этап осуществляется ограниченным кругом лиц, что настраивается правами доступа. Должна быть предусмотрена возможность разрешить переход как для руководителя и исполнителя, так и только для руководителя.

- Анализ жизненного цикла проектов с помощью отчетов.

Должна быть предусмотрена возможность гибкой настройки этапов проекта (добавление новых, удаление, изменение названия этапа) и формирования набора условий перехода без дополнительного программирования. При этом, если у этапа меняется название, оно автоматически должно измениться на карточках всех объектов. При удалении этапа, если в каком-то проекте он был активным, то активным должен стать предыдущий этап.

### Справочники

Система должна позволять настройку табличных справочников для сбора и хранения дополнительной информации об объекте: контактные лица, данные о плановом и фактическом финансировании проекта, оценка качества, отчет о статусе проекта и др. Также должна быть возможность гибкой настройки справочников с произвольными данными.

Каждый столбец таблицы – отдельное поле (реквизит) для заполнения. Должна быть предусмотрена возможность настройки различных типов реквизитов:

- Строка – текст, URL-адрес, e-mail адрес – значение может быть уникальным, т.е. при этом должна происходить проверка на совпадение значения;

- Число – должно быть предусмотрено отображение в виде числа с ограничением количества знаков после запятой или в виде %;

- Дата – при этом система должна позволять задавать, как «жесткие» даты вручную (в том числе посредством календаря), так и «плавающие» даты с возможностью привязки данных к срокам начала/окончания выполнения задачи, например, для автоматической корректировки плана платежей при изменениях календарного графика работ;

- Логический тип – Да/Нет;

- Классификатор – предусматривает выбор значений из списка, должна быть возможность настройки выбора только одного значения или нескольких значений. Должна быть предусмотрена возможность создания классификаторов на основе структуры дерева объектов системы, перечня пользователей, документов и дискуссий. При этом после заполнения реквизита, в этом поле должна отображаться ссылка на соответствующий объект системы;

Каждая строка таблицы – отдельная запись, характеризующая объект в целом, либо на определенный момент времени, указанный в поле с типом Дата. При заполнении записи справочника система должна фиксировать ФИО автора, создавшего запись.

Должна быть предусмотрена возможность формирования запроса на заполнение данных в справочники от пользователей: единовременно, с заданной периодичностью: еженедельно, ежемесячно, ежегодно.

Необходимо предусмотреть процедуру утверждения данных, при этом должна быть заблокирована возможность редактирования данных, введенных пользователем в справочники. Возможность снятия блокировки должна настраиваться в соответствии с ролями пользователей.

Должна быть предусмотрена связь записи справочника с другими объектами системы (например, контактное лицо в справочнике может быть связано с датой встречи в списке текущих задач сотрудника).

Система должна позволять заносить данные в справочники, как в табличном виде, так и в виде специальной формы. Поля формы должны определяться реквизитами, связанными с данным справочником.

Должна быть возможность импорта данных в справочники из MS Excel.

### Дискуссии

В системе должна присутствовать возможность отображать список дискуссий для выбранного объекта в виде таблицы.

Дискуссия должна обладать следующими свойствами/реквизитами:

- объект, которому принадлежит дискуссия (обязательное);

- автор (обязательное) – пользователь, открывший тему для обсуждения;

- дата создания;

- тема (обязательное);

- содержание (необязательное);

- статус – Открытая или Закрытая.

Должна быть предусмотрена возможность создания дополнительных реквизитов, описывающих характеристики дискуссии средствами конфигурирования без дополнительного программирования. В том числе, должна быть предусмотрена возможность создания условных реквизитов, отображаемых в зависимости от того или иного значения других реквизитов.

Страница просмотра дискуссии должна содержать таблицу, каждый столбец которой свойство (реквизит) дискуссии, каждая строка – запись о дискуссии. В качестве столбцов должны отображаться: тема дискуссий – ссылка на страницу просмотра самой дискуссии, дата создания и автор, дата последнего ответа и автор последнего ответа, количество всего ответов, индикатор списка не ответивших пользователей на дискуссию, задачи по решению – ссылки на задачи в системе, связанные с данной дискуссией.

Система должна позволять просматривать список дискуссий не только в рамках данного объекта, но и также для всех его дочерних объектов. Должна быть реализована функция фильтрации по статусу дискуссий. Должна быть предусмотрена сортировка списка по теме дискуссии, дате создания, дате последнего ответа.

Возможность создать новую дискуссию должна быть предусмотрена из списка дискуссий. При этом должна быть возможность выбрать пользователей, которые должны обязательно выразить свое мнение по обсуждаемому вопросу в качестве адресатов.

При удалении дискуссии должны быть удалены все связанные с ней ответы и документы.

Должна быть предусмотрена возможность создания новой задачи в плане проекта на основе обсуждаемой дискуссии. Система должна запоминать связи задач с дискуссиями. На странице просмотра дискуссии система должна отображать список всех задач, связанных с дискуссиями. На странице просмотра основных сведений о задаче должна отображаться в виде ссылки тема дискуссии, на основе которой она создана.

В интерфейсе пользователя на страницах просмотра и редактировании дискуссии должна присутствовать функциональность просмотра и изменения значений связанных категорий реквизитов.

### Документы

В системе должна быть предусмотрена возможность создавать архив документов по объекту. Документ в системе должен обладать следующими свойствами:

- название документа;

- автор документа;

- дата создания документа;

- автор версии документа;

- дата создания версии;

- описание;

- комментарий.

Должна быть предусмотрена возможность создания дополнительных реквизитов, описывающих характеристики документа средствами конфигурирования без дополнительного программирования. В том числе, должна быть предусмотрена возможность создания условных реквизитов, отображаемых в зависимости от того или иного значения других реквизитов.

В системе должна быть предусмотрена страница для отображения списка документов данного объекта. Страница просмотра документов объекта должна быть в виде таблицы, левый столбец которой должен содержать иерархическую структуру объектов, находящихся по уровням иерархии ниже просматриваемого.

Должна быть предусмотрена сортировка списка по дате создания, названию, автору, дате последней модификации.

В списке документов должны отображаться характеристики документа:

- название в виде ссылки, открывающей страницу просмотра сведений о документе;

- специальная ссылка, позволяющая открыть документ в соответствующем приложении;

- специальная ссылка, позволяющая добавить новую версию;

- дата создания последней версии;

- автор последней версии;

- связанная с документом дискуссия по его обсуждению;

- дополнительные реквизиты.

На странице просмотра списка документов объекта должна быть предусмотрена возможность добавления документа на любом уровне иерархической структуры (как на уровне проекта, так и на уровне отдельной задачи).

Страница просмотра сведений о документе должна отображать все основные свойства документа, и список его версий. Здесь же должна быть предусмотрена кнопка изменения свойств документа, удаления документа, добавления новой версии. Должна быть предусмотрена возможность перемещения документа по уровням иерархии.

Система должна предусматривать хранение неограниченного количества версий документов с возможностью просмотра любой версии.

Должна быть реализована возможность удаления последней версии и возврата к предыдущей версии пользователем, имеющим на это права. Документ может быть заблокирован для дальнейших изменений до снятия блокировки пользователем, установившим ограничения.

Создание документа должно быть предусмотрено как из списка документов, так и при создании дискуссии или ответа на дискуссию, в этом случае создается двусторонняя связь документ – дискуссия.

Страница создания документа должна предусматривать выбор файла для прикрепления в систему средствами используемого web-браузера, а также должна предоставлять возможность указать ссылку на файл в другой системе или файловом хранилище организации.

После выбора файла должно автоматически в поле «Название» появиться имя прикрепляемого файла. Должна быть предусмотрена возможность изменения вручную названия документа. При сохранении документа система должна проверить заполнение обязательных реквизитов документа (если они заданы) и выдать ошибку при их отсутствии.

Должна быть предусмотрена возможность создания контрольного документа, без прикрепления которого система не должна позволять перевод статуса объекта в состояние «Завершен». Для этого на странице создания документа должен быть флаг «Контрольный документ», при активизации которого, сохраняется место под заданный документ.

### Модуль статистики

В системе должен быть предусмотрен модуль сбора и отображения статистики по объектам и пользователям за определенный интервал времени. Этот модуль должен позволять быстро оценить объем всех действий и событий в системе, которые были выполнены по отношению к определенному объекту системы или выполнены конкретным пользователем.

Модуль статистики по объекту должен отображать следующую информацию:

- смена руководителя/исполнителя;

- добавление/удаление участников;

- действия с подпроектами и задачами (создание, удаление, изменение и т.п.);

- превышение сроков выполнения подпроектов и задач;

- изменение статуса;

- действия с документами и дискуссиями (создание, удаление, обсуждение и т.п.);

- действия с записями в справочниках объекта.

По пользователю должна отображаться следующая информация:

- принятие полномочий исполнителя или руководителя;

- создание, удаление каталогов;

- действие с объектами (создание, удаление, выполнение, просроченные задачи и т.п.);

- добавление, обновление и удаление документов;

- действия с дискуссиями;

- действия с записями справочников.

### Построение отчетов

Система должна предоставлять возможность построения ряда отчетов, позволяющих отображать данные на текущий момент времени в различных разрезах, без дополнительного программирования. Формирование отчетов должно позволять использование фильтров (критериев), на основе:

- типа объекта

- статусов;

- реквизитов;

- источника выборки (корневой директории);

- ролей пользователей.

Должна быть возможность сохранения отчетов, построенных по заданным критериям. Ссылки на сохраненные отчеты должны размещаться на главной странице пользователя и на странице просмотра сведений об объекте. Должна быть предусмотрена возможность добавления отчетов на страницу, отображающую Панель управления руководителя.

В системе должны быть предусмотрены отчеты следующих типов:

- Табличный отчет, позволяющий отображать перечень объектов, проектов и задач с их статусами, реквизитами, ответственными лицами, плановыми и фактическими датами (для проектов и задач). Должна быть предусмотрена возможность настройки колонок с данными об объекте.

- Табличный отчет, который должен отображать дискуссии объектов, их характеристики, и связанные с ними задачи. Должна быть предусмотрена возможность настройки колонок с данными о дискуссии и объекте, к которому она прикреплена.

- Табличный отчет, позволяющий отображать перечень документов объектов с их характеристиками и связанными с ними дискуссиями. Должна быть возможность настройки колонок с данными о документе и объекте, к которому он прикреплен.

- Графический отчет в виде пузырьковой диаграммы

  - Пузырьковая диаграмма должна отображать информацию о выборке объектов (проектов, задач) в графическом виде согласно заданным измерениям по осям X, Y и Z.

  - Величина измерения по оси Z определяет соотношение размеров фигур, представляющих объекты. Цвет фигуры должен соответствовать статусу объекта.

  - Ниже обзора должна отображаться таблица, отражающая численные измерения. По каждой из осей должна быть возможность задать одну из существующих характеристик.

  - Каждая фигура должна быть ссылкой на страницу просмотра сведений о соответствующем объекте.

- Графический отчет «Прогресс проектов».

  - Должен отображать информацию о проектах в графическом виде.

  - Каждый проект отображается в виде цветного отрезка, где цвет обозначает статус проекта, а его длина – процент выполнения (от 0 до 100).

  - Каждый отрезок должен быть ссылкой на страницу просмотра сведений соответствующего проекта.

  - В отчете рядом с каждым отрезком должны присутствовать ссылки на руководителя проекта и перечень проблем в проекте.

- Табличные отчеты, отображающие информацию из специальных справочников (отдельно по каждому справочнику по заданным критериям).

- Табличные и графические отчеты, построенные на основе многомерных OLAP-кубов. Такие отчеты должны позволять собирать, обрабатывать и отображать информацию из разных справочников в виде таблицы с возможностью построения диаграмм. Должна быть предусмотрена возможность отображения графического отчета сразу на главной странице пользователя или на странице просмотра сведений об объекте.

Для построения отчетов должен быть предусмотрен мастер, предполагающий прохождение нескольких шагов:

- Шаг 1. Выбор типа отчета.

- Шаг 2. Задание выборки для отчета. Предусматривает выбор типов объектов для построения отчета, в том числе задание критериев выборки объектов для построения отчета: фильтры по дате завершения, по статусам, по ролям пользователей, по реквизитам объекта, по родительскому объекту;

- Шаг 3. Сохранение отчета. Настройка колонок, сортировка и т.д., задание названия и сохранение на главной странице пользователя или на главной странице объекта.

При построении табличных отчетов должна быть предусмотрена возможность настройки колонок, сортировка, фильтрация и группировка данных по указанным признакам. Фильтры на даты выборки данных в общих отчетах может ставить каждый пользователь, имеющий доступ к просмотру отчета.

На странице просмотра отчета должна быть предусмотрена кнопка для изменения выборки, при нажатии которой открывается Шаг 2 мастера создания отчетов. Кнопка для изменения вида отчета должна предусматривать выбор колонок для отображения в отчете.

Должна быть предусмотрена возможность экспорта отчетов в MS Excel.

### Календарь

В системе должна быть предусмотрена возможность планирования работы с помощью календаря. Календарь должен быть визуальным отображением рабочего времени пользователя с почасовой раскладкой.

В календаре должна быть возможность отображения всех мероприятий, проектов и задач, запланированных у пользователя, а также возможность создания перечня дел, не относящихся к объектам системы.

Должна быть возможность настройки напоминаний о приближающемся начале мероприятия, проекта, задачи в виде всплывающего окна поверх всех окон системы и настройки времени оповещения.

Область календаря должна быть разделена на 2 части: в левой части отображается календарь на месяц по датам и, ниже ссылки для перехода на разделы выделенного объекта. В правой части – поле для отображения проектов и задач пользователя на выбранный период по часам.

Должна быть предусмотрена возможность просмотра календаря за различные промежутки времени: день, неделя, месяц, произвольный интервал дат, и фильтрация объектов в календаре по статусу. Должна быть обеспечена возможность быстрого перехода из календаря к разделам объекта.

Работа с календарем должна позволять перемещать объекты через «перетаскивание» мышью.

Должна быть предусмотрена возможность отображения текущих задач из календаря на «рабочем столе» пользователя в виде списка дел на указанную дату. По умолчанию должен отображаться список дел на текущую дату (сегодня).

Список дел должен иметь три закладки: начать, текущие, закончить. По умолчанию должны отображаться дела, которые требуется начать сегодня.

Здесь же должна быть возможность добавить задачу на текущий или любой другой день, выбранный на календаре.

### Шаблоны проектов

В системе должна быть предусмотрена возможность создания и изменения шаблонов реализации проектов.

Шаблон проекта – это иерархическая структура задач, в которой могут присутствовать связанные с задачами руководители, участники команды, документы, запланированные сроки выполнения задач, зависимости между задачами.

Создание шаблонов должно быть доступно из раздела Администрирование и только тем пользователя, у которых есть на это право.

Страница создания шаблона представляет собой страницу проекта с иерархической структурой задач в статусе «не начат».

Должна быть предусмотрена возможность задания контрольных документов в шаблоне, т.е. документов, без добавления которых будет заблокирована возможность завершения задачи проекта.

При создании нового проекта система должна предложить пользователю создание проекта по шаблону. При этом вся иерархическая структура и связанные с ней объекты автоматически создаются в указанном месте.

### Рабочий стол пользователя

Система должна предоставлять любому пользователю персональный рабочий стол, настраиваемый под персональные задачи. При входе в систему всегда должен открываться рабочий стол пользователя.

На рабочем столе должны быть предусмотрены следующие области:

- Входящие – область входящей информации пользователя: вопросы, назначения на проекты и задачи, запросы на ввод данных и приемку задач (для руководителя).

- Исходящие – область исходящей информации пользователя: вопросы, заданные другим пользователям, переданные назначения и отказы от назначений, отправленные запросы на ввод данных (для руководителя) и отклонения приемки задач.

- Лента новостей – обновляемый в онлайн режиме список уведомлений об изменениях в структуре данных системы по интересующим пользователя объектам. Лента новостей должна предусматривать фильтрацию просмотра всех событий по типам, по периоду и по пользователю. По умолчанию должны отображаться последние 10 событий с возможностью подгрузки еще 20 событий и т.д.

- Список дел на текущую или заданную в календаре дату по трем направлениям:

  - список дел, дата начала которых совпадает с текущей;

  - список дел, дата окончания которых совпадает с текущей;

  - список текущих дел.

- Мои отчеты – область со ссылками на отчеты пользователя в виде небольших иконок. При нажатии на ссылку отчет должен открываться в отдельном окне. Кроме того, должна быть возможность отобразить на Рабочем столе Руководителя уменьшенные копии графических диаграмм, при нажатии на которые также должен открываться полный отчет с данными в табличном виде.

- Мое окружение – область, в которой отображается структура доступных пользователю разделов системы, в которых находятся проекты и задачи.

- Гостевые системы – ссылки в виде иконок логотипов на системы других организаций, в которые имеется доступ у пользователя.

Должна быть предусмотрена возможность изменения порядка размещения областей на рабочем столе непосредственно самим пользователем.

### Новости

В системе должна быть предусмотрена возможность освещать различные значимые внутрикорпоративные или внешние события и свершения в виде новостей.

Список новостей должен отображаться в центральной части рабочего стола пользователя. Также должен быть предусмотрен специальный раздел «Новости», в котором отображается весь список новостей компании.

При переходе на страницу с содержанием новости пользователи, имеющие права на просмотр новостей, должны иметь возможность оставлять свои комментарии.

Со страницы списка новостей должна быть возможность создать новую новость. При этом должна быть предусмотрена возможность добавления к новости картинки или ссылки, а также выбрать группы пользователей, у которых будет отображаться новость, отредактировать ее, изменить картинку или удалить новость.

### Географическая карта

В системе должна быть предусмотрена возможность отображать проекты и другие объекты системы в виде значков на географической карте. При этом, если нажать на значок проекта на карте должно появляться окошко с названием объекта в виде гиперссылки и его адрес.

При нажатии на гиперссылку должен осуществляться переход на главную страницу проекта.

При этом должна быть предусмотрена возможность изменения масштаба отображения географической карты и настройка территории карты по умолчанию.

### Система уведомлений

Должна быть предусмотрена система уведомлений, предназначенная для оперативного оповещения пользователей о событиях, произошедших в системе, или о приближающихся событиях:

- создание нового объекта;

- изменение статуса объекта;

- делегирование полномочий руководителя и исполнителя;

- изменение плановых и фактических сроков выполнения проекта;

- превышение сроков выполнения задач проекта;

- приближающаяся дата завершения проекта;

- создание новой дискуссии/закрытие дискуссии;

- создание ответа на дискуссию;

- создание/удаление документа (новой версии документа);

- создание/удаление записей в справочниках;

- запрос на ввод данных в справочники;

- запрос на приемку задачи/отказ в приемке задачи;

- запрос на начало работ по цепочке задач.

Уведомления должны содержать ссылки на реальное место в системе, где произошло событие. Уведомление любого типа должно иметь дату и время возникновения события.

Все события системы связаны с задачами и объектами. События могут возникать как вследствие действий пользователя, так и вследствие работы внутренних сервисов системы.

Для настройки перечня уведомлений по объекту должна быть предусмотрена отдельная страница «Уведомления». На этой странице в виде списка должны отображаться уведомления, на которые уже подписан пользователь. Должна быть предусмотрена кнопка для добавления уведомлений в подписку.

В системе уведомлений должна быть реализована возможность отправлять копию уведомления по электронной почте. Настройки отправки уведомлений должны быть доступны на странице сведений о пользователе. Пользователь должен иметь возможность настроить систему уведомлений по своему усмотрению:

- Подписаться на получение уведомлений о событиях, связанных с интересующими его объектами в системе.

- Подписавшись на уведомления о событиях, связанных с объектом, пользователь должен иметь возможность выбора видов событий, уведомление о которых он хочет получать.

- Пользователь должен иметь возможность отказаться от отправки копии уведомлений на электронный адрес, когда он находится в системе.

Также в системе должна быть предусмотрена возможность отправки обязательных уведомлений, от получения которых пользователь не может отказаться:

- делегирование полномочий данному пользователю;

- отклонение принятия полномочий;

- адресное приглашение к участию в обсуждении;

- напоминание о вводе данных в справочники.

### Система поиска

В системе должна быть предусмотрена система поиска объекта (а также дискуссии, документа, пользователя) по части его названия и описания. Система поиска должна быть доступна с любой страницы.

В иерархической структуре должна быть предусмотрена возможность фильтрации по следующим критериям:

- статус объекта;

- тип объекта;

- название объекта.

Должна быть предусмотрена опция для просмотра только задач пользователя, только просроченных задач и опция, позволяющая скрыть завершенные задачи.

### Администраторская часть

Должна быть предусмотрена возможность предоставлять перечень сервисов для администратора системы:

- Отображение списка всех пользователей с указанием времени последнего входа в систему и IP адреса, с которого был осуществлен вход.

- Отображение списка заблокированных пользователей, то есть тех, кто имел несколько неудачных попыток ввода пароля. Система должна давать возможность разблокировки учетных записей пользователей.

- Протокол, отображающий действия пользователя (либо всех пользователей) за выбранный промежуток времени. Отображаются следующие события:

  - Создание/изменение/удаление объектов.

  - Создание/изменение/удаление документов/версий документов

  - Создание/изменение/удаление дискуссий.

  - Ответы на дискуссии, изменение статуса дискуссий, создание задачи по дискуссии.

  - Изменение плановых и фактических сроков проектов.

  - Создание/изменение/удаление записей в справочниках.

  - Передача/принятие полномочий руководителя/участника.

Система должна предоставлять возможности для настройки профилей прав безопасности для ролей пользователей, работающих с проектами: руководитель, исполнитель, участник.

Данные роли безопасности должны быть созданы в системе по умолчанию, при этом они должны быть системно связаны с ролями в объекте. Список разрешений/запретов прав для каждой роли «по умолчанию» должен быть настраиваемым. Пользователи на данные роли должны назначаться автоматически.

Кроме того, в системе должна быть предусмотрена возможность настройки общесистемных ролей (до 5-ти штук), настройка разрешений/запретов в которых будет распространяться на всю систему. Пользователи должны назначаться на данные роли вручную администратором. Также должна быть возможность связывания группы пользователей с ролями безопасности.

## Требования к программному обеспечению.

Программное обеспечение должно обеспечивать реализацию следующих принципов:

- Функциональная масштабируемость. Ввод в действие возможен на одном рабочем месте с дальнейшим, при необходимости, неограниченным наращиванием количества рабочих мест без потери накопленной информации в базе данных.

- Территориальная масштабируемость. Ввод в действие возможен на неограниченном числе отделов и департаментов Заказчика. Обеспечение удаленного доступа к документальной информации через локальные вычислительные сети, а также и через Интернет.

- Прозрачность. Обеспечение прозрачного доступа пользователя (в соответствии с предоставленными правами) к документам и к информации по объектам.

- Гибкость. Отсутствие необходимости переналадки системы при структурной реорганизации подразделений. Совершенствование управленческих процессов Заказчика не должно приводить к остановке системы. Дополнительные настройки и изменения логической структуры процессов в системе должны осуществляться средствами администратора без необходимости дополнительного программирования.

## Технические требования.

Архитектура системы должна быть основана на принципах трехуровневой структуры, разделяющей данные, уровень их обработки, и уровень представления (тонкий клиент). База данных и бизнес приложение должны находиться на специально выделенном сервере (или раздельных серверах), тогда как клиентская часть доступна с различных рабочих станций пользователей через локальную сеть или глобальную сеть Интернет.

База данных находится на сервере MS SQL 2008/2012.

На рисунках ниже показано логическое и физическое представления системы.

### Требования к программному обеспечению сервера приложения и сервера базы данных

- MS Windows Server 2008 x64;

- MS SQL Server 2008 R2 x64 (10.50.1600.1 и выше) - только для сервера БД;

- MS .Net Framework 2.0;

- MS .Net Framework 3.5 SP1;

- MS Internet Information Services (IIS) - только для сервера приложения.

- SMTP сервер - для рассылки уведомлений на e-mails пользователей из системы

### Требования к аппаратному обеспечению сервера приложения и сервера базы данных

Таблица 3

| Сервер приложений |  |
| --- | --- |
| Процессор | Четыре ядра, 2 ГГц и больше |
| Оперативная память | 4 Гб и больше |
| Свободное дисковое пространство | 300 Гб и больше |
| Пропускная способность сетевого интерфейса | 1 Гбит/с |
| Сервер баз данных |  |
| Процессор | Четыре ядра, 2 ГГц и больше |
| Оперативная память | 8 Гб и больше |
| Свободное дисковое пространство | 300 Гб и больше |
| Пропускная способность сетевого интерфейса | 1 Гбит/с |

Структура и мощность оборудования системы подлежат согласованию с Заказчиком и должны соответствовать объемам собираемой, обрабатываемой и хранимой информации, интенсивности трафика обмена информацией.

### Требования к программному обеспечению рабочего места

На рабочих местах пользователей доступ к системе должен обеспечиваться посредством программ-браузеров:

- Internet Explorer версии 8.0 и выше;

- Mozilla Firefox версии 2.0 и выше;

- Opera;

- Google Chrome;

- Safari для обеспечения возможности работы пользователей на IPad.

## Требования к надежности.

Базы данных должны храниться на сервере с источником бесперебойного питания. Система должна быть ориентирована на работу в реальном времени и обеспечивать выполнение всех функций с заданной периодичностью и точно в назначенный срок.

Система должна обеспечивать устойчивую работу при появлении сбоев отдельных рабочих мест. Сбой отдельного рабочего места пользователя не должен сказываться на работе серверной части.

Сбой сервера базы данных не должен приводить к потере данных.

Система должна обеспечивать работу в многопользовательском режиме и не должна иметь ограничений на число одновременно работающих пользователей.

Сервер базы данных должен иметь возможность резервного копирования и восстановления. Должна быть возможность создания архивов базы данных с настройкой периода копирования – ежедневно, ежемесячно, ежеквартально.

Система должна обеспечивать возможность формирования и ведения электронного журнала учёта и регистрации операций, выполняемых пользователями.

## ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ.

Система должна позволять разграничивать права доступа к данным различных категорий пользователей: по группам пользователей, по ролям в проекте. Должна быть предусмотрена возможность настройки дополнительных ролей безопасности для отдельного проекта.

В рамках профиля прав должны быть созданы группы операций возможных действий пользователей:

- Системные операции

  - Создание шаблонов объектов

  - Создание и приглашение пользователей

  - Просмотр пользователей

  - Создание корневых объектов

- Операции над объектами

  - Просмотр списка приглашенных к участию

  - Делегирование руководителя

  - Перемещение объекта (смена источника)

  - Удаление объекта

  - Изменение плановых дат объекта

  - Просмотр объекта

  - Изменение статуса объекта

  - Создание объекта

  - Изменение объекта

  - Изменение фактических дат объекта

  - Изменение состава участников объекта

  - Делегирование исполнителя

  - Создание подчинённых объектов

  - Просмотр списка участников объекта

- Операции над документами

  - Просмотр документа(ов)

  - Создание документа

  - Удаление документа

  - Редактирование документа

- Операции над дискуссиями

  - Просмотр дискуссии

  - Изменение темы и содержания дискуссии, добавление участников дискуссии

  - Закрытие дискуссии

  - Создание дискуссии

  - Создание задачи по дискуссии

- Операции с ответами на дискуссии

  - Удаление ветви сообщений

  - Просмотр ответов на дискуссию

  - Преобразование ответа на дискуссию в новую тему дискуссии

  - Изменение ответа на дискуссию

  - Создание ответа на дискуссию

- Операции с событиями

  - Просмотр истории

- Операции с группами пользователей

  - Создание групп пользователей

  - Изменение шаблонов полей данных

  - Изменение руководителя группы пользователей

  - Изменение состава участников группы пользователей

  - Просмотр участников группы пользователей

  - Удаление группы пользователей

  - Просмотр группы пользователей

- Операции со справочниками (администрирование)

  - Создание/изменение/удаление шаблонов справочников

  - Просмотр шаблонов справочников

- Операции со справочниками

  - Создание записей справочника

  - Изменение записей справочника

  - Просмотр записей справочника

  - Утверждение записей справочника

  - Настройка/отправка запросов на ввод данных в справочник

## ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ

Должна быть обеспечена надежная защита системы от несанкционированного доступа следующими средствами.

### Хранение и информации и доступ к ней

Вся информация, исключая документы, должна храниться в одной базе данных. Документы должны храниться в специальной папке на сервере приложения. Сервер приложения должен обращаться к серверу базы данных, используя специально выделенную администратором учетную запись на SQL сервере. Сервер приложения должен осуществлять проверку прав доступа согласно заданным установкам, прежде чем вернуть данные в ответ на запрос пользователя.

### Учетные записи пользователей

Для входа в систему пользователь должен указать имя входа и пароль, который он/она выбрали в процессе регистрации в системе. Имя пользователя и пароль для пользователей не должны назначаться сторонними лицами.

Пароль, выбранный пользователем при регистрации,  не должен храниться в системе, храниться должен только образ пароля, который используется для аутентификации пользователей. Алгоритм, создающий образ пароля, не должен быть реверсивным для предотвращения получения и использования данных чужой учетной записи.

### Передача данных по сети

Для предотвращения перехвата информации при ее передаче по сетям общего пользования (напр. Интернет) должен быть настроен протокол HTTPS с длиной ключа не менее 128 бит.

### Доставка уведомлений по электронной почте

Система должна рассылать уведомления по электронной почте тем пользователям, которые выбрали для себя данную функцию. Для предотвращения перехвата информации, содержащейся в уведомлениях, должны быть возможность использовать email через SSL и предпринимать меры по защите информации (электронной почте) локально на компьютерах пользователей.

### Работа в VPN

Для работы пользователей удаленных сетей (локальные сети в муниципальных образованиях) должна быть предусмотрена возможность обращаться к серверу через VPN (Virtual Private Network) по адресу (IP или имени), указанному администратором.

## ТРЕБОВАНИЯ К ПАТЕНТНОЙ ЧИСТОТЕ

В результате создания Системы должна быть предусмотрена передача неисключительной непередаваемой лицензии на право использования.

Должен быть передан программный продукт, включающий в себя лицензии для:

- доступа к системе, конфигурирования, управления правами безопасности, доступа к данным системного протокола создания объектов, делегирования задач, доступа к справочникам, контроля выполнения, планирования задач и отчетности администратором системы (в количестве 1 шт.);

- создания объектов, делегирования задач, доступа к справочникам, контроля выполнения, планирования задач и отчетности руководителя (в количестве 5 шт.).

- создания проектов и задач, просмотра объектов и отчетности по статусам задач, создания документов и работы с ними, участия в дискуссиях с неограниченным кругом пользователей системы (ограничение устанавливается только правами доступа), детализации задач проекта внешними пользователями (неограниченное количество);

Никакие иные права на программный продукт не передаются и находятся в исключительной собственности Исполнителя.

Заказчик не имеет право на коммерческой основе передавать, переводить или уступать программный продукт и/или относящиеся к нему услуги полностью или частично третьему лицу.

Заказчик не должен:

    - нарушать системы защиты программного продукта;

    - проводить восстановление исходных кодов, декомпиляцию и/или трассировку программного продукта, а также вскрытие его закодированных фрагментов;

    - вносить изменения в исполнимые файлы и физическую модель данных программного продукта;

    - публиковать без письменного согласия Исполнителя результаты каких-либо тестов и стендовых испытаний программного продукта;

    - изготавливать копии программного продукта, за исключением резервного копирования.

Заказчик имеет право использовать программный продукт только для деятельности, не запрещенной действующим законодательством.

Территория, на которую распространяются передаваемые Исполнителем по договору права на программные модули – без ограничения территории.

# Требования К гарантийному и послегарантийному сопровождению

Исполнитель должен гарантировать качество и надежность функционирования системы не менее 12 (двенадцати) месяцев (минимальный гарантийный срок) с даты подписания Акта сдачи-приемки работ.

В рамках гарантийного срока обслуживания Исполнитель обязан:

- консультировать специалистов Заказчика по вопросам эксплуатации, а также устранения ошибок системы в режиме «вопрос-ответ» по телефону, электронной почте и с помощью специального сервиса в системе;

- устранять ошибки с выездом к Заказчику. В случае невозможности устранения ошибки Исполнителем удаленно или силами Заказчика в соответствии с консультациями Исполнителя, Исполнитель в течение одного рабочего дня с момента получения от Заказчика претензии с описанием ошибок направляет своего представителя к Заказчику для устранения указанных ошибок;

- поставлять новые версии программного обеспечения, произведенные в период гарантийного обслуживания.

Выезды Исполнителя к Заказчику после передачи системы в эксплуатацию по вопросам,  выходящим за рамки гарантийного обслуживания, могут осуществляться на основании отдельных договоров, заключаемых по мере необходимости.

Сопровождение (обслуживание) системы после окончания гарантии должно осуществляться Исполнителем на основе заключения отдельного договора.

# Формы отчетов

## Реестр проектов

Отчет строится на основании введенной в систему информации по проектам. Красным цветом должны быть выделены просроченные проекты. Состав колонок должен быть расширяемым без дополнительной доработки системы. Должны поддерживаться выборки проектов по реквизитам.

| Название | Статус | % заврешения | Исполнитель | Планируемая дата завершения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевая программа 1 |  |  |  |  |
| Проект 1 | Планируемый | 0 | Соколов | 25.10.2012 |
| Проект 2 | В работе | 10 | Юсупова | 15.03.2012 |
| Проект 3 | В работе | 85 | Волкова | 21.10.2011 |
| Целевая программа 2 |  |  |  |  |
| Проект 4 | Требует внимания | 56 | Юсупова | 03.04.2012 |
| Проект 5 | В работе | 40 | Волкова | 08.07.2012 |
| Проект 6 | Заврешен | 100 | Юсупова | 10.11.2011 |

## Прогресс проектов

| % завершения | Проекты |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% |
| 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проект 1 | Исполнитель: | Юсупова |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проект 2 | Исполнитель: | Соколов |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проект 3 | Исполнитель: | Волкова |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проект 4 | Исполнитель: | Волкова |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проект 5 | Исполнитель: | Соколов |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проект 6 | Исполнитель: | Юсупова |  |  |  |  |  |

## Финансирование проектов

Отчет строится на основании настраиваемого справочника «Финансирование». Состав колонок, а также признак группировки должен быть настраиваемым без дополнительной доработки системы.

|  |  |  |  | В рамках текущей деятельности |  |  |  |  | Областной (Региональный) бюджет |  |  |  | Общий Итог |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План |  | Факт |  |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  |
| Проект 1 |  | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  | 222 800,00 |  | 6 000,00 |  | 222 800,00 |  | 6 000,00 |  |
|  |  | Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  | 179 100,00 |  | 0,00 |  | 179 100,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | Мероприятие 3 |  |  |  |  |  |  | 266 276,00 |  | 0,00 |  | 266 276,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | Мероприятие 4 |  |  |  |  |  |  | 56 550,00 |  | 5 800,00 |  | 56 550,00 |  | 5 800,00 |  |
|  |  | Мероприятие 5 |  |  |  |  |  |  | 10 010,00 |  | 0,00 |  | 10 010,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | Мероприятие 6 |  | 360,00 |  | 120,00 |  |  | 108 263,00 |  | 14 953,00 |  | 108 623,00 |  | 15 073,00 |  |
|  |  | Мероприятие 7 |  |  |  |  |  |  | 204 217,00 |  | 26 947,00 |  | 204 217,00 |  | 26 947,00 |  |
| Итого: Проект 1 |  |  |  | 360,00 |  | 120,00 |  |  | 1 047 216,00 |  | 53 700,00 |  | 1 047 576,00 |  | 53 820,00 |  |
|  | Показатель 2 |  |  |  |  |  | 35 | 30 |  | 35 |  | 35 |  | 70 |  | 65 |
|  | Показатель 3 |  | 12 |  | 12 |  | 10 | 10 |  | 8 |  | 7 |  | 30 |  | 29 |

## Объем финансирования проекта

## Отчет о статусе проектов

| Исполнитель | Дата записи | Текущее состояние дел | Рекомендации по дальнейшей работе | Автор записи | Дата следующего контакта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Обзор проектов в разрезе по стадиям и управленческим округам

| № | Проект | X - Управленческий округ | Y - Текущая стадия | Z - Объем запрашиваемых инвестиций, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проект 1 |  |  |  |
| 2 | Проект 2 |  |  |  |
| 3 | Проект 3 |  |  |  |
| 4 | Проект 4 |  |  |  |
| 5 | Проект 5 |  |  |  |
| 6 | Проект 6 |  |  |  |
| 7 | Проект 7 |  |  |  |
| 8 | Проект 8 |  |  |  |
| 9 | Проект 9 |  |  |  |

## Обзор проектов в разрезе по исполнителям

| - От Исполнителя _______________ «____»______________ 2013 г. М.П. | От Заказчика _______________ «____»______________ 2013 г. М.П. |
| --- | --- |