Приложение №2

к муниципальному контракту   № __________/

от «__» ____________ 2013 г

ПЛАН ПРОЕКТА

# ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ:

Термины, используемые в настоящем Приложении, означают:

ПО – программа для ЭВМ в целях автоматизации систем управления инвестиционными проектами, соответствующая требованиям технического задания Заказчика, а также пакеты обновлений и новые версии, записанные на любых носителях информации, а также любая сопутствующая документация в печатном и электронном виде независимо от способа ее получения, включая поставляемую с ПО, встроенную в ПО, поставляемую отдельно от ПО, доступную через Интернет.

ЛВС – локальная вычислительная сеть организации Заказчика.

ТЗ – техническое задание.

# объем выполняемых ДЕЙСТВИЙ

  - Исполнитель обязуется выполнить:

# Установка ПО;

# Анализ текущей практики управления инвестиционными проектами и поручениями в организации Заказчика для осуществления настроек ПО;

# Сбор требований на автоматизацию процессов в организации Заказчика;

# Настройка функциональности ПО;

# Консультирование системного аналитика Заказчика по основным принципам настройки и использования ПО;

# Ввод исходных данных по одному-двум согласованным проектам и моделирование работы пользователей в системе;

# Подготовка групп пользователей для выполнения ими своих функций в системе, не более 10 чел.;

# Подготовка кратких инструкций для пользователей в соответствии с ролями;

# Подключение к сервису Технической поддержки ПО и консультирование системного аналитика и технического администратора Заказчика по использованию сервиса;

# Дополнительные удаленные консультации пользователей и системного аналитика по использованию ПО;

  - Действия осуществляются в  отношении следующих функциональных модулей:

Таблица 1. Настраиваемая функциональность

| Модуль | Блок модуля | Описание решения / результаты |
| --- | --- | --- |
| - Документооборот и контроль поручений | Контроль поручений | Создание структуры для постановки поручений в разрезе руководителей |
|  |  | Постановка поручений |
|  |  | Отчетность по выполнению поручений |
|  |  | Управление приемкой результатов |
|  |  | Контроль исполнительской дисциплины (отчеты) |
|  |  | Инструкция "Постановка поручений" |
|  |  | Инструкция "Отчетность по выполнению поручений" |
|  | Договорной учет | Журнал регистрации документов |
|  |  | Форма карточки договора |
|  |  | Управление статусами договора |
|  |  | Обсуждение договоров при их разработке через дискуссии |
|  |  | Создание новых версий договоров |
|  |  | Инструкция "Работа с договорами" |
|  | Согласования документов | Создание последовательных согласований |
|  |  | Создание параллельных согласований |
|  |  | Создание шаблонов маршрутов согласований |
|  |  | Инструкция "Согласования документов" |
| - Управление проектами | Календарное планирование и контроль проекта | Разработка паспорта проекта |
|  |  | Создание структуры проекта (WBS) |
|  |  | Формирование календарного плана проекта (диаграмма Ганта) |
|  |  | Импорт плана проекта из MS Project или MS Excel (в случае необходимости) |
|  |  | Делегирование задач исполнителям |
|  |  | Отчетность по выполнению в разрезе статусов |
|  |  | Управление приемкой задач, в том числе по контрольным документам |
|  |  | Контроль процента выполнения проекта |
|  |  | Инструкция "Планирование проекта" |
|  | Коммуникации и работа с документами | Дискуссии для обсуждения рабочих вопросов, проблем, изменений |
|  |  | Организация хранения документов в проекте |
|  |  | Обсуждения документов |
|  |  | Создание задач по обсуждению проблем |
|  |  | Инструкция "Работа с документами" |
|  |  | Инструкция "Работа с дискуссиями" |
|  | Управление рисками | Создание реестра рисков проекта |
|  |  | Оценка вероятности и ущерба рисков |
|  |  | Анализ диаграмм рисков с оценкой вероятного ущерба |
|  |  | Создание базы типовых рисков |
| - Управление финансами | Бюджет проекта | Формирование плана затрат/поступлений в разрезе по статьям |
|  |  | Отражение факта затрат/поступлений в разрезе по статьям |
|  |  | Сводный баланс проекта |
|  |  | Анализ дебиторской задолженности проекта |
|  |  | Анализ кредиторской задолженности по проекту |
|  |  | Процедура утверждения бюджета проекта |
|  |  | Панели (диаграммы) в паспорте проекта |
|  | Платежный календарь | Привязка платежей к срокам выполнения работ |
|  |  | Создание финансового плана проекта в разрезе по периодам |
|  | Тендеры и контракты | Тендер (контракт) – как объект управления с собственным паспортом |
|  |  | Определение жизненного цикла тендера (контракта) с процедурой перехода по стадиям |
|  |  | Создание шаблона тендера (контракта) с контрольными документами по контрольным точкам |
| - Управление человеческими ресурсами | Общий пул ресурсов | Организация ввода в систему всех сотрудников компании |
|  |  | Формирование организационной структуры |
|  |  | Интеграция с Active Directory |
| - Корпоративный портал | Визуализация структуры бизнеса | Создание структуры тематических каталогов для управления основными направлениями бизнеса |
|  |  | Определение состава объектов управления – активы, контрагенты, типы проектов, типы задач |
|  |  | Отражение бизнеса на географической карте |
| - Управление портфелем проектов | Реестр проектов и мониторинг их состояния | Создание реестра проектов |
|  |  | Процедура сбора отчетов о статусе |
|  |  | Формирование различных отчетов по реализации проектов |
|  | Шаблоны различных видов проектов | Определение типовых этапов и задач для шаблонов различных видов проектов |
|  |  | Определение ответственных для типовых этапов и задач |
|  |  | Определение контрольных документов на уровне вех |
|  | Жизненный цикл проекта | Определение жизненного цикла проекта с процедурой перехода по стадиям (инициация, планирование и т.д.) |
|  |  | Формирование отчетов в разрезе по стадиям, в том числе отчетов по технологии Stage - Gate |
|  | Финансы портфеля проектов | Финансовые отчеты по портфелю проектов |
|  |  | Отчеты по контрактации |
|  |  | Отчеты по освоенному объему по портфелю проектов |
|  | Рейтинг проектов | Механизмы оценки проектов экспертами |
|  |  | Настраиваемый алгоритм расчета рейтинга проекта |
|  |  | Определение самых приоритетных проектов для реализации |
| - Администрирование системы | Курс по настройкам и администрированию | Управление пользователями |
|  |  | Дизайн архитектуры объектов |
|  |  | Дизайн отчетов |
|  |  | Управление правами доступа |

# ОрганизационнАЯ СТРУКТУРА проекта

- Для выполнения действий в целях реализации Проекта стороны обязаны назначить специалистов в соответствии со следующими ролями участников:

  - Куратор проекта – Руководитель компании Заказчика.

- Определяет цели и ожидаемые результаты проекта внедрения;

- Возглавляет проектный комитет;

- Выпускает приказы и распоряжения по проекту;

- Подписывает проектную документацию.

  - Руководитель проекта со стороны Заказчика – Лицо, уровня заместителя руководителя компании (либо руководителя подразделения), в чьи должностные обязанности входит контроль реализации проектов компании.

- Обеспечивает информирование Куратора проекта о ходе проекта;

- Организует и лично участвует во всех встречах между Руководителем проекта со стороны Исполнителя и представителями Заказчика;

- Добивается от сотрудников Заказчика своевременного выполнения задач в рамках плана внедрения и запуска системы;

- Подтверждает перед Куратором проекта наличие требуемого уровня знаний системы у руководителей подразделений;

- Получает от руководителей подразделений обратную связь и информирует Руководителя проекта со стороны Исполнителя в случае появления проблем в освоении и использовании системы. Управляет приоритетами проблем, отслеживает их решение;

- Лично использует систему в рамках должностных обязанностей (контроль и реализация проектов, обсуждение проблемных вопросов, постановка поручений);

- Отвечает перед Куратором проекта за успешную реализацию проекта внедрения системы.

  - Владелец процесса – Лицо уровня руководителя департамента (отдела), отвечающий за процесс или группу процессов.

- Обеспечивает выполнение задач в рамках своего процесса по плану внедрения и запуска системы;

- Добивается от подчиненных работы в системе в рамках своего процесса;

- Получает у подчиненных обратную связь и информирует Руководителя проекта со стороны Заказчика в случае появления проблем в освоении и использовании системы;

- Лично использует систему в рамках должностных обязанностей;

- Отвечает перед Куратором проекта за успешный запуск системы в рамках своего процесса.

  - Системный аналитик – Сотрудник, ответственный за проработку и развитие внедряемых бизнес-процессов, напрямую подчиняющийся Руководителю проекта со стороны Заказчика.

- Проектирует и настраивает конфигурацию системы в соответствии с бизнес-процессами Заказчика;

- Проводит обучение конечных пользователей системы в рамках проекта и после его окончания на регулярной основе;

- Отвечает на вопросы пользователей по системе;

- Организует сбор заявок и предложений от пользователей Заказчика, относящихся к корректности настроек, работоспособности и функциональности системы;

- Отвечает за передачу в службу технической поддержки Исполнителя всех важных для Заказчика заявок и предложений от сотрудников, которые не удалось решить/реализовать самостоятельно;

- Вносит необходимые изменения в регламенты и инструкции по работе с ПО после проведения дополнительной конфигурации или выхода новой версии ПО;

- Способствует использованию сотрудниками всех возможностей системы.

  - Технический специалист – Системный администратор/Сотрудник ИТ-отдела, ответственный за работоспособность ЛВС и серверного оборудования Заказчика.

- Поддерживает работоспособность программно-технической инфраструктуры на уровне сервера приложения и базы данных;

- Поддерживает работоспособность программно-технической инфраструктуры в рамках локальной сети;

- Обеспечивает сохранность данных, в том числе организует резервное копирование;

- Обеспечивает информационную безопасность и защиту информации от несанкционированного использования.

  - Руководитель проекта со стороны Исполнителя

- Подготавливает отчет о ходе реализации проекта для Генерального директора;

- Инициирует встречи с представителями Заказчика;

- Формирует, согласовывает и вносит изменения в план внедрения и запуска системы;

- Проводит обучение руководителей подразделений Заказчика;

- Получает от Руководителя проекта со стороны Заказчика обратную связь, по возникающим проблемам в освоении и использовании системы. Предлагает оптимальные методы для решения проблем;

- Принимает на себя ответственность за успешную реализацию проекта запуска системы.

  - Консультант по управлению проектами

- Выполняет задачи по настройке и обучению пользователей по поручению Руководителя проекта со стороны Исполнителя.

  - Технический специалист

- Консультации по установке ПО.

# Ограничения и допущения

  - Реализация проекта в рамках указанного объема, оценки и сроков осуществляется при выполнении следующих условий:

# Анализ текущей практики управления инвестиционными проектами и поручениями в организации Заказчика в целях их последующей автоматизации с использованием ПО возможны только при условии предоставления специалисту по внедрению информации о бизнес-процессах Заказчика.

# Административная поддержка со стороны высшего руководства Заказчика.

# Быстрое разрешение вопросов со стороны руководства Заказчика. Предполагается получение резолюций руководства на все адресованные им вопросы в течение двух рабочих дней.

# Создание адекватных рабочих условий для членов проектной группы (организация проектного офиса, наличие достаточного количества рабочих мест,  подключенных к ЛВС с возможностью выхода в Интернет для доступа к электронной почте).

# Все действия по настоящему Приложению оказываются в центральном офисе Заказчика в г. Пермь, либо удаленно в офисе Исполнителя в г. Екатеринбург.

# Своевременная организация встреч со специалистами Заказчика, хорошо разбирающимися в предметной области (бизнес экспертами) по заранее согласованному графику.

# Для реализации требований Заказчика будет использован стандартный функционал ПО. В случае, если в ходе выполнения настроек, предъявляемые Заказчиком требования не могут быть реализованы в рамках существующей функциональности ПО, то реализация этих требований будет квалифицироваться как модификация ПО. Услуги по модификации ПО выходят за рамки объема услуг, осуществляемых в рамках данного Приложения. Данные услуги могут быть оказаны в рамках дополнительных соглашений к контракту.

# Для документирования настроенного решения создаются краткие пошаговые инструкции со скриншотами по выполнению основных операций в системе, дополняющие руководство пользователя.

# По бизнес-процессу «Управление финансами проекта» выполняется настройка ПО и подготовка системного аналитика. Дальнейшая подготовка сотрудников, подготовка инструкций, организация ввода данных и ввод данных осуществляется силами Заказчика.

  - Обязательства Исполнителя, предусмотренные положениями Муниципального контракта №___________/ от _______________ и настоящего Приложения, не предусматривает:

# Разработку специалистами Исполнителя методических принципов управления проектами в организации Заказчика;

# Создание описания бизнес-процессов Заказчика;

# Разработку специалистами Исполнителя административных процедур: все действия по изменению штатного расписания, должностных обязанностей сотрудников и дополнительных административных процедур, необходимых для эксплуатации ПО должны разрабатываться Заказчиком самостоятельно;

# Настройку и отладку программного и аппаратного обеспечения Заказчика, за исключением ПО.

| - От Исполнителя _______________ «____»______________ 2013 г. М.П. | От Заказчика _______________ «____»______________ 2013 г. М.П. |
| --- | --- |