УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального казенного учреждения «Благоустройство Орджоникидзевского района»

_______________ Е.В.Карабатов

«11» июля 2013 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить договор на выполнение работ по текущему ремонту  кабинетов №№ 2, 4, 12, 17 на 2-м этаже и лестницы  в нежилом помещении на ул. Академика Веденеева, 86а в Орджоникидзевском районе города Перми. Для субъектов малого предпринимательства.

г. Пермь, 2013 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 №157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района». |
| Место нахождения |  | 614038, г. Пермь, ул. Веденеева,86а. |
| Почтовый адрес |  | 614038, г. Пермь, ул. Веденеева,86а. |
| Адрес электронной почты |  | mby-bor@yandex.ru |
| Контактный телефон |  | 8 (342) 284-35-64, 8(342) 284-35-35. |
| Контактное лицо |  | Чеклецов Алексей Владимирович |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет контракта |  | Выполнение работ по текущему ремонту кабинетов №№ 2, 4, 12, 17 на 2-м этаже и лестницы в нежилом помещении на ул. Академика Веденеева, 86а в Орджоникидзевском районе города Перми |
| Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) |  | 128 923 рубля 57 копеек |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  | - Локальный сметный расчет на выполнение работ по текущему ремонту кабинетов №№ 2, 4, 12, 17 на 2-м этаже и лестницы в нежилом помещении на ул. Академика Веденеева, 86а в Орджоникидзевском районе города Перми (Приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме, Приложение №2 к проекту договора). |
| Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |  | Согласно техническому заданию и локальному сметному расчету (Приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме, Приложение №1 и 2 к проекту договора) |
| Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе Техническим заданием и Локальным сметным расчетом (Приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме) и условиями договора (Приложение №2 к документации об открытом аукционе в электронной форме). В случае, если в документации об открытом аукционе в электронной форме содержатся указания на товарные знаки, читать такие товарные знаки в редакции «… или ЭКВИВАЛЕНТ» в соответствии с ч.1 ст. 41.6 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ |
| Показатели, используемые для определения соответствия потребностям заказчика и(или) эквивалентности предлагаемого к использованию при выполнении работ товара, их значения |  | Установлены в Приложении №3 к документации об открытом аукционе в электронной форме. В связи с тем, что ГОСТ, ТУ, марка являются, в том числе, набором показателей и их значений, показатели и значения, содержащиеся в таком ГОСТе, ТУ, марке, являются показателями и их значениями, установленными документацией об открытом аукционе в электронной форме. |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | Место выполнения работ:614038, Пермский край, г.Пермь, Академика Веденеева, 86а, |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | Согласно техническому заданию Заказчика и проекта договора. Условия выполнения работ: Подрядчик обязан выполнить работы, предусмотренные договором. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг |  | Форма оплаты – безналичный расчёт. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты результата выполненных Подрядчиком работ являются унифицированные формы КС-2 и КС-3 и счет-фактура, представляемые по выполнении работы. Оплата за выполненную Подрядчиком работу осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков работы в течение 10 банковских дней после подписания Заказчиком унифицированных форм КС-2, КС-3 и получения от Подрядчика счета-фактуры со стоимостью выполненной Подрядчиком и принятой Заказчиком работы. Расчет за выполненные работы, производится в соответствии с расчетом стоимости работ заказчика с применением понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены договора, предложенной победителем аукциона в электронной форме, на начальную (максимальную) цену договора. Указанный коэффициент вносится в договор. В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента). |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта (цены лота) |  | Цена договора устанавливается на основании итогов аукциона в электронной форме и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объёма, качества и сроков выполнения. Цена договора должна включать в себя полную стоимость работ, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме, все расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие издержки Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. Техническое задание и локальный сметный расчет (расчет стоимости) будут являться составной частью договора. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ. |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта |  | Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение договора. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
|  | Участниками размещения заказа могут являться только субъекты малого предпринимательства, которые должны соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям: 1.для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов; 2.средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать ста человек включительно; 3.выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого предпринимательства (400 млн. руб.). |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: |  |  |
| - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак.. - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара.. |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - В заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме необходимо указать товарный знак. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 2% начальной (максимальной) цены договора – 2578 рублей 47 копеек. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 19.07.2013г. 09:00 (время местное). |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 22.07.2013г. |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - 25.07.2013г. |
| - VII. Заключение контракта |  |  |
| Порядок заключения контракта |  | - Договор заключается в порядке, предусмотренном статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. - В договор включается цена договора, предложенная участником открытого аукциона, с которым заключается договор, сведения о товаре (товарный знак и (или) конкретные показатели товара), указанные в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме такого участника. - Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения договора с иным участником открытого аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким участником открытого аукциона. - В случае, если при проведении открытого аукциона в электронной форме цена договора снижена до нуля, проводится открытый аукцион в электронной форме на право заключить договор в порядке, предусмотренном частью 18 статьи 41.10 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. - Победитель открытого аукциона в электронной форме на право заключить договора или иной участник, с которым заключается договора, перечисляет заказчику денежные средства в качестве оплаты права заключения договора в сроки, предусмотренные для подписания договора участником (части 4, 4.4, 4.6 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ). - Перечисление заказчику денежных средств в качестве оплаты права заключить договора производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района» л/с № 04937018397). ИНН; 5907038291. КПП; 590701001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ г.Перми. БИК; 045744000. Назначение платежа Оплата права заключить договор, извещение от______________ № _______________________. |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

на выполнение работ по текущему ремонту кабинетов №2,4,12,17 на 2-м этаже и лестницы нежилого здания по ул. Академика Веденеева, 86а в Орджоникидзевском районе города Перми.

Место выполнения работ: г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Академика Веденеева,86а.

Срок выполнения работ: с момента заключения договора по 20.08.2013г.

Требования к производству работ:

Согласование с заказчиком всего списка используемых материалов, цвета,  фактуры, размеров. Материалы, используемые при выполнении работы, подлежащие обязательной сертификации,  должны иметь сертификат и знак соответствия.

Работы по настоящему договору выполнять в строгом соответствии с требованиями технического задания, локально-сметным расчетом, а также с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию законченного ремонтом объекта.

Обеспечение качественного выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

Обеспечение  выполнения безопасной и бесперебойной работы на объекте, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, соблюдение правил пожарной безопасности.

Обеспечение содержания и уборки объекта и прилегающей непосредственно к нему территории. Вывоз строительного мусора производить регулярно. Складирование и погрузку мусора производить в упакованном в мешки виде. Не допускается загромождение площадки у входа в помещение и на улице у входа в здание.

По окончании ремонтных работ составляется акт приемки в эксплуатацию законченных ремонтом работ.

Гарантийный срок на все выполненные работы: 24 месяца.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

| № пп | Наименование работ |  | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Раздел 1. Кабинеты №4; №2;№17. |  |  |  |  |
| Потолки. |  |  |  |  |
| 1 |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | м2 | 33,3 |
| 2 |  | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски | м2 | 33,3 |
| 3 |  | Установка светильников с люминесцентными лампами встраиваемыми ARS 4х18 | шт. | 2 |
| 4 |  | Смена: выключателей | шт. | 2 |
| 5 |  | Смена: розеток | шт. | 4 |
| 6 |  | Смена светильников: с лампами накаливания | шт. | 1 |
| Стены. |  |  |  |  |
| 7 |  | Антисептическая обработка поверхностей стен противогрибковыми составами | м2 | 43,36 |
| 8 |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | м2 | 38,5 |
| 9 |  | Оклейка обоями стен | м2 | 38,5 |
| 10 |  | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски | м2 | 84,3 |
| 11 |  | Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой. | м2 | 5 |
| 12 |  | Установка решеток радиаторных | 1 решетка | 2 |
| 13 |  | Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности: заполнений дверных проемов за 2 раза | м2 | 8,09 |
| Полы. |  |  |  |  |
| 14 |  | Разборка покрытий полов: из линолеума | м2 | 33,3 |
| 15 |  | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | м | 36 |
| 16 |  | Заделка выбоин в полах | 1 место | 5 |
| 17 |  | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | м2 | 33,3 |
| 18 |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | м | 36 |
| 19 |  | Укладка металлического накладного профиля (порога) | м | 0,9 |
| Раздел 2. Проемы (помещения №2;12;лестница) |  |  |  |  |
| 20 |  | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 1 коробка | 3 |
| 21 |  | Снятие оконных переплетов: остекленных | м2 | 9 |
| 22 |  | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях | м2 | 2,16 |
| 23 |  | Установка блоков оконных пластиковых трехстворчатых | м2 | 9,72 |
| 24 |  | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах | п.м | 5,4 |
| 25 |  | Смена из листовой стали отливов | м | 5,4 |
| 26 |  | Облицовка оконных откосов и участков стен декоративным бумажно-слоистым пластиком | м2 | 7,29 |
| 27 |  | Смена дверных приборов: замков врезных | шт. | 2 |
| 28 |  | Смена дверных приборов: ручек-кнопок | шт. | 2 |
| 29 |  | Смена оконных приборов: ручек | шт. | 3 |
| 30 |  | Сетка москитная рамочная с установкой | шт | 2 |
| Раздел 3. Разные работы. |  |  |  |  |
| 31 |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 0,94 |
| 32 |  | Перевозка грузов автомобилями | 1 т груза | 0,94 |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Нежилое помещение на ул. Академика Веденеева, 86а в Орджоникидзевском районе города Перми

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

На текущий ремонт кабинетов №№2, 4, 12, 17 на 2-м этаже и лестницы в нежилом помещении на ул. Академика Веденеева,86а в Орджоникидзевском районе города Перми

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость 128923,57 руб.

- Средства  на оплату труда 16866,93 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2кв. 2013 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Кабинеты №4 ; №2;17. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потолки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР15-04-006-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 0,333 | 79,28 | 77,92 | 1,18 0,12 | 26,40 | 25,95 | 0,39 0,04 |
| 2 | ФССЦ-101-3451 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Грунтовка акриловая ВД-АК-133 | т | 0,004329 | 11594,98 |  |  | 50,19 |  |  |
| 3 | ФЕРр62-17-4 И3-Пр. Минрегион от 25.07.11 №358 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,333 | 1912,77 | 291,86 | 8,36 1,16 | 636,95 | 97,19 | 2,78 0,39 |
| 4 | ФЕРм08-03-594-17 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,02 | 3860,80 | 1626,88 | 2150,00 682,11 | 77,22 | 32,54 | 43,00 13,64 |
| 5 | ФССЦ-509-1496 И2-Пр. Минрегион от 15.12.10 №656 | Светильники с люминесцентными лампами встраиваемыми ARS 4х18 | шт. | 2 | 267,05 |  |  | 534,10 |  |  |
| 6 | ФЕРр67-9-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Смена: выключателей | 100 шт. | 0,02 | 840,59 | 218,59 |  | 16,81 | 4,37 |  |
| 7 | ФЕРр67-9-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Смена: розеток | 100 шт. | 0,04 | 778,59 | 218,59 |  | 31,14 | 8,74 |  |
| 8 | ФЕРр67-8-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Смена светильников: с лампами накаливания | 100 шт. | 0,01 | 6836,08 | 857,14 | 0,94 0,35 | 68,36 | 8,57 | 0,01 |
| Стены. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ФЕР10-01-093-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Антисептическая обработка поверхностей стен противогрибковыми составами | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,433589 | 141,97 | 75,25 | 64,88 0,70 | 61,56 | 32,63 | 28,13 0,30 |
| 10 | ФССЦ-113-8067 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Антисептик для бетона | кг | 5,984 | 16,01 |  |  | 95,80 |  |  |
| 11 | ФЕР15-04-006-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,385 | 64,37 | 63,01 | 1,18 0,12 | 24,78 | 24,26 | 0,45 0,05 |
| 12 | ФЕР15-06-001-05 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,385 | 3368,58 | 296,95 | 1,18 0,12 | 1296,90 | 114,33 | 0,45 0,05 |
| 13 | ФЕРр62-16-5 И3-Пр. Минрегион от 25.07.11 №358 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,843 | 1896,54 | 292,81 | 8,36 1,16 | 1598,78 | 246,84 | 7,05 0,98 |
| 14 | ФЕР10-05-009-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой с проемом | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,05 | 5818,17 | 643,97 | 18,48 | 290,91 | 32,20 | 0,92 |
| 15 | ФЕР20-02-002-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка решеток радиаторных | 1 решетка | 2 | 27,33 | 15,97 | 3,65 0,14 | 54,66 | 31,94 | 7,30 0,28 |
| 16 | ФССЦ-301-4483 И3-Пр. Минрегион от 25.07.11 №359 | Решетка вентиляционная пластмассовая радиаторная | шт. | 2 | 16,96 |  |  | 33,92 |  |  |
| 17 | ФЕР15-04-038-10 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности: заполнений дверных проемов за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия | 0,0809 | 972,03 | 221,16 | 2,93 0,12 | 78,64 | 17,89 | 0,24 0,01 |
| Полы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ФЕРр57-2-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,333 | 92,90 | 88,84 | 4,06 1,51 | 30,94 | 29,59 | 1,35 0,50 |
| 20 | ФЕРр57-3-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,36 | 29,41 | 29,41 |  | 10,59 | 10,59 |  |
| 21 | ФЕРр57-10-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Заделка выбоин в полах: | 100 мест | 0,05 | 1182,01 | 591,56 | 62,24 6,84 | 59,10 | 29,58 | 3,11 0,34 |
| 22 | ФЕР11-01-036-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,333 | 7314,70 | 261,02 | 70,49 3,94 | 2435,80 | 86,92 | 23,47 1,31 |
| 23 | ФЕР11-01-040-03 И3-Пр. Минрегион от 23.11.10 №509 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0,36 | 1429,65 | 61,14 | 11,24 | 514,67 | 22,01 | 4,05 |
| 24 | ФЕР11-01-049-01 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м профиля | 0,009 | 248,94 | 145,43 | 23,11 | 2,24 | 1,31 | 0,21 |
| 25 | ФССЦ-206-1363 И3-Пр. Минрегион от 27.07.11 №356 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 37 мм, длиной 0,9 м | шт. | 1 | 38,08 |  |  | 38,08 |  |  |
| Итого по разделу 1 Кабинеты №4 ; №2;17. |  |  |  |  |  |  |  | 55147,02 |  |  |
| Раздел 2. Проемы (помещения №2;12;лестница) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ФЕРр56-1-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,03 | 1208,52 | 1051,72 | 156,80 22,70 | 36,26 | 31,56 | 4,70 0,68 |
| 27 | ФЕРр56-2-2 Пр.Минрегион от 13.10.08 № 207 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,09 | 398,87 | 369,80 | 29,07 10,79 | 35,90 | 33,28 | 2,62 0,97 |
| 28 | ФЕРр56-3-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях | 100 м2 | 0,0216 | 761,66 | 761,66 |  | 16,45 | 16,45 |  |
| 30 | ФССЦ-203-1008 ИЗ-Пр. Минрегион от 25.07.11 №359 | Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с двумя поворотно-откидными створками, двухкамерным стеклопакетом. | м2 | 9,72 | 841,39 |  |  | 8178,31 |  |  |
| 31 | ФЕР10-01-035-01 И1-Пр. Минрегион от 27.02.10 №81 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах. | 100 п.м | 0,054 | 4187,28 | 180,75 | 14,33 0,46 | 226,11 | 9,76 | 0,77 0,02 |
| 32 | ФССЦ-101-2909 И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94 | Доски подоконные ПВХ, шириной 450 мм | м | 5,4 | 271,93 |  |  | 1468,42 |  |  |
| 33 | ТЕРр58-20-01 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, | 100 м | 0,054 | 3238,70 | 503,13 | 6,35 1,09 | 174,89 | 27,17 | 0,34 0,06 |
| 34 | ТЕР15-01-050-04 | Облицовка оконных откосов и участков стен декоративным бумажно-слоистым пластиком | 100 м2 облицовки | 0,0729 | 7412,49 | 2175,76 | 42,22 1,09 | 540,37 | 158,61 | 3,08 0,08 |
| 35 | ФЕРр56-12-05 | Смена дверных приборов: замков врезных | 100 шт. приборов | 0,02 | 8243,92 | 624,20 |  | 164,88 | 12,48 |  |
| 36 | ФЕРр56-12-04 | Смена дверных приборов: ручек-кнопок | 100 шт. приборов | 0,02 | 2608,89 | 139,17 |  | 52,18 | 2,78 |  |
| 37 | ФЕРр56-12-11 | Смена оконных приборов: ручек | 100 шт. приборов | 0,03 | 1224,63 | 209,77 |  | 36,74 | 6,29 |  |
| 38 | Пульс цен -текущая цена | Сетка москитная рамочная с установкой | шт | 2 | 700,00 |  |  | 1400,00 |  |  |
| Итого по разделу 2 Проемы (помещения №2;12;лестница) |  |  |  |  |  |  |  | 51561,62 |  |  |
| Раздел 3. Разные работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ФССЦпг01-01-01-041 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 0,94 | 42,98 | 42,98 |  | 40,40 | 40,40 |  |
| 40 | ФССЦпг03-21-01-037 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Перевозка грузов автомобилями до 37 | 1 т груза | 0,94 | 22,04 |  | 22,04 | 20,72 |  | 20,72 |
| Итого по разделу 3 Разные работы. |  |  |  |  |  |  |  | 405,84 |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 20460,17 | 1196,23 | 155,14 19,70 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  | 87028,08 | 16557,34 | 1068,94 309,59 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1-2, 11-12, 17, 34, 9-10, 14, 29-32, 15-16, 22-25, 4-5) |  |  |  |  |  |  |  | 116,68 | 88,55 | 28,12 3,94 |
| РЦЦС-индекс инфляции к ФЕР-2001(ред.2009г.)2кв.2013г.административные здания ОЗП=13,09; ЭМ=5,73; ЗПМ=13,09; МАТ=3,84 (Поз. 1-2, 11-12, 17, 34, 3, 13, 9-10, 14, 29-32, 15-16, 19-28, 35-37, 33, 4-8) |  |  |  |  |  |  |  | 66106,51 | 15044,68 | 768,81 285,93 |
| Перевозка мусора ПЗ=6,64 (ОЗП=6,64; ЭМ=6,64; ЗПМ=6,64; МАТ=6,64) (Поз. 39-40) |  |  |  |  |  |  |  | 344,72 | 227,86 | 116,86 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 12876,58 |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68% = 80%*0,85 ФОТ (от 5445,44) (Поз. 3, 13, 19-21) |  |  |  |  |  |  |  | 3702,90 |  |  |
| 70% = 82%*0,85 ФОТ (от 1367,78) (Поз. 26-28, 35-38) |  |  |  |  |  |  |  | 957,45 |  |  |
| 71% = 83%*0,85 ФОТ (от 356,45) (Поз. 33) |  |  |  |  |  |  |  | 253,08 |  |  |
| 72% = 85%*0,85 ФОТ (от 283,79) (Поз. 6-8) |  |  |  |  |  |  |  | 204,33 |  |  |
| 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 713,01) (Поз. 4-5) |  |  |  |  |  |  |  | 577,54 |  |  |
| 80% = 105%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 5137,7) (Поз. 1-2, 11-12, 17, 34) |  |  |  |  |  |  |  | 4110,16 |  |  |
| 90% = 118%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 1128,1) (Поз. 9-10, 14, 29-32) |  |  |  |  |  |  |  | 1015,29 |  |  |
| 94% = 123%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 1681,02) (Поз. 22-25) |  |  |  |  |  |  |  | 1580,16 |  |  |
| 98% = 128%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 485,38) (Поз. 15-16) |  |  |  |  |  |  |  | 475,67 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 7210,30 |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 4521,28) (Поз. 3, 13) |  |  |  |  |  |  |  | 1808,51 |  |  |
| 37% = 55%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 5137,7) (Поз. 1-2, 11-12, 17, 34) |  |  |  |  |  |  |  | 1900,95 |  |  |
| 50% = 62%*0,8 ФОТ (от 1367,78) (Поз. 26-28, 35-38) |  |  |  |  |  |  |  | 683,89 |  |  |
| 43% = 63%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 1128,1) (Поз. 9-10, 14, 29-32) |  |  |  |  |  |  |  | 485,08 |  |  |
| 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 1353,25) (Поз. 33, 4-8) |  |  |  |  |  |  |  | 703,69 |  |  |
| 54% = 68%*0,8 ФОТ (от 924,16) (Поз. 19-21) |  |  |  |  |  |  |  | 499,05 |  |  |
| 51% = 75%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 1681,02) (Поз. 22-25) |  |  |  |  |  |  |  | 857,32 |  |  |
| 56% = 83%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 485,38) (Поз. 15-16) |  |  |  |  |  |  |  | 271,81 |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 102312,34 |  |  |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  | 4802,62 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 107114,96 |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 69401,80 |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 1068,94 |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 16866,93 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 12876,58 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 7210,30 |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  |  |  | 2142,30 |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  |  |  | 109257,26 |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 19666,31 |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 128923,57 |  |  |

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Договор подряда №___

(проект)

г. Пермь 								                         __________2013 года

Муниципальное казённое учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Карабатова Евгения Вячеславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  ____________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________, действующего на основании ________, с другой стороны, в соответствии с решением единой комиссии (протокол от _______2013 года  №___) заключили настоящий договор о следующем:

1. Предмет договора.

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик за установленную плату  принимает  на себя обязательство выполнить работу по текущему ремонту  кабинетов №№ 2, 4, 12, 17 на 2-м этаже и лестницы  в нежилом помещении   на  ул. Академика Веденеева, 86а в Орджоникидзевском районе города Перми  и сдать результат Заказчику.

1.2. Подрядчик обеспечит выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего договора, в соответствии с приложениями, являющимся  неотъемлемой частью  договора:

техническим заданием (приложение № 1),

локальным сметным расчетом (приложение № 2).

2. Срок выполнения работы.

2.1. Работа выполняется  с  момента  заключения договора  по 20.08.2013 г.

3.Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Цена договора  составляет ____________ (___________) рублей , без дальнейшей её индексации.

3.2. Цена договора  включает в себя все расходы на уплату  налогов и сборов  и  другие издержки Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

3.3. Заказчик приступает к приемке результата  работы  по текущему ремонту помещений, указанных в пункте 1.1 договора,   в течение 3-х дней с момента получения сообщения от Подрядчика о готовности сдать результат. Приемка результата  работы производится только после предоставления комплекта исполнительной документации и   оформляется двусторонним актом.

3.4. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты результата выполненных Подрядчиком  работ являются унифицированные формы КС-2 и КС-3 и счет-фактура, представляемые по выполнении работы.

3.5. Порядок расчетов за выполненные объемы работ:

Расчет за выполненные  работы производится в соответствии с расчетом стоимости работ заказчика с применением понижающего коэффициента.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены договора, предложенной победителем аукциона,  на начальную (максимальную) цену договора и составляет ___.

Сумма, подлежащая оплате за выполненные объемы работ, определяется путем умножения расчетной стоимости работ, согласно расчету стоимости работ заказчика, на полученный коэффициент (________).

В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента).

3.6. Оплата за выполненную Подрядчиком  работу осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков работы   в течение 10 банковских дней после подписания Заказчиком унифицированных форм КС-2, КС-3 и  получения от Подрядчика  счета-фактуры со стоимостью выполненной Подрядчиком и принятой Заказчиком работы.

3.7. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.8. Днем оплаты считается день поступления платежного поручения в банк Заказчика.

3.9. Финансирование работ по договору  производится из городского бюджета.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения и несет материальную ответственность за последствия, связанные с некачественно выполненной работой. Качество работ определяется их соответствием условиям договора.

4.2. В соответствии  со ст. 722 ГК РФ на результаты выполненных работ Подрядчик устанавливает гарантийный срок не менее 24 месяцев, течение которого начинается с момента окончательной приемки результата выполненных работ Заказчиком.

5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Согласовать локальный сметный расчет, утвержденный и представленный  Заказчиком.

5.1.2. В соответствии с условиями договора обеспечить выполнение работы, указанной в п. 1.1. договора, и сдать её результат Заказчику в установленный срок.

5.1.3. Убрать строительный  мусор из отремонтированных помещений до приемки результата  работы и в 2-дневный срок  со дня его приемки вывезти принадлежащие Подрядчику  инструменты и оборудование.

5.1.4. Немедленно известить  Заказчика и до получения от него указаний  приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных  для Заказчика и третьих лиц последствий выполнения указаний Заказчика о способе исполнения работы;

-  иных обстоятельств, угрожающих  годности и прочности результата выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.1.5. Обеспечить беспрепятственный доступ в место производства работ Заказчика в течение всего периода выполнения работы Подрядчиком.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Заказчик имеет право:

6.1.1. Во всякое время  проверять ход и качество   работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его  деятельность.

6.1.2. Отказаться в одностороннем порядке от исполнения договора и  потребовать возмещения убытков в случае, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора или выполняет  работу настолько медленно,  что окончание ее  к сроку  становится явно невозможным.

6.1.3.  Если во время  выполнения работы  станет очевидным, что она не  будет выполнена надлежащим образом, Заказчик  вправе  назначить Подрядчику разумный срок  для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком  в назначенный срок  этого требования отказаться  в одностороннем порядке  от настоящего договора и  устранить недостатки своими силами или поручить  устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Составить локальный сметный  расчет и  представить его на согласование  Подрядчику.

6.2.2.  Обеспечить Подрядчику доступ в ремонтируемые помещения  в течение всего рабочего дня Заказчика.

6.2.3. Своевременно  принять результат выполненной работы в порядке, установленном настоящим договором.

6.2.4. Осуществить рассмотрение документации по сдаче и оплате результата выполненной Подрядчиком  работы в течение пяти рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.2.5. Произвести  оплату выполненных и принятых к оплате работ в порядке и в сроки, установленные в Разделе 3  договора.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Сторона, нарушившая договор, обязана возместить  другой стороне причиненные таким нарушением убытки.

7.3. Подрядчик несет  ответственность  за ненадлежащее качество предоставленных  им материалов и оборудования.

7.4. В случаях, когда  работы выполнены  Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, не позволяющими использовать результат работы  по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:

7.4.1. Потребовать от Подрядчика безвозмездного  устранения недостатков в разумный срок,

7.4.2. Потребовать от Подрядчика  соразмерного  уменьшения  установленной за работу цены.

7.4.3. Устранить недостатки своими силами или  привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов  на устранение недостатков на Подрядчика.

Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением  Заказчику причиненных просрочкой исполнения  убытков.

Если отступления в работе  от условий договора  подряда  или иные недостатки  результата  работы в установленный Заказчиком срок  не были устранены либо являются  неустранимыми и существенными, Заказчик вправе отказаться  от  исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

7.5. За  ущерб, причиненный третьим лицам в процессе  выполнения работ, отвечает  Подрядчик, если не докажет, что  ущерб был причинен  вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

7.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества, материалов и оборудования несет Подрядчик.

7.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата  выполненной работы  до ее приемки  Заказчиком несет Подрядчик.

7.8. . За просрочку сдачи результата работ   Подрядчик  несет ответственность  в виде   пеней в размере  1% от цены договора за каждый день просрочки.

7.9. За несвоевременную оплату договора  по вине Заказчика последний  уплачивает Подрядчику неустойку  в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки  ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.

7.10. Сторона  освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.11. Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

### 8. Действие, изменение и расторжение договора

8.1.  Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

8.2. Изменение и расторжение договора осуществляются по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ и настоящим договором.

8.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по договору  по основаниям, изложенным  в п.п. 6.1.2, 6.1.3 и 7.4 договора.

При  этом  договор  считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком уведомления Заказчика об одностороннем отказе  в выполнении обязательств по договору.

8.4. Уведомление Заказчика об одностороннем отказе от выполнения обязательств по договору, соглашения сторон об изменении и расторжении договора совершаются в письменной форме и являются обязательными приложениями к договору.

8.5. Сторона, желающая расторгнуть договор, должна не менее чем за 10 дней направить письменное предложение о расторжении настоящего договора другой Стороне. Предложение о расторжении договора направляется заказным письмом с уведомлением о вручении по почте России.

8.6. Требование об изменении или расторжении настоящего договора может быть заявлено в Арбитражный суд Пермского края только после письменного отказа другой стороны на предложение о расторжении договора, либо неполучении ответа в  15 - дневный срок с момента направления предложения о расторжении договора.

8.7. В случае прекращения  настоящего договора  по основаниям иным, чем указанные в  п.п. 6.1.2 и 6.1.3 и 7.4 договора, до приемки Заказчиком  результата работы, выполненной Подрядчиком, Заказчик вправе  требовать передачи  ему результата незавершенной работы с компенсацией  Подрядчику  произведенных затрат.

### 9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Любая сторона договора освобождается от ответственности за  его  нарушение, если такое нарушение явилось  следствием обстоятельств непреодолимой  силы, возникших после заключения договора в результате событий  чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни  предотвратить разумными мерами.

К обстоятельствам непреодолимой  силы относятся  события,  на  которые  Стороны не могут  оказывать влияние, например,  землетрясение, наводнение, пожар, ураган, а  также  восстание, гражданские беспорядки, забастовка, акты государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению данного договора, не связанное с его просчетом и небрежностью, предусмотренное п.3 статьи 401 Гражданского кодекса.

### 10. Разрешение споров

10.1. Споры между сторонами, возникающие при исполнении договора, разрешаются путем переговоров, в случае недостижения соглашения – в Арбитражном суде Пермского края.

11. Прочие условия

11.1. Вопросы, не урегулированные договором, регулируются действующим законодательством РФ.

11.2. Любое уведомление, которое в соответствии с договором одна сторона направляет другой, высылается с обязательным подтверждением получения в виде письма, телеграммы или факса по адресу другой стороны, указанному ниже.

11.3. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, - по одному для каждой стороны.

11.5. К договору прилагаются  приложения, указанные в пункте 1.2 договора.

12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                                Подрядчик:

Муниципальное казённое учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района» Адрес: 614038, г. Пермь, ул. Веденеева, 86/а Т./факс. 284-35-35; Адрес электронной почты: mby-bor@yandex.ru ИНН 5907038291/590701001 ОГРН 1085907001949, ОКПО 88061156 ОКВЭД 75.11.31 УФК по Пермскому краю Департамент финансов г.Перми (Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района», л/счет 02937018397) р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю БИК 045773001

Директор __________________ м.п.

Приложение № 1

к договору №_____ от __________________ 2013г.

Техническое задание

на выполнение работ по текущему ремонту кабинетов №2,4,12,17 на 2-м этаже и лестницы нежилого здания по ул. Академика Веденеева, 86а в Орджоникидзевском районе города Перми.

Место выполнения работ: г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Академика Веденеева,86а.

Срок выполнения работ: с момента заключения договора по 20.08.2013г.

Требования к производству работ:

Согласование с заказчиком всего списка используемых материалов, цвета,  фактуры, размеров. Материалы, используемые при выполнении работы, подлежащие обязательной сертификации,  должны иметь сертификат и знак соответствия.

Работы по настоящему договору выполнять в строгом соответствии с требованиями технического задания, локально-сметным расчетом, а также с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию законченного ремонтом объекта.

Обеспечение качественного выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

Обеспечение  выполнения безопасной и бесперебойной работы на объекте, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, соблюдение правил пожарной безопасности.

Обеспечение содержания и уборки объекта и прилегающей непосредственно к нему территории. Вывоз строительного мусора производить регулярно. Складирование и погрузку мусора производить в упакованном в мешки виде. Не допускается загромождение площадки у входа в помещение и на улице у входа в здание.

По окончании ремонтных работ составляется акт приемки в эксплуатацию законченных ремонтом работ.

Гарантийный срок на все выполненные работы: 24 месяца.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

| № пп | Наименование работ |  | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Раздел 1. Кабинеты №4; №2;№17. |  |  |  |  |
| Потолки. |  |  |  |  |
| 1 |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | м2 | 33,3 |
| 2 |  | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски | м2 | 33,3 |
| 3 |  | Установка светильников с люминесцентными лампами встраиваемыми ARS 4х18 | шт. | 2 |
| 4 |  | Смена: выключателей | шт. | 2 |
| 5 |  | Смена: розеток | шт. | 4 |
| 6 |  | Смена светильников: с лампами накаливания | шт. | 1 |
| Стены. |  |  |  |  |
| 7 |  | Антисептическая обработка поверхностей стен противогрибковыми составами | м2 | 43,36 |
| 8 |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | м2 | 38,5 |
| 9 |  | Оклейка обоями стен | м2 | 38,5 |
| 10 |  | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски | м2 | 84,3 |
| 11 |  | Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой. | м2 | 5 |
| 12 |  | Установка решеток радиаторных | 1 решетка | 2 |
| 13 |  | Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности: заполнений дверных проемов за 2 раза | м2 | 8,09 |
| Полы. |  |  |  |  |
| 14 |  | Разборка покрытий полов: из линолеума | м2 | 33,3 |
| 15 |  | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | м | 36 |
| 16 |  | Заделка выбоин в полах | 1 место | 5 |
| 17 |  | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | м2 | 33,3 |
| 18 |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | м | 36 |
| 19 |  | Укладка металлического накладного профиля (порога) | м | 0,9 |
| Раздел 2. Проемы (помещения №2;12;лестница) |  |  |  |  |
| 20 |  | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 1 коробка | 3 |
| 21 |  | Снятие оконных переплетов: остекленных | м2 | 9 |
| 22 |  | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях | м2 | 2,16 |
| 23 |  | Установка блоков оконных пластиковых трехстворчатых | м2 | 9,72 |
| 24 |  | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах | п.м | 5,4 |
| 25 |  | Смена из листовой стали отливов | м | 5,4 |
| 26 |  | Облицовка оконных откосов и участков стен декоративным бумажно-слоистым пластиком | м2 | 7,29 |
| 27 |  | Смена дверных приборов: замков врезных | шт. | 2 |
| 28 |  | Смена дверных приборов: ручек-кнопок | шт. | 2 |
| 29 |  | Смена оконных приборов: ручек | шт. | 3 |
| 30 |  | Сетка москитная рамочная с установкой | шт | 2 |
| Раздел 3. Разные работы. |  |  |  |  |
| 31 |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 0,94 |
| 32 |  | Перевозка грузов автомобилями | 1 т груза | 0,94 |

Заказчик  ______________ Е.В.Карабатов			Подрядчик ______________

Приложение № 2

к договору №_____ от __________________ 2013г.

Согласовано:                                                                                                                                                                                         Утверждаю:

_________________					                         		                                               		  _______________ Е.В.Карабатов

«____» _______________ 2013г.                                                                                                                                                         «____» ______________ 2013г.

Нежилое помещение на ул. Академика Веденеева, 86а в Орджоникидзевском районе города Перми

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

На текущий ремонт кабинетов №№2, 4, 12, 17 на 2-м этаже и лестницы в нежилом помещении на ул. Академика Веденеева,86а в Орджоникидзевском районе города Перми

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость 128923,57 руб.

- Средства  на оплату труда 16866,93 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2кв. 2013 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Кабинеты №4 ; №2;17. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потолки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР15-04-006-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 0,333 | 79,28 | 77,92 | 1,18 0,12 | 26,40 | 25,95 | 0,39 0,04 |
| 2 | ФССЦ-101-3451 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Грунтовка акриловая ВД-АК-133 | т | 0,004329 | 11594,98 |  |  | 50,19 |  |  |
| 3 | ФЕРр62-17-4 И3-Пр. Минрегион от 25.07.11 №358 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,333 | 1912,77 | 291,86 | 8,36 1,16 | 636,95 | 97,19 | 2,78 0,39 |
| 4 | ФЕРм08-03-594-17 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,02 | 3860,80 | 1626,88 | 2150,00 682,11 | 77,22 | 32,54 | 43,00 13,64 |
| 5 | ФССЦ-509-1496 И2-Пр. Минрегион от 15.12.10 №656 | Светильники с люминесцентными лампами встраиваемыми ARS 4х18 | шт. | 2 | 267,05 |  |  | 534,10 |  |  |
| 6 | ФЕРр67-9-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Смена: выключателей | 100 шт. | 0,02 | 840,59 | 218,59 |  | 16,81 | 4,37 |  |
| 7 | ФЕРр67-9-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Смена: розеток | 100 шт. | 0,04 | 778,59 | 218,59 |  | 31,14 | 8,74 |  |
| 8 | ФЕРр67-8-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Смена светильников: с лампами накаливания | 100 шт. | 0,01 | 6836,08 | 857,14 | 0,94 0,35 | 68,36 | 8,57 | 0,01 |
| Стены. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ФЕР10-01-093-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Антисептическая обработка поверхностей стен противогрибковыми составами | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,433589 | 141,97 | 75,25 | 64,88 0,70 | 61,56 | 32,63 | 28,13 0,30 |
| 10 | ФССЦ-113-8067 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Антисептик для бетона | кг | 5,984 | 16,01 |  |  | 95,80 |  |  |
| 11 | ФЕР15-04-006-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,385 | 64,37 | 63,01 | 1,18 0,12 | 24,78 | 24,26 | 0,45 0,05 |
| 12 | ФЕР15-06-001-05 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,385 | 3368,58 | 296,95 | 1,18 0,12 | 1296,90 | 114,33 | 0,45 0,05 |
| 13 | ФЕРр62-16-5 И3-Пр. Минрегион от 25.07.11 №358 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,843 | 1896,54 | 292,81 | 8,36 1,16 | 1598,78 | 246,84 | 7,05 0,98 |
| 14 | ФЕР10-05-009-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой с проемом | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,05 | 5818,17 | 643,97 | 18,48 | 290,91 | 32,20 | 0,92 |
| 15 | ФЕР20-02-002-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка решеток радиаторных | 1 решетка | 2 | 27,33 | 15,97 | 3,65 0,14 | 54,66 | 31,94 | 7,30 0,28 |
| 16 | ФССЦ-301-4483 И3-Пр. Минрегион от 25.07.11 №359 | Решетка вентиляционная пластмассовая радиаторная | шт. | 2 | 16,96 |  |  | 33,92 |  |  |
| 17 | ФЕР15-04-038-10 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности: заполнений дверных проемов за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия | 0,0809 | 972,03 | 221,16 | 2,93 0,12 | 78,64 | 17,89 | 0,24 0,01 |
| Полы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ФЕРр57-2-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,333 | 92,90 | 88,84 | 4,06 1,51 | 30,94 | 29,59 | 1,35 0,50 |
| 20 | ФЕРр57-3-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,36 | 29,41 | 29,41 |  | 10,59 | 10,59 |  |
| 21 | ФЕРр57-10-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Заделка выбоин в полах: | 100 мест | 0,05 | 1182,01 | 591,56 | 62,24 6,84 | 59,10 | 29,58 | 3,11 0,34 |
| 22 | ФЕР11-01-036-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,333 | 7314,70 | 261,02 | 70,49 3,94 | 2435,80 | 86,92 | 23,47 1,31 |
| 23 | ФЕР11-01-040-03 И3-Пр. Минрегион от 23.11.10 №509 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0,36 | 1429,65 | 61,14 | 11,24 | 514,67 | 22,01 | 4,05 |
| 24 | ФЕР11-01-049-01 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м профиля | 0,009 | 248,94 | 145,43 | 23,11 | 2,24 | 1,31 | 0,21 |
| 25 | ФССЦ-206-1363 И3-Пр. Минрегион от 27.07.11 №356 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 37 мм, длиной 0,9 м | шт. | 1 | 38,08 |  |  | 38,08 |  |  |
| Итого по разделу 1 Кабинеты №4 ; №2;17. |  |  |  |  |  |  |  | 55147,02 |  |  |
| Раздел 2. Проемы (помещения №2;12;лестница) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ФЕРр56-1-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,03 | 1208,52 | 1051,72 | 156,80 22,70 | 36,26 | 31,56 | 4,70 0,68 |
| 27 | ФЕРр56-2-2 Пр.Минрегион от 13.10.08 № 207 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,09 | 398,87 | 369,80 | 29,07 10,79 | 35,90 | 33,28 | 2,62 0,97 |
| 28 | ФЕРр56-3-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях | 100 м2 | 0,0216 | 761,66 | 761,66 |  | 16,45 | 16,45 |  |
| 30 | ФССЦ-203-1008 ИЗ-Пр. Минрегион от 25.07.11 №359 | Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с двумя поворотно-откидными створками, двухкамерным стеклопакетом. | м2 | 9,72 | 841,39 |  |  | 8178,31 |  |  |
| 31 | ФЕР10-01-035-01 И1-Пр. Минрегион от 27.02.10 №81 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах. | 100 п.м | 0,054 | 4187,28 | 180,75 | 14,33 0,46 | 226,11 | 9,76 | 0,77 0,02 |
| 32 | ФССЦ-101-2909 И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94 | Доски подоконные ПВХ, шириной 450 мм | м | 5,4 | 271,93 |  |  | 1468,42 |  |  |
| 33 | ТЕРр58-20-01 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, | 100 м | 0,054 | 3238,70 | 503,13 | 6,35 1,09 | 174,89 | 27,17 | 0,34 0,06 |
| 34 | ТЕР15-01-050-04 | Облицовка оконных откосов и участков стен декоративным бумажно-слоистым пластиком | 100 м2 облицовки | 0,0729 | 7412,49 | 2175,76 | 42,22 1,09 | 540,37 | 158,61 | 3,08 0,08 |
| 35 | ФЕРр56-12-05 | Смена дверных приборов: замков врезных | 100 шт. приборов | 0,02 | 8243,92 | 624,20 |  | 164,88 | 12,48 |  |
| 36 | ФЕРр56-12-04 | Смена дверных приборов: ручек-кнопок | 100 шт. приборов | 0,02 | 2608,89 | 139,17 |  | 52,18 | 2,78 |  |
| 37 | ФЕРр56-12-11 | Смена оконных приборов: ручек | 100 шт. приборов | 0,03 | 1224,63 | 209,77 |  | 36,74 | 6,29 |  |
| 38 | Пульс цен -текущая цена | Сетка москитная рамочная с установкой | шт | 2 | 700,00 |  |  | 1400,00 |  |  |
| Итого по разделу 2 Проемы (помещения №2;12;лестница) |  |  |  |  |  |  |  | 51561,62 |  |  |
| Раздел 3. Разные работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ФССЦпг01-01-01-041 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 0,94 | 42,98 | 42,98 |  | 40,40 | 40,40 |  |
| 40 | ФССЦпг03-21-01-037 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Перевозка грузов автомобилями до 37 | 1 т груза | 0,94 | 22,04 |  | 22,04 | 20,72 |  | 20,72 |
| Итого по разделу 3 Разные работы. |  |  |  |  |  |  |  | 405,84 |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 20460,17 | 1196,23 | 155,14 19,70 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  | 87028,08 | 16557,34 | 1068,94 309,59 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1-2, 11-12, 17, 34, 9-10, 14, 29-32, 15-16, 22-25, 4-5) |  |  |  |  |  |  |  | 116,68 | 88,55 | 28,12 3,94 |
| РЦЦС-индекс инфляции к ФЕР-2001(ред.2009г.)2кв.2013г.административные здания ОЗП=13,09; ЭМ=5,73; ЗПМ=13,09; МАТ=3,84 (Поз. 1-2, 11-12, 17, 34, 3, 13, 9-10, 14, 29-32, 15-16, 19-28, 35-37, 33, 4-8) |  |  |  |  |  |  |  | 66106,51 | 15044,68 | 768,81 285,93 |
| Перевозка мусора ПЗ=6,64 (ОЗП=6,64; ЭМ=6,64; ЗПМ=6,64; МАТ=6,64) (Поз. 39-40) |  |  |  |  |  |  |  | 344,72 | 227,86 | 116,86 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 12876,58 |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68% = 80%*0,85 ФОТ (от 5445,44) (Поз. 3, 13, 19-21) |  |  |  |  |  |  |  | 3702,90 |  |  |
| 70% = 82%*0,85 ФОТ (от 1367,78) (Поз. 26-28, 35-38) |  |  |  |  |  |  |  | 957,45 |  |  |
| 71% = 83%*0,85 ФОТ (от 356,45) (Поз. 33) |  |  |  |  |  |  |  | 253,08 |  |  |
| 72% = 85%*0,85 ФОТ (от 283,79) (Поз. 6-8) |  |  |  |  |  |  |  | 204,33 |  |  |
| 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 713,01) (Поз. 4-5) |  |  |  |  |  |  |  | 577,54 |  |  |
| 80% = 105%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 5137,7) (Поз. 1-2, 11-12, 17, 34) |  |  |  |  |  |  |  | 4110,16 |  |  |
| 90% = 118%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 1128,1) (Поз. 9-10, 14, 29-32) |  |  |  |  |  |  |  | 1015,29 |  |  |
| 94% = 123%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 1681,02) (Поз. 22-25) |  |  |  |  |  |  |  | 1580,16 |  |  |
| 98% = 128%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 485,38) (Поз. 15-16) |  |  |  |  |  |  |  | 475,67 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 7210,30 |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 4521,28) (Поз. 3, 13) |  |  |  |  |  |  |  | 1808,51 |  |  |
| 37% = 55%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 5137,7) (Поз. 1-2, 11-12, 17, 34) |  |  |  |  |  |  |  | 1900,95 |  |  |
| 50% = 62%*0,8 ФОТ (от 1367,78) (Поз. 26-28, 35-38) |  |  |  |  |  |  |  | 683,89 |  |  |
| 43% = 63%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 1128,1) (Поз. 9-10, 14, 29-32) |  |  |  |  |  |  |  | 485,08 |  |  |
| 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 1353,25) (Поз. 33, 4-8) |  |  |  |  |  |  |  | 703,69 |  |  |
| 54% = 68%*0,8 ФОТ (от 924,16) (Поз. 19-21) |  |  |  |  |  |  |  | 499,05 |  |  |
| 51% = 75%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 1681,02) (Поз. 22-25) |  |  |  |  |  |  |  | 857,32 |  |  |
| 56% = 83%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 485,38) (Поз. 15-16) |  |  |  |  |  |  |  | 271,81 |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 102312,34 |  |  |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  | 4802,62 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 107114,96 |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 69401,80 |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 1068,94 |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 16866,93 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 12876,58 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 7210,30 |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  |  |  | 2142,30 |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  |  |  | 109257,26 |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 19666,31 |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 128923,57 |  |  |

Понижающий коэффициент: _________

Стоимость с учетом понижающего коэффициента: _________  ( _____ ) рублей  ___ копеек.

Заказчик  ______________                                                                                                          Подрядчик ____________

Приложение №3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Показатели, используемые для определения соответствия потребностям заказчика и (или) эквивалентности предлагаемого к использованию при выполнении работ товара, их значения.

| № п/п | Показатели товара, их значения | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ |  |
| 2 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом ГОСТ 5089-2003 |  |
| 3 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400 |  |
| 4 | Шпатлевка клеевая, зернистость 0,6 мм; расход 0,3–0,8 кг/м2 ; |  |
| 5 | Клей для обоев КМЦ |  |
| 6 | Лак масляный МА-592 |  |
| 7 | Клей ПВА |  |
| 8 | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 |  |
| 9 | Обои высококачественные |  |
| 10 | Ручки-кнопки со свозным стержнем на лапках алюминиевые или из сплава ЦАМ |  |
| 11 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) MAKROFLEX PRO Плотность 20-30 кг/м3; Время затвердевания: ок. 1 часа (при влажности воздуха 93%) или 18 часов (при влажности воздуха ок. 15%); макс. 24 часа; Температура самовозгорания затвердевшей пены: свыше +400°C; Огнестойкость затвердевшей пены: самозатухающая, класс B3 (DIN 4102); Термостойкость затвердевшей пены: от -55°C до +100°C; Поглощение воды в затвердевшем состоянии: макс. 10%. |  |
| 12 | Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ Быстросохнущая, бесцветно прозрачная, не содержащая растворителей; Плотность, не более 1.10 г/с3 при t 20°С; Расход г/кв.м: не более 250 г/кв.м. |  |
| 13 | Клей «Перлфикс», КНАУФ сухая смесь на основе гипса. Высокоадгезионный, эластичный, быстотвердеющий монтажный клей, Расход 3,5-5 кг/м2; Высыхание – не более 7 суток. |  |
| 14 | Шпаклевка «Унифлот», КНАУФ Сухая шпаклевочная смесь на основе высокопрочного гипса; Максимальный размер фракции не более 0,15 мм; Прочность сжатия 5,2 МПа изгиб 2,7 МПа |  |
| 15 | Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ сухая шпаклевочная смесь на основе гипса с полимерными добавкам, Расход: 0,25 кг/м² при заделке стыков гипсокартонных листов; Прочность: сжатие 3,0МПа, изгиб: 1,5МПа; Расход при сплошном шпаклевании: на каждый 1 мм 0,8кг. |  |
| 16 | Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм |  |
| 17 | Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм |  |
| 18 | Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм |  |
| 19 | Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм |  |
| 20 | Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм |  |
| 21 | Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм |  |
| 22 | Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм |  |
| 23 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, Отлив |  |
| 24 | Профиль направляющий ПН-4 75/40/0,6 |  |
| 25 | Профиль стоечный ПС-4 75/50/0,6 |  |
| 26 | Профиль угловой ПУ 31/31 для защиты углов |  |
| 27 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм |  |
| 28 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм; ГОСТ 9760-61. |  |
| 29 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 |  |
| 30 | Розетка штепсельная малогабаритная для скрытой проводки, тип РШ-П-20-С-01-10/220У4 Сечение присоединяемых проводников, не более 2,5 мм2; Номинальное напряжение в сети 250 В; Номинальный ток 10A; Материал контактной группы латунь. Степень защиты не ниже IP20. |  |
| 31 | Светильники с лампами накаливания для производственных помещений с тяжелыми условиями среды, подвесной с защитной сеткой и стеклом, тип НСП09-200/Р50-03-02 |  |
| 32 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки Номинальный ток 10 А Напряжение 250 В, 50 Гц; Тип зажима жил провода винт; Сечение провода до 2,5 мм2. Степень защиты не ниже IP20; Материал контактной группы латунь. |  |
| 33 | Сетка москитная рамочная с установкой |  |
| 34 | Доски подоконные ПВХ, шириной 450 мм |  |
| 35 | Грунтовка акриловая ВД-АК-133 |  |
| 36 | Антисептик для бетона прозрачная вязкая жидкость, предназначенная для пропитки бетона, камня, кирпича, Плотность при 20°С 1,165-1,175 г/см3; Температура при обработке, -10°...+40°С, |  |
| 37 | Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с двумя поворотно-откидными створками, двухкамерным стеклопакетом. |  |
| 38 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 37 мм, длиной 0,9 м |  |
| 39 | Решетка вентиляционная пластмассовая радиаторная. |  |
| 40 | Светильники с люминесцентными лампами встраиваемыми ARS 4х18 Кол-во и мощность ламп: 4х18 Вт.Тип патрона: G13.Масса: 4.7 кг. Корпус: металлический, белого цвета. Рассеиватель: зеркальная V-образная экранирующая решётка из анодированного алюминия. |  |
| 41 | # Пластик бумажно-слоистый с декоративной стороной ГОСТ 9590-76 Пластик бумажно-слоистый декоративный. Технические условия. |  |