- УТВЕРЖДАЮ

- Главный врач

- МБУЗ «ГСП № 3»

_______________ / И.В.Багаутдинова

«_____» ____________ 2013 года

- ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить договор

на выполнение работ по капитальному ремонту и монтажу системы электроснабжения помещений второго цокольного этажа

(предмет договора)

для Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения

«Городская стоматологическая поликлиника № 3»

г. Пермь, 2013 год

| Общие сведения |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская стоматологическая поликлиника № 3» |
| Место нахождения |  | 614081, г. Пермь, ул. Плеханова, 61 |
| Почтовый адрес |  | 614081, г. Пермь, ул. Плеханова, 61 |
| Адрес электронной почты |  | permstomat3@gmail.com |
| Контактный телефон |  | 7 (342) 233-34-05 |
| Контактное лицо |  | Якушева Ирина Николаевна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет договора |  | Выполнение работ по капитальному ремонту и монтажу системы электроснабжения помещений второго цокольного этажа |
| Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) |  | 6 935 450 руб. 00 коп. |
| Обоснование начальной (максимальной) цены договора |  | Согласно проектно-сметной документации (Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |  | Согласно проектно-сметной документации (Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с проектно-сметной документацией (Приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме) и договором на выполнение работ по капитальному ремонту и монтажу системы электроснабжения (Приложение №2 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | 614081, г. Пермь, ул. Крисанова д.10 |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | Срок начала выполнения работ - в течение 10 дней с момента подписания договора на выполнение работ по капитальному ремонту и монтажу системы электроснабжения. Продолжительность выполнения работ – 70 дней. |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, требования к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара |  | Срок гарантии Подрядчика – 36 месяцев. Гарантийный срок распространяется на все виды работ, выполненные Подрядчиком |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг |  | Заказчик производит расчет по результату выполненных работ в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика в срок до 31.12.2013 года на основании выставленного счета или счета – фактуры, актов о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат, акта сдачи-приемки результата выполненных работ. |
| Источник финансирования заказа |  | Средства от приносящей доход деятельности и средства ДЦП «Пожарная безопасность» |
| Порядок формирования цены договора (цены лота) |  | Цена настоящего Договора включает в себя расходы на выполнение ремонтных работ, на приобретение материалов и оборудования, необходимых для их выполнения, транспортировку, тару и упаковку, погрузочно-разгрузочные работы, подготовку сопроводительной документации, уборку и вывоз строительного мусора, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей, вознаграждение Подрядчика и иные расходы Подрядчика, необходимые для надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору. В ходе выполнения работ по капитальному ремонту по согласованию с подрядчиком цена договора может быть снижена без изменения предусмотренных договором объема работ и иных условий исполнения |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного договора |  | Курс иностранной валюты по отношению к рублю Российской Федерации не применяется. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение договора. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
|  | Наличие свидетельства СРО о допуске к общестроительным работам и электромонтажным работам. |  |
| IV.Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа выполнение работ по капитальному ремонту и монтажу системы электроснабжения помещений второго цокольного этажа, согласно проектно-сметной документации |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика. |  |
|  | - Копии документов подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме |  |
|  | - Копии документов подтверждающих непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | - Копии документов подтверждающих неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. В заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме необходимо указать согласие на выполнение работ по капитальному ремонту и монтажу системы электроснабжения второго и цокольного этажа в соответствии документацией об открытом аукционе в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| VI. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 5 % начальной (максимальной) цены договора. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VII. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 07.08.2013 17:00 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 13.08.2013 |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - 16.08.2013 |
| - VIII. Обеспечение исполнения договора |  |  |
| Размер обеспечения исполнения договора |  | - 7 % начальной (максимальной) цены договора. В случае если при проведении открытого аукциона в электронной форме цена снижена до О и проводится открытый аукцион в электронной форме до достижения цены договора, превышающей соответствующее значение начальной (максимальной) цены договора, обеспечение исполнения договора предоставляется в размере (%) обеспечения исполнения договора, предусмотренном настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме, исходя из цены договора, достигнутой на открытом аукционе в электронной форме. - В случае если победителем открытого аукциона в электронной форме или участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение, обеспечение исполнения договора не требуется. |
| Обязательства по договору, подлежащие обеспечению |  | Все обязательства по договору |
| Срок предоставления обеспечения исполнения договора |  | В течение пяти дней со дня получения проекта договора участник размещения заказа (участник открытого аукциона), с которым заключается договор, направляет оператору электронной площадки подписанный электронной цифровой подписью документы об обеспечении исполнения договора. По истечении десяти дней со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме оператор электронной площадки направляет заказчику документы об обеспечении исполнения договора, подписанные электронной цифровой подписью участника открытого аукциона или участника размещения заказа, с которым заключается договор. |
| Способ обеспечения исполнения договора |  | Способ обеспечения исполнения договора определяется участником открытого аукциона самостоятельно - передача заказчику в залог денежных средств (в том числе в форме вклада (депозита)); - безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией. |
| Требования к залогу денежных средств |  | - денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения договора, в качестве залога должны быть перечислены на счет заказчика, в сумме, не менее размера обеспечения исполнения договора; - договор залога денежных средств должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации; - денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю), с которым заключен контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту по истечении установленного срока и после получения заказчиком соответствующего письменного требования поставщика (подрядчика, исполнителя); - денежные средства возвращаются на счет поставщика (исполнителя, подрядчика), реквизиты которого указаны в письменном требовании. |
| Требования к безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией |  | - безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации; - в безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по договору, которая должна быть не менее размера обеспечения исполнения договора; - безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на договор, исполнение которого она обеспечивает, путем указания на стороны договора, название предмета договора и ссылка на протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме как основание заключения договора; - в безотзывной банковской гарантии прямо должно быть предусмотрено право заказчика на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случае ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчик, исполнителем) своих обязательств по договору в предусмотренные сроки или расторжения договора и его отказа вернуть полученную сумму аванса. При этом должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения исполнения договора заказчик направляет в банк письменное требование, банковскую гарантию, прочие документы, подтверждающие выплату поставщику (подрядчику, исполнителю) аванса по договору и (или) ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по договору; - безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесения в договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии. - С безотзывной банковской гарантией предоставляется копия лицензии субъекта, выдавшего такую банковскую гарантию, на осуществление деятельности по выдаче безотзывной банковской гарантии. |
| Реквизиты счета для перечисления денежных средств |  | - Получатель Департамент финансов администрации г. Перми (МБУЗ - «ГСП №3» л/с 06920003663) Банк РКЦ Пермь г.Пермь - ИНН 5903003643 - КПП 590301001 - Р/с 40701810300003000001 - БИК 045744000 - Назначение Обеспечение исполнения договора, извещение - платежа от «____» ____________ 201 _ г. №_____ |
| Требования к договору банковского вклада (депозита) |  | - договор банковского вклада должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и иным законодательством Российской Федерации; - поставщик (подрядчик, исполнитель) по договору согласовывает с заказчиком банк, с которым будет заключаться договор банковского вклада и его существенные условия; - в договоре банковского вклада должна быть указана сумма обеспечения исполнения договора, которая должна быть не менее размера обеспечения исполнения договора и срок вклада, который должен быть не менее срока исполнения договора; - договор банковского вклада должен содержать указание на соответствующий договор, в том числе указание на стороны договора, название предмета договора и ссылки на протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме как основание заключения договора |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения договора |  | Документы об обеспечении исполнения договора направляется оператору электронной площадки в форме электронного документа. Факт внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора подтверждается в форме электронного документа: - платежным поручением с отметкой банка об оплате или; - квитанцией, чеком (в случае наличной формы оплаты) или; - выпиской из банка (в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»). В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по контракту, соответствующий поставщик (подрядчик, исполнитель) должен в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по договору на тех же условиях и в том же размере. |
| - IХ. Требования к гарантии подрядчика на результат выполненных работ |  |  |
| Срок предоставления гарантии подрядчика на результат выполненных работ |  | Срок действия гарантии Подрядчика на результат выполненных работ – 36 месяцев с момента ввода в эксплуатацию объекта. Гарантийный срок распространяется на все виды выполненных работ. |

Приложение № 2

к документации об открытом аукционе

в электронной форме

Гражданско-правовой договор

на выполнение работ по капитальному ремонту и монтажу системы электроснабжения

(проект)

г.Пермь                                                          «__» _________ 20___ г.

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская стоматологическая поликлиника №3»  именуемое  в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Багаутдиновой Ирины Вячеславовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующий со свидетельством СРО №_____ от «__»___________ 20__г., в лице ___________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании Протокола _____________ № _______  от ____ 2013 года, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Договора

1.1. Подрядчик обязуется в установленный настоящим Договором срок по заданию Заказчика выполнить работы по капитальному ремонту и монтажу системы электроснабжения помещений второго цокольного этажа  МБУЗ ГСП №3 по адресу: г. Пермь, ул. Крисанова, 10 (далее – Объект) в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, в соответствии с проектно-сметной документацией, в сроки, указанные в настоящем Договоре.

1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Статья 2. Цена  Договора

2.1. Цена настоящего Договора составляет ____ рублей ____ копеек, в том числе НДС ____ рублей ___ копеек и является твердой.

2.2. Цена настоящего Договора включает в себя расходы на выполнение ремонтных работ, на приобретение материалов и оборудования, необходимых для их выполнения, транспортировку, тару и упаковку, погрузочно-разгрузочные работы, подготовку сопроводительной документации,  уборку и вывоз строительного мусора, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей, вознаграждение Подрядчика и иные расходы Подрядчика, необходимые для надлежащего исполнения обязательств по настоящему  Договору.

2.3. Заказчик производит расчет за результат выполненных работ в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, в срок до 31.12.2013 года  на основании выставленного счета или счета – фактуры, актов о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат, акта сдачи-приемки результата выполненных работ.

2.4.  Цена настоящего Договора не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных п.2.5  настоящего Договора.

2.5. В ходе исполнения Договора по согласованию с Подрядчиком цена Договора может быть снижена без изменения предусмотренных Договором объема работ и иных условий исполнения, что оформляется подписанным сторонами дополнительным соглашением к настоящему Договору.

Статья 3. Сроки выполнения работ

3.1. Начало выполнения работ: «__»__________2013 г.

3.2. Окончание выполнения работ: «__»________2013г.

Статья 4. Обязательства Сторон

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Обеспечить производство всех работ иждивением, в соответствии с условиями настоящего Договора и проектно-сметной документацией.

4.1.2. Выполнить работы, предусмотренные проектно-сметной документацией и сдать их результат по акту сдачи-приемки результата выполненных работ.

4.1.3. Обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной  безопасности, охране окружающей среды.

4.1.4.  Подрядчик обязан в процессе проведения работ представлять Заказчику:

-  акты о приемке выполненных работ;

-  сертификаты на используемые строительные материалы, в отношении тех материалов, на которые они должны быть;

4.1.5. В процессе выполнения работ осуществлять своевременную уборку и вывоз строительного мусора с объекта, содержать объект в чистоте. По завершении работ произвести уборку помещения, вывезти принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор в течение двух дней после уведомления Заказчика об окончании работ и представления Акта сдачи-приемки результата выполненных работ, Справки о стоимости выполненных работ и затрат.

4.1.6. В случае обнаружения обстоятельств, мешающих дальнейшему выполнения работ, письменно сообщить об этом Заказчику. До получения письменного согласия Заказчика, Подрядчик не вправе выполнять работы. Дополнительные работы, произведенные Подрядчиком без согласования с Заказчиком, не оплачиваются.

4.1.7. Восстановить функционирование систем, поврежденных в ходе проведения работ (в том числе коммуникаций, телефонных линий и т.д.) в течение одного рабочего дня с момента повреждения за счет собственных средств.

4.2. Подрядчик вправе:

4.2.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки результата выполненных работ по Договору на основании представленных Подрядчиком документов и при условии истечения срока, указанного в п. 6.2. настоящего Договора.

4.2.2. Требовать оплаты надлежащим образом выполненных и принятого Заказчиком результата работ.

4.2.3. Привлекать субподрядчиков для выполнения работ по Договору, заключая с ними соответствующие договоры, неся при этом полную ответственность перед Заказчиком за их действия и выполненные таким образом работы.

4.2.4. Запрашивать имеющиеся в наличии у Заказчика документы, необходимые для выполнения работ по настоящему Договору.

4.3. Заказчик вправе:

4.3.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора.

- 4.3.2. Как лично, так и через уполномоченного представителя,  в любое время проверять и контролировать ход, сроки и порядок выполнения работ по настоящему Договору, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Подрядчика, вносить замечания и давать обязательные для выполнения Подрядчиком указания об объеме и ходе выполнения работ, требовать своевременного устранения выявленных при проверке и приемке работ недостатков, устанавливать срок их устранения.

4.3.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.

- 4.3.4. Пользоваться иными, установленными настоящим Договором и законодательством Российской Федерации, правами.

4.3.5. Привлечь в процессе производства работ специалистов Технического надзора, которые будут осуществлять следующие виды работ:

- контролировать соответствие выполняемых Подрядчиком строительно-монтажных работ, применяемых конструкций, изделий, материалов и поставляемого оборудования проектным решениям, требованиям строительных норм и правил, техническим регламентам, стандартам и другим нормативным документам;

- проверять наличие документов, удостоверяющих качество используемых в капитальном ремонте Объекта конструкций, изделий и материалов (сертификатов, технических паспортов и т.д.);

- освидетельствовать и оценивать совместно с Подрядчиком выполненные работы, скрываемые при производстве последующих работ, а также обеспечивать недопущение и запрещение производства дальнейших работ до оформления актов освидетельствования скрытых работ;

- контролировать исполнение Подрядчиком указаний и предписаний органов государственного строительного контроля, а также требований технического надзора;

- участвовать в проверках и приемочных комиссиях проверок качества выполненных работ, проводимых органами государственного надзора и строительного контроля, а также представителями Заказчика;

#### - истребовать у Подрядчика все сертификаты качества использованных материалов и оборудования с гарантийными обязательствами на них;

- проверять и контролировать правильность и порядок ведения Подрядчиком связанных с выполнением работ по Договору документов.

4.3.6 Привлечь сторонние организации для проведения экспертизы результата выполненных работ.

4.4. Заказчик обязан:

4.4.1. В течение 5 дней с момента подписания настоящего договора передать Подрядчику объект для выполнения работ;

4.4.2. В течение 1 дня после подписания настоящего договора передать копию проектно-сметной документации;

4.4.3. В порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и приложениями к нему, принять и оплатить результат выполненных Подрядчиком работы, рассматривать предоставленные им акты и иные документы, и, при отсутствии замечаний, подписывать их.

Статья 5. Производство работ

5.1. Подрядчик самостоятельно организует производство работ на Объекте, согласно проектно-сметной документации.

5.2. В случае обнаружения  некачественно выполненных работ,  Подрядчик своими силами и без увеличения цены Договора, обязан в установленный Заказчиком срок, устранить обнаруженные недостатки. Если Подрядчик в установленный Заказчиком срок не исправит некачественно выполненные работы, Заказчик вправе привлечь других лиц для исправления некачественно выполненных Подрядчиком работ. Все расходы, связанные с исправлением некачественно выполненных работ другими лицами, возмещаются Подрядчиком.

5.3. Работы не могут проводиться с 23.00 до 7.00 (время местное) следующего дня, согласно Закону об административных правонарушениях Пермского края  № 139-ПК от 18.07.2007, так как Объект является жилым зданием.

Статья 6. Порядок приемки и сдачи результата выполненных работ

6.1. Не позднее рабочего дня, следующего за днем завершения работ Подрядчик представляет Заказчику подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки результата выполненных работ, Справку о стоимости выполненных работ и затрат в 2 (Двух) экземплярах.

6.2. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения указанных в п. 6.1. настоящего Договора документов обязан принять результат выполненных работ (подписать Акт сдачи-приемки результата выполненных работ и направить его Подрядчику), либо в этот же срок направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки результата выполненных работ с приложением акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения.

6.3. Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям, установленным настоящим Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, в том числе путем назначения соответствующих экспертиз. В случае, если по результатам проведения указанных выше проверок качества работ, будут установлены их несоответствия требованиям настоящего Договора и приложений к нему, расходы, понесенные Заказчиком в связи с проверкой, а также причиненные таким несоответствием последнему убытки, возлагаются на Подрядчика.

6.4. Подрядчик считается исполнившим свои обязательства по Договору после подписания сторонами Акта сдачи-приемки результата выполненных работ.

6.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ до его передачи Заказчику (до момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки результата выполненных работ) лежит на Подрядчике.

Статья 7. Гарантии

7.1. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Договору работы составляет 36 (Тридцать шесть) месяцев с даты ввода Объекта в эксплуатацию. Гарантийный срок распространяется на все виды работ.

7.2. Подрядчик гарантирует, что в пределах установленного настоящим Договором гарантийного срока, выполненные работы и их результат будут: соответствовать требованиям Договора, проектно-сметной документации, сохранять требуемые свойства; оставаться пригодными к использованию (эксплуатации).

7.3. В гарантийный период Подрядчик обязан выезжать на объект по требованию Заказчика для устранения возможных дефектов, неисправностей  в течение суток.

7.4. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, которые возникли до момента передачи Заказчику результата выполненных работ, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами.

7.5. В случае невыполнения Подрядчиком обязательств, установленных п. 7.5. настоящего Договора Заказчик вправе требовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с недостатками выполненных работ.

Статья 8. Ответственность сторон и способ обеспечения исполнения обязательств

8.1. За нарушение срока выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку  в размере 1%  от суммы Договора, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения срока выполнения работ вплоть до подписания Акта сдачи-приемки результата выполненных работ.

8.2. За нарушение сроков устранения дефектов выполненных работ, предусмотренных актом сторон или односторонним актом, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 5 000 рублей за каждый день просрочки.

8.3. В случае задержки Заказчиком оплаты выполняемой Подрядчиком работы, предусмотренной договором, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки в размере
1/300 (одной трёхсотой) действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы, оплата которой просрочена, за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы не произведенной оплаты.

8.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором.

8.5. Заказчик имеет право удержать неустойку из платежа, причитающегося Подрядчику за результат выполненных работ.

8.6. Акт о нарушении срока выполнения работ, акт об обнаружении дефектов, составляются Заказчиком.

Статья 9. Порядок разрешения споров

9.1. Все споры и разногласия, возникшие между сторонами при исполнении настоящего Договора, разрешаются в претензионном порядке. Срок разрешения претензии – 10 (Десять) календарных дней с момента получения претензии.

9.2. При не урегулировании спора в претензионном порядке, последний передается на рассмотрение Арбитражного суда Пермского края в соответствии с действующим законодательством.

Статья 10. Расторжение договора

10.1. Досрочное расторжение договора возможно по соглашению сторон,  по решению суда или в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения договора по основаниям, предусмотренным настоящим договором и гражданским законодательством.

Статья 11. Срок действия Договора

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до фактического исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору, в части выполнения гарантийных обязательств – до момента истечения гарантийного срока, установленного настоящим Договором. Прекращение действия Договора не освобождает виновную сторону от ответственности, установленной ст. 8 настоящего Договора.

Статья 12. Заключительные положения

12.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

12.2. Стороны обязаны в сроки, не превышающие 3 (Трех) рабочих дней извещать друг друга об изменении сведений/реквизитов, указанных в ст. 13 настоящего Договора.

12.3. Все уведомления и извещения должны направляться в письменной форме. Надлежащим уведомлением/извещением Стороны считается направление соответствующих документов по адресу ее места нахождения, установленному в ст. 13 настоящего Договора, либо по иному адресу, предоставленному Стороной в порядке п. 12.2 настоящего Договора.

12.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств Стороны освобождаются от ответственности в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Форс-мажорные обстоятельства должны быть документально подтверждены. Сторона, в отношении которой возникли форс-мажорные обстоятельства, обязана уведомить другую сторону в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента возникновения данных обстоятельств.

12.5. При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по Договору вследствие его реорганизации в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.6. В случае перемены Заказчика по Договору его права и обязанности переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.7. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

12.8. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:

Приложение № 1: Проектно-сметная документация

Статья 13. Места нахождения, реквизиты и подписи сторон

ЗАКАЗЧИК:                                                    ПОДРЯДЧИК:

МБУЗ  « ГСП №3»

Адрес: 614081, г. Плеханова, д.61

ИНН 5903003643, КПП 590301001

Департамент финансов администрации города

Перми  (МБУЗ «ГСП №3»

Банк РКЦ Пермь, г. Пермь

БИК 045744000

р/с 40701810300003000001

гл. врач  МБУЗ «ГСП №3»

_____________________	 /И.В.Багаутдинова/                  __________________________

М.П.                                                        М.П.

«_____»    _________      2013                             «______» __________   2013г.

- Содержание

1. Сведения об открытом аукционе в электронной форме

2. Проектно-сметная документация (Приложение № 1)

3. Проект договора (Приложение № 2)