Приложение № 4

к Извещению о проведении запроса котировок

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО:** | |  |  |  |  |  |  |  | **УТВЕРЖДАЮ:** | |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |  |  |  |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |
| " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2012г. | | |  |  |  |  |  |  | "\_\_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2012 г. | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *(наименование стройки)* |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  (локальная смета) | |
|  |
|  |
|  |
| **на выполнение работ по обрезке и сносу деревьев в сквере им. Уральских Добровольцев** | | |  | |
|  |  | *(наименование работ и затрат, наименование объекта)* | |  | |  |  |  | |
|  |  |  | |  | |  |  |  | |
| Основание: | |  | |  | |  |  |  | |
| Сметная стоимость \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 83988,88руб. | | | | | | | | |
| Средства на оплату труда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 8383,47руб.  Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 66,79 чел.час | | | | | | | | |
| Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3кв 2012 г. | | | | | |  | | |
|  | | | | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | | | | | | Т/з осн. раб. | Т/з мех. |
| на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе | | |  |
| Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Раздел 1.** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **ГЭСН47-01-109-02** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Обрезка крон деревьев под естественный вид: с автогидроподъемника | 1 дерево |  | 30 | 428,97 | 12869,1 | 2733,9 | 10135,2 |  |  | 20,4 | 9,9 |
|  |  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 4,5) | чел.час | 0,68 | 20,4 | 134,02 | 2734,01 | 2734,01 |  |  |  |  |  |
|  | 1. 031002 | Автогидроподъемники высотой подъема 18 м | маш.-ч | 0,33 | 9,9 | 1023,76 | 10135,22 |  | 10135,22 |  |  |  |  |
| 2 | **ГЭСН47-01-114-02** *И7-Пр. Минрегион от 05.05.12 №188* | Вырезка сухих ветвей на дереве: с автогидроподъемника при высоте дерева более 5 м | 10 ветвей |  | 33 *11\*30/10* | 852,25 | 28124,25 | 3124,11 | 25000,14 |  |  | 25,08 | 24,42 |
|  |  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 4) | чел.час | 0,76 | 25,08 | 124,57 | 3124,22 | 3124,22 |  |  |  |  |  |
|  | 1. 031002 | Автогидроподъемники высотой подъема 18 м | маш.-ч | 0,74 | 24,42 | 1023,76 | 25000,22 |  | 25000,22 |  |  |  |  |
| 3 | **ФССЦпг01-01-01-007***И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189* | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: леса круглого | 1 т груза |  | 5,5 | 94,17 | 517,94 |  | 517,94 |  |  |  |  |
| 4 | **ФССЦпг03-21-01-025** *Пр. Минрегион от 20.07.11 №354* | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза | 1 т груза |  | 5,5 | 99,42 | 546,81 |  | 546,81 |  |  |  |  |
| 5 | **ГЭСН47-01-109-02** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Обрезка крон деревьев под естественный вид: с автогидроподъемника | 1 дерево |  | 5 | 428,97 | 2144,85 | 455,65 | 1689,2 |  |  | 3,4 | 1,65 |
|  |  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 4,5) | чел.час | 0,68 | 3,4 | 134,02 | 455,67 | 455,67 |  |  |  |  |  |
|  | 1. 031002 | Автогидроподъемники высотой подъема 18 м | маш.-ч | 0,33 | 1,65 | 1023,76 | 1689,2 |  | 1689,2 |  |  |  |  |
| 6 | **ГЭСН47-01-114-02** *И7-Пр. Минрегион от 05.05.12 №188* | Вырезка сухих ветвей на дереве: с автогидроподъемника при высоте дерева более 5 м | 10 ветвей |  | 5,5 *11\*5/10* | 852,25 | 4687,38 | 520,69 | 4166,69 |  |  | 4,18 | 4,07 |
|  |  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 4) | чел.час | 0,76 | 4,18 | 124,57 | 520,7 | 520,7 |  |  |  |  |  |
|  | 1. 031002 | Автогидроподъемники высотой подъема 18 м | маш.-ч | 0,74 | 4,07 | 1023,76 | 4166,7 |  | 4166,7 |  |  |  |  |
| 7 | **ФССЦпг01-01-01-007** *И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189* | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: леса круглого | 1 т груза |  | 3,5 | 94,17 | 329,6 |  | 329,6 |  |  |  |  |
| 8 | **ФССЦпг03-21-01-025** *Пр. Минрегион от 20.07.11 №354* | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза | 1 т груза |  | 3,5 | 99,42 | 347,97 |  | 347,97 |  |  |  |  |
| **Итого по разделу 1** | | | | | | | **61186,29** |  |  |  |  | **53,06** | **40,04** |
| **Раздел 2. Снос дерева** | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | **ГЭСНр68-34-2***И2-Пр. Минрегион от 24.12.10 №776* | Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 52 см | 1 м3 дерева |  | 3,3 | 2107,84 | 6955,87 | 1178,27 | 5777,6 |  |  | 10,03 | 4,88 |
|  |  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,5) | чел.час | 3,04 | 10,03 | 117,45 | 1178,02 | 1178,02 |  |  |  |  |  |
|  | 1. 031003 | Автогидроподъемники высотой подъема 22 м | маш.-ч | 1,48 | 4,88 | 1168,58 | 5702,67 |  | 5702,67 |  |  |  |  |
|  | 2. 331601 | Пила с карбюраторным двигателем | маш.-ч | 1,18 | 3,89 | 18,04 | 70,18 |  | 70,18 |  |  |  |  |
| 10 | **ГЭСНр68-1-1** *Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207* | Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм мягких пород | 1 пень |  | 1 | 502,16 | 502,16 | 370,85 | 16,5 |  | 114,81 | 3,7 |  |
|  |  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 1,9) | чел.час | 3,7 | 3,7 | 100,23 | 370,85 | 370,85 |  |  |  |  |  |
|  | 1. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,03 | 0,03 | 550,02 | 16,5 |  | 16,5 |  |  |  |  |
|  | 2. 407-9090 | Земля растительная | м3 | 0,38 | 0,38 | 302,12 | 114,81 |  |  |  | 114,81 |  |  |
| 11 | **ФССЦпг01-01-01-007** *И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189* | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: леса круглого | 1 т груза |  | 2,2 | 94,17 | 207,17 |  | 207,17 |  |  |  |  |
| 12 | **ФССЦпг03-21-01-025** *Пр. Минрегион от 20.07.11 №354* | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза | 1 т груза |  | 2,2 | 99,42 | 218,72 |  | 218,72 |  |  |  |  |
| **Итого по разделу 2 Снос дерева** | | | | | | | **9990,73** |  |  |  |  | **13,73** | **4,88** |
| **ИТОГИ ПО СМЕТЕ:** | | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | | | | | | | 57451,82 | 8383,47 | 48953,54 |  | 114,81 | 66,79 | 44,92 |
| Накладные расходы | | | | | | | 8060,89 |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 88% = 104%\*0,85 ФОТ (от 1549,12) (Поз. 9-10) | | | | | | | 1363,23 |  |  |  |  |  |  |
| 98% = 115%\*0,85 ФОТ (от 6834,35) (Поз. 1-2, 5-6) | | | | | | | 6697,66 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | 5664,31 |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 48% = 60%\*0,8 ФОТ (от 1549,12) (Поз. 9-10) | | | | | | | 743,58 |  |  |  |  |  |  |
| 72% = 90%\*0,8 ФОТ (от 6834,35) (Поз. 1-2, 5-6) | | | | | | | 4920,73 |  |  |  |  |  |  |
| **Итоги по смете:** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Озеленение. Защитные лесонасаждения | | | | | | | 59443,97 |  |  |  |  | 53,06 | 40,04 |
| Перевозка автотранспортом | | | | | | | 1054,71 |  |  |  |  |  |  |
| Перевозка грузов автотранспортом | | | | | | | 1113,5 |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) | | | | | | | 9564,84 |  |  |  |  | 13,73 | 4,88 |
| Итого | | | | | | | 71177,02 |  |  |  |  | 66,79 | 44,92 |
| В том числе: | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | | | | | | | 114,81 |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | | | | | | | 48953,54 |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | | | | | | | 8383,47 |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | | | | | | | 8060,89 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | 5664,31 |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | | | | | | | 12811,86 |  |  |  |  |  |  |
| **ВСЕГО по смете** | | | | | | | **83988,88** |  |  |  |  | **66,79** | **44,92** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | |
| *(должность, подпись, расшифровка)* | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | |
| *(должность, подпись, расшифровка)* | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |