Приложение № 4

к извещению о проведении запроса котировок на выполнение работ по обустройству родников

Кировского района г.Перми..

**ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ,**

**ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРЕДМЕТОМ ЗАПРОСА КОТИРОВОК.**

г. Пермь « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013 год.

Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Кировского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице и.о. директора Павлушина Артема Сергеевича, действующего на основании Устава с одной стороны и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с решением единой комиссии от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт) о нижеследующем:

1. **Предмет контракта**

1.1. По настоящему контракту Подрядчик обязуется выполнить собственными силами по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы по обустройству родников Кировского района г.Перми в 2013 году.

1.2. Подрядчик обеспечивает выполнение работ по настоящему контракту в соответствии с:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – техническое задание;

- Приложение № 2 – локальный сметный расчёт;

- Приложение № 3 – образец предписания;

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, нормативных документов (СНиП, ГОСТ и др.).

1. **Права и обязанности Сторон**

**2.1. Обязанности и права Заказчика**

**2.1.1. Обязанности Заказчика:**

2.1.1.1. Для осуществления контроля за ходом выполнения работ и принятия оперативных решений назначить уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте выполнения работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке выполнения работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку журнала производства работ, актов на скрытые работы;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

2.1.1.2. В течение пяти рабочих дней с даты получения от Подрядчика письменного извещения, осуществлять приёмку выполненных работ.

Осуществлять рассмотрение документации по приёмке и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение десяти рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

2.1.1.3. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

2.1.1.4. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего контракта.

**2.1.2. Права Заказчика**

2.1.2.1. Требовать от Подрядчика устранения недостатков, выявленных в ходе:

- приёмки выполненных работ.

2.1.2.2. Выдавать в одностороннем порядке предписания об устранении выявленных дефектов и недостатков объекта выполнения работ, самостоятельно устанавливать срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направлять указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением и по факсимильной почте.

В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта выполнения работ.

**2.2. Обязанности и права Подрядчика:**

**2.2.1. Обязанности Подрядчика**

2.2.1.1. Обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок, в соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований действующего законодательства, технической документации, нормативных документов (СНиП, ГОСТ и др.).

2.2.1.2. Назначить соответствующим приказом уполномоченных представителей, имеющих право подписания, фотодокументов и документов, входящих в состав исполнительной документации.

2.2.1.3. Вести журнал производства работ с отражением всех технологических операций, составлять акты на скрытые работы с начала производства работ до их завершения.

2.2.1.4. Предоставлять Заказчику фотодокументацию объектов до и после выполнение работ, в том числе скрытых.

Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка. Выполнение фотографирования осуществляется в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.

2.2.1.5. Обеспечить на объекте выполнения работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

2.2.1.6. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случаев, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

2.2.1.7. Письменно информировать Заказчика о необходимости приёмки скрытых работ по мере их готовности.

Продолжение производства работ без освидетельствования скрытых работ представителем Заказчика не допускается.

Оплата выполненных работ без предварительной фиксации представителем Заказчика скрытых работ, не производится.

2.2.1.8. Самостоятельно приобрести материалы и оборудование, необходимое для выполнения работ по настоящему контракту.

2.2.1.9. Осуществить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ (при необходимости).

2.2.1.10. В случае необходимости произвести согласование с органами государственного надзора порядка выполнения работ.

2.2.1.11. Обеспечить надлежащую охрану имущества третьих лиц, находящегося на объектах, в течение всего срока выполнения работ (действия настоящего контракта).

2.2.1.12. Извещать Заказчика в письменном виде в течение 4-х рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса, или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика.

При неисполнении, либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности документы и письма, направленные Подрядчику, считаются направленными надлежащим образом.

2.2.1.13. В сроки, установленные Заказчиком, прибыть лично, либо направить представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления актов приёмки выполненных работ. Представитель Подрядчика обязан представить и передать Заказчику заверенную копию доверенности до начала составления акта.

В случае если от имени Подрядчика на составление акта выполненных работ явилось лицо без доверенности, либо от имени Подрядчика представитель не прибыл, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте, считаются установленными надлежащим образом.

Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком.

2.2.1.14. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика и заблаговременно уведомлять Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

2.2.1.15. Обеспечить выполнение работ по настоящему контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись – наименование Подрядчика.

2.2.1.16. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту выполнения работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, акты на скрытые работы, сертификаты соответствия и паспорта качества на используемые материалы, исполнительные схемы, санитарно-эпидемиологические заключения (при необходимости по требованию Заказчика)

2.2.1.17. За свой счет и своевременно устранять недостатки, выявленные в ходе приёмки выполненных работ.

2.2.1.18. Выполнять предписания и письменные указания Заказчика в сроки, установленные Заказчиком.

2.2.1.19. Осуществлять ограждение мест производства работ в соответствии с требованиями нормативных документов (ГОСТ, СНиП и др.).

2.2.1.20. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего контракта.

**2.2.2. Права Подрядчика:**

2.2.2.1. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта текущего ремонта с привлечением представителя Заказчика и представителя администрации Кировского района г. Перми

1. **Стоимость работ, порядок расчетов**

3.1. Стоимость работ, предусмотренных п.1.1 настоящего контракта устанавливается на основании итогов запроса котировок и составляет **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.**

3.2. Стоимость работ включает в себя все налоги, выплаченные или подлежащие выплате, обязательные платежи, расходы на страхование и прочие расходы, которые могут возникнуть при исполнении контракта.

3.3. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются:

- акт приёмки выполненных работ по форме КС-2 (приложение № 4);

- справка стоимости работ по форме КС - 3 (приложение № 5);

- счета-фактуры.

3.4. Форма оплаты: безналичный расчёт.

3.5. Сроки оплаты - в течение 30 календарных дней с даты подписания Сторонами акта приёмки выполненных работ по форме КС - 2, справки стоимости работ по форме КС-3, получения Заказчиком счёта-фактуры.

3.6. Порядок расчётов за выполненные объёмы работ:

Расчёт за выполненные объёмы работ, соответствующего качества производится в соответствии с локальным сметным расчётом Заказчика с применением понижающего коэффициента.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены контракта на стоимость работ, соответствующую локальному сметному расчёту Заказчика, составляет **\_\_\_\_\_\_\_\_\_**.

3.7. Работы по настоящему контракту оплачиваются за счет средств бюджета города Перми.

1. **Сроки выполнения работ**

4.1. Срок выполнения работ: **15 календарных дней с даты заключения контракта**

Начало: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013г.

Окончание: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013г.

1. **Качество работ**

5.1. При выполнении работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения.

Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, при соблюдении требований действующего законодательства, технической документации, нормативных документов (СНиП, ГОСТ и др.)

5.2. Срок предоставления гарантий качества всего объема выполняемых работ определяется в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1).

Гарантия заключается в безвозмездном восстановлении Подрядчиком объекта производства работ (отдельных его элементов), в случае выявления дефектов и недостатков, возникших в гарантийные сроки при условии соблюдения требований по эксплуатации объекта. Восстановлением объекта является приведение его в состояние, соответствующее условиям, которые определены как настоящим контрактом, так и действующей нормативной документацией (СНиП, ГОСТ и др.).

5.3. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ являются основанием для требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет.

1. **Ответственность сторон**

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного выполнения работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения выполнения работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований действующего законодательства и нормативной документации (СНиП, ГОСТ и др.).

6.3. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

6.4. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств, принятых по настоящему контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика:

6.4.1. За просрочку сроков выполнения и сдачи работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1 % от общей стоимости работ предъявленных к сдаче, за каждый день просрочки. Оплата удержанной Заказчиком неустойки производится в бюджет города Перми на основании локального нормативного акта Заказчика.

6.4.2. За каждое неисполненное в срок предписание Заказчик удерживает с Подрядчика штраф 10000 (Десять тысяч) рублей. Оплата удержанных Заказчиком штрафов производится в бюджет города Перми на основании локального нормативного акта Заказчика.

6.5. Заказчик за несвоевременную оплату контракта уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.6. Подрядчик несёт риск случайной гибели или случайного повреждения объекта имущества до сдачи его Заказчику.

6.7. Удержание неустойки (штрафов, пеней) производится Заказчиком при расчетах согласно разделу 3 настоящего контракта.

6.8. Уплата неустойки (штрафов, пеней), а также возмещение убытков не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств в натуре.

**7.Обстоятельства непреодолимой силы.**

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств.

**8. Дополнительные условия.**

8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует до фактического исполнения Сторонами своих обязательств.

8.2. Условия настоящего контракта могут быть изменены по письменному соглашению Сторон.

8.3. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон или по решению суда.

8.4. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами, решаются путем переговоров.

В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

8.5. В части, не предусмотренной настоящим контрактом, Стороны руководствуются законодательством РФ.

8.6. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

**9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.**

Заказчик: Подрядчик:

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Кировского района»  614113, г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова,4  т. 2501560, 2501561.  ИНН 5908041586  КПП 590801001  р./сч. № 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ банка России по Пермскому краю  УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми, МКУ «Благоустройство Кировского района»  л/с 02936018408)  БИК 045773001 |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.С. Павлушин  « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013 года.  м.п. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  « »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013 года.  м.п |

Приложение № 1

к МК №\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_

**Техническое задание на выполнение работ по обустройству родников**

**Кировского района г. Перми в 2013 году.**

П

1. **Местонахождение объектов, состав, объёмы работ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | **Раздел 1. Ремонт родника в микрорайоне «Налимиха»** | | |
| 1 | Разборка деревянного строения, вывоз мусора | м3 объема строения | 23 |
| 2 | Очистка участка по периметру строения, русла от мусора, вывоз мусора | 100 м2 | 1,0 |
| 3 | Прочистка русла, прочистка под настилом, углубление под капотажной трубой и ванной для полоскания, разработка мокрого грунта под бетонирование стоек, вывоз мусора | 100 м3 | 0,03 |
| 4 | Резка трубы для устройства желоба | 1 м реза | 10 |
| 5 | Укладка желоба из полутруб стальных свариванием, в бетоне диаметром: 300 мм | 1 м желоба | 10 |
| 6 | Уплотнение грунта: щебнем под настил пола, бетонирование стоек, желоба. | 100 м2 площади уплотнения | 0,1 |
| 7 | Устройство фундаментов под стойки, бетонирование под желоб (с отводом воды по временной трубе) | 100 м3 бетона в деле | 0,006 |
| 8 | Монтаж стоек деревянных: брус антисептированный 150\*150\*3500 в бетон, с гидроизоляцией рубероидом по битумной мастике в земле -2 м2 | шт | 4 |
| 9 | Обшивка стен: доска обрезная т.25 мм | м2 | 28 |
| 10 | Устройство скамеек из доски антисептированной т.50мм, крепления из уголка металлического 40\*40\*3- 0,009тн | м2 | 2,4 |
| 11 | Устройство крыши из рубероида по сплошному настилу из досок с устройством стропил | м2 | 11 |
| 12 | Устройство ванны для полоскания 1500\*1000\*400 с отверстием для слива воды. | шт | 1 |
| 13 | Устройство пола по лагам, выравнивание по кирпичным подкладкам, из доски антисептированной т.50мм | м2 | 7,5 |
| 14 | Покраска масляными красками: по дереву стен, стропил, обрешетки | м2 | 67 |
|  | **Раздел 2. ремонт родников по ул. Шишкина, ул.Астраханская, ул.Нахимова** | | |
| 13 | Демонтаж решеток, люков колодцев | шт колодцев | 3 |
| 14 | Прочистка от мусора, грязи и ила в колодце, вывоз мусора | м3 | 3,4 |
| 15 | Очистка трубы отвода, пробивка от ила и грязи (отвод воды от родника на береговую зону) , вывоз мусора | 100 м | 0,4 |
| 16 | Монтаж демонтированных решеток, люков колодцев | шт колодцев | 3 |

**2.Условия выполнения работ:**

1. Обустройство мест производства работ предупреждающими знаками и ограждениями в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, правилами техники безопасности.
2. Ведение общего журнала производства работ с отражением всех технологических операций с начала производства работ до их завершения.
3. По окончании работ приведение места производства работ в нормативное состояние: уборка строительного мусора.

**3. Выполненные работы предъявляются Заказчику по факту выполненного объема работ с предоставлением**:

- общих журналов производства работ, актов на скрытые работы;

- сертификатов соответствия ГОСТ на применяемые материалы;

- фото-документации на бумажном носителе после выполнения работ.

- справка с полигона ТБО на доставку и утилизацию мусора.

**4. Срок гарантий на выполненные работы:**

24 месяца с даты подписания сторонами актов выполненных работ

**5. Выполняемые работы и условия выполнения работ должны отвечать требованиям нормативных документов:**

|  |  |
| --- | --- |
| СНиП 3.03.01-87 | Несущие и ограждающие конструкции |
| СНиП 3.04.03-85 | Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии |
| СНиП 2.03.11-85 | Защита строительных конструкций от коррозии |
| СНиП 3.04.01-87 | Изоляционные и отделочные покрытия |
| СНиП 52-01-2003 | Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения |
| СНиП 3.02.01-87 | Земляные сооружения, основания и фундаменты |
| ГОСТ 10922-90 | Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия. |
| ГОСТ 23118-99 | Конструкции стальные строительные. Общие технические условия |
| ГОСТ 5264-80 | Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры |
| ГОСТ 27772-88 | Прокат для строительных стальных конструкций. Общие технические условия |
| ГОСТ Р 52289-2004 | Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств |
| ОДМ 218.4.002-2009 | Рекомендации по защите от коррозии конструкций, эксплуатируемых на автомобильных дорогах Российской Федерации мостовых сооружений, ограждений и дорожных знаков |
| ГОСТ 9.401-91 | Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. |
| СНиП2.07.01-89\* | Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений |
| СНиП III-4-2000 | Правила производства и приемки работ.  Техника безопасности в строительстве. |
| ГОСТ Р 51582-2000 | Технические средства организации дорожного движения. |
| [ВСН 8-89](javascript:navigate('nd=1200006727&prevdoc=1200032208',%20'mark=3VSPGEJ000002K0000PQT3OR0RO02C4SF1616ORT6J2G0LFVB347E5UN')). | Инструкцию по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог. |
| ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
| СНиП 12-01-2004 | Организация строительства. |

Приложение № 2

к МК №\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_

**СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_2013г. \_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | |  | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  (локальная смета) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | **На Выполнение работ по обустройству родников Кировского района г.Перми в 2013 году** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | Основание:  Сметная стоимость \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_83 848,63  Средства на оплату труда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_19 584,8  Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 02 кв 2013г | | | | | | | | | | |  | |  | |  |  |  |  | |
|  |  | | | руб. | |  | |  |  |  |  | |
|  |  | | | руб. | |  | |  |  |  |  | |
|  |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |
| Обосно- вание | Наименование | | | Ед. изм. | | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | | | | Общая стоимость, руб. | | | | | | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего | |
| Всего | | | В том числе | | | Всего | В том числе | | | | |
| Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Осн.З/п | Эк.Маш | | З/пМех | |
| 2 | 3 | | | 4 | | 5 | 6 | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| **Раздел 1. Ремонт родника в м/р "Налимиха"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ФЕР46-06-009-05** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Разборка деревянного строения | | | 100 м3 строительного объема, включая подвал | | 0,23 | 1052,47 | | | 326,61 | 725,86 | 103,73 | 242,07 | 75,12 | 166,95 | | 23,86 | | 38,29 | 8,81 | 7,1 | 1,63 | |
| **ФЕР47-01-001-04** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Очистка участка от мусора по периметру строения | | | 100 м2 | | 1 | 30,5 | | | 30,5 |  |  | 30,5 | 30,5 |  | |  | | 3,91 | 3,91 |  |  | |
| **ФЕРр66-10-6** *Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207* | Очистка русла от мокрого грунта, ила и грязи без труб и арматуры | | | 1 м3 ила, грязи | | 3 | 44,39 | | | 42,18 | 2,21 |  | 133,17 | 126,54 | 6,63 | |  | | 5,45 | 16,35 |  |  | |
| **ФЕР09-05-006-01** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Резка стальной трубы для устройства желоба | | | 1 м реза | | 10 | 3,6 | | | 3,05 | 0,55 |  | 36 | 30,5 | 5,5 | |  | | 0,34 | 3,4 |  |  | |
| **ФЕР11-01-001-02** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Уплотнение грунта: щебнем под настил пола | | | 100 м2 площади уплотнения | | 0,1 | 704,22 | | | 64,53 | 86,31 | 9,24 | 70,42 | 6,45 | 8,63 | | 0,92 | | 7,7 | 0,77 | 0,88 | 0,09 | |
| **ФЕР06-01-001-01** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Устройство фундаментов под стойки, бетонирование под желоб | | | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | | 0,006 | 58585,02 | | | 1404 | 1590,53 | 243 | 351,51 | 8,42 | 9,54 | | 1,46 | | 180 | 1,08 | 18 | 0,11 | |
| **ФЕР22-01-011-08** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 300 мм | | | 1 км трубопровода | | 0,01 | 206427,44 | | | 6147,9 | 20032,5 | 2175,35 | 2064,27 | 61,48 | 200,33 | | 21,75 | | 594 | 5,94 | 165,3 | 1,65 | |
| **ФЕРр69-10-1** *Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207* | Антисептирование древесины: водными растворами | | | 100 м2 обработанной поверхности | | 0,07 | 90,17 | | | 21,41 | 1,74 |  | 6,31 | 1,5 | 0,12 | |  | | 2,51 | 0,18 |  |  | |
| **ФЕР10-01-053-01** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Монтаж стоек деревянных: брус антисептированный 150\*150\*3500 в бетон, с гидроизоляцией рубероидомпо битумной мастике в земле-4 шт | | | 1 м3 | | 0,3 | 2855,67 | | | 414,9 | 35,97 | 1,89 | 856,7 | 124,47 | 10,79 | | 0,57 | | 42,51 | 12,75 | 0,14 | 0,04 | |
| **ФЕР11-01-004-01** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой | | | 100 м2 изолируемой поверхности | | 0,02 | 2750,72 | | | 520,45 | 321,32 | 4,52 | 55,01 | 10,41 | 6,43 | | 0,09 | | 46,18 | 0,92 | 0,39 | 0,01 | |
| **ФЕР10-01-012-01** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Обшивка стен: доска обрезная т.25 мм | | | 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | | 0,28 | 3527,75 | | | 313,63 | 49,16 |  | 987,77 | 87,82 | 13,76 | |  | | 36,3 | 10,16 |  |  | |
| **ФЕРм38-01-006-07** *И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №95* | Монтаж скамеек | | | 1 т конструкций | | 0,009 | 12670,9 | | | 1823,6 | 3088,56 | 36,93 | 114,04 | 16,41 | 27,8 | | 0,33 | | 194 | 1,75 | 3,5 | 0,03 | |
| **ФЕР11-01-033-02** *И7-Пр. Минрегион от 05.05.12 №188* | Устройство скамеек из доски антисептированной т.50 мм по периметру | | | 100 м2 покрытия | | 0,024 | 8755,48 | | | 569,04 | 126,14 | 8,82 | 210,13 | 13,66 | 3,03 | | 0,21 | | 66,71 | 1,6 | 0,76 | 0,02 | |
| **ФЕР10-02-035-01** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Сборка: кровли с установкой стропил, подкосов, прогонов, устройством обрешетки и покрытием волнистыми асбестоцементными листами | | | 100 м2 кровли, развернутой поверхности карниза, фронтонов | | 0,11 | 1095,38 | | | 486,88 | 193,92 | 8,51 | 120,49 | 53,56 | 21,33 | | 0,94 | | 58,1 | 6,39 | 0,63 | 0,07 | |
| **ФЕРр58-13-2** *Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207* | Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо с промазкой кромок мастикой | | | 100 м2 кровли | | 0,11 | 1032,31 | | | 68,3 | 6,1 |  | 113,55 | 7,51 | 0,67 | |  | | 8,36 | 0,92 |  |  | |
| **ФЕР10-01-059-01** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Устройство ванны для полоскания 1500\*1000\*400 с отверстием для слива воды | | | 100 шт. изделий | | 0,01 | 2505,44 | | | 602,7 | 269,39 | 20,07 | 25,05 | 6,03 | 2,69 | | 0,2 | | 75,15 | 0,75 | 1,73 | 0,02 | |
| **ФЕР11-01-012-02** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Укладка лаг: по кирпичным подкладкам | | | 100 м2 пола | | 0,075 | 3730,84 | | | 366,45 | 63,83 | 5,84 | 279,81 | 27,48 | 4,79 | | 0,44 | | 42,96 | 3,22 | 0,52 | 0,04 | |
| **ФЕР11-01-033-02** *И7-Пр. Минрегион от 05.05.12 №188* | Устройство пола полагам, выравнивание по кирпичным подкладкам, из доски антисептированной т.50 мм | | | 100 м2 покрытия | | 0,075 | 8755,48 | | | 569,04 | 126,14 | 8,82 | 656,66 | 42,68 | 9,46 | | 0,66 | | 66,71 | 5 | 0,76 | 0,06 | |
| **ФЕР15-04-024-01** *И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339* | Простая окраска масляными составами по дереву: стен, стропил, обрешетки (за 2 раза) | | | 100 м2 окрашиваемой поверхности | | 0,67 | 921,41 | | | 245,16 | 4,67 | 0,12 | 617,34 | 164,26 | 3,13 | | 0,08 | | 28,05 | 18,79 | 0,01 | 0,01 | |
| **Раздел 2. Ремонт родника ул.Шишкина, Астраханская, Нахимова** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ФЕРр66-23-1** *Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207* | Замена люков колодцев и камер | | | 1 люк | | 3 | 49,57 | | | 31,13 | 8,72 |  | 148,71 | 93,39 | 26,16 | |  | | 3,65 | 10,95 |  |  | |
| **ФЕРр66-10-6** *Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207* | Очистка русла от мокрого ила и грязи без труб и арматуры | | | 1 м3 ила, грязи | | 3,4 | 44,39 | | | 42,18 | 2,21 |  | 150,93 | 143,42 | 7,51 | |  | | 5,45 | 18,53 |  |  | |
| **ФЕРр65-10-2** *Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207* | Очистка канализационной сети: дворовой | | | 100 м трубопровода | | 0,4 | 959,22 | | | 882,36 |  |  | 383,69 | 352,94 |  | |  | | 108 | 43,2 |  |  | |
| **Раздел 3. Вывоз мусора** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ФССЦпг03-21-01-031** *Пр. Минрегион от 20.07.11 №354* | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 31 км I класс груза | | | 1 т груза | | 3 | 19,68 | | |  | 19,68 |  | 59,04 |  | 59,04 | |  | |  |  |  | |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | | | | | | | 7713,17 | 1484,55 | | 594,29 | | 51,51 |  | 175,37 |  | | 3,78 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | | | | | | | | | | | | | 46963,71 | 18928,04 | | 3131,92 | | 656,76 |  | 175,37 |  | | 3,78 |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |
| в ценах 02 кв 2013г ОЗП=12,75; ЭМ=5,27; ЗПМ=12,75; МАТ=4,42 (Поз. 1-3, 24, 4-5, 11, 15, 20-21, 6-9, 13, 16, 19, 17-18, 22-23, 25-26, 14) | | | | | | | | | | | | | 39250,54 | 17443,46 | | 2537,62 | | 605,24 |  |  |  | |  |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | | | | 15863,69 |  | |  | |  |  |  |  | |  |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |
| 81% = 95%\*0,85 ФОТ (от 19584,8) (Поз. 1-3, 24, 4-5, 11, 15, 20-21, 6-9, 13, 16, 19, 17-18, 22-23, 25, 14) | | | | | | | | | | | | | 15863,69 |  | |  | |  |  |  |  | |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | 7226,51 |  | |  | |  |  |  |  | |  |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |
| 40% = 50%\*0,8 ФОТ (от 9461,02) (Поз. 3, 24, 8, 17-18, 23, 25, 14) | | | | | | | | | | | | | 3784,42 |  | |  | |  |  |  |  | |  |
| 34% = 50%\*0.85 \* 0,8 ФОТ (от 10123,78) (Поз. 1-2, 4-5, 11, 15, 20-21, 6-7, 9, 13, 16, 19, 22) | | | | | | | | | | | | | 3442,09 |  | |  | |  |  |  |  | |  |
| **Итоги по смете:** | | | | | | | | | | | | |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |
| Итого Строительные работы | | | | | | | | | | | | | 69131,25 |  | |  | |  |  | 173,62 |  | | 3,75 |
| Итого Монтажные работы | | | | | | | | | | | | | 922,66 |  | |  | |  |  | 1,75 |  | | 0,03 |
| Итого | | | | | | | | | | | | | 70053,91 |  | |  | |  |  | 175,37 |  | | 3,78 |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |
| Материалы | | | | | | | | | | | | | 24903,75 |  | |  | |  |  |  |  | |  |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | | | | | 3131,92 |  | |  | |  |  |  |  | |  |
| ФОТ | | | | | | | | | | | | | 19584,8 |  | |  | |  |  |  |  | |  |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | | | | 15863,69 |  | |  | |  |  |  |  | |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | 7226,51 |  | |  | |  |  |  |  | |  |
| Талоны на мусор | | | | | | | | | | | | | 1004,25 |  | |  | |  |  |  |  | |  |
| **Итого с учетом доп. затрат в тек ценах** | | | | | | | | | | | | | **71058,16** |  | |  | |  |  |  |  | |  |
| НДС 18% | | | | | | | | | | | | | 12790,47 |  | |  | |  |  |  |  | |  |
| **ВСЕГО по смете** | | | | | | | | | | | | | **83848,63** |  | |  | |  |  | **175,37** |  | | **3,78** |

**Понижающий коэффициент: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Стоимость работ с учётом понижающего коэффициента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ копеек**

**Заказчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подрядчик\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Приложение № 3

к МК № \_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# 

**МКУ «БЛАГОУСТРОЙСТВО КИРОВСКОГО РАЙОНА»**

**ПРЕДПИСАНИЕ (ОБРАЗЕЦ)**

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013 г. Кому\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Копия\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

На основании\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Предлагаю устранить выявленные дефекты и следующие нарушения технических правил:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п.п. | Предписание | Место | Срок выполнения |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |

По истечении указанного срока сообщить о выполнении предписания.

Представитель заказчика: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ФИО/

(подпись)

Приложение № 4к МК

# №\_\_\_\_\_\_от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Унифицированная форма № КС-2 | | | | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждена постановлением Госкомстата России | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | от 11 ноября 1999 года №100 | | | | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код | | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма по ОКУД | 322005 | | |  | |  |
|  | Инвестор - | |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  | | |  | |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) - | | | |  |  |  |  |  | по ОКПО |  | | |  | |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) - | | | | |  |  |  |  | по ОКПО |  | | |  | |  |
|  | Стройка - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |
|  | Объект - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  | | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  | | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Номер документа | | Дата составления | | Отчетный период | | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | с | | по |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  | АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ | | | | | | | | | |  |  | |  |
|  |  | Смета №, | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | | | | | | | | | | | | | | |
| Номера | | Обоснова-ние | Наименова-ние работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы | | | Общая стоимость | | | | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин | |  |  |
| по порядку | поз. по смете | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины | |  |  |
| оплата труда | в т.ч. оплата труда | в т.ч. оплата труда | на ед-цу | |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |  |  |
| Итого прямые затраты по акту | | | | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  |
| ИТОГО | | | | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  | Сдал: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  | Принял: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |

Приложение № 5 к МК

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Унифицированная форма № КС-3 | | | | | |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата | | | |
|  |  | России от 11.11.99 № 100 | | | |
| Инвестор | |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик | | |  |  |  |
|  |  | |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: | |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП | |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Договор подряда(контракт) |  | Номер | Дата |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период | |
|  |  | С | по |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **С П Р А В К А** | |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат | | | |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат | | |
| с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: |  |  |  |  |
|  | по договору |  |  |  |  |
|  | по доп.заданию |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  | Сумма НДС 18% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность | |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность | |  |  |