Приложение № 1

- к документации об открытом аукционе в электронной форме

Муниципального контракта № 29                            ПРОЕКТ

- Обустройство оздоровительных площадок вдоль «Тропы здоровья» в Черняевском лесу

- в 2013 году

г. Пермь                                                                                                                               августа 2013 год

Муниципальное казенное учреждение «Пермское городское лесничество», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  директора учреждения Пахунова Павла Дмитриевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и _________________именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______, действующего на основании ___________, с другой стороны, заключили  муниципальный контракт о нижеследующем:

- Предмет муниципального контракта.

- На основании  приказа директора учреждения №  35  от 10.07. 2013 года и решения аукционной комиссии при проведении открытого аукциона в электронной форме   № __  от ___ июля    2013г., Заказчик поручает, принимает и оплачивает, а Подрядчик  выполняет следующие  обязательства по муниципальному контракту, в соответствии с действующим законодательством, технической документацией, Техническим заданием (Приложение № 1 к контракту), обустройство оздоровительных площадок вдоль «Тропы здоровья» в Черняевском лесу в 2013 году.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Начало производства работ:   с момента заключения муниципального контракта.

2.2. Окончание производства работ:   28 октября   2013 года

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Цена  муниципального контракта  __________ (_______) рублей, без дальнейшей её индексации.

3.2. Цена  муниципального контракта включает в себя полную стоимость работ, все обязательные платежи, расходы на уплату налогов и сборов, подлежащие выплате, и расходы, которые могут возникнуть при исполнении контракта (приобретение материалов, хранение, изготовление, установка, сборка и монтаж, погрузочно – разгрузочные работы, транспортировка, страхование) и другие издержки Подрядчика.

Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной контрактом. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения контракта.

3.3. Заказчик приступает к приемке результата выполненных работ  в течение 3-х дней с момента получения сообщения от Подрядчика о готовности сдать результат работ.

3.4. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим муниципальным контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются:  акты сдачи-приемки выполненных работ (КС-2); справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и счет-фактура, счета  - ежемесячно, срок сдачи документов для оплаты до 23 числа каждого месяца.

3.5. Порядок расчетов за выполненные работы:

Расчет за выполненные  работы производится в соответствии с расчетом стоимости работ заказчика с применением понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены муниципального контракта, предложенной победителем аукциона,  на начальную (максимальную) цену муниципального контракта и составляет ___.

Понижающий коэффициент рассчитывается с точностью до 4 (четырех) знаков после запятой без округления.

Сумма, подлежащая оплате за выполненные объемы работ, определяется путем умножения расчетной стоимости работ, согласно расчету стоимости работ заказчика, на полученный коэффициент (________).	В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента).

3.6. Оплата результата выполненных Подрядчиком  работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков, исправленных в течение двух календарных дней.

3.7. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляются Заказчиком по безналичному расчету в течении пяти банковских дней.

Оплата по контракту, являющемуся приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме, производится на счет  Подрядчика, указанный в таком контракте. Оплата по контракту третьим лицам не допускается.

3.8. Финансирование работ по договору  производится из городского бюджета. Ведомственная целевая программа «Охрана, защита, воспроизводство городских лесов и обустройство мест отдыха в лесах города Перми в 2013-2015 годах» п.1.3.5.

4. Качество работ.

4.1.  Качество выполняемых Подрядчиком работ должно удовлетворять требованиям действующих Государственных стандартов, нормативно-технической документации и нормативным правовым актам. Выполненные работы должны отвечать установленным  санитарным и техническим правилам и нормам.

Подрядчик должен выполнить работы качественно, в полном объеме и с соблюдением действующих нормативных документов:

- ГОСТ 17.4.2.01-81 Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния.

- ГОСТ 17.1.1.01-77 Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения.

- ГОСТ 8736-93 Песок для строительных работ. Технические условия.

- Приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 17.02.2010 № 58 «Об утверждении технологических карт»;

- Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

- Постановлением Правительства РФ от 30.06.2007 № 417 (ред. от 05.05.2011) "Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах";

- СП 8.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 178) (ред. от 09.12.2010);

- Постановлением Правительства РФ от 29.06.2007 № 414 "Об утверждении Правил санитарной безопасности в лесах";

- "ПОТ РМ 001-97. Правила по охране труда в лесозаготовительном, деревообрабатывающем производствах и при проведении лесохозяйственных работ" (утв. Постановлением Минтруда РФ от 21.03.1997 № 15).

При выполнении работ Подрядчик должен соблюдать правила техники безопасности, правила пожарной безопасности, правила охраны окружающей среды.

В целях сохранения окружающей среды, защитных, средообразующих, водообразующих, водоохранных и иных полезных функций леса, водно-физических свойств почвы Подрядчик должен применять технику и оборудование, обеспечивающее минимальное воздействие на почву.

При выполнении работ запрещается осуществлять незаконную рубку древесных пород. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего муниципального контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно ГОСТ и другой нормативной и технической документации, предусмотренной в Техническом задании (Приложение №1 к  контракту).

5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. В соответствии с условиями настоящего муниципального контракта, при соблюдении требований нормативной документации (ГОСТ, и др.) обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1  настоящего муниципального контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.2. Заранее информировать представителей Заказчика (мастера леса) о начале работ.

5.3. Подрядчик назначает уполномоченного представителя соответствующим приказом. Уполномоченный представитель на акте приемки - сдаче выполненных работ ставит отметку (свою подпись), подтверждающую  выполнение работ.

5.4. Вести журнал производства работ с начала производства работ до их завершения (Приложение № 3 к контракту).

5.5. Обеспечить на объекте производства работ безопасное движение технологического транспорта, во время работы на объекте, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.6. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему муниципальному контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба.

5.7. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика (лесничего) по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ.

5.8. Обеспечить выполнение работ по  муниципальному контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись - наименование предприятия Подрядчика. По периметру  участков установить хорошо видимое ограждение с надписью о предупреждении выполнения работ.

5.9. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик в течение суток, с момента, когда Подрядчик узнал о наступлении таких событий, уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего муниципального контракта.

5.10. Подрядчик обязан выполнять предписания и письменные указания Заказчика, в сроки указанные Заказчиком.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений  уполномоченный представитель имеет право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин,  технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества;

- давать указания об устранении дефектов и недостатков;

- производить проверку журнала производства работ (Приложение №3);

6.2. Своевременно осуществлять приемку работ.

6.3. Заказчик осуществляет рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение двух рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.4. Заказчик осуществляет проверку и подписание представленных Подрядчиком актов фактически выполненных работ.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного производства работ по настоящему муниципальному контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего муниципального контракта, требований  действующего законодательства и нормативной документации (ГОСТ и др.).

7.3. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему муниципальному контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.4. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств, принятых по настоящему муниципальному контракту,  Подрядчик уплачивает Заказчику следующие штрафы и неустойки:

7.4.1. За просрочку сроков сдачи работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1 % от общей стоимости работ предъявленных к сдаче, за каждый день просрочки.

8. Действие и прекращение действия муниципального контракта.

8.1. Муниципальный контракт составляется в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.2. Муниципальный контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 30 декабря 2013 года, что не  освобождает стороны от исполнения своих обязательств.

8.3. Расторжение муниципального контракта исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.4. При расторжении муниципального контракта по решению суда по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику  единовременную неустойку в размере 25 % от общей стоимости работ указанной в п.3.1 муниципального контракта.

9. Разрешение споров между сторонами.

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему муниципального контракта регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации  муниципального контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

10. Обстоятельства непреодолимой силы.

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по  муниципальному контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по  муниципальному контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по  муниципальному контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

Приложения:

Приложение № 1 Техническое задание

Приложение № 2 Локально сметный расчет

Приложение № 3 Журнал производства  работ

Приложение № 4 Общий вид (фото) трех площадок по «Тропе Здоровья»  в ООПТ «Черняевский

лес»

Приложение № 5 Эскизы тренажеров

Приложение № 6 Ситуационный план площадки для граждан старшего возраста

Приложение № 7 Ситуационный план площадки для детей

Приложение № 8 Ситуационный план спортивной площадки

Приложение № 9 Чертеж информационного щита

Приложение № 10 Общий вид МАФ укрытия от дождя беседки- лазалки «Штаб» (фото)

Приложение № 11 Чертеж МАФ укрытия от дождя беседки- лазалки «Штаб»

Приложение № 12 Чертеж МАФ «Песочницы с навесом»

Приложение № 13 Общий вид МАФ «Песочницы с навесом» (фото)

11.Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

| Заказчик: 614000, г.Пермь, ул.Советская,22 Муниципальное казенное учреждение «Пермское городское лесничество» УФК по Пермскому краю (ДФ, МКУ «Пермское городское лесничество», л/сч 02915016562) ИНН 5902292858, КПП 590201001, ОКПО 35204897, БИК 045773001,ОГРН 1025900518170,Р/сч 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ БАНКА России по Пермскому краю г. Перми | Исполнитель: |
| --- | --- |
| П.Д. Пахунов ________________ м.п. | ____________ м.п. |

Приложение № 1

к контракту № 29     от

Техническое задание.

- Обустройство оздоровительных площадок вдоль «Тропы здоровья» в Черняевском лесу

- в 2013 году

| Заказчик | Муниципальное казенное учреждение «Пермское городское лесничество» |
| --- | --- |
| Актуальность и цель работы | Сохранение и повышение экологического, эстетического и рекреационного потенциала городских лесов, создания в них благополучной санитарно-эпидемиологической обстановки для населения через организацию потока людей по дорожно-тропиночной сети и пребывание людей в лесу в специально определенных зонах исключая, тем самым, нахождение людей в лесу в зонах фаунистического покоя. Цель: создание многофункциональной ландашафтно-рекреационной территории для семейного досуга, спорта и прогулок через обустройство оздоровительных мест отдыха на тропе «Здоровье». |
| Территория, на которой будут производиться работы | Город Пермь. Особо охраняемая природная территория (ООПТ) охраняемый природный ландшафт «Черняевский лес». |
| Основные задачи | Обустроить оздоровительные площадки вдоль «Тропы здоровья» в Черняевском лесу в 2013 году |
| Стоимость работ (максимальная) | - 3010780,00 рублей (Три миллиона десять тысяч семьсот восемьдесят) рублей |
| Общий объем работ | Работы должны быть выполнены в соответствии с перечнем объема работ (Приложением №1 к Техническому заданию - общий объем работ). Обустроить три места отдыха. В ООПТ «Черняеквский лес» изготовить три площадки: площадка для детей (на пересечении просек 6,7,12 кварталов); обустройство спортивного мета отдыха (поляна квартал 11 выд.5; квартал 12 выд.1); площадка для граждан старшего возраста (квартал 6 выд.9). Общий вид площадок на фото в Приложении №4. Конкретно места нахождения площадок укажет старший мастер леса Сретенский Михаил Владимирович, лесник 1-й категории Сапегин Анатолий Григорьевич тел.89526637514 |
| Работы производить под руководством старшего мастера Сретенского Михаила Владимировича тел. 89526637514, который конкретно укажет в соответствии с Техническим заданием территорию для выполнения работ. На вышеперечисленные объекты в муниципальном казенном учреждении «Пермское городское лесничество» имеются все образцы (чертежи, схемы) МАФ (малые архитектурные формы), планировка земельного участка, расстановка МАФ на площадке, размеры, формы, материалы для изготовления МАФ и площадок - у Заказчика в специально – разработанном Проекте спортивно – оздоровительных площадок на тропе «Здоровья» в ООПТ «Черняевский лес». Подрядчик должен ознакомиться с данным Проектом и получить (при необходимости) копии чертежей, схем, фотографий из данного Проекта для работы. |  |
| Требования к выполняемой работе | Выполнять работы в строгом соответствии с требованиями охраны труда по данному виду работ. При выполнении работ запрещается осуществлять незаконную рубку и повреждение древесно-кустарниковой растительности. При обнаружения дефектов и недостатков Заказчик имеет право выписывать предписания для их устранения. При выполнении работ необходимо минимально воздействовать на почву, обеспечивать и сохранять водно-физические свойства почвы. |
| Технология производства работ | Подрядчик обязан выполнить работы, являющиеся предметом аукциона в соответствии с указаниями к техническому заданию. |
| Перечень нормативных документов | Качество выполняемых Подрядчиком работ должно удовлетворять требованиям действующих Государственных стандартов, нормативно-технической документации и нормативным правовым актам. Выполненные работы должны отвечать установленным санитарным и техническим правилам и нормам. Подрядчик должен выполнить работы качественно, в полном объеме и с соблюдением действующих нормативных документов: - ГОСТ 17.4.2.01-81 Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. - ГОСТ 17.1.1.01-77 Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. - ГОСТ 8736-93 Песок для строительных работ. Технические условия. - Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; - Постановлением Правительства РФ от 30.06.2007 № 417 (ред. от 05.05.2011) "Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах"; - СП 8.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 178) (ред. от 09.12.2010); - Постановлением Правительства РФ от 29.06.2007 № 414 "Об утверждении Правил санитарной безопасности в лесах"; - "ПОТ РМ 001-97. Правила по охране труда в лесозаготовительном, деревообрабатывающем производствах и при проведении лесохозяйственных работ" (утв. Постановлением Минтруда РФ от 21.03.1997 № 15). |

Приложение № 1

к Техническому заданию

Перечень объемов работ

Общее количество площадок для обустройства вдоль «Тропы здоровья» в

Черняевском лесу   - 3(три).

Особо охраняемая природная территория (ООПТ) охраняемый природный ландшафт (ОПЛ)

«Черняевский лес»

| № п/п | Вид работ | Материалы | Объемы | Состав работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Квартал 6 выдел 9 - площадка для граждан старшего возраста Общий вид площадки (фото) - Приложение №4 Ситуационный план площадки - Приложение №6 |  |  |  |  |
| 1 | Подготовить лесной участок под площадку |  | Площадь участка 253 м2 | Вырубить и убрать дикорастущую поросль малины, клена, лесной подрост. Участок спланировать. Погрузить и вывезти мусор на санкционированные полигоны ТБО |
| 2 | Подсыпка площадки (ремонт) 109м2 | Гравий 5-20мм | 9 м3 (13т) | Равномерно разнести гравий по площадке толщина слоя 8-9см |
| 3 | Обходная дорожка 45м2 вокруг площадки - посыпка из плитняка (известняк) ширина дорожки 0,75м | Песок | 46,5 т | Равномерно разнести песок по дорожке, длина дорожки 60м ширина 0,75м |
| 4 | Изготовить и установить ограждения | Материалы для изготовления одного оцилиндрованного бревнышка: оцилиндрованный брус d=10см высотой 80см размер рейки диаметр10см высота 5 см длина 93,8см Шурупы (гвозди) на кажд. секцию 20 шт Крепление секций скобами. Цемент 25кг, песок | 28,4 м2 | Соединить оцилиндрованное бревнышко полуцилиндровой рейкой диаметром 10см высотой 5 см длиной 93,8см секциями, состоящими из пяти бревнышек и из восьми реек (рейки крепятся с двух противоположных сторон бревен на расстоянии 4см относительно друг друга). Конец бревнышка, входящего в землю, заострить. Заглубить на высоту 40см бревнышко, обработав антисептиком, битумом конец, соприкасаемый с землей. Углубление для бетонирования 30х30х40см Поверхность отшлифована и покрыта лаком. Длина ограждения 71 пог. метр |
| 5 | Изготовить и установить 9 аншлагов тип 1 и информационных стендов- 1шт (информацию для аншлагов скажет Заказчик). | Материалы для изготовления одного аншлага: оцилиндрованный брус d=15см длина 275см -2шт. Полуцилиндр из кругляка d=15см длиной 100см – 2шт брус 10х10см дл.1150 -2шт. шпагат длиной 2м цемент 50кг, песок Всего аншлагов 9шт. Материалы для изготовления одного стенда: кругляк d=15 см дл.310см- 2м3 Полуцилиндр кругляк d=15см длиной 220см -4м3 брусок 8смх8см – 18м3; сотовое стекло площ. 6м2; ветки; крепежные гвозди, шурупы, цемент 50 кг, песок. | 10 шт | Изготовление аншлага: две стойки из оцилиндр. бруса длиной 275см диаметром 15см заглубить в грунт и забетонировать на глубину 80см., обработав антисептиком и битумом конец, соприкосаемый с землей. Углубление для бетонирования 40х40х80см Расстояние между стойками 100см Поперечные направляющие полуцилиндры 2 шт. дл.100см диам. 15см крепятся шпагатом, расстояние между поперечными полуцилиндрами 80см. Закрепить один брус под поперечным полуцилиндром второй брус над поперечным цилиндром. Содержание аншлага у Заказчика. Поверхность отшлифована и покрыта лаком. Изготовление информационного стенда с крышей в виде «домика»: габаритные размеры стенда высота=310см (из них 80 см бетонируется) длина 220см две стойки из кругляка d=15 см дл.310см заглубить в грунт и забетонировать на глубину 80см., обработав антисептиком и битумом конец, соприкасаемый с землей. Углубление для бетонирования 40х40х80см Расстояние между стойками 170см (внутренний размер). Крыша в виде «домика» под углом в 32 градуса крепится на брусках 8х8см. длина крыши 300см., высота информационного стенда вместе с крышей 230см. Кровля: сотовое стекло сверху отделка ветками. Сотовое стекло крепится на поперечные бруски. Размер крыши в развернутом виде 160см длиной 300см. На информационный стенд крепятся информационные плакаты (содержание у Заказчика) в виде трех секций размерами Н=75см на L=58см, расстояние между ними 4см. Поверхность отшлифована и покрыта лаком. Чертеж информационного щита – Приложение №9 |
| 6 | Изготовление и установка скамеек (тип 1) | Кругляк d=50см дл.210см полуцилиндр -1шт х8=8шт Кругляк d=25см дл.55см – 2шт.х8=16шт Дюпель – гвоздь 8х60 | 8 шт | Бревно полуцилиндр длиной 210см шириной 50см положить на два цилиндра d= 25см, длиной 55см, предварительно сделать на цилиндрах выемку для установки бревна-полуцилиндра, расстояние между цилиндрами 130см (по внутреннему размеру цилиндров), закрепить конструкцию дюпель-гвоздями Поверхности скамеек отшлифовать, покрыть антисептиком и лаком. |
| 7 | Изготовление и установка урн | Материалы для изготовления одной урны: оцинкованная ст. ХП 3020х900х0,7мм 520х520х0,7мм ГОСТ 14918-80. Полоса сталь ХП 2х0,7мм L=3200мм Кора дерева 3м2. Цемент 50кг, песок | 8 шт | Урна металлическая. Размер урны d=50см высота90см ножки урны высотой 80см наружная поверхность отделана корой дерева толщ. коры 5см. Элементы урны соединены методом клепки. Ножки из полосы ст ХП соединены с урной анкер креплением. Кору дерева крепить на универсальный клей. Ножки урны зацементировать на 80см. На внешнюю сторону урны, покрытую корой для прочности соединения коры с корпусом урны надеть два кольца металлических Углубление для бетонирования 70х70х80см |
| 8 | Изготовление и установка и тренажеров | Приобретаются | 5 шт | *Тренажер «Рукоход» *Тренажер «Подтягивание +жим» *Тренажер «Хипс» однопозиционный *Тренажер «Скороход» *Тренажер «Шейкер» однопозиционный *или эквивалент Устанавливаются в соответствии с ГОСТами с инструкциями по установке и эксплуатации сертификатом безопасности при эксплуатации к тренажерам Эскизы тренажеров прилагаются (Приложение №5) |
| Поляна между кварталом 11 выдел 5 и кварталом 12 выдел 1 – спортивное место отдыха Общий вид площадки (фото) - Приложение №4 Ситуационный план площадки - Приложение №8 |  |  |  |  |
| 1 | Подготовить лесной участок под площадку |  | Площадь участка 382,6 м2 | Вырубить и убрать дикорастущую поросль малины, клена, лесной подрост. Участок спланировать. Погрузить и вывезти мусор на санкционированные полигоны ТБО |
| 2 | Площадка (ремонт) 109м2 | Резиновое покрытие | 109 м2 | Уложить резиновое покрытие. Песок, стабилизированный цементом – 8см; песок средне-зернистый, грунт уплотнить |
| 3 | Обходная дорожка 45 м2 вокруг площадки – посыпка из плитняка (известняк) ширина дорожки 0,75м | Песок | 46,5 т | Равномерно разнести песок по дорожке, длина дорожки 60м ширина 0,75м |
| 4 | Изготовить и установить ограждения | Материалы для изготовления одного оцилиндрованного бревнышка: оцилиндрованный брус d=10см высотой 80см размер рейки диаметр10см высота 5 см длина 93,8см Шурупы (гвозди) на кажд. Секцию 20 шт Крепление секций скобами. Цемент 25кг, песок | 28,4 м2 | Соединить оцилиндрованное бревнышко полуцилиндровой рейкой диаметром 10см высотой 5 см длиной 93,8см секциями, состоящими из пяти бревнышек и из восьми реек (рейки крепятся с двух противоположных сторон бревен на расстоянии 4см относительно друг друга). Конец бревнышка, входящего в землю, заострить. Заглубить на высоту 40см бревнышко, обработав антисептиком, битумом конец, соприкасаемый с землей. Углубление для бетонирования 30х30х40см Поверхность отшлифована и покрыта лаком. Длина ограждения 71 пог. метр |
| 5 | Изготовить и установить девять аншлагов и информационных стендов – 1 шт. (информацию для аншлагов скажет Заказчик). | Материалы для изготовления одного аншлага: оцилиндрованный брус d=15см длина 275см -2шт. Полуцилиндр из кругляка d=15см длиной 100см – 2шт брус 10х10см дл.1150 -2шт. шпагат длиной 2м цемент 50кг, песок Всего аншлагов 9шт. Материалы для изготовления одного стенда: кругляк d=15 см дл.310см- 2м3 Полуцилиндр кругляк d=15см длиной 220см -4м3 брусок 8смх8см – 18м3; сотовое стекло площ. 6м2; ветки; крепежные гвозди, шурупы, цемент 50 кг, песок | 10 шт | Изготовление аншлага: две стойки из оцилиндр. бруса длиной 275см диаметром 15см заглубить в грунт и забетонировать на глубину 80см., обработав антисептиком и битумом конец, соприкосаемый с землей. Углубление для бетонирования 40х40х80см Расстояние между стойками 100см Поперечные направляющие полуцилиндры 2 шт. дл. 100см диам. 15см крепятся шпагатом, расстояние между поперечными полуцилиндрами 80см. Закрепить один брус под поперечным полуцилиндром второй брус над поперечным цилиндром. Содержание аншлага у Заказчика. Поверхность отшлифована и покрыта лаком. Изготовление информационного стенда с крышей в виде «домика»: габаритные размеры стенда высота=310см (из них 80 см бетонируется) длина 220см две стойки из кругляка d=15 см дл. 310см заглубить в грунт и забетонировать на глубину 80см., обработав антисептиком и битумом конец, соприкосаемый с землей. Углубление для бетонирования 40х40х80см Расстояние между стойками 170см (внутр. размер). Крыша в виде «домика» под углом в 32 градуса крепится на брусках 8х8см. длина крыши 300см., высота информационного стенда вместе с крышей 230см. Кровля: сотовое стекло сверху отделка ветками. Сотовое стекло крепится на поперечные бруски. Размер крыши в развернутом виде 160см длиной 300см. На информационный стенд крепятся информационные плакаты (содержание у Заказчика) в виде трех секций размерами Н=75см на L=58см, расстояние между ними 4см. Поверхность отшлифована и покрыта лаком. Чертеж информационного щита - Приложение № 9 |
| 6 | Изготовление и установка скамеек (тип 1) | Кругляк d=50см дл.210см полуцилиндр -1шт х7=7шт Кругляк d=25см дл.55см – 2шт.х7=14шт Дюпель – гвоздь 8х60 | 7шт | Бревно полуцилиндр длиной 210см шириной 50см положить на два цилиндра d= 25см, длиной 55см, предварительно сделать на цилиндрах выемку для установки бревна-полуцилиндра, расстояние между цилиндрами 130см (по внутреннему размеру цилиндров), закрепить конструкцию дюпель-гвоздями Поверхности скамеек отшлифовать, покрыть антисептиком и лаком. |
|  | Изготовление и установка скамья – навес | Кругляк d=44см L=350см-2шт=1,06м3(распилить в длину) Кругляк d=25см L=103см-4шт=0,05м3 Кругляк d=15см L=350см-2шт=0,06м3 Кругляк d=12см L=300см-2шт=0.03м3 Кругляк d=15см L=220см – 2шт=0,04м3 полуцилиндр Брусок 8х8см-18=0,11м3 | 1шт | Навес в виде «домика» направляющие стойки высотой 300см , заглубление в грунт 70см, бетонирование. Обработать битумом конец, соприкасаемый с землей. Длина навеса 350см. Скамейки в виде полукругляка – 2 шт длиной 350см положить по длине навеса на кругляк d=25 см – 4 шт. Ширина крыши навеса одной стороны 80см покрыта сотовым стеклом сверху отделка из веток. Угол крыши навеса 32градуса. Поверхности скамеек отшлифованы, покрыты антисептиком и лаком. |
| 7 | Изготовление и установка урн | Материалы для изготовления одной урны: оцинкованная ст. ХП 3020х900х0,7мм 520х520х0,7мм ГОСТ 14918-80. Полоса сталь ХП 2х0,7мм L=3200мм Кора дерева 3м2. Цемент 50кг, песок | 8шт | Урна металлическая. Размер урны d=50см высота90см ножки урны высотой 80см наружная поверхность отделана корой дерева толщ. Коры 5см. Элементы урны соединены методом клепки. Ножки из полосы ст. ХП соединены с урной анкер креплением. Кору дерева крепить на универсальный клей. Ножки урны зацементировать на 80см. На внешнюю сторону урны, покрытую корой для прочности соединения коры с корпусом урны надеть два кольца металлических Углубление для бетонирования 70х70х80см |
| 8 | Изготовление и установка тренажеров | Приобретаются | 10шт | *Тренажер «Рукоход» *Тренажер «Подтягивание +жим» *Тренажер «Хипс» однопозиционный *Тренажер «Скороход» -2 шт. *Тренажер «Шейкер» однопозиционный *Батут *Тренажер уличный однопозиционный «Подтягивание» *Тренажер из каталога фирмы «КСИЛ» 7505 *Тренажер «Скамья с упором» * или эквивалент Устанавливаются в соответствии с ГОСТами с инструкциями по установке и эксплуатации сертификатом безопасности при эксплуатации к тренажерам Эскизы тренажеров прилагаются (Приложение №5) |
| 9 | Установка биотуалета | Приобретается | 1шт |  |
| Поляна на пересечении квартальных просек 6,7,12 - площадка для детей Общий вид площадки (фото) - Приложение №4 Ситуационный план площадки - Приложение №7 |  |  |  |  |
| 1 | Подготовить лесной участок под площадку |  | Площадьучастка 975 м2 | Вырубить и убрать дикорастущую поросль малины, клена, лесной подрост. Участок спланировать. Погрузить и вывезти мусор на санкционированные полигоны ТБО |
| 2 | Площадки №1-111,5м2; №2 – 20м2; №3 – 27,3м2 (ремонт) | Резиновое покрытие | Общая Площадь 158,8 м2 | Уложить резиновое покрытие. Песок, стабилизированный цементом – 8см; песок средне-зернистый , грунт уплотнить |
| 3 | Обходная дорожка 1,97 м2 | Песок |  | Равномерно разнести песок по дорожке |
| 4 | Изготовить и установить ограждения | Материалы для изготовления одного оцилиндрованного бревнышка: оцилиндрованный брус d=10см высотой 80см размер рейки диаметр10см высота 5 см длина 93,8см Шурупы (гвозди) на кажд. Секцию 20 шт Крепление секций скобами. Цемент 25кг, песок | 30 м2 | Соединить оцилиндрованное бревнышко полуцилиндровой рейкой диаметром 10см высотой 5 см длиной 93,8см секциями, состоящими из пяти бревнышек и из восьми реек (рейки крепятся с двух противоположных сторон бревен на расстоянии 4см относительно друг друга). Конец бревнышка, входящего в землю, заострить. Заглубить на высоту 40см бревнышко, обработав антисептиком, битумом конец, соприкосаемый с землей. Поверхность отшлифована и покрыта лаком. Длина ограждения 71 пог. метр |
| 5 | Изготовить и установить девять аншлагов и информационных стендов – 1 шт. (информацию для аншлагов скажет Заказчик). | Материалы для изготовления одного аншлага: оцилиндрованный брус d=15см длина 275см -2шт. Полуцилиндр из кругляка d=15см длиной 100см – 2шт брус 10х10см дл.1150 -2шт. шпагат длиной 2м цемент 50кг, песок Всего аншлагов 9шт. Материалы для изготовления одного стенда: кругляк d=15 см дл.310см- 2м3 Полуцилиндр кругляк d=15см длиной 220см -4м3 брусок 8смх8см – 18м3; сотовое стекло площ. 6м2; ветки; крепежные гвозди, шурупы, цемент 50 кг, песок | 10шт | Изготовление аншлага: две стойки из оцилиндр. бруса длиной 275см диаметром 15см заглубить в грунт и забетонировать на глубину 80см., обработав антисептиком и битумом конец, соприкасаемый с землей. Углубление для бетонирования 40х40х80см Расстояние между стойками 100см Поперечные направляющие полуцилиндры 2 шт. дл.100см диам. 15см крепятся шпагатом, расстояние между поперечными полуцилиндрами 80см. Закрепить один брус под поперечным полуцилиндром второй брус над поперечным цилиндром. Содержание аншлага у Заказчика. Поверхность отшлифована и покрыта лаком. Изготовление информационного стенда с крышей в виде «домика»: габаритные размеры стенда высота=310см (из них 80 см бетонируется) длина 220см две стойки из кругляка d=15 см дл.310см заглубить в грунт и забетонировать на глубину 80см., обработав антисептиком и битумом конец, соприкосаемый с землей. Углубление для бетонирования 40х40х80см Расстояние между стойками 170см (внутр.размер). Крыша в виде «домика» под углом в 32 градуса крепится на брусках 8х8см. длина крыши 300см., высота информационного стенда вместе с крышей 230см. Кровля: сотовое стекло сверху отделка ветками. Сотовое стекло крепится на поперечные бруски. Размер крыши в развернутом виде 160см длиной 300см. На информационный стенд крепятся информационные плакаты (содержание у Заказчика) в виде трех секций размерами Н=75см на L=58см, расстояние между ними 4см. Поверхность отшлифована и покрыта лаком. Чертеж информационного щита – Приложение №9 |
| 6 | Изготовление и установка скамеек (тип 1) | Кругляк d=50см дл.210см полуцилиндр -1шт х5=5шт Кругляк d=25см дл.55см – 2шт.х5=10шт Дюпель – гвоздь 8х60 | 5шт | Бревно полуцилиндр длиной 210см шириной 50см положить на два цилиндра d= 25см, длиной 55см, предварительно сделать на цилиндрах выемку для установки бревна-полуцилиндра, расстояние между цилиндрами 130см (по внутреннему размеру цилиндров), закрепить конструкцию дюпель-гвоздями Поверхности скамеек отшлифовать, покрыть антисептиком и лаком. |
|  | Изготовление и установка скамья – навес | Кругляк d=44см L=350см-2шт=1,06м3(распилить в длину) Кругляк d=25см L=103см-4шт=0,05м3 Кругляк d=15см L=350см-2шт=0,06м3 Кругляк d=12см L=300см-2шт=0.03м3 Кругляк d=15см L=220см – 2шт=0,04м3 полуцилиндр Брусок 8х8см-18 пог.м =0,11м3 Сотовое стекло-S=6м2. ветки Цемент 50кг, песок | 1шт | Навес в виде «домика» направляющие стойки высотой 300см, заглубление в грунт 70см, бетонирование. Обработать антисептиком, битумом конец, соприкасаемый с землей. Углубления под бетонирование копать 40х40х70 см.Длина навеса 350см. Скамейки в виде полукругляка – 2 шт длиной 350см положить по длине навеса на кругляк d=25см – 4 шт.. предварительно сделав выемки Ширина крыши навеса в развернутом виде 160см (одной стороны 80см) покрыта сотовым стеклом сверху отделка из веток. Угол крыши навеса 32градуса, соединена брусками 8х8см. Поверхности скамеек отшлифованы, покрыты антисептиком и лаком. |
|  | Изготовить и установить угловые скамьи | Материалы для изготовления одной угловой скамьи: кругляк d=50см дл.210см полуцилиндр -2шт х2=4шт Кругляк d=25см дл.55см – 2шт.х4=8шт Дюпель – гвоздь 8х60 | 2шт | Бревно полуцилиндр положить на два цилиндра d=25см, предварительно сделав выемки, расстояние между цилиндрами 130см. Поставить уголком под 90 градусов относительно друг к другу. Закрепить гвоздями. Поверхности скамеек отшлифованы, покрыты антисептиком и лаком. |
| 7 | Изготовление и установка урн | Материалы для изготовления одной урны: оцинкованная ст. ХП 3020х900х0,7мм 520х520х0,7мм ГОСТ 14918-80. Полоса сталь ХП 2х0,7мм L=3200мм Кора дерева 3м2. Цемент 50кг, песок | 8шт | Урна металлическая. Размер урны d=50см высота 90см ножки урны высотой 80см наружная поверхн. отделана корой дерева толщ. Коры 5см. Элементы урны соединены методом клепки. Ножки из полосы ст. ХП соединены с урной анкер креплением. Кору дерева крепить на универсальный клей. Ножки урны зацементировать на 80см. На внешнюю сторону урны, покрытую корой для прочности соединения коры с корпусом урны надеть два кольца металлических Углубление для бетонирования 70х70х80см |
| 8 | Изготовление и установка тренажера «Бревно» | Оцилиндрованный брус диам. 25см L=105см Оцилиндрованный брус диам. 25см L=300см Оцилиндрованный брус диам. 25см L=350см Оцилиндрованный брус диам. 25см L=100см Оцилиндрованный брус диам. 25см L=160см Дюпель – гвоздь 8х6(патрон) Цемент100кг,песок | 1шт | Тренажер «Бревно». Забетонировать оцилиндрованные брусья диам. 25см L=160см 6 шт. на глубину 80см, предварительно сделать углубления 40х40х80. Части бревен, которые касаются с землей или заглубляются необходимо антисептировать и покрыть битумом. Расположить брусья три в один ряд , положив на них бревно, длиной 300см, закрепить. По краям бруса присоединить два оцилиндрованных бруса диаметром 25см L=105см, закрепить. На центральный брус под углом 90 градусов положить брус длиной 350см.Один конец бруса ложится на заглубленный брус(от центра пересечения брусьев на расстоянии 110см), второй конец ложится на оцилиндрованный брус диам. 25см диной 100см и на два заглубленных бруса. Поверхность отшлифована и покрыта лаком. Габаритные размеры тренажера «Бревно» 470см на 400см. |
| 9 | Изготовление и установка песочницы с навесом | Ограждение песочницы-оцилиндрдр. брус d=25см дл=100см - 27шт -1,3м3; Стойки еавеса брус15х15см дл.310см -10шт-0,8м3; Каркас крыши брус 10х10см дл.1880см-0,18м3 Обрешетка крыши брус 5х5см дл.380см 12шт-0,11м3; Кровля липовая кора 18,7м2; шпагат толщ 5см, длиной 60м; пень 60см по диаметру-1шт; песок 3м3.Цемент 200кг, песок | 1шт | По радиусу песочницы 250см поставить ограждение оцилиндрованным брусом в количестве 27 шт., заглубить в землю на высоту 50см. Поверхности деревянных элементов отшлифовать, покрыть антисептиком и лаком. Заглубленные части деревянных конструкций антисептировать и покрыть битумом. Высота навеса 230см кровля навеса 260 х260 см покрыта липовой корой На внешней стороне навеса «паутина» из шпагата d=5см Стойка навеса брус 15х15см L=310см из 10 шт заглублены в землю на высоту 80см зацементированы. Глубина углубления 50х50х80см.Каркас крыши из бруса 10х10см Обрешетка крыши брус 5х5см по длине 380см – 12 шт Пенек диаметром 60см поставить под навесом в центре. Чертеж МАФ «Песочницы с навесом» – Приложение № 12 Общий вид МАФ «Песочницы с навесом» - Приложение № 13 |
| 10 | Изготовление и установка горки | Приобретается | 1шт | *Тренажер «Горка» * или эквивалент Устанавливаются в соответствии с ГОСТами с инструкциями по установке и эксплуатации сертификатом безопасности при эксплуатации к тренажерам Эскиз тренажера прилагается (Приложение №5) |
| 11 | Изготовление и установка горки | Приобретается | 1шт | *Тренажер «Гимнастический комплекс» *или эквивалент Устанавливаются в соответствии с ГОСТами с инструкциями по установке и эксплуатации сертификатом безопасности при эксплуатации к тренажерам. Эскиз тренажера прилагается (Приложение №5) |
| 12 | Изготовление и установка горки | Приобретается | 1шт | *Тренажер «Качели» *или эквивалент Устанавливаются в соответствии с ГОСТами с инструкциями по установке и эксплуатации сертификатом безопасности при эксплуатации к тренажерам. Эскиз тренажера прилагается (Приложение №5) |
| 13 | Изготовление и установка укрытия от дождя беседки -лазалки «Штаб» | оцилиндрдр. брус d=25см, дл.=730см -4шт-1,46м3; оцилиндрдр. брус d=25см дл.=490смсм -1шт-0,25м3; оцилиндрдр. брус d=25см дл.=480см -4шт-0,96м3 метал скобы; Для площадки второго уровня: оцилиндрдр. брус d=16см дл.=400см -2шт-0,16м3; доска 10х20см-10шт-0,4м3; дл.190см; ветки (ограждения) дл.130см-27шт. Лестница: доска10х20 дл.260см-0,5м3; оцилиндрдр. брус d=5см дл.=70см - 9шт-0,01м3; Кровля: доска 15х4см дл.480см 45шт-0,02м3; липовая кора 29м2; скамья тип 1 – 2шт Цемент 500кг, песок | 1шт | Укрытие от дождя беседка-лазалка «Штаб» состоит из двух уровней. Устройство основания под фундаменты: гравийное, бетонный фундамент – 0,02м3, установка элементов каркаса из брусьев – 3,18м3: установить центральный столб 490см с заглублением 80см –зацементировать. Глубина углубления 50х50х80см. Сделать основание из бетона (ленточный фундамент), размер по периметру 480х480см глубина основания 40см. Углубление копать размером 500см х 40см х 40см. на фундамент по периметру положить брус диам.25см длиной 480см скрепив их между собой, тип крепления в «Лапу»- 4 шт. Установить каркас из 4-х оцилиндрованных брусьев диам. 25см длиной 730см, уперев одним концом в углы установленного по периметру основания , второй конец направить к центральному столбу, соединив их металлическими скобами. Сделать второй уровень на высоте 210см.(пол, ограждения из досок) от основания. Обшить каркас двух стен досками от верха до основания, оставшихся двух стен на высоту 143см. от верха. Обшивка каркасных стен досками обшивки – 0,29м2. Устройство полов из досок – 0,04м2, антисептирование стен водными растворами; покраска масляной краской полов. Высота над уровнем земли 410см. До второго уровня поставить лестницу: направляющие лестницы доски 10х20см дл 260см ступеньки из оцилиндрованного бруса диам.5см 9шт длиной 70см. между ступеньками расстояние 25см. Установить две деревянных лавочки: изготовление по 1 типу. Поверхность отшлифована и покрыта лаком, те части бревен, которые соприкасаются с землей или заглубляются необходимо антисептировать и покрыть битумом. Общий вид укрытия от дождя беседки - лазалки «Штаб» - Приложение №10 Чертеж укрытия от дождя беседки - лазалки «Штаб» - Приложение № 11 |
| 13 | Установка биотуалета | Приобретается | 1шт |  |
| 14 | Изготовление и установка скульптур (МАФ), | Материал-дерево (отходы от дерева) |  | МАФ «Белочка в прыжке стоит на двух лапках» (размеры 150см длина 120см высота) МАФ «Белочка при кормлении» (размеры 120см длина 120см высота) МАФ «Белочка в движении по земле» (размеры 120см длина 100см высота) МАФ «Гусеница ползет по земле» (размеры 250см длина 80см высота) МАФ « Куколка» (размеры 250см длина 80см высота) МАФ «Бабочка» (размеры 120см длина 120см высота) Скульптуры из корней деревьев – 4 шт. Поверхность отшлифована и покрыта лаком. Те части бревен, которые соприкасаются с землей или заглубляются необходимо антисептировать и покрыть битумом. Внешний вид и габаритные размеры МАФ согласовать с Заказчиком. |
| Оборудование должно быть спроектировано так, чтобы была гарантия безопасности нахождения на том или ином тренажере. Единая устойчивость оборудования должна быть проверена одним из следующих способов: расчет, физическое тестирование или комбинирование того и другого. Оборудование должно быть спроектировано с подстраховкой, чтобы взрослые были в состоянии получить доступ для помощи детям внутри оборудования. Наличие выступающих элементов оборудования с острыми концами или кромками не допускаются. ГОСТ Р 52169-2003 п. 4.3.7. Углы и края любой части оборудования должны быть закруглены. ГОСТ Р 52169-2003 п.4.3.22.1. Оборудование не должно допускать застревание головы, шеи, частей тела и одежды ГОСТ р 52169-2003 п.4.3.23.1. |  |  |  |  |

Все образцы (чертежи, схемы) МАФ (малые архитектурные формы), планировка земельного участка, расстановка МАФ  на площадке, размеры, формы, материалы для изготовления  МАФ и площадок , технологические процессы  для изготовления и установки МАФ (глубина фундаментов, марка песка, цемента, щебня, система крепежа и т.д.), технико-экономические показатели, перечень объемов работ, спецификация оборудования , сборочные чертежи МАФ, деталировка МАФ- у Заказчика в специально - разработанном Проекте спортивно – оздоровительных площадок на тропе «Здоровья» в ООПТ «Черняевский лес».  Подрядчик должен ознакомиться с данным Проектом и получить копии чертежей, схем, фотографий  из данного Проекта  для работы.

Указания к Техническому заданию

Подрядчик обязан предоставить план – график выполнения всего объема работ и работы

выполнить  в сроки и в соответствии с планом-графиком и картами-схемами расположения объектов работ, которые предоставляются Заказчиком.

При выполнении работ Подрядчик должен соблюдать правила техники безопасности, правила пожарной безопасности, правила охраны окружающей среды.

В целях сохранения окружающей среды, защитных, средообразующих, водообразующих, водоохранных и иных полезных функций леса, водно-физических свойств почвы Подрядчик должен применять технику и оборудование, обеспечивающее минимальное воздействие на почву в соответствии с указаниями к Техническому заданию.

При выполнении работ запрещается осуществлять незаконную рубку и повреждение древесно-кустарниковой растительности, не входящие в зону расчистки площадок.

В ходе работ с дорожно-тропиночной сети в ООПТ  должны быть убраны собранный   валежник, скошенный дикорастущий малинник, поросль кустарника, лесной подрост.

После выполнения работ по обрезке древесной растительности, древесные остатки должны быть вывезены на полигон твердых бытовых отходов городской свалки.

По окончании выполнения работ Подрядчик должен вывезти принадлежащее ему оборудование, инвентарь, произвести уборку мест выполнения работ от строительного мусора с его последующим вывозом на территорию городской свалки.

Транспортировка мусора должна осуществляться способами, исключающими возможность его потери.

Гарантийный срок качества выполненных работ Подрядчиком должен составлять не менее 12 месяцев со дня подписания Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2). Гарантия качества результата работ распространяется на все составляющие результаты работы.

При обнаружении Заказчиком в период гарантийного срока недостатков (дефектов), а также выполнения работ  Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию результатов работы, Заказчик должен письменно заявить обо всех недостатках (дефектах) Подрядчику, и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.

В  специально - разработанном  Проекте спортивно – оздоровительных площадок на тропе «Здоровья» в ООПТ «Черняевский лес»  представлены планировка земельного участка, расстановка МАФ на площадке, спецификация оборудования, материалов, конкретные формы и виды  малых архитектурных форм (размеры, материалы), сборочные чертежи МАФ, деталировка каждого МАФ, общий вид МАФ, технологические процессы  для изготовления и установки МАФ (глубина фундаментов, марка песка, цемента, щебня, система крепежа и т.д.), технико-экономические показатели, перечень объемов работ, спецификация оборудования.  Материалом для изготовления МАФ является дерево, отходы деревьев. Для продления срока службы изделия из дерева обрабатываются антисептиком, антипиренами. В местах соприкосновения  с землей обмазываются битумом. Крепление МАФ – металлические гвозди, скобы.

Подрядчик должен ознакомиться с данным Проектом и получить копии чертежей, схем, фотографий из данного Проекта  для работы.

Приложение № 3

к  контракту

Журнал производства работ

- Обустройство оздоровительных площадок вдоль «Тропы здоровья» в Черняевском лесу

- в 2013 году

| №п/п | Место нахождения площадки (конкретного объекта на площадке) | Объем выполняемых работ | Подпись проверяющего/ дата | Подпись подрядчика/ дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Заказчик____________________________________

Подрядчик__________________________________

*Для каждой площадки должен быть отдельный журнал работ