|  | УТВЕРЖДАЮ Директор муниципального казенного учреждения «Управление строительства города Перми» _______________С.А. Селиванов «____» ______________ 2013 года |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ И КОНКУРСНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ

на право заключить муниципальный контракт

на использование и внедрение программного обеспечения

г. Пермь, 2013 год

Внести следующие изменения в извещение и конкурсную документацию  на право заключить муниципальный контракт на использование и внедрение программного обеспечения (Извещение № 0356300091213000029 от 04.07.2013)

- В  п.2.1 раздела 2 «Сроки»  проекта  муниципального контракта на использование и внедрение программного обеспечения (приложение  № 8 к конкурсной  документации)  в предложении «Окончание  оказания услуг:  ___________ 2013 г.»  исключить  фразу  «7 недель с момента  начала оказания услуг».

- План проекта  (Приложение №2 к муниципальному контракту)  изложить в новой редакции (размещен отдельным файлом).

## Содержание таблицы 1  «Перечень этапов работ» п. 2.3 «Требования к срокам и составу проекта» раздела 2 «Общие положения» технического задания на использование и внедрение программного обеспечения (Приложение №1 к конкурсной документации (к муниципальному контракту) изложить в новой редакции:

Таблица 1. Перечень этапов работ

| Наименование этапа/работы |  | Период, рабочих дней |
| --- | --- | --- |
|  | Инициация проекта | 4 |
|  | - Разработка и согласование Устава проекта - Подготовка Приказа о запуске проекта - Установка программного обеспечения на сервер Заказчика |  |
|  | Реализация проекта | 22 |
|  | Настройка и запуск модулей: - Документооборот и контроль поручений - Управление проектами - Управление финансами - Управление человеческими ресурсами - Корпоративный портал - Управление портфелем проектов - Администрирование системы |  |
|  | Завершение проекта | 4 |
|  | - Передача системы в эксплуатацию - Организация сервиса поддержки |  |
|  | Итого | 30 |

и далее по тексту.