приложение  1  к документации о проведении  аукциона в электронной форме

/ (после заключения контракта-

приложение 1 к контракту)

УТВЕРЖДАЮ

Начальник  ДГА  г.Перми

______________Д.Ю.Лапшин

«_______»______________2013г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по формированию земельных участков для проведения торгов по земельным участкам (земельный участок расположен по ул. Лянгасова,133 в Орджоникидзевском районе города Перми) для   строительства по разрешенным видам использования (Ц-5)

I.Основные положения

1.1. Цель выполнения работ.

Формирование и постановка земельного участка на государственный кадастровый учет (далее – ГКУ) для жилищного строительства.

1.2. Виды работ:

- топографическая съемка (корректировка топографического плана) земельного участка в масштабе 1:500 с указанием сетей инженерной инфраструктуры, согласованная с эксплуатирующими  организациями;

- формирование в установленном порядке межевого плана земельного участка, согласование границ земельных участков со смежными землепользователями, согласование с департаментом земельных отношений (при необходимости);

- постановка земельного участка на ГКУ;

- получение сведений о предварительных инженерно-геологических условиях земельного участка;

- установление границ земельного участка на местности.

1.3. Вид разрабатываемой документации:

- топографический план земельного участка в масштабе 1:500;

- межевой  план земельного участка.

1.4. Территория,  для которой разрабатывается документация.

Схема расположения  земельного участка  (приложение  2 к  контракту).

Площадь  земельного участка указана в схеме расположения земельного участка  (приложение 2 к контракту).

1.5. Стадийность работ:

1.5.1. выполнение топографической съемки (корректировки топографического плана) земельного участка в масштабе 1:500 с указанием сетей инженерной инфраструктуры, согласование с эксплуатирующими  организациями;

1.5.2. формирование и согласование в установленном порядке межевого плана земельного  участка (в соответствии с пунктом 3.2. настоящего технического задания);

1.5.3. постановка земельного участка на государственный кадастровый учет (в соответствии с пунктом 3.3. настоящего технического задания);

1.5.4. получение сведений о предварительных инженерно-геологических условиях земельного участка;

1.5.5. установление границ земельного участка на местности (в соответствии с пунктом 3.4. настоящего технического задания);

1.5.6. сдача работ заказчику.

1.6. Отчетные материалы

1.6.1. топографический план земельного участка в масштабе 1:500 с указанием сетей инженерной инфраструктуры, согласованный с эксплуатирующими сетевыми организациями;

1.6.2. межевой план земельного участка на бумажном  и электронном носителе (на электронном носителе: текстовая часть  в формате XML; графическая часть - shp, dxf; приложения - в формате PDF- в данных  форматах осуществляется ведение электронного архива заказчика);

1.6.3. кадастровый паспорт земельного участка;

1.6.4. кадастровая выписка о земельном участке (КВ-1-КВ.6);

1.6.5. сведения о предварительных инженерно-геологических условиях земельного участка.

1.6.5. акт  приема-передачи межевых знаков.

- Нормативные документы

При разработке документации руководствоваться требованиями нормативных документов:

2.1. Конституция Российской Федерации;

  - Гражданский кодекс Российской Федерации;

  - Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ;

  - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004  N 190-ФЗ;

2.5. Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

2.6.  Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 24.11.2008 N 412 «Об утверждении формы межевого плана и требований к его подготовке, примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков» (вместе с «Требованиями к подготовке межевого плана») (Зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 15.12.2008 N 12857);

2.7. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»;

2.8. Правила землепользования и застройки города Перми, утвержденные решением Пермской Городской Думы  от 26.06.2007  № 143 (в действующей редакции);

2.9. Генеральный План города Перми, утвержденный решением Пермской Городской Думы    от 17.12.2010  № 205;

2.10. СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

2.11.  Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000-1:500 (ГКИНП-02-033-83). Утверждена ГУГК 05.10.79. Введена в действие с 01.01.83 с поправками, утвержденными ГУГК 09.09.82 (приказ N 436п). М.: Недра, 1985 (сфера действия общеобязательная).

- Состав работ

3.1. Выполнение топографической съемки (корректировка топографического плана) земельного участка в масштабе 1:500 с указанием сетей инженерной инфраструктуры, согласование с эксплуатирующими  организациями.

3.2. Формирование межевого плана земельного участка:

- формирование межевого плана выполняется согласно Приказу Минэкономразвития Российской Федерации от 24.11.2008 N 412 «Об утверждении формы межевого плана и требований к его подготовке, примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков».

3.3. Постановка земельного участка на государственный кадастровый учет:

3.3.1. подача заявления о постановке на государственный кадастровый учет;

3.3.2. получение кадастрового  паспорта земельного участка и кадастровой выписки (КВ.1-КВ.6) земельного участка.

3.4. Установление границ земельного участка на местности:

- выполнение комплекса инженерно-геодезических работ по выносу в натуру и закреплению на местности временными межевыми знаками (металлическими штырями) поворотных точек границы земельного участка.

Составление акта приема-передачи межевых знаков за сохранностью.

3.5. Получение сведений о предварительных инженерно-геологических условиях земельного участка

3.6. Сдача работ заказчику:

- сдача всего объема работ заказчику осуществляется не позднее срока, указанного в пункте 5.1.  технического задания.

- Основные требования к составу, содержанию и форме предоставляемых материалов

4.1. Топографический план земельного участка в масштабе 1:500  на бумажном и электронном  носителе в формате  shp, dxf (с 01.07.2012 года в Департаменте градостроительства и архитектуры администрации города Перми введена в эксплуатацию Автоматизированная система обеспечения градостроительной деятельности (АИСОГД).Загрузка данных в электронном виде в АИСОГД осуществляется в открытых векторных форматах: *.dxf и *.shp.).

4.2. Межевой план, оформленный в соответствии с Приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 24.11.2008 N 412  «Об утверждении формы межевого плана и требований к его подготовке, примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков» (вместе с «Требованиями к подготовке межевого плана») (Зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации  15.12.2008 N 12857),  на бумажном и электронном  носителе (на электронном носителе: текстовая часть  в формате XML, графическая часть - shp, dxf, приложения в формате PDF).

4.3. Кадастровый  паспорт земельного участка в 1 экз. (заверенный печатью и подписью должностного лица органа кадастрового учета).

4.4. Кадастровая выписка земельного участка (КВ.1-КВ.6) в 1 экз. (заверенная печатью и  подписью должностного лица органа кадастрового учета).

4.5. Сведения о предварительных инженерно-геологических условиях земельного участка.

4.6. Установление границ земельных участков на местности (акт сдачи-приемки межевых знаков).

4.7. Пакет документации по формированию земельного участка предоставляется Заказчику в отдельно оформленной папке.

4.8. Акт приема-передачи  выполненных работ предоставляется Заказчику в 2-х экз.

- Срок выполнения работ

5.1. Срок выполнения всего объема работ - не  позднее 01.12.2013.

- Исходные данные

6.1. Схема расположения  земельного участка (приложение 2 к  контракту).

6.2. Сведения государственного земельного кадастра предоставляются Заказчиком в течение пяти рабочих дней после заключения  контракта.

6.3. Сведения муниципального реестра земель предоставляются Заказчиком в течение пяти рабочих дней после заключения  контракта.

6.4.Справка о резервировании временного адреса земельному участку предоставляется заказчиком после выполнения п.3.1. технического задания.

Начальник отдела

градостроительной подготовки территорий УТП и МР ДГА                            А.В.Никулин

Начальник управления территориального планирования

и механизмов реализации ДГА                                                                               И.Ю.Дылдин