Приложение №4

к извещению о проведении запроса котировок

№0356300058913000023 от 23 июля 2013 г.

Договор подряда №___

(проект)

г. Пермь 								                         __________2013 года

Муниципальное казённое учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Карабатова Евгения Вячеславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  ____________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________, действующего на основании ________, с другой стороны, в соответствии с решением комиссии (протокол от _______2013 года  №___) заключили настоящий договор о следующем:

1. Предмет договора.

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик за установленную плату  принимает  на себя обязательство выполнить работу по текущему ремонту  кабинетов №№ 2, 4, 12, 17 на 2-м этаже и лестницы  в нежилом помещении   на  ул. Академика Веденеева, 86а в Орджоникидзевском районе города Перми  и сдать результат Заказчику.

1.2. Подрядчик обеспечит выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего договора, в соответствии с приложениями, являющимся  неотъемлемой частью  договора:

техническим заданием (приложение № 1),

локальным сметным расчетом (приложение № 2).

2. Срок выполнения работы.

2.1. Работа выполняется  с  момента  заключения договора  по 20.08.2013 г.

3.Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Цена договора  составляет ____________ (___________) рублей, без дальнейшей её индексации.

3.2. Цена договора  включает в себя все расходы на уплату  налогов и сборов  и  другие издержки Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

3.3. Заказчик приступает к приемке результата  работы  по текущему ремонту помещений, указанных в пункте 1.1 договора,   в течение 3-х дней с момента получения сообщения от Подрядчика о готовности сдать результат. Приемка результата  работы производится только после предоставления комплекта исполнительной документации и оформляется двусторонним актом.

3.4. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты результата выполненных Подрядчиком  работ являются унифицированные формы КС-2 и КС-3 и счет-фактура, представляемые по выполнении работы.

3.5. Порядок расчетов за выполненные объемы работ:

Расчет за выполненные  работы производится в соответствии с расчетом стоимости работ заказчика с применением понижающего коэффициента.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены договора, предложенной победителем аукциона,  на начальную (максимальную) цену договора и составляет ___.

Сумма, подлежащая оплате за выполненные объемы работ, определяется путем умножения расчетной стоимости работ, согласно расчету стоимости работ заказчика, на полученный коэффициент (________).

В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента).

3.6. Оплата за выполненную Подрядчиком  работу осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков работы   в течение 10 банковских дней после подписания Заказчиком унифицированных форм КС-2, КС-3 и  получения от Подрядчика  счета-фактуры со стоимостью выполненной Подрядчиком и принятой Заказчиком работы.

3.7. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.8. Днем оплаты считается день поступления платежного поручения в банк Заказчика.

3.9. Финансирование работ по договору  производится из городского бюджета.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения и несет материальную ответственность за последствия, связанные с некачественно выполненной работой. Качество работ определяется их соответствием условиям договора.

4.2. В соответствии  со ст. 722 ГК РФ на результаты выполненных работ Подрядчик устанавливает гарантийный срок не менее 24 месяцев, течение которого начинается с момента окончательной приемки результата выполненных работ Заказчиком.

5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Согласовать локальный сметный расчет, утвержденный и представленный  Заказчиком.

5.1.2. В соответствии с условиями договора обеспечить выполнение работы, указанной в п. 1.1. договора, и сдать её результат Заказчику в установленный срок.

5.1.3. Убрать строительный  мусор из отремонтированных помещений до приемки результата  работы и в 2-дневный срок  со дня его приемки вывезти принадлежащие Подрядчику  инструменты и оборудование.

5.1.4. Немедленно известить  Заказчика и до получения от него указаний  приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных  для Заказчика и третьих лиц последствий выполнения указаний Заказчика о способе исполнения работы;

-  иных обстоятельств, угрожающих  годности и прочности результата выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.1.5. Обеспечить беспрепятственный доступ в место производства работ Заказчика в течение всего периода выполнения работы Подрядчиком.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Заказчик имеет право:

6.1.1. Во всякое время  проверять ход и качество   работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его  деятельность.

6.1.2. Отказаться в одностороннем порядке от исполнения договора и  потребовать возмещения убытков в случае, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора или выполняет  работу настолько медленно,  что окончание ее  к сроку  становится явно невозможным.

6.1.3.  Если во время  выполнения работы  станет очевидным, что она не  будет выполнена надлежащим образом, Заказчик  вправе  назначить Подрядчику разумный срок  для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком  в назначенный срок  этого требования отказаться  в одностороннем порядке  от настоящего договора и  устранить недостатки своими силами или поручить  устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Составить локальный сметный  расчет и  представить его на согласование  Подрядчику.

6.2.2.  Обеспечить Подрядчику доступ в ремонтируемые помещения  в течение всего рабочего дня Заказчика.

6.2.3. Своевременно  принять результат выполненной работы в порядке, установленном настоящим договором.

6.2.4. Осуществить рассмотрение документации по сдаче и оплате результата выполненной Подрядчиком  работы в течение пяти рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.2.5. Произвести  оплату выполненных и принятых к оплате работ в порядке и в сроки, установленные в Разделе 3  договора.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Сторона, нарушившая договор, обязана возместить  другой стороне причиненные таким нарушением убытки.

7.3. Подрядчик несет  ответственность  за ненадлежащее качество предоставленных  им материалов и оборудования.

7.4. В случаях, когда  работы выполнены  Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, не позволяющими использовать результат работы  по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:

7.4.1. Потребовать от Подрядчика безвозмездного  устранения недостатков в разумный срок,

7.4.2. Потребовать от Подрядчика  соразмерного  уменьшения  установленной за работу цены.

7.4.3. Устранить недостатки своими силами или  привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов  на устранение недостатков на Подрядчика.

Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением  Заказчику причиненных просрочкой исполнения  убытков.

Если отступления в работе  от условий договора  подряда  или иные недостатки  результата  работы в установленный Заказчиком срок  не были устранены либо являются  неустранимыми и существенными, Заказчик вправе отказаться  от  исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

7.5. За  ущерб, причиненный третьим лицам в процессе  выполнения работ, отвечает  Подрядчик, если не докажет, что  ущерб был причинен  вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

7.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества, материалов и оборудования несет Подрядчик.

7.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата  выполненной работы  до ее приемки  Заказчиком несет Подрядчик.

7.8. . За просрочку сдачи результата работ   Подрядчик  несет ответственность  в виде   пеней в размере  1% от цены договора за каждый день просрочки.

7.9. За несвоевременную оплату договора  по вине Заказчика последний  уплачивает Подрядчику неустойку  в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки  ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.

7.10. Сторона  освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.11. Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

### 8. Действие, изменение и расторжение договора

8.1.  Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

8.2. Изменение и расторжение договора осуществляются по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ и настоящим договором.

8.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по договору  по основаниям, изложенным  в п.п. 6.1.2, 6.1.3 и 7.4 договора.

При  этом  договор  считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком уведомления Заказчика об одностороннем отказе  в выполнении обязательств по договору.

8.4. Уведомление Заказчика об одностороннем отказе от выполнения обязательств по договору, соглашения сторон об изменении и расторжении договора совершаются в письменной форме и являются обязательными приложениями к договору.

8.5. Сторона, желающая расторгнуть договор, должна не менее чем за 10 дней направить письменное предложение о расторжении настоящего договора другой Стороне. Предложение о расторжении договора направляется заказным письмом с уведомлением о вручении по почте России.

8.6. Требование об изменении или расторжении настоящего договора может быть заявлено в Арбитражный суд Пермского края только после письменного отказа другой стороны на предложение о расторжении договора, либо неполучении ответа в  15 - дневный срок с момента направления предложения о расторжении договора.

8.7. В случае прекращения  настоящего договора  по основаниям иным, чем указанные в  п.п. 6.1.2 и 6.1.3 и 7.4 договора, до приемки Заказчиком  результата работы, выполненной Подрядчиком, Заказчик вправе  требовать передачи  ему результата незавершенной работы с компенсацией  Подрядчику  произведенных затрат.

### 9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Любая сторона договора освобождается от ответственности за  его  нарушение, если такое нарушение явилось  следствием обстоятельств непреодолимой  силы, возникших после заключения договора в результате событий  чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни  предотвратить разумными мерами.

К обстоятельствам непреодолимой  силы относятся  события,  на  которые  Стороны не могут  оказывать влияние, например,  землетрясение, наводнение, пожар, ураган, а  также  восстание, гражданские беспорядки, забастовка, акты государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению данного договора, не связанное с его просчетом и небрежностью, предусмотренное п.3 статьи 401 Гражданского кодекса.

### 10. Разрешение споров

10.1. Споры между сторонами, возникающие при исполнении договора, разрешаются путем переговоров, в случае недостижения соглашения – в Арбитражном суде Пермского края.

11. Прочие условия

11.1. Вопросы, не урегулированные договором, регулируются действующим законодательством РФ.

11.2. Любое уведомление, которое в соответствии с договором одна сторона направляет другой, высылается с обязательным подтверждением получения в виде письма, телеграммы или факса по адресу другой стороны, указанному ниже.

11.3. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, - по одному для каждой стороны.

11.5. К договору прилагаются  приложения, указанные в пункте 1.2 договора.

12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                                Подрядчик:

Муниципальное казённое учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района» Адрес: 614038, г. Пермь, ул. Веденеева, 86/а Т./факс. 284-35-35; Адрес электронной почты: mby-bor@yandex.ru ИНН 5907038291/590701001 ОГРН 1085907001949, ОКПО 88061156 ОКВЭД 75.11.31 УФК по Пермскому краю Департамент финансов г.Перми (Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района», л/счет 02937018397) р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю БИК 045773001

Директор __________________ м.п.

Приложение № 1

к договору №_____ от __________________ 2013г.

Техническое задание

на выполнение работ по текущему ремонту кабинетов №2,4,12,17 на 2-м этаже и лестницы нежилого здания по ул. Академика Веденеева, 86а в Орджоникидзевском районе города Перми.

Место выполнения работ: г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Академика Веденеева,86а.

Срок выполнения работ: с момента заключения договора по 20.08.2013г.

Требования к производству работ:

Согласование с заказчиком всего списка используемых материалов, цвета,  фактуры, размеров. Материалы, используемые при выполнении работы, подлежащие обязательной сертификации,  должны иметь сертификат и знак соответствия.

Работы по настоящему договору выполнять в строгом соответствии с требованиями технического задания, локально-сметным расчетом, а также с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию законченного ремонтом объекта.

Обеспечение качественного выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

Обеспечение  выполнения безопасной и бесперебойной работы на объекте, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, соблюдение правил пожарной безопасности.

Обеспечение содержания и уборки объекта и прилегающей непосредственно к нему территории. Вывоз строительного мусора производить регулярно. Складирование и погрузку мусора производить в упакованном в мешки виде. Не допускается загромождение площадки у входа в помещение и на улице у входа в здание.

По окончании ремонтных работ составляется акт приемки в эксплуатацию законченных ремонтом работ.

Гарантийный срок на все выполненные работы: 24 месяца.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

| № пп | Наименование работ |  | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Раздел 1. Кабинеты №4; №2;№17. |  |  |  |  |
| Потолки. |  |  |  |  |
| 1 |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | м2 | 33,3 |
| 2 |  | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски | м2 | 33,3 |
| 3 |  | Установка светильников с люминесцентными лампами встраиваемыми ARS 4х18 | шт. | 2 |
| 4 |  | Смена: выключателей | шт. | 2 |
| 5 |  | Смена: розеток | шт. | 4 |
| 6 |  | Смена светильников: с лампами накаливания | шт. | 1 |
| Стены. |  |  |  |  |
| 7 |  | Антисептическая обработка поверхностей стен противогрибковыми составами | м2 | 43,36 |
| 8 |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | м2 | 38,5 |
| 9 |  | Оклейка обоями стен | м2 | 38,5 |
| 10 |  | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски | м2 | 84,3 |
| 11 |  | Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой. | м2 | 5 |
| 12 |  | Установка решеток радиаторных | 1 решетка | 2 |
| 13 |  | Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности: заполнений дверных проемов за 2 раза | м2 | 8,09 |
| Полы. |  |  |  |  |
| 14 |  | Разборка покрытий полов: из линолеума | м2 | 33,3 |
| 15 |  | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | м | 36 |
| 16 |  | Заделка выбоин в полах | 1 место | 5 |
| 17 |  | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | м2 | 33,3 |
| 18 |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | м | 36 |
| 19 |  | Укладка металлического накладного профиля (порога) | м | 0,9 |
| Раздел 2. Проемы (помещения №2;12;лестница) |  |  |  |  |
| 20 |  | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 1 коробка | 3 |
| 21 |  | Снятие оконных переплетов: остекленных | м2 | 9 |
| 22 |  | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях | м2 | 2,16 |
| 23 |  | Установка блоков оконных пластиковых трехстворчатых | м2 | 9,72 |
| 24 |  | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах | п.м | 5,4 |
| 25 |  | Смена из листовой стали отливов | м | 5,4 |
| 26 |  | Облицовка оконных откосов и участков стен декоративным бумажно-слоистым пластиком | м2 | 7,29 |
| 27 |  | Смена дверных приборов: замков врезных | шт. | 2 |
| 28 |  | Смена дверных приборов: ручек-кнопок | шт. | 2 |
| 29 |  | Смена оконных приборов: ручек | шт. | 3 |
| 30 |  | Сетка москитная рамочная с установкой | шт | 2 |
| Раздел 3. Разные работы. |  |  |  |  |
| 31 |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 0,94 |
| 32 |  | Перевозка грузов автомобилями | 1 т груза | 0,94 |

Характеристика материалов, используемых при выполнении работ (качественные).

| № п/п | Показатели товара, их значения |
| --- | --- |
| 1 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ |
| 2 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом ГОСТ 5089-2003 |
| 3 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400 |
| 4 | Шпатлевка клеевая, зернистость 0,6 мм; расход 0,3–0,8 кг/м2 ; |
| 5 | Клей для обоев КМЦ |
| 6 | Лак масляный МА-592 |
| 7 | Клей ПВА |
| 8 | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 |
| 9 | Обои высококачественные |
| 10 | Ручки-кнопки со свозным стержнем на лапках алюминиевые или из сплава ЦАМ |
| 11 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) MAKROFLEX PRO Плотность 20-30 кг/м3; Время затвердевания: ок. 1 часа (при влажности воздуха 93%) или 18 часов (при влажности воздуха ок. 15%); макс. 24 часа; Температура самовозгорания затвердевшей пены: свыше +400°C; Огнестойкость затвердевшей пены: самозатухающая, класс B3 (DIN 4102); Термостойкость затвердевшей пены: от -55°C до +100°C; Поглощение воды в затвердевшем состоянии: макс. 10%. |
| 12 | Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ Быстросохнущая, бесцветно прозрачная, не содержащая растворителей; Плотность, не более 1.10 г/с3 при t 20°С; Расход г/кв.м: не более 250 г/кв.м. |
| 13 | Клей «Перлфикс», КНАУФ сухая смесь на основе гипса. Высокоадгезионный, эластичный, быстотвердеющий монтажный клей, Расход 3,5-5 кг/м2; Высыхание – не более 7 суток. |
| 14 | Шпаклевка «Унифлот», КНАУФ Сухая шпаклевочная смесь на основе высокопрочного гипса; Максимальный размер фракции не более 0,15 мм; Прочность сжатия 5,2 МПа изгиб 2,7 МПа |
| 15 | Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ сухая шпаклевочная смесь на основе гипса с полимерными добавкам, Расход: 0,25 кг/м² при заделке стыков гипсокартонных листов; Прочность: сжатие 3,0МПа, изгиб: 1,5МПа; Расход при сплошном шпаклевании: на каждый 1 мм 0,8кг. |
| 16 | Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм |
| 17 | Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм |
| 18 | Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм |
| 19 | Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм |
| 20 | Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм |
| 21 | Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм |
| 22 | Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм |
| 23 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, Отлив |
| 24 | Профиль направляющий ПН-4 75/40/0,6 |
| 25 | Профиль стоечный ПС-4 75/50/0,6 |
| 26 | Профиль угловой ПУ 31/31 для защиты углов |
| 27 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм |
| 28 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм; ГОСТ 9760-61. |
| 29 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 |
| 30 | Розетка штепсельная малогабаритная для скрытой проводки, тип РШ-П-20-С-01-10/220У4 Сечение присоединяемых проводников, не более 2,5 мм2; Номинальное напряжение в сети 250 В; Номинальный ток 10A; Материал контактной группы латунь. Степень защиты не ниже IP20. |
| 31 | Светильники с лампами накаливания для производственных помещений с тяжелыми условиями среды, подвесной с защитной сеткой и стеклом, тип НСП09-200/Р50-03-02 |
| 32 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки Номинальный ток 10 А Напряжение 250 В, 50 Гц; Тип зажима жил провода винт; Сечение провода до 2,5 мм2. Степень защиты не ниже IP20; Материал контактной группы латунь. |
| 33 | Сетка москитная рамочная с установкой |
| 34 | Доски подоконные ПВХ, шириной 450 мм |
| 35 | Грунтовка акриловая ВД-АК-133 |
| 36 | Антисептик для бетона прозрачная вязкая жидкость, предназначенная для пропитки бетона, камня, кирпича, Плотность при 20°С 1,165-1,175 г/см3; Температура при обработке, -10°...+40°С, |
| 37 | Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с двумя поворотно-откидными створками, двухкамерным стеклопакетом. |
| 38 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 37 мм, длиной 0,9 м |
| 39 | Решетка вентиляционная пластмассовая радиаторная. |
| 40 | Светильники с люминесцентными лампами встраиваемыми ARS 4х18 Кол-во и мощность ламп: 4х18 Вт.Тип патрона: G13.Масса: 4.7 кг. Корпус: металлический, белого цвета. Рассеиватель: зеркальная V-образная экранирующая решётка из анодированного алюминия. |
| 41 | # Пластик бумажно-слоистый с декоративной стороной ГОСТ 9590-76 Пластик бумажно-слоистый декоративный. Технические условия. |

Примечание  «Характеристика материалов, используемых при выполнении работ (качественные)»:

- Показатели товара, указанные в настоящем разделе, являются значениями эквивалентности.
- Все торговые наименования, товарные знаки (марки материалов) приведенные в настоящей таблицах читать в редакции «… или эквивалент» в соответствии с ч.2 ст. 45 от 21.07.2005 г. ФЗ № 94-ФЗ

- В требованиях к материалам указаны только те характеристики материалов (товаров) которые имеют значение для заказчика.

Заказчик  ______________ Е.В.Карабатов			Подрядчик ______________

Приложение № 2

к договору №_____ от __________________ 2013г.

Согласовано:                                                                                                                                                                                         Утверждаю:

_________________					                         		                                               		  _______________ Е.В.Карабатов

«____» _______________ 2013г.                                                                                                                                                         «____» ______________ 2013г.

Нежилое помещение на ул. Академика Веденеева, 86а в Орджоникидзевском районе города Перми

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

На текущий ремонт кабинетов №№2, 4, 12, 17 на 2-м этаже и лестницы в нежилом помещении на ул. Академика Веденеева,86а в Орджоникидзевском районе города Перми

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость 128923,57 руб.

- Средства  на оплату труда 16866,93 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2кв. 2013 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Кабинеты №4 ; №2;17. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потолки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР15-04-006-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 0,333 | 79,28 | 77,92 | 1,18 0,12 | 26,40 | 25,95 | 0,39 0,04 |
| 2 | ФССЦ-101-3451 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Грунтовка акриловая ВД-АК-133 | т | 0,004329 | 11594,98 |  |  | 50,19 |  |  |
| 3 | ФЕРр62-17-4 И3-Пр. Минрегион от 25.07.11 №358 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,333 | 1912,77 | 291,86 | 8,36 1,16 | 636,95 | 97,19 | 2,78 0,39 |
| 4 | ФЕРм08-03-594-17 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,02 | 3860,80 | 1626,88 | 2150,00 682,11 | 77,22 | 32,54 | 43,00 13,64 |
| 5 | ФССЦ-509-1496 И2-Пр. Минрегион от 15.12.10 №656 | Светильники с люминесцентными лампами встраиваемыми ARS 4х18 | шт. | 2 | 267,05 |  |  | 534,10 |  |  |
| 6 | ФЕРр67-9-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Смена: выключателей | 100 шт. | 0,02 | 840,59 | 218,59 |  | 16,81 | 4,37 |  |
| 7 | ФЕРр67-9-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Смена: розеток | 100 шт. | 0,04 | 778,59 | 218,59 |  | 31,14 | 8,74 |  |
| 8 | ФЕРр67-8-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Смена светильников: с лампами накаливания | 100 шт. | 0,01 | 6836,08 | 857,14 | 0,94 0,35 | 68,36 | 8,57 | 0,01 |
| Стены. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ФЕР10-01-093-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Антисептическая обработка поверхностей стен противогрибковыми составами | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,433589 | 141,97 | 75,25 | 64,88 0,70 | 61,56 | 32,63 | 28,13 0,30 |
| 10 | ФССЦ-113-8067 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Антисептик для бетона | кг | 5,984 | 16,01 |  |  | 95,80 |  |  |
| 11 | ФЕР15-04-006-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,385 | 64,37 | 63,01 | 1,18 0,12 | 24,78 | 24,26 | 0,45 0,05 |
| 12 | ФЕР15-06-001-05 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,385 | 3368,58 | 296,95 | 1,18 0,12 | 1296,90 | 114,33 | 0,45 0,05 |
| 13 | ФЕРр62-16-5 И3-Пр. Минрегион от 25.07.11 №358 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,843 | 1896,54 | 292,81 | 8,36 1,16 | 1598,78 | 246,84 | 7,05 0,98 |
| 14 | ФЕР10-05-009-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой с проемом | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,05 | 5818,17 | 643,97 | 18,48 | 290,91 | 32,20 | 0,92 |
| 15 | ФЕР20-02-002-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка решеток радиаторных | 1 решетка | 2 | 27,33 | 15,97 | 3,65 0,14 | 54,66 | 31,94 | 7,30 0,28 |
| 16 | ФССЦ-301-4483 И3-Пр. Минрегион от 25.07.11 №359 | Решетка вентиляционная пластмассовая радиаторная | шт. | 2 | 16,96 |  |  | 33,92 |  |  |
| 17 | ФЕР15-04-038-10 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности: заполнений дверных проемов за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия | 0,0809 | 972,03 | 221,16 | 2,93 0,12 | 78,64 | 17,89 | 0,24 0,01 |
| Полы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ФЕРр57-2-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,333 | 92,90 | 88,84 | 4,06 1,51 | 30,94 | 29,59 | 1,35 0,50 |
| 20 | ФЕРр57-3-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,36 | 29,41 | 29,41 |  | 10,59 | 10,59 |  |
| 21 | ФЕРр57-10-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Заделка выбоин в полах: | 100 мест | 0,05 | 1182,01 | 591,56 | 62,24 6,84 | 59,10 | 29,58 | 3,11 0,34 |
| 22 | ФЕР11-01-036-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,333 | 7314,70 | 261,02 | 70,49 3,94 | 2435,80 | 86,92 | 23,47 1,31 |
| 23 | ФЕР11-01-040-03 И3-Пр. Минрегион от 23.11.10 №509 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0,36 | 1429,65 | 61,14 | 11,24 | 514,67 | 22,01 | 4,05 |
| 24 | ФЕР11-01-049-01 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м профиля | 0,009 | 248,94 | 145,43 | 23,11 | 2,24 | 1,31 | 0,21 |
| 25 | ФССЦ-206-1363 И3-Пр. Минрегион от 27.07.11 №356 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 37 мм, длиной 0,9 м | шт. | 1 | 38,08 |  |  | 38,08 |  |  |
| Итого по разделу 1 Кабинеты №4 ; №2;17. |  |  |  |  |  |  |  | 55147,02 |  |  |
| Раздел 2. Проемы (помещения №2;12;лестница) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ФЕРр56-1-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,03 | 1208,52 | 1051,72 | 156,80 22,70 | 36,26 | 31,56 | 4,70 0,68 |
| 27 | ФЕРр56-2-2 Пр.Минрегион от 13.10.08 № 207 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,09 | 398,87 | 369,80 | 29,07 10,79 | 35,90 | 33,28 | 2,62 0,97 |
| 28 | ФЕРр56-3-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях | 100 м2 | 0,0216 | 761,66 | 761,66 |  | 16,45 | 16,45 |  |
| 30 | ФССЦ-203-1008 ИЗ-Пр. Минрегион от 25.07.11 №359 | Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с двумя поворотно-откидными створками, двухкамерным стеклопакетом. | м2 | 9,72 | 841,39 |  |  | 8178,31 |  |  |
| 31 | ФЕР10-01-035-01 И1-Пр. Минрегион от 27.02.10 №81 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах. | 100 п.м | 0,054 | 4187,28 | 180,75 | 14,33 0,46 | 226,11 | 9,76 | 0,77 0,02 |
| 32 | ФССЦ-101-2909 И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94 | Доски подоконные ПВХ, шириной 450 мм | м | 5,4 | 271,93 |  |  | 1468,42 |  |  |
| 33 | ТЕРр58-20-01 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, | 100 м | 0,054 | 3238,70 | 503,13 | 6,35 1,09 | 174,89 | 27,17 | 0,34 0,06 |
| 34 | ТЕР15-01-050-04 | Облицовка оконных откосов и участков стен декоративным бумажно-слоистым пластиком | 100 м2 облицовки | 0,0729 | 7412,49 | 2175,76 | 42,22 1,09 | 540,37 | 158,61 | 3,08 0,08 |
| 35 | ФЕРр56-12-05 | Смена дверных приборов: замков врезных | 100 шт. приборов | 0,02 | 8243,92 | 624,20 |  | 164,88 | 12,48 |  |
| 36 | ФЕРр56-12-04 | Смена дверных приборов: ручек-кнопок | 100 шт. приборов | 0,02 | 2608,89 | 139,17 |  | 52,18 | 2,78 |  |
| 37 | ФЕРр56-12-11 | Смена оконных приборов: ручек | 100 шт. приборов | 0,03 | 1224,63 | 209,77 |  | 36,74 | 6,29 |  |
| 38 | Пульс цен -текущая цена | Сетка москитная рамочная с установкой | шт | 2 | 700,00 |  |  | 1400,00 |  |  |
| Итого по разделу 2 Проемы (помещения №2;12;лестница) |  |  |  |  |  |  |  | 51561,62 |  |  |
| Раздел 3. Разные работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ФССЦпг01-01-01-041 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 0,94 | 42,98 | 42,98 |  | 40,40 | 40,40 |  |
| 40 | ФССЦпг03-21-01-037 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Перевозка грузов автомобилями до 37 | 1 т груза | 0,94 | 22,04 |  | 22,04 | 20,72 |  | 20,72 |
| Итого по разделу 3 Разные работы. |  |  |  |  |  |  |  | 405,84 |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 20460,17 | 1196,23 | 155,14 19,70 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  | 87028,08 | 16557,34 | 1068,94 309,59 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1-2, 11-12, 17, 34, 9-10, 14, 29-32, 15-16, 22-25, 4-5) |  |  |  |  |  |  |  | 116,68 | 88,55 | 28,12 3,94 |
| РЦЦС-индекс инфляции к ФЕР-2001(ред.2009г.)2кв.2013г.административные здания ОЗП=13,09; ЭМ=5,73; ЗПМ=13,09; МАТ=3,84 (Поз. 1-2, 11-12, 17, 34, 3, 13, 9-10, 14, 29-32, 15-16, 19-28, 35-37, 33, 4-8) |  |  |  |  |  |  |  | 66106,51 | 15044,68 | 768,81 285,93 |
| Перевозка мусора ПЗ=6,64 (ОЗП=6,64; ЭМ=6,64; ЗПМ=6,64; МАТ=6,64) (Поз. 39-40) |  |  |  |  |  |  |  | 344,72 | 227,86 | 116,86 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 12876,58 |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68% = 80%*0,85 ФОТ (от 5445,44) (Поз. 3, 13, 19-21) |  |  |  |  |  |  |  | 3702,90 |  |  |
| 70% = 82%*0,85 ФОТ (от 1367,78) (Поз. 26-28, 35-38) |  |  |  |  |  |  |  | 957,45 |  |  |
| 71% = 83%*0,85 ФОТ (от 356,45) (Поз. 33) |  |  |  |  |  |  |  | 253,08 |  |  |
| 72% = 85%*0,85 ФОТ (от 283,79) (Поз. 6-8) |  |  |  |  |  |  |  | 204,33 |  |  |
| 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 713,01) (Поз. 4-5) |  |  |  |  |  |  |  | 577,54 |  |  |
| 80% = 105%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 5137,7) (Поз. 1-2, 11-12, 17, 34) |  |  |  |  |  |  |  | 4110,16 |  |  |
| 90% = 118%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 1128,1) (Поз. 9-10, 14, 29-32) |  |  |  |  |  |  |  | 1015,29 |  |  |
| 94% = 123%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 1681,02) (Поз. 22-25) |  |  |  |  |  |  |  | 1580,16 |  |  |
| 98% = 128%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 485,38) (Поз. 15-16) |  |  |  |  |  |  |  | 475,67 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 7210,30 |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 4521,28) (Поз. 3, 13) |  |  |  |  |  |  |  | 1808,51 |  |  |
| 37% = 55%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 5137,7) (Поз. 1-2, 11-12, 17, 34) |  |  |  |  |  |  |  | 1900,95 |  |  |
| 50% = 62%*0,8 ФОТ (от 1367,78) (Поз. 26-28, 35-38) |  |  |  |  |  |  |  | 683,89 |  |  |
| 43% = 63%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 1128,1) (Поз. 9-10, 14, 29-32) |  |  |  |  |  |  |  | 485,08 |  |  |
| 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 1353,25) (Поз. 33, 4-8) |  |  |  |  |  |  |  | 703,69 |  |  |
| 54% = 68%*0,8 ФОТ (от 924,16) (Поз. 19-21) |  |  |  |  |  |  |  | 499,05 |  |  |
| 51% = 75%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 1681,02) (Поз. 22-25) |  |  |  |  |  |  |  | 857,32 |  |  |
| 56% = 83%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 485,38) (Поз. 15-16) |  |  |  |  |  |  |  | 271,81 |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 102312,34 |  |  |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  | 4802,62 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 107114,96 |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 69401,80 |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 1068,94 |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 16866,93 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 12876,58 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 7210,30 |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  |  |  | 2142,30 |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  |  |  | 109257,26 |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 19666,31 |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 128923,57 |  |  |
| Снижение цены контракта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по контракту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заказчик  ______________                                                                                                          Подрядчик ____________