Приложение № 3 к документации

об открытом аукционе в электронной форме

от «26» июля  2013 года  № 0856300000213000033

Проект

- Муниципальный контракт № 
на выполнение работ по изменению дислокации ПТИК «Одиссей», входящих в состав комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением

| г. Пермь | «___»____________2013 г. |
| --- | --- |

муниципальное казенное учреждение «Пермская дирекция дорожного движения», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника учреждения Киса Максима Леонидовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________________ именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________, действующего на основании ________________________ с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,  заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) по итогам открытого аукциона в электронной форме (Протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме №__________ от «__» ___________ 2013 г.) о нижеследующем.

- Предмет контракта

  - В целях исполнения мероприятия «Содержание КТСВ и УДД, информационное обеспечение функций КТСВ и УДД (в том числе изменение дислокации, ремонтные работы, корректировка программного обеспечения, приобретение расходных материалов и другие работы, услуги, необходимые для функционирования КТСВ и УДД)» ведомственной целевой программы «Организация дорожного движения в городе Перми», утвержденной Постановлением Администрации г. Перми от 26.11.2009 № 910 (с изменениями), Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по изменению дислокации ПТИК «Одиссей», входящих в состав комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением (далее КТСВ и УДД), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

  - Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта, в соответствии с:

а) техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему контракту);

б) требованиями действующих нормативных актов, технической документации, в том числе соответствующих СНИПов, ГОСТов.

  - Места выполнения работ:

    - Демонтажные работы:

- перекресток ул.Ленина – Комсомольский проспект;

- перекресток ул.Петропавловская – ул.Борчанинова.

1.3.2.	Монтажные работы:

- дорога Дружбы – ул.Новогайвинская;

- перекресток ул.Сибирская – ул.Петропавловская.

- Сроки выполнения работ

Сроки выполнения работ:

- начало выполнения работ – с момента подписания настоящего муниципального контракта;

- окончание выполнения работ – не позднее 31.10.2013 года.

- Стоимость работ и порядок расчетов

  - Общая стоимость работ, подлежащих выполнению по контракту (цена контракта) формируется на основании сметной стоимости работ, указанной в локальных сметных расчетах Заказчика (Приложения № 2 - 5 к настоящему контракту) и калькуляции Заказчика (Приложение № 6 к настоящему контракту), путем ее умножения на коэффициент снижения, и  составляет ______________ (___________________) рублей _____ копеек, (в том числе НДС/без НДС).

  - Цена контракта соответствует цене, предложенной участником размещения заказа, признанным победителем открытого аукциона в электронной форме, и является твердой на весь период действия контракта в рамках оговоренного объема работ, согласно техническому заданию и локальным сметным расчетам Заказчика с учетом коэффициента снижения.

Коэффициент снижения, рассчитанный как частное от деления цены контракта, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, на начальную (максимальную) цену контракта составляет: ______.

  - В стоимость работ входят в том числе расходы на  транспортировку оборудования, демонтаж, монтаж, приобретение необходимых вспомогательных материалов и комплектующих, расходы на подключение, настройку технических и программных средств, расходы, связанные получением с необходимых согласований технической документации и производимых работ, подключением к сети энергоснабжения, уплата налогов, сборов и другие расходы, связанные с выполнением работ.

  - Оплата стоимости работ производится Заказчиком  Подрядчику в следующем порядке:

- оплата аванса в размере 30% от стоимости работ, указанной в п. 3.1 настоящего контракта, что составляет _____________________________________, (в т.ч. НДС/без НДС), производится Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских со дня предоставления счета Подрядчиком;

Сумма аванса подлежит зачету в стоимость выполненных работ, начиная с момента выполнения работ.

    - Окончательная оплата выполненных работ производится Заказчиком в течение 20 (Двадцати) банковских дней после подписания Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2 Госкомстата РФ), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3 Госкомстата РФ), счета на оплату и счета-фактуры (при наличии) на выполненные работы.

  - Оплата фактически выполненных Подрядчиком работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний и недостатков, выявленных Заказчиком при приемке работ.

  - В случае начисления Подрядчику неустойки, предусмотренной п. 8.2 настоящего контракта, оплата стоимости выполненных Подрядчиком работ производится за вычетом начисленных сумм неустойки. Обязательство по перечислению неустойки по контракту в бюджет города Перми исполняет Заказчик.

  - Работы, выполненные с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, технического задания и иных исходных данных или иными недостатками не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком замечаний и недостатков, выявленных Заказчиком в ходе приемки работ.

  - Оплата выполненных работ осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Оплата по контракту третьим лицам не допускается

3.9. Источник финансирования: бюджет города Перми.

- Гарантийные обязательства

  - Выполненнве работы должны соотвествовать требованиям технического задания.

  - Подрядчиком устанавливаются гарантийный срок на выполненные работы – 12 месяцев с момента подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ.

  - В случае выявления дефектов и недостатков в выполненной работе в течение гарантийного срока Подрядчик за свой счет устраняет дефекты и недостатки в течение 5 (Пяти) календарных дней со дня получения соответствующего требования Заказчика и акта обнаружения дефектов и недостатков, составленного Заказчиком.

- Порядок выполнения и приемки работ

  - Порядок выполнения работ определен техническим заданием.

  - Подрядчик уведомляет Заказчика о выполнении работ не позднее 1 (Одного) рабочего дня следующего за днем окончания выполнения работ. Одновременно с уведомлением Подрядчик предоставляет Заказчику следующие документы:

    - акт о приемке выполненных работ (форма КС-2 Госкомстата РФ);

    - справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3 Госкомстат РФ);

    - счет на оплату;

    - счет-фактуру (при наличии).

  - В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем получения уведомления, Заказчик с участием Подрядчика производит приемку выполненных работ либо направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки выполненных работ.

  - В случае обнаружения в выполненной работе дефектов, отступлений от требований настоящего контракта сторонами составляется акт обнаружения недостатков, в котором указываются согласованные сторонами сроки их устранения. Согласованные сроки устранения выявленных дефектов не могут превышать 5 (Пяти) рабочих дней.

  - В случае уклонения Подрядчика от участия в приемке выполненных работ, фиксации выявленных недостатков в выполненной работе Заказчик вправе провести приемку в одностороннем порядке, самостоятельно определить сроки устранения недостатков в выполненной работе, подписать акт обнаружения недостатков направить его Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или по факсу.

  - Работы считаются принятыми с момента подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ.

  - В случае обнаружения  в период гарантийного срока дефектов и недостатков в выполненной работе, Заказчиком в одностороннем порядке составляется акт обнаружения дефектов и недостатков, в котором указываются сроки их устранения. Составленный Заказчиком акт обнаружения дефектов и недостатков, а так же требование об устранении выявленных дефектов и недостатков в период гарантийного срока направляется Подрядчику  заказным письмом с уведомлением о вручении для его  дальнейшего исполнения в соотвествии с п 4.3. настоящего Контракта.

- Права и обязанности Подрядчика

  - Подрядчик обязан:

    - Выполнить работы в соответствии с требованиями настоящего контракта.

    - Выполнить работы в сроки установленные настоящим контрактом.

    - Обеспечить выполнение гарантийных обязательств, предусмотренных настоящим контрактом.

    - Вести журнал производства работ с начала производства работ до их завершения.

    - Обеспечить при выполнении работ безопасность движения транспортных средств и пешеходов, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

    - Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, в том числе третьим лицам, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба.

    - Обеспечить беспрепятственный доступ к месту выполнения работ уполномоченного представителя Заказчика ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, документы на используемые материалы, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

    - За свой счет и своевременно устранять дефекты и недостатки в выполненной работе.

  - Подрядчик вправе:

    - В случае получения претензии по ненадлежащему выполнению работ (неисполнению обязательств, несоблюдению порядка выполнения работ) направить Заказчику в письменном виде свои пояснения и возражения не позднее одного рабочего дня с момента получения претензии.

    - Требовать от Заказчика исполнения возложенных настоящим контрактом обязательств.

    - Привлекать для выполнения отдельных работ по настоящему контракту субподрядные организации.

    - Выполнить работы досрочно.

- Права и обязанности Заказчика

  - Заказчик обязан:

    - Своевременно принять выполненные работы, соответствующие требованиям настоящего контракта.

    - Письменно уведомить Подрядчика о выявленных в ходе приемки работ, а так же в течение гарантийного срока недостатках в выполненной работе.

    - Оплатить принятые работы в соответствии с настоящим контрактом.

  - Заказчик вправе:

    - Требовать от Подрядчика исполнения возложенных настоящим контрактом обязательств.

    - Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность, присутствовать при выполнении работ.

    - Отдавать письменные распоряжения о запрещении применения материалов, не соответствующих требованиям настоящего контракта, о частичной и полной приостановке выполнения работ с указанием причин приостановки.

    - Производить проверку журнала производства работ.

    - Привлекать для проведения приемки выполненных работ специалистов и экспертов, проводить экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий настоящего контракта при выполнении работ или причинно-следственной связи между действиями Подрядчика и недостатками выполненной работы, расходы на экспертизу возлагаются на Подрядчика.

- Ответственность сторон

  - В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Подрядчик в праве потребовать уплату неустойки, за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства до дня фактического исполнения обязательств, в размере 1/300 (Одной трехсотой) действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от невыплаченной в срок суммы.

  - В случае просрочки Подрядчиком выполнения работ, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик удерживает при расчетах с Подрядчиком неустойку за каждый день просрочки в размере 0,1 % от общей стоимости работ за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства до дня фактического исполнения обязательств.

  - В случае просрочки Подрядчиком устранения дефектов и недостатков в выполненной работе в течение гарантийного срока Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки в размере 500 (Пятьсот) рублей за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства до дня фактического исполнения обязательств.

  - Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны контракта.

  - Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения выполнения работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований действующих нормативных актов, технической документации, в том числе соответствующих СНИПов, ГОСТов.

- Расторжение контракта

  - Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

  - Контракт считается расторгнутым с момента подписания уполномоченными представителями сторон соглашения о расторжении контракта, либо вступления в законную силу решения суда.

- Форс-мажор

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непреодолимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила), а именно: стихийные бедствия, наводнения, землетрясения, пожары, военные действия, забастовки, изменения законодательства РФ.

  - При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону незамедлительно о момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

  - При рассмотрении споров, в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, сторона, ссылающаяся на эти обстоятельства, обязана представить документальное подтверждение их наступления.

- Заключительные положения

  - Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения обязательств обеими Сторонами.

  - Все споры и разногласия, возникшие между сторонами при исполнении настоящего контракта, разрешаются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – 5 (Пять) рабочих дней с момента ее получения.

  - При не урегулировании спора в претензионном порядке, спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Пермского края в соответствии с действующим законодательством РФ.

  - Стороны обязаны в случае реорганизации или ликвидации организации, переименования, изменения реквизитов сообщить об этом в течение 5 (пяти) рабочих дней другой стороне.

  - Стороны обязуются не разглашать сведения, ставшие известные им, при исполнении обязательств по настоящему Контракту и в связи с ним.

  - К настоящему контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

- техническое задание (Приложение №1);

- локальный сметный рачет на выполнение работ по изменению дислокации ПТИК «Одиссей» (Приложение №2).

  - Иные условия, не определенные настоящим Контрактом, регулируются в соответствии с действующим законодательством РФ.

- Реквизиты сторон:

Заказчик:	Подрядчик:

муниципальное казенное учреждение

«Пермская дирекция дорожного движения»

614000, г. Пермь, ул. Пермская, 2а,

тел./факс 212-47-51

В УФК по Пермскому краю

(ДФ г. Перми, МКУ

«ПермДДД» л/сч № 02945018892)

Р/счет  40204810300000000006

в ГРКЦ ГУ Банка России

по Пермскому краю г. Пермь

ИНН 5906107231, КПП 590201001,

БИК 045773001

| _________________ /М.Л. Кис/ м.п. | _________________/ / м.п. |
| --- | --- |