Приложение № 4

к извещению о проведении запроса котировок на выполнение работ по восстановлению нарушенного благоустройства по ул.Волгодонская, 15 и 20 «а» Кировского района г.Перми в 2013 году

**ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ,**

**ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРЕДМЕТОМ ЗАПРОСА КОТИРОВОК.**

г. Пермь « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013 год.

Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Кировского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице и.о. директора Павлушина Артема Сергеевича, действующего на основании Устава с одной стороны и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с решением единой комиссии от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт) о нижеследующем:

1. **Предмет контракта**

1.1. По настоящему контракту Подрядчик обязуется выполнить собственными силами по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы по восстановлению нарушенного благоустройства по ул.Волгодонская, 15 и 20 «а» Кировского района г.Перми в 2013 году.

1.2. Подрядчик обеспечивает выполнение работ по настоящему контракту в соответствии с:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – техническое задание;

- Приложение № 2 – локальный сметный расчёт;

- Приложение № 3 – образец предписания;

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, нормативных документов (СНиП, ГОСТ и др.).

1. **Права и обязанности Сторон**

**2.1. Обязанности и права Заказчика**

**2.1.1. Обязанности Заказчика:**

2.1.1.1. Для осуществления контроля за ходом выполнения работ и принятия оперативных решений назначить уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте выполнения работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке выполнения работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку журнала производства работ, актов на скрытые работы;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

2.1.1.2. В течение пяти рабочих дней с даты получения от Подрядчика письменного извещения, осуществлять приёмку выполненных работ.

Осуществлять рассмотрение документации по приёмке и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение десяти рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

2.1.1.3. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

2.1.1.4. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего контракта.

**2.1.2. Права Заказчика**

2.1.2.1. Требовать от Подрядчика устранения недостатков, выявленных в ходе приёмки выполненных работ.

**2.2. Обязанности и права Подрядчика:**

**2.2.1. Обязанности Подрядчика**

2.2.1.1. Обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок, в соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований действующего законодательства, технической документации, нормативных документов (СНиП, ГОСТ и др.).

2.2.1.2. Назначить соответствующим приказом уполномоченных представителей, имеющих право подписания, фотодокументов и документов, входящих в состав исполнительной документации.

2.2.1.3. Составлять акты на скрытые работы с начала производства работ до их завершения.

2.2.1.4. Предоставлять Заказчику фотодокументацию объектов до и после выполнение работ, в том числе скрытых.

Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка. Выполнение фотографирования осуществляется в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.

2.2.1.5. Обеспечить на объекте выполнения работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

2.2.1.6. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случаев, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

2.2.1.7. Письменно информировать Заказчика о необходимости приёмки скрытых работ по мере их готовности.

Продолжение производства работ без освидетельствования скрытых работ представителем Заказчика не допускается.

Оплата выполненных работ без предварительной фиксации представителем Заказчика скрытых работ, не производится.

2.2.1.8. Самостоятельно приобрести материалы и оборудование, необходимое для выполнения работ по настоящему контракту.

2.2.1.9. Осуществить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ (при необходимости).

2.2.1.10. В случае необходимости произвести согласование с органами государственного надзора порядка выполнения работ.

2.2.1.11. Обеспечить надлежащую охрану имущества третьих лиц, находящегося на объектах, в течение всего срока выполнения работ (действия настоящего контракта).

2.2.1.12. Извещать Заказчика в письменном виде в течение 4-х рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса, или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика.

При неисполнении, либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности документы и письма, направленные Подрядчику, считаются направленными надлежащим образом.

2.2.1.13. В сроки, установленные Заказчиком, прибыть лично, либо направить представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления актов приёмки выполненных работ. Представитель Подрядчика обязан представить и передать Заказчику заверенную копию доверенности до начала составления акта.

В случае если от имени Подрядчика на составление акта выполненных работ явилось лицо без доверенности, либо от имени Подрядчика представитель не прибыл, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте, считаются установленными надлежащим образом.

Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком.

2.2.1.14. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика и заблаговременно уведомлять Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

2.2.1.15. Обеспечить выполнение работ по настоящему контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись – наименование Подрядчика.

2.2.1.16. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту выполнения работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, акты на скрытые работы, сертификаты соответствия и паспорта качества на используемые материалы, исполнительные схемы, санитарно-эпидемиологические заключения (при необходимости по требованию Заказчика)

2.2.1.17. За свой счет и своевременно устранять недостатки, выявленные в ходе приёмки выполненных работ.

2.2.1.18. Осуществлять ограждение мест производства работ в соответствии с требованиями нормативных документов (ГОСТ, СНиП и др.).

2.2.1.19. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего контракта.

**2.2.2. Права Подрядчика:**

2.2.2.1. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта текущего ремонта с привлечением представителя Заказчика и представителя администрации Кировского района г. Перми

1. **Стоимость работ, порядок расчетов**

3.1. Стоимость работ, предусмотренных п.1.1 настоящего контракта устанавливается на основании итогов запроса котировок и составляет **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.**

3.2. Стоимость работ включает в себя все налоги, выплаченные или подлежащие выплате, обязательные платежи, расходы на страхование и прочие расходы, которые могут возникнуть при исполнении контракта.

3.3. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются:

- акт приёмки выполненных работ по форме КС-2 (приложение № 4);

- справка стоимости работ по форме КС - 3 (приложение № 5);

- счета-фактуры.

3.4. Форма оплаты: безналичный расчёт.

3.5. Сроки оплаты - в течение 30 календарных дней с даты подписания Сторонами акта приёмки выполненных работ по форме КС - 2, справки стоимости работ по форме КС-3, получения Заказчиком счёта-фактуры.

3.6. Порядок расчётов за выполненные объёмы работ:

Расчёт за выполненные объёмы работ, соответствующего качества производится в соответствии с локальным сметным расчётом Заказчика с применением понижающего коэффициента.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены контракта на стоимость работ, соответствующую локальному сметному расчёту Заказчика, составляет **\_\_\_\_\_\_\_\_\_**.

3.7. Работы по настоящему контракту оплачиваются за счет средств бюджета города Перми.

1. **Сроки выполнения работ**

4.1. Срок выполнения работ**:** 5 (пять) календарных дней с даты заключения контракта.

Начало: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013г.

Окончание: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013г.

1. **Качество работ**

5.1. При выполнении работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения.

Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, при соблюдении требований действующего законодательства, технической документации, нормативных документов (СНиП, ГОСТ и др.)

5.2. Срок предоставления гарантий качества всего объема выполняемых работ определяется в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1).

Гарантия заключается в безвозмездном восстановлении Подрядчиком объекта производства работ (отдельных его элементов), в случае выявления дефектов и недостатков, возникших в гарантийные сроки при условии соблюдения требований по эксплуатации объекта. Восстановлением объекта является приведение его в состояние, соответствующее условиям, которые определены как настоящим контрактом, так и действующей нормативной документацией (СНиП, ГОСТ и др.).

5.3. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ являются основанием для требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет.

1. **Ответственность сторон**

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного выполнения работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения выполнения работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований действующего законодательства и нормативной документации (СНиП, ГОСТ и др.).

6.3. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

6.4. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств, принятых по настоящему контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика:

6.4.1. За просрочку сроков выполнения и сдачи работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1 % от общей стоимости работ предъявленных к сдаче, за каждый день просрочки. Оплата удержанной Заказчиком неустойки производится в бюджет города Перми на основании локального нормативного акта Заказчика.

6.4.2. За каждое неисполненное в срок предписание Заказчик удерживает с Подрядчика штраф 10000 (Десять тысяч) рублей. Оплата удержанных Заказчиком штрафов производится в бюджет города Перми на основании локального нормативного акта Заказчика.

6.5. Заказчик за несвоевременную оплату контракта уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.6. Подрядчик несёт риск случайной гибели или случайного повреждения объекта имущества до сдачи его Заказчику.

6.7. Удержание неустойки (штрафов, пеней) производится Заказчиком при расчетах согласно разделу 3 настоящего контракта.

6.8. Уплата неустойки (штрафов, пеней), а также возмещение убытков не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств в натуре.

**7. Обстоятельства непреодолимой силы.**

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств.

**8. Дополнительные условия.**

8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует до фактического исполнения Сторонами своих обязательств.

8.2. Условия настоящего контракта могут быть изменены по письменному соглашению Сторон.

8.3. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон или по решению суда.

8.4. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами, решаются путем переговоров.

В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

8.5. В части, не предусмотренной настоящим контрактом, Стороны руководствуются законодательством РФ.

8.6. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

**9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.**

Заказчик: Подрядчик:

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Кировского района»  614113, г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова,4  т. 2501560, 2501561.  ИНН 5908041586  КПП 590801001  р./сч. № 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ банка России по Пермскому краю  УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми, МКУ «Благоустройство Кировского района»  л/с 02936018408)  БИК 045773001 |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.С. Павлушин  « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013 года.  м.п. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  « »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013 года.  м.п |

Приложение № 1

к МК №\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ НАРУШЕННОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ПО УЛ.ВОЛГОДОНСКАЯ, 15 и 20 «А» КИРОВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ В 2013 ГОДУ**

П

1. **Местонахождение объектов, состав, объёмы работ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Перечень, состав работ:** | **Ед.**  **изм.** | **Объём работ** |
|  | **Раздел 1: Разборка, планировка, установка борта** | | |
| 1.1 | Разборка бортовых камней на бетонном основании. | 100 м | 0,15 |
| 1.2 | Перевозка грузов автомобилями самосвалами грузоподъёмностью 10т, работающих вне карьера, расстояние перевозки до 5 км., класс груза 1 | 1 тонна | 1,5 |
| 1.3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,0128 |
| 1.4 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2. | 100 м3 уплотнен. грунта | 0,0128 |
| 1.5 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного  *Состав работ:*  - разравнивание и трамбование основания;  - щебень из природного камня для строительных работ фракции: 5(3)-10 мм (М400) | 1 м3 основания | 0,855 |
| 1.6 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий.  *Состав работ:*  - устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки;  - [установка](siref://0.0/Pages/16/#searchresult6) [бортовых](siref://0.0/Pages/16/#searchresult7) [камней](siref://0.0/Pages/16/#searchresult8) с подтеской, заливкой швов и их расшивкой;  - очистка бортов;  - камни железобетонные бортовые БР 100-30-15 (0,04м3) – 57 шт. | 100 м бортового камня | 0,57 |
| 1.7 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2  *Состав работ:*  - засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой кмьев и трамбованием;  - поливка водой при необходимости. | 100 м3 грунта | 0,0128 |
| 1.8 | Розлив вяжущих материалов по щебеночному основанию  *Состав работ:*  *-* розлив вяжущих материалов – 0,5 л/м2;  - битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I | 1 тонна | 0,003 |
| 1.9 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3.  *Состав работ:*  - укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке;  - укатка;  - битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I  - асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б | 100 тонн | 0,012 |
| 1.10 | Завоз и ручная планировка земли растительной толщиной 15 см | м3 | 30 |

**2.Условия выполнения работ:**

Технология производства работ и качество применяемых материалов должны отвечать требованиям нормативных документов:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | СНиП 2.05.02-85 | С изм 5(БСТ11/03) | Автомобильные дороги. |
| 2 | СНиП 3.06.03-85 |  | Автомобильные дороги. |
| 3 | СНиП 23-01-99 |  | Строительная климатология. |
| 4 | СНиП III-4-2000 |  | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 5 | ГОСТ Р.8.563-96 | Попр 10/03 и 1/04 | Методики выполнения измерений. |
| 6 | ГОСТ 12.2.11-75 |  | ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности. |
| 7 | ГОСТ 17.0.0.1-76 |  | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 8 | ГОСТ 17.1.1.01-77\* |  | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 9 | ГОСТ 17.2.1.01-76\* |  | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 10 | ГОСТ 17.4.2.01-81\* |  | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 11 | ГОСТ 3344-83 |  | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия. |
| 12 | ГОСТ 5578-94 |  | Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия. |
| 13 | ГОСТ 8267-93 |  | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| 14 | ГОСТ 8296.0-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы испытаний. |
| 15 | ГОСТ 8269.1-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа. |
| 16 | ГОСТ 9757-90 |  | Гравий, щебень и песок искусственные. Технические условия. |
| 17 | ГОСТ 30412-96 |  | Дороги автомобильные и аэродромы. Метод измерений неровностей оснований и покрытий. |
| 18 | ГОСТ Р 50597-93 |  | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. |
| 19 | ГОСТ Р 51582-2000 |  | Технические средства организации дорожного движения. |
| 20 | ВСН 19-89 |  | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 21 | ВСН 37-84 |  | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73). |
| 22 | СНиП 12-01-2004 |  | Организация строительства |
| 23 | ГОСТ 6617-76 |  | Битумы нефтяные строительные. Технические условия. |
| 24 | ГОСТ 9128-97 | С попр (БСТ 4/04) | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродром-ные и асфальтобетон. Технические условия. |
| 25 | ГОСТ 11501-78 | С изм. 1,2,3,4 | Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникновения иглы. |
| 26 | ГОСТ 11503-74 | С изм 4-I-02 | Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости. |
| 37 | ГОСТ 11504-73 | С изм I-II-84 | Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов. |
| 28 | ГОСТ 11505-75 | С изм I-III-82 и 2-VI-86 | Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости. |
| 29 | ГОСТ 11506-73 | С изм 3-VI-03 | Битумы нефтяные. Методы определения температуры размягчения по кольцу и шару. |
| 30 | ГОСТ 11507-78 |  | Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу. |
| 31 | ГОСТ 11508-74 |  | Битумы нефтяные. Метод определения сцепления битума с мрамором и песком. |
| 32 | ГОСТ 11955-82 |  | Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия. |
| 33 | ГОСТ 22245-90 |  | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия. |
| 34 | ГОСТ 31015-2002 | С попр. 8/04 | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия. |
| 35 | ОДН 218.0.006-2002 |  | Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог (взамен ВСН 6-90) |
| 36 | Росавтодор М-2003 |  | Рекомендации по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью (взамен ВСН 38-90). |
| 37 | СНиП 35-01-2001 |  | Доступность зданий и сооружений для мало мобильных групп населения |

**3. Сроки выполнения работ:**  5 (пять) календарных дней с даты заключения контракта.

**4. Гарантии:** гарантийный срок на выполненные работы 24 календарных месяца с даты подписания актов выполненных работ.

**5. Условия выполнения и предъявления выполненных работ:**

При производстве работ необходимо предусмотреть обустройство заниженного бортового камня на пересечении тротуара и проезжей части (СНиП 35-01-2001) для беспрепятственного передвижения маломобильных групп. Продольный и поперечный уклоны движения по устраиваемым съездам принять в соответствии с п.п. 3.3. СНиП 35-01-2001.

Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема работ с предоставлением:

- схем, актов на скрытые работы;

- сертификатов соответствия ГОСТ на применяемые материалы;

По окончании работ приведение места производства работ в нормативное состояние: уборка строительного мусора.

**Заказчик\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подрядчик\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Приложение № 2

к МК №\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_

**СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_2013г. \_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  |  | |  | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  (локальная смета) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | | | на Восстановление нарушенного благоустройства по ул.Волгодонская, 15 и 20 «а» Кировского района г.Перми в 2013 году   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Основание: |  |  |  |  |  |  |  | | Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_74056,55 руб. | | | | | | |  | | Средства на оплату труда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_6900,34 руб. | | | | | | | . | | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 03 кв 2013г | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | |  | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| № пп | Обосно- вание | Наименование | | | | | | Ед. изм. | Кол. | | | Стоимость единицы, руб. | | | | Общая стоимость, руб. | | | | | | Т/з осн. раб.на ед. | | Т/з осн. раб. Всего | | Т/з мех. на ед. | | Т/з мех. Всего | | |
| Всего | В том числе | | | Всего | | В том числе | | | |
| Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | 4 | 5 | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | |
| **Раздел 1.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **ФЕР27-03-010-01** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | | | | | | 100 м | 0,15 | | | 615,13 | 615,13 |  |  | 92,27 | | 92,27 |  |  | | 76,7 | | 11,51 | |  | |  | | |
| 2 | **ФССЦпг03-21-01-005** *Пр. Минрегион от 20.07.11 №354* | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза | | | | | | 1 т груза | 1,5 | | | 6,69 |  | 6,69 |  | 10,04 | |  | 10,04 |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 4 | **ФЕР01-02-057-02** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | | | | | | 100 м3 грунта | 0,0128 | | | 1201,2 | 1201,2 |  |  | 15,38 | | 15,38 |  |  | | 154 | | 1,97 | |  | |  | | |
| 5 | **ФЕР01-02-005-01** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | | | | | | 100 м3 уплотненного грунта | 0,0128 | | | 417,61 | 106,88 | 310,73 | 30,58 | 5,35 | | 1,37 | 3,98 | 0,39 | | 12,53 | | 0,16 | | 3,04 | | 0,04 | | |
| 6 | **ФЕР08-01-002-02** *И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339* | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | | | | | | 1 м3 основания | 0,855 | | | 338,34 | 19,61 | 58,36 | 5,56 | 289,28 | | 16,77 | 49,9 | 4,75 | | 2,4 | | 2,05 | | 0,54 | | 0,46 | | |
| 8 | **ФЕР27-02-010-02** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | | | | | | 100 м бортового камня | 0,57 | | | 4413,33 | 643,64 | 79,64 | 9,18 | 2515,6 | | 366,87 | 45,39 | 5,23 | | 76,08 | | 43,37 | | 0,68 | | 0,39 | | |
| 9 | **ФССЦ-403-8021** *И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629* | Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | | | | | | шт. | 57 | | | 63,12 |  |  |  | 3597,84 | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 10 | **ФЕР01-02-061-02** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | | | | | | 100 м3 грунта | 0,0128 | | | 729 | 729 |  |  | 9,33 | | 9,33 |  |  | | 97,2 | | 1,24 | |  | |  | | |
| 11 | **ФЕР27-06-026-01** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Розлив вяжущих материалов | | | | | | 1 т | 0,003 | | | 2376,67 |  | 39,6 | 7,66 | 7,13 | |  | 0,12 | 0,02 | |  | |  | | 0,66 | |  | | |
| 13 | **ФЕР27-03-004-02** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона | | | | | | 100 т смеси | 0,012 | | | 60215,25 | 598,75 | 2321,32 | 298,49 | 722,58 | | 7,19 | 27,86 | 3,58 | | 62,24 | | 0,75 | | 22,46 | | 0,27 | | |
| 15 | **ФССЦ-407-0013** *Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308* | Завоз и планировка земли растительной | | | | | | м3 | 30 | | | 131,9 |  |  |  | 3957 | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | | | | | | | | | | 11221,8 | | 509,18 | 137,29 | 13,97 | |  | | 61,05 | |  | | 1,16 | | |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | | | | | | | | | | | | | | | | 54824,4 | | 6716,08 | 695,91 | 184,26 | |  | | 61,05 | |  | | 1,16 | | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 03 кв 2013г ОЗП=13,19; ЭМ=5,39; ЗПМ=13,19; МАТ=4,48 (Поз. 1, 8, 11-14, 4, 9-10, 5-7, 15) | | | | | | | | | | | | | | | | 43567,66 | | 6206,9 | 558,63 | 170,29 | |  | |  | |  | |  | | |
| перевозка ПЗ=4,48 (Поз. 2) | | | | | | | | | | | | | | | | 34,94 | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | 5589,28 | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 81% = 95%\*0,85 ФОТ (от 6900,34) (Поз. 1, 8, 11-14, 4, 9-10, 5-7) | | | | | | | | | | | | | | | | 5589,28 | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | 2346,11 | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 34% = 50%\*0.85 \* 0,8 ФОТ (от 6900,34) (Поз. 1, 8, 11-14, 4, 9-10, 5-7) | | | | | | | | | | | | | | | | 2346,11 | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |
| **Итоги по смете:** | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |
| Автомобильные дороги | | | | | | | | | | | | | | | | 26288,31 | |  |  |  | |  | | 55,63 | |  | | 0,66 | | |
| Перевозка автотранспортом | | | | | | | | | | | | | | | | 44,98 | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом | | | | | | | | | | | | | | | | 16819,05 | |  |  |  | |  | | 3,21 | |  | |  | | |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом | | | | | | | | | | | | | | | | 66,21 | |  |  |  | |  | | 0,16 | |  | | 0,04 | | |
| Конструкции из кирпича и блоков | | | | | | | | | | | | | | | | 1813,88 | |  |  |  | |  | | 2,05 | |  | | 0,46 | | |
| Озеленение. Защитные лесонасаждения | | | | | | | | | | | | | | | | 17727,36 | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | 62759,79 | |  |  |  | |  | | 61,05 | |  | | 1,16 | | |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |
| Материалы | | | | | | | | | | | | | | | | 47377,47 | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | | | | | | | | 695,91 | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |
| ФОТ | | | | | | | | | | | | | | | | 6900,34 | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | 5589,28 | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | 2346,11 | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |
| НДС 18% | | | | | | | | | | | | | | | | 11296,76 | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |
| **ВСЕГО по смете** | | | | | | | | | | | | | | | | **74056,55** | |  |  |  | |  | | **61,05** | |  | | **1,16** | | |

**Понижающий коэффициент: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Стоимость работ с учётом понижающего коэффициента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ копеек**

**Заказчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подрядчик\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Приложение № 3

к МК № \_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# 

**МКУ «БЛАГОУСТРОЙСТВО КИРОВСКОГО РАЙОНА»**

**ПРЕДПИСАНИЕ (ОБРАЗЕЦ)**

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013 г. Кому\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Копия\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

На основании\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Предлагаю устранить выявленные дефекты и следующие нарушения технических правил:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п.п. | Предписание | Место | Срок выполнения |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |

По истечении указанного срока сообщить о выполнении предписания.

Представитель заказчика: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ФИО/

(подпись)

Приложение № 4к МК

# №\_\_\_\_\_\_от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Унифицированная форма № КС-2 | | | | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждена постановлением Госкомстата России | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | от 11 ноября 1999 года №100 | | | | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код | | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма по ОКУД | 322005 | | |  | |  |
|  | Инвестор - | |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  | | |  | |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) - | | | |  |  |  |  |  | по ОКПО |  | | |  | |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) - | | | | |  |  |  |  | по ОКПО |  | | |  | |  |
|  | Стройка - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |
|  | Объект - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  | | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  | | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Номер документа | | Дата составления | | Отчетный период | | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | с | | по |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  | АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ | | | | | | | | | |  |  | |  |
|  |  | Смета №, | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | | | | | | | | | | | | | | |
| Номера | | Обоснова-ние | Наименова-ние работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы | | | Общая стоимость | | | | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин | |  |  |
| по порядку | поз. по смете | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины | |  |  |
| оплата труда | в т.ч. оплата труда | в т.ч. оплата труда | на ед-цу | |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |  |  |
| Итого прямые затраты по акту | | | | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  |
| ИТОГО | | | | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  | Сдал: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  | Принял: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |

Приложение № 5 к МК

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Унифицированная форма № КС-3 | | | | | |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата | | | |
|  |  | России от 11.11.99 № 100 | | | |
| Инвестор | |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик | | |  |  |  |
|  |  | |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: | |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП | |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Договор подряда(контракт) |  | Номер | Дата |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период | |
|  |  | С | по |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **С П Р А В К А** | |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат | | | |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат | | |
| с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: |  |  |  |  |
|  | по договору |  |  |  |  |
|  | по доп.заданию |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  | Сумма НДС 18% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность | |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность | |  |  |