Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Проект

**Муниципальный контракт № \_\_\_\_\_\_**

**на выполнение работ по благоустройству пешеходной зоны: ул. Крупской (от ул. Макаренко до ул. Патриса Лумумбы)**

г. Пермь \_\_\_\_ 2013 год

Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Лепешкина Юрия Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_, с другой стороны, в соответствии с решением аукционной комиссии (протокол от "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_ 2013г. № \_\_\_\_) заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о следующем:

**1.Предмет Контракта**

1.1. По настоящему Контракту Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по благоустройству пешеходной зоны: ул. Крупской (от ул. Макаренко до ул. Патриса Лумумбы) (далее – Объект).

1.2. Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в п.1.1. настоящего Контракта, в соответствии с:

а) приложениями к настоящему Контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 –Техническое задание;

Приложение № 2 –Технология производства работ и условия выполнения работ;

Приложение № 2.1 –Материалы, используемые Подрядчиком, при выполнении работ;

Приложение №3 – Перечень нормативных документов;

Приложение № 4 - Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости;

Приложение № 5 –Локальный сметный расчет;

Приложение № 6 – Акт контрольной проверки качества работ;

Приложение №7 - Акт обследования гарантийного объекта;

Приложение № 8 - Акт приемки выполненных работ по устранению дефектов на гарантийном объекте;

Приложение № 9 - Акт приемки объекта по истечении срока гарантийных обязательств;

Приложение № 10 - Уровень требований к объектам находящимся на гарантии и размер неустойки;

Приложение № 11 – Уведомление о случаях нанесения ущерба, о других нарушениях;

Приложение № 12 – Предписание;

б) требованиями действующего законодательства, правовых актов города Перми, условиями настоящего Контракта, нормативно-технической документации (СНиП, ГОСТ, Приложение №4).

**2.Сроки исполнения обязательств**

2.1. Сроки производства работ: 10 дней с момента заключенияКонтракта.

2.2. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в порядке, установленном в разделе 3 настоящего Контракта.

1. **Стоимость работ, порядок приемки и оплаты работ**

3.1. Общая стоимость работ составляет\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) руб. \_\_\_\_ коп., без дальнейшей индексации, в т.ч. НДС \_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_\_ коп.

3.2. Стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, обязательные платежи и подлежит уменьшению в случае, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Контракта, ухудшившими результат работ, (некачественное выполнение работ) или с иными недостатками, которые делают результат работ не пригодным для использования Объекта, а также в случае удержания штрафа;

Уменьшение стоимости работ в связи с некачественным выполнением работ производится в порядке согласно Приложению № 4 к настоящему Контракту.

3.3. Подрядчик сдает работы Заказчику в течение трех дней с момента окончания их производства. О готовности сдачи - приемки работ, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика не менее, чем за сутки, с указанием времени и места приемки.

3.4. Основанием для приемки и последующей оплаты работ (в порядке, установленном настоящим Контрактом) с учетом качества выполненных Подрядчиком работ являются подписанные сторонами Акт о приемке выполненных работ формы КС-2, Справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 и счет-фактура, предоставляемые Заказчику в течение трех дней по выполнении работ. В случае не предоставления по вине Подрядчика в указанный срок работ к приемке, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце, следующим за отчетным.

3.5. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.6. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком на основании подписанных актов о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ за фактически выполненный объем работ в течение месяца, следующего за отчетным, при условии устранения Подрядчиком всех замечаний со стороны Заказчика по выявленным в процессе работ недостаткам с учетом применения мер ответственности к Подрядчику согласно условиям, установленным в настоящем Контракте.

3.7. При обнаружении представителем Заказчика недостатков в результате производства работ, Заказчик применяет снижение стоимости работ в порядке согласно Приложению № 3 к настоящему Контракту.

3.8. Работы по настоящему Контракту Работы финансируются из бюджета города Перми в соответствии с постановлением администрации г. Перми от 27.01.2012 N 13-П "Об установлении и финансовом обеспечении расходных обязательств Пермского городского округа по мероприятиям, направленным на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах на территории Пермского городского округа, на 2013-2015 годы".

**4. Качество работ**

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего Контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно СНиП, ГОСТ, рекомендациям (Приложение №3).

4.2. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в предписаниях, являющихся основанием для:

а) требования устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим Контрактом.

4.3. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику устранить дефекты и недостатки, указанные в предписании.

4.4.**Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания акта выполненных работ в течение 24 месяцев.**

**5. Права и обязанности Подрядчика**

5.1. Приступить к исполнению обязательств незамедлительно после заключения контракта.

5.2. В соответствии с условиями настоящего Контракта, при соблюдении требований нормативной документации (СНиП, ГОСТ и т.д.) обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего Контракта, и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.3. Вести журнал производства работ с начала производства работ до их завершения, своевременно оформлять и предоставлять Заказчику акты на скрытые работы.

5.4. Обеспечить на Объекте производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.5. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему Контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.6. Обеспечить беспрепятственный доступ к Объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы, санитарно-эпидемиологические заключения, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.7. Обеспечить выполнение работ по настоящему Контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись - наименование предприятия Подрядчика.

5.8. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего Контракта.

5.9. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование Объекта ремонта с привлечением представителя Заказчика.

5.10. По исполнению предписаний Подрядчик обязан сообщить об устранении замечаний в указанный срок Заказчику и предоставить подтверждающие фотодокументы. На основании этого Заказчик производит проверку исполнения предписания, после чего, в случае отсутствия замечаний по качеству выполнения работ, предписание считается исполненным.

1. **Права и обязанности Заказчика**

6.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

присутствовать на объекте производства работ;

производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества;

принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

производить проверку журнала производства работ;

осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за ходом и качеством производства работ;

составлять и подписывать акты о нарушениях Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Утверждать расчет стоимости работ по настоящему Контракту.

6.2.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

6.2.3. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего Контракта.

6.2.4. Осуществлять рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком работ и подписание представленных Подрядчиком актов выполненных работ в течение 7 дней.

6.3. Заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ и фиксирует выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика.

6.4. Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования Объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка.

6.5. Данные журналов производства работ, фотодокументации и актов контрольных проверок служат основанием для снижения оплаты работ, применения санкций в соответствии с условиями настоящего Контракта, а также могут служить основанием для расторжения Контракта.

6.6. Заказчик вправе выдать предписание о выявлении дефектов и недостатков объекта производства работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направить указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением или по факсимильной почте. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта производства работ.

**7. Ответственность сторон**

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного производства работ по настоящему Контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего Контракта, требований действующего законодательства и нормативной документации (СНиП, ГОСТ и др.).

7.3. В случае несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, не выполнения отдельных технологических операций (видов работ), подлежащих выполнению в соответствии с условиями настоящего Контракта и технологией, стоимость работ снижается Заказчиком в соответствии с условиями, установленными в настоящем Контракте.

7.4. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему Контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.5. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств, принятых по настоящему Контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

7.5.1. За просрочку окончания производства работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1% от общей стоимости работ, установленных в п. 3.1, за каждый день просрочки до фактического выполнения работ и сдачи результата Заказчику.

7.5.2. За просрочку сроков устранения дефектов Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1% от общей стоимости работ, указанных в п.3.1. настоящего Контракта, за каждый день просрочки.

7.5.3. За выданные Заказчиком и неисполненные Подрядчиком предписания в указанные сроки, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере, установленном разделом 5 таблицы №1 Приложения №4 к Контракту, по иным основаниям штраф в размере 10000 (Десять тысяч) рублей.

7.5.4. За несвоевременное предоставление документов (актов выполненных работ, форма КС-3, счета-фактуры) в установленные сроки Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 0,1% от общей стоимости работ по Контракту за каждый день просрочки до момента предоставления документов Заказчику.

7.6. За нарушения иных обязательств Подрядчиком, Заказчик вправе взыскать штраф в размере 2 000 (Две тысячи) рублей за каждое выявленное нарушение.

7.7. Заказчик за несвоевременную оплату Контракта уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика.

7.8. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.9.Заказчик вправе удержать штрафы, пени, неустойки при расчетах согласно разделу 3 настоящего Контракта.

7.10. Уплата неустойки (штрафов, пеней), а также возмещение убытков и выплата обеспечения исполнения Контракта не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств в натуре.

**8. Действие и прекращение действия Контракта**

8.1. Настоящий Контракт подписан обеими сторонами с применением электронной цифровой подписи и размещен на электронной торговой площадке.

8.2. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств.

8.3. Дополнения и изменения настоящего Контракта действительны за подписями Сторон по Контракту.

8.4. Расторжение настоящего Контракта допускается по согласованию сторон, по решению суда либо вследствие отказа одной из сторон Контракта от исполнения принятых обязательств.

8.5. В случае одностороннего отказа от исполнения обязательств, сторона, принявшая такое решение обязана в письменной форме уведомить другую строну не менее, чем за 15 дней до предстоящего расторжения.

8.6. Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Контракта только после получения отказа Подрядчика на предложение расторгнуть настоящий Контракт либо неполучения ответа в течение 10 календарных дней с момента направления предложения Подрядчику.

8.7. В случае расторжения Контракта неустойки (штрафы и пени) начисляются до момента расторжения Контракта и могут быть покрыты за счет предоставленного Подрядчиком обеспечения.

8.8. При расторжении настоящего Контракта по решению суда по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику единовременную неустойку в размере 25 % от общей стоимости работ по ремонту Объекта, указанной в п.3.1 настоящего Контракта.

1. **Разрешение споров между сторонами**

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируются законодательством РФ.

9.2. Если между Сторонами в процессе реализации настоящего Контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), Стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения спора каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

1. **Обстоятельства непреодолимой силы**

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему Контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

1. **Обеспечение исполнения Контракта.**

11.1. Подрядчик для заключения Контракта обязан представить обеспечение исполнения настоящего Контракта в виде:

- безотзывной банковской гарантии,

- передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита),

в размере 30 % от начальной (максимальной) цены Контракта.

11.2. В случае выбора Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта - залога денежных средств, Заказчик возвращает сумму, перечисленную Подрядчиком, в следующем порядке:

- Заказчик возвращает сумму в качестве залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) сумму, перечисленную победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается Контракт, в течение месяца после полного исполнения Сторонами своих обязательств, включая устранение замечаний Заказчика по выявленным недостаткам работ в период производства работ.

11.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта, установленное п.11.1. перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Подрядчик должен в течение 10 (десяти) банковских дней с момента невозможности обеспечить исполнение Контракта предоставить Заказчику иное обеспечение исполнения Контракта, установленное п.11.1. на тех же условиях и в том же размере;

Залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) не может быть заменен другим способом обеспечения исполнения обязательства.

11.4. При расторжении настоящего Контракта по решению суда по вине Подрядчика, обеспечение исполнения Контракта в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается.

11.5. Срок действия обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту должен превышать конечный срок исполнения обязательств Подрядчиком (включая гарантийный срок на выполненные работы) не менее, чем на 15 дней.

1. **Юридические адреса и банковские реквизиты сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК  Муниципальное казенное учреждение  «Благоустройство Мотовилихинского района»  614014, г. Пермь, ул.Уральская, 36  Тел.: 266-08-92, факс: 266-08-30  Банковские реквизиты:  ИНН 5906085556   КПП 590601001  УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми, МКУ «Благоустройство Мотовилихинского  района», л/сч. 02563000380)  Р/сч.40204810300000000006  в ГРКЦ  ГУ Банка России по Пермскому краю  л/сч 02933018336 БИК 045773001 | ПОДРЯДЧИК |

**ПОДПИСИ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК  Директор МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.А.Лепешкин | ПОДРЯДЧИК |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№ \_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2013 г.

**Техническое задание**

**на выполнение работ по благоустройству пешеходной зоны:**

**ул. Крупской (от ул.Макаренко до ул.Патриса Лумумбы)**

работы выполняются в соответствии с Постановлением администрации города Перми от 27.01.2012 №13-П "Об установлении и финансовом обеспечении расходных обязательств Пермского городского округа по мероприятиям, направленным на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах на территории Пермского городского округа,

на 2013-2015 годы"

**1. Место выполнения работ: ул.Крупской (от ул. Макаренко до ул.Патриса Лумумбы).**

**2. Срок выполнения работ: 10 дней с момента заключения муниципального контракта.**

|  |
| --- |
| **I. Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуара:**  1. Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных толщиной 5см- S=203м²;  2. Демонтаж бортовых камней на щебеночном основании - 69п/м;  3. Погрузка, перевозка мусора строительного на полигон ТБО для захоронения - 22,92т;  4. Устройство основания из природного щебня для строительных работ фракцией 10-20 мм не ниже марки М800 под бортовой камень, толщиной 10см, с уплотнением **–** S=13,8м²;  5. Установка вибропрессованного бортового камня, марки БР 100.20.8 - 69п/м;  4. Исправление профиля оснований щебеночных, с добавлением нового материала толщиной 5см - S=203 м²;  5. Устройство асфальтобетонного покрытия тротуара h=5cм из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Г, марка II - S=203м².  **II. Ремонт газонного покрытия:**  1. Определение границ ремонта газона - разбивка участка с нанесением контуров ремонтируемой части газона (контуры правильной прямоугольной или трапециевидной формы) - S=21м²;  2. Разравнивание и планировка земляного полотна (естественного грунта) – S=21м²;  3. Разравнивание и планировка растительной земли граблями вручную с разбивкой комьев, выборкой камней, корневищ, различных видов загрязнения – S=21м²;  Укладка растительной земли (почвогрунта) осуществляется с разравниванием вдоль и поперек ремонтируемого участка вручную. В местах просадок слой почвогрунта должен быть досыпан, спрофилирован и повторно уплотнен.  4. Посев газонов партерных вручную, норма высева - 20 грамм травосмеси на 1 м2 – S=21м²;  5. Состав травосмеси для устройства партерного газона: Мятлик Луговой - 40%, Овсяница красная - 50%, Райграс многолетний пастбищный - 10% - 0,42 кг.  6.Прикатывание после посева газонов легкими ручными катками – S=21м²;  7. Полив газонов после посева и прикатывания при помощи дождевания – S=21м²;  8.Уборка мусора и отходов с площади на полигон ТБО для захоронения – S=21м². |
| **Строительный мусор вывозится на полигон ТБО для захоронения** |

Приложение №2

к муниципальному контракту

№ \_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2013г.

**Технология производства работ и условия выполнения работ**

1. Качество применяемых материалов должно отвечать по качеству и параметрам требованиям ГОСТа, СНиП III-10-75 «Благоустройство территории», МДС 13-5.2000. «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации». Природный щебень, бетон, бортовой камень, битум, асфальтобетонная смесь, посадочный материал (семена газонных трав) должны иметь сертификаты, паспорт соответствия, подтвержденный документами от уполномоченного органа в данной сфере.

2. Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения ремонта должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам, согласно Приложению №3 к Контракту.

Перед началом производства работ Подрядчик обязан согласовать с владельцами подземных коммуникаций и сетей выполнение земляных работ, проводимых на объектах.

Ограждение мест производства работ по благоустройству пешеходной зоны: ул. Крупской (от ул. Макаренко до ул.Патриса Лумумбы) производится в соответствии с требованиями ВСН 37-84.

Перед началом производства работ Подрядчик согласовывает график производства работ, используемые материалы и план-схему ремонтируемых участков.

Вышеперечисленные согласования с Заказчиком осуществляются в письменном виде до начала производства работ.

После согласования и утверждения вышеперечисленных документов, Подрядчик допускается до выполнения работ. При отклонении Подрядчика от утвержденного графика производства работ с Подрядчика взимаются штрафы в связи со срывами промежуточных и конечных сроков выполнения работ.

3. На местности производятся работы по разбивке участка и подготовке территории, уборке мусора, планировке участка вручную (при ремонте газонного покрытия).

4. При производстве работ не допускается: применение отходов асфальтобетона и материалов, произведенных с их применением, применение технологий вторичного использования асфальтобетона существующего покрытия на ремонтируемых объектах.

5. При производстве работ по ремонту тротуаров используется битумная эмульсия ЭБК-1 либо ЭБК-2, асфальтобетонная смесь мелкозернистая, типа Г, марки II.

6. Бортовой камень выставляется по уплотненному подготовленному основанию на бетонные маячки и омоноличивается в опалубке бетоном класса В15 марки М200. Бортовой камень БР 100.20.8 применять вибропрессованный.

7. При устройстве газона необходимо производить прокатку катком до и после укладки посева, затем газон необходимо пролить водой. Приемка газона и оплата производится после всхожести травосмеси.

8. Вывозка собранного мусора и различных видов загрязнений производится на городской полигон ТБО для захоронения в течение рабочей смены. Складирование материалов допускается на объекте в течение рабочей смены.

9. При нарушении элементов благоустройства в зоне производства работ: целостности газонного покрытия, ограждения, бортового камня, древесных насаждений Подрядчик за свой счет восстанавливает нарушенное благоустройство. Складирование материалов на объекте допускается исключительно в течение рабочей смены.

10. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего технического задания, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам согласно перечню нормативных документов – Приложение №3 к Контракту. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока. **Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания акта выполненных работ в течение 24 месяцев.**

Подрядчик в течение гарантийного срокаустраняет за свой счет и в сроки, устанавливаемые Заказчиком, все дефекты и недостатки покрытия на объектах, находящихся на гарантии, в том числе: выбоины, выкрашивания покрытия, просадки, трещины, независимо от причин их возникновения. Размер неустойки определяется согласно Приложения №10 к Контракту.

11. Выполненные работы предъявляются Заказчику по факту выполненного объема работ по благоустройству пешеходной зоны по ул.Крупской на участке от ул.Макаренко до ул.Патриса Лумумбы с предоставлением фотодокументов, схем, общих журналов работ, актов на скрытые работы, документов, подтверждающих качество применяемых материалов. Приемка работ по устройству газонного покрытия осуществляется после всхожести травосмеси.

12. Отклонение от сроков выполнения работ, указанных в задании Заказчиком, допускается при неблагоприятных погодных условиях (наличие атмосферных осадков, если температура окружающего воздуха не отвечает требованиям ГОСТ, СНиП и других нормативных документов для видов работ указанных в техническом задании) подтвержденных сведениями, выданными уполномоченными органами в сфере гидрометеорологии.

13. Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ по благоустройству пешеходной зоны: ул. Крупской (от ул. Макаренко до ул.Патриса Лумумбы) производятся согласно Приложению № 4 к Контракту. Оплата выполненных работ осуществляется на основании приложения № 6 к Контракту.

Заказчик Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района» \_\_\_\_\_\_\_ Ю.А. Лепешкин

Приложение №2.1

к муниципальному контракту

№ \_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2013г.

**Материалы, используемые Подрядчиком, при выполнении работ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование операций | Наименование товара используемого при производстве работ | Требования к товарам используемых при производстве работ (ссылка на нормативный документ ГОСТ, СНиП, ОДН, ОДМД, ВСН, Технические условия) | Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документаций об открытом аукционе в электронной форме, (заполняется участником размещения заказа) | Товарный знак (при его наличии заполняется участником размещения заказа) предлагается для использования при производстве работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |

(заполняются по предложениям, представленным участником размещения заказа на аукцион)

Заказчик Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района» \_\_\_\_\_\_\_ Ю.А. Лепешкин

Приложение №3

к муниципальному контракту

№ \_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2013г

**Перечень нормативных документов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование, код | Название |
| 1 | МДС 13-5.2000 | «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации» |
| 2 | СНиП III-10-75 | Благоустройство территории |
| 3 | Решение Пермской городской Думы от 29.01.2008 N 4 | Об утверждении правил благоустройства и содержания территории в городе Перми |
| 4 | ГОСТ 28329-89 | «Озеленение городов термины и определения» |
| 5 | ГОСТ 17.0.0.1-76 | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 6 | ГОСТ 17.1.1.01-77\* | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 7 | ГОСТ 17.1.1.04-80 | Охрана природы. Гидросфера. Классификация подземных вод по целям водопользования. |
| 8 | ГОСТ 17.2.1.01-76\* | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 9 | ГОСТ 17.4.2.01-81\* | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 10 | СНиП 12-03-99 | Безопасность труда в строительстве |
| 11 | СП 42.13330.2011 | Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. |
| 12 | ВСН 1-94 | [Инструкция по строительству полносборных покрытий городских дорог](http://vsn.ru/vsn/full/9). |
| 13 | СНиП 2.05.02-85 | Автомобильные дороги. |
| 14 | СНиП 3.06.03-85 | Автомобильные дороги. |
| 15 | СНиП 23-01-99 | Строительная климатология. |
| 16 | ГОСТ Р.8.563-96 | Методики выполнения измерений. |
| 17 | ГОСТ 8267-93 | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| 18 | [ВСН 8-89](javascript:navigate('nd=1200006727&prevdoc=1200032208',%20'mark=3VSPGEJ000002K0000PQT3OR0RO02C4SF1616ORT6J2G0LFVB347E5UN')). | Инструкцию по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог. |
| 19 | ВСН 19-89 | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 20 | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
| 21 | ГОСТ 9128-2009 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия. |
| 22 | ГОСТ Р 52128-2003 | Эмульсии битумные дорожные. Технические условия |
| 23 | СТП-01-01-2011 | Регламент по контролю качества. |
| 24 | ГОСТ 7473-94 | Смеси бетонные. Технические условия. |
| 25 | ГОСТ 6665-91 | Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия. |
| 26 | ГОСТ 13015-2003 | Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортировки и хранения. |
| 27 | ГОСТ 26633-91 | Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия. |
| 28 | ГОСТ 31108-2003 | Цементы общестроительные. Технические условия. |

Заказчик Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района» \_\_\_\_\_\_\_ Ю.А. Лепешкин

Приложение № 4

к муниципальному контракту

№ \_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2013г

**Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости**

Настоящие требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядным организациям, осуществляющим работы по благоустройству пешеходной зоны: ул. Крупской (от ул. Макаренко до ул. Патриса Лумумбы) по муниципальному заказу. Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ (включая техническую документацию - ГОСТ, СНиП, рекомендации и т.п.), Правилами содержания территории г.Перми, Уставом города Перми.

**I. Критерии оценки качества устройства асфальтобетонного покрытия, установки бортового камня**

**При некачественном выполнении работ будет производиться следующее снижение стоимости выполнения работ:**

Таблица №1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ параметра** | **Критерии оценки качества работ** | **Размер снижения стоимости от вида работ по объекту (%)** |
| **1.** | **ЩЕБЕНОЧНЫЕ И ГРАВИЙНЫЕ ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ** |  |
| **1.1.** | **Толщина слоя** |  |
|  | До 10% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от" минус" 15 мм до" плюс" 20мм, 90% результатов измерений могут иметь отклонения от" минус" 10мм до "плюс" 10мм | Снижение не производится |
|  | От 10% до15% результатов измерений имеют отклонения от "минус" 15 мм до "плюс" 20мм остальные результаты измерений могут иметь отклонения от "плюс" 10мм до "минус" 10мм | 10 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение |
|  | От 15% до 20% результатов измерений имеют отклонения от "минус" 15 мм до "плюс" 20мм остальные результаты измерений могут иметь отклонения от "плюс" 10мм до "минус" 10мм | 50 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение |
|  | Свыше 20% результатов измерений имеют отклонения от "минус" 15 мм до "плюс" 20мм или результаты измерений имеют отклонения более чем от "минус" 15мм до "плюс" 20 мм | Данный вид работ  не принимается и не оплачивается |
| **1.2.** | **Материалы, применяемые для устройства оснований, не соответствуют требованиям технического задания** | Данный вид работ  не принимается и не оплачивается |
| **2.** | **АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКР ЫТИЕ** |  |
| **2.1.** | **Толщина покрытия** |  |
|  | Отклонения от проектных размеров до "минус" 5 мм | Снижение не производится |
|  | Отклонения от проектных размеров до "минус" 10 мм | Данный вид работ  не принимается и не оплачивается |
| **2.3.** | **Поперечное сопряжение** |  |
|  | Разница в уровнях на поперечных сопряжениях (просвет под рейкой длинной 3 м) |  |
|  | На каждом стыке просвет под рейкой до 1мм | Снижение не производится |
|  | На каждом стыке просвет под рейкой до 3мм | 10 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение |
|  | На каждом стыке просвет под рейкой до 6 мм | 50 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение |
|  | На каждом стыке просвет под рейкой более 6 мм | Данный вид работ  не принимается и не оплачивается |
| **2.4.** | **Продольное сопряжение (в том числе с обочиной и газоном)** |  |
|  | Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра отсутствуют | Снижение не производится |
|  | Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра | Данный вид работ  не принимается и не оплачивается |
| **2.5.** | **Уплотнение асфальтобетонного покрытия** |  |
|  | Коэффициент уплотнения ниже требуемого на 0,01 (СНиП 3.06.03-85) | Снижение не производится |
|  | Коэффициент ниже требуемого на 0,02 и более | Данный вид работ  не принимается и не оплачивается |
| **2.6.** | **Водонасыщение переформованных образцов и образцов из а/б покрытия** |  |
|  | Водонасыщение переформованных образцов и образцов из а/б покрытия соответствуют требованиям Гост 9128-2009 | Снижение не производится |
|  | Водонасыщение выходит за пределы требований Гост 9128-2009 не более чем на 0,5% | Снижение на 10% от стоимости данных работ |
|  | Водонасыщение выходит за пределы требований Гост 9128-2009 не более, чем на 1 % по нижнему пределу и 0,5% по верхнему пределу | Снижение на 50% от стоимости данных работ |
|  | Водонасыщение выходит за пределы требований Гост 9128-2009 более, чем на 1% по нижнему пределу и более чем на 0,5% по верхнему пределу | Данный вид работ  не принимается и не оплачивается |
| **2.7.** | **Коэффициент водостойкости переформованных образцов, а/б смесей** |  |
|  | Коэффициент водостойкости переформованных образцов а/б смеси соответствует требованиям Гост 9128-2009 | Снижение не производится |
|  | Коэффициент водостойкости переформованных образцов а/б смеси ниже требуемого не более чем на 0,02 | Снижение на 10% от стоимости данных работ |
|  | Коэффициент водостойкости переформованных образцов а/б смеси ниже требуемого не более чем на 0,03 | Снижение на 50% от стоимости данных работ |
|  | Коэффициент водостойкости переформованных образцов а/б смеси ниже требуемого более чем на 0,03 | Данный вид работ  не принимается и не оплачивается |
| **2.8.** | **Материалы, применяемые для устройства асфальтобетонного покрытия, не соответствуют требованиям технического задания** | Данный вид работ  не принимается и не оплачивается |
| **2.9.** | **Укладка асфальтобетонной смеси на не очищенное от мусора и грязи основание** | Данный вид работ  не принимается и не оплачивается |
| **3.** | **УСТАНОВКА БОРТОВОГО КАМНЯ** |  |
| **3.1.** | **Смещение в плане лицевой грани одного бортового камня относительно другого** |  |
|  | До 3мм | Снижение не производится |
|  | От 3мм до 5мм | 5 тыс.руб. за каждый шов |
|  | Свыше 5мм | Данный вид работ  не принимается и не оплачивается |
| **3.2.** | **Превышение одного бортового камня над другим** |  |
|  | До 3мм | Снижение не производится |
|  | От 3мм до 5мм | 5 тыс.руб. за каждый шов |
|  | Свыше 5мм | Данный вид работ  не принимается и не оплачивается |
| **3.3.** | **Высота бортового камня над покрытием (на 1 м/п камня)** |  |
|  | Отклонение значения от требований в пределах от "минус" 1см до "плюс" 1см | Снижение не производится |
|  | Отклонение значения от требований в пределах от "минус" 1см до "плюс" 2см | 10 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение |
|  | Отклонение значения от требований свыше пределов от "минус" 1см до "плюс" 2см | Данный вид работ  не принимается и не оплачивается |
| **3.4.** | **Не соответствие качества установленного бортового камня требованиям ГОСТ 6665-91, ГОСТ 13015-2003 и технического задания** | Данный вид работ  не принимается и не оплачивается |
| **4.** | **НЕ ВЫВЕЗЕН СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И ВТОРОИЧНО ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПОСЛЕ УСТРОЙСТВА АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ В ТЕЧЕНИЕ ПЕРИОДА БОЛЬШЕГО, ЧЕМ ОДНИ СУТКИ, ЗА КАЖДЫЕ СУТКИ** | Снижение на 30% от стоимости работ Объекта |
| **5.** | **НЕВЫПОЛНЕНИЕ ПРЕДПИСАНИЙ ЗАКАЗЧИКА ПО СЛЕДУЮЩИМ ПУНКТАМ:** |  |
|  | Нарушение технологии ведения работ | 20 тыс. руб. за каждое неисполненное предписание |
|  | Производство работ без выполнения необходимых мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | 20 тыс. руб. за каждое неисполненное предписание |
|  | Производство работ без разрешения Заказчика (не подписаны акты освидетельствования скрытых работ и приёмки ответственных конструкций) | 50 тыс. руб. за каждый случай |
|  | Несвоевременное ведение исполнительной документации | 20 тыс. руб. за каждое неисполненное предписание |

**II. Критерии оценки качества устройства посевных газонов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **параметра** | **Критерии оценки качества работ** | **Размер снижения стоимости от вида работ по объекту (%)** |
| 1. | Работы выполнены в полном соответствии с требованиями технического задания:  - Произведены прикатывание и последующий полив - Четко соблюдены и выполнены требуемые границы устроенного газона. На скрытые работы и качество использованных материалов в полном объеме имеется необходимая документация. Почвогрунт уплотнен. | 0 |
| 2. | Наличие земли на прилегающих территориях (тротуары или проезжая часть). | 15 |
| 3. | Устройство газона выполнено без соблюдения требований технического задания: поверхность не ровная, газон не пролит, не укатан. | 100 |
| 4. | Трава не взошла | 100 |
| 5. | Не уплотнен почвогрунт | 30 |
| 6. | Плотность посева травы не соответствует норме (20 г/м2) | 80 |
| 7. | Разравнивание подпочвенного слоя земли не произведено, комья не разбиты, не выполнена выборка камней, корневищ, различных видов загрязнения. | 20 |
| 8. | Основание подпочвенного слоя не спрофилировано - имеются просадки, бугры. | 15 |

**Методика оценки качества работ**

Оценка качества и снижение стоимости работ осуществляется на основании обследования в присутствии представителя подрядной организации или комиссии. Замечания отражаются в акте контрольной проверки, который подписывается Заказчиком и Подрядчиком, или членами комиссии (если присутствие Подрядчика не обеспечено), с указанием замечаний. Отсутствие замечаний также отражается в акте контрольной проверки. Оплата выполненных работ осуществляется на основании актов контрольных проверок качества работ (Приложение №6 к Контракту).

Заказчик Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района» \_\_\_\_\_\_\_ Ю.А. Лепешкин

Приложение № 5

к муниципальному контракту

№ \_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2013г

**Локальный сметный расчет**

Прикреплен отдельный файл

* *Заполняется с учетом коэффициента пересчета по итогам аукциона*

Заказчик Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»

\_\_\_\_\_\_\_ Ю.А. Лепешкин

Приложение № 6

к муниципальному контракту

№ \_\_\_\_\_ от\_\_\_\_\_\_\_2013 г.

(форма)

**А К Т**

**контрольной проверки качества работ**

**по**  **благоустройству пешеходной зоны: ул.Крупской (от ул.Макаренко до ул.Патриса Лумумбы)**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(Наименование Подрядчика)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.

( дата )

Проверка произведена \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

( Должность, фамилия, имя, отчество представителя заказчика)

и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, фамилия, имя, отчество подрядчика)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование работ | Замечания | % снижения |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Все работы, предусмотренные муниципальным контрактом №\_\_\_\_\_ от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют, кроме перечисленных в данном акте. Срок устранения недостатков определяет Заказчик. Процент снижения определяется в соответствии с Приложением № 4 к Контракту.

Представитель Заказчика: Представитель Подрядчика:

|  |  |
| --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК  Директор МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.А.Лепешкин | ПОДРЯДЧИК |

Приложение №7

к муниципальному контракту

№\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_2013 г.

**А К Т**

**обследования гарантийного объекта**

г.Пермь «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_ г.

1. Комиссия произвела осмотр в натуре гарантийного объекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Работы выполнялись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на основании контракта №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_ г.

2. Основанием для обследования гарантийного объекта является акт приемки выполненных работ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_ г. по контракту №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_ г.

3. При осмотре участка в натуре и рассмотрении представленной документации комиссия выявила следующее:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Виды дефектов | Мероприятия по устранению дефектов |
|  | --------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------- |
|  | --------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------- |
|  | --------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------- |

4. Подрядчик обязан устранить своими силами и за свой счет следующие дефекты:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Качество гарантийного объекта после устранения дефектов Подрядчиком должно соответствовать требованиям нормативных документов, а также условиям контракта №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_ г.

5. Подрядчик обязан устранить выявленные дефекты в срок до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

6. Если Подрядчик не устранит дефект или недостаток обозначенный в Акте в срок, установленный Заказчиком, то Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку, указанную в Приложении №10 к Контракту, за данный дефект или недостаток в трехкратном размере.

7. На обозначенные в Акте дефекты и недостатки, устраненные Подрядчиком в установленный срок при надлежащем качестве работ, требования об уплате неустойки в соответствии с Приложением №10 к Контракту к Подрядчику не применяются.

8. Сдачу-приемку выполненных гарантийных работ оформить соответствующим актом.

Представитель Заказчика: должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ФИО/

(подпись)

Представитель Подрядчика: должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ФИО/

|  |  |
| --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК  Директор МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.А.Лепешкин | ПОДРЯДЧИК |

Приложение №8

к муниципальному контракту

№\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_2013 г.

**А К Т**

**приемки выполненных работ по устранению дефектов на гарантийном объекте**

г.Пермь «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_ г.

1. Комиссия, произвела осмотр в натуре гарантийного объекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Работы выполнялись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на основании контракта №\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_ г.
3. Дата обследования гарантийного объекта\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
4. Срок выполнения работ по устранению выявленных дефектов, согласно акту обследования гарантийного объекта от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Фактический срок устранения выявленных дефектов\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Срок окончания гарантийных обязательств по контракту \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Представитель Заказчика: должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ФИО/

(подпись)

Представитель Подрядчика: должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ФИО/

(подпись)

|  |  |
| --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК  Директор МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.А.Лепешкин | ПОДРЯДЧИК |

Приложение №9

к муниципальному контракту

№\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_2013 г.

**А К Т**

**приемки объекта по истечении срока гарантийных обязательств**

г.Пермь «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_ г.

1. Комиссия, произвела осмотр в натуре гарантийного объекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Работы выполнялись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на основании контракта №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_ г.
3. Срок окончания гарантийных обязательств по контракту \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
4. Фактический срок окончания гарантийных обязательств\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Объект считать принятым по истечению гарантийного срока эксплуатации.

Представитель Заказчика: должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ФИО/

(подпись)

Представитель Подрядчика: должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ФИО/

(подпись)

|  |  |
| --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК  Директор МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.А.Лепешкин | ПОДРЯДЧИК |

Приложение №10

к муниципальному контракту

№\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_2013 г.

**Уровень требований к объектам находящимся на гарантии и размер неустойки**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Наименование установленных недостатков\*** | **Особые условия** | **Объем и методы устранения** | **Неустойка, за каждый день просрочки (руб.)** | |
|  |  | **АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ** | | |  |  |
| 1 | Выбоины | Одиночные выбоины на покрытии (расстояние между  выбоинами вдоль тротуара более 5 п.м). |  | Ямочный ремонт | 5000  за каждую выбоину | |
| 2 | Редкие выбоины на покрытии (расстояние между выбоинами вдоль тротуара до5 п.м). | Границы определяются Заказчиком | Фрезерование или разборка покрытия на всю ширину, с последующим устройством нового слоя покрытия аналогичного типа и толщины. | 5000  за каждую выбоину | |
| 3 | Выкрашивание | Выкрашивание покрытия локальными участками общей площадью до 25 м2 | Границы определяются Заказчиком | Удаление дефектных локальных участков с устройством нового слоя покрытия требуемой толщины. | 10 000  за каждый  1 м2. | |
| 4 | Выкрашивание покрытия локальными участками площадью более 25 м2 | Границы определяются Заказчиком | Сплошное фрезерование дефектных участков на всю ширину покрытия с устройством нового слоя покрытия требуемой толщины. | 10 000  за каждый  1 м2. | |
| 5 | Просадки | Просадки на покрытии тротуара глубиной до 5 см. |  | Выравнивание просадок а/б смесью проектного состава, досыпка обочин, доведение высоты барьерных ограждений до требуемых отметок. | 5 000  за 1 просадку | |
| 6 | Просадки на покрытии тротуара глубиной более 5 см. |  | 1.Удаление верхнего и нижнего слоя покрытия. 2.Выравнивание и доуплотнение основания.3.Устройство нижнего слоя покрытия. 4.Устройство верхнего слоя покрытия из а/б смеси проектного состава толщиной 5 см. 5. Досыпка обочин, доведение высоты барьерных ограждений до требуемых отметок. | 10 000  за 1 просадку | |
| 7 | Трещины | Поперечные и продольные раскрытые трещины на тротуаре шириной раскрытия более 5 мм. |  | Выполнение работ по ликвидации одиночных трещин с разделкой и герметизацией резинобитумной мастикой. | 10 000  за каждый 1 пм. | |

Представитель Заказчика: должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ФИО/

(подпись)

Представитель Подрядчика: должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ФИО/

(подпись)

|  |  |
| --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК  Директор МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.А.Лепешкин | ПОДРЯДЧИК |

Приложение № 11

к муниципальному контракту

№\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_2013 г.

**Уведомление**

**о случаях нанесения ущерба по\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,**

**о других нарушениях**

1. Наименование виновного лица (если известны, указать адрес, телефон, марку и номер транспортного средства)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Дата, время и место нанесения ущерба\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Краткое описание нанесения ущерба\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Меры, принятые к устранению \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата

Подрядчик (Представитель Подрядчика) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

Подпись Ф.И.О.

|  |  |
| --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК  Директор МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.А.Лепешкин | ПОДРЯДЧИК |

Приложение №12

к муниципальному контракту

№ \_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2013 г

**ПРЕДПИСАНИЕ**

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование Подрядчика\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

На основании п.п.\_\_\_\_\_\_ Контракта от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_ необходимо устранить выявленные дефекты, недостатки и нарушения работ по благоустройству пешеходной зоны по ул.Крупской на участке от ул.Макаренко до ул.Патриса Лумумбы, требований действующего законодательства РФ, правовых актов города Перми, условий Контракта от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, выявленные в результате \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Предписание | Место, где выявлен дефект, недостаток, нарушение | Срок для устранения  дефекта, недостатка, нарушения |
|  |  |  |  |

По истечении срока для устранения выявленных нарушений о результатах их устранения сообщить Заказчику в письменной форме и подтвердить фотодокументами с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и время снимка.

Срок для сообщения об устранении дефекта, недостатка, нарушения законодательства и правовых актов, обязательств и условий Контракта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Представитель Заказчика:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Представитель Подрядчика:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Отметка об устранении дефекта, недостатка, нарушения:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Устранение дефекта, недостатка, нарушений проверил представитель Заказчика: Ф.И.О.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Заказчик Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.А. Лепешкин \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_