| СОГЛАСОВАНО Начальник управления внешнего благоустройства администрации города Перми ______________ И.А.Денисов ____ ____________ 2013 года | УТВЕРЖДАЮ И.о. директор муниципального казенного учреждения «Пермблагоустройство» _________________ М.В.Чувашов ___ _______________ 2013 года |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ

АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить муниципальный контракт

для субъектов малого предпринимательства

на выполнение работ по ул. Малкова от шоссе Космонавтов до ул. Энгельса: выполнение шумозащитных мероприятий в рамках капитального ремонта дороги

__________  Горюшков В.С.

__________  Петрова Е.В.

__________  Хайруллин Д.Ф.

__________  Прожерина Г.Н.

__________  Колпащикова И.А.

г. Пермь, 2013 год

| Общие сведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 №157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за размещением и исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Сведения о муниципальном заказчике |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование |  |  |  |  | Муниципальное казенное учреждение «Пермблагоустройство» |  |  |  |
| Место нахождения |  |  |  |  | 614000, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 25 |  |  |  |
| Почтовый адрес |  |  |  |  | 614000, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 25 |  |  |  |
| Адрес электронной почты |  |  |  |  | mku-pb@gorodperm.ru |  |  |  |
| Контактный телефон |  |  |  |  | 212-93-67 |  |  |  |
| Контактное лицо |  |  |  |  | Панков Алексей Анатольевич |  |  |  |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предмет муниципального контракта |  |  |  |  | выполнение работ по ул. Малкова от шоссе Космонавтов до ул. Энгельса: выполнение шумозащитных мероприятий в рамках капитального ремонта дороги |  |  |  |
| Начальная (максимальная) цена муниципального контракта |  |  |  |  | 697 441 (Шестьсот девяносто семь тысяч четыреста сорок один) рубль 00 копеек |  |  |  |
| Обоснование начальной (максимальной) цены муниципального контракта |  |  |  |  | Расчет выполнен в соответствии МДС 81-35.2004, ГЭСН (в редакции 2009г.), информационной литературы Филиала ФАУ «ФЦЦС» по Пермскому краю и прайс-листов поставщиков. Расчет стоимости (Приложение № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |  |  |  |
| Объем выполняемых работ |  |  |  |  | Согласно техническому заданию (приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |  |  |  |
| Требования к выполняемым работам |  |  |  |  | Работы, должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями аукционной документации и условиями муниципального контракта (приложение №4 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |  |  |  |
| Место выполнения работ |  |  |  |  | Согласно техническому заданию (приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |  |  |  |
| Условия и сроки (периоды) выполнения работ |  |  |  |  | - начало: с даты заключения муниципального контракта - окончание: 01 ноября 2013 г. |  |  |  |
| Гарантийный срок предоставления гарантий качества работ |  |  |  |  | Гарантийный срок: 60 месяцев с момента подписания акта о приемке выполненных работ |  |  |  |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  |  |  |  | Форма оплаты: безналичный расчет. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты выполненных Подрядчиком объемов работ являются акты о приёмке выполненных работ, подписанные собственником жилого помещения и счета-фактуры, предоставляемые Заказчику по окончанию выполнения работ. В случае не предоставления Подрядчиком работ к приемке, по вине Подрядчика, в указанный срок, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце, следующим за отчетным, с применением штрафных санкций, предусмотренных муниципальным контрактом. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в муниципальном контракте. Оплата за выполненные объёмы работ производится с использованием «понижающего коэффициента», который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, на начальную (максимальную) цену контракта, соответствующую стоимости работ Заказчика (Приложение № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме). Понижающий коэффициент рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления. Например, при начальной (максимальной) цене контракта 1 000 000 рублей и цене контракта, предложенной победителем аукциона, 895 550 рублей, расчетный коэффициент снижения составит 0,8955, следовательно, понижающий коэффициент равен 0,8955. Указанный коэффициент вносится в контракт. |  |  |  |
| Источник финансирования заказа |  |  |  |  | Бюджет города Перми |  |  |  |
| Порядок формирования цены муниципального контракта |  |  |  |  | Цена муниципального контракта должна включать в себя все обязательные платежи, налоги, подлежащие выплате, и расходы которые могут возникнуть при исполнении муниципального контракта (приобретение материалов, хранение, изготовление, погрузо-разгрузочные работы, транспортировка, страхование и др.). Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев определенных документацией об аукционе и контрактом. |  |  |  |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены муниципального контракта и расчетов с исполнителями |  |  |  |  | Рубль РФ |  |  |  |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного муниципального контракта |  |  |  |  | Не применяется |  |  |  |
| Сведения о возможности заказчика изменить предусмотренные муниципальным контрактом объём работ |  |  |  |  | Не предусмотрено |  |  |  |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участниками размещения заказа могут являться только субъекты малого предпринимательства, которые должны соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее – индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям: - для юридических лиц – суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов; - средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать ста человек включительно; 3. выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого предпринимательства (400 млн. руб.). |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Требования к содержанию и составу, заявки на участие в аукционе в электронной форме: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак; - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: 1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; 2) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. 3) Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом открытого аукциона в электронной форме: копию свидетельства о допуске к определенным видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включающего виды работ, являющиеся предметом аукциона: 33. Работы по организации строительства, реконструкции икапитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком); 33.3 Жилищно-гражданское строительство. |  |  |  |  |  |  |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении предмета аукциона. Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |  |  |  |  |  |
| V. Обеспечение заявки на участие в аукционе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  |  |  | 2 % начальной (максимальной) цены муниципального контракта, что составляет 13 948 рублей 82 копейки. Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |  |  |  |  |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |  |  |  | «02» сентября 2013 года 09:00 часов (время местное) |  |  |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |  |  |  | «05» сентября 2013 года |  |  |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |  |  | «09» сентября 2013 года |  |  |
| - VII. Обеспечение исполнения муниципального контракта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размер обеспечения исполнения муниципального контракта |  | - 30% начальной (максимальной) цены муниципального контракта, что составляет 209 232 рубля 30 копеек. |  |  |  |  |  |  |
| Срок предоставления обеспечения исполнения муниципального контракта |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения муниципального контракта, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения контракта предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |  |  |  |  |  |  |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения муниципального контракта Безотзывная банковская гарантия |  | - Обеспечение исполнения муниципального контракта может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии или передачи заказчику в залог денежных средств, 30% начальной (максимальной) цены муниципального контракта. Размер обеспечения составляет 30 % и предоставляется в следующем порядке: - размер обеспечения исполнения муниципального контракта составляет 20 % от начальной (максимальной) цены муниципального контракта (не включая гарантийные обязательства) - размер обеспечения исполнения гарантийных обязательств по муниципальному контракту составляет 10 % от начальной (максимальной) цены муниципального контракта. - Муниципальный контракт может быть заключен только после предоставления, в соответствии с требованиями настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, обеспечения исполнения контракта. - Способ обеспечения исполнения контракта из указанных способов определяется участником аукциона самостоятельно. - В случае, если обеспечение исполнения контракта предоставляется Участником аукциона, с которым заключается контракт, в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, банковская гарантия должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и настоящей документации: - В случае предоставления безотзывной банковской гарантии: - - банковская гарантия должна быть выдана банком или иной кредитной организацией; - - банковская гарантия должна вступать в силу безусловно, со дня ее выдачи; - - банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации; - - в банковской гарантии в обязательном порядке должно быть определено, что сумма гарантии по обязательству обеспечивает надлежащее исполнение Подрядчиком (Принципалом) своих обязательств перед Заказчиком (Бенефициаром) по муниципальному контракту; - - сумма, в пределах которой банк гарантирует надлежащее исполнение обязательств Подрядчиком (Принципалом) по муниципальному контракту, должна быть выражена в рублях Российской Федерации и равна сумме, установленной настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме и не может быть сокращена по причине частичного исполнения контракта; - - банковская гарантия должна содержать указание на предмет муниципального контракта, исполнение которого она обеспечивает, стороны контракта, ссылки на протокол как основание заключения контракта; - - срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом установленного общего срока выполнения работ по муниципальному контракту и истекать по истечении 2 месяцев с даты подписания акта о приемке выполненных работ; - - срок действия банковской гарантии по исполнению гарантийных обязательств должен устанавливаться с учетом установленного срока гарантийных обязательств на выполнения работ по муниципальному контракту и истекать по истечении 1 месяца; - - банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии, независимо от уведомлений о таких изменениях, дополнениях; - - банковская гарантия должна содержать указание на ее безотзывность, а также перечень документов, представляемых Заказчиком (Бенефициаром) в случае предъявления требования к гаранту об исполнении обязательств, вытекающих из банковской гарантии; - - в банковской гарантии в обязательном порядке должна быть установлена обязанность Гаранта уплатить сумму гарантии в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств по заключаемому Контракту, в том числе обязательств по выплате неустойки и возмещению убытков, а также по уплате процентов на указанные суммы в порядке ст. 395 Гражданского кодекса РФ. - Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется. - Все споры между Гарантом и Бенефициаром, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края. |  |  |  |  |  |  |
| Залог денежных средств |  | - В случае предоставления в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита): - - заключается договор залога денежных средств по обеспечению исполнения муниципального контакта, который направляется Заказчику с платежным поручением, подтверждающим внесение денежных средств через электронную площадку одновременно с подписанным муниципальным контрактом; - - денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, в качестве залога должны быть перечислены в размере, установленном настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме; - - залогом обеспечиваются обязательства Подрядчика (залогодателя) по муниципальному контракту, включая обязательства по уплате неустойки и возмещения убытков в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Подрядчиком своих обязательств по муниципальному контракту, а также уплата процентов на указанные суммы в порядке установленном ст. 395 Гражданского кодекса РФ; - - факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения муниципального контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты, выпиской из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»); - В противном случае обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств считается не предоставленным. - В случае расторжения муниципального контракта по вине Подрядчика, договор залога действует до момента исполнения Подрядчиком своих обязательств по уплате неустойки и возмещению убытков, возникших в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств во время действия муниципального контракта или вызванных досрочным прекращением муниципального контракта; - - если соглашением Заказчика и Подрядчика в соответствии с законодательством Российской Федерации изменяются условия муниципального контракта, залог сохраняет силу и является обеспечением измененных обязательств. - - в случае исполнения Подрядчиком обязательств по муниципальному контракту, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются Подрядчику путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в Договоре залога денежных средств по обеспечению исполнения муниципального контракта, по истечении одного месяца с даты подписания итогового акта о приемке выполненных работ; - - денежные средства в размере предъявленных санкций и не оплаченные в добровольном порядке остаются на расчетном счете Заказчика и возврату не подлежат. Получатель; департамент финансов администрации г. Перми (МКУ «Пермблагоустройство», л/с 04944018111). ИНН; 5902293435. КПП; 590201001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ Пермь г. Пермь. БИК; 045744000. Назначение платежа; Обеспечение исполнения муниципального контракта, извещение №___ от __.___________2013. |  |  |
| - VIII. Заключение контракта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Порядок заключения контракта |  | - Контракт заключается в порядке, предусмотренном статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. - В контракт включается цена контракта, предложенная участником открытого аукциона, с которым заключается контракт, сведения о товаре (товарный знак и (или) конкретные показатели товара), указанные в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме такого участника. - Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения контракта с иным участником открытого аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким участником открытого аукциона. - В случае, если при проведении открытого аукциона в электронной форме цена контракта снижена до нуля, проводится открытый аукцион в электронной форме на право заключить контракт в порядке, предусмотренном частью 18 статьи 41.10 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. - Победитель открытого аукциона в электронной форме на право заключить контракт или иной участник, с которым заключается контракт, перечисляет заказчику денежные средства в качестве оплаты права заключения контракта в сроки, предусмотренные для подписания контракта участником (части 4, 4.4, 4.6 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ). - Перечисление заказчику денежных средств в качестве оплаты права заключить контракт производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации г. Перми (МКУ «Пермблагоустройство», л/с 04944018111). ИНН; 5902293435. КПП; 590201001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ Пермь г. Пермь. БИК; 045744000. Назначение платежа; Оплата права заключить контракт, извещение №___ от __.__201__г.. |  |  |

Приложение №1 к документации

об открытом аукционе в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ул. Малкова от шоссе Космонавтов до ул. Энгельса: выполнение шумозащитных мероприятий в рамках капитального ремонта дороги

- Характеристика объекта.

  - Местонахождение объекта г. Пермь, Дзержинский район ул. Малкова, 6

Ведомость объемов работ

- замена деревянных оконных блоков на шумозащитные (металлопластиковые оконные блоки и  стеклопакеты). На каждый установленный оконный блок предусмотреть: монтаж конструкции оконного блока, включая все сопутствующие материалы, установку подоконных досок и откосов из ПВХ, наличников, установку отливов (оцинкованные с полимерно-порошковым покрытием белого цвета).

Металлопластиковые оконные блоки должны иметь сертификаты и лицензии: сертификат Ростеста, гигиенические, пожарные сертификаты, сертификаты ISO.

Белый металлопластиковый 3-х камерный профиль, с использованием усилителя замкнутого сечения, имеющего 4 ребра жёсткости, изготовленный из прочной оцинкованной стали;

«фурнитурный паз», в котором размещены запирающие оконные приборы, должен иметь двойную фиксацию (дополнительную перегородку); толщина наружной стенки не менее 3мм.

Заполнение оконных блоков - двухкамерный стеклопакет со стёклами не менее 4мм и суммарной толщиной не менее 36мм.

Класс по показателю звукоизоляции окон в режиме проветривания – не ниже Д.

Класс по показателю приведённого сопротивления теплопередаче по ГОСТ 23166-99 не ниже В.

Класс по показателю воздухопроницаемости по ГОСТ 23166-99 не ниже А.

Класс по показателю общего коэффициента светопропускания по ГОСТ 23166-99 не ниже В.

Класс по сопротивлению ветровой нагрузке по ГОСТ 23166-99 не ниже В.

Отклонения номинальных габаритных размеров по ГОСТ 23166-99:

- коробки, мм                                                                     от -1.0 до+2.0

- створки, мм                                                                                    +-2.0

- разность длин диагоналей, мм                                                         3.0

- зазор в притворе (фальцлюфт), мм                                              +-1.5

- зазор под наплывом, мм                                                от -0.5 до +1.0

- размеры расположения приборов и петель, мм                          +-1.0

| Схемы оконных блоков | Описание окна | Количество |
| --- | --- | --- |
|  | 3 секции: из них: 2-е-глухих 1-а-поворотно-откидная | 16 |
|  | 2 секции: из них: 1-а-глухая 1-а-поворотно-откидная | 31 |
|  | 2 секции: из них: 1-а-глухая 1-а-поворотно-откидная | 12 |

Перед выполнением работ установить точные размеры оконных блоков, подоконных досок, откосов, отливов с составлением заказ-наряда, подписанного собственниками помещений.

Предусмотреть погрузку и перевозку строительного мусора на городскую свалку.

Наличие допусков СРО согласно перечню видов работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 № 624 (в ред. Приказов Минрегиона РФ от 23.06.2010 №294, от 26.05.2011 №238):

33. Работы по организации строительства, реконструкции икапитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

33.3 Жилищно-гражданское строительство.

Стоимость выполнения работ – 697 441 рубль.

Сроки выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта

- окончание: 01 ноября 2013 г.

Приложение №2 к документации

об открытом аукционе в электронной форме

Расчет стоимости 1 м2 металлопластикового окна

На объекте «выполнение работ по ул. Малкова от шоссе Космонавтов до ул. Энгельса: выполнение шумозащитных мероприятий в рамках капитального ремонта дороги»

- 697 441 рублей (с НДС) / 142,58м2 = 4 894,57руб. (стоимость установки и изготовления 1м2 металлопластикового окна с НДС)

- 591 052 рублей (без НДС) / 142,58м2 = 4 145,41 руб. (стоимость установки и изготовления 1м2 металлопластикового окна без НДС)

- Расчет выполнен в соответствии МДС 81-35.2004, ГЭСН (в редакции 2009г.), информационной литературы Филиала ФАУ «ФЦЦС» по Пермскому краю и прайс-листов поставщиков.

- В соответствии с техническим заданием в стоимость 1м2 входит: монтаж конструкции оконного блока(белый металлопластиковый 3-х камерный профиль, с использованием усилителя замкнутого сечения, имеющего 4 ребра жёсткости, изготовленный из прочной оцинкованной стали; «фурнитурный паз», в котором размещены запирающие оконные приборы, должен иметь двойную фиксацию (дополнительную перегородку); толщина наружной стенки не менее 3мм.; заполнение оконных блоков - двухкамерный стеклопакет со стёклами не менее 4мм и суммарной толщиной не менее 36мм.), включая все сопутствующие материалы, установку подоконных досок и откосов из ПВХ, наличников, установку отливов (оцинкованные с полимерно-порошковым покрытием белого цвета), погрузка и перевозка строительного мусора на городскую свалку.

Приложение № 3 к документации

об открытом аукционе в электронной форме

Показатели, используемые для определения соответствия потребностям заказчика и (или) эквивалентности предлагаемого к использованию при выполнении работ товара, их значения

| Наименование товара | Конкретные показатели используемого товара |
| --- | --- |
| 1.Оконные блоки шумозащитные (металлопластиковые оконные блоки и стеклопакеты): белый металлопластиковый 3-х камерный профиль, с использованием усилителя замкнутого сечения, имеющего 4 ребра жёсткости, изготовленный из прочной оцинкованной стали;«фурнитурный паз», в котором размещены запирающие оконные приборы, должен иметь двойную фиксацию (дополнительную перегородку); толщина наружной стенки не менее 3мм; Заполнение оконных блоков - двухкамерный стеклопакет со стёклами не менее 4мм и суммарной толщиной не менее 36мм. Класс по показателю звукоизоляции окон в режиме проветривания – не ниже Д. Класс по показателю приведённого сопротивления теплопередаче по ГОСТ 23166-99 не ниже В. Класс по показателю воздухопроницаемости по ГОСТ 23166-99 не ниже А. Класс по показателю общего коэффициента светопропускания по ГОСТ 23166-99 не ниже В. Класс по сопротивлению ветровой нагрузке по ГОСТ 23166-99 не ниже В. Металлопластиковые оконные блоки должны иметь сертификаты и лицензии: сертификат Ростеста, гигиенические, пожарные сертификаты, сертификаты ISO. |  |
| 2. Подоконные доски и откосы из ПВХ |  |
| 3. Отливы оцинкованные с полимерно-порошковым покрытием белого цвета |  |

Приложение № 3 к документации

об открытом аукционе в электронной форме

Проект муниципального контракта № ______

заключаемый от имени муниципального образования  - город Пермь

на выполнение работ по ул. Малкова от шоссе Космонавтов до ул. Энгельса: выполнение шумозащитных мероприятий в рамках капитального ремонта дороги

г. Пермь                                                                                                                       «___» ____________ 2013 года

Муниципальное казенное учреждение «Пермблагоустройство», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора учреждения Масалёва Евгения Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны и  ___________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1.Предмет муниципального контракта.

1.1. На основании  решения аукционной комиссии (протокол от ___.___.20__ г. № __) и в пределах доведенных до Заказчика ежегодных лимитов бюджетных средств, Заказчик поручает, а Подрядчик берет на себя обязательства  по выполнению работ по ул. Малкова от шоссе Космонавтов до ул. Энгельса: выполнение шумозащитных мероприятий в рамках капитального ремонта дороги, далее по тексту «Объект», в соответствии с условиями настоящего муниципального контракта, Законами Российской Федерации, нормативными документами, методическим документами, действующими на момент заключения муниципального контракта.

1.2. Подрядчик обеспечит выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего муниципального контракта в соответствии с:

а) приложениями к настоящему муниципальному контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – техническое задание;

- Приложение № 2 – расчет стоимости;

- Приложение № 3 – акт приемки выполненных работ;

- Приложение № 4 – приказ о назначении уполномоченных представителей Подрядчика;

- Приложение № 5 – форма предписания;

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Сроки выполнения работ Подрядчиком:

Начало выполнения работ: с даты заключения муниципального контакта.

Окончание выполнения работ: 01 ноября 2013 г.

2.2. Приемка и оплата оказанных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего муниципального контракта.

3.Стоимость работ и порядок оплаты.

3.1. Общая стоимость работ по настоящему муниципальному контракту (цена муниципального контракта) составляет_______________(_____________________________) рублей, в т.ч. НДС _________________  и формируется на основании цены, предложенной победителем аукциона в электронной форме.

3.2. Стоимость работ  включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, подлежит изменению в случаях:

- уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением, некачественным выполнением работ, применением санкций.

3.3. Расчеты за фактически выполненные работы осуществляются в течение 60 календарных дней, на основании актов о приёмке выполненных работ (Приложение №3 к контракту), подписанных собственником жилого помещения и счетов-фактур или счета, предоставляемых Заказчику по окончанию выполнения работ, оформленных в установленном порядке и представленных Заказчику с учетом применения санкций согласно условиям, установленным в настоящем муниципальном контракте. Акты о приемке выполненных работ предоставляются заказчику в 4-х экземплярах, счет-фактура – в 1-ом экземпляре.

3.4. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.5. Работы по настоящему муниципальному контракту финансируются за счёт средств бюджета города Перми.

3.6. В соответствии со ст.313 ГК РФ удержанные, по условиям контракта, средства, перечисляются Заказчиком в доход соответствующего бюджета.

4.Качество работ и гарантийные обязательства Подрядчика.

4.1. Подрядчик обязан обеспечить надлежащее качество произведенных им работ. В соответствии со ст. 721 ГК РФ качество работ определяется их соответствием условиям настоящего муниципального контракта, заданию Заказчика, предписаниям нормативной документации.

4.2. Стороны предусматривают следующие дополнительные меры обеспечения надлежащего качества работ. В случае выявления дефектов и недостатков при приемке работ Заказчик имеет право:

- отказаться от приемки работ до устранения дефектов и недостатков Подрядчиком в срок, установленный Заказчиком.

4.3. По выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ Заказчиком оформляются предписания, которые служат основанием для устранения дефектов и недостатков  Подрядчиком за свой счет (приложение №5 настоящего муниципального контракта).

4.4. В случае если Подрядчик уклоняется от участия в процедурах, направленных на выявление, фиксацию и устранение дефектов и недостатков объекта производства работ, в том числе:

- по первому требованию Заказчика не принимает участия в процедурах осмотра или исследования выявленных дефектов и недостатков;

- по первому требованию Заказчика отказывается от подписания предписания о выявлении дефектов и недостатков, соглашения сторон по установлению сроков устранения дефектов и недостатков;

- иными действиями или бездействием уклоняется от процесса приведения объекта производства работ в надлежащее состояние, Заказчик вправе выдать предписание о выявленных  дефектах и недостатках объекта производства работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направить указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением и (или) по факсимильной почте. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки обязан устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта производства работ.

В случае отказа Подрядчика от исправления дефектов и недостатков за свой счет, Заказчик вправе потребовать возмещения, понесенных им расходов, на исправление дефектов и недостатков.

4.5. Подрядчик гарантирует, что результаты работы, определенные разделом 1 настоящего  контракта выполнены в соответствии с условиями настоящего контракта, Законами Российской Федерации, нормативными актами, государственными стандартами, а также заданием на проектирование и устанавливает следующие гарантийные сроки на  выполненные работы:

- 60 месяцев с момента подписания акта о приемке выполненных работ.					  Период времени, затраченный на устранение дефектов, в гарантийный срок не включается.	        		4.6. Гарантии качества распространяются на все работы,  выполненные Подрядчиком по настоящему  муниципальному контракту на Объекте, в том числе, на всех его конструктивных элементах, инженерных сооружениях, оборудовании, а также на применяемые при работах материалы.					4.7. Заказчик вправе в любое время в период гарантийного срока  в одностороннем порядке проверить исполнение Подрядчиком  гарантийных обязательств.								4.8. Заказчик имеет право на получение Обеспечения исполнения муниципального контракта при просрочке исполнения Подрядчиком гарантийных  обязательств (устранения дефектов и недостатков, выплаты  неустойки, убытков) более чем на 30 дней, против  сроков, установленных Заказчиком.

4.9. Если Подрядчик не устраняет  недостатки или дефекты более 30 дней против сроков, установленных Заказчиком, Заказчик вправе предъявить Подрядчику иное требование, предусмотренное ст. 723 ГК РФ - возмещения расходов, понесенных им, или которые он понесет в будущем, на исправление недостатков, выявленных в период гарантийного срока, своими силами или силами третьих лиц. Выбор требования определяется Заказчиком на его усмотрение. В данном случае Заказчик вправе получить возмещение расходов за счет Подрядчика или за счет Обеспечения исполнения Муниципального контракта.

4.10. На период гарантийного срока эксплуатации объекта на Подрядчика возлагается ответственность за хранение и сохранность одного экземпляра любого документа из состава исполнительной документации, чертежей, технических условий. Подрядчик обязан по первому требованию представить Заказчику указанные документы.

5.Права и обязанности Подрядчика.

5.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего муниципального контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно СНиП, ГОСТ и др. нормативной и технической документации.

5.2. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течение 48 часов устранить дефекты и недостатки, указанные в акте контрольной проверки работ.

5.3. В соответствии с условиями настоящего муниципального контракта, при соблюдении требований нормативной документации (СНиП, ГОСТ, и др.) обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего муниципального контракта и сдать выполненные работы в срок, установленный в п.2.1 муниципального контракта. Подрядчик приступает к выполнению работ только после письменного уведомления Заказчика с указанием объекта работ, указанного в приложении №1 к настоящему муниципальному контракту.

5.4. Подрядчик обязан письменно известить Заказчика о начале производства работ

5.5. Назначить уполномоченных представителей, соответствующим приказом, имеющих право подписания актов приемки-передачи выполненных работ.

5.6. Обеспечить во время работы на объекте безопасное нахождение технологического транспорта, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.7. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему муниципальному контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба.

5.8. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ,  для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.9. Обеспечить выполнение работ по настоящему муниципальному контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись - наименование предприятия Подрядчика.

5.10. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать в письменном виде об этом Заказчика.

В случае возможного наступления событий, препятствующих исполнению настоящего муниципального контракта, Подрядчик обязан в течение одних суток, с момента, когда узнал о наступлении таких событий, проинформировать в письменном виде об этом Заказчика.

5.11. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта с привлечением представителя Заказчика и представителя управления внешнего благоустройства администрации города.

5.12. Подрядчик обязан выполнять предписания и письменные указания, в сроки указанные Заказчиком

5.13.Подрядчик обязан выполнить работы по настоящему муниципальному контракту

собственными силами.

5.14. Подрядчик по результатам выполненных работ представляет отчет в соответствии с требованиями технического задания (Приложение №1 к настоящему муниципальному контракту).

5.15. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих выполнению работ в сроки, предусмотренные п.2.1 настоящего муниципального контракта, Подрядчик обязан не позднее трех дней со дня отметки в журнале производства работ уведомить в письменном виде Заказчика о невозможности выполнения работ и предложить для согласования новые сроки выполнения работ.

5.16. В случае несоответствия результатов работы условиям муниципального контракта Заказчик имеет право отказаться от приемки работ до устранения дефектов и недостатков Подрядчиком в срок, установленный по соглашению сторон. В данном случае оплата работ производиться после устранения замечаний заказчика.

5.17. Подрядчик обязан за собственный счет обеспечить устранение ошибок, недостатков, иных нарушений, в том числе выявленных после приемки работ, в сроки согласованные Заказчиком.

5.18. В случае досрочного выполнения Подрядчиком работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы по договорной цене.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку журнала производства работ;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ (требовать фото и видеодокументацию, подтверждающую качество и объем выполнения работ)

6.2. Заказчик своевременно осуществляет приемку работ, подписывает акты на фактически выполненные объемы работ.

6.3. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего муниципального контракта.

6.4. Заказчик осуществляет рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение семи рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.5. Заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок, проводимых в течение отчетного месяца. Количество проверок определяется Заказчиком. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в актах контрольных проверок выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения. Периодические проверки проводятся в форме выезда на соответствующие объекты представителей Заказчика и Подрядчика. При отказе Подрядчика от подписания актов контрольных проверок в нем делается отметка об этом, акт подписывается Заказчиком и в течение трех суток направляется Подрядчику заказным письмом с уведомлением или по факсимильному аппарату. Односторонний акт контрольной проверки является обязательным к исполнению и может быть признан недействительный только в судебном порядке.

6.6. Заказчик при получении письменного уведомления от Подрядчика о невозможности выполнения работ  в сроки, вправе, если Подрядчик докажет объективность причин невозможности выполнения работ, согласовать с Подрядчиком новые сроки выполнения работ, в противном случае имеет право обратиться в суд для расторжения муниципального контракта.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного производства работ по настоящему муниципальному контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего муниципального контракта, требований  действующего законодательства и нормативной документации (СНиП, ГОСТ и др.).

7.3. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему муниципальному контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.4. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств, принятых по настоящему муниципальному контракту, Подрядчик уплачивает Заказчику и/или Заказчик удерживает следующие штрафы и неустойки:

7.4.1. За просрочку сроков сдачи работ Подрядчик уплачивает Заказчику или Заказчик удерживает неустойку в размере 0,2 % от общей стоимости работ указанных в п 3.1 настоящего муниципального контракта, за каждый день просрочки.

7.4.2. За просрочку сроков выполнения предписаний и письменных указаний, указанных в актах контрольных проверок Заказчик удерживает неустойку в размере  0,2 % от общей стоимости работ указанных в п. 3.1 настоящего муниципального контракта за каждый день просрочки.

7.4.3. За неисполнение в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательств и условий муниципального контракта, выданного Заказчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 10 000, 00 (десять тысяч) рублей.

7.5. Заказчик за несвоевременную оплату муниципальный контракта уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.6. В случае несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, не выполнения отдельных технологических операций (видов работ), подлежащих выполнению в соответствии с условиями настоящего муниципального контракта и технологией, стоимость указанных работ Заказчиком не принимается.

8. Порядок сдачи и приемки работ.

8.1. Заказчик назначает своего представителя, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ по акту приемки.

8.2. Заказчик принимает от уполномоченного подрядчиком лица выполненные работы к оплате при наличии у Подрядчика журнала производства работ, исполнительной документации, в том числе заключения энтомологического контроля за эффективностью обработок.

8.3. При обнаружении дефектов в процессе производства работ представитель Заказчика письменно уведомляет руководителя подрядной организации о том, что данные работы не будут приняты или не будут оплачены по полной стоимости в случае, если дефект не будет устранен до момента приемки.

8.4. Приемка законченного объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.

8.5. Подрядчик передает Заказчику за 3 дня до начала приемки законченного объекта два экземпляра исполнительной документации, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

8.6. Заказчик с участием Подрядчика принимает результат работ и в течение 20 (двадцати) календарных дней, с даты получения акта сдачи-приемки работ, обязан направить Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работ с указанием конкретных замечаний.

Если в указанный срок, оформленный Заказчиком акт сдачи-приемки или мотивированный отказ Заказчика от приемки работ Подрядчику не поступит, то работы считаются принятыми и подлежат оплате.

8.7. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Доработки, необходимость выполнения которых возникла по вине Подрядчика, выполняются без дополнительной оплаты Заказчика за счет Подрядчика.

8.8. При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

9. Действие и прекращение действия муниципального контракта.

9.1. Настоящий муниципальный контракт считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки участнику открытого аукциона в электронной форме муниципального контракта, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по муниципальному контракту.

9.2. По дополнительному соглашению сторон действие настоящего муниципального контракта может быть изменено, прекращено. Дополнения и изменения настоящего муниципального контракта действительны за подписями сторон по муниципальному контракту.

9.3. Настоящий муниципальный контракт может быть изменен в части сроков и объемов работ в случае уменьшения финансирования из бюджета.

При уменьшении  Заказчику главным распорядителем бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из настоящего Контракта, Заказчик обеспечивает согласование новых условий настоящего Контракта путем направления Подрядчику предложения о заключении дополнительного соглашения о новых условиях в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.4. Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон, в одностороннем порядке или  по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9.5. При расторжении муниципального контракта по соглашению сторон незаконченное производство передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определенном обеими сторонами.

9.6. После подписания настоящего муниципального контракта все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относятся к предмету данного муниципального контракта, теряют силу, если противоречат данному муниципальному контракту.

9.7. Любое уведомление по данному муниципальному контракту направляется в письменной форме в виде заказного письма или факсом. Уведомление считается направленным в день отправления письма по почте или получения отчета факса об отправке факса.

9.8. Любые дополнения и изменения условий муниципального контракта оформляются в виде приложений и дополнительных соглашений к муниципальному контракту, подписываются уполномоченными представителями обеих сторон и являются его неотъемлемой частью.

- 9.9. В случае перемены муниципального заказчика по муниципальному контракту права и обязанности заказчика по такому муниципальному контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

- 9.10. При исполнении  муниципального контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому муниципальному контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10. Разрешение споров между сторонами.

10.1. Правоотношения между сторонами по настоящему муниципальному контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего муниципального контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить все усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

10.3. При рассмотрении спора между Заказчиком и Подрядчиком  по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон может быть назначена независимая экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий муниципального контракта или причиной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную судом, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между сторонами, расходы несут обе стороны поровну.

11. Обеспечение исполнения муниципального контракта.

11.1. Подрядчик при заключении муниципального контракта представил обеспечение исполнения муниципального контракта в размере 30% от начальной (максимальной) цены муниципального контракта в виде:

_________________________________________________________________________________________.

(указать наименование, номер, дату представленного документа)

11.2.  В случае, если во время действия Контракта выявилось, что обеспечение обязательств Подрядчика отсутствует, перестало отвечать требованиям законодательства Российской Федерации или является недействительным, Подрядчик в срок 15 дней с даты предъявления Заказчиком требования о предоставлении обеспечения исполнения обязательства обязуется представить надлежащее обеспечение исполнения обязательства (в виде безотзывной банковской гарантии, передачи в залог денежных средств).

11.3. В случае выбора Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения  муниципального контракта - залога денежных средств, Заказчик возвращает сумму, перечисленную Подрядчиком, в следующем порядке:

Заказчик возвращает 20% от начальной (максимальной) цены муниципального контракта перечисленной суммы в качестве залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), перечисленную победителем аукциона или участником аукциона с которым заключается муниципальный контракт,  вместе с окончательной оплатой за выполненные объемы работ в течение двух месяцев после полного окончания производства работ (включая устранение  замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков).

Оставшиеся 10% от начальной (максимальной) цены муниципального контракта перечисленной суммы в качестве залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) возвращаются Заказчиком в течение одного месяца с момента окончания действия гарантийных обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом.

Возврат осуществляется вместе с окончательной оплатой  за выполненные Подрядчиком объемы работ в порядке, установленном в п. 3.5. настоящего муниципального контракта.

11.4. При расторжении настоящего муниципального контракта по решению суда по вине Подрядчика, обеспечение исполнения муниципального контракта в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается.

11.5. Обязательства по оформлению и предоставлению обеспечения по настоящему контракту несет  Подрядчик за счет собственных средств в соответствии с документацией об открытом аукционе в электронной форме.

12. Обстоятельства непреодолимой силы.

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему муниципальному контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

12.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему муниципальному контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

13. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                                   		Подрядчик:

| Муниципальное казенное учреждение «Пермблагоустройство» ИНН/КПП 5902293435/590201001 ОГРН 1065902058364 Адрес: 614000, г.Пермь, ул. Ленина,25 УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми МКУ «Пермблагоустройство» л/сч 029441018111) р/сч № 40204810300000000006 Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь БИК 045773001 | _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ |
| --- | --- |
| Масалёв Е.В. ________________________ м.п. | / / ____________________ м.п. |

Приложение №1 к муниципальному контракту

от ___________2013 г.   №__________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ул. Малкова от шоссе Космонавтов до ул. Энгельса: выполнение шумозащитных мероприятий в рамках капитального ремонта дороги

- Характеристика объекта.

1.1.Местонахождение объекта г. Пермь, Дзержинский район ул. Малкова, 6

Ведомость объемов работ

- замена деревянных оконных блоков на шумозащитные (металлопластиковые оконные блоки и  стеклопакеты). На каждый установленный оконный блок предусмотреть: монтаж конструкции оконного блока, включая все сопутствующие материалы, установку подоконных досок и откосов из ПВХ, наличников, установку отливов (оцинкованные с полимерно-порошковым покрытием белого цвета).

Металлопластиковые оконные блоки должны иметь сертификаты и лицензии: сертификат Ростеста, гигиенические, пожарные сертификаты, сертификаты ISO.

Белый металлопластиковый 3-х камерный профиль, с использованием усилителя замкнутого сечения, имеющего 4 ребра жёсткости, изготовленный из прочной оцинкованной стали;

«фурнитурный паз», в котором размещены запирающие оконные приборы, должен иметь двойную фиксацию (дополнительную перегородку); толщина наружной стенки не менее 3мм.

Заполнение оконных блоков - двухкамерный стеклопакет со стёклами не менее 4мм и суммарной толщиной не менее 36мм.

Класс по показателю звукоизоляции окон в режиме проветривания – не ниже Д.

Класс по показателю приведённого сопротивления теплопередаче по ГОСТ 23166-99 не ниже В.

Класс по показателю воздухопроницаемости по ГОСТ 23166-99 не ниже А.

Класс по показателю общего коэффициента светопропускания по ГОСТ 23166-99 не ниже В.

Класс по сопротивлению ветровой нагрузке по ГОСТ 23166-99 не ниже В.

Отклонения номинальных габаритных размеров по ГОСТ 23166-99:

- коробки, мм                                                                     от -1.0 до+2.0

- створки, мм                                                                                    +-2.0

- разность длин диагоналей, мм                                                         3.0

- зазор в притворе (фальцлюфт), мм                                              +-1.5

- зазор под наплывом, мм                                                от -0.5 до +1.0

- размеры расположения приборов и петель, мм                          +-1.0

| Схемы оконных блоков | Описание окна | Количество |
| --- | --- | --- |
|  | 3 секции: из них: 2-е-глухих 1-а-поворотно-откидная | 16 |
|  | 2 секции: из них: 1-а-глухая 1-а-поворотно-откидная | 31 |
|  | 2 секции: из них: 1-а-глухая 1-а-поворотно-откидная | 12 |

Перед выполнением работ установить точные размеры оконных блоков, подоконных досок, откосов, отливов с составлением заказ-наряда, подписанного собственниками помещений.

Предусмотреть погрузку и перевозку строительного мусора на городскую свалку.

Наличие допусков СРО согласно перечню видов работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 № 624 (в ред. Приказов Минрегиона РФ от 23.06.2010 №294, от 26.05.2011 №238):

33. Работы по организации строительства, реконструкции икапитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

33.3 Жилищно-гражданское строительство.

Стоимость выполнения работ – 697 441 рубль.

Сроки выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта

- окончание: 01 ноября 2013 г.

| ЗАКАЗЧИК Директор МКУ "Пермблагоустройство" |  | ПОДРЯДЧИК: Руководитель организации |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ФИО |  | ФИО |
| м.п. |  | м.п. |  |

Приложение №2 к муниципальному контракту

от _________ 2013 г. № ______

Расчет стоимости 1 м2 металлопластикового окна

На объекте «выполнение работ по ул. Малкова от шоссе Космонавтов до ул. Энгельса: выполнение шумозащитных мероприятий в рамках капитального ремонта дороги»

- 697 441 рублей (с НДС) / 142,58м2 = 4 894,57руб. (стоимость установки и изготовления 1м2 металлопластикового окна с НДС)

- 591 052 рублей (без НДС) / 142,58м2 = 4 145,41 руб. (стоимость установки и изготовления 1м2 металлопластикового окна без НДС)

- Расчет выполнен в соответствии МДС 81-35.2004, ГЭСН (в редакции 2009г.), информационной литературы Филиала ФАУ «ФЦЦС» по Пермскому краю и прайс-листов поставщиков.

- В соответствии с техническим заданием в стоимость 1м2 входит: монтаж конструкции оконного блока(белый металлопластиковый 3-х камерный профиль, с использованием усилителя замкнутого сечения, имеющего 4 ребра жёсткости, изготовленный из прочной оцинкованной стали; «фурнитурный паз», в котором размещены запирающие оконные приборы, должен иметь двойную фиксацию (дополнительную перегородку); толщина наружной стенки не менее 3мм.; заполнение оконных блоков - двухкамерный стеклопакет со стёклами не менее 4мм и суммарной толщиной не менее 36мм.), включая все сопутствующие материалы, установку подоконных досок и откосов из ПВХ, наличников, установку отливов (оцинкованные с полимерно-порошковым покрытием белого цвета), погрузка и перевозка строительного мусора на городскую свалку.

| ЗАКАЗЧИК Директор МКУ "Пермблагоустройство" |  | ПОДРЯДЧИК: Руководитель организации |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ФИО |  | ФИО |
| м.п. |  | м.п. |  |

Приложение №3 к муниципальному контракту

от ____________ №________

Акт о приемке выполненных работ № ___

от «____» _________________ 20__ г.

Исполнитель _________________________________________________________________________________

Заказчик  ____________________________________________________________________________________

Собственник жилого помещения (фамилия  №кв)______________________________________________________

| № | Наименование работы (услуги) | Ед. изм. | Количество | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого: |  |  |  |  |  |
| Без налога (НДС) |  |  |  |  |  |
| Всего (с учетом НДС) |  |  |  |  |  |

Всего оказано услуг на сумму: ________________________________________________________________  рублей ___ коп.,

в т.ч. НДС – ________________________________________________ рублей___ копеек.

Вышеперечисленные работы (услуги) выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг претензий не имеет.

Подрядчик ______________________	Заказчик ___________________________

М.П. 	М.П.

Собственник жилого помещения  ___________________________

| ЗАКАЗЧИК Директор МКУ "Пермблагоустройство" |  | ПОДРЯДЧИК: Руководитель организации |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ФИО |  | ФИО |
| м.п. |  | м.п. |  |

# Приложение №4 к муниципальному контракту

от _________ 2013 г. № _______

Наименование организации

подрядчика

ПРИКАЗ

__________ № _______

/о назначении ответственного/

В связи с началом производства работ на объекте ____________,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Назначить ответственным лицом за выполнением работ по _______________________________

/должность, Ф.И.О./

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ______________/ должность, Ф.И.О./

|  |  | ПОДРЯДЧИК: Руководитель организации |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ФИО |
|  |  | м.п. |  |

# Приложение №5 к муниципальному контракту

от _________ 2013 г. № _______

образец

МКУ «ПЕРМБЛАГОУСТРОЙСТВО»

Представитель технического надзора______________________________________

ПРЕДПИСАНИЕ

«____»_______________2013 г.

Кому_________________________

_____________________________

Копия________________________

_____________________________

На основании___________________________________________________________________

Предлагаю устранить выявленные дефекты и следующие нарушения технических правил:

| № п.п. | Предписание | Место | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении указанного срока сообщить о выполнении предписания.

Представитель Заказчика:____________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

Предписание получил представитель подрядчика:________________________

(должность, Ф.И.О.)

| ЗАКАЗЧИК Директор МКУ "Пермблагоустройство" |  | ПОДРЯДЧИК: Руководитель организации |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ФИО |  | ФИО |
| м.п. |  | м.п. |  |