**УТВЕРЖДАЮ**

И.о. директора Муниципального Казенного учреждения «Благоустройство Ленинского района»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Исайкин

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_ 2013 года

**ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ**

**В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ**

**на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по текущему ремонту остановочных пунктов на территории Ленинского района г.Перми**

Пермь, 2013год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Общие сведения.** | | |
| Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:   * Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; * решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; * постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». | | |
| **I.Сведения о заказчике** | | |
| Наименование | | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |
| Место нахождения | | г. Пермь, ул. Пермская,61 |
| Почтовый адрес | | 614000, г. Пермь, ул. Пермская(Кирова),61 |
| Адрес электронной почты | |  |
| Контактный телефон | | 235-28-24 |
| Контактное лицо | | Хозяшева Нелли Анатольевна |
| **II. Сведения о предмете открытого аукционав электронной форме** | | |
| Предмет контракта | | Выполнение работ по текущему ремонту остановочных пунктов на территории Ленинского района г.Перми |
| Начальная (максимальная) цена контракта | | **327 337 (триста двадцать семь тысяч триста тридцать семь) рублей 94 копейки** |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта | | Расчет стоимости (Приложение № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Объем выполняемых работ | | Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме |
| Требования выполняемым работам | | Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме  Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием) и условиями контракта, являющегося приложением к документации об аукционе.  В случае, если в документации об открытом аукционе в электронной форме содержатся указания на товарные знаки, читать такие товарные знаки в редакции «… или ЭКВИВАЛЕНТ» в соответствии с ч.1 ст. 41.6 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ |
| Показатели, используемые для определения соответствия потребностям заказчика и(или) эквивалентности поставляемого товара, предлагаемого к использованию при выполнении работ, оказании услуг товара, их значения | | Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме |
| Место выполнения работ | | Г.Пермь, Ленинский район |
| Условия и сроки выполнения работ | | С момента заключения контракта по 31.10.2013г |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества работ | | Согласно условиям контракта |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ | | Форма оплаты: безналичный расчет.  Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком объемов работ, являются подписанные сторонами акт сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2) (приложение № 3 к контракту), справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3) (приложение № 4) и счет-фактура.  Оплата выполненных Подрядчиком объемов работ осуществляется Заказчиком в течение 20 банковских дней с момента получения полного пакета документов указанного в п. 3.5. настоящего контракта, и производится в объеме их стоимости, за исключением случаев, когда с Подрядчика были взысканы экономические санкции (удержания), за просрочку срока выполнения работ, или несвоевременное устранение выявленных недостатков в работе.  Оплата по муниципальному контракту производится на счет поставщика (исполнителя, подрядчика), указанный в таком муниципальном контракте. Оплата по муниципальному контракту третьим лицам не допускается.  Оплата за выполненные объёмы работ производится с использованием  *«*понижающего коэффициента», который определяется как частное от деления цены муниципального контракта, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, на начальную (максимальную) цену муниципального контракта, соответствующую стоимости работ Заказчика  Понижающий коэффициент рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления.  Например, при начальной (максимальной) цене контракта 1 000 000 рублей и цене контракта, предложенной победителем аукциона, 895 550 рублей, расчетный коэффициент снижения составит 0,8955, следовательно, понижающий коэффициент равен 0,8955.  Указанный коэффициент вносится в муниципальный контракт. |
| Источник финансирования заказа | | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта | | В стоимость работ включены: стоимость расходных материалов, стоимость затрат на услуги техники, а также подлежащие выплате налоги, сборы и др. обязательные платежи.  Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме.  Оплата поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг осуществляется по цене, установленной контрактом.  Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения контракта |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) | | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта | | Не применяется |
| **III. Требования к участникам размещения заказа:** | | |
| Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.  Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. | | |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электроннойформе устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: | | |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; | |
|  | Не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; | |
|  | Не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; | |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. | |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. | |
| **IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме:** | | |
| Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. | | |
| * **Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме** должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: | | |
| * При размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется товар | | |
|  | Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак; | |
|  | Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара. | |
| * **Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме** должна содержать следующие документы и сведения: | | |
|  | Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; | |
|  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. | |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | | Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме.  Заявка (все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме) должна быть заполнена на русском языке*.*  Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.  Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона.  Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| **V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме** | | |
| Размер обеспечения заявки  на участие в аукционе | | 5 % начальной (максимальной) цены муниципального контракта.  Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| **VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме** | | |
| Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | | 13.09.2013г 09:00( местное время) |
| Дата окончания срока рассмотрения первых частей  заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | | 16.09.2013г |
| Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | | *19.09.2013г* |
| **VII. Обеспечение исполнения контракта** | | |
| Размер обеспечения исполнения контракта | | 10 % начальной (максимальной) цены муниципального контракта |
| Срок предоставления обеспечения исполнения контракта | | В течение пяти дней со дня получения проекта контракта участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта, или протокол разногласий.  Обеспечение исполнения контракта предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта | | Контракт заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт:   * безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, * передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита)   в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме.  Способ обеспечения исполнения контракта определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно.  Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.  В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по контракту, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение 10(десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения контракта на тех же условиях и в том же размере |
| Безотзывная банковская гарантия | | Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по контракту  При выборе в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта безотзывной Банковской гарантии необходимо представить Банковскую гарантию, которая должна содержать следующие необходимые условия:  1.Указание на безотзывность гарантии;  2. Указание в качестве Бенефициара МКУ «Благоустройство Ленинского района»  3. Ссылка на решения аукционной комиссии и Муниципальный контракт;  4. Указание срока уплаты денежных средств, который не должен превышать 15(пятнадцать) банковских дней с момента получения Гарантом письменного требования Бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении Принципалом обязательств по муниципальному контракту;  5. Условие о предоставлении банковской гарантии в следующих размерах:  -размер обеспечения исполнения муниципального контракта составляет 10 % от начальной (максимальной) цены муниципального контракта;  6. Срок действия Банковской гарантии должен распространяться до окончания срока, предусмотренного Муниципальным контрактом  Банковская гарантия должна быть оформлена и выдана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, кроме того, банк в связи с выдачей гарантии не должен нарушать нормативы и иные требования, установленные Банком России. |
| Залог денежных средств | | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта, перечисление участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, производится по следующим реквизитам:   |  |  | | --- | --- | | **Получатель** | Департамент финансов администрации г.Перми (МКУ «Благоустройство Ленинского района» л/сч 04931018352) | | **ИНН** | 5902293629 | | **КПП** | 590201001 | | **Р/с** | 40302810000005000009 в РКЦ г. Перми | | **БИК** | 045744000 | | **Назначение платежа** | Обеспечение исполнения муниципального контракта, извещение от 00.00.2013г №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |   Участник размещения заказа, с которым заключается муниципальный контракт, заключает с заказчиком договор залога по образцу Приложения № 4 к документации об аукционе. В качестве подтверждения внесения обеспечения заказчику представляется платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств. |
| **VIII. Заключение контракта** | | |
| Порядок заключения контракта | | Контракт заключается в порядке, предусмотренном статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ.  В контракт включается цена контракта, предложенная участником открытого аукциона, с которым заключается контракт, сведения о товаре (товарный знак и (или) конкретные показатели товара), указанные в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме такого участника.  Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения контракта с иным участником открытого аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким участником открытого аукциона.  В случае, если при проведении открытого аукциона в электронной форме цена контракта снижена до нуля, проводится открытый аукцион в электронной форме на право заключить контракт в порядке, предусмотренном частью 18 статьи 41.10 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ.  Победитель открытого аукциона в электронной форме на право заключить контракт или иной участник, с которым заключается контракт, перечисляет заказчику денежные средства в качестве оплаты права заключения контракта в сроки, предусмотренные для подписания контракта участником (части 4, 4.4, 4.6 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ).  Перечисление заказчику денежных средств в качестве оплаты права заключить контракт производится по следующим реквизитам:   |  |  | | --- | --- | | **Получатель** | Департамент финансов администрации г.Перми (МКУ «Благоустройство Ленинского района» л/сч 04931018352) | | **ИНН** | 5902293629 | | **КПП** | 590201001 | | **Р/с** | 40302810000005000009 в РКЦ г. Перми | | **БИК** | 045744000 | | **Назначение платежа** | Обеспечение исполнения муниципального контракта, извещение от 00.00.2013г №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_ | |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

**Техническое задание на выполнение работ по текущему ремонту**

**остановочных пунктов на территории Ленинского района г. Перми**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ | Ед. измер. | Объем |
| **Ремонт посадочной площадки ост.Факультетная** | | | |
| 1. | Разборка старого бортового камня БР – 100.30.15 | п/м | 44,2 |
| 2. | Разборка железобетонных конструкций в ручную. | м3 | 17,7 |
| 3. | Устройство щебеночного основания под бортовой камень толщиной 10 см фракцией 20-40 М600 | м3 | 1,35 |
| 4. | Установка бортового камня БР – 100.30.15 | п/м | 44,2 |
| 5. | Разборка старого асфальтобетонного покрытия в ручную, толщиной 15 см. | м3 | 3,6 |
| 6. | Устройство-подсыпка основания из ПГС толщиной 10-12 см с содержанием гравия 25-35% . | м2 | 16 |
| 7. | Устройство щебеночного основания фракцией 20-40 М600, толщиной 8-10 см. с расклинцовкой щебня фракцией 5-10 М600 | м2 | 43 |
| 8. | Розлив вяжущего материала | тонн | 0,018 |
| 11. | Устройство асфальтобетонного покрытия с обеспечением водоотвода, асфальтобетонной смесью Марки 2, Тип Г, толщиной в плотном теле не менее 4 см | м2 | 43 |
| 12. | Устройство асфальтобетонного покрытия с обеспечением водоотвода, асфальтобетонной смесью Марки 2, Тип Б, толщиной в плотном теле не менее 5 см | м2 | 9.4 |
| 13. | Демонтаж металлических конструкций | тонн | 3 |
| **Устройство газона** | | | |
| 14. | Срезка верхней части газона, толщиной 20 см. в ручную. | м2 | 48,2 |
| 15. | Подсыпка растительной земли | м3 | 9,7 |
| 16. | Посев газонной травы | м2 | 48,2 |
| **Монтаж остановочного павильона** | | | |
| 17. | Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 40х40мм., толщина стенки 2,5мм. | м.п. | 53,68 |
| 18. | Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 25х25мм., толщина стенки 3мм. | м.п. | 26,09 |
| 19. | Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 20х20мм., толщина стенки 1,5мм. | м.п. | 4 |
| 20. | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50х50х5мм | тонн | 0,048558 |
| 21. | Сталь полосовая 40х3 мм.,Ст3сп | тонн | 0,000504 |
| 22. | Устройство покрытий: дощатых толщиной 40 мм. | м2 | 0,01818 |
| 23. | Окраска масляными составами по дереву, покраска скамеек. | м2 | 0,01818 |
| 24. | Облицовка стальным окрашенным (серый) профилированным листом С10-1000-0,8 | м2 | 23,22 |
| 25. | Установка остановочного павильона, разборка покрытий и оснований асфальтобетона | м3 | 0,0225 |
| 26. | Бетонирование остановочного павильона бетоном класса В30 (М400) | м3 | 0,0225 |
| 27. | Улучшенная масляная окраска трубы стальной квадратной размером 40х40мм. | м.п. | 53,68 |
| 28. | Улучшенная масляная окраска трубы стальной квадратной размером 25х25мм. | м.п. | 26,09 |
| 29. | Улучшенная масляная окраска трубы стальной квадратной размером 20х20мм. | м.п. | 4 |
| 30. | Улучшенная масляная окраска, сталь угловая равнополочная, размером 50х50мм | м.п. | 12,88 |
| 31. | Улучшенная масляная окраска сталь полосовая ширина 40 мм | м.п. | 0,4 |
| 32. | Вывоз скола и мусора | тонн | 77,5 |
| **Ремонт ограждения ост. ЦУМ** | | | |
| 33. | Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 40х40мм., толщина стенки 3мм. | м.п | 6 |
| 34. | Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 25х25мм., толщина стенки 3мм. | м.п | 19,92 |
| 35. | Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 10х10мм., толщина стенки 1мм | м.п | 29,55 |
| 36. | Разборка бетонного основания под четыре стоики ограждения | м3 | 0,045 |
| 37. | Бетонирование стоек ограждения бетоном класса В30 (М400) | м3 | 0,045 |
| 38. | Улучшенная масляная окраска трубы стальной квадратной размером 40х40мм. | м.п. | 6 |
| 39. | Улучшенная масляная окраска трубы стальной квадратной размером 25х25мм. | м.п. | 19,92 |
| 40. | Улучшенная масляная окраска трубы стальной квадратной размером 10х10мм. | м.п. | 29,55 |
| 41 | Облицовка ограждения сотовым поликарбонатом толщиной 6 мм. | м2 | 8 |

1Остановочный павильон выполняется в соответствии проекта «Проект типового остановочного павильона размером 4000х2000 мм ШИФР 104.1-10» предоставляемый подрядчику при заключении муниципального контракта.

2Форма, размер и вид ограждения должен соответствовать установленному на данном объекте.

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО:** | |  |  |  |  |  |  |  | **УТВЕРЖДАЮ:** | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |  |  |  |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |
| " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013 г. | | |  |  |  |  |  |  | "\_\_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013 г. | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *(наименование стройки)* |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ**  (локальная смета) | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| **на выполнение работ по текущему ремонту остановочных пунктов на территории Ленинского района г.Перми** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | *(наименование работ и затрат, наименование объекта)* | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Основание: | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Сметная стоимость \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 327 337,94 руб.  строительных работ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 258 173,54 руб.  монтажных работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 19 231,49 руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Средства на оплату труда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_62 082,42 руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_421,93 чел.час | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2013 г.   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | | Общая стоимость, руб. | | | | | Всего | В том числе | | | Всего | В том числе | | | | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | **Раздел 1. Ремонт посадочной площадки ост. Факультетная** | | | | | | | | | | | | | | 1 | **ФЕР27-03-010-02** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Разборка бортовых камней: на щебеночном основании БР-100.30.15 | 100 м | 0,442 *44,2/100* | 453,13 | 453,13 |  |  | 200,28 | 200,28 |  |  | | 2 | **ФЕР46-04-003-06** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100 | 1 м3 | 17,7 | 593,52 | 103,3 | 467,77 | 45,37 | 10505,3 | 1828,41 | 8279,53 | 803,05 | | 3 | **ФЕР27-04-001-04***Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,0135*1,35/100* | 3554,06 | 195,7 | 3341,28 | 280,98 | 47,98 | 2,64 | 45,11 | 3,79 | | 4 | **ФССЦ-408-0019** *Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308* | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм | м3 | 1,35 | 108,6 |  |  |  | 146,61 |  |  |  | | 5 | **ФЕР27-02-010-02** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,442 *44,2/100* | 4413,33 | 643,64 | 79,64 | 9,18 | 1950,69 | 284,49 | 35,2 | 4,06 | | 6 | **ФССЦ-403-8021** *И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629* | Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 44,2 | 63,12 |  |  |  | 2789,9 |  |  |  | | 7 | **ФЕР27-03-008-04** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0,036 *3,6/100* | 6228,12 | 1494,14 | 4733,98 | 464,51 | 224,21 | 53,79 | 170,42 | 16,72 | | 8 | **ФЕР27-04-001-02** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,0192 *16\*0,12/100* | 2381,84 | 126,07 | 2238,69 | 187,94 | 45,73 | 2,42 | 42,98 | 3,61 | | 9 | **ФССЦ-408-0202** *Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308* | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 25-35 % | м3 | 1,92 *16\*0,12* | 69,55 |  |  |  | 133,54 |  |  |  | | 10 | **ФЕР27-04-001-04** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,043 *43\*0,1/100* | 3554,06 | 195,7 | 3341,28 | 280,98 | 152,82 | 8,42 | 143,68 | 12,08 | | 11 | **ФССЦ-408-0019** *Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308* | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм | м3 | 3,44 *43\*0,08* | 108,6 |  |  |  | 373,58 |  |  |  | | 12 | **ФССЦ-408-0017** *Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308* | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 0,86 *43\*0,02* | 145,8 |  |  |  | 125,39 |  |  |  | | 13 | **ФЕР27-06-026-01***Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,018 | 1571,83 |  | 39,6 | 7,66 | 28,29 |  | 0,71 | 0,14 | | 14 | **ФЕР27-06-020-05** *И8-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №262* | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,043 *43/1000* | 56333,38 | 368,45 | 2386,22 | 262,54 | 2422,34 | 15,84 | 102,61 | 11,29 | | 15 | **ФЕР27-06-020-01** *И8-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №262* | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 *3 003,10 = 46 666,30 - 96,6 x 452,00* | 1000 м2 покрытия | 0,0094 *9,4/1000* | 3003,1 | 368,45 | 2386,22 | 262,54 | 28,23 | 3,46 | 22,43 | 2,47 | | *Уд* | *1. 410-0005* | *Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А* | *т* | *96,6 0,908* | *452* |  |  |  | *410,42* |  |  |  | | 16 | **ФЕР27-06-021-01** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 *6,34 = 6 485,89 - 12,1 x 535,50 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: толщина 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)* | 1000 м2 покрытия | 0,0094 *9,4/1000* | 12,68 | 1,74 | 6,2 |  | 0,12 | 0,02 | 0,06 |  | | *Уд* | *1. 410-0001* | *Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А* | *т* | *24,2 0,2275* | *535,5* |  |  |  | *121,83* |  |  |  | | 17 | **ФССЦ-410-0006** *Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308* | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 1,14 | 512,4 |  |  |  | 584,14 |  |  |  | | 18 | **ФЕР09-01-001-02** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Демонтаж металлических конструкций *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)* | 1 т конструкций | 3 | 480,1 | 142,76 | 337,34 | 27,67 | 1440,3 | 428,28 | 1012,02 | 83,01 | | Устройство газона | | | | | | | | | | | | | | 19 | **ФЕР47-01-001-02** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Планировка участка: вручную (срезка верхней части газона) | 100 м2 | 0,482 *48,2/100* | 79,56 | 79,56 |  |  | 38,35 | 38,35 |  |  | | 20 | **ФЕР47-01-046-04***Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 | 0,482*48,2/100* | 2296,1 | 317,6 |  |  | 1106,72 | 153,08 |  |  | | 21 | **ФЕР47-01-046-05** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 | 100 м2 | 0,482 *48,2/100* | 702,93 | 43,43 |  |  | 338,81 | 20,93 |  |  | | 22 | **ФЕР47-01-046-06** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 0,482 *48,2/100* | 668,98 | 50,68 | 301,4 | 31,78 | 322,45 | 24,43 | 145,27 | 15,32 | | 23 | **ФССЦпг01-01-01-045** *И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189* | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: погрузка ПЗ=7,85 (ОЗП=7,85; ЭМ=7,85 к расх.; ЗПМ=7,85; МАТ=7,85 к расх.; ТЗ=7,85; ТЗМ=7,85)* | 1 т груза | 77,5 | 140,91 |  | 140,91 |  | 10920,53 |  | 10920,5 |  | | 24 | **ФССЦпг03-21-01-025** *Пр. Минрегион от 20.07.11 №354* | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: перевозка ПЗ=5,81 (ОЗП=5,81; ЭМ=5,81 к расх.; ЗПМ=5,81; МАТ=5,81 к расх.; ТЗ=5,81; ТЗМ=5,81)* | 1 т груза | 77,5 | 100,63 |  | 100,63 |  | 7798,83 |  | 7798,83 |  | | **Итого по разделу 1 Ремонт посадочной площадки ост. Факультетная** | | | | | | | | | **236432,3** |  |  |  | | **Раздел 2. Монтаж остановочного павильона** | | | | | | | | | | | | | | 25 | **ФЕРм38-01-003-04** *И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №95* | Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) *1 802,88 = 7 738,63 - 1,032 x 5 751,70* | 1 т конструкций | 0,25957 *259,57/1000* | 1802,88 | 1154,4 | 396,22 | 15,2 | 467,97 | 299,65 | 102,85 | 3,95 | | *Уд* | *1. 101-1026* | *Швеллеры № 40 из стали марки: Ст3сп* | *т* | *1,032 0,2679* | *5751,7* |  |  |  | *1540,88* |  |  |  | | 26 | **ФССЦ-103-1484** *И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94* | Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 40х40 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 53,68 *2,12\*9+34,6* | 24,33 |  |  |  | 1306,03 |  |  |  | | 27 | **ФССЦ-103-1471** *И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94* | Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 25х25 мм, толщина стенки 3 мм | м | 26,09 *6,76+5\*2,16+8,53* | 15,85 |  |  |  | 413,53 |  |  |  | | 28 | **ФССЦ-103-1465***И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94* | Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 20х20 мм, толщина стенки 1,5 мм | м | 4 | 7,05 |  |  |  | 28,2 |  |  |  | | 29 | **ФССЦ-101-1641** *Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308* | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм | т | 0,048558 *12,88\*3,77/1000* | 5763 |  |  |  | 279,84 |  |  |  | | 30 | **ФССЦ-101-4677** *И1-Пр. Минрегион от 03.08.10 №359* | Сталь полосовая 40х3 мм, марка Ст3сп | т | 0,000504 *0,4\*1,26/1000* | 8736,3 |  |  |  | 4,4 |  |  |  | | 31 | **ФЕР11-01-033-02** *И7-Пр. Минрегион от 05.05.12 №188* | Устройство покрытий: дощатых толщиной 40 мм | 100 м2 покрытия | 0,01818 *0,15\*3\*4,04/100* | 8755,48 | 569,04 | 126,14 | 8,82 | 159,17 | 10,35 | 2,29 | 0,16 | | 32 | **ФЕР15-04-024-03** *И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339* | Простая окраска масляными составами по дереву: полов (покраска скамеек) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,01818 *0,15\*3\*4,04/100* | 771,22 | 209,59 | 3,8 | 0,12 | 14,02 | 3,81 | 0,07 |  | | 33 | **ФЕР09-05-001-01** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Облицовка стальным профилированным листом | 100 м2 | 0,2322 *23,22/100* | 340,32 | 288,75 | 38,21 | 1,62 | 79,02 | 67,05 | 8,87 | 0,38 | | 34 | **ФССЦ-101-3033** *И2-Пр. Минрегион от 15.12.10 №656* | Профилированный настил окрашенный С10-1000-0,8 | т | 0,177401 *23,22\*7,64/1000* | 10839,08 |  |  |  | 1922,86 |  |  |  | | 35 | **ФЕР27-03-008-04** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных (под стйки 4 шт.) | 100 м3 конструкций | 0,000225 *0,15\*0,15\*0,25\*4/100* | 6228,12 | 1494,14 | 4733,98 | 464,51 | 1,4 | 0,34 | 1,06 | 0,1 | | 36 | **ФЕР06-01-001-01** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Устройство бетонной подготовки *5 545,02 = 58 585,02 - 102 x 520,00* | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,000225 *0,15\*0,15\*0,25\*4/100* | 5545,02 | 1404 | 1590,53 | 243 | 1,25 | 0,32 | 0,36 | 0,05 | | *Уд* | *1. 401-0061* | *Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)* | *м3* | *102 0,02295* | *520* |  |  |  | *11,93* |  |  |  | | 37 | **ФССЦ-401-0071***Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308* | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В30 (М400) | м3 | 0,0225*0,15\*0,15\*0,25\*4* | 805,05 |  |  |  | 18,11 |  |  |  | | 38 | **ФЕР15-04-030-04** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1413 *14,13/100* | 1107,48 | 629,59 | 2,93 | 0,12 | 156,49 | 88,96 | 0,41 | 0,02 | | **Итого по разделу 2 Монтаж остановочного павильона** | | | | | | | | | **31370,93** |  |  |  | | **Раздел 3. Ремонт ограждения ост. ЦУМ** | | | | | | | | | | | | | | 39 | **ФЕРм38-01-003-04** *И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №95* | Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) *1 802,88 = 7 738,63 - 1,032 x 5 751,70* | 1 т конструкций | 0,06695 *66,95/1000* | 1802,88 | 1154,4 | 396,22 | 15,2 | 120,7 | 77,29 | 26,53 | 1,02 | | *Уд* | *1. 101-1026* | *Швеллеры № 40 из стали марки: Ст3сп* | *т* | *1,032 0,06909* | *5751,7* |  |  |  | *397,39* |  |  |  | | 40 | **ФССЦ-103-1485** *И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94* | Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 40х40 мм, толщина стенки 3 мм | м | 6 | 27,95 |  |  |  | 167,7 |  |  |  | | 41 | **ФССЦ-103-1471** *И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94* | Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 25х25 мм, толщина стенки 3 мм | м | 19,92 | 15,85 |  |  |  | 315,73 |  |  |  | | 42 | **ФССЦ-103-1461** *И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94* | Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 10х10 мм, толщина стенки 1 мм | м | 29,55 | 2,47 |  |  |  | 72,99 |  |  |  | | 43 | **ФЕР46-04-003-01** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100 (под стойки) | 1 м3 | 0,045 | 547,34 | 82,49 | 464,85 | 45,37 | 24,63 | 3,71 | 20,92 | 2,04 | | 44 | **ФЕР06-01-001-01** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Устройство бетонной подготовки (бетонирование стоек) *5 545,02 = 58 585,02 - 102 x 520,00* | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,00045 *0,045/100* | 5545,02 | 1404 | 1590,53 | 243 | 2,5 | 0,63 | 0,72 | 0,11 | | *Уд* | *1. 401-0061* | *Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)* | *м3* | *102 0,0459* | *520* |  |  |  | *23,87* |  |  |  | | 45 | **ФССЦ-401-0071** *Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308* | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В30 (М400) | м3 | 0,045 | 805,05 |  |  |  | 36,23 |  |  |  | | 46 | **ФЕР15-04-030-04***Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0413*4,13/100* | 1107,48 | 629,59 | 2,93 | 0,12 | 45,74 | 26 | 0,12 | 0,01 | | 47 | **ФЕР09-05-001-01прим.** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Облицовка поликарбонатом | 100 м2 | 0,08 *8/100* | 340,32 | 288,75 | 38,21 | 1,62 | 27,23 | 23,1 | 3,06 | 0,13 | | 48 | **ФССЦ-101-4501** *И1-Пр. Минрегион от 03.08.10 №359* | Поликарбонат сотовый толщиной 6 мм прозрачный | м2 | 8 | 90,36 |  |  |  | 722,88 |  |  |  | | **Итого по разделу 3 Ремонт ограждения ост. ЦУМ** | | | | | | | | | **9601,72** |  |  |  | | **ИТОГИ ПО СМЕТЕ:** | | | | | | | | | | | | | | Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | | | 48113,76 | 3666,05 | 28886,6 | 963,51 | | Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | | | | | | | | | 193380,2 | 49161,7 | 78706,3 | 12920,7 | | В том числе, справочно: | | | | | | | | |  |  |  |  | | перевод в цены 3 кв. 2013 г. ОЗП=13,41; ЭМ=5,9; ЗПМ=13,41; МАТ=4,21 (Поз. 1, 3-17, 35, 2, 43, 18, 33-34, 47-48, 19-22, 31-32, 38, 40-42, 46, 36-37, 44-45, 25-30, 39) | | | | | | | | | 145266,4 | 45495,7 | 49819,7 | 11957,2 | | Накладные расходы | | | | | | | | | 52720,66 |  |  |  | | В том числе, справочно: | | | | | | | | |  |  |  |  | | 66%\*0,85 ФОТ (от 5121,42) (Поз. 25-30, 39) | | | | | | | | | 2873,12 |  |  |  | | 90%\*0.9 \* 0,85 ФОТ (от 8072,15) (Поз. 18, 33-34, 47-48) | | | | | | | | | 5557,68 |  |  |  | | 105%\*0.9 \* 0,85 ФОТ (от 1608) (Поз. 32, 38, 40-42, 46, 36-37, 44-45) | | | | | | | | | 1291,63 |  |  |  | | 110%\*0.9 \* 0,85 ФОТ (от 35364,99) (Поз. 2, 43) | | | | | | | | | 29759,64 |  |  |  | | 115%\*0.9 \* 0,85 ФОТ (от 3380,79) (Поз. 19-22) | | | | | | | | | 2974,25 |  |  |  | | 123%\*0.9 \* 0,85 ФОТ (от 140,94) (Поз. 31) | | | | | | | | | 132,62 |  |  |  | | 142%\*0,85 ФОТ (от 8394,13) (Поз. 1, 3-17, 35) | | | | | | | | | 10131,72 |  |  |  | | Сметная прибыль | | | | | | | | | 31304,22 |  |  |  | | В том числе, справочно: | | | | | | | | |  |  |  |  | | 40%\*0,8 ФОТ (от 5121,42) (Поз. 25-30, 39) | | | | | | | | | 1638,85 |  |  |  | | 55%\*0.85 \* 0,8 ФОТ (от 1593,11) (Поз. 32, 38, 40-42, 46) | | | | | | | | | 595,82 |  |  |  | | 65%\*0.85 \* 0,8 ФОТ (от 14,89) (Поз. 36-37, 44-45) | | | | | | | | | 6,58 |  |  |  | | 70%\*0.85 \* 0,8 ФОТ (от 35364,99) (Поз. 2, 43) | | | | | | | | | 16833,74 |  |  |  | | 75%\*0.85 \* 0,8 ФОТ (от 140,94) (Поз. 31) | | | | | | | | | 71,88 |  |  |  | | 85%\*0.85 \* 0,8 ФОТ (от 8072,15) (Поз. 18, 33-34, 47-48) | | | | | | | | | 4665,7 |  |  |  | | 90%\*0.85 \* 0,8 ФОТ (от 3380,79) (Поз. 19-22) | | | | | | | | | 2069,04 |  |  |  | | 95%\*0.85 \* 0,8 ФОТ (от 8394,13) (Поз. 1, 3-17, 35) | | | | | | | | | 5422,61 |  |  |  | | **Итоги по смете:** | | | | | | | | |  |  |  |  | | Итого Строительные работы | | | | | | | | | 258173,5 |  |  |  | | Итого Монтажные работы | | | | | | | | | 19231,49 |  |  |  | | Итого | | | | | | | | | 277405 |  |  |  | | В том числе: | | | | | | | | |  |  |  |  | | Материалы | | | | | | | | | 65512,1 |  |  |  | | Машины и механизмы | | | | | | | | | 78706,31 |  |  |  | | ФОТ | | | | | | | | | 62082,42 |  |  |  | | Накладные расходы | | | | | | | | | 52720,66 |  |  |  | | Сметная прибыль | | | | | | | | | 31304,22 |  |  |  | | НДС 18% | | | | | | | | | 49932,91 |  |  |  | | **ВСЕГО по смете** | | | | | | | | | **327337,94** |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Составил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | *(должность, подпись, расшифровка)* | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Проверил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | *(должность, подпись, расшифровка)* | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |

Приложение № 3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

**ПРОЕКТ**

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № \_\_\_**

**на выполнение работ по текущему ремонту остановочных пунктов на территории Ленинского района г. Перми**

**г. Пермь «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013 г.**

**Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Ленинского района»**, именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице и.о. директора Исайкина Сергея Владимировича, действующего на основании Приказа № 102-к от 21.05.2013 г., с одной стороны, и **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»**, именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, далее «контракт», о нижеследующем:

**1. Предмет контракта.**

1.1. В рамках реализации ведомственной целевой программы «Развитие Ленинского района города Перми» на 2013-2015 годы, задача 6.1 «Организация и обеспечение содержания, ремонта и уборки остановочных пунктов», мероприятие 6.1.1. «Содержание, ремонт и уборка остановочных пунктов», в соответствии с приказом и.о. директора МКУ «Благоустройство Ленинского района» № \_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013 г. «О проведении электронного аукциона» и решения аукционной комиссии (протокол № \_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013 г., извещение № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по текущему ремонту остановочных пунктов на территории Ленинского района г. Перми*,* в сроки, установленные настоящим контрактом.

1.2. Полный перечень работ, их стоимость и объемы, а также местонахождение ремонтируемых остановочных пунктов отражены в техническом задании (приложение №1 к контракту) и локальном сметном расчете (приложение №2), которые являются составной и неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.3. Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в п.1.1. настоящего контракта за счет собственных сил и средств, без привлечения к работам субподрядных организаций. Производит работы в соответствии с требованиями технического задания, ГОСТ, СНИП, СанПиН, Правил благоустройства и содержания территории в г. Перми, а также в соответствии с приложениями к настоящему контракту, в состав которых входят:

Приложение № 1 – техническое задание на выполнение работ;

Приложение № 2 – локальный сметный расчет;

Приложение № 3 - образец акта выполненных работ (формы КС-2);

Приложение № 4 – образец справки о стоимости выполненных работ (формы КС-3);

Приложение № 5 – образец бланка предписания на устранение недостатков работ;

Приложение № 6 – образец приказа о назначении уполномоченного представителя Подрядчика, наделенного правом подписи актов.

1.4. Работы выполняются из материалов Подрядчика с использованием его собственных инструментов и технических средств, стоимость которых заложена в стоимость работ по настоящему контракту.

**2. Сроки исполнения обязательств.**

2.1. Начало производства работ: «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013г.

2.2. Окончание производства работ: «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013г.

2.3. Приемка и оплата работ выполненных Подрядчиком осуществляется в сроки, установленные разделом 3 настоящего муниципального контракта.

3**. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты**.

3.1. Общая стоимость работ, подлежащих выполнению на условиях настоящего муниципального контракта, определяется на основании цены, предложенной победителем аукциона, (а также возможно *на основании цены, предложенной участником аукциона, сделавшим последнее предложение по цене Контракта,* либо *на основании начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) при признании аукциона несостоявшимся*) и составляет вцелом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_\_\_ копеек, с учетом НДС (без учета НДС).

*Обозначенные стоимости работ являются фиксированными и не подлежащими дальнейшей индексации.*

3.2. В стоимость работ включены: стоимость расходных материалов, стоимость затрат на услуги техники, а также подлежащие выплате налоги, сборы и др. обязательные платежи.

3.3. Приемка выполненных объемов работ производится приемочной комиссией в день и час назначенный Заказчиком, после получения от Подрядчика информации о готовности выполненной работы к сдаче-приемке.

3.4. Датой выполнения работ на объекте считается дата подписания сторонами Акта приемки выполненных работ (формы КС-2) (приложение № 3 к контракту).

3.5. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком объемов работ, являются подписанные сторонами акт сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2) (приложение № 3 к контракту), справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3) (приложение № 4) и счет-фактура.

3.6. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.7. Оплата выполненных Подрядчиком объемов работ осуществляется Заказчиком в течение 30 банковских дней с момента получения полного пакета документов указанного в п. 3.5. настоящего контракта, и производится в объеме их стоимости, за исключением случаев, когда с Подрядчика были взысканы экономические санкции (удержания), за просрочку срока выполнения работ, или несвоевременное устранение выявленных недостатков в работе.

3.8. Работы по настоящему контракту финансируются за счет средств городского бюджета.

**4. Качество работ.**

4.1. На результат выполненных работ Подрядчиком устанавливается гарантийный срок в **24 (двадцать четыре)** календарных месяца, отсчет которых начинается с момента приемки Заказчиком полного объема работ, обозначенных содержанием настоящего контракта.

Гарантия заключается в безвозмездном устранении Подрядчиком всех недостатков работ, выполненных по настоящему контракту, которые возникли либо выявлены Заказчиком в период гарантийного срока, при условии соблюдения Заказчиком надлежащего использования остановочных павильонов на территории Ленинского района г. Перми.

4.2. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения и несет материальную ответственность за последствия, связанные с некачественно выполненной работой.

Качество работ определяется их соответствием требованиям контракта, нормативно - технической документации, ГОСТ, СНиП, Правил благоустройства и содержания территории в г. Перми.

4.3. Претензии Заказчика по дефектам и недостаткам работ, выявленным в процессе их приемки, фиксируются в предписаниях Заказчика.

В случае отказа Подрядчика от исправления дефектов и недостатков за свой счет, Заказчик вправе потребовать возмещения, понесенных им расходов, на исправление дефектов и недостатков третьими лицами.

4.4. Предписания подписываются представителями обеих сторон контракта, при отказе Подрядчика от подписания данных документов, в документах делается отметка об отказе, предписание подписывается Заказчиком единолично, и в течение суток направляется Подрядчику заказным письмом с уведомлением или по факсимильной связи. Замечания, отмеченные Заказчиком в предписании, подлежат обязательному исполнению Подрядчиком, и могут быть оспорены (признаны недействительными) только в судебном порядке.

4.5. Не выполнение предписания Заказчика в установленный им срок, дает последнему право наложить на Подрядчика штраф за невыполнение предписания, и не производить приемку и оплату некачественно выполненной работы до полного устранения всех выявленных дефектов или недостатков.

4.6. Наличие не устраненных недостатков, отмеченных в предписаниях Заказчика, служат основанием для отказа в подписании Акта приемки выполненных работ и их оплаты.

**5. Права и обязанности Подрядчика.**

Подрядчик обязан:

5.1. В соответствии с условиями контракта, при соблюдении требований технической документации, санитарных норм и правил обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. контракта и сдать выполненные работы в установленный контрактом срок.

5.2. Вести журнал производства работ с момента их начала до завершения.

5.3. Обеспечить на объекте при производстве работ выполнение необходимых мероприятий по охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений и иных объектов городской собственности.

Выполнение работ по настоящему контракту производить работниками, одетыми в спецодежду с надписью (наименованием) предприятия Подрядчика.

5.4. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда третьим лицам и нести перед ними прямую материальную ответственность за причиненный им вред.

5.5. В течение всего срока действия настоящего контракта, обеспечить беспрепятственный доступ уполномоченному представителю Заказчика к месту производства работ, предоставлять к осмотру по его требованию журнал производства работ, сертификаты на применяемые в работе материалы, а также иные документы необходимые последнему для осуществления полноценного контроля за ходом и качеством выполняемых работ.

5.6. Письменно, посредством факсимильной связи, извещать Заказчика о готовности к сдаче-приемке выполненных объемов работ.

5.7. Принимать непосредственное участие в сдаче-приемке выполненных работ, а также подписывать акты приемки выполненных работ и предписания Заказчика.

5.8. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, в течение одних суток уведомить об этом Заказчика. Своевременно информировать Заказчика о наступлении иных событий, которые могут воспрепятствовать своевременному исполнению обязательств по контракту.

5.9. По окончании работ предъявить Заказчику для оплаты счет-фактуру, акт сдачи-приемки, и справку о стоимости выполненных работ.

5.10. Своевременно и за свой счет устранять все недостатки, указанные в предписаниях Заказчика

5.11. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика по качеству выполненной работы, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование не принятых Заказчиком объемов работ (вторичную приемку), с привлечением представителя Заказчика, а в необходимых случаях и с привлечением представителя администрации Ленинского района г. Перми.

**6. Права и обязанности Заказчика.**

6.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает своего уполномоченного представителя, имеющего право:

- в любое время проверять ход и качество работы выполняемой Подрядчиком;

- присутствовать на объектах производства работ;

- проводить контрольные проверки и иные мероприятия, обеспечивающие надзор за качеством

производства работ и сроками их выполнения;

- отдавать письменные распоряжения о частичной или полной приостановке производства работ с

указанием причин приостановки работ, распоряжения о запрещении применения технических средств и механизмов, не обеспечивающих надлежащий уровень качества работ на объекте;

-принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания на устранение выявленных дефектов и (или) недостатков в проделанной работе, устанавливать сроки на их устранение;

-производить проверку соблюдения технологии производства работ, качество и учет расхода материалов используемых Подрядчиком при производстве работ по настоящему контракту.

Заказчик обязан:

6.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты приемки выполненных работ при отсутствии замечаний по их качеству, и отказываться от приемки работ выполненных с дефектами или недостатками до их устранения.

6.3. Производить оплату выполненных и принятых к оплате работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

6.4. Осуществлять контроль за ходом и качеством работ выполняемых Подрядчиком, посредством периодических контрольных проверок.

6.5. Отражать в предписаниях дефекты и недостатки, выявленные в работе Подрядчика, устанавливать сроки на их устранение.

6.6. Предписания подписываются представителями обеих сторон контракта, при отказе Подрядчика от подписания данных документов, в документах делается отметка об отказе, акт либо предписание подписывается Заказчиком единолично, и в течение суток направляется Подрядчику заказным письмом с уведомлением или по факсимильной связи. Замечания, отмеченные Заказчиком в предписании, подлежат обязательному исполнению Подрядчиком, и могут быть оспорены (признаны недействительными) только в судебном порядке.

6.7. Наличие не устраненных недостатков, отмеченных в предписаниях Заказчика, служат основанием для отказа в подписании Акта приемки выполненных работ и их оплаты.

6.8. Заказчик, в целях документального закрепления обнаруженных недостатков или дефектов в работе Подрядчика, вправе производить фотографирование выявленных недостатков.

1. **Ответственность сторон.**

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного исполнения работ по настоящему контракту (в том числе, если ущерб возник вследствие недостатков выявленных после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований действующего законодательства и нормативной документации (ГОСТ, СНиП и др.).

При возникновении неблагоприятных последствий в связи с виновными действиями Подрядчика, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты Заказчика, выплатить компенсации и возместить причиненные убытки.

7.3. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств, принятых по настоящему контракту, Заказчик взыскивает (удерживает) с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

7.3.1. За просрочку конечного срока сдачи работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1% от общей стоимости работ, за каждый день просрочки

7.3.2. За несвоевременное устранение недостатков работ, отмеченных в предписаниях Заказчика, с Подрядчика может быть взыскан (удержан) штраф в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей по каждому случаю нарушения условий предписания.

7.4. Заказчик за нарушение своих обязательств по контракту уплачивает Подрядчику неустойку. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ России начисляемой за каждый день просрочки.

7.5. Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.6. Взыскание (удержание) штрафов или неустоек производится Заказчиком непосредственно при расчетах согласно  п. 3.7. настоящего муниципального контракта.

7.7. Уплата штрафных санкций или вычеты из стоимости работ не освобождает стороны от выполнения принятых по контракту обязательств.

**8. Срок действия контракта и его прекращение.**

8.1. Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу из которых:

- первый экземпляр передается Подрядчику;

- второй экземпляр остается у Заказчика;

8.2. Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых по нему обязательств, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями сторон.

8.3. По дополнительному соглашению сторон действие настоящего контракта муниципального контракта может быть изменено, прекращено. Любые дополнения и изменения условий муниципального контракта оформляются в виде приложений и дополнительных соглашений к муниципальному контракту, подписанными уполномоченными представителями обеих сторон и являются его неотъемлемой частью.

8.4. Расторжение настоящего контракта допускается лишь по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.5. При расторжении настоящего контракта по решению суда при наличии вины Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику единовременно неустойку в размере 25% от общей цены, указанной в п.п. 3.1. настоящего контракта.

1. **Разрешение споров между сторонами.**

9.1. Во всем ином, прямо не предусмотренным содержанием настоящего контракта, стороны руководствуются ГК РФ и иными действующими законами Российской Федерации.

9.2. Споры и разногласия сторон в связи с исполнением обязательств по настоящему муниципальному контракту разрешаются Сторонами путем переговоров. При не достижении соглашения, спор передается на рассмотрение в арбитражный суд Пермского края.

**10. Обстоятельства непреодолимой силы.**

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за несвоевременное исполнение своих обязательств по контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях форс-мажорное обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 3 (трех) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения

обязательств по контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

**11. Обеспечение исполнения муниципального контракта.**

11.1. Подрядчик для заключения настоящего муниципального контракта обязан представить обеспечение его исполнения в виде:

- безотзывной банковской гарантии,

- или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере 10 % от начальной (максимальной) цены контракта.

11.2. В случае выбора Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения настоящего муниципального контракта – внесение залога денежных средств, Заказчик возвращает сумму залога, в том числе внесенную в форме вклада (депозита) победителем аукциона, с которым заключается контракт, в срок не позднее месяца после полного исполнения Сторонами своих обязательств по контракту, включая устранение замечаний Заказчика по выявленным недостаткам работ в период производства работ и в период гарантийного срока на результат выполненных работ.

11.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения муниципального контракта, установленное в п.11.1. настоящего контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по контракту, **Подрядчик** обязан в течение 10 (десяти) банковских дней с момента досрочного прекращения оформленного обеспечения, предоставить Заказчику иное обеспечение исполнения муниципального контракта, установленное п.11.1., на тех же (прежних) условиях, и в том же размере.

Залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) не может быть заменен другим способом обеспечения исполнения обязательства.

11.4. При расторжении настоящего муниципального контракта по решению суда по вине Подрядчика, обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается.

11.5. Обеспечение исполнения настоящего муниципального контракта действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

**12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.**

**Заказчик: Подрядчик:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Муниципальное казенное учреждение**  **«Благоустройство Ленинского района»**  Адрес: 614000, г. Пермь, ул. Пермская, д. 61  Тел. 233-55-62  ИНН 5902293629/590201001  ОГРН 1085902009104 УФК по Пермскому краю Департамент финансов, л/счет 02931018352,  р/с 40204810300000000006  ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Юр. и почт. адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. факс \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  р/с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_к/с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ БИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ КПП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ОГРН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **И.о. директора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Исайкин**  м.п. | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**  м.п. |

Приложение № 1

к Муниципальному контракту № \_\_\_

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013 г.

**Техническое задание на выполнение работ по текущему ремонту**

**остановочных пунктов на территории Ленинского района г. Перми**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ | Ед. измер. | Объем |
| **Ремонт посадочной площадки ост.Факультетная** | | | |
| 1. | Разборка старого бортового камня БР – 100.30.15 | п/м | 44,2 |
| 2. | Разборка железобетонных конструкций в ручную. | м3 | 17,7 |
| 3. | Устройство щебеночного основания под бортовой камень толщиной 10 см фракцией 20-40 М600 | м3 | 1,35 |
| 4. | Установка бортового камня БР – 100.30.15 | п/м | 44,2 |
| 5. | Разборка старого асфальтобетонного покрытия в ручную, толщиной 15 см. | м3 | 3,6 |
| 6. | Устройство-подсыпка основания из ПГС толщиной 10-12 см с содержанием гравия 25-35% . | м2 | 16 |
| 7. | Устройство щебеночного основания фракцией 20-40 М600, толщиной 8-10 см. с расклинцовкой щебня фракцией 5-10 М600 | м2 | 43 |
| 8. | Розлив вяжущего материала | тонн | 0,018 |
| 11. | Устройство асфальтобетонного покрытия с обеспечением водоотвода, асфальтобетонной смесью Марки 2, Тип Г, толщиной в плотном теле не менее 4 см | м2 | 43 |
| 12. | Устройство асфальтобетонного покрытия с обеспечением водоотвода, асфальтобетонной смесью Марки 2, Тип Б, толщиной в плотном теле не менее 5 см | м2 | 9.4 |
| 13. | Демонтаж металлических конструкций | тонн | 3 |
| **Устройство газона** | | | |
| 14. | Срезка верхней части газона, толщиной 20 см. в ручную. | м2 | 48,2 |
| 15. | Подсыпка растительной земли | м3 | 9,7 |
| 16. | Посев газонной травы | м2 | 48,2 |
| **Монтаж остановочного павильона** | | | |
| 17. | Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 40х40мм., толщина стенки 2,5мм. | м.п. | 53,68 |
| 18. | Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 25х25мм., толщина стенки 3мм. | м.п. | 26,09 |
| 19. | Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 20х20мм., толщина стенки 1,5мм. | м.п. | 4 |
| 20. | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50х50х5мм | тонн | 0,048558 |
| 21. | Сталь полосовая 40х3 мм.,Ст3сп | тонн | 0,000504 |
| 22. | Устройство покрытий: дощатых толщиной 40 мм. | м2 | 0,01818 |
| 23. | Окраска масляными составами по дереву, покраска скамеек. | м2 | 0,01818 |
| 24. | Облицовка стальным окрашенным (серый) профилированным листом С10-1000-0,8 | м2 | 23,22 |
| 25. | Установка остановочного павильона, разборка покрытий и оснований асфальтобетона | м3 | 0,0225 |
| 26. | Бетонирование остановочного павильона бетоном класса В30 (М400) | м3 | 0,0225 |
| 27. | Улучшенная масляная окраска трубы стальной квадратной размером 40х40мм. | м.п. | 53,68 |
| 28. | Улучшенная масляная окраска трубы стальной квадратной размером 25х25мм. | м.п. | 26,09 |
| 29. | Улучшенная масляная окраска трубы стальной квадратной размером 20х20мм. | м.п. | 4 |
| 30. | Улучшенная масляная окраска, сталь угловая равнополочная, размером 50х50мм | м.п. | 12,88 |
| 31. | Улучшенная масляная окраска сталь полосовая ширина 40 мм | м.п. | 0,4 |
| 32. | Вывоз скола и мусора | тонн | 77,5 |
| **Ремонт ограждения ост. ЦУМ** | | | |
| 33. | Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 40х40мм., толщина стенки 3мм. | м.п | 6 |
| 34. | Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 25х25мм., толщина стенки 3мм. | м.п | 19,92 |
| 35. | Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 10х10мм., толщина стенки 1мм | м.п | 29,55 |
| 36. | Разборка бетонного основания под четыре стоики ограждения | м3 | 0,045 |
| 37. | Бетонирование стоек ограждения бетоном класса В30 (М400) | м3 | 0,045 |
| 38. | Улучшенная масляная окраска трубы стальной квадратной размером 40х40мм. | м.п. | 6 |
| 39. | Улучшенная масляная окраска трубы стальной квадратной размером 25х25мм. | м.п. | 19,92 |
| 40. | Улучшенная масляная окраска трубы стальной квадратной размером 10х10мм. | м.п. | 29,55 |
| 41 | Облицовка ограждения сотовым поликарбонатом толщиной 6 мм. | м2 | 8 |

1Остановочный павильон выполняется в соответствии проекта «Проект типового остановочного павильона размером 4000х2000 мм ШИФР 104.1-10» предоставляемый подрядчику при заключении муниципального контракта.

2Форма, размер и вид ограждения должен соответствовать установленному на данном объекте.

Заказчик: МКУ «Благоустройство Ленинского района»

И.о. директора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Исайкин С.В.

м.п.

Подрядчик: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 3

к Муниципальному контракту № \_\_\_

|  |
| --- |
| Унифицированная форма № КС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 года №100 |

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | | |  | | |  |  |  |  |  | |  |  | | | | |  | | | | | | | | Код | | | |
|  | | |  | | |  | | |  |  |  |  |  | |  |  | | | | | Форма по ОКУД | | | | | | | | 0322005 | | | |
| Инвестор - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | по ОКПО | | | | | | | |  | | | |
| Заказчик (Генподрядчик) - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | по ОКПО | | | | | | | |  | | | |
| Подрядчик (Субподрядчик) - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | по ОКПО | | | | | | | |  | | | |
| Стройка - | | | | | |  | | |  |  |  |  |  | |  |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| Объект - | | | | | |  | | |  |  |  |  |  | |  |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
|  | | |  | | |  | | |  |  |  |  |  | |  |  | | | | | Вид деятельности по ОКДП | | | | | | | |  | | | |
|  | | |  | | |  | | |  |  |  |  |  | |  | Договор подряда (контракт) | | | | | номер | | | | | | | |  | | | |
|  | | |  | | |  | | |  |  |  |  |  | |  |  | | | | | дата | | | | | | | |  | | | |
|  | | |  | | |  | | |  |  |  |  |  | |  |  | | | | | Вид операции | | | | | | | |  | | | |
|  | | |  | | |  | | |  |  |  |  |  | |  |  | | | | |  | | | | | | | |  |  |  |  |
|  | | |  | | |  | | |  |  |  |  | Номер документа | | | Дата составления | | | | | | | | | | | | | Отчетный период | | | |
|  | | |  | | |  | | |  |  |  |  | с | | по | |
|  | | |  | | |  | | |  |  |  |  |  | | |  | | | | | | | | | | | | |  | |  | |
|  | |  | | |  | | | АКТ | | | | | | | | | |  |  | | |  |  | |  |  | |
|  | |  | | |  | | | О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ | | | | | | | | | |  |  | | |  |  | |  |  | |
|  | | | Смета №, | | |  | | | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |
|  | | | Основание - | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |
|  | | | Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | руб. | | |
|  | | | Средства на оплату труда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | руб. | | |
|  | | | Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | чел.час | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер | | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | | Общая стоимость, руб. | | | | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего) |
| по порядку | поз. по смете | Всего | В том числе | | | Всего | В том числе | | |
| Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех. | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех. |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГИ ПО АКТУ:** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по акту в текущих ценах | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **Итоги по акту:** | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Итого | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Справочно, в текущих ценах: | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **ВСЕГО по акту** | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Заказчик: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  | Подрядчик: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**КС-3** Приложение № 4 к Муниципальному контракту №\_\_\_\_

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013г.

┌────────┐

Заказчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по ОКПО │ │

*(организация, адрес,* телефон, факс) │ │ **ОБРАЗЕЦ**

├────────┤

Подрядчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по ОКПО │ │

*(организация, адрес*, *телефон, факс)*  │ │

├────────┤

Объект работ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ │ │

*(наименование, адрес)* ├────────┤

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ │ │

├────────┤

Вид деятельности по ОКДП │ │

┌─────┼────────┤

Договор подряда (контракт) │номер│ │

├─────┼──┬──┬──┤

│ дата│ │ │ │

└─────┼──┴──┴──┤

Вид операции │ │

└────────┘

┌─────────┬───────────┐┌───────────────┐

│ Номер │ Дата ││Отчетный период│

│документа│составления│├───────┬───────┤

│ │ ││ с │ по │

**СПРАВКА** ├─────────┼───────────┤├───────┼───────┤

│ │ ││ │ │

**О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

┌─────┬───────────────────────────┬───┬──────────────────────────┐

│Номер│ Наименование пусковых │Код│ Стоимость выполненных │

│по │ комплексов, этапов, │ │ работ и затрат, руб. │

│по- │объектов, видов выполненных│ ├────────┬────────┬────────┤

│рядку│работ, оборудования, затрат│ │с начала│с начала│ в том │

│ │ │ │проведе-│ года │числе за│

│ │ │ │ния │ │отчетный│

│ │ │ │работ │ │ период │

├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │

├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤

│ │Всего работ и затрат, │ │ │ │ │

│ │включаемых в стоимость │ │ │ │ │

│ │работ │ │ │ │ │

├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤

│ │в том числе: │ │ │ │ │

├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤

├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤

├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤

├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤

│ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

└─────┴───────────────────────────┴───┴────────┴────────┼────────┤

Итого │ │

├────────┤

Сумма НДС │ │

├────────┤

Всего с учетом НДС │ │

**Заказчик** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(должность) (подпись) (расшифровка подписи)*

*М.П.*

**Подрядчик** *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(должность) (подпись) (расшифровка подписи)*

Приложение № 5

к Муниципальному контракту № \_\_\_

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013 г.

**ПРЕДПИСАНИЕ**

**на устранение недостатков работ**

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование Подрядчика\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

на основании п.п. \_\_\_\_\_\_ муниципального контракта № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Вам необходимо устранить дефекты, недостатки и нарушения работ по текущему ремонту остановочных пунктов на территории Ленинского района г. Перми, согласно требований действующего законодательства РФ, правовых актов города Перми, условий Муниципального контракта №\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ и СанПИН выявленные в ходе проверки качества работ от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013г., в нижеуказанные сроки:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Предписание | Место, где выявлен дефект, недостаток, нарушение | Срок для устранения  дефекта, недостатка, нарушения |
|  |  |  |  |

По истечении срока для устранения выявленных нарушений, о результатах их устранения сообщить в МКУ «Благоустройство Ленинского района» (Заказчику) в письменной форме и подтвердить факт устранения фотодокументами с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени его съемки.

Срок для сообщения информации об устранении выявленных дефектов, недостатков, и (или) прочих нарушений обязательств Подрядчика по муниципальному контракту №\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ назначен на 9 часов «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2013г.

Представитель Заказчика:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Представитель Подрядчика:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Отметка о фактическом устранении дефекта, недостатка, нарушения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(указать дату и время получения информации, либо проведения повторной проверки)

Приложение № 6

к Муниципальному контракту № \_\_\_

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013 г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*( Логотип предприятия, фирмы)* ***ОБРАЗЕЦ***

**ПРИКАЗ № \_\_\_\_\_\_\_\_**

**г. Пермь «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013г.**

***«О назначении уполномоченного представителя***

***Подрядчика для проведения мероприятий***

***по сдаче-приемке выполненных работ и оформлению***

***необходимых документов»***

В связи с заключением Муниципального контракта № \_\_\_\_ на выполнение работ по текущему ремонту остановочных пунктов на территории Ленинского района г. Перми, в целях надлежащей и качественной реализации обязательств принятых по данному контракту,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Назначить уполномоченным представителем со стороны Подрядчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_и наделить его (её) полномочиями на участие в составе комиссий по проверке качества и приемке выполненных работ, с правом подписания нижеследующих документов:

* актов приемки выполненных работ (КС-2);
* справок о стоимости выполненных работ и понесенных затрат (КС-3);
* предписаний Заказчика на устранение дефектов или недостатков и др. документов;

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**

М.П.

*« С содержанием приказа ознакомлен (на)*

*и согласен (на) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* ( \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ )

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013г.

Приложение № 4

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

**Договор залога № \_\_\_**

г.Пермь «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013г.

**Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Ленинского района»**, именуемое в дальнейшем **«Залогодержатель»**, в лице И.о. директора Исайкина Сергея Владимировича, действующего на основании Приказа № 102-к от 21.05.2013 г., с одной стороны, и **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «………**», именуемое в дальнейшем **«Залогодатель»** в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании Протокола № ……..от «\_\_\_\_» ……… 2012 года в счет реального обеспечения рассматриваемого к заключению Муниципального контракта № \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, заключили настоящий Договор залога (далее – Договор) о нижеследующем.

**Статья 1. Предмет договора.**

1.1. **Залогодатель** (Подрядчик по Муниципальному контракту № \_\_\_)**,** в безналичном порядке, в качестве обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по Муниципальному контракту № \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, перечисляет **Залогодержателю** (Заказчик по Муниципальному контракту № \_\_\_\_) денежные средства в размере **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, а Залогодержатель принимает данное обеспечение на банковский счет по следующим реквизитам:

|  |  |
| --- | --- |
| **Получатель** | Департамент финансов администрации г.Перми (МКУ «Благоустройство Ленинского района» л/сч 04931018352) |
| **ИНН** | 5902293629 |
| **КПП** | 590201001 |
| **Р/с** | 40302810000005000009 в РКЦ г. Перми |
| **БИК** | 045744000 |
| **Назначение платежа** | Обеспечение исполнения муниципального контракта, извещение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

1.2. Стороны оценивают предмет залога суммой в **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, что составляет **10** % от цены Муниципального контракта № \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1.3. Настоящий Договор служит обеспечением исполнения **Залогодателем** обязательств по Муниципальному контракту № \_\_\_\_ в течение всего срока его действия, в том числе и в случае продления срока его действия по независящим от сторон обязательствам.

1.4. **Залогодатель** отвечает перед **Залогодержателем** закладываемым имуществом (денежными средствами) в полном объеме своих обязательств по Муниципальному контракту № \_\_\_\_, включая обязательства по выплате неустойки, возмещению убытков и материального ущерба, а также обязательств по возмещению расходов Залогодержатель, связанных с устранением дефектов работы Подрядчика силами третьих лиц.

1.5. Взыскание на заложенное имущество (денежные средства) для удовлетворения требований Залогодержателя может быть обращено в случае полного или частичного неисполнения **Залогодателем** своих обязательств перед Залогодержателем (Заказчиком) по Муниципальному контракту № \_\_\_\_, в порядке, установленном законодательством и настоящим Договором.

**Статья 2. Передача денежных средств.**

2.1. Сумма обеспечения, указанная в пункте 1.1 настоящего Договора, должна быть внесена Залогодателем на счет Залогодержателя до истечения срока, отведенного на заключение аукционной документацией и законом №94-ФЗ - Муниципального контракта № \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и считается внесенной с момента её фактического поступления на счет Залогодержателя.

**Документом, подтверждающим внесение обеспечения на счет Залогодержателя, является платежное поручение с отметкой банка о списании (перечислении) денежных средств.**

При просрочке срока внесения суммы обеспечения, обязательства Залогодателя считаются неисполненными, и Залогодатель, как участник размещения заказа по Муниципальному контракту № \_\_\_\_ , признается уклонившимся от заключения Муниципального контракта № \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2.2. Залогодатель (Подрядчик по Муниципальному контракту № \_\_\_) не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет Залогодержателя в качестве обеспечения обязательств по Муниципальному контракту № \_\_\_.

На денежные средства, перечисленные Залогодателем на счет Залогодержателя, в соответствии с условиями настоящего Договора, проценты не начисляются.

**Статья 3. Удержание и возврат обеспечения.**

3.1. Залогодержатель в течение 30 (тридцати) банковских дней после полного исполнения обязательств Залогодателем (Подрядчиком) по Муниципальному контракту № \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, производства удержаний и компенсаций по дополнительным затратам, взыскания неустоек и ущербов, **если таковые имели место быть**, осуществляет возврат суммы обеспечения Залогодателю по реквизитам, указанным в настоящем Договоре, за исключением сумм произведенных удержаний (если такие были).

3.2. Требования Залогодержателя удовлетворяются из заложенных денежных средств в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Залогодателем (Подрядчиком) его обязательств по Муниципальному контракту № \_\_\_\_\_ путем удержания денежных средств в порядке и размерах, установленных содержанием этого договора.

В случае неисполнения обязательств или расторжения Муниципального контракта № \_\_\_\_\_ (подряда) по вине Залогодателя (Подрядчика) денежные средства, переданные в качестве обеспечения договора, переходят в собственность Залогодержателя (Заказчика по Муниципальному контракту № \_\_\_) в объеме и на условиях указанных в договоре.

**Статья 4. Заключительные положения.**

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Муниципального контракта № \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

4.2. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение Арбитражного суда Пермского края в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах (один - для Залогодержателя, другой – для Залогодателя).

4.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

**Статья 5. Адреса и реквизиты сторон.**

**Залогодержатель: Залогодатель:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Муниципальное казенное учреждение**  **«Благоустройство Ленинского района»**  Адрес: 614000, г. Пермь, ул. Пермская, д. 61  Тел. 233-55-62  ИНН 5902293629/ КПП 590201001  ОГРН 1085902009104 УФК по Пермскому краю Департамент финансов,  л/счет 02931018352,  р/с 40204810300000000006  ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  Юр.и почт.адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, факс \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  р/с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  к/с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  БИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  КПП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ОГРН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **И.о. Директора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.В. Исайкин**  м.п. | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  м.п. |