Приложение № 3к извещению

о проведении запроса котировок

от «09» сентября 2013 года № 0856300000213000038

**ПРОЕКТ**

**МУНИЦИПАЛ**ЬНЫЙ КОНТРАКТ № \_\_\_\_

**на выполнение работ по установке искусственных неровностей**

**по ул. Восстания Мотовилихинского района города Перми**

|  |  |
| --- | --- |
| г. Пермь | «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013 г. |

муниципальное казенное учреждение «Пермская дирекция дорожного движения», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника учреждения Киса Максима Леонидовича, действующего на основании Устава, утвержденного распоряжением Департамента дорог и транспорта администрации города Перми от 08.04.2011 №СЭД-12-01-05-10, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили на основании протокола\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013 г. настоящий Муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта
   1. В целях исполнения Постановления администрации города Перми от 27 января 2012 г. №13-п «Об установлении и финансовом обеспечении расходных обязательств Пермского городского округа по мероприятиям, направленным на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах на территории Пермского городского округа, на 2013-2015 годы» (с изменениями), Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить работы по установке искусственных неровностей в срок, установленный контрактом, а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.
   2. Работы, являющиеся предметом настоящего контракта, должны быть выполнены в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к контракту), утвержденным Проектом организации дорожного движения.
2. **Сроки выполнения работ**

2.1. Начало выполнения работ: с момента заключения контракта.

2.2. Срок выполнения работ: 20 (Двадцать) календарных дней с момента заключения контракта.

1. **Стоимость работ и порядок оплаты**
   1. Стоимость работ, подлежащих выполнению по контракту (цена контракта) составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), (в том числе НДС/без НДС).
   2. Стоимость работ по настоящему контракту определена на основании цены, предложенной победителем запроса котировок, и является неизменной на весь период действия контракта в рамках оговоренного объема работ, согласно техническому заданию и локальному сметному расчету Заказчика (Приложение № 2).
   3. Коэффициент снижения, рассчитанный как частное от деления цены контракта, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, на начальную (максимальную) цену контракта составляет: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
   4. Цена контракта включает стоимость выполняемых работ и материалов, расходы на перевозку, вывоз строительного мусора на полигон ТБО, страхование, уплату налогов, пошлин, сборов, других обязательных платежей и прочие расходы, которые могут возникнуть при исполнении контракта.
   5. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты выполненных работ являются предоставленные Подрядчиком и подписанные Сторонами акт приемки выполненных работ (форма КС-2 Госкомстата РФ), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3 Госкомстата РФ), счет на оплату и счет-фактура (при наличии) на выполненные работы.
   6. Оплата выполненных работ осуществляется в течение 20 (двадцати) банковских дней после подписания Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2 Госкомстата РФ), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3 Госкомстата РФ), счета на оплату и счета-фактуры (при наличии) на выполненные работы.
   7. Оплата производится безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
   8. В случае начисления Подрядчику неустойки, предусмотренной п. 7.2 настоящего контракта, и (или) снижения стоимости работ в порядке, предусмотренном настоящим контрактом, оплата стоимости выполненных Подрядчиком работ производится за вычетом начисленных сумм неустойки и (или) сумм снижения стоимости работ. Обязательство по перечислению неустойки по контракту в бюджет города Перми исполняет Заказчик.
   9. Источник финансирования: бюджет города Перми.
2. **Порядок выполнения, сдачи и приемки работ**
   1. Объем работ, место установки искусственных неровностей указаны в Техническом задании. Искусственные неровности должны быть установлены в строгом соответствии с утвержденным проектом организации дорожного движения на указанном участке, предоставляемым Подрядчику после подписания контракта.
   2. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение работ материалами, соответствующими требованиям Технического задания.
   3. Подрядчик отвечает за качество используемых материалов. Все используемые материалы должны иметь соответствующие документы, удостоверяющие их качество.
   4. По окончании выполнения работ Подрядчик в течение 1 (Одного) рабочего дня письменно (по электронной почте, факсимильным сообщением) уведомляет Заказчика о выполнении работ и предоставляет Заказчику акт приемки выполненных работ (форма КС-2 Госкомстата РФ), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3 Госкомстата РФ), счет на оплату и счет-фактуру (при наличии) на выполненные работы.
   5. Заказчик в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня получения акта приемки выполненных работ производит с привлечением Подрядчика приемку выполненных работ.
   6. В случае несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, не выполнения отдельных технологических операций (видов работ), подлежащих выполнению в соответствии с условиями контракта и технологией, работы не принимаются.

Нарушения требований к качеству перечислены в приложении №3 к настоящему контракту.

* 1. Выявленные в ходе приемки результатов работ нарушения требований по качеству выполнения работ (недостатки, дефекты) фиксируются в актах выявленных недостатков, вручаемых представителю Подрядчика под роспись или направляемых Подрядчику в течение одних суток с момента проведения приемки по электронной почте или факсом, а также заказным письмом с уведомлением в адрес Подрядчика или курьером с проставлением отметки о получении.
  2. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий настоящего контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, Заказчик вправе по своему выбору:

- потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в выполненной работе и установить срок для устранения;

- принять работы с недостатками и снизить стоимость выполненных работ в размерах, установленных Приложением № 3 к настоящему контракту.

* 1. Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново. В этом случае Подрядчику начисляется неустойка, предусмотренная в п. 7.2 настоящего контракта, за нарушение сроков выполнения работ, установленныхразделом 2 настоящего контракта, до момента полного исполнения актов выявленных недостатков в выполненной работе и устранения иных нарушений требовании настоящего контракта.
  2. По исполнению актов выявленных недостатков Подрядчик обязан сообщить об этом Заказчику, предоставить подтверждающие фотодокументы. Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка. На основании этого Заказчик производит повторную приемку выполненных работ.
  3. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных нарушений требований по качеству или выявления иных нарушений условий настоящего контракта при повторной приемке выполненных работ, Заказчик может принять работы с выявленными нарушениями, в этом случае их стоимость выплачивается Подрядчику с учетом снижения, установленного в Приложении № 3 за соответствующие нарушения.
  4. Работы считаются принятыми с момента подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ.

4.13. В случае уклонения Подрядчика от участия в приемке выполненных работ, фиксации выявленных недостатков в выполненной работе Заказчик вправе провести приемку выполненных работ в одностороннем порядке с отметкой об отказе Подрядчика от участия в приемке, самостоятельно определить недостатки, сроки их устранения, составить акт выявленных недостатков, и в течение одних суток направить его Подрядчику по электронной почте или факсом, а также по почте заказным письмом с уведомлением или курьером с отметкой о вручении. Односторонний акт является обязательным для исполнения Подрядчиком.

1. **Гарантийные обязательства Подрядчика**
   1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям к технологии и материалам, согласно СНиП, ГОСТ, рекомендаций.
   2. Гарантийный срок на работы выполненные Подрядчиком по устройству искусственных неровностей – 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания акта выполненных работ. Гарантия распространяется на сохранность геометрической формы искусственных неровностей (отсутствие просадок, выбоин, иных повреждений искусственных неровностей, превышающих предельно допустимые по ГОСТ Р 50597-93, отсутствие следов разрушения швов сопряжения асфальтобетонных покрытий).
   3. В случае возникновения дефектов и недостатков в выполненных работах в течение гарантийных сроков, Подрядчик за свой счет устраняет дефекты в течение 3 (Трех) календарных дней со дня получения соответствующих требований от Заказчика. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

**6. Права и обязанности Сторон**

6.1. Заказчик обязан:

6.1.1. Осуществлять технический надзор и контроль за ходом и качеством выполнения работ, соблюдением Подрядчиком сроков.

Технический надзор за выполняемыми работами производится специалистами Заказчика или иной организацией уполномоченной Заказчиком.

6.1.2. Принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.

6.1.3. Направлять претензии по ненадлежащему выполнению работ (неисполнению обязательств, несоблюдению порядка выполнения работ, несоответствию качества выполненных работ требованиям контракта) Подрядчику в письменном виде.

6.2.Заказчик вправе:

6.2.1. Требовать от Подрядчика исполнения возложенных настоящим контрактом обязательств.

6.2.2. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность, присутствовать при выполнении работ.

6.2.3. Заказчик вправе составить акт выявленных недостатков объекта (объектов) производства работ в одностороннем порядке и направить составленный акт Подрядчику.

6.2.4. Привлекать для проведения приемки выполненных работ специалистов и экспертов, проводить экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий настоящего контракта при выполнении работ или причинно-следственной связи между действиями Подрядчика и недостатками выполненной работы, расходы на экспертизу возлагаются на Подрядчика.

6.3. Подрядчик обязан:

6.3.1. Обеспечить производство работ и качество их выполнения в полном соответствии с Техническим заданием, условиями настоящего контракта, при соблюдении требований нормативной документации (СНиП, ГОСТ и т.д.), предъявляемых к данному виду работ.

6.3.2. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом, и сдать результаты работ Заказчику в установленный настоящим контрактом срок.

* + 1. До начала выполнения работ направить Заказчику приказ, иной документ о назначении своего уполномоченного представителя для руководства выполнением работ по контракту, участия в приемке выполненных работ, взаимодействия с Заказчиком для решения иных вопросов связанных с исполнением настоящего контракта, с закреплением в указанном приказе образца подписи уполномоченного представителя Исполнителя. В случае назначения нового уполномоченного представителя письменно уведомить об этом Заказчика с приложением соответствующего документа.
    2. Разработать типовую схему организации дорожного движения в местах выполнения работ, согласовать с Заказчиком, отделом ГИБДД Управления МВД России по городу Перми, утвердить в департаменте дорог и транспорта администрации города Перми.
    3. Обеспечить в местах выполнения работ безопасность движения транспортных средств, соблюдение при выполнении работ необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов муниципальной собственности.
    4. Обеспечить беспрепятственный доступ к месту выполнения работ уполномоченного представителя Заказчика ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения, предоставлять по требованию указанного представителя исполнительную документацию по работам для осуществления контроля за ходом выполнения работ.
    5. Своевременно и за свой счет устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке результатов работ и в течение гарантийных сроков эксплуатации объекта, установленных разделом 5 настоящего контракта.
    6. Немедленно предупредить Заказчика о не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок и до получения от него указаний приостановить работу.
    7. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, в том числе третьим лицам, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба.

6.3.10. Обеспечить содержание и уборку места производства работ и прилегающей непосредственно к нему территории. Соблюдать требования действующего законодательства РФ об охране окружающей среды.

6.3.11. К моменту приемки работ обеспечить вывоз за пределы объекта строительного инвентаря, инструментов, строительных материалов и другого имущества, строительного мусора на полигон ТБО.

6.3.12.Нести ответственность перед Заказчиком за работы, выполненные субподрядными организациями.

* 1. Подрядчик вправе:
     1. Запрашивать у Заказчика и получать в установленном порядке документацию и информацию, необходимую для выполнения работ по настоящему контракту.
     2. Вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново.
     3. В случае получения претензии по ненадлежащему выполнению работ (неисполнению обязательств, несоблюдению порядка выполнения работ) направить Заказчику в письменном виде свои пояснения и возражения не позднее одного рабочего дня с момента получения претензии.
     4. Требовать от Заказчика исполнения возложенных настоящим контрактом обязательств.

1. **Ответственность сторон**
   1. За нарушение срока окончания выполнения работ, установленного п. 2.2 настоящего контракта Подрядчику устанавливается неустойка (пеня) в размере **500 (Пятьсот) рублей**, за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего за днем, установленным для окончания выполнения работ до дня фактического исполнения обязательства.
   2. За нарушение срока устранения выявленных дефектов и недостатков в выполненной работе, указанного в п. 5.3 контракта, в течение гарантийного срока Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 200 (Двести) рублей за каждый день просрочки до дня фактического устранения недостатков.
   3. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований действующих нормативных актов, технической документации, в том числе соответствующих СНИП, ГОСТ.
   4. При несоблюдении предусмотренных настоящим Контрактом сроков оплаты выполненных работ Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 1/300 (одной трехсотой) ставки рефинансирования центрального банка Российской Федерации от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
   5. Заказчик не несет ответственность за неисполнение обязательств по настоящему контракту, если неисполнение связано с отсутствием бюджетного финансирования.
   6. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны контракта.
2. **Обстоятельства непреодолимой силы**

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту в случае, если неисполнение явилось следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают, и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности: наводнением, пожаром, землетрясением, иными стихийными бедствиями, военными действиями и т.д.

8.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из Сторон, она обязана немедленно письменно уведомить другую Сторону о наступлении упомянутых обстоятельств с указанием их характера, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

8.3. При рассмотрении споров, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы, сторона, ссылающаяся на эти обстоятельства, обязана представить документальное подтверждение их наступления. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

8.4. Не уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Стороны права ссылаться на них при невыполнении условий контракта.

1. **Срок действия и порядок расторжения контракта**

9.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему контракту.

9.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.3. Заказчик вправе расторгнуть контракт по своей инициативе в случаях:

9.3.1. Если Подрядчик в установленный срок не приступает к исполнению своих обязательств по контракту или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

9.3.2. Если качество выполненных работ не соответствует требованиям настоящего контракта, технического задания, нормативных требований к результату работ.

1. **Заключительные положения**
   1. Все споры и разногласия, возникшие между сторонами при исполнении настоящего контракта, разрешаются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – 5 (Пять) календарных дней с момента ее получения.
   2. При не урегулировании спора в претензионном порядке, спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Пермского края в соответствии с действующим законодательством РФ.
   3. Стороны обязаны в случае реорганизации или ликвидации организации, переименования, изменения реквизитов сообщить об этом в течение 5 (Пяти) календарных дней другой Стороне.
   4. Приложения к настоящему контракту, являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение №1 – Техническое задание;

Приложение №2 – Локальный сметный расчет на установку искусственных неровностей;

Приложение №3 – Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ.

* 1. Иные условия, не определенные настоящим Контрактом, регулируются в соответствии с действующим законодательством РФ.

1. **Адреса и банковские реквизиты сторон**

|  |
| --- |
| **Заказчик:**  муниципальное казенное учреждение «Пермская дирекция дорожного движения»  614000, г. Пермь, ул. Пермская, 2а, тел./факс 212-47-51  В УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми, МКУ «ПермДДД» л/сч № 02945018892)  Р/счет 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь  ИНН 5906107231, КПП 590201001, БИК 045773001 |
| **Подрядчик:** |
| **Заказчик: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/М.Л. Кис/ Подрядчик: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**  **м.п. м.п.** |

Приложение № 3

к муниципальному контракту

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013 г.

**Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ**

Настоящие требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные Подрядчиком работы по устройству искусственных неровностей.

При некачественном выполнении работ будет производиться следующее снижение стоимости выполнения работ:

|  |  |
| --- | --- |
| **Виды нарушений** | **Размер снижения стоимости работ (%)** |
| Укладка асфальтобетонной смеси на не очищенное от мусора и грязи основание | -100 |
| Несоответствие асфальтобетонной смеси типу и марке, указанным в техническом задании | -100 |
| Не выполнен пролив битумом перед укладкой асфальтобетона | - 100 |
| Несоответствие типов поперечного и продольного профилей указанным в техническом задании | -100 |
| Неоднородность, пористость, непрямолинейность поперечных и продольных сопряжений по результатам визуального осмотра | -100 |
| Высота гребня искусственных неровностей отличается от допустимой техническим | -100 |
| Длина искусственных неровностей отличается от требований ГОСТ Р 52605-2006 | -100 |
| Не вывезен строительный мусор и вторично применяемые материалы после устройства асфальтобетонного покрытия в течение периода большего, чем одни сутки | - 30 |

Заказчик

Начальник учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / М.Л.Кис

Подрядчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_