Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Проект

Муниципальный контракт  № ______

на выполнение работ по благоустройству пешеходной зоны: по нечетной стороне ул.Бульвар Гагарина (от ул.П.Лумумбы до ул.Ушинского)

г. Пермь                                                                                                          ____  2013  год

Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Лепешкина Юрия Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и  ________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________, действующего на основании ______, с другой стороны, в соответствии с решением аукционной комиссии (протокол от "___" ______ 2013г. № ____) заключили настоящий  муниципальный контракт (далее – Контракт) о следующем:

1.Предмет Контракта

1.1. По настоящему Контракту Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить  работы  по благоустройству пешеходной зоны: по нечетной стороне ул.Бульвар Гагарина (от ул.П.Лумумбы до ул.Ушинского)  (далее – Объект).

1.2. Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в п.1.1. настоящего Контракта, в соответствии с:

а) приложениями к настоящему Контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 –Техническое задание;

Приложение № 2 – Материалы, используемые Подрядчиком, при выполнении работ;

Приложение №3 – Перечень нормативных документов;

Приложение № 4 - Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости;

Приложение № 5 –Локальный сметный расчет;

Приложение № 6 – Акт контрольной проверки качества работ;

Приложение № 7 – Уведомление    о случаях нанесения ущерба, о других нарушениях;

Приложение № 8 – Предписание;

б) требованиями действующего законодательства, правовых актов города Перми, условиями настоящего Контракта, нормативно-технической документации (СНиП, ГОСТ, Приложение №4).

2.Сроки исполнения обязательств

2.1. Сроки производства работ:  15 дней с момента заключения Контракта.

2.2. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в порядке, установленном в разделе 3 настоящего Контракта.

- Стоимость работ,  порядок приемки и оплаты работ

3.1. Общая стоимость работ составляет_______ (_______________) руб. ____ коп., без дальнейшей индексации, в т.ч. НДС  _________ руб. _____ коп.

3.2. Стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, обязательные платежи и подлежит уменьшению в случае, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Контракта, ухудшившими результат работ, (некачественное выполнение работ) или с иными недостатками, которые делают результат работ не пригодным для использования Объекта, а также в случае удержания штрафа;

Уменьшение стоимости работ в связи с некачественным выполнением работ производится в порядке согласно Приложению № 4 к настоящему Контракту.

3.3. Подрядчик сдает работы Заказчику в течение трех дней с момента окончания их производства. О готовности  к  сдаче - приемке работ, Подрядчик письменно уведомляет  Заказчика не менее, чем за сутки, с указанием времени и места приемки.

3.4. Основанием для приемки и последующей оплаты работ (в порядке, установленном настоящим Контрактом) с учетом качества выполненных Подрядчиком работ являются подписанные сторонами Акт о приемке выполненных работ формы КС-2, Справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 и счет-фактура, предоставляемые Заказчику в течение  трех дней по выполнении работ. В случае не предоставления по вине Подрядчика в указанный срок работ к приемке, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце, следующим за отчетным.

3.5. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.6. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком на основании подписанных актов о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ за фактически выполненный объем работ в течение месяца, следующего за отчетным, при условии устранения Подрядчиком всех замечаний со стороны Заказчика по выявленным в процессе работ недостаткам с учетом применения мер ответственности к Подрядчику согласно условиям, установленным в настоящем Контракте.

3.7. При обнаружении представителем Заказчика недостатков в результате производства работ, Заказчик применяет снижение стоимости работ в порядке согласно Приложению № 4 к настоящему Контракту.

3.8. Работы по настоящему Контракту Работы  финансируются из бюджета  города Перми в соответствии с  постановлением администрации г. Перми от 27.01.2012 N 13-П "Об установлении и финансовом обеспечении расходных обязательств Пермского городского округа по мероприятиям, направленным на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах на территории Пермского городского округа, на 2013-2015 годы".

4. Качество работ

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего Контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно СНиП, ГОСТ, рекомендациям (Приложение №3).

4.2.  Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в предписаниях, являющихся основанием для:

а) требования устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим Контрактом.

4.3. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику  устранить дефекты и недостатки, указанные в предписании.

4.4.Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания акта выполненных работ в течение 24 месяцев.

5. Права и обязанности Подрядчика

5.1. Приступить к исполнению обязательств незамедлительно после заключения контракта.

5.2. В соответствии с условиями настоящего Контракта, при соблюдении требований нормативной документации (СНиП, ГОСТ и т.д.) обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего Контракта, и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.3. Вести журнал производства работ с начала производства работ до их завершения, своевременно оформлять и предоставлять Заказчику акты на скрытые работы.

5.4. Обеспечить на Объекте производства работ  выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.5. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему Контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.6. Обеспечить беспрепятственный доступ к Объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы, санитарно-эпидемиологические заключения, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.7. Обеспечить выполнение работ по настоящему Контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись - наименование предприятия Подрядчика.

5.8. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего Контракта.

5.9. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование Объекта ремонта  с привлечением представителя Заказчика.

5.10.  По исполнению предписаний Подрядчик обязан сообщить об устранении замечаний в указанный срок Заказчику и предоставить подтверждающие фотодокументы. На основании этого Заказчик производит проверку исполнения предписания, после чего, в случае отсутствия замечаний по качеству выполнения работ, предписание считается исполненным.

- Права и обязанности Заказчика

6.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

присутствовать на объекте производства работ;

производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества;

принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

производить проверку журнала производства работ;

осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за ходом и качеством производства работ;

составлять и подписывать акты о нарушениях Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Утверждать расчет стоимости  работ по настоящему Контракту.

6.2.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

6.2.3.  Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего Контракта.

6.2.4. Осуществлять рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком работ и подписание представленных Подрядчиком актов выполненных работ в течение 7 дней.

6.3. Заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ и фиксирует выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика.

6.4.  Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования Объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка.

6.5. Данные журналов производства работ, фотодокументации  и актов контрольных проверок служат основанием для снижения оплаты работ, применения санкций в соответствии с условиями настоящего Контракта, а также могут служить основанием для расторжения Контракта.

6.6. Заказчик вправе выдать предписание о выявлении дефектов и недостатков объекта производства работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направить указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением или по факсимильной почте. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта производства работ.

7. Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного производства работ по настоящему Контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего Контракта, требований  действующего законодательства и нормативной документации (СНиП, ГОСТ и др.).

7.3. В случае несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, не выполнения отдельных технологических операций (видов работ), подлежащих выполнению в соответствии с условиями настоящего Контракта и технологией, стоимость работ снижается Заказчиком в соответствии с условиями, установленными в настоящем Контракте.

7.4. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему Контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.5. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств, принятых по настоящему Контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

7.5.1. За просрочку  окончания производства работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1% от общей стоимости работ, установленных в п. 3.1, за каждый день просрочки до фактического выполнения работ и сдачи результата Заказчику.

7.5.2. За просрочку сроков устранения дефектов Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1% от общей стоимости работ, указанных в п.3.1. настоящего Контракта, за каждый день просрочки.

7.5.3. За выданные Заказчиком и неисполненные Подрядчиком предписания в указанные сроки, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере  10000 (Десять тысяч) рублей.

7.5.4. За несвоевременное предоставление документов (актов выполненных работ, форма КС-3, счета-фактуры) в установленные сроки Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 0,1% от общей стоимости работ по Контракту за каждый день просрочки до момента предоставления документов Заказчику.

7.6. За нарушения иных обязательств Подрядчиком, Заказчик вправе взыскать штраф в размере 2 000 (Две тысячи) рублей за каждое выявленное нарушение.

7.7. Заказчик за несвоевременную оплату Контракта уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика.

7.8. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.9.Заказчик вправе удержать  штрафы, пени, неустойки при расчетах согласно разделу 3 настоящего Контракта.

7.10. Уплата неустойки (штрафов, пеней), а также возмещение убытков и выплата обеспечения исполнения Контракта не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств в натуре.

8. Действие и прекращение действия Контракта

8.1. Настоящий Контракт подписан обеими сторонами с применением электронной цифровой подписи и размещен на электронной торговой площадке.

8.2. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств.

8.3. Дополнения и изменения настоящего Контракта действительны за подписями Сторон по Контракту.

8.4. Расторжение настоящего Контракта допускается по согласованию сторон, по решению суда либо вследствие отказа одной из сторон Контракта от исполнения принятых обязательств.

8.5. В случае одностороннего отказа от исполнения обязательств, сторона, принявшая такое решение обязана в письменной форме уведомить другую строну не менее, чем за 30 дней до предстоящего расторжения.

8.6. Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Контракта только после получения отказа Подрядчика на предложение расторгнуть настоящий Контракт либо неполучения ответа в течение 10 календарных дней с момента направления предложения Подрядчику.

8.7. В случае расторжения Контракта неустойки (штрафы и пени) начисляются до момента расторжения Контракта и могут быть покрыты за счет предоставленного Подрядчиком обеспечения.

8.8. При расторжении настоящего Контракта по решению суда по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику единовременную неустойку в размере 25 % от общей стоимости работ по ремонту Объекта, указанной в п.3.1 настоящего Контракта.

- Разрешение споров между сторонами

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируются законодательством РФ.

9.2. Если между Сторонами в процессе реализации настоящего Контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), Стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения спора каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

- Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему Контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

- Обеспечение исполнения Контракта.

11.1. Подрядчик для заключения Контракта обязан представить обеспечение исполнения настоящего Контракта в виде:

- безотзывной банковской гарантии,

- передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита),

в размере 30 % от начальной (максимальной) цены Контракта.

11.2. В случае выбора Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта - залога денежных средств, Заказчик возвращает сумму, перечисленную Подрядчиком, в следующем порядке:

- Заказчик возвращает сумму в качестве залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) сумму, перечисленную победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается Контракт, в течение месяца после полного исполнения Сторонами своих обязательств, включая устранение замечаний Заказчика по выявленным недостаткам работ в период производства работ.

11.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта, установленное п.11.1. перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Подрядчик должен в течение 10 (десяти) банковских дней с момента невозможности обеспечить исполнение Контракта предоставить Заказчику иное обеспечение исполнения Контракта, установленное п.11.1. на тех же условиях и в том же размере;

Залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) не может быть заменен другим способом обеспечения исполнения обязательства.

11.4. При расторжении настоящего Контракта по решению суда по вине Подрядчика, обеспечение исполнения Контракта в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается.

11.5. Срок действия обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту должен превышать конечный срок исполнения обязательств Подрядчиком (включая гарантийный срок на выполненные работы) не менее, чем на 15 дней.

- Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

| ЗАКАЗЧИК Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района» 614014, г. Пермь, ул.Уральская, 36 Тел.: 266-08-92, факс: 266-08-30 Банковские реквизиты: ИНН 5906085556 КПП 590601001 УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми, МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района», л/сч. 02563000380) Р/сч.40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю л/сч 02933018336 БИК 045773001 | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |

ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК Директор МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» _______________________ Ю.А.Лепешкин | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№ __ от «____» _______ 2013 г.

Техническое задание

на выполнение работ по благоустройству пешеходной зоны:

по нечетной стороне ул.Бульвар Гагарина (от ул.П.Лумумбы до ул.Ушинского)

работы выполняются в соответствии с Постановлением администрации города Перми от 27.01.2012 №13-П "Об установлении и финансовом обеспечении расходных обязательств Пермского городского округа по мероприятиям, направленным на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах на территории Пермского городского округа,

на 2013-2015 годы"

Срок выполнения работ: 15 дней с момента заключения контракта.

Состав и объем работ:

Состав работ по благоустройству пешеходной зоны по нечетной стороне ул.Бульвар Гагарина (от ул.П.Лумумбы до ул.Ушинского): 1. Установка скамей - 31 штука: - разборка покрытий из плитки для устройства ям под установку скамей – 0,6*0,2 м – 62 ямы; - копание ям, глубиной - 40 см для установки и бетонирования скамей, размер ямы - 0,6*0,2 м – 62 ямы; - погрузка, перевозка строительного мусора в течение рабочей смены на полигон ТБО для захоронения – 9,70176 т; - установка скамей - 31 шт.; - бетонирование стоек скамей – 62 стоек, бетон тяжелый, класс В 15 (М200) – 3,348 м3; Технические параметры скамьи: Скамья без спинки – габариты: длина - 200 см, ширина - 55 см, высота 45 см. Сиденье: без спинки, настил из деревянных досок, строганных, ошкуренных, с фаской, толщиной 4,5 см, шириной 14,5 см – 3 шт. Крепление болтовое - болты строительные хромированные для деревянных конструкций с гайками и шайбами длиной 90 мм, диаметр 8 мм. Крепление доски болтами в трех местах. Деревянные доски должны быть обработаны водоустойчивой пропиткой "Пенетрекс-универсал" или эквивалент. Металлический каркас скамьи – должен быть изготовлен из трубы стальной водогазопроводной, закругленной, цельной, диаметр условного прохода 45 мм., толщина стенки 2,5 мм. Каркас скамьи должен иметь стойки высотой 1,0 м с учетом под бетонирование. Поверхность металлических элементов скамьи должна быть обезжирена, огрунтована (ГФ-021) и покрашена в заводских условиях (краской ПФ-115, цвет темно-красный). Модель и цвет скамьи согласовывается с Заказчиком. Скамья должна соответствовать приложению №1 технического задания. 2. Установка урн – 31 штука: - разборка покрытий из плитки для устройства ям под установку урн – 0,5*0,2 м – 31 яма; - копание ям глубиной 40 см для установки и бетонирования урны, размер ямы - 0,5*0,2 м – 31 яма; - погрузка, перевозка строительного мусора в течение рабочей смены на полигон ТБО для захоронения – 1,8414 т; - установка урн - 31 шт; - бетонирование стоек урн – 31 урн; бетон тяжелый, класс В 15 (М200) – 1,395 м3; Технические характеристики урн: Урны для мусора опрокидывающиеся – 31 шт., металлические на шарнирах (сталь 2мм), объемом - 60 литров, на двух металлических стойках длиной 95 см. Поверхность металлических элементов урны должна быть обезжирена, огрунтована (ГФ-021) и покрашена в заводских условиях (краска ПФ-115, цвет темно-красный). Цвет и модель урны согласовывается с Заказчиком. Урны должны соответствовать приложению №1 технического задания.

Технология производства работ и условия выполнения работ

Технология производства работ, качество применяемых материалов должны отвечать по качеству и параметрам требованиям Приложению №3 к контракту. Ограждение мест производства работ производится в соответствии с требованиями ВСН 37-84, ГОСТ, СНиП и нормативных документов.

1. Перед началом производства работ Подрядчик согласовывает с Заказчиком:

- схему размещения скамей и урн;

- цвет, тип модель скамьи, урны;

- график производства работ;

Вышеперечисленные согласования с Заказчиком осуществляются в письменном виде.

Подрядчику необходимо согласовать проведение земляных работ на объекте с владельцами подземных коммуникаций.

После согласования и утверждения вышеперечисленных документов Подрядчик допускается до выполнения работ.

2. При производстве работ по установке малых архитектурных форм (далее - МАФ) на местности производятся работы по разбивке участка и подготовке территории. Скамьи и урны доставляются на объект в готовом виде, сборка и покраска элементов МАФ на объекте не допускается.

Металлические - стальные элементы скамей, урн изготавливаются с применением ручной дуговой сварки. Поверхность металлических конструкций перед нанесением лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) не должна иметь заусенцев, острых кромок, сварочных брызг, наплывов, прожогов, раковин, трещин, неровностей, солей, жиров, загрязнений. Нанесение лакокрасочных защитных материалов должно выполняться до монтажа металлических конструкций в следующей последовательности:

- нанесение и сушка грунтовок;

- несение и сушка покрывных слоев.

Лакокрасочные материалы перед применением должны быть перемешаны, отфильтрованы и иметь вязкость, соответствующую способу их нанесения. Покрывной слой черного цвета. Сварные детали не должны иметь выступающих частей. Поверхность металлических элементов скамей и урн не должна иметь острых частей. Все отверстия должны быть закрыты металлическими заглушками. Закрепление стоек скамей и урн следует производить после выверки положения МАФ в плане и в профиле стоек. Металлические элементы скамей и урн должны быть прокрашены атмосферостойкими лакокрасочными защитными материалами.

Запрещается нанесение грунтовок и покрывных слоев на месте производства работ (на объекте). На объекте производства работ разрешается только окраска сварных соединении лакокрасочным защитным материалом. Закрепление стоек скамей и урн разрешается только после выверки их положения в плане и в профиле.

Деревянный настил скамей должен быть обработан водоустойчивой пропиткой "Пенетрекс-универсал" или эквивалент. Окрашенная древесина, должна сохранять видимую её естественную текстуру. Поверхность досок настила должна быть  глубоко пропитана, образовывать атмосферостойкое, водоотталкивающее, эластичное покрытие, а так же хорошо выдерживать перепады влажности и температуры.

3. При нарушении целостности газонного покрытия, ограждения, бортового камня, древесных насаждений Подрядчик за свой счет восстанавливает нарушенное благоустройство.

4. Подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполненных работ, соответствующих данному техническому заданию. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока. Выполненные работы предъявляются Заказчику по факту выполненного объема работ с предоставлением схем, журналов производства работ, актов на скрытые работы, документов, подтверждающих качество применяемых материалов.

5. Оплата выполненных работ осуществляется на основании:

- актов контрольных проверок качества работ. Оценка качества выполняемых работ и снижение стоимости производятся в соответствии с Приложением №4 Контракту.

Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания акта выполненных работ на 24 месяца.

Приложение № 1

к техническому заданию

Заказчик 								Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»       _______ Ю.А. Лепешкин

Приложение №2

к муниципальному контракту

№ __ от «____» _______ 2013г.

Материалы, используемые Подрядчиком, при выполнении работ

| № | Наименование операций | Наименование товара используемого при производстве работ | Требования к товарам используемых при производстве работ (ссылка на нормативный документ ГОСТ, СНиП, ОДН, ОДМД, ВСН, Технические условия) | Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документаций об открытом аукционе в электронной форме, (заполняется участником размещения заказа) | Товарный знак (при его наличии заполняется участником размещения заказа) предлагается для использования при производстве работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

(заполняются по предложениям, представленным участником размещения заказа на аукцион)

Заказчик 								Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»       _______ Ю.А. Лепешкин

Приложение №3

к муниципальному контракту

№ __ от «____» _______ 2013г

Перечень нормативных документов

| 1 | МДС 13-5.2000 |  | «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации» |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | СНиП III-10-75 |  | Благоустройство территории |
| 3 | ГОСТ 11534-75 |  | Ручная дуговая сварка. Соединение под острым и тупым углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. |
| 4 | ГОСТ 28915-91 |  | Сварка лазерная импульсная. Соединения сварные точечные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. |
| 5 | ГОСТ 26388-84 |  | Соединение сварные. Методы испытаний на сопротивляемость образованию холодных трещин при сварке плавлением. |
| 6 | ГОСТ 15878-79 |  | Контактная сварка. Соединение сварные. Конструктивные размеры и соединения |
| 7 | ГОСТ 14776-79 |  | Дуговая сварка. Соединение сварные точечные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. |
| 8 | ГОСТ 19521-74 |  | Сварка металлов. Классификация |
| 9 | РД 34 15.132-96 |  | Сварка и контроль качества сварных соединений металлоконструкций зданий при сооружении промышленных объектов. |
| 10 | ГОСТ 3242-79 |  | Соединения сварные. Методы контроля качества. |
| 11 | ГОСТ 7473-94 |  | Смеси бетонные. Технические условия. |
| 12 | СНиП 3.04.03-85 |  | Защита строительных конструкций и сооружений от коррозий. |
| 13 | ГОСТ 8639-82 |  | Трубы стальные квадратные с изменениями №4. |
| 14 | ГОСТ 13663-86 |  | Трубы стальные профильные. Технические требования. |
| 15 | ГОСТ 19903-74 |  | Прокат листовой горячекатаный. Сортамент |
| 16 | ВСН 37-84 |  | Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
| 17 | ГОСТ 31108-2003 |  | Цементы общестроительные. Технические условия. |
| 18 | ГОСТ 30515-97 |  | Цементы. Общие технические условия |
| 19 | ГОСТ 28013-98 |  | Растворы строительные. Общие технические условия |
| 20 | ГОСТ 19007-73 |  | Материалы лакокрасочные. Метод определения времени и степени высыхания |
| 21 | ГОСТ 30884-2003 |  | Краски масляные, готовые к применению. Общие технические условия |
| 22 | ГОСТ 8292-85 |  | Краски масляные цветные густотертые. Технические условия |
| 23 | ГОСТ 51692-2000 |  | Олифы. Общие технические условия |
| 24 | ГОСТ 7931-76 |  | Олифа натуральная. Технические условия |
| 25 | ГОСТ 8736-93 |  | Песок для строительных работ. Технические условия. (ред. от 04.12.2000) |
| 26 | ГОСТ 23735-79 |  | Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия. (ред. от 04.12.2000) |

Заказчик 								Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»       _______ Ю.А. Лепешкин

Приложение № 4

к муниципальному контракту

№ __ от «____» _______ 2013г

Оценка качества выполняемых работ

и условия снижения стоимости работ

1. Настоящие требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядным организациям в Мотовилихинском районе г.Перми по муниципальному заказу.

Настоящие требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (ГОСТ, СНиП рекомендации и т.п.), Правилами содержания территории г.Перми, Уставом города Перми.

2.Критерии оценки качества работ

| № п/п | Критерии оценки качества | Размер снижения стоимости от вида работ % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отклонение стоек от вертикали | 20 |
| 2 | Поверхности металлических конструкций перед нанесением лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) не подготовлены | 50 |
| 3 | Места сварочных швов не зачищены и не окрашены | 50 |
| 4 | Имеются не проваренные участки в сварных соединениях | 70 |
| 5 | Поверхность металлического элементов скамей, урн имеет неоднородную окраску | 80 |
| 6 | Несоответствие материала требованиям технического задания по виду, типу, марке, профилю, названию | 100 |
| 7 | Грунтовка нанесена не по всей поверхности металлического покрытия | 100 |
| 8 | Строительный мусор не вывезен в течение рабочей смены | 20 |
| 9 | Установленные скамьи и урны не соответствуют согласованным с Заказчиком форме, типу и цвету. | 100 |
| 10 | Фундамент не соответствует заявленным требованиям | 80 |
| 11 | Урны и скамьи установлены не в соответствии со схемой мест установки | 100 |

Методика оценки качества работ

Оценка качества, снижение стоимости работ осуществляется на основании обследования в присутствии представителя подрядной организации или комиссии. Замечания отражаются в акте контрольной проверки, который подписывается Заказчиком и Подрядчиком, или членами комиссии (если присутствие Подрядчика не обеспечено), с указанием замечаний. Отсутствие замечаний также отражается в акте контрольной проверки. Оплата выполненных работ осуществляется на основании актов контрольной проверки качества работ (Приложение №6 к Контракту).

Заказчик		                                                              Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»       _______ Ю.А. Лепешкин

Приложение № 5

к муниципальному контракту

№ __  от «____» _______ 2013г

Локальный сметный расчет

Прикреплен отдельный файл

- Заполняется с учетом коэффициента пересчета по итогам аукциона

Заказчик 								Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»

_______ Ю.А. Лепешкин

Приложение № 6

к муниципальному контракту

№ _____ от_______2013 г.

(форма)

А К Т

контрольной проверки качества работ

___________________________________

(Наименование Подрядчика)

______________  20____г.

( дата )

Проверка произведена ___________________________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество представителя заказчика)

и ______________________________________________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество представителя подрядчика)

| № | Наименование объекта | Размер снижения (%) от стоимости работ по объекту | Критерии оценки качества |
| --- | --- | --- | --- |

Все работы, предусмотренные муниципальным контрактом №_____ от____________ проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют,  кроме перечисленных в данном акте.

Размер снижения определяются по критериям согласно  Приложения №4  к Контракту.

Представитель Заказчика:                                                                                                   Представитель Подрядчика:

| ЗАКАЗЧИК Директор МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» _______________________ Ю.А.Лепешкин | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |

Приложение №7

к муниципальному контракту

№____ ________2013 г.

Уведомление

- о случаях нанесения ущерба по ______________,

- о других нарушениях

1. Наименование виновного лица (если известны, указать адрес, телефон, марку и номер транспортного средства)__________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Дата, время и место нанесения ущерба________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Краткое описание нанесения ущерба__________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Меры, принятые к устранению ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата

Подрядчик (Представитель Подрядчика)     ______________(___________________________________)

Подпись                                     Ф.И.О.

| ЗАКАЗЧИК Директор МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» _______________________ Ю.А.Лепешкин | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |

Приложение №8

к муниципальному контракту

№ __ от «____» _______ 2013 г

ПРЕДПИСАНИЕ

от _______________                                                                                               № __________

Наименование Подрядчика___________ ___________________________________________

На основании п.п.______ Контракта от ________ № ________ необходимо устранить выявленные дефекты, недостатки и нарушения работ по благоустройству пешеходной зоны: по нечетной стороне ул.Бульвар Гагарина (от ул.П.Лумумбы до ул.Ушинского), требований действующего законодательства РФ, правовых актов города Перми, условий Контракта от ________ № _______, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, выявленные в результате ____________________________________________________________________:

| № | Предписание | Место, где выявлен дефект, недостаток, нарушение | Срок для устранения дефекта, недостатка, нарушения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении срока для устранения выявленных нарушений о результатах их устранения сообщить Заказчику в письменной форме и подтвердить фотодокументами с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и время снимка.

Срок для сообщения об устранении дефекта, недостатка, нарушения законодательства и правовых актов, обязательств и условий Контракта __________________.

Представитель Заказчика:_______________________________________________________.

Представитель Подрядчика:_____________________________________________________.

Отметка об устранении дефекта, недостатка, нарушения:___________________________________________________________________.

Устранение дефекта, недостатка, нарушений проверил представитель Заказчика:  Ф.И.О._______________________  подпись__________________ дата _________________.

Заказчик                                                                                                               Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»

______________ Ю.А. Лепешкин                                                       ______________