Приложение № 2 ТЗ

Техническое задание

на выполнение работ  по демонтажу, перемещению и хранению,  транспортированию и захоронению либо утилизации самовольно размещенных (установленных) объектов некапитального типа расположенных на территории Дзержинского района города Перми.

Место выполнения работ: г. Пермь, Дзержинский район.

Сроки выполнения работ: с момента подписания муниципального контракта по 30.10.2013 года

Требования к выполнению работ:

- Осуществление мероприятий по вскрытию объектов (при необходимости);

- Перемещение (демонтаж) некапитальных объектов;

- Выполнение работ по устранению нарушений правил содержания территории, ранее занятой  объектами, в течение 1 календарного дня после перемещения  (демонтажа) объектов с вывозом мусора на утилизацию (на полигон) при необходимости;

- Погрузка перемещаемых (демонтируемых) объектов на транспортное средство исполнителя;

- Погрузка имущества находящегося в перемещаемых (демонтируемых) объектах;

- Транспортирование имущества находящегося в перемещаемых (демонтируемых) объектах к месту хранения на площадку исполнителя;

- Транспортирование перемещаемых (демонтируемых) объектов к месту хранения на площадку исполнителя;

- Обеспечение выполнения необходимых требований безопасности и охраны труда при выполнении работ, связанных с перемещением (демонтажем) объектов, включая обеспечение выполнения требований электро- и пожаробезопасности;

- Обеспечение сохранности принятых на хранение перемещенных (демонтируемых) объектов и имущества в течение не менее 6 месяцев с момента перемещения (демонтажа);

- Обеспечение работ по перемещению (демонтажу) 33 отдельно стоящих некапитальных объектов.

Срок исполнения заявки по перемещению (демонтажу): не более двух суток с момента подачи заказчиком заявки на проведение работ.

Требования к сроку предоставления гарантий качества работ:

Подрядчик работ гарантирует сохранность перемещаемых (демонтируемых) объектов и имущества не менее пяти  лет с момента перемещения  (демонтажа).