Приложение № 4

к извещению о проведении запроса котировок на выполнение работ по ремонту проезжей части дорог частного сектора на территории Кировского района г.Перми в 2013 году

**ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ,**

**ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРЕДМЕТОМ ЗАПРОСА КОТИРОВОК.**

г. Пермь « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013 год.

Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Кировского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Сергеева Дмитрия Юрьевича, действующего на основании Устава с одной стороны и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с решением единой комиссии от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт) о нижеследующем:

1. **Предмет контракта**

1.1. По настоящему контракту Подрядчик обязуется выполнить собственными силами по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы по ремонту проезжей части дорог частного сектора на территории Кировского района г.Перми в 2013 году.

1.2. Подрядчик обеспечивает выполнение работ по настоящему контракту в соответствии с:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – техническое задание;

- Приложение № 2 – локальный сметный расчёт;

- Приложение № 3 - оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

- Приложение № 4 – образец предписания;

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, нормативных документов (СНиП, ГОСТ и др.).

1. **Права и обязанности Сторон**

**2.1. Обязанности и права Заказчика**

**2.1.1. Обязанности Заказчика:**

2.1.1.1. Для осуществления контроля за ходом выполнения работ и принятия оперативных решений назначить уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте выполнения работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке выполнения работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку журнала производства работ, актов на скрытые работы;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

2.1.1.2. В течение пяти рабочих дней с даты получения от Подрядчика письменного извещения, осуществлять приёмку выполненных работ.

Осуществлять рассмотрение документации по приёмке и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение десяти рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

2.1.1.3. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

2.1.1.4. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего контракта.

**2.1.2. Права Заказчика**

2.1.2.1. Требовать от Подрядчика устранения недостатков, выявленных в ходе приёмки выполненных работ.

**2.2. Обязанности и права Подрядчика:**

**2.2.1. Обязанности Подрядчика**

2.2.1.1. Обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок, в соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований действующего законодательства, технической документации, нормативных документов (СНиП, ГОСТ и др.).

2.2.1.2. Назначить соответствующим приказом уполномоченных представителей, имеющих право подписания, фотодокументов и документов, входящих в состав исполнительной документации.

2.2.1.3. Составлять акты на скрытые работы с начала производства работ до их завершения.

2.2.1.4. Предоставлять Заказчику фотодокументацию объектов до и после выполнение работ, в том числе скрытых.

Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка. Выполнение фотографирования осуществляется в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.

2.2.1.5. Обеспечить на объекте выполнения работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

2.2.1.6. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случаев, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

2.2.1.7. Письменно информировать Заказчика о необходимости приёмки скрытых работ по мере их готовности.

Продолжение производства работ без освидетельствования скрытых работ представителем Заказчика не допускается.

Оплата выполненных работ без предварительной фиксации представителем Заказчика скрытых работ, не производится.

2.2.1.8. Самостоятельно приобрести материалы и оборудование, необходимое для выполнения работ по настоящему контракту.

2.2.1.9. Осуществить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ (при необходимости).

2.2.1.10. В случае необходимости произвести согласование с органами государственного надзора порядка выполнения работ.

2.2.1.11. Обеспечить надлежащую охрану имущества третьих лиц, находящегося на объектах, в течение всего срока выполнения работ (действия настоящего контракта).

2.2.1.12. Извещать Заказчика в письменном виде в течение 4-х рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса, или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика.

При неисполнении, либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности документы и письма, направленные Подрядчику, считаются направленными надлежащим образом.

2.2.1.13. В сроки, установленные Заказчиком, прибыть лично, либо направить представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления актов приёмки выполненных работ. Представитель Подрядчика обязан представить и передать Заказчику заверенную копию доверенности до начала составления акта.

В случае если от имени Подрядчика на составление акта выполненных работ явилось лицо без доверенности, либо от имени Подрядчика представитель не прибыл, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте, считаются установленными надлежащим образом.

Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком.

2.2.1.14. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика и заблаговременно уведомлять Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

2.2.1.15. Обеспечить выполнение работ по настоящему контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись – наименование Подрядчика.

2.2.1.16. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту выполнения работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, акты на скрытые работы, сертификаты соответствия и паспорта качества на используемые материалы, исполнительные схемы, санитарно-эпидемиологические заключения (при необходимости по требованию Заказчика)

2.2.1.17. За свой счет и своевременно устранять недостатки, выявленные в ходе приёмки выполненных работ.

2.2.1.18. Осуществлять ограждение мест производства работ в соответствии с требованиями нормативных документов (ГОСТ, СНиП и др.).

2.2.1.19. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего контракта.

**2.2.2. Права Подрядчика:**

2.2.2.1. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта текущего ремонта с привлечением представителя Заказчика и представителя администрации Кировского района г. Перми.

1. **Стоимость работ, порядок расчетов**

3.1. Стоимость работ, предусмотренных п.1.1 настоящего контракта устанавливается на основании итогов запроса котировок и составляет **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.**

3.2. Стоимость работ включает в себя все налоги, выплаченные или подлежащие выплате, обязательные платежи, расходы на страхование и прочие расходы, которые могут возникнуть при исполнении контракта.

3.3. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются:

- акт приёмки выполненных работ по форме КС-2 (приложение № 5);

- справка стоимости работ по форме КС - 3 (приложение № 6);

- счета-фактуры.

3.4. Форма оплаты: безналичный расчёт.

3.5. Сроки оплаты - в течение 30 календарных дней с даты подписания Сторонами акта приёмки выполненных работ по форме КС - 2, справки стоимости работ по форме КС-3, получения Заказчиком счёта-фактуры.

3.6. Порядок расчётов за выполненные объёмы работ:

Расчёт за выполненные объёмы работ, соответствующего качества производится в соответствии с локальным сметным расчётом Заказчика с применением понижающего коэффициента.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены контракта на стоимость работ, соответствующую локальному сметному расчёту Заказчика, составляет **\_\_\_\_\_\_\_\_\_**.

3.7. Работы по настоящему контракту оплачиваются за счет средств бюджета города Перми.

1. **Сроки выполнения работ**

4.1. Срок выполнения работ**: 10** (десять) календарных дней с момента заключения муниципального контракта.

1. **Качество работ**

5.1. При выполнении работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения.

Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, при соблюдении требований действующего законодательства, технической документации, нормативных документов (СНиП, ГОСТ и др.)

5.2. Срок предоставления гарантий качества всего объема выполняемых работ определяется в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1).

Гарантия заключается в безвозмездном восстановлении Подрядчиком объекта производства работ (отдельных его элементов), в случае выявления дефектов и недостатков, возникших в гарантийные сроки при условии соблюдения требований по эксплуатации объекта. Восстановлением объекта является приведение его в состояние, соответствующее условиям, которые определены как настоящим контрактом, так и действующей нормативной документацией (СНиП, ГОСТ и др.).

5.3. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ являются основанием для требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет.

1. **Ответственность сторон**

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного выполнения работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения выполнения работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований действующего законодательства и нормативной документации (СНиП, ГОСТ и др.).

6.3. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

6.4. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств, принятых по настоящему контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика:

6.4.1. За просрочку сроков выполнения и сдачи работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1 % от общей стоимости работ предъявленных к сдаче, за каждый день просрочки. Оплата удержанной Заказчиком неустойки производится в бюджет города Перми на основании локального нормативного акта Заказчика.

6.4.2. За каждое неисполненное в срок предписание Заказчик удерживает с Подрядчика штраф 30000 (Тридцать тысяч) рублей. Оплата удержанных Заказчиком штрафов производится в бюджет города Перми на основании локального нормативного акта Заказчика.

6.5. Заказчик за несвоевременную оплату контракта уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.6. Подрядчик несёт риск случайной гибели или случайного повреждения объекта имущества до сдачи его Заказчику.

6.7. Удержание неустойки (штрафов, пеней) производится Заказчиком при расчетах согласно разделу 3 настоящего контракта.

6.8. Уплата неустойки (штрафов, пеней), а также возмещение убытков не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств в натуре.

**7. Обстоятельства непреодолимой силы.**

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств.

**8. Дополнительные условия.**

8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует до фактического исполнения Сторонами своих обязательств.

8.2. Условия настоящего контракта могут быть изменены по письменному соглашению Сторон.

8.3. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны муниципального контракта от исполнения муниципального контракта в соответствии с гражданским законодательством, в порядке предусмотренном ст.19.2 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

8.4. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами, решаются путем переговоров.

В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

8.5. В части, не предусмотренной настоящим контрактом, Стороны руководствуются законодательством РФ.

8.6. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

**9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.**

Заказчик: Подрядчик:

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Кировского района»  614113, г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова,4  т. 2501560, 2501561.  ИНН 5908041586  КПП 590801001  р./сч. № 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ банка России по Пермскому краю  УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми, МКУ «Благоустройство Кировского района»  л/с 02936018408)  БИК 045773001 |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.Ю. Сергеев  « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013 года.  м.п. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  « »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013 года.  м.п |

Приложение № 1

к МК №\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РЕМОНТУ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ДОРОГ ЧАСТНОГО СЕКТОРА НА ТЕРРИТОРИИ КИРОВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ В 2013 ГОДУ**

П

**1. Перечень объектов, объемы работ по объектам:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Объект производства работ*** | ***Площадь,***  ***(м2)*** |
| 1 | Ул.Новосельская | **550** |
| 2 | Ул.Ирбитская |
| 3 | Ул.Комаринская |
| 4 | Ул.Чугуевская |
| 5 | Ул.Миргородская |

**2. Перечень, состав, объёмы работ по видам:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Перечень, состав работ:** | **Ед.**  **изм.** | **Объём работ** |
| 1 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных отбойными молотками на глубину 8 см.  *Состав работ:*  - разборка покрытия и основания - 300 м2;  - сгребание материала, полученного от разборки  - оправка в штабеля материала, полученного при разборке | 100 м3 конструкций | 0,24 |
| 2 | Перевозка грузов по заданию заказчика автомобилями самосвалами грузоподъёмностью 10т, работающих вне карьера , расстояние перевозки до 10 км., класс груза 1 | 1 тонна | 43,2 |
| 3 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (марка 800 до 1000 кгс/см2): однослойных  *Состав работ:*  - россыпь и разравнивание щебня;  - профилирование и планировка щебня;  - укатка и поливка водой;  - щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм – 22,68 м3 ;  - вода - 1,26 м3 | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,18 |
| 4 | Розлив вяжущих материалов  *Состав работ:*  *-* розлив вяжущих материалов – 0,5 л/м2;  - битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I – 0,2833 тн. | 1 тонна | 0,275 |
| 5 | Устройство асфальтобетонного покрытия: без применения укладчиков асфальтобетона толщиной 5 см  *Состав работ:*  - очистка основания;  - укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке;  - укатка;  - вырубка образцов и заделка вырубок;  - битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I – 0,049тн; - асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б – 66,94тн. | 100 тн  смеси | 0,66275 |

1. **Условия выполнения работ:**

Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения ремонта должны отвечать требованиям нормативных документов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | СНиП 2.05.02-85 | Автомобильные дороги. |
| 2 | СНиП 3.06.03-85 | Автомобильные дороги. |
| 3 | СНиП III-4-2000 | Правила производства и приемки работ.  Техника безопасности в строительстве. |
| 4 | ГОСТ Р.8.563-96 | Методики выполнения измерений. |
| 5 | ГОСТ 17.0.0.1-76 | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 6 | ГОСТ 17.4.2.01-81\* | Охрана природы. Почвы.  Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 7 | ГОСТ 3344-83 | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия. |
| 8 | ГОСТ 5578-94 | Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия. |
| 9 | ГОСТ 8267-93 | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| 10 | ГОСТ 30412-96 | Дороги автомобильные и аэродромы.  Метод измерений неровностей оснований и покрытий. |
| 11 | ГОСТ Р 50597-93 | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. |
| 12 | ГОСТ Р 51582-2000 | Технические средства организации дорожного движения. |
| 13 | ВСН 19-89 | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 14 | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73). |
| 15 | Ремонт и содержание автомобильных дорог | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. 2004 (взамен ВСН 24-88). |
| 16 | СНиП 12-01-2004 | Организация строительства. |
| 17 | ГОСТ 6617-76 | Битумы нефтяные строительные. Технические условия. |
| 18 | ГОСТ Р 52128-2003 | Эмульсии битумные дорожные |
| 19 | ГОСТ 22245-90 | Битумы нефтяные дорожные вязкие.  Технические условия. |
| 20 | ГОСТ 9128-97 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия. |
| 21 | ГОСТ 31015-2002 | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия. |
| 22 | ГОСТ Р 52289-2004 | Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |
| 23 | Росавтодор М-2002 | Классификация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. |

**4. Сроки выполнения работ:**  10 (десять) календарных дней с момента заключения муниципального контракта.

**5. Качество работ, гарантии:**

- качество выполняемых работ и применяемых материалов должно соответствовать действующим СНиП, ГОСТ, техническим нормам и правилам;

- гарантийный срок на выполненные работы 24 календарных месяца с даты подписания актов выполненных работ.

**6. Условия выполнения и предъявления выполненных работ:**

Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема работ с предоставлением:

- схем участков производства работ, актов на скрытые работы;

- сертификатов соответствия ГОСТ на применяемые материалы, паспортов на асфальтобетон, щебень;

- подписанных сторонами актов на вывозку асфальтогранулята (скола).

**Заказчик\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подрядчик\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Приложение №2

к извещению о проведении запроса котировок на выполнение работ по ремонту проезжей части дорог частного сектора

на территории Кировского района г.Перми в 2013 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |  | |  | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ**  (локальная смета) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  |  |  | |
|  | | **Выполнение работ по ремонту проезжей части дорог частного сектора на территории Кировского района г. Перми в 2013 году**    *(наименование работ и затрат, наименование объекта)*    Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **319 628,29** руб.  Средства на оплату труда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **15 203,19** руб.  Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 03 кв. 2013г | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
| **№ пп** | **Обосно- вание** | | **Наименование** | | | **Ед. изм.** | | | | **Кол.** | | | **Стоимость единицы, руб.** | | | | | | | | | **Общая стоимость, руб.** | | | | | | | | | **Т/з осн. раб.на ед.** | | **Т/з осн. раб. Всего** | | **Т/з мех. на ед.** | | **Т/з мех. Всего** | |
| **Всего** | | | **В том числе** | | | | | | **Всего** | | **В том числе** | | | | | | |
| **Осн.З/п** | | **Эк.Маш** | | **З/пМех** | | **Осн.З/п** | | **Эк.Маш** | | | **З/пМех** | |
| **1** | **2** | | **3** | | | **4** | | | | **5** | | | **6** | | | **7** | | **8** | | **9** | | **10** | | **11** | | **12** | | | **13** | | **14** | | **15** | | **16** | | **17** | |
| **Раздел 1.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **ФЕР27-03-008-04** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | | | 100 м3 конструкций | | | | 0,24 | | | 6228,12 | | | 1494,14 | | 4733,98 | | 464,51 | | 1494,75 | | 358,59 | | 1136,16 | | | 111,48 | | 179,8 | | 43,15 | | 45,63 | | 10,95 | |
| 2 | **ФССЦпг03-21-01-010** *Пр. Минрегион от 20.07.11 №354* | | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза | | | 1 т груза | | | | 43,2 | | | 11,42 | | |  | | 11,42 | |  | | 493,34 | |  | | 493,34 | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 3 | **ФЕР27-04-001-04** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | | | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | | | | 0,18 | | | 3554,06 | | | 195,7 | | 3341,28 | | 280,98 | | 639,73 | | 35,23 | | 601,43 | | | 50,58 | | 24,19 | | 4,35 | | 20,6 | | 3,71 | |
| 4 | **Калькуляция ст-ти** *Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09* | | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | | | м3 | | | | 22,68 | | | 227 | | |  | |  | |  | | 5148,36 | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Раздел 2. Укладка асфальта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | **ФЕР27-06-026-01** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | | Розлив вяжущих материалов | | | 1 т | | | | 0,275 | | | 2623,08 | | |  | | 39,6 | | 7,66 | | 721,35 | |  | | 10,89 | | | 2,11 | |  | |  | | 0,66 | | 0,18 | |
| 6 | **ФЕР27-03-004-02** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | | Устройство асфальтобетонного покрытия: без применения укладчиков асфальтобетона | | | 100 т смеси | | | | 0,66275 | | | 65557,14 | | | 598,75 | | 2321,32 | | 298,49 | | 43447,99 | | 396,82 | | 1538,45 | | | 197,82 | | 62,24 | | 41,25 | | 22,46 | | 14,89 | |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 51945,52 | | 790,64 | | 3780,27 | | | 361,99 | |  | | 88,75 | |  | | 29,73 | |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 242593,5 | | 10428,54 | | 18209,89 | | | 4774,65 | |  | | 88,75 | |  | | 29,73 | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 03 кв 2013г ОЗП=13,19; ЭМ=5,39; ЗПМ=13,19; МАТ=4,48 (Поз. 1, 3-7) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 188931,16 | | 9637,9 | | 14429,62 | | | 4412,66 | |  | |  | |  | |  | |
| перевозка ПЗ=4,48 (Поз. 2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1716,82 | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18395,86 | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 121% = 142%\*0,85 ФОТ (от 15203,19) (Поз. 1, 3-7) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18395,86 | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9882,07 | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 65% = 95%\*0.85 \* 0,8 ФОТ (от 15203,19) (Поз. 1, 3-7) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9882,07 | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Итоги по смете:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Автомобильные дороги | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 268661,27 | |  | |  | | |  | |  | | 88,75 | |  | | 29,73 | |
| Перевозка грузов автотранспортом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2210,16 | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 270871,43 | |  | |  | | |  | |  | | 88,75 | |  | | 29,73 | |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 212238,25 | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18209,89 | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ФОТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15203,19 | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18395,86 | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9882,07 | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| НДС 18% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 48756,86 | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **ВСЕГО по смете** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **319 628,29** | |  | |  | | |  | |  | | **88,75** | |  | | **29,73** | |

**Понижающий коэффициент: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Стоимость работ с учётом понижающего коэффициента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ копеек**

**Заказчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подрядчик\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Приложение №3

к МК № \_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ**

|  |  |
| --- | --- |
| Контролируемый параметр | Размер снижения стоимости работ |
| Невыполнение предписаний по следующим пунктам: |  |
| - нарушение технологии ведения работ | 30 000 руб. за каждое предписание |
| - производство работ без выполнения необходимых мероприятий по безопасности дорожного движения | 30 000 руб. за каждое предписание |
| - производство работ без разрешения технического надзора заказчика (не подписаны акты скрытых работ) | 30 000 руб. за каждое предписание |
| - несвоевременное ведение исполнительной документации | 30 000 руб. за каждое предписание |
| - неисполнение прочих предписаний заказчика в срок | 30 000 руб. за каждое предписание |
| Материалы, применяемые для устройства оснований, не соответствуют требованиям технического задания | Работы на данном участке не принимаются |
| Укладка асфальтобетонной смеси на не очищенное от мусора и грязи основание | Работы на данном участке не принимаются |
| Укладка асфальтобетонной смеси без обработки стенок и основания карт вяжущими материалами | Работы на данном участке не принимаются |
| Укладка асфальтобетонной смеси позже, чем через одни сутки после разборки покрытия, за каждые сутки | - 20 % |
| Несоответствие асфальтобетонной смеси типу и марке, указанным в техническом задании Заказчика | Работы на данном участке не принимаются |
| Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра присутствует на 10 % отремонтированной площади | - 50 % от стоимости работ на данном участке |
| Не выдержано сопряжение в одном уровне старого слоя асфальтобетонного покрытия с вновь уложенным, разница в уровнях на поперечных сопряжениях (Просвет под рейкой, длинной 3 м): - на каждом стыке от 1 до 3 мм  - на каждом стыке более 3 мм | - 20 %  - 100 % |
| Отклонение толщины а/б покрытия от требуемых значений свыше «минус» 5 мм | Работы на данном участке не принимаются |
| Не вывезен строительный мусор и вторично применяемые материалы после устройства асфальтобетонного покрытия в течении периода большего чем одни сутки, за каждые сутки | - 20 % от стоимости работ на данном участке |

Приложение № 4

к МК № \_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# 

**МКУ «БЛАГОУСТРОЙСТВО КИРОВСКОГО РАЙОНА»**

**ПРЕДПИСАНИЕ (ОБРАЗЕЦ)**

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013 г. Кому\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Копия\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

На основании\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Предлагаю устранить выявленные дефекты и следующие нарушения технических правил:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п.п. | Предписание | Место | Срок выполнения |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |

По истечении указанного срока сообщить о выполнении предписания.

Представитель заказчика: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ФИО/

(подпись)

Приложение № 5

к МК  ***№\_\_\_\_\_\_от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Унифицированная форма № КС-2 | | | | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждена постановлением Госкомстата России | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | от 11 ноября 1999 года №100 | | | | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код | | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма по ОКУД | 322005 | | |  | |  |
|  | Инвестор - | |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  | | |  | |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) - | | | |  |  |  |  |  | по ОКПО |  | | |  | |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) - | | | | |  |  |  |  | по ОКПО |  | | |  | |  |
|  | Стройка - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |
|  | Объект - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  | | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  | | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Номер документа | | Дата составления | | Отчетный период | | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | с | | по |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  | АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ | | | | | | | | | |  |  | |  |
|  |  | Смета №, | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | | | | | | | | | | | | | | |
| Номера | | Обоснова-ние | Наименова-ние работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы | | | Общая стоимость | | | | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин | |  |  |
| по порядку | поз. по смете | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины | |  |  |
| оплата труда | в т.ч. оплата труда | в т.ч. оплата труда | на ед-цу | |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |  |  |
| Итого прямые затраты по акту | | | | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  |
| ИТОГО | | | | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  | Сдал: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  | Принял: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |

Приложение № 6

к МК от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Унифицированная форма № КС-3 | | | | | |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата | | | |
|  |  | России от 11.11.99 № 100 | | | |
| Инвестор | |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик | | |  |  |  |
|  |  | |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: | |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП | |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Договор подряда(контракт) |  | Номер | Дата |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период | |
|  |  | С | по |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **С П Р А В К А** | |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат | | | |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат | | |
| с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: |  |  |  |  |
|  | по договору |  |  |  |  |
|  | по доп.заданию |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  | Сумма НДС 18% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность | |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность | |  |  |