Приложение № 4

к извещению о проведении запроса котировок на выполнение работ по текущему ремонту

внутренних помещений по адресу: г. Пермь, ул.Адмирала Нахимова,4 от 26.09.2013 г.

**ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ,**

**ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРЕДМЕТОМ ЗАПРОСА КОТИРОВОК.**

г. Пермь « \_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2013г.

Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Кировского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании Устава с одной стороны и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ действующий на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с решением единой комиссии от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (протокол № \_\_\_\_\_ ), заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт) о нижеследующем:

**1. Предмет контракта**

1.1. По настоящему контракту Подрядчик обязуется выполнить собственными силами по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы по текущему ремонту внутренних помещений по адресу: г.Пермь, ул.Адмирала Нахимова,4.

1.2. Подрядчик обеспечивает выполнение работ по настоящему контракту в соответствии с:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – техническое задание;

- Приложение № 2 – локальный сметный расчёт;

- Приложение № 3 – образец предписания.

б) требованиями действующего законодательства, нормативных документов (СНиП, ГОСТ и др.).

**2. Права и обязанности Сторон**

**2.1. При исполнении настоящего контракта Заказчик обязан:**

2.1.1. В течение трех рабочих дней с даты получения от Подрядчика письменного извещения осуществлять приёмку выполненных работ, подписывать акты о приёмке выполненных работ.

2.1.2.Оплатить выполненные Подрядчиком работы в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.

2.1.3. Осуществлять рассмотрение документации по приемке и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение пяти рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

**2.2. Заказчик имеет право:**

2.2.1. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполненных Подрядчиком работ.

2.2.2. Требовать от Подрядчика устранения недостатков, выявленных в ходе:

- приёмки выполненных работ.

**2.3. При исполнении настоящего контракта Подрядчик обязан**:

2.3.1. Выполнить работы, предусмотренные настоящим контрактом, и сдать их результат Заказчику.

2.3.2. Выполнить работу качественно и в сроки, установленные настоящим контрактом.

2.3.3. Извещать Заказчика в письменном виде в течение 4-х рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса, или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика.

При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные Подрядчику, считаются направленными надлежащим образом.

2.3.6. Предоставить Заказчику сертификаты качества на все используемые материалы.

2.3.7. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика и заблаговременно уведомлять Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контрактом.

2.3.8. По требованию Заказчика за свой счет и своевременно устранять недостатки, выявленные при приёмке выполненных работ.

2.3.9. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего контрактом.

**3. Стоимость работ, порядок расчетов**

3.1. Стоимость работ, предусмотренных п.1.1 настоящего контракта устанавливается на основании итогов запроса котировок и составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

3.2. Стоимость работ включает в себя все налоги, выплаченные или подлежащие выплате, обязательные платежи, расходы на страхование и прочие расходы, которые могут возникнуть при исполнении контракта.

3.2. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты, выполненных Подрядчиком объемов работ являются:

- акты приёмки выполненных работ по форме КС-2 (приложение № 2);

- справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3 (приложение № 3);

- счета-фактуры.

3.4. Форма оплаты: безналичный расчёт.

3.5. Сроки оплаты - в течение 30 календарных дней с даты подписания Сторонами акта приёмки выполненных работ по форме КС - 2, справки стоимости работ по форме КС-3, получения Заказчиком счёта-фактуры.

3.6. Порядок расчётов за выполненные объёмы работ:

Расчёт за выполненные объёмы работ, соответствующего качества производится в соответствии с локальным сметным расчётом Заказчика с применением понижающего коэффициента.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены контракта на стоимость работ, соответствующую локальному сметному расчёту Заказчика, составляет \_\_\_\_\_\_\_.

3.7. Работы по настоящему контракту оплачиваются за счет средств бюджета города Перми.

**4. Сроки выполнения работ**

4.1. Срок выполнения работ: в течение календарных 14 календарных дней с момента заключения контракта**.**

Начало: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013г.

Окончание: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013г.

**5. Качество работ**

5.1. Подрядчик гарантирует:

5.1.1. Выполнение всех работ в полном объёме и в сроки, определенные условиями настоящего контракта.

5.1.2. Качество выполнения всех работ в соответствии с действующими СНиП и ГОСТ строительными и техническими нормами и правилами.

5.1.3. Устранение недостатков и дефектов, выявленных в ходе приемки и в период гарантийного срока эксплуатации объектов, производиться в разумный срок, установленный в одностороннем порядке Заказчиком.

5.1.4. Срок гарантий на выполненные работы 24 месяца с даты подписания актов выполненных работ.

**6. Ответственность сторон.**

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, Стороны настоящего контракта несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту.

6.3. Заказчик за несвоевременную оплату выполненных и принятых в соответствии с условиями настоящего контракта работ, уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика.

6.4. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств, принятых по настоящему Контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

6.4.1. За неисполнение в установленный срок Предписания об устранении нарушений обязательств и условий Контракта, выданного Заказчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 10 000, 00 (десять тысяч) рублей. Оплата удержанных Заказчиком штрафов производится в бюджет города Перми на основании локального нормативного акта Заказчика.

6.4.2. За просрочку сроков сдачи работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1 % от общей стоимости работ предъявленных к сдаче, за каждый день просрочки. Оплата удержанной Заказчиком неустойки производится в бюджет города Перми на основании локального нормативного акта Заказчика.

6.5. Удержание неустойки (штрафов) производится Заказчиком при расчетах согласно разделу 3 настоящего Контракта.

6.6. Уплата неустойки (штрафов), а также возмещение убытков не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств в натуре.

**7. Обстоятельства непреодолимой силы.**

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств.

**8. Дополнительные условия.**

8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует до фактического исполнения Сторонами своих обязательств.

8.2. Условия настоящего контракта могут быть изменены по письменному соглашению Сторон.

8.3. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны муниципального контракта от исполнения муниципального контракта в соответствии с гражданским законодательством, в порядке предусмотренном ст.19.2 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

8.4. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами, решаются путем переговоров.

В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

8.5. В части, не предусмотренной настоящим контрактом, Стороны руководствуются законодательством РФ.

8.6. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

**9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.**

**Заказчик: Подрядчик:**

|  |  |
| --- | --- |
| МКУ «Благоустройство Кировского района»  614113, г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова,4  т. 2501560, 2501561.  ИНН 5908041586  КПП 590801001  р/с № 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ банка России по Пермскому краю г.Пермь  УФК по Пермскому краю (ДФ администрации  города Перми МКУ «Благоустройство Кировского района», л/с 02936018408)  БИК 045773001 |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013 года.  м.п. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013 года.  м.п. |

Приложение № 1

к МК № 01-04-\_\_\_ от \_\_\_\_\_2013г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ**

**ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО АДРЕСУ: г .ПЕРМЬ, ул.А.НАХИМОВА, 4**

1. **Состав и объем выполняемых работ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Установка приборов со сверлением отверстий и креплением к стене: писсуара настенного с комплектующими, в т.ч.краном, с присоединением прибора к сетям водопровода и канализации. | шт | 1,00 |
| 2 | Установка приборов со сверлением отверстий и креплением к стене: электроводонагревателя с присоединением прибора к трубопроводам водоснабжения, дренажом в канализацию, электросетям, объем 10 л с подсоединением к 2 раковинам. | шт | 1,00 |
| 3 | Прорезка отверстий для трубопроводов в стенах и перегородках с заделкой, вырезка отверстий в пластиковых панелях под диаметр трубы | шт | 2,00 |
| 4 | Смена смесителей раковин | шт | 2,00 |
| 5 | Монтаж трубы и подводки к приборам из трубы д.15 мм | м | 14,00 |
| 6 | Монтаж трубы канализации д.50мм | м | 5,00 |
| 7 | Установка вентиль д.15мм | шт | 3,00 |
| 8 | Установка фасонных частей: отводов, переходов, соединителей, арматуры, тройников на трубопроводы водоснабжения и канализации, подводок к приборам | шт | 15,00 |
| 9 | Разборка облицовки из пластиковых панелей | м2 | 20,00 |
| 10 | Обратная установка панелей | м2 | 20,00 |
| 11 | Монтаж розеток | шт | 1,00 |
| 12 | Монтаж кабеля ВВГ 3\*2,5 в кабель - канале | м | 20,00 |
|  |  |  |  |
|  | **2. Условия выполнения работ:** |  |  |
|  |  |  |  |
| 2.1. Марка и вид санитарно-технических приборов и смесителей согласовывается с Заказчиком перед производством работ. Текущая стоимость указана в сметной документации и подтверждается подрядной организацией счетами-фактурами и накладными при сдаче работ. | | | |
| 2.2. Сверление отверстий в существующих облицовочных листах производить по диаметру трубопроводов без деформации листов. | | | |
| 2.3. По окончании работ приведение места производства работ в нормативное состояние: уборка строительного мусора. | | | |
| 2.4. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема работ с предоставлением: сертификатов и паспортов соответствия ГОСТ на применяемые материалы, исполнительной схемой. | | | |

**Заказчик: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_ / Подрядчик: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**

Приложение № 2

к МК № 01-04-\_\_\_ от \_\_\_\_\_2013г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО:** | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | **УТВЕРЖДАЮ:** |  | | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | | |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |  | |  |
| " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2012 г. | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2012 г. | | | | | |  |
|  | | | | |

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ**

(локальная смета)

на выполнение работ по текущему ремонту внутренних помещений по адресу: г. Пермь ул. Адмирала Нахимова, 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | Основание:  Сметная стоимость \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **53 372,03**  Строительных работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **41 358,65**  Монтажных работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **3 871,88**  Средства на оплату труда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **11 268,34**  Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **81,82**  Составлен (а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв.2013г. | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | руб. |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | руб. |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | руб. |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | руб. |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | чел.час | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ пп** | **Обоснование** | | **Наименование** | | **Ед. изм.** | **Кол.** | **Стоимость единицы, руб.** | | | | **Общая стоимость, руб.** | | | | **Т/з осн. раб.на ед.** | **Т/з осн. раб. Всего** | **Т/з мех. на ед.** | **Т/з мех. Всего** |
| **Всего** | **В том числе** | | | **Всего** | **В том числе** | | |
| **Осн.З/п** | **Эк.Маш** | **З/пМех** | **Осн.З/п** | **Эк.Маш** | **З/пМех** |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| **Раздел 1.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **ФЕР17-01-004-01** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | | Установка писсуаров: настенных | | 10 компл. | 0,1 | 1498,13 | 97,01 | 16,59 | 1,16 | 149,81 | 9,7 | 1,66 | 0,12 | 10,32 | 1,03 | 0,1 | 0,01 |
| 19 | **ФССЦ-301-0529** *Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308* | | Писсуары полуфарфоровые и фарфоровые настенные с писсуарным краном без сифона | | компл. | -1 | 131,8 |  |  |  | -131,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | **тек.цена с доставкой расчет цены: 8000 р/1,18/4,48** | | Писсуары полуфарфоровые и фарфоровые настенные | | компл. | 1 | 1513,32 |  |  |  | 1513,32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **ФЕР17-01-008-01** *И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339* | | Установка нагревателей индивидуальных: водоводяных | | 10 компл. | 0,1 | 24646,37 | 821,18 | 105,4 | 12,15 | 2464,64 | 82,12 | 10,54 | 1,22 | 87,36 | 8,74 | 0,99 | 0,1 |
| 21 | **ФССЦ-301-1513** *Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308* | | Нагреватель индивидуальный водоводяной наружный диаметр корпуса 273 мм, длина 1,25 (со змеевиком диаметром 25х2 мм длиной 19,2 м, число витков 30), поверхность нагрева 1,6 м2 | | компл. | -1 | 2370 |  |  |  | -2370 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **ФЕРр69-3-4** *Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207* | | Прорезка отверстий для трубопроводов в стенах и перегородках, с вырезкой отверстий в панелях пластиковых | | 100 отверстий | 0,02 | 483,91 | 364,23 | 119,68 |  | 9,68 | 7,29 | 2,39 |  | 42,7 | 0,85 |  |  |
| 16 | **ФЕРр69-4-2** *Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207* | | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов | | 100 отверстий | 0,02 | 884,05 | 593,18 | 0,63 | 0,23 | 17,68 | 11,86 | 0,01 |  | 69,54 | 1,39 | 0,02 |  |
| 17 | **ФЕРр65-5-7** *И3-Пр. Минрегион от 25.07.11 №358* | | Смена смесителей | | 100 шт. | 0,02 | 1980,74 | 1814 | 7,85 |  | 39,61 | 36,28 | 0,16 |  | 200 | 4 |  |  |
| 18 | **тек.цена с доставкой расчет цены: 2000 р/1,18/4,48** | | Смеситель на мойку | | компл. | 1 | 378,33 |  |  |  | 378,33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | **ФЕР16-04-002-01** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных труб низкого давления среднего типа наружным диаметром:до 20 мм | | 100 м трубопровода | 0,14 | 3753,4 | 1887,18 | 1362,19 | 181,17 | 525,48 | 264,21 | 190,71 | 25,36 | 190,24 | 26,63 | 13,42 | 1,88 |
| 11 | **ФЕР16-04-001-01** *И8-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №262* | | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | | 100 м трубопровода | 0,05 | 4623,61 | 637,26 | 2,86 | 0,27 | 231,18 | 31,86 | 0,14 | 0,01 | 64,24 | 3,21 | 0,02 |  |
| 6 | **ФЕР16-05-001-01** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | | 1 шт. | 3 | 75,85 | 13,33 | 3,71 |  | 227,55 | 39,99 | 11,13 |  | 1,47 | 4,41 |  |  |
| 15 | **ФССЦ-302-0002** *И1-Пр. Минрегион от 03.08.10 №359* | | Вентили проходные муфтовые 15кч33п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм | | шт. | 3 | 38,24 |  |  |  | 114,72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | **ФЕР22-03-002-01** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | | Установка фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов, тройников и пр.арматуры на трубопроводы водоснабжения и канализации | | 10 фасонных частей | 1,5 | 388,35 | 43,54 | 262,25 | 35,24 | 582,53 | 65,31 | 393,38 | 52,86 | 4,8 | 7,2 | 2,61 | 3,92 |
| 7 | **ФЕР15-01-050-01** *И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339* | | Разборка облицовки стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по каркасу *(ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)* | | 100 м2 облицовки | 0,2 | 447,35 | 368,3 | 79,05 | 1,02 | 89,47 | 73,66 | 15,81 | 0,2 | 40,12 | 8,02 | 0,088 | 0,02 |
| 8 | **ФЕР15-01-050-01** *И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339* | | Обратная установка облицовки стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по каркасу *(МАТ=0 к расх.)* | | 100 м2 облицовки | 0,2 | 559,19 | 460,38 | 98,81 | 1,28 | 111,84 | 92,08 | 19,76 | 0,26 | 50,15 | 10,03 | 0,11 | 0,02 |
| 27 | **ФЕРм08-03-591-08** *Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321* | | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | | 100 шт. | 0,01 | 788,01 | 428,54 | 22,16 | 0,54 | 7,88 | 4,29 | 0,22 | 0,01 | 43,2 | 0,43 | 0,04 |  |
| 32 | **ФССЦ-503-0482** *Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308* | | Розетка штепсельная с заземляющим контактом | | шт. | 1 | 19,83 |  |  |  | 19,83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | **ФЕРм08-02-409-01** *Изм. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747* | | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | | 100 м | 0,2 | 1739,1 | 223,72 | 58,55 | 1,49 | 347,82 | 44,74 | 11,71 | 0,3 | 23,8 | 4,76 | 0,11 | 0,02 |
| 29 | **ПСВ №10, 2010г , стр138** | | Кабель-канал | | м | 20 | 5,2 |  |  |  | 104 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | **ФЕРм08-02-412-01** *Изм. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747* | | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 | | 100 м | 0,2 | 257,87 | 52,73 | 2,42 | 0,14 | 51,57 | 10,55 | 0,48 | 0,03 | 5,61 | 1,12 | 0,01 |  |
| 31 | **ПСВ №10, 2010г, стр.137** | | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х2.5 мм2 | | 1м | 20 | 5,48 |  |  |  | 109,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | | | | | 4594,74 | 773,94 | 658,1 | 80,37 |  | 81,82 |  | 5,97 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | | | | | | | | | | | 27924,32 | 10208,27 | 3547,16 | 1060,07 |  | 81,82 |  | 5,97 |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 кв 2013г ОЗП=13,19; ЭМ=5,39; ЗПМ=13,19; МАТ=4,48 (Поз. 1, 19-20, 2, 21, 18, 10-11, 6, 15, 3, 16-17, 24, 7-8, 32, 31, 27-30) | | | | | | | | | | | 23329,58 | 9434,33 | 2889,06 | 979,71 |  |  |  |  |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | | 11444,83 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66% = 78%\*0,85 ФОТ (от 252,59) (Поз. 3, 16) | | | | | | | | | | | 166,71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81% = 95%\*0,85 ФОТ (от 790,34) (Поз. 27-30) | | | | | | | | | | | 640,18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 88% = 103%\*0,85 ФОТ (от 478,53) (Поз. 17) | | | | | | | | | | | 421,11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 89% = 105%\*0,85 ФОТ (от 2192,18) (Поз. 7-8) | | | | | | | | | | | 1951,04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 109% = 128%\*0,85 ФОТ (от 5996,04) (Поз. 1, 19-20, 2, 21, 18, 10-11, 6, 15) | | | | | | | | | | | 6535,68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 111% = 130%\*0,85 ФОТ (от 1558,66) (Поз. 24) | | | | | | | | | | | 1730,11 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | | 5861,38 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40% = 50%\*0,8 ФОТ (от 252,59) (Поз. 3, 16) | | | | | | | | | | | 101,04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37% = 55%\*0.85 \* 0,8 ФОТ (от 2192,18) (Поз. 7-8) | | | | | | | | | | | 811,11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48% = 60%\*0,8 ФОТ (от 478,53) (Поз. 17) | | | | | | | | | | | 229,69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52% = 65%\*0,8 ФОТ (от 790,34) (Поз. 27-30) | | | | | | | | | | | 410,98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56% = 83%\*0.85 \* 0,8 ФОТ (от 5996,04) (Поз. 1, 19-20, 2, 21, 18, 10-11, 6, 15) | | | | | | | | | | | 3357,78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61% = 89%\*0.85 \* 0,8 ФОТ (от 1558,66) (Поз. 24) | | | | | | | | | | | 950,78 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итоги по смете:** | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы | | | | | | | | | | | 41358,65 |  |  |  |  | 75,51 |  | 5,95 |
| Итого Монтажные работы | | | | | | | | | | | 3871,88 |  |  |  |  | 6,31 |  | 0,02 |
| Итого | | | | | | | | | | | 45230,53 |  |  |  |  | 81,82 |  | 5,97 |
| В том числе: | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | | | | | | | | | | | 14168,89 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | | | 3547,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | | | | | | | | | | | 11268,34 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | | 11444,83 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | | 5861,38 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | | | | | | | | | | | 8141,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| **ВСЕГО по смете** | | | | | | | | | | | **53372,03** |  |  |  |  | **81,82** |  | **5,97** |

**Понижающий коэффициент\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Стоимость работ с учетом понижающего коэффициента\_\_\_\_\_\_\_**

**Заказчик: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Подрядчик: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ /**

Приложение № 3

к МК № 01-04-\_\_\_ от \_\_\_\_\_2013г.

# 

**МКУ «БЛАГОУСТРОЙСТВО КИРОВСКОГО РАЙОНА»**

**ПРЕДПИСАНИЕ (ОБРАЗЕЦ)**

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013 г. Кому\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Копия\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

На основании\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Предлагаю устранить выявленные дефекты и следующие нарушения технических правил:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п.п. | Предписание | Место | Срок выполнения |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |

По истечении указанного срока сообщить о выполнении предписания.

Представитель заказчика: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ФИО/

(подпись)

# Приложение № 4

к МК № 01-04-\_\_\_ от \_\_\_\_\_2013г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Унифицированная форма № КС-2 | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждена постановлением Госкомстата России | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | от 11 ноября 1999 года №100 | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма по ОКУД | 322005 | | |  |  |
|  | Инвестор - | |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  | | |  |  |
|  | Заказчик (ГенПодрядчик) - | | | |  |  |  |  |  | по ОКПО |  | | |  |  |
|  | Подрядчик (СубПодрядчик) - | | | | |  |  |  |  | по ОКПО |  | | |  |  |
|  | Стройка - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |
|  | Объект - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП | | | |  | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Муниципальный контракт (контракт) | | | | номер |  | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Номер документа | | Дата составления | | Отчетный период | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | с | | по |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Смета №, | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная (контрактная) стоимость в соответствии с контрактом подряда (субподряда): | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номера | | Обоснова-ние | Наименова-ние работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы | | | Общая стоимость | | | | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин |  |  |
| по порядку | поз. по смете | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины |  |  |
| оплата труда | в т.ч. оплата труда | в т.ч. оплата труда | на ед-цу |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |
| Итого прямые затраты по акту | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сдал: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Принял: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 5

к МК № 01-04-\_\_\_ от \_\_\_\_\_2013г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Унифицированная форма № КС-3 | | | | | |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата | | | |
|  |  | России от 11.11.99 № 100 | | | |
| Инвестор | |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик | | |  |  |  |
|  |  | |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: | |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП | |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальный контракт(контракт) |  | Номер | Дата |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период | |
|  |  | С | по |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **С П Р А В К А** | |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат | | | |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат | | |
| с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: |  |  |  |  |
|  | по контракту |  |  |  |  |
|  | по доп.заданию |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  | Сумма НДС 18% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |
|  | Заказчик (ГенПодрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность | |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |
|  | Подрядчик (СубПодрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность | |  |  |