Приложение № 1                                                                                                                                                                                 к Извещению о проведении запроса котировок

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по текущему ремонту остановочных пунктов

Индустриального района города Перми

Место производства работ: г. Пермь, Индустриальный район, ул. Мира и шоссе Космонавтов.

Срок выполнения работ: в течение 10 дней с даты заключения контракта.

1. Мойка остановочных павильонов.

Состав работ:

1.Помывка конструкций остановочных павильонов под покраску, S= 141 м² .

2. Покраска павильонов.

Состав работ:

1.Улучшенная покраска кирпичного павильона краской МА-15(синий цвет), S= 96 м²;

2.Окраска металлического основания за два раза краской МА-15(серый цвет), S= 45 м².

3. Ремонт остановочных пунктов.

Состав работ:

1. Устройство покрытия из досок для лавки (шириной 0.3 м, толщиной не менее 0,032 м.),     L= 4 п.м.;

2. Окраска лавки за два раза лаком, S= 4 м².

Условия выполнения работ:

До начала производства работ подрядная организация обязана получить задание с указанием конкретного места выполнения работ.

До начала производства работ по окрашиванию остановочных павильонов необходимо с Заказчиком согласовать оттенок цвета.